RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN	REPUBLIC OF CAMEROON

PAIX-TRAVAIL-PATRIE	PEACE-WORK-FATHERLAND

*********	*********

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE	PRESIDENCY OF THE REPUBLIC

*********	*********

MINISTÈRE DES MARCHÉS PUBLICS	MINISTRY OF PUBLIC CONTRACTS

*********	*********

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL	GENERAL SECRETARY

DÉLÉGATION REGIONALE DE L’EST

EAST REGIONAL DELEGATION

*********	*********

*********	*********

MAÎTRE D’OUVRAGE

LE MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE

AUTORITÉ CONTRACTANTE

LE DÉLÉGUÉ RÉGIONAL DES MARCHÉS PUBLICS DE L’EST

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS

COMMISSION RÉGIONALE DE PASSATION DES MARCHÉS DE L’EST

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT EN PROCÉDURE D’URGENCE

N°_______/AONR/PR/MINMAP/SG/DRMINMAP-ES/CRPM/2018 DU _________

POUR LA MAÎTRISE D’ŒUVRE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA RESIDENCE DU GOUVERNEUR DE LA REGION DE L’EST (PHASE 1)

FINANCEMENT

BIP /MINAT EXERCICE 2018 et suivantes

PROCÉDURE D’URGENCE

MARS 2018

# SOMMAIRE

SOMMAIRE			2

PIÈCE N°01 : LETTRE D’INVITATION A SOUMISSIONNER	3

PIÈCE N° 02 : AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL RESTREINT (AAONR)	8

PIÈCE N° 03 : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'APPEL D’OFFRES (RGAO)	16

PIÈCE N° 04 : RÈGLEMENT PARTICULIER DE L'APPEL D’OFFRES (RPAO)	26

PIÈCE N° 05 : LA PROPOSITION TECHNIQUE (TABLEAUX TYPES)	32

PIÈCE N° 06 : LA PROPOSITION FINANCIÈRE (TABLEAUX TYPES)	44

PIÈCE N° 07 : TERMES DE RÉFÉRENCE (TDR)	54

PIÈCE N° 08 : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (CCAP)	70

PIÈCE N° 09: MODÈLE DE MARCHÉ	79

PIÈCE N° 10 : FORMULAIRES ET MODELES A UTILISER PAR LE SOUMISSIONNAIRE	Erreur ! Signet non défini.

PIÈCE N° 11 : 	JUSTIFICATIFS DES ÉTUDES PRÉALABLES	89

PIÈCE N° 12 : 	LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS AUTORISÉS À ÉMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHÉS PUBLICS	Erreur ! Signet non défini.

PIÈCE N° 13 : 	JUSTIFICATIF DE LA DISPONIBILITÉ DU FINANCEMENT	Erreur ! Signet non défini.

# PIÈCE N°01 : LETTRE D’INVITATION A SOUMISSIONNER

Lettre d’invitation à soumissionner

Date : _________________________

À Madame/Monsieur le Promoteur de BATI SERVICES   TÉL : 677 80 43 76/690 43 92 87

Référence :

Appel d’Offres National Restreint N°_____/AONR/PR/MINMAP/SG/DRMINMAP-ES/CRPM/2018 du ______ pour la Maîtrise d’œuvre des travaux de construction de la résidence du Gouverneur de la Région de l’Est (PHASE1)

Madame /Monsieur,

- J’ai l’honneur de vous informer que vous avez été pré-qualifiés pour le projet cité en référence, et que vous êtes par conséquent admis à soumissionner.

- Je vous invite dès lors, ainsi que les autres concurrents pré-qualifiés, à soumissionner pour l’exécution du marché relatif au projet cité en référence.

- Un jeu complet du Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté et retiré au Service des Marchés des Approvisionnement et des Services de la Délégation régionale des Marchés Publics de l’EST  Tél : 693 63 40 08, moyennant le paiement d’un montant non remboursable des frais d’acquisition de 50 000 FCFA à la Trésorerie Générale de Bertoua.

- Toutes les soumissions doivent être accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de 900 000 FCFA, et doivent être remises au Service des Marchés des Approvisionnement et Services de la Délégation Régionale des Marchés Publics de l’EST, au plus tard à __________ heures, heure locale le __________________. Les plis seront ouverts immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis.

- La présente lettre d’invitation est adressée aux candidats inscrits sur la liste restreinte ci-après :

| N° | Noms des entreprises | Adresses |
| --- | --- | --- |
| 1. | ETS BATI SERVICES | BP : 144 BTA TEL : 677 80 43 76/690 43 76 |
| 2. | ETS ESPERANZA | BP : 452 Dschang, TEL : 698 34 32 68 |
| 3. | ETS KM | BP : 104 BTA, Tél : 675 63 18 31 |
| 4. | ETS TECHROBA SARL | BP : 789 YDE, Tél : 674 05 92 82 |

- Les candidats de la liste restreinte peuvent s’associer en groupement.

- Je vous demande de bien vouloir me faire connaître par courrier déposé à la Cellule d’Appui au Lancement des Appels d’Offres et dans un délai maximum de sept (07)  jours à partir de la réception de la présente lettre d’invitation à soumissionner que vous avez reçu cette lettre d’invitation, et si vous soumettrez ou non votre proposition.

- Veuillez agréer ; Madame/Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. /-

Fait à Bertoua, le ____________

Le Délégué Régional

(Autorité Contractante)

Ampliations :

- MINMAP(ATCR)

- Gouverneur/EST ;

- ARMP/EST (pour information) ;

- Président CRPM (pour information) ;

- SMAS (pour archivages) ;

- Affichage/Chrono/Archives

Lettre d’invitation à soumissionner

Date : _________________________

À Madame/Monsieur le Promoteur de ETS ESPERANZA

TÉL : 698 34 32 68

Référence :

Appel d’Offres National Restreint N°___/AONR/PR/MINMAP/SG/DRMINMAP-ES/CRPM/2018 du _____ pour la Maîtrise d’œuvre des travaux de construction de la résidence du Gouverneur de la Région de l’Est (PHASE1)

.

Madame /Monsieur,

- J’ai l’honneur de vous informer que vous avez été pré-qualifiés pour le projet cité en référence, et que vous êtes par conséquent admis à soumissionner.

- Je vous invite dès lors, ainsi que les autres concurrents pré-qualifiés, à soumissionner pour l’exécution du marché relatif au projet cité en référence.

- Un jeu complet du Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté et retiré au Service des Marchés des Approvisionnement et des Services de la Délégation régionale des Marchés Publics de l’EST  Tél : 693 63 40 08, moyennant le paiement d’un montant non remboursable des frais d’acquisition de 50 000 FCFA à la Trésorerie Générale de Bertoua.

- Toutes les soumissions doivent être accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de 900 000  FCFA, et doivent être remises au Service des Marchés des Approvisionnement et Services de la Délégation Régionale des Marchés Publics de l’EST, au plus tard à __________ heures, heure locale le __________________. Les plis seront ouverts immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis.

- La présente lettre d’invitation est adressée aux candidats inscrits sur la liste restreinte ci-après :

| N° | Noms des entreprises | Adresses |
| --- | --- | --- |
| 1. | ETS BATI SERVICES | BP : 144 BTA TEL : 677 80 43 76/690 43 76 |
| 2. | ETS ESPERANZA | BP : 452 Dschang, TEL : 698 34 32 68 |
| 3. | ETS KM | BP : 104 BTA, Tél : 675 63 18 31 |
| 4 | ETS TECHROBA SARL | BP : 789 YDE, Tél : 674 05 92 86 |

- Les candidats de la liste restreinte peuvent s’associer en groupement.

- Je vous demande de bien vouloir me faire connaître par courrier déposé à la Cellule d’Appui au Lancement des Appels d’Offres et dans un délai maximum de sept (07)  jours à partir de la réception de la présente lettre d’invitation à soumissionner que vous avez reçu cette lettre d’invitation, et si vous soumettrez ou non votre proposition.

- Veuillez agréer ; Madame/Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. /-

Fait à Bertoua, le ____________

Le Délégué Régional

(Autorité Contractante)

Ampliations :

- MINMAP(ATCR)

- Gouverneur/EST ;

- ARMP/EST (pour information) ;

- Président CRPM (pour information) ;

- SMAS (pour archivages) ;

- Affichage/Chrono/Archives

Lettre d’invitation à soumissionner

Date : _________________________

À Madame/Monsieur le Promoteur de ETS KM

TÉL : 675 63 18 31

Référence :

Appel d’Offres National Restreint N°____/AONR/PR/MINMAP/SG/DRMINMAP-ES/CRPM/2018 du ________pour la Maîtrise d’œuvre des travaux de construction de la résidence du Gouverneur de la Région de l’Est (PHASE1)

.

Madame /Monsieur,

- J’ai l’honneur de vous informer que vous avez été pré-qualifiés pour le projet cité en référence, et que vous êtes par conséquent admis à soumissionner.

- Je vous invite dès lors, ainsi que les autres concurrents pré-qualifiés, à soumissionner pour l’exécution du marché relatif au projet cité en référence.

- Un jeu complet du Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté et retiré au Service des Marchés des Approvisionnement et des Services de la Délégation régionale des Marchés Publics de l’EST  Tél : 693 63 40 08, moyennant le paiement d’un montant non remboursable des frais d’acquisition de 50 000 FCFA à la Trésorerie Générale de Bertoua

- Toutes les soumissions doivent être accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de 900 000  FCFA, et doivent être remises au Service des Marchés des Approvisionnement et Services de la Délégation Régionale des Marchés Publics de l’EST, au plus tard à __________ heures, heure locale le __________________. Les plis seront ouverts immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis.

- La présente lettre d’invitation est adressée aux candidats inscrits sur la liste restreinte ci-après :

| N° | Noms des entreprises pré-qualifiées | Adresses |
| --- | --- | --- |
| 1. | ETS BATI SERVICES | BP : 144 BTA TEL : 677 80 43 76/690 43 76 |
| 2. | ETS ESPERANZA | BP : 452 Dschang, TEL : 698 34 32 68 |
| 3. | ETS KM | BP : 104 BTA, Tél : 675 63 18 31 |
| 4 | ETS TECHROBA SARL | BP : 789 YDE, 674 05 92 86 |

- Les candidats de la liste restreinte peuvent s’associer en groupement.

- Je vous demande de bien vouloir me faire connaître par courrier déposé à la Cellule d’Appui au Lancement des Appels d’Offres et dans un délai maximum de sept (07)  jours à partir de la réception de la présente lettre d’invitation à soumissionner que vous avez reçu cette lettre d’invitation, et si vous soumettrez ou non votre proposition.

- Veuillez agréer ; Madame/Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. /-

Fait à Bertoua, le ____________

Le Délégué Régional

(Autorité Contractante)

Ampliations :

- MINMAP(ATCR)

- Gouverneur/EST ;

- ARMP/EST (pour information) ;

- Président CRPM (pour information) ;

- SMAS (pour archivages) ;

- Affichage/Chrono/Archives

Lettre d’invitation à soumissionner

Date : _________________________

À Madame/Monsieur le Promoteur de ETS TECHROBA SARL

TÉL : 674 05 92 86

Référence :

Appel d’Offres National Restreint N°____/AONR/PR/MINMAP/SG/DRMINMAP-ES/CRPM/2018 du ________pour la Maîtrise d’œuvre des travaux de construction de la résidence du Gouverneur de la Région de l’Est (PHASE1)

.

Madame /Monsieur,

- J’ai l’honneur de vous informer que vous avez été pré-qualifiés pour le projet cité en référence, et que vous êtes par conséquent admis à soumissionner.

- Je vous invite dès lors, ainsi que les autres concurrents pré-qualifiés, à soumissionner pour l’exécution du marché relatif au projet cité en référence.

- Un jeu complet du Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté et retiré au Service des Marchés des Approvisionnement et des Services de la Délégation régionale des Marchés Publics de l’EST  Tél : 693 63 40 08, moyennant le paiement d’un montant non remboursable des frais d’acquisition de 50 000 FCFA à la Trésorerie Générale de Bertoua

- Toutes les soumissions doivent être accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de 900 000  FCFA, et doivent être remises au Service des Marchés des Approvisionnement et Services de la Délégation Régionale des Marchés Publics de l’EST, au plus tard à __________ heures, heure locale le __________________. Les plis seront ouverts immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis.

- La présente lettre d’invitation est adressée aux candidats inscrits sur la liste restreinte ci-après :

| N° | Noms des entreprises pré-qualifiées | Adresses |
| --- | --- | --- |
| 1. | ETS BATI SERVICES | BP : 144 BTA TEL : 677 80 43 76/690 43 76 |
| 2. | ETS ESPERANZA | BP : 452 Dschang, TEL : 698 34 32 68 |
| 3. | ETS KM | BP : 104 BTA, Tél : 675 63 18 31 |
| 4 | ETS TECHROBA SARL | BP : 789 YDE, 674 05 92 86 |

- Les candidats de la liste restreinte peuvent s’associer en groupement.

- Je vous demande de bien vouloir me faire connaître par courrier déposé à la Cellule d’Appui au Lancement des Appels d’Offres et dans un délai maximum de sept (07)  jours à partir de la réception de la présente lettre d’invitation à soumissionner que vous avez reçu cette lettre d’invitation, et si vous soumettrez ou non votre proposition.

- Veuillez agréer ; Madame/Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. /-

Fait à Bertoua, le ____________

Le Délégué Régional

(Autorité Contractante)

Ampliations :

- MINMAP(ATCR)

- Gouverneur/EST ;

- ARMP/EST (pour information) ;

- Président CRPM (pour information) ;

- SMAS (pour archivages) ;

- Affichage/Chrono/Archive

# PIÈCE N° 02 : AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL RESTREINT (AAONR)

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN	REPUBLIC OF CAMEROON

PAIX-TRAVAIL-PATRIE	PEACE-WORK-FATHERLAND

*********	*********

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE	PRESIDENCY OF THE REPUBLIC

*********	*********

MINISTÈRE DES MARCHÉS PUBLICS	MINISTRY OF PUBLIC CONTRACTS

*********	*********

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL	GENERAL SECRETARY

EAST REGIONAL DELEGATION

DÉLÉGATION REGIONALE DE L’EST

*********	*********

*********	*********

#### COMMISSION RÉGIONALE DE PASSATION DES MARCHÉS DE L’EST

#### AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL RESTREINT EN PROCÉDURE D’URGENCE

##### N°_______/AONR/PR/MINMAP/SG/DRMINMAP-ES/CRPM/2018 DU _________

Pour la Maîtrise d’œuvre des travaux de construction de la résidence du Gouverneur de la Région de l’Est (PHASE1)

FINANCEMENT : BIP, EXERCICE 2018 ET SUIVANTS

- Objet de l’Appel d’Offres:

Dans le cadre de son programme d’amélioration des conditions de vie et de travail des Autorités Administratives, le Délégué Régional des Marchés Publics de l’EST, lance pour le compte du Ministère de l’Administration Territoriale   un Appel d’Offres National Restreint pour la Maîtrise d’œuvre des travaux de construction de la résidence du Gouverneur de la Région de l’Est.

- Consistance des travaux

Les prestations, objet du présent Appel d’Offres comprennent notamment :

- Mission 1 DET : Direction de l’Exécution des Contrats de Travaux ;

- Mission 2 OPC : Ordonnancement, Pilotage et coordination du Chantier ;

- Mission 3 AOR : Assistance aux Opérations de Réception.

- Délai d’exécution

Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux objet du présent Appel d’Offres est de quatre cent cinquante  (450) jours calendaires à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les prestations. Un délai de 150 Jours calendaires est consacré à la 1er phase.

- Allotissement

Les travaux sont répartis en un lot unique.

- Coût prévisionnel

Le coût prévisionnel de la présente prestation est de Quarante Cinq millions (45 000 000) francs CFA TTC.

- Participation et origine

La participation au présent Appel d’Offres est restreinte aux bureaux d’études et/ou groupement de bureaux d’études suivants, sélectionnés    après    l’appel    à    manifestation    d’intérêt N°O1/AAMI/B/SDG/SG/DAESC//2018  du 02 Février 2018.

| N° | Noms des entreprises pré-qualifiées | Adresses |
| --- | --- | --- |
| 1. | ETS BATI SERVICES | BP : 144 BTA TEL : 677 80 43 76/690 43 76 |
| 2. | ETS ESPERANZA | BP : 452 Dschang, TEL : 698 34 32 68 |
| 3. | ETS KM | BP : 104 BTA, Tél : 675 63 18 31 |
| 4 | ETS TECHROBA SARL | BP : 789 YDE, Tél : 674 05 92 86 |

##### N°_______/AONR/PR/MINMAP/SG/DRMINMAP-ES/CRPM/2018 DU _________

Pour la Maîtrise d’œuvre des travaux de construction de la résidence du Gouverneur de la Région de l’Est (PHASE1)

##### »

- « A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT » Financement

Les travaux, objet du présent Appel d’Offres sont financés par le Budget d’investissement public, exercice 2018.

- Cautionnement provisoire

Sous peine de rejet, chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO d’un montant égal à Neuf cent (900 000) francs CFA, d’une validité de trente (30) jours, au-delà de la date limite de validité des offres.

- Consultation du Dossier d’Appel d’Offres:

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables au Service des Marchés des Approvisionnement et des Services de la Délégation régionale des Marchés Publics de l’EST  Tél : 693 63 40 08, dès publication du présent avis.

- Acquisition  du Dossier d’Appel d’Offres:

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu  aux  heures ouvrables au Service des Marchés des Approvisionnement et des Services de la Délégation régionale des Marchés Publics de l’EST  Tél : 697 34 53 74, dès publication du présent avis, contre versement d’une somme  non remboursable de Cinquante  mille (50 000) francs CFA payable à la Trésorerie Générale de Bertoua.

- Remise des offres

Les offres rédigées en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles, seront déposées sous pli fermé contre récépissé dans les services de la Délégation Régionale des Marchés Publics de l’EST, au plus tard le ___________ à ____________ heures, heure locale et devra porter la mention suivante:

« AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL RESTREINT EN PROCÉDURE D’URGENCE

Les offres parvenues après les dates et heure limites de dépôt des offres ne seront pas reçues.

- Recevabilité des offres

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité compétente, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

Elles devront obligatoirement dater de moins de  trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.

Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agrée par le Ministère changé des Finances.

- Ouverture des plis

L’ouverture des plis, qui se fera en deux temps, l’ouverture des offres administratives et techniques interviendra dans un premier temps, suivie dans un second temps de celle des offres financières des soumissionnaires ayant obtenu la note technique minimale requise de quatre-vingt (80) points sur cent (100).

L’ouverture des pièces administratives et des offres techniques aura lieu le  _________________ à _____________ heures, heure locale par la Commission Régionale de Passation des Marchés de l’EST (CRPM), à la salle de réunion de la Délégation Régionale des Marchés Publics de l’EST

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.

- Critères d’évaluation

  - Critères éliminatoires:

Les critères éliminatoires fixent les conditions minimales à remplir pour être admis à l’évaluation suivant les critères essentiels. Le non-respect de ces critères entraîne le rejet de l’offre du soumissionnaire.

Il s’agit notamment :

- Offre administrative

- l’absence d’une pièce administrative requise ;

- la non-conformité d’une pièce par rapport au modèle type dans un délai d’au plus  48 heures ;

- une fausse déclaration ou une pièce falsifiée ou scannée.

- Offre technique

- offre technique incomplète ; une fausse déclaration ou une pièce falsifiée ou scannée ;

- Note de l’offre technique inférieure à 80 sur 100

- Offre financière

- offre financière incomplète ; absence d’un prix unitaire quantifié.

- présence d’une information financière relative à la soumission dans le dossier administratif ou dans le dossier technique.

  - Critères essentiels:

Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront à titre indicatif sur:

- références de l’entreprise dans le domaine des prestations similaires ;

- moyens matériels et logistiques ;

- expériences du personnel, notamment celle du Chef de mission dans les prestations similaires ;

- chiffre d’affaire et la capacité financière de l’Entreprise,

- méthodologie d’exécution des prestations ;

- planning d’exécution des prestations ;

- suggestions du Consultant.

N.B : Seules les offres techniquement acceptables (Note technique supérieure ou égale à 80% seront retenues pour l’évaluation financière).

- Attribution

Le consultant sera choisi par la méthode de sélection qualité-coût, conformément aux procédures décrites dans le présent DAO.

- Durée de Validité des Offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

- Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Délégation Régionale des Marchés Publics de l’Est au Service des Marchés des Approvisionnement et des Services  Tél : 693 63 4008

Fait à Bertoua le ____________

Le Délégué Régional

(Autorité Contractante)

Ampliations :

- MINMAP/DGMAS(ATCR)

- Gouverneur/EST ;

- ARMP/EST (pour insertion dans le JDM) ;

- Président CRPM (pour information) ;

- SMAS (pour archivages) ;

- Affichage/Chrono/Archive.

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN	REPUBLIC OF CAMEROON

PAIX-TRAVAIL-PATRIE	PEACE-WORK-FATHERLAND

*********	*********

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE	PRESIDENCY OF THE REPUBLIC

*********	*********

MINISTÈRE DES MARCHÉS PUBLICS	MINISTRY OF PUBLICS CONTRACTS

*********	*********

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL	GENERAL SECRETARY

EAST REGIONAL DELEGATION

DÉLÉGATION DE L’EST

*********	*********

*********	*********

#### East Regional Tender Board

#### NOTICE OF RESTRICTED NATIONAL TENDER IN EMERGENCY PROCEDURE

#### N° ______ / RNIT / PR / MINPC /SG/EAST R.D PEC/EAST RTB/ 2018 OF _____________

#### FOR THE MANAGEMENT OF THE BUILDING WORKS OF THE GOVERNOR RESIDANCE OF BERTOUA

FINANCING: BIP, YEAR 2018 AND FOLLOW

- Subject of the invitation to tender:

As part of the development of its infrastructures and the improvement of working conditions for Administrative authorities, the Minister Delegate to the Presidency of the Republic in charge of Public Contracts, on behalf of the Ministry of Territorial administration Council, launches a restricted National Competitive Bidding Project management for the construction of the town hall of GOVERNOR RESIDANCE of Bertoua.

- Consistency of work

The services covered by this call for tenders include :

- Mission 1 DEWC : Directorate for the Execution of Works Contracts ;

- Mission 2 CMA : Compliance Monitoring of Achievements ;

- Mission 3 ARO : Assistance to Reception Operations.

- Execution deadline

The maximum period foreseen by the Employer for carrying out the work referred to in this invitation to tender is for hundred and fifty (450) days from the date of notification of the service order to start the services.

- Allotment

The works are divided into a single lot.

- Estimated cost

The estimated cost of this benefit is Forty five million (45 000 000) CFA francs, inclusive of tax.

- Participation and origin

Participation in this invitation to tender is restricted to the following consulting firms and/or groups of consultants, selected after the call for expressions of interest N°__________/AAMI/B/SDG/SG/DAESC/2018 of 2 FEVRUARY 2018

| N° | Names of pre-qualified companies | Addresses |
| --- | --- | --- |
| 1. | ETS BATI SERVICES | BP : 144 BTA TEL : 677 80 43 76/690 43 76 |
| 2. | ETS ESPERANZA | BP : 452 Dschang, TEL : 698 34 32 68 |
| 3. | ETS KM | BP : 104 BTA, Tél : 675 63 18 31 |
| 4 | ETS TECHROBA SARL | BP : 789 YDE, Tél : 674 05 92 86 |

- Financing :

The works, subject of this Invitation to Tender, are financed by the budget of INVESTISSMENT PUBLIC, financial year 2018 and following.

- Bid bond

Under penalty of rejection, each tenderer must attach to his administrative documents a bid bond drawn up by a bank of first order approved by the Ministry of Finances and listed in Exhibit 12 of the CAD for an amount equal to Night hundred thousand (900,000) CFA francs, valid for a period of thirty (30) days, beyond the validity of the bids.

- Consultation of Tender File :

The tender document can be consulted during working hours at the supplies and service contracts service of the East Regional Delegation of Publics Contracts, Tel : 693 63 4008, from the publication of this notice.

- Acquisition of Tender File :

The tender document can be obtained during working hours at the supplies and service contracts service of the East Regional Delegation of Publics Contracts, Tel: 697 34 53 74, from the publication of this notice, against payment of a non-refundable sum of Fifty thousand (50,000) CFA francs payable to the Public tresor of Bertoua.

- Submission of tenders

Bids written in French or English in seven (07) copies of which one (01) is original and six (06) copies marked as such will be deposited in a sealed envelope against receipt in the services of East Regional Delegation of Publics Contracts. No later than ___________ at ____________ hours, local time and shall be marked as follows:

#### “NOTICE OF RESTRICTED NATIONAL TENDER IN EMERGENCY PROCEDURE

#### N° ______ / RNIT / PR / MINPC /SG/EAST R.D PEC/EAST RTB/ 2018 OF _____________

#### FOR THE MANAGEMENT OF THE BUILDING WORKS OF THE governor residance of Bertoua”

#### “TO BE OPENED ONLY IN THE SESSION OF COUNTING”

Tenders received after the deadline for submission of tenders will not be received.

- Admissibility of offers

In the event of rejection, the administrative documents required must be produced in original or certified copies by the issuing department or a competent authority (Senior Divisional Officer, Divisional Officer ...), in accordance with the provisions of the Special Regulations of the invitation to tender.

They must be dated less than three (03) months before the original date for submission of tenders or have been established after the date of signature of the Notice of Invitation to Tender.

Any incomplete offer in accordance with the requirements of the Bidding Document shall be declared inadmissible. Notably the absence of the bid bond issued by a bank of first order approved by the changed Ministry of Finances.

- Opening of bids

The opening of the bids, which will take place in two stages, will initially open administrative and technical offers, followed in a second step by financial offers from tenderers who have obtained the minimum technical score of eighty (80) points over hundred (100)

The opening of administrative documents and technical tenders will take place on _________________ at _____________ hours, local time by the Regional Tender Board (CRPM), in the meeting room of the East Regional Delegation of Publics Contracts

Only tenderers may attend this opening session or be represented by a duly mandated person of their choice

- Evaluation Criteria

  - Eliminatory criteria:

The elimination criteria set the minimum conditions to be admitted for evaluation according to the essential criteria Failure to comply with these criteria will lead to the rejection of the tender offer.

These include :

- Administrative offer :

- the absence of an administrative document required ;

- the non-conformity of a part with respect to the standard model within a maximum of 48 hours ;

- a false statement or a falsified document or scanned.

- Technical offer

- incomplete technical offer ;

- a false statement or a falsified document or scanned ;

- Note of the technical offer less than 80 over 100.

- Financial offer

- incomplete financial offer ; absence of a quantified unit price;

- the presence of financial information relating to the submission in the administrative file or in the technical file.

  - Essential criteria :

The criteria for the qualification of the candidates will be indicative of :

- the company's references in the field of similar services ;

- the experience of the staff, in particular that of the Head of Mission in similar services ;

- Business and financial capacity of the Company ;

- material and logistical means;

- methodology of performance of services ;

- planning of performance of services ;

- Suggestions of the Consultant.

NB: Only technically acceptable offers (Technical Note greater than or equal to 80% will be retained for the financial evaluation)

- Selection method of consultant

Attribution The consultant will be selected by the quality-cost selection method, in accordance with the procedures described in this DAO.

- Validity of offers

Bidders shall remain bound by their bid for ninety (90) days from the closing date for the submission of bids.

- Complementary information

Additional information can be obtained during working hours at the East Regional delegation of public contract or at the supplies and service contracts service of the East Regional Delegation of Publics Contracts Tel: 693 63 4008

Done in Bertoua, the____________

The East Regional Delegate of Publics Contracts

(Contracting Authority)

Ampliations :

- MINMAP/DGMAS(ATCR)

- Governor /EAST

- President CRPM (for information) ;

- ARMP /EAST (for insertion in the JDM).

- SMAS/Display.

# PIÈCE N° 03 : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'APPEL D’OFFRES (RGAO)

TABLE DES MATIERES

| 1. | Introduction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| --- | --- |
| 2. | Eclaircissements, modifications apportés au DAO et recours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3. | Etablissement des propositions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|  | Proposition technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|  | Proposition financière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 4. | Soumission, réception et Ouverture des propositions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 5. | Evaluation des propositions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|  | Généralités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|  | Evaluation des Propositions techniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . |
|  | Ouverture et évaluation des Propositions financières et recours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 6. | Négociations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 7. | Attribution du Contrat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 8. | Publication des résultats d’attribution et recours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 9. | Confidentialité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 10. | Signature du marché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 11. | Cautionnement définitif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

- INTRODUCTION

  - Le Maître d’Ouvrage sélectionne un Prestataire parmi les candidats ceux ayant concourus, conformément à la méthode de sélection spécifiée dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO).

1.2. Les Candidats sont invités à soumettre un dossier administratif, une proposition technique et une proposition financière pour la prestation des services nécessaires à la mission désignée dans les Termes de Référence. La proposition servira de base aux négociations du contrat et, à terme, au contrat signé avec le Candidat retenu.

1.3. La mission sera accomplie conformément au calendrier indiqué dans les Termes de Référence. Lorsque la mission comporte plusieurs phases, la performance du Prestataire durant une phase donnée devra donner satisfaction au Maître d’Ouvrage avant la phase suivante.

1.4. Les Candidats doivent s’informer des conditions locales et en tenir compte dans l’établissement de leur proposition. Pour obtenir des informations de première main sur la mission et les conditions locales, il est recommandé aux Candidats, avant de soumettre une proposition, d’assister à la conférence préparatoire aux propositions, si le RPAO en prévoit une. Mais participer à ce genre de réunion n’est pas obligatoire. Les représentants des Candidats doivent contacter les responsables mentionnés dans le RPAO pour organiser une visite ou obtenir des renseignements complémentaires sur la conférence préparatoire. Les Candidats doivent faire en sorte que ces responsables soient avisés de leur visite en temps voulu pour pouvoir prendre les dispositions appropriées.

1.5. Le Maître d’Ouvrage fournit les intrants spécifiés dans les Termes de Référence, aide le Prestataire à obtenir les documents nécessaires à la prestation des services, et fournit les données et rapports afférents aux projets.

1.6. Veuillez noter que:

i.	Les coûts de l’établissement de la proposition et de la négociation du contrat, y compris de la visite au maître d’ouvrage, ne sont pas considérés comme des coûts directs de la mission et ne sont donc pas remboursables; et que

ii. Le Maître d’Ouvrage n’est tenu par aucune des propositions qui lui auront été soumises.

1.7. Les Prestataires fournissent des conseils professionnels objectifs et impartiaux; en toutes circonstances ils défendent avant tout les intérêts du Maître d’Ouvrage, sans faire entrer en ligne de compte l’éventualité d’une mission ultérieure, et qu’ils évitent scrupuleusement toute possibilité de conflit avec d’autres activités ou avec les intérêts de leur société. Les prestataires ne doivent pas être engagés pour des missions qui seraient incompatibles avec leurs obligations présentes ou passées envers d’autres Maîtres d’Ouvrages, ou qui risqueraient de les mettre dans l’impossibilité d’exécuter leur tâche au mieux des intérêts du Maître d’Ouvrage.

1.7.1. Sans préjudice du caractère général de cette règle, les Prestataires ne sont pas engagés dans les circonstances stipulées ci-après:

- Aucune entreprise engagée par le Maître d’Ouvrage pour fournir des biens ou réaliser des prestations pour un projet, ni aucune entreprise qui lui est affiliée, n’est admise à fournir des services de conseil pour le même projet. De la même manière, aucun bureau d’études engagé pour fournir des services de conseil en vue de la préparation ou de l’exécution d’un projet, ni aucune entreprise qui lui est affiliée, n’est admis ultérieurement à fournir des biens, réaliser des prestations, ou assurer des services liés à sa mission initiale pour le même projet (à moins qu’il ne s’agisse d’une continuation de cette mission);

b. Ni les prestataires ni aucune des entreprises qui leur sont affiliées ne peuvent être engagés pour une mission qui, par sa nature, risque de s’avérer incompatible avec une autre de leurs missions.

1.7.2. Comme indiqué à l’alinéa (a) de la clause 1.7.1ci-dessus, des Prestataires peuvent être engagés pour assurer des activités en aval lorsqu’il est essentiel d’assurer une certaine continuité, auquel cas le RPAO doit faire état de cette possibilité et les critères utilisés dans la sélection du prestataire doivent prendre en compte la probabilité d’une reconduction. Il appartiendra exclusivement au Maître d’Ouvrage de décider de faire exécuter ou non des activités en aval et, dans l’affirmative, de déterminer quel Prestataire sera engagé à cette fin.

1.8. Le Maître d’Ouvrage exige des soumissionnaires et de ses cocontractants, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces marchés. En vertu de ce principe, le Maître d’Ouvrage:

a. Définit aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante:

i. Est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché;

ii. Se livre à des “manœuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché;

iii. Pratiques collusoires” désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que le Maître d’Ouvrage en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence;

iv. Pratiques coercitives” désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

- Rejeter a une proposition d’attribution si elle détermine que l’attributaire proposé est, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.

1.9. Les candidats communiquent les renseignements sur les commissions et primes éventuellement réglées ou devant être réglées à des agents en rapport avec la présente proposition, et l’exécution du contrat s’il est attribué au candidat, comme demandé sur le formulaire de proposition financière (lettre de soumission).

1.10. Les candidats ne doivent pas avoir été déclarés exclus par le Maître d’Ouvrage de toutes attributions de contrats pour corruption ou manœuvres frauduleuses.

2. ECLAIRCISSEMENTS, MODIFICATIONS APPORTES AU DAO ET RECOURS

2.1. Les candidats invités à soumissionneront jusqu’à une date limite précisée dans le RPAO pour demander des éclaircissements sur l’un quelconque des documents du DAO. Toute demande d’éclaircissement doit être formulée par écrit, et expédiée par courrier, télécopie, ou courrier électronique à l’adresse du Maître d’Ouvrage figurant sur le RPAO. Le maître d’ouvrage donne sa réponse par courrier, télécopie ou courrier électronique à tous les candidats destinataires de la lettre d’invitation et en voie des copies de la réponse(en y joignant une explication de la demande d’éclaircissement, sans en identifier l’origine) à tous ceux d’entre eux qui entendent soumettre des propositions.

2.2.A tout moment avant la soumission des propositions, le Maître d’Ouvrage peut, pour n’importe quelle raison, soit de sa propre initiative, soit en réponse à une demande d’éclaircissement d’un candidat invité à soumissionner, modifier l’un des documents du DAO au moyen d’un additif. Tout additif est publié par écrit sous la forme d’un addendum. Les addenda sont communiqués par courrier, télécopie ou courrier électronique à tous les candidats sollicités, et ont force obligatoire pour eux. Le Maître d’Ouvrage peut, à sa convenance, reporter la date limite de remise des propositions.

2.3. Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres y compris la phase de pré-qualification des candidats, et l’Ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s’estime lésé dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès du Maître d’Ouvrage.

2.4. Le recours doit être adressé au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Président de la Commission. Il doit parvenir au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué au plus tard quatorze (14) jours avant la date d’Ouverture des offres.

2.5. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

3. ETABLISSEMENT DES PROPOSITIONS

3.1. Les candidats sont tenus de soumettre une proposition rédigée dans l’une des langues(français ou anglais).

Proposition technique

3.2. Lors de l’établissement de la Proposition technique, les Candidats sont censés examiner les documents constituant le présent Dossier de Consultation en détail. L’insuffisance patente des renseignements fournis peut entraîner le rejet d’une proposition.

En établissant la Proposition technique, les Candidats doivent prêter particulièrement attention aux considérations suivantes:

i.	Le Candidat qui estime ne pas posséder toutes les compétences nécessaires à la mission peut se les procurer en s’associant avec un ou plusieurs Candidat(s)individuel(s)et/ou d’autres Candidats sous forme de co-entreprise ou de sous-traitance, en tant que de besoin. Les Candidats ne peuvent s’associer avec les autres Candidats sollicités en vue de cette mission qu’avec l’approbation du Maître d’Ouvrage, comme indiqué dans le RPAO. Les candidats sont encouragés à rechercher la participation de candidats nationaux en concluant des actes de co-entreprise (actes notariés) avec eux ou en leur sous-traitant une partie de la mission;

ii. Pour les missions reposant sur le temps de travail, l’estimation du temps de travail du personnel est fournie dans le RPAO. Cependant, la proposition doit se fonder sur l’estimation du temps de travail du personnel qui est fait parle Candidat;

iii. Il est souhaitable que le personnel spécialisé proposé soit composé en majorité de salariés permanents du Candidat ou continue d’entretenir avec lui une relation de travail stable;

iv. Le personnel spécialisé proposé doit posséder au minimum l’expérience indiquée dans le RPAO, qu’il aura de préférence acquise dans des conditions de travail analogues à celles du pays où doit se dérouler la mission;

v. Il ne peut être proposé un choix de personnel spécialisé, et il n’est autorisé de soumettre qu’un curriculum vitae(CV) par poste.

3.3. Les rapports que doivent produire les Candidats dans le cadre de la présente mission doivent être rédigés dans la (les) langue (s) stipulée (s) dans le RPAO. Il est souhaitable que le personnel du Candidat ait une bonne connaissance pratique des langues française et anglaise;

3.4. La Proposition technique fournit les informations suivantes à l’aide des Tableaux joints (Pièce4):

i.	Une brève description du Candidat et un aperçu de son expérience récente dans le cadre de missions similaires (Tableau 5B). Pour chaque mission, ce résumé doit notamment indiquer les caractéristiques du personnel proposé, la durée de la mission, le montant du contrat et la part prise par le candidat;

ii.	Toutes les observations ou suggestions éventuelles sur les Termes de référence et les données, services et installations à fournir par le Maître d’Ouvrage (Tableau 5C);

iii. Un descriptif de la méthodologie et du plan de travail proposés pour accomplir la mission (Tableau 5D);

iv. La composition de l’équipe proposée, par spécialité, ainsi que les tâches qui sont confiées à chacun de ses membres et leur calendrier (Tableau 5E);

v.	Des curricula vitæ récemment signés par le personnel spécialisé proposé et le représentant du Candidat habilité à soumettre la proposition (Tableau 5F). Parmi les informations clés doivent figurer, pour chacun, le nombre d’années d’expérience du Candidat et l’étendue des responsabilités exercées dans le cadre de diverses missions au cours des dix (10) dernières années;

vi. Les estimations des apports de personnel (cadres et personnel d’appui, temps)nécessaire à l’accomplissement de la mission, justifiées par des diagrammes à barres indiquant le temps de travail prévu pour chaque cadre de l’équipe (Tableaux 5E et 5G);

vii. Une description détaillée de la méthode, de la dotation en personnel et du suivi envisagés pour la formation, si le RPAO spécifie que celle-ci constitue un élément majeur de la mission;

4. SOUMISSION, RECEPTION ET OUVERTURE DES PROPOSITIONS

4.1. L’original de la proposition doit être rédigé à l’encre indélébile. Il ne doit comporter aucun ajout entre les lignes ou surcharge sur le texte même, si ce n’est pour corriger les éventuelles erreurs du candidat lui-même, toute correction de ce type devant alors être paraphée par le (les)signataire(s)des propositions.

4.2. Un représentant habilité du candidat doit parapher toutes les pages de la proposition. Son habilitation est confirmée par une procuration écrite jointe aux propositions.

4.3. Pour chaque proposition, les candidats doivent préparer le nombre d’exemplaires indiqué dans le RPAO. Chaque Proposition technique et financière doit porter la mention “ORIGINAL” ou “COPIE”, selon le cas. En cas de différence entre les exemplaires des propositions, c’est l’original qui fait foi.

4.4.Les candidats doivent placer l’original et toutes les copies des pièces administratives énumérées dans le RPAO, dans une enveloppe portant la mention “DOSSIER ADMINISTRATIF”, l’original et toutes les copies de la proposition technique dans une enveloppe portant clairement la mention “PROPOSITION TECHNIQUE”, et l’original et toutes les copies de la Proposition financière, dans une enveloppe scellée portant clairement la  mention “PROPOSITION FINANCIERE” et l’avertissement “NE PAS OUVRIR EN MEME TEMPS QUE LA PROPOSITION TECHNIQUE”. Les Candidats placent ensuite ces trois enveloppes dans une même enveloppe cachetée, laquelle porte l’adresse du lieu de dépôt des soumissions et les renseignements indiqués dans le RPAO, ainsi que la mention “A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”.

4.5.La Caution de Soumission peut être saisie:

a. si le Soumissionnaire retire son offre durant la période de validité;

b. si, dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché, l’attributaire du Marché ne parvient pas:

i.	à signer le marché, ou

ii. à fournir le cautionnement définitif requis.

4.6. Le dossier administratif, la proposition technique et la Proposition financière dûment établis doivent être remis à l’adresse indiquée au plus tard à la date et à l’heure figurant dans le RPAO. Toute proposition reçue après l’heure limite de soumission des propositions est retournée à l’expéditeur sans avoir été Restreinte.

4.7. Dès que l’heure limite de remise des propositions est passée, les dossiers administratif et technique sont Restreints par la Commission de Passation des Marchés. La Proposition financière reste cachetée et est confiée au Président de la Commission de Passation des Marchés compétente qui la conserve jusqu’à la séance de l’Ouverture des propositions financières.

5. EVALUATION DES PROPOSITIONS

Généralités

5.1. Les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission des marchés et de la Sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre la Ouverture des plis et l’attribution du marché.

5.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer les propositions de la Commission des Marchés, relatives à l’évaluation et la comparaison des offres ou les décisions du Maître d’Ouvrage en vue de l’attribution d’un marché, pourra entraîner le rejet de son offre.

Evaluation des Propositions techniques

5.3. La Sous-commission d’analyse mise en place par la Commission de Passation des Marchés évalue les propositions techniques sur la base de leur conformité aux termes de référence, à l’aide des critères d’évaluation, des sous-critères(en règle générale, pas plus de trois par critère) et du système de points spécifiés dans le RPAO. Chaque proposition conforme se voit attribuer un score technique (ST). Une proposition est rejetée à ce stade si elle ne satisfait pas à des aspects importants des termes de référence, ou n’atteint pas le score technique minimum spécifié dans le RPAO.

5.4. A l’issue de l’évaluation de la qualité technique, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué avise les candidats dont les propositions n’ont pas obtenu la note technique requise, que leurs offres n’ont pas été retenues ; leurs propositions financières leur seront donc restituées en l’état sur demande. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, dans le même temps, avise les Candidats qui ont obtenu la note de qualification minimum, et leur indique la date, l’heure et le lieu d’Ouverture des propositions financières. Cette notification peut être adressée par courrier recommandé, télécopie ou courrier électronique.

Ouverture et évaluation des propositions financières et recours

5.6. Les propositions financières sont Restreintes par la Commission de Passation des Marchés, en présence des représentants des Candidats qui désirent y assister. Le nom du candidat et les prix proposés sont lus à haute voix et consignés par écrit lors de l’Ouverture des Propositions financières. Le président de la commission dresse un procès-verbal de la séance.

5.7. A la fin de chaque séance d’Ouverture des plis, le Président de la Commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

5.8. En cas de recours, il doit être adressé à l’autorité chargée des marchés publics avec copies à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics et au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’ouvrage Délégué.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’Ouverture des plis, sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le Président de la Commission de Passation des marchés.

L’Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

5.9. La Sous-commission d’analyse établit si les Propositions financières sont complètes (c’est-à-dire si tous les éléments de la Proposition technique correspondante ont été chiffrés); corrige toute erreur de calcul, et convertit les prix exprimés en diverses monnaies en francs CFA. Les couts de vente officiels utilisés à cet effet, fournis par la BEAC, sont ceux en vigueur à la date limite de dépôt des propositions. L’évaluation est faite sans tenir compte des impôts, droits, taxes et autres charges fiscales tels que définis au paragraphe3.7.

5.10. En cas de sélection qualité-coût, la proposition financière conforme la moins disante (Fm) reçoit un score financier(SF)de 100 points. Les scores financiers (SF) des autres Propositions financières sont calculés comme indiqué dans le RPAO. Les propositions sont classées en fonction de leurs Scores technique (ST) et financier (SF) combinés après introduction de pondérations (T étant le poids attribué à la Proposition technique et P le poids accordé à la Proposition financière; T+Pétant égal à100, comme indiqué dans le RPAO). Le Candidat ayant obtenu le score technique et financier combiné le plus élevé est invité à des négociations.

5.11.En cas de sélection dans le cadre d’un budget déterminé, la Sous-commission d’analyse retient le Consultant ayant remis la Proposition technique la mieux classée dans les limites du budget (« prix évalué »). Les propositions dépassant ce budget sont rejetées. En cas de sélection au moindre coût, le Maître d’Ouvrage retient la proposition la moins disante («prix évalué») parmi celles qui ont obtenu le score technique minimum requis. Dans les deux cas, le Consultant sélectionné est invité à des négociations.

6. NEGOCIATIONS

6.1. Les négociations auront lieu à l’adresse indiquée dans le RPAO, entre le Maître d’Ouvrage et le candidat dont la proposition est retenue, l’objectif étant de parvenir à un accord sur tous les points et designer un contrat.

En aucun cas des négociations ne peuvent être conduites avec plus d’un candidat à la fois. Ces négociations, qui ne doivent pas porter sur les prix unitaires, sont sanctionnées par un procès-verbal signé par les deux parties.

6.2.Les négociations comportent une discussion de la Proposition technique, de la méthodologie proposée (plan de travail), de la dotation en personnel et de toute suggestion faite par leCandidatpouraméliorerlesTermesderéférence.LeMaîtred’Ouvrageetlecandidatmettent ensuite au point les termes de référence finaux, la dotation en personnel, et les diagrammes à barres indiquant les activités, le personnel utilisé, et le temps passé sur le terrain et au siège, le temps de travail en mois, les aspects logistiques et les conditions d’établissement des rapports. Le plan de travail et les termes de référence finaux qui ont été convenus sont ensuite intégrés à la «description des services», qui fait partie du contrat. Il faut veiller tout particulièrement à obtenir du candidat retenu le maximum qu’il puisse offrir dans les limites du budget disponible, et à définir clairement les intrants que le Maître d’Ouvrage doit fournir pour assurer la bonne exécution de la mission.

6.3. Les négociations financières visent notamment à préciser (le cas échéant) les obligations fiscales du Candidat en République du Cameroun, et la manière dont elles sont prises en compte dans le contrat; elles intègrent aussi les modifications techniques convenues au coût des services. Sauf circonstances exceptionnelles, les négociations financières ne portent ni sur les taux de rémunération du personnel (pas de décomposition de ces taux), ni sur d’autres taux unitaires quel que soit le mode de sélection.

6.4. Ayant fondé son choix du Candidat, entre autres, sur une évaluation du personnel spécialisé proposé, le Maître d’Ouvrage entend négocier le contrat sur la base des experts dont le nom figure dans la proposition. Préalablement à la négociation du contrat, le Maître d’Ouvrage exigel’assurancequecesexpertssoienteffectivementdisponibles.Elleneprendenconsidération aucun remplacement de ce personnel durant les négociations, à moins que les deux parties ne conviennent que ce remplacement a été rendu inévitable par un trop grand retard du processus de sélection, ou que ces remplacements sont indispensables à la réalisation des objectifs de la mission. Si tel n’est pas le cas, et s’il est établi que le Candidat a proposé une personne clé sans s’être assuré de sa disponibilité, la société peut être disqualifiée.

6.5. Les négociations s’achèvent par un examen du projet de contrat. En conclusion des négociations, le Maître d’Ouvrage et le candidat paraphent le contrat convenu. Si les négociations échouent, le Maître d’Ouvrage invite le Candidat dont la proposition a été classée en deuxième position à des négociations.

7. ATTRIBUTION DU CONTRAT

7.1.	Le contrat est signé une fois les négociations menées à bien. L’Autorité contractante attribue et publie les résultats.

7.2.	Le candidat est censé commencer sa mission à la date et au lieu spécifié dans le RPAO.

8. PUBLICATION DES RESULTATS D’ATTRIBUTION ET RECOURS

8.1 L’Autorité contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq(5) jours après la publication des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

8.2. L’Autorité Contractante est tenu de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.

8.3. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze(15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics.

8.4.En cas de recours tel que prévu par le Code des marchés publics, il doit être adressé à l’autorité chargée des Marchés Publics avec copies à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics et au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’ouvrage Délégué et au Président de la Commission.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

9. CONFIDENTIALITE

Aucun renseignement concernant l’évaluation des propositions et les recommandations d’attribution ne doit être communiqué aux Candidats ayant soumis une proposition ou à toute autre personne n’ayant pas qualité pour participer à la procédure de sélection, tant que l’attribution du contrat n’a pas été notifiée au Candidat gagnant.

10. SIGNATURE DU MARCHE

10.1. Après publication des résultats, le projet de marché souscrit par l’attributaire est soumis à la Commission de Passation des Marchés et le cas échéant, à la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés compétente pour adoption.

10.2. L’Autorité Contractante dispose d’un délai de sept(07) jours pour la signature du marché, à compter de la date de réception du projet de marché adopté par la Commission des Marchés compétente et souscrit par l’attributaire.

10.3. Le marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq (5) jours qui suivent la date de sa signature.

11. CAUTIONNEMENT DEFINITIF

11.1. Dans les vingt-(20) jours suivant la notification du marché par le Maître d’Ouvrage, le prestataire fournira au Maître d’Ouvrage un Cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le Dossier d’Appel d’Offres.

11.2. Le cautionnement dont le taux varie entre 2 et 5% du montant du marché, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d’Ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire.

11.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur.

11.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.

# PIÈCE N° 04 : RÈGLEMENT PARTICULIER DE L'APPEL D’OFFRES (RPAO)

| CLAUSES DU RGAO | DONNEES PARTICULIERES |
| --- | --- |
| 1.1. | Nom du Maître d’Ouvrage bénéficiaire des prestations: MINISTRE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE Mode de sélection: Qualité – Coût |
| 1.2. | ###### OBJET : MAÎTRISE D’ŒUVRE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA RESIDENCE DU GOUVERNEUR DE LA REGION DE L’EST (PHASE 1) Description de la mission : - l’analyse, amélioration et approbation des documents d’exécution des travaux produits par l’entreprise, - le contrôle des spécifications du matériel et matériaux fournis qui doivent être conforme aux normes en la matière, - le contrôle et le suivi de l’exécution des travaux qui doivent être conformes aux prescriptions techniques et aux exigences du marché, - la tenue régulière des réunions de chantier (au moins hebdomadaires) et production des procès-verbaux de réunion, - la gestion du projet dans l’enveloppe y afférent, - la production des rapports mensuels de suivi des travaux, - l’établissement des attachements et des décomptes des travaux suivant le modèle MINMAP en étroite collaboration avec l’entreprise sur la base des constats contradictoire des travaux effectués avec toutes les parties prenantes, - s’assurer de la tenue des documents de chantier (journal de chantier, plan d’exécution, etc) - jouer le rôle d’interface entre les autres acteurs à travers l’organisation des réunions spécifiques de chantier, constats et réception des travaux des travaux avec rédaction des procès-verbaux y afférent, - accompagnement et validation des plans de recollement, - la production du rapport final. NB : le prestataire devra veiller à suivre les travaux dans leur intégralité et en cas d’arrêt du chantier, il sera recommandé au bureau de contrôle de solliciter une suspension de ses délais contractuels. |
| 1.3. | La mission comporte trois phases avec validation à la fin de chaque phase : - 1ère phase : Remise du rapport préliminaire (08 exemplaires) notamment la validation de tous les documents d’exécution de l’entreprise ainsi que le plan d’action de suivi de la mission de contrôle. - 2ème phase : Remise des rapports mensuels de suivi accompagnés de tous les documents attestant le suivi effectif des travaux par la mission de contrôle (08 exemplaires). - 3ème phase : organisation de la réception provisoire et remise du rapport final (08 exemplaires). |
| 1.4. | Aucune conférence préalable à l’établissement des propositions n’est prévue. |
| 1.5. | Le Maître d’Ouvrage fournit les intrants suivants: DAO des travaux avec plans d’ensemble incorporés, marché de l’entreprise en charge des travaux |
| 1.7.2. | Le Maître d’Ouvrage envisage la nécessité d’assurer une certaine continuité pour les activités en aval : Non |
| 1.8. | Les clauses du contrat relatives aux manœuvres frauduleuses et à la corruption sont les suivantes : RAS |
| 2.1. | Des éclaircissements peuvent être demandés 15 jours avant la date limite de dépôt des offres. Les demandes d’éclaircissement doivent être expédiées à l’adresse suivante : Cellule d’Appui au Lancement des Appels d’Offres (CALAO), au Service des Marchés des Approvisionnements et des Services à la Délégation Régionale des Marchés Publics de l’EST, Tél : 693634008 |
| 3.1 | Les propositions doivent être soumises dans la (les) langue(s)suivante (s) : Français / Anglais |
| 3.2. | Deux cabinets peuvent s’associer : Oui |
| 3.3. | Langue(s) de rédaction des rapports afférents à la mission : Français ou anglais |
| 3.4. | La formation constitue un élément majeur de cette mission : Non Autres renseignements à fournir dans la proposition technique : RAS |
| 3.7. | Impôts : Le Consultant est assujetti aux impôts et taxes en vigueur en République du Cameroun. |
| 3.8. | L’élément dépenses locales doit être libellé dans la monnaie nationale : Oui (en Francs CFA) |
| 3.10. | Les propositions doivent demeurer valides 90 jours après la date de soumission, soit jusqu’au --------------- |
| 4.3. | Les prestataires doivent soumettre un (01) original et six (06) copies de chaque proposition |
| 4.4. | Adresse de soumission des propositions: Renseignements à ajouter sur l’enveloppe extérieure: « AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL RESTREINT EN PROCÉDURE D’URGENCE N°_______/AONR/PR/MINMAP/SG/DRMINMAP-ES/CRPM/2018 DU _________ POUR LA MAÎTRISE D’ŒUVRE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA RESIDENCE DU GOUVERNEUR DE LA REGION DE L’EST (PHASE 1) « A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT » |
| 4.6.1. | 1. VOLUME 1 : Le dossier administratif contiendra les pièces suivantes : - La déclaration d’intention de soumissionner (suivant modèle joint) - Une attestation de non redevance certifiant que le soumissionnaire a effectué les déclarations réglementaires en matière d'impôts pour l'exercice en cours, datant de moins de trois mois. - la copie certifiée de la carte de contribuable ; - la copie du titre de patente 2018 ; - Une attestation de non-faillite établie par le Tribunal de Grande Instance ou par la Chambre d'Industrie et du Commerce du lieu de résidence du soumissionnaire datant de moins de trois (3) mois précédant la date de remise des offres ; - Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par une banque agréée par le Ministère des Finances du Cameroun. - La quittance d’achat du dossier d’appel d’offres. - La caution de soumission (suivant modèle joint) d’une durée de validité de 120 jours et d’un montant de Neuf cent mille (900 000) FCFA. - Une attestation de non exclusion des Marchés Publics délivrée par le l’ARMP. - Une attestation délivrée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale certifiant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations vis-à-vis de ladite caisse datant de moins de trois mois ; 2. VOLUME 2: Le dossier technique contiendra les pièces ci-après visées dans le 3.4 du RGAO : - une brève description du Candidat et un aperçu de son expérience récente dans le cadre de missions similaires (Tableau 5B). Pour chacune d’entre elles, ce résumé doit notamment indiquer les caractéristiques du personnel proposé, la durée de la mission, le montant du contrat et la part prise par le Candidat ; - toutes observations ou suggestions éventuelles sur les Termes de référence et les données, services et installations devant être fournis par le Maître d’Ouvrage (Tableau 5C) ; - un descriptif de la méthodologie et du plan de travail proposés pour accomplir la mission (Tableau 5D) ; - La liste du matériel mobilisé par le Cabinet nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; - l’attestation de visite de site signée sur l’honneur par le soumissionnaire ; - la composition de l’équipe proposée, par spécialité, ainsi que les tâches qui sont confiées à chacun de ses membres et leur calendrier (Tableau 5E) ; - des curricula vitæ récemment signés par le personnel spécialisé proposé et le représentant du Candidat habilité à soumettre la proposition (Tableau 5F). Parmi les informations clés doivent figurer, pour chacun, le nombre d’années d’expérience du Candidat et l’étendue des responsabilités exercées dans le cadre de diverses missions au cours des dix (10) dernières années ; - les estimations des apports de personnel (cadres et personnel d’appui, temps nécessaire à l’accomplissement de la mission) justifiées par des diagrammes à barres indiquant le temps de travail prévu pour chaque cadre de l’équipe (Tableaux 5E et 5G) N.B. : La Proposition technique ne doit comporter aucune information financière. |
| 4.6.2. | 3. VOLUME 3: La proposition financière contiendra les pièces ci-après visées du 3.6 du RGAO: - la proposition financière conformément aux tableaux types y afférents (pièce n°5 du DAO: modèles 6A à 6J) NB: toutes les pièces de la proposition financière doivent être signées et paraphées à chaque page. En outre, la soumission doit être timbrée. - le Cahier des Clauses Administratives et Particulières (CCAP) paraphé à chaque page. Les pièces administratives, les propositions techniques et financières doivent être soumis au plus tard aux adresses, date et heure suivantes : Service des Marchés des Approvisionnement et des Services de la Délégation régionale des Marchés Publics de l’EST Tél : 693 63 4008 Date : _________________ Heure : _________________, heure locale |
| 5.1 | Les dossiers administratifs et les propositions techniques seront restreints par la Commission Régionale de Passation des Marchés de l’EST située dans les services de la Délégation Régionale des Marchés Publics de l’EST. le _____________à partir de ______________heures, heure locale, en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une bonne connaissance des dossiers. Tout complément d’information à l’Autorité Contractante doit être envoyé à l’adresse mentionnée au 4.6.2 ci-dessus. |
| 5.3 | GRILLE D’EVALUATION I- Critères éliminatoires - offre administrative non complète ; Oui/Non - fausse déclaration ou pièces falsifiées ou scannées ; Oui/Non - note technique inférieure à 80 point sur 100 ; Oui/Non - absence d’un prix unitaire quantifié ; Oui/Non - présence d’une information financière relative à la soumission dans le dossier administratif ou dans le dossier technique. Oui/Non II- Critères essentiels Le nombre de points attribués pour chaque critère et sous critère d’évaluation est le suivant : - qualification et expérience du personnel 30 points ; - moyens logistiques et matériels 20 points ; - capacité financière 10 points ; - références justifiées des prestations similaires 20 points ; - compréhension de la mission et présentation de la méthodologie, du chronogramme et de l’organisation du travail 10 points ; - suggestions du consultant 05 points ; - présentation générale de l’offre 05 points. Le score technique (ST) minimum requis est 80 points/100 |

GRILLE D’EVALUATION

|  | ENTREPRISE : | B.P : |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | QUALIFICATION ET EXPERIENCE DU PERSONNEL SUR 30 |  |  |
| A1 | CHEF DE MISSION | Notation | Note obtenu |
| A1.1 | Ingénieur des travaux de Génie Civil minimum | 03 |  |
| A1.2 | Copie certifiée de la CNI | 03 |  |
| A1.3 | Copie certifiée du diplôme et attestation de présentation de l’original du diplôme. | 03 |  |
| A1.4 | CV fourni et signé (10 ans d’expérience minimum dont 03 au poste similaire) | 03 |  |
| A1.5 | Attestation d’inscription à l’ONIGC | 02 |  |
|  | TOTAL CHEF DE MISSION | 14 | /14 |
| A2 | TECHNICIEN DE SUIVI DE GÉNIÉ CIVIL | Notation | Note obtenu |
| A2.1 | Technicien Supérieur de Génie Civil minimum | 02 |  |
| A2.2 | Copie certifiée de la CNI | 02 |  |
| A2.3 | Copie certifiée du diplôme et attestation de présentation de l’original du diplôme. | 02 |  |
| A2.4 | CV fourni et signé (05 ans d’expérience minimum dont 02 au poste similaire) | 02 |  |
|  | TOTAL TECHNICIEN DE SUIVI DE GÉNIÉ CIVIL | 08 | /08 |
| A3 | TECHNICIEN DE SUIVI DES CORPS D’ÉTATS TECHNOLOGIQUE (PLOMBERIE ET ELECTRICITÉ) | Notation | Note obtenu |
| A3.1 | Technicien Supérieur des techniques industrielles minimum | 02 |  |
| A3.2 | Copie certifiée de la CNI | 02 |  |
| A3.3 | Copie certifiée du diplôme et attestation de présentation de l’original du diplôme. | 02 |  |
| A3.4 | CV fourni et signé (05 ans d’expérience minimum dont 02 au poste similaire) | 02 |  |
|  | TOTAL TECHNICIEN DE SUIVI DES CORPS D’ÉTATS TECHNOLOGIQUE | 08 | /08 |
| B | MOYENS LOGISTIQUES SUR 20 | Notation | Note obtenu |
| B.1 | Matériels des essais et de contrôles qualité (Mesure, topographie, géotechnique) | 10 |  |
| B.2 | Véhicule de liaison pick-up 4x4 (copie certifiée conforme de la carte grise signée par le service émetteur et/ou contrat de location signé du Préfet ou du Sous-Préfet et enregistré) | 05 |  |
| B.3 | Matériels informatiques pour la production des rapports mensuels de suivi de chantier (Ordinateur, Imprimante, appareil photo numérique, etc.), fournir les Justificatifs de la propriété (facture d’achat) | 05 |  |
|  | TOTAL MOYENS LOGISTIQUES | 20 | /20 |
| C | CAPACITÉ FINANCIÈRE | Notation | Note obtenu |
| C.1 | Surface financière d’au moins dix millions (10 000 000) FCFA | 05 |  |
| C.2 | Bilans financiers pour les trois (03) dernières années, certifiés par un expert-comptable agréé. | 05 |  |
|  | TOTAL CAPACITÉ FINANCIÈRE | 10 | /10 |
| D | RÉFÉRENCES JUSTIFIÉES DANS LES PRESTATIONS SIMILAIRES SUR 20 | Notation | Note obtenu |
| D.1 | Au moins 02 marchés cumulés d’un montant d’au moins quinze millions (15 000 000 FCFA) suivi en qualité de Maîtrise d’œuvre principale. (Joindre les copies des PV de réceptions provisoires ou définitives, les copies des premières et dernières pages des contrats de Marchés y afférant). | 15 |  |
| D.2 | Nombre d’année d’expérience générale du BET supérieur ou égal à cinq (05) ans dans les prestations de Maîtrise d’œuvre de projet des bâtiments et équipements collectifs de type R+1 minimum. | 05 |  |
|  | TOTAL RÉFÉRENCES JUSTIFIÉES DANS LES PRESTATIONS SIMILAIRES | 20 | /20 |
| E | COMPRÉHENSION DE LA MISSION ET MÉTHODOLOGIE SUR 10 | Notation | Note obtenu |
| E.1 | Note explicative sur la compréhension de la mission | 05 |  |
| E.2 | Méthodologie de contrôle à adopter | 05 |  |
|  | TOTAL COMPRÉHENSION DE LA MISSION ET MÉTHODOLOGIE | 10 | /10 |
| F | SUGGESTIONS DU CONSULTANT SUR 05 | Notation | Note obtenu |
| F.1 | Suggestions du consultant | 05 |  |
|  | TOTAL SUGGESTIONS DU CONSULTANT | 05 | /05 |
| G | PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L’OFFRE SUR 05 | Notation | Note obtenu |
| G.1 | Lisibilité de l’offre | 02 |  |
| G.2 | Reliure | 01 |  |
| G.3 | Intercalaires couleurs | 02 |  |
|  | TOTAL PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L’OFFRE | 05 | /05 |
|  | TOTAL GÉNÉRAL | 100 | /100 |

L’offre la moins distante se verra attribuer le score financier (SF) 100 points. La formule utilisée pour établir les scores financiers est la suivante :

où Mt(i) est le montant de l’offre financière du candidat i, et Mt est le montant de l’offre la moins distante

La prépondérance sera portée sur le score technique et le score global et/ou définitif d’un candidat sera alors de :

GLOBAL = 0,8xST + 0,20xSF

L’offre la mieux distante sera celle qui aura obtenu le plus grand score global à l’issue de l’évaluation.

# PIÈCE N° 05 : LA PROPOSITION TECHNIQUE (TABLEAUX TYPES)

SOMMAIRE

5A. Lettre de soumission de la proposition technique	34

5B. Références du Candidat	35

5C. Observations et suggestions du consultant  sur les termes de référence et sur les données,  services et installations devant être fournis  par le Maître d’Ouvrage	36

5D. Descriptif de la méthodologie et du plan de travail proposés pour accomplir la mission	37

5E. Composition de l’équipe et responsabilités des membres	38

5F. Modèle de Curriculum Vitae (CV) du personnel spécialisé proposé	39

5G. Calendrier du personnel spécialisé	41

5H. Calendrier des activités (programme de travail)	42

### 5A. Lettre de soumission de la proposition technique

M. le Contractant

Monsieur le Délégué

#### Nous, soussignés, avons l’honneur de vous proposer nos services, à titre de prestataire, pour mener la Maîtrise d’œuvre des travaux de construction de la résidence du Gouverneur de la Région de l’EST  conformément à l’avis d’Appel d’Offres Restreint N°________ en date du ______________ et à notre proposition. Nous vous soumettons par les présentes notre Proposition Technique.

Si les négociations ont lieu pendant la période de validité de la proposition, c’est-à-dire avant le_____________, nous nous engageons à négocier sur la base du personnel proposé ici. Notre proposition a pour nous force obligatoire, sous réserve des modifications résultant de la négociation du contrat.

Nous savons que vous n’êtes tenue/tenu d’accepter aucune des propositions reçues.

Veuillez agréer, Monsieur le Délégué, l’assurance de notre considération distinguée.

Signature du représentant habilité: Nom et titre du signataire:

Nom du Candidat: Adresse:

### 5B. Références du Candidat

Cette rubrique réfère aux services rendus pendant les cinq (05) dernières années et qui illustrent le mieux les qualifications du candidat.

À l’aide du formulaire ci-dessous, indiquez les renseignements demandés pour chaque mission pertinente que votre société/organisme a obtenue par contrat, soit en tant que seule société, soit comme l’un des principaux partenaires d’un groupement.

| Nom de la Mission: | Pays: |
| --- | --- |
| Lieu: | Personnel spécialisé fourni par votre société/organisme (profils): |
| Nom du Client: | Nombre d’employés ayant participé à la Mission: |
| Adresse: | Nombre de mois de travail; Durée de la Mission: |
| Délai: |  |
| Date de démarrage : Date d’achèvement: (mois/année) (mois/année) | Valeur approximative des services (en francs CFA HT): |
| Nom des prestataires associés/partenaires éventuels: | Nombre de mois de travail de spécialistes fournis par les prestataires associés: |
| Nom et fonctions des responsables (Directeur/Coordinateur du projet, Responsable de l’équipe): |  |
| Descriptif du projet: |  |
| Description des services effectivement rendus par votre personnel: |  |

Nom du candidat:

Produire justificatifs

### 5C. Observations et suggestions du consultant 
sur les termes de référence et sur les données, 
services et installations devant être fournis 
par le Maître d’Ouvrage

Sur les termes de référence:

1.

2.

3.

4.

5.

Sur les données, services et installations devant être fournis par le Maître d’Ouvrage:

1.

2.

3.

4.

5.

### 5D. Descriptif de la méthodologie et du plan de travail proposés pour accomplir la mission

### 5E. Composition de l’équipe et responsabilités des membres

- Personnel technique/de gestion

| Nom | Poste | Attributions |
| --- | --- | --- |

2. Personnel d’appui (siège et local)

| Nom | Poste | Attributions |
| --- | --- | --- |

### 5F. Modèle de Curriculum Vitae (CV) du personnel spécialisé proposé

Poste: . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nom du Candidat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nom de l’employé: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Profession: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

Diplômes: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Date de naissance: . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nombre d’années d’emploi par le Candidat : . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nationalité: . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Affiliation à des associations/groupements professionnels: . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Attributions spécifiques: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Principales qualifications:

[En une demi-page environ, donner un aperçu des aspects de la formation et de l’expérience de l’employé les plus utiles à ses attributions dans le cadre de la mission. Indiquer le niveau des responsabilités exercées par lui/elle lors de missions antérieures, en précisant la date et le lieu.]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Formation:

[En un quart de page environ, résumer les études universitaires et autres études spécialisées de l’employé, en indiquant les noms et adresses des écoles ou universités fréquentées, avec les dates de fréquentation, ainsi que les diplômes obtenus.]

Pièces Annexes:

- Copie certifiée conforme du diplôme le plus élevé et éventuellement une attestation de l’ordre du corps de métier

- Attestation de disponibilité

Expérience professionnelle:

[En deux pages environ, dresser la liste des emplois exercés par l’employé depuis la fin des études par ordre chronologique inverse, en commençant par son poste actuel. Pour chacun, indiquer les dates, nom de l’employeur, titre du poste occupé et lieu de travail. Pour les dix dernières années, préciser en outre le type d’activité exercée et, le cas échéant, le nom de clients susceptibles de fournir des références.]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Connaissances informatiques:

[Indiquer, le niveau de connaissance]

. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Langues:

[Indiquer, pour chacune, le niveau de connaissance : médiocre/moyen/ bon/excellent, en ce qui concerne la langue lue/écrite/parlée.]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Attestation:

Je, soussigné , certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent fidèlement compte de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[Signature de l’employé et du représentant habilité du consultant]

Jour/mois/année

Nom de l’employé: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nom du représentant habilité: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

### 5G. Calendrier du personnel spécialisé

| Nom | Poste | Rapports à fournir/activités | Mois(sous forme de diagramme à barres) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Nombre de mois |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sous-total(1) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sous-total(2) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sous-total(3) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sous-total(4) |

Temps plein : _____________________						Temps partiel : __________________

Rapports à fournir:

Durée des activités:

Signature: ________________________

(Représentant habilité)

Nom: ____________________________

Titre: ____________________________

Adresse: __________________________

### 5H. Calendrier des activités (programme de travail)

A. Préciser la nature de l’activité

|  | [Mois à compter du début de la mission] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e |
| Activité(tâche) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B. Achèvement et soumission des rapports

| Rapports | Date |
| --- | --- |
| 1.Rapport initial |  |
| 2. Rapports d’avancement a. Premier rapport d’avancement b. deuxième rapport d’avancement |  |
| 3.Projet de rapport final |  |
| 4.Rapport final |  |

# PIÈCE N° 06 : LA PROPOSITION FINANCIÈRE (TABLEAUX TYPES)

SOMMAIRE

6.A.	Lettre de soumission de la proposition financière

Pour les marchés à paiement par prix forfaitaires

6.B.	Etat récapitulatif des coûts

6.C.	Ventilation des coûts par activité

6.D.	Coût Unitaire du Personnel Clef

6.E.	Coût Unitaire du Personnel d’Exécution

6.F.	Ventilation de la rémunération par activité

6.G.	Frais remboursables par activité

6.H.	Frais divers

Pour les marchés à paiement par prix unitaires pour les marchés à paiement par prix unitaires

6.I.	Cadre du Bordereau des prix unitaires

6.J.	Cadre du détail estimatif

6.A. Lettre de soumission de la proposition financière

[Lieu,date]

À l’Attention de Monsieur le Délégué Régional des Marchés Publics de l’EST

(Autorité Contractante)

Monsieur le Délégué,,

Nous, soussignés, avons l’honneur de vous proposer nos services, à titre de prestataire, pour [titre des services] conformément à votre Avis d’Appel d’Offres n° [à indiquer] en date du [date] et à notre Proposition (nos Propositions techniques et financière).

Vous trouverez ci-joint notre Proposition financière qui s’élève à[montant en lettres et en chiffres ainsi que la clef de répartition francs CFA/devise, le cas échéant].Ce montant net d’impôts, de droits et de taxes, que nous avons estimé par ailleurs à[montant(s)en lettres et en chiffres].

Notre Proposition financière a pour nous force obligatoire, sous réserve des modifications résultant de la négociation du Contrat, jusqu’à l’expiration du délai de validité de la Proposition, c’est-à-dire jusqu’au[date].

Nous savons que vous n’êtes tenue/tenu d’accepter aucune des propositions reçues. Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l’assurance de notre considération distinguée.

Signature du représentant habilité: Nom et titre du signataire:

Nom du Candidat: Adresse:

6.B. Etat récapitulatif des coûts

| Coûts | Monnaie(s)(7) | Montant(s) |
| --- | --- | --- |
| Sous-total Impôts, droits, taxes, et autres charges fiscales Montant total de la Proposition financière |  |  |

6.C. Ventilation des coûts par activité

| Activité no: _____________________ | Activité no: __________ | Description: _________ |
| --- | --- | --- |
| Composantes du prix Rémunération Frais remboursables Frais divers Sous-total | Monnaie(s) | Montant(s) |

6.D. Coûts unitaires du personnel clé

| Noms et prénoms | Qualification/ fonction | Coût horaire | Coût journalier | Coût mensuel |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6.E. Coûts unitaires du personnel d’exécution

| Noms et prénoms | Qualification/ fonction | Coût horaire | Coût journalier | Coût mensuel |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6.F. Ventilation de la rémunération par activité

Activité no:	 Nom:___________________________________

| Noms | Poste | Apport | Rémunération Taux de change | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Personnel permanent Personnel local Consultants extérieurs Total général |  |  |  |  |

6.H. Frais divers

Activité no:	 Nom:___________________________________

| No | Description | Unité | Quantité | Prix unitaire | Montant total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | Frais de communications entre et (téléphone, fax, e-mail) Rédaction, reproduction de rapports Matériel: véhicules, ordinateurs, etc. Logiciels Total général |  |  |  |  |

6.I. Cadre du bordereau des prix unitaires

| N° | DÉSIGNATION DES TACHES | U | PRIX EN CHIFFRES (en FCFA HTVA) | PRIX EN LETTRES (en FCFA HTVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | EXAMEN DE LA CONFORMITE DU PROJET AUX ÉTUDES D’EXÉCUTION Ce prix rémunère au forfait (FF) toutes les opérations de validation des documents préalables à l’exécution des travaux, notamment le projet d’exécution des ouvrages qui comprend toutes les pièces écrites et dessinées avec les propositions éventuelles devant concourir à la bonne exécution des travaux. | FF |  |  |
| 200 | CONTRÔLE DE L’EXÉCUTION DES TRAVAUX DE FONDATIONS Ce prix rémunère au forfait (FF) toutes les activités liées aux opérations de suivi et de contrôle des travaux de réalisation des fondations par les ingénieurs et techniciens expérimentés de l’entreprise durant toute la période d’exécution de cette phase conformément aux prescriptions techniques et documents d’exécution validés. Elle intègre la tenue régulière des réunions de chantier et les essais ou analyses éventuels confirmant la bonne mise en œuvre des travaux. | FF |  |  |
| 300 | CONTRÔLE DE L’EXÉCUTION DES TRAVAUX D’ÉLÉVATION (RDC, ETAGE, CHARPENTE-COUVERTURE) Ce prix rémunère au forfait (FF) toutes les activités liées aux opérations de suivi et de contrôle des travaux de réalisation des élévations et de la couverture du bâtiment par les ingénieurs et les techniciens expérimentés de l’entreprise durant toute la période d’exécution de cette phase de travail conformément aux prescriptions techniques et documents d’exécution validés. Elle intègre la tenue régulière des réunions de chantier et les essais ou analyses confirmant la bonne mise en œuvre des travaux. | FF |  |  |
| 400 | CONTRÔLE DE L’EXÉCUTION DES TRAVAUX DE SECOND ŒUVRE (PLOMBERIE, ÉLECTRICITÉ, REVÊTEMENTS, PEINTURE, VRD) Ce prix rémunère au forfait (FF) toutes les activités liées aux opérations de suivi et de contrôle des travaux de réalisation des travaux de second œuvre par les ingénieurs et les techniciens expérimentés de l’entreprise durant toute la période d’exécution de cette phase de travail conformément aux prescriptions techniques et documents d’exécution validés. Elle intègre la tenue régulière des réunions de chantier et les essais ou analyses confirmant la bonne mise en œuvre des travaux. | FF |  |  |
| 500 | ASSISTANCE LORS DES OPÉRATIONS DE RÉCEPTION Ce prix rémunère au forfait (FF) toutes les activités liées aux opérations liées à l’organisation et la matérialisation de la réception de l’ouvrage ou partie d’ouvrage par la Commission compétente. Elle intègre toutes les activités préalables à ladite réception, notamment la pré-réception et la vérification de la levée des réserves éventuellement prescrites avec présentation des documents certifiant de la vérification des corrections des malfaçons. | FF |  |  |
| 600 | SUPERVISION DE LA PRODUCTION DES PLANS DE RECOLLEMENT DES OUVRAGES Ce prix rémunère à l’ensemble (ENS) la supervision de la production des plans de recollement par l’entreprise des travaux, et qui donne de manière précise les informations nécessaires sur l’exécution réelle des travaux à travers des pièces écrites et dessinées. | ENS |  |  |
| 700 | PRODUCTION DES RAPPORTS MENSUELS ET DU RAPPORT FINAL Ce prix rémunère à l’unité (U) la production des rapports périodiques d’exécution des travaux qui donne de manière précise la situation des travaux réalisés et des renseignements sur les moyens déployés par l’entreprise pour l’exécution des travaux. Ils décrivent aussi les actions entreprises par la mission de contrôle pour résorber lors du déroulement des travaux les problèmes relevés y compris tout autre renseignement important se rapportant à la réalisation desdits travaux. | U |  |  |

6.J. Cadre du détail estimatif

| N° | DÉSIGNATION | U | QUANTITÉ | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | EXAMEN DE LA CONFORMITE DU PROJET AUX ÉTUDES D’EXÉCUTION | FF | 01 |  |  |
| 200 | CONTRÔLE DE L’EXÉCUTION DES TRAVAUX DE FONDATIONS | FF | 01 |  |  |
| 300 | CONTRÔLE DE L’EXÉCUTION DES TRAVAUX D’ÉLÉVATION (RDC, ETAGE, CHARPENTE-COUVERTURE) | FF | 01 |  |  |
| 400 | CONTRÔLE DE L’EXÉCUTION DES TRAVAUX DE SECOND ŒUVRE (PLOMBERIE, ÉLECTRICITÉ, REVÊTEMENTS, PEINTURE, VRD) | FF | 01 |  |  |
| 500 | ASSISTANCE LORS DES OPÉRATIONS DE RÉCEPTION | FF | 01 |  |  |
| 600 | SUPERVISION DE LA PRODUCTION DES PLANS DE RECOLLEMENT DES OUVRAGES | ENS | 01 |  |  |
| 700 | PRODUCTION DES RAPPORTS MENSUELS ET DU RAPPORT FINAL | U | 07 |  |  |
|  | TOTAL GENERAL HT |  |  |  |  |
|  | TVA (19,25%) |  |  |  |  |
|  | AIR (2,2 ou 5,5.%) |  |  |  |  |
|  | NET À MANDATER |  |  |  |  |

# PIÈCE N° 07 : TERMES DE RÉFÉRENCE (TDR)

TERMES DE REFERENCE EN VUE DU RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDE CHARGE DE LA MAÎTRISE D’ŒUVRE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA RESIDENCE DU GOUVERNEUR DE LA REGION DE l’EST(PHASE1)

TITRE II : TERMES DE REFERENCE (TDR)

INTRODUCTION/OBJET

Qu'il s'agisse de la maîtrise d'œuvre (responsable du projet) ou de la Maîtrise d'œuvre Délégué (Contrôle-direction et surveillance des travaux) ou de la maîtrise d'ouvrage (responsable de l'ouvrage et de son exploitation), l'aspect entretien et contrôle est très important pendant les travaux, à la fin des travaux et en post travaux.

Les présents Termes de Références concernent le contrôle technique et la surveillance des travaux de construction de la résidence du Gouverneur  de  la Région de l’EST, Exercices 2018 et suivants.

Les travaux proprement dits comprennent essentiellement :

- les travaux préparatoires;

- les terrassements;

- les fondations ;

- les maçonneries-élévations- bétons ;

- la charpente-couverture y compris les gouttières et les descentes d’eau ;

- le plafond ;

- la plomberie - sanitaire;

- l’électricité - climatisation ;

- la peinture ;

- la vitrerie ;

- la menuiserie mixte (bois, bois-vitré, alu-vitré et métallique) ;

- le revêtement et la décoration ;

- l’assainissement et les VRD.

Les principaux détails sont contenus dans le CCTP du contrat de l’entreprise chargé de l’exécution des travaux.

- DELAIS ET MODALITES DE REALISATION

La période d’intervention est égale à Quinze (15) mois à compter de la notification de l’ordre de service de commencer les prestations, la durée des travaux étant estimée à douze (12) mois, avec une éventualité de suspension des prestations par ordre de service ou de prolongation de délai.

- MISSIONS CONFIEES AU TITULAIRE

Les prestations qui sont confiées au Cocontractant comportent trois (03) missions :

- Mission 1 (DET) : Direction de l’Exécution du Contrat des Travaux ;

- Mission 2 (OPC) : Ordonnancement, Pilotage et Coordination du Chantier ;

- Mission 3 (AOR) : Assistance aux Opérations de Réception.

- DESCRIPTION DETAILLEE DE LA MISSION DE CONTRÔLE

Il est précisé à l’attention du soumissionnaire que tous les frais de fonctionnement de la mission de contrôle seront pris à sa charge. Il s’agit notamment de ceux relatifs à :

- l’installation ;

- le gardiennage et l’entretien des locaux pendant toute la durée du chantier, ainsi que les en eau, électricité, etc.…

Le cocontractant aura à assurer :

- la direction de l’exécution du marché des travaux ;

- l’ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier ;

- l’assistance aux opérations de réception.

III-1 DIRECTION DE L’EXECUTION DU CONTRAT DES TRAVAUX (DET)

Avant le démarrage des travaux, le titulaire devra :

- examiner les dispositions générales proposées par l’entrepreneur concernant l’installation de chantier, le programme, le contrôle qualité et la sous-traitance éventuelle et préparer leur approbation par le Chef de Service du Marché.

III-1.1 Validation du projet d’exécution

Le titulaire est entre outre chargé de faire élaborer, par l’Entreprise concernée, les dossiers d’exécution conformément aux prescriptions du CCTP. Ce dossier doit comporter tous les plans d’exécution ainsi que les spécifications usuelles du chantier. Le titulaire est tenu de s’assurer de leur conformité avec le projet, de veiller à ce que la variante éventuellement prise en compte corresponde de manière effective à celle qui a été retenue par le Chef de Service du Marché. Par ailleurs, devra systématiquement apposer son visa avec la mention « Bon pour approbation » sur tous les documents ou plans produits par l’Entreprise avant ou pendant les travaux qu’il juge satisfaisants. Après notification des plans d’exécution et des spécifications à usage de chantier, le titulaire est chargé de veiller à l’établissement du devis estimatif et quantitatif des travaux par l’Entreprise, ainsi que le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux. Il devra établir ou faire établir par l’entreprise les dossiers de synthèse nécessaires pour un bon déroulement des travaux.

III-1.2 Direction des réunions et production des comptes rendus et rapports

Le Cocontractant est tenu d’organiser des réunions hebdomadaires qui permettent au Chef de Service du marché de constater l’avancement des travaux. Les observations faites à cette occasion seront consignées dans le journal de chantier et feront l’objet d’un compte rendu remis au chef de service du marché dans les délais prévus par le CCAP.

Une réunion mensuelle sera organisée par le titulaire en présence des représentants du Chef de service du marché qui en assure la présidence puis l’Ingénieur du marché. Un compte rendu sera rédigé en cinq (05) exemplaires pour le Chef de Service du marché par le Cocontractant dans un délai indiqué par le CCAP.

Des réunions pourront également être organisées à la demande du Chef de Service du marché.

Le Cocontractant tiendra un journal de chantier où seront consignées les constatations, aussi bien les siennes propres que celles de tous autres intervenants dans le suivi des travaux. Sur ce journal seront également répertoriés tous les Ordres de Service qu’il aura donnés et mentionnés tous les évènements relatifs aux conditions climatiques.

Ce journal deviendra la propriété du Maître d’Ouvrage à qui il sera remis en fin de chantier.

Le Cocontractant établira et remettra chaque mois, dans les quinze (15) jours suivant le mois écoulé en un (01) exemplaire pour le MINMAP, trois (03) pour le Chef de Service du marché et deux (02) pour l’Ingénieur du marché, deux (02) pour le Maître d’Ouvrage, un (01) pour l’Ingénieur du marché, un (01) rapport de la Mission de Contrôle , comprenant à titre de rappel :

- une (01) présentation brève du projet suivi d’un résumé exécutif de la Mission de Contrôle attirant notamment l’attention sur les points importants apparus dans l’exécution du chantier ;

- la situation administrative pour les marchés passés pour les travaux et pour le contrôle, le relevé des Ordres de Service, les contentieux et les correspondances importantes ;

- les chronogrammes réel et prévisionnel (comparés des travaux, les pourcentages d’avancement par tâche) ;

- les moyens matériels mobilisés par l’entreprise et par la Mission de Contrôle (précision sur les congés en cours ou programmés etc…) ;

Une description des travaux exécutés, des incidents rencontrés, des mesures correctives prises, des modifications éventuelles apportées au projet ;

- les études le cas échéant réalisées par la Mission de Contrôle ;

- une analyse critique et des commentaires pertinents sur les résultats des essais de laboratoire ;

- les commentaires sur la qualité des travaux ;

- les prestations de la Mission de Contrôle ;

- les prévisions actualisées de budget du projet (travaux et contrôle), comparées au budget initial et l’exploitation des écarts ;

- tant pour le marché de travaux que pour celui de Contrôle, la situation des demandes de paiement des cocontractants, la situation des décaissements, la situation des règlements ;

- des photographies commentées des travaux réalisés, ainsi que le CD Rom y relatif ;

- et enfin dans les deux (02) mois qui suivent la réception provisoire générale des travaux, le consultant devra produire, en deux (02) exemplaires pour le MINMAP, en deux (02) exemplaires pour le Maître d’Ouvrage, en trois (03) exemplaires pour le Chef de Service du marché, un rapport final général d’exécution du marché des travaux et des prestations de contrôle, reprenant mutatis mutandis les rubriques prévues pour les rapports mensuels.

III-1.3 Contrôle des dispositions techniques

Ce contrôle portera sur les dispositions techniques prévues pour l’exécution des travaux tels que :

- le réception technique des installations de chantier de l’entrepreneur conformément aux dispositions du marché passé avec ce dernier. Le consultant procédera au relevé contradictoire des éléments devant revenir à l’Administration en fin de chantier et ceux restant la propriété de l’entrepreneur ;

- l’approbation des corrections apportées éventuellement par l’entrepreneur et au programme de base ;

- le contrôle de l’organisation du chantier et la vérification des moyens techniques de l’Entreprise en tenant compte des programmes d’exécution et des chronogrammes prévisionnels ;

- la vérification de la mise en œuvre par l’Entreprise des procédures de Plans d’Assurance Qualité (PAQ) et la participation à l’application de ces procédures pour ce qui relève des aspects soumis à la décision du titulaire ;

- la vérification des travaux conformément aux projets d’exécutions approuvés, aux plans contractuels, aux prescriptions des autres documents contractuels, aux Ordres de Service ;

- l’exploitation des résultats des différents essais à l’effet de dégager les décisions à prendre ;

- la préparation des décisions techniques à prendre par le Chef de Service du marché compte tenu de l’avancement des travaux, des difficultés rencontrées et des événements non prévisibles : pour l’exécution des contrôles généraux, les visites de chantier auront lieu régulièrement comme indiqué ci-haut, et aussi inopinément en tant de besoin ;

NB : Le cocontractant est tenu d’être présent à chaque visite ainsi que lorsque les décisions à prendre le nécessitent.

- les mesures environnementales d’atténuation de l’impact des travaux sur l’environnement, notamment l’impact des prélèvements pour les matériaux en réaménageant final des carrières et zones d’emprunts à cette occasion (remise en état du couvert végétal) ;

- l’élaboration de toute solution technique alternative en vue de la résolution d’un problème nouveau qui pourrait se présenter ou le cas échéant à compléter, à enrichir les documents contractuels initiaux.

Un soin particulier sera accordé :

- au calage des ouvrages enterrés, des ouvrages de collecte et d’évacuation d’eaux de pluie ou usées ou ceux destinés aux réservations ;

- au réglage des dépôts définitifs que des dépôts provisoires ;

- à la remise en état des zones d’emprunt ;

- à la sensibilisation du personnel de l’entreprise aux problèmes des MST, de braconnage et abattage d’arbres.

III-1.4 Vérification des situations des décomptes et présentation desdits décomptes au Chef de Service du Marché

Cette prestation comprendra la préparation et l’établissement des pièces de dépenses réglementaires telles que :

- les attachements de chantier (avance, approvisionnement, travaux terminés ou non, etc…) ;

- les attachements financiers (intérêts moratoires, pénalités, etc…), les décomptes périodiques en conformité du CCAP, sur la base des projets de décomptes et des factures remis à l’Entreprise ;

- l’attention du titulaire est attirée sur le strict respect des dispositions du CCTP tout en sachant que seules les quantités mises en œuvre conformément aux prescriptions du CCTP pourront être prises en attachement ;

- la vérification et l’apposition du visa sur les décomptes mensuels auxquels seront jointes des pièces justificatives nécessaires (Ordres de Service, caution éventuelle, etc…) et les faire viser par le Chef de Service du marché ;

- la fourniture à l’Administration, des divers appuis logistiques prévus dans les conditions du contrat le cas échéant ;

- le suivi et la vérification exacte de l’évolution des quantités des travaux ;

- l’établissement du décompte général et définitif selon le même processus sur la base du projet du décompte final introduit par l’entreprise.

Le cocontractant veillera notamment à ce que ce décompte final soit présenté sous la même forme fonctionnelle que le détail estimatif. Il établira l’état des soldes à partir du décompte final et des derniers décomptes mensuels y correspondant.

Le décompte général comprend :

- le décompte final considéré ;

- l’état de solde considéré ;

- la récapitulation des acomptes mensuels et du solde, dont le résultat constitue le montant du décompte général ;

- l’étude des nouveaux prix demandés, la vérification des sous détails des prix de l’entreprise ;

- la préparation des pièces concernant le cautionnement et le nantissement des marchés en ce qui concerne les mainlevées ou autres formalités et leur présentation à la signature du Chef de Service du marché.

NB : la transmission de tout décompte à l’organisme payeur, sera subordonnée au visa préalable du MINMAP, à travers la Direction Générale des Contrôles des Marchés Publics. Pour cela, une copie de l’attachement correspondant ultérieurement lui être transmis.

IIII-1.5 Contrôle des dispositions géotechniques

Ce contrôle vise à s’assurer que l’entreprise fait son auto contrôle correctement et exécute les travaux conformément aux prescriptions techniques telles que définies dans le CCTP travaux, ce qui garantit la qualité.

Le contrôle géotechnique pourra faire l’objet d’une sous-traitance du contrôle technique. Le contrat signé le cas échéant de sous-traitance sera joint au dossier de soumission et celui-ci sera reconnu et appliqué par les différents acteurs une fois le marché attribué. Ce contrôle se subdivise en contrôle amont, contrôle pendant et contrôle aval.

A 	Contrôle amont comprend :

- l’agrément des emprunts et carrières ;

- l’agrément des liants et autres produits tels que peintures et produits d’étanchéité ;

- l’exploitation des emprunts ;

- la production et provenance des granulats ;

- la réalisation des planches d’essais ;

- l’adéquation du matériel de mise en œuvre ;

- l’analyse granulométrique, essai de forme et de propriété pour chaque catégorie de gravillons et par mille (1 000) m3 de gravillons ;

- les essais mécaniques (LA, MDE, CPA) et par mille (1 000) m3 de gravillons.

Les essais de réception des produits d’étanchéité et des bitumes fluidifiés seront les suivants :

- Pseudo-viscosité ;

- Distillation fractionnée ;

- Pénétrabilité à 25°C sur le liant résiduel.

Pour les émulsions de bitumes les essais de réception seront :

- Pseudo-viscosité ;

- Indice de rupture ;

- Teneur en eau.

B 	Contrôle pendant concerne :

- la profondeur des fouilles pour encrage du bâtiment au sol ;

- la formulation des bétons et mortiers (dosages) ;

- l’épaisseur des couches de matériaux avant compactage ;

- l’homogénéité et la conformité des matériaux ;

- la teneur en eau de mise en œuvre ;

- le plan de compactage ;

- la rotation de l’atelier de compactage ;

- ETC...

C 	Contrôle aval consiste à :

- la mesure  des épaisseurs des couches de remblais après compactage,

- la mesure de la teneur en eau In-situ ;

- ETC…

A cet effet le Laboratoire sous-traitant devra mobiliser en permanence sur le site, un géotechnicien responsable du laboratoire et avec  au moins un laborantin confirmé, attaché à chaque lot de contrôle, ainsi que le matériel nécessaire pour réaliser, de manière inopinée ou ciblée chaque fois qu’il juge nécessaire à l’effet de vérifier les résultats de l’Entreprise, les contrôles amont, pendant et aval ainsi que les essais de routine définis dans le CCTP travaux. En particulier, le géotechnicien attaché à chaque contrôle devra déposer en permanence des matériels indispensables aux essais de contrôle de routine à l’exécution.

Il s’git essentiellement :

- de tests rapides de compacité réalisés ;

- des essais d’identification des sols (analyse granulométrique, limites d’Atterberg, teneur en eau naturelle),

- des essais de compactage au PROCTOR ;

- des essais de portance CB R ;

- des mesures de densité In-situ au densitomètre à membrane ;

- des essais sur les bétons et les maçonneries éventuellement,

- ETC...

Les essais CBR pourront être réalisés hors du chantier.

Les essais seront exécutés conformément au CCTP de l’Entreprise.

La liste exhaustive du personnel et du matériel de contrôle devra être fournie à la soumission.

Pour les vérifications et essais spécifiques non réalisables sur le chantier (CBR, proctor   ), le laboratoire sous-traitant du Bureau de contrôle fera appel à un laboratoire spécialisé extérieur. Il en est de même pour les essais spéciaux nécessaires pourraient être demandés (ou acceptés après proposition) par le Chef de Service. Ces vérifications ou essais spéciaux seront rémunérés en dépenses remboursables sur présentation des pièces justificatives, dans le strict respect de la réglementation en vigueur.

NB : les résultats de contrôle géotechnique feront l’objet d’un rapport mensuel assorti des commentaires du Laboratoire sous-traitant du bureau de contrôle sur la qualité des travaux réalisés.

Pour assurer correctement ce contrôle, l’équipe géotechnique du Laboratoire sous-traitant bénéficiera de l’appui de la direction du Bureau de contrôle. En cas de nécessité, elle pourra s’attacher les services d’un autre laboratoire agréé de même catégorie au moins.

Le non-respect de ces obligations placera automatiquement le Bureau de Contrôle en défaut d’exécution et conséquent passible des pénalités prévues à l’article 19 du CCAP.

La liste exhaustive du matériel de contrôle qui sera qui sera fournie à la soumission, devra comporter au minimum :

- Pour le laboratoire central de la mission de contrôle (Laboratoire sous-traitant) :

- Un appareil de CASSAGRANDE avec accessoires ;

- Quatre (04) moules CBR ;

- Deux (02) dames PROCTOR ;

- Une (01) étuve ou une plaque chauffante avec bouteille de gaz ;

- Une (01) colonne de tamis complet ;

- Une (01) balance électronique de précision ;

- Une (01) balance ROBERVAL de 15 kg avec socle de poids complet ;

- Un (01) tamis de 20 mm ;

- Une gamelle à brûler ;

- Un (01) viscosimètre ;

- Un (01) cône d’Abrams ;

- Un (01) thermomètre.

III-1.6 Assistance au Maître d’Ouvrage pour l’arbitrage et règlement des litiges

Le cocontractant est chargé d’examiner les réclamations des entreprises, intervenants et riverains, au cours des travaux et les présenter au Chef de Service du marché, formuler les propositions et les conseils.

Il contribue à la définition des missions d’expertise et instruit les mémoires de l’entreprise en cours de litige.

IIII-2- Ordonnancement, pilotage et coordination du chantier (OPC)

Cette mission concerne la maîtrise de chantier. Elle comporte toutes les actions nécessaires à la bonne conduite des travaux, notamment :

-	la coordination entre intervenants ;

-	la planification du chantier ;

-	le suivi de l’entreprise.

III-2-1 Analyse et Validation des Tâches Élémentaires

Sur la base du programme d’exécution, le consultant est chargé de contrôler que le découpage du chantier en tâches élémentaires est réalisé de manière rationnelle et que chacune de ces tâches est en harmonie avec les techniques usuelles, le planning prévisionnel et les prévisions de coût issues du marché. Il veillera notamment à ce que les moyens soient conformes aux sous-détails des prix unitaires ou forfaitaires.

III-2-2-Coordination entre les intervenants

Le Cocontractant est chargé de veiller à ce que les divers intervenants agissent dans le cadre du marché des travaux (BET, Laboratoire, sous-traitants, etc...) interviennent en parfaite cohérence ; il validera les propositions de l’entreprise dans ce domaine.

Il s’assurera également de la coordination de l’intervention de l’entreprise avec les contraintes d’accessibilité au site de projets.

III-2-3-Vérification du chantier

Le Cocontractant a en charge de veiller à la réalisation et à la mise à jour de la planification du chantier. Il veillera à l’établissement, chaque semaine des éléments suivants à tenir à la disposition du Chef de Service du marché.

- Un (01) diagramme de Gant sur lequel figureront les prévisions.

- Une (01) situation détaillée de l’avancement des travaux (quantités, ressources) dans laquelle apparaîtront les prévisions, l’encours et le réalisé.

III-2-4- le suivi de l’entreprise

Le Cocontractant est chargé de contrôler l’entreprise, et en particulier de veiller à ce qu’elle respecte les règles administratives et techniques qui lui sont imposées par le CCAG, le CCAP, le CCTG, et le CCTP.

Il doit également assurer le contrôle des organisations de chantier et des modes opératoires de l’entreprise.

Il doit lui apporter son assistance quant à la compréhension des dossiers techniques et administratifs et l’élaboration des pièces destinées au paiement des travaux.

III-2-5-Assistance à la mise au point des Avenants éventuels

Le Cocontractant assistera le Maître d’Ouvrage dans la préparation des avenants qui pourraient être mis en place pendant l’exécution des marchés de travaux, des décisions de réévaluation, sursis d’exécution et de remise de pénalités.

III-3- Assistance aux opérations de réception (AOR)

III-3-1- Régularisation de l’achèvement de l’ouvrage

Le titulaire est chargé d’évaluer de manière précise les prévisions d’achèvement des travaux. Il doit régulièrement aviser le Chef de Service de l’évaluation du chantier en particulier dans la phase finale. Il doit exercer un encadrement constant de l’entreprise afin d’avoir une vision claire des contraintes de celle-ci vis-à-vis du respect des plannings.

III-3-2-Organisation des opérations de réception

Le Cocontractant organisera les opérations de réception des travaux, de fourniture et de prestations, y compris les réceptions provisoires et partielles. Il informe suffisamment tôt à l’avance les différentes personnes concernées. Il assure les liaisons avec les organismes de contrôle et rédige à l’attention du Chef de Service du marché et de celle du Maître d’Ouvrage, différents rapports aux réceptions des travaux.

Il rédige les procès-verbaux et les fait signer des parties prenantes.

NB : les opérations de réception couvriront seulement la réception provisoire.

III-3-3-Plan de récolement

Le Cocontractant établit la liste détaillé des documents constituants les dossiers des ouvrages (DOE). Il lui appartient de collecter et de vérifier les documents ci-dessus fournis après exécution par l’entrepreneur (et notamment les plans d’ensemble et le détail conformes à l’exécution). Il doit soumettre à l’approbation du Chef de service du marché, les plans de récolement.

Le Cocontractant remettra, après vérification, le document ci-dessus [en trois (03) exemplaires accompagnés du contre calque et du CD Rom non réinscriptible y afférents] au Chef de Service du marché accompagné de toute information pour l’entretien et pour la bonne exploitation des ouvrages.

- Prescription à la charge de l’Administration

La Direction des Ressources Financières et Matérielles mettra à la disposition du consultant les documents disponibles relatifs au marché des travaux.

- Obligations du prestataire

V-1-1-Documents

Le Cocontractant fera un inventaire de tous les documents mis à sa disposition par l’Administration et ceux produits en cours de la mission pour les besoins de contrôle. Ces documents dont il aura la garde, devront être restitués à la fin de la mission. Ils doivent être considérés comme confidentiels et utilisés comme tels.

V-1-2-Rapports à produire

Le contrôle technique et le contrôle géotechnique feront l’objet des rapports séparés. De manière générale, le prestataire établira un rapport (par lot des travaux selon le cas) mensuel et à la fin des travaux, conforme au modèle fourni et faisant ressortir :

- le résumé ;

- la présentation des travaux des contrats ;

- la situation de l’activité ;

- l’environnement et les conditions générales ;

- les problèmes et observations particuliers ;

- les recommandations ;

- les annexes ;

- les illustrations et photographies.

Ce rapport fera apparaître clairement la situation du chantier pour l’entreprise le cas échéant, ainsi que l’appréciation sur la qualité des travaux et du contrôle réalisés.

Le rapport mensuel sera remis dans un délai de quinze (15) jours à compter de la fin du mois concerné, et le rapport final, trente (30) jours après la fin de la tranche ou phase concernée.

Chaque rapport sera remis en sept (07) exemplaires au moins ventilés comme suit :

- trois (03) exemplaires au MINAT ;

- deux (02) exemplaires au MINMAP ;

- un (01) exemplaire au bénéficiaire du projet (Préfet);

- un (01) exemplaire à l’Ingénieur du marché.

Si dans un délai d’un (01) mois après la remise du rapport final, l’Administration n’a pas notifié ses observations au Bureau de contrôle, le rapport est réputé définitivement approuvé.

Pénalités pour non-respect des délais de remise des rapports

En cas de non-respect des délais de remise des différents rapports, le cocontractant encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité conformément à la règlementation en vigueur.

V-2-Personnel

Le Cocontractant devra joindre à son offre la liste et le curriculum vitae du personnel qu’il affectera à la mission. Le Maître d’Ouvrage se réservera, pendant toute la durée de la mission, le droit de refuser ou de faire remplacer tout personnel dont les capacités techniques ou les comportements sont jugés inadéquats. Tous les experts doivent maîtriser correctement les logiciels de traitement de texte et les tableurs (ex Word, Excel ou équivalent).

Le Cocontractant respectera la législation camerounaise pour le recrutement d’agent national.

Le titulaire effectuera toutes tâches sous l’autorité de l’Administration à l’issue de laquelle un procès-verbal sera dressé et ce, conformément aux règlements et aux normes en vigueur au Cameroun et selon les prescriptions contenues dans les présents Termes de Référence. Il est responsable vis-à-vis de l’Administration de la bonne marche des travaux.

Le Maître d’Ouvrage considérera le Chef de mission du consultant comme interlocuteur responsable de l’ensemble du personnel du consultant et des opérations de contrôle sur le terrain.

Le Chef de mission est chargé de diriger et de coordonner les activités de la mission. Il est responsable de la totalité des tâches de surveillances exécutées par les agents de la mission de contrôle.

Les intérims lors de départs en congé devront être assurés par des experts de niveau équivalent. Les modalités d’intérims seront obligatoirement précisées dans l’offre du titulaire.

V-2-1-Personnel permanent de la Mission de Contrôle

Le personnel à mettre en place accompagné des justificatifs est le suivant :

- un (01) Chef de Mission

Ingénieur de Génie Civil (Bac +3 ou plus) disposant d’au moins huit (08) ans d’expérience générale et d’au moins cinq (05) ans dans le domaine des études et contrôle des travaux de construction ou de réhabilitation des édifices et inscrit au tableau de l’Ordre National des Ingénieurs de Génie Civil (ONIGC).il sera entre autre chargé de la coordination des activités de la Mission de Contrôle ;

- un ou plusieurs Ingénieurs de Suivi : l’expert proposé à ce poste doit être un Ingénieur de Génie Civil de formation (Bac + 3 ou plus) disposant d’au moins cinq (05) ans d’expérience générale et au moins trois (03) ans d’expérience dans le domaine des études et de contrôle des travaux de construction ou de réhabilitation des bâtiments publics ou particuliers ;

- un Topographe : l’expert proposé à ce poste doit être topographe de formation ayant au moins le niveau de Technicien Supérieur en topographie Cadastre disposant d’au moins huit (08) ans d’expérience générale et au moins cinq (05) ans dans le domaine des études et du contrôle des travaux ou de réhabilitation des bâtiments ;

- un Environnementaliste : cet expert aura en charge la coordination et l’animation permanente des actions d’accompagnement destinées à préserver l’environnement, en particulier les actions recommandées dans les CCTP et la surveillance des prescriptions que l’entreprise doit respecter dans le cadre des prescriptions techniques qui lui sont imposées. Il pourra de même mener d’autres actions en faveur de l’environnement qui n’avaient pas été prévues dans le cadre du projet conformément aux dispositions de la loi-cadre n°96/12 du 05 août 1996 portant Loi-cadre relative à la gestion de l'environnement au Cameroun. Il procédera à une étude ou à une évaluation d’impacts environnementaux du projet. L’expert, devra être de niveau (Bac + 3 ou plus), disposant d’au moins trois (03) dans le domaine des études et de contrôle des constructions ou de réhabilitation des bâtiments ;

- un Géotechnicien : l’expert proposé à ce poste doit être de niveau (Bac + 03 ou plus), disposant d’au moins cinq (05) ans d’expérience générale et de trois (03) d’expérience dans le domaine des constructions ou de réhabilitation des bâtiments ;

- un Laborantin : l’expert proposé doit être Technicien de Génie Civil (Bac F4 ou plus), disposant d’au moins cinq (05) dans le domaine des études et du contrôle des travaux de construction ou de réhabilitation des bâtiments.

NB : pour chaque expert, joindre une attestation de présentation du Diplôme requis, une attestation de disponibilité et un curriculum vitae prouvant bien que l’expert a une telle expérience, en énumérant les projets qui lui permettent de remplir les critères (nom ou intitulé du projet, lieu ou site, pays, dates, administration responsable, financement) sont à joindre à la soumission du candidat.

V-2-2-Personnel de support de la mission de contrôle

Le personnel de support dont il sera tenu compte dans les sous-détails des prix unitaires pour le fonctionnement de la Mission de Contrôle se répartit comme suit :

- une équipe topographique comprenant entre autre un Agent Technique Topographe expérimenté: dix (10) ans au moins et de deux (02) manœuvres ;

le personnel d’appui nécessaire au fonctionnement correct de la mission de contrôle comportant au minimum un (01) chauffeur par véhicule, un(e) secrétaire et un gardien par site du projet. En tout état de cause, tout autre personnel jugé utile et dont la mission estime avoir besoin pour assurer correctement sa tâche sera bien décrit dans l’offre du Cocontractant et coût repris dans les frais de fonctionnement de la Mission.

- Locaux pour bureaux de la mission de contrôle

Les locaux pour bureaux fournis par le cocontractant. Il devra ouvrir un bureau sur un lieu plus proche du chantier. Faute pour lui de s’y conformer dans un délai de quatorze (14) jours à compter de la notification du contrat, les notifications à lui destinées, seront valablement faites à la Mairie de la localité où se trouve son siège.

- Bureautique

Le Chef de Mission de la mission et chaque responsable constituant le personnel clé (Ingénieur(s) de suivi, Topographes, Géotechnicien, Environnementaliste) seront dotés  par le Cocontractant, d’un poste bureau qui comprendra :

- un (01) micro-ordinateur de bureau core duo, équivalent ou plus;

- des imprimantes et périphériques divers ;

- les logiciels de traitement de texte, tableur, micro piste, Autocad ou équivalent ;

- une (01) photocopieuse (pour la mission en général) ;

- un (01) fax.

En sus, le Chef de la mission et le personnel clé seront dotés d’un ordinateur portable.

- Moyens matériels

Le Cocontractant mettra en place des moyens matériels et logistiques nécessaires pour un bon accomplissement de sa mission.

VIII-1-Vehicules

Le Cocontractant mettra à la disposition de la Mission de Contrôle dès son installation, Un (01) véhicule tout terrain 4x4 pour le Chef de Mission de type SW et les autres véhicules minimum deux (02) pour les autres experts. Ces véhicules resteront la propriété du Cocontractant à la fin de Mission.

VIII-2-Materiel topographique

Le matériel Topographique doit être en quantité et de qualité suffisantes pour suivre le rythme d’avancement des travaux. A titre d’exemple, il est indiqué d’équiper la mission du matériel suivant :

- un (01) niveau NAK 2 ou similaire ;

- deux (02) mires de nivellement ;

- une (01) station totale ;

- une (01) chaîne master de cinquante (50) mètres ;

- dix (10) jalons.

Tout autre équipement jugé utile et dont la mission estime avoir besoin pour assurer correctement sa tâche sera bien décrit dans l’offre du Cocontractant et coût repris dans les frais de fonctionnement de la Mission.

- Secret professionnel

Le Cocontractant sera tenu au respect du secret professionnel pendant et après sa mission.

- Suivi du projet par l’administration

L’équipe chargée du suivi du projet sera composée de l’Ingénieur de suivi du projet (DRMINTP de la Région de l’EST), du Sous-Directeur des Équipements au Ministère de l’Administration Territoriale , du Chef de Service des Études et du Suivi des Projets d’Équipement au MINAT, du Chef de Brigade Régional de contrôle au MINMAP pour les résidences et bureaux des Gouverneurs ou l’Ingénieur de suivi du projet (Délégué Régional du Ministère des Travaux Publics), du Sous-Directeur des Équipements au Ministère de l’Administration Territoriale , du Sous-Directeur Régional de la Construction au Ministère des Travaux Publics, du Chef de Brigade Régional de contrôle au MINMAP, du Chef de Service des Études et du Suivi des Projets d’Équipement au MINAT pour les Résidences des Gouverneurs et des services régionaux.

Dans le cadre de sa mission de contrôle de la réalisation physique des marchés publics, telle que prescrite à l’article 34 (1) du Décret 2012/075 du 08 mars 2012, portant organisation du Ministère des Marchés Publics, les collaborateurs du Ministre Délégué à la Présidence de la République, en charge des Marchés Publics descendront régulièrement sur le terrain afin de s’assurer de l’effectivité de la réalisation des prestations objet du marché. À cet effet, ils auront libre accès au chantier et à tous les documents contractuels ou informations, liés à l’exécution du marché.

- Responsabilités

Le Cocontractant est responsable de la bonne exécution du projet. L’approbation finale de tous les documents par le Maître d’Ouvrage ne dégage pas sa responsabilité vis-à-vis des conséquences de ses éventuelles erreurs.

- De la recette

XII-1-Cadre de l’évaluation du maitre d’œuvre.

Dans le cadre du suivi de l’exécution du projet de construction, le maitre d’œuvre sera soumis à une évaluation de performance par les missions de contrôle.

La dite évaluation se fera selon les étapes ci-après :

- à l’établissement (installation du bureau de contrôle) ;

- à mi-parcours (pendant l’exécution) ;

- et à la fin de la mission.

Pour la satisfaction de l’évaluation des performances à une étape, il faut que la note soit supérieure ou égale à 70 pour 100.

Si cette note est inférieure à 70 pour 100, elle sera considérée comme un défaut d’exécution des prestations et le prestataire recevra une pénalité de 1/200ème du montant TTC de son marché à reverser au compte de consignation du Trésor.

XII-2-Evaluation des performances du bureau de contrôle

La performance de BET à contrôler les travaux de l’entreprise sera évaluée suivant le barème ci-après :

| A : INSTALLATION (28 points) |  |
| --- | --- |
| Indicateur d’appréciation | Note Max |
| - Délai d’enregistrement (15jours/ notification du marché) | 1 |
| - Délai de mise en place de la caution (20jours/ notification du marché) | 2 |
| - Délai de mise en place des assurances (20jours/ notification du marché) | 2 |
| - Délai pour l’élection du domicile (15jours/ notification de l’ordre de service de commencer les prestations) | 1 |
| - Délai de présentation du programme d’action (30jours/ notification de l’ordre de service de commencer les prestations) | 2 |
| - Pertinence du programme | 3 |
| - Délai de mobilisation du Chef de Mission (7jours/ notification de l’ordre de service de commencer les prestations) | 1 |
| - Conformité du Chef de Mission avec l’offre | 2 |
| - Délai de mobilisation des Ingénieurs de suivi (5jours/ notification de l’ordre de service de mobilisation) | 1 |
| - Conformité des Ingénieurs de suivi avec l’offre | 2 |
| - Délai de mobilisation du matériel (30jours/ notification du marché) | 1 |
| - Conformité du matériel par rapport à l’offre | 2 |
| - Présence de la documentation chez le CDM (30jours/ notification du marché) | 3 |
| - Délai de remise du rapport sommaire de reconnaissance (02jours/ lot des travaux) | 2 |
| - Pertinence du rapport finale de reconnaissance | 3 |
| B : EVALUATION DU BET PENDANT L’EXECUTION DES TRAVAUX (42 points) |  |
| - Délai d’organisation de la visite détaillée (10jours/ notification de l’OS du démarrage des travaux) | 1 |
| - Délai de relance du programme d’exécution (15jours/ visite détaillée) | 1 |
| - Délai de transmission du programme d’exécution (30jours/ OS démarrage) | 1 |
| - Conformité du programme d’exécution au canevas normalisé | 2 |
| - Réaction sur les installations de(s) entreprise (s) [15 jours/OS démarrage des travaux] | 1 |
| - Conformité des dispositions environnementales aux normes légales | 2 |
| - Délai de relance des dossiers d’exécution (05jours/ avant démarrage des travaux) | 3 |
| - Conformité des documents d’exécution approuvés aux plans types | 2 |
| - Délai d’identification des emprunts (10jours/ avant démarrage des travaux) | 2 |
| - Délai d’avis sur les dossiers des emprunts (05jours/ réception des dossiers) | 2 |
| - Conformité des matériaux de mise en œuvre | 2 |
| - Conformité des essais géotechniques | 1 |
| - Conformité du contrôle géotechnique | 2 |
| - Conformité des carrières et dépôts au plan environnemental | 2 |
| - Régularité de la tenue du journal de chantier | 2 |
| - Qualité du journal de chantier | 2 |
| - Régularité de la tenue des réunions de chantier | 2 |
| - Qualité des comptes rendus de réunions de chantier | 2 |
| - Régularité de l’établissement des constats des travaux | 1 |
| - Délai de transmission des décomptes (03jours/ réception de l’entreprise) | 1 |
| - Délai de réaction de la demande de prix nouveau (03jours/ réception de l’entreprise) | 1 |
| - Délai de mise à jour du détail estimatif (05jours/ accord sur les modifications) | 1 |
| - Mise à jour du planning du plan de décaissement (avant le 10 de chaque mois) | 1 |
| - Mise à jour du planning d’exécution (avant le 10 de chaque mois) | 1 |
| - Régularité des rapports mensuels (avant le 15 de chaque mois) | 1 |
| - Qualité des rapports mensuels | 2 |
| - Rapidité des réponses aux requêtes de l’administration (05jours/demande) | 1 |
| - Rapidité de notification des Ordres de Service à caractère technique 02jours/signature) | 1 |
| - Rapidité de réaction écrite face aux malfaçons (01jour/constat de mal façon) | 1 |
| C : EVALUATION DU BET PENDANT L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX (20 points) |  |
| - Délai d’envoie du rapport justificatif (07 jours/ demande de réception des travaux) | 3 |
| - Délai de transmission (inférieur à 3jours) de demande de réception technique à l’Ingénieur | 3 |
| - Délai de transmission du PV de pré réception (3jours/après visite) | 1 |
| - Qualité de l’organisation de réception provisoire (support) | 3 |
| - Existence du constat de remise en état des lieux | 1 |
| - Qualité de la préparation du décompte final (relations avec l’entreprise) | 3 |
| - Vérification et pertinence des remarques sur le plan de récolement | 2 |
| - Délai de transmission du plan de récolement (07 jours après la réception de l’entreprise) | 1 |
| - Délai de transmission du rapport final de récolement (30 jours/fin d’après la tranche ou la phase concernée) | 2 |
| - Qualité du rapport final | 4 |

# PIÈCE N° 08 : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (CCAP)

# SOMMAIRE C.C.A.P

| ### CHAPITRE I | GENERALITES |
| --- | --- |
| ## Article 1 | Objet du Marché |
| Article 2 | Procédure de passation du marché |
| Article 3 | Pièces contractuelles constitutives du marché |
| Article 4 | Textes généraux applicables au présent marché |
| Article 5 | Définitions et attributions |
| CHAPITRE II | EXÉCUTION DES PRESTATIONS |
| Article 6 | Délai d’exécution |
| Article 7 | Lieu d’exécution |
| Article 8 | Domicile du Maître d’Œuvre |
| Article 9 | Rôle et responsabilité du Maître d’Œuvre |
| Article 10 | Sous-traitance |
| Article 11 | Plans et documents d’exécution |
| Article 12 | Démolition des ouvrages défectueux et enlèvement des matériaux refusés |
| Article 13 | Accès au chantier |
| Article 14 | Attributions du Maître d’œuvre |
| Article 15 | Réunions de chantier |
| Article 16 | Journal de chantier |
| Article 17 | Mise à disposition des lieux |
| Article 18 | Mesures de sécurité |
| Article 19 | Protection de l’environnement |
| Article 20 | Réception définitive |
| CHAPITRE III | DISPOSITIONS FINANCIERES |
| Article 21 | Montant du marché |
| Article 22 | Modalités et lieu de règlement des prestations exécutées |
| Article 23 | Avance de démarrage |
| Article 24 | Cautionnement définitif |
| Article 25 | Retenue de garantie |
| Article 26 | Variation des prix |
| Article 27 | Régime fiscal et douanier |
| Article 28 | Nantissement du marché |
| Article 29 | Enregistrement et timbre |
| Article 30 | Pénalités de retard |
| CHAPITRE IV | CLAUSES DIVERSES |
| Article 31 | Frais commerciaux extraordinaires |
| ## Article 32 | Résiliation du marché |
| Article 33 | Règlement des litiges |
| Article 34 | Validité et entrée en vigueur du marché |
| Article 35 | Cas de force majeure |

CHAPITRE I : GENERALITES

Article 1 : OBJET DU MARCHE

Le présent appel d’offres a pour objet la maîtrise d’œuvre des travaux de construction de  la résidence du Gouverneur de la Région de l’Est selon les spécifications techniques essentielles contenues dans les termes de référence.

L’exécution de ces prestations se fera pour le compte du Ministère de l’Administration Territoriale.

L’Appel d’Offres est Restreint aux entreprises nationales spécialisées dans le domaine, installées en Territoire Camerounais et ayant été pré qualifiées.

Article 2 : PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

Le marché sera passé après Appel d’Offres National Restreint

N°_______/AONR/PR/MINMAP/SG/DRMINMAP-ES/CRPM/2018 du ____________ pour la maîtrise d’œuvre des travaux de construction de la résidence du Gouverneur de la région de l’Est.

Article 3 : PIÈCES CONTRACTUELLES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Le Maître d’Œuvre est soumis aux pièces contractuelles énumérées ci-dessous :

- la lettre de soumission du Maître d’Œuvre ou l’acte d’engagement ;

- la soumission du prestataire et ses annexes dans toutes les dispositions non contraire au Cahier des Clauses Administratives Particulières et aux termes de références finalisés  ou description des services ;

- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- les Termes de Référence (TDR) ;

- les éléments propres à la détermination du montant du marché, tels que, par ordre de priorité : les bordereaux de prix unitaires ; l’état des prix forfaitaires ; le détail ou le devis estimatif ; la décomposition des prix forfaitaires et/ou sous-détail des prix unitaires ;

- le projet/programme d’exécution ou plan d’action ;

- le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics de services et de prestations intellectuelles mis en vigueur par arrêté N°033 du 13 février 2007 ;

- le ou les cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux prestations faisant l’objet du marché.

Article 4 : TEXTES GENERAUX APPLICABLES AU PRESENT MARCHE

Le présent marché est soumis aux textes généraux ci-après :

- les textes régissant les corps de métier ;

- le décret n°2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;

- le décret N°2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions des Marchés publics modifié et complété par le décret N°2013/271 du 05 août 2013 ;

- le décret N°2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;

- le décret N°2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics modifié et complété par le décret N°2012/076 du 08 mars 2012 ;

- le décret N°2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;

- la Circulaire N°001/CAB/PR du 19 juin 2012 relative à la passation et au contrôle de l’exécution des Marchés Publics ;

- la circulaire N°001/C/MINFI du 02 Janvier 2018 portant Instructions relatives à l’Exécution des Lois de Finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’État, des Établissements Publics Administratifs, des Collectivités Territoriales Décentralisées et des autres Organismes Subventionnés, pour l’Exercice 2018.

- Les normes en vigueur ;

- d’autres textes spécifiques au domaine concerné par le marché.

ARTICLE 5 : DEFINITIONS ET ATTRIBUTIONS

Pour l’application des dispositions du présent marché, il est à préciser que :

- L’Autorité Contractante est le Délégué Régional des Marchés Publics de l’EST ;

- Le Maître d’Ouvrage est le Ministre de l’Administration Territoriale,

- Le Chef Service du marché est le Gouverneur de la Région de l’Est.

- L’Ingénieur du marché est le Délégué Régional des Travaux Publics d’Est. Il est chargé d’assurer la supervision du chantier qui est sous la surveillance et du contrôle du Maître d’œuvre.

- Le prestataire est le Bureau d’Etude Technique (BET) sélectionné pour assurer la Maîtrise d’œuvre des travaux

- les « prestations » désignent le suivi et le contrôle technique au quotidien de l’exécution des travaux de construction des édifices  à réaliser dans le cadre du présent marché.

- Le « Chantier » désigne le terrain et les autres emplacements sur, sous, dans, ou à travers lesquels les travaux conçus par le Maître d’Ouvrage doivent être exécutés et tous les autres terrains et emplacements fournis par le Maître d’Ouvrage en tant que lieux de travail ou à toutes fins et spécifiquement désignés dans le marché comme faisant partie intégrante du chantier.

CHAPITRE II : EXECUTION DES PRESTATIONS

Article 6 : DELAI D’EXECUTION

Le délai maximum d’exécution des prestations est de Quinze  (15) mois à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer.

Article 7 : LIEU D’EXECUTION

L’exécution des prestations se fera dans la ville de Bertoua

Article 8 : DOMICILE DU MAÎTRE D’OEUVRE

Pour l’exécution des prestations du présent marché, le Maître d’Œuvre fait élection de domicile au Cameroun à ________ BP _______ Tél. _______ Fax _____.

Article 9 : ROLE ET RESPONSABILITE DU MAÎTRE D’OEUVRE

Le Maître d’Œuvre a pour mission d'assurer le suivi de l’exécution des travaux de construction de la résidence du Gouverneur d’ telle que décrite dans le devis technique ci-dessous sous le contrôle de l'Ingénieur du marché et conformément aux règles et normes en vigueur au Cameroun.

Article 10 : SOUS TRAITANCE

Le présent marché prévoit la possibilité pour l’attributaire de faire exécuter une partie des prestations par un ou des sous-traitants.

L’attributaire ne pourra confier des prestations en sous-traitance sans l’accord préalable du Maître d’Ouvrage. Cette autorisation n’affranchit pas l’attributaire d’aucune de ses obligations contractuelles.

L’attributaire doit s’assurer que les sous-traitants sont en règle avec l’Administration Camerounaise.

Le non-respect des dispositions ci-dessus constitue un motif de résiliation du marché.

Les sous-traitants devront satisfaire aux mêmes conditions techniques et financières que le titulaire du marché. Ils exécuteront les prestations sous la seule et pleine responsabilité de l’attributaire.

En tout état de cause, l’attributaire restera vis à vis du Maître d’Ouvrage  seul responsable de l’exécution du contrôle conformément aux obligations contractuelles.

Article 11 : PLANS ET DOCUMENTS D’EXECUTION

Les plans de détails et autres documents nécessaires à l’exécution des travaux établis par l’entreprise en charge de l’exécution desdits travaux seront validés par l’attributaire sur la base des plans et documents du Dossier d’Appel d’Offres.

Ces plans seront soumis au Maître d’Œuvre dans un délai d’au moins dix (10) jours avant tout commencement d’exécution des travaux correspondants. Les notes de calcul seront vérifiées et complétées s’il y a lieu, par l’attributaire qui les remettra au Maître d’Œuvre au moins huit (08) jours avant l’exécution des travaux correspondants. Le Maître d’Œuvre dispose d’un délai de sept (07) jours pour faire part à l’attributaire de ses observations et remarques. Passé ce délai, le Maître d’Œuvre est réputé avoir donné son visa.

Le visa du Maître d’Œuvre n’atténuera en rien la responsabilité de l’entreprise pour la conception des ouvrages et l’exécution des travaux correspondants.

Avant la réception provisoire, l’entreprise remettra au Maître d’Œuvre trois (03) exemplaires des plans de recollement des travaux réellement exécutés dont un original reproductible.

Article 12 : DEMOLITION DES OUVRAGES DEFECTUEUX ET ENLEVEMENT DES MATERIAUX REFUSES

Le Maître d’Œuvre aura le pouvoir d’ordonner par écrit :

- L’enlèvement du chantier, dans un délai de quarante-huit (48) heures, de tous les matériaux réputés non conformes aux exigences du marché et leur remplacement par d’autres matériaux convenables et approuvés après essais de laboratoire.

- La démolition et la reconstruction correcte de tout ouvrage ou partie d’ouvrage réputé non conforme aux exigences du marché tant en ce qui concerne le mode d’exécution que les matériaux utilisés.

- En cas de non-conformité, les dépenses seront à la charge de l’attributaire.

Article 13 : ACCES AU CHANTIER

Le Maître d’Œuvre et toute personne autorisée par lui pourront à tout moment avoir accès aux travaux, au chantier, aux ateliers et à tout lieu de travail, ainsi qu’aux emplacements d’où proviennent les matériaux, produits manufacturés et outillages utilisés pour les travaux.

Par ailleurs, dans le cadre de la mission de vérification de l’effectivité des travaux, les représentants dûment mandatés des organismes chargés des paiements doivent avoir accès au chantier et à toutes informations nécessaires à l’accomplissement de cette mission.

Article 14 : ATTRIBUTIONS DU MAITRE D’ŒUVRE

Le Maître d’Œuvre a pour attributions de faire exécuter les travaux de façon satisfaisante, conformément aux dispositions contractuelles et aux règles de l’Art. Il ne pourra relever l’attributaire d’aucune de ses obligations contractuelles, ni ordonner un travail quelconque susceptible de retarder l’exécution des travaux ou de provoquer un paiement supplémentaire par le Maître d’Ouvrage, ni ordonner une modification importante quelconque à l’ouvrage à exécuter. Il est compétent pour préparer et signer les Ordres de Service à caractère technique.

A la demande de l’attributaire et du Maître d’Œuvre des constats contradictoires pourront être réalisés pour fixer les quantités de certains ouvrages. De tels constats contradictoires seront faits lorsqu’un ouvrage risque de ne plus pouvoir être mesuré.

Le Maître d’Œuvre exerce les fonctions suivantes :

- Le contrôle des travaux sur le chantier pour s’assurer que leur avancement est conforme au programme d’exécution contractuel ;

- Le contrôle et l’approbation des plans d’exécutions, des dessins et des notes de calcul ;

- Le contrôle contradictoire et l’approbation de l’implantation des ouvrages, chaque implantation devant faire l’objet d’un procès-verbal d’approbation signé du Maître d’œuvre ;

- Le contrôle et l’approbation de la provenance et de la conformité aux prescriptions du marché ;

- La prise en attachement des travaux et des approvisionnements présentés par le Maître d’Œuvre ;

- Le contrôle des décomptes et situations mensuelles provisoires des travaux établis par le Maître d’Œuvre ;

- La proposition de solution ou de précision sur les travaux en cours de réalisation au conducteur d’opérations ou au Maître d’Œuvre ;

- Les propositions de préparation des réceptions provisoires ou définitives au conducteur d’opération sur demande du Maître d’Œuvre.

Article 15 : REUNIONS DE CHANTIER

Des réunions de chantier auront lieu CHAQUE SEMAINE à l’initiative du Maître d’Œuvre.

La participation du responsable des travaux aux réunions de chantier est obligatoire. Les réunions feront l’objet d’un procès-verbal signé par les participants.

Article 16 : JOURNAL DE CHANTIER

Un journal de chantier sera tenu par l’attributaire et mis à la disposition du Maître d’Œuvre et de ses représentants.

Y seront consignés chaque jour :

- les opérations administratives relatives à l’exécution et au règlement du marché (notifications, résultats d’essais, attachements) ;

- les conditions atmosphériques ;

- les réceptions de matériaux et agréments de toutes sortes ;

- les incidents ou détails de toute nature représentants quelques intérêts du point de vue de la tenue ultérieure des installations ou de la durée réelle des travaux ;

- les travaux exécutés dans la journée, le personnel et le matériel employé ;

- l’avancement des travaux ;

- les prescriptions imposées ;

- les quantités détaillées des travaux ;

- les travaux réalisés par les sous-traitants ;

- les non conformités ; les visites officielles.

Le Maître d’Œuvre pourra également y consigner les incidents ou observations susceptibles de donner lieu à une réclamation de sa part.

Ce journal sera signé contradictoirement par le Maître d’Œuvre et le responsable des travaux à chaque visite de chantier, et visé systématiquement lors des réunions de chantiers. Pour toute réclamation éventuelle de l’attributaire, il ne pourra être fait état que des évènements ou documents mentionnés en temps utiles au journal de chantier. Tout refus de présentation, ou tentative de destruction partielle ou totale, ou de falsifications de ce journal pourra donner lieu à des sanctions. En tout état de cause l’attributaire ne peut se prévaloir de l’impossibilité de recourir à la consultation du journal de chantier.

Article 17 : MISE A DISPOSITION DES LIEUX

Toutes les installations provisoires de chantier nécessaires à l’exécution des travaux, bureaux, garage, ateliers, logement du personnel, carrières, emprunts et pistes ne pourront être édifiés que sur les emplacements agréés par le Maître d’Œuvre en accord avec les autorités administratives et traditionnelles locales.

Dans la mesure de ses possibilités, l’administration ou les autorités traditionnelles locales mettront gratuitement à la disposition de l’attributaire pour la durée des travaux, le domaine privé ou public de l’état nécessaire aux besoins de chantier. Les terrains appartenant à l’Administration et mis à la disposition de l’Attributaire devront lui être remis en bon état en fin des travaux.

Article 18 : MESURES DE SECURITE

L’attributaire aura la charge de fournir et d’entretenir à ses frais tout dispositif d’éclairage, de protection, de clôture et de gardiennage qui s’avèrera nécessaire à la bonne exécution des travaux ou qui sera exigé par le Maître d’Œuvre.

Article 19 : PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

L’attributaire sera tenu de se conformer aux textes régissant la protection de l’environnement en vigueur dans la République du Cameroun et notamment la loi cadre n°096/12 du 05 août 1996 sur la gestion de l’environnement.

Il devra notamment se conformer aux prescriptions du CCTP en la matière.

Article 20 : COMMISSION  DE RECETTE

Avant la réception le prestataire émet une demande par écrit au Maitre d’Ouvrage avec copie à l’Autorité contractante, et à l’Ingénieur,

La commission de recette sera composée des membres suivant à titre indicatif :

- le Maître d’Ouvrage ou son représentant, Président ;

- le Délégué Régional des Marchés Publics de l’EST ou son représentant, Membre ;

- le Chef de Service du Marché, Membre ;

- l’Ingénieur du Marché ou son représentant, Rapporteur

- la Maîtrise d’œuvre, Invité.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 21 : MONTANT DU MARCHE

Le montant du présent marché est de ____________ HT et de ___________ TTC.

Article 22 : MODALITES ET LIEU DE REGLEMENT DES PRESTATIONS EXECUTEES

Pour les règlements en francs CFA, soit _______________ (_________________) FCFA, par crédit au compte N°__________________________ ouvert au nom de l’entrepreneur à la banque ______________________ - Agence de  ____________________.

Le Maître d’œuvre sera rémunéré par décomptes établis en appliquant des prix du bordereau des prix unitaires aux prestations réellement exécutées.

- Constatation des prestations exécutées :

A la fin de chaque mois, l’attributaire et le Maître d’Œuvre établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau des prix au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.

- Décompte mensuel

Au plus tard le cinq (05) du mois suivant le mois des prestations, l’attributaire remettra en sept (07) exemplaires au Maître d’œuvre, (03) trois projets de décompte provisoire mensuel.

- Décompte de fin des prestations

Après achèvement des travaux dans un délai maximum de 15 (quinze) jours après la date de réception, l’attributaire établira à partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché.

Le projet de décompte final est présenté par l’attributaire à la vérification et à l’approbation du Maître d’Œuvre.

Ce projet de décompte final, une fois accepté ou rectifié par le Maître d’œuvre devient décompte final. Il sert à l’établissement de l’acompte pour solde du marché, établi dans les mêmes conditions que celles définies ci-dessus pour l’établissement des décomptes mensuels.

- Décompte général et définitif

A la fin de la période de garantie relative aux ouvrages qui donne lieu à la réception définitive des travaux, le Maître d’Œuvre dresse le décompte général et définitif du marché qu’il fait signer contradictoirement par l’attributaire et le Maître d’Ouvrage, ce décompte dont le modèle sera fourni par le Maître d’Ouvrage  en temps voulu comprends :

- le décompte final,

- l’acompte pour solde,

- la récapitulation des acomptes mensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par l’attributaire, lie définitivement les parties et met fin au marché, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires.

- Paiement des prestations:

Le règlement de la présente dépense sera effectué par le Ministre de l’Administration Territoriale  après transmission des décomptes par l’Ingénieur du marché et signé par le Chef Service du Marché et portant le visa du Directeur des Ressources Financières et Matérielles au MINAT , ainsi que celui de l’Autorité contractante sur présentation d’un projet de décompte établi par le Maître d’Œuvre en sept (07) exemplaires dont un original timbré.

Chaque dossier de paiement devra obligatoirement être composé des pièces suivantes :

07 exemplaires du décompte suscité ;

07 exemplaires des Attachements signés

le Procès-Verbal de réception des prestations signé de tous les membres de la Commission de recette ;

le Rapport d’Exécution des prestations signé de l’Ingénieur du marché ;

01 copie légalisée datant de moins de trois (03) mois signée des Administrations compétentes, des pièces composant le dossier fiscal constitué de :

- - la Carte du Contribuable

- - le Titre de Patente annexé des photocopies des quittances de payement

- - l’Attestation de Non Redevance

- - l’Attestation de Localisation

- - le Plan de Localisation

- - l’Attestation de Non Faillite

- - l’Attestation de Domiciliation Bancaire

- - l’Attestation pour Soumission CNPS

- - le certificat de non exclusion des Marchés Publics

- Intérêts moratoires

Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues

- Monnaie de paiement

La monnaie de soumission et de paiement est le Franc CFA.

Article 23 : AVANCE DE DEMARRAGE

Une avance de démarrage d’un montant au plus égal à 20% du montant TTC du marché peut être accordée au Maître d’œuvre sur sa demande, dès notification du marché.

Cette avance sera cautionnée à cent pour cent (100%) par un établissement bancaire de 1er ordre agréé par le Ministère en charge des Finances suivant le modèle joint en annexe.

L’avance de démarrage sera remboursée par prélèvement de 30% du montant des travaux de chaque décompte à partir du premier décompte du marché. Il doit être terminé au plus tard lorsque le montant des travaux atteints les 80% de la valeur du marché. En tout état de cause, le remboursement devra être terminé un mois avant la date d’expiration du délai contractuel.

Au fur et à mesure du remboursement de l’avance de démarrage, le Maître d’Ouvrage  donnera la mainlevée de la part de la garantie bancaire à première demande de bonne exécution correspondante si l’attributaire en fait la demande.

Article 24 : CAUTIONNEMENT DÉFINITIF

La garantie bancaire à première demande définitive qui garantira l’exécution intégrale des travaux sera constituée dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de notification du marché. Elle sera conservée par le Maître d’Œuvre. Le cautionnement provisoire de soumission est restitué à l’attributaire dès constitution de ce cautionnement définitif.

Le montant de la garantie bancaire est fixée à 3% du montant toutes taxes comprises du marché. Cette garantie à la première demande définitive peut être remplacée par une caution bancaire à la première demande d’un établissement bancaire de premier ordre installé sur le territoire camerounais et agrée par le Ministère en Charge des Finances.

À la fin des travaux, la garantie bancaire à première demande définitive sera restituée ou la caution  bancaire le remplaçant libérée sur demande écrite de l’attributaire.

Article 25 : RETENUE DE GARANTIE

(Sans Objet dans le cadre du présent contrat)

Article 26 : VARIATION DES PRIX

Le présent marché est à prix unitaires et forfaitaires. Ces prix sont définitifs, fermes et non révisables.

Article 27 : REGIME FISCAL ET DOUANIER

Le présent Marché est soumis aux droits et taxes en vigueur au Cameroun

Article 28 : NANTISSEMENT DU MARCHE

Le présent marché, conclu conformément aux dispositions du Décret N°2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics, peut être donné en nantissement.

Le créancier nanti devra notifier par tous moyens laissant trace écrite au MINAT une copie certifiée conforme de l’acte de nantissement.

Par application des dispositions ci-dessus :

- le Gouverneur est chargé de l’Ordonnancement des dépenses ;

- le MINAT est chargé de la liquidation du présent marché ;

- le Directeur des Ressources Financières et Matérielles est chargé des paiements.

Article 29 : ENREGISTREMENT ET TIMBRE

Sept (07) exemplaires originaux du marché seront enregistrés et timbrés par le Maître d’Œuvre à ses frais dans un Centre Principal des Impôts, conformément à la réglementation en vigueur, puis déposé une copie au MINMAP après enregistrement.

Article 30: PENALITES DE RETARD

A défaut pour le Maître d’Œuvre de terminer les livraisons dans le délai contractuel, il sera appliqué, par jour calendaire de retard, une pénalité forfaitaire versée au Maître d'Ouvrage fixée à :

- 1/2000ème du montant global du marché du 1er au 30ème jour ;

- 1/1000ème au-delà du 30ème jour.

Les pénalités s’appliquent sur le délai global du marché et non sur les délais de livraison.

CHAPITRE IV : CLAUSES DIVERSES

Article 31 : FRAIS COMMERCIAUX EXTRAORDINAIRES

L’attributaire déclare que le présent contrat de marché n’a donné, ne donne pas ou ne donnera pas lieu à la perception de frais commerciaux extraordinaires.

L’attributaire s’engage, s’il est établi de financement de frais commerciaux extraordinaires au titre du présent contrat du marché, à réserver au Maître d’Œuvre  pour le compte du Maître d’Ouvrage, le montant de ses frais.

En outre, si l’Attributaire était convaincu de perception des frais commerciaux extraordinaires, il encourrait les sanctions prévues par la législation.

Article 32 : RESILIATION DU MARCHE

Le présent marché peut être résilié dans les conditions et formes prévues par la réglementation en vigueur au Cameroun. Au-delà du vingt-et-unième jour après la fin du délai contractuel, le Maître d’Œuvre sera déclaré défaillant et le marché résilié de plein droit par le Maitre d’ouvrage.

Article 33 : REGLEMENT DES LITIGES

Les parties conviennent que les litiges pouvant naître de l’interprétation ou de l’exécution du présent marché relèvent des juridictions compétentes.

Toutefois, il sera recherché au préalable un règlement amiable des différends éventuels.

Article 34 : VALIDITE ET ENTREE EN VIGUEUR DU MARCHE

Le présent marché ne deviendra valide qu’après sa signature par le Maire et entrera en vigueur dès la notification au Maître d’Œuvre de l’ordre de service de commencer les Prestations.

Article 35 : CAS DE FORCE MAJEURE

Les cas de force majeure sont du seul ressort du Maître d’Ouvrage conformément à l’Article 41 du CCAG.

# PIÈCE N° 09: MODÈLE DE MARCHÉ

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN	REPUBLIC OF CAMEROON

PAIX-TRAVAIL-PATRIE	PEACE-WORK-FATHERLAND

*********	*********

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE	PRESIDENCY OF THE REPUBLIC

*********	*********

MINISTÈRE DES MARCHÉS PUBLICS	MINISTRY OF PUBLICS CONTRACTS

*********	*********

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL	GENERAL SECRETARY

DÉLÉGATION DE L’EST

EAST REGIONAL DELEGATION

*********	*********

*********	*********

LETTRE-COMMANDE N°______/LC/ PR/MINMAP/SG/DRMINMAP-ES/CRPM/2018

Passée après Appel d’Offres National Restreint en procédure d’urgence N°_______/AONR/PR/MINMAP/SG/DRMINMAP-ES/CRPM/2018 DU _________

Maître d’Ouvrage: MINISTRE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE

# TITULAIRE: _________________

# B.P: ______________ tél. : _________________ / _____________, Fax : _____________

N° R.C: ______________________________

N° Contribuable : _____________________

N° Compte bancaire : ____________________ à la banque ________ agence de _________

OBJET :	Maîtrise d’œuvre des travaux de construction de la résidence du Gouverneur de la région de l’Est(PHASE1)

LIEU : Bertoua

DELAI D’EXECUTION: Quatre cent cinquante (450) Jours calendaires

MONTANT EN FCFA	:

| TTC |  |
| --- | --- |
| HTVA |  |
| T.V.A (19,25%) |  |
| AIR (……..%) |  |
| Net à mandater |  |

FINANCEMENT: Budget BIP/MINAT, Exercice 2018 et suivants

SOUSCRIT, LE ………………………………………

SIGNE, LE…………………………………………….

NOTIFIE, LE………………………………………..

ENREGISTRE, LE………………………………….

ENTRE

Le Gouvernement de la République du Cameroun représenté par le Délégué Régional des Marchés Publics de l’EST,

Dénommé ci-après « l’Autorité Contractante»,

D’UNE PART,

##### ET

# _________________

# B.P: ______________ tél. : _________________ / _____________, Fax : _____________

N° R.C: ______________________________

N° Contribuable : _____________________

N° Compte bancaire : ____________________ à la banque ________ agence de _________

Représentée par ___________________________________, son Directeur Général,

Dénommé ci-après « Le Prestataire »,

D’AUTRE PART.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit

Page ________Et dernière

LETTRE-COMMANDE N°______/M/ PR/MINMAP/SG/DRMINMAP-ES/CRPM/2018

Passée après Appel d’Offres National Restreint en procédure d’urgence N°_______/AONR/PR/MINMAP/SG/DRMINMAP-ES/CRPM/2018 DU _________

Avec _____________, pour la Maîtrise d’œuvre des travaux de construction de la résidence du Gouverneur

DELAI D’EXECUTION: Quatre cent cinquante (450) Jours calendaires

Lieu D’EXECUTION: Bertoua

Montant de la Lettre-Commande en FCFA:

| TTC |  |
| --- | --- |
| HTVA |  |
| T.V.A (19,25%) |  |
| AIR (…....%) |  |
| Net à mandater |  |

Visas et signatures

Lu et accepté par le Cocontractant Yaoundé, le …………..……

Signé par le Délégué Régional des Marchés Publics de l’EST (Autorité Contractante) Yaoundé, le…………..…………

ENREGISTREMENT

# PIÈCE N° 10 : FORMULAIRES ET MODELES A UTILISER PAR LE SOUMISSIONNAIRE

Modèle de Caution de Soumission

Attendu que [nom du soumissionnaire]

(Ci-dessous désigné « le Soumissionnaire ») a soumis son offre en date [date du dépôt de l’offre] pour la fourniture de [nom et/ou description des fournitures] (ci-dessous désigné « l’offre »).

Nous [nom de la banque] de [nom du pays],

Ayant notre siège à [adresse de la banque] (ci-dessous désigné comme la « Banque »), sommes à l’égard du Maître d’Ouvrage (ci-dessous désigné comme « l ‘Acheteur ») pour la somme de [inscrivez le montant] que la Banque s’engage à régler intégralement audit Acheteur, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Signé et authentifié par ladite Banque le 		jour de 		2018.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

1 – Si le Soumissionnaire retire son offre pendant la période de validité stipulée par lui dans son offre ; ou

2 – Si le Soumissionnaire, s’étant vu notifier l’acceptation de son offre par l’Acheteur pendant la période de validité :

- manque à signer ou refuse de signer le marché, alors qu’il est requis de le faire ; ou

- manque à fournir la garantie bancaire de bonne exécution, comme prévu par le règlement particulier de l’appel d’offres.

nous nous engageons à payer à l’Autorité Contractante un montant allant jusqu’au maximum de la somme ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que l’acheteur soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que, dans sa demande, l’Autorité Contractante notera que le montant qu’il déclare lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux sont remplies et qu’il spécifiera quelle ou quelles condition (s) a joué ou ont joué.

La présente caution demeure valable jusqu’au trentième (30ème) jour inclus au-delà de la fin du délai de validité des offres ; toute demande de l’Acheteur tendant à la faire jouer devra parvenir à la Banque dans ce délai de trente (30) jours.

[Signature de la Banque]

Modèle de Caution de Soumission

Attendu que [nom du soumissionnaire]

(Ci-dessous désigné « le Soumissionnaire ») a soumis son offre en date [date du dépôt de l’offre] pour la fourniture de [nom et/ou description des fournitures] (ci-dessous désigné « l’offre »).

Nous [nom de la banque] de [nom du pays],

Ayant notre siège à [adresse de la banque] (ci-dessous désigné comme la « Banque »), sommes à l’égard du Maître d’Ouvrage (ci-dessous désigné comme « l ‘Acheteur ») pour la somme de [inscrivez le montant] que la Banque s’engage à régler intégralement audit Acheteur, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Signé et authentifié par ladite Banque le 		jour de 		2018.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

1 – Si le Soumissionnaire retire son offre pendant la période de validité stipulée par lui dans son offre ; ou

2 – Si le Soumissionnaire, s’étant vu notifier l’acceptation de son offre par l’Acheteur pendant la période de validité :

- manque à signer ou refuse de signer le marché, alors qu’il est requis de le faire ; ou

- manque à fournir la garantie bancaire de bonne exécution, comme prévu par le règlement particulier de l’appel d’offres.

nous nous engageons à payer à l’Autorité Contractante un montant allant jusqu’au maximum de la somme ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que l’acheteur soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que, dans sa demande, l’Autorité Contractante notera que le montant qu’il déclare lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux sont remplies et qu’il spécifiera quelle ou quelles condition (s) a joué ou ont joué.

La présente caution demeure valable jusqu’au trentième (30ème) jour inclus au-delà de la fin du délai de validité des offres ; toute demande de l’Acheteur tendant à la faire jouer devra parvenir à la Banque dans ce délai de trente (30) jours.

[Signature de la Banque]

## MODELE DE DECLARATION D’INTENTION DE SOUMISSIONNER

[Date]

[Nom soumissionnaire]

A L’ATTENTION DE MONSIEUR LE DÉLÉGUÉ RÉGIONAL DES MARCHÉS PUBLICS DE L’EST

## DECLARATION D’INTENTION DE SOUMISSIONNER

Monsieur le Délégué,

Je soussignée [nom responsable], [qualité et nom structure], de nationalité [nationalité].

Faisant élection de domicile à [Adresse + téléphone].

Agissant au nom et pour le compte de [nom structure].

Inscrit au registre de commerce du tribunal de première instance de [ville] sous le numéro [numéro RC] du [date].

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces du dossier relatif au marché pour [nature des prestations], Appel d'Offres National Restreint N°       du

Déclare mon intention de soumissionner et m'engage par la présente, à exécuter les prestations conformément au Dossier d'Appel d'Offres et suivant les Prescriptions Techniques Particulières contenues dans le CCTP & TDR du présent appel d'offres.

Modèle de Cautionnement Définitif

Banque : ………………………………………………………………………………………………………..

Référence de la Caution :	N° ………………………………..

Adressée à [indiquer le Maître d’Ouvrage et son adresse] Cameroun, ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage »

Attendu que ………………………………………… [nom et adresse de l’entreprise], ci-dessous désigné « le Co-contractant », s’est engagé, en exécution du marché désigné « le marché », à [indiquer la nature des prestations],

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que le Co-contractant remettra au Maître d’Ouvrage un cautionnement définitif, d’un montant égal à [indiquer le pourcentage compris entre 2 et 5%] du montant de la tranche du marché correspondante, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marché,

Attendu que nous avons convenu de donner à le Co-contractant ce cautionnement,

Nous, …………………………………………………………….. [nom et adresse de la banque],

représentée par ………………………………… [nom des signataires],

ci-dessous désignée « la banque », nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le Co-contractant n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de la somme de ………………………………….. [en chiffres et en lettres].

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif entre en vigueur dès sa signature et dès notification au Co-contractant, par le Maître d’Ouvrage, de l’approbation du marché. Elle sera libérée dans un délai de [indiquer le délai] à compter de la date de réception provisoire du matériel.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque à …………………… le …………………………

[signature de la banque]

Modèle d'Attestation de Capacité Financière

Nous soussignés [Nom et Adresse complète de la banque, Agence],

Attestons que [Nom et Adresse complète du soumissionnaire],

Titulaire du compte [Numéro du compte] Restreint dans nos livres,

Dispose des ressources suffisantes (ou peut facilement avoir accès au crédit) pour financer des contrats à concurrence de [Montant de la solvabilité financière].

En foi de quoi cette attestation lui est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

à ……………..........................……….., le ……………..........................………..

[signature de la banque]

# PIÈCE N° 11 : 	JUSTIFICATIFS DES ÉTUDES PRÉALABLE

# PIÈCE N° 12 : 	LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS AUTORISÉS À ÉMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHÉS PUBLICS

LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS AUTORISÉS A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHÉS PUBLICS

      - BANQUES

- Afriland First Bank (AFB) ;

- la Banque Atlantique Cameroun (BACM) ;

- la Banque internationale du Cameroun pour l’épargne et le crédit (BICEC) ;

- Citi Bank N.A. Cameroon;

- la Commercial Bank of Cameroon (CBC);

- Ecobank Cameroun (EBC);

- la National Financial Credit bank (NFC-Bank);

- la Société commerciale de banque-Cameroun (CA-SCB);

- la Société générale Cameroun (SGC);

- la Standard Chatered Bank Cameroon (SCBC);

- l’Union Bank of Cameroon PLC (UBC);

- l’United Bank for Africa (UBA).

- Banque Gabonaise pour le Financement International ;

- Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME)

      - COMPAGNIES D’ASSURANCES

- Activa Assurances ;

- Chanas Assurances S.A.

- Zenithe Insurance

# PIÈCE N° 13 : 	JUSTIFICATIF DE LA DISPONIBILITÉ DU FINANCEMENT