| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix- Travail- Patrie ******** REGION DE L’EST *********** DEPARTEMENT DE LOM ET DJEREM *********** COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE BERTOUA PREMIER *********** SECRETARIAT GENERAL ************ |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace-Work- Fatherland *********** EAST REGION ********* LOM AND DJEREM DIVISION ********** BERTOUA ONE-SUB- DIVISION COUNCIL ************ GENERAL SECRETARY ************ |
| --- | --- | --- |

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N° _____/AONO /CIPM/ /2020 DU __________

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN DALOT SUR LA RIVIERE GBELL

BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLIC

EXERCICE 2020

SOMMAIRE

Pièce n°1 :		Avis d’Appel d’Offres

Pièce n°2 :		Règlement Général de l’Appel d’Offres - R.G.A.O

Pièce n°3 :		Règlement Particulier de l’Appel d’Offres - R.P.A.O

Pièce n°4 :		Cahier des Clauses Administratives Particulières - C.C.A.P.

Pièce n°5 :		Cahier des Clauses Techniques Particulières - C.C.T.P

Pièce n°6 :		Cadre du Bordereau des Prix Unitaires

Pièce n°7 :		Cadre du Devis Quantitatif et Estimatif

Pièce n°8 :		Cadre du Sous-détail des prix

Pièce n°9 :		Modèle de Lettre-Commande

Pièce n°10 :		Formulaires et modèles à utiliser par les soumissionnaires

Pièce n°11 :	Liste des établissements bancaires autorisés à émettre les cautions dans le cadre des marchés publics

Pièce n°12 : 		Annexes

Pièce N°1 :

AVIS D’APPEL D’OFFRES

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix- Travail- Patrie ******** REGION DE L’EST *********** DEPARTEMENT DE LOM ET DJEREM *********** COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE BERTOUA PREMIER *********** SECRETARIAT GENERAL ************ |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace-Work- Fatherland *********** EAST REGION ********* LOM AND DJEREM DIVISION ********** BERTOUA ONE-SUB- DIVISION COUNCIL ************ GENERAL SECRETARY ************ |
| --- | --- | --- |

COMMISSION REGIONALE DE PASSATION DES MARCHES DE L’EST

AVIS D'APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N° ____/AONO/CIPM/2020DU_________

POUR LES TRAVAUX DECONTRUCTION D’UN DALOT SUR LA RIVIERE GBELL

Financement : BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLIC Exercice 2020

- OBJET DE L'APPEL D'OFFRES

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE BERTOUA 1er, Autorité Contractante, lance pour le compte de la Commune de Bertoua 1er, Maître d’Ouvrage, un appel d’offres national ouvert pour l’exécution des travaux de construction d’un dalot sur la rivière GBELL dans le Département du Lom et Djérem.

- CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux à réaliser portent sur :

- Les travaux préparatoires ;

- Terrassement ;

- Maçonnerie et béton armé ;

- PARTICIPATION

La participation à cet Appel d’Offres est ouverte aux entreprises spécialisées dans le domaine du Bâtiment et Travaux Publics et installées en territoire camerounais.

- FINANCEMENT

Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont financés par le Budget d’Investissement Public de la République du Cameroun, Exercice 2020, sur la ligne budgétaire :

- Imputation : 30 393 03 641208 2251

- Montant = 25 000 000 (Vingt-cinq millions) Francs CFA TTC ;

- CONSULTATION ET ACQUISITION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté et retiré à la Mairie de la Commune de Bertoua 1er

à BERTOUA, dès publication du présent avis, sur présentation d’une quittance attestant, le versement de la somme non remboursable de (50 000) francs CFA, à la recette municipale de BERTOUA.

- REMISE DES OFFRES

Chaque offre rédigée en Français ou en Anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels, devra parvenir sous pli fermé à la Mairie de la Commune de Bertoua 1er

, au plus tard le ________________à______heures précises et devra porter la mention suivante :

AVIS D'APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°______/AONO/CIPM/2020 DU__________

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN DALOT SUR LA RIVIERE GBELL

A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement "

- RECEVABILITE DES OFFRES

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives requises, une caution de soumission d'un montant de 2% du montant prévisionnel, soit cinq Cent mille (500 000) francs CFA délivrée par un établissement bancaire de 1er ordre agréé par le Ministère en charge des Finances.

Sous peine de rejet, les pièces administratives requises, dont la caution de soumission, devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées par l’autorité compétente des administrations concernées. Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois.

Les offres parvenues après la date et heure limites de dépôt ne seront pas recevables.

Toute offre non conforme aux prescriptions du présent avis et du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable.

- OUVERTURE DES OFFRES

L’ouverture des offres se fera à la Mairie de la Commune de Bertoua 1er

, le ________________à______heures précises, par la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la commune de Bertoua 1er, en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance de la soumission dont ils ont la charge.

- CRITERES D'EVALUATION DES OFFRES TECHNIQUES

A. Critères éliminatoires :

- Offre administrative, technique ou financière incomplète ou non conforme ;

- Fausse déclaration ou pièces falsifiées ;

- Omission dans le bordereau des prix unitaires ou dans le devis du prix d’une tâche quantifiée ;

- Absence dans le sous-détail des prix d’un prix unitaire quantifié ;

- Pièce légalisée par une autorité non- habilitée ;

- Pièce dont la date de légalisation est supérieure à 03 (trois) mois ;

- N’avoir pas réuni au moins 80% de critères de qualifications ;

- N’avoir pas achevé, l’exécution d’un projet de l’exercice 2019 dans la Région de l’EST ;

- Avoir déjà été attributaire de deux (02) marchés au cours de l’Exercice 2020.

N.B : Les copies certifiées des pièces antérieurement légalisées seront systématiquement rejetées.

B. Critères essentiels de qualification :

Les critères, explicités dans le règlement particulier du DAO et relatifs à la qualification des candidats porteront sur :

- La capacité financière						Oui/Non

- Les références de l’Entreprise					Oui/Non

- Le matériel et les équipements essentiels				Oui/Non

- Le personnel d’encadrement					Oui/Non

- La compréhension du projet et la présentation de l’Offre		Oui/Non

Toute offre ayant obtenu au moment de son évaluation technique un pourcentage de « Oui » supérieur ou égal à quatre-vingt pour cent (80%) verra son offre financière examinée.

- DUREE DE VALIDITE DES OFFRES

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant soixante (60) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

- CAUTION DE SOUMISSION

Toutes les offres devront être accompagnées d'une caution de soumission d'un montant de 2% du montant prévisionnel, soit cinq Cent mille (500 000) francs CFA délivrée par un établissement bancaire de 1er ordre agréé par le Ministère en charge des Finances.

La caution devra rester valable soixante (60) jours à compter de la date de remise des offres.

- DELAI D’EXECUTION

Le délai maximum d’exécution est de trois (03) mois, incluant toutes les contraintes éventuelles liées à l’enclavement et aux contraintes particulières du site, aux conditions climatiques et aux moyens d’accès sur place. Le délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

Il revient au Cocontractant de proposer dans son offre un calendrier d’exécution entrant dans le délai sus-indiqué.

- RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Les renseignements complémentaires d'ordre technique peuvent être obtenus aux heures ouvrables auprès de Mairie de la Commune de Bertoua 1er

, aux numéros de téléphones :

| Ampliations : - ARMP/EST (pour insertion au JDM) ; - Pdt/CIPM CA Bta 1er - Commune de Bertoua 1er/EST ; - Affichage ; - Chrono/archives.; Bertoua le_________________ Maire de la Commune de Bertoua 1er AUTORITE CONTRACTANTE. |  |
| --- | --- |

Pièce n°2 :

REGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D’OFFRES (RGAO)

TABLE DES MATIERES

A- GENERALITES

ARTICLE 1er : Portée de la soumission

ARTICLE 2 : Financement

ARTICLE 3 : Fraude et Corruption

ARTICLE 4 : Candidat admis à concourir

ARTICLE 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

ARTICLE 6 : Qualification du soumissionnaire

ARTICLE 7 : Visite du site des travaux

B- DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

ARTICLE 8 : Contenu du dossier d’Appel d’Offres

ARTICLE 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

ARTICLE 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres

C- PREPARATION DES OFFRES

ARTICLE 11 : Frais de soumission

ARTICLE 12 : Langue de l’offre

ARTICLE 13 : Documents constituant l’offre

ARTICLE 14 : Montant de l’offre

ARTICLE 15 : Monnaies de soumission et de règlement

ARTICLE 16 : Validité des offres

ARTICLE 17 : Caution de soumission

ARTICLE 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

ARTICLE 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

ARTICLE 20 : Forme et signature de l ‘offre

D- DEPOT DES OFFRES

ARTICLE 21 : Cachetage et marquage des offres

ARTICLE 22 : Date et heure limite de dépôt des offres

ARTICLE 23 : Offres hors délai

ARTICLE 24 : Modification, substitution et retrait des offres

E -OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

ARTICLE 25 : Ouverture des plis et recours

ARTICLE 26 : Caractère confidentiel de la procédure

ARTICLE 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante

ARTICLE 28 : Détermination de la conformité des offres

ARTICLE 29 : Qualification du soumissionnaire

ARTICLE 30 : Correction des erreurs

ARTICLE 31 : Conversion en une seule monnaie

ARTICLE 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier

ARTICLE 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

F- ATTIBUTIION DU MARCHE

ARTICLE 34 : Attribution du Marché

ARTICLE 35 : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure

ARTICLE 36 : Notification de l’attribution du Marché

ARTICLE 37 : Publication des résultats d’attribution du Marché et recours

ARTICLE 38 : Signature du Marché

ARTICLE 39 : Cautionnement définitif

A - Généralités

Article 1er : Portée de la soumission

1.1. L’Autorité Contractante tel qu’il est défini dans le Règlement particulier de l’Appel d’offres (RPAO), ci-après dénommé « l’Autorité Contractante », lance un Appel d’Offres pour les travaux de construction d’un dalot sur la rivière GBELL décrits dans le Dossier d’Appel d’Offres et brièvement définis dans le RPAO.

Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’appel d’offres figurent dans le RPAO.

Il y est fait ci-après référence sous le terme « les travaux de construction du dalot de Bonis ».

1.2. Le soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.

1.3. Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, le terme « jour » désigne un jour calendaire.

Article 2 : Financement

La source de financement des travaux objet du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO.

Article 3 : Fraude et corruption

3.1. L’Autorité Contractante exige des soumissionnaires et des cocontractants, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces marchés. En vertu de ce principe :

a.

i. Est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

ii. Se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque déforme ou dénature les faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché.

iii. « Pratiques collusoires » désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que l’Autorité Contractante en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence.

Iv- « Pratiques coercitives » désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

b. L’Autorité Contractante rejettera une proposition d’attribution s’il s’avère que l’attributaire proposé est, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.

3.2. Le Ministre Délégué à la Présidence de la République chargé des Marchés Publics, Autorité chargée des Marchés Publics, peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

Article 4 : Candidats admis à concourir

4.1. Si l’appel d’offres est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la pré-qualification.

4.2. En règle générale, l’appel d’offres s’adresse à tous les Cocontractants, sous réserve des dispositions ci-après :

a. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’Entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement ;

b. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’Entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt.

Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il :

- Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ; où

- Présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon l’article 18, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre.

c. Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

d. Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démonter qu’elle :

(i) est juridiquement et financièrement autonome ;

(ii) administrée selon les règles du droit commercial et

(iii) n’est pas sous la tutelle ou l’autorité directe voire indirecte de l’Autorité Contractante.

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés.

  - Les matériaux, les matériels de l’cocontractant, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du marché sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipement et services.

  - Aux fins de l’article 5.1 ci-dessus, le temps « provenir » désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.

Article 6 : Qualifications du Soumissionnaire

  - Les Soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

  - Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire ;

  - Fournir toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de pré-qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré-qualification) demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

- La production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents ;

- Accès à une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financières ;

- Les commandes acquises et les marchés attribués ;

- Les litiges en cours ;

- La disponibilité du matériel indispensable.

  - Les soumissions présentées par deux ou plusieurs cocontractants groupés (cotraitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

  - L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement ;

  - L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ;

  - La nature du groupement (conjoint ou solidaire comme cela est requis dans le RPAO doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme ;

  - Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis-à-vis du Maître d’Ouvrage pour l’exécution du marché ;

  - En cas de groupement solidaire, les cotraitants se répartissent les sommes qui sont réglées par le Maître d’Ouvrage dans un compte unique ; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître d’Ouvrage dans son propre compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.

  - Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

  - Les soumissionnaires demandant à bénéficier d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 32 du RGAO.

Article 7 : Visite du site des travaux

7.1. Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

7.2. Le Maître d’Ouvrage autorisera le Soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents, s’engagent de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’ils demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3. Le Maître d’Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l’établissement des offres mentionnés à l’article 19 du RGAO.

B- DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Article 8 : Contenu du dossier d’Appel d’Offres

  - Le dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation des cocontractants et précise les conditions du marché. Outre-le(s) additifs(s) publié(s) conformément à l’article 10 du RGAO, il comprend les principaux documents énumérés ci-après :

- L’Avis d’Appel d’Offres (AAO) ;

- Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

- Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) ;

- Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

- Le Cadre du Bordereau des Prix Unitaires ;

- Le cadre du Détail quantitatif et estimatif ;

- Le cadre du Sous-Détail des Prix unitaires ;

- Le cadre du planning d’exécution ;

- Documents graphiques et autres éléments du dossier technique ;

- Modèles de fiches de présentation du matériel, personnel et références ;

- Modèles de lettre de soumission ;

- Modèle de caution de soumission ;

- Modèle de cautionnement définitif ;

- Modèle de caution d’avance de démarrage ;

- Modèle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie ;

- Modèle de marché ;

- Formulaire relatif aux études préalables ;

- La liste des banques et organismes financiers de 1er rang agréés par le ministre en charge des finances autorisés à émettre des cautions.

  - Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme tous égards audit dossier. Toute carence peut entraîner le rejet de son offre.

Article 9 : Eclaircissement apportés au Dossier D’Appel d’Offres et recours

9.1. Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande à l’Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à l’adresse de l’Autorité Contractante indiquée dans le RPAO. L’Autorité Contractante répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours pour les (AON) vingt et un (21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse de l’Autorité Contractante indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

9.2. Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres y compris la phase de pré- qualification des candidats et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s’estime léser dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès de l’Autorité Contractante.

9.3. Le recours doit être adressé à l’Autorité Contractante avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Président de la Commission.

Il doit parvenir à l’Autorité Contractante au plus tard quatorze (14) jours avant la date d’ouverture des offres.

9.4. L’Autorité Contractante dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

Article 10 : Modification du dossier d’Appel d’Offres

10.1. L’Autorité Contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d’éclaircissements formulée par un soumissionnaire, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié à tous les soumissionnaires qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Ces derniers accuseront réception de chacun des additifs à l’Autorité Contractante par écrit.

10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, l’Autorité Contractante pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.

C- PREPARATION DES OFFRES

Article 11 : Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et l’Autorité Contractante n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.

Article 12 : Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et l’Autorité Contractante seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, l’attraction fera foi.

Article 13 : Documents constituant l’offre

13.1. L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

a. volume 1 : Dossier administratif

Il comprend :

1- Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

  - A souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;

  - A acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;

  - N’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

  - N’est pas frappé de l’une des interdictions ou d’échéances prévues par la législation en vigueur ;

2- La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO ;

3- La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 6.01 du RGAO ;

b. Volume 2 : Offre technique

b1. Les renseignements sur les qualifications

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnées à l’article 6.1 du RPAO.

b2. Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installation, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc.…).

b3. Les preuves d’acceptation des conditions du marché

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractère administratif et technique régissant le marché, à savoir :

    - Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

    - Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

b4. Commentaires facultatifs

Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

c. Volume 3 : Offre financière

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :

- La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ;

- Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;

- Le détail estimatif dûment rempli ;

- Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

- L’échéancier prévisionnel de paiements le cas échéant.

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le Dossier de l’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’Article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de Caution de Soumission.

13.2. 	Si, conformément aux dispositions des RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots du même Appel d’Offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attribution de plus d’un marché.

Article 14 : Montant de l’offre

14.1. 	Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’appel d’Offres, le montant du marché couvrira l’ensemble des travaux décrits dans l’Article 1.1 du RGAO, sur la base du bordereau des prix et du détail quantitatif et estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire.

  - Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du détail quantitatif et estimatif.

  - Sous réserve de dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur marché, ou à tout autre titre trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

  - Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix doivent être précisées. Etant entendu que tout marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.

  - Tous les prix unitaires devront être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N° 8.

Article 15 :   Monnaies de soumission et de règlement

  - En cas d’Appel d’Offres Internationaux, les monnaies de l’offre devront suivre les dispositions soit de l’Option A ou de l’Option B ci-dessous ; l’option applicable étant celle retenue dans le RPAO.

  - Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante :

- Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché.

- Les taux de change utilisés par le soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le soumissionnaire retenu.

  - Option B : le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère aux taux fixés dans le RPAO.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la manière suivante :

- Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays de l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays de l’Autorité Contractante spécifiée aux RPAO et dénommée « monnaie nationale ».

- Les prix des intrants nécessaires au Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays de l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

  - L’Autorité Contractante peut demander aux soumissionnaires d’expliquer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables ; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

  - Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du marché peut être révisée d’un commun accord par l’Autorité Contractante et le cocontractant de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.

  - Pour les Appels d’Offres Nationaux, la monnaie est le franc CFA.

Article 16 : Validité des offres

16.1.	Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres à compter de la date de remise des offres fixée par l’Autorité Contractante, en application de l’article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée par l’Autorité Contractante comme non conforme.

  - Dans des circonstances exceptionnelles, l’Autorité Contractante peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l’article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne se sera autorisé à le faire.

  - Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prolongée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que l’Autorité Contractante adressera au(x) soumissionnaire(s). La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation.

Article 17 : Caution de soumission

  - En application de l’article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

  - La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres, d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable de l’Autorité Contractante. La caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite originale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par l’Autorité Contractante et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’Article 16.2 du RGAO.

  - Toute offre non accompagnée d’une caution de soumission acceptable sera rejetée par la commission de passation des marchés comme non conforme. La Caution de soumission d’un groupement d’entreprises doit être établie au nom du mandataire soumettant l’offre et mentionner chacun des membres du groupement.

  - Les cautions de soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats.

  - La caution de soumission de l’attributaire du marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le cautionnement définitif requis.

  - La caution de soumission peut être saisie :

- Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

- Si, le soumissionnaire retenu :

  - Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 37 du RGAO, où

  - Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 38 du RGAO.

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

  - Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais d’exécution variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non conformes.

  - Excepté dans le cadre mentionné à l’Article 18.3 ci-dessous, les Soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base de l’Autorité Contractante telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres, et fournir en outre tous les renseignements dont l’Autorité Contractante a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. L’Autorité Contractante n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins-disante.

  - Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’Article 31.2 (g) du RGAO.

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

  - A moins que le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra aux lieux et date indiqués dans le RPAO.

  - La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et de répondre à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

  - Il est demandé au soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit ou télex, de façon qu’elle parvienne à l’Autorité Contractante au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que l’Autorité Contractante ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l’Article 19.4 ci-dessous.

  - Le Procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés à l’Article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par l’Autorité Contractante en publiant un additif conformément aux dispositions de l’Article 10 du RGAO, et non par le canal du procès-verbal de la réunion préparatoire.

  - Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

Article 20 : Forme et signature de l’offre

  - Le soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrits à l’Article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l’indication « Original ». De plus le soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans les RPAO, portant l’indication « COPIE », en cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

  - L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habiletés à signer au nom du soumissionnaire, conformément à l’Article 6.1 (a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

  - L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

D- DEPOT DES OFFRES

Article 21 : Cachetage et marquage des offres

  - Le soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’offre dans deux enveloppes séparées et scellées portant la mention « ORIGINAL » et « COPIE » selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du soumissionnaire.

  - Les enveloppes intérieures et extérieures :

  - Seront adressées au Autorité Contractante à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres ;

  - Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RGAO, et la mention « A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

  - Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon à permettre à l’Autorité Contractante de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions de l’article 23 du RGAO ou pour satisfaire les dispositions de l’article 24 du RGAO.

  - Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 susvisés, l’Autorité Contractante ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres

  - Les offres doivent être reçues par l’Autorité Contractante à l’adresse spécifiée à l’article 21.2 du RGAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le règlement Particulier de l’Appel d’Offres

  - L’Autorité Contractante peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l’article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations de l’Autorité Contractante et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

Article 23 : Offres hors délai

Toute offre parvenue à l’Autorité Contractante après la date et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

  - Un soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par l’Autorité Contractante avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».

  - La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l’article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

  - Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 24.1 leur seront envoyées sans avoir été ouvertes.

  - Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Le retrait de son offre par le soumissionnaire pendant cet intervalle peut entraîner la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l’article 17.6 du RGAO.

E-OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

Article 25 : Ouverture des plis et recours

  - La commission de passation des marchés compétente procèdera à l’ouverture des plis en un ou deux temps et en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister, à la date, à l’heure et à l’adresse indiquée dans le RGAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

  - Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de remplacement » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d’offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante. La modification d’offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées.

  - Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais (en cas d’ouverture des offres financières) et toute variante le cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que l’Autorité Contractante peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à l’évaluation.

  - Les chiffres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l’article 24 du RGAO) qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à l’évaluation.

  - Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leur prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous-commission d’analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.

  - A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le président de la commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

  - En cas de recours, tel que prévu par le code des marchés publics, il doit être adressé à l’autorité chargée des marchés publics avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et à l’Autorité Contractante.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le président de la commission de passation des marchés.

L’Observateur indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observatoires y afférents.

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

  - Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, et à la vérification de la qualification des soumissionnaires, et à la recommandation d’attribution du marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du marché n’aura pas été rendue publique.

  - Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la commission de passation des marchés ou la sous-commission d’analyse dans l’évaluation des offres ou l’Autorité Contractante dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

  - Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2 entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec l’Autorité Contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante.

  - Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission de Passation des Marchés peut, s’il le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la sous-commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’Article 29 du RGAO.

  - Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la commission des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

Article 28 : Détermination de la conformité des offres

  - La sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

  - La sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

  - Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres :

    - C’est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du dossier d’appel d’Offres, sans divergence ni réserve de l’Autorité Contractante ou ses obligations au titre du marché.

    - Est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel du Dossier d’Appel d’Offres.

  - Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la commission des marchés compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5.	L’Autorité Contractante se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs dépassant les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être pris en compte lors de l’évaluation des offres.

Article 29 : Qualification du soumissionnaire

La sous-commission s’assurera que le soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.

Article 30 : Correction des erreurs

  - La sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous-commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

- S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placés auquel cas le prix indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

- Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

- S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que se montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

  - Le montant figurant dans la soumission sera corrigé par la sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager

  - Si le soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

Article 31 : Conversion en une seule monnaie

31.1.  Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.

  - La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la sous-commission d’analyse.

  - En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit :

- En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO.

- En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO.

- En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO.

- En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable.

- En prenant en considération les différents délais d’exécuter proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

- Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les rabais offerts par le soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots ;

- Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux spécifications techniques proposées, si elles sont permises seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par l’Autorité Contractante dans le RPAO.

  - L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

  - Si l’offre évaluée la moins-disant est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation de l’Autorité Contractante des travaux à exécuter dans le cadre du Marché, la sous-commission d’analyse peut à partir du sous détail de prix fourni par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, l’Autorité Contractante peut rejeter ladite offre.

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

Si cette disposition est mentionnée dans le RPAO, les cocontractants nationaux peuvent bénéficier d’une marge de préférence nationale telle que prévue par le code des marchés publics aux fins d’évaluation des offres.

F- ATTIBUTIION DU MARCHE

Article 34 : Attribution du marché

34.1. L’Autorité Contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisantes et dont l’offre a été évaluée la moins-disant en incluant le cas échéant les rabais proposés.

34.2. Si, selon l’article 13.2 du RGAO, l’appel d’offres porte sur plusieurs lots, l’offre la moins-disant sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les rabais offerts par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot, ainsi que de leur plan de charges au moment de l’attribution.

Article 35 : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure

L’Autorité Contractante se réserve le droit d’annuler une procédure d’appel d’Offres après l’autorisation de l’Autorité des marchés lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente, sans qu’il y ait lieu à réclamation.

Article 36 : Notification de l’attribution du marché

Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, l’Autorité Contractante notifiera à l’attributaire du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que l’Autorité Contractante paiera au Cocontractant au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

Article 37 : Publication des résultats d’attribution du Marché et recours

37.1. L’Autorité Contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (05) jours après la publication des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

37.2. L’Autorité Contractante est tenue de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.

37.3. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés.

37.4. En cas de recours, il doit être adressé à l’autorité chargée des marchés publics, avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, à l’Autorité Contractante et au Président de la Commission.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

Article 38 : Signature du marché

38.1. Après publication des résultats, le projet de marché souscrit par l’attributaire est soumis à la Commission de Passation des Marchés et le cas échéant à la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés compétente, pour adoption.

38.2. L’Autorité Contractante dispose d’un délai de sept (07) jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché adopté par la Commission de Passation des Marchés compétente et souscrit par l’attributaire.

38.3. Le marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq (5) jours qui suivent la date de sa signature.

Article 39 : Cautionnement définitif

39.1. Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par l’Autorité Contractante, le cocontractant fournira à l’Autorité Contractante un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le dossier d’appel d’offres.

39.2. Le cautionnement dont le taux varie entre 2 et 5 % du montant du marché, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agrée conformément aux textes en vigueur, et émise au profit de l’Autorité Contractante ou par une caution personnelle et solidaire

39.3. Les Petites et Moyennes Entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agrée de premier rang conformément aux textes en vigueur.

39.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.

#### Pièce n°3 :

REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES(RPAO)

En cas de conflit, les dispositions ci-après prévalent sur celles du RGAO.

| Clauses du RGAO | DISPOSITIONS DU RPAO |
| --- | --- |
| 1 | Introduction |
| 1.1 | Définition des travaux : Le présent Appel d’Offres a pour objet l’exécution des travaux construction du dalot de Bonis Ces travaux, conformément aux spécifications techniques essentielles contenues dans le CCTP, comprennent notamment : - Les travaux préparatoires ; - Les terrassements ; - Fondations ; - Maçonnerie ; Noms et adresse de l’Autorité Contractante : le Maire de la Commune de Bertoua 1er, Tel : Référence de l’appel d’offres : Appel d’Offres National Ouvert N°/AONO/CIPM/EST/2020 du |
| 1.2 | Délai d’exécution : Trois (03) mois |
| 2.1 | Source de financement : Budget d’Investissement Public 2020 Nom du projet : Travaux construction d’un dalot sur la rivière GBELL. . |
| 5.1 | Provenance des matériaux, matériels et fournitures d’équipement et services : L’exécution de la présente Lettre-Commande nécessitant l’acquisition des matériels et matériaux, préférence est donnée aux produits fabriqués au Cameroun sous réserve de leur conformité aux normes techniques et à la condition que leurs prix soient homologués. Toutefois, en cas de dérogations législatives ou réglementaires, ou résultant des conventions ou accords internationaux, le Ministre du Commerce autorise l’importation desdits produits. |
| 6 | Principaux critères de qualification des soumissionnaires |
|  | - Examen de la conformité des pièces administratives (Enveloppe A) - Evaluation des offres techniques (Enveloppe B) B-1- Capacité Financière : ……………………………………………………………………………………… Oui/Non Cette condition est remplie si les deux (02) exigences ci-après sont réunies : - Chiffre d’Affaires : justifier d’un chiffre d’affaires annuel d’au moins 25 000 000 (Vingt-cinq millions) FCFA pendant l’Année 2020 ; - Attestation d’un établissement bancaire de 1erordre : - Soit justifiant la solvabilité du soumissionnaire d’au moins 25 000 000 (Vingt-cinq millions) Francs CFA. - Soit s’engageant à accorder des facilités de préfinancement au soumissionnaire au cas où il serait adjudicataire des travaux. B-2-Références de l’Entreprise : ………………………………………………………………………Oui/Non Cette condition est remplie si une (01) des deux (02) exigences ci-après est réunie : - Justifier sur les cinq (5) dernières années la réalisation d’au moins deux (02) projets d’un montant d’au moins 25 000 000 (Vingt-cinq millions) FCFA TTC chacun ; . NB : Les justificatifs comprennent notamment : - Les contrats (première et dernière page) ou bons de commandes ; - Les procès-verbaux de réceptions (provisoire ou définitive) pour chaque contrat ou bon de commande B-3 - Matériel : …………………………………………………………………………………………………… Oui/Non Cette condition est remplie si les deux (02) exigences ci-après sont réunies : - Le soumissionnaire justifie la propriété des équipements essentiels en adéquation avec la nature du projet, pour la réalisation des travaux : - Soit par présentation de factures d’achat dudit matériel ; - Soit par contrat de location ; - Soit par engagement sur l’honneur à disposer. - Le soumissionnaire dispose d’un moyen logistique approprié pour l’approvisionnement du chantier, soit en propriété, soit par la location. B-4- Personnel de chantier : ………………………………………………………………………………… Oui/Non Cette condition sera remplie si deux (02) des trois (03) exigences ci-après sont réunies : - Justifier la possession dans son personnel d’un conducteur des travaux ayant une qualification d’au moins Technicien du Génie Civil ou équivalent et ayant réalisé au moins trois (03) projets réceptionnés par l’administration (joindre les références desdits projets dont entre autres les rapports de visites de chantiers et les PV de réceptions contresignés par ce dernier pour chaque projet) ; - Justifier la possession dans son personnel de chantier d’un cadre ayant réalisé au moins deux (02) projets réceptionnés par l’administration (joindre les références desdits projets dont entre autres les rapports de visites de chantiers et les PV de réceptions contresignés par ce dernier pour chaque projet) ; - S’engager sur l’honneur à recruter un personnel d’exécution qualifié par corps d’état (joindre état nominatif, CV, copies des diplômes, références et engagement du personnel d’encadrement à recruter) B-5 – Compréhension du projet et Présentation de l’Offre : ………………………………… Oui/Non Cette condition est remplie si sept (07) des huit (08) exigences ci-après sont réunies : - Un rapport de visite du site signé par le soumissionnaire et décrivant l’état des lieux et recensant les différents points de ravitaillement éventuels en matériaux ; - Méthodologie d’exécution conforme aux règles de l’art de chaque lot de travaux ; - Planning d’exécution des travaux avec rendements d’exécution des tâches cohérents et raisonnables ; - Planning d’approvisionnement en matériaux concordant avec le planning d’exécution des travaux ; - Un organigramme de chantier - Les plans conformes du projet, reproduits éventuellement par les soins du soumissionnaire ; - Les preuves de l’acceptation des conditions du présent Appel d’Offres par l’insertion des pièces ci-après paraphées à toutes les pages : - Le Cahier des Clauses Administratives Particulières ; - Le Cahier des Clauses Techniques Particulières ; - Le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. - Présentation des Offres en trois volumes avec séparation des pièces de chaque volume par des intercalaires en couleur. Seules les offres financières des soumissionnaires qui obtiendront un pourcentage de « Oui » supérieur ou égal à 80% (dont quatre (4) « Oui » sur les cinq (5) critères B-1 ; B-2 ; B-3 ; B-4 ; et B-5) seront évaluées. - Evaluation de l’offre financière (Enveloppe C) Pendant l’évaluation, le montant final de l’offre proposée sera arrêté comme suit : - Lorsqu’il y a une différence entre les montants en chiffres et en lettres, le montant en lettres fera foi ; - Lorsqu’il y a une incohérence entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par la quantité, le prix unitaire cité fera foi, à moins qu’il soit estimé qu’il s’agit d’une erreur grossière de virgule dans le prix unitaire, auquel cas le prix total tel qu’il est présenté fera foi et le prix unitaire corrigé ; - En ajustant de façon appropriée sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ; - En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés. L’offre dans laquelle il existe des postes du détail estimatif pour lesquels le soumissionnaire n’a pas indiqué de prix unitaires est purement rejetée. Par ailleurs les prix proposés pour les postes où il n’est pas prévu des quantités ne feront pas partie du contrat. |
| 7.3 | Visite du site des travaux et réunion préparatoire : Le soumissionnaire doit effectuer une visite du site des travaux. |
| 12 | Langue de l’offre : Français ou Anglais |
| 13 | Documents constituant l’appel d’offres |
| 13.1 | La liste des documents visés à l’article 13 du RGAO devra être complétée, regroupée en trois volumes insérés respectivement dans des enveloppes intérieures et détaillée comme suit : Enveloppe A - Volume I : Pièces administratives - Une déclaration indiquant l’intention de soumissionner selon le modèle en annexe, précisant l’identité du représentant du Cocontractant soumissionnaire, la raison sociale, la boîte postale et la localisation géographique du siège social ; - Une attestation de non exclusion du Cocontractant, délivrée par l'Agence de Régulation des Marchés Publics ; - Une copie de la carte de contribuable légalisée ; - Une attestation de non-faillite délivrée par la Chambre de Commerce ou du Greffe du Tribunal du lieu du siège social du Cocontractant ; - Une attestation de non redevance ; - Un registre de commerce - Une attestation pour soumission, encours de validité ou non, délivrée par la CNPS, portant les références de l’Avis d’Appel d’Offres ; - Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire ; - Une attestation du plan de localisation ; - La caution de soumission (suivant modèle joint) d’un montant de 400 000 francs CFA d’une durée de validité de trois (03) mois ; - La quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres. N.B. : Toutes les pièces énumérées ci-dessus devront dater de moins de trois mois et être signées par l'autorité compétente des administrations concernées, les pièces certifiées devront l’être par les administrations signataires des originaux. Enveloppe B - Volume II : Offre technique La note technique datée et signée, fournit tous les renseignements pour chaque lot concernant : - Les références de l’Entreprise pour les travaux similaires durant les cinq dernières années (joindre copies des contrats première et dernière pages plus PV de réception ; - Le C.V, la copie du diplôme des personnes devant assurer les fonctions de Conducteur des travaux et de Chef de chantier. Le Conducteur des travaux devra avoir au moins la qualification de Technicien de Génie Civil et prouver la réalisation d’au moins trois (03) projets. Le Chef de chantier devra prouver la réalisation d’au moins deux (02) projets. - La liste complète du personnel d’exécution. - Les moyens matériels de l’Entreprise compatibles avec la nature des travaux ; - Une note technique datée et signée fournissant tous les renseignements concernant le mode d’exécution des travaux ; - Le planning d’exécution des travaux ; - Le Planning des approvisionnements en matériaux de construction ; - Un commentaire expliqué du planning d’exécution des travaux ; - Un rapport de visite du site établi et signé par le soumissionnaire décrivant l’état des lieux, la nature et la quantité des travaux à réaliser et, accompagné d’une attestation de visite de site signé par le Maître d’Ouvrage ou son représentant local ; - Une attestation émanant d’un établissement bancaire implanté sur le territoire Camerounais et agréé par le Ministère des Finances, certifiant la solvabilité financière de l’Entreprise. Cette attestation indiquera : - Si l’Entreprise est capable de pré financé sur ses fonds propres ; - Si elle bénéficie des facilités de préfinancement ou d’un concours de trésorerie octroyées par cet établissement bancaire. - Les plans du projet. - Un organigramme du chantier. - Le Cahier des Clauses Administratives Particulières paraphé sur toutes les pages. - Et le Cahier des Clauses Techniques Particulières paraphé sur toutes les pages. Enveloppe C-Volume III : Offre financière - La soumission proprement dite, en original rédigée suivant le modèle fourni dans le présent Appel d’Offres, timbrée au tarif en vigueur, signée et datée ; - Le Sous-détail des Prix Unitaires paraphé sur toutes les pages par le soumissionnaire ; - Le Bordereau des Prix Unitaires dûment rempli daté et signé par le soumissionnaire : - Le Détail Estimatif dûment rempli daté et signé par le soumissionnaire Chacune des enveloppes A, B et C contenant l'original et les copies sera fermée et scellée. Les trois enveloppes seront placées dans une quatrième enveloppe elle-même fermée et scellée portant la mention suivante : APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°/AONO/ MINMAP/EST/2020 DU POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN DALOT SUR LA RIVIERE GBELL " A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement " NB : Les différentes parties d’un même dossier doivent obligatoirement être séparées par les intercalaires de couleur aussi bien dans l’original que dans les copies, de manière à faciliter son examen. |
|  | Prix et monnaie de l’offre |
| 14.4 | Révision des prix : Les prix du Marché ne sont pas révisables |
| 15.2 et 15.3 | Monnaie du pays du Maître d’Ouvrage (monnaie nationale) : Franc CFA (FCFA) |
|  | Préparation et dépôt des offres |
| 16.1 | Période de validité des Offres : La période de validité des offres est de 90 (Quatre-vingt-dix) jours à partir de la date limite de dépôt des offres |
| 17.1 | Montant de la caution de soumission : Quatre Cent mille (400 000) Francs CFA |
| 18.1 | Délai d’exécution : 03ou 04 Mois à harmoniser. |
| 18.3. | Les variantes techniques sur la ou les parties des travaux spécifiés ci-dessous ne sont pas permises. |
| 19.1 | Il n’y aura pas de réunion préparatoire à l’établissement des offres. Cependant, une visite du site des travaux est obligatoire (Clause 7.3 du RGAO). |
| 20.1 | Nombre de copies de l’offre qui doivent être remplies et envoyées : 07 (sept) exemplaires dont (01) un original et 06 (six) copies marqués comme tels. |
| 21.2 | Adresse de l’Autorité Contractante à utiliser pour l’envoi des offres : Commune de Bertoua 1erTel : |
| 22.1 | Date et heure limites de dépôt des offres : au plus tard le à (heure locale). |
| 25.1 | Lieu, date et heure de l’ouverture des plis : le à, heure locale, à la Mairie de Bertoua 1er, par la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la commune de Bertoua 1er en présence ou non des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance de la soumission dont ils ont la charge. |
|  | EVALUATION ET COMPARAISON DES OFFRES |
| 32.2 (g) | La méthode d’évaluation des variantes techniques : les variantes techniques ne sont pas acceptées |
|  | ATTRIBUTION DE LA LETTRE-COMMANDE |
| 39.1. 39.2. | La Lettre-Commande sera attribuée au soumissionnaire ayant proposé l’offre financière la moins-disante et ayant rempli les conditions d’ordre technique requises. |

#### Pièce n°4 :

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P)

| SOMMAIRE C.C.A.P |  |
| --- | --- |
| ### CHAPITRE I | GENERALITES |
| ## Article 1er | Objet de la Lettre-Commande |
| Article 2 | Procédure de passation de la Lettre-Commande |
| Article 3 | Pièces contractuelles constitutives de la Lettre-Commande (CCAP Article 9) |
| Article 4 | Textes généraux applicables à la Lettre-Commande |
| Article 5 | Définitions et attributions (CCAP Article 2 complété) |
| CHAPITRE II | EXECUTION DES TRAVAUX |
| Article 6 | Délai d’exécution (CCAP Article 38) |
| Article 7 | Communication (CCAP Article 6 et 10 complétés) |
| Article 8 | Ordre de Service (CCAP Article 8) |
| Article 9 | Rôle et responsabilité du Cocontractant (CCAP Article 40) |
| Article 10 | Sous-traitance (CCAP Article 54) |
| Article 11 | Projet d’Exécution (CCAP Article 49) |
| Article 12 | Matériel et personnel à mettre en place (CCAP Article 15 complété) |
| Article 13 | Législation concernant la main d’œuvre (CCAP Article 14) |
| Article 14 | Remplacement du personnel d’encadrement |
| Article 15 | Modification des ouvrages |
| Article 16 | Matériaux (CCAP Article 53) |
| Article 17 | Démolition des ouvrages défectueux et enlèvement des matériaux refusés |
| Article 18 | Brevet d’invention |
| Article 19 | Phasage des travaux |
| Article 20 | Accès au chantier (CCAP Article 44 complété) |
| Article 21 | Attributions de l’Ingénieur |
| Article 22 | Réunions de chantier (CCAP Article 57) |
| Article 23 | Journal de chantier (CCAP Article 56 complété) |
| Article 24 | Mise à disposition des lieux (CCAP Article 42 complété) |
| Article 25 | Mesures de sécurité (CCAP Article 48) |
| Article 26 | Protection de l’environnement (CCAP Article 16) |
| Article 27 | Remise en état des lieux (CCAP Article 69) |
| CHAPITRE III | RECEPTION DES TRAVAUX |
| Article 28 | Réception provisoire (CCAP Article 67) |
| Article 29 | Délai de garantie (CCAP Article 70) |
| Article 30 | Entretien pendant la période de garantie (CCAP Article 71) |
| Article 31 | Réception définitive (CCAP Article 72) |
| Article 32 | Commission de réception |
| CHAPITRE IV | DISPOSITIONS FINANCIERES |
| Article 33 | Montant de la Lettre-Commande (CCAP Article 18 et 19 complété) |
| Article 34 | Consistance des travaux |
| Article 35 | Sous-détail des prix |
| Article 36 | Travaux supplémentaires – variation dans la masse des travaux et la nature des travaux |
| Article 37 | Préparation des Décomptes |
| Article 38 | Modalités et règlement des travaux exécutés |
| Article 39 | Avance de démarrage (CCAP Article 28) |
| Article 40 | Cautionnement définitif (CCAP Article 41) |
| Article 41 | Retenue de garantie (CCAP Article 29 |
| Article 42 | Assurance et protection des chantiers (CCAP Article 45) |
| Article 43 | Variation des prix (CCAP Article 20) |
| Article 44 | Régime fiscal et douanier (CCAP Article 36) |
| Article 45 | Nantissement de la Lette-Commande |
| Article 46 | Timbre et enregistrement (CCAP Article 37) |
| Article 47 | Pénalités de retard (CCAP Article 32) |
| CHAPITRE V | CLAUSES DIVERSES |
| Article 48 | Frais commerciaux extraordinaires |
| Article 49 | Transports internationaux |
| ## Article 50 | Informations de chantier à afficher |
| Article 51 | Résiliation de la Lettre-Commande (CCAP Article 74) |
| Article 52 | Différends et litiges (CCAP Article 79) |
| Article 53 | Cas de force majeure |
| Article 54 | Edition et diffusion de la présente Lettre-commande |
| Article 55 et dernier | Validité et entrée en vigueur de la Lettre-Commande |

CHAPITRE I : GENERALITES

Article 1er :	OBJET DE LA LETTRE-COMMANDE

La présente Lettre-Commande a pour objet l’exécution des travaux de construction d’un dalot  sur la rivière GBELL.

- PROCEDURE DE PASSATION DE LA LETTRE-COMMANDE

La présente Lettre-Commande est passée après Appel d’Offres National ouvert N°

/AONO/CIPM/EST/2020 pour les travaux de construction  d’un dalot  sur la rivière GBELL

- PIECES CONTRACTUELLES CONSTITUTIVES DE LA LETTRE-COMMANDE (CCAG Article 9)

Le Cocontractant est soumis aux pièces contractuelles énumérées ci-dessous :

- La lettre de soumission ;

- La soumission du Cocontractant et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives Particulières et au Cahier des Clauses Techniques Particulières ci-dessous visés ;

- Le cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- Le cahier des Clauses Techniques Particulières CCTP) ;

- Les éléments propres à la détermination du montant de la Lettre-Commande, tels que, par ordre de priorité :

- Les bordereaux des prix unitaires ;

- Le détail ou le devis estimatif ;

- Le sous-détail des prix unitaires ;

- Les plans et dessins approuvés par l’Ingénieur du Marché ;

- Le planning d’exécution approuvé ;

- Le cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux mis en vigueur par arrêté n° 033 du 13 février 2007 ;

- Le ou les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés des travaux.

- La décision portant attribution de la Lettre-Commande ;

- TEXTES GENERAUX APPLICABLES A LA PRESENTE LETTRE-COMMANDE

La présente Lettre-Commande est soumise aux textes généraux énumérés ci-dessous.

En tout ce qui n’est pas contraire aux dispositions de la présente Lettre-Commande, l’Attributaire est soumis par ordre de priorité à :

- La loi N° 2007/006 du 26 Décembre 2006 portant régime financier de l’Etat ;

- DEFINITIONS ET ATTRIBUTIONS (CCAG Article 2 complété)

Pour l’application des dispositions de la présente Lettre-Commande, il est à préciser que :

- Le Maître d’Ouvrage est Le Maire de la Commune de Bertoua 1er ;

- L’Autorité Contractante est le Maire de la Commune de Bertoua 1er ;

- La Commission de Passation des Marchés est la Commission Régional de l’EST ;

- Le Chef de Service du Marché, ci-après désigné le Chef de Service,

- L’Ingénieur du Marché, ci-après désigné l’Ingénieur, est le Délégué Départemental du MINADER l’EST. Il est chargé d’assurer la supervision du chantier, la surveillance et le contrôle des travaux ;

- Le mot « Entrepreneur » désigne la ou les personnes, firmes ou sociétés dont la soumission a été acceptée.

- Les « Travaux » désignent l’exécution des travaux de construction d’un Dalot sur la rivière GBELL à réaliser dans le cadre de la présente Lettre-Commande.

- Le « Chantier » désigne le terrain et les autres emplacements sur, sous, dans, ou à travers lesquels les travaux conçus par le Maître d’Ouvrage doivent être exécutés et tous les autres terrains et emplacements fournis par le Maître d’Ouvrage en tant que lieux de travail ou à toutes fins et spécifiquement désignés dans le marché comme faisant partie intégrante du chantier.

CHAPITRE II : EXECUTION DES TRAVAUX

- DELAI D’EXECUTION (CCAG Article 38)

6.1. Le délai maximum d’exécution des travaux objet de la présente Lettre-Commande est de trois (03) mois, incluant toutes les contraintes liées à l’enclavement et aux contraintes particulières du site relatif aux conditions climatiques et aux moyens d’accès sur place.

6.2. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

- COMMUNICATION (CCAG Article 6 et 10 complétés)

7.1. Toutes les notifications et communications écrites dans le cadre de la présente Lettre-commande devront être faites aux adresses suivantes :

- Dans le cas où l’Entrepreneur est le destinataire …………………………………………….

Passé le délai de quinze (15) jours fixé à l’article 6.1 du CCAG pour faire connaître au Chef de Service son domicile, et dès achèvement des travaux, les correspondances seront valablement adressées au Maire de la Commune de Bertoua 1eroù s’exécutent les travaux.

- Dans le cas où le Chef de Service est le destinataire :

  - Monsieur le Maire de la Commune de Bertoua 1er B.P : 201Bertoua Tel ………………….Avec copies adressées dans les mêmes délais, à l’Ingénieur et à l’Autorité Contractante ;

- Dans le cas où l’Autorité Contractante est le destinataire :

  - Monsieur Le Maire de la Commune de Bertoua 1er avec copies adressées dans les mêmes délais au Chef de Service et à l’Ingénieur.

7.2. L’Entrepreneur adressera toutes notifications écrites ou correspondances à l’Ingénieur du Marché, avec copie au Chef Service du Marché et à l’Autorité Contractante.

- ORDRE DE SERVICE (CCAG Article 8)

8.1. L’Ordre de Service de commencer les travaux sont signé par l’Autorité Contractante et notifié par le Maître d’Ouvrage.

8.2. Les Ordres de Services à incidence financière ou susceptibles de modifier les délais seront signés par l’Autorité Contractante et notifié par le Maître d’Ouvrage.

8.3. Les Ordres de Service à caractères technique liés au déroulement normal du chantier et sans incidence ni sur le montant, ni sur le délai des travaux seront signés et notifiés par l’Ingénieur du Marché.

8.4. Les Ordres de Service valant mise en demeure seront signés par l’Autorité Contractante et notifié par le Chef de Service du Marché.

8.5. L’Entrepreneur dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout Ordre de Service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas l’entreprise d’exécuter les ordres de service reçus.

- ROLE ET RESPONSABILITE DU COCONTRACTANT (CCAG Article 40)

  - Le planning détaillé et général d’avancement des travaux sera communiqué à l’Ingénieur en cinq (5) exemplaires à chaque début de mois.

  - L’Entrepreneur est réputé avoir visité et examiné l’emplacement des travaux et ses environs, et pris connaissance, avant la remise de son offre des caractéristiques, de l’emplacement et de la nature des travaux à exécuter, de l’importance des matériaux à fournir, des voies et moyens d’accès au chantier, des installations nécessaires. D’une manière générale, il est réputé s’être procuré toutes les informations concernant les risques, aléas et circonstances susceptibles d’influencer son offre.

  - L’Entrepreneur est responsable vis-à-vis du Maître d’Ouvrage représenté par le Chef de Service du Marché, de l’organisation et de la conduite du chantier, de la qualité des matériaux et fournitures dont la charge lui incombe, employés par lui, de leur parfaite adaptation aux besoins du chantier et de la bonne exécution des travaux.

  - Les travaux seront exécutés conformément aux plans et spécifications techniques selon les règles de l’art conformément aux techniques et pratiques en République du Cameroun.

A cet effet, le cocontractant devra prendre toutes les mesures pour fournir tous les moyens nécessaires et engager tout le personnel spécialisé.

  - L’Entrepreneur reste responsable de la totalité du chantier, y compris des interventions des sous-traitants agréés. Il lui appartient en outre d’assurer la coordination des prestations des fournisseurs, des sous-traitants dont le concours lui est assuré pour les différents corps d’état, leur intervention en temps utile sous sa direction et la bonne exécution des ordres donnés par l’Ingénieur.

  - L’Entrepreneur devra assurer la protection et la sécurité des ouvrages existants pendant l’exécution des travaux.

  - L’Entrepreneur devra tenir constamment à jour un planning d’avancement des travaux et le communiquer régulièrement à l’Ingénieur.

- SOUS TRAITANCE (CCAG Article 54)

  - La présente Lettre-Commande prévoit la possibilité pour l’attributaire de faire exécuter une partie des travaux par un ou des sous-traitants.

  - L’attributaire ne pourra confier des travaux en sous-traitance sans l’accord préalable du Maître d’Ouvrage, représenté par le Chef de Service du Marché. Cette autorisation n’affranchit l’attributaire d’aucune de ses obligations contractuelles.

  - L’attributaire doit s’assurer que les sous-traitants sont en règle avec l’Administration Camerounaise.

  - Le non-respect des dispositions ci-dessus constitue un motif de résiliation du marché.

  - En cas d’autorisation, la part sous-traitée des travaux ne doit pas excéder trente pourcent (30%) du montant de la Lettre-commande.

  - Les sous-traitants devront satisfaire aux mêmes conditions techniques et financières que le titulaire du marché. Ils exécuteront les travaux sous la seule et pleine responsabilité de l’attributaire

  - En tout état de cause, l’attributaire restera vis à vis du Maître d’ouvrage représenté par le Chef de Service du Marché, seul responsable de l’exécution du contrôle conformément aux obligations contractuelles.

- PROJET D’EXECUTION (CCAG Article 49)

  - Le projet d’exécution, comprend les pièces graphiques détaillées, les notes de calcul et toutes les informations nécessaires, relatives aux technologies employées et aux équipements mis en œuvre. Il est établi par le Cocontractant conformément aux clauses contractuelles et dans le respect des directives contenues dans le Dossier d’Appel d’Offres.

  - Le projet d’exécution est soumis au visa préalable de l’Ingénieur du Marché. Il dispose d’un délai maximum de 72 heures pour viser ou rejeter en motivant son rejet, le projet d’exécution.

Après visa, le projet d’exécution est transmis au Chef de Service du Marché pour approbation. Le Chef de Service du Marché dispose d’un délai maximum de 72 heures pour approuver ou rejeter le projet d’exécution

Après approbation, le projet d’exécution est transmis à l’Autorité Contractante pour validation. L’Autorité Contractante dispose d’un délai maximum de 72 heures pour valider ou rejeter le projet d’exécution.

  - Le visa de l’Ingénieur du Marché, l’approbation du Chef de Service du Marché et la validation de l’Autorité Contractante n’atténuent en rien la responsabilité du Cocontractant pour la conception des ouvrages et l’exécution des travaux correspondants.

  - Avant la réception provisoire, le Cocontractant remet à l’Ingénieur quatre (04) exemplaires des plans de récolement des ouvrages réalisés, dont un original reproductible. Le processus de validation du plan de recollement par l’Autorité Contractante est le même que celui du projet d’exécution.

- MATERIEL ET PERSONNEL A METTRE EN PLACE (CCAG Article 15 complété)

  - Le Cocontractant s’engage à mobiliser toutes les ressources humaines et matérielles nécessaires à la bonne exécution des travaux suivant les règles de l’art et conformément aux stipulations du CCTP contenu dans le Dossier d’Appel d’Offres.

  - Le marché est exécuté dans le respect du contenu de l’offre technique, financière et en personnel qualifié, fournie par le Cocontractant et à l’origine de l’adjudication.

  - A cet effet, toute modification, même partielle, apportée à l’offre technique est soumise à l’approbation préalable de l’Ingénieur du Marché. En cas d’accord, le Cocontractant procède aux remplacements avec un personnel de compétence équivalente ou par un matériel de références et de qualité similaire.

  - Toute modification unilatérale apportée à l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du marché tel que visé à l’article 51 ci-dessous ou d’application de réfractions de 10% sur le prix unitaire du personnel d’encadrement et/ou du matériel.

- LEGISLATION CONCERNANT LA MAIN D’ŒUVRE (CCAG Article 14)

Le Cocontractant est tenu de se conformer à la législation en vigueur au Cameroun concernant l’emploi de la main d’œuvre.  Il recrute en priorité le personnel local à qualification équivalente.

- REMPLACEMENT DU PERSONNEL D’ENCADREMENT

  - En cas de remplacement du personnel d’encadrement, le Cocontractant procède aux remplacements avec un personnel de compétence équivalente. Au cas où la qualification du personnel proposé est inférieure à celle de l’agent considéré mais conforme aux dispositions du dossier de consultation, le Cocontractant est passible d’une pénalité correspondant au 5/1000ème du montant de la Lettre-Commande.

  - En tout état de cause et sauf cas de force majeure, le Cocontractant ne peut remplacer plus de 50% de son personnel sans s’exposer à la résiliation de la Lettre-Commande.

  - Si l’Ingénieur exige le remplacement d’un personnel du Cocontractant, suite à une faute grave dûment constatée sur le chantier par les deux parties, le Cocontractant, doit pourvoir à son remplacement immédiat et à ses propres frais.

- MODIFICATION DES OUVRAGES

Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit lors de la phase d’exécution, d’introduire dans les ouvrages, toutes modifications, adjonctions, suppressions d’ouvrages ainsi que les éventuelles suppressions de catégorie de travaux qu’il estime nécessaire pour la bonne réussite et l’économie des travaux sans que pour cela le Cocontractant puisse prétendre à quelques compensations ou indemnités que ce soit en dehors de celles indiquées dans le CCTP.

- MATERIAUX (CCAG Article 53)

  - Le Cocontractant recherche à ses frais les lieux d’extraction des matériaux nécessaires à la réalisation des travaux.

  - Les matériaux doivent être conformes aux spécifications du CCTP. Ils sont soumis aux essais ou épreuves que l’Ingénieur juge utiles de prescrire suivant les spécifications de la Lettre-Commande.

  - Les moyens de contrôle mis en place par le Cocontractant et à ses propres frais, doivent lui permettre, d’assurer un contrôle permanent des ouvrages tant sur le chantier que sur les lieux d’extraction des agrégats, de préparation des matériaux ou de fabrication des parties d’ouvrages.

- DEMOLITION DES OUVRAGES DEFECTUEUX ET ENLEVEMENT DES MATERIAUX REFUSES

  - L’Ingénieur du Marché a le pouvoir d’ordonner par écrit :

- L’enlèvement du chantier dans un délai de quarante-huit (48) heures, de tous les matériaux réputés non conformes aux exigences du marché et leur remplacement par d’autres matériaux convenables et approuvés si nécessaires après essais de laboratoire ;

- La démolition et la reconstruction conformément aux stipulations du marché, de tout ouvrage ou partie d’ouvrage non conforme aux exigences du marché, tant en ce qui concerne le mode d’exécution que les matériaux utilisés ;

  - En cas de non-conformité, les dépenses sont entièrement à la charge du Cocontractant.

- BREVET D’INVENTION

Le Cocontractant doit s’entendre s’il y a lieu avec les propriétaires ou les possesseurs de licence dont il utilise les procédés. Il procède au règlement de tous les droits et redevances y relatifs et garantit le Maître d’ouvrage contre toute poursuite dans le cas d’une atteinte à la propriété intellectuelle.

- PHASAGE DES TRAVAUX

Le Cocontractant doit respecter le séquençage des différentes phases des travaux décrites dans sa soumission, de façon à faciliter le contrôle des ouvrages et le respect des délais impartis prévus dans le chronogramme des travaux.

- ACCES AU CHANTIER (CCAG Article 44 complété)

  - Le Maître d’Ouvrage, l’Autorité Contractante, l’Ingénieur du Marché et toute personne dûment autorisée par ces derniers, peuvent à tout moment accéder au chantier et aux lieux d’extraction des matériaux, de fabrication ou d’approvisionnement des produits manufacturés et outillages utilisés pour les travaux.

  - Par ailleurs, dans le cadre de la mission de vérification de l’effectivité des travaux, les personnes dûment autorisée par l’Autorité Contractante peuvent à tout moment accéder au chantier et à toutes informations y relatives.

- ATTRIBUTIONS DE L’INGENIEUR

  - L’Ingénieur a pour mission principale de contrôler et de garantir la bonne exécution des travaux, conformément aux stipulations du marché et aux règles de l’Art. Il ne peut relever le Cocontractant d’aucune de ses obligations contractuelles, ni ordonner un travail quelconque susceptible de retarder l’exécution des travaux ou de provoquer un paiement supplémentaire par le Maître d’ouvrage, ni ordonner une modification importante quelconque à l’ouvrage à exécuter. Il est compétent pour préparer et signer les Ordres de Service à caractère technique.

  - L’Ingénieur exerce les fonctions suivantes :

- La vérification du projet d’exécution, notamment des pièces graphiques et des notes de calcul et la transmission motivée au Chef de Service du Marché ;

- Le contrôle et l’approbation de l’implantation des ouvrages ;

- Le contrôle et l’approbation des matériaux, matériels et équipements du bâtiment utilisés dans la mise en œuvre des ouvrages ;

- Le contrôle de la qualité de la mise en œuvre des ouvrages effectuée par le Cocontractant ;

- La prise en attachement des travaux et des approvisionnements présentés par le Cocontractant ;

- La préparation des opérations de réception provisoire ou définitive à la demande du Cocontractant ;

- La préparation des décomptes et des situations mensuelles provisoires des travaux et leur transmission au Chef de Service du Marché ;

- L’identification et la formulation de solution techniques relatives à la résolution des problèmes techniques rencontrés par le Cocontractant dans la mise en œuvre des ouvrages ;

- Le contrôle des délais de réalisation conformément au chronogramme contractuel d’exécution des travaux.

  - Chaque opération relative au constat des prestations réalisées fait l’objet d’un procès-verbal signé contradictoirement par l’Ingénieur et le Cocontractant ou son représentant lors des réunions de chantier et transmis à l’Autorité Contractante à la diligence de l’Ingénieur.

  - Le Maire de la Commune de Bertoua 1er procède à des contrôles inopinés du marché en cours d’exécution, en vue de s’assurer du respect des clauses de la Lettre-Commande et des règles de l’art. A ce titre, elle constate les infractions, établit des procès-verbaux de constats et communique les observations formulées au Maître d’Ouvrage avec copie au Chef de service du Marché, à l’Ingénieur du Marché et au cocontractant.

  - A la demande de l’Autorité Contractante ou de l’Ingénieur, des constats contradictoires peuvent être effectués en présence du Cocontractant pour évaluer ou réévaluer les quantités réelles de certains ouvrages sur la base de la Lettre-Commande.

- REUNIONS DE CHANTIER (CCAG Article 57)

  - Les réunions de chantier sont programmées de façon hebdomadaire à l’initiative de l’Ingénieur.

  - La participation de l’Ingénieur et du Cocontractant aux réunions de chantier est obligatoire.

  - Chaque réunion de chantier fait l’objet d’un procès-verbal signé par les participants et transmis à l’Autorité Contractante à la diligence de l’Ingénieur du Marché.

- JOURNAL DE CHANTIER (CCAG Article 56 complété)

  - Le Cocontractant tient un journal de chantier mis à jour de façon quotidienne. Il est conservé en permanence sur les lieux du chantier et mise à disposition de l’Ingénieur, du Chef de Service du Marché et de l’Autorité Contractante ou de leurs représentants. Y sont consignés :

- Les conditions atmosphériques ;

- L’avancement des travaux ;

- Le personnel présent sur le chantier ;

- Les réceptions de matériaux et agréments de toutes sortes ;

- Les travaux exécutés dans la journée, les quantités mises en œuvre et le matériel employé ;

- Les prestations réalisées par les sous-traitants ;

- Les incidents dans la mise en œuvre des ouvrages et les solutions techniques mises en œuvre ;

- Les prescriptions, les non conformités et les incidents relevés par l’Ingénieur, ainsi que les observations susceptibles de donner lieu à réclamations de sa part ;

- Les observations de toute nature relevées par l’Ingénieur ou le Cocontractant, et relatives à la qualité de la mise en œuvre, aux matériaux fournis, au personnel employé ou au chronogramme des travaux ;

- Les opérations administratives relatives à l’exécution et au règlement du marché (notifications, résultats d’essais, attachements) ;

- Les visites officielles.

  - Le journal est signé contradictoirement par l’Ingénieur et le responsable des travaux représentant le Cocontractant, à chaque visite du chantier ; il est visé systématiquement lors des réunions de chantiers.

  - En cas de réclamation du Cocontractant, il ne peut être fait état que des évènements ou documents mentionnés en temps utiles dans le journal de chantier.

  - Tout refus de présentation du journal de chantier à l’Autorité Contractante ou à l’Ingénieur, et toute tentative de falsification, ou de destruction partielle ou totale de ce document peut aboutir à la suspension des paiements et à la résiliation du Marché. En tout état de cause le Cocontractant ne peut se prévaloir de l’impossibilité de fournir le journal de chantier.

- MISE A DISPOSITION DES LIEUX (CCAG Article 42 complété)

  - Les installations provisoires de chantier, les ateliers de préfabrication, les carrières d’emprunts, les voies d’accès, les garages, les bureaux et logements du personnel nécessaire à l’exécution des travaux, ne peuvent être édifiés que sur les emplacements agréés par l’Ingénieur en accord avec les autorités administratives et traditionnelles locales.

  - Dans la mesure de leurs possibilités, l’administration ou les autorités traditionnelles locales peuvent mettre à la disposition du Cocontractant et pour la durée des travaux, des espaces du domaine privé ou public de l’état nécessaires aux besoins du chantier. Ces terrains doivent être nettoyés et remis en bon état à la fin des travaux.

- MESURES DE SECURITE (CCAG Article 48)

  - Le Cocontractant prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection du personnel employé et des visiteurs sur le chantier, conformément à la réglementation en vigueur.

  - En outre, le Cocontractant a la charge d’assurer la sécurité du chantier contre les intrusions. A cet effet, il doit fournir et entretenir à ses frais tous dispositifs nécessaires d’éclairage, de clôture, de protection et de gardiennage nécessaires à la préservation des ouvrages, des matériaux ou du matériel entreposé sur le chantier. Il soumet ces dispositifs à l’approbation préalable de l’Ingénieur.

- PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (CCAG Article 16)

  - Le Cocontractant est tenu de se conformer aux textes régissant la protection de l’environnement en vigueur au Cameroun et notamment la loi cadre n°096/12 du 03 août 1996 sur la gestion de l’environnement.

  - Il doit se conformer aux prescriptions du CCTP en la matière.

- REMISE EN ETAT DES LIEUX (CCAG Article 69)

La remise en état des lieux, comprend l’enlèvement des installations provisoires, des matériels, matériaux et débris de chantier, dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception provisoire des ouvrages et au plus tard, avant l’approbation du décompte général et définitif des travaux.

CHAPITRE III : RECEPTION DES TRAVAUX

- RECEPTION PROVISOIRE (CCAG Article 67)

  - Avant la réception provisoire, l’entrepreneur demande par écrit au Chef de service avec copie à l’Autorité Contractante et l’Ingénieur, l’organisation d’une visite technique préalable à la réception.

  - Cette Commission de pré réception technique est conduite par l’Ingénieur et porte sur :

- La reconnaissance qualitative et quantitative des ouvrages exécutés ;

- La constatation des quantités effectivement réalisés ;

- La constatation de l’achèvement des travaux conformément aux termes du marché, ou de la non-exécution ou du non-respect partiel ou total des prestations prévues dans la Lettre-Commande ;

- La notification des réserves éventuelles et des délais de mise en conformité ;

- La constatation du repli des installations de chantier et de la remise en état des lieux.

  - Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal dressé sur le champ et signé contradictoirement par L’Ingénieur du Marché, le Cocontractant, et le représentant de l’Autorité Contractante. Les délais de levée des réserves au plus tard avant la réception provisoire des travaux, sont fixés de commun accord avec le Cocontractant.

  - La réception provisoire est effectuée à la demande du Cocontractant en cas d’exécution satisfaisante des prestations prévues dans le marché, exécution constatée par un procès-verbal de levée des réserves contenues dans le procès-verbal de la Commission de pré réception technique.

  - Le Cocontractant est convoqué à la réception par courrier au moins cinq (5) jours avant la date de la réception. Il est tenu d’y assister (ou de s’y faire représenter).

  - Il prend part à la réception. Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la Commission de réception.

  - Après la visite du chantier, la Commission examine le procès-verbal de la Commission de pré réception technique et procède à la réception provisoire des travaux s’il y a lieu.

  - Le procès-verbal signé séance tenante par tous les membres de la commission, prononce soit :

- la réception provisoire des travaux sans réserve ;

- le refus de réceptionner les travaux.

  - Le procès-verbal de réception provisoire précise ou fixe la date d’achèvement des travaux.

- DELAI DE GARANTIE (CCAG Article 70)

  - Le délai de garantie concerne les travaux relatifs à l’ouvrage et aux équipements éventuellement installés.

  - Ce délai est fixé à un (01) an et court à compter de la date de réception provisoire des travaux.

- ENTRETIEN PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE (CCAG Article 71)

  - Pendant la période de garantie, le Cocontractant exécute à ses frais et en temps utile, tous les travaux nécessaires pour remédier aux désordres qui peuvent apparaître sur les ouvrages et qui relèvent de malfaçons.

  - Le Cocontractant est responsable envers le Maître d’ouvrage de tous les désordres survenus sur les ouvrages, excepté ceux relevant d’une usure normale causée par l’usage, même si l’Ingénieur n’en a pas fait mention. Il dispose d’un délai de vingt (20) jours pour procéder aux réparations. Passé ce délai, le Maître d’Ouvrage a la possibilité de faire exécuter les travaux aux frais du Cocontractant.

- RECEPTION DEFINITIVE (CCAG Article 72)

  - Après la visite des ouvrages, la Commission de réception, examine le procès-verbal de réception provisoire et vérifie la levée effective d’éventuelles réserves. Elle procède à la réception définitive des travaux s’il y a lieu.

  - Le procès-verbal signé séance tenante par tous les membres de la commission, prononce soit :

- la réception définitive des travaux sans réserve ;

- la nécessité de lever les réserves dans un délai imparti, préalablement à la fixation d’une nouvelle date de réception définitive des travaux.

- Tous les frais inhérents aux réceptions partielle, provisoire ou définitive des ouvrages sont à la charge du Cocontractant, y compris les travaux relatifs à la levée des réserves.

- COMMISSION DE RECEPTION

  - La commission de réception est composée ainsi qu’il suit :

- Président :

- Le Maître d’Ouvrage ou son Représentant ;

- Membres :

- L’Autorité contractante ou son représentant ;

- Le Chef de Service du Marché ;

- L’Ingénieur du marché

- Le Cocontractant ou son représentant ;

- Rapporteur :

- L’Ingénieur du Marché ou son représentant.

  - Le Cocontractant saisit le Maître d’ouvrage afin de lui proposer une date de réception. Une fois la date approuvée, celui-ci convoque les membres de la Commission de réception, aux fins de procéder à la réception.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINANCIERES

- MONTANT DE LA LETTRE-COMMANDE (CCAG Article 18 et 19 complétés)

  - Le montant de la présente Lettre-Commande, tel qu’il ressort du devis estimatif ci-joint, est de___________(en chiffres) ___________ (en lettres) francs CFA Toutes taxes comprises (TTC) ; soit :25 000 000

- Montant HTVA : _______ (______) francs CFA

- Montant de la TVA : __________ (_______) francs CFA

  - Le montant de la Lettre-Commande calculée dans les conditions prévues à l’article 19 du CCAG, résulte de l’application au montant hors TVA, du taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et du rabais éventuellement consenti par l’Entrepreneur.

- CONSISTANCE DES TRAVAUX

  - Les prix figurant au bordereau des prix unitaires sont réputés établis sur la base des conditions économiques en vigueur en République du Cameroun au mois précédant celui de la soumission.

  - En outre, le Cocontractant est réputé avoir une parfaite connaissance des conditions locales susceptibles d’influer sur l’exécution des travaux pour s’en être personnellement rendu compte sur le terrain avant de soumissionner, mais également de toutes les sujétions nécessaires à la bonne exécution des travaux, notamment :

- les conditions de transport et d’accès au chantier à toute époque de l’année ;

- la présence éventuelle de risques naturels, notamment les risques d’inondation liés au régime des pluies et des eaux dans la région ;

- les sujétions liées à la situation géographique des travaux ;

- les contraintes liées à la nature et à la qualité des terrains et des sols ;

- les prises de contacts avec les principaux acteurs locaux (autorités administratives et traditionnelles, organisations professionnelles, etc.)

- SOUS-DETAIL DES PRIX

  - Le Cocontractant est censé avoir fourni dans sa soumission le sous détail des prix, qui fait ressortir dans le détail le montant des charges et des frais accessoires sur salaire et main d’œuvre, ainsi que les frais de montage, d’entretien et de démontage des installations provisoires de chantier, d’amortissement des installations, du matériel et de l’outillage, ainsi que toutes les sujétions, frais généraux, faux frais et bénéfices.

  - Les montants du Bordereau des Prix Unitaires comprennent tous les frais de la main d’œuvre participant directement ou indirectement à l’exécution des travaux, y compris les salaires et les primes, les assurances ; les charges salariales, les frais de déplacement. Ils comprennent également les postes suivants :

- Amenée, montage, entretien, démontage et repli de toutes les installations y compris bureaux, laboratoires, matériel de carrière éventuels, ateliers, habitation etc. ;

- Amenée, fourniture, stockage et transport de tous les matériaux, ingrédient, carburant, lubrifiant, etc. ;

- Entretien des ouvrages existants utilisés pour la réalisation du présent marché ;

- Prospection des gîtes d’emprunt, extraction, stockage et mise en œuvre des matériaux drainage des gisements ;

- Des mesures d’atténuation des impacts directs environnementaux ;

- Entretien des ouvrages pendant le délai de garantie ;

- Assurance y compris responsabilité civile ;

- Assurance de chantier ;

- Frais financier et frais généraux du chantier ;

- Rémunération pour bénéfice et aléas.

  - Les prix du bordereau des prix comprennent toutes les sujétions d’exécution qu’elles soient ou non explicitées dans le présent CCAP ou dans le CCTP. Une modification des quantités peut être apportée en plus ou en moins dans le volume des travaux, quelles que soit la quantité des travaux réellement exécutés, les prix unitaires du Bordereau des Prix Unitaires seront appliqués. Si la quantité des travaux diminue de plus de 50% du montant prévu dans le marché, l’Attributaire peut prétendre à une indemnisation.

- TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES - VARIATION DANS LA MASSE DES TRAVAUX ET LA NATURE DES TRAVAUX

  - Qu’il s’agisse d’augmentation dans la masse des travaux, ou d‘ouvrages non prévus au marché, aucun travail supplémentaire ne peut être exécuté par le Cocontractant, s’il n’a pas fait au préalable l’objet d’un Ordre de Service de l’Autorité Contractante le prescrivant explicitement.

  - Il est fait application des prix unitaires du Bordereau des Prix Unitaires si les travaux supplémentaires comportent de nouveaux prix, la validation de ceux-ci fait l’objet d’un avenant. Est considéré comme nouveau prix, tout prix ne figurant pas dans le Bordereau des Prix Unitaires ou dans le détail estimatif de la présente lettre commande si celui-ci a été présenté dans l’offre du Cocontractant.

- PREPARATION DES DECOMPTES

  - Le Cocontractant est rémunéré par décomptes établis en appliquant des prix du bordereau des prix unitaires aux prestations réellement exécutées.

  - A l’issue de chaque réception partielle des travaux, le Cocontractant et l’Ingénieur établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau des prix pouvant donner droit au paiement.

  - Les projets de décompte provisoire des travaux effectivement réalisés en sept (07) exemplaires, sont transmis à l’Ingénieur du Marché.

  - L’Ingénieur du Marché après vérifications sous 72 heures, rejette ou signe le projet de décompte et le transmet au Maître d’Ouvrage pour liquidation et transmission au Maire de la Commune de Bertoua 1er, accompagné du dossier de paiement.

  - Le Maire de la Commune de Bertoua 1er, dans un délai de trois (03) jours soit appose le visa de conformité et transmet le dossier de paiement au Contrôleur Financier compétent, soit retourne le dossier au Maître d’Ouvrage en motivant les raisons du rejet.

  - Le projet de décompte final, une fois accepté ou rectifié par Le Maire de la Commune de Bertoua 1er, constitue le décompte final. Il sert à l’établissement de l’acompte pour solde du marché, établi dans les mêmes conditions que celles définies pour l’établissement des décomptes mensuels.

  - A la fin de la période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, l’Ingénieur dresse le décompte général et définitif du marché qu’il fait signer contradictoirement par le Cocontractant et le Maître d’Ouvrage qui le transmet au Maire de la Commune de Bertoua 1erqui y appose le visa. Ce décompte comprend :

- Le décompte final,

- L’acompte pour solde,

- La récapitulation des acomptes mensuels.

  - La signature du décompte général et définitif sans réserve par le Cocontractant, lie définitivement les parties et met fin au marché, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires.

- MODALITES ET REGLEMENT DES TRAVAUX EXECUTES

  - Le Maître d’Ouvrage est chargé de la liquidation de la présente Lettre-Commande ;

  - Le Receveur Municipal est chargé des paiements.

  - Le paiement est effectué par virement au compte bancaire du cocontractant.

  - Le règlement du marché est exécuté par le Maître d’Ouvrage sur présentation du décompte établi en sept (07) exemplaires par l’Ingénieur et signés par :

- le Cocontractant ;

- L’Ingénieur du Marché.

  - Chaque dossier de paiement doit obligatoirement revêtir le visa de conformité du Maire de la Commune de Bertoua 1er qui le transmet au Contrôle Financier compétent. Il doit comporter les pièces suivantes :

- une (01) copie légalisée datant de moins de trois (03) mois signée des Administrations compétentes, de toutes les pièces composant le dossier fiscal ;

- 07 exemplaires du décompte et des Attachements signés par le Cocontractant, l’ingénieur du Marché et le Maître d’Ouvrage.

- le Procès-verbal de réception signé de tous les membres de la Commission de réception dans le cas de la réception provisoire des travaux;

- le Rapport d’Exécution des travaux préparé et signé par l’Ingénieur accompagné des photographies des ouvrages au moment de la réception ;

- la main levée de la retenue de garantie signée de l’Autorité Contractante, dans le cas de la réception définitive des travaux ;

  - Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues.

- AVANCE DE DEMARRAGE (CCAG Article 28)

  - Une avance de démarrage d’un montant au plus égal à 20% du montant TTC du marché peut être accordée à la demande du Cocontractant, dès notification du marché.

  - Cette avance est cautionnée à cent pour cent (100%) par un établissement bancaire de 1er ordre agréé par le Ministère en charge des Finances.

  - L’avance de démarrage est remboursée par prélèvement de 30% du montant des travaux de chaque décompte à partir du premier décompte du marché. Il doit être terminé au plus tard lorsque le montant des travaux atteints les 80% de la valeur du marché. En tout état de cause, le remboursement doit être terminé un mois avant la date d’expiration du délai contractuel.

  - Au fur et à mesure du remboursement de l’avance de démarrage, l’Autorité Contractante donne la mainlevée de la part du cautionnement définitif correspondante si le Cocontractant en fait la demande.

- CAUTIONNEMENT DEFINITIF (CCAG Article 41)

  - Le cautionnement définitif qui garantit l’exécution intégrale des travaux est constitué dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de notification du marché. Il est conservé par l’Autorité Contractante. Le cautionnement provisoire de soumission est restitué au Cocontractant dès constitution de ce cautionnement définitif.

  - Le montant du cautionnement définitif est fixé à 5% du montant toutes taxes comprises du marché. Ce cautionnement définitif peut être remplacé par une caution bancaire d’un établissement financier de premier ordre agréé par le Ministère des Finances.

  - A la fin des travaux, le cautionnement définitif est restitué ou la caution bancaire le remplaçant libérée sur demande écrite du Cocontractant.

- RETENUE DE GARANTIE (CCAG Article 29)

A titre de garantie des travaux, il sera opéré sur le montant de chaque acompte mensuel une retenue de 10% du montant TTC de la partie d’ouvrage concernée de cet acompte. La retenue de garantie pourra être remplacée par une garantie bancaire à première demande de retenue de garantie personnelle et solidaire du même montant émanant d’un établissement bancaire installé sur le territoire camerounais et agrée par le Ministère des Finances. Cette retenue de garantie sera restituée, ou la caution levée, dès réception définitive des travaux.

- ASSURANCE ET PROTECTION DES CHANTIERS (CCAG Article 45)

  - Le Cocontractant doit justifier qu’il est titulaire d’une police d’assurance de responsabilité civile pour les dommages de toutes natures causés aux tiers :

- par son personnel, salarié en activité de travail ;

- par le matériel qu’il utilise ;

- du fait des travaux.

  - Par ailleurs le chantier doit être couvert pour l’ensemble des travaux par une assurance globale de chantier délivrée par une compagnie agréée par l’autorité compétente. Les frais inhérents à cette assurance sont à la charge du Cocontractant

  - Le Cocontractant dispose de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux pour présenter un certificat d’une compagnie d’assurance prouvant qu’elle a intégralement été réglée des primes ou cotisations relatives aux travaux pour le présent marché. Passé ce délai le marché peut être résilié.

  - Le Cocontractant est tenu d’assurer la protection et le gardiennage de son chantier jour et nuit. Il veille notamment à empêcher toute intrusion accidentelle ou malveillante par une clôture et des pancartes bien visibles, interdisant l’accès du chantier au public. Le Cocontractant est tenu responsable de tout accident qui surviendrait sur le chantier suite à l’absence des dispositifs requis.

  - La Garantie décennale est gérée conformément aux dispositions du Code Civil.

- VARIATION DES PRIX (CCAG Article 20)

La présente Lettre-Commande est à prix unitaires et forfaitaires. Ces prix sont définitifs, fermes et non révisables.

- REGIME FISCAL ET DOUANIER (CCAG Article 36)

La présente Lettre-Commande est soumise aux droits et taxes en vigueur au Cameroun.

- NANTISSEMENT DE LA LETTRE-COMMANDE

  - La présente Lettre-Commande, conclue conformément aux dispositions du Décret N°2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics, peut être donnée en nantissement.

  - Le créancier nanti devra notifier par tous moyens laissant trace écrite au Chef de Service du Marché une copie certifiée conforme de l’acte de nantissement.

  - Par application des dispositions ci-dessus :

- Le Maître d’Ouvrage est chargé de la liquidation de la présente Lettre-Commande ;

- Le Receveur_______________ est chargé des paiements.

- TIMBRE ET ENREGISTREMENT (CCAG Article 37)

Sept (07) exemplaires originaux de la Lettre-Commande seront enregistrés par le Cocontractant à ses frais dans un Centre Principal des Impôts, conformément à la réglementation en vigueur, puis déposés à la Délégation Régionale des Marchés Publics du L’EST pour ventilation.

- PENALITES DE RETARD (CCAG Article 32 complété)

  - A défaut pour le Cocontractant de terminer les livraisons dans le délai contractuel, il sera appliqué, par jour calendaire de retard, une pénalité forfaitaire fixée à :

- 1/2000ème du montant global de la Lettre-Commande du 1er au 30ème jour ;

- 1/1000ème au-delà du 30ème jour.

  - Les pénalités de retard s’appliquent sur le délai global de la Lettre-Commande et non sur les délais de livraison.

  - Le montant cumulé des pénalités prévues à l’alinéa 47.1 ne peut excéder 10% du montant Toutes Taxes Comprises de la Lettre-Commande sous peine de résiliation.

CHAPITRE V : CLAUSES DIVERSES.

- FRAIS COMMERCIAUX EXTRAORDINAIRES

  - Le Cocontractant déclare que le présent contrat de marché n’a donné, ne donne pas ou ne donnera pas lieu à perception de frais commerciaux extraordinaires.

  - Le Cocontractant s’engage, s’il est établi de financement de frais commerciaux extraordinaires au titre du présent contrat du marché, à réserver à l’Ingénieur pour le compte du Maître d’ouvrage, le montant de ses frais.

  - En outre, si le Cocontractant était convaincu de perception des frais commerciaux extraordinaires, il encourrait les sanctions prévues par la réglementation en vigueur.

- TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Au cas où l’exécution de la présente Lettre-Commande nécessiterait le transport des matériels et équipements dans le sens étranger vers le Cameroun et vice versa, ce transport sera assuré selon les dispositions résultant des conventions et accords internationaux et à la charge de l’attributaire.

- INFORMATIONS DE CHANTIER A AFFICHER

Dans un délai de 10 jours à partir de l’ordre de service de commencer les travaux, le Cocontractant s’engage à apposer à l’entrée du chantier et de façon visible, un panneau de chantier solidement ancré dans le sol et portant toutes les indications nécessaires à une hauteur minimum de 1,60 mètre à partir du sol, conformément aux indications suivantes :

- Matériau : bois

- Dimensions de chaque panonceau : 25 cm de hauteur par 180 cm de longueur, épaisseur de 3 cm ;

- Revêtement : une couche de peinture antirouille suivie d’une couche de peinture glycérophtalique de teinte blanche. Les inscriptions sont réalisées en noir sur fond blanc.

- Texte :

| LETTRE-COMMANDE N°______/LC/ CIPM/EST/2020 |  |
| --- | --- |
| TRAVAUX DE CONSTRUCTION d’un dalot sur la rivière GBELL. |  |
| Maître d’Ouvrage Le Maire de la Commune de Bertoua 1er: |  |
| Autorité Contractante : Le Maire de la Commune de Bertoua 1er |  |
| CHEF DE SERVICE DU MARCHE : SG de la commune de Bertoua 1er |  |
| INGENIEUR DU MARCHE : Le délégué départemental MINADER |  |
| ENTREPRISE :…………………………………………….. |  |
| Financement : BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLIC- MINADER 2020 |  |
| Délai d’Exécution : 90 jours | Début des Travaux : __________________ |
|  | Fin des Travaux : ____________________ |

- RESILIATION DE LA LETTRE-COMMANDE (CCAG Article 74)

La présente Lettre-Commande peut-être résiliée dans les conditions et formes prévues par la réglementation en vigueur au Cameroun, notamment la SECTION III, au TITRE IV du décret N° 2004/275 du 24 septembre 2004 et également dans les conditions stipulées aux articles 74, 75 et 76 du CCAG, notamment dans les cas de :

- Retard de plus de 15 (quinze) jours calendaires dans l’exécution d’un Ordre de Service, une mise en demeure ou arrêt injustifié des travaux de plus de sept (07) jours calendaires ;

- Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delà de 10% du montant de la Lettre-Commande ;

- Absence de cautionnement définitif ;

- Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;

- Défaillance de l’Entrepreneur ;

- Non-paiement persistant des prestations.

- DIFFERENDS ET LITIGES (CCAG Article 79)

  - Les parties conviennent que les litiges pouvant naître de l’interprétation ou de l’exécution de la présente Lettre-Commande relèvent des juridictions compétentes.

  - Toutefois, il sera recherché au préalable un règlement amiable des différends éventuels.

- CAS DE FORCE MAJEURE (CCAG Article 75)

Dans le cas où l’Entrepreneur invoquerait le cas de force majeure, les seuils en-deçà desquels aucune réclamation ne sera admise sont :

- Pluie : 200 millimètres en 24 heures ;

- Vent : 40 mètres par seconde ;

- Crue : la crue de fréquence décennale.

- EDITION ET DIFFUSION DE LA PRESENTE LETTRE-COMMANDE

Quinze (15) exemplaires de la présente Lettre-Commande seront édités par les soins du Cocontractant et fournis à l’Autorité Contractante pour diffusion.

Article 55 et dernier :     VALIDITE ET ENTREE EN VIGUEUR DE LA LETTRE-COMMANDE

La présente Lettre-Commande ne deviendra valide qu’après sa signature par le Maire de la Commune de Bertoua 1er, Autorité Contractante, et entrera en vigueur dès sa notification au Cocontractant par ce dernier.

#### Pièce n°5 :

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.)

- GENERALITES

  - INTRODUCTION

L’Etat du Cameroun, finance par le Budget d’Investissement de l’Exercice 2020, les travaux de construction d’un dalot sur la rivière Gbell

–Structure la mairie de Bertoua 1er, Département du Lom et Djérem, Région de l’EST.

Le présent devis descriptif décrit la consistance et le mode d’exécution des travaux à réaliser suivant les règles de l’art et conformément aux documents constitutifs du projet.

    - Objet de la Lettre-Commande

L’objet de la Lettre-Commande porte sur les travaux de construction d’un Dalot sur la rivière Gbell

    - Accès aux sites

La zone est peu accidentée, située en zone de savane. Les entreprises soumissionnaires devront prendre en compte ces contraintes de manière particulière dans l’élaboration de leur proposition financière. Dans ce sens, l’adjudicataire devra apporter un soin particulier à la planification des tâches, à l’organisation du chantier et à la maîtrise des dépenses, afin d’éviter tout ralentissement ou arrêt des travaux.

    - Architecture de l’équipement

L’architecture de l’équipement est composée sur une trame structurelle régulière. L’ossature de l’équipement est réalisée en béton armé et en bois..

  - DEVIS DES SURFACES A CONSTRUIRE

Les travaux concernent la construction d’un Dalot sur la rivière Gbell

.

  - DESCRIPTIF DES TRAVAUX

    - Divisions des travaux

Les travaux à exécuter sont répartis en plusieurs lots définis comme suit:

- Les travaux préparatoires ;

- Les terrassements ;

- Fondations ;

- Maçonnerie ;

    - Projet d’exécution

Le Cocontractant adjudicataire produit le projet d’exécution et notamment, tous les plans de détail et notes de calcul que l’Ingénieur juge utiles à la bonne exécution des ouvrages. Ces plans et dessins sont établis conformément au projet et respectent l’essentiel des dispositions.

## Les plans et dessins reproduits et contenus dans le dossier de consultation sont les seuls à exécuter. Toutefois, la responsabilité du Cocontractant reste pleine et entière quant à la mise en œuvre des solutions techniques retenues.

## Les ouvrages à réaliser sont définis par les plans, le devis des surfaces, le descriptif des travaux, le bordereau des prix unitaires, y compris le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) validés par l’Ingénieur et remis au Cocontractant en charge des travaux.

## En cas de divergences entre deux ou plusieurs plans portant la même date, ceux dessinés à l’échelle la plus grande prévalent. Toute précision technique figurant dans les pièces écrites, mais ne figurant pas dans les plans et inversement, est réputée avoir la même valeur contractuelle que si les indications étaient portées dans les pièces écrites et dans les plans.

De manière générale, l’Ingénieur du marché a l’obligation de fournir toutes les  informations nécessaires et de valider les solutions techniques destinées à résoudre les problèmes de mise en œuvre posés par le Cocontractant en charge des travaux :

## Avant le début des travaux de chacun des lots, le Cocontractant adjudicataire vérifie la date des plans et s’assure auprès de l’Ingénieur, que tous les documents dont il dispose sont conformes. Le Cocontractant fait recours à l’Ingénieur de manière systématique lorsqu’il fait face à une difficulté d’interprétation, ou  constate une erreur ou une omission.

## Chaque entreprise adjudicataire est tenue de signaler en temps opportun toutes malfaçons dans les travaux réalisés par d’autres corps d’état et qui seraient de nature à perturber l‘exécution des prestations qu’elle est chargée de fournir et notamment à influer sur les coûts.

    - Prix du marché

L’ensemble des travaux définis ci-avant est traité à prix global forfaitaire. Le devis estimatif présente la décomposition du prix global forfaitaire. Il est établi par le Cocontractant suivant le cadre du devis quantitatif faisant partie du dossier d’appel d’offres et joint à l’acte d’engagement.

    - Définition du contenu des prix unitaires et forfaitaires

Les prix unitaires et les prix à forfaits du marché comprennent :

## Le coût des matériaux, des matériels et équipements, de la main d’œuvre, les bénéfices et les frais généraux du Cocontractant, ainsi que tous les droits, impôts et taxes, et d'une façon générale, toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe du travail à réaliser et de la prestation à fournir ;

## Ils comprennent également, sauf spécifications contraires, les coûts de fourniture des échafaudages et des ateliers de préfabrication, toutes les fournitures, le matériel et les outillages nécessaires à la mise en œuvre et à la conduite des travaux, les frais de stockage, de transport, d’installation et de repli du chantier.

Sont également inclus:

## La préparation du projet et dessins d'exécution, ainsi que tous frais personnel et de main-d’œuvre y relatifs, les redevances relatives à l'application de brevets ou de licences ;

## Toutes dispositions provisoires de chantier comme le drainage, la réalisation des accès et pistes provisoires, la signalisation, les frais de remise en état des superficies occupées et les frais d'entretien des ouvrages pendant le délai de garantie ;

## Les pertes ou avaries de matériaux, matériels et équipements, des installations, la surveillance du chantier et les assurances en garantie décennale et en responsabilité civile professionnelle, en cours de validité à la date de démarrage des travaux.

    - Visite des lieux

Avant la remise de son engagement, le Cocontractant est réputé:

## Avoir procédé à une visite du site et avoir pris parfaite connaissance de toutes les conditions physiques et toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux et aux accès et abords du chantier ;

## Avoir apprécié les particularités et les contraintes d’exécution des travaux, ainsi que les conditions d’organisation et d’approvisionnement du chantier ;

## S’être procuré toutes les informations concernant les risques, aléas et circonstances susceptibles d'influencer le contenu de son offre.

- TRAVAUX PREPARATOIRES

  - Travaux préliminaires

Les travaux préliminaires comprennent :

- L’installation de chantier, y compris l’amenée et le repli de toutes les installations, matériels et équipements nécessaires à la réalisation, au suivi et au contrôle par le Cocontractant de la qualité des ouvrages ;

- La fourniture et l’installation d’un panneau de chantier  avec en tête : république du Cameroun, suivi de la devise du Cameroun, en français et en anglais ; indiquant la nature des travaux, les noms et adresses : du maître d‘ouvrage, le financement et de l’exercice d’imputation budgétaire, du Cocontractant en charge des travaux, de l’Ingénieur, du délai de réalisation ;

## L’implantation des ouvrages à réaliser et des zones de manœuvre, de parking, de dépôt des matériaux et des déchets ;

## La baraque de chantier, d’un magasin de stockage et d’une fosse septique pour les besoins du chantier ;

## La construction des ateliers de préfabrication (menuiserie, aciers, etc.) ;

## La mise en place d’un service d’entretien et de gardiennage ;

## Le branchement provisoire du chantier aux réseaux d’eau et d’électricité ;

## L’exécution des études techniques complémentaires et l’élaboration des plans d’exécutions avant le démarrage des travaux, et l’élaboration des plans de récolement après achèvement des travaux.

  - Sécurité et surveillance des travaux

Le Cocontractant est responsable de la surveillance des travaux pendant toute la durée du chantier et jusqu’à la réception définitive.

Le Cocontractant veille à fournir tous les équipements nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs et des visiteurs autorisés sur le chantier, conformément aux dispositions prévues par les lois en vigueur.

A cet effet, le Cocontractant doit veiller à maintenir sur le chantier, des personnels d’encadrement qualifiés pendant toute la durée des travaux. Le Cocontractant veillera également à disposer de toutes les polices d’assurances nécessaires et valables jusqu’à la réception définitive du chantier.

Tout sinistre qui serait cause de la ruine des ouvrages ou d’une partie des ouvrages ou à l’origine de la perte de matériaux, matériels, équipements et outillages, suite à un défaut de surveillance des travaux, relève de la responsabilité exclusive du Cocontractant.

  - Gardiennage de chantier

Le Cocontractant est responsable du gardiennage du chantier, de jour comme de nuit pendant toute la durée du chantier et jusqu’à la réception provisoire.

Le Cocontractant est tenue de réaliser à ses frais, une clôture ou une palissade fermée par une barrière dans les matériaux de son choix, afin d’empêcher l’intrusion de personnes étrangères au chantier dans le périmètre des travaux. Tout accident qui surviendrait dans ce cadre, relève de la responsabilité exclusive du Cocontractant.

Tout sinistre, vol ou action de vandalisme qui serait cause de la ruine des ouvrages ou d’une partie des ouvrages ou à l’origine de la disparition de matériaux, matériels, équipements et outillages, suite à un défaut de gardiennage, relève de la responsabilité exclusive du Cocontractant.

  - Hygiène et entretien des voies d’accès au chantier

Le Cocontractant est responsable de l’entretien ordinaire des voies d’accès au chantier et du nettoyage permanent du site.

Le Cocontractant veille à ne pas polluer le milieu naturel environnant avec des déchets non biodégradables. Les déchets sont stockés dans une zone précise du chantier et détruits sur place.

  - Baraque de chantier et magasins de stockage

La baraque de chantier est construite en matériaux provisoires ou en éléments modulaires. Elle comporte :

## Un local servant pour les réunions de chantier et qui contient : une table de réunion, des chaises, une armoire, un tableau d’affichage ;

## Un ou plusieurs locaux de stockage à sec pour les matériaux sensibles à l’humidité, l’outillage et les appareils de chantiers.

Le local du gardien et les latrines de chantier doivent être réalisés séparément mais à proximité : pour des raisons de sécurité concernant le gardien (maintien d’un foyer à flamme nue pouvant causer un incendie) et d’hygiène concernant les latrines.

  - Accès provisoire à l’eau et à l’énergie

(Sans objet).

  - Projet d’exécution et agréments divers

Les plans et autres documents graphiques contenus dans le DAO, fournissent au Cocontractant une vue globale du projet et de son contenu. Il lui revient cependant de procéder lui-même aux études et aux essais complémentaires qui peuvent lui permettre sur la base de son expérience, d’élaborer le projet d’exécution, y compris plans, schémas et notes de calculs et qu’il doit soumettre à l’approbation de l’Ingénieur avant l’exécution des travaux.

Le délai d’approbation des plans et les agréments divers est de 15 jours après l’Ordre de Service de commencer les travaux. A cet effet, le Cocontractant doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter ce délai. Les agréments divers relatifs aux échantillons issus des sondages et essais sont réalisés dans le mois qui suit l’Ordre de Service de démarrage du chantier. Ils sont conservés sur site, dans la baraque de chantier.

  - Dossier de récolement

Le Cocontractant produit les plans de récolement à la réception provisoire des ouvrages. Les plans sont soumis à l’Ingénieur du Marché qui y appose son visa après approbation. Les plans sont élaborés et produits sous le format de fichier informatique.

  - Reconnaissance des sols

Le dimensionnement des fondations est basé sur l’hypothèse conservative d’une portance de sol de 0,5 bars (0.03 MN/m²). Il appartient toutefois Cocontractant d’effectuer, à ses frais, les sondages et toutes vérifications appuyées par des notes de calcul permettant de confirmer cette hypothèse.

Dans le cas contraire, le Cocontractant doit effectuer les ajustements nécessaires pour adapter l’ouvrage à la réalité géotechnique du site. A cet effet, aucune requête du Cocontractant, arguant la mauvaise reconnaissance des sols ne pourra permettre une révision du marché.

Le Cocontractant est également tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour canaliser en tant que de besoin, les eaux naturelles qui traverseraient le site des travaux.

  - Implantation

Avant tous travaux de terrassement, le Cocontractant procède à l'implantation des surfaces à terrasser.

Lors de l'installation du Cocontractant sur le chantier, l’Ingénieur lui notifie le plan général d'implantation des ouvrages et lui indique l'origine du nivellement ainsi que les repères et les bornes à partir desquelles il doit procéder au piquetage.

Le Cocontractant matérialise l'implantation des ouvrages par des bornes et piquets clairement repérés et rattachés aux bases qui lui ont été fournies. Ces bornes et piquets sont maintenus en place dans la mesure indiquée par l’Ingénieur et soumises au contrôle de ce dernier.

Le Cocontractant dispose d’un délai de 3 jours pour présenter ses observations sur la cohérence entre les indications fournies par les plans et les coordonnées des bornes et repères qui lui ont été indiquées.

Après vérifications et corrections contradictoires des bases en cause, relevées sur procès-verbal le cas échéant, le Cocontractant reste seul responsable de l'implantation des ouvrages et de la conservation des repères qu'il doit maintenir ou reconstruire à ses frais s'ils venaient à être détruits au cours des travaux.

## Note importante

L’implantation est faite sur la base des plans fournis lors de l’appel d’offres. Les repères sont posés par un géomètre ou un technicien qualifié agréé par l’Ingénieur à la charge du Cocontractant.

  - Détournement des réseaux

(Sans Objet).

.

- TERRASSEMENTS

Les travaux de terrassements décrits dans le présent lot sont les opérations relatives au dégagement et au nettoyage du site, ainsi qu’à l’exécution des fouilles nécessaires à la mise en œuvre des fondations.

  - Déboisage et débroussaillage

Les travaux de déboisage et de débroussaillage du site incluent l'abattage des arbres, des arbustes et des souches, ainsi que le nettoyage des broussailles et leur destruction ou leur évacuation hors des limites du chantier, ainsi que le remblai des excavations laissées par l’arrachage des souches.

  - Décapages de terres végétales

Le Cocontractant est tenu de procéder au décapage des terres végétales sur une épaisseur moyenne de 20 centimètres sur toute la surface correspondant à l’emprise des ouvrages. Les travaux de décapage peuvent être réalisés manuellement ou à l'aide d’un engin mécanique.

Les terres de mauvaise tenue et les débris végétaux sont évacués hors des limites  du chantier, dans les zones agréées par l’Ingénieur.

  - Démolitions

Les travaux de démolition concernent le démantèlement éventuel de tous les ouvrages existants sur le site afin de permettre la réalisation des travaux et la mise à la décharge des déchets issus des démolitions. Le Cocontractant doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter tout dommage au voisinage. En cas de dommages causés à un tiers, le Cocontractant est entièrement responsable des frais qui en découleraient.

  - Terrassements pour fouilles  des semelles isolées

- Généralités

Les fouilles destinées à accueillir les fondations sont réalisées à la profondeur définie par les plans, et sur un sol cohérent. Les parois des fouilles sont parfaitement dressées à la verticale et sur un fond horizontal. Les parois des fouilles sont débarrassées des terres et des roches de mauvaise tenue.

Les fouilles doivent être maintenues en permanence hors d'eau. Le Cocontractant doit prendre toutes les dispositions nécessaires, notamment en protégeant les fouilles contre le ruissellement et en réalisant des tranchées afin d’évacuer les eaux stagnantes, les eaux d’infiltration et les eaux d’inondations dans la limite des cas de force majeure.

- Etaiement et Blindage

L'étaiement et le blindage des fouilles sont réalisés en fonction de la nature du terrain, du pendage des couches et des déformations liées à l'action des intempéries, aux infiltrations, à la profondeur et aux surcharges susceptibles de s’exercer en crête de fouilles.

- Inspection des fonds de fouilles

Aucune fouille ne peut être remblayée ou bétonné sans l’accord préalable de l’Ingénieur.

- Evacuation des déblais

A moins d'être réutilisées pour les remblais et sous réserve de leur qualité, les terres excédentaires sont évacuées hors des limites du chantier.

- Remblais

Les matériaux provenant des déblais et utilisés pour les remblais sont purgés de tous détritus, matières végétales et gravois. Les terres issues de termitières sont considérées inutilisables pour les remblais et doivent être évacuées hors des limites du chantier.

Les côtes théoriques des remblais s'entendent après tassement.

Les contrôles de compactage des remblais sont effectués pour les remblais sous dallage.

- Fouilles en puits pour semelles isolées des montants

Les fouilles destinées aux semelles isolées de fondation des montants seront exécutées manuellement. Le sol de bonne tenue doit être atteint pour permettre un ancrage normal des fondations. Les travaux comprennent :

- L’exécution des fouilles à la profondeur et aux dimensions approuvées par l’Ingénieur ;

- Le dressage des parois et le réglage manuel des fonds de fouilles ;

- Le blindage des parois en cas d’instabilité ;

- L’épuisement en cas d’infiltration d’eau.

- BETON ET MAÇONNERIES

  - Consistance des travaux et description des ouvrages

Il comprend tous les travaux de béton armé, maçonnerie, dallage.

Les travaux à exécuter comprennent les opérations suivantes:

- La préfabrication des montants en béton armé de 4 HA12 et de cadres en HA6 dosé à 350 kg/m3. La section des montants est de 1.5 m x 1.5 m et la hauteur sera de 2 m.

- Le scellement des supports par un béton dosé à 350 kg/m3 dans les fouilles de dimensions 30 cm x 30 cm x 60 cm ;

- Le coulage de la plateforme sur une superficie totale de 262.5 m2.  Ce dallage sera en béton armé d’un treillis de fers HA10 sur toute la superficie. L’ouverture maximale des mailles est de 30 cm x 30 cm.

  - Nature, provenance et qualité des matériaux

- Sable

Les sables pour bétons armés, mortiers, chapes et enduits, proviennent en priorité des carrières ou des cours d’eau des environs. Ils sont exempts d'oxydes, de pyrites, de vases, de matières organiques, végétales ou animales et dépourvus d'éléments plats et d'aiguilles.

Chaque catégorie d’agrégats sera stockée séparément. Les aires de stockage seront cloisonnées de telle manière que le risque de mélange des différents types de granulométries ne puisse exister.

Le Cocontractant constituera une réserve d’agrégats suffisante pour assurer l‘exécution des travaux à un rythme normal, sans interruption. Le transport des agrégats se fera avec le plus grand soin.

- Granulats pour bétons et mortiers

Les granulats pour bétons proviendront en priorité des carrières, ballastières ou des cours d’eau des environs. Ils devront provenir de roches stables et inaltérables à l'air et à l'eau.

Le Cocontractant fournit tous les agréments nécessaires et les preuves, qui peuvent être requis pour prouver que la qualité des matériaux destinés à la mise en œuvre est conforme aux exigences techniques du projet d’exécution.

- Liant hydraulique

Le ciment entrant dans la composition des mortiers et bétons ordinaires et armés, est de type Ciment Portland Composé (42.5 pour le béton armé, les dalles et les chapes ; 42.5 pour les parpaings, béton de propreté et enduits). Il devra satisfaire à la norme NFP 15-302 d'octobre 1964 et en tout état de cause aux dernières normes en vigueur connues au moment d’exécution des travaux.

Le ciment devra être approvisionné en sacs entiers sous la protection de bâches imperméables. Le volume de ciment stocké devra être suffisant pour assurer l‘exécution des travaux à un rythme normal, sans interruption. Le ciment stocké qui présente des traces d'humidité ou de prise sera mis au rebut et évacué du chantier aux frais du Cocontractant.

- Eau de Gâchage

L'eau nécessaire à la confection des bétons et mortiers doit être propre et exempte d'impuretés (voir la norme NF P18 -303). Elle ne doit pas contenir :

- de matière en suspension au-delà de 2 gr par litre ;

- de sels dissous non nocifs au-delà de 15 gr par litre ;

- de sels nocifs.

- Aciers pour armatures (références : NF A 35-015 et 35-016)

Les aciers pour armatures sont:

- des fers à béton ronds laminés du type Fe235 de limite élastique égale à 235 Newton/mm²

- soit des barres laminées à haute adhérence du type Fe500 de limite élastique au moins égale à 500 newtons par mm².

Les aciers pour armatures devront être exempts de failles, criques, fontes, fissures, soufflures et manque de matières.  Les tranches sciées ou cisaillées devront être nettes et sans défaut. D'une manière générale, les armatures ne devront pas présenter des défauts préjudiciables à leur emploi.

  - Preparation des coffrages, feraillage et reservations

- Coffrage du béton armé

Les coffrages sont contreventés avec des accessoires adaptés pour être parfaitement rigides. Ils doivent supporter sans se déformer, le poids et la poussée du béton, les effets des vibrations et le poids des hommes employés au travail. Les assemblages sont jointifs et étanches pour éviter les pertes d’eau et de laitance pendant la mise en place du béton. L’utilisation des huiles de décoffrage est recommandée pour imperméabiliser le bois, éviter que le béton adhère aux banches et améliorer l’aspect de surface.

Les surfaces en contact avec le béton sont lisses et débarrassées de tous défauts de surface et autres déchets  préjudiciables à la qualité de l’ouvrage. Les coffrages en bois sont réalisés dans des essences dépourvues de tanin. Le bois doit être suffisamment sec et stabilisé. Les planches sont suffisamment épaisses pour éviter le gauchissement. En cas d'utilisation de coffrages métalliques, ils sont débarrassés avant utilisation de toutes traces d’oxydation.

Les coffrages appropriés sont fabriqués et aménagés pour la réalisation des formes en béton armé, les percements et trémies réalisés dans les ouvrages. Les éléments de coffrages sont soigneusement retirés avant l’exécution des scellements ou de tous autres travaux.

- Ferraillage et pose des armatures

Les armatures seront façonnées et mises en œuvre selon les plans de ferraillage soumis par le Cocontractant et approuvés par l’Ingénieur.

Lors de leur mise en œuvre, les aciers pour armatures seront parfaitement propres, sans rouille, peinture, graisse, ciment ou terre. Les barres seront coupées à bonne longueur à la cisaille et le cintrage sera réalisé soit manuellement, soit mécaniquement à froid. Le cintrage à chaud n’est pas autorisé.  Les crochets seront retournés à 45°.

L'assemblage des barres se fait par ligature, afin d’assurer la continuité des armatures par un recouvrement mesuré hors crochet. La mise en place des armatures est particulièrement soignée, de manière à ce qu’elles ne s’écartent pas de la position définie, au moment de la mise en œuvre du béton.

Les armatures doivent être parfaitement enrobées par le béton. Elles ne doivent pas être apparentes après décoffrage. L’écartement des faces intérieures du coffrage est au minimum de 5 cm pour les ouvrages enterrés et hors sol, exposés aux intempéries et de 2,5 cm pour les ouvrages hors sol non exposés aux intempéries.

  - Execution des ouvrages en beton armé

- Dosage des bétons de propreté

Les bétons de propreté seront dosés à 150 Kg de ciment par mètre cube de béton. La composition, est précisée par les études préalables réalisées par le Cocontractant qui doit soumettre les essais et les éprouvettes à l’approbation de l’Ingénieur. La composition donnée à titre indicatif est la suivante:

- Ciment : 150 Kg/m3

- Sable : 	420 litres/m3

- Gravier : 770 litres/m3

- Eau : 	175 litres/m3

Le béton de propreté sera exécuté sous les semelles et longrines de fondation et sur une épaisseur moyenne de 5 centimètres, avec un débordement de 5 centimètres de part et d'autre des fondations.

- Dosage des bétons d'infrastructure et de superstructure

Les ouvrages en béton armé destinés à la réalisation des fondations, à l’ossature et aux planchers sont mis en œuvre en tenant compte des charges permanentes et surcharges admissibles en conformité avec les règles BAEL 91 ré. 99.

Les bétons structurels sont dosés à 350 kg de ciment Portland composé de type CPJ 35, par mètre cube de béton. La composition, est précisée par les études préalables réalisées par le Cocontractant qui doit soumettre les essais et éprouvettes à l’approbation de l’Ingénieur. Dans son étude, le Cocontractant tient compte du fait que les bétons doivent être vibrés. La composition donnée à titre indicatif est la suivante:

- Ciment : 	350 Kg/m3

- Sable :   	420 litres/m3

- Gravier : 	770 litres/m3

- Eau :	175 litres/m3

Les bétons sont transportés à pied d’œuvre par des procédés permettant d’éviter la ségrégation des différentes composantes et de favoriser un début de prise ou une dessiccation prématurée.

Le Cocontractant veillera à ne pas laisser le béton tomber librement d'une hauteur de plus de 1,50 m, sauf cas particulier où il sera requis l’agrément de l’Ingénieur.

Elle doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour ne pas déplacer ni déformer les armatures et pièces métalliques enrobées ou scellées dans le béton. Les écartements des armatures sont réalisés à l'aide de cales en béton, de cadres ou de barres de montage.

- Cure des bétons

La cure des bétons est assurée par tout moyen permettant d’éviter une évaporation prématurée de l’eau contenue dans le béton notamment au début de la prise, ce qui a pour effet de réduire la résistance du béton. A cet effet, l’utilisation de tous moyens permettant d’éviter une évaporation rapide est préconisée (protection par film polyane, etc.) L'arrosage intermittent des surfaces exposées au soleil est interdit.

L’utilisation de produits de cure est soumise à l’agrément de l’Ingénieur.

- Traitement des bétons après décoffrage

Dans le cas où les bétons qui doivent rester brut de décoffrage sont tachés, ils peuvent être soumis à un traitement avec les produits suivants :

- Tâches d'huile :		solution de savon - poudre abrasive en poids de chlorure d'ammonium

- Tâche de graisse :	Solution de savon ou phosphate trisomique

- Tâche de peinture :	Bichlorure de méthylène

- Tâche d'encre :		solution d'hydro chlorure de sodium.

Remarque : Il est strictement interdit de faire des saignées dans les ouvrages en béton armé sans l’accord de l'Ingénieur du Marché.

  - Mise en œuvre des dallages

- Hérisson et béton pour dallage

Les dallages en béton et coulés sur une épaisseur de 8 cm sur un hérisson de gravier latéritique ou de tout-venant de concassage parfaitement compacté de 20 cm d’épaisseur. Les dallages ne sont exécutés qu’après la pose des canalisations enterrées.

- MENUISERIE BOIS

  - CARACTERISTIQUES DES BOIS DE MENUISERIE

      - Domaine d'application et références

Le Cocontractant s’engage à respecter, les prescriptions techniques sur la qualité et la mise en œuvre des matériaux définis dans le cahier des charges des menuiseries bois, Document Technique Unifié (DTU) n° 36.1

      - Objet de la fourniture

Les travaux concernent la fourniture et la pose des transversaux en bastaings de 5x20 cm fixés sur les montants par des boulons de 17. Chaque élément transversal sera muni de six (06) réservations pour boulonnage.

      - Caractéristiques physiques

Les caractéristiques techniques, physiques et chimiques du bois fournis et mis en œuvre doivent être conformes aux normes NF B51.001 et NF B51.002. Les bois sont utilisés à l’état de bois "sec à l'air" avec un degré d’humidité de 15 à 17%.

Tout le bois utilisé doit être de bonne qualité : droits de fil, sans gerçures ni aubier, parfaitement dressé, sans trace de sciage ni flash. Il est exempt de toutes traces de pourriture, d'échauffement ou de nœuds vicieux. Les nœuds non vicieux sont tolérés en nombre limité, soit un par mètre linéaire au maximum.

      - Essences de bois d’œuvre

Les bois utilisés pour les menuiseries sont des bois de pays, originaires du Cameroun et choisis parmi les essences suivantes :

- Menuiseries extérieures en Bois rouges : Acajou, Afromosia, Bete, Doussié, Iroko, Moabi, Movingui, Sapelli.

- Menuiseries intérieures en Bois rouges : Acajou, Afromosia, Bete, Bilinga, Doussié, Iroko, Moabi, Movingui, Okoumé, Padouk, Sapelli, Sipo.

- Menuiseries intérieures en Bois blancs : Ayous ou Frake

  - MISE EN ŒUVRE DES MENUISERIES EN BOIS

Les ouvrages sont réalisés de manière soigneuse avec des pièces de bois d’un seul tenant sciées en respectant le fil du bois. Les parements bruts et leurs rives sont droits et sans épaufrures. Les pièces aboutées et celles qui présentent des défauts dissimulés par masticage ne sont pas admises.

Le Cocontractant soumet les échantillons de toutes les essences de bois utilisées pour les travaux de menuiserie extérieurs et intérieurs à l’approbation del’Ingénieur. Les pièces en bois gauchies ou qui présentent des défectuosités ne sont pas admises.

Toutes les dimensions sont prises sur les plans et vérifiées sur le site.

    - Préparation du bois

Les travaux de menuiserie débutent avec la préparation du bois de construction. Les ouvrages en bois sont réalisés au fur et à mesure de l’avancement des travaux et sont préfabriqués en atelier.

Le Cocontractant établit un prototype pour chaque élément de menuiserie qui est soumis à l’approbation de l’Ingénieur.

    - Conservation du bois

Toutes les pièces de bois destinées à la réalisation des menuiseries intérieures et extérieures (cadres de portes et placards) sont protégées par imprégnation de produits liquides anti xylophages, insecticides et fongicides. Tous les bois de structure reçoivent une couche de protection, conformément à la norme B.S. 1282.

Tous les bois sont traités après découpage et avant assemblage. Lorsqu’un élément en bois est découpé après traitement, les faces coupées sont immédiatement enduites d’une couche de protection.

L'application est réalisée par un trempage à froid de 30 secondes à 3 minutes. La consommation de produit est au minimum de 250 g/m2 de surface traitée ou 15 Kg/m3 de charpente.

En attendant leur mise en place, les ouvrages de menuiserie sont entreposés à l'abri de l’humidité et dans des conditions telles que leur qualité ne risque pas d'en être affectée. Les pièces de bois sont protégées contre les intempéries et calées jusqu’à la fixation.

    - Assemblages

Les assemblages sont préparés en atelier et assemblées par emboîtement, clouage, vissage, collage, etc.  Les joints des assemblages collés doivent être arrondis s’ils ne sont pas façonnés. Les pièces usinées et toutes les parties visibles, font l’objet d’une finition à la main : rabotage et ponçage soigné. Les pièces d’assemblage (languettes, etc.) sont réalisées en bois dur.

Les coupes d'onglets sont franches et dressées en vue de réaliser des joints avec des raccords parfaits. Les têtes de clous et les chevilles sont chassées à une profondeur de 1,5 mm environ, ainsi que les pièces de quincaillerie destinées à être masquées par un enduit et peint. Les assemblages à tenons et mortaises sont parfaitement ajustés et maintenus à l'aide de chevilles de bois ou de métal d'un modèle agréé.

Toutes les entailles destinées à recevoir des pièces de quincaillerie sont recouvertes d’une peinture de protection anticorrosion, antirouille avant pose. Les parties mobiles de menuiseries doivent fonctionner sans difficulté et se  joindre entre elles ou avec les parties fixes avec un jeu calculé pour ne pas excéder, avant peinture, 1,5 mm une fois les bois stabilisés au dégréé d'humidification du milieu d'utilisation.

Les menuiseries sont posées avec soin sur les parements. Tous les trous, scellements, raccords concernant les travaux de menuiseries sont à la charge du Cocontractant. Les menuiseries sont soigneusement protégées  au cours de l’ajustage, de l’assemblage et après leur mise en place. Le Cocontractant assure l'entretien des ouvrages jusqu’à la réception définitive.

- PEINTURES ET VERNIS

  - GENERALITES DES PEINTURES

    - Objet des travaux de peinture

La réalisation des travaux de peinture concerne la fourniture et la pose de peinture sur l'ensemble des ouvrages conformément aux dispositions du CCTP.

    - Domaine d'application et références

Le Cocontractant doit respecter, en tout ce qui n'est pas contraire au présent devis.  Les prescriptions techniques des qualités de matériaux et mise en œuvre définies au Cahier des charges "Peinture", document technique unifié N° 59 - Edition 1952, établi par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment – CSTB ; 4 Avenue du Recteur Poincaré 75016 PARIS (FRANCE).

    - Coordination avec les autres lots

Le Cocontractant doit réaliser les travaux du présent lot, en parfaite liaison avec l'état d'avancement des travaux définis aux autres lots, notamment pour l’application de couches primaires exécutées par lui.

  - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES RELATIVES AUX  MATERIAUX ET A LA  MISE  EN ŒUVRE

    - Généralités sur les matériaux employés

Les matériaux employés doivent être conformes aux prescriptions des normes françaises, des spécifications de l'Union Nationale des Peintures, des spécifications SNCE, ou à celles données explicitement dans le CCTP.

    - Peintures acryliques (famille 1 - classe 7b2)

Les peintures acryliques en phase aqueuse à base de copolymères acryliques, sont destinées au recouvrement des parois intérieures et extérieures, ainsi que des plafonds, en trois couches minimum sur support sec, dont une couche primaire d’imprégnation, conformément :

- au DTU 59.1 pour les parois extérieures ;

- au DTU 23.1 pour les parois extérieures.

La couche primaire est diluée à l’eau dans une proportion de 15% maximum du volume de peinture, hormis les prescriptions du fabricant de peinture.

    - Peintures glycérophtaliques (classe 4a)

Les peintures glycérophtaliques à base de résines alkydes en solution solvant sont destinées en priorité au recouvrement des pièces et ouvrages métalliques intérieurs et extérieurs, après la pose d’une peinture anticorrosion.

    - Colorants

Les colorants de type universel sont dosés et mélangés sur place dans une proportion de 3% maximum du volume de peinture, hormis les prescriptions du fabricant de peinture. Ils sont utilisés conformément aux teintes du nuancier retenues par le Maître d‘œuvre.

    - Livraison sur chantier – marquage des produits

Les produits parviennent au chantier dans des récipients clos, comportant les marques et les références d'origine. Les produits fournis doivent correspondre et respecter scrupuleusement les spécifications prescrites dans le CCTP.

  - MISE EN ŒUVRE DES PEINTURES ET VERNIS

    - Reconnaissance préalable des subjectiles

Le Cocontractant procède à un examen minutieux des subjectiles avant tout début d'exécution des prestations du présent lot, tant pour en tirer les renseignements utiles à la bonne exécution des prestations, que pour vérifier des défauts de surface ou de mise en œuvre relatives à d’autres lots de travaux.

L'attention du Cocontractant est attirée sur le fait que des opérations préalables de peinture peuvent être réalisées sur différentes parties d’ouvrage hors du lot (menuiseries, etc.).  A cet effet, le Cocontractant doit s’assurer préalablement que les prescriptions prévues sont respectées, afin de formuler éventuellement ses observations ou ses réserves àl’Ingénieur.

Les réserves doivent être consignées dans un procès-verbal établi contradictoirement avec l’Ingénieur.  Après la réalisation des prestations, le Cocontractant ne sera plus admis à émettre des réserves sauf dans le cas de "vices caché".

    - Précautions à prendre pour la protection des ouvrages et des peintures

D'une façon générale, le Cocontractant doit prendre toutes les précautions qui s'imposent pour assurer la protection des surfaces qui pourraient être tâchées ou attaquées par les produits employés. Les peintures en cours d’utilisation mais non encore mises en œuvre doivent être protégées des poussières, déchets et éclaboussures qui viendraient salir le matériau, modifier la teinte ou compromettre la qualité de la pose sur le subjectile.

    - Règles générales d'emploi des peintures et des produits pour rebouchage en enduit

Les peintures ainsi que les produits pour rebouchage et enduits doivent être choisis en fonction de l'exposition des surfaces (intérieures, extérieures, exposition en atmosphère agressives etc.) Les peintures pour extérieur, doivent notamment, pouvoir résister durablement aux intempéries.

Sauf prescriptions contraires du devis technique particulier, l'emploi du "white spirit" est interdit dans les peintures utilisées pour les travaux extérieurs.

Les peintures, les produits de rebouchage et les enduits doivent être compatibles entre eux et avec le subjectile à recouvrir.

Les quantités de peinture nécessaires en couche d'impression doivent être adaptées à la capacité d’absorption du subjectile.

    - Règle d'application des couches de peinture

- Les couches successives doivent être de tons légèrement différents et déterminé suivant les indications de l’Ingénieur. Sauf impossibilité, ces tons vont du moins clair au plus clair, pris à partir du subjectile.

- Les gouttes, les coulures et toutes les irrégularités qui apparaissent sur le subjectile sont nettoyées ou grattées avant l’application d'une nouvelle couche.

- Une couche ne devra être appliquée qu'après séchage complète de la couche précédente.

- Lorsque les fabricants ont fixé des règles d'emploi pour les produits de leur fabrication, ces règles doivent être observées.  Après achèvement et séchage de la couche définie:

- le subjectile doit être totalement masqué

- les arêtes et parties moulurées doivent être bien dégagées.

- Le ton définitif doit être régulier et conforme à celui de la surface témoin, à  défaut de la surface témoin, il doit être conforme au ton de l'échantillon accepté par l’Ingénieur correspondant à cette partie d'ouvrage.

- Les reprises ne doivent pas être visibles.

- L'application des peintures ne doit donner lieu à aucune surépaisseur anormale dans les feuillures.

  - CONTROLE DES OUVRAGES DE PEINTURE

    - Contrôle des produits courants

Le Cocontractant doit préciser les marques et les spécifications des produits employés. Il doit soumettre les différents échantillons à l’approbation préalable de l’Ingénieur et stocker les échantillons type au bureau de chantier. Les produits courant peuvent faire l’objet d’essais en laboratoire permettant de vérifier leur conformité avec les spécifications imposées.

    - Réception provisoire

Les contrôles doivent permettre de vérifier que les films de peinture sont sains et de constater l’absence de craquelure, de cloques, d'écaillage ou de farinage.

Pièce n°6 :

BORDERAU DES PRIX UNITAIRES

| No. DES | DESIGNATION DE LA NATURE DES TRAVAUXET PRIX UNITAIRES EN TOUTES LETTRES | UNITE |
| --- | --- | --- |
| PRIX |  |  |
| DA-001 | DA-000INSTALLATION DE CHANTIER | FF |
|  | ETUDE TOPOGRAPHIQUE ET GEOTECHNIQUE |  |
|  | Ce prix rémunère, forfaitairement, l'ensemble des travaux de suivi (nivellement, topographie) prescrits par le CCTP. Il comprend notamment: la fourniture et la mise en œuvre des bornes de la polygonale locale de précision, l'entretien de l'ensemble des bornes topographique, Les opérations de nivellement et de topographie correspondant à chaque phase de chantier, c'est-à-dire notamment :- avant et après chaque opération de bétonnage ou de pose,- les opérations de nivellement et de topographie concernant aussi bien les ouvrages provisoires (bornes, équipages mobiles, cintres,...) que les ouvrages définitifs pendant toutes les phases des travaux,- l'exécution et la fourniture après chaque levé d'un procès-verbal et son interprétation écrite,- la rédaction de la note récapitulative des résultats de chaque campagne avec comparaison aux résultats théoriques attendus, les sujétions pour intervention de l'équipe topographique dans les vingt-quatre heures- les sujétions pour intervention de l'équipe topographique dans les vingt-quatre heures après demande du Maître d'Œuvre. Forfait: un million cinq-cents mille Fcfa |  |
| DA-003 | Implantation de l'ouvrage | FF |
|  | Ce prix rémunère, forfaitairement, l'ensemble des travaux de suivi (implantation ouvrage) prescrits par le CCTP. Forfait: deux cent mille francs CFA |  |
| DA-005 | Amené et repli de matériel et du personnel | U |
|  | Ce prix rémunère, forfaitairement, l'ensemble des travaux de transport de matériel (engin de chantier et autre) prescrits par le CCTP. Forfait: un million de francs CFA |  |
| DA-007 | Etudes (projet) d'exécution et plan (dossier) de recollement - ETUDES D'EXECUTION Ce prix rémunère, forfaitairement, les études d'exécution de l'ouvrage d'art principal définitif et le dossier des épreuves. Il comprend notamment l'établissement, les modifications éventuelles, les frais de tirage et de transmission et la remise au Maître d'Œuvre : • du programme des études d’exécution, • des plans d'exécution, • des notes de calcul automatiques ou manuelles, • des notices explicatives des programmes automatiques utilisés, • des métrés conformes aux plans visés, • de toutes notes techniques nécessaires à l'exécution, Il tient compte également des frais liés aux tirages, à l'édition (y compris photo réduction des plans au format A3). • Il sera rémunère à 100% après remise et acceptation par le Maître d'œuvre du dossier fourni en cinq (5) exemplaires. - DOSSIER DE RECOLEMENT Ce prix rémunère, forfaitairement, en cinq (05) exemplaires le plan de récolement des travaux suivant le modèle fourni par le PNDP. Il rémunère à 100% après validation du document par l’Ingénieur. RAPPORT GEOTECHNIQUE Ce prix rémunère, forfaitairement, l'établissement du rapport géotechnique permettant : • de présenter et d'interpréter toutes les données fournies par les sondages pressiométriques et carottés ainsi que les résultats des différentes investigations géotechniques, • la réalisation au droit de chaque culée une étude en plusieurs points permettant de déterminer la profondeur de l’affouillement et notamment les reconnaissances suivantes : sondage pressiométriques ou au pénétromètre dynamique, formulation du béton, analyses granulométriques, identification des sols de remblais, etc. • toutes sujétions. Il est rémunéré après validation du rapport par l’ingénieur. le forfait est: cinq cent mille francs CFA | FF |
| DA-101 | DEMOLITION: Ce prix rémunère au MÈTRE CUBE (m3) la démolition d'ouvrage ou partie d'ouvrage en maçonnerie ou en béton. Il comprend notamment : • les fouilles éventuelles, • la démolition de l'ouvrage par quelque moyen que ce soit, • l'extraction, le chargement, le transport sur toutes distances et le déchargement des gravats et des produits de démolition en des lieux de dépôts agréés par le Maître d’œuvre, • le remblai et le compactage des fouilles nécessitées par la démolition des fondations, • toutes sujétions liées au respect des prescriptions environnementales. La quantité à prendre en compte est le volume, mesuré en place avant destruction contradictoirement, en mètre cube, de la maçonnerie réellement démolie. Forfait: deux cent cinquante mille francs CFA | m3 |
| DA-201 | Déblais mise en dépôt | m3 |
|  | Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE CUBE (m3), le déblai ordinaire mis en dépôt. |  |
|  | Ce prix comprend notamment: |  |
|  | • l'extraction des matériaux; |  |
|  | • le chargement, le transport sur une distance inférieure à 5000 mètres et le déchargement aux lieux de dépôt agréés par le Maître d’œuvre; |  |
|  | • le réglage sur le lieu de dépôt; |  |
|  | • l'indemnisation éventuelle des riverains et le respect des prescriptions environnementales; |  |
|  | • et toutes autres sujétions. Le mètre cube: vingt mille francs CFA |  |
| DA-202 | Déblais mise en remblais | m3 |
|  | Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE CUBE (m3), les déblais mis en remblai. |  |
|  | Ce prix comprend notamment: |  |
|  | • l'extraction des matériaux en vue de leur mise en remblai; |  |
|  | • le réglage et le compactage de la plate-forme de déblai; |  |
|  | • le chargement, le transport sur toutes distances, le déchargement aux lieux de mise en remblai; |  |
|  | • le répandage aux lieux de réutilisation en remblai, le compactage y compris toutes sujétions de mise en œuvre; |  |
|  | • toutes sujétions liées au respect des prescriptions environnementales; |  |
|  | • et toutes autres sujétions. Le mètre cube: vingt mille francs CFA |  |
| DA-203 | Fouilles en terrain naturel et en lit de rivière Ce prix rémunère au MÈTRE CUBE (m3) la fouille d'ouvrage Il comprend notamment : • les fouilles éventuelles • l'extraction, le chargement, le transport sur toutes distances et le déchargement des terres en des lieux de dépôts agréés par le Maître d’œuvre, • le réglage de fond et le compactage des fouilles, • toutes sujétions liées au respect des prescriptions environnementales. La quantité à prendre en compte est le volume de la fouille Le m3: dix mille francs CFA | m3 |
| DA-204 | Remblais contiguës aux ouvrages Ce prix comprend notamment : - le transport quelle en soit la distance, et la fourniture à pied d'œuvre du matériau de remblaiement conformément au CCTP, provenant d'emprunt ou de la réutilisation des déblais, - la mise en œuvre, l'arrosage éventuel, le compactage méthodique par couches successives y compris sujétions de mise en œuvre de faible quantité, ou utilisation de matériel à faible rendement, - la protection contre les eaux de toutes natures pendant l'exécution des remblais, - le réglage des pentes de talus, - et toutes sujétions. Ce prix rémunère au METRE CUBE (m3) les remblais contigus aux ouvrages et compacté. METRE CUBE (m3): huit mille cinq cent francs CFA | m3 |
| DA-205 | Enrochement Ce prix rémunère au MÈTRE CUBE (m3) la fourniture et la mise en place d'enrochements quelle que soit la dimension des blocs conformément au plan type du dossier d'appel d'offres, au dossier d'exécution et aux spécifications du présent CCTP. Il comprend notamment : • l'extraction et la fourniture de blocs rocheux d'un poids unitaire défini par le Maître d’œuvre • le chargement, le transport et le déchargement à pied d’œuvre quelle que soit la distance, • les fouilles nécessaires à la mise en place des enrochements, • la mise en place et le réglage des blocs en vue d'assurer la stabilité et la pérennité de l'ouvrage, • toutes sujétions d'exécution liées au respect des prescriptions environnementales. Les quantités, payées au mètre CUBE (m3), à prendre en compte seront celles qui résultent des métrés du projet d'exécution approuvé par le Maître d’œuvre. le m3:trente-cinq mille francs CFA | m3 |
| DA-207 | Lit de pose: Ce prix rémunère au MÈTRE CUBE (m3) la fourniture et la mise en place d'enrochements quelle que soit la dimension des blocs conformément au plan type du dossier d'appel d'offres, au dossier d'exécution et aux spécifications du présent CCTP. le m3: | m3 |
| DA-209 | Déviation provisoire: Ce prix rémunère au MÈTRE CUBE (m3) la fourniture et la mise en place d'enrochements quelle que soit la dimension des blocs conformément au plan type du dossier d'appel d'offres, au dossier d'exécution et aux spécifications du présent CCTP. Il comprend notamment : la mise à la disposition des riverains des passerelles de franchissement en matériaux provisoires. le Forfait: cinq cent mille francs CFA | FF |
| DA-301 | Béton de propreté dosé à 150kg/m3 Ce prix rémunère au MÈTRE CUBE (m3) la fabrication et la mise en œuvre de béton de propreté dosé à 150 kg de ciment par mètre cube de béton, conformément aux plans d'exécution approuvés par le Maître d’œuvre et aux spécifications du présent CCTP. Il comprend notamment : • la préparation des parties à réparer, la démolition éventuelle d'une partie de l'ouvrage existant ou de son ensemble étant rémunérée par ailleurs, • les fournitures et transport à pied d’œuvre de tous les matériaux nécessaires à la fabrication des bétons et de leur mise en œuvre, • le coffrage, • la fabrication des bétons selon les prescriptions techniques y compris toutes les sujétions d’approvisionnement et de stockage des composants, • le décoffrage, le remblaiement, le damage ou compactage, la remise en état des abords, • toutes sujétions d’exécution. La quantité à prendre en compte résulte des métrés contradictoires effectués in situ. Le m3: quatre-vingt-dix mille Francs CFA | m3 |
| DA-302.1 | Béton radier: Ce prix rémunère au MÈTRE CUBE (m3) la fabrication et la mise en œuvre de béton armé dosé à 350 kg de ciment par mètre cube de béton, conformément aux plans d'exécution approuvés par le Maître d’œuvre et aux spécifications du présent CCTP. Il comprend notamment : • la préparation des parties à réparer, la démolition éventuelle d'une partie de l'ouvrage existant ou de son ensemble étant rémunérée par ailleurs, • les fournitures et transport à pied d’œuvre de tous les matériaux nécessaires à la fabrication des bétons et de leur mise en œuvre, • les terrassements y compris les fouilles en terrain de toutes natures, • La fourniture et la mise en place des armatures suivant la note de calcul, • la fabrication des bétons selon les prescriptions techniques y compris toutes les sujétions d’approvisionnement et de stockage des composants, • la mise en œuvre des bétons, le traitement et ragréage éventuels des surfaces, • le décoffrage, le remblaiement, le damage ou compactage, la remise en état des abords, • toutes sujétions d’exécution. La quantité à prendre en compte résulte des métrés contradictoires effectués in situ. le m3: deux cent seize mille quatre vingt neuf Francs CFA | m3 |
| DA-302.2 | concerne: PIEDROIT de l x h d'épaisseur XcmCe prix rémunère au MÈTRE CUBE (m3) la fabrication et la mise en œuvre de béton armé dosé à 350 kg de ciment par mètre cube de béton, conformément aux plans d'exécution approuvés par le Maître d’œuvre et aux spécifications du présent CCTP. Il comprend notamment : • la préparation des parties à réparer, la démolition éventuelle d'une partie de l'ouvrage existant ou de son ensemble étant rémunérée par ailleurs, • les fournitures et transport à pied d’œuvre de tous les matériaux nécessaires à la fabrication des bétons et de leur mise en œuvre, • les terrassements y compris les fouilles en terrain de toutes natures, • La fourniture et la mise en place des armatures suivant la note de calcul, • la fabrication des bétons selon les prescriptions techniques y compris toutes les sujétions d’approvisionnement et de stockage des composants, • la mise en œuvre des bétons, le traitement et ragréage éventuels des surfaces, • le décoffrage, le remblaiement, le damage ou compactage, la remise en état des abords, • toutes sujétions d’exécution. La quantité à prendre en compte résulte des métrés contradictoires effectués in situ. le m3: cent-vingt mille Francs CFA | m3 |
| DA-302.3 | concerne: DALLE de L x l (m) d'épaisseur Xcm Ce prix rémunère au MÈTRE CUBE (m3) la fabrication et la mise en œuvre de béton armé dosé à 350 kg de ciment par mètre cube de béton, conformément aux plans d'exécution approuvés par le Maître d’œuvre et aux spécifications du présent CCTP. Il comprend notamment : • la préparation des parties à réparer, la démolition éventuelle d'une partie de l'ouvrage existant ou de son ensemble étant rémunérée par ailleurs, • les fournitures et transport à pied d’œuvre de tous les matériaux nécessaires à la fabrication des bétons et de leur mise en œuvre, • les terrassements y compris les fouilles en terrain de toutes natures, • La fourniture et la mise en place des armatures suivant la note de calcul, • la fabrication des bétons selon les prescriptions techniques y compris toutes les sujétions d’approvisionnement et de stockage des composants, • la mise en œuvre des bétons, le traitement et ragréage éventuels des surfaces, • le décoffrage, le remblaiement, le damage ou compactage, la remise en état des abords, • toutes sujétions d’exécution. La quantité à prendre en compte résulte des métrés contradictoires effectués in situ. le m3: cent-vingt mille Francs CFA | m3 |
| DA-302.4 | concerne: MUR EN AIL Ce prix rémunère au MÈTRE CUBE (m3) la fabrication et la mise en œuvre de béton armé dosé à 350 kg de ciment par mètre cube de béton, conformément aux plans d'exécution approuvés par le Maître d’œuvre et aux spécifications du présent CCTP. Il comprend notamment : • la préparation des parties à réparer, la démolition éventuelle d'une partie de l'ouvrage existant ou de son ensemble étant rémunérée par ailleurs, • les fournitures et transport à pied d’œuvre de tous les matériaux nécessaires à la fabrication des bétons et de leur mise en œuvre, • les terrassements y compris les fouilles en terrain de toutes natures, • La fourniture et la mise en place des armatures suivant la note de calcul, • la fabrication des bétons selon les prescriptions techniques y compris toutes les sujétions d’approvisionnement et de stockage des composants, • la mise en œuvre des bétons, le traitement et ragréage éventuels des surfaces, • le décoffrage, le remblaiement, le damage ou compactage, la remise en état des abords, • toutes sujétions d’exécution. La quantité à prendre en compte résulte des métrés contradictoires effectués in situ.le m3: cent-vingt mille Francs CFA | m3 |
| DA-302.6 | concerne: Potelet support des garde-corps de dimension (L x l x h) Ce prix rémunère au MÈTRE CUBE (m3) la fabrication et la mise en œuvre de béton armé dosé à 350 kg de ciment par mètre cube de béton, conformément aux plans d'exécution approuvés par le Maître d’œuvre et aux spécifications du présent CCTP. Il comprend notamment : • la préparation des parties à réparer, la démolition éventuelle d'une partie de l'ouvrage existant ou de son ensemble étant rémunérée par ailleurs, • les fournitures et transport à pied d’œuvre de tous les matériaux nécessaires à la fabrication des bétons et de leur mise en œuvre, • les terrassements y compris les fouilles en terrain de toutes natures, • La fourniture et la mise en place des armatures suivant la note de calcul, • la fabrication des bétons selon les prescriptions techniques y compris toutes les sujétions d’approvisionnement et de stockage des composants, • la mise en œuvre des bétons, le traitement et ragréage éventuels des surfaces, • le décoffrage, le remblaiement, le damage ou compactage, la remise en état des abords, • toutes sujétions d’exécution. La quantité à prendre en compte résulte des métrés contradictoires effectués in situ. le m3: deux cent seize cent-vingt mille Francs CFA | m3 |
| DA-302.10 | concerne: bèche (L x l x h) Ce prix rémunère au MÈTRE CUBE (m3) la fabrication et la mise en œuvre de béton armé dosé à 350 kg de ciment par mètre cube de béton, conformément aux plans d'exécution approuvés par le Maître d’œuvre et aux spécifications du présent CCTP. Il comprend notamment : • la préparation des parties à réparer, la démolition éventuelle d'une partie de l'ouvrage existant ou de son ensemble étant rémunérée par ailleurs, • les fournitures et transport à pied d’œuvre de tous les matériaux nécessaires à la fabrication des bétons et de leur mise en œuvre, • les terrassements y compris les fouilles en terrain de toutes natures, • La fourniture et la mise en place des armatures suivant la note de calcul, • la fabrication des bétons selon les prescriptions techniques y compris toutes les sujétions d’approvisionnement et de stockage des composants, • la mise en œuvre des bétons, le traitement et ragréage éventuels des surfaces, • le décoffrage, le remblaiement, le damage ou compactage, la remise en état des abords, • toutes sujétions d’exécution. La quantité à prendre en compte résulte des métrés contradictoires effectués in situ. le m3: deux cent-vingt mille Francs CFA | m3 |
| DA-303.1 | Coffrages ordinaires Ce prix rémunère, au METRE CARRE (m²) de surface coffrée, la réalisation des coffrages pour parements fins des tabliers, quelle que soient leurs formes et leur position en conformité avec les prescriptions du chapitre V du fascicule 65A du CCTG. Il comprend notamment : • la fourniture, le montage, l'entretien, le démontage, le raidissement des éléments de coffrage, • la fourniture et la pose de baguettes à assurer les fonctions de goutte d'eau, ou souligner les reprises de bétonnage, • les réservations et sujétions pour évacuation des eaux. • les coffrages perdus ou polystyrène expansé ou isorel mou pour joints entre éléments constituant l'ouvrage. La surface à prendre en compte sera la surface des parements coffrés déterminée en considérant l'ouvrage bétonné en une seule phase, c'est-à-dire sans tenir compte des joints entre éléments constituant l'ouvrage, Le prix s'applique à tous les coffrages du hourdis y compris les retombées aux abouts ainsi qu'à ceux des longrines des barrières, la qualité des coffrages devant permettre l'obtention d'un parement fin. le m²: | m2 |
| DA-303.2 | Coffrages soignés Ce prix rémunère, au METRE CARRE (m²) de surface coffrée, la réalisation des coffrages pour parements fins des tabliers, quelle que soient leurs formes et leur position en conformité avec les prescriptions du chapitre V du fascicule 65A du CCTG. Il comprend notamment : • la fourniture, le montage, l'entretien, le démontage, le raidissement des éléments de coffrage, • la fourniture et la pose de baguettes à assurer les fonctions de goutte d'eau, ou souligner les reprises de bétonnage, • les réservations et sujétions pour évacuation des eaux. • les coffrages perdus ou polystyrène expansé ou isorel mou pour joints entre éléments constituant l'ouvrage. La surface à prendre en compte sera la surface des parements coffrés déterminée en considérant l'ouvrage bétonné en une seule phase, c'est-à-dire sans tenir compte des joints entre éléments constituant l'ouvrage, Le prix s'applique à tous les coffrages du hourdis y compris les retombées aux abouts ainsi qu'à ceux des longrines des barrières, la qualité des coffrages devant permettre l'obtention d'un parement fin. le m²: | m2 |
| DA-305 | Garde-corps en tuyaux galva de 63mm Ce prix rémunère rémunèrent dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE LINÉAIRE (ml), la fourniture et la mise en place de garde-corps de protection sur les ouvrages d’art. Ces prix comprennent notamment: - la dépose de tout ou partie du garde-corps défectueux, les démolitions éventuelles; - la fourniture, et le transport à pied d’œuvre quelle que soit la distance des éléments de garde-corps et des accessoires de pose; - le montage et la mise en place du garde-corps, le percement éventuel et le scellement des parties encastrées au mortier de ciment; - l'évacuation en un lieu agréé des parties du garde-corps déposées; - l'application d'une couche de peinture anticorrosion sur les éléments métalliques; - l’application de 2 couches de peinture glycérophtalique; - toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales; - et toutes autres sujétions. La quantité à prendre en compte résulte de la mesure contradictoire de la longueur de garde-corps réellement posée ou réparée. le ml: treize mille cinq cent dix Francs CFA | ml |
| DA-306 | Barbacanes | ml |
|  | Cette opération consiste à mettre en place des barbacanes en tuyau PVC Ø 40 pour drainage des matériaux situés derrière les culées ou les murs de soutènement. Les travaux consistent à placer, conformément aux prescriptions techniques et aux plans du dossier technique, des barbacanes en tuyau PVC Ø 40. |  |
|  | Les travaux comprennent : |  |
|  | - la fourniture à pied d’œuvre des tuyaux PVC Ø 40 et toutes fournitures nécessaires, |  |
|  | - la mise en œuvre conformément aux prescriptions techniques et aux plans du dossier technique, |  |
|  | - toutes sujétions. |  |
|  | Ce prix comprend notamment : |  |
|  | - la fourniture à pied d’œuvre des tuyaux PVC Ø 40, |  |
|  | - la mise en œuvre des barbacanes, |  |
|  | - toutes sujétions d’exécution. |  |
|  | Ce prix rémunère au mètre linéaire: cinq mille cinq cent francs CFA |  |
| DA-401 | Panneau de signalisation Ce prix rémunère à L'UNITE (U) la fourniture et la pose de panneaux de signalisation de type A, AB, B et C. Il comprend notamment : • la fourniture à pied d’œuvre des panneaux quel que soit le type, la forme, l’inscription et la dimension ainsi que les accessoires de support et de montage, • l’implantation des panneaux conformément aux plans d’exécution et aux directives du Maître d’œuvre • Les fouilles en terrain de toute nature ; • La mise en œuvre du massif de fondation en béton dosé à 250 kg/m3, y compris saillie en crête de pointe de diamant au mortier ; • Le montage de l’ensemble. • Toutes sujétions de manutention, pose, finition, lissage, fixation sur le support et de réfection des abords ; • Toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales ; • et toutes sujétions La quantité à prendre en compte résulte du constat contradictoire effectué sur place par le Maître d’œuvre et le Cocontractant et de la nature du panneau : l'unité: cent quarante-six mille huit cent soixante-quinze francs CFA | u |

Pièce n°7 :

DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

| N° | DESIGNATION | UNIT | QTITE | P.UNIT. | P. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA-000 | INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  |  |
| DA-001 | Etude topographique et géotechnique | FF | 1,00 |  |  |
| DA-003 | Implantation de l'ouvrage | FF | 1,00 |  |  |
| DA-005 | Amené et repli de matériel et du personnel | FF | 1,00 |  |  |
| DA-006 | Panneau de chantier | U | 1,00 |  |  |
| DA-007 | Etudes ( projet) d'exécution et plan (dossier) de recollement | FF | 1,00 |  |  |
|  | Sous -total DA-000 |  |  |  |  |
| DA-100 | DEMOLITION |  |  |  |  |
| DA-101 | Démolition du pont forrestier existant et mise en depôt | m3 | 1,00 |  |  |
| DA-102 | Démolition du pont existant et mise en depôt | FF | 0,00 |  |  |
|  | Sous -total DA-100 |  |  |  |  |
| DA-200 | TERRASSEMENT |  |  |  |  |
| DA-201 | Déblais mis en dépôt | m3 | 15,00 |  |  |
| DA-202 | Déblais mis en remblais | m3 | 15,00 |  |  |
| DA-203 | Fouilles en terrain naturel et en lit de rivière | m3 | 90 |  |  |
| DA-204 | Remblais contiguës aux ouvrages | m3 | 50 |  |  |
| DA-205 | Enrochement | m3 | 50,293 |  |  |
| DA-206 | Purges | m3 | 30 |  |  |
| DA-207 | Lit de pose | m3 | 20 |  |  |
| DA-208 | Dégagement des exutoires en aval et amont | ml | 10 |  |  |
| DA-209 | Déviation provisoire | FF | 1 |  |  |
| Sous Total DA-200 |  |  |  |  |  |
| DA-300 | BETON |  |  |  |  |
| DA-301 | Béton de propreté dosé à 150kg/m3 | m3 | 14 |  |  |
| DA-302 | Béton B27 |  |  |  |  |
| DA-302.1 | concerne: RADIER d'assise de L x l (m) d'épaisseur X cm | m3 | 18 |  |  |
| DA-302.2 | concerne: PIEDROIT de l x h d'épaisseur Xcm | m3 | 9 |  |  |
| DA-302.3 | concerne: DALLE de L x l (m) d'épaisseur Xcm | m3 | 18 |  |  |
| DA-302.4 | concerne: MUR EN AIL | m3 | 2,75 |  |  |
| DA-302.5 | concerne: CHASSE ROUE | m3 | 0,90 |  |  |
| DA-302.6 | concerne: Potelet support des garde-corps de dimension (L x l x h) | m3 | 0,168 |  |  |
| DA-302.7 | concerne: Potelet servant de balise de dimension (L x l x h) | m3 | 0,48 |  |  |
| DA-302.8 | concerne: DALLE DE TRANSITION (L x l x h) | m3 | 12,6612 |  |  |
| DA-302.9 | concerne: descentes d'eau (L x l x h) | m3 | 2 |  |  |
| DA-302.10 | concerne: bèche (L x l x h) | m3 | 2,25 |  |  |
| Béton armé |  | m3 | 66,2092 |  |  |
| DA-303 | Coffrage |  |  |  |  |
| DA-303.1 | Coffrages ordinaires | m2 | 28 |  |  |
| DA-303.2 | Coffrages soignés | m2 | 19,8249 |  |  |
| DA-303.3 | Armatures | kg | 500 |  |  |
| DA-303.4 | Garde-corps en tuyaux galva de 63mm | ml | 24,00 |  |  |
| DA-303.5 | Barbacanes | ml | 12,50 |  |  |
| Sous Total DA-300 |  |  |  |  |  |
| DA-400 | EQUIPEMENT |  |  |  |  |
| DA-401 | Panneau de signalisation | u | 2 |  |  |
| DA-402 | Barriere de pluie | u | 0 |  |  |
| Sous Total DA-400 |  |  |  |  |  |
| Total HT |  |  |  |  |  |
| TVA 19,25% |  |  |  |  |  |
| TOTAL TTC |  |  |  |  |  |
| IR 5,5% |  |  |  |  |  |
| NET A MANDATER |  |  |  |  |  |

Pièce n°8 :

CADRE DU SOUS-DETAIL DES PRIX UNITAIRES

TABLEAU DE SOUS-DETAIL DES PRIX

| SOUS-DETAIL DU PRIX N° DA-001 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Désignation : | Etude topographique et géotechnique |  |  |  |  |
| N° Prix | Rendement Journalier |  | Quantité totale | Unité | Durée activé (j) |
| DA-001 | 1 |  | 1,00 | FF | 1 |
| Main d'oeuvre | Catégorie | Nbre | Salaire journalier | Jours facturés | Montant |
|  | Conducteur des travaux | 1 | 15 000 |  |  |
|  | Chef de chantier | 1 | 10 000 | 2 |  |
|  | Ouvriers qualifiés | 1 | 6 000 | 2 |  |
|  | Environnementaliste | 1 | 12 000 | 2 |  |
|  | Chauffeur | 1 | 5 000 | 3 |  |
|  | Manœuvre | 1 | 2 000 | 2 |  |
|  | Total A |  |  |  |  |
| Matériels et Engins | Type | Nbre | Taux journalier | Jours facturés | Montant |
|  | Petit matériel + Outillage | 5 | 10 950 | 2 |  |
|  | Pick up | 1 | 40 000 | 2 |  |
|  | Engins : Néant | 1 | 300 000 | 1 |  |
|  | Total B |  |  |  |  |
| Matériaux et Divers | Type | Unité | Prix unitaire | Consommation | Montant |
|  | Etude topographique | U | 150 000 | 1 |  |
|  | Etude géotechnique | U | 400 000 | 1 |  |
|  | Gasoil | Litre | 700 | 28,714286 |  |
|  | Lubrifiant | Litre | 200 | 2 |  |
|  | Divers | FF | 20 000 | 1 |  |
|  | Total C |  |  |  |  |
| D | Total coûts directs A + B + C |  |  |  |  |
| E | Frais généraux de chantier |  | 10% | 10% D |  |
| F | Frais généraux de siège |  | 5% | 5% D |  |
| G | Coût de revient |  |  |  |  |
| H | Risques + bénéfices |  | 10% | 10% G |  |
| P | PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXE |  |  | G + H |  |
| V | PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXE |  |  | P/Qté |  |
| SOUS-DETAIL DU PRIX N° DA-002 |  |  |  |  |  |
| Désignation : | Implantation de l'ouvrage |  |  |  |  |
| N° Prix | Rendement Journalier |  | Quantité totale | Unité | Durée activé (j) |
| DA-002 | 4 |  | 1 | FF | 0,25 |
| Main d'oeuvre | Catégorie | Nbre | Salaire journalier | Jours facturés | Montant |
|  | Conducteur des travaux | 1 | 15 000 | 1 |  |
|  | Chef de chantier | 1 | 10 000 | 1 |  |
|  | Chauffeur | 1 | 5 000 | 1 |  |
|  | Environnementaliste | 1 | 12 000 | 1 |  |
|  | Manœuvre | 2 | 2 000 | 1 |  |
|  | Total A |  |  |  |  |
| Matériels et Engins | Type | Nbre | Taux journalier | Jours facturés | Montant |
|  | Petit outillage en Ens | 1 | 10 000 | 1 |  |
|  | Pick up en unité | 1 | 40 000 | 1 |  |
|  | Engins : Buldozer TIANGONG PTH600 | 1 | 340 544 | 0 |  |
|  | Total B |  |  |  |  |
| Matériaux et Divers | Type | Unité | Prix unitaire | Consommation | Montant |
|  | Gasoil en litre | Litre | 700 | 42,857143 |  |
|  | Lubrifiant en litre | Litre | 2 000 | 2 |  |
|  | Latte de 4 x 8 x 500 en bois blanc | U | 25 | 1000 |  |
|  | Divers en forfait | FF | 5 000 | 1 |  |
|  | Total C |  |  |  |  |
| D | Total coûts directs A + B + C |  |  |  |  |
| E | Frais généraux de chantier |  | 10% | 10% D |  |
| F | Frais généraux de siège |  | 5% | 5% D |  |
| G | Coût de revient |  |  |  |  |
| H | Risques + bénéfices |  | 10% | 8% G |  |
| P | PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXE |  |  | G + H |  |
| V | PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXE |  |  | P/Qté |  |
| SOUS-DETAIL DU PRIX N° DA-003 |  |  |  |  |  |
| Désignation : | Amené et repli de matériel et du personnel |  |  |  |  |
| N° Prix | Rendement Journalier |  | Quantité totale | Unité | Durée activé (j) |
| DA-003 | 1 |  | 1,00 | m3 | 1 |
| Main d'oeuvre | Catégorie | Nbre | Salaire journalier | Jours facturés | Montant |
|  | Conducteur des travaux | 1 | 15 000 | 3 |  |
|  | Chef de chantier | 1 | 6 000 | 3 |  |
|  | Chauffeurs | 1 | 5 000 | 3 |  |
|  | Environnementaliste chargé de la protection de l'environnement, de la sécurité, l'hygiène et de la santé | 1 | 12 000 | 3 |  |
|  | Manœuvre | 10 | 2 000 | 3 |  |
|  | Total A |  |  |  |  |
| Matériels et Engins | Type | Nbre | Taux journalier | Jours facturés | Montant |
|  | Petit outillage en Ens | 1 | 5 000 | 3 |  |
|  | Pick up en unité | 1 | 40 000 | 3 |  |
|  | Total B |  |  |  |  |
| Matériaux et Divers | Type | Unité | Prix unitaire | Consommation | Montant |
|  | Gasoil en litre | Litre | 700 | 350 |  |
|  | Lubrifiant en litre | Litre | 2 000 | 50 |  |
|  | Divers en forfait | FF | 50 000 | 4 |  |
|  | Total C |  |  |  |  |
| D | Total coûts directs A + B + C |  |  |  |  |
| E | Frais généraux de chantier |  | 10% | 10% D |  |
| F | Frais généraux de siège |  | 5% | 5% D |  |
| G | Coût de revient |  |  |  |  |
| H | Risques + bénéfices |  | 10% | 10% G |  |
| P | PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXE |  |  | G + H |  |
| V | PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXE |  |  | P/Qté |  |
| SOUS-DETAIL DU PRIX N° DA-004 |  |  |  |  |  |
| Désignation : | Panneau de chantier |  |  |  |  |
| N° Prix | Rendement Journalier |  | Quantité totale | Unité | Durée activé (j) |
| DA-004 | 1 |  | 0,00 | U | 1 |
| Main d'oeuvre | Catégorie |  | Salaire journalier | Jours facturés | Montant |
|  | Conducteur des travaux | 1 | 15 000 | 1 |  |
|  | Chef de chantier | 1 | 6 000 | 1 |  |
|  | Chauffeur | 1 | 5 000 | 1 |  |
|  | Environnementaliste chargé de la protection de l'environnement, de la sécurité, l'hygiène et de la santé | 1 | 12 000 | 1 |  |
|  | Manœuvre | 1 | 2 000 | 2 |  |
|  | Total A |  |  |  |  |
| Matériels et Engins | Type |  | Taux journalier | Jours facturés | Montant |
|  | Petit outillage en Ens | 1 | 10 000 | 1 |  |
|  | Pick up en unité | 1 | 40 000 | 1 |  |
|  | Total B |  |  |  |  |
| Matériaux et Divers | Type |  | Prix unitaire | Consommation | Montant |
|  | Planche, chevron pointe, peinture | Ens | 15 000 | 1 |  |
|  | Divers | FF | 10 000 | 5 |  |
|  | Total C |  |  |  |  |
| D | Total coûts directs A + B + C |  |  |  |  |
| E | Frais généraux de chantier |  | 10% | 10% D |  |
| F | Frais généraux de siège |  | 5% | 5% D |  |
| G | Coût de revient |  |  |  |  |
| H | Risques + bénéfices |  | 10% | 8% G |  |
| P | PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXE |  |  | G + H |  |
| V | PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXE |  |  | P/Qté |  |
| SOUS-DETAIL DU PRIX N° DA-005 |  |  |  |  |  |
| Désignation : | Etudes ( projet) d'exécution et plan (dossier) de recollement |  |  |  |  |
| N° Prix | Rendement Journalier |  | Quantité totale | Unité | Durée activé (j) |
| DA-005 | 1 |  | 1,00 | FF | 1 |
| Main d'oeuvre | Catégorie |  | Salaire journalier | Jours facturés | Montant |
|  | Conducteur des travaux | 1 | 15 000 | 1 |  |
|  | Chef de chantier | 1 | 10 000 | 0 |  |
|  | Chauffeur | 1 | 5 000 | 1 |  |
|  | Environnementaliste | 1 | 12 000 | 0 |  |
|  | Manœuvre | 1 | 2 000 | 0 |  |
|  | Total A |  |  |  |  |
| Matériels et Engins | Type |  | Taux journalier | Jours facturés | Montant |
|  | Petit outillage en Ens | 1 | 5 000 | 0 |  |
|  | Pick up en unité | 1 | 40 000 | 1 |  |
|  | Total B |  |  |  |  |
| Matériaux et Divers | Type | Unité | Prix unitaire | Consommation | Montant |
|  | Gasoil en litre | Litre | 700 | 44,285714 |  |
|  | Lubrifiant en litre | Litre | 2 000 | 2 |  |
|  | Projet d'exécution | U | 200 000 | 1 |  |
|  | Plan de recollement | U | 100 000 | 1 |  |
|  | Divers en forfait | FF | 5 000 | 1 |  |
|  | Total C |  |  |  |  |
| D | Total coûts directs A + B + C |  |  |  |  |
| E | Frais généraux de chantier |  | 10% | 10% D |  |
| F | Frais généraux de siège |  | 5% | 5% D |  |
| G | Coût de revient |  |  |  |  |
| H | Risques + bénéfices |  | 10% | 8% G |  |
| P | PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXE |  |  | G + H |  |
| V | PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXE |  |  | P/Qté |  |
| SOUS-DETAIL DU PRIX N° DA-101 |  |  |  |  |  |
| Désignation : | Démolition du dalot existant et mise en depôt |  |  |  |  |
| N° Prix | Rendement Journalier |  | Quantité totale | Unité | Durée activé (j) |
| DA-101 | 0 |  | - | FF | 0 |
| Main d'oeuvre | Catégorie |  | Salaire journalier | Jours facturés | Montant |
|  | Conducteur des travaux | 1 | 15 000 | 1 |  |
|  | Chef de chantier | 1 | 10 000 | 1 |  |
|  | Chauffeur | 1 | 5 000 | 1 |  |
|  | Environnementaliste | 1 | 12 000 | 1 |  |
|  | Manœuvre | 8 | 2 000 | 2 |  |
|  | Total A |  |  |  |  |
| Matériels et Engins | Type |  | Taux journalier | Jours facturés | Montant |
|  | Petit outillage en Ens | 1 | 10 000 | 1 |  |
|  | Pick up en unité | 1 | 40 000 | 1 |  |
|  | Total B |  |  |  |  |
| Matériaux et Divers | Type |  | Prix unitaire | Consommation | Montant |
|  | Gasoil | Litre | 700 | 88,571429 |  |
|  | Lubrifiant | Litre | 2 000 | 2 |  |
|  | Divers | FF | 10 000 | 1 |  |
|  | Total C |  |  |  |  |
| D | Total coûts directs A + B + C |  |  |  |  |
| E | Frais généraux de chantier |  | 10% | 10% D |  |
| F | Frais généraux de siège |  | 5% | 5% D |  |
| G | Coût de revient |  |  |  |  |
| H | Risques + bénéfices |  | 10% | 8% G |  |
| P | PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXE |  |  | G + H |  |
| V | PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXE |  |  | P/Qté |  |
| SOUS-DETAIL DU PRIX N° DA-201 |  |  |  |  |  |
| Désignation : | Déblais mis en dépôt |  |  |  |  |
| N° Prix | Rendement Journalier |  | Quantité totale | Unité | Durée activé (j) |
| DA-201 | 1 |  | 1 | m3 | 1 |
| Main d'oeuvre | Catégorie |  | Salaire journalier | Jours facturés | Montant |
|  | Conducteur des travaux | 1 | 15 000 | 0,33 |  |
|  | Chef de chantier | 1 | 15 000 | 0,2 |  |
|  | Chauffeur | 1 | 5 000 | 0,1 |  |
|  | Conducteurs d'engin | 1 | 8 000 | 0,2 |  |
|  | Environnementaliste | 1 | 12 000 | 0,2 |  |
|  | Manœuvre | 4,666667 | 2 500 | 0,3 |  |
|  | Total A |  |  |  |  |
| Matériels et Engins | Type |  | Taux journalier | Jours facturés | Montant |
|  | Petit outillage en Ens | 1 | 50 000 | 0 |  |
|  | Pick up en unité | 1 | 40 000 | 0 |  |
|  | Compacteur manuel | 1 | 15 000 | 0 |  |
|  | Pelle chargeuse PPC-500 | 1 | 354 526 | 0 |  |
|  | Camion benne RENAULT 20 tones | 1 | 95 000 | 0 |  |
|  | Total B |  |  |  |  |
| Matériaux et Divers | Type |  | Prix unitaire | Consommation | Montant |
|  | Gasoil | Litre | 700 | 0 |  |
|  | Lubrifiant en litre | Litre | 2 000 | 0 |  |
|  | Divers | FF | 35 000 | 0 |  |
|  | Total C |  |  |  |  |
| D | Total coûts directs A + B + C |  |  |  |  |
| E | Frais généraux de chantier |  | 10% | 10% D |  |
| F | Frais généraux de siège |  | 5% | 5% D |  |
| G | Coût de revient |  |  |  |  |
| H | Risques + bénéfices |  | 10% | 8% G |  |
| P | PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXE |  |  | G + H |  |
| V | PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXE |  |  | P/Qté |  |
| SOUS-DETAIL DU PRIX N° DA-202 |  |  |  |  |  |
| Désignation : | Déblais mis en remblais |  |  |  |  |
| N° Prix | Rendement Journalier |  | Quantité totale | Unité | Durée activé (j) |
| DA-202 | #DIV/0! |  | 0,00 | m3 |  |
| Main d'oeuvre | Catégorie |  | Salaire journalier | Jours facturés | Montant |
|  | Conducteur des travaux | 1 | 15 000 | 0,30 |  |
|  | Chef de chantier | 1 | 10 000 | 0,1 |  |
|  | Chauffeur | 1 | 5 000 | 0,1 |  |
|  | Conducteurs d'engin | 1 | 8 000 | 0,2 |  |
|  | Environnementaliste | 1 | 12 000 | 0,2 |  |
|  | Manœuvre | 24 | 2 500 | 0,1 |  |
|  | Total A |  |  |  |  |
| Matériels et Engins | Type |  | Taux journalier | Jours facturés | Montant |
|  | Petit outillage en Ens | 1 | 50 000 | 0 |  |
|  | Pick up en unité | 1 | 40 000 | 0 |  |
|  | Compacteur manuel | 1 | 25 000 | 0 |  |
|  | Pelle chargeuse PPC-500 | 1 | 354 526 | 0 |  |
|  | Camion benne RENAULT 20 tones | 1 | 95 000 | 0 |  |
|  | Total B |  |  |  |  |
| Matériaux et Divers | Type |  | Prix unitaire | Consommation | Montant |
|  | Gasoil | Litre | 700 | 0 |  |
|  | Lubrifiant en litre | Litre | 2 000 | 0 |  |
|  | Divers | FF | 50 000 | 0 |  |
|  | Total C |  |  |  |  |
| D | Total coûts directs A + B + C |  |  |  |  |
| E | Frais généraux de chantier |  | 10% | 10% D |  |
| F | Frais généraux de siège |  | 5% | 5% D |  |
| G | Coût de revient |  |  |  |  |
| H | Risques + bénéfices |  | 10% | 8% G |  |
| P | PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXE |  |  | G + H |  |
| V | PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXE |  |  | P/Qté |  |
| SOUS-DETAIL DU PRIX N° DA-203 |  |  |  |  |  |
| Désignation : | Fouilles en terrain naturel et en lit de rivière |  |  |  |  |
| N° Prix | Rendement Journalier |  | Quantité totale | Unité | Durée activé (j) |
| DA-203 | 22,5 |  | 90 | m3 | 4 |
| Main d'oeuvre | Catégorie | Nbre | Salaire journalier | Jours facturés | Montant |
|  | Conducteur des travaux | 1 | 15000 | 0,3533333 |  |
|  | Chef de chantier | 1 | 10000 | 0,1 |  |
|  | Environnementaliste | 1 | 12000 | 0,1 |  |
|  | Manœuvre | 2 | 2500 | 0,1 |  |
|  | Total A |  |  |  | 8000 |
| Matériels et Engins | Type | Nbre | Taux journalier | Jours facturés | Montant |
|  | Petit outillage en Ens |  | 74000 | 0 |  |
|  | Pick up en unité |  | 40000 | 0 |  |
|  | Total B |  |  |  |  |
| Matériaux et Divers | Type | Unité | Prix unitaire | Consommation | Montant |
|  | Divers en forfait |  | 74000 | 0 |  |
|  | Total C |  |  |  |  |
| D | Total coûts directs A + B + C |  |  |  |  |
| E | Frais généraux de chantier |  | 0,1 | 10% D |  |
| F | Frais généraux de siège |  | 0,05 | 5% D |  |
| G | Coût de revient |  |  |  |  |
| H | Risques + bénéfices |  | 0,1 | 8% G |  |
| P | PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXE |  |  | G + H |  |
| V | PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXE |  |  | P/Qté |  |
| SOUS-DETAIL DU PRIX N° DA-204 |  |  |  |  |  |
| Désignation : | Remblais contiguës aux ouvrages |  |  |  |  |
| N° Prix | Rendement Journalier |  | Quantité totale | Unité | Durée activé (j) |
| DA-204 | 25 |  | 50 | m3 | 2 |
| Main d'oeuvre | Catégorie |  | Salaire journalier | Jours facturés | Montant |
|  | Conducteur des travaux | 1 | 15000 | 2 |  |
|  | Chef de chantier | 1 | 10000 | 2 |  |
|  | Chauffeur | 1 | 5000 | 2 |  |
|  | Conducteurs d'engin | 2 | 5000 | 2 |  |
|  | Environnementaliste | 1 | 5000 | 2 |  |
|  | Manœuvre | 15 | 2500 | 1 |  |
|  | Total A |  |  |  |  |
| Matériels et Engins | Type |  | Taux journalier | Jours facturés | Montant |
|  | Petit outillage en Ens | 1 | 10000 | 2 |  |
|  | Pick up en unité | 1 | 40000 | 2 |  |
|  | Compacteur manuel | 1 | 25000 | 1 |  |
|  | Pelle chargeuse PPC-500 | 1 | 354526 | 0 |  |
|  | Camion benne RENAULT 20 tones | 1 | 95000 | 0,44 |  |
|  | Total B |  |  |  |  |
| Matériaux et Divers | Type |  | Prix unitaire | Consommation | Montant |
|  | Gasoil | Litre | 700 | 50 |  |
|  | Lubrifiant en litre | Litre | 2000 |  |  |
|  | Divers | FF | 700 | 1 |  |
|  | Total C |  |  |  |  |
| D | Total coûts directs A + B + C |  |  |  |  |
| E | Frais généraux de chantier |  | 0,1 | 10% D |  |
| F | Frais généraux de siège |  | 0,05 | 5% D |  |
| G | Coût de revient |  |  |  |  |
| H | Risques + bénéfices |  | 0,1 | 10% G |  |
| P | PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXE |  |  | G + H |  |
| V | PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXE |  |  | P/Qté |  |
| SOUS-DETAIL DU PRIX N° DA-205 |  |  |  |  |  |
| Désignation : | Enrochement |  |  |  |  |
| N° Prix | Rendement Journalier |  | Quantité totale | Unité | Durée activé (j) |
| DA-205 | 18 |  | 36 | m3 | 2 |
| Main d'oeuvre | Catégorie |  | Salaire journalier | Jours facturés | Montant |
|  | Conducteur des travaux | 1 | 15000 | 1 |  |
|  | Chef de chantier | 1 | 10000 | 2 |  |
|  | Chauffeur | 1 | 5000 | 2 |  |
|  | Conducteurs d'engin | 1 | 8000 | 2 |  |
|  | Environnementaliste | 1 | 12000 | 2 |  |
|  | Manœuvre | 12 | 2000 | 2 |  |
|  | Total A |  |  |  |  |
| Matériels et Engins | Type |  | Taux journalier | Jours facturés | Montant |
|  | Petit outillage en Ens | 1 | 10000 | 2 |  |
|  | Pick up en unité | 1 | 40000 | 2 |  |
|  | Camion benne de 20 tones | 1 | 100000 | 0 |  |
|  | Pelle chargeuse | 1 | 354526 | 0 |  |
|  | Total B |  |  |  |  |
| Matériaux et Divers | Type |  | Prix unitaire | Consommation | Montant |
|  | Moellon |  | 15000 | 36 |  |
|  | Gasoil en litre |  | 700 | 20 |  |
|  | Lubrifiant en litre |  | 2000 | 2 |  |
|  | Divers en forfait |  | 50000 | 4,34 |  |
|  | Total C |  |  |  |  |
| D | Total coûts directs A + B + C |  |  |  |  |
| E | Frais généraux de chantier |  | 0,1 | 10% D |  |
| F | Frais généraux de siège |  | 0,05 | 5% D |  |
| G | Coût de revient |  |  |  |  |
| H | Risques + bénéfices |  | 0,1 | 10% G |  |
| P | PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXE |  |  | G + H |  |
| V | PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXE |  |  | P/Qté |  |
| SOUS-DETAIL DU PRIX N° DA-206 |  |  |  |  |  |
| Désignation : | Purges |  |  |  |  |
| N° Prix | Rendement Journalier |  | Quantité totale | Unité | Durée activé (j) |
| DA-206 | 3 |  | 3 | m3 | 1 |
| Main d'oeuvre | Catégorie | Nbre | Salaire journalier | Jours facturés | Montant |
|  | Conducteur des travaux | 1 | 10000 | 0,2 |  |
|  | Chef de chantier | 1 | 6000 | 0,1 |  |
|  | Chauffeur | 1 | 500 | 1 |  |
|  | Conducteurs d'engin | 1 | 5000 | 0,2 |  |
|  | Environnementaliste chargé de la protection de l'environnement, de la sécurité, l'hygiène et de la santé | 1 | 8000 | 0,1 |  |
|  | Manœuvre | 8 | 2000 | 0,38125 |  |
|  | Total A |  |  |  |  |
| Matériels et Engins | Type | Nbre | Taux journalier | Jours facturés | Montant |
|  | Petit outillage en Ens | 1 | 5000 | 1 |  |
|  | Pick up en unité | 1 | 40000 | 0,5 |  |
|  | Pelle chargeuse | 1 | 354526 | 0 |  |
|  | Total B |  |  |  |  |
| Matériaux et Divers | Type | Unité | Prix unitaire | Consommation | Montant |
|  | Gasoil | Litre | 700 | 0 |  |
|  | Lubrifiant | Litre | 2000 | 0 |  |
|  | Divers | FF | 8400 | 0 |  |
|  | Total C |  |  |  |  |
| D | Total coûts directs A + B + C |  |  |  |  |
| E | Frais généraux de chantier |  | 0,1 | 10% D |  |
| F | Frais généraux de siège |  | 0,05 | 5% D |  |
| G | Coût de revient |  |  |  |  |
| H | Risques + bénéfices |  | 0,1 | 8% G |  |
| P | PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXE |  |  | G + H |  |
| V | PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXE |  |  | P/Qté |  |
| SOUS-DETAIL DU PRIX N° DA-207 |  |  |  |  |  |
| Désignation : | Lit de pose |  |  |  |  |
| N° Prix | Rendement Journalier |  | Quantité totale | Unité | Durée activé (j) |
| DA-207 | 2 |  | 2 | m3 | 1 |
| Main d'oeuvre | Catégorie | Nbre | Salaire journalier | Jours facturés | Montant |
|  | Conducteur des travaux | 1 | 10000 | 0,2 |  |
|  | Chauffeur | 2 | 5000 | 0 |  |
|  | Chef de chantier | 1 | 6000 | 0,2 |  |
|  | Technicien qualifié | 2 | 5000 | 0,2 |  |
|  | Environnementaliste chargé de la protection de l'environnement, de la sécurité, l'hygiène et de la santé | 1 | 2500 | 0,5 |  |
|  | Manœuvre | 4 | 2000 | 0,1 |  |
|  | Total A |  |  |  |  |
| Matériels et Engins | Type | Nbre | Taux journalier | Jours facturés | Montant |
|  | Petit outillage en Ens | 1 | 2000 | 0,325 |  |
|  | Pick up en unité | 1 | 40000 | 0 |  |
|  | Camion benne de 20 tones | 1 | 95000 | 0 |  |
|  | Pelle chargeuse | 1 | 354526 | 0 |  |
|  | Compacteur manuel | 1 | 25000 | 0,1 |  |
|  | Total B |  |  |  |  |
| Matériaux et Divers | Type | Unité | Prix unitaire | Consommation | Montant |
|  | Gasoil | Litre | 700 | 0 |  |
|  | Lubrifiant en litre | Litre | 2000 | 0 |  |
|  | Divers | FF | 600 | 0 |  |
|  | Total C |  |  |  |  |
| D | Total coûts directs A + B + C |  |  |  |  |
| E | Frais généraux de chantier |  | 0,1 | 10% D |  |
| F | Frais généraux de siège |  | 0,05 | 5% D |  |
| G | Coût de revient |  |  |  |  |
| H | Risques + bénéfices |  | 0,1 | 8% G |  |
| P | PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXE |  |  | G + H |  |
| V | PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXE |  |  | P/Qté |  |
| SOUS-DETAIL DU PRIX N° DA-208 |  |  |  |  |  |
| Désignation : | Dégagement des exutoires en aval et amont |  |  |  |  |
| N° Prix | Rendement Journalier |  | Quantité totale | Unité | Durée activé (j) |
| DA-208 | 10 |  | 10 | ml | 1 |
| Main d'oeuvre | Catégorie | Nbre | Salaire journalier | Jours facturés | Montant |
|  | Conducteur des travaux | 1 | 10000 | 1 |  |
|  | Chef de chantier | 1 | 6000 | 1 |  |
|  | Chauffeur | 1 | 5000 | 1 |  |
|  | Conducteur d'engins | 1 | 8000 | 1 |  |
|  | Maçons | 2 | 4000 | 0 |  |
|  | Environnementaliste chargé de la protection de l'environnement, de la sécurité, l'hygiène et de la santé | 1 | 10000 | 1 |  |
|  | Manœuvre | 2 | 2000 | 1 |  |
|  | Total A |  |  |  |  |
| Matériels et Engins | Type | Nbre | Taux journalier | Jours facturés | Montant |
|  | Petit outillage en Ens | 1 | 2000 | 1 |  |
|  | Pick up en unité | 1 | 40000 | 0 |  |
|  | Pelle chargeuse | 1 | 354526 | 0,2115501 |  |
|  | Total B |  |  |  |  |
| Matériaux et Divers | Type | Unité | Prix unitaire | Consommation | Montant |
|  | Gasoil | litres | 700 | 0 |  |
|  | Lubrifiant | litres | 2000 | 0 |  |
|  | Divers | FF | 620 | 0 |  |
|  | Total C |  |  |  |  |
| D | Total coûts directs A + B + C |  |  |  |  |
| E | Frais généraux de chantier |  | 0,1 | 10% D |  |
| F | Frais généraux de siège |  | 0,05 | 5% D |  |
| G | Coût de revient |  |  |  |  |
| H | Risques + bénéfices |  | 0,1 | 8% G |  |
| P | PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXE |  |  | G + H |  |
| V | PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXE |  |  | P/Qté |  |
| SOUS-DETAIL DU PRIX N° DA-209 |  |  |  |  |  |
| Désignation : | Déviation provisoire |  |  |  |  |
| N° Prix | Rendement Journalier |  | Quantité totale | Unité | Durée activé (j) |
| DA-209 | 10 |  | 10 | Fft | 1 |
| Main d'oeuvre | Catégorie | Nbre | Salaire journalier | Jours facturés | Montant |
|  | Conducteur des travaux | 1 | 15000 | 1 |  |
|  | Chef de chantier | 1 | 10000 | 1 |  |
|  | Maçons | 1 | 5000 | 0 |  |
|  | Chauffeur | 1 | 5000 | 1 |  |
|  | Conducteur d'engins | 1 | 5000 | 1 |  |
|  | Environnementaliste | 1 | 12000 | 1 |  |
|  | Manœuvre | 2 | 2000 | 1 |  |
|  | Total A |  |  |  |  |
| Matériels et Engins | Type | Nbre | Taux journalier | Jours facturés | Montant |
|  | Petit outillage en Ens | 1 | 2000 | 1 |  |
|  | Pick up en unité | 1 | 40000 | 1 |  |
|  | Pelle chargeuse | 1 | 354526 | 0,125 |  |
|  | Total B |  |  |  |  |
| Matériaux et Divers | Type | Unité | Prix unitaire | Consommation | Montant |
|  | Gasoil | litres | 700 | 311,12036 |  |
|  | Lubrifiant | litres | 2000 | 22 |  |
|  | Divers en forfait |  | 900 | 1 |  |
|  | Total C |  |  |  |  |
| D | Total coûts directs A + B + C |  |  |  |  |
| E | Frais généraux de chantier |  | 0,1 | 10% D |  |
| F | Frais généraux de siège |  | 0,05 | 5% D |  |
| G | Coût de revient |  |  |  |  |
| H | Risques + bénéfices |  | 0,1 | 8% G |  |
| P | PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXE |  |  | G + H |  |
| V | PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXE |  |  | P/Qté |  |
| SOUS-DETAIL DU PRIX N° DA-301 |  |  |  |  |  |
| Désignation : | Béton de propreté dosé à 150kg/m3 |  |  |  |  |
| N° Prix | Rendement Journalier |  | Quantité totale | Unité | Durée activé (j) |
| DA-301 | 7,2 |  | 7,2 | m3 | 1 |
| Main d'oeuvre | Catégorie | Nbre | Salaire journalier | Jours facturés | Montant |
|  | Conducteur des travaux | 1 | 15000 | 1 |  |
|  | Chef de chantier | 1 | 10000 | 1 |  |
|  | Maçons | 1 | 5000 | 1 |  |
|  | Environnementaliste | 1 | 12000 | 1 |  |
|  | Manœuvre | 5 | 2000 | 1 |  |
|  | Total A |  |  |  |  |
| Matériels et Engins | Type | Nbre | Taux journalier | Jours facturés | Montant |
|  | Petit outillage en Ens | 1 | 5000 | 1 |  |
|  | Pick up en unité | 1 | 40000 | 1 |  |
|  | Total B |  |  |  |  |
| Matériaux et Divers | Type | Unité | Prix unitaire | Consommation | Montant |
|  | Ciment | sac | 6000 | 21 |  |
|  | Sable gros grain | M3 | 25000 | 3,78 |  |
|  | gravier | m3 | 30000 | 5,184 |  |
|  | Eau de gachâge | m3 | 2000 | 2 |  |
|  | Gasoil | litre | 700 | 23,4 |  |
|  | Lubrifiant | litre | 2000 | 5 |  |
|  | Divers en forfait | FF | 5000 | 3 |  |
|  | Total C |  |  |  |  |
| D | Total coûts directs A + B + C |  |  |  |  |
| E | Frais généraux de chantier |  | 0,1 | 10% D |  |
| F | Frais généraux de siège |  | 0,05 | 5% D |  |
| G | Coût de revient |  |  |  |  |
| H | Risques + bénéfices |  | 0,1 | 8% G |  |
| P | PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXE |  |  | G + H |  |
| V | PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXE |  |  | P/Qté |  |
| SOUS-DETAIL DU PRIX N° DA-302 |  |  |  |  |  |
| Désignation : | concerne: RADIER d'assise de L x l (m) d'épaisseur X cm |  |  |  |  |
| N° Prix | Rendement Journalier |  | Quantité totale | Unité | Durée activé (j) |
| DA-302.1 | 18 |  | 18 | m3 | 1 |
| Main d'oeuvre | Catégorie | Nbre | Salaire journalier | Jours facturés | Montant |
|  | Conducteur des travaux | 1 | 15000 | 2 |  |
|  | Chef de chantier | 1 | 10000 | 2 |  |
|  | Maçons | 1 | 5000 | 2 |  |
|  | Environnementaliste | 1 | 12000 | 2 |  |
|  | Manœuvre | 10 | 2500 | 2 |  |
|  | Total A |  |  |  |  |
| Matériels et Engins | Type | Nbre | Taux journalier | Jours facturés | Montant |
|  | Petit outillage en Ens | 1 | 5000 | 1 |  |
|  | Pick up en unité | 1 | 40000 | 1 |  |
|  | Total B |  |  |  |  |
| Matériaux et Divers | Type | Unité | Prix unitaire | Consommation | Montant |
|  | Ciment | sac | 6000 | 42 |  |
|  | Sable gros grain | M3 | 25000 | 10 |  |
|  | gravier | m3 | 30000 | 20 |  |
|  | Bétonière | FF | 50000 | 3 |  |
|  | Eau de gachâge | m3 | 2000 | 10 |  |
|  | Gasoil | litre | 700 | 167,14286 |  |
|  | Lubrifiant | litre | 2000 | 5 |  |
|  | Divers en forfait | FF | 50000 | 3 |  |
|  | Total C |  |  |  |  |
| D | Total coûts directs A + B + C |  |  |  |  |
| E | Frais généraux de chantier |  | 0,1 | 10% D |  |
| F | Frais généraux de siège |  | 0,05 | 5% D |  |
| G | Coût de revient |  |  |  |  |
| H | Risques + bénéfices |  | 0,1 | 8% G |  |
| P | PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXE |  |  | G + H |  |
| V | PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXE |  |  | P/Qté |  |
| SOUS-DETAIL DU PRIX N° DA-302.2 |  |  |  |  |  |
| Désignation : | concerne: PIEDROIT de l x h d'épaisseur Xcm |  |  |  |  |
| N° Prix | Rendement Journalier |  | Quantité totale | Unité | Durée activé (j) |
| DA-302.2 | 4,5 |  | 9 | m3 | 2 |
| Main d'oeuvre | Catégorie | Nbre | Salaire journalier | Jours facturés | Montant |
|  | Conducteur des travaux | 1 | 15000 | 0,5 |  |
|  | Chef de chantier | 1 | 10000 | 1 |  |
|  | Chauffeur | 1 | 5000 | 0,5 |  |
|  | technicien qualifié | 1 | 5000 | 1 |  |
|  | Environnementaliste | 1 | 12000 | 0,5 |  |
|  | Manœuvre | 4 | 2500 | 2 |  |
|  | Total A |  |  |  |  |
| Matériels et Engins | Type | Nbre | Taux journalier | Jours facturés | Montant |
|  | Petit outillage en Ens | 1 | 70000 | 0,1 |  |
|  | Pick up en unité | 1 | 40000 | 0 |  |
|  | Total B |  |  |  |  |
| Matériaux et Divers | Type | Unité | Prix unitaire | Consommation | Montant |
|  | Gasoil | litre | 700 | 4 |  |
|  | Lubrifiant | litre | 800 | 2 |  |
|  | Sable gros grain | m3 | 25000 | 6 |  |
|  | Gravier 5/15 | m3 | 30000 | 5 |  |
|  | Gravier 15/25 | m3 | 25000 | 3 |  |
|  | Fer tor Ø12 | Barre | 5500 | 31,109091 |  |
|  | Fil d'attache | Rleau | 1500 | 15 |  |
|  | Ciment 42.5 | Sac | 6000 | 28 |  |
|  | Eau de gachâge | Litre | 5000 | 3 |  |
|  | Coffrage soigné | m3 | 250000 | 0,1 |  |
|  | Divers | FF | 250000 | 0,1 |  |
|  | Total C |  |  |  |  |
| D | Total coûts directs A + B + C |  |  |  |  |
| E | Frais généraux de chantier |  | 0,1 | 10% D |  |
| F | Frais généraux de siège |  | 0,05 | 5% D |  |
| G | Coût de revient |  |  |  |  |
| H | Risques + bénéfices |  | 0,1 | 8% G |  |
| P | PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXE |  |  | G + H |  |
| V | PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXE |  |  | P/Qté |  |
| SOUS-DETAIL DU PRIX N° DA-302.3 |  |  |  |  |  |
| Désignation : | concerne: DALLE de L x l (m) d'épaisseur Xcm |  |  |  |  |
| N° Prix | Rendement Journalier |  | Quantité totale | Unité | Durée activé (j) |
| DA-302.3 | 4,5 |  | 9 | m3 | 2 |
| Main d'oeuvre | Catégorie | Nbre | Salaire journalier | Jours facturés | Montant |
|  | Conducteur des travaux | 1 | 15000 | 0,5 |  |
|  | Chef de chantier | 1 | 10000 | 1 |  |
|  | Chauffeur | 1 | 5000 | 0,5 |  |
|  | technicien qualifié | 1 | 5000 | 1 |  |
|  | Environnementaliste | 1 | 12000 | 0,5 |  |
|  | Manœuvre | 4 | 2500 | 2 |  |
|  | Total A |  |  |  |  |
| Matériels et Engins | Type | Nbre | Taux journalier | Jours facturés | Montant |
|  | Petit outillage en Ens | 1 | 70000 | 0,1 |  |
|  | Pick up en unité | 1 | 40000 | 0 |  |
|  | Total B |  |  |  |  |
| Matériaux et Divers | Type | Unité | Prix unitaire | Consommation | Montant |
|  | Gasoil | litre | 700 | 4 |  |
|  | Lubrifiant | litre | 800 | 2 |  |
|  | Sable gros grain | m3 | 25000 | 6 |  |
|  | Gravier 5/15 | m3 | 30000 | 5 |  |
|  | Gravier 15/25 | m3 | 25000 | 3 |  |
|  | Fer tor Ø12 | Barre | 5500 | 31,109091 |  |
|  | Fil d'attache | Rleau | 1500 | 15 |  |
|  | Ciment 42.5 | Sac | 6000 | 28 |  |
|  | Eau de gachâge | Litre | 5000 | 3 |  |
|  | Coffrage soigné | m3 | 250000 | 0,1 |  |
|  | Divers | FF | 250000 | 0,1 |  |
|  | Total C |  |  |  |  |
| D | Total coûts directs A + B + C |  |  |  |  |
| E | Frais généraux de chantier |  | 0,1 | 10% D |  |
| F | Frais généraux de siège |  | 0,05 | 5% D |  |
| G | Coût de revient |  |  |  |  |
| H | Risques + bénéfices |  | 0,1 | 8% G |  |
| P | PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXE |  |  | G + H |  |
| V | PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXE |  |  | P/Qté |  |
| SOUS-DETAIL DU PRIX N° DA-302.4 |  |  |  |  |  |
| Désignation : | concerne: MUR EN AIL |  |  |  |  |
| N° Prix | Rendement Journalier |  | Quantité totale | Unité | Durée activé (j) |
| DA-302.4 | 1,375 |  | 2,75 | m3 | 2 |
| Main d'oeuvre | Catégorie | Nbre | Salaire journalier | Jours facturés | Montant |
|  | Conducteur des travaux | 1 | 15000 | 0 |  |
|  | Chef de chantier | 1 | 10000 | 0,5 |  |
|  | Chauffeur | 1 | 5000 | 0 |  |
|  | technicien qualifié | 1 | 5000 | 0,5 |  |
|  | Environnementaliste | 1 | 12000 | 0,5 |  |
|  | Manœuvre | 4 | 2500 | 2 |  |
|  | Total A |  |  |  |  |
| Matériels et Engins | Type | Nbre | Taux journalier | Jours facturés | Montant |
|  | Petit outillage en Ens | 1 | 70000 | 0,1 |  |
|  | Pick up en unité | 1 | 40000 | 0 |  |
|  | Total B |  |  |  |  |
| Matériaux et Divers | Type | Unité | Prix unitaire | Consommation | Montant |
|  | Gasoil | litre | 700 | 0 |  |
|  | Lubrifiant | litre | 800 | 0 |  |
|  | Sable gros grain | m3 | 25000 | 1,34 |  |
|  | Gravier 5/15 | m3 | 30000 | 0,7 |  |
|  | Gravier 15/25 | m3 | 25000 | 0,6 |  |
|  | Fer tor Ø10 | Barre | 4500 | 15 |  |
|  | Fil d'attache | Rleau | 1500 | 3 |  |
|  | Ciment 42.5 | Sac | 6000 | 4,5 |  |
|  | Eau de gachâge | Litre | 5000 | 1 |  |
|  | Coffrage soigné | m3 | 250000 | 0,1 |  |
|  | Divers | FF | 250000 | 0,1 |  |
|  | Total C |  |  |  |  |
| D | Total coûts directs A + B + C |  |  |  |  |
| E | Frais généraux de chantier |  | 0,1 | 10% D |  |
| F | Frais généraux de siège |  | 0,05 | 5% D |  |
| G | Coût de revient |  |  |  |  |
| H | Risques + bénéfices |  | 0,1 | 8% G |  |
| P | PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXE |  |  | G + H |  |
| V | PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXE |  |  | P/Qté |  |
| SOUS-DETAIL DU PRIX N° DA-302.5 |  |  |  |  |  |
| Désignation : | concerne: CHASSE ROUE |  |  |  |  |
| N° Prix | Rendement Journalier |  | Quantité totale | Unité | Durée activé (j) |
| DA-302.5 | 0,9 |  | 0,9 | m3 | 1 |
| Main d'oeuvre | Catégorie | Nbre | Salaire journalier | Jours facturés | Montant |
|  | Conducteur des travaux | 1 | 15000 | 0 |  |
|  | Chef de chantier | 1 | 10000 | 0 |  |
|  | Chauffeur | 1 | 5000 | 0 |  |
|  | technicien qualifié | 1 | 5000 | 1 |  |
|  | Environnementaliste | 1 | 12000 | 0 |  |
|  | Manœuvre | 1 | 2500 | 1 |  |
|  | Total A |  |  |  |  |
| Matériels et Engins | Type | Nbre | Taux journalier | Jours facturés | Montant |
|  | Petit outillage en Ens | 1 | 70000 | 0,1 |  |
|  | Pick up en unité | 1 | 40000 | 0 |  |
|  | Total B |  |  |  |  |
| Matériaux et Divers | Type | Unité | Prix unitaire | Consommation | Montant |
|  | Gasoil | litre | 700 | 0 |  |
|  | Lubrifiant | litre | 800 | 0 |  |
|  | Sable gros grain | m3 | 25000 | 1 |  |
|  | Gravier 5/15 | m3 | 30000 | 0,3633333 |  |
|  | Gravier 15/25 | m3 | 25000 | 0 |  |
|  | Fer tor Ø8 | Barre | 2800 | 5 |  |
|  | Fil d'attache | Rleau | 1500 | 1 |  |
|  | Ciment 42.5 | Sac | 6000 | 3 |  |
|  | Eau de gachâge | Litre | 5000 | 0,5 |  |
|  | Coffrage soigné | m3 | 250000 | 0 |  |
|  | Divers | FF | 250000 | 0 |  |
|  | Total C |  |  |  |  |
| D | Total coûts directs A + B + C |  |  |  |  |
| E | Frais généraux de chantier |  | 0,1 | 10% D |  |
| F | Frais généraux de siège |  | 0,05 | 5% D |  |
| G | Coût de revient |  |  |  |  |
| H | Risques + bénéfices |  | 0,1 | 8% G |  |
| P | PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXE |  |  | G + H |  |
| V | PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXE |  |  | P/Qté |  |
| SOUS-DETAIL DU PRIX N° DA-302.6 |  |  |  |  |  |
| Désignation : | concerne: Potelet support des garde-corps de dimension (L x l x h) |  |  |  |  |
| N° Prix | Rendement Journalier |  | Quantité totale | Unité | Durée activé (j) |
| DA-302.6 | 0,168 |  | 0,168 | m3 | 1 |
| Main d'oeuvre | Catégorie | Nbre | Salaire journalier | Jours facturés | Montant |
|  | Conducteur des travaux | 1 | 15000 | 0 |  |
|  | Chef de chantier | 1 | 10000 | 0 |  |
|  | Chauffeur | 1 | 5000 | 0 |  |
|  | technicien qualifié | 1 | 5000 | 0,5 |  |
|  | Environnementaliste | 1 | 12000 | 0 |  |
|  | Manœuvre | 1 | 2500 | 0,5 |  |
|  | Total A |  |  |  |  |
| Matériels et Engins | Type | Nbre | Taux journalier | Jours facturés | Montant |
|  | Petit outillage en Ens | 1 | 70000 | 0 |  |
|  | Pick up en unité | 1 | 40000 | 0 |  |
|  | Total B |  |  |  |  |
| Matériaux et Divers | Type | Unité | Prix unitaire | Consommation | Montant |
|  | Gasoil | litre | 700 | 0 | 0 |
|  | Lubrifiant | litre | 800 | 0 |  |
|  | Sable gros grain | m3 | 25000 | 0,1 |  |
|  | Gravier 5/15 | m3 | 30000 | 0,1 |  |
|  | Gravier 15/25 | m3 | 25000 | 0 |  |
|  | Fer tor Ø8 | Barre | 2800 | 0 |  |
|  | Fil d'attache | Rleau | 1500 | 0 |  |
|  | Ciment 42.5 | Sac | 6000 | 1,063 |  |
|  | Eau de gachâge | Litre | 5000 | 0,1 |  |
|  | Coffrage soigné | m3 | 250000 | 0 |  |
|  | Divers | FF | 250000 | 0 |  |
|  | Total C |  |  |  |  |
| D | Total coûts directs A + B + C |  |  |  |  |
| E | Frais généraux de chantier |  | 0,1 | 10% D |  |
| F | Frais généraux de siège |  | 0,05 | 5% D |  |
| G | Coût de revient |  |  |  |  |
| H | Risques + bénéfices |  | 0,1 | 8% G |  |
| P | PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXE |  |  | G + H |  |
| V | PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXE |  |  | P/Qté |  |
| SOUS-DETAIL DU PRIX N° DA-302.7 |  |  |  |  |  |
| Désignation : | concerne: Potelet servant de balise de dimension (L x l x h) |  |  |  |  |
| N° Prix | Rendement Journalier |  | Quantité totale | Unité | Durée activé (j) |
| DA-302.7 | 0,48 |  | 0,48 | m3 | 1 |
| Main d'oeuvre | Catégorie | Nbre | Salaire journalier | Jours facturés | Montant |
|  | Conducteur des travaux | 1 | 15000 | 0 |  |
|  | Chef de chantier | 1 | 10000 | 0 |  |
|  | Chauffeur | 1 | 5000 | 0 |  |
|  | technicien qualifié | 1 | 5000 | 0,5 |  |
|  | Environnementaliste | 1 | 12000 | 0 |  |
|  | Manœuvre | 1 | 2500 | 0,5 |  |
|  | Total A |  |  |  |  |
| Matériels et Engins | Type | Nbre | Taux journalier | Jours facturés | Montant |
|  | Petit outillage en Ens | 1 | 70000 | 0 |  |
|  | Pick up en unité | 1 | 40000 | 0 |  |
|  | Total B |  |  |  |  |
| Matériaux et Divers | Type | Unité | Prix unitaire | Consommation | Montant |
|  | Gasoil | litre | 700 | 0 |  |
|  | Lubrifiant | litre | 800 | 0 |  |
|  | Sable gros grain | m3 | 25000 | 0,2 |  |
|  | Gravier 5/15 | m3 | 30000 | 0,1 |  |
|  | Gravier 15/25 | m3 | 25000 | 0 |  |
|  | Fer tor Ø8 | Barre | 2800 | 0 |  |
|  | Fil d'attache | Rleau | 1500 | 0 |  |
|  | Ciment 42.5 | Sac | 6000 | 1,4716667 |  |
|  | Eau de gachâge | Litre | 5000 | 0,1 |  |
|  | Coffrage soigné | m3 | 250000 | 0,1 |  |
|  | Divers | FF | 250000 | 0 |  |
|  | Total C |  |  |  |  |
| D | Total coûts directs A + B + C |  |  |  |  |
| E | Frais généraux de chantier |  | 0,1 | 10% D |  |
| F | Frais généraux de siège |  | 0,05 | 5% D |  |
| G | Coût de revient |  |  |  |  |
| H | Risques + bénéfices |  | 0,1 | 8% G |  |
| P | PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXE |  |  | G + H |  |
| V | PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXE |  |  | P/Qté |  |
| SOUS-DETAIL DU PRIX N° DA-302.8 |  |  |  |  |  |
| Désignation : | concerne: DALLE DE TRANSITION (L x l x h) |  |  |  |  |
| N° Prix | Rendement Journalier |  | Quantité totale | Unité | Durée activé (j) |
| DA-302.8 | 3 |  | 6 | m3 | 2 |
| Main d'oeuvre | Catégorie | Nbre | Salaire journalier | Jours facturés | Montant |
|  | Conducteur des travaux | 1 | 15000 | 1 |  |
|  | Chef de chantier | 1 | 10000 | 1 |  |
|  | Chauffeur | 1 | 5000 | 1 |  |
|  | technicien qualifié | 1 | 5000 | 2 |  |
|  | Environnementaliste | 1 | 12000 | 1 |  |
|  | Manœuvre | 4 | 2500 | 2 |  |
|  | Total A |  |  |  |  |
| Matériels et Engins | Type | Nbre | Taux journalier | Jours facturés | Montant |
|  | Petit outillage en Ens | 1 | 70000 | 1 |  |
|  | Pick up en unité | 1 | 40000 | 1 |  |
|  | Total B |  |  |  |  |
| Matériaux et Divers | Type | Unité | Prix unitaire | Consommation | Montant |
|  | Gasoil | litre | 700 | 10 |  |
|  | Lubrifiant | litre | 800 | 2 |  |
|  | Sable gros grain | m3 | 25000 | 3 |  |
|  | Gravier 5/15 | m3 | 30000 | 2 |  |
|  | Gravier 15/25 | m3 | 25000 | 1 |  |
|  | Fer tor Ø8 | Barre | 2800 | 20 |  |
|  | Fil d'attache | Rleau | 1500 | 5 |  |
|  | Ciment 42.5 | Sac | 6000 | 16,983333 |  |
|  | Eau de gachâge | Litre | 5000 | 2 |  |
|  | Coffrage soigné | m3 | 250000 | 0,1 |  |
|  | Divers | FF | 250000 | 0,1 |  |
|  | Total C |  |  |  |  |
| D | Total coûts directs A + B + C |  |  |  |  |
| E | Frais généraux de chantier |  | 0,1 | 10% D |  |
| F | Frais généraux de siège |  | 0,05 | 5% D |  |
| G | Coût de revient |  |  |  |  |
| H | Risques + bénéfices |  | 0,1 | 8% G |  |
| P | PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXE |  |  | G + H |  |
| V | PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXE |  |  | P/Qté |  |
| SOUS-DETAIL DU PRIX N° DA-302.9 |  |  |  |  |  |
| Désignation : | concerne: descentes d'eau (L x l x h) |  |  |  |  |
| N° Prix | Rendement Journalier |  | Quantité totale | Unité | Durée activé (j) |
| DA-302.9 | 1 |  | 2 | m3 | 2 |
| Main d'oeuvre | Catégorie | Nbre | Salaire journalier | Jours facturés | Montant |
|  | Conducteur des travaux | 1 | 15000 | 1 |  |
|  | Chef de chantier | 1 | 10000 | 1 |  |
|  | Chauffeur | 1 | 5000 | 1 |  |
|  | technicien qualifié | 1 | 5000 | 1 |  |
|  | Environnementaliste | 1 | 12000 | 1 |  |
|  | Manœuvre | 2 | 2500 | 2 |  |
|  | Total A |  |  |  |  |
| Matériels et Engins | Type | Nbre | Taux journalier | Jours facturés | Montant |
|  | Petit outillage en Ens | 1 | 70000 | 0 |  |
|  | Pick up en unité | 1 | 40000 | 0 |  |
|  | Total B |  |  |  |  |
| Matériaux et Divers | Type | Unité | Prix unitaire | Consommation | Montant |
|  | Gasoil | litre | 700 | 10 |  |
|  | Lubrifiant | litre | 800 | 1 |  |
|  | Sable gros grain | m3 | 25000 | 0 |  |
|  | Gravier 5/15 | m3 | 30000 | 0 |  |
|  | Gravier 15/25 | m3 | 25000 | 0 |  |
|  | Tuyau pvc | Ø100 | 4000 | 2 |  |
|  | Fil d'attache | Rleau | 1500 | 0 |  |
|  | Ciment 42.5 | Sac | 6000 | 0 |  |
|  | Eau de gachâge | Litre | 5000 | 0 |  |
|  | Coffrage soigné | m3 | 250000 | 0 |  |
|  | Divers | FF | 250000 | 0,4768 |  |
|  | Total C |  |  |  |  |
| D | Total coûts directs A + B + C |  |  |  |  |
| E | Frais généraux de chantier |  | 0,1 | 10% D |  |
| F | Frais généraux de siège |  | 0,05 | 5% D |  |
| G | Coût de revient |  |  |  |  |
| H | Risques + bénéfices |  | 0,1 | 8% G |  |
| P | PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXE |  |  | G + H |  |
| V | PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXE |  |  | P/Qté |  |
| SOUS-DETAIL DU PRIX N° DA-302.10 |  |  |  |  |  |
| Désignation : | concerne: bèche (L x l x h) |  |  |  |  |
| N° Prix | Rendement Journalier |  | Quantité totale | Unité | Durée activé (j) |
| DA-302.10 | 1,125 |  | 2,25 | m3 | 2 |
| Main d'oeuvre | Catégorie | Nbre | Salaire journalier | Jours facturés | Montant |
|  | Conducteur des travaux | 1 | 15000 | 1 |  |
|  | Chef de chantier | 1 | 10000 | 1 |  |
|  | Chauffeur | 1 | 5000 | 1 |  |
|  | technicien qualifié | 1 | 5000 | 1 |  |
|  | Environnementaliste | 1 | 12000 | 1 |  |
|  | Manœuvre | 2 | 2500 | 2 |  |
|  | Total A |  |  |  |  |
| Matériels et Engins | Type | Nbre | Taux journalier | Jours facturés | Montant |
|  | Petit outillage en Ens | 1 | 70000 | 0 |  |
|  | Pick up en unité | 1 | 40000 | 0 |  |
|  | Total B |  |  |  |  |
| Matériaux et Divers | Type | Unité | Prix unitaire | Consommation | Montant |
|  | Gasoil | litre | 700 | 10 |  |
|  | Lubrifiant | litre | 800 | 2 |  |
|  | Sable gros grain | m3 | 25000 | 0 |  |
|  | Gravier 5/15 | m3 | 30000 | 0 |  |
|  | Gravier 15/25 | m3 | 25000 | 0 |  |
|  | Tuyau pvc | Ø100 | 4000 | 2 |  |
|  | Fil d'attache | Rleau | 1500 | 0 |  |
|  | Ciment 42.5 | Sac | 6000 | 0 |  |
|  | Eau de gachâge | Litre | 5000 | 0 |  |
|  | Coffrage soigné | m3 | 250000 | 0 |  |
|  | Divers | FF | 250000 | 0,5696 |  |
|  | Total C |  |  |  |  |
| D | Total coûts directs A + B + C |  |  |  |  |
| E | Frais généraux de chantier |  | 0,1 | 10% D |  |
| F | Frais généraux de siège |  | 0,05 | 5% D |  |
| G | Coût de revient |  |  |  |  |
| H | Risques + bénéfices |  | 0,1 | 8% G |  |
| P | PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXE |  |  | G + H |  |
| V | PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXE |  |  | P/Qté |  |
| Désignation : | SOUS-DETAIL DU PRIX N° DA-303 |  |  |  |  |
| SOUS-DETAIL DU PRIX N° DA-303.1 |  |  |  |  |  |
| Désignation : | Coffrages ordinaires |  |  |  |  |
| N° Prix | Rendement Journalier |  | Quantité totale | Unité | Durée activé (j) |
| DA-303.1 | 7 |  | 28 | m3 | 4 |
| Main d'oeuvre | Catégorie | Nbre | Salaire journalier | Jours facturés | Montant |
|  | Conducteur des travaux | 1 | 15000 | 1 |  |
|  | Chef de chantier | 1 | 10000 | 2 |  |
|  | Chauffeur | 1 | 5000 | 1 |  |
|  | technicien qualifié | 1 | 5000 | 4 |  |
|  | Environnementaliste | 1 | 12000 | 1 |  |
|  | Manœuvre | 10 | 2500 | 4 |  |
|  | Total A |  |  |  |  |
| Matériels et Engins | Type | Nbre | Taux journalier | Jours facturés | Montant |
|  | Petit outillage en Ens | 1 | 70000 | 1 |  |
|  | Pick up en unité | 1 | 40000 | 1 |  |
|  | Total B |  |  |  |  |
| Matériaux et Divers | Type | Unité | Prix unitaire | Consommation | Montant |
|  | Gasoil | litre | 700 | 10 |  |
|  | Lubrifiant | litre | 800 | 2 |  |
|  | Sable gros grain | m3 | 25000 | 0 |  |
|  | planches | m² | 3000 | 60 |  |
|  | contreplaquet | m² | 3500 | 10 |  |
|  | Tuyau pvc | Ø100 | 4000 | 0 |  |
|  | Fil d'attache | Rleau | 1500 | 0 |  |
|  | Ciment 42.5 | Sac | 6000 | 0 |  |
|  | Eau de gachâge | Litre | 5000 | 0 |  |
|  | Coffrage soigné | m3 | 250000 | 0 |  |
|  | Divers | FF | 250000 | 0,2176 |  |
|  | Total C |  |  |  |  |
| D | Total coûts directs A + B + C |  |  |  |  |
| E | Frais généraux de chantier |  | 0,1 | 10% D |  |
| F | Frais généraux de siège |  | 0,05 | 5% D |  |
| G | Coût de revient |  |  |  |  |
| H | Risques + bénéfices |  | 0,1 | 8% G |  |
| P | PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXE |  |  | G + H |  |
| V | PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXE |  |  | P/Qté |  |
| SOUS-DETAIL DU PRIX N° DA-303.2 |  |  |  |  |  |
| Désignation : | Coffrages soignés |  |  |  |  |
| N° Prix | Rendement Journalier |  | Quantité totale | Unité | Durée activé (j) |
| DA-303.2 | 6,60831239 |  | 19,8249372 | m3 | 3 |
| Main d'oeuvre | Catégorie | Nbre | Salaire journalier | Jours facturés | Montant |
|  | Conducteur des travaux | 1 | 15000 | 1 |  |
|  | Chef de chantier | 1 | 10000 | 2 |  |
|  | Chauffeur | 1 | 5000 | 1 |  |
|  | technicien qualifié | 1 | 5000 | 3 |  |
|  | Environnementaliste | 1 | 12000 | 1 |  |
|  | Manœuvre | 10 | 2500 | 3 |  |
|  | Total A |  |  |  |  |
| Matériels et Engins | Type | Nbre | Taux journalier | Jours facturés | Montant |
|  | Petit outillage en Ens | 1 | 70000 | 1 |  |
|  | Pick up en unité | 1 | 40000 | 1 |  |
|  | Total B |  |  |  |  |
| Matériaux et Divers | Type | Unité | Prix unitaire | Consommation | Montant |
|  | Gasoil | litre | 700 | 10 |  |
|  | Lubrifiant | litre | 800 | 2 |  |
|  | Sable gros grain | m3 | 25000 | 0 |  |
|  | planches | m² | 3000 | 40 |  |
|  | contreplaquet | m² | 3500 | 10 |  |
|  | Tuyau pvc | Ø100 | 4000 | 0 |  |
|  | Fil d'attache | Rleau | 1500 | 0 |  |
|  | Ciment 42.5 | Sac | 6000 | 0 |  |
|  | Eau de gachâge | Litre | 5000 | 0 |  |
|  | Coffrage soigné | m3 | 250000 | 0 |  |
|  | Divers | FF | 250000 | 0,2407936 |  |
|  | Total C |  |  |  |  |
| D | Total coûts directs A + B + C |  |  |  |  |
| E | Frais généraux de chantier |  | 0,1 | 10% D |  |
| F | Frais généraux de siège |  | 0,05 | 5% D |  |
| G | Coût de revient |  |  |  |  |
| H | Risques + bénéfices |  | 0,1 | 8% G |  |
| P | PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXE |  |  | G + H |  |
| V | PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXE |  |  | P/Qté |  |
| SOUS-DETAIL DU PRIX N° DA-303.3 |  |  |  |  |  |
| Désignation : | Armatures |  |  |  |  |
| N° Prix | Rendement Journalier |  | Quantité totale | Unité | Durée activé (j) |
| DA-303.3 | 150 |  | 300 | Kg | 2 |
| Main d'oeuvre | Catégorie | Nbre | Salaire journalier | Jours facturés | Montant |
|  | Conducteur des travaux | 1 | 15000 | 1 |  |
|  | Chef de chantier | 1 | 10000 | 2 |  |
|  | Chauffeur | 1 | 5000 | 1 |  |
|  | technicien qualifié | 1 | 5000 | 0 |  |
|  | Environnementaliste | 1 | 12000 | 0 |  |
|  | Manœuvre | 10 | 2500 | 0 |  |
|  | Total A |  |  |  |  |
| Matériels et Engins | Type | Nbre | Taux journalier | Jours facturés | Montant |
|  | Petit outillage en Ens | 1 | 70000 | 1 |  |
|  | Pick up en unité | 1 | 40000 | 1 |  |
|  | Total B |  |  |  |  |
| Matériaux et Divers | Type | Unité | Prix unitaire | Consommation | Montant |
|  | Gasoil | litre | 700 | 100 |  |
|  | Lubrifiant | litre | 800 | 30 |  |
|  | Sable gros grain | m3 | 25000 | 0 |  |
|  | planches | m² | 3000 | 40 |  |
|  | contreplaquet | m² | 3500 | 10 |  |
|  | fer de 10 | barre | 4500 | 25 |  |
|  | Fil d'attache | Rleau | 1500 | 20 |  |
|  | Ciment 42.5 | Sac | 6000 | 0 |  |
|  | Eau de gachâge | Litre | 5000 | 0 |  |
|  | Coffrage soigné | m3 | 250000 | 0 |  |
|  | Divers | FF | 250000 | 0,234 |  |
|  | Total C |  |  |  |  |
| D | Total coûts directs A + B + C |  |  |  |  |
| E | Frais généraux de chantier |  | 0,1 | 10% D |  |
| F | Frais généraux de siège |  | 0,05 | 5% D |  |
| G | Coût de revient |  |  |  |  |
| H | Risques + bénéfices |  | 0,1 | 8% G |  |
| P | PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXE |  |  | G + H |  |
| V | PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXE |  |  | P/Qté |  |
| SOUS-DETAIL DU PRIX N° DA-303.4 |  |  |  |  |  |
| Désignation : | Garde-corps en tuyaux galva de 63mm |  |  |  |  |
| N° Prix | Rendement Journalier |  | Quantité totale | Unité | Durée activé (j) |
| DA-303.3 | 12 |  | 24 | ml |  |
| Main d'oeuvre | 12 |  | 24 | ml |  |
|  | Catégorie | Nbre | Salaire journalier | Jours facturés | Montant |
|  | Conducteur des travaux (01) | 1 | 15000 | 0 |  |
|  | Chef de chantier (01) | 1 | 10000 | 1 |  |
|  | Technicien qualifié | 1 | 5000 | 2 |  |
|  | Environnementaliste | 1 | 5000 | 0 |  |
|  | Manœuvre | 5 | 2500 | 2 |  |
| Matériels et Engins | Total A |  |  |  |  |
|  | Type | Nbre | Taux journalier | Jours facturés | Montant |
|  | Petit outillage en Ens | 1 | 5000 | 2 |  |
|  | Pick up en unité | 1 | 40000 | 0,5 |  |
| Matériaux et Divers | Total B |  |  |  |  |
|  | Type | Unité | Prix unitaire | Consommation | Montant |
|  | Essence en litre | Litre | 700 | 7 |  |
|  | Lubrifiant en litre | Litre | 2000 | 1 |  |
|  | Tôle lisse | Feuille | 0 | 12000 |  |
|  | Garde-corps en tuyaux galva de 63mm | ml | 24 | 5000 |  |
|  | Peinture à huile | Kg | 12 | 3000 |  |
|  | Divers en forfait |  | 4000 | 1 |  |
| D | Total C |  |  |  |  |
| E | Total coûts directs A + B + C |  |  |  |  |
| F | Frais généraux de chantier |  | 0,1 | 10% D |  |
| G | Frais généraux de siège |  | 0,05 | 5% D |  |
| H | Coût de revient |  |  |  |  |
| P | Risques + bénéfices |  | 0,1 | 8% G |  |
| V | PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXE |  |  | G + H |  |
|  | PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXE |  |  | P/Qté |  |
| SOUS-DETAIL DU PRIX N° DA-303.5 |  |  |  |  |  |
| Désignation : | barbacanes |  |  |  |  |
| N° Prix | Rendement Journalier |  | Quantité totale | Unité | Durée activé (j) |
| DA-303.4 | 12,5 |  | 12,5 | ml | 1 |
| Main d'oeuvre | Catégorie | Nbre | Salaire journalier | Jours facturés | Montant |
|  | Conducteur des travaux (01) | 1 | 15000 | 0 |  |
|  | Chef de chantier (01) | 1 | 10000 | 1 |  |
|  | Technicien qualifié | 1 | 5000 | 1 |  |
|  | Environnementaliste | 1 | 5000 | 0 |  |
|  | Manœuvre | 2 | 2000 | 1 |  |
|  | Total A |  |  |  |  |
| Matériels et Engins | Type | Nbre | Taux journalier | Jours facturés | Montant |
|  | Petit outillage en Ens | 1 | 11000 | 1 |  |
|  | Pick up en unité | 1 | 40000 | 0 |  |
|  | Total B |  |  |  |  |
| Matériaux et Divers | Type | Unité | Prix unitaire | Consommation | Montant |
|  | Essence en litre | Litre | 650 | 0 |  |
|  | Lubrifiant en litre | Litre | 2000 | 0 |  |
|  | Tôle lisse | Feuille | 0 | 12000 |  |
|  | tuyaux Pvc 40 | ml | 12,5 | 2000 |  |
|  | Peinture à huile | Kg | 0 | 3000 |  |
|  | Divers en forfait |  | 0 | 1 |  |
|  | Total C |  |  |  |  |
| D | Total coûts directs A + B + C |  |  |  |  |
| E | Frais généraux de chantier |  | 0,1 | 10% D |  |
| F | Frais généraux de siège |  | 0,05 | 5% D |  |
| G | Coût de revient |  |  |  |  |
| H | Risques + bénéfices |  | 0,1 | 8% G |  |
| P | PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXE |  |  | G + H |  |
| V | PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXE |  |  | P/Qté |  |
| SOUS-DETAIL DU PRIX N° DA-401 |  |  |  |  |  |
| Désignation : | Panneau de signalisation |  |  |  |  |
| N° Prix | Rendement Journalier |  | Quantité totale | Unité | Durée activé (j) |
| DA-401 | 1 |  | 2 | u | 2 |
| Main d'oeuvre | Catégorie | Nbre | Salaire journalier | Jours facturés | Montant |
|  | Conducteur des travaux (01) | 1 | 15000 | 1,00 |  |
|  | Chef de chantier (01) | 1 | 10000 | 1 |  |
|  | Technicien qualifié | 1 | 10000 | 2 |  |
|  | Environnementaliste | 1 | 12000 | 1,00 |  |
|  | Manœuvre | 1 | 2000 | 2 |  |
|  | Total A |  |  |  |  |
| Matériels et Engins | Type | Nbre | Taux journalier | Jours facturés | Montant |
|  | Petit outillage en Ens | 1 | 35000 | 2 |  |
|  | Pick up en unité | 1 | 40000 | 0,5 |  |
|  | Total B |  |  |  |  |
| Matériaux et Divers | Type | Unité | Prix unitaire | Consommation | Montant |
|  | Essence en litre | Litre | 700 | 10 |  |
|  | Lubrifiant en litre | Litre | 2000 | 1 |  |
|  | Tôle lisse | Feuille | 2 | 12000 |  |
|  | Tube carré de 40 | U | 2 | 8000 |  |
|  | Peinture à huile | Kg | 5 | 5000 |  |
|  | Divers en forfait |  | 10000 | 1 |  |
|  | Total C |  |  |  |  |
| D | Total coûts directs A + B + C |  |  |  |  |
| E | Frais généraux de chantier |  | 0,1 | 10% D |  |
| F | Frais généraux de siège |  | 0,05 | 5% D |  |
| G | Coût de revient |  |  |  |  |
| H | Risques + bénéfices |  | 0,1 | 8% G |  |
| P | PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXE |  |  | G + H |  |
| V | PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXE |  |  | P/Qté |  |

Pièce n°9 :

MODELE DE LETTRE-COMMANDE

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace-Work- Fatherland

***********

EAST REGION

*********

LOM AND DJEREM DIVISION

**********

BERTOUA ONE-SUB- DIVISION COUNCIL

************

GENERAL SECRETARY

************

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix- Travail- Patrie

********

REGION DE L’EST

***********

DEPARTEMENT DE LOM ET DJEREM

***********

COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE BERTOUA PREMIER

***********

SECRETARIAT GENERAL

************

LETTRE-COMMANDE N° ______/LC/CIPM//2020

Passée après Appel d’Offres National Ouvert N°____/ 2020 du ____________ pour les travaux de construction d’un dalot sur la rivière Gbell

.

TITULAIRE	: ______________________________

B.P. _______ à _______ tél _______ Fax______

N° R.C : _______ à _______

N° Contribuable :

OBJET : Travaux de construction  d’un Dalot SUR LA RIVIERE GBELL

.

DELAI D’EXECUTION   : 90 jours ……

MONTANT EN FCFA : 25 000 000

| TTC |  |
| --- | --- |
| HTVA |  |
| T.V.A. (19,25 %) |  |
| AIR (5,5 %) |  |
| Net à mandater |  |

FINANCEMENT: Budget d’Investissements Public-MINADER 2020

Imputation : 30 393 03 641208 2251

SOUSCRITE, le ____________________

SIGNEE, le_________________________

NOTIFIEE, le_______________________

ENREGISTREE, le___________________

ENTRE

LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN, représentée par Monsieur le Maire de la Commune de Bertoua 1er,

Ci-après dénommé:

«  L’AUTORITE CONTRACTANTE»

D’une part

## Et

#### L’Entreprise …………………………………………………

#### B.P :____________ Tel : ___________________Fax :_____________

#### N° CONTRIBUABLE:  ………………………….,

#### N° RC:  ……………………………………………………..,

#### représentée par Monsieur ……………………………………………., son Directeur Général,

Ci-après dénommée :

«  L’ENTREPRENEUR »

- D’autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

SOMMAIRE

TITRE I : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

TITRE II : Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Titre III : Bordereau des Prix Unitaires (BPU)

TITRE IV : Devis Estimatif (DE)

TITRE V : Dispositions générales relatives aux Clauses Environnementales

TITRE V - DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX CLAUSES ENVIRONNEMENTALES

Etant donné que les activités de construction pourraient avoir des impacts négatifs sur le cadre physique et apporter des désagréments, gênes ponctuelles aux zones avoisinantes et aux riverains, il est essentiel de définir et respecter des règles (y compris les interdictions spécifiques et les mesures à prendre pour la gestion de la construction) qui devront être soigneusement respectées par les contractants.

L'information qui suit, est donnée à titre de prescriptions à insérer, sous réserve d’éventuelles adaptations légères, au cahier des clauses techniques particulières du dossier d’appel d’offres des différents types d’ouvrage qui seront financés dans le cadre de ce programme. Elles devront être suivies en liaison avec la législation nationale en matière de santé, sécurité et hygiène au travail.

- CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Les présentes clauses visent la prise en compte de la dimension environnementale et sociale dans la planification et l’exécution du projet à travers la mise en œuvre du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES).

Ainsi, l’intégration de prescriptions environnementales et sociales dans le DAO telle que préconisée dans la stratégie de mise en œuvre du CGES permet à l’entreprise adjudicataire du marché d’apprécier sa responsabilité environnementale et d’en tenir compte dans le planning et l’exécution des travaux.

Ces prescriptions devront être respectées, sans exception, par l’Entrepreneur. A cet effet, elles feront l’objet d’un contrôle au cours des missions de visite de chantier.

De même, l’entrepreneur demeure responsable des accidents ou dommages écologiques qui seraient la conséquence de ces travaux ou des installations liées au chantier.

- INFORMATIONS ET MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

L’entrepreneur doit, en rapport avec le maître d’œuvre, veiller rigoureusement au respect des directives suivantes :

- Mener une campagne de communication et de sensibilisation avant les travaux sur le calendrier des travaux, l'interruption des services et les détours à la circulation, selon les besoins;

- Limiter les activités de construction pendant la nuit. S'ils sont nécessaires, veiller a ce que le travail nocturne soit soigneusement planifié et que la communauté soit informée pour qu'elle puisse prendre les mesures nécessaires ;

- Procéder à la signalisation des travaux ;

- Mener des campagnes de sensibilisation sur les IST/VIH/SIDA pour les ouvriers et les populations locales…

- Faire interdire : (i) la coupe des arbres pour toute raison en dehors de la zone de construction approuvée ; (ii) chasser ou capturer la faune locale ; (iii) utiliser des produits toxiques non approuvés, tels que des peintures au plomb ; (iv) perturber quoi que ce soit ayant une valeur architecturale ou historique ;

- La communauté sera avisée au moins cinq jours à l'avance de toute interruption de service (eau, électricité, le téléphone), par voies de presse (en privilégiant les radios communautaires ou locales lorsqu’elles existent).

- ENTRETIEN ET GESTION DES DECHETS

Pendant la durée du chantier, l’Entrepreneur veillera à ce que l’ensemble du site et ses abords soient maintenus en bon état de propreté et à ce que les déchets produits soient correctement gérés en prenant les mesures suivantes :

- Suivre les procédures appropriées en ce qui concerne l'entreposage, la collecte, le transport et l'élimination des déchets dangereux. Pour les déchets comme les huiles usagées, il est indispensable de les collecter et de le remettre à des repreneurs agrées ;

- Identifier et délimiter clairement les aires d'élimination et spécifiant quels matériaux peuvent être déposés dans chaque aire ;

- Contrôler le placement de tous les déchets de construction (y compris les excavations de sol) dans des sites d'élimination approuvés (>300 m des rivières, cours d'eau, lacs ou terres marécageuses) ;

- Placez dans les aires autorisées toutes les ordures, métaux, huiles usées et matériaux en excès produits pendant la construction en incorporant des systèmes de recyclage et la séparation des matériaux ;

- L’Entrepreneur prendra les dispositions nécessaires pour éviter la dispersion par le vent ou les eaux de pluie par exemple avant l’élimination des déchets ;

- Les produits du décapage des emprises des Terrassements seront mis en dépôt et éventuellement réemployés,

- Le transport des terres dans l’emprise du terrain sur les lieux à remblayer ou leurs évacuations aux décharges publiques ;

- Minimiser la génération des déchets pendant la construction et réutiliser les déchets de construction là où c’est possible ;

Les mesures suivantes devront être prises pour l’entretien du chantier:

- Identifier et délimiter les aires pour l'équipement d'entretien (loin des rivières, cours d'eau, lacs ou terres marécageuses) ;

- Veiller à ce que toutes les activités de l'équipement d'entretien soient faites dans les zones d'entretien délimitées ;

- Ne jamais éliminer de l'huile ou la verser sur le sol, dans les cours d'eau, les zones basses, les cavités des carrières désaffectées

- MESURES PREVENTIVES CONTRE LES NUISANCES SONORES ET LES EMISSIONS DE POUSSIERES

L’Entrepreneur prêtera une attention particulière pour limiter les éventuelles nuisances par le bruit. A cet effet, il devra respecter les seuils de bruit prescrits par la Loi.

Il veillera à limiter l’usage des engins bruyants au strict nécessaire et arrêtera ceux qui ne servent pas (groupe électrogène par exemple). Sauf cas d’urgence, les nuisances sonores (engins, véhicules, etc.) à proximité d’habitations, seront prohibées de 19 heures à 8 heures ainsi que le week-end et les jours fériés.

Lors de l’exécution des travaux, pour lutter contre la poussière et les désagréments, le contractant devra:

- limiter la vitesse de la circulation liée à la construction a 24 km/h dans les rues, dans un rayon de 200 mètres autour du chantier et limiter la vitesse de tous les véhicules sur le chantier a 16 km/h ;

- STOCKAGE ET UTILISATION DES SUBSTANCES POTENTIELLEMENT POLLUANTES

De manière générale, le stockage et la manipulation de substances potentiellement polluantes ou dangereuses (huiles, carburant…) devra respecter les principes suivants :

- limitation des quantités stockées ;

- stockage organisé, en un site ou selon des modalités ne permettant pas l'accès à une personne extérieure au chantier ;

- manipulation par des personnels responsabilisés ;

- signalisation du site de stockage par un panneau indiquant la nature du danger.

- Le stockage des produits chimiques liquides se fera sur rétention pour prévenir les déversements accidentels et la pollution du sol ;

- Les produits chimiques utilisés devront être munis de fiche de données de sécurité (FDS) à afficher sur le lieu de stockage

  - Carburants et lubrifiants

Dans le cas où l’entrepreneur utilise dans le chantier des carburants et lubrifiants, ils seront stockés en conteneurs étanches posés sur un sol plan, propre et stable. Les conteneurs seront isolés du sol par une bâche plastique ou un matériau absorbant (sable ou sciure) pour permettre la récupération des éventuels rejets accidentels. A l’issue des travaux, le site du chantier sera débarrassé de toutes traces ou sous-produits.

  - Autres substances potentiellement polluantes

L’emploi d’autres substances potentiellement polluantes sera signalé au maître d’œuvre avant leur utilisation. L’entreprise apportera la preuve du caractère légal de leur emploi et le maître d’œuvre avisera les services techniques compétents pour autorisation et éventuellement prescription de consignes de précaution.

  - Gestion des pollutions accidentelles

En cas de pollution accidentelle, l’Entrepreneur avisera sans délai le maître d’œuvre. En fonction de la composante de l’environnement concernée par la pollution, les services techniques compétents seront avisés. L’Entrepreneur prendra toute disposition utile pour faire cesser la cause du problème et procéder au traitement de la pollution. Les consignes conservatoires prescrites devront être rapidement mise en œuvre.

  - Principe d’intervention suite à une pollution accidentelle

En cas de déversement accidentel de substances polluantes, les mesures suivantes devront être prises :

- éviter la contamination du sol par le saupoudrage de produits absorbants spécifiques ;

- en cas de proximité d’une source d’eau (puits, cours d’eau…), éviter la contamination des eaux par blocage, barrage, digue de terre, dans un premier temps ;

- excaver les terres polluées au droit de la surface d’infiltration ;

- traiter les parties polluées de façon écologiquement rationnelle (mise en décharge, enfouissement, incinération, selon la nature de la pollution)

- PROTECTION DES ESPACES NATURELS CONTRE L’INCENDIE

Il sera fait une stricte application de la réglementation en vigueur (code forestier). D’une façon générale, l’emploi du feu est interdit sur le chantier sauf dérogation expresse délivrée par le maître d’œuvre dans la limite des permissions édictées par la réglementation nationale en vigueur. Dans ce cas, l’Entrepreneur observera les consignes minimales suivantes :

- brûlage autorisé uniquement par vent faible ;

- site préalablement débroussaillé sur vingt mètres de rayon ;

- feu sous surveillance constante d’une personne compétente armée de moyens de lutte contre l’incendie ;

- en cas de propagation, alerte rapide des secours et du maître d’œuvre par tout moyen ;

- extinction totale du foyer en fin du brûlage. Le recouvrement par de la terre est interdit.

- CONSERVATION DE L’INTEGRITE PAYSAGERE DU SITE

Aucune atteinte ne sera portée à la végétation située hors de l’emprise des ouvrages, des accès ou des aires de travail ou de stockage prévues. De plus, des mesures de protection sur les essences protégées ou rares devraient être prises.

Seul l’abattage des arbres autorisé par le service forestier est toléré (se conformer aux dispositions du code forestier en cas d’abattage d’arbre ou de déboisement). Des pénalités sont encourues en cas d’abattage non autorisé d’arbre ou la destruction de la végétation du site. L’Entrepreneur devrait effectuer une plantation de compensation après les travaux en cas de déboisement ou d'abattage d'arbres.

Les matériaux utilisés pour les travaux (sable et gravier notamment) doivent obligatoirement provenir des carrières et sablières autorisées et contrôlées par le service des mines. Conformément aux dispositions du code minier, les carrières et sites d’emprunts devront être impérativement réhabilités.

La remise en état des lieux avant repli de chantier pourra être imposée en cas de modification significative du site.

Toute zone de sensibilité environnementale doit être contournée par le projet (exemple des zones d’inondation saisonnière). Aussi, toutes les précautions doivent être prises afin de préserver les points d’eau (puits, sources, fontaines, mares…)

- ASPECTS SOCIAUX ET CULTURELS

Pour permettre au projet de générer des retombées positives sur le milieu social d’accueil, l’Entrepreneur veillera à :

- éviter que le projet modifie les sites historiques, archéologiques, ou culturels ;

- prendre en charge les préoccupations des femmes et favoriser leur implication dans la prise de décision ;

- recruter en priorité la main d’œuvre non qualifiée dans la population locale.

Les mesures suivantes sont à prendre au cas où des objets de valeur culturelle ou religieuse seraient mis à jour pendant les excavations :

- arrêter le travail immédiatement à la suite de la découverte de tout matériel ayant une valeur possible archéologique, historique ou paléontologique, ou autre valeur culturelle, de faire connaitre les trouvailles au promoteur et de la notifier aux autorités compétentes ;

- protéger les objets autant que possible en utilisant des couvertures en plastique et prendre le cas échéant des mesures pour stabiliser la zone afin de protéger correctement les objets;

- ne reprendre les travaux qu'après avoir reçu l'autorisation des autorités compétentes.

- OUVERTURE ET EXPLOITATION DES CARRIERES ET EMPRUNTS

L’Entrepreneur doit demander les autorisations prévues par les textes et règlements en vigueur dont le code minier avant toute ouverture et exploitation de nouvelle carrière. Avant de solliciter l’autorisation d'ouverture de nouvelles zones d'emprunts, les emprunts retenus pour les travaux d'entretien devront être épuisés.

- SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS

- assurer la sécurité de la circulation.

- les tranchées seront au besoin, entourées de solides barrières,

- un éclairage des barrières et des passerelles sera assuré pendant la nuit

- assurer la signalisation et le gardiennage imposés.

- assurer le passage des véhicules, sauf impossibilité absolue

- les routes ne seront pas coupées en même temps sur plus de la moitié de leur largeur

- les tranchées longeant les routes et engageant l’emprise de celles-ci ne seront pas ouvertes sur une longueur supérieure à 200 m ;

- préserver de toutes dégradations les murs des riverains, les ouvrages des voies publiques, tels que bordures, bornes etc.… les lignes électriques ou téléphoniques et les canalisations et câbles de toute nature rencontrés dans le sol.

- Maintenir en état de fonctionnement, pendant toute la durée des travaux, les câbles existants et les canalisations et installations existantes assurant la distribution d’eau potable, ou l’évacuation des eaux usées.

- ABANDON DES INSTALLATIONS EN FIN DE TRAVAUX

A la fin des travaux, l’Entrepreneur doit réaliser tous les travaux nécessaires à la remise en état des lieux. L’Entrepreneur récupère tout son matériel, engins et matériaux. Il ne peut abandonner aucun équipement ni matériaux sur le site, ni dans les environs. Les aires bétonnées sont démolies et les matériaux de démolition mis en dépôt sur un site adéquat approuvé par l’ingénieur. Au moment du repli, les drains de l'installation sont curés pour éviter l'érosion accélérée du site.

S’il est dans l’intérêt du Maître d’ouvrage de récupérer les installations fixes pour une utilisation future, l’Administration peut demander à l’Entrepreneur de lui céder sans dédommagement les installations sujettes à démolition lors d’un repli.

Après le repli du matériel, un procès-verbal constatant la remise en état du site doit être dressé et joint au PV de la réception des travaux.

Page ……. Et dernière de la LETTRE COMMANDE N° ______/LC/CIPM/2020 passée après Appel d’Offres National Ouvert N°____/AONO/CIPM/2020 du ____________ avec les ETABLISSEMENTS ……Pour les travaux de construction d’un Dalot sur la rivière Gbell

Délai d’exécution : 90 jours

Montant de la Lettre Commande en FCFA : 25 000 000

| TTC |  |
| --- | --- |
| HTVA |  |
| T.V.A. (19,25 %) |  |
| AIR (1,1% ou 5,5 %) |  |
| Net à mandater |  |

Lue et acceptée par l’Entrepreneur BERTOUA, le………..……………

Signée par Maire de la Commune de Bertoua 1er, Autorité Contractante BERTOUA, le…………

Enregistrement

Pièce n°10 :

FORMULAIRES ET MODELES A UTILISER

SOMMAIRE

- Modèle de soumission

- Modèle de caution de soumission

- Modèle de cautionnement définitif

- Modèle de caution d’avance de démarrage

- Modèle de retenue de garantie

- Modèle d’attestation de solvabilité.

- Modèle d’attestation de visite de site

- Modèle de déclaration d’intention de soumissionner

Formulaire N°1 : MODELE DE SOUMISSION

Je, soussigné,…………………………… (Indiquer le nom et la qualité du signataire)

Représentant la société, l’entreprise ou le groupement (8)………………..dont le siège social est à ………………………………….., inscrite au registre du commerce de …………………………sous le n°………………………..

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au Dossier d’Appel d’Offres y compris le(s) additif(s), [rappeler le numéro et l’objet de l’appel d’Offres],

Après m’être personnellement rendu compte de la situation des lieux et avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des travaux à effectuer,

  - Remets, revêtus de ma signature, le Bordereau des Prix Unitaires ainsi que le Devis Estimatif établissant les prix que j’ai établi moi-même pour chaque nature d’ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l’offre pour le lot n° __________ à ______________[en chiffres et en lettres] francs CFA Hors TVA, et à ____________ [en chiffres et en lettres]francs CFA Toutes Taxes Comprises.

  - M’engage à exécuter les travaux dans un délai de 90  jours [indiquer la durée de validité de l’offre,90 jours] à compter de la date limite de remise des offres.

Les rabais et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants (en cas de possibilité d’attribution de plusieurs lots).

Le Chef de service du marché se libérera des sommes dues par lui au titre du présent marché en faisant donner crédit au compte n° ………………. ouvert au nom de ……………….. auprès  de la banque…………………. Agence de …………………..

Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait à ……………… le …………………

Signature de …………………………

En qualité de …………………………..

Dûment autorisé à signer les soumissions

pour et au nom de (9) ………………

(8) Supprimer la mention inutile

(9) Annexer la lettre de pouvoirs

Formulaire N°2 : MODELE DE CAUTION DE SOUMISSION

Adressée à Monsieur : Maire de la Commune de Bertoua 1er

Attendu que l’Entreprise________________, ci-dessous désignée " le Soumissionnaire ", a soumis son offre en date du _____________ pour les travaux de construction d’un Dalot sur la rivière Gbell ci-dessous désignée "l’offre", et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalent à _______________ (en lettres) FCFA.

Nous ___________________(nom et adresse de la banque), représentée par _____________(noms des signataires), ci-dessous désignée "la banque" déclarons garantir le paiement à l’Autorité Contractante de la somme maximale de ……………… (en lettres) FCFA, que la banque s’engage à régler intégralement à l’Autorité Contractante, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

- Si le soumissionnaire retire l’offre pendant la période de la validité spécifiée par lui sur l’acte de soumission ;

Ou

- Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution du Marché par l’Autorité Contractante pendant la période de validité :

- Manque à signer ou refuse de signer le Marché, alors qu’il est requis de le faire ;

- Manque à fournir ou refuse de fournir le cautionnement définitif du Marché (cautionnement définitif, comme prévu dans celui-ci).

Nous nous engageons à payer à l’Autorité Contractante un montant allant jusqu’au maximum  de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que l’Autorité Contractante soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande l’Autorité Contractante notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) a(ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par l’Autorité Contractante pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande de l’Autorité Contractante tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

A________________, le _____________________

Formulaire N°3 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Banque :

Référence de la Caution N°____________

Adressée à Monsieur : Le Maire de la Commune de Bertoua 1er ci-dessous désigne "Autorité Contractante"

Attendu que _______________________ (nom et adresse de l’Entreprise), ci-dessous désigné "l’Entrepreneur" s’est engagé, en exécution du Marché désigné le "Marché", à réaliser les travaux de construction d’un Dalot sur la rivière Gbell comprenant notamment :

- Travaux préparatoires

- Terrassements

- Maçonneries et Bétons armés

.

Attendu qu’il est stipulé dans le Marché que l’Entrepreneur remettra à l’Autorité Contractante un cautionnement définitif, d’un montant égal à cinq pour cent  (5%) du montant   du Marché, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du Marché.

Attendu que nous avons convenu de donner à l’Entrepreneur ce cautionnement,

Nous, __________________________________________(nom et adresse de la banque), représentée par ______________________________________________(noms des signataires) ci-dessous désignée "la banque", nous engageons à payer à l’Autorité Contractante, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’Entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du Marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de la somme de________________________________________________(en chiffres et en lettres).

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au Marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif entre en vigueur dès sa signature et dès notification à l’Entrepreneur,  par l’Autorité Contractante, de l’approbation du Marché. Elle sera libérée dans un délai de __________ à  compter de la date de réception provisoire des travaux.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.

Toute demande de paiement formulée par l’Autorité Contractante au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent  engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

A________________, le _____________________

Formulaire N° 4 : MODELE DE CAUTION D’AVANCE DE DEMARRAGE

Banque : référence, adresse_____________________________________________

Nous soussigné (banque, adresse), déclarons par la présente, garantir, pour le compte de_______________________________(le titulaire), au profit de _________________________, Maître d’Ouvrage (« Le bénéficiaire »),

Le paiement, sans contestation et dès réception de la première demande écrite du bénéficiaire déclarant que …………………….. (le titulaire) ne s’est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de l’avance de démarrage selon les conditions du Marché ………………….. relatif aux travaux de construction d’un Dalot sur la rivière Gbell de la somme totale maximum correspondant à l’avance de vingt (20) % du montant toutes taxes comprises de la lettre commande N°…………………, payable dès la notification de l’ordre du service correspondant, soit : ………………………francs CFA.

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès réception des parts respectives de cette avance sur les comptes de………………………………. (le titulaire), ouvert auprès de la banque …………………………… sous le N°…………………………..

Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance conformément à la procédure fixée par le CCAP. Toutefois, le montant de la caution sera réduit proportionnellement au remboursement de l’avance au fur et à mesure de son remboursement.

La loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signé et authentifié par la banque

A…………………, le………….

(Signature de la banque)

Formulaire N°5 : MODELE DE RETENUE DE GARANTIE

Banque : ……………………………..

Référence de la caution : N°………………………………….

Adressée à Monsieur le Maire de la Commune de Bertoua 1er, ci-dessous désigné "l’Autorité Contractante".

Attendu que………………………….. (Nom et adresse de l’entreprise), ci-dessous désigné "l’Entrepreneur", s’est engagé, en exécution du Marché, à réaliser les travaux de construction d’un Dalot sur la rivière Gbell ……………………………………………,

Attendu qu’il est stipulé dans le Marché que la retenue de garantie fixée à 10% du montant TTC du Marché peut être remplacée par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner à l’Entrepreneur cette caution,

Nous,……………………………..(Nom et adresse de banque), représentée par ……………… (noms des signataires), et ci-dessous désignée (la banque),

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard du Maître d’Ouvrage, au nom de l’Entrepreneur, pour un montant maximum de …………. (en chiffres et en lettres), correspondant à dix pour cent (10%)du montant du Marché. (10)

Et nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’Entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maître d’Ouvrage au titre du Marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute(s) somme(s) dans les limites du montant égal à dix pour cent (10%)du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au Marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par le Chef Service du Marché.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit Camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

A………………, le………………………………..

(Signature de la banque)

(10)  Le cas où la caution est établie une fois au démarrage des travaux et couvre la totalité de la garantie, soit 10% du Marché.

Formulaire N° 6 : Modèle d’attestation de solvabilité

Nous, soussignés, ______________________________ (nom de la banque), Société Anonyme au capital de _______________________ (FCFA) dont le siège social est ___________________, BP. __________________.

Attestons que la Société _____________________BP.__________________ entretient le compte N°__________________________ouvert dans les livres de notre agence de_______________. Les dirigeants de cette entreprise jouissent d’une bonne réputation commerciale. Les engagements portés au nom de la Société ont toujours été scrupuleusement respectés jusqu’à ce jour, et nous estimons que cette Société a une capacité de financement de_______________ FCFA (en lettres).

En foi de quoi la présente attestation lui est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à_______________,le,____________

Formulaire N° 7. MODELE D’ATTESTATION DE VISITE DE SITE

Je soussigné ___________________________________________________

_________________________________________________________

Certifie avoir reçu Mr (Mme) _____________________________________________________

Représentant de l’Entreprise _____________________________________________________

Dans le cadre de la visite de site des travaux de _____________________________________

______________________________________________________________________________

En foi de quoi la présente attestation lui est établie et délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

A ___________________, le _________________

Formulaire N°8 : Modèle de déclaration d’Intention de soumissionner

Je soussigné, Monsieur (Madame)__________________________________________________

De Nationalité _____________faisant élection de domicile à____________________________________

BP : _________________________________ Tél : ___________________________________________

Agissant en qualité de __________________________________________________________________

Au nom et pour le compte de l’Entreprise ____________________________________________________

N° RC : __________________________________ N° Contribuable : ____________________________

Déclare par la présente mon intention de soumissionner l’Appel d’Offres National Ouvert N°_________/AONO/       /CIPM/EST/2020 du ______________________.

Pour l’exécution des travaux de ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

En foi de quoi la présente déclaration est établie et délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à ________________, le ______________

Pièce n°11 :

LISTE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT DE PREMIER RANG HABILITES A EMETTRE DES CAUTIONS

LISTE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT DE PREMIER RANG HABILITES A EMETTRE DES CAUTIONS

- Afriland First Bank (First Bank)

- Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC)

- Citi Bank Cameroun (CITI-C)

- Commercial Bank of Cameroon (CBC)

- Ecobank Cameroun (ECOBANK)

- National Financial Credit Bank (NFC-BANK)

- Société Commerciale de Banque Cameroun (CA SCB)

- Société Générale des Banques au Cameroun (SGBC)

- Standard Chartered Bank Cameroon (SCBC)

- Union Bank of Cameroon (UBC)

- United Bank for Africa (UBA)

- Chanas Assurances S.A.

- BanqueAtlantique du Cameroun;

- Banque Gabonaise pour le Financement International

- ACTIVA ASSURANCES

Pièce n°12 :

ANNEXES

ANNEXE 1 : Plans

ANNEXE 2 : Autorisations de Dépenses

| Projet | N° de l’Acte | Imputation | Montant TTC |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 30 393 03 641208 2251 | 25 000 000 |