
	REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

-----------------

MINISTERE DE LA DECENTRALISATION

ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

------------------

REGION DE L’EST
------------------

DEPARTEMENT DE LA KADEY

------------------

COMMUNE DE BATOURI

------------------
	[image: image1.png]



	REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

---------------

MINISTRY OF DECENTRALISATION

AND LOCAL DEVELOPMENT

------------------

EAST REGION
------------------

KADEY DIVISION
------------------

BATOURI’S COUNCIL
------------------


MAITRE D’OUVRAGE : 

MAIRE DE LA COMMUNE DE BATOURI

------------------------

AUTORITE CONTRACTANTE : 

MAIRE DE LA COMMUNE DE BATOURI

------------------------

COMMISSION INTERNE DE PASSATION 

DES MARCHES DE LA COMMUNE DE BATOURI
------------------------

FINANCEMENT : BIP/MINDDEVEL/RESSOURCES TRANSFEREES A LA COMMUNE DE BATOURI
                                                      Exercice : 2021
IMPUTATION : 

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

***************

SOMMAIRE

	
	
	

	PIECE N° 0 :
	AVIS D’APPEL D’OFFRES (AAO)……………………… ………………………………….


	3

	PIECE N° 0 :
	REGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D’OFFRES (RGAO)……………………… ………………………………….


	3

	PIECE N°1 :  
	REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO)……………………

	                  7

	PIECE N°2 :
	 CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)…

	20

	PIECE N° 3 :
	TERMES DE REFERENCE (T D R) …………………………


	34

	PIECE N° 4 :
	MODELE DE SOUMISSION………………………………….


	38

	PIECE N° 5 :
	MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF………………


	40

	PIECE N° 6 :
	CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES………


	42

	PIECE N° 7 :
	CADRE DU DEVIS ESTIMATIF……………………………...


	45

	PIECE N° 8 :
	CADRE DU SOUS DETAIL DES PRIX…………………….


	46

	PIECE N° 9:
	MODELE DE CURRICULUM VITAE……………………….

	48

	PIECE N° 10:
	GRILLE D’ANALYSE DES OFFRES ................................
	56

	PIECE N°11 :
	MODELE DE CAUTIONNEMENT PROVISOIRE (GARANTIE POUR SOUMISSION) …………………………………………………….

	57


	
	
	

	
	
	


COMMUNE DE BATOURI
COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES 

      FINANCEMENT : BIP/MINDDEVEL/RESSOURCES TRANSFEREES A LA COMMUNE DE BATOURI
                                                      Exercice : 2021
IMPUTATION : 
DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

	REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

-----------------

MINISTERE DE LA DECENTRALISATION

ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

------------------

REGION DE L’EST
------------------

DEPARTEMENT DE LA KADEY

------------------

COMMUNE DE BATOURI

------------------
	
	REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

---------------

MINISTRY OF DECENTRALISATION

AND LOCAL DEVELOPMENT

------------------

EAST REGION
------------------

KADEY DIVISION
------------------

BATOURI’S COUNCIL
------------------


APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°            /AONO/RE/DK/C-BRI/CIPM/2021 DU --------  POUR LA SECURISATION ET LA DELIMITATION DU LOTISSEMENT COMMUNAL DE KAMBOLEPI DANS LA COMMUNE DE BATOURI, DEPARTEMENT DE LA KADEY, REGION DE L’EST

FINANCEMENT : BIP/MINDDEVEL/RESSOURCES TRANSFEREE A LA COMMUNE DE BATOURI
                                                      Exercice : 2021
Le Maire de la Commune de Batouri, Maître d’Ouvrage, lance pour le compte de la Commune de Batouri, un Appel d'Offres National Ouvert pour l’étude Sus - indiquée.

1. Objet de l’appel d’offres
Le présent appel d’offres a pour objet la sécurisation et la délimitation du lotissement communal de KAMBOLEPI dans la Commune de Batouri, Département de la Kadey, Région de l’Est.
La consistance des prestations est la suivante :

	· Organisation des missions de prospection des sites et de sensibilisation des populations

	· Elaboration du chronogramme des travaux de la CCE assorti de l’arrêté de budget correspondant 

	· Mandatement  des crédits affectés aux travaux de la CCE assorti de l’arrêté fixant les indemnités de session de cette commission 

	· Recrutement des personnels temporaires chargés du layonnage et du transport des bornes et panneaux de délimitation du site choisi par la CCE

	· Réalisation des travaux cadastraux pour dossier technique

	· Recensement et identification des personnes affectées

	· Réalisation des travaux d’expertise des terrains éligibles à l’indemnisation (terrain immatriculées, terrain du domaine national objet de concession ou en cours d’immatriculation, marécages aménagés avant le 5 Août 1974, etc.)

	· Réalisation des travaux d’expertise des cultures 

	· Réalisation des travaux d’expertise des constructions et autres mises en valeur

	· Elaboration des états d’expertise des terrains, des cultures, des constructions et autres mises en valeur (PV de bornage et plan parcellaire)

	· Organisation des sessions de lancement et de validation des rapports de la sous-commission technique (dossier technique, états d’expertise des terrains, états d’expertise des cultures, états d’expertise des constructions et autres mises en valeur)

	· Elaboration du procès-verbal d’enquête, assorti des états d’expertises consolidés des biens mis en cause

	· Organisation de la session de validation du procès-verbal d’enquête et du dossier administratif et technique le soutenant

	· Transmission du rapport de la CCE au MINDCAF

	· Examen des requêtes intervenues après la publication des décrets d’expropriation et d’indemnisation (omissions et réclamations diverses)

	· Réparation des aléas

	· Levers altimétriques

	· Analyses géospatiales et projection du plan de lotissement

	· Avance charges indemnitaires + implantation des têtes de blocs


        Participation et origine

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à égalité de conditions à toutes les petites et moyennes entreprises de droit camerounais, jouissant des capacités juridiques, techniques et financières requises. 
3. Financement 


Les travaux objet du présent appel d’offres sont financés par le budget d’investissement public du MINDDEVEL, Ressources transférées à la Commune de Batouri - l’exercice budgétaire 2021. 


Montant TTC : 24 000 000 FCFA
4. Délai d’exécution 

      Le délai maximum D’exécution de la présente étude est de quatre (04) mois.

      5. Administration au nom de laquelle sera conclu le marché
A l’issue de l’examen des offres des soumissionnaires, le consultant retenu conclura le marché entre son entreprise et la Commune de Batouri.
6. Acquisition du dossier d’Appel d’offres

      Le Dossier d’Appel d’Offres peut être retiré aux heures ouvrables à la Commune de Batouri, Service de la Passation des Marchés Publics, Tél : 696 641 339 / 655 02 84 84 dès publication du présent avis,  contre présentation d’un reçu de versement d’une somme non remboursable de 50.000 FCFA (cinquante mille francs CFA) à la Recette Municipale de Batouri.
7. Remise des offres
      Chaque offre, rédigée en langue française ou anglaise et en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme tels, devra parvenir au Secrétariat du Maire de la Commune de Batouri au plus tard le -------------------- à 10h heures précises. Le pli sera déposé contre récépissé et devra porter la mention :

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°            /AONO/RE/DK/C-BRI/CIPM/2021 DU --------  POUR LA SECURISATION ET LA DELIMITATION DU LOTISSEMENT COMMUNAL DE KAMBOLEPI DANS LA COMMUNE DE BATOURI, DEPARTEMENT DE LA KADEY, REGION DE L’EST
« A N'OUVRIR PUBLIQUEMENT QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT ».

8. Cautionnement provisoire

      Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives une caution de soumission provisoire d’un montant de quatre cent quatre-vingt mille (480 000) francs CFA, délivrée par un établissement bancaire agréé par le Ministre en charge de l’Economie et des Finances. Sous peine de rejet, ces pièces et le cautionnement provisoire devront être impérativement produits en originaux ou en copies certifiées conformes selon le cas, datant de moins de trois (03) mois. 
          Le cautionnement provisoire sera libéré d’office au plus tard 30 jours après la validité des offres pour les soumissionnaires n’ayant pas été retenus. Dans le cas où le soumissionnaire est attributaire du marché, le cautionnement provisoire sera libéré après constitution du cautionnement définitif.
9.  Recevabilité des offres
 
Toute offre non conforme aux prescriptions du dossier d’appel d’offres sera déclarée irrecevable. Sous peine de rejet, l’acte de cautionnement provisoire et les pièces exigées doivent être produits en originaux ou en copies certifiées conformes datant de moins de trois mois. La soumission dûment timbrée et signée, selon le modèle contenu dans le dossier d’appel d’offres, fera ressortir les coûts en francs CFA hors taxes et toutes taxes comprises.

10. Durée de validité des offres

         La durée de validité des offres est de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite fixée pour la remise des offres. 

11. Ouverture des offres

      L’ouverture des offres aura lieu le ---------------------------- à partir de 11 heures, heure locale, par la Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune de Batouri.

      Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix et ayant une parfaite connaissance du dossier

     12. Critères d’évaluation des offres 

Critères essentiels


L’évaluation des offres techniques sera faite suivant quatre critères essentiels ci-après : 

a) Références justifiées du soumissionnaire dans le domaine………………….   20 points

b) Méthodologie et planning d’exécution de l’étude………………………………… 25 points

c) Personnel envisagé pour l’étude………………………………………………………40 points

d) Matériel technique ………………………………………………………………………… 15 points

Cette évaluation a pour objet de faire ressortir les offres techniques recevables, c’est – à – dire dont les notes obtenues sont supérieures ou égales à 70 points.

      13. Adjudications

Le soumissionnaire présentant l’offre la mieux-disante c’est-à-dire celle ayant obtenu la note globale la plus élevée, sera déclaré attributaire.

14. Renseignements complémentaires
      Les renseignements complémentaires d’ordre technique peuvent être obtenus auprès du Service technique de la Commune de Batouri.
      15.  Additif à l’appel d’offres

Le Maire de la Commune de Batouri se réserve le droit, en cas de nécessité, d’apporter toute autre modification ultérieure utile au présent appel d’offres.           

                                                                                                                   Batouri, le
 LE MAIRE DE LA COMMUNE DE BATOURI
Ampliations :
   -CC/ARMP/EST
   - DD/MINMAP/K
    -PDT/CIPM

     -CHRONO

      -ARCHIVES

       -AFFICHAGE

COMMUNE DE BATOURI
COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

FINANCEMENT : BIP/MINDDEVEL/RESSOURCES TRANSFEREES A LA COMMUNE DE BATOURI
                                                      Exercice : 2021
DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

     
        *************
PIECE N° 1 : LE REGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D’OFFRES

(RGAO)
SOMMAIRE

Table des matières
A. Généralités . . . . . . . . . . . .. .
………………………………………………………………

	Article 1
	: Portée de la soumission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 2
	: Financement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	

	Article 3
	: Fraude et corruption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	

	Article 4
	: Candidats admis à concourir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	

	Article 5
	: Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	

	Article 6
	: Qualification du Soumissionnaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	

	Article 7
	: Visite du site des travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	


B. Dossier d’Appel d’Offres . . .
………………………………………………………………

	Article 8
	: Contenu du Dossier d’Appel d’Offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 9
	: Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 10
	: Modification du Dossier d’Appel d’Offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	


C. Préparation des offres 
………………………………………………………………

	Article 11
	: Frais de soumission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 12
	: Langue de l’offre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	

	Article 13
	: Documents constituants l’offre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 14
	: Montant de l’offre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	

	Article 15
	: Monnaies de soumission et de règlement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	

	Article 16
	: Validité des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	

	Article 17
	: Caution de Soumission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	

	Article 18
	: Propositions variantes des soumissionnaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	

	Article 19
	: Réunion préparatoire à l’établissement des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	

	Article 20
	: Forme et signature de l’offre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	


D. Dépôt des offres ... .
………………………………………………………………………

	Article 21
	: Cachetage et marquage des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 22
	: Date et heure limite de dépôt des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	

	Article 23
	: Offres hors délai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	

	Article 24
	: Modification, substitution et retrait des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	


E. Ouverture des plis et évaluation des offres . . .
………………………………………

	Article 25
	: Ouverture des plis et recours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 26
	: Caractère confidentiel de la procédure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	

	Article 27
	: Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 28
	: Détermination de la conformité des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	

	Article 29
	: Qualification du soumissionnaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	

	Article 30
	: Correction des erreurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	

	Article 31
	: Conversion en une seule monnaie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	

	Article 32
	: Evaluation des offres au plan financier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	

	Article 33
	: Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	


F. Attribution du Marché.………………………………………………………………

	Article 34
	: Attribution du marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 35
	: Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure
	

	
	  procédure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 36
	: Notification de l’attribution du marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 37
	: Publication des résultats d’attribution du marché et recours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 38
	: Signature du marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 39
	: Cautionnement définitif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	


Règlement Général de l'Appel d'Offres
A. Généralités
Article 1 : Portée de la soumission
1.1. L’Autorité Contractante, définie dans le Règlement  Particulier  de  l’Appel  d’Offres (RPAO), lance un Appel d’Offres pour les Travaux décrits dans le Dossier d’Appel d’Offres et brièvement définis dans le RPAO.

Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’appel d’offres figurent dans le RPAO.

1.2. Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les Travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.

1.3. Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, le terme “jour” désigne un jour calendaire.

Article 2 : Financement
La source de financement des travaux objet du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO.

Article 3 : Fraude et corruption
3.1. Les soumissionnaires et les entrepreneurs, sont tenus au respect des règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution des marchés.

En vertu de ce principe :

a. Les définitions ci-après sont admises:

i. Est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché,

ii. Se  livre  à  des  “manœuvres  frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer  l’attribution  ou  l’exécution  d’un marché ;

iii. “pratiques collusoires” désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que l’Autorité Contractante  en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ;

iv.  “pratiques coercitives” désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

v.  “Pratiques coercitives” désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

b.  Toute proposition d’attribution est rejetée, s’il est prouvé que l’attributaire proposé est directement ou par l’intermédiaire  d’un  agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.

3.2. Le Ministre Délégué à la Présidence chargé des Marchés Publics, peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans  préjudice  des  poursuites  pénales  qui pourraient être engagées contre lui.

Article 4 : Candidats admis à concourir
4.1. Si l’appel d’offres est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de pré-qualification.

4.2. En règle générale, l’appel d’offres s’adresse à tous les  entrepreneurs,  sous  réserve  des dispositions ci-après :

a.  Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement ;

b.  Un soumissionnaire (y compris tous les membres  d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt sous peine de disqualification. Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt.

i. Est associé ou a été associé dans le passé, à une  entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ; ou

ii.
Présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon la clause 17, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous- traitants dans plus d’une offre.

iii
l’autorité contractante ou le Maître d’ouvrage Délégué possèdent des intérêts financiers dans sa géographie du capital de nature à compromettre la transparence des procédures de passation des marchés publics

c. Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

d. Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle démontre qu’elle est (i) juridiquement et financièrement autonome, (ii) administrée selon les règles du droit commercial et (iii) n’est pas sous l’autorité directe de l’Autorité Contractante ou du Maître d’ouvrage Délégué.

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés
5.1. Les matériaux, les matériels de l’Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du Marché sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

5.2. En vertu de l’article 5.1 ci-dessus, le terme “provenir” désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.

Article 6 : Qualification du Soumissionnaire
6.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

a. Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire;

b. Fournir toutes les informations (compléter ou mettre  à  jour  les  informations  jointes  à  leur demande de pré-qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré- qualification) demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

i.
La production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents ;

ii.  Accès  à  une  ligne  de  crédit  ou  disposition d’autres ressources financières ;

iii. Les  commandes  acquises  et  les  marchés attribués ;

iv. Les litiges en cours ;

v.  La disponibilité du matériel indispensable.

6.2. Les  soumissions  présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (co-traitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a. L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’Article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et  celles à fournir par  chaque  membre  du groupement ;

b. L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ;

c. La nature du groupement (conjoint ou solidaire tel que requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme ;

d. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis à vis du Maître d’ouvrage Délégué et de l’Autorité Contractante pour l’exécution du marché ;

e. En cas de groupement solidaire, les co-traitants se répartissent les payements qui sont effectués par le Maître d’ouvrage Délégué dans un compte unique; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître  d’Ouvrage  dans  son  propre  compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.

6.3. Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions  suffisamment détaillées  pour  démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

6.4. Les soumissionnaires qui sollicitent le bénéfice d’une marge de préférence, doivent fournir tous  les  renseignements  nécessaires  pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 33  du RGAO.

Article 7 : Visite du site des travaux
7.1. Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

7.2. le Maître d’ouvrage Délégué est tenu d’autoriser le Soumissionnaire qui en fait la demande et ses employés ou agents, à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maître d’ouvrage Délégué, ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si  nécessaire,  et  qu’il  demeure responsable des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3. Le Maître d’ouvrage Délégué peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire  à  l’établissement  des  offres mentionnées à l’article 19 du RGAO.

B. Dossier d’Appel d’Offres
Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres
8.1. Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation des entrepreneurs et précise les conditions du marché. Outre le(s) additif(s) publié(s)  conformément  à  l’article  10  du RGAO, il comprend aussi les principaux documents énumérés ci-après :

Pièce n°1 La lettre d’invitation à soumissionner (pour les Appels d’Offres Restreints) ;

Pièce n°2 L’Avis d’Appel d’Offres (AAO) ;

Pièce n°3 Le Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

Pièce n°4 Le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) ;

Pièce n°5 Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

Pièce n°6 Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

Pièce n° 7 Le cadre du Bordereau des Prix unitaires ;

Pièce n°8  Le cadre du Détail quantitatif et estimatif ;

Pièce n°9 Le cadre du Sous-Détail des Prix unitaires ;

Pièce n°10 Le modèles de Lettre Commande

a. Le cadre du planning d’exécution ;

b. Modèles de fiches de présentation du matériel, personnel et références ;

c. Modèle de lettre de soumission ;

d. Modèle de caution de soumission ;

e. Modèle de cautionnement définitif ;

f. Modèle de caution d’avance de démarrage ;

g. Modèle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie;

Pièce n° 11 
Modèles à utiliser par les Soumissionnaires ;


a.
Modèle de Lettre Commande ;

Pièce n° 12 Justificatifs des études préalables ;à remplir par le Maître d’ouvrage Délégué ou le Maître d’ouvrage Délégué

Pièce n° 13
La liste des établissements bancaires  et organismes financiers de 1er rang agréés par le ministre en charge des finances autorisés à émettre des cautions, dans le cadre des marchés publics, à insérer par l’Autorité Contractante

8.2. Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient  de  fournir  tous  les  renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier.

Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours
9.1. Tout  soumissionnaire  désirant  obtenir  des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande à l’Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à l’adresse de l’Autorité Contractante indiquée dans le RPAO avec copie au Maître d’ouvrage Délégué. Cependant, l’Autorité Contractante répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement  reçue  au  moins  quatorze (14) jours pour les (AON) Vingt et un (21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse de l’Autorité Contractante, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

9.2. Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres, y compris la phase de  pré-qualification  des candidats et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire potentiel qui s’estime lésé dans la  procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès du Ministre chargé des Marchés publics.
9.3. Le requérant adresse une copie de ladite requête à l’Autorité Contractante et à l’Organisme chargé de la Régulation et  au Président de la Commission.

9.4. L’Autorité Contractante dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise au MINMAP et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ;

Article 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres
10.1. L’Autorité Contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou consécutivement à une saisine d’un soumissionnaire modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié par tout moyen laissant trace écrite à tous les soumissionnaires  ayant acheté  le  Dossier  d’Appel d’Offres.

10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres,  l’Autorité Contractante pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.   

Article 11 : Frais de soumission
Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre. L’Autorité Contractante et le Maître d’ouvrage Délégué ne sont en aucun cas responsables de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.

Article 12 : Langue de l’offre
L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et l’Autorité Contractante seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

Article 13 : Documents constituant l’offre
13.1. L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

a. Volume 1 : Dossier administratif
Il comprend :

i. Tous les documents attestant que le soumissionnaire :
-  A souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;

- A acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;

-  N’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

- N’est pas frappé de l’une des interdictions ou d’échéances prévues par la législation en vigueur.

ii. La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO ;

iii. La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire, conformé- ment aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO ;

b. Volume 2 : Offre technique
b.1. Les renseignements sur les qualifications
Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnés à l’article 6.1 du RPAO.

b.2. Méthodologie
Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc.).

b.3. Les preuves d’acceptations des conditions du marché
Le  soumissionnaire  remettra  les  copies  dûment paraphées des documents à caractères administratif et technique régissant le marché, à savoir :

1. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;
2. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).
b.4. Commentaires (facultatifs)
Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

c. Volume 3 : Offre financière
Le  RPAO  précise  les  éléments  permettant  de justifier le coût des travaux, à savoir :

1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle joint, timbrée au tarif en vigueur, signée et datée ;

2. Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;

3. Le détail estimatif dûment rempli ;

4. Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

5. L’échéancier prévisionnel de paiements le cas échéant.

Les  soumissionnaires  utiliseront  à cet  effet  les pièces et modèles prévus dans le Dossier d’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’Article 17.2  du  RGAO  concernant  les  autres  formes possibles de Caution de Soumission.

13.2. Si, conformément aux dispositions du RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots du même Appel d’offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attribution de plus d’un lot.

Article 14 : Montant de l’offre
14.1. Sauf  indication  contraire  figurant  dans  le Dossier  d’Appel  d’Offres,  le  montant  du marché  couvrira  l’ensemble  des  travaux décrits dans l’Article 1.1 du RGAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire.

14.2. Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif.

14.3. Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts  et  taxes  payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4. Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou  d’actualisation desdits prix  doivent  être  précisées. Etant entendu que tout Marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.

14.5. Tous les prix unitaires assortis des quantités doivent être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N°8 du DAO.

Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement
15.1. En cas d’Appels d’Offres Internationaux, les monnaies de l’offre doivent suivre les dispositions soit de l’Option A ou de l’Option B ci-dessous;  l’option  applicable  étant  celle retenue dans le RPAO.

15.2. Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante :

a. Les  prix  seront entièrement libellés  dans  la monnaie  nationale.  Le soumissionnaire  qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché.

b. Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir  son  offre  en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission conformément aux précisions du RPAO. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu.

15.3. Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère aux taux fixés dans le RPAO.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la manière suivante :

a. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le Soumissionnaire compte se procurer dans le pays de l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays de l’Autorité Contractante spécifiée aux RPAO et dénommée “monnaie nationale”.

b. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays de l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

15.4. L’Autorité Contractante peut demander aux soumissionnaires d’exprimer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

15.5. Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du marché peut être révisée d’un commun accord par l’Autorité Contractante et l’entrepreneur de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.

Article 16 : Validité des offres
16.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le  Règlement Particulier de l'Appel d'Offres à compter de la date de remise des offres fixée par l’Autorité Contractante, en application de l'article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera  rejetée par l’Autorité Contractante comme non conforme.

16.2. Dans  des  circonstances  exceptionnelles,  l’Autorité Contractante peut solliciter le consentement  du  soumissionnaire  à  une  prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l'article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un  soumissionnaire  qui  consent  à  une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.

16.3.  Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que l’Autorité Contractante adressera au(x) soumissionnaire(s).

La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation des offres.

Article 17 : Caution de soumission
17.1. En  application  de  l'article  13  du  RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission  du  montant  spécifié  dans  le Règlement  Particulier  de  l'Appel  d'Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

17.2. La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres; d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable de l’Autorité Contractante. La Caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite initiale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par l’Autorité Contractante et acceptée par le soumissionnaire, conformément  aux  dispositions  de l’Article 16.2 du RGAO.

17.3. Toute offre non accompagnée d’une Caution de Soumission acceptable sera rejetée par la Commission de Passation des Marchés comme non conforme. La Caution de soumission  d’un  groupement  d’entreprises doit  être  établie  au  nom  du  mandataire soumettant l’offre et mentionner chacun des membres du groupement.

17.4. Les  cautions de soumission et  les  offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats.

17.5. La caution de soumission de l’attributaire du Marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le Cautionnement définitif requis.

17.6. La caution de soumission peut être saisie :

a. Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

b. Si, le soumissionnaire retenu :

i.  Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 38  du RGAO, ou

ii. Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 39 du RGAO.

iii.  Refuse de recevoir notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des prestations.
Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires
18.1. Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans  des  délais  d’exécution  variables,  le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés.  Les offres proposant  des  délais  au-delà  de  ceux spécifiés  seront  considérées  comme  non conformes.

18.2. Excepté dans le cas mentionné à l’Article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer  la  solution  de  base    de l’Autorité Contractante telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres,  et fournir  en  outre  tous les renseignements dont l’Autorité Contractante a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes  de  calcul,  spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. L’Autorité Contractante n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire  dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins disante.

18.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent  être  décrites  dans  les  Spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’Article 32.2(g) du RGAO.

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

19.1. A moins que le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra au lieu et date indiqués dans le RPAO.

19.2. La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et réponses à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

19.3. Il est demandé au Soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit de façon qu’elle parvienne à l’Autorité Contractante au moins  une  semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que le Maître  d’Ouvrage ne puisse  répondre  au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront  transmises  selon  les modalités  de l’Article 19.4 ci-dessous.

19.4. Le procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés à l’Article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par l’Autorité Contractante en publiant un additif conformément aux dispositions de l’Article 10 du RGAO, le procès-verbal de la réunion préparatoire ne pouvant en tenir lieu.

19.5. Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

Article 20 : Forme et signature de l’offre
20.1. Le Soumissionnaire préparera un original des documents  constitutifs  de  l’offre  décrits  à l’Article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l’indication “ORIGINAL”. De plus, le Soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans les RPAO, portant l’indication “COPIE”. En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

20.2. L’original  et  toutes  les  copies  de  l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’Article 6.1

(a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

20.3. L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

D. Dépôt des offres
Article 21 : Cachetage et marquage des offres
21.1. Le Soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’offre dans deux enveloppes séparées et scellées portant la mention «ORIGINAL» et «COPIE», selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du Soumissionnaire.

21.2. Les enveloppes intérieures et extérieures :

a.  Seront  adressées  à l’Autorité Contractante à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres ;

b.  Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RPAO, et la mention “A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”.

21.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon à permettre à  l’Autorité Contractante de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions des articles 23 et 24 du RGAO.

21.4. Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 Susvisés, l’Autorité Contractante ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres
22.1. Les offres doivent être reçues par l’Autorité Contractante à l’adresse spécifiée à l'article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

22.2. L’Autorité Contractante peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations de l’Autorité Contractante et des Soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

Article 23 : Offres hors délai
Toute offre parvenue à l’Autorité Contractante après les dates et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’Article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres
24.1. Un Soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par l’Autorité Contractante avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification  écrite.  Les  enveloppes  doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».

24.2. La notification de modification, de remplacement ou  de retrait de l’offre  par  le Soumissionnaire sera  préparée, cachetée, marquée  et  envoyée conformément  aux dispositions de l'article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3. Les offres dont les Soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article

24.1 leur seront retournées sans avoir été ouvertes.

24.4. Aucune  offre  ne  peut  être  retirée  dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Tout retrait par un Soumissionnaire de son offre pendant cet intervalle entraine la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l'article 17.6 du RGAO.

E. Ouverture des plis et évaluation des offres
Article 25 : Ouverture des plis et recours
25.1. L’ouverture de tous les plis se fait en un temps, toutefois pour les projets complexes notamment ceux ayant fait l’objet d’une procédure de pré qualification, l’ouverture peut se faire en deux temps.

La Commission de Passation des Marchés compétente procédera à l’ouverture des plis en un ou deux temps et en présence des représentants des soumissionnaires concernés qui souhaitent y assister, aux date, heure et adresse indiquées dans le RPAO. Les représentants  des  soumissionnaires  qui  sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

25.2. Dans  un  premier  temps,  les  enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de Remplacement » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au Soumissionnaire  concerné  sans  avoir  été ouverte. Le remplacement d’offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante. La modification d’offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été  ouvertes  et  annoncées  à  haute  voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées.

25.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais [en cas d’ouverture des offres  financières]  et  toute  variante  le  cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que l’Autorité Contractante peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.

25.4. Les offres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l'article 24 du RGAO) qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.

25.5. Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous- commission d’analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise  à tous les participants à la fin de la séance.

25.6. A la fin de  chaque  séance  d’ouverture des plis, le président de la commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

25.7. En cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit être adressé au Ministre Délégué à la Présidence chargée des Marchés Publics avec copies à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics et au Chef de structure auprès de laquelle est placée la commission concernée.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le Président de la Commission de Passation des marchés.

L’Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure
26.1. Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, à la vérification de la qualification des soumissionnaires et à la proposition d’attribution  du  Marché  ne  sera  donnée  aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique, sous peine de disqualification de l’offre du Soumissionnaire et de la suspension des auteurs de toutes activités dans le domaine des Marchés publics.

26.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation des Marchés ou la Sous-commission d’Analyse dans l’évaluation des offres ou l’Autorité Contractante dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

26.3. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si un soumissionnaire  souhaite entrer en contact avec l’Autorité Contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante
27.1. Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des  offres,  la Commission de Passation des Marchés peut, si elle le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou  du  contenu de la  soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs  de  calcul  découvertes  par  la  sous- commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’Article 30 du RGAO.

27.2. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas  les  membres  de  la  Commission  des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

Article 28 : Détermination de la conformité des offres
28.1. La Sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si  elles sont  complètes,  si  les  garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

28.2. La Sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

28.3. Une  offre  conforme  pour  l’essentiel  au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :

i.  Affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux ;

ii. Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits de l’Autorité Contractante ou ses obligations au titre du Marché ;

iii. Est telle que sa correction affecterait injustement la  compétitivité  des  autres  soumissionnaires qui  ont  présenté  des  offres  conformes  pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.

28.4. Si  une  offre  n’est  pas  conforme  pour l’essentiel, elle sera écartée par la Commission des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5. L’Autorité Contractante se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence  ou  réserve.  Les  modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être pris en compte lors de l’évaluation des offres.

Article 29 : Qualification du soumissionnaire
La Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères de  qualification stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.

Article 30 : Correction des erreurs
30.1. La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous- commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

a.  S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous- commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

c.  S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

30.2. Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

30.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

Article 31 : Conversion en une seule monnaie
31.1. Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres,  la  sous-commission  d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les  diverses  monnaies  dans  lesquelles  le montant de l’offre est payable en francs CFA.

31.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier
32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous- commission d’analyse.

32.2. En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit :

a. En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO ;

b. En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;

c. En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO ;

d. En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;

e. En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

f.  Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les remises offertes par le Soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots.

g. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux Spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le Soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution  technique spécifiée  par le  Autorité Contractante dans le RPAO.

32.3. L’effet  estimé  des  formules  de  révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

32.4. Si l’offre évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation du Maître  d’Ouvrage  des  travaux  à  exécuter dans le cadre du Marché, la commission peut à partir du sous-détail de prix fournis par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, l’Autorité Contractante peut rejeter ladite offre après l’avis technique de l’Agence de Régulation des Marchés Publics.

Article 33 : Préférence  accordée  aux  soumissionnaires nationaux
Les  entrepreneurs  nationaux   bénéficient d’une  marge  de  préférence  nationale  telle  que prévue par le Code des Marchés Publics aux fins d’évaluation des offres.

Article 34 : Attribution
34.1. L’Autorité Contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre  a  été  évaluée  la  moins-disante  en incluant le cas échéant les remises proposés.

34.2. Si,  selon  l’Article  13.2  du  RGAO,  l’appel d’offres  porte  sur  plusieurs  lots,  l’offre  la moins-disante sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant  en compte les remises offertes par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot.

34.3 Toute attribution des marchés de Travaux se fait au Soumissionnaire remplissant les capacités techniques et financières requises résultant des critères d’évaluation et présentant l’offre évaluée la moins-disante.

Article 35 : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure
L’Autorité Contractante se réserve le droit d’annuler une procédure d’Appel d’Offres après autorisation de Ministre Délégué à la Présidence chargé des Marchés Publics lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente, sans qu’il y ait lieu à réclamation.

Article 36 : Notification de l’attribution du marché
Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par  le  RPAO, l’Autorité Contractante  notifiera  à l’attributaire du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d’ouvrage Délégué paiera à l’Entrepreneur au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

Article 37 : Publication  des  résultats  d’attribution du marché et recours
37.1. L’Autorité Contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours après la publication des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

37.2. L’Autorité Contractante est tenue de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires  concernés  qui  en  font  la demande.

37.3. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

37.4. En cas de recours, il doit être adressé à l’Autorité chargée des Marchés publics,  avec copies à l’Agence de Régulation des Marchés Publics, à l’Autorité Contractante et au Président de ladite Commission.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

Article 38 : Signature du marché
38.1. Après publication des résultats, le projet de marché souscrit par l’attributaire est soumis à la Commission de Passation des Marchés compétente pour examen et avis, et le cas échéant, au visa préalable du Ministre en charge des Marchés publics.

38.2. L’Autorité Contractante dispose d’un délai de sept (07) jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché examiné par la commission des marchés compétente et souscrit par l’attributaire et le cas échéant après le visa du Ministre en charge des Marchés publics.

38.3. Le marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq (5) jours qui suivent la date de sa signature.

Article 39 : Cautionnement définitif
39.1. Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par l’Autorité Contractante, l’entrepreneur  fournira  au Maître d’ouvrage Délégué  un cautionnement garantissant l’exécution intégrale des travaux.

39.2. Le cautionnement dont le taux varie  entre 2 et  5%  du  montant  TTC   du  marché,  peut  être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d’ouvrage Délégué ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une hypothèque  légale,  soit  une  caution  d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier  agréé  de  premier  rang  conformément aux textes en vigueur.

39.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.

COMMUNE DE BATOURI
COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

FINANCEMENT : BIP/MINDDEVEL/RESSOURCES TRANSFEREES A LA COMMUNE DE BATOURI
                                                      Exercice : 2021
DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

     
        *************

PIECE N° 1 : LE REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES

(RPAO)
Article  1    Objet de l’Appel d’Offres

Article  2    Conditions générales de l’Appel d'offres

Article 3     Respect des conditions de l’Appel d’Offres et remise des Offres
Article  4    Pièces constitutives du Dossier d’Appel d’Offres

Article  5    Additif au Dossier d’Appel d’Offres

Article  6    Etablissement du montant de l’offre

Article  7    Présentation des offres

Article  8    Financement et réglementation

Article  9    Régime fiscal et douanier

Article 10   Monnaie de compte et monnaie de paiement 

Article 11   Lieu et mode de paiement                

Article 12   Détail estimatif 

Article 13   Renseignements complémentaires

Article 14   Délai d’engagement 

Article 15   Vérification des offres

Article 16   Analyse des offres

Article 17   Procédure de passation du marché

Article 18   Remplacement du personnel de soumission

Article 1er - OBJET DE L’APPEL D’OFFRES


Le présent appel d’offres a pour objet la délimitation et la sécurisation du lotissement communal de Kambolepi dans la Commune de Batouri.
Le Maire de la Commune de Batouri est le Maître d’ouvrage, et le financement est assuré par le Budget d’investissement Public du MINDDEVEL, Ressources Transférées Exercice 2021.
Les travaux sont soumis à la réglementation en vigueur dans la République du Cameroun pour les contrats passés au nom de l’Etat et notamment aux textes cités dans l’article 8 du Cahier des Clauses Administratives Particulières du présent dossier d’Appel d’Offres.

Article 2 - CONDITIONS GENERALES DE L’APPEL D’OFFRES

Les consultants sont tenus de soumissionner pour le projet présenté par l’Administration. L’article 7 du présent RPAO indique la méthode d’évaluation des offres des soumissionnaires.

En tout état de cause, la durée de l’ensemble des prestations à proposer par le soumissionnaire ne devra dépasser quatre (04) mois à compter de la notification de l’ordre de service prescrivant le démarrage de l’étude. 

Toutes les pièces remises par le soumissionnaire à quelque titre que ce soit, en application du présent appel d’offres seront établies exclusivement :

· en langue française  ou anglaise ;

· en utilisant le système métrique ;

· en exprimant tous les prix en monnaie franc CFA (FCFA) pour la comparaison des offres.

La durée de validité des offres est de quatre-vingt-dix jours (90) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.

La Commune se réserve le droit de ne pas donner suite à l’Appel d’Offres si elle estime n’avoir pas reçu de proposition acceptable.

Après publication du résultat, les offres non retenues seront mises à la disposition des soumissionnaires qui en seront avisés. Elles seront détruites si elles ne sont pas retirées dans un délai d’un mois à compter de la date d’attribution.

Article 3 - Respect des conditions d’appel d’offres et remise des offres


Une offre ne respectant pas toutes les conditions d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable.


L’offre devra être remise au plus tard le -------------------------------à 10 heures, heure locale au Secrétariat du Maire De la Commune de Batouri (Service de la Passation des Marchés), contre récépissé. Toute offre remise après échéance sera refusée.


Après remise de l’offre, le soumissionnaire ne pourra ni la retirer, ni la modifier, ni la corriger pour quelque motif que ce soit.
Article 4 - Pièces constitutives du Dossier d’Appel d’Offres


Les documents faisant partie du présent appel d’offres se décomposent comme suit :


Pièce N°0 : Avis d’appel d’offres National ouvert (AONR)


Pièce N°1 : Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO)


Pièce N°2 : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)


Pièce N°3 : Termes de référence (CCTP)


Pièce N°4 : Modèle de soumission


Pièce N°5 : Modèle de fiche de cautionnement


Pièce N°6 : Cadre du bordereau des prix


Pièce N°7 : Cadre du détail estimatif


Pièce N°8 : Cadre du sous détail des prix


Pièce N°9 : Modèle de curriculum vitae


Pièce N° 10 : Projet de contrat


Pièce N° 11 : Grille d’analyse des offres

Article 5 - Additif au dossier d'appel d'offres 

Au cas où certains soumissionnaires auraient des renseignements complémentaires à demander ou auraient des doutes sur la signification exacte de certaines parties des documents d’appel d’offres, ils devraient en référer par écrit au Maire de la Commune de Batouri, en vue d’obtenir les précisions nécessaires, avant le dépôt de leurs offres. Le Maire répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement qu’elle aura reçue avant le quatorzième (14) jour qui précède la date limite de dépôt des offres. Les éventuels additifs feront partie intégrante des documents d’appel d’offres, et devront y être insérés par le maître d’ouvrage au plus tard sept (7) jours avant la date limite de remise des offres.

Aucune réponse ne sera donnée à des questions verbales et toute interprétation par un soumissionnaire des documents d’appel d’offres n’ayant pas fait l’objet d’un additif sera rejetée et ne pourra impliquer la responsabilité du maitre d’ouvrage.

Des additifs au dossier d’appel d’offres pourront également être ajoutés par le maitre d’ouvrage, en vue de rendre plus compréhensibles les documents d’appel d’offres ou d’apporter des modifications techniques aux documents d’appels d’offres.

La modification sera notifiée par écrit, télex ou téléfax à tous les candidats qui auront retiré le Dossier d’appel d’offres et leur sera opposable.

Pour donner aux soumissionnaires le délai nécessaire à la prise en considération de la modification dans la préparation de leurs offres, le maître d’ouvrage aura toute latitude à reculer la date limite de remise des offres si nécessaire.

Article 6 - Etablissement du montant de l’offre


Le soumissionnaire est obligé de renseigner les prix du bordereau et du détail estimatif en francs CFA hors taxes (prix unitaires hors taxes).


Les prix en lettres du bordereau des prix primeront sur les prix en chiffres dudit bordereau, et serviront de base au calcul du montant de l’offre.


Les éventuelles erreurs de calcul seront redressées par la sous-commission d’analyse des offres et le montant sera révisé si nécessaire, sans que le soumissionnaire puisse relever quelque réclamation que ce soit.


L’établissement des prix est réputé avoir été fait sur la base de la parfaite connaissance des droits, impôts et taxes en vigueur en République du Cameroun et applicables aux Marchés Publics.


Le montant de l’offre fera apparaître le montant hors taxes, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, et le montant toutes taxes comprises en franc CFA. 

Article 7 - Présentation et ouverture des offres

7.1 Signature des offres – Procuration

Toutes les signatures et paraphes nécessaires à la remise de l’offre et indiquées dans cet article seront apposées par le soumissionnaire lui-même ou son représentant dûment mandaté.

Dans le cas où l’offre est faite par un groupement d’entreprises ou de fournisseurs, chaque membre du groupement ou le mandataire sera tenu de signer ou parapher les documents de l’offre, de façon qu’il en résulte une offre conjointe et solidaire.

Ce groupement indiquera le mandataire habileté à recevoir les Ordres de Services et à représenter le Groupement pour toute transaction relative au présent appel d’offres et au marché subséquent.

7.2 Présentation des offres
Chaque soumissionnaire établira son offre sur la base des quantités définies dans le détail estimatif. 

Les offres ainsi que toutes les pièces les accompagnants seront exprimés en langue française ou anglaise.

Elles seront présentées en trois volumes selon le système de la double enveloppe.

Chaque soumissionnaire présentera à l’intérieure d’une enveloppe : 

- les pièces administratives (volume 1), sa proposition technique (volume 2) ;

- une enveloppe contenante l’offre financière (volume3) et portant uniquement la mention offre financière.


L’enveloppe extérieure portera les mentions suivantes : 

A- « APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°            /AONO/RE/DK/C-BRI/CIPM/2021 DU -------- POUR LA SECURISATION ET LA DELIMITATION DU LOTISSEMENT COMMUNAL DE KAMBOLEPI DANS LA COMMUNE DE BATOURI, DEPARTEMENT DE LA KADEY, REGION DE L’EST
 « A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT ».

NB. : Les plis contenant les offres administratives, techniques et financières doivent être hermétiquement fermés. Ils ne doivent comporter aucun cachet ni aucune indication du soumissionnaire.

Les offres non-conformes à la présentation rappelée ci-dessus seront irrecevables.

Les soumissions ainsi que toutes les pièces les accompagnants devront être remises en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme tels. 

Volume 1 : Pièces administratives

1) 
La déclaration d’intention de soumissionner datée, signée et  timbrée au tarif en vigueur.

2) L’attestation de Non Redevance datant de moins de trois (03) mois, délivrée par un Inspecteur des Impôts du ressort timbrée;

3)  l’attestation d’immatriculation timbrée;

4) L’attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère des Finances, datant de moins de trois mois. 

5) La quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres.

6) La caution de soumission délivrée par une banque de 1er ordre agréée par le MINFI suivant les conditions de la COBAC, de montant égal à 2% du montant prévisionnel du lot sollicité;
7) La solvabilité financière  d’un montant de 15 000 000 FCFA;
8) L’attestation de non exclusion des Marchés Publics délivrée par l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP); 

9) L’attestation pour soumission de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, indépendante de la période de validité y portée mais datant de moins de trois (03) mois, ou tout autre document signé par la même administration certifiant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations vis-à-vis de ladite Caisse;
10) Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) paraphé à chaque page, daté et signé à la dernière page;

11) Le Règlement Particulier du Dossier d’Appel d’Offres (RPAO) paraphé à chaque page, daté et signé à la dernière page.

12) Le Bordereau des Prix Unitaires dûment rempli ; daté, signé et cacheté à chaque pages.


Les justifications administratives ci-dessus doivent dater de moins de trois (03) mois à la date initiale de remise des offres.

En cas de groupement d’entreprises, chaque membre du groupement produira chacune des pièces administratives énumérées aux points 2 ; 8 et 9 ci-dessus.


- Volume 2 : Dossier Technique  
La proposition technique comprendra les pièces suivantes :

2.1 Références du BET ou de l’entreprise
Le candidat fera une courte présentation de sa société et un résumé des dernières références sur les projets de même nature réalisés depuis les trois dernières années. Joindre les photocopies des procès verbaux de réception provisoire ou définitive ou alors des certificats de bonne fin.  Le BET ou l’entreprise produira la liste de ses références réalisées uniquement dans le domaine de l’urbanisme et de la planification urbaine. 

Dans le cas où la société serait attributaire d’autres contrats dont le démarrage est imminent ou effectif (marché approuvé et notifié, ordre de service de commencer les travaux délivrés), il sera également apprécié la capacité du candidat à faire face à l’ensemble de ses engagements.

2.2 Personnel 

La proposition technique devra contenir la description des profils des experts étrangers et camerounais dont l’intervention sur l’étude est prévue, ainsi que la nature des prestations qui leur seront confiées de même que leur durée. 

Le candidat fournira la liste du personnel de maîtrise, accompagnée des pièces suivantes, pour chaque expert, datées de moins de trois (3) mois :

- un C.V. dûment signé par le concerné ;
- les copies certifiées conformes des diplômes de chaque personnel ;

- l’attestation de présentation de l’original du diplôme de chaque personnel ;

- la définition des affectations proposées pour chaque personnel ;

NB : La non – production de l’une de ces pièces entraînera, pour l’expert considéré, la note zéro (0).

2.3
Planning des études
Les offres seront évaluées techniquement en prenant en considération la compréhension par les BET  ou l’entreprise des opérations et l’organisation qu’ils proposeront pour mener à bien l’exécution de l’étude. Un chronogramme des tâches et des experts (pièce N°13) sera produit.

2.4       Matériel

Le candidat devra justifier ici des moyens logistiques et techniques en sa possession nécessaires à la réalisation des prestations. A cet effet, il produira une liste de matériels ci-après :

·  Moyens logistiques (véhicules, moyens de communication, etc.) avec justification de la propriété (photocopies certifiées des cartes grises ou des factures) ;

· Moyens techniques (liste du matériel informatique et bureautique : micro –ordinateurs, imprimantes, scanner, logiciels, photocopieuses, etc.) avec justification de la propriété.

N.B : La localisation dudit matériel doit être précisée, étant entendu que des vérifications pourront être faites par le Maître d’Ouvrage en cas de besoin.

2.5   Autorisation de vérification des déclarations

Cette déclaration dûment signée du Directeur Général du BET ou de l’entreprise, devra permettre au Maire de procéder à toute vérification jugée nécessaire, pour s’assurer de l’existence du matériel annoncé dans le dossier de candidature, et de l’exactitude des informations relatives aux références présentées auprès du Maître d’Ouvrage concerné.

2.6 Commentaires et suggestions


Les soumissionnaires peuvent éventuellement faire des commentaires ou suggestions sur les termes de référence.

- volume 3 : LES PROPOSITIONS FINANCIERES
Les propositions financières (volume 3) comprendront les pièces suivantes : 
a) La soumission signée, datée et rédigée conformément au modèle joint (pièce N°6) ;
b) Le détail estimatif complété, daté et signé ;
c) Le sous-détail de chacun des prix du bordereau ;
d) L’échéancier prévisionnel de paiement ;
e) Une note explicative justifiant le pourcentage à payer à chacune des échéances.

Toute information jugée utile par l'Administration pourra être fournie par lettre au soumissionnaire jusqu'au quinzième (15è) jour avant la date de remise des offres. Les soumissionnaires sont obligés de respecter les informations contenues dans leurs offres.
            7.3. Ouverture et évaluation des offres

             Les offres seront ouvertes et évaluées en deux temps ainsi qu’il suit :

1er temps : Ouverture des dossiers administratif et technique puis évaluation des offres techniques.

A. EVALUATION DE L’OFFRE TECHNIQUE (volume 2) sur 100 points

A.1. Critères essentiels

e) Références justifiées du soumissionnaire dans le domaine………………….   20 points

f) Méthodologie et planning d’exécution de l’étude………………………………… 25 points

g) Personnel…………………………………………………………………………………………... 40 points

h) Matériel………………………………………………………………………………………...…    15 points


Cette évaluation a pour but de faire ressortir les offres techniques recevables, c’est -à - dire, dont la note technique est supérieure ou égale à 70 points sur 100.


A.2. Critères éliminatoires

a. Offre Administrative

1) Absence de la caution de soumission;

2) Pièce falsifiée ;

3) Non-conformité de l’une des pièces du dossier administratif après le délai de 48 heures règlementaire ;

b. Offre technique

1) Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;

2) N’avoir pas réuni au moins 70% des critères de qualification.

c. Offre Financière

1) Offre financière incomplète ;

2) Omission du prix d’une tâche quantifiée dans le bordereau des prix unitaires ou dans le devis estimatif ;

3) Pièce falsifiée ;
2e temps : Ouverture et évaluation des offres financières.

          Seules les offres financières des soumissionnaires ayant obtenu une note technique supérieure ou égale à 70 points sur 100 seront ouvertes puis évaluées.

B. Evaluation de l’offre financière (ENVELOPPE B)

La sous-commission d'analyse examinera les offres pour déterminer si elles sont complètes, si elles contiennent des erreurs de calcul, si les garanties exigées ont été fournies et si les documents ont été correctement signés.

Dans le bordereau des prix, s'il y a contradiction entre le montant en chiffres et le montant en lettres, le montant en lettres prévaudra.

Les erreurs arithmétiques seront rectifiées en tenant compte des quantités du cadre du devis estimatif et des prix unitaires du bordereau. Si le soumissionnaire n'accepte pas la correction des erreurs, son offre sera écartée.

Les prix devront respecter les clauses et stipulations du dossier de consultation et ne comporter aucune réserve.

La sous-commission d'analyse écartera toute offre dont elle jugera qu'elle n'est pas substantiellement conforme ; 

La Commune se réserve un délai nécessaire pour la vérification des offres et pour faire son choix. Elle rectifiera éventuellement le montant des offres sans que le soumissionnaire puisse faire quelque objection que ce soit à ce sujet.

Sur la demande de la Commission compétente, le soumissionnaire devra fournir par écrit, dans sept (07) jours calendaires suivant cette demande, tous les renseignements nécessaires à l’examen de son offre ou concernant les omissions ou erreurs relevées dans celle-ci.

La Commission Interne de Passation des Marchés s’assurera que chaque offre répond à tous les termes, conditions et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres sans divergence. L’attention des acquéreurs du DAO est attirée sur l’application stricte de cette mesure, les négociations des clauses du Dossier d’Appel d’Offres n’étant pas acceptables. 

L’offre financière conforme et complète la moins disante (Fm) recevra une note financière Nf de 100 points. Les notes financières (Nf) des autres offres seront calculées selon la formule suivante :         

 Nf = 100 x Fm/Fc.

Fc étant l’offre financière considérée.

Article 8 - Choix de l’Adjudicataire

Le marché objet du présent appel d’offres sera attribué au soumissionnaire dont l’offre est la mieux disante sur le plan technico-financier, c’est-à-dire qui aura obtenu la note globale la plus élevée.

Note Globale Ng = 0,70 Nt + 0,30 Nf

Nt = Note technique

Nf = Note financière

Ng = Note globale

Cette adjudication ne deviendra définitive qu’après approbation par le Maire ; Maitre d’ouvrage.

 Article 9 -Financement et réglementation

Les prestations seront exécutées pour le compte de la Commune de Batouri représentée par le Maire de la Commune de Batouri, et financées par le budget d'investissement public du Ministère de de la Décentralisation et du Développement Local/Ressources transférées à la Commune de Batouri.

L'adjudicataire sera soumis à la réglementation en vigueur dans la République du Cameroun pour les marchés passés au nom de l'Etat et notamment aux textes suivants, en tout ce qui n'est pas contraire aux clauses contenues dans les pièces contractuelles et dans le présent règlement particulier.

a) Décret n° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant code des marchés publics ;

b) Décret N°2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d ‘application du régime fiscal et douanier du Cameroun.
Article 10 - Régime fiscal et douanier


Le montant du présent contrat est soumis aux droits, impôts et taxes, conformément à la législation en vigueur en République du Cameroun. Le régime de l’importation temporaire s’appliquera au prestataire. Le marché sera passé toutes taxes comprises.

Article 11 - Monnaie de compte et monnaie de paiement

Les prix unitaires et totaux seront libellés par le soumissionnaire en francs CFA, en chiffres et en toutes lettres, hors taxes et toutes taxes.

La monnaie de paiement est le franc CFA.

Article 12 -   Lieu et mode de paiement


12.1. En contrepartie des paiements à effectuer par l’Administration au Co-contractant, dans les conditions indiquées dans la Lettre-Commande, ce dernier s’engagera par les présentes à exécuter la dite Lettre-Commande conformément aux dispositions y portées.

12.2. Le Chef de Service de la Lettre-Commande, après visa de conformité de l’Autorité Contractante, fera libérer les sommes dues au titre de l’exécution de la Lettre-Commande à élaborer par virement au compte n° : ____________________ouvert par le Co-contractant auprès de la banque ________________ au nom de ________________________. 

Article 13 - Détail estimatif

Le soumissionnaire devra expliquer les prix du détail estimatif selon le régime fiscal et douanier ci-dessus, ces prix devront être libellés en francs CFA et écrits en lettres et en chiffres. Au cas où il y aurait discordance entre les deux prix, seul le prix en lettres sera pris en considération.
Article 14 - Renseignements complémentaires et additif au Dossier 

                   D ’Appel d’Offres
14.1. Au cas où certains soumissionnaires auraient des renseignements complémentaires à demander où auraient des doutes sur la signification exacte de certaines parties des documents d'appel d'offres, ils devront s'en référer par écrit au Maître d’Ouvrage au plus tard 15 jours avant la date de dépôt des offres, en vue d'obtenir les éclaircissements nécessaires, avant de transmettre leurs offres.

Les renseignements complémentaires d'ordre technique peuvent être obtenus aux heures et jours ouvrables dans les services de la Commune de Batouri, Service de la Passation des Marchés, Tél : 696 641 339 / 655 02 84 84.
Une réponse sera adressée par écrit à toute demande d’éclaircissement reçue au moins 15 jours avant la date limite de dépôt des offres. 


Une copie de la réponse indiquant la question posée, mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à toutes les entreprises ayant acquis un dossier d’appel d’offres.

           Aucune réponse ne sera donnée à des questions verbales et toute interprétation par un soumissionnaire des documents d’appel d’offres n’ayant pas fait l’objet d’un additif sera rejetée et ne pourra impliquer la responsabilité du maitre d’ouvrage.

14.2.    Des additifs au Dossier d’Appel d’Offres pourront également être ajoutés par l’Administration en vue de rendre plus compréhensibles les documents d’appel d’offres ou d’apporter des modifications techniques ou autres documents d’appels d’offres.

Ces additifs seront transmis à tous les soumissionnaires en possession du dossier d’appel d’offres.

Article 15 - Délai d'engagement
Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres, délai au cours duquel le Maître d’Ouvrage avisera de son choix le BET qu’il a retenu.

Article 16 - Procédure de passation du marché

16.1.  Le marché résultant du présent appel d’offres sera préparé, passé et exécuté selon les règles et procédures définies par le décret n°2018/366 du 20 Juin 2018 portant code des marchés publics et le décret N° 2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier de la République du Cameroun. 

16.2.  Le Bureau d’Etudes retenu en recevra notification à son adresse officielle ou par voie de presse. Il devra dans les vingt (20) jours qui suivent remplir toutes les formalités relatives à la passation du marché et en particulier remettre le projet de marché rempli et signé au Secrétariat de la Commission Interne de Passation des Marchés.

16.3.  Dans le cas où l’entrepreneur n’aura pas rempli ses obligations, le choix de celui-ci pourra être annulé sans aucun recours.

16.4.  Une fois le marché approuvé, l’adjudicataire en reçoit notification. Il doit dans un délai de vingt (20) jours verser son cautionnement définitif (selon le modèle joint en annexe) et s’acquitter les frais auxquels peuvent donner lieu les droits de notification, de timbres et d’enregistrement du marché tels qu’ils résultent des lois et règlements en vigueur en République du Cameroun.

16.5.  Le Bureau d’Etudes retenu devra après signature du marché et conformément aux conditions de celui-ci, prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer le démarrage rapide des prestations dès réception de l’Ordre de Service du Maître d’ouvrage.  

Article17 - Remplacement du personnel de la soumission
Le personnel présenté à la soumission par le consultant ne pourra être changé qu'après accord préalable du maître d'ouvrage. Le personnel proposé pour le remplacement devrait avoir des qualifications supérieures ou égales au personnel présenté à la soumission. 

COMMUNE DE BATOURI
COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

FINANCEMENT : BIP/MINDDEVEL/RESSOURCES TRANSFEREES A LA COMMUNE DE BATOURI
                                                      Exercice : 2021
DOSSIER D'APPEL D'OFFRES






*****************

PIECE N° 2

LE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

(CCAP)

SOMMAIRE 

CHAPITRE I: GENERALITES








Article 1 : Objet de la Lettre-Commande







 Article 2 : Procédure de passation de la Lettre-commande



Article 3 : Définitions et Attributions







Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables





Article 5 : Pièces constitutives de la Lettre-Commande





Article 6 : Textes généraux applicables







Article 7 : Communication








Article 8 : Ordres de service








Article 9 : Marchés à tranches conditionnelles






Article 10 : Matériel et personnel du Co-contractant





CHAPITRE II : CLAUSES FINANCIERES






Article 11 : Garanties et cautions







Article 12 : Montant de la Lettre-Commande






Article 13 : Consistance des prix







Article 14 : Mode de règlement des travaux






Article 15 : Lieu et mode de paiement







Article 16 : Variation des prix








Article 17 : Valorisation des travaux







Article 18 : Intérêts moratoires








Article 19 : Pénalités de retard








Article 20 : Règlement en cas de groupement d’entreprises





Article 21 : Décompte final








Article 22 : Décompte général et définitif







Article 23 : Régime fiscal et douanier







Article 24 : Nantissement








Article 25 : Timbre et enregistrement







CHAPITRE III : EXECUTION DES TRAVAUX






Article 26 : Consistance des travaux







    Article 27 : Obligations du Maître d'ouvrage




           
Article 28 : Délai d'exécution de la Lettre-Commande





Article 29 : Connaissance des lieux et conditions générales des travaux



Article 30 : Mise à dispositions des documents et des lieux






     Article 31 : Assurancedes ouvrages et responsabilités civiles




Article 32 : Organisation et mesures de sécurité







Article 33 : Protection de l’environnement






Article 34: Rôle et Responsabilité du Co-contractant





Article 35 : Pièces à fournir par le  Co-contractant






Article 36 : Signalisation de chantier







     Article37: Implantation des ouvrages






Article 38 : Sous-traitance








Article 39: Journal de chantier








Article 40 : Réunions de chantier







Article 41 : Attributions de l'Ingénieur







CHAPITRE IV : DE LA RECEPTION







Article 42: Réception provisoire







Article 43:Documents à fournir après exécution





Article 44 : Délai de garantie





Article 45 : Entretien pendant le délai de garantie






Article 46: Réception définitive








CHAPITRE V : CLAUSES DIVERSES







Article 47 : Résiliation de la Lettre-Commande






Article 48 : Edition et diffusion de la présente Lettre-Commande




Article 49 : Cas de force majeure







Article 50 : Manœuvres frauduleuses et corruption





Article 51: Règlement de litiges








Article 52 et dernier : Validité et entrée en vigueur de la Lettre-Commande





CHAPITRE I: GENERALITES

Article 1 : Objet de la Lettre-Commande

La Lettre-Commande à élaborer à l’issue du présent Appel d’Offres ont pour la sécurisation et la délimitation du lotissement communal de KAMBOLEPI dans la Commune de Batouri, Département de la Kadey, Région de l’Est.

Article 2 : Procédure de passation de la Lettre-Commande
La Lettre-Commande à élaborer dont l’objet est précisé ci-dessus sera passée à l’issue du présent Appel d’Offres National Ouvert N°---/AONO/RE/DK/C-BRI/CIPM/2021 du----------- en procédure d’urgence, pour objet la sécurisation et la délimitation du lotissement communal de KAMBOLEPI dans la Commune de Batouri, Département de la Kadey, Région de l’Est.
Article 3 : Définitions et Attributions

· Le Maître d’ouvrage est le Maire de la Commune de Batouri;

· L’Autorité Contractante est le Maire de la Commune de Batouri ;

· Le Chef de service de la Lettre-Commande est le Secrétaire Générale de la Commune de Batouri;
· L’Ingénieur de la Lettre-commande est le Délégué Départemental du Cadastre, des Domaines et des affaires Foncières de la Kadey ; 

· L’Autorité chargée du contrôle de la conformité et de l’effectivité est le Délégué Départemental des Marchés Publics de la Commune de Batouri ;

· La Commission de passation des marchés est la Commission Interne de Passation des Marchés Publics de la Commune de Batouri ; 
· Le Co-contractant est : (Entreprise adjudicataire).
Attributions

· L’Autorité Contractante  est le Maire de la Commune de Batouri. A ce titre, il passe le marché, le signe et en assure à travers sa Brigade de contrôle  la bonne exécution des travaux. Il veille à la conservation des offres et procède à la transmission des copies desdites offres au Ministre Délégué à la Présidence de la République Chargé des Marchés Publics.

· Le Maitre d’Ouvrage est le Maire de la Commune de Batouri à ce titre, il représente l’Administration, bénéficiaire des prestations prévues dans les marchés.

· Le Chef de Service du Marché est le Secrétaire General de la  Commune de Batouri. A ce titre, il assiste le Maitre d’Ouvrage à la définition l’élaboration, l’exécution et la réception des prestations objet du Marché. Il veille au respect des clauses administratives, techniques et financières et sur les délais contractuels.

· L’Ingénieur du marché le Délégué Départemental du Cadastre, des Domaines et des affaires Foncières de la Kadey ; 

· Il supervise les opérations nécessaires, à la bonne exécution des différentes phases du projet.

· La Commission de Passation compétente est la Commission Interne de Passation des Marchés de la commune de Batouri.

· Le poste comptable assignataire est la Recette Municipale de la  Commune de Batouri.

Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables

4.1. La langue utilisée est le français ou l’anglais.
4.2. Le Co-contractant s’engagera  à observer les lois, règlements, ordonnances en vigueur en République du Cameroun, et ce aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation de la Lettre-Commande qui lui aura été attribuée.

Si au Cameroun, ces règlements, lois et dispositions administratives et fiscales en vigueur à la date de signature de la dite Lettre-Commande venaient à être modifiés après sa signature, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

Article 5 : Pièces constitutives de la  Lettre-Commande

Les pièces contractuelles constitutives de la Lettre-Commandes à élaborer seront par ordre de priorité :

1) la soumission du Co-contractant et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) et au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

2) le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP);

3)  le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP);

4) les éléments propres à la détermination du montant des Lettres-Commandes, tels que, par ordre de priorité : les bordereaux des prix unitaires ; le détail ou le devis estimatif ; le sous-détail des prix unitaires ;

5) le Calendrier d’exécution des travaux ;

6) les APD et les DCE (plans), les notes de calcul, les cahiers de sondage et dossiers géotechniques ;

7) Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux, mis en vigueur par l’arrêté N° 033/CAB/PM du 13 février2007;

8) le ou les  Cahiers des  Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux prestations faisant l’objet du marché.

Article 6 : Textes généraux applicables

La présente lettre-commande est soumise aux textes généraux ci-après :

1- la soumission du Co-contractant et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;
2- le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;
3- le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;
4- les éléments propres à la détermination du montant de la Lettre-Commande, tels que, par ordre de priorité : les bordereaux des prix unitaires ; le détail ou le devis estimatif ; le sous-détail des prix unitaires ;
5-  le Calendrier d’exécution des travaux ;
6-  les APD et les DCE (plans), les notes de calcul, les cahiers de sondage et dossiers géotechniques ;
7- le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux, mis en vigueur  par l’arrêté  N° 033/CAB/PM du 13 février 2007;
8- le ou  les  Cahiers des  Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux prestations faisant  l’objet  du  marché.
Article 6 : Textes généraux applicables

La présente Lettre-Commande est soumise aux textes généraux ci-après :

1. La Loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail ; 

2. La Loi n° 096/12 du 05 août 1996 portant loi cadre relative à la gestion de l’Environnement;

3. La Loi n° 2000/09 du 13 juillet 2000 fixant l’organisation et les modalités d’exercice de la profession d’Ingénieur de Génie-civil ;

4. La Loi n°2020/018 du 17 décembre 2020 portant loi des finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2021;

5. Le Décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;

6. Le Décret n° 2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;

7. Le Décret n° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;

8. Le Décret n° 2008/376 du 12 novembre 2008 portant organisation administrative de la République du Cameroun ;

9. Le Décret N°2011/1339 du 23 mai 2011 portant exonération des droits de régulation des marchés publics et accordant le bénéfice des frais d’acquisition des dossiers d’appels d’offres des marchés des Collectivités Territoriales Décentralisées;

10. Le Décret n° 2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des  Marchés Publics;

11. Le Décret n° 2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics;

12. L’Arrêté n° 033/CAB/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur les Cahiers des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux marchés publics;

13. L’Arrêté n° 093/CAB/PM du 05 novembre 2000 fixant les montants de la caution de soumission et les frais du dossier d’appel d’offres ;

14. L’Arrêté n° 022/CAB/PM du 02 février 2011 fixant les modalités de recrutement des Consultants individuels ;

15. Vu l’Arrêté n°0204/A/MINMAP du 03 juillet 2018, portant création des commissions internes de passation des marchés auprès des Communautés Urbaines, Communes et Communes d’Arrondissement ;

16. Circulaire n°00000242 /C/MINFI du 30 Décembre 2020, portant instructions relatives à l’exécution des lois de finances, au suivi et au contrôle de l’Exécution du Budget de l’Etat, et des autres entités publiques pour l’Exercice 2021; 

17. la Lettre Circulaire N°0005/LC/MINMAP/CAB du 03 juillet 2018 précisant les mesures transitoires à observer suite à la signature et à la publication du Décret n° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;

18. Les Normes Techniques en vigueur dans la République du Cameroun ;

19. La Convention collective nationale des entreprises du bâtiment, des travaux publics et des activités annexes du 25 août 2004 est à prendre en compte comme un texte d’application obligatoire pour les entreprises soumissionnaires au présent marché et leurs sous-traitants ;

20. Les textes régissant les corps de métier.
21. les normes techniques en vigueur au Cameroun ou à défaut,  les normes  françaises ou européennes en la matière.

Article 7 : Communication

7.1. Toutes les  notifications et communications écrites dans le cadre de la Lettre-Commande à élaborer à l’issue du présent appel d’offres devront être faites aux adresses suivantes :

a. Dans le cas où les Co-contractants sont destinataires : S/C Maire de la Commune de Batouri avec copie à la Délégation Départementale des Marchés Publics de la Commune de Batouri.

b. Dans le cas où l’Autorité Contractante en est le destinataire : au Maire de la Commune de Batouri, avec copie adressée dans les mêmes délais, au Délégué Départemental  des Marchés Publics de la Commune de Batouri, au Chef de Service et à l’Ingénieur le cas échéant.

7.2. Le Co-contractant adressera toutes notifications écrites ou correspondances à l’Ingénieur des la Lettre-Commande, avec copie au Chef de Service.

Article 8 : Ordres de service 

8.1. L’Ordres de Service de démarrage des travaux sera signé par l’Autorité Contractante et notifié par le Chef de Service de la Lettre-Commande à élaborer, avec copie à l’Ingénieur. 

8.2. Les ordres de services à incidence financière ou susceptibles de modifier les délais seront signés par l’Autorité Contractante et notifié par le Chef de Service de la Lettre-Commande à élaborer.

8.3. Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier et sans incidence financière seront préparés, signés et notifiés par l’Ingénieur de la Lettre-commande à élaborer.
8.4. Les ordres de services valant mise en demeure sont signés par l’Autorité Contractante et   notifié par le Chef de Service de la Lettre-Commande, avec copie à  l’Ingénieur.

8.5. Le Co-contractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout Ordre de Service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas l’entreprise d’exécuter les ordres de service reçus.

Article 9 : Marchés à tranches conditionnelles

La  Lettre-Commande à élaborer à l’issue du présent appel d’offres comportera  une tranche unique. 

Article 10 : Matériel et personnel des  Co-contractants

10.1. Toute modification même partielle apportée aux propositions approuvées des Co-contractants n’interviendra qu’après agrément écrit de l’Autorité Contractante. En cas de modification, le Co-contractant fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale ou par un matériel de performance similaire et en bon état de marche.

10.2. En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement à mettre en place ainsi que du matériel d’exécution des travaux seront soumises à l’agrément de l’Ingénieur de la Lettre-Commande à élaborer, dans les quinze (15) jours qui suivent la notification des Ordres de Services de commencer les travaux. L’Ingénieur de la Lettre-Commande à élaborer disposera de huit (8) jours pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de Service. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

10.3. Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d’encadrement et en matériel de travaux de la proposition approuvée, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation des  Lettres-Commandes à élaborer tel que visé dans son article 41.

CHAPITRE II : CLAUSES FINANCIERES
Article 11 : Garanties et cautions

11.1. Cautionnement définitif

Le cautionnement définitif est fixé à deux pour cent (2%) du montant TTC  de la Lettre-Commande à élaborer à l’issue du présent appel d’offres. Il est constitué et transmis au Chef de service de la Lettre-commande à élaborer dans un délai maximum de vingt (20) jours à compter de la date de notification de la  dite Lettre-Commande, avec copie à l’Autorité contractante et à l’Ingénieur.

Le cautionnement sera restitué, ou la garantie libérée, dans un délai d’un (01) mois suivant la date de réception provisoire des travaux, à la suite d’une main-levée délivrée par le Chef Service de la Lettre-Commande ou par l’Autorité Contractante, après demande du Co-contractant.

11.2. Cautionnement de garantie

Au titre de garantie des travaux exécutés, il sera procédé à la retenue de garantie de dix pour cent (10 %) sur le montant net à mandater de chaque décompte provisoire. La retenue de garantie peut être remplacée par une caution personnelle et solidaire d'égal montant, souscrite auprès d'un établissement bancaire de premier rang agréé par le Ministre des Finances. La retenue de garantie sera restituée ou les cautions correspondantes libérées dans un délai d’un mois après la réception définitive des travaux, à la suite d’une main-levée délivrée par le Maître d’ouvrage ou par l’Autorité Contractante, après demande du Co-contractant.

Article 12 : Montant de la Lettre-Commande

Le montant de la Lettre-Commande à élaborer, tel qu’il ressort des détails estimatifs, est de ___________ (_______) Francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC) ; soit :

-  Montant HTVA : _______________________________________ (_______) francs CFA
-  Montant de la TVA : ____________________________________ (_______) francs CFA
Il s'obtient par application des prix du bordereau aux quantités du détail estimatif.
Article 13 : Consistance des prix

Les prix figurant au bordereau sont réputés avoir été établis sur la base des conditions économiques existantes en République du Cameroun.

Le Co-contractant est réputé avoir parfaite connaissance de toutes les sujétions imposées par l'exécution des travaux et de toutes les conditions locales susceptibles d'influer sur cette exécution notamment :

· la nature et la qualité des sols et terrains ;

· les conditions de transport et d'accès au chantier à toute époque de l'année ;

· le régime des eaux et des pluies dans la région et les risques d'inondation ;

· les sujétions liées à la situation des travaux.

Article 14 : Mode de règlement des travaux

Le Co-contractant sera rémunéré par décompte provisoire établi à la fin de chaque mois calendaire, à partir du démarrage des travaux, en appliquant les prix du bordereau aux quantités réellement exécutées et prises en attachement, contradictoirement avec l’Ingénieur de la Lettre-Commande à élaborer. 
Le montant de chaque décompte sera la somme du montant des travaux, fournitures et approvisionnement qui seront réglés suivant métrés des quantités réellement exécutées, dans les conditions d'application des prix du bordereau.

Sont déduites de ce total, éventuellement la retenue de garantie et les sommes déjà versées au titre des décomptes précédents. Le décompte mensuel correspondant sera vérifié par l'Ingénieur et liquidé par le Chef de Service. Le Co-contractant devra par ailleurs joindre les factures établies en sept (07) exemplaires pour les travaux réellement exécutés dont l’original est timbré, et accompagné d’un procès-verbal des réceptions techniques partielles, provisoires ou définitives des travaux ; toutefois, un montant de 10% sera retenu sur tout paiement. Ce montant qui constituera la retenue de garantie, sera restitué au Co-contractant un (1) an après la date de réception provisoire de l’ouvrage par main levée de l’Autorité Contractante.
Article 15 : Lieu et mode de paiement

15.1. En contrepartie des paiements à effectuer par l’Administration au Co-contractant, dans les conditions indiquées dans la Lettre-Commande, ce dernier s’engagera par les présentes à exécuter la dite Lettre-Commande conformément aux dispositions y portées.

15.2. Le Chef de Service de la Lettre-Commande, après visa de conformité de l’Autorité Contractante, fera libérer les sommes dues au titre de l’exécution de la Lettre-Commande à élaborer par virement au compte n° : ____________________ouvert par le Co-contractant auprès de la banque ________________ au nom de ________________________. 

Article 16 : Variation des prix

16.1 Les prix de la présente Lettre-Commande en projet  seront fermes et non révisables.

16.2 Les  prix  du  bordereau  des  prix  unitaires ne  seront pas révisables.

16.3 Les  prix  du  bordereau  des  prix  unitaires ne  seront pas actualisables.

Article 17 : Valorisation des travaux

La Lettre-Commande à élaborer sera à prix unitaires.

Article 18 : Intérêts moratoires

Lorsqu'il est imputable à l’Administration ou au comptable assignataire, le défaut de paiement dans les délais fixés par le Cahier des Clauses Administratives Particulières ouvre et fait courir de plein droit au bénéfice du titulaire de la Lettre-Commande à élaborer, des intérêts moratoires calculés depuis le jour suivant l'expiration desdits délais, jusqu'au jour de la délivrance de l'avis dit « de règlement » du comptable assignataire.

Article 19 : Pénalités de retard

19.1. Pénalités pour dépassement de délai contractuel

En cas de retard sur le délai d'exécution prévu à l'Article 27, le Co-contractant sera passible d'une pénalité pour retard de :

· 1/2000è du montant TTC de la Lettre-Commande de base par jour calendaire de retard jusqu'au 30è jour 

· 1/1000è du montant TTC de la Lettre-Commande de base par jour calendaire de retard au-delà du 30è jour.

Les pénalités seront applicables d'office sans préavis et par la seule échéance du terme, sauf en cas de force majeure, ou de circonstances indépendantes de la volonté du Co-contractant dûment constatées et appréciées par le Chef de Service. Le Co-contractant devra informer l’Administration des causes du non-respect des délais au plus tard vingt (20) jours avant l'échéance du terme contractuel.

Le montant cumulé des pénalités de retard (dépassement de délai contractuel), en tout état de cause, est limité à dix pour cent (10%) du montant TTC de la Lettre-Commande de base et de ses avenants éventuels, sous peine de résiliation de la dite Lettre-Commande.

19.3. Prime en cas d'avance sur le délai contractuel

Il n'est pas prévu de prime en cas d'avance sur le délai contractuel.

Article 20 : Règlement en cas de groupement d’entreprises 

SANS OBJET.

Article 21 : Décompte final 

21.1. Après achèvement des travaux et dans un délai maximum de trente (30) jours après la date de réception provisoire, l’entrepreneur établira à partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles ils peuvent prétendre du fait de l’exécution de chaque Lettre-Commande à élaborer dans son ensemble.

21.2. Le Chef de Service dispose de quinze (15) jours pour approuver le décompte ou apporter des observations éventuelles. 

21.3. Le Co-contractant dispose de sept (7) jours pour renvoyer le décompte corrigé revêtu de sa signature.

Article 22 : Décompte général et définitif

22.1. L’Ingénieur dispose de quinze (15) jours pour établir le décompte  général à compter de la date de réception définitive des travaux.

A la fin de la période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, l’Ingénieur dresse le décompte général et définitif de la Lettre-Commande qu’il fait signer contradictoirement par le Co-contractant et l’Autorité Contractante. Ce décompte comprend :

- le décompte final,

- le solde,

- la récapitulation des acomptes mensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par le Co-contractant, lie définitivement les parties  et  met  fin  à la Lettre-Commande,  sauf  en  ce  qui concerne les intérêts moratoires.

22.2. Le Co-contractant dispose de sept (7) jours pour renvoyer le décompte corrigé revêtu de sa signature.

Article 23 : Régime fiscal et douanier

Le décret N° 2003/651/PM du 16 avril 2003 définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Marchés Publics. La fiscalité applicable à a Lettre-Commande à élaborer à l’issue du présent appel d’Offres comporte notamment :

- Des impôts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris l’AIR qui constitue un précompte sur l’impôt des sociétés ;

-  Des droits d’enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impôts ;

-  Des  droits et taxes attachés à la  réalisation des prestations prévues par le marché :

* Des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, 

   taxe informatique) ; 

* Des droits et taxes communaux ;

* Des droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et d’eau.

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l’entreprise impute sur ses coûts d’intervention et constituer l’un des éléments des sous-détails des prix hors taxes.

Le prix TTC s’entend TVA incluse.

Article 24 : Nantissement

En application du régime de nantissement institué par le Décret N° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics, sont désignés comme suit :

· Autorité chargée de l’ordonnancement : le Maître d’ouvrage ;

· Autorité chargée de la liquidation des dépenses : le Maître d’ouvrage ;

· Comptable chargé des paiements : le Receveur Municipal de la Commune de BATOURI ;

· Responsable compétent pour fournir les renseignements : le Maire de la Commune de BATOURI. 

Le nantissement est soumis aux règles applicables en cette matière aux marchés publics de l’Etat, notamment l’article 150 du décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant code des marchés publics.

Article 25 : Timbre et enregistrement

Sept (7) exemplaires originaux de la Lettre-Commande à élaborer sera à timbrer et à enregistrer par les soins du Co-contractant et à ses frais, dans le Centre d’Enregistrement territorialement compétent, conformément à la réglementation en vigueur.

CHAPITRE III : EXECUTION DES TRAVAUX

Article 26 : Consistance des travaux

Les travaux et les prestations objet de la Lettre-Commande à élaborer à l’issue du présent appel d’offres seront décrits dans le cadre du devis quantitatif et estimatif des travaux et dans le CCTP et définis par les plans visés au CCAP.

Ces plans métrés et notes de calcul ne deviendront contractuels qu'après leur approbation par l’Ingénieur et le Chef de Service ; cette approbation ne diminue en rien la responsabilité du Co-contractant sur la conception et l’exécution des ouvrages.

Article 27: Obligations du Chef de Service

30.1. Le Chef de Service est tenu de fournir au co-contractant les informations nécessaires à l’exécution de leur mission, et de leur garantir, aux frais de ces derniers, l’accès aux sites des projets.

30.2. Le Maître d’ouvrage assure au co-contractant la protection contre les menaces, outrages, violences, voies de fait, injures ou diffamations dont ils peuvent être victimes en raison ou à l’occasion de l’exercice de leur mission.

Article 28: Délai d'exécution de la Lettre-Commande

L'ensemble des travaux faisant l'objet de la  Lettre-Commande  à élaborer à l’issue du présent appel d’offres devra être terminé en totalité dans un délai maximum de trois (03) mois, à compter de la date de notification des Ordres de Services de commencer les travaux. Ce délai comprend la période d’installation du Co-contractant, le temps nécessaire à l’aménagement des accès au chantier, aux études qu’il aura à effectuer, les délais que se réserve l’Autorité contractante pour vérifier le projet d’exécution du Co-contractant, la durée d’approvisionnement quels qu’en soient l’origine, le temps nécessaire à l’exécution des clauses techniques particulières et termes de références ainsi que les périodes de pluies. 

Si, par suite des travaux supplémentaires ou des circonstances quelconques, le Co-contractant s’estimait raisonnablement fondé à présenter une demande de prolongation de délai, cette demande serait examinée par l’Autorité Contractante. 

Article 29 : Connaissance des lieux et conditions générales des travaux

Le Co-contractant a visité et examiné l'emplacement des travaux et des environs et a pris connaissance avant la remise de son offre des caractéristiques, de l'emplacement et de la nature des travaux à exécuter, de l'importance des matériaux à fournir, des voies et moyens d'accès au chantier, des installations nécessaires, et aussi :

· des conditions générales d'exécution des travaux, en particulier des équipements nécessités par ceux-ci ;

· des conditions physiques propres à l'emplacement des travaux, de la nature des sols, de la nature en quantités et en qualités des matériaux rencontrés en surface ou dans le sous-sol ;

· des circonstances météorologiques ou climatiques, du niveau des rivières et des fleuves, et des possibilités d'inondation, des positions de la nappe phréatique ;

· des conditions locales, particulièrement des conditions de fourniture et de stockage des matériaux 

· des moyens de communication, de transport, des possibilités de fourniture en eau, électricité, carburant ;

· de la disponibilité en main-d’œuvre ;

· de toutes les contraintes résultant de la législation sociale et du régime fiscal et douanier qui lui est applicable;

· de toutes les charges et contraintes résultant des frais de vérification et d'élaboration des documents nécessaires à la réalisation de la présente Lettre-Commande ;

· de l'éventuelle présence à proximité d'autres entreprises travaillant par marché distinct, à la réalisation de la route ou d'autres ouvrages et d'une manière générale, s'est procuré toutes informations concernant les risques, aléas et circonstances susceptibles d’influencer les conditions d'exécution des travaux ou sur leurs prix.

Article 30 : Mise à dispositions des documents et des lieux

Les dossiers techniques (pièces écrites et graphiques) nécessaires à l’établissement des plans d’exécution des travaux, sont contenus dans le Dossier d’Appel d’Offres.

Les installations provisoires de chantier, les ateliers de préfabrication, les carrières d’emprunts, les voies d’accès, les garages, les bureaux et logements du personnel nécessaires à l’exécution des travaux, ne peuvent être édifiés que sur les emplacements agréés par l’Ingénieur des Lettres-Commandes à élaborer.

Dans la mesure de ses possibilités, l’administration peut mettre à la disposition des Co-contractants et pour la durée des travaux, des espaces du domaine privé ou public de l’état nécessaires aux besoins du chantier. Les terrains appartenant à l’Administration et mis à la disposition des Co-contractants devront lui être remis en bon état en fin des travaux.

Les Co-contractants doivent prendre des précautions au voisinage des câbles et des canalisations. Pour ce faire, il devra avant tout commencement d'exécution des travaux, rechercher les câbles et canalisations enterrés existants (électricité, eau, téléphone, etc...) situés dans les zones intéressées par les travaux.

Au cas où le personnel ou les engins des Co-contractants ou de ses sous-traitants causeraient un dommage à ces câbles ou canalisations, les travaux de réparation seront à la charge des Co-contractants.

A cet effet, il prendra attache des concessionnaires concernés.

Ces dispositions ne diminuent en rien, pour les Co-contractants, leur responsabilité sur les dommages indirects qui pourraient en résulter.

Article 31 : Assurance des ouvrages et responsabilités civiles
31.1 Dans un délai de quinze (15) jours suivant la date de notification de chaque Lettre-commande à élaborer à l’issue du présent appel d’offres (et sans pour autant diminuer ses obligations), les Co-contractants devront contracter les polices d’assurance ci-après (assurance globale du chantier) :

· Assurance responsabilité civile, chef d’entreprise ;

· Assurance "Tout risque chantier".

Ces polices d’assurance auront pour but de couvrir les risques afférents :

· Aux dommages matériels pouvant être causés aux constructions du fait de l’effondrement partiel ou total des ouvrages en construction ;

· Aux désordres causés, le cas échéant, aux constructions et ouvrages voisins ;

· Aux conséquences pécuniaires des responsabilités incombant aux constructeurs selon les articles 1382, 1383, 1384 du Code civil, à raison des dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux propriétaires ou aux tiers du fait des sinistres garantis.

Les Co-contractants seront tenus de fournir à l’Autorité Contractante une copie de la police d’assurance contractée pour le chantier et une attestation précisant que le Co-contractant et les représentants de l’Administration sont effectivement couverts pour les risques énumérés ci-dessus.

Le règlement du premier décompte des travaux sera subordonné à la production des pièces justificatives de l’assurance globale du chantier.

Les Co-contractants seront tenus de fournir sur demande à l’Autorité Contractante les pièces justificatives du paiement régulier des primes d’assurance et de la continuité de l’assurance globale de chantier pendant toute la période de construction, jusqu’à la réception provisoire des travaux.

31.2 Dans les trente (30) jours précédant les réceptions provisoires, les Co-contractants devront contracter des assurances couvrant les mêmes risques que l’assurance globale de chantier, mais s’appliquant à la durée contractuelle d’entretien, comprise entre la réception provisoire et la réception définitive des travaux.

L’attestation d’assurance de garantie décennale sera présentée avant la réception définitive. Elle devra être jointe à la demande par les Co-contractants de cette réception définitive.

Article 32 : Organisation et mesures de sécurité  

ACCES AU CHANTIER

L’Ingénieur de la Lettre-Commande et toute personne autorisée par lui devront à tout moment avoir accès aux travaux, au chantier, aux ateliers et tous les lieux de travail, ainsi qu’aux emplacements d’où proviennent les matériaux, produits manufacturés, et outillages utilisés pour les travaux. 

Par ailleurs dans le cadre de la mission de vérification de l’effectivité des travaux, les représentants dûment mandatés des organismes chargés des paiements doivent avoir accès au chantier et à toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de cette mission.

Le Co-contractant devra accorder toutes les facilités voulues pour permettre ces accès en toute liberté.

SECURITE DE CHANTIER

Panneaux d’identification de chantier

Le co-contractant devra installer et entretenir deux panneaux d’identification et d’annonce de chantier aux dimensions réglementaires. Ces panneaux devront être mis en place dans un délai maximum de dix (10) jours après les ordres de service de démarrer les travaux.

Signalisation des travaux

La signalisation des travaux doit être conforme au plan de signalisation temporaire validé dans le projet d’exécution. Elle est réalisée sous le contrôle de l’Ingénieur par le Co-contractant, ces derniers ayant à sa charge la fourniture et la mise en place des panneaux et des dispositifs de signalisation, sauf stipulation différente au marché.

Le Co-contractant aura la charge de fournir et d’entretenir à ses frais tous dispositifs d’éclairage, de protection, de clôture et de gardiennage qui s’avéreront nécessaires à la bonne exécution des travaux ou qui seront exigés par l’Ingénieur.

Travail de nuit, des jours feriés et des dimanches.

Les travaux, ne pourront se poursuivre ni la nuit, ni les dimanches, ni les jours fériés sans l'autorisation écrite préalable de l’Ingénieur. 

SUJETIONS RESULTANT DU VOISINAGE D’AUTRES CHANTIERS

Le Co-contractant devra prendre en compte toutes les mesures nécessaires pour n’apporter aucune entrave à l’exécution des travaux d’autres entreprises. 

Article 33 : Protection de l’environnement

Le Co-contractant est tenu de se conformer aux textes régissant la protection de l’environnement en vigueur au Cameroun et notamment la loi cadre n°096/12 du 05 août 1996 sur la gestion de l’environnement.

Il doit se conformer aux prescriptions du CCTP en la matière.

Article 34 : Rôle et Responsabilité du  Co-contractant

34.1 Le Co-contractant a pour mission d'assurer l'exécution des travaux sous le contrôle de l’Autorité Contractante et du chef Service de la Lettre-Commande conformément aux règles et normes en vigueur, notamment d'effectuer les calculs, essais et analyses, de déterminer, choisir, acheter tout outillage, tous les matériaux et toutes fournitures nécessaires pour l'exécution des travaux et, à cet effet, d'engager tout le personnel spécialisé ou non.

34.2 Le Co-contractant devra soumettre à l'agrément préalable de l’Autorité Contractante la composition de son organisation locale, notamment en ce qui concerne le personnel de maîtrise. Ils devront tenir constamment à jour un planning détaillé et général d'avancement des travaux et en communiquer quatre (4) exemplaires à  l'Administration (Maître d’ouvrage, Autorité Contractante, Chef de service de la Lettre-Commande, Ingénieur de la Lettre-Commande à chaque début du mois.

34.3 Le Co-contractant est responsables :

(a) de l’implantation exacte des ouvrages par rapport aux repères, lignes et niveaux de référence originaux fournis par l’Ingénieur ;

(b) de
l'exactitude du positionnement, du nivellement, du dimensionnement et de l'alignement de toutes les parties des ouvrages; et

(c) de la fourniture de tous les instruments et accessoires et de la main-d'œuvre nécessaires en rapport avec les tâches énumérées ci-dessus.

34.4. Si, à un moment quelconque lors de l'exécution des travaux, une erreur apparaît dans le positionnement, dans le nivellement; dans le redimensionnement ou dans l'alignement d'une partie quelconque des ouvrages, le Co-contractant doit, si l'Administration le demande, rectifier cette erreur à ses propres frais et à la satisfaction de ce dernier, à moins que cette erreur ne repose sur des données incorrectes fournies par ladite Administration, auquel cas le coût de la rectification incombe à l’Autorité Contractante.

34.5. La vérification de tout tracement ou de tout alignement ou nivellement par l'Ingénieur ne dégage en aucune façon le Co-contractant de sa responsabilité quant à l'exactitude de ces opérations ; le Co-contractant doit protéger et conserver soigneusement tous les repères, jalon à voyant fixe, piquets et autres marques utilisés lors de l'implantation des ouvrages.

Article 35 : Pièces à fournir par le  Co-contractant

Plans – notes de calculs :

Le Co-contractant établira à ses frais tous les projets d'exécution et plans de détails nécessaires à l'exécution des travaux, qu'il s'agisse des ouvrages prévus, ou avec des dispositions constructives proposées en variante par le Co-contractant ou qu'il s'agisse d'ouvrages non prévus dont la réalisation devrait être envisagée.

Avant-métrés :

Le Co-contractant est tenu d'établir conjointement avec l’Ingénieur au début de chaque mois, un avant-métré relevant toutes les dégradations à réparer au cours du mois, dans les formes définies par le Dossier d’appel d’offres.

Programme d’exécution :

Dans un délai maximum de quinze (15) jours après la date de démarrage des travaux, le Co-contractant soumettra à l'agrément de l’Ingénieur le programme d'exécution de l'ensemble des travaux en cinq (5) exemplaires.

Ce programme comportera les documents suivants :

a) une note détaillée sur le processus et les méthodes d'exécution envisagés avec les prévisions d'emploi du personnel et du matériel en précisant les variations dans le temps des effectifs et des matériels utilisés. La liste du matériel ne sera pas limitative et pourra être modifiée en cours de travaux sur la demande l’Ingénieur.

b) un planning graphique des prévisions d'avancement des travaux qui mettra en évidence :

- les tâches à accomplir par section de travaux ; pour chaque tâche, la date prévue de son achèvement, la durée de son exécution et la marge de temps disponible pour son exécution ; celles des tâches qui conditionnent le délai d'exécution (tâches critiques) en soulignant pour celles-ci les moyens, en particulier en matériel, correspondant à la durée d'exécution prise en compte ;

- les délais de commande et d'approvisionnement ; la fourniture, 15 jours avant la mise en œuvre, des échantillons de tous les matériaux à utiliser dans les travaux, disposés dans un local fermé à clé.

c) une note sur le fonctionnement du laboratoire (locaux, matériel, personnel...).

d) une note sur les essais de débit (moyens, méthodes d'investigation, programme...).

L'amenée et la mise en état opérationnel de chaque unité fonctionnelle du matériel seront considérées comme deux tâches élémentaires.

Ces pièces lui seront retournées dans un délai de cinq (05) jours à partir de leur réception, avec soit la mention d'approbation, soit la mention de leur rejet accompagnée des motifs dudit rejet.

Le Co-contractant disposera alors de cinq (05) jours pour présenter un nouveau dossier.

L'approbation donnée par l’Ingénieur et l’Autorité Contractante n'atténuera en rien la responsabilité du Co-contractant.

Il sera procédé chaque mois à l'examen et à la mise au point de ce planning, compte tenu de l'état d'avancement des travaux dont le Co-contractant est chargé de fournir le rapport en quatre (04) exemplaires à l’administration.

Article 36 : Signalisation de chantier

Le Co-contractant devra se conformer rigoureusement aux instructions de l’Ingénieur sur la signalisation de ses chantiers. Cette signalisation devra être conforme à la réglementation en vigueur. Avant la tombée de la nuit, les installations des chantiers et les voies circulées devront être éclairées au moyen de lanternes d'une intensité lumineuse suffisante pour assurer en toute sécurité la circulation terrestre.

Tous les frais entraînés par la signalisation routière propre au chantier sont à la charge du
Co-contractant. Celui-ci restera seul et entièrement responsable de tous les accidents ou dommages causés aux tiers, au cours de l'exécution des travaux par le fait de leur matériel ou d'erreurs et d'omissions concernant la signalisation.

Article 37 : Implantation des ouvrages 

L’Ingénieur de la Lettre-commande  notifiera  dans  un  délai  de sept (07) jours suivant la date de notification des ordres de services de commencer les travaux, les points et niveaux de base du projet.

Article 38 : Sous-traitance

Après autorisation expresse de l’Autorité Contractante, le Co-contractant pourra confier aux sous-traitants, cités dans la soumission, l'exécution des travaux y précisés. Cette autorisation n'affranchira le Co-contractant d'aucune de leurs obligations contractuelles. L’Autorité Contractante se réserve le droit de refuser le (ou les) sous-traitant (s) proposé(s).

Les éventuels sous-traitants ne pourront obtenir directement de l’Autorité Contractante le règlement des travaux, fournitures ou services dont ils auront l'exécution. Les sous-traitants bénéficieront des mêmes conditions fiscales et douanières que le Co-contractant. La part maximale des travaux à sous-traiter est de 30% du montant du  marché de base et de ses avenants.

Article 39: Journal de chantier

Le Co-contractant tient un journal de chantier mis à jour de façon quotidienne. Il est conservé en permanence sur les lieux du chantier et mis à la disposition du Chef de service, de l’Ingénieur et de l’Autorité Contractante ou de leurs représentants. Y sont consignés :

· les conditions atmosphériques ;

· l’avancement des travaux ; 

· le personnel présent sur le chantier ;

· les réceptions de matériaux et agréments de toutes sortes ;

· les travaux exécutés dans la journée, les quantités mises en œuvre et le matériel employé ;

· les prestations réalisées par les sous-traitants ; 

· les incidents dans la mise en œuvre des ouvrages et les solutions techniques mises en œuvre;

· les prescriptions, les non conformités et les incidents relevés par l’Ingénieur, ainsi que les observations susceptibles de donner lieu à réclamations de sa part ;

· les observations de toute nature relevées par l’Ingénieur ou le Co-contractant, et relatives à la qualité de la mise en œuvre, aux matériaux fournis, au personnel employé ou au chronogramme des travaux ;

· les opérations administratives relatives à l’exécution et au règlement de la Lettre-Commande (notifications, résultats d’essais, attachements) ;

· les visites officielles.

Le journal est signé contradictoirement par les responsables de l’administration (Chef de service de la Lettre-Commande, Ingénieur, …) et les responsables des travaux représentant le Co-contractant, à chaque visite du chantier ; il est visé systématiquement lors des réunions de chantiers. 

En cas de réclamation du Co-contractant, il ne peut être fait état que des évènements ou documents mentionnés en temps utiles dans le journal de chantier. 

Tout refus de présentation du journal de chantier à l’Autorité Contractante, au Chef de service ou à l’Ingénieur de la Lettre-Commande, et toute tentative de falsification, ou de destruction partielle ou totale de ce document peut aboutir à la suspension des paiements et à la résiliation de la Lettre-Commande à élaborer. En tout état de cause le Co-contractant ne peut se prévaloir de l’impossibilité de fournir le journal de chantier.  

Article 40 : Réunions de chantier

Des réunions de chantier auront lieu régulièrement à l'initiative de l’Ingénieur. La présence du Co-contractant ou de leur représentant à ces réunions est obligatoire.

Des réunions périodiques seront tenues en présence de l’administration (Autorité Contractante, Ingénieur de la Lettre-Commande à élaborer ou leurs représentants). Le Co-contractant ou son représentant devront, au début de la réunion, informer l’administration de l'état d'avancement des travaux et des difficultés qu'il pourrait rencontrer. 

Ces réunions feront l'objet des procès-verbaux, précisant entre autres la nature et les quantités des travaux effectivement exécutés et éventuellement mis en paiement, et régulièrement transmis à l’Autorité Contractante à la diligence de l’Ingénieur.

L’Ingénieur, le cas échéant, assurera le secrétariat de ces réunions.

Article 41 : Attributions de l’Ingénieur 

L’Ingénieur de la Lettre-Commande à élaborer à l’issue du présent appel d’offres aura pour mission principale de contrôler et de garantir la bonne exécution des travaux, conformément aux stipulations de la Lettre-Commande et aux règles de l’Art. Il ne peut relever le Co-contractant d’aucune de leurs obligations contractuelles, ni ordonner un travail quelconque susceptible de retarder l’exécution des travaux ou de provoquer un paiement supplémentaire par le Chef de Service, ni ordonner une modification importante quelconque à l’ouvrage à exécuter. Il est compétent pour préparer et signer les Ordres de Service à caractère technique.

L’Ingénieur exercera  les fonctions suivantes :

· la vérification du projet d’exécution, notamment des pièces graphiques et des notes de calcul et la transmission motivée au Chef de Service de la Lettre-Commande pour avis;

· le contrôle et l’approbation de l’implantation des ouvrages ;

· le contrôle et l’approbation des matériaux, matériels et équipements du bâtiment utilisés dans la mise en œuvre des ouvrages ;

· le contrôle de la qualité de la mise en œuvre des ouvrages effectuée par le Co-contractant ;

· la prise en attachement des travaux et des approvisionnements présentés par le Co-contractant ;

· la préparation des opérations de réception provisoire ou définitive à la demande du Co-contractant ; 

· la préparation des décomptes et des situations mensuelles provisoires des travaux et leur transmission au Chef de service de la Lettre-Commande;

· l’identification et la formulation de solution techniques relatives à la résolution des problèmes techniques rencontrés par le Co-contractant dans la mise en œuvre des ouvrages ; 

· le contrôle des délais de réalisation conformément au chronogramme contractuel d’exécution des travaux.

Chaque opération relative au constat des prestations réalisées fait l’objet d’un procès-verbal signé contradictoirement par l’Ingénieur et le Co-contractant ou son représentant lors des réunions de chantier et transmis à l’Autorité Contractante à la diligence de l’Ingénieur.

A la demande de l’Autorité Contractante ou de l’Ingénieur, des constats contradictoires peuvent être effectués en présence du Co-contractant pour évaluer ou réévaluer les quantités réelles de certains ouvrages sur la base de la Lettre-Commande à élaborer.

CHAPITRE IV : DE LA RECEPTION

Article 42 : Réception provisoire

Avant la réception provisoire, le Co-contractant demande par écrit au Chef de Service de la Lettre-Commande avec copie à l’Autorité contractante, à l’ingénieur, l’organisation d’une visite technique préalable à la réception.

Le Co-contractant précisera dans sa demande la date à laquelle il estime que les travaux seront terminés. 

Dans les vingt (20) jours suivant la réception de ce courrier, ou à la date indiquée dans ce courrier pour l'achèvement des travaux si celle-ci est postérieure, l’Ingénieur convoquera par écrit le Co-contractant pour procéder aux visites préalables à la réception de l’ouvrage, avec copies à l’Autorité contractante et au Chef de service de la Lettre-Commande en projet, qui peuvent également prendre part à ces visites.

Les opérations préalables à la réception comprennent :

a) la reconnaissance des ouvrages exécutés ;

b) les épreuves prévues par le CCTP ;

c) la constatation éventuelle de l'inexécution des prestations prévues au marché ;

d) la constatation éventuelle d’imperfections ou de malfaçons ;

e) la constatation du repli des installations de chantier et de la remise en état des terrains et des lieux ;

f) les constatations relatives à l'achèvement des travaux.

Au terme de cette visite, l’Ingénieur indique les éventuelles réserves et les travaux correspondant à effectuer avant la date de réception provisoire qu'il fixera en accord avec le Chef de Service de la Lettre-Commande à élaborer et de son représentant qui convoque la Commission de réception et le co-contractant en vue de procéder à la visite de réception provisoire.


La Commission de Réception de la Lettre-Commande à élaborer procèdera, en présence du Co-contractant et suite à sa demande, à la réception provisoire des travaux. Une réception définitive de l’ouvrage sera effectuée un (01) an après la signature du Procès-verbal de la réception provisoire.   

Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal dressé par l’Ingénieur et signé par les membres de la Commission de réception et le Co-contractant.

La Commission de réception, en présence du Co-contractant invité, est composée ainsi qu’il suit :

Président : Le Maître d’ouvrage ou son représentant ;

Membres :   
· L’Autorité Contractante ou son représentant ;

· Le Chef de Service de la Lettre-Commande ou son représentant ;

· Le Comptable matière de la Commune de BATOURI

Rapporteur : l’Ingénieur de la Lettre-Commande ou son représentant.

Le Délégué Départemental des Marchés Publics de la Kadey ou son représentant, assiste à la réception en qualité d’observateur.

Il sera dressé un procès-verbal de réception provisoire indiquant les circonstances dans lesquelles les contrôles ont eu lieu et spécifiant éventuellement les rectifications ou mises au point à apporter avant la réception définitive.

Il est dressé un procès-verbal de réception provisoire indiquant les circonstances dans lesquelles les contrôles ont eu lieu et spécifiant éventuellement les rectifications ou mises au point à apporter avant la réception définitive.

A l’issue de la réception provisoire, le Co-contractant doit débarrasser et retirer tous ses équipements, fournitures, matériels et matériaux excédentaires ainsi que tous détritus et ouvrages provisoires de toute nature et laisser le site et les ouvrages propres en bon état de fonctionnement.

Le Co-contractant est autorisé à conserver sur le site, jusqu'à la fin du délai de garantie, tous les équipements, fournitures, matériels, matériaux et ouvrages provisoires dont il a besoin pour remplir ses obligations au cours de la période de garantie. 

Article 43 : Documents à fournir après exécution
43.1. Dans un délai de 30 jours après la réception provisoire, le co-contractant remettra au Chef de Service de la Lettre-Commande et à l’Autorité contractante les plans de recollement de l’ouvrage réalisé.

43.2. Le montant à retenir sur la caution de garantie en termes de pénalité pour non fourniture des plans de recollement est de trente pour cent (30%) du montant total de la retenue de garantie.
Article 44: Délai de garantie

Le délai de garantie est fixé à un (01) an, à compter de la date de réception provisoire (la dernière réception provisoire, s’il y a lieu) des travaux.

Article 45 : Entretien pendant le délai de garantie

Pendant ce délai de garantie, le Co-contractant devra procéder à ses frais à la remise en état de toutes les parties d'ouvrages qui deviendraient défectueuses du fait des malfaçons.

Il sera tenu directement responsable, envers les tiers, des accidents pouvant résulter de ces désordres, même si ceux-ci ne lui ont pas été signalés par l’Ingénieur.

Toute malfaçon et toutes réparations et réceptions nécessaires, mais non effectuées 
entraîneront le rejet de la réception définitive jusqu'à leurs réalisations.

Si après réception provisoire, un Co-contractant ne s’est pas conformé dans un délai de quinze (15) jours aux prescriptions d'un Ordre de Service concernant les réparations ou réfections éventuelles, l’Ingénieur pourra sans avoir besoin d'une mise en demeure spéciale, faire exécuter, aux frais et risques dudit Co-contractant, par tout procédé qu'il jugera convenable, ces réparations ou réfections. Le montant des travaux ainsi effectués sera déduit sur les retenues. Le surplus, s'il y a lieu, sera payé par ledit  Co-contractant sur présentation d'un mémoire signé et certifié par l’Ingénieur.

La réception définitive sera prononcée à l'expiration du délai de garantie, pour autant qu’un Co-contractant se soit acquitté de toutes ses obligations au terme de sa Lettre-Commande.

Article 46 : Réception définitive

46.1 Modalité de la réception définitive

Sur demande du Co-contractant, la réception définitive sera effectuée dans un délai de quinze (15) jours à compter de l'expiration du délai de garantie.

La Commission pour la réception définitive sera la même que celle ayant prononcé la réception provisoire des travaux. 

46.2 Attributions de la Commission de réception définitive

Avant de prononcer la réception définitive, la Commission de réception vérifiera, par tous les moyens à sa disposition, que les clauses contractuelles ont été entièrement respectées et que ledit Co-contractant s'est honorablement acquitté des tâches prescrites pour la période de garantie.

A l'issue de la séance de Commission de réception, il sera dressé un procès-verbal de réception définitive signé par tous les membres, le Co-contractant compris.

CHAPITRE V : CLAUSES DIVERSES

Article 47 : Résiliation de la Lettre-Commande

Le marché peut être résilié comme prévu à la section III Titre IV du décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics et également dans les conditions stipulées aux articles 180, 181, 182, 183, 184 et 185 du CCAG, notamment dans l’un des cas de :

- Retard de plus de quinze (15) jours calendaires dans l’exécution d’un Ordre de Service ou arrêt injustifié des prestations de plus de sept (07) jours calendaires ;
- Retard dans les prestations entraînant des pénalités au-delà de 10 % du montant des prestations ;
- Refus de la reprise des prestations mal exécutés ;

- Défaillance du Co-contractant.

Article 48 : Edition et diffusion de la Lettre-Commande

Quinze (15) exemplaires de la Lettre-Commande à élaborer à l’issue du présent appel d’offres seront édités par les soins du Co-contractant et fournis à l’Autorité Contractante pour diffusion.

Article 49 : Cas de force majeure

49.1  En cas force majeure, le Co-contractant ne verra sa responsabilité dégagée que s'il a averti par écrit l’Autorité contractante de son intention d'invoquer cette force majeure et ce avant la fin du vingtième (20ème) jour qui a succédé à l'événement. En tout état de cause, il appartient à l’Autorité Contractante d'apprécier cette force majeure et les preuves fournies.

49.2 Aux fins de la présente clause le terme "Force Majeure" désigne un événement échappant au contrôle d’un Co-contractant et qui n'est pas attribuable à sa faute ou à sa négligence et qui est imprévisible. De tels événements peuvent inclure sans que la liste soit limitative, les actes de l’Autorité Contractante, soit au titre de la souveraineté de l'Etat, soit au titre de la Lettre-Commande, les guerres et les révolutions, les incendies, les inondations cyclones, les épidémies, les mesures de quarantaine et d'embargo sur le fret, tremblement de terre et autres faits analogues.

49.3 En cas de force majeure, le Co-contractant notifiera rapidement par écrit à l’Autorité Contractante l'existence de la force majeure et ses motifs. Sauf s'il reçoit des instructions contraires du Chef de Service de la Lettre-Commande, le Co-contractant continuera à exécuter les obligations qui sont les siennes dans le cadre de sa Lettre-Commande, et s'efforcera de trouver tout autre moyen raisonnable d'exécuter les obligations entravées par la force majeure.

49.4. Dans le cas où le Co-contractant invoquerait le cas de force majeure, les seuils en deçà des quels aucune réclamation ne sera admise sont :

-   pluie : 200 millimètres en 24 heures ;
-   vent : 40 mètres par seconde ;
-   crue : la crue de fréquence décennale.
Article 50 : Manœuvres frauduleuses et corruption

Le Co-contractant déclare en signant la Lettre-Commande à élaborer à  l’issue du présent appel d’offres:

· qu’il n’a commis aucun acte susceptible d’influencer le processus de réalisation du projet au détriment de l’Autorité Contractante et notamment qu’aucune entente n’est intervenue et n’interviendra ;
· que la négociation, la passation et l’exécution du contrat n’ont pas donné, ne donnent pas et ne donneront pas lieu à un acte de corruption tel que défini par la Convention des Nations Unies contre la corruption en date du 31 octobre 2003.

Article 51 : Règlement de litiges

Tout litige survenant entre les parties contractantes fera l'objet d'une tentative de conciliation par entente directe. A défaut de règlement amiable, tout différend qui découlera de la Lettre-Commande à élaborer à l’issue du présent appel d’offres sera tranché par les juridictions compétentes du Cameroun.

Article 52 et dernier : Validité et entrée en vigueur de la Lettre-Commande

La Lettre-Commande à élaborer à l’issue du présent appel d’offres ne deviendra définitive qu’après sa signature par l’Autorité Contractante. Elle entrera en vigueur dès sa notification au Co-contractant par ladite Autorité Contractante.

	REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

-----------------

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION

TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

------------------

REGION DE L’EST
------------------

DEPARTEMENT DE LA KADEY

------------------

COMMUNE DE BATOURI

------------------
	
	REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

---------------

MINISTRY OF TERRITORIAL

ADMINISTRATION AND DECENTRALISATION

------------------

EAST REGION
------------------

KADEY DIVISION
------------------

BATOURI’S COUNCIL
------------------


LETTRE COMMANDE N°________/ AONO/RE/DK/C.BRI/CIPM/2021 DU ________________

PASSEE APRES APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°_____/AONO/C.BRI/CIPM/2021

du ….…….

TITULAIRE : __________________________

                         B.P: ____ à  ___
Tel___  Fax : ____ 

                         N° R.C : ____ A à ____

                         N° Contribuable : _____

                         N° Compte bancaire : ____  chez  ______) Agence de ______

OBJET : SECURISATION ET LA DELIMITATION DU LOTISSEMENT COMMUNAL DE KAMBOLEPI DANS LA COMMUNE DE BATOURI, DEPARTEMENT DE LA KADEY, REGION DE L’EST.

LIEU : __________________________________

DELAI  D’EXECUTION :
quatre  (04) mois calendaires.

MONTANTS  EN FCFA: 

	
	

	HTVA
	

	T.V.A (% HTVA)
	

	TTC
	

	IR (% HTVA)
	

	Net à mandater
	


FINANCEMENT: BIP Exercice 2021





SOUSCRITE LE ………………………………………..





SIGNEE LE ………………………………………..





NOTIFIEE LE …………………………...……………





ENREGISTREE LE…………………………………………

ENTRE: 

LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN, représentée par Monsieur le Maire de la Commune de Batouri, dénommé  ci-après «  AUTORITE CONTRACTANTE »
D’UNE PART,

ET :

L’ENTREPRISE  ________________

B.P: _____
Tel: ___________________________  Fax : ___ 

N° R.C ______________  à ______________________

N° Contribuable ____________

N° Compte bancaire : ___________ à _______________  Agence de _____________

Représentée par Monsieur _________________________, son Directeur Général, dénommé ci-après                                 « LE CO-CONTRACTANT » 

D’AUTRE PART,

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

DOCUMENTS A INSERER (avant la  page de signature):
CCAP

CCTP

BP

DE

DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

Entreprise : _____

	N° PRIX
	DESIGNATION DES TRAVAUX
	UNITE
	QUANTITES
	P U HTVA
	MONTANT FCFA

	
	
	
	
	
	

	
	A. MONTANT TOTAL HORS T VA…………...

B. T VA (% de A)………………………….
C. MONTANT TTC (A+B)………………………

D. AIR (% de A)………………………………

E. Net à mandater (A - B)                                                    
	


Arrêté le montant du présent détail estimatif à la somme de …..…..…………………………….….. ………………… (Montant en chiffres et en lettres)…………….. FCFA. Toutes Taxes Comprises

Page ___ et Dernière

LETTRE COMMANDE N°________/ AONO/C.BRI/CIPM/2021 DU ________________

PASSEE APRES APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°_____/AONO/RE/DK/C.BRI/SG/CIPM/2021 

du _______ pour l’exécution des travaux de la sécurisation et la délimitation du lotissement communal de KAMBOLEPI dans la Commune de Batouri, Département de la Kadey, Région de l’Est.

MONTANTS  EN FCFA : 

	
	

	HTVA
	

	T.V.A (% HTVA)
	

	TTC
	

	IR (% HTVA)
	

	Net à mandater
	


VISAS ET SIGNATURES

	Lue et acceptée par le Co-contractant

Batouri, le ……………

	Signée par l’Autorité contractante

Batouri, le ……………

	Enregistrement




COMMUNE DE BATOURI
COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

FINANCEMENT : BIP/MINDDEVEL/RESSOURCES TRANSFEREE A LA COMMUNE DE BATOURI
                                                      Exercice : 2021
DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

  




********************

PIECE N°3 :        TERMES DE REFERENCE

 I - CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Le Cameroun, à l’instar des autres pays africains a connu, au cours de ces dernières années, une urbanisation rapide et dynamique engendrée par l’explosion démographique. De ce fait, l’on a constaté un véritable basculement démographique des zones rurales vers la ville. Ainsi, la population totale est passée d’une composante à forte dominance rurale à une population essentiellement urbaine (estimée à 50,1% en 2000). Les études montrent que cette tendance à l’urbanisation effrénée dans notre pays devrait se renforcer au cours des prochaines années.

Dans ce contexte, les villes camerounaises prennent alors de l’ampleur en devenant les principaux centres de production et les lieux privilégiés du développement socioéconomique. Elles attirent donc de fortes populations rurales et migrantes en quête d’un mieux être. 

Pour faire face aux besoins des populations cosmopolites de plus en plus nombreuses et,  dans le but de mieux structurer les villes, l’Etat Camerounais, aidé par ses partenaires au développement, a engagé au début des années 80, l’élaboration de documents de planification urbaine dans les grandes villes, ainsi que de vastes programmes d’investissements, la mise en place des équipements structurants et de proximité, la construction de logements sociaux, etc. 

Mais, cette forte implication de l’Etat dans le secteur du développement urbain a été stoppée par les effets dévastateurs de la crise économique. Ainsi, avec le désengagement de l’Etat dans la sphère des investissements urbains et la non approbation des documents de planification urbaine élaborés, sont nés des dysfonctionnements dans la gestion et la maîtrise du développement urbain.  L’on a alors constaté une accentuation des problèmes dont le développement anarchique des espaces et leur occupation de façon désordonnée, un manque de maîtrise des occupations spatiales, une dégradation du paysage urbain, le développement spontané de certains quartiers, un déficit de plus en plus prononcé des infrastructures et des services urbains, les problèmes de logements, les problèmes fonciers, etc. 

En définitive, l’on pourrait dire que les villes camerounaises, à l’instar des villes des autres pays africains se sont développées depuis lors, sans réelles stratégies de développement ni de vision prospective.

Dans l’optique d’apporter une réponse idoine aux difficultés des villes, les autorités publiques ont à nouveau opté pour le recours à une planification réaliste en matière du développement urbain. Ainsi, cette option est clairement perceptible dans le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP). Réduire la pauvreté en milieu urbain passe nécessairement par une maîtrise de l’urbanisation, c’est – à – dire de la concentration croissante de la population dans les agglomérations ; cela passe inévitablement par le besoin d’actualiser ou d’élaborer les documents de   planification urbaine. L’adoption, le 24 Décembre 2019 par l’Assemblée Nationale, de la loi n° 2019/024 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées s’inscrit nettement dans la volonté de l’Etat camerounais de mieux orienter le développement des villes. Cette loi offre l’opportunité de l’élaboration d’une nouvelle génération de documents de planification urbaine, planification qui se présente alors comme (i) une solution de reprise en main de la gestion urbaine, (ii) un des axes majeurs de la mise en œuvre d’actions pour un développement harmonieux et cohérent des espaces urbains.  C’est dans ce cadre que se situe le présent projet.

II  - OBJECTIFS DE L’ETUDE
L’objectif général assigné à la présente étude est de sécuriser des terres au profit de la Commune de Batouri et produire un plan de lotissement.

L’objectif général visé par la présente étude est de confectionner un dossier complet de demande d’Incorporation-Affectation d’une parcelle du Domaine National à transmettre au MINDCAF/Ydé  permettant à la COMMUNE DE BATOURI d’obtenir plus tard un Titre de Propriété.


 De manière plus spécifique, elle a pour ambition de :

· Décrire l’approche méthodologique réglementaire détaillée de délimitation d’une parcelle de terrain au profit d’une CTD;

· Dresser les plans topographiques et cadastraux conformes aux normes du Ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières ;

· Constituer un dossier complet d’Incorporation-Affectation du Terrain délimité adressé au MINDCAF nécessaire pour l’obtention d’un Décret lequel donnera droit à l’Etablissement du Titre Foncier ;

· Projeter un lotissement communal.

III - CONTENU DE L’ETUDE

L’étude portera sur la ville de BATOURI et comprendra les quatre volets à savoir : 
- L’’inventaire des textes qui régissent l’élaboration des plans de délimitation et Sécurisation d’une parcelle de terrain au profit d’une CTD.
- Procéder au bornage officiel et règlementaire du ou des sites retenus ;

- Procéder aux levers topographiques aux échelles et normes cadastrales en vigueur ;

- Rattacher les travaux topographiques au Système du Réseau Géodésique National du Cameroun ;

- Dresser et faire viser par le service du cadastre compétent les plans topographiques concernés puis proposer un plan de lotissement communal ;

- Confectionner, et Transmettre au MINDCAF/Ydé un dossier d’incorporation/affectation au profit de la COMMUNE DE BATOURI;

2) Des documents graphiques composés de plans pouvant varier du 1/5000e au 

1/10 000e et faisant ressortir toutes les entités d’occupation du sol.

Ces documents graphiques pourront aussi éventuellement évoquer la localisation des périmètres des secteurs sauvegardés, des périmètres de restauration immobilière, des périmètres sensibles, des zones d’aménagement différé, des périmètres de restructuration ou de rénovation urbaine, de résorption de l’habitat insalubre et des zones d’aménagement concerté. 

3) des annexes techniques comprenant :

· la liste des emplacements réservés ;

· les schémas des réseaux d’eau et d’assainissement et le système d’élimination des déchets ainsi que toutes les données de base de calculs de dimensionnement des réseaux et des systèmes de drainage ;

· les servitudes d’utilité publique ;

4) Un règlement d’urbanisme précisant toutes les dispositions réglementaires applicables à chaque zone 

IV- PHASAGE DE L’ETUDE :
L’étude se réalisera, pour chaque lot, en trois phases principales assorties d’étapes, chacune sanctionnée par des rapports écrits et graphiques à soumettre à l’approbation de l’Administration :

        PHASE 1 : Documents intermédiaires
· Etape 1 : Rapport de mise en œuvre

· Etape 2 : Rapport d’audit urbanistique- diagnostique et cartes thématiques de la situation actuelle. Cet audit urbanistique portera  sur :

· les données physiques (relief (altimétrie) et possibilités d’extension, zones à risques, végétation, bois sacrés et forêts classées, climat, hydrographie, géologie…) ;

· les données humaines (histoire et caractéristiques des populations, intégration sociale, groupes marginaux et personnes défavorisées, culture et identité, démographie et besoins en terrains…) ;

· l’économie urbaine (la ville et son hinterland, l’importance des différents secteurs d’activités, emplois et niveau de chômage…) ;

· l’organisation de la ville (périmètre communal, découpage en quartiers, évolution spatiale, occupation du sol et problématique foncière, protection de l’environnement, typologie de l’habitat) ;

· le niveau d’équipements (équipements scolaires, marchands, de santé, de sport, culturels, de loisirs, administratifs et parapublics…) ;

· le niveau de desserte en voirie urbaine, en eau potable, électricité et éclairage public, téléphone

· l’assainissement : ramassage et traitement des déchets solides, évacuation et traitement des eaux usées, drainage des eaux de pluie;

· analyse institutionnelle et financière de la commune. 

Le diagnostic présentera la synthèse des dysfonctionnements constatés au niveau de chacune de la ville. Il permettra en outre de mettre en exergue les forces, faiblesses, opportunités et menaces sur le développement de la dite ville.

Cette analyse sera accompagnée des documents graphiques (à l’échelle 1/10 000è) suivants :

· Carte du territoire communal ;

· Plan de découpage par quartier ;

· Plan de typologie de l’habitat et plan de voies (primaire, secondaire), nature des voies (revêtues, non revêtues), état de praticabilité…

· Cartes des pentes et des zones à risques ; 

· Carte hydrographique et drainage (rivières, usines de traitement, réservoirs d’eau, bornes fontaines, conduites principales et secondaires, localisation du matériel de collecte…) ;

· Plans des équipements et plan d’ensemble de l’état actuel etc.

NB : Cette liste n’est pas exhaustive.

· Etape 3 : Rapport sur les options stratégiques (évaluation des besoins à moyen et long terme), sur la base de ces besoins, le consultant proposera deux scénarii d’aménagement, et choix du parti d’aménagement 

PHASE 2 : Documents finaux
A  l’issue des travaux, l’Etablissement retenu devra présenter les documents ci-après :

· Le rapport final de la Mission de délimitation ;

· Le dossier complet de demande d’Incorporation-Affectation à envoyer au MINDCAF/Ydé ;
· Le plan de lotissement.
	Documents essentiels à produire


	Date

	1. Rapport de la visite technique du site


	

	2.  Rapport de l’opération de délimitation du site avec copie des PV ;


	

	3. Rapport des travaux topographiques, avec PV de bornage, Quittance de la redevance topographique, plans de bornage signés dûment par le Chef de service du cadastre;
	

	4. Rapport final de la mission de délimitation comprenant les différents rapports partiels ;


	

	5. Dossier complet de demande d’Affectation-Incorporation à transmettre au MINDCAF/Ydé via le préfet compétent (copie de la Lettre de Transmission du Préfet jointe et Décharge du Courrier MINDCAF)
	


· Etape 1 : Production du rapport justificatif (programmation à court, moyen et long termes)

· Etape 2 : Production des documents cartographiques (schéma de structure au 1/10 000, schéma de programmation (1/10 000, plan réglementaire au 1/5000, schéma des VRD (1/10 000), carte foncière éventuellement (1/10 000) 

· Etape 3 : Production du règlement d’urbanisme

V- RESULTATS ATTENDUS

              A l’issue de la mission, le consultant devra avoir remis :

· Un dossier de POS, composé d’un document de synthèse, un rapport justificatif, des documents graphiques sus mentionnés et un règlement d’urbanisme. 

Tous les fichiers numériques de l’étude devront également être remis à l’Administration. 

VI- DELAI

La durée prévisionnelle de cette étude est de cinq (05) mois, à partir de la date de notification de l’ordre de service prescrivant le démarrage des prestations. Répartis comme suit :

· Rapport de mise en œuvre…………………………… …………………………………….. 01 mois

· Rapport diagnostic et des options stratégiques………………………………. 01 mois 

· Rapport provisoire (rapport justificatif, documents graphiques, règlement d’urbanisme, annexes………………………………………………………………………………… 02 mois

· Rapport final   …………………………………………………………………………………….……. 01 mois

VII- EQUIPE DU CONSULTANT

Le Consultant mettra en œuvre une équipe pluridisciplinaire comprenant un Urbaniste, Chef de mission et des Experts couvrant les domaines de compétence ci-après ,(i) génie civil, (ii) architecture et paysage urbain,  (iii) systèmes d’informations géographiques.

Le Chef de mission devra justifier d’une expérience d’au moins cinq (05) ans dans le secteur urbain en matière d’aménagement urbain, d’études stratégiques, de planification et de programmation urbaine.

Le Consultant communiquera au maître d’ouvrage les curriculums vitae des experts qui devront justifier d’une expérience avérée dans les missions similaires, d’une disponibilité effective pendant la durée de la mission, ainsi que de la maîtrise de l’outil informatique, entre autres.

Les urbanistes, architectes ou ingénieurs de génie civil doivent être inscrits à leur ordre respectif

VIII- FINANCEMENT
Le financement des prestations du Consultant sera assuré par le  : BIP/MINDDEVEL/RESSOURCES TRANSFEREE A LA COMMUNE DE BATOURI
                                                      Exercice : 2021

COMMUNE DE FOUMBAN
COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

FINANCEMENT : BIP/MINDDEVEL/RESSOURCES TRANSFEREE A LA COMMUNE DE BATOURI
                                                      Exercice : 2021
DOSSIER D'APPEL D'OFFRES






**************

PIECE N° 4 : MODELE DE SOUMISSION
MODELE DE SOUMISSION

Je (nous) soussigné ( s)___________________________________(1)

Agissant en qualité de  ___________________________________ (2)

Au nom et pour le compte de la société (du Groupement)_____________  (3)

Dont le (s) siège social (aux) est (sont) à__________________________ (4)

Inscrit (s) au Registre de Commerce de___________________________(5)

Sous le N°__________________________________________________ (6)


En vertu des pouvoirs à moi (nous) conféré (s), faisant élection de domicile


Après avoir pris connaissance de toutes les pièces constituant le dossier d’appel d’offres pour l’élaboration du Plan d’Occupation des Sols de la ville de Foumban.

Et apprécié à mon  (notre) point de vue et sous ma (notre) responsabilité, la nature des études et les difficultés, me soumet, (nous soumettons) et m’engage (nous engageons), sans réserve envers la COMMUNE DE BATOURI, à exécuter POUR LA SECURISATION ET LA DELIMITATION DU LOTISSEMENT COMMUNAL DE KAMBOLEPI DANS LA COMMUNE DE BATOURI, DEPARTEMENT DE LA KADEY, REGION DE L’EST conformément à l’avis d’appel d’offres moyennant le prix hors TVA de 

	PRIX HTVA

En lettres
	PRIX HTVA

En chiffres
	TVA

En chiffres

	
	
	



Le montant des taxes (TVA) est pris en charge par le budget du Ministère de l’Habitat et du Développement Urbain/ Ressources transférées à la COMMUNE DE BATOURI
Délai cinq (05) mois


Je (nous) m’engage (nous engageons) à maintenir le montant de mon (notre) offre pendant un délai de six (02) mois à compter de la date limite pour la remise des offres.


Je demande (nous demandons) que les sommes dues par l’Administration me (nous) soient payées en FCFA, par virement au compte ouvert à la Banque………………………. Sous le N°………………………………

Fait à ………………………. Le ………………………… 

Le Soumissionnaire

(1) Nom, prénom et nationalité du soumissionnaire

(2) Responsabilité exercée dans la société

(3) Raison sociale du BET.

COMMUNE  DE BATOURI
COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

FINANCEMENT : BIP/MINDDEVEL/RESSOURCES TRANSFEREE A LA COMMUNE DE BATOURI
                                                      Exercice : 2021
      DOSSIER D'APPEL D'OFFRES






******************
PIECE N° 5 : MODELE DE FICHE DE CAUTIONNEMENT

MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

(GARANTIE DE BONNE EXECUTION)

Banque :

Référence de la Caution : N°………………………………………………………………..

A Monsieur le Maire de la Commune de Batouri
Entreprise :

CAUTION POUR LA GARANTIE DE BONNE EXECUTION DE LA SECURISATION ET LA DELIMITATION DU LOTISSEMENT COMMUNAL DE KAMBOLEPI DANS LA COMMUNE DE BATOURI

Nous, Banque……………………………….. avons été informés qu’entre le Maire de la Commune de  Batouri agissant en tant que Maître d’Ouvrage, et……………………………..agissant en tant que Consultant, un contrat a été conclu pour la sécurisation et la délimitation du lotissement communal de KAMBOLEPI dans la Commune de Batouri

Conformément aux dispositions du contrat n°……………………., le Consultant est tenu de remettre à Monsieur le Maire de la Commune de Batouri une caution bancaire de garantie de bonne exécution des prestations, couvrant les garanties, engagements et autres obligations incombant au Consultant du fait de contrat, d’un montant égal à ( 2%) deux  pour cent du montant TTC du contrat.
Nous, Banque……………………..nous engageons irrévocablement et sans bénéfice de discussion, par la présente à payer en faveur de la Commune de Foumban, à la première demande écrite de Monsieur le Maire et dans un délai de huit (8) semaines maximum, jusqu’à concurrence du montant de la présente caution, soit……………………………..toutes les sommes qui pourraient être dues par le Consultant au Maître d’Ouvrage du fait que le Consultant ne remplirait pas une ou plusieurs de ses obligations prévues au contrat.


La demande de mise en jeu partielle ou totale de la présente caution fera l’objet d’une lettre justificative recommandée avec accusé de réception et copie au Consultant formulant clairement et complétant les raisons de sa demande.


La présente caution bancaire entrera en vigueur à la date de notification du contrat au Consultant.


Cette caution sera libérée sur demande de l’entreprise après la réception des travaux. 

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans  demande expresse de notre part.

La loi ainsi que la juridiction applicable à la garantie sont celles du Cameroun.

                                         Fait à…………………….le…………………………..

                                                                                    Signature (s)      

COMMUNE DE BATOURI
COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

FINANCEMENT : BIP/MINDDEVEL/RESSOURCES TRANSFEREE A LA COMMUNE DE BATOURI
                                                      Exercice : 2021
DOSSIER D'APPEL D'OFFRES






***************

PIECE N° 6 : CADRE DU BORDEREAU DES PRIX

BORDEREAU DES PRIX

Article 1 - Dispositions générales


Le soumissionnaire est réputé avoir une parfaite connaissance de toutes les sujétions pour l’exécution des services ainsi que les conditions locales susceptibles d’influer sur cette exécution et sur son coût.


Il ne pourra donc pas présenter de réclamation, hormis dans les conditions prévues par le présent contrat.


Les prestations effectuées par le soumissionnaire lui seront rémunérées par application des prix du bordereau aux quantités réellement exécutées et évaluées selon les clauses du marché.


Les prix du bordereau comprennent tous les frais de main d’œuvre, fourniture, location, amortissement, les frais de transport du personnel, les indemnités, les primes, les frais d’assurances et charges sociales des divers personnels, les frais d’acheminement du matériel et toutes sujétions.


Les prix sont donnés en lettres et en chiffres. Le soumissionnaire s’attachera à bien vérifier la correspondance des prix unitaires en lettres et en chiffres. Au cas où il y aurait discordance, seul le prix en lettres sera retenu pour vérification du détail estimatif et du montant global de l’offre.


Le soumissionnaire ne pourrait opposer sa bonne foi pour se soustraire à son engagement si les montants globaux de son offre venaient à être modifiés après vérification de la conformité des prix unitaires en chiffres ou du calcul du détail estimatif.


Les prix du bordereau seront établis à partir d’un sous-détail des prix à fournir par le soumissionnaire.

	N°
	Activités
	PU en chiffre
	PU en lettre

	1
	Publication et notification du projet aux intéressés, communiqué radio et affichages
	 
	 

	2
	Désignation nominative des membres de la CCE (Commission de constat et d’évaluation) et des membres de la sous-commission technique
	 
	 

	3
	Organisation des missions de prospection des sites et de sensibilisation des populations
	 
	 

	4
	Elaboration du chronogramme des travaux de la CCE assorti de l’arrêté de budget correspondant 
	 
	 

	5
	Mandatement  des crédits affectés aux travaux de la CCE assorti de l’arrêté fixant les indemnités de session de cette commission 
	 
	 

	6
	Recrutement des personnels temporaires chargés du layonnage et du transport des bornes et panneaux de délimitation du site choisi par la CCE
	 
	 

	7
	Réalisation des travaux cadastraux pour dossier technique
	 
	 

	8
	 Recensement et identification des personnes affectées
	 
	 

	9
	Réalisation des travaux d’expertise des terrains éligibles à l’indemnisation (terrain immatriculées, terrain du domaine national objet de concession ou en cours d’immatriculation, marécages aménagés avant le 5 Août 1974, etc.)
	 
	 

	10
	Réalisation des travaux d’expertise des cultures 
	 
	 

	11
	Réalisation des travaux d’expertise des constructions et autres mises en valeur
	 
	 

	12
	Elaboration des états d’expertise des terrains, des cultures, des constructions et autres mises en valeur (PV de bornage et plan parcellaire)
	 
	 

	13
	Organisation des sessions de lancement et de validation des rapports de la sous-commission technique (dossier technique, états d’expertise des terrains, états d’expertise des cultures, états d’expertise des constructions et autres mises en valeur)
	 
	 

	14
	Elaboration du procès-verbal d’enquête, assorti des états d’expertises consolidés des biens mis en cause
	 
	 

	15
	Organisation de la session de validation du procès-verbal d’enquête et du dossier administratif et technique le soutenant
	 
	 

	16
	Transmission du rapport de la CCE au MINDCAF
	 
	 

	17
	Examen des requêtes intervenues après la publication des décrets d’expropriation et d’indemnisation (omissions et réclamations diverses)
	 
	 

	18
	Réparation des aléas
	 
	 

	19
	Levers altimétriques
	
	

	20
	Analyses géospatiales et projection du plan de lotissement
	
	

	21
	Avance charges indemnitaires + implantation des têtes de blocs
	
	


COMMUNE DE BATOURI
COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

 FINANCEMENT : BIP/MINDDEVEL/RESSOURCES TRANSFEREE A LA COMMUNE DE BATOURI
                                                      Exercice : 2021
DOSSIER D'APPEL D'OFFRES





     
****************

PIECE N° 7 : CADRE DU DEVIS ESTIMATIF

CADRE DU DEVIS ESTIMATIF
DEVIS ESTIMATIF DES TRAVAUX DE LA COMMISSION DE CONSTAT ET D’EVALUATION DES BIENS MIS EN CAUSE DANS LE CADRE DES TRAVAUX DES LOTISSEMENT COMMUNAL AU LIEU-DIT KAMBBOLEPI, DANS LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE BATOURI, DEPARTEMENT DE LA KADEY, REGION DE L’EST. (Superficie ……………. ha)
	N°
	Activités
	U
	Qté
	PU
	PT

	 
	 
	
	
	
	

	1
	Publication et notification du projet aux intéressés, communiqué radio et affichages
	FF
	 
	 
	 

	2
	Désignation nominative des membres de la CCE (Commission de constat et d’évaluation) et des membres de la sous-commission technique
	/
	 
	 
	 

	3
	Organisation des missions de prospection des sites et de sensibilisation des populations
	jour
	 
	 
	 

	4
	Elaboration du chronogramme des travaux de la CCE assorti de l’arrêté de budget correspondant 
	Doc
	 
	 
	 

	5
	Mandatement  des crédits affectés aux travaux de la CCE assorti de l’arrêté fixant les indemnités de session de cette commission 
	jour
	 
	 
	 

	6
	Recrutement des personnels temporaires chargés du layonnage et du transport des bornes et panneaux de délimitation du site choisi par la CCE
	FF
	 
	 
	 

	7
	Réalisation des travaux cadastraux pour dossier technique
	Cf. devis
	 
	 
	 

	8
	 Recensement et identification des personnes affectées
	jour
	 
	 
	 

	9
	Réalisation des travaux d’expertise des terrains éligibles à l’indemnisation (terrain immatriculées, terrain du domaine national objet de concession ou en cours d’immatriculation, marécages aménagés avant le 5 Août 1974, etc.)
	FF
	/
	 
	 

	10
	Réalisation des travaux d’expertise des cultures 
	FF
	/
	 
	 

	11
	Réalisation des travaux d’expertise des constructions et autres mises en valeur
	FF
	/
	 
	 

	12
	Elaboration des états d’expertise des terrains, des cultures, des constructions et autres mises en valeur (PV de bornage et plan parcellaire)
	/
	/
	 
	 

	13
	Organisation des sessions de lancement et de validation des rapports de la sous-commission technique (dossier technique, états d’expertise des terrains, états d’expertise des cultures, états d’expertise des constructions et autres mises en valeur)
	jour
	 
	 
	 

	14
	Elaboration du procès-verbal d’enquête, assorti des états d’expertises consolidés des biens mis en cause
	jour
	 
	 
	 

	15
	Organisation de la session de validation du procès-verbal d’enquête et du dossier administratif et technique le soutenant
	/
	/
	 
	 

	16
	Transmission du rapport de la CCE au MINDCAF
	/
	/
	 
	 

	17
	Examen des requêtes intervenues après la publication des décrets d’expropriation et d’indemnisation (omissions et réclamations diverses)
	/
	/
	 
	 

	18
	Réparation des aléas
	FF
	1
	 
	 

	19
	Levers altimétriques
	FF
	1
	
	

	20
	Analyses géospatiales et projection du plan de lotissement
	FF
	1
	
	

	21
	Avance charges indemnitaires + implantation des têtes de blocs
	FF
	1
	
	

	 

Arrêté le présent devis au montant de : ……………  Millions (……………………….) Francs CFA


COMMUNE DE BATOURI
COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

FINANCEMENT : BIP/MINDDEVEL/RESSOURCES TRANSFEREE A LA COMMUNE DE BATOURI
                                                      Exercice : 2021
DOSSIER D'APPEL D'OFFRES





   
***************
PIECE N° 8 : CADRE DU SOUS DETAIL DES PRIX
NB : Le cadre du sous détail des prix devra être présenté par le soumissionnaire.

COMMUNE DE BATOURI
COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

    FINANCEMENT : BIP/MINDDEVEL/RESSOURCES TRANSFEREE A LA COMMUNE DE BATOURI
                                                      Exercice : 2021
DOSSIER D'APPEL D'OFFRES






****************

PIECE N° 9 : MODELE DE CURRICULUM VITAE

MODELE  DE  CURRICULUM  VITAE

Nom : …………………………………………………………………………………………..

Profession : ……………………………………………………………………………………

Date de naissance :…………………………………………………………………………...    

Nationalité : ……………………………………………………………………………………

Fonction proposée au sein de l’équipe :……………………………………………………

Date de début de travail : …………………………………………………………………….

Ancienneté dans le présent emploi …………………………………………………………

Formation :


(Indiquer brièvement les noms des établissements universitaires et autres institutions d’enseignements spécialisés fréquentés par l’expert, les diplômes et leurs dates d’obtention).

Expérience :


(Indiquer en résumé l’expérience permettant d’expliquer sa sélection pour la fonction proposée au sein de l’équipe. Indiquer les degrés de responsabilité de l’expert dans les projets similaires avec indications des périodes et lieux. En ce qui concerne l’expérience acquise au cours des 10 dernières années, indiquer également les types d’activités et le cas échéant joindre les références fournies par les clients.

Langues :


(Indiquer l’aptitude à parler, lire, et écrire chacune les citées langues par la mention «excellence », «bonne », «passable » ou «médiocre ».

GRILLE DE NOTATION

A- PERSONNEL    (sur 40 points)

CHEF DE MISSION :   (sur 12 points) 

Ingénieur des Travaux de Topographie et Cadastre, justifié  par une copie certifiée conforme =  5  points

Expérience professionnelle 

Expérience ≥ 5 ans = 2

                       ≤ 5 ans = 1 point

Expérience dans les études géodésiques, topographiques, photogrammétriques et GPS (sur 2 points soit 1 point par étude)    

Expérience dans le poste de chef de mission (sur 2 points soit 1 point par projet)

 2)- EXPERT ARCHITECTE-URBANISTE : (sur 09 points)  

Diplôme d’urbaniste justifié par une copie certifiée conforme = 2 points

Diplôme d’Architecte justifié par une copie certifiée conforme = 2 points        

Expérience générale dans le domaine de l’urbanisme 

Expérience ≥ 5 ans = 2

                       ≤ 5 ans = 1 point

Expérience dans les études de planification (sur 2 points soit 1point par étude)    

4)- EXPERT INGENIEUR DU GENIE CIVIL :   (sur 09 points)

Diplôme justifié par une copie certifiée conforme = 4 points        

Expérience professionnelle

Expérience ≥ 5 ans = 2

                      ≤ 5 ans = 1 point

Expérience générale dans le domaine du génie civil (sur 2 point soit 1 point par étude)

 5)- EXPERT GEOMATICIEN, SPECIALISTE SIG : (sur 10 points)

Diplôme d’informaticien justifié =5 point 

Expérience professionnelle

Expérience ≥ 5 ans = 2 points

                      ≤ 5 ans = 1 point

Expérience dans le domaine des SIG (sur 2 point soit 1 point par projet)

B- REFERENCES DU BET OU DE L’ENTREPRISE (sur 20 points) 

Présentation du BET ou de l’entreprise= 2 points

Expérience générale justifiée du BET ou de l’entreprise (sur 10 points)               

Expérience du BET ou de l’entreprise dans les études de planification (sur 8 points soit 4 points par projet)          

C- METHODOLOGIE ET PLANNING D’EXECUTION DES PRESTATIONS (sur 25 points)

· Compréhension des termes de référence et commentaires (sur 5 points)

· Analyse des prestations à effectuer (sur 8 points)

· Approche technique et méthodologique envisagées (sur 10 points).

· Planning d’intervention des Experts et d’exécution des tâches (2 points)

 D. MATERIEL (15 points)
· Matériel informatique = 10 points

· Matériel roulant = 5 points




APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°            /AONO/RE/DK/C-BRI/CIPM/2021 DU -------- POUR LA SECURISATION ET LA DELIMITATION DU LOTISSEMENT COMMUNAL DE KAMBOLEPI DANS LA COMMUNE DE BATOURI, DEPARTEMENT DE LA KADEY, REGION DE L’EST








APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°            /AONO/RE/DK/C-BRI/CIPM/2021 DU -------- POUR LA SECURISATION ET LA DELIMITATION DU LOTISSEMENT COMMUNAL DE KAMBOLEPI DANS LA COMMUNE DE BATOURI, DEPARTEMENT DE LA KADEY, REGION DE L’EST











APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°            /AONO/RE/DK/C-BRI/CIPM/2021 DU -------- POUR LA SECURISATION ET LA DELIMITATION DU LOTISSEMENT COMMUNAL DE KAMBOLEPI DANS LA COMMUNE DE BATOURI, DEPARTEMENT DE LA KADEY, REGION DE L’EST








C. Préparation des offres





APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°            /AONO/RE/DK/C-BRI/CIPM/2021 DU -------- POUR LA SECURISATION ET LA DELIMITATION DU LOTISSEMENT COMMUNAL DE KAMBOLEPI DANS LA COMMUNE DE BATOURI, DEPARTEMENT DE LA KADEY, REGION DE L’EST








APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°-------/AONO/RE/DK/C-BRI/2021 DU……………………………….. POUR LA SECURISATION ET LA DELIMITATION DU LOTISSEMENT COMMUNAL DE KAMBOLEPI DANS LA COMMUNE DE BATOURI, DEPARTEMENT DE LA KADEY, REGION DE L’EST








APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°------/AONO/RE/DK/C-BRI/2021 DU ……………………… POUR LA SECURISATION ET LA DELIMITATION DU LOTISSEMENT COMMUNAL DE KAMBOLEPI DANS LA COMMUNE DE BATOURI, DEPARTEMENT DE LA KADEY, REGION DE L’EST








APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°------/AONO/C-BATOURI/CPM/2019  DU -------- 2019 POUR LA SECURISATION ET LA DELIMITATION DU LOTISSEMENT COMMUNAL DE KAMBOLEPI DANS LA COMMUNE DE BATOURI, DEPARTEMENT DE LA KADEY, REGION DE L’EST








APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°-------/AONO/RE/DK/C-BRI/CIPM/2021 DU....................................... POUR LA SECURISATION ET LA DELIMITATION DU LOTISSEMENT COMMUNAL DE KAMBOLEPI DANS LA COMMUNE DE BATOURI, DEPARTEMENT DE LA KADEY, REGION DE L’EST








APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°-------/AONO/RE/DK/C-BRI/CIPM/2021 DU....................................... POUR LA SECURISATION ET LA DELIMITATION DU LOTISSEMENT COMMUNAL DE KAMBOLEPI DANS LA COMMUNE DE BATOURI, DEPARTEMENT DE LA KADEY, REGION DE L’EST








APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°-------/AONO/RE/DK/C-BRI/CIPM/2021 DU....................................... POUR LA SECURISATION ET LA DELIMITATION DU LOTISSEMENT COMMUNAL DE KAMBOLEPI DANS LA COMMUNE DE BATOURI, DEPARTEMENT DE LA KADEY, REGION DE L’EST








APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°-------/AONO/RE/DK/C-BRI/CIPM/2021 DU....................................... POUR LA SECURISATION ET LA DELIMITATION DU LOTISSEMENT COMMUNAL DE KAMBOLEPI DANS LA COMMUNE DE BATOURI, DEPARTEMENT DE LA KADEY, REGION DE L’EST








APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°-------/AONO/RE/DK/C-BRI/CIPM/2021 DU....................................... POUR LA SECURISATION ET LA DELIMITATION DU LOTISSEMENT COMMUNAL DE KAMBOLEPI DANS LA COMMUNE DE BATOURI, DEPARTEMENT DE LA KADEY, REGION DE L’EST











PAGE  
58

