| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix-Travail-Patrie ************* REGION DE L’EST ************* DEPARTEMENT DE LOM ET DJEREM ************* COMMUNAUTE URBAINE DE BERTOUA ************* SECRETARIAT GENERAL ************* |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace- Work-Fatherland ************* EAST REGION ************* LOM AND DJEREM DIVISION ************* BERTOUA CITY COUNCIL ************** SECRETARIAT GENERAL ************* |
| --- | --- | --- |

# Internal Commission for Public Contracts

Dossier d’Appel d’Offres National Ouvert en Procédure d’Urgence

N°……/AONO/CUB/MVB/SG/SIGAMP/CIPM/2022 EN PROCEDURE D’URGENCE

POUR LES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES

ESPACES VERTS DANS LA VILLE DE BERTOUA

FINANCEMENT : FINANCEMENT : BIP 2022

Montant prévisionnel : CENT DIX MILLIONS SEPT CENT QUATORZE MILLE

FRANCS (110 714 000) FCFA

EXERCICE  2022

Pièce n°1 : Avis d’Appel d’Offres

(AAO)

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix-Travail-Patrie ************* REGION DE L’EST ************* DEPARTEMENT DE LOM ET DJEREM ************* COMMUNAUTE URBAINE DE BERTOUA ************* SECRETARIAT GENERAL ************* |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace- Work-Fatherland ************* EAST REGION ************* LOM AND DJEREM DIVISION ************* BERTOUA CITY COUNCIL ************** SECRETARIAT GENERAL ************* |
| --- | --- | --- |

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE

N°……/AONO/CUB/MVB/SG/SIGAMP/CIPM/2022

## POUR LES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES ESPACES VERTS DANS LA VILLE DE BERTOUA

Financement : BIP 2022

### 1. 	Objet de l'Appel d'Offres

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’exercice 2022, le Maire de la Ville (Maitre d’Ouvrage), lance un Appel d’Offres National Ouvert pour les travaux d’aménagement des espaces verts sur l’avenue Paul Biya la ville de Bertoua suivant l’allotissement du tableau ci-après :

| N° DE LOT | LIEU | ITINERAIRES |
| --- | --- | --- |
| Lot unique | Ville de Bertoua | L’avenue Paul Biya (Place des fêtes) |

### 2. 	Consistance des travaux

Les travaux, objet du présent dossier d’appel d’offres consistent en l’exécution des tâches définies ci-après :

- Aménager les abords des carrefours avec un traitement en pavé et en végétal ;

- Matérialiser les entrées sur les espaces aménagés ;

- Aménager les espaces piétons de promenade ;

- Mettre en œuvre les haies végétales ;

- Implanter des bancs et planter des arbres de parterres et cheminements ;

- Traiter certains abords du site par barrière végétale ;

- Fourniture et pose des gardes corps métalliques ;

- Peindre toutes les bordurettes présentes dans l’emprise du projet ;

- Fournir et poser quelques points d’éclairage

- Délais d’exécution

Le délai maximum d’exécution est de six (06) mois.

- Coût prévisionnel

Le coût prévisionnel des travaux après études est de cent dix millions sept cent quatorze mille francs (110 714 000) Francs CFA.

### 5. 	Participation et origine

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte aux Entreprises et Bureaux d’Études de droit Camerounais.

### 6. 	Financement

Les travaux objet du présent appel d'offres sont financés par le Budget de la dotation générale de la décentralisation exercice 2022.

### 7. 	 Cautionnement

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 11 du DAO, d'un montant de Deux millions deux cent quatorze mille deux cent quatre-vingt (2 214 280) francs CFA.

Sous peine de rejet, les autres pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité   administrative (Préfet,

Sous-préfet,), conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois précédant la date de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.

Toute offre non conforme aux prescriptions du présent avis et du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances ou le non-respect des modèles des pièces du dossier d’appel d’offres, entraînera le rejet de l'offre.

### 8. 	Consultation du Dossier d'Appel d'Offres

Le dossier d'Appel d'Offres peut être consulté aux heures ouvrables, au Service Interne de Gestion administrative des Marchés Publics de la Communauté Urbaine de Bertoua, BP 13 Bertoua, située au 147, Avenue AHMADOU AHIDJO, dès publication du présent avis.

### 9. 	Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres

Le dossier peut être obtenu auprès des Structures Internes de Gestion Administrative des Marchés Publics (SIGAMP) de la Communauté Urbaine de Bertoua, BP 13 Bertoua, située au 147, Avenue AHMADOU AHIDJO contre présentation d'un reçu de versement de la somme non remboursable de : Cent cinquante mille (150 000) francs CFA, payable à la recette Municipale de la Communauté Urbaine de Bertoua, sise au 83, rue AVOM Raymond, Bodomo.

### 10. 	Remise des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont l’original et six (06) copies ainsi qu’une version numérique marqués comme tels, devra parvenir auprès des Structures Internes de Gestion Administrative des Marchés Publics (SIGAMP) de la Communauté Urbaine de Bertoua au plus tard le ……………………. À 11 heures, heure locale, et devra porter la mention

Suivante :

N°……………/AONO/CUB/MVB/SG/SIGAMP/CIPM/2022 EN PROCEDURE D’URGENCE

## POUR LES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES ESPACES VERTS DANS LA VILLE DE BERTOUA

« A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

### 11. 	Ouverture des plis

L’ouverture des plis sera effectuée en un (01) seul temps dans la salle des réunions de la commission sise à l’immeuble abritant les services de la recette municipale. L’ouverture des offres administratives, techniques et financières aura lieu le --------------- à 12heures précises, heure locale, par la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la Mairie de la Ville de Bertoua.

La Commission Interne de Passation des Marchés procèdera à l’ouverture des offres en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance du dossier.

Toute offre non conforme aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de leur choix dument mandatée.

### 12. 	Principaux critères éliminatoires

- Non-conformité d’une pièce administrative après un délai de 48h

- Le non-respect des modèles des pièces du DAO entraînera le rejet pur et simple de l'offre ;

- Fausses déclarations ou pièces falsifiées ;

- Absence de caution de soumission ;

- Absence d’un prix unitaire quantifié;

- Note technique inferieure à « 30 OUI» sur « 39 ».

NB : Les offres jugées non conformes à l'issue de l'examen technique sont rejetées et écartées de toute autre évaluation.

### 13. 	Les principaux critères de qualification

Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront sur :

| Le chiffre d’affaire…………………………………………………………. | Oui/Non |
| --- | --- |
| Personnel…………………………………………………………………… | Oui/Non |
| Références de l’entrepreneur………………………………………………. | Oui/Non |
| La disponibilité du matériel et des équipements essentiels………………… | Oui/Non |
| Note technique (méthodologie, organisation, planning)…………………… | Oui/Non |
| L’accès à une ligne de crédit ou autres ressources financières…………….. | Oui/Non |

### 4. 	Durée de validité des offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant 90 jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

### 15. 	Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Direction des Etudes, des Projets et Programmes de la Communauté Urbaine de Bertoua.

Bertoua, le_____________

Le Maire de la Ville de Bertoua

(Maitre d’Ouvrage)

Ampliations 	 	 :

-CA/ARMP

-DR/MINMAP L&D

-P/CIPM

-Affichage

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix-Travail-Patrie ************* REGION DE L’EST ************* DEPARTEMENT DE LOM ET DJEREM ************* COMMUNAUTE URBAINE DE BERTOUA ************* SECRETARIAT GENERAL ************* |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace- Work-Fatherland ************* EAST REGION ************* LOM AND DJEREM DIVISION ************* BERTOUA CITY COUNCIL ************** SECRETARIAT GENERAL ************* |
| --- | --- | --- |

OPENED NATIONAL INVITATION TO TENDER

N°…. /ONIT/CUB/MVB/SG/SIGAMP/CIPM/2022 OF…

FOR LANDSCAPING OF GREEN SPACES

IN THE CITY OF BERTOUA

Financing: Budget of the general decentralisation, 2022Financial Year

### 1. 	Subject of the invitation to tender

Within the framework of the execution of the Budget of the general decentralisation, 2022Financial Year, the Mayor Bertoua City Council Hereby launches an opened national invitation to tender FOR LANDSCAPING OF GREEN SPACES IN THE CITY OF BERTOUA following the next allotment.

| N° of lots | Place | Routes |
| --- | --- | --- |
| 01 | City of Bertoua | Paul BIYA Avenue (Place des fêtes) |

### 2. Nature of services

- Technicals studies needed ;

- The realization of all civil engineering work

- The establishment of a steel anchoring foundation to ensure the protection of batteries against atmospheric agents

- The supply and installation of 10 m high (rectangular) candelabras fixed on the galvanized steel anchoring foundation, to carry the solar panels and the luminaires;

- The supply and installation of solar batteries and associated box (solar energy storage sets installed in the box);

- Supply and installation of regulator (charge controller batteries via solar panels and charge / discharge regulator batteries);

- The training of municipal agents responsible for equipment maintenance;

The maximum execution deadline provided for by the Contracting Authority shall be 06 (six) months

### 4. 	Estimated cost

The estimated cost of work after studies is One Hundred and ten million seven hundred and fourteen thousand (110.714.000) CFA Francs.

### 5. 	Participation and origin

Participation in this invitation to tender is opened to companies and consultancies in Cameroon.

6. 	 Financing

Services which form the subject of this invitation to tender shall be financed from the 2022 Financial Admissibility of offers

Each tenderer must attach to his administrative documents, a tender deposit established by a first-rate bank approved by the Ministry of Finance and listed in Exhibit 12 of the DAO, in the amount of 2 214 280CFA Francs. Under pain of rejection, the other administrative documents required must be produced in originals or certified true copies by the issuing service or an administrative authority (Prefect, Sub-Prefect, etc.), in accordance with the stipulations of the Supplementary Regulations of the Tender. They must obligatorily be dated less than three (03) months preceding the date of deposit of the offers or have been established after the date of signature of the Invitation to Tender. Any offer that does not comply with the requirements of this notice and the Tender File will be declared non-responsive. In particular, the absence of the bid bond issued by a first-rate bank approved by the Ministry of Finance or the non-compliance with the templates of the tender documents will result in the rejection of the tender.

### 7. 	 Consultation of tender file

The bidding documents can be consulted during working hours at SIGAMP of the Bertoua City Council, BP 13 Bertoua, located at 147, Avenue AHMADOU AHIDJO, as of the publication of this notice.

### 8. 	 Acquisition of tender file

The file can be obtained from the SIGAMP of the Bertoua Urban Community, BP 13 Bertoua, located at 147, Avenue AHMADOU AHIDJO against presentation of a receipt of payment of the non-refundable sum of: One Hundred Fifty Thousand (150,000) CFA Francs, to the municipal revenue of the Urban Community of Bertoua, located at 83, rue AVOM Raymond.

### 9. 	 Submission of offers

Each offer written in French or in English in seven (07) copies of which the original and six (06) copies marked as such, to the SIGAMP of the Urban Community of Bertoua no later than ...... ............. 2019 at 11 am local time, and should be marked as follows:

OPENED NATIONAL INVITATION TO TENDER

### N°……… /ONIT/CUB/MVB/SG/SIGAMP/CIPM/ 2022 OF…………… FOR LANDSCAPING OF GREEN SPACES IN THE CITY OF BERTOUA

"TO OPEN ONLY IN A DEPOSIT SESSION"

10. 	 Opening of the folds

The opening of the folds will be done in one time. The opening of administrative documents, technical and financial offers will take place on .......... at 12am by the internal commission for public contracts of the Bertoua City Council in its meeting room of the municipal revenue. Only bidders may attend this opening session or be represented by a person of their choice duly authorized.

### 11. 	 Main eliminatory criteria

- False declaration or counterfeit documents;

- Bid bond;

- Absence of a quantified unit price;

- Technical note lower *30 YES* over *39*;

### NB: Tenders deemed non-compliant at the end of the technical examination are rejected and rejected from any other evaluation.

### 12.  Main evaluation criteria

The criteria relating to the qualification of the candidates will relate to:

| The turn over ............................................................ ........................................ | Yes / No |
| --- | --- |
| Staff……………………………………………………………………………. | Yes / No |
| Contractor's references ……………………………………………………... | Yes / No |
| The availability of essential equipment and materials …………...………….. | Yes / No |
| Technical note (methodology, organization, planning)…………………….…. | Yes / No |
| Access to a line of credit or.other.financial resources………………………………….. | Yes / No |

### 13. 	 Validity of offers

Period of validity of tenders Tenderers remain committed by their tender for 90 days from the deadline fixed for the submission of tenders.

### 15. Complementary information

Additional information can be obtained during work hours from the Bertoua City Council,

### Bertoua, le_________   	 	 	 	                                    The Mayor of the Bertoua City Council

### (The Owner)

Ampliations 	 :

- DR/MINMAP

- CA/ARMP

-Chairperson of TB

# Pièce n° 2 : Règlement Général de l'Appel

# D’Offres (RGAO)

Table des matières

Généralités……………………………………………………….…….. 	14

Article 1 	: Portée de la soumission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 14

Article 2 	: Financement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . 14

Article 3 	: Fraude et corruption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Article 4 	: Candidats admis à concourir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Article 5 	: Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés.…  16

Article 6 	: Qualification du Soumissionnaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 16

Article 7 	: Visite du site des travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 17

- Dossier d’Appel d’Offres………………………………………………..... 18

Article 8 	: Contenu du Dossier d’Appel d’Offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Article 9 	: Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours … . 19

Article 10 	: Modification du Dossier d’Appel d’Offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19

- Préparation des offres…………………………………………...…20

- Article 11   : Frais de soumission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 20

Article 12 	: Langue de l’offre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Article 13 	: Documents constituants l’offre . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 20

Article 14 	: Montant de l’offre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 22

Article 15 	: Monnaies de soumission et de règlement . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 23

Article 16 	: Validité des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 24

Article 17 	: Caution de Soumission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 25

Article 18 	: Propositions variantes des soumissionnaires . . . . . . . . .. . . . .. 26

Article 19 	: Réunion préparatoire à l’établissement des offres . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Article 20 	: Forme et signature de l’offre . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 28

- Dépôt des offres 	 . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………….. . . . 29

Article 21 	: Cachetage et marquage des offres . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 29

Article 22 	: Date et heure limite de dépôt des offres . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 29

Article 23 	: Offres hors délai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  30

Article 24 	: Modification, substitution et retrait des offres .. …………………30

- Ouverture des plis et évaluation des offres………………………31

Article 25 	: Ouverture des plis et recours . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 31

Article 26 	: Caractère confidentiel de la procédure . . . . . . . . . . . . . . ... . . . 33

Article 27  : Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrag. . 33

Article 28 	: Détermination de la conformité des offres . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 34

Article 29 	: Qualification du soumissionnaire . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 35

Article 30 	: Correction des erreurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 35

Article 31 	: Conversion en une seule monnaie . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 36

Article 32 	: Evaluation des offres au plan financier . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 36

Article 33 	: Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux . .. . . . .. . . . 38

- Attribution du marché……….. …………………………………..38

Article 34 : Attribution du marché . . . . . . . . . . . . . ….. . ……………………..……38

Article 35   : Droit du Maître d’Ouvrage de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler  une procédure . . . .…………………………………………… …….. 38

Article 36 	: Notification de l’attribution du marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Article 37 	: Publication des résultats d’attribution du marché et recours .. . .. . . . . 39

Article 38 	: Signature du marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 39

Article 39 	: Cautionnement définitif . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 40

Règlement Général de l'Appel d'Offres

A. Généralités

## Article 1 : Portée de la soumission

1.Le Maître d’Ouvrage, tel qu’il est défini dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres(RPAO), ci-après dénommé le “Maître d’Ouvrage”, lance un  Appel  d’Offres  pour  les  pour les travaux d’aménagement des espaces verts sur l’avenue Paul Biya dans la ville de Bertoua  décrits  dans  le  Dossier  d’Appel  d’Offres  et brièvement définis dans le RPAO. Le nom, et le numéro d’identification faisant l’objet de l’appel d’offres figurent dans le RPAO. Il y est fait ci-après référence sous le terme “les Travaux”.

  - Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.

  - Dans le  présent  Dossier  d’Appel  d’Offres, les termes “Maître d’Ouvrage” et “Maître d’Ouvrage  Délégué”  sont  interchangeables  et le terme “jour” désigne un jour calendaire.

## Article 2 : Financement

La  source  de  financement  des  travaux  objet  du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO

## Article 3 : Fraude et corruption

3.1. Le  Maître  d’Ouvrage  exige  des  soumissionnaires  et  des  entrepreneurs,  qu’ils  respectent les règles  d’éthique  professionnelle  les  plus strictes  durant  la  passation  et  l’exécution  de ces  marchés. En vertu de ce principe, le Maître d’Ouvrage :

- Définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante :

    - Est  coupable  de  “corruption”  quiconque  offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage  en  vue  d’influencer  l’action  d’un  agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché,

    - Se  livre   à des “manœuvres   frauduleuses” quiconque  déforme  ou  dénature  des  faits  afin d’influencer   l’attribution ou l’exécution d’un marché ;

    - “Pratiques  collusoires”  désignent  toute  forme d’entente  entre  deux  ou  plusieurs soumissionnaires (que le Maître d’Ouvrage en ait connaissance ou non) visant à maintenir   artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant  pas  à  ceux  qui  résulteraient du  jeu  de  la concurrence ;

    - “Pratiques  coercitives”  désignent  toute  forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces  à  leur  encontre  afin  d’influencer  leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

- Rejettera une proposition   d’attribution si elle détermine  que  l’attributaire  proposé  est,  directement ou par  l’intermédiaire  d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres  frauduleuses, des  pratiques  collusoires ou coercitives  pour  l’attribution  de  ce marché.

3.2. Le   Ministre Délégué à la Présidence en charge des Marchés Publics, Autorité chargée des   Marchés Publics  peut  à  titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant  une  période  n’excédant  pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits  d’intérêts,  de  délit  d’initiés,  de  fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

## Article  4 : Candidats admis à concourir

4.1. Si l’appel d’offres est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de  la procédure de pré-qualification.

4.2 En règle générale, l’appel d’offres s’adresse à tous les entrepreneurs, sous  réserve   des  dispositions ci-après :

- Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les  sous-traitants  du  soumissionnaire)  doit  être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement ;

- Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les  sous-traitants  du  soumissionnaire)  ne  doit pas se  trouver en situation de conflit d’intérêt.

Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il :

- Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a   fourni   des   services   de   consultant   pour   la conception, la  préparation  des  spécifications  et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ; ou

- Présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées  selon  l’article 18,  le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre.

- Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

- Une entreprise publique camerounaise peut participer  à  la  consultation  si  elle  peut  démontrer qu’elle  est  (i)  juridiquement  et  financièrement autonome,  (ii)  administrée  selon  les  règles  du droit commercial et (iii) n’est pas sous la tutelle ou l’autorité directe  voire indirecte du Maître d’Ouvrage.

## Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

5.1. Les matériaux, les matériels de l’Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être  fournis  dans  le  cadre  du  Marché  doivent provenir  de  pays  répondant  aux  critères  de  provenance  définis dans le RPAO, et toutes les dépenses  effectuées  au  titre  du  Marché  sont  limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

5.2. Aux fins de l’article 5.1 ci-dessus, le terme “provenir” désigne le lieu où les biens sont extraits,  cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.

## Article 6 : Qualification du Soumissionnaire

6.1. Les  soumissionnaires  doivent,  comme  partie intégrante de leur offre :

i. Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire; ii.  Fournir  toutes  les  informations  (compléter  ou mettre   à   jour   les   informations   jointes   à   leur demande de pré-qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré- qualification)  demandées  aux  soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

i. La  production  des  bilans  certifiés  et  chiffres d’affaires récents ; ii. Accès à une  ligne  de  crédit  ou  disposition d’autres ressources financières ; iii. Les commandes acquises et les marchés attribués ; iv. Les litiges en cours ;

v. La disponibilité du matériel indispensable.

6.2.  Les   soumissions   présentées   par   deux   ou plusieurs entrepreneurs groupés (co-traitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

- L’offre 	devra 	inclure pour 	chacune des 	entreprises, tous les renseignements

Énumérés à l’Article  6.1  ci-dessus.  Le  RPAO  devra  préciser les  informations  à  fournir  par  le  groupement et   celles   à   fournir   par   chaque   membre   du groupement ;

- L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ;

- La  nature  du  groupement  (conjoint  ou  solidaire comme cela est requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de  l’accord  de  groupement  en  bonne  et  due forme ;

- Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis à vis du Maître d’Ouvrage pour l’exécution du marché ;

- En cas de groupement solidaire, les cotraitants se répartissent les sommes qui sont réglées par le Maître d’Ouvrage dans un compte unique; en revanche,  chaque  entreprise  est  payée  par  le Maître   d’Ouvrage   dans   son   propre   compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.

  - Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

  - Les soumissionnaires demandant à bénéficier d’une  marge  de  préférence,  doivent  fournir tous  les   renseignements   nécessaires   pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à  l’article 32 du RGAO.

## Article  7 : Visite du site des travaux

7.1.  Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et  d’obtenir  par  lui-même,  et  sous  sa  propre responsabilité,  tous  les  renseignements  qui peuvent   être nécessaires  pour  la  préparation de l’offre et l’exécution des travaux.  Les coûts liés  à  la   visite  du site  sont  à  la  charge  du Soumissionnaire.

7.2.  Le 	Maître 	d’Ouvrage 	autorisera 	le Soumissionnaire et ses employés ou agents à

pénétrer  dans  ses  locaux  et  sur  ses  terrains aux  fins  de  ladite  visite,  mais  seulement  à  la condition  expresse  que  le  Soumissionnaire, ses  employés  et  agents  dégagent  le  Maître d’Ouvrage,  ses  employés  et  agents,  de  toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent   si   nécessaire,   et   qu’ils   demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3.  Le Maître d’Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire   à   l’établissement   des   offres mentionnées à l’article 19 du RGAO.

## B. Dossier d’Appel d’Offres

### Article  8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

8.1.  Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant  l’objet  du  marché,  fixe  les  procédures de            consultation des entrepreneurs et  précise les conditions du marché. Outre le(s) additif(s) publié(s)          conformément  à l’article 10 du RGAO, il comprend les principaux documents énumérés ci-après :

- L’Avis d’Appel d’Offres (AAO) ;

- Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

- Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) ;

- Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- Cahier  des  Clauses Techniques  Particulières (CCTP) ;

- Le cadre du Bordereau des Prix unitaires ;

- Le cadre du Détail quantitatif et estimatif ;

- Le cadre du Sous-Détail des Prix unitaires ;

- Le cadre du planning d’exécution ;

- Documents  graphiques  et  autres  éléments  du dossier technique ;

- Modèles de fiches de présentation du matériel, personnel et références ;

- Modèle de lettre de soumission ;

- Modèle de caution de soumission ;

- Modèle de cautionnement définitif ;

- Modèle de caution d’avance de démarrage ;

- Modèle  de  caution  de  retenue  de  garantie  en remplacement de la retenue de garantie ; q. Modèle de marché ;

r. La liste des banques et organismes financiers de 1er  rang  agréés  par  le  ministre  en  charge  des finances autorisés à émettre des cautions.

8.2.  Le  Soumissionnaire  doit  examiner  l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et

Spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient  de  fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier. Toute carence peut entraîner le rejet de son offre.

### Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

9.1.  Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres  peut  en  faire  la  demande  au  Maître d’Ouvrage par écrit ou par courrier électronique (télécopie  ou  e-mail) à l’adresse du Maître d’Ouvrage indiquée dans le RPAO. Le Maître d’Ouvrage répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours pour les (AON) Vingt et un (21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des offres.

Une  copie de la réponse du Maître d’Ouvrage, indiquant  la  question  posée  mais  ne  mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

9.2.  Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres y compris la phase de pré-qualification des candidats et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s’estime lésé dans la procédure de  passation des  marchés  publics  peut  introduire une requête auprès du maître d’ouvrage.

9.3.  Le   recours doit être  dressé au Maître d’Ouvrage ou au  Maître d’Ouvrage Délégué avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Président de la Commission. Il  doit  parvenir  au  Maître  d’Ouvrage  ou  au  Maître d’Ouvrage Délégué au plus tard quatorze (14) jours avant la date d’ouverture des offres.

9.4.  Le  Maître  d’Ouvrage  ou  le  Maître  d’Ouvrage Délégué dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l’organisme  chargé  de  la  régulation  des  marchés publics ;

### Article 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres

10.1 Le Maître d'Ouvrage peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit  à  son  initiative ou en réponse  à  une  demande  d’éclaircissements  formulée par un soumissionnaire, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres  conformément  à  l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié à tous les  soumissionnaires qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Ces derniers accuseront réception de chacun des additifs au Maître d’Ouvrage par écrit.

10.3.  Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans  la préparation de leurs offres, le Maître d’Ouvrage pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.

### C. Préparation des offres

#### Article 11 : Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation  et  à  la  présentation  de  son  offre,  et  le Maître  d’Ouvrage n’est  en  aucun  cas  responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de  la  procédure d’appel d’offres.

#### Article 12 : Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé  entre  le  Soumissionnaire  et  le Maître d’Ouvrage seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés  fournis  par le soumissionnaire  peuvent être rédigés dans une autre  langue  à  condition d’être  accompagnés  d’une  traduction  précise  en français  ou  en  anglais ;  auquel cas et aux  fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

#### Article 13 : Documents constituant l’offre

13.1. L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment  remplis  et  regroupés  en  trois volumes :

a. Volume 1 : Dossier administratif

Il comprend :

i. Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

- A souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;

- A  acquitté  les  droits,  taxes,  impôts,  cotisations, contributions,  redevances  ou  prélèvements  de quelque nature que ce soit ;

- N’est  pas  en  état  de  liquidation  judiciaire  ou  en faillite ;

- N’est  pas  frappé  de  l’une  des  interdictions  ou d’échéances prévues par la législation en vigueur. ii.  La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO ; iii. La  confirmation  écrite  habilitant  le  signataire  de l’offre  à  engager  le  Soumissionnaire,  conformément aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO ;

- Volume 2 : Offre technique

  - Les renseignements sur les qualifications

Le  RPAO  précise  la  liste  des  documents  à  fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnées à l’article 6.1 du RPAO.

  - Méthodologie

Le  RPAO  précise  les  éléments  constitutifs  de  la proposition technique des soumissionnaires, notamment  :  une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et  le  programme  que le soumissionnaire  compte mettre  en  place  ou  en  œuvre  pour  les  réaliser (installations,  planning,  PAQ,  sous-traitance,  attestation de visite du site le cas échéant, etc.).

  - Les preuves d’acceptations des conditions du marché

Le   soumissionnaire   remettra  les copies  dûment paraphées  des documents  à  caractères administratif et technique régissant le marché, à savoir :

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- Le  Cahier  des  Clauses  Techniques  Particulières (CCTP).

b.4. Commentaires (facultatifs)

Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions. c. Volume 3 : Offre financière

Le   RPAO   précise   les   éléments   permettant   de justifier le coût des travaux, à savoir :

- La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ;

- Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;

- Le détail estimatif dûment rempli ;

- Le  sous-détail  des  prix  et/ou  la  décomposition des prix forfaitaires ;

- L’échéancier  prévisionnel  de  paiements  le  cas échéant.

Les   soumissionnaires utiliseront à cet   effet   les pièces  et  modèles  prévus  dans  le  Dossier  d’Appel d’Offres,  sous  réserve des  dispositions de  l’Article 17.2 du RGAO concernant  les  autres formes possibles de Caution de Soumission.

13.2. Si, conformément aux dispositions des RPAO, les soumissionnaires présentent des  offres pour plusieurs lots du même Appel d’offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attribution de plus d’un marché.

#### Article 14 : Montant de l’offre

14.1.  Sauf indication contraire figurant dans le Dossier   d’Appel d’Offres, le montant du marché couvrira   l’ensemble   des   travaux décrits  dans  l’Article  1.1  du  RGAO,  sur  la base  du  Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire.

14.2.  Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif.

14.3.  Sous réserve de dispositions   contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4.  Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités   de   révision   et/ou   d’actualisation desdits prix doivent   être précisées.   Etant entendu que tout marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.

14.5.  Tous les prix unitaires devront être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N°8.

#### Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement

15.1.  En cas d’Appel d’Offres Internationaux, les monnaies de l’offre devront suivre les dispositions soit de l’Option A ou de l’Option B ci-dessous ; l’option   applicable   étant   celle retenue dans le RPAO.

15.2.  Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante :

- Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire   qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché.

- Les 	taux 	de 	change 	utilisés 	par 	le Soumissionnaire   pour   convertir   son   offre   en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission.  Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu.

15.3.  Option  B  :  Le  montant  de  la  soumission  est directement  libellé  en  monnaie  nationale  et étrangère aux taux fixés dans le RPAO.

Le  soumissionnaire  libellera  les  prix  unitaires  du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la manière suivante :

- Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le  Soumissionnaire  compte  se  procurer  dans  le pays du Maître d’Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays du Maître d’Ouvrage spécifiée aux

RPAO et dénommée “monnaie nationale”.

- Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays du Maître d’Ouvrage seront libellés  dans la  monnaie  du  pays  du  soumissionnaire  ou  de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

- Le   Maître   d’Ouvrage   peut   demander   aux soumissionnaires d’expliquer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et   totaux, et indiqués en annexe à  la soumission, sont raisonnables; à cette fin, un état  détaillé  de  ses  besoins  en  monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

- Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies  étrangères  restant  à  payer  sur  le montant  du  marché  peut  être  révisée  d’un commun  accord  par  le  Maître  d’Ouvrage  et l’entrepreneur  de  façon  à  tenir  compte  de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.

- Pour les Appels d’Offres Nationaux, la monnaie utilisée est le franc CFA.

#### Article 16 : Validité des offres

16.1.  Les offres doivent demeurer valables pendant la   période   spécifiée   dans   le   Règlement

Particulier de l'Appel d'Offres à compter de la date de remise des offres fixée par le Maître d'Ouvrage,  en  application  de l'article  22  du RGAO. Une  offre  valable  pour  une  période plus courte sera rejetée   par le Maître d'Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage  Délégué comme non conforme.

16.2.  Dans des circonstances exceptionnelles, le Maître d'Ouvrage peut solliciter le consentement   du   soumissionnaire   à   une   prolongation du délai de validité. La demande et les réponses  qui  lui  seront  faites  le  seront  par écrit  (ou  par  télécopie).  La  validité  de  la caution de soumission prévue à l'article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée  correspondante.  Un  Soumissionnaire peut  refuser  de  prolonger  la  validité  de  son offre  sans  perdre  sa  caution  de  soumission. Un   soumissionnaire   qui   consent  à  une prolongation  ne  se  verra  pas  demander  de modifier  son  offre,  ni  ne  sera  autorisé  à  le faire.

16.3.  Lorsque le marché ne comporte pas d’article de  révision  de  prix  et  que  la  période  de validité  des  offres  est  prorogée  de  plus  de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la  demande  de  prorogation  que  le  Maître d’Ouvrage adressera au(x) soumissionnaire(s).  La  période  d’actualisation  ira  de  la date de dépassement des soixante (60) jours à  la  date  de notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le  CCAP.  L’effet  de  l’actualisation  n’est  pas pris en considération aux fins de l’évaluation.

#### Article 17 : Caution de soumission

17.1.  En   application   de   l'article   13   du   RGAO, le  soumissionnaire  fournira  une  caution  de soumission du montant   spécifié dans le Règlement  Particulier  de  l'Appel d'Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

17.2. La caution de soumission sera  conforme  au modèle  présenté dans le Dossier  d’Appel d’Offres; d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable du Maître d’Ouvrage. La Caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite originale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de  validité demandée par le Maître d’Ouvrage et acceptée par le soumissionnaire,   conformément  aux dispositions de l’Article 16.2 du RGAO.

17.3.  Toute offre non accompagnée d’une Caution de Soumission acceptable sera rejetée par la Commission de  Passation des Marchés comme non conforme. La Caution de soumission d’un groupement d’entreprises doit être établie au nom du mandataire soumettant  l’offre  et  mentionner  chacun  des membres du groupement.

17.4.  Les   cautions   de   soumission   et   les   offres des   soumissionnaires   non   retenus   seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à  compter  de  la  date  de  publication  des résultats.

17.5.  La caution de soumission de l’attributaire du Marché sera libérée dès que ce dernier aura signé  le  marché  et  fourni  le  Cautionnement définitif requis.

17.6.  La caution de soumission peut être saisie :

- Si  le  soumissionnaire  retire  son  offre  durant  la période de validité ;

- Si, le soumissionnaire retenu :

i.   Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 37 du RGAO, ou     ii.  Manque  à  son  obligation  de  fournir  le  cautionnement  définitif  en  application  de  l’article  38  du RGAO.

#### Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

18.1.  Lorsque  les  travaux  peuvent  être  exécutés dans   des   délais   d’exécution   variables,   le RPAO  précisera  ces  délais,  et  indiquera  la méthode  retenue  pour  l’évaluation  du  délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à  l’intérieur  des  délais  spécifiés. Les  offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés  seront   considérées   comme   non conformes.

18.2.  Excepté dans le cas mentionné à l’Article 18.3 ci-dessous,  les  soumissionnaires  souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base du Maître d’Ouvrage  telle  que  décrite  dans  le  Dossier d’Appel d’Offres, et fournir en outre  tous les renseignements dont le

Maître d’Ouvrage a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les   plans, notes de   calcul, spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de  construction  proposées,  et  tous  autres détails utiles. Le Maître d’Ouvrage n’examinera  que  les  variantes  techniques,  le  cas échéant, du soumissionnaire   dont   l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins disante.

18.3. Quand  les  soumissionnaires  sont  autorisés, suivant  le  RPAO,  à  soumettre  directement des variantes techniques pour certaines parties  des  travaux,  ces  parties  de  travaux  doivent   être   décrites   dans   les   Spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec  les  dispositions  de  l’Article  31.2  (g)  du RGAO.

#### Article 19 :   Réunion préparatoire à l’établissement des offres

19.1.  A  moins  que  le  RPAO  n’en  dispose  autre- ment,  le  Soumissionnaire  peut  être  invité  à assister  à  une  réunion  préparatoire  qui  se tiendra  aux  lieu  et  date  indiqués  dans  le RPAO.

19.2.  La  réunion  préparatoire  aura  pour  objet  de fournir des éclaircissements et de répondre à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

19.3.  Il  est  demandé  au  soumissionnaire,  autant que possible, de soumettre toute question par écrit  ou  télex,  de  façon  qu’elle  parvienne  au Maître   d’Ouvrage   au   moins   une   semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que le Maître   d’Ouvrage  ne   puisse   répondre   au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront   transmises   selon   les   modalités   de l’Article 19.4 ci-dessous.

19.4.  Le  procès-verbal  de  la  réunion,  incluant  le texte des questions posées et des réponses données,  y  compris  les  réponses  préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous  ceux  qui  ont  acheté  le  Dossier  d’Appel d’Offres. Toute  modification  des  documents d’appel  d’offres  énumérés  à  l’Article  8  du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par le Maître   d’Ouvrage   en   publiant   un   additif conformément aux dispositions de l’Article 10 du RGAO, et non par le canal du procès-verbal de la réunion préparatoire.

19.5.  Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

#### Article 20 : Forme et signature de l’offre

20.1.  Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrits   à l’Article  13  du  RGAO,  en  un  volume  portant clairement  l’indication  “ORIGINAL”.  De  plus, le  Soumissionnaire  soumettra  le  nombre  de copies requis dans les RPAO, portant l’indication  “COPIE”. En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

20.2.  L’original   et   toutes   les   copies   de   l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre  indélébile  (dans  le  cas  des  copies,  des photocopies  sont  également  acceptables)  et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au     nom du Soumissionnaire, conformément à l’Article 6.1(a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas.  Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges  ou  des  changements  seront  paraphées par le ou les signataires de l’offre.

20.3.  L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression  ni  surcharge,  à  moins  que  de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

## D. Dépôt des offres

### Article 21 : Cachetage et marquage des offres

21.1.  Le  soumissionnaire  placera  l’original  et  les copies  des  documents  constitutifs  de  l’offre dans  deux  enveloppes  séparées  et  scellées portant la mention «ORIGINAL» et «COPIE», selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées  dans  une  enveloppe  extérieure  qui devra  également  être  scellée,  mais  qui  ne devra  donner  aucune  indication  sur  l’identité du soumissionnaire.

21.2.  Les enveloppes intérieures et extérieures :

- Seront   adressées   au   Maître   d'Ouvrage   à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres ;

- Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le

RPAO,  et  la  mention  “A  N'OUVRIR  QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”.

  - Les   enveloppes   intérieures  porteront   également le nom et l’adresse du soumissionnaire  de façon à permettre  au Maître d'Ouvrage de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux  dispositions de  l'article  23  du  RGAO  ou pour satisfaire les dispositions de l’article 24 du RGAO.

  - Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2  susvisés,  le  Maître  d'Ouvrage  ne  sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

### Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres

22.1.  Les  offres  doivent  être  reçues  par  le  Maître d'Ouvrage à l’adresse spécifiée à l'article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées  dans  le  Règlement  Particulier  de l'Appel d'Offres.

22.2.  Le Maître d'Ouvrage peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant  un  additif  conformément  aux  dispositions de l'article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous   les   droits   et   obligations   du   Maître d'Ouvrage  et  des  soumissionnaires  précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

### Article 23 : Offres hors délai

Toute offre parvenue au Maître d’Ouvrage après les dates et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’Article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

### Article 24 : Modification,  substitution  et  retrait des offres

24.1.  Un soumissionnaire peut modifier, remplacer ou  retirer son  offre après  l’avoir  déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par le Maître d'Ouvrage   avant   l’achèvement du  délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification  doit  être  signée  par  un  représentant habilité  en  application  de  l’article  20.2  du RGAO.  La  modification  ou  l’offre  de  remplacement  correspondante  doit  être  jointe  à  la notification   écrite.   Les   enveloppes   doivent porter  clairement  selon  le  cas,  la  mention «  RETRAIT  »  et  «  OFFRE  DE  REMPLACEMENT

» ou « MODIFICATION »

24.2.  La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le Soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l'article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra  dans  ce  cas  être  confirmé  par  une notification  écrite  dûment  signée,  et  dont  la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3.  Les 	offres dont 	les 	soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 24.1  leur  seront  envoyées  sans  avoir  été ouvertes.

24.4.  Aucune   offre   ne   peut   être   retirée   dans l’intervalle  compris  entre  la  date  limite  de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission.  Le  retrait  de  son  offre  par  un Soumissionnaire  pendant  cet  intervalle  peut entraîner  la  confiscation  de  la  caution  de soumission  conformément  aux  dispositions de l'article 17.6 du RGAO.

E. Ouverture des plis et évaluation des offres

### Article 25 : Ouverture des plis et recours

25.1.  La  Commission  de  Passation  des  Marchés compétente  procédera  à  l’ouverture  des  plis en  un  ou  deux  temps  et  en  présence  des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister, à la date, à l’heure et à l’adresse indiquée dans le RPAO. Les  représentants   des   soumissionnaires   qui   sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

25.2.  Dans un premier temps,  les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé  à  haute  voix,  tandis  que l’enveloppe  contenant  l’offre  correspondante sera renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été  ouverte.  Le  retrait  d’une  offre  ne  sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées  «  Offre  de  Remplacement  »  seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au Soumissionnaire   concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement  d’offre  ne  sera autorisé que si la notification correspondante contient  une  habilitation  valide  du  signataire à  demander  le  remplacement  et  est  lue  à haute  voix.  Enfin,  les  enveloppes  marquées  « modification » seront ouvertes   et   leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante.  La modification d’offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été   ouvertes et  annoncées  à  haute voix lors de  l’ouverture  des  plis  seront  ensuite évaluées.

25.3.  Toutes  les  enveloppes  seront  ouvertes  l’une après  l’autre  et  le  nom  du  soumissionnaire annoncé  à  haute  voix  ainsi  que  la  mention éventuelle d’une modification , le prix de l’offre, y compris tout rabais [en cas d’ouverture des offres   financières]   et   toute   variante   le   cas échéant,  l’existence  d’une  garantie  d’offre  si elle  est  exigée,  et  tout  autre  détail  que  le Maître d’Ouvrage peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes  de  l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.

25.4. Les offres (et les modifications reçues conformément  aux  dispositions  de  l'article  24  du   RGAO)  qui  n’ont  pas  été  ouvertes  et  lues  à haute  voix  durant  la  séance  d’ouverture  des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.

25.5. Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture  des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs  prix,  leurs  rabais,  et  leurs  délais  ainsi que  la  composition  de  la  sous-  commission d’analyse.  Une  copie  dudit  procès-verbal  à laquelle est annexée la feuille de présence est remise   à tous les participants à la fin de la séance.

25.6.  A la fin de   chaque   séance   d’ouverture des  plis,  le  président  de  la  commission  met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

25.7.  En cas de recours, tel que prévu par le Code des  Marchés  Publics,  il  doit  être  adressé  à l’autorité  chargée  des  marchés  publics  avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Maître d’Ouvrage ou au  Maître d’Ouvrage Délégué. Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours  ouvrables  après  l’ouverture  des  plis,  sous  la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et,  éventuellement, par le Président de la Commission de Passation des marchés.

L’Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

### Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

26.1.   Aucune  information  relative  à  l’examen,  à l’évaluation, à la comparaison des offres, et à la vérification de la qualification des soumissionnaires,  et  à  la  recommandation  d’attribution   du Marché ne sera donnée   aux soumissionnaires  ni  à  toute  autre  personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique.

26.2.   Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation des

Marchés ou la Sous-commission d’Analyse dans l’évaluation des offres ou le Maître d’Ouvrage dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

26.3.   Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2, entre  l’ouverture  des  plis  et  l’attribution  du marché, si  un  soumissionnaire souhaite entrer  en  contact  avec  le  Maître  d’Ouvrage pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

### Article 27 : Eclaircissements  sur  les  offres  et contacts avec le Maître d’Ouvrage

27.1.  Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison   des   offres,   le   Président   de   la Commission de Passation des Marchés peut, si elle le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre.  La  demande  d’éclaircissements  et  la réponse  qui  lui  est  apportée  sont  formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou   du   contenu   de   la   soumission   n’est recherché,  offert  ou  autorisé,  sauf  si  c’est nécessaire  pour  confirmer  la  correction  d’erreurs   de   calcul   découvertes  par   la   sous- commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément  aux dispositions de l’Article 29 du RGAO.

27.2.  Sous  réserve  des  dispositions  de  l’alinéa  1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission  des marchés et de la sous-commission pour des questions  ayant  trait  à  leurs  offres,  entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

### Article 28 : Détermination  de  la  conformité  des offres

28.1.  La  Sous-commission  d’analyse  procèdera  à un examen détaillé des offres pour déterminer si   elles sont complètes,  si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

28.2.  La Sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions  du  Dossier  d’Appel  d’Offres  en  se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

28.3.  Une offre conforme  pour  l’essentiel   au Dossier  d’Appel  d’Offres  est  une  offre  qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications  du  Dossier  d’Appel  d’Offres,  sans divergence ni réserve importante.  Une divergence ou réserve importante est celle qui :

i.   Affecte  sensiblement  l’étendue,  la  qualité  ou  la réalisation des Travaux ; ii.  Limite  sensiblement,  en  contradiction  avec  le Dossier  d’Appel  d’Offres,  les  droits  du  Maître d’Ouvrage ou ses obligations au titre du Marché ; iii. Est telle que sa correction affecterait injustement la   compétitivité   des   autres   soumissionnaires qui   ont   présenté   des   offres   conformes   pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.

28.4.  Si   une   offre   n’est   pas   conforme   pour l’essentiel, elle sera écartée par la Commission des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5.  Le   Maître   d’Ouvrage   se   réserve   le   droit d’accepter  ou  de  rejeter  toute  modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être pris en compte lors de l’évaluation des offres.

### Article 29 : Qualification du soumissionnaire

La Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire  retenu  pour  avoir  soumis  l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter  tout  arbitraire  dans  la  détermination  de  la qualification.

### Article 30 : Correction des erreurs

30.1.  La  Sous-commission  d’analyse  vérifiera  les offres  reconnues  conformes  pour  l’essentiel au  Dossier  d’Appel  d’Offres  pour  en  rectifier les  erreurs  de  calcul  éventuelles.  La  sous- commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

- S’il  y  a  contradiction  entre  le  prix  unitaire  et  le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous- commission d’analyse, la virgule des décimales du  prix  unitaire  soit  manifestement  mal  placée, auquel  cas  le  prix  total  indiqué  prévaudra  et  le prix unitaire sera corrigé ;

- Si  le  total  obtenu  par  addition  ou  soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

- S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

  - Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé  par  la  Sous-commission  d’analyse, conformément  à  la  procédure  de  correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation  du  Soumissionnaire,  ledit  montant  sera réputé l’engager.

  - Si  le  Soumissionnaire  ayant  présenté  l’offre évaluée  la  moins-disante,  n’accepte  pas  les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

### Article 31 : Conversion en une seule monnaie

31.1.  Pour  faciliter  l’évaluation  et  la  comparaison des   offres,   la   sous-commission   d’analyse convertira  les  prix  des  offres  exprimés  dans les   diverses   monnaies   dans   lesquelles   le montant de l’offre est payable en francs CFA.

31.2.  La  conversion  se  fera  en  utilisant  le  cours vendeur  fixé  par  la  Banque  des  Etats  de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

### Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1.  Seules les offres reconnues conformes, selon les  dispositions  de  l’article  28  du  RGAO, seront  évaluées  et  comparées  par  la  Sous- commission d’analyse.

32.2.  En  évaluant  les  offres,  la  sous-commission déterminera  pour  chaque  offre  le  montant évalué  de  l’offre  en  rectifiant  son  montant comme suit :

- En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO ;

- En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;

- En convertissant en une seule monnaie le montant résultant  des  rectifications  (a)  et  (b)  ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO

- En  ajustant  de  façon  appropriée,  sur  des  bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable;

- En  prenant  en  considération  les  différents  délais d’exécution  proposés  par  les  soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

- Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les rabais offerts par le Soumissionnaire pour l’attribution  de  plus  d’un  lot,  si  cet  appel  d’offres  est lancé simultanément pour plusieurs lots ;

- Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux Spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du  fait que le Soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée   par le Maître d’Ouvrage dans le RPAO.

  - L’effet   estimé   des   formules   de   révision des  prix  figurant  dans  les  CCAG  et  CCAP, appliquées  durant  la  période  d’exécution  du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

  - Si l’offre évaluée 	la moins-disante est jugée  anormalement  basse  ou  est  fortement

déséquilibrée  par  rapport  à  l’estimation  du Maître   d’Ouvrage   des   travaux   à   exécuter dans le cadre du Marché, la sous-commission d’analyse peut à partir du sous-détail de prix fourni  par  le  soumissionnaire  pour  n’importe quel  élément,  ou  pour  tous  les  éléments  du Détail  quantitatif  et  estimatif,  vérifier  si  ces prix  sont  compatibles  avec  les  méthodes  de construction et le calendrier proposé. Au cas où  les  justificatifs  présentés par le  soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, le Maître d’Ouvrage peut rejeter ladite offre.

### Article 33 : Préférence   accordée   aux   soumissionnaires nationaux

Si cette disposition est mentionnée dans le RPAO, les   entrepreneurs   nationaux   peuvent   bénéficier d’une   marge   de   préférence   nationale   telle   que prévue  par  le  Code  des  Marchés  Publics  aux  fins d’évaluation des offres.

## F. Attribution du Marché

### Article 34 : Attribution

34.1.  Le Maître d’Ouvrage attribuera le Marché au Soumissionnaire  dont  l’offre  a  été   reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des  capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante  et dont l’offre   a   été   évaluée   la   moins-disante   en incluant le cas échéant les rabais  proposés.

34.2.  Si,   selon   l’Article   13.2   du   RGAO,   l’appel d’offres   porte   sur   plusieurs   lots,    l’offre   la moins-disante  sera  déterminée  en  évaluant ce  marché  en  liaison  avec  les  autres   lots  à attribuer concurremment, en prenant   en compte les rabais offerts par les  soumissionnaires  en  cas  d’attribution  de  plus  d’un  lot, ainsi que de leur plan de charges au  moment de l’attribution.

### Article 35 : Droit du Maître d’Ouvrage de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure

Le  Maître  d’Ouvrage  se  réserve  le  droit  d’annuler une procédure d’Appel d’Offres après autorisation du Premier Ministre lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après avis  de  la  commission  des  marchés  compétente, sans qu’il y’ait lieu à réclamation.

### Article 36 : Notification de l’attribution du marché

### Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par  le   RPAO,   le   Maître   d’Ouvrage   notifiera   à l’attributaire du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que  le Maître d’Ouvrage paiera à l’Entrepreneur au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

### Article 37 : Publication   des   résultats   d’attribution du marché et recours

37.1.  Le Maître d’Ouvrage communique à tout  soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de  cinq  (5)  jours  après  la  publication  des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur  indépendant  ainsi  que  le  procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel  est  annexé  le  rapport  d’analyse  des offres. 37.2.  Le Maître d’Ouvrage est tenu de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires   concernés   qui   en   font   la demande.

37.3.  Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de  quinze (15)  jours seront détruites,  sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

37.4.  En cas de recours, il doit être adressé à l’autorité   chargée   des marchés   publics, avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué et au président de la commission. Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

### Article 38 : Signature du marché

38.1.  Après  publication  des  résultats,  le  projet  de marché souscrit par l’attributaire est soumis à la Commission de Passation des Marchés et le cas échéant à la Commission Spécialisée de  Contrôle  des  Marchés  compétente,  pour adoption.

38.2.  Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dispose d’un délai de sept (07) jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché adopté par  la  commission  des  marchés  compétente et souscrit par l’attributaire.

38.3.  Le marché doit être notifié à son titulaire dans les  cinq  (5)  jours  qui  suivent  la  date  de  sa signature.

### Article 39 : Cautionnement définitif

39.1.  Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par le Maître d’Ouvrage, l’entrepreneur fournira au  Maître  d’Ouvrage   un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le  RPAO,  conformément  au  modèle fourni dans le Dossier d’Appel d’Offres.

39.2.  Le cautionnement dont le taux varie entre 2 et 5% du montant du marché, peut  être remplacé  par  la  garantie d’une  caution  d’un établissement  bancaire  agréé  conformément aux  textes  en  vigueur,  et  émise  au  profit  du Maître d’Ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3.  Les  petites  et  moyennes  entreprises  (PME) à  capitaux  et  dirigeants  nationaux  peuvent produire à la place du cautionnement, soit une hypothèque   légale,   soit   une   caution   d’un établissement bancaire ou  d’un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur.

39.4.  L’absence  de  production  du  cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.

# Pièce n° 3 : Règlement Particulier de

# L’Appel d’Offres (RPAO

## Règlement Particulier de l’Appel d’Offres

Cette pièce doit être remplie par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué avant la publication du Dossier d’Appel d’offres.  Les dispositions ci-après, qui sont spécifiques aux Travaux faisant l’objet de l’Appel d’Offres, complètent ou, le cas échéant, modifient les dispositions du RGAO.  En cas de conflit, les dispositions ci-après prévalent sur celles du RGAO. Les chiffres de la première colonne se réfèrent à l’article correspondant du RGAO.

|  | Introduction |
| --- | --- |
| 1.1 | Définition des Travaux : travaux d’aménagement des espaces verts dans la ville de Bertoua |
|  | Nom et adresse du Maître d’Ouvrage : Le Maire de la Ville de Bertoua de Bertoua BP 13 Bertoua, Cameroun |

|  | Référence de l’Appel d’Offres N° …../AONO/CUB/MVB/SG/SIGAMP/CIPM/2022 du…… |
| --- | --- |
| 1.2. | Délai d’exécution : six (06) mois pour l’ensemble des lots dès notification de l’ordre de service de commencer les travaux. |
| 2.1. | Source de financement : |
| 6. | Principaux critères de qualification des soumissionnaires |
|  | - Chiffre d’affaires oui/non ; |
|  | - Capacité financières oui/non ; |
|  | - Références de l’entrepreneur oui/non ; |
|  | - Disponibilité du matériel et des équipements essentiels oui/non ; |
|  | - Expérience du personnel d’encadrement oui/non. |
| 6.2. | En cas de groupement d’entreprises (Voir article correspondant du RGAO) |
| 7.3. | Visite du site des travaux : Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire. |
| 12. | Langue de l’offre : Français ou anglais |
| 13.1. | La liste des documents visés à l’article 13 du RGAO devra être complétée, regroupée en trois volumes insérés respectivement dans des enveloppes intérieures et détaillée comme suit : Enveloppe A – Volume I : Pièces administratives Elles comprendront notamment : - La déclaration d’intention de soumissionner, timbrée à 1500 FCFA timbre fiscal et communal, (Suivant modèle joint) ; - Un registre de commerce légalisé ; - Attestation d’immatriculation ; - Une attestation de non-faillite datant de moins de trois (03) mois précédant la date de remise des offres ; - Une attestation de non redevance fiscale ; - Une attestation de non exclusion des marchés publics délivrée par le Directeur Général de l’ARMP ; - Une attestation signée du Directeur de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale certifiant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations vis-à-vis de ladite caisse datant de moins de trois mois ; - Plan de localisation ; |

/

|  | - Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par une banque agréée par le Ministère des Finances et du budget du Cameroun ou par une banque de premier ordre à l'étranger ; - La quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres ; - La caution de soumission (suivant modèle joint) d’un montant de 2 214 280 FCFA - Une attestation de solvabilité financière d’un montant au moins égal à quarante millions francs (40 000 000) FCFA ; - L’accord de groupement le cas échéant ; - Le pouvoir de signature le cas échéant ; - Le C.C.A.P paraphé à chaque page ; - Certificat de visite du site signé par le maitre d’ouvrage ou son représentant ; - Le CCTP doit être paraphé et signé à la dernière page . |
| --- | --- |
|  | NB : Sous peine de rejet, les pièces administratives requises devront être complètes et impérativement produites en originaux ou copies certifiées conformes selon le cas, datant de moins de trois (03) mois et conformes aux modèles joints. |
|  | Enveloppe B – Volume II : Offre technique 2.1 Attestation de visite de site signée par le maitre d’ouvrage ou son représentant ; 2.2 Personnel Le Cocontractant devra avoir, avant la soumission, le personnel technique compétent nécessaire à savoir : |
|  | -Un Conducteur des travaux de niveau minimum (bac+3) en génie civil, ou un Architecte paysagiste/urbaniste ayant au moins cinq (05) ans d’expérience dans le domaine du génie-civil ; -Un (01) chef de chantier de niveau minimum Technicien supérieur de génie-civil ayant au moins 5 ans d’expérience dans le domaine des BTP; -Un responsable administratif et financier de niveau minimum BACC G2 avec trois ans d’expérience. |
|  | 2.3 Références Justifier au moins d’une (01) réalisation similaire, ou dans le domaine de la construction et/ou contrôle des travaux de bâtiments sur les cinq dernières années ; Les références porteront essentiellement sur les travaux d’aménagement paysagistes et/ou construction/ contrôle des travaux de bâtiments, réalisés au cours des cinq dernières années. Toutes les références doivent être justifiées par les pièces suivantes (les deux 1ere pages et la page de signature du marché signé et enregistré, l’attestation de bonne fin ou les PV de réception, les contrats de sous-traitance, etc…). 2.4 Matériel Le Cocontractant devrait justifier de la propriété et de l’état du matériel nécessaire à l’exécution des travaux ou justifier de la provenance ou de la disponibilité du matériel ainsi que de son état en cas de location. Il s’agit de : - Matériel pour travaux du domaine du marché (tondeuses électriques, tronçonneuses ; mini bétonnière et vibreur à béton) - Matériel roulant (pickup de liaison) ; - Petit matériel de travaux d’engazonnement et de génie civil ; |

|  | - Joindre les pièces justificatives (pour le matériel roulant, copie légalisée de la carte grise ou attestation de location accompagnée de la copie certifiée de la carte grise ou l’attestation de dédouanement ; pour le petit matériel, joindre les factures. 2.5 Note Technique (méthodologie, organisation, planning) 2.6 C.C.T.P paraphé à chaque page et signé à la fin Enveloppe C – Volume III : Offre financière c.1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle joint, timbré à 1 500 FCFA (Timbre fiscal et communal), signée et datée ; c.2. Le Bordereau des Prix Unitaires dûment rempli ; c.3 Le devis quantitatif et estimatif ; c.4. Le Sous-Détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires. NB : Les différentes parties d’un même dossier doivent obligatoirement être séparées par les intercalaires de couleur aussi bien dans l’original que dans les copies, de manière à faciliter son examen. |
| --- | --- |
|  | Prix et monnaie de l’offre |
| 14.3. | Le décret N° 2003/651/PM du 16 avril 2003 définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Marchés Publics. Cette Clause est conforme à l’Article 24 du CCAP. |
| 14.4. | Les prix du marché ne sont pas révisables. |
|  | Préparation et dépôt des offres |
| 16.1. | Période de validité des offres : La période de validité des offres est de quatre-vingt-dix jours (90 jours) à partir de la date limite de dépôt des offres. |
| 17.1. | Montant de la caution de soumission: (2 214 280 FCFA) |
| 19.1. | Lieu, date et heure de la réunion préparatoire à l’établissement des offres : sans objet. |

| 20.1. | Nombre de copies de l’offre qui doivent être remplies et envoyées : un (01) original et six (06) copies doivent être déposés à la Communauté Urbaine de Bertoua |
| --- | --- |
| 21.2. | Adresse du Maître d’Ouvrage à utiliser pour l’envoi des offres : Structure Interne de Gestion des Marchés Publics de la Communauté Urbaine de Bertoua, sis dans les locaux de la Communauté Urbaine de Bertoua, BP 13 Bertoua, 147, avenue AHMADOU AHIDJO Numéro de l’Appel d’Offres : Appel d’offres N°……………/AONO/CUB/MVB/SG/SIGAMP/CIPM/2022 du ……………... pour les travaux d’aménagement des espaces vert à l’avenue Paul Biya. |
| 22.1. | Date et heure limites de dépôt des offres : Les offres doivent être déposées à l’adresse ci-dessus le ………....à 11h00mn précises |
| 25.1 | Lieu, date et heure de l’ouverture des plis : L’ouverture aura lieu en présence des soumissionnaires dans la salle des réunions de la Communauté Urbaine de Bertoua, salle des travaux de la Commission de passation des marchés de la CUB le ………………………………………. à 12h00mn |
| 34.1. | Attribution Le soumissionnaire ayant fourni une offre financière la moins disante sera attributaire |

# Pièce N° 4 : Cahier des Clauses 	Administratives Particulières (CCAP)

SOMMAIRE

## Chapitre I : Généralités

Article 1 : Objet du marché

Article 2 : Procédure de passation du marché

Article 3 : Définitions et attributions (CCAG Article 2)

Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables

Article 5 : Pièces constitutives du marché (CCAG Article 4)

Article 6 : Textes généraux applicables

Article 7 : Communication (CCAG Article 6 et 10)

Article 8 : Ordres de service (CCAG Article 8)

Article 9 : Marchés à tranches conditionnelles (CCAG Article 9)

Article 10 : Matériel et Personnel du cocontractant (CCAG Article 15)

Article 11 : Election du domicile (CCAG Article 6)

Article 12 : Désignation du représentant de l’entrepreneur (CCAG Article 5)

Article 13 : Protection de la main d'œuvre et Obligations législatives (CCAG Article 14) Article 14 : Protection de l’environnement (CCAG Article 16)

## Chapitre II : Clauses financières

Article 15 : Garanties et cautions (CCAG articles 29 et 41)

Article 16 : Montant du marché (CCAG Articles 18 et 19 complétés)

Article 17 : Lieu et mode de paiement

Article 18 : Variation des prix (CCAG Article 20)

Article 19 : Formules de révision des prix (CCAG article 21)

Article 20 : Formules d’actualisation des prix (CCAG article 21)

Article 21 : Travaux en régie (CCAG Article 22 complété)

Article 22 : Valorisation des travaux (CCAG article 23)

Article 23 : Valorisation des approvisionnements (CCAG article 24 complété)

Article 24 : Avances (CCAG article 28)

Article 25 : Règlement des travaux (cf. art. 26, 27 et 30 CCAG complétés)

Article 26 : Intérêts moratoires (CCAG Article 31)

Article 27 : Pénalités de retard (CCAG Article 32 complété)

Article 28 : Règlement en cas de groupement d’entreprises (CCAG Article 33)

Article 29 : Décompte final (CCAG Article 34)

Article 30 : Décompte général et définitif (CCAG Article 35)

Article 31: Régime fiscal et douanier (CCAG Article 36)

Article 32 : Timbres et enregistrement des marchés (CCAG Article 37)

## Chapitre III : Exécution des Travaux

Article 33 : Délais d’exécution du marché (CCAG Article 38)

Article 34 : Rôles et responsabilités du cocontractant (CCAG Article 40)

Article 35 : Mise à disposition des documents et du site (CCAG Article 42)

Article 36: Assurances des ouvrages et responsabilités civiles (CCAG Article 45)

Article 37 : Consistance des travaux (CCAG Article 46)

Article 38 : Pièce à fournir par le cocontractant (Article 49 complété)

Article 39 : Organisation et sécurité des chantiers (CCAG Article 50)

Article 40 : Implantation des ouvrages (CCAG Article 52)

Article 41 : Sous-traitance (CCAG article 54)

Article 42 : Laboratoire de chantier et essais (CCAG Article 55)

Article 43 : Journal de chantier (CCAG Article 56 complété)

Article 44 : Utilisation des explosifs (CCAG Article 60)

Article 45 : Prolongation des délais d’exécution (CCAG Article 39)

Article 46 : Réunion de chantier (CCAG Article 57)

Article 47 : Accès au chantier (CCAG Article 44)

## Chapitre IV : de la Réception

Article 48 : Réception provisoire (CCAG Article 67)

Article 49 : Documents à fournir après exécution (CCAG Article 68)

Article 50 : Délai de garantie (CCAG Article 70)

Article 51: Entretien pendant le délai de garantie (CCAG Article 71)

Article 52 : Réception définitive (CCAG Article 72)

## Chapitre V : Dispositions diverses

Article 53 : Résiliation du marché (CCAG Article 74)

Article 54 : Cas de force majeure (CCAG article 75)

Article 55 : Différends et litiges (CCAG article 79)

Article 56 : Edition et diffusion du présent marché

Article 57 et dernier : Entrée en vigueur du marché

Chapitre I : Généralités

Article 1 : Objet du marché

Le présent marché a pour objet les travaux les travaux d’aménagement des espaces vert à l’avenue Paul Biya, financés sur le BIP

Le démarrage de l’exécution des travaux sera déclenché sur ordre de service délivré par le Maître d’Ouvrage et notifié par le chef service du marché.

Les travaux sont définis dans le cadre du détail estimatif constituant la pièce 7 du présent DAO.

Article 2 : Procédure de passation du marché

Le présent marché est passé après appel d'offres national ouvert N° ________ /AONO/CUB/MVB/SG/SIGAMP/CIPM/2022.

Article 3 : Définitions et attributions (CCAG Article 2)

3.1. Définitions générales

### - 	Le Maître d’Ouvrage est le Maire de la Ville de Bertoua ;

- Le Chef de Service du marché est le Directeur des Etudes, des Projets et Programmes, Il veille au respect des clauses administratives, techniques et financières et des délais contractuels.

### - L’Ingénieur du marché est : le Chef Service des études de la Communauté Urbaine de Bertoua

### - Ingénieur de Suivi est : le Chef Service des Bâtisses de la Communauté Urbaine de Bertoua.

#### 3.2. Nantissement

- L’autorité chargée de l’ordonnancement est le Maire de la Ville de Bertoua (Maître d’Ouvrage) ;

- L’autorité chargée de la liquidation des dépenses est le Maire de la ville de Bertoua,

- L’organisme ou le responsable chargé du paiement est le Trésorier payeur général de l’Est ;

- Le responsable compétent pour fournir les renseignements au titre de l’exécution du présent marché est le Chef de Service du marché.

3.3. Attributions de la mission de l’Ingénieur.

3.3.1. Missions

L’Ingénieur apportera une assistance à l'Administration pour le suivi et le contrôle des travaux de l’entreprise retenue. L’Ingénieur du Marché est assisté d’un Ingénieur de Suivi qui assure la maitrise d’œuvre interne du projet.

Ses prestations comprennent le contrôle technique des travaux.

### Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables

4.1. La langue utilisée est le Français ou l’Anglais.

4.2. Le cocontractant s’engage à observer les lois, règlements, ordonnances en vigueur en République du Cameroun, et ce aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché.

Si au Cameroun, ces règlements, lois et dispositions administratives et fiscales en vigueur à la date de signature du présent marché venaient à être modifiés après la signature du marché, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

### Article 5 : Pièces constitutives du marché (CCAG Article 9)

Les pièces contractuelles constitutives du présent marché sont par ordre de priorité :

- La lettre de soumission ou l’acte d’engagement ;

- La soumission du cocontractant et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives Particulières et au Cahier des Clauses Techniques Particulières ci-dessous visés ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

- Les éléments propres à la détermination du montant du marché, tels que, par ordre de priorité : - les bordereaux des prix unitaires ;

  - L’état des prix forfaitaires ;

  - Le détail ou le devis estimatif ;

  - La décomposition des prix forfaitaires et/ou le sous-détail des prix unitaires ;

- Plans, notes de calcul, cahiers de sondage et dossiers géotechniques

- Planning actualisé des travaux approuvé

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux Marchés Publics de travaux mis en vigueur par arrêté N° 033 du 13 février 2007 ;

- Le ou les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés de bâtiment et travaux publics.

### Article 6 : Textes généraux applicables

Le présent marché est soumis aux textes généraux ci-après :

Le présent marché est soumis aux textes généraux ci-après :

- La loi n° 001 du 16 avril 2001 portant code minier, et mise en application par le Décret n° 2002/048/PM du 26 mars 2002 ;

- La loi n°2000/09 du 13 juillet 2000 fixant l’organisation et les modalités de l’exercice de la profession d’Ingénieur de Génie Civil ;

- La loi n°98/022 du 24 décembre 1998 régissant le secteur de l’électricité ;

- La loi cadre N° 96/12 du 05 août 1996 portant loi cadre relative à la gestion de l'environnement ;

- La loi N°96/07 du 8 Avril 1996 portant protection du patrimoine routier national ;

- La loi n°92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail ;

- Le décret   n°   2012 / 076 du 08 Mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

- Le décret   n°   2012 / 075 du 08 Mars 2012 portant organisation du Ministère des    Marchés Publics ;

- Le   décret   n°   2018   /   366   du   20 JUIN 2018 portant Code des Marchés Publics ;

- Le décret n°2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;

- L’arrêté n° 033/CAB/PM du 13 Février 2007 mettant en vigueur le Cahier des Clauses Administratives Générales, applicable aux marchés de travaux publics.

- L’arrêté n° 112/CAB/PM du 5 novembre 2002 fixant les montants de la caution de soumission et des frais d’achat des dossiers d’appel d’offres ;

- La Circulaire N°002/CAB/PM du 31 Janvier 2011 relative à l’amélioration de la performance du système des marchés publics ;

- La circulaire n°0001/C/MINFI du 02 janvier 2018 portant instructions relatives à l’exécution, au suivi et au contrôle de l’exécution du budget de l’Etat, des Etablissements Publics Administratifs, des Collectivités Territoriales Décentralisées et des autres organismes subventionnés pour l’exercice 2018 ;

- Les normes applicables pour les fournitures et pour les travaux pour réseaux électriques moyenne et basse tensions ainsi que les postes de transformation MT/BT en République du Cameroun ou les normes de l’Organisation Internationale de Normalisation, ISO ou toutes autres normes agréées par le Maitre d’ouvrage ;

- Les   normes techniques en vigueur au Cameroun.

- Les DTU pour les travaux de bâtiment ;

- Les normes techniques en vigueur dans la République du Cameroun ;

- Les procédures du Fonds Routier ;

- La convention collective nationale des entreprises du bâtiment, des travaux publics et des activités annexes du 25 août 2004 est à prendre en compte comme texte d’application obligatoire pour les entreprises soumissionnaire au présent contrat et leurs sous-traitants ;

- La circulaire n°00000456/C/MINFI du 30 décembre 2021 portant instructions relatives à l’exécution des lois de finances, au suivi et au contrôle de l’exécution du budget de l’Etat, et des autres entités publiques pour l’exercice 2022.

### Article 7 : Communication (CCAG Article 6 et 10)

7.1. Toutes les notifications et communications écrites dans le cadre du présent marché devront être faites aux adresses suivantes :

- Dans le cas où le cocontractant est le destinataire : Passé le délai de 15 jours fixé à l’article 6.1 du CCAG pour faire connaître au chef de service son domicile, et dès achèvement des travaux, les correspondances seront valablement adressées à la mairie abritant les services de l’ingénieur ;

- Dans le cas où le Maître d’Ouvrage en est le destinataire : le Maire de la Ville de Bertoua

7.2.  Le cocontractant adressera toutes notifications écrites ou correspondances à l’Ingénieur avec copie au Chef de service.

### Article 8 : Ordres de service (CCAG Article 8)

8.1. L’ordre de service de commencer les travaux est signé par le Maître d’Ouvrage et notifié par le Chef de service de marché.

8.2. Les ordres de service à incidence financière ou susceptibles de modifier les délais seront signés par l’Autorité Contractante et notifié par le Chef de service de Marché.

8.3. Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier et sans incidence financière seront directement signés et notifiés par l’Ingénieur avec copie au Chef de Service.

8.4. Les ordres de service valant mise en demeure sont signés par le Maître d’Ouvrage.

8.5. Le cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas l’entreprise d’exécuter les ordres de service reçus.

Article 9 : Marchés à tranches conditionnelles (CCAG Article 9) Sans objet.

### Article 10 : Matériel et Personnel du cocontractant (CCAG Article 15)

10.1.  Toute modification même partielle apportée aux propositions de l’offre technique n’interviendra qu’après agrément écrit du Maître d’Ouvrage et ne pouvant dépasser 25% du personnel de l’offres. En cas de modification, le cocontractant fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale.

10.2. En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement à mettre en place seront soumises à l’agrément de l’Ingénieur, dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de l’ordre de service de commencer les travaux. L’Ingénieur disposera de huit (8) jours pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de service et au Maître d’Ouvrage. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

10.3.  Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d’encadrement de l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du marché tel que visé à l’article 45 ci-dessous ou d’application de pénalités de 10% du prix unitaire du personnel remplacé.

10.4.  Le Cocontractant utilisera le matériel approprié pour la bonne exécution des prestations selon les Règles de l’art et conformément aux dispositions prévues dans le CCAP.

### Article 11 : Election du domicile (CCAG Article 6)

- 1. L’Entrepreneur est tenu d’élire domicile à proximité du lieu des travaux et de faire connaître l’adresse de ce domicile au chef de service du marché. Faute par lui d’avoir satisfait cette obligation dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de notification du marché, toutes les notifications qui se rapportent au marché sont valables lorsqu’elles ont été faites auprès de la commune la plus proche du lieu d’exécution des travaux.

11.2. Après la réception provisoire des prestations, l’entrepreneur est libéré de l’obligation indiquée à l‘alinéa qui précède. Dans ce cas, toute notification lui est alors valablement faite au domicile ou au siège social mentionné dans la soumission.

### Article 12 : Désignation du représentant de l’entrepreneur (CCAG Article 5)

- 1.  Dans les quinze (15) jours qui suivent la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, l’entrepreneur devra obligatoirement désigner expressément le responsable de chantier, conducteur des travaux, qui disposera des pouvoirs de représentation et de décision suffisants pour diriger le chantier, effectuer les approvisionnements nécessaires et engager l’entreprise.

Cette désignation se fera par courrier à l’Ingénieur avec copie au Chef de Service du marché, signé par l’entrepreneur et comportant le spécimen de signature du responsable ainsi désigné. La non – objection du Chef de Service après huit (08) jours équivaut à l’agrément de cette désignation.

12.2 A défaut d’une désignation, l’entrepreneur, s’il est une personne physique ou représentant légal, s’il est une personne morale, est réputé chargé de la conduite des travaux.

### Article 13 : Protection de la main d'œuvre et Obligations législatives (CCAG Article 14)

13.1 Le Cocontractant est soumis aux obligations relatives à la protection de la main d’œuvre et la législation sociale en vigueur. Les modalités d’application des dispositions y relatives sont fixées le cas échéant par le CCAP.

En cas d’infraction, le Chef de Service du marché pourra appliquer les mesures coercitives prévues à l’article 77 du CCAG.

Dans le cas où le Cocontractant est autorisé à sous-traiter une partie des prestations, les mêmes obligations doivent être imposées par lui à ses sous-traitants.

13.2.  Avant d’effectuer tout paiement, l’Administration compétente peut exiger du Cocontractant, dans les limites du délai de paiement fixé dans le CCAP, la justification qu’il est en règle en ce qui concerne l’application de la législation sociale aux travailleurs qu’il emploie dans le cadre de l’exécution du marché.

### Article 14 : Protection de l’environnement (CCAG Article 14)

Le Cocontractant sera tenu de prendre toutes les dispositions lors de l’exécution de ses prestations pour s’assurer qu’aucune action n’entraîne pas des préjudices immédiats ou à long terme à l’environnement.

A cet effet, il doit se conformer aux textes en vigueur régissant la protection de l’environnement.

Chapitre II : Clauses financières

### Article 15 : Garanties et cautions (CCAG articles 29 et 41)

#### 15.1.  Cautionnement définitif

15.1.1 Le cautionnement définitif est fixé à 2% du montant TTC du marché.

Le cautionnement sera restitué, ou la garantie libérée, conformément aux prescriptions de l’article 69 du Code des Marchés, à la suite d’une mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage après la demande du cocontractant.

15.1.2 La non-production du cautionnement définitif dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par le Maître d’Ouvrage, entraine une pénalité FF de 50 000 (cinquante mille) francs CFA de retard

#### 15.2.  Cautionnement de garantie

La retenue de garantie est fixée à 10% du montant TTC de la partie d’ouvrage concernée.

La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement sera effectuée dans un délai d’un mois après la réception définitive sur main levée délivrée par le Maître d’Ouvrage après la demande du cocontractant.

#### 15.3.  Cautionnement d’avance de démarrage

15.3-1 Conformément aux textes en vigueur et sur demande expresse du Cocontractant, il pourra être accordé, une avance de démarrage d’un montant au plus égal à vingt pour cent (20%) du montant toutes taxes comprises du marché sans justification. Cette avance devra être cautionnée à cent pour cent (100%) par un établissement bancaire installé sur le territoire camerounais, et agréé par le Ministre en charge des Finances.

15.3-2 L’avance de démarrage sera remboursée par prélèvement de cinquante pour-cent (50%) du montant des travaux de chaque décompte à partir du moment où les travaux effectués dépassent quarante pour cent (40%) du montant du marché. Il doit être terminé au plus tard lorsque le montant des travaux atteint quatre-vingt pour cent (80%) de la valeur du marché. En tout état de cause, le remboursement devra être terminé un (01) mois avant la date d’expiration du délai contractuel.

15.3-3 Au fur et à mesure du remboursement des avances, le Chef de Service du Marché donnera la main - levée de la part de la caution correspondante si le Cocontractant en fait la demande.

### Article 16 : Montant du marché (CCAG Articles 18 et 19 complétés)

Le montant du présent marché, tel qu’il ressort du détail estimatif ci-joint, est de ______(en chiffres) ____ (en lettres ) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC) ; soit :

-Montant HTVA : ________ (____) francs CFA -Montant de la TVA : _______(___) francs CFA

Le montant du marché calculé dans les conditions prévues à l’article 19 du CCAG, résulte de l’application au montant hors TVA, du taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et du rabais éventuellement consenti par le cocontractant.

### Article 17 : Lieu et mode de paiement

17.1. En contrepartie des paiements à effectuer par le Bailleur de fonds au cocontractant, dans les conditions indiquées dans le marché, le cocontractant s’engage par les présentes à exécuter le marché conformément aux dispositions du marché.

17.2. Le Chef de Service du marché se libérera des sommes dues en francs CFA, soit (montant en chiffres et en lettres HTVA), par crédit au compte n°_________ ouvert au nom du cocontractant à la banque______________

### Article 18 : Variation des prix (CCAG Article 20)

18.1. Les prix sont fermes et non révisables.

18.2. Modalités d’actualisation des prix (le cas échéant).  Sans Objet

Article 19 : Formules de révision des prix (CCAG article 21)

Sans Objet

Article 20: Formules d’actualisation des prix (CCAG article 21)  Sans Objet

### Article 21 : Travaux en régie (CCAG Article 22 complété)

21.1. Le pourcentage des travaux en régie est fixé à 2 % du montant du marché et de ses avenants, le cas échéant.

21.2. Dans le cas où le cocontractant serait invité à exécuter des travaux en régie, les dépenses exposées et dûment justifiées lui seront remboursées dans les conditions suivantes :

- Les quantités prises en compte seront les heures de mise à disposition ou les quantités de matériaux et matières mises en œuvre ayant fait l’objet d’attachements contradictoires ;

- Les traitements et salaires effectivement payés à la main d’œuvre locale seront majorés pour tenir compte des charges sociales de quarante pour cent (40%) ;

- Les heures d’engin seront décomptées au taux figurant dans les sous-détails de prix ;

- Les matériaux et matières seront remboursés au prix de revient dûment justifié au lieu d’emploi majoré de dix pour cent pour pertes, magasinage et manutention ;

- Le montant des prestations ainsi calculé, y compris les heures d’engins, sera majoré de 25% pour tenir compte des frais généraux, bénéfices et aléas propres au cocontractant.

Article 22 : Valorisation des travaux CCAG article 23)

Ce marché est à prix unitaires et forfaitaires.

Article 23 : Valorisation des approvisionnements (CCAG article 24 complété) Sans objet

Article 24 : Avances (CCAG article 28)

Le Maître d’Ouvrage accordera une avance de démarrage égale à 20% du montant du marché.

Article 25 : Règlement des travaux (cf. art. 26, 27 et 30 CCAG complétés)

  - Constatation des travaux exécutés

Avant le 30 de chaque mois, le cocontractant et l’Ingénieur établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.

  - Décompte mensuel

Au plus tard le cinq (5) du mois suivant le mois des prestations, le cocontractant remettra en sept (07) exemplaires à l’Ingénieur, deux projets de décompte provisoire mensuel (un décompte hors TVA et un décompte du montant des taxes), selon le modèle agréé et établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché, depuis le début de celui-ci.

Seul le décompte hors TVA sera réglé au cocontractant. Le décompte du montant des taxes fera l’objet d’une écriture d’ordre entre les budgets de la CUB et du Ministère en charge des finances.  Le montant HTVA de l’acompte à payer au cocontractant sera mandaté comme suit :  - 97,8% ou 94,4% versé directement au compte du cocontractant ;

- 2,2% ou 5,5% versé au trésor public au titre de l’AIR dû par le cocontractant.

L’Ingénieur transmettra au Chef de service du Marché les attachements et décomptes pour engagement ; ce dernier transmettra au Maire de la Ville de Bertoua les documents financiers pour visa en vue de leur transmission à l’organisme payeur.

Une copie du décompte corrigé est retournée au cocontractant le cas échéant.

25.3 Payement des prestations

Le règlement de la présente dépense sera effectué par le Maire de la ville de Bertoua après transmission des décomptes établis, par l’Entreprise assistée de l’Ingénieur du marché et signé par le Maire de la Ville de Bertoua et portant le visa du Chef de Service du Marché

Chaque dossier de paiement devra obligatoirement être composé des pièces suivantes :

    - Les sept exemplaires du décompte cité supra ;

    - Les sept exemplaires des Attachements signés

    - Le Procès-Verbal de constat des travaux ou de réception signé de tous les membres de la Commission de réception ;

    - Le Rapport d’Exécution des travaux signé de l’Ingénieur et visé du Chef de Service de marché ;

    - La mainlevée de la retenue de garantie signée du Maire en cas de réception définitive des travaux ;

    - Une copie légalisée datant de moins de trois mois par les Administrations compétentes, des pièces composant le dossier fiscal notamment :

- L’immatriculation

- L’Attestation de Non Redevance

- Le Plan de Localisation

- L’Attestation de Non Faillite

- L’Attestation de Domiciliation Bancaire

- L’Attestation pour Soumission CNPS

- Le certificat de non exclusion de l’ARMP.

Le prestataire devra préalablement fournir les assurances tous risques chantier et responsabilité civile du chef d’entreprise ainsi que le cautionnement de bonne fin dont les copies devront être jointes à chaque dossier de payement

Les paiements seront effectués par le Trésorier Payeur General de l’Est dans un délai maximum de vingt un (21) jours calendaires à compter de la remise du décompte approuvé.

Article 26 : Intérêts moratoires (CCAG Article 31)

Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues conformément à l’article 167 du décret n° 2018/366du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics.  Article 27 : Pénalités de retard (CCAG Article 32 complété) 27.1.  Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit :

- Un deux millième (1/2000è) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard du premier au trentième jour au-delà du délai contractuel fixé par le marché ;

- Un millième (1/1000è) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

27.2.  Le montant cumulé des pénalités de retard est limité à dix pour cent (10%) du montant TTC du marché de base.

Article 28 : Règlement en cas de groupement d’entreprises (CCAG Article 33)

  - Indiquer en cas de groupement d’entreprises le mode de paiement des cotraitants et sous-traitants, le cas échéant.

  - Indiquer le mode de paiement des sous-traitants, Les sous-traitants agréés ne pourront pas obtenir le bénéfice du règlement direct des travaux.

Article 29 : Décompte final (CCAG Article 34)

  - Après achèvement des travaux et dans un délai maximum de 30 jours après la date de réception provisoire, le cocontractant établira à partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché dans son ensemble.

  - Le chef de service dispose d’un délai maximum de quinze (15) jours pour notifier le projet rectifié et accepté à l’Ingénieur.

  - Le cocontractant dispose de sept (07) jours maximums pour renvoyer le décompte final revêtu de sa signature à l’Ingénieur.

Article 30 : Décompte général et définitif (CCAG Article 35)

30.1. A la fin de la période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, le Chef de

Service dispose d’un délai maximum de trente (30) jours pour dresser le décompte général et définitif du marché qu’il fait signer contradictoirement par le cocontractant et le Maître d’Ouvrage. Ce décompte comprend :

- le décompte final,

- le solde,

- la récapitulation des acomptes mensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par le cocontractant, lie définitivement les parties et met fin au marché, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires.

30.2.  Le cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour renvoyer le décompte général et définitif revêtue de sa signature.

Article 31: Régime fiscal et douanier (CCAG Article 36)

Le décret N° 2003/651/PM du 16 avril 2003 définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Marchés Publics. La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment :

- des impôts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris l’AIR qui constitue un précompte sur l’impôt des sociétés ;

- des droits d’enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impôts ;  - 	des droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par le marché :

- des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA,    taxe informatique) ;

- des droits et taxes communaux,  * 	des droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et d’eau.

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l’entreprise impute sur ses coûts d’intervention et constituer l’un des éléments des sous-détails des prix hors taxes.  Le prix TTC s’entend TVA incluse.

Article 32 : Timbres et enregistrement des marchés (CCAG Article 37)

Sept (07) exemplaires originaux du marché seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais du cocontractant, conformément à la réglementation

CHAPITRE III : EXECUTION DES TRAVAUX

### Article 33 : Délais d’exécution du marché (CCAG Article 38)

33.1. Le délai d’exécution des travaux objet du présent marché est de six  (06) Mois maximum.

33.2. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

### Article 34 : Rôles et responsabilités du cocontractant (CCAG Article 40)

Le planning détaillé et général d’avancement des travaux sera communiqué à l’ingénieur en 05 exemplaires à chaque début de semaine.

### Article 35 : Mise à disposition des documents et du site (CCAG Article 42)

L’exemplaire reproductible des plans figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres sera remis par le Chef de service.

### Article 36: Assurances des ouvrages et responsabilités civiles (CCAG Article 45)

36.1 Les polices d’assurances suivantes sont requises au titre du présent Marché :

- Assurance des risques causés à des tiers par son Personnel salarié en activité au travail, par le

Matériel qu’il utilise, du fait des travaux ;

- Assurance “Tous risques chantier” ;

36.2 La non-justification des assurances ci-dessus dans un délai de 15 (quinze) jours suivant la notification du marché par l’Autorité Contractante, entraine une pénalité de 50 000 (dix mille) francs CFA forfait de retard.

### Article 37 : Consistance des travaux (CCAG Article 46)

Les travaux, objet du présent marché, concernent les travaux identifiés à la page de garde, définis dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et au Bordereau des prix Unitaires (BPU).

### Article 38 : Pièce à fournir par le cocontractant (Article 49 complété)

#### 38.1. Programme des travaux, Plan d’assurance qualité

- Dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, le cocontractant soumettra, en cinq (05) exemplaires, à l'approbation du Chef de service après avis de l’Ingénieur le projet d'exécution des travaux, son calendrier d’approvisionnement, son projet de Plan d’Assurance Qualité (PAQ) et son Plan de Gestion Environnemental.

Ce programme sera exclusivement présenté selon les modèles fournis.

Deux (2) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de huit à quinze jours à partir de la date de réception avec :

- 	Soit la mention d'approbation “ BON POUR EXECUTION ” ;  - 	Soit la mention du rejet accompagnée de motifs dudit rejet.

Le cocontractant disposera alors de huit (8) jours pour présenter un nouveau programme d’exécution. Le Chef de Service disposera alors d’un délai de cinq (5) jours pour donner son approbation ou faire d’éventuelles remarques. Dans ce cas, la procédure est relancée sans que cela ne puisse modifier le délai contractuel.

L'approbation donnée par le Chef de Service n'atténuera en rien la responsabilité du cocontractant. Cependant les travaux exécutés avant l'approbation du programme ne seront ni constatés ni rémunérés. Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel.

Le cocontractant tiendra constamment à jour, sur le chantier, un planning des travaux qui tiendra compte de l'avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme contractuel qu'après avoir reçu l'accord de l’Ingénieur.

- Le Plan de Gestion Environnemental fera ressortir notamment les conditions de choix des sites techniques et de base vie, les conditions d’emprunt de sites d’extraction et les conditions remise en état des sites de travaux et d’installation.

- Le cocontractant indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu’il compte utiliser ainsi que les effectifs du personnel qu’il compte employer.

- L’agrément donné par le chef de service ou l’Ingénieur ne diminue en rien la responsabilité     du cocontractant quant aux conséquences dommageables que leur mise en œuvre pourrait avoir tant à l’égard des tiers qu’à l’égard du respect des clauses du marché.

#### 38.2. Projet d’exécution

- Le projet d’exécution, comprend les pièces graphiques détaillées, les notes de calcul et toutes les informations nécessaires, relatives aux technologies employées et aux équipements mis en œuvre. Il est établi par le Cocontractant conformément aux clauses contractuelles et dans le respect des directives contenues dans le Dossier d’Appel d’Offres.

- Le projet d’exécution est soumis à l’approbation de l’Ingénieur du Marché et au visa préalable du Chef Service du Marché. Il dispose d’un délai maximum de 72 heures pour viser ou rejeter en motivant son rejet, le projet d’exécution.

- Le visa de l’Ingénieur du Marché, l’approbation du Chef de Service du Marché n’atténuent en rien la responsabilité du Cocontractant pour la conception des ouvrages et l’exécution des travaux correspondants.

- Avant la réception provisoire, le Cocontractant remet à l’Ingénieur quatre (04) exemplaires des plans de récolement des ouvrages réalisés, dont un original reproductible.

La non-production du projet d’exécution par l’entrepreneur dans le délai prescrit, entraine une pénalité de 10 000 (dix mille) francs CFA par jour calendaire de retard.

38.3. Autres Sans objet.

### Article 39 : Organisation et sécurité des chantiers (CCAG Article 50)

39.1.  Les panneaux de chantier devront être mis en place dans un délai maximum d’un mois après la

Notification de l’ordre de service de démarrer les travaux.

39.2.  Services à informer en cas d’interruption des travaux due à une circonstance éventuelle :

[A préciser conformément à l’article 50.2 du CCAG].

39.3.  Indiquer, les mesures particulières, demandées au cocontractant, autres que celles prévues dans le CCAG, pour les règles d’hygiène et de sécurité et pour la circulation autour du ou dans le site.

### Article 40 : Implantation des ouvrages (CCAG Article 52)

L’Ingénieur notifiera dans un délai de [15] jours suivant la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, les points critiques du projet.

Article 41 : Sous-traitance (CCAG article 54)

Sans objet

### Article 42 : Laboratoire de chantier et essais (CCAG Article 55)

42.1.  Indiquer si nécessaire les modalités de réalisation des essais et études géotechniques prévues dans le CCTP.

42.2.  Le Chef de service dispose d’un délai de dix (10) jours pour agréer le personnel et le laboratoire du cocontractant, dès réception de la demande.

### Article 43 : Journal de chantier (CCAG Article 56 complété)

43.1.  Le journal de chantier sera signé contradictoirement par l’Ingénieur du Marché ou son représentant au chantier et le représentant du cocontractant systématiquement lors des réunions de chantiers et à chaque visite.

43.2. C'est un document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page ne doit être enlevée. Les parties raturées ou annulées sont signalées en marge pour validation.

43.3. En cas de non disponibilité du journal de chantier, des pénalités seront appliquées chaque visite à hauteur de dix (10 000) FCFA.

### Article 44 : Utilisation des explosifs (CCAG Article 60)

Sans Objet

45.1. Si par suite de travaux supplémentaires, ou de circonstance quelconque, l’entrepreneur s’estimait raisonnablement fondée à présenter une demande de prolongation de délai, la durée fixée par l’Autorité Contractante ferait l’objet d’un avenant.

45.2. Une prolongation des délais d’exécution peut être demandée par le Cocontractant en cas des modifications de l’envergure des prestations et d’interruption des prestations initiées par le Maître d’Ouvrage, du retard dans les obligations de l’Ingénieur de mise à disposition de terrains, de report du démarrage des prestations ou de toute autre circonstance imputable au Maître d’Ouvrage.

Le Cocontractant doit formuler sa demande par écrit au Maître d’Ouvrage en y joignant un mémoire justificatif complet et détaillé, dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter du démarrage des prestations ou de l’apparition desdites circonstances et en tout état de cause au plus tard vingt et un (21) jours avant la fin contractuelle des travaux.

45.3. Les prolongations des délais d’exécution seront obligatoirement notifiées par écrit selon les dispositions des alinéas (1) et (2) de l’article 8 du CCAG.

### Article 46 : Réunion de chantier (CCAG Article 57)

46.1. Des réunions de chantier auront lieu régulièrement à l’initiative de l’Ingénieur. La présence du Cocontractant ou de son représentant à ces réunions est obligatoire.

46.2. Des réunions périodiques seront tenues en présence du chef de service du marché, de l’Ingénieur du marché ou de leurs représentants.

46.3. Ces réunions feront l’objet de procès-verbaux dans le journal de chantier. Le Cocontractant ou son représentant devra, au début de la réunion, informer les personnes visées aux alinéas 1 et 2 ci – avant, de l’état d’avancement des travaux et des difficultés qu’il pourrait rencontrer

46.4. L’Ingénieur, le cas échéant assurera le secrétariat de ces réunions.  Article 47 : Accès au chantier (CCAG Article 44)

L’Autorité Contractante, le Chef de Service du marché, l’Ingénieur du marché et toutes personnes autorisées par ces derniers devront, à tout moment, avoir accès aux travaux, au chantier, aux documents relatifs au marché et aux ateliers de l’entrepreneur.

CHAPITRE IV : DE LA RECEPTION

### Article 48 : Réception provisoire (CCAG Article 67)

Avant la réception provisoire, le cocontractant demande par écrit au Chef de service avec copie à l’ingénieur, l’organisation d’une visite technique préalable à la réception.

48.1.  Epreuves comprises dans les opérations préalables à la réception.

48.2. Constatation éventuelle du repliement des installations de chantier et de la remise en état des lieux.

48.3.  La Commission de réception sera composée des membres suivants à titre indicatif :

Président : Le Maître d’Ouvrage ou son représentant ;

Rapporteur : L’ingénieur du marché,

Membres :

- Le Chef Service du Marché ;

- Chef Service SIGAMP ;

- L’Ingénieur de Suivi ;

- L’Entrepreneur.

- Le Comptable Matières de la Communauté Urbaine de Bertoua

Observateurs :

- DRMINMAP ;

- Le Directeur de l’Entretien des Infrastrures et Equipement ;

- Toute autre personne désignée par le maitre d’ouvrage.

Le cocontractant est convoqué à la réception par courrier au moins [7 jours] avant la date de la réception.

Il est tenu d’y assister (ou de s’y faire représenter).

Il assiste à la réception en qualité d’observateur. Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la commission de réception.

La Commission après visite du chantier examine le procès-verbal des opérations préalables à la réception et procède à la réception provisoire des travaux s'il y a lieu.

La visite de réception provisoire fera l’objet du procès-verbal de réception provisoire signé sur le champ par tous les membres de la commission.

Le procès-verbal de réception provisoire précise ou fixe la date d’achèvement des travaux.

48.4 En cas de force majeure conduisant à l’interruption des travaux avant leur achèvement, le Chef de service procédera, si le Cocontractant en fait la demande, à des réceptions partielles des ouvrages déjà réalisés. Dans les deux cas, la commission chargée de ces réceptions partielles sera la même que celle devant effectuer la réception provisoire. Un procès-verbal de réception partielle sera rédigé et signé par toutes les parties.

48.5. La période de garantie commence à la date de cette réception provisoire partielle pour les travaux et ouvrages concernés.

### Article 49 : Documents à fournir après exécution (CCAG Article 68)

49.1 Les documents à fournir dans un délai de 30 jours par l’entrepreneur au Chef de Service après réception provisoire des travaux :

- Les plans de recollement dont un jeu reproductible ;

- Les documents photographiques ;

- Les clés éventuellement.

49.2 La remise du plan de récolement dans un délai supérieur à quinze (15) jours à compter de la date de réception provisoire donne lieu à des pénalités de Cinquante mille (50 000) francs CFA par jour calendaire de retard.

### Article 50 : Délai de garantie (CCAG Article 70)

La durée de garantie est de douze (12) mois à compter de la date de réception provisoire des travaux et ne concerne que les ouvrages.

### Article 51 : Entretien pendant le délai de garantie (CCAG Article 71)

51.1 	Pendant le délai de garantie, le Cocontractant est tenu :

- De conserver en état et d’effectuer les réparations nécessaires pour assurer, à la satisfaction du Chef de service du marché et à l’achèvement de ce délai, la conformité en tous aux stipulations du marché.

- De remédier à tous les désordres du fait de malfaçons signalées par le Chef de Service du marché ou l’Ingénieur de telle sorte que l’ouvrage soit conforme à l’état où il était lors de la réception provisoire (usage et usure normale exceptés) ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci.

- De rechercher la cause de tout défaut, imperfection de construction et procéder aux travaux confortatifs ou modifications propres à y remédier.

### Article 52 : Réception définitive (CCAG Article 72)

51.1.   La réception définitive s’effectuera dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter de l’expiration du délai de garantie.

52.3.   La procédure de réception et la composition de la commission est la même que celle de la réception provisoire.

### CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES Article 53 : Résiliation du marché (CCAG Article 74)

Le marché peut être résilié comme prévu à la section III Titre IV du décret n° 2004/275 du 24 Septembre 2004 et également dans les conditions stipulées aux articles 74, 75 et 76 du CCAG, notamment dans l’un des cas de :

- Retard de plus de quinze (15) jours calendaires dans l’exécution d’un ordre de service ou arrêt injustifié des travaux de plus de sept (07) jours calendaires ;

- Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delà de dix pour cent (10 %) du montant des travaux ;

- Remplacement du personnel à plus de 50%

- Non production de la caution de bonne fin dans le délai réglementaire ;

- Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;

- Défaillance du cocontractant ;

- Non-paiement persistant des prestations.

### Article 54 : Cas de force majeure (CCAG article 75)

54.1.  Dans le cas où le cocontractant invoquerait le cas de force majeure, les seuils en deçà des quels aucune réclamation ne sera admise sont :

- Pluie : 200 millimètres en 24 heures ;

- Crue : la crue de fréquence décennale ;

- Vent de 40 m/s.

- Non-paiement persistant des prestations

### Article 55 : Différends et litiges (CCAG article 79)

Lorsqu’aucune solution amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction camerounaise compétente.

### Article 56 : Edition et diffusion du présent marché

Quinze (15) exemplaires du présent marché seront édités par les soins du cocontractant et fournis au chef de service.

### Article 57 et dernier : Entrée en vigueur du marché

Le présent marché ne deviendra définitif qu’après sa signature par le Maître d’Ouvrage. Il entrera en vigueur dès sa notification au cocontractant par ce dernier.

Pièce n° 5 : Cahier des Clauses

Techniques Particulières (CCTP)

# PIECE N° 5: CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

# Le présent cahier des clauses techniques particulières définit les dispositions à appliquer dans le cadre du projet d’exécution des travaux d’aménagement paysagers du carrefour et avenue Paul Biya Ces aménagements portent particulière sur les plantations engazonnement, végétation, pavage, béton armé, éclairage en alignement le long d’axe structurant.

# Article 1- choix des essences végétales à planter

# Il convient de noter que pour une voie donnée, il sera procédé à la plantation d’une seule et même espèce végétale, dont l’envergure (niveau de développement à l’âge adulte) sera choisie en fonction de l’encombrement et des activités développées sur l’emprise de la voie.

# Article 2- Espacement des arbres sur la ligne de plantation

# Il est fonction des dimensions naturelles que les arbres peuvent atteindre à l’état adulte, et il varie suivant les espèces, l’espacement sur la ligne de plantation varie de 5 à 12 mètres.

# Le tableau ci- dessous donne l’espacement moyen à considérer, des arbres suivant leur hauteur normale.

| # Hauteur de l’arbre | # Distance de plantation | # En |
| --- | --- | --- |
| # 20 | # 12 | # ml |
| # 16 | # 10 | # ml |
| # 12 | # 8 | # ml |
| # 8 | # 6 | # ml |
| # 6 | # 4 | # ml |

# Article 3- Ouverture des trous de plantation

# Les terrassements pour l’ouverture des trous aux emplacements des plantations sont effectués avant l’apport de terre végétale.

# Ces trous auront une forme carrée dont les dimensions minimales sont : 0,80m x0 ,80m x 0,60 m.

# Les matériaux impropres (sol, en place) issus de la tronaison sont évacués à la décharge.

# Les parois et le fond du trou sont repiqués pour que les racines puissent pénétrer dans un milieu suffisamment meuble et aéré.

# Les trous sont ouverts manuellement.

# Pour des raisons de sécurité des usagers de la voie publique, des panneaux et dispositifs de signalisation réglementaire doivent être mis en place.

# Les trous de plantation ne doivent pas rester ouverts pendant un délai supérieur à huit (8) jours.

# Article 4- Fourniture de la terre végétale

# La terre végétale à fournir devra être de la terre franche, homogène, exempte de mottes, de pierres ou autres corps étrangers, en somme une terre de toute première qualité.

# La fourniture de la terre de fond extraite à plus de 60cm de profondeur et la terre noire de jardins des maraîchers est formellement interdite.

- La composition de la terre végétale à fournir devra présenter sensiblement les proportions suivantes :

- Au point de vue physique :

# ° Argile : de 20 à 25%

# ° Sable : de 60 à 65%

# ° Humus de 1 à 5%

# ° Calcaire de 5 à 10%

- Au point de vue acidité :

# PH entre 6,7 et 7.

# L’entrepreneur sera tenu de faire connaître, avant toute fourniture, le lieu d’extraction, et ne pourra modifier celui-ci sans autorisation.

# Article 5 – Fourniture des plants

# Les plants à fournir doivent avoir une taille minimale de deus (02) mètres.

# Elles doivent être présentées en pépinière dans des pots, godets, ou dans un sac plastique. Pour à transplanter (racines nues), l’arrachage doit s’effectuer selon les techniques appropriées pour conserver le chevelu et éviter de fendre, d’écorcher ou de blesser le plant.

# En tout état de cause, avant la plantation, l’état sanitaire et la conformation des plants sont vérifiés sur le chantier et les plants refusés sont immédiatement évacués du chantier.

# Les plants doivent présenter une tige bien droite.

# Article 6 – Mise en place des plants

# Le tuteur est préalablement enfoncé verticalement dans le trou de plantation avant la mise en place sous le dominant.

# Le tuteur doit être un végétal écorcé, bien droit, pointé et traité contre le pourrissement (au carbone par exemple) jusqu’à 25cm au-dessus du niveau de la partie enterrée. Sa hauteur doit être égale à 2/3 de celle du plant.

# Une butte de terre végétale, exemple de pierres ou de matériaux impropres à la végétation et sur laquelle on fait reposer le système racinaire, est mise en place du végétal.

# Le collet du plant doit se situer au ras du sol. Le système racinaire, est mise en place dans le fond du trou de plantation.

# Ledit système racinaire, est rafraichi avant la mise en place du végétal.

# Le collet du plant doit se situer au ras du sol. Le système racinaire ne doit être ni comprimé, ni déplacé.

# Une fois le plan mis en terre mis en place tel que décrit ci-dessus, le trou de plantation est comblé ensuite de terre végétale fine. Le tassement de la terre doit être effectué avec soin de manière à ne pas blesser les racines, ni laisser les poches d’air.

# Le trou étant complètement remblayé, on établit ensuite une cuvette en forme de couronne circulaire, au fond bien horizontal, et on arrose abondamment pour achever le tassement et provoquer l’adhérence de la terre aux racines.

# Enfin, on assujetti l’arbre au tuteur à l’aide des attaches ou ligature.

# Ces attaches ou ligatures ceinturent le tronc et sont disposées de façon que par leur action, le tuteur serve d’appui au tronc. Elles sont reparties sur la hauteur du tronc de façon à donner une fixation efficace, sans occasionner de meurtrissures à l’arbre. L’attache la plus haute est placée à l’environ 0,20 mètre au-dessus des premières ramifications, la plus basse à 1 mètre environ du sol.

# Les attaches ou colliers en fil de fer nu sont proscrits.

# Article 7 – Protection des plants après leur mise en place

# Dans le but de protéger les arbres plantés contre les blessures occasionnées par les accidents ou la malveillance, on assurera la protection de ceux-ci par la mise en place d’un corset constitué d’un assemblage de trois ou quatre lattes de bois sec placées verticalement autour du trou de plantation, assemblées sur des cadres de bois ou reliées par des fils de fer.

# Article 8 – entretien pendant le délai de garanti

# Pendant le délai de garantie, l’entrepreneur devra s’assurer de l’exécution des tâches suivantes :

- Les arrosages nécessaires à la conservation des plantes ;

- Le redressement des végétaux, tuteurs et protections ;

- Le désherbage manuel, chimique ou mécanique.

- Article 9 – Fourniture du gazon et engazonnement

# Le gazon à fournir doit avoir une taille minimale de deus (15) centimètres.

# En tout état de cause, avant la plantation, l’état sanitaire et la conformation du gazon sont vérifiés sur le chantier et le gazon refusé est immédiatement évacué du chantier.

### 1.3 	OBLIGATIONS DU COCONTRACTANT

Le Cocontractant devra se conformer strictement aux directives qui lui seront données par le Maître d'Ouvrage par l'intermédiaire du Maître d'Œuvre.

De même, il devra respecter les prescriptions de chantier définies dans les documents généraux type CCAP, CPS ou autres.

Le Cocontractant est réputé avoir pris connaissance de l'ensemble des CCTP et plans des autres lots, ainsi que de toutes les pièces mentionnées dans les différents documents du marché

Note complémentaire :

Le présent document, CCTP, aussi complet soit-il, ne peut prétendre à la description absolument détaillée de toutes les opérations à effectuer, Le Cocontractant devra étudier avec soin les pièces remises, se renseigner sur tout ce qui peut lui paraître douteux, visiter les lieux où doivent s'effectuer les travaux afin d'apprécier l'étendue de son intervention.

Bien que divisé par lots, le présent CCTP constitue un ensemble homogène. Chaque cocontractant est tenu de prendre connaissance de toutes les parties des autres lots qui forment un tout inséparable.

### 1.4 	NATURE DES PRIX

Les prix unitaires du marché sont forfaitaires. Ils comprennent également tous les frais de chantier et autres dans les conditions définies aux pièces écrites. En résumé, le montant final des travaux est réputé comprendre tous les travaux et autres sujétions nécessaires à la réalisation complète et parfaite des ouvrages objet du présent marché.

Les prix forfaitaires comprennent sans que cette énumération soit limitative :

- Toutes les sujétions d'exécution quelles qu'elles soient compte tenu des conditions particulières du site d'une part et du projet d'autre part, que Le Cocontractant est réputé parfaitement connaître.

- Le maintien en état d'utilisation des réseaux divers et d'assainissement existant dans le site ou à proximité, tant en leurs tracés actuels qu'en leurs dévoiements provisoires ou définitifs.

- Les sujétions pour travaux en recouvrement avec ceux des autres lots (voir ci avant).

- L'évacuation des eaux de surface et d'infiltration.

- Toutes les sujétions décrites poste par poste dans les parties 2 et 3 du présent CCTP.

### 1.5 VISITE DES LIEUX

Dès sa soumission, le Cocontractant consulté est réputé avoir pleine connaissance des lieux et des accès. Il doit intégrer dans son offre le coût de tous les travaux, dispositifs et moyens nécessaires pour accéder en tout point du site pour la réalisation des prestations objet du présent marché.

### 1.6 	INCIDENCES SI RETARD

Le Cocontractant prend également à sa charge et sous sa responsabilité les incidences financières du retard causé de son fait sur l'ensemble des autres corps d'état.

### 2 	NATURE ET ETENDUE DES TRAVAUX

Les prestations et travaux faisant l'objet du présent projet comprendront toutes les fournitures et les mises en œuvre nécessaires à l'achèvement complet des ouvrages. Les prestations concernent les lots suivants et sont repris en détail dans le chapitre « Etendue des travaux » de chaque lot.

- Travaux préliminaires ;

- Travaux de terrassement ;

- Menuiserie métallique et bois ;

- Travaux de décoration ;

- Travaux de béton non –armé ;

- Travaux de béton armé ;

- Travaux de peinture ;

- Travaux d’électricité.

NOTA :

L'énumération faite ci-dessus des différentes natures d'ouvrages n'est donnée qu'à titre indicatif et ne présente en aucun cas un caractère limitatif ou restrictif.

Le Cocontractant du présent marché devra le parfait et complet achèvement des travaux de sa spécialité nécessaire à la réalisation de l'ouvrage exécutés dans les Règles de l'Art, de la réglementation, des Normes et D.T.U en vigueur. Il est implicitement prévu dans son offre toutes les sujétions d'étayage, échafaudage, plateforme, des moyens de manutention et de levage, de protections, blindage captage et épuisement d'eau si nécessaire.

De maintien et confortement provisoire de toutes natures

D’enlèvement des gravois et nettoyage journalier avec tri sélectif. De remise en état des lieux.

Avant tout début des travaux Le Cocontractant proposera pour validation au Maître d'Œuvre le calendrier détaillé et le mode opératoire de l'ensemble de son intervention.

Il en sera de même du plan d'installation de chantier et aucun travail ne commencera tant que ces documents n'auront pas reçu ses approbations.

### 3 	REGLES, NORMES ET DOCUMENTS TECHNIQUES

La réalisation des ouvrages est astreinte au respect des textes législatifs, administratifs, réglementaires, techniques et technologiques, en vigueur en République du Cameroun, ainsi qu’à ceux publiés ailleurs et rendus applicables au Cameroun.

Il est spécifié que les textes visés émanant du Cameroun sont prioritaires.

Le Cocontractant, en application des dispositions de cet article, est contractuellement réputé connaître tous les documents techniques concernant les travaux qui lui incombent.

Dans l'exécution de ses prestations, le Cocontractant devra se conformer strictement aux clauses, conditions et prescriptions de ces documents techniques et plus particulièrement à ceux énumérés, pour chaque lot, dans les chapitres "Documents de référence" du cahier de prescriptions techniques générales (Partie 2 du CCTP) sans pour autant que ces listes puissent être considérées comme exhaustives et limitatives. L’ensemble de ces documents n’est pas joint au marché, mais réputé connu et suivi par Le Cocontractant pour l’exécution des travaux.

La date de référence de ces documents sera celle de l’offre.

### 4 	ETUDE D'EXÉCUTION

Les plans figurant dans les documents du Marché ne sont pas des plans d'exécution. Les dimensions sont fournies à titre indicatif, sous réserve des impératifs architecturaux.

Les plans d'exécution feront l'objet de notes de calculs prenant explicitement en compte les hypothèses de charges et surcharges ainsi que toutes charges provisoires si nécessaire.

Les documents devront tenir compte de tous les paramètres et modifications susceptibles d'être apportées au tout dernier moment précédant l'exécution.

L'exécution des ouvrages devra être subordonnée à leur approbation par le Maître d'Œuvre.

Le Cocontractant devra lui-même définir ces détails et les soumettre à l'accord du Maître d'Œuvre avant début d'exécution.

Il est bien entendu que dans tous les cas, l'exécution de ces ouvrages reste comprise dans l'offre forfaitaire du Cocontractant du présent marché.

Le Cocontractant est tenu de fournir ses plans en nombre d'exemplaires suffisant pour tous les intervenants dont en particulier, un exemplaire pour les destinataires ci-après :

- Architecte, ou Ingénieur conducteur des travaux

- Ingénieur du Marché

- Ingénieur de suivi Maître d’œuvre interne (MOEI)

- Un exemplaire au minimum pour la salle de réunion

Dès le démarrage du chantier le Cocontractant fournira une liste des plans à fournir et le calendrier de remise des documents. Ce dernier sera obligatoirement compatible avec le planning des travaux et tiendra compte des délais de mise au point, d'approbation, et de livraison.

En cas d'utilisation de moyens de calculs automatiques (par logiciels informatiques) le Cocontractant joindra une notice explicative indiquant :

- Les logiciels utilisés

- Les hypothèses de base et les processus de calcul

- Les formules et les méthodes employées ainsi que les notations

- Le règlement technique utilisé.

Les "sorties" ou résultats devront comporter tous les résultats intermédiaires utiles à la compréhension. Le Maître d'Œuvre pourra demander la fourniture de tous calculs intermédiaires si les documents remis sont incomplets. Pour les notes volumineuses Le Cocontractant fournira des extraits faisant apparaître les résultats principaux et déterminants. Les résultats devront être complétés suivant nécessité par des notes manuelles explicatives

Le Maître d'Œuvre pourra faire compléter manuellement toutes natures de documents issus de calculs ou dessins informatiques qui seront jugés incomplets.

### 5 	PLANS DE RECOLEMENT DES OUVRAGES

Pour la réception des différents ouvrages, le Cocontractant du présent lot aura à établir les plans de ses ouvrages "tels que réalisés".

Le dossier de récolement pour les POE (Plans des Ouvrages Exécutés), sera fourni en plusieurs exemplaires en tirage papier et en un disque CDROM contenant :

- Les fichiers des plans au format suivants : PDF, DWG et équivalents ;

- La liste de tous les plans et documents émis au format Excel (type .XLS)

- Les autres documents

- Tableur format .XLS

- Note Word, format .DOC

- Divers manuscrit ou autres scanner format. DPF

Le nombre d'exemplaires à fournir figure dans les autres pièces du marché. A défaut ce nombre est au moins de 5 exemplaires.

### 6 	CONNAISSANCE DES LIEUX ET PRISE DE POSSESSION

Le Cocontractant est censé s'être engagé dans son marché en toute connaissance de cause.

Son offre a pris en compte toutes les sujétions propres en particulier celles découlant :

- Des bâtiments existants et de leur configuration.

- Des contraintes relatives aux constructions voisines ou à la configuration du sol.

- Des contraintes de stationnement et circulations.

- Des contraintes de phasage pour livraison de certaines parties avant d'autres.

- Des accès et dessertes du chantier

- Des règlements administratifs en vigueur (sécurité, circulation, bruit, nuisances)

Le Cocontractant prendra possession des lieux dans l'état ou ils se trouvent et ce à la notification de l'ordre de service de démarrage du marché.

Après vérification de l'ensemble des documents en sa possession il devra signaler à l'Architecte toutes les erreurs, discordances ou omissions qu'il aura pu constater.

Il procédera à la prise en charge du chantier et ne pourra réclamer aucun supplément du fait de sa mauvaise appréciation des diverses sujétions énumérées ci-avant et celles éventuellement non précisées au présent descriptif.

### 7 	INSTALLATION, ORGANISATION ET HYGIENE DU CHANTIER

#### 7.1 	PLAN D'INSTALLATION DE CHANTIER

Le Cocontractant du présent lot établira et soumettra son plan d'installation de chantier, étudié sur fond d'aménagement de sols.

Devront y figurer les installations énumérées ci-après notamment :

- Toutes les installations fixes et mobiles :

- Transformateur de chantier (s'il en faut un), Centrales à béton (suivant nécessité) Branchements eau, électricité....

- Aires de stockage (agrégats, armatures), matériels divers, préfabrication éventuelle, Ateliers suivant nécessité,

- Grues ou autre moyen de levage,

- Circulations de chantier,

- Installations d'hygiène des personnels de chantier, (vestiaires, réfectoires, sanitaires)

- Réseaux d'eau du chantier avec tracé et implantation des postes de puisage et incendie,

- Implantation d'extincteurs,

- Dispositifs de sécurité nécessaires aux circulations communes (garde-corps), etc...

- Schémas des installations électriques avec armoires de raccordement TCE,

- Protection provisoire des existants mitoyens contre la pluie, bâchage etc.… et pour prévention de tous travaux à proximité.

- Mise en place et entretien de la clôture de protection et de son déplacement évolutif en fonction du site des travaux.

La liste ci-dessus est donnée à titre indicatif et est non limitative. Tous les travaux préparatoires nécessaires à la mise en place de l'organisation du chantier (bétonnières, etc. ...) seront réalisés par Le Cocontractant, étant entendu que le Cocontractant remettra les lieux dans l'état où il les a trouvés, après enlèvement de ses installations. Au titre du présent lot, sera réalisé l'accès des engins traditionnels de chantier nécessaires à l'exécution de l'ouvrage.

Note complémentaire pour la clôture :

Le Cocontractant devra assurer la mise en place de palissades réglementaires sur le périmètre de l'emprise concernée. Ces palissades continues seront réalisées en panneaux de grande dimension, métalliques ou en bois. En plus de ces dispositions, le Cocontractant devra effectuer tous les déplacements et adaptations de clôture utiles au bon déroulement du chantier et cela pour toutes les phases successives.

#### 7.2 	SECURITE ET HYGIENE DE CHANTIER

La sécurité et les installations d'hygiène communes, seront sous la responsabilité du Cocontractant, il sera établi et affiché un règlement de sécurité intérieure :

- Port du casque obligatoire,

- Maintien des protections (garde-corps ...)

- Tenue des effectifs (mini/maxi),

- Mise en place de panneaux de sécurité,

- Sanitaires, réfectoires, vestiaires ...

- Descriptif des matériels utilisés et leurs dispositifs de sécurité (protection électrique)

- Plan des échafaudages et étaiements,

- Dispositions particulières pour travaux spécifiques (soudures, utilisation de produits toxiques).

#### 7.3 	PERIODE DE PREPARATION

La période de préparation sera fixée en accord avec le Maître d'Ouvrage et le Maître d'Œuvre à partir de la signature du Marché. Dans ce délai, le Cocontractant devra fournir :

- Les échantillons et prototypes,

- Les fiches techniques des matériaux et matériels,

- Le calendrier de remise des documents d'exécution,

- Le plan d'installation de chantier,

- Le calendrier détaillé des travaux et les éléments s'y attachant, notamment :

- Définition des tâches,

- Temps élémentaires,

- Livraison des matériels,

- Courbe de main d'œuvre,

- Charge des grues et engins de levage.

### 8 	RESPECT DES REGLEMENTS DES VOIRIES ET DES VOIES D'ACCES

Nettoyage des salissures sur 101

voies :

Le Cocontractant est tenu d'installer en nombre suffisant des appareils de nettoyage des roues des véhicules, de les maintenir en bon état de fonctionnement et d'obliger tous les véhicules sortant du chantier ou des voies de dessertes sur la voirie publique, à se servir de ce dispositif.

Les eaux de lavage passeront par une fosse de décantation des boues à prévoir au présent marché, avant rejet dans le réseau public,

En cas de non-respect de cette prescription le nettoyage pourrait être demandé directement par le Maître d'Œuvre aux frais du Cocontractant du présent marché.

Aucun arrêt de travaux qui serait imposé par les services administratifs pour cause de Nuisance ne donnera lieu à prolongation des délais.

Protection et prévention d’accident :

Bien que la responsabilité du Maître d'Œuvre ne puisse en aucun cas être mise en cause à ce titre, le Cocontractant ne pourra se refuser à compléter ou améliorer les mesures de protection déjà prises si celles-ci sont jugées insuffisantes, et dans ce cas il ne pourra prétendre à aucune indemnité supplémentaire pour une protection parfaite et efficace.

Le Cocontractant se conformera au règlement de sécurité en vigueur (Règlement français) et en particulier :

- Loi du 6/12/76 et décrets d’application du 9/6/77.

- Au texte « mesure de prévention des accidents » du 11/06/80 approuvé par le C.T.N des industries du B.T.P.

- Aux mesures réglementaires du décret du 8/01/65 modifié par le décret du 6/5/95.

Si des véhicules de chantier viennent à manœuvrer sur la voie publique, le Cocontractant mettra en place les panneaux réglementaires et affectera le personnel éventuellement nécessaire au contrôle de la circulation. Le Cocontractant sera responsable des dégâts occasionnés par ses véhicules ou appareils sur les voies publiques, trottoirs, bordures. Il devra en outre :

- Se soumettre aux charges et prescriptions de police en vigueur,

- Installer à ses frais les panneaux et l'éclairage imposés par lesdites prescriptions,

- Respecter le plan d'installation de chantier,

- Remettre les lieux en état après tous dégâts occasionnés par ses véhicules ou appareils sur la voie publique.

En cas d'occupation de la voie publique les droits découlant sont à la charge du Cocontractant jusqu'à réception sans réserve des travaux.

Protection des plantations et ouvrages divers existants :

- Sont à protéger, les arbres, l'éclairage public et les tampons d'égouts situés sur les voies de desserte du chantier ou à proximité.

- Pour les arbres en particulier, en cas de racines détériorées, elles seront proprement coupées et traitées avec un produit cicatrisant par un spécialiste

Pour les réseaux en place, le Cocontractant ne pourra déposer aucune canalisation de quelle que sorte que ce soit sans s'être assuré de leur nature, leur destinataire et leur neutralisation. Il devra s'assurer, avant intervention, que les branchements ont été désactivés. En cas de réseaux actifs desservant les propriétés voisines, ces derniers devront être obligatoirement maintenus en service.

### 9 	AUTRES TRAVAUX COMPRIS IMPLICITEMENT DANS LE MARCHÉ

#### 9.1 	COORDINATION AVEC LES SOUS TRAITANTS

Le Cocontractant devra assurer une parfaite coordination entre les sous-traitants, en s'appuyant sur la planification mise en œuvre. Cette coordination devra répondre aux critères suivants :

- Reflet de l'avancement des travaux

- Mise en évidence des points critiques

- Mise en place des processus de communication

- Coordination de l'action de tous les intervenants.

En particulier, il doit gérer de façon efficace l'interface des ouvrages exécutés par ses soins avec les ouvrages à exécuter par d'autres sous-traitants lors des réunions de synthèse organisées pour le chantier.

Les réservations demandées en temps utile devront figurer sur les PEO. En aucun cas, le Maître d'Œuvre n'interviendra pour régler des problèmes d'interfaces entre les différents intervenants.

#### 9.2 	NETTOYAGE

Le Cocontractant du présent marché devra :

- Assurer la parfaite maintenance des lieux dans un état de propreté irréprochable.

- Goulottes et bennes à gravats en nombre suffisant (implantation à soumettre à l'approbation du maître d'œuvre). Avec pour les démolitions et/ou des matériaux spécifique, le passage obligatoire en tri sélectif.

- Le nettoyage et l'évacuation des gravas à la décharge publique, afférents à ses travaux suivant l'avancement du chantier.

#### 9.3 	CANALISATIONS ET CÂBLES RENCONTRÉS

Lors de l'exécution des travaux, le Cocontractant devra prendre toutes précautions afin de ne pas endommager ni détruire les canalisations et câbles rencontrés.

Si c'est le cas, le Cocontractant devra immédiatement, et dès localisation d'un de ces ouvrages, avertir le

Maître d'Œuvre et les Services compétents pour obtenir toutes instructions utiles.

Le Cocontractant devra dans le cadre du prix de son marché, garantir le maintien, la protection, la bonne conservation et le fonctionnement parfait de ces canalisations et câbles éventuellement rencontrés, et ce pendant toute la durée des travaux du présent marché.

Dans le même esprit, la protection des ouvrages au voisinage des travaux sera obligatoirement assurée pendant toute la durée du chantier. Le Cocontractant prendra toutes les précautions utiles de protection.

### 10 	IMPLANTATION ET NIVEAUX

Les cotes altimétriques à respecter figurent sur les différents plans joints au présent dossier.

A noter que les documents architectes donnent les côtes des niveaux définies et de même pour toutes les autres dimensions (Distance, portés, surfaces etc.…), les documents du projet d’aménagement de l’avenue Paul Biya fournissent les côtes brutes sauf mentions spéciales.

Lors de l'exécution des travaux, le Cocontractant sera tenu de vérifier et signaler toute discordance entre l'implantation à respecter et les discordances pouvant intervenir sur le site.

Les traits de niveau, matérialisation et les repères mis en place devront faire l'objet d'un plan de récolement à remettre à la Maîtrise d'Œuvre avant l'intervention des autres corps d'état.

### 11 	RESPONSABILITE COCONTRACTANT

Pour le cas où des dommages, désordres ou dégradations si minimes soient-ils aux existants étaient constatés, le titulaire du présent marché devra prendre toutes les dispositions utiles pour remettre en l'état les éléments dégradés.

En aucun cas, le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Œuvre ne pourra être tenu pour responsable des dommages ou dégradations aux existants.

Il faut entendre par existants les ouvrages situés à l'intérieur comme à l'extérieur de l'enceinte du chantier, connus et présumés comme tels.

A ce sujet, le Cocontractant devra, avant tout commencement d'exécution et sous son entière responsabilité, effectuer toute enquête préalable.

Il ne sera toléré aucun désordre. Dans le cas d'apparition de fissures capillaires le Cocontractant devra prendre toutes dispositions utiles pour y remédier en changeant si nécessaire sa méthodologie d'exécution. La remise en états des désordres sera à sa charge (voir ci-dessus).

### 12 	RECOMMANDATIONS POUR NUISANCES

Toutes les dispositions seront prises pour causer un minimum de gêne et de perturbations au voisinage du chantier.

Une attention particulière sera portée :

- Sur les bruits de vibrations de chantier

- Sur les poussières et fumées de chantier

### 13 	PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES HYPOTHESES DE CALCUL

Les différentes charges à prendre en compte, figurent dans le paragraphe qui suit.

#### 13.1 	CHARGES ET SURCHARGES

##### 13.1.1 Charges permanentes

Conforme à la norme NF P 06-004

Il y a lieu de considérer le poids propre des structures, les charges permanentes d'accompagnement, comme celles dues aux revêtements de sol, cloisons, faux plafonds, équipements fixes, isolations, étanchéité, formes diverses et protections...

#### 13.2 	TENUE AU FEU

Il s'agit d'un établissement recevant du public, type, catégorie et classe selon notice de sécurité.

Nota en ce qui concerne les indications de tenue au feu :

- Dans le cas ou des discordances entre les valeurs données ci-avant et les indications portées sur la notice de sécurité apparaissent, on gardera pour bonnes celles figurant dans la notice de sécurité.

- Pour les conduits et gaines le même degré de tenue et de CF que les locaux traversés sera pris en compte.   Pour des locaux mitoyens la valeur maximum retenue sera celle qui est la plus défavorable.

### 14 	ESSAIS ET CONTRÔLE

#### 14.1 	GENERALITES ET BASE DU CONTRÔLE ET DES ESSAIS

En plus des contrôles effectués par le Maître d'Œuvre, il est rappelé au Cocontractant qu'il lui incombe d'exercer un contrôle interne des ouvrages qu'il réalise.

Sous la responsabilité d'une personne nommément désignée, ce contrôle interne sera réalisé à différents niveaux :

- Au niveau des fournitures,

- Au niveau du stockage,

- Au niveau de l'interface entre différentes techniques,

- Au niveau des essais préalables sur échantillons, sur le site, en cours de travaux, etc...

S'ajouteront à ce contrôle interne, les essais et contrôles demandés au titre du présent CCTP susceptibles d'être complétés à la demande du Maître d'Œuvre en cas d'insuffisance de résultats.

Dans le cas d'essais complémentaires demandés sur des ouvrages dont les résultats laisseraient subsister un doute sur la qualité, les frais de ces essais exceptionnels seront à la charge du Maître d'Ouvrage si leur résultat est favorable ou à la charge du Cocontractant si leur résultat lui est défavorable.

Les essais sans être limitatifs porteront principalement sur :

- Analyse des eaux

- Analyse des eaux de gâchage

- Essais des bétons (voir chapitre 2)

- Essais de résistance

- Essais de compacité

- Essais de plasticité

- Essais des scellements d'aciers dans ouvrages exécutés, etc...

#### 14.2 COMPLEMENTS ET DETAILS D'INFORMATION POUR LE CONTRÔLE

##### 14.2.1Contrôle interne du Cocontractant

Le Cocontractant est tenu de mettre en place, sur le chantier, un service "contrôle interne" dont la mission est d'assurer la vérification des prescriptions du présent marché et notamment, toutes les prescriptions nécessitées par les opérations suivantes :

- Contrôle de l'implantation des ouvrages.

- Contrôle des matériaux et de leur mise en œuvre.

- Auscultation des ouvrages et interprétation des mesures.

- Contrôle relatif à la protection de l'environnement.

- Contrôle relatif à l'hygiène et à la sécurité.

Sauf stipulation contraire, les frais relatifs aux opérations ci-dessus sont réputés inclus dans les charges à répartir et ne font donc pas l'objet de rémunération spécifique.

###### 14.2.2 Organigramme

Le contrôle interne au Cocontractant doit être assuré sous la responsabilité d'un groupe de spécialistes sous la responsabilité composé d’un ingénieur, responsable du contrôle interne. Sa mission générale est de coordonner l'ensemble des opérations de contrôle, et de dégager les interprétations des mesures d’auscultation. Il a aussi la charge des mesures particulières. La présence du responsable de contrôle interne est exigée à chaque réunion de chantier.

###### 14.2.3 Plan de contrôle

La mission du contrôle interne doit s'effectuer conformément à un plan de contrôle établi par l'Ingénieur responsable du contrôle interne et soumis à l'accord de l'Architecte, de l’Ingénieur du Marché avant le début des travaux.

Ce plan doit comporter :

- L'organigramme du service de contrôle interne avec les attributions de chacun nommément désigné.

- Le plan d'organisations de contrôles. Ce document est un recueil indiquant tous les éléments devant faire l'objet de contrôles. Il définit, pour chacun d'eux, les prescriptions suivantes :

- Consistance du contrôle (Définition précise des points à contrôler, interprétation éventuelle...).

- Résultats à obtenir.

- Mode opératoire utilisé par le Cocontractant (matériel, précision...)  Fréquence du contrôle.

- Responsable du contrôle.

- Les modèles de documents à fournir par le Cocontractant, matérialisant les contrôles (fiches, relevés,).

- Le modèle des fiches "préavis" dont le but est d'aviser à temps le Maître d'Œuvre de la date d'exécution de certaines tâches (travaux ou contrôles).

- Le plan schématique de l'ouvrage avec l'indication des désignations symboliques et conventionnellement adoptées pour distinguer, sans ambiguïté, les parties d'ouvrages à construire.

- Le traitement des non-conformités :

- Non-conformités de produit

- Non-conformités de plans d'exécution

- Non-conformités d'implantation

- Non-conformités d'exécution

- Non-conformités de qualité

- Etc….

###### 14.2.4 Contrôle externe au Cocontractant

- Contrôle réalisé par des laboratoires spécialisés :

Le Cocontractant est tenu de faciliter la réalisation de ces contrôles et devra assistance à ces laboratoires dans l'exécution de leur mission.

- Autres contrôles externes au Cocontractant :

Le Maître d'Œuvre procédera à toutes les vérifications qu'il jugera utiles, tant sur le chantier qu'en usine, entrepôts ou carrières. Il interviendra lui-même ou par l'intermédiaire d'un organisme de son choix. Le Cocontractant est tenu de faciliter l'exécution de ces vérifications. Il est tenu à ses frais de fournir les échantillons nécessaires et de mettre à la disposition du personnel chargé de ces opérations, les engins et leurs conducteurs, ainsi que le matériel nécessaire. La gêne apportée par ces vérifications est supportée sans rémunération par le Cocontractant.

### 15 	PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

#### 15.1 	APPROBATIONS

Il est rappelé au Cocontractant que toute intervention ou travail devra avoir reçu l'approbation du Maître d'Œuvre complété de celui du Maître d'Ouvrage, lorsqu'il y aura engagement financier.

De plus, tous les plans, notes techniques et de calcul devront aussi avoir reçu l'avis du Maître d’œuvre.

#### 15.2 	PHOTOGRAPHIES

Le Cocontractant remettra au Maître d'Œuvre un rapport photographique couleur, conformément aux prescriptions des pièces générales du marché. Les photographies seront réalisées au fur et à mesure l'avancement pendant la phase d'exécution des travaux.

#### 15.3 	NOTE CONCERNANT LA QUALITÉ

Le Cocontractant disposera au sein de son établissement de l'existence d'un PAQ (Plan d'Assurance Qualité) conforme à la norme ISO 9001, et devra justifier à tout moment de la réalité de la mise en œuvre du PAQ établi pour l'exécution du présent Marché et approuvé préalablement à sa mise en vigueur.  Ce plan d'assurance qualité, qui sera soumis au Maître d'œuvre pendant la période de préparation contiendra notamment :

- L'organisation du contrôle interne,

- La description des méthodes de mise en œuvre des matériaux et des matériels utilisés,

- La description des contrôles particuliers et de l'organisation générale,

- L'organigramme détaillé et nominatif du chantier,

- Les points critiques et les points d'arrêt,

- Le traitement des non-conformités.

### 16 	VARIANTES

Si le Cocontractant propose des modifications, celles-ci doivent recevoir l'accord du Maître d'œuvre et du contrôleur technique. Implicitement, cette solution variante inclut le coût des incidences éventuelles sur les autres corps d'état ainsi que sur les frais d'études consécutifs.

6.2 : CAHIER DES CLAUSES   TECHNIQUES GENERALES

(CCTG)

SOMMAIRE - CCTG

| LISTE DES LOTS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LOT – 1 |  |  | TRAVAUX PRELIMINAIRES ET INSTALLATIONS DE CHANTIER |
| LOT – 2 |  |  | TERRASSEMENTS COMPLÉMENTAIRES |
| LOT – 3 |  |  | TRAVAUX DE BETON ET DE BETON ARMÉ |
| LOT – 4 |  |  | TRAVAUX DE MAÇONNERIES |
| LOT – 5 |  |  | ÉTANCHÉITÉ |
| LOT – 6 |  |  | CHARPENTE – COUVERTURE – FAUX PLAFOND |
| LOT – 7 |  |  | REVÊTEMENTS DURS |
| LOT – 8 |  |  | PLOMBERIE SANITAIRE – SECURITE INCENDIE |
| LOT – 9 |  |  | ELECTRICITE – COURANTS FAIBLES - CLIMATISATION – COURANT FORT DESENFUMAGE - VENTILATION |
| LOT – 10 |  |  | MENUISERIE METALLIQUE |
| LOT – 11 |  |  | MENUISERIES ALUMINIUM ET BOIS |
| LOT – 12 |  |  | PEINTURE |
| LOT – 13 |  |  | RESEAUX DIVERS (Extérieur) |

#### LOT – 100 : TRAVAUX PRELIMINAIRES

Le Cocontractant aura à sa charge la réalisation des travaux de terrassements généraux, des travaux préparatoires au chantier ainsi que les prestations d'intérêt commun à tous les corps d'état, nécessaires à la bonne marche du chantier.

Le Cocontractant prévoira dans son offre :

- Toute la logistique et les moyens humains nécessaires à la réalisation des terrassements.

- Les installations suffisantes pour garantir la sécurité du personnel, des visiteurs et des matériaux et matériels stockés sur le chantier.

- La mise en place et le maintien pendant toute la durée des travaux, de tous les dispositifs de protection collective.  La tenue au jour le jour et pendant toute la durée des travaux d’un cahier journalier de chantier où seront mentionnés la date du jour, le nom de toutes les personnes travaillant sur le chantier avec leurs fonctions respectives, les heures d’arrivée, ainsi que les observations pertinentes relevées ;

Le Cocontractant sera responsable du site durant le Chantier et cela jusqu’à la réception provisoire des travaux. A ce titre il devra :

- Présenter à l’approbation du Maître d’œuvre et avant le démarrage des travaux, le plan d’installation de chantier.

- Assurer le gardiennage de jour comme de nuit.

- Procéder au repli de toutes les machines et matériaux à la fin des travaux.

- Assurer le nettoyage régulier du chantier ainsi qu’un nettoyage général du site en fin de chantier.

- Mettre en place une clôture provisoire de façon à clore l’enceinte du chantier ainsi que des panneaux réglementaires de prévention des risques et de restriction d’accès.

- Mettre en place un panneau de chantier à l’entrée du site, soumis à l’approbation du maître d'œuvre.

- Installer des bureaux de chantier ainsi que des sanitaires dans le respect des normes d’hygiènes des locaux à l’usage collectif.

- Les alimentations eau et électricité ainsi que l’ensemble des démarches administratives pour que ces branchements soient faits dans le respect de la réglementation et de la législation.

- L’ensemble des assurances dues au titre du marché.

- La réalisation de l’ensemble des notes de calculs et plans d’exécutions nécessaires à la bonne réalisation des ouvrages notamment ceux en béton armé.

- La fourniture, dans un délai de 15 jours à partir de la réception provisoire, des plans de recollement des ouvrages.

En outre, pour permettre une bonne coordination des travaux, Le Cocontractant et ses éventuels sous-traitants sont tenus de prendre connaissance des présentes spécifications dans leur totalité.

Tous les intervenants, à savoir Le Cocontractant et ses éventuels sous-traitants seront solidaires et obligés de prévoir toutes les fournitures et sujétions nécessaires au complet achèvement des ouvrages dès que ces fournitures et sujétions seront reconnues indispensables à l’ensemble du travail.

***   FIN DE LOT ***

LOT – 200: TRAVAUX DE TERRASSEMENT

#### 2.1 	GENERALITE

##### Etendue des travaux

Les travaux à réaliser par le Cocontractant dans le cadre de son marché et du présent lot sont essentiellement les suivants :

- Fouilles en rigoles

- Fouilles en puits

- Remblais sous dallage et autour des fondations

- Enlèvement des terres excédentaires

La localisation des travaux cités ci-dessus se trouve dans les plans et dans la description des travaux (partie 3 du CCTP)

##### 2.1.2 	Documents de référence

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des textes législatifs, règlementaires, techniques et technologiques en vigueur en République du Cameroun, ainsi qu'à ceux publiés ailleurs et rendus applicable au Cameroun dont notamment les suivants :

###### Normes et DTU

- D.T.U. N° 12: Terrassement pour le bâtiment

- D.T.U. N° 13.1: Fondations superficielles

- Norme NF P 98-331: Techniques et contraintes liées aux terrassements.

2.1.2.2 Règles de calcul

DTU 13.12 : Règles pour le calcul des fondations superficielles.

#### 2.2 	PRESCRIPTION D'EXÉCUTION

##### 2.2.1 	Sécurité des ouvriers

Le Cocontractant devra prendre toutes dispositions pour respecter la réglementation à ce sujet. Décret n° 65-48 du 8 Janvier 1965 - Titre 4 et plus particulièrement les points suivants :

##### Article 64

"Avant tout travaux de terrassement à ciel ouvert, s'assurer auprès des services de voirie et des propriétaires de terrains de la présence de canalisations, vieilles fondations, terres rapportées, etc. Dans le cas de présence de canalisations, l'article 178 du décret du 8 janvier 1965 oblige la signalisation de ceux-ci et la présence d'un surveillant afin que la pelle mécanique ne s'approche pas à moins de 1,50 m de ceux-ci."

##### Article 66

"Les fouilles de plus de 1,30 m. de profondeur de largeur inférieure aux 2 / 3 de la hauteur doivent être blindées. Ces blindages doivent suivre l'avancement des travaux."

##### Article 73

"Il faut aménager une berme de 40 cm, dégagée en permanence de tout dépôt"  Article 75

"Les fouilles en tranchées ou en excavation doivent comporter les moyens nécessaires à une évacuation rapide des personnes, par exemple une échelle à proximité de la zone de travaux."

##### Article 76

"Lorsque les travailleurs sont appelés à franchir une tranchée de plus de 40 cm de largeur, des moyens de passage doivent être mis à leur disposition".

###### 2.2.2 	Déblais

2.2.2.1 Consistance des travaux

Sauf spécifications contraires explicites ci-après, toutes les fouilles à exécuter dans le cadre des travaux à la charge du présent lot s'entendent en terrain de toute nature, et quelles que soient les difficultés d'extraction.

Les travaux comprendront toutes sujétions d'exécution quelles qu'elles soient, nécessaires en fonction de la nature des terrains rencontrés, y compris la démolition par tous moyens de bancs de pierres, ou de roches, ou d'ouvrages de toute nature en maçonnerie, ou autres éventuellement rencontrés, ainsi que l'arrachage de toutes anciennes souches ou racines.

Dans le cas de fouilles au droit de constructions existantes, il pourra s'avérer nécessaire de réserver des talus de sécurité contre existants.

2.2.2.2 Exécution des fouilles

Au sujet de l'exécution des fouilles par engins mécaniques, il est rappelé les limites d'emploi fixées par l'article 1.214 du DTU 12 prescrivant la finition de la fouille à la main.

L'exécution comprendra implicitement toutes sujétions nécessaires, emploi de pic, de la masse et pointerolle, du marteau-piqueur, etc.

Les prestations du présent lot comprendront tous mouvements de terre et manutentions, notamment tous jets de pelle, montages, roulages, façon de banquettes ou rampes, etc., nécessaires dans le cadre de l'exécution des travaux du présent lot et suivant le cas :   Pour mise en dépôt des terres devant être réutilisées  Pour chargement des terres devant être enlevées.

L'emploi d'explosifs pour l'exécution des fouilles est interdit.

2.2.2.3 Parois et fond de fouille

Les fonds de fouilles seront dressés horizontalement suivant un plan, ou des plans successifs aux cotes du projet.

Pour assurer la stabilité des parois, celles-ci seront taillées avec fruit, degré d'inclinaison à définir en fonction de la nature du, ou des différents terrains rencontrés. Dans le cas où Le Cocontractant ne prendrait pas toutes les dispositions voulues à ce sujet, tous les frais entraînés par des éboulements éventuels lui seraient imputés.

2.2.2.4 Évacuation des eaux de ruissèlement

Pendant l'exécution des déblais, le Cocontractant devra préserver la bonne tenue de ses ouvrages en assurant l'évacuation le plus vite possible des eaux de ruissellement. Pour ce faire, Le Cocontractant prévoira en temps utile tous petits ouvrages provisoires, tels que saignées, rigoles, fossés, nécessaires pour permettre l'écoulement gravitaire des eaux.

En cas d'impossibilité d'écoulement gravitaire, il sera tenu d'assurer le pompage de ces eaux.

2.2.2.5 Eaux de fouilles

Sauf spécifications contraires explicites ci-après, et par dérogation aux dispositions de l'article 6 du CCS DTU 12, il est spécifié que dans le cas de présence d'eau, soit eaux de ruissellements extérieures ou eaux survenant par les parois ou par le fond, le Cocontractant devra en assurer l'épuisement et l'évacuation et prendre toutes dispositions utiles dans les conditions prévues aux articles 3.1 à 3.5 inclus du DTU 12 sans que ces prestations puissent donner lieu à un supplément de prix.

Ces dispositions seront à la charge du Cocontractant pendant toute la durée nécessaire.

2.2.2.6 Blindages et étaiements

Le Cocontractant aura à sa charge sans supplément de prix, tous les blindages et étaiements qui s'avéreraient éventuellement nécessaires, ceci par dérogation aux clauses de l'article 5 du CCS DTU 12.

###### 2.2.3 	Remblais

Tous les remblais à réaliser seront, sauf spécifications contraires expresses ci-après, à exécuter avec des terres en provenance des fouilles. Dans le cas où la nature des terres provenant des fouilles ne permettrait pas l'exécution des remblais dans les conditions fixées par le DTU, il appartiendra au Cocontractant d'amener des matériaux de remblais conformes. Ces remblais ne devront contenir ni mottes, ni gazon, ni débris végétaux.

Ils seront exécutés par couches successives de 0,20 ou 0,30 m maximum, selon le cas. La densité sèche après compactage sera au moins égale à 95 % de la densité sèche pour chaque couche. Préalablement à l'exécution de tous remblais, l'emprise devant être remblayée devra être soigneusement nettoyée et débarrassée de tous gravois, déchets, matières végétales, etc.

Le maître d'œuvre pourra demander au Cocontractant des essais de compactage qui seront entièrement à la charge de ce dernier.

Les prix des remblais comprendront implicitement tous mouvements et manutentions nécessaires, notamment le piochage pour reprise, tous jets de pelle, roulages, tous transports, etc., nécessaires en fonction des conditions de chantier.

###### 2.2.4 	Enlèvement des terres

Les transports des déblais pourront se faire par tous moyens, sous réserve du respect des dispositions de l'article 4 du DTU 12.

Les déblais devant être évacués hors du chantier seront transportés par le Cocontractant à la décharge à toute distance, et il fera son affaire des autorisations, droits éventuels, etc.

Les déblais devant être utilisés ultérieurement en remblais seront mis en dépôt dans l'enceinte du chantier.

Avant la mise en dépôt, ces déblais devront être purgés de tous débris végétaux et autres matériaux inaptes au remblai. En cas d'éléments rocheux, ils devront être concassés afin que la dimension maximale des plus gros éléments soit inférieure à 0,15 m dans leur plus grande dimension.

2.2.5 	Classification des terrains

La classification des terrains est celle définie à l'article 0 du DTU 12.

###### 2.2.6 	Protection des canalisations rencontrées

Le Cocontractant devra prendre toutes les précautions lors de l'exécution des travaux, afin de ne pas endommager ou détruire les canalisations ou câbles éventuellement rencontrés.

Il devra, le cas échéant, dès la localisation d'un de ces ouvrages, avertir immédiatement le Maître d'Œuvre et les services techniques compétents.

Le Cocontractant devra assurer la sauvegarde et la protection de la canalisation ou câble rencontré.

**   FIN DE LOT  **

LOT – 600 : TRAVAUX DE BETON ET BETON ARMÉ

#### 3.1 	GENERALITES

##### Étendue des travaux

Les travaux à réaliser par le Cocontractant dans le cadre de son marché et du présent lot sont essentiellement les suivants:

- La réalisation des fondations sous les ouvrages en béton ou en maçonnerie à créer.

- La réalisation du dallage.

- La réalisation de l'ossature de l'étage du bâtiment.

- La réalisation de certains planchers.

La localisation des travaux cités ci-dessus se trouve dans les plans et dans la description des travaux (partie 3 du CCTP)

##### 3.1.2 	Documents de références

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des textes législatifs, règlementaires, techniques et technologiques en vigueur en République du Cameroun, ainsi qu'à ceux publiés ailleurs et rendus applicable au Cameroun dont notamment les suivants:

###### Normes et DTU

- DTU 13.11 : Fondations superficielles;

- DTU 20.12 : Conception du gros œuvre en maçonnerie des toitures destinées à recevoir un revêtement d'étanchéité : NF P 10-203-1 et 2;

- DTU 21 : Exécution des travaux en béton : NF P 18-201;

- DTU 21.4 : L'utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants contenant des chlorures dans la confection des coulis, mortiers et béton.

###### Règles de calcul

- Règles BAEL 91 : Règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé, suivant la méthode des états limites (fascicule 62, titre I, section I du CCTG).

- Règles FB : Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en béton.

- DTU 13.12 : Règles pour le calcul des fondations superficielles.

- Règles NV65 avec règles N 84 : Règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions et annexes.

##### 3.1.3 	Hypothèses de charges pour le calcul

Les charges permanentes seront conformes à la norme NF P 06-004

En plus des charges permanentes (poids propre des planchers, de l’ossature, des cloisonnements, des revêtements, des étanchéités, des socles, etc.…) la structure des bâtiments sera dimensionnée et calculée en fonction des charges d’exploitation qui seront conformes à la norme NF P 06-001. Pour le vent on prendra une pression de base de 0.5 kN/m2

Les charges de chantier devront être inférieures aux charges d'exploitations des locaux, sinon un étaiement s'avèrera nécessaire.

##### 3.1.4 	Études et plans

Les études et plans doivent être établis conformément aux spécifications des documents visés à l’article Documents de référence.

Le Cocontractant est tenu de fournir au Maître d’œuvre, tous les éléments d’études techniques tels que notes explicatives, notes de calcul, plans détaillés de ses ouvrages, avant toute mise en fabrication ou mise en œuvre.

Pour les prestations d’ouvrages fabriqués dans le commerce, le Cocontractant devra fournir les fiches techniques du fabricant et les avis techniques du CSTB.

Les calepins d’exécution sont établis par le Cocontractant sur instructions du Maître d’œuvre. Le nombre d’exemplaires des documents produits doit permettre les transmissions, à titre provisoire et définitif, ainsi que les archives. Les destinataires de ces documents sont : le Maître de d’œuvre, et l’Ingénieur du Marché.

Les transmissions de documents se feront par l’intermédiaire de l’organisme de pilotage et de coordination qui en tiendra le registre. Il est spécifié que les frais d’établissement, de contrôle et de transmission de ces documents sont à la charge du Cocontractant

Les plans d’exécution élaborés par le Cocontractant doivent comporter, en plus des dimensions, des cotes des sections et épaisseurs, toutes indications concernant la nature des matériaux et tous détails particuliers tels que réservations, position des trous, feuillures, type de joints, etc...

Ces plans et notes de calcul devront être approuvés par le Maître d’Œuvre avant toute exécution.

##### 3.1.5 	Trait de niveau

A l'intérieur des bâtiments, les traits de niveaux seront établis à 1.00 m du sol fini, autant de fois qu'il sera nécessaire à tous les emplacements utiles aux travaux de tous les corps d'état. Le Cocontractant devra toujours avoir sur le chantier, à la disposition du Maître d'Œuvre, tous les instruments (niveaux, mires, équerres, chaines, règles, jalons, piquets, cordeaux, nivelettes, etc.…) nécessaire au tracé des ouvrages et à leur vérification. Il fournira la main d'œuvre à la disposition des techniciens chargés des travaux de vérification éventuelle. Le Cocontractant chargé des implantations et des traits de niveaux sera tenu pour responsable des conséquences qu'entraîneraient, tant pour lui que pour les autres corps d'états, des erreurs dans ces tracés et niveaux.

##### 3.1.6 	Sécurité incendie

3.1.6.1 Classement du projet

##### ARTICLE 1 : DOMAINE D’APPLICATION

Le bordereau des prix fixe les coûts totaux des différentes prestations entrant dans la fourniture et la mise en place des lampadaires à énergie solaire. Ces coûts servent de base pour établir le montant des attachements et partant, les montants des décomptes des travaux réalisés et des devis estimatifs.

##### ARTICLE 2 : PRESTATION AU BORDEREAU DES PRIX

Pour les prestations dont les coûts sont prévus au présent bordereau, les prix sont calculés comme suit :  fourniture du matériel

- Pose du nouveau matériel

- Outillage et manutention

- Main d’œuvre

- Toute autre suggestion nécessaire à la bonne exécution des travaux.

# Pièce N° 6 : Bordereau des Prix Unitaires

| N° | DESIGNATION | UNITE | PU en chiffre et en lettre |
| --- | --- | --- | --- |
| Lot 100 | TRAVAUX PRELIMINAIRES |  |  |
| 101 | Installation de chantier et repli Ce prix couvre tous les frais d'emplacement et d'installation de chantier, conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres. Il comprend : - L’Amenée et repli du matériel et des installations de chantier -La Signalisation de jour et de nuit -Panneaux de chantier -Gardiennage de jour et de nuit Remise en état des lieux à l'achèvement des travaux Ce prix sera payé à 70 % après réalisation de l’installation du chantier nettoyage général des travaux, et le solde de 30 % réglé après repli des installations et nettoyage du site après plantation. Le forfait à……………….. | ff |  |
| 102 | Projet d'exécution et plan de recollement Rémunère à l’avancement des travaux, il comprend notamment l’établissement des plans, voir les éventuelles modifications, les frais de tirage et de transmission et la remise au Maître d’Œuvre : - Du programme des études d’exécution (méthodologie, planning, moyens humain, matériel…) ; - Des métrés conformément aux plans visés - Tous les frais d’études et de contrôle de fabrication et de mise en œuvre sont à la charge de l’entrepreneur ; Le dossier de recollement comprendra nécessairement toutes les informations utiles et pertinentes destinées à permettre en toute sécurité l’exécution des travaux futurs tels que notamment : l’entretien, la maintenance et les travaux ultérieurs prévisibles comme les réparations, le remplacement ou le démontage de certains éléments ; y compris toutes sujétions Le forfait à ……………………………………….. | ff |  |
| Lot 200 | TRAVAUX DE TERRASSEMENT |  |  |
| 201 | Arrachage de massifs arbustifs, haies et abattage des arbres Ce prix rémunère au forfait le prix du dessouchage, de l’abattage de certains massifs arbustifs présents sur le site du projet y compris toutes sujétions Le forfait à………………………………… | FF |  |
| 202 | Décapage du sol lessivé Ce prix rémunère au mètre cube le prix de décapage du sol lessivé y compris toutes sujétions Le mètre cube à……………………………. | m3 |  |
| 203 | Remblais de la terre latéritique Ce prix rémunère au mètre cube le prix de remblais de terre de type latéritique des emprunts sur les surfaces nécessitant un apport de terre y compris toutes sujétions Le mètre cube à……………………………. | m3 |  |
| 204 | Remblais en terre arable Ce prix rémunère au mètre cube le prix de remblais de terre arable sur des surfaces prévues et définies du projet y compris toutes sujétions Le mètre cube à……………………………. | m3 |  |
| 205 | Engrais organiques Ce prix rémunère au mètre carré le prix le ravitaillement et traitement des surfaces prévues et définies du projet, par des matériaux organiques afin d’atteindre des résultats adéquats Le mètre carré à……………………………. | m2 |  |
| 206 | Fourniture et engazonnement Ce prix rémunère au mètre carré le prix d’approvisionnement en pelouse et piquetage sur l’ensemble des surfaces devant recevoir la pelouse sur le projet Le mètre carré à……………………………. | m2 |  |
| 207 | Plantation d’arbres saule pleureur Ce prix rémunère à l’unité le prix d’approvisionnement et plantation des espèces d’arbres prescrites sur le projet, y compris toutes sujétions L’unité à……………………………. | U |  |
| 208 | Plantation d’arbustes (sapin nain) Ce prix rémunère au mètre linéaire le prix, d’approvisionnement et plantation des espèces d’arbustes prescrites sur le projet, y compris toutes sujétions Le mètre linéaire à ……………………………. | ml |  |
| 209 | Plantation des haies de fleurs, Ce prix rémunère au mètre linéaire le prix d’approvisionnement, de plantation de l’espèce arbuste de fleurs formant des haies de fleurs prescrites sur certains endroits du projet, y compris toutes sujétions Le mètre linéaire à……………………………………….. | ml |  |
| 210 | Plantation des palmiers royaux Ce prix rémunère à l’unité le prix d’approvisionnement et plantation des d’arbustes de type royal prescrites sur le projet, y compris toutes sujétions L’unité à……………………………. | u |  |
| 211 | Protection des différentes plantes Ce prix rémunère en forfait la protection des différentes plantes après mise en terre, conformément au CCTP. Il comprend : - La fourniture des matériaux nécessaires ; - La mise en œuvre de l’ouvrage de protection toute sujétions comprises. Il s’applique au forfait Le Forfait à…………………………………………… | ff |  |
| 212 | Nettoyage de l’emprise après plantation Ce prix rémunère au forfait le nettoyage du site après les travaux, l’évacuation de la mise en dépôt des détritus à la décharge publique. Il s’applique au forfait. Le Forfait à…………………………………………… | ff |  |
| 213 | Entretien pendant la période de garantie. Ce prix rémunère au forfait le prix de : - L’arrosage nécessaire à la conservation des plants ; - Le désherbage manuel et le binage superficiel des trous de plantation ; - Le redressement des végétaux, tuteurs et dispositifs de protection. Le Forfait à…………………………………………… | ff |  |
| 214 | Fourniture et pose de pavages autobloquants d’épaisseur 8cm Ce prix rémunère au mètre carré le prix de la fourniture et de la pose de pavages de 8cm d’épaisseur sur certaines sections de l’emprise du projet, y compris toutes sujétions Le mètre carré à ……………………………. | m² |  |
| Lot 300 | MENUSERIE METALLIQUE ET BOIS |  |  |
| 301 | Fourniture, fixation et traitement des garde-corps métalliques Ce prix rémunère au mètre linéaire le prix de la fourniture, fixation et traitement des garde-corps métalliques sur de l’emprise du projet à l’aide des différents matériaux appropriés, y compris toutes sujétions Le mètre linéaire à ……………………………. | ml |  |
| 302 | Fourniture et pose des bancs publics en bois dur d’Afrique LE TALI Ce prix rémunère à l’unité le prix de la fourniture et de la pose des bancs publics en bois sur certaines sections de l’emprise du projet, y compris toutes sujétions L’unité à……………………………. | U |  |
| Lot 400 | TRAVAUX DE DECORATION |  |  |
| 401 | Fourniture et pose des pierres décoratives Ce prix rémunère au forfait le prix de la fourniture et de la pose des pierres décoratives de couleur blanche et grise sur certaines sections de l’emprise du projet, y compris toutes sujétions Le forfait a……………………………. | ff |  |
| 402 | Sérigraphie sur les plaques métalliques Ce prix rémunère au forfait l’enseigne du logo de la Communauté Urbaine de Bertoua sur des plaques métalliques aux fonds de couleur blanche sur les grilles gardes corps, y compris toutes sujétions Le forfait a……………………………. |  |  |
| Lot 500 | TRAVAUX DE BETON NON - ARME |  |  |
| 501 | Bordure en béton 10 x 30 Ce prix rémunère au mètre linéaire le prix d’approvisionnement et la pose des bordures de section telle que mentionnée ci-dessus y compris toutes sujétions Le mètre linéaire à……………………………. | ml |  |  |
| 502 | Béton pour scellage Ce prix rémunère au mètre cube le prix des travaux de béton pour scellage y compris toutes sujétions Le mètre cube à……………………………. | m3 |  |
| Lot 600 | TRAVAUX DE BETON-ARME |  |  |
| 601 | Béton de propreté Ce prix rémunère au mètre cube le prix des travaux de béton de propreté dosé à 150kg/m3 y compris toutes sujétions Le mètre cube à……………………………. | m3 |  |
| 602 | Béton armé Ce prix rémunère au mètre cube le prix des travaux de béton armé dosé à 350kg/m3 y compris toutes sujétions Le mètre cube à……………………………. | m3 |  |
| Lot 700 | TRAVAUX DE PEINTURE |  |  |
| 701 | Travaux de peinture à huile sur les bordurettes de type Email A (blanche et rouge) y compris diluant synthétique Ce prix rémunère au forfait les travaux d’impressions de peinture seigneurie, sur les masses à béton sur l’emprise du projet, ainsi que le tracé des médianes, y compris toutes sujétions Le forfait à ……………………………………….. | ff |  |
| 702 | Travaux de peinture de type Lasure y compris diluant synthétique sur les ouvrages en bois Ce prix rémunère au forfait les travaux d’impressions de peinture et vernissage de type seigneurie, sur les éléments bois du pays (bancs publics) y compris toutes sujétions Le forfait à ……………………………………….. | ff |  |
| 703 | Travaux de peinture sur les grilles métalliques de type Email A y compris diluant synthétique Ce prix rémunère au forfait les travaux d’impressions de peinture de type seigneurie, sur les éléments en grille métallique (garde – corps ) y compris toutes sujétions | ff |  |
| Lot 800 | TRAVAUX D’ELECTRICITE |  |  |
| 801 | Fourniture et pose des lampes de jardins photovoltaïques y compris toutes suggestions Ce prix rémunère à l’unité le prix de la fourniture et de l’installation des lampes des jardins sur certaines sections de l’emprise du projet, y compris toutes sujétions L’unité à……………………………. | U |  |

# Pièce N° 7 	 : Détails quantitatif et estimatif

| N° | DESIGNATION |  | UNITE | QTE | PU | MONTANT HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 100 |  |  | TRAVAUX PRELIMINAIRES |  |  |  |
| 101 | Installation de chantier et repli |  | ff |  |  |  |
| 102 | Projet d'exécution et plan de recollement |  | ff |  |  |  |
|  | Sous-total série 100 |  |  |  |  |  |
| Lot 200 | TRAVAUX DE TERRASSEMENT |  |  |  |  |  |
| 201 | Arrachage de massifs arbustifs, haies et abattage des arbres |  | ff |  |  |  |
| 202 | Décapage du sol lessivé |  | m3 | 477 ,9 |  |  |
| 203 | remblais de la terre latéritique |  | m3 | 200 |  |  |
| 204 | Remblais en terre arable |  | m3 | 929,1 |  |  |
| 205 | Engrais organiques |  | m² | 4 506 |  |  |
| 206 | Fourniture et engazonnement |  | m² | 3730 |  |  |
| 207 | Plantation d'arbres saule pleureur |  | u | 50 |  |  |
| 208 | Plantation d'arbustes(sapin nain) |  | ml | 378,26 |  |  |
| 209 | Plantation des Haies de fleurs |  | ml | 689,34 |  |  |
| 210 | Plantation des palmiers royaux |  | u | 50 |  |  |
| 211 | Protection des différentes plantes |  | ff | 01 |  |  |
| 212 | Nettoyage de l’emprise après plantation |  | ff | 01 |  |  |
| 213 | Entretien pendant la période de garantie |  | ff | 01 |  |  |
| 214 | Fourniture et pose de pavages autobloquants d’épaisseur 8cm |  | m2 | 1727 |  |  |
|  | Sous-total série 200 |  |  |  |  |  |
| Lot 300 | MENUSERIE METALLIQUE ET BOIS |  |  |  |  |  |
| 301 | Fourniture, fixation et traitement des garde-corps métalliques |  | ml | 1128.79 |  |  |
| 302 | Fourniture et pose des bancs publics en bois dur d’Afrique LE TALI |  | u | 29 |  |  |
|  | Sous-total série 300 |  |  |  |  |  |
| Lot 400 | TRAVAUX DE DECORATION |  |  |  |  |  |
| 401 | Fourniture et pose des pierres décoratives |  | ff |  |  |  |
| 402 | Sérigraphie sur les plaques métalliques |  | ff |  |  |  |
|  |  |  | Sous-total série 400 |  |  |  |
| Lot 500 |  |  | TRAVAUX DE BETON NON - ARME |  |  |  |
| 501 | Bordures en béton 10 x 30 |  | ml | 4009 |  |  |
| 502 | Béton pour scellage |  | m3 | 35 |  |  |
|  | Sous-total série 500 |  |  |  |  |  |
| Lot 600 | TRAVAUX DE BETON-ARME |  |  |  |  |  |
| 601 | Béton de propreté dosé à 150kg/m3 |  | m3 | 28 |  |  |
| 602 | Béton armé pour Dallage sur certain endroit du projet dosé à 350kg/m3 |  | m3 | 30 |  |  |
|  | Sous-total série 600 |  |  |  |  |  |
| Lot 700 | TRAVAUX DE PEINTURE |  |  |  |  |  |
| 701 | Travaux de peinture à huile sur bordurettes de type Email A (blanche et rouge ) y compris diluant synthétique |  | ff | 1 |  |  |
| 702 | Travaux de peinture de type Lasure y compris diluant synthétique sur les ouvrages en bois |  | ff | 1 |  |  |
| 703 | Travaux de peinture sur les grilles métalliques de type Seigneurie Email A y compris diluant synthétique |  | ff | 1 |  |  |
|  | Sous-total série 700 |  |  |  |  |  |
| Lot 800 | TRAVAUX D’ELECTRICITE |  |  |  |  |  |
| 801 | Fourniture et pose des lampes de jardins photovoltaïques y compris toutes suggestions |  | u | 10 |  |  |
|  | Sous-total série 800 |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |

Montant HT :……………………………………..

TVA (19,25%) :…………………………………..

Montant TTC :……………………………………

AIR (%) :……………………………………...

Net à mandater :………………………………

# Pièce N° 8 :   Cadre du sous-Détail des prix

Le soumissionnaire donnera son sous-détail des prix sur la base des prix du Bordereau des prix unitaires; il donnera par ailleurs, tous les détails élémentaires de la constitution de son prix (prix d’achat, main d’œuvre, etc.).

## CADRE DU SOUS DETAIL DES PRIX

| DESIGNATION : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° PRIX | Rendement journalier | Quantité totale | Unité | Durée activité |
| Main d’œuvre | CATEGORIE | Salaire journalier | Jours facturés | Montant |
|  | TOTAL A |  |  |  |
| Matériel et Engins | TYPE | Taux journalier | Jours facturés | Montant |
|  | TOTAL B |  |  |  |
| Matériaux et Divers | TYPE | Prix unitaire | Consommation | Montant |
|  | TOTAL C |  |  |  |
| D | TOTAL COUT DIRECTS A+B+C |  |  |  |
| E | Frais généraux de chantier | % | = D x % |  |
| F | Frais généraux de siège | % | = D x % |  |
| G | COÛT DE REVIENT | - | = D + E + F |  |
| H | Risques + Bénéfices | % | = G x % |  |
| P | PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXE |  | = G + H |  |
| V | PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXE |  | = P/Qté |  |

## COUT INDIRECTS

COEFFICIENT MAJORATEUR SUR PRIX SECS (K)

| Désignation |  | Unité | Quantité | PU / Forfait | Montant | Pourcentage |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FRAIS GENERAUX DE CHANTIER |  |  |  |  |  |  |
|  | Encadrement | Homme/mois | - | - | - | % |
|  | Etudes | Homme/mois | - | - | - | % |
|  | Laboratoire | Forfait | - | - | - | % |
|  | Véhicule de liaison | Jour | - | - | - | % |
|  | Matériel et équipements communs | Forfait | - | - | - | % |
|  | Location base vie | Mois | - | - | - | % |
|  | Téléphone | Mois | - | - | - | % |
| FRAIS GENERAUX DE SIEGE |  |  | - | - | - |  |
|  | Frais de siège | Forfait | - | -- | - | % |
|  | Frais d’études | Forfait | - | - | - | % |
|  | Frais financiers |  | - | - | - | % |
|  | Caution (agios) |  | - | - | - | % |
|  | Retenue de garantie (manque à gagner) |  | - | - | - | % |
|  | CNPS (cotisation) |  | - | - | - | % |
|  | Garantie bonne fin (manque à gagner) |  | - | - | - | % |
|  | Timbres et enregistrement |  | - | - | - | % |
|  | Assurances | % montant | - | - | - | % |
|  |  |  | - | - | - | - |
| BENEFICES ET ENTRETIEN (période de garantie) |  | % Déboursé sec | - | - | - | % |
|  | Autres |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL | - | % |
|  |  |  |  |  | K = | % |
|  | Coefficient empirique des ETS (appliqué aux prix secs) : |  |  |  | K empirique | % |

Visa de l’Entrepreneur

Pièce N° 9: Modèle de marché

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix-Travail-Patrie ************* REGION DE L’EST ************* DEPARTEMENT DE LOM ET DJEREM ************* COMMUNAUTE URBAINE DE BERTOUA ************* SECRETARIAT GENERAL ************* |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace- Work-Fatherland ************* EAST REGION ************* LOM AND DJEREM DIVISION ************* BERTOUA CITY COUNCIL ************** SECRETARIAT GENERAL ************* |
| --- | --- | --- |

MARCHE N°…..../M/CUB/MVB/SG/SIGAMP/CIPM/2022

## Passé après Appel d’Offres  N°____/AONO/CUB/MVB/SG/SIGAMP/CIPM/2022

TITULAIRE : [indiquer le titulaire et son adresse complète]

B.P:   	à  ___, Tel___  Fax :   	 N° R.C :   	A à

N° Contribuable :

OBJET :

## LIEU :      Bertoua                             Région :        EST

DELAI D’EXECUTION :

MONTANT  EN FCFA :

| TTC |  |
| --- | --- |
| HTVA |  |
| T.V.A. (19.25 %) |  |
| AIR (%) |  |

FINANCEMENT 	: BIP 2022

SOUSCRIT, 	LE

SIGNE, 	LE

NOTIFIE, 	LE

ENREGISTRE, 	LE

Entre :

Le maire de la ville dénommé ci-après «Le Maitre d’Ouvrage»

D'une part,

Et

## L’Entreprise

B.P:   	Tel_____________  Fax :

N° R.C :

N° Contribuable :

Représentée par Monsieur ___________________, son Directeur Général, dénommée ci-après «l’entrepreneur »

## D'autre part,

a été convenu et arrêté ce qui suit :

Sommaire

Titre I 	: Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Titre II 	:   Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

## Titre III 	:   Bordereau des Prix Unitaires (BPU)

### Page ........ et dernière du MARCHE N°….../M/CUB/MVB/SG/SIGAMP/CIPM/2022  du…

Passé après Appel d’Offres N°____/AONO/CUB/MVB/SG/SIGAMP/CIPM/2022 du………….

Avec _____

Pour l’exécution des travaux de

DELAI D’EXECUTION : mois

Montant du marché en FCFA :

| TTC |  |
| --- | --- |
| HTVA |  |
| T.V.A. (19.25 %) |  |
| AIR (1,1%) |  |

Lu et accepté par l’entrepreneur

Bertoua, le .........................................

Signé par le Maître d’Ouvrage,

Bertoua, le ....................................

Enregistrement

Page

## Pièce N° 10 : Formulaires et Modèles à utiliser

Le soumissionnaire devra compléter et présenter avec sa soumission, le Modèle de soumission  en  conformité  avec  les  dispositions  contenues  dans  le  Dossier  d'Appel d'Offres.

Il doit fournir une caution de soumission, soit en utilisant le modèle présenté dans cette pièce   soit   en  utilisant   un   autre   modèle   acceptable   par   le   Maître   d’Ouvrage, conformément à l’Article 17.2 du RGAO. Le projet de marché doit inclure toutes les corrections ou les modifications apportées à l'offre retenue résultant des corrections des  erreurs,  conformément  à  l’Article  30.2  du  RGAO,  de  l'actualisation  du  prix  en application,  le  cas  échéant,  de  l’Article  11.4  du  RGAO du fait de la durée de l'évaluation des offres, du choix d'une offre alternative, de l'acceptation de variations jugées  acceptables ou  tout  autre  modification  mutuellement  acceptable  et  permise par le Dossier d’Appel d’Offres, tel qu'un changement dans le personnel de cadre, de sous-traitant, du programme d'exécution des travaux, etc.

Compte tenu de la grande diversité observée dans les logiciels utilisés par les entreprises, les sous détails de prix et les plannings sont surtout encadrés. Le fond (informations requises) primant ici sur la forme (présentation).

Table des modèles

Annexe n° 1 : Modèle de soumission . . . . . . . . . . . . ……... .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Annexe n° 2 : Modèle de caution de soumission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Annexe n° 3 : Modèle de cautionnement définitif . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . 86

Annexe n° 4 	: Modèle de caution d'avance de démarrage . . . . . . . . .. . . .  . . 87

Annexe n° 5 	: Modèle de caution de retenue de garantie . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Annexe n° 6 	: Cadre du planning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……….. 89

Le soumissionnaire devra compléter et présenter avec sa soumission, le Modèle de soumission en conformité avec les dispositions contenues dans le Dossier d’Appel d'Offres.

Il doit fournir une caution de soumission, soit en utilisant le modèle présenté dans cette pièce   soit   en utilisant   un   autre   modèle   acceptable   par   le   Maître   d’Ouvrage, conformément à l’Article 17.2 du RGAO. Le projet de marché doit inclure toutes les corrections ou les modifications apportées à l'offre retenue résultant des corrections des  erreurs,  conformément  à  l’Article  30.2  du  RGAO,  de  l'actualisation  du  prix  en application,  le  cas  échéant,  de  l’Article  11.4  du  RGAO du fait de la durée de l'évaluation des offres, du choix d'une offre alternative, de l'acceptation de variations jugées  acceptables ou  tout  autre  modification  mutuellement  acceptable  et  permise par le Dossier d’Appel d’Offres, tel qu'un changement dans le personnel de cadre, de sous-traitant, du programme d'exécution des travaux, etc.

#### Annexe n° 1 : Modèle de soumission

Je, soussigné…......................................................………

Représentant la société, l’entreprise ou le groupement……dont le siège social est à ….........inscrite au registre du commerce de …...............  Sous le n°…

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces  figurant  ou  mentionnées  au  dossier  d'Appel d’Offres 	y compris le(s) additif(s),…………...

- Après m'être personnellement rendu compte de la situation des lieux et avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des travaux à effectuer.

- Remets, revêtus de ma signature, le bordereau des prix unitaires ainsi que le devis estimatif établis conformément aux cadres figurant dans le dossier d'appel d'offres.

Je soumets et m'engage à exécuter les travaux conformément au dossier d'Appel d'Offres, moyennant les prix que j'ai établi moi-même pour chaque nature d'ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l'offre à ………..................................................... [En chiffres et en lettres] francs CFA Hors TVA, et à ………............................... Francs CFA Toutes

- Taxes Comprises. [En chiffres et en lettres]

- M'engage à exécuter les travaux dans un délai de ……….............  Mois

- M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai de ……….............  Jours à compter de la date limite de remise des offres.

- Les rabais et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants :

Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues par lui au titre du présent marché en faisant donner crédit au compte n°……Ouvert au nom de …..................auprès de la banque ….........................Agence de

Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait à ………...…….  Le ………..................................

Signature de ……….........................................

En qualité de ………...........................................………. Dûment autorisé à signer les soumissions pour et au nom de……...............................

#### Annexe n° 2 : Modèle de caution de soumission

Adressée à Monsieur : LE MAIRE DE LA VILLE

Attendu que l’Entreprise________________, ci-dessous désignée " le Soumissionnaire ", a soumis son offre en date du _____________ pour la fourniture de …………. Ci-dessous désignée "l’offre", et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalent à ………………………………. (En lettres) FCFA. Nous 	________ 	(nom 	et 	adresse 	de 	la 	banque), 	représentée 	par (noms des signataires), ci-dessous désignée "la banque" déclarons garantir le paiement à l’Autorité Contractante de la somme maximale de ……………… (en lettres) FCFA, que la banque s’engage à régler intégralement à l’Autorité Contractante, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

-Si le soumissionnaire retire l’offre pendant la période de la validité spécifiée par lui sur l’acte de soumission ; Ou

-Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution du Marché par l’Autorité Contractante pendant la période de validité :

-Manque à signer ou refuse de signer le Marché, alors qu’il est requis de le faire ;

-Manque à fournir ou refuse de fournir le cautionnement définitif du Marché (cautionnement définitif, comme prévu dans celui-ci).

Nous nous engageons à payer à l’Autorité Contractante un montant allant jusqu’au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que l’Autorité Contractante soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande l’Autorité Contractante notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) a(ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par l’Autorité Contractante pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande de l’Autorité Contractante tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

A________________, le _____________

#### Annexe n° 3 : Modèle de cautionnement définitif

Banque :

Référence de la Caution : N° ……………..................................………..

Adressée  à  [indiquer  le  Maître  d’Ouvrage  et  son  adresse  ]  Cameroun,  ci-dessous  désigné  «  le  Maître d’Ouvrage »

Attendu que ……………................................................................................................………..  [nom et adresse de l’entreprise], ci-dessous désigné

« l’entrepreneur », s’est engagé, en exécution du marché désigné « le marché », à réaliser

[indiquer la nature des travaux ]

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que l’entrepreneur remettra au Maître d’Ouvrage un cautionnement  définitif,  d’un  montant  égal  à  5  % du  montant  de  la tranche du marché correspondante, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marché,

Attendu que nous avons convenu de donner à l’entrepreneur ce cautionnement,

Nous,

……………...............................................................................................................................................

.................................……….. 	 	[nom 	et 	adresse 	de 	banque], 	représentée 	par

……………............................………..  [noms des signataires],

ci-dessous désignée « la banque », nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de la somme de

……………...................................................................................................................................................... ......................………..  [en chiffres et en lettres].

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le  présent  cautionnement  définitif  entre  en  vigueur  dès  sa  signature  et  dès  notification  à  l’entrepreneur,  par  le  Maître  d’Ouvrage,  de  l’approbation  du  marché.  Elle  sera  libérée  dans  un  délai  de

60 Jours à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Après  cette  date,  la  caution  deviendra  sans  objet  et  devra  nous  être  retournée  sans  demande expresse de notre part.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être  faite  par  lettre  recommandée  avec  accusé  de  réception,  parvenue  à  la  banque  pendant  la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque à ……………,

le ............ [signature de la banque]

#### Annexe n° 4 : Modèle de caution d'avance de démarrage

Banque : référence, adresse.

Nous  soussignés  (banque,  adresse),  déclarons  par  la  présente  garantir,  pour  le  compte  de  :

……………...................................................................................... [le titulaire], au profit de

Maître d’Ouvrage

[Adresse du Maître d’Ouvrage]

(« le bénéficiaire »)

Le  paiement,  sans  contestation  et  dès  réception  de  la  première  demande  écrite  du  bénéficiaire, déclarant  que  ………….................……..     [le  titulaire]   ne  s’est  pas  acquitté  de  ses  obligations,  relatives  au remboursement  de  l’avance  de  démarrage  selon  les  conditions  du  marché   ………….................……..     du………..................................……..  relatif aux travaux de mise en place des lampadaires à énergie solaire  dans la ville de Bertoua, de la somme totale maximum correspondant à l’avance de vingt (20) % du montant Toutes Taxes Comprises du marché n° …………........................................................…….. , payable dès la notification de l’ordre de service correspondant, soit :…………..........................................……..  Francs CFA

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès réception des parts respectives de cette avance  sur  les  comptes  de  …………...............................................................…….. [le  titulaire]  ouverts  auprès  de  la  banque ….................……..…………............. sous le n° .................……..………….................……..

Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance conformément à la procédure fixée par le CCAP. Toutefois, le montant de la caution sera réduit proportionnellement au remboursement de l’avance au fur et à mesure de son remboursement.

La loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signé et authentifié par la banque à ………le ………….

[signature de la banque]

#### Annexe n° 5 : Modèle de caution de retenue de garantie

Banque : …………...........................……………………

Référence de la Caution : N° …………...........................……………………

Adressée [indiquer le Maître d’Ouvrage]

[Adresse du Maître d’Ouvrage]

ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage »

Attendu  que  …………..........………………[nom  et  adresse  de  l’entreprise], ci-dessous désigné « l’entrepreneur », s’est engagé, en exécution du marché, à réaliser les travaux de [indiquer l’objet des travaux]

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée à 5%   du montant du marché peut être remplacée par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner à l’entrepreneur cette caution, Nous,…………...........................………………………………...........................………………………………. [nom et adresse de banque], représentée  par…………...........................……………………………….........................[noms des signataires], et ci-dessous désignée « la banque »,

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard du Maître 	d’Ouvrage, 	au 	nom 	de l’entrepreneur, pour 	un 	montant 	maximum 	de ………….... [en chiffres et en lettres], correspondant  à  5%  du montant du marché. Et  nous  nous  engageons  à  payer  au  Maître  d’Ouvrage,  dans  un  délai  maximum  de  huit  (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci, déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maître d’Ouvrage au titre du marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute (s) somme (s) dans les limites du montant égal à [pourcentage  inférieur à 10% à préciser] du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous  convenons  qu’aucun  changement  ou  additif  ou  aucune  autre  modification  au  marché  ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur main levée délivrée par le Maître d’Ouvrage.

Toute  demande  de  paiement  formulée  par  le  Maître  d’Ouvrage  au  titre  de  la  présente  garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux  camerounais  seront  seuls  compétents  pour  statuer  sur  tout  ce  qui  concerne  le  présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque à ............  , le

[signature de la banque]

#### Annexe n° 6 : Cadre du

#### planning

Les quantités, les rendements journaliers, la durée d’exécution des travaux et les ralentissements voire les interruptions dues devront ressortir clairement des plannings.

Le planning financier qui découle du planning des travaux devra indiquer mois par mois, les montants prévisionnels des décomptes de travaux par poste et cumulés, en tenant compte de l’incidence des saisons de pluies, pour la solution de base et éventuellement la solution variante.

Pièce N° 11 : Liste des établissements bancaires et organismes financiers autorisés à émettre de cautions dans le cadre des marchés publics

Liste des Banques et Compagnies d’Assurance agréées et habilitées à émettre des Cautions dans le cadre des Marchés Publics

- Banques

  - AFRILAND FIRST BANK (First Bank);

  - BANQUE ATLANTIQUE DU CAMEROUN  (BACM) ;

  - BANQUE GABONAISE POUR LE FINANCEMENT INTERNATIONAL (BGFIBANK) ;

  - BANQUE INTERNATIONALE DU CAMEROUN POUR L’EPARGNE ET LE CREDIT (BICEC) ;

  - CITI BANK CAMEROON (CITI-C);

  - COMMERCIAL BANK CAMEROON (CBC);

  - ECOBANK CAMEROUN (ECOBANK);

  - NATIONAL FINANCIAL CREDIT BANK (NFC-BANK);

  - SOCIETE COMMERCIALE DE BANQUE CAMEROUN (CA-SCB);

  - SOCIETE GENERALE DES BANQUES AU CAMEROUN (SGBC) ;

  - STANDARD CHARTERED BANK CAMEROON (SCBC);

  - UNION BANK OF CAMEROON (UBC);

  - UNITED BANK FOR AFRICA (UBA);

- Compagnies d’Assurances

- Chanas Assurances, BP 109 Douala;

- Activa Assurances, BP 12970 Douala.

- Aréa Assurances S.A.

- Atlantique Assurances S.A.

- Beneficial General Insurance S.A.

- CPA S.A.

- Nsia Assurances S.A.

- Pro Assur S.A.

- SAAR S.A.

- Saham Assurances S.A.

- Zenithe Insurance S.A.

- ROYAL ONYX

Pièce N° 1 : Grille d’évaluation

Grille de notation sur 38 critères

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE

N°……/AONO/CUB/MVB/SG/SIGAMP/CIPM/2022

## POUR LES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES ESPACES VERTS DANS LA VILLE DE BERTOUA

DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM, RÉGION DE L’EST.

| ENTREPRISE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Visite de site des travaux sur 1 |  |  |  |
| Attestation de visite de site signé par le Maire de ville de Bertoua ou son représentant. | Oui | Non |  |
| Résultat |  |  | /1 |
| - Situation financière sur 2 |  |  |  |
| Attestation de solvabilité financière 40 000 000 (Quarante millions) FCFA | Oui | Non |  |
| CFA chiffre d’affaires annuel 50 000 000 (Cinquante millions) francs CFA | Oui | Non |  |
| Résultat |  |  | /2 |
| Expérience de l’Entreprise sur 2 |  |  |  |
| Au moins un 01 marché dans l’aménagement paysager, d’un montant 75 000 000 (Soixante-quinze Millions) Francs CFA, PV de réception ou attestation de bonne fin. | Oui | Non |  |
| Autres travaux (02) : bâtiments, ou autres infrastructures 50 000 000 (Cinquante millions) francs CFRA | Oui | Non |  |
| Résultat |  |  | /2 |
| Personnel d’encadrement sur 15 |  |  |  |
| D-1 Conducteur des travaux /5pts |  |  |  |
| Niveau (Ingénieur des Travaux du Génie Civil) | Oui | Non |  |
| Copie certifiée du diplôme, | Oui | Non |  |
| CV fourni et signé | Oui | Non |  |
| expérience d’au moins 5 ans dans l’exécution des projets des bâtiments et/ou aménagement paysager en tant que conducteur des travaux | OUI | NON |  |
| Attestation de disponibilité | Oui | Non |  |
| D-2 Chef de chantier /5pts |  |  |  |
| Niveau (Technicien Supérieur de Génie-Civil ou Paysagiste) | Oui | Non |  |
| Copie certifié du diplôme | Oui | Non |  |
| CV fourni et signé | Oui | Non |  |
| Attestation de disponibilité | Oui | Non |  |
| Nombre total d’années : 5 ans ou plus l’exécution des projets de bâtiment et/ou aménagement paysager | Oui | Non |  |
| D-3 Chef d’équipe de maçonnerie /5pts |  |  |  |
| Niveau (Technicien de Génie-Civil ou plus) | Oui | Non |  |
| Copie certifiée du diplôme | Oui | Non |  |
| CV fourni et signé | Oui | Non |  |
| Attestation de disponibilité | Oui | Non |  |
| Nombre total d’années : 3ans ou plus dans l’exécution des projets de bâtiment et/ou aménagement paysager | Oui | Non |  |
| Résultat |  |  | /15 |
| MATERIEL sur 7 |  |  |  |
| TYPE DE MATERIEL (Joindre justificatifs) |  |  |  |
| PICK UP de liaison | Oui | Non |  |
| Camion-citerne | oui | non |  |
| Un (01) Théodolite | Oui | Non |  |
| dix (10) brouettes, dix (10) pelles bêches et dix (10) pelles rondes | Oui | Non |  |
| Une (01) Bétonnière et deux (02) aiguilles vibrantes , 02 tronçonneuses, 02 tondeuses électriques | Oui | Non |  |
| Dix (10) bottes et dix (10) casques de sécurité | Oui | Non |  |
| Un (01) fil à plomb | Oui | Non |  |
| Un (01) Groupe électrogène | Oui | Non |  |
| Résultat |  |  | /7 |
| F-METHODOLOGIE D’EXECUTION DES TRAVAUX sur 6 |  |  |  |
| - Organigramme de l’Entreprise | Oui | Non |  |
| - Organisation et méthodologie d’exécution des travaux | Oui | Non |  |
| - Planning d’exécution des travaux | Oui | Non |  |
| - Plans de projet paraphés | Oui | Non |  |
| - Dispositions prévues pour la protection de l’Environnement | Oui | Non |  |
| - L’Hygiène et la sécurité du chantier | Oui | Non |  |
| Résultat |  |  | /6 |
| PRESENTATION GENERALE DE L’OFFRE sur 5 |  |  |  |
| - Lisibilité de l’Offre | Oui | Non |  |
| - Nombre de copie tel qu’exige le DAO | Oui | Non |  |
| - Reliure | Oui | Non |  |
| - Intercalaire couleur | Oui | Non |  |
| - Preuves d’acceptation toutes paraphées (CCAP et CCTP) | Oui | Non |  |
| Résultat |  |  | /5 |
| TOTAL GENERAL sur 38 |  |  |  |
| RESULTATS DE L’ANALYSE |  |  |  |

NB : Pour être techniquement qualifié, une entreprise doit totaliser 30 « OUI » sur 39 critères.

PLANS