COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCÉDURE D’URGENCE N°………….…./AONO /CAD5/ CIPM/ 2022 DU -------------------POUR LA LUTTE CONTRE LA JACINTHE D’EAU  ET LES AUTRES PLANTES AQUATIQUES ENVAHISSANTES DANS LES LOCALITÉS DE BONAMOUSSADI, BANGUE,

ARRONDISSEMENT DE DOUALA V, DEPARTEMENT DU WOURI.

BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLIC, EXERCICE 2022

IMPUTATION BUDGÉTAIRE :

DÉLAI : 03 mois

| TABLE DES MATIÈRES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PIÈCE N° 1 | : | AVIS D’APPEL D’OFFRES (AAO) |  |
| PIÈCE N° 2 | : | RÈGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D’OFFRES (RGAO) |  |
| PIÈCE N° 3 |  | RÈGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO) |  |
| PIÈCE N° 4 | : | PROPOSITION TECHNIQUE TABLEAUX TYPES |  |
| PIÈCE N° 5 | : | PROPOSITION FINANCIÈRE TABLEAUX TYPES |  |
| PIÈCE N° 6 |  | CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES (CCTP) |  |
| PIÈCE N° 7 | : | CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES |  |
| PIÈCE N° 8 | : | MODÈLE DE MARCHE |  |
| PIÈCE N° 9 | : | FORMULAIRES ET MODÈLES A UTILISER |  |
| PIÈCE N° 10 | : | LISTE DES ÉTABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS AUTORISES A EMMÈTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS |  |
| PIÈCE N° 11 |  | GRILLE D’ÉVALUATION |  |

PIÈCE N° 1: AVIS D’APPEL D’OFFRES (AAO)

APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCÉDURE D’URGENCE  N°………….…./AONO /CAD5/ CIPM/ 2022 DU ------------------- POUR LA LUTTE CONTRE LA JACINTHE D’EAU  ET LES AUTRES PLANTES AQUATIQUES ENVAHISSANTES  DANS LES LOCALITÉS DE BONAMOUSSADI, BANGUE ARRONDISSEMENT DE DOUALA V, DÉPARTEMENT DU WOURI.

- OBJET

# Dans le cadre de l’exécution du Budget d’Investissement Public de l’exercice 2022, le Maire de la Commune d’Arrondissement de Douala 5ème lance un Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence en vue de la collecte et la valorisation de la jacinthe d’eau et des autres plantes aquatiques envahissantes dans les localités de  BONAMOUSSADI, BANGUE, Arrondissement de Douala 5e, Département du Wouri.

# 2- ALLOTISSEMENT

# Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont regroupés en un lot.

# 3- COUT PRÉVISIONNEL

# Le coût prévisionnel prévu pour la prestation est de : 10 000 000 FCFA TTC  (Dix millions)  FCFA

# 4- CONSISTANCE DE LA PRESTATION

# Les Prestations comprennent la collecte de la jacinthe d’eau et d’autres plantes aquatiques envahissantes dans les localités de BONAMOUSSADI, BANGUE, et leur valorisation par la transformation en divers produits

# 5- PARTICIPATION

# La participation au présent Appel d’Offres est ouverte aux ONG, Bureaux d’Études, entreprises ou Groupement d’entreprises ayant réalisé par le passé des travaux similaires dans les écosystèmes aquatiques de droit camerounais évoluant dans ce domaine et ayant des capacités administratives, techniques et financières requises.

# 6 - FINANCEMENT

# Les prestations, objet du présent Appel d’Offres, sont financées par le Budget d’Investissement Public (BIP), exercice 2022.

# 7- CAUTIONNEMENT PROVISOIRE

# Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, sous peine de rejet de son offre, une caution de  soumission établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, d'un montant de cinquante mille (50 000) francs CFA et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date limite de validité des offres.

# 8 - CONSULTATION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables au Service des marchés de la Mairie de Douala 5, porte 309  de l’immeuble siège B.P : 10171 Douala, dès publication du présent avis.

9 - ACQUISITION  DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Le dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu aux heures ouvrables à la Mairie de Douala 5ème, Service des marchés, Portes 309 de l’immeuble siège à Bonamoussadi, B.P: 10 171 Douala, Tel: 233 47 15 87  dès publication du présent avis, Contre présentation d’une quittance de versement d’une somme non remboursable de  20 000 (Vingt mille) francs CFA payable à la Recette Municipale de la Mairie de Douala 5ème.

10 - REMISE  DES OFFRES

Chaque offre  rédigée en Français ou en Anglais devra parvenir au service des marchés  de la Mairie de Douala 5, Portes 309 de l’immeuble siège au plus tard le ……………………à 12 heures et devra porter la mention :

APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCÉDURE D’URGENCE N°………./AONO/ CAD5/CIPM/ 2022 DU --------------------- POUR LA LUTTE CONTRE LA JACINTHE D’EAU  ET LES AUTRES PLANTES AQUATIQUES ENVAHISSANTES DANS LES LOCALITÉS DE BONAMOUSSADI, BANGUE ARRONDISSEMENT DE DOUALA V, DÉPARTEMENT DU WOURI.

« À n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »

# 11 - RECEVABILITÉ DES OFFRES

Sous peine de rejet, les plis doivent être conformes aux prescriptions de la réglementation, notamment en ses articles 24 du code, et 20 à 24 du RGAO. Le soumissionnaire doit produire son offre en 09 (neuf) exemplaires dont l’original et huit (08) copies. Chaque Offre doit être rédigée en français ou en anglais, et présentée en un pli unique contenant trois sous plis (un pour les volumes administratifs, un pour les volumes techniques et un pour les volumes financiers), qui doivent contenir eux-mêmes chacun, deux sous-paquets, soit un pour l’original et un pour les copies. Les sous-plis et les sous-paquets doivent être fermés et scellés, avec la composition et les mentions telles qu’indiquées dans le RPAO. Elles devront impérativement être en cours de validité à la date de dépôt des offres (datées de moins de 03 mois).

Toute Offre non conforme aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable, notamment en cas d’absence de la caution de soumission, ou le non-respect des modèles des pièces du dossier d’appel d’offres.

# 12 - OUVERTURE DES PLIS

12-1 L’ouverture des plis se fera en un temps et aura lieu le ……………………………à 13 heures, heure locale, par la Commission Interne de Passation des Marchés Publics, dans sa salle de réunion de la Commune de Douala 5.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s'y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.

12-2 La lecture des éventuels rabais indiqués dans l’article 25.3 du RGAO est obligatoire, dans les mêmes formes que celles de la soumission financière et de tous les éléments cités.

13 - DÉLAI D’EXÉCUTION  DE LA PRESTATION

Le délai maximum d’exécution prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation de la prestation est de quatre-vingt-dix  (90) jours.

# 14 - ÉVALUATION DES OFFRES

L’évaluation des offres se fera au triple plan Administratif, Technique et Financier selon des critères éliminatoires, et selon les critères essentiels suivant le système linéaire.

- CRITÈRES ÉLIMINATOIRES

Critères éliminatoires :

- Absence de la caution de soumission;

- la présence des pièces falsifiées ou de fausses déclarations dans l’offre;

- L’absence d’un sous – détail des prix ou d’un sous - paquet;

- La note technique inférieure à 70 / 100

- La présence d’informations financières dans l’offre Technique.

- Pièce (s) administrative (s) non conforme (s) et non régularisée (s) après les quarante-huit (48) heures.

- Le non-respect du modèle du DAO.

- Absence d’une déclaration sur l’honneur attestant le non abandon d’un marché au cours des trois dernières années.

Principaux critères essentiels :

Le  nombre  de  points  attribués  pour  chaque  critère d’évaluation  est  le suivant:

- Compréhension de la mission, approche méthodologique et plan de travail……….…………………………………………………………      20

- Observations et suggestions sur les termes de référence…………….....5

- Approche technique et méthodologique……………………………..…10

- Plan de travail…………………………………………………………..5

- Références  de l’entreprise pertinente pour la mission (Un marché similaire au cours des trois dernières années………………………………..…………………..10

- Qualifications et expériences du personnel clé pour la mission (30) et l’expérience professionnelle des consultants (40).............................................................70

15- ATTRIBUTION

# Au terme des différentes délibérations, l’attribution se fera au soumissionnaire ayant présenté l’offre conforme, administrativement, techniquement et financièrement, et évaluée la moins disante financièrement.

17 - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

# Les renseignements complémentaires sur l’Appel d’Offres peuvent être obtenus aux heures ouvrables auprès du Service Marchés, à la porte 309 de l’immeuble siège ou B.P : 10171 Douala Tel : 233 47 15 87

# Douala, le ……………

LE MAIRE,

(Maitre d’ouvrage)

AMPLIATIONS :

- DDMAP (Pour information) ;

- ARMP (Pour publication);

- Président CIPM (Pour information) ;

- Service  des Marchés (Pour affichage et archivage).

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER IN EMERGENCY PROCEDURE No……../ONIT/CAD5/ITB/2022 FOR THE CONTROL OF WATER HYACINTH AND OTHER INVASIVE AQUATIC PLANTS IN TOWNS OF BONAMOUSSADI, MBANGUE,  DOUALA 5th COUNCIL, WOURI DIVISION

- OBJECT

As part of the implementation of the Public Investment Budget for the year 2022, the Mayor of the City of Douala 5 Launches an Open  National Invitation to Tender in emergency procedure for the collection and recovery of water hyacinth and other invasive aquatic plants in the towns of BONAMOUSSADI, MBANGUE, Douala 5th council, Wouri Division.

- ALLOTMENT
    The work to be performed is not subdivided into lot

- PROVISIONAL COAST

The estimated cost of the operation at the end of the preliminary studies is 10 000 000 millions ATI (seventeen million and five hundred thousand  CFA F)

- CONSISTENCY OF WORKS

The work will include collecting water hyacinth and other aquatic plants invasive in the localities of BONAMOUSSADI, NBANGUE, their value by processing into various products.

- PARTICIPATION

Participation in this tender is open to NGOs, design offices, Enterprises or Group of companies having realized in the past similar work in aquatic ecosystems of Cameroonian law operating in this field and having administrative, technical and financial capacities.

- FINANCING
The work under this invitation to tender is financed by the Public Investment Budget for the financial year 2022.

- BID BOND

Each tenderer must attach to his administrative documents a bid bond drawn up by a bank of first order approved by the Ministry of Finance and listed in Exhibit 12 of the CAD5 The amount of fifty thousands (50 000) CFA francs

8. CONSULTATION FILE TENDER
The bidding documents may be consulted every day during working hours at the at the Technical Department of Douala 5 Council on the third floor door 309 of the building headquarters BP: 10171 Douala Tel: 677 46 96 95 upon  Publishing of this notice.

9-ACQUISITION OF THE BIDDING DOCUMENTS:
     The tender file can be obtained every working day at the Technical Department of Douala 5 Council on the third floor of the building headquarters BP: 10171 Douala Tel: 677 46 96 95 Upon publication of this notice and presentation of a receipt for the payment of a non-refundable sum of 20, 000 (Twenty thousands) CFA francs payable to the Recipe of the Douala 5 municipal treasurery.

10- SUBMISSION OF TENDERS

Each Bid written in French or in English in nine (09) copies  that is six (08) copies and one (01) original marked as  such,should be fowarded to the Technical Department of Douala 5 Council located  on the third floor, door 309 in BONAMOUSSADI not later than .................................... at 12 noon bearing the following words:

NOTICE OF OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER IN EMERGENCY PROCEDURE

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER IN EMERGENCY PROCEDURE No……../ONIT/CAD5/ITB/2022 FOR THE CONTROL OF WATER HYACINTH AND OTHER INVASIVE AQUATIC PLANTS IN TOWNS OF BONAMOUSSADI, MBANGUE,  DOUALA 5th COUNCIL, WOURI DIVISION.
"TO BE OPENED ONLY COUNTING SESSION"

11-ADMISSIBILITY OF OFFERS:

Under penalty of rejection, the folds must conform to the requirements of the regulations, in particular Articles 24 of the Code and 20 to 24 of the RGAO. The tenderer must submit his tender in 09 (nine) copies of which the original and eight (08) copies. Each Bid must be drawn up in English or French and submitted in a single envelope containing three envelopes (one for administrative volumes, one for technical volumes and one for financial volumes), each of which must contain two Subpackets, one for the original and one for the copies. Sub-plies and sub-packs shall be closed and sealed, with the composition and endorsements as indicated in the RPAO. They must imperatively be valid on the date of submission of tenders (dated less than 03 months).
Any Bid not complying with the requirements of the Bidding Documents shall be declared inadmissible, in particular, the absence of the bid bond, or the non-respect of the models of the documents in the tender 09.

12 -OPENING OF THE BIDS:

13-1 The opening of the folds will be done in one step and will take place on
.................................. at 1 pm local time by the Internal Tender Board of the Douala 5 meeting room on the third floor of the Building.
Only tenderers may attend this opening session or may  be represented by a duly mandated person of their choice.
13-2 Reading of any rebates indicated in article 25.3 of the GAAR is mandatory, in the same form as the financial bid and all the items mentioned.

13- TIME OF EXECUTION OF THE SERVICE

The maximum period of execution envisaged by the Owner is forty ninety day (90) days from the date of notification of Service Order to begin the job

14- EVALUATION OF BIDS
The evaluation of the bids will be based on the triple administrative, technical and financial plan according to eliminatary and essentials criterias according to the linear system.

1 ELIMINATORY CRITERIA

- Absence of bid bond at the Opening of the Bids

- False declaration or falsified document; Substitution of part

- Technical record <70 points

- Financial informations mentionned in the technical bid

- The absence of a sub – detail of price or sub – package

- Absence or not compliance after 48 hours of a document

- Non respect of seal document.

- Absence of a on honor declaration attesting the non-abandonment of a contracts during the last three years.

2 -ESSENTIAL CRITERIAS

The qualification criterias: Points

I-Understanding of the mission, methodological approach and plan of work ....20
a- comments and suggestions on the terms of reference ......................................5
b- technical and methodological approach ..........................................................10
c- planning execution……………………………………………………………5
II- Reference of the company relevant to the mission (one similar contracts over the last three years…………………………………………………………………………….10
III III- Qualifications and experience of key personnel for the mission (30) and the professional experience of consultants (40).............................. ..........................70

The minimum technical score is 70/100.

15. AWARD
After various deliberations, the allocation shall be the tenderer who submitted the compliant tender, administratively, financially and technically, and evaluated lawer saying

16. FURTHER INFORMATION

Additional information on the Call for Tenders can be obtained during working hours from the Markets Department, at door 309 of the head office building. PO BOX 10171 Douala Phone: 677 46 96 95.

Douala, the………………

THE MAYOR

COPIES:
- DDPC-W (for information);
- ARMP (for publishing);
- ITB (for information);
- Technical Department (for archiving).

Pièce n°2:

RÈGLEMENT Général de l'Appel d'Offres

(RGAO)

Table des matières

| 1. | Introduction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 12 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Éclaircissements, modifications apportées au DAO être cours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 14 |
| 3. | Établissement des propositions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 |
|  | Proposition technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 |
|  | Proposition financière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 16 |
| 4. | Soumission, réception et ouverture des propositions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 17 |
| 5. | Évaluation des propositions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 18 |
|  | Généralités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 18 |
|  | Évaluation des Propositions techniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . | 18 |
|  | Ouverture et évaluation des Propositions financières en cours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 18 |
| 6. | Négociations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20 |
| 7. | Attribution du Contrat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20 |
| 8. | Publication des résultats d’attribution être cours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 36 |
| 9. | Confidentialité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 21 |
| 10. | Signature du marché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 21 |
| 11. | Cautionnement définitif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 21 |

RÈGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D’OFFRES (RGAO)

- Introduction

1.1. Le Maître d’Ouvrage sélectionne un Prestataire parmi  les  candidats  dont  les  noms  figurent sur  la  Lettre  d’invitation,  conformément  à  la méthode de sélection spécifiée dans le Règlement   Particulier   de   l’Appel   d’Offres (RPAO).

1.2. Les  Candidats  sont  invités  à  soumettre  un dossier administratif, une proposition technique et une proposition financière pour la prestation des services nécessaires à la mission désignée dans les Termes de Référence. La proposition servira de base aux négociations du contrat et, à  terme,  au  contrat  signé  avec  le  Candidat retenu.

1.3. La  mission  sera  accomplie  conformément  au calendrier	indiqué dans les Termes de Référence.  Lorsque  la  mission  comporte  plu- sieurs  phases,  la  performance  du  Prestataire durant une phase donnée devra donner satisfaction au Maître d’Ouvrage avant que la phase suivante ne débute.

1.4. Les Candidats doivent s’informer des conditions locales et en tenir compte dans l’établissement de  leur  proposition.  Pour  obtenir  des  informations de première main sur la mission et les conditions   locales,   il  est   recommandé   aux Candidats, avant  de  soumettre  une  proposition, d’assister à la conférence préparatoire aux propositions, si le RPAO en prévoit une. Mais participer à ce genre  de  réunion  n’est  pas obligatoire.  Les  représentants  des  Candidats doivent contacter les responsables mentionnés dans  le  RPAO  pour  organiser  une  visite  ou obtenir  des  renseignements  complémentaires sur  la  conférence  préparatoire.  Les  Candidats doivent  faire  en  sorte  que  ces  responsables soient avisés de leur visite en temps voulu pour pouvoir prendre les dispositions appropriées.

1.5. Le Maître d’Ouvrage fournit les intrants spécifiés  dans  les  Termes  de  Référence,  aide  le Prestataire  à  obtenir  les  licences  et  permis nécessaires  à  la  prestation  des  services,  et fournit  les  données  et  rapports  afférents  aux projets pertinents.

1.6. Veuillez noter que :

- Les coûts de l’établissement de la proposition et de  la  négociation  du  contrat,  y  compris  de  la visite  au  maître  d’ouvrage,  ne  sont  pas  considérés comme des coûts directs de la mission et ne sont donc pas remboursables ; et que

- Le   Maître   d’Ouvrage   n’est   nullement   tenu d’accepter l’une quelconque des propositions qui auront été soumises.

1.7.  Les Prestataires fournissent des conseils professionnels  objectifs  et  impartiaux  ;  en  toutes circonstances ils défendent avant tout les intérêts du Maître d’Ouvrage, sans faire entrer en ligne  de  compte  l’éventualité  d’une  mission ultérieure,  et  qu’ils  évitent  scrupuleusement toute  possibilité  de  conflit  avec  d’autres  activités  ou  avec  les  intérêts  de  leur  société. Les prestataires ne doivent pas être engagés pour  des  missions  qui  seraient  incompatibles avec  leurs  obligations  présentes  ou  passées envers d’autres Maîtres d’Ouvrages, ou qui  risqueraient  de  les  mettre  dans  l’impossibilité d’exécuter leur tâche au mieux des intérêts du Maître d’Ouvrage.

1.7.1. Sans préjudice du caractère général de cette règle,  les  Prestataires  ne  sont  pas  engagés dans les circonstances stipulées ci-après :

Aucune entreprise engagée  par le Maître d’Ouvrage pour fournir des biens ou réaliser des prestations pour un projet, ni aucune entreprise qui  lui  est  affiliée,  n’est  admise  à  fournir  des services de conseil pour le même projet. De la même manière, aucun bureau d’études engagé pour fournir des services de conseil en vue de la préparation  ou  de  l’exécution  d’un  projet,  ni aucune entreprise qui lui est affiliée, n’est admis ultérieurement  à  fournir  des  biens,  réaliser  des prestations,  ou  assurer  des  services  liés  à  sa mission initiale pour le même projet (à moins qu’il ne s’agisse d’une continuation de cette mission);

Ni les prestataires ni aucune des entreprises qui leur sont affiliées ne peuvent être engagés pour une   mission   qui,   par   sa   nature,   risque   de s’avérer  incompatible  avec  une  autre  de  leurs missions.

1.7.2. Comme  indiqué  à  l’alinéa  (a)  de  la  clause

1.7.1 ci-dessus, des Prestataires peuvent être engagés  pour  assurer  des  activités  en  aval lorsqu’il  est  essentiel  d’assurer  une  certaine continuité, auquel cas le RPAO doit faire état de cette possibilité et les critères utilisés dans la sélection du prestataire doivent prendre en compte  la  probabilité  d’une  reconduction.  Il appartiendra exclusivement au Maître d’Ouvrage  de  décider  de  faire  exécuter  ou non des activités en aval et, dans l’affirmative, de déterminer quel Prestataire sera engagé à cette fin.

1.8. Le  Maître  d’Ouvrage  exige  des  soumissionnaires et de ses cocontractants, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les  plus  strictes  durant  la  passation  et  l’exécution de ces marchés. En vertu de ce principe, le Maître d’Ouvrage :

a.   Définit aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante:

Est  coupable  de  “corruption”  quiconque  offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au  cours  de  l’attribution  ou  de  l’exécution  d’un marché ;

Se livre à des  manœuvres frauduleuses” quiconque  déforme  ou  dénature  des  faits  afin d’influencer   l’attribution ou l’exécution d’un marché ;

“Pratiques collusoires” désignent toute forme d’entente  entre  deux  ou  plusieurs  soumissionnaires  (que  le  Maître  d’Ouvrage  en  ait  connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les  prix  des  offres  à  des  niveaux  ne  correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ;

“Pratiques   coercitives”   désignent   toute   forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces  à  leur  encontre  afin  d’influencer  leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

b.   Rejettera une proposition d’attribution si elle   détermine   que   l’attributaire   proposé   est, directement  ou  par  l’intermédiaire  d’un  agent, coupable  de  corruption  ou  s’est  livré  à  des manœuvres frauduleuses,  des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.

1.9.   Les   candidats communiquent les renseignements   sur   les   commissions   et   primes éventuellement réglées ou devant être réglées à  des  agents  en  rapport  avec  la  présente proposition,  et  l’exécution  du  contrat  s’il  est attribué au candidat, comme demandé sur le formulaire de proposition financière (lettre de soumission).

1.10. Les   candidats   ne   doivent   pas   avoir   été déclarés  exclus  par  le  Maître  d’Ouvrage  de toutes attributions de contrats pour corruption ou manœuvres frauduleuses

2. Éclaircissements, modifications apportées au DAO et recours

2.1. Les Candidats ont jusqu’à une date limite précisée dans le RPAO pour demander des éclaircissements sur l’un quelconque des documents du DAO. Toute demande d’éclaircissement doit être formulée par écrit, et expédiée par courrier, télécopie, ou courrier électronique à l’adresse du Maître d’Ouvrage figurant sur le RPAO. Le maître d’ouvrage donne sa réponse par courrier, télécopie ou courrier électronique à tous les candidats destinataires de la lettre d’invitation et envoie des copies de la réponse (en y joignant une explication de la demande d’éclaircissement, sans en identifier l’origine) à tous ceux d’entre eux qui entendent soumettre des propositions.

2.2. A tout moment avant la soumission des propositions, le Maître d’Ouvrage peut, pour n’importe quelle raison, soit de sa propre initiative, soit en réponse à une demande d’éclaircissement d’un candidat invité à soumissionner, modifier l’un des documents du DAO au moyen d’un additif. Tout additif est publié par écrit sous la  forme  d’un  addendum. Les addenda sont communiqués par courrier, télécopie ou courrier électronique à tous les candidats sollicités, et ont force obligatoire pour eux. Le Maître d’Ouvrage peut, à sa convenance, reporter la date limite de remise des propositions.

2.3. Entre  la  publication de l’Avis d’Appel d’Offres y compris la phase de pré-qualification des candidats, et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s’estime lésé dans la procédure de  passation  des  marchés  publics peut  introduire une requête auprès du Maître d’Ouvrage.

2.4. Le recours doit être adressé au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Président de la Commission.

Il doit parvenir au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué au plus tard quatorze (14) jours avant la date d’ouverture des offres.

2.5. Le  Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics

3. Établissement des propositions

3.1. Les candidats sont tenus de soumettre une proposition  rédigée dans la (les) langue(s)  spécifiée(s) dans le RPAO.

Proposition technique

3.2. Lors de l’établissement de la Proposition technique, les Candidats sont censés examiner les documents  constituant  le  présent  Dossier  de Consultation  en  détail.  L’insuffisance  patente des  renseignements  fournis  peut  entraîner  le rejet d’une proposition.

En  établissant  la  Proposition  technique,  les Candidats doivent prêter particulièrement attention aux considérations suivantes :

- Le Candidat qui estime ne pas posséder toutes les compétences nécessaires à la mission peut se   les   procurer   en   s’associant   avec   un   ou plusieurs Candidat(s) individuel (s) et/ou d’autres Candidats  sous  forme  de  co-entreprise  ou  de sous-traitance,   en   tant   que   de   besoin.   Les Candidats ne peuvent s’associer avec les autres Candidats  sollicités  en  vue  de  cette  mission qu’avec   l’approbation   du   Maître   d’Ouvrage, comme  indiqué  dans  le  RPAO.  Les  candidats sont encouragés à rechercher la participation de candidats nationaux en concluant des actes de coentreprise (actes notariés) avec eux ou en leur sous-traitant une partie de la mission ;

- Pour  les  missions  reposant  sur  le  temps  de travail,   l’estimation   du   temps   de   travail   du personnel est fournie dans le RPAO. Cependant, la proposition doit se fonder sur l’estimation du temps de travail du personnel qui est faite par le Candidat ;

- Il  est  souhaitable  que  le  personnel  spécialisé proposé  soit  composé  en  majorité  de  salariés permanents du Candidat ou entretienne avec lui, de longue date une relation de travail stable ;

- Le  personnel  spécialisé  proposé  doit  posséder au   minimum   l’expérience   indiquée   dans   le RPAO,  qu’il  aura  de  préférence  acquise  dans des conditions de travail analogues à celles du pays où doit se dérouler la mission ;

- Il  ne  peut  être  proposé  un  choix  de  personnel spécialisé, et il n’est autorisé de soumettre qu’un curriculum vitae (CV) par poste.

3.3. Les rapports que doivent produire les Candidats dans le cadre de la présente mission doivent être rédigés dans la (les) langue(s) stipulée(s) dans le RPAO. Il est souhaitable que le personnel du Candidat ait une bonne connaissance   pratique   des   langues   française   et anglaise ;

3.4. La   Proposition   technique   fournit   les   informations suivantes à l’aide des Tableaux joints (P.4) :

- Une   brève   description   du   Candidat   et   un aperçu de son expérience récente dans le cadre de missions similaires (Tableau 4B).   Pour chacune  d’entre  elles,  ce  résumé  doit  notamment indiquer les caractéristiques du   personnel pro- posé,  la  durée  de  la  mission,  le  montant  du contrat et la part prise par le candidat ;

- Toutes  les  observations  ou  suggestions  éventuelles   sur   les   Termes   de   référence   et   les données,  services  et  installations  devant  être fournis par le Maître d’Ouvrage (Tableau 4C) ;

- Un descriptif de la méthodologie et du plan de travail   proposés   pour   accomplir   la   mission (Tableau 4D) ;

- La composition de l’équipe proposée, par spécialité, ainsi que les tâches qui sont confiées à chacun   de   ses   membres   et   leur   calendrier (Tableau 4E) ;

- Des curricula vitæ récemment signés par le personnel spécialisé proposé et le représentant du Candidat  habilité  à  soumettre  la  proposition (Tableau  4F).  Parmi  les  informations  clés  doivent  figurer,  pour  chacun,  le  nombre  d’années d’expérience   du   Candidat   et   l’étendue   des responsabilités exercées dans le cadre de diverses  missions  au  cours  des  dix  (10)  dernières années ;

- Les   estimations   des   apports   de   personnel(cadres et personnel d’appui, temps) nécessaire à l’accomplissement de la mission, justifiées par des diagrammes à barres indiquant le temps de travail  prévu  pour  chaque  cadre  de  l’équipe (Tableaux 4E et 4G) ;

- Une  description  détaillée  de  la  méthode,  de  la dotation en personnel et du suivi envisagés pour la  formation,  si  le  RPAO  spécifie  que  celle-ci constitue un élément majeur de la mission

- Toute   autre   information   demandée   dans   le RPAO.

3.5  La  Proposition  technique  ne  doit  comporter aucune information financière.

Proposition financière

3.6.   La  Proposition  financière  doit  être  établie  au moyen des Tableaux types (Pièce 5). Elle énumère tous les coûts afférents à la mission. Si besoin  est,  toutes  les  charges  peuvent  être ventilées par activité.

3.7	   La Proposition financière doit présenter séparément  les  impôts,  droits  (y  compris  cotisations de sécurité sociale), taxes et autres charges fiscales applicables en vertu de la législation en vigueur sur les candidats, les sous-traitants et leur personnel (autre que les ressortissants ou résidents permanents du Cameroun),  sauf  indication  contraire  dans  le RPAO.

3.8.   Les candidats libelleront les prix de leurs services  dans  la  (les) monnaie(s)  spécifiée(s) dans le RPAO.

3.9.   Les  commissions  et  primes,  éventuellement réglées   ou   devant   être   réglées   par   les Candidats  en  rapport  avec  la  mission,  sont précisées  dans  la  lettre  de  soumission  de  la Proposition financière (Section 5.A).

3.10. Le   RPAO   indique   combien   de   temps   les propositions   doivent   demeurer   valides   à compter  de  la  date  de  soumission.  Pendant cette  période,  les  candidats  doivent  garder  à disposition  le  personnel  spécialisé  proposé pour la mission. Le Maître d’Ouvrage fait tout son  possible  pour  mener  à  bien  les  négociations  dans  ces  délais.  Si  celui-ci  souhaite prolonger la durée de validité des propositions, les Candidats qui n’y consentent pas sont en droit de refuser une telle prolongation.

4. Soumission, réception et ouverture des propositions

4.1. L’original  de  la  proposition  doit  être  rédigé  à l’encre  indélébile.  Il  ne  doit  comporter  aucun ajout entre les lignes ou surcharge sur le texte même, si ce n’est pour corriger les éventuelles erreurs du candidat lui-même, toute correction de  ce  type  devant  alors  être  paraphée  par  le (les) signataire(s) des propositions.

4.2. Un   représentant   habilité   du   candidat   doit parapher  toutes  les  pages  de  la  proposition. Son  habilitation  est  confirmée  par  une  procuration écrite jointe aux propositions.

4.3. Pour chaque proposition, les candidats doivent préparer le nombre d’exemplaires indiqué dans le   RPAO.   Chaque   Proposition   technique   et financière doit porter la mention “ ORIGINAL ” ou “ COPIE ”, selon le cas. En cas de différence entre les exemplaires des propositions, c’est l’original qui fait foi.

4.4. Les   candidats   doivent   placer   l’original   et toutes  les  copies  des  pièces  administratives énumérées  dans  le  RPAO,  dans  une  enveloppe portant la mention “DOSSIER ADMINISTRATIF  ”,  l’original  et  toutes  les  copies  de  la proposition   technique   dans   une   enveloppe portant clairement la mention “ PROPOSITION TECHNIQUE ”, et l’original et toutes les copies de  la  Proposition  financière,  dans  une  enveloppe  scellée  portant  clairement  la  mention “  PROPOSITION  FINANCIERE  ”  et  l’avertissement “ NE PAS OUVRIR EN MEME TEMPS QUE  LA  PROPOSITION  TECHNIQUE”.  Les Candidats placent ensuite ces trois enveloppes dans une même enveloppe cachetée, laquelle porte  l’adresse  du  lieu  de  dépôt  des  soumissions  et  les  renseignements  indiqués  dans  le RPAO,  ainsi  que  la  mention  “  A  N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”.

4.5. La Caution de Soumission peut être saisie :

a.   Si  le  Soumissionnaire  retire  son  offre  durant  la période de validité ;

b.   Si, dans les vingt (20) jours suivant la notification du  marché,  l’attributaire  du  Marché  ne  parvient pas :

i.	À signer le marché, ou

ii.   À fournir le cautionnement définitif requis.

4.6	  Le dossier administratif, la proposition technique  et  la  Proposition  financière  dûment établis doivent être remis à l’adresse indiquée au plus tard à la date et à l’heure figurant dans le RPAO. Toute proposition reçue après l’heure limite   de   soumission   des   propositions   est retournée à l’expéditeur sans avoir été ouverte.

4.7. Dès  que  l’heure  limite  de  remise  des  propositions est passée, les dossiers administratif et technique  sont  ouverts  par  la  Commission  de Passation  des  Marchés.  La  Proposition  financière reste cachetée et est confiée au Président de  la  Commission  de  Passation  des  Marchés compétente qui la conserve jusqu’à la séance d’ouverture des propositions financières

5. Évaluation des propositions

Généralités

5.1.   Les  soumissionnaires  ne  contacteront  pas  les membres de la Commission des marchés et de la Sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

5.2	  Toute  tentative  faite  par  un  soumissionnaire pour influencer les propositions de la Commission  des  Marchés,  relatives  à  l’évaluation  et  la  comparaison  des  offres  ou  les décisions du Maître d’Ouvrage en vue de l’attribution d’un marché, pourra entraîner le rejet de son offre.

Évaluation des Propositions techniques

5.3.  La  Sous-commission  d’analyse  mise  en  place par la Commission interne de Passation des Marchés évalue les propositions techniques sur la base de leur conformité aux termes de référence, à l’aide   des   critères   d’évaluation,   des   sous- critères (en règle générale, pas plus de trois par critère) et du système de points spécifiés dans le RPAO. Chaque proposition conforme se voit attribuer  un  score  technique  (St).  Une  proposition est rejetée à ce stade si elle ne satisfait pas  à  des  aspects  importants  des  termes  de référence,  ou  n’atteint  pas  le  score  technique minimum spécifié dans le RPAO.

5.4.   A l’issue de l’évaluation de la qualité technique, le  Maître  d’Ouvrage  ou  le  Maître  d’Ouvrage Délégué  avise  les  candidats  dont  les  propositions  n’ont  pas  obtenu  la  note  de  qualité minimum,   que   leurs   offres   n’ont   pas   été retenues  ;  leurs  propositions  financières  leur seront donc restituées sur demande, sans avoir été   ouvertes   à   l’issue   du   processus   de sélection.  Le  Maître  d’Ouvrage  ou  le  Maître d’Ouvrage   Délégué,   dans   le   même   temps, avise les Candidats qui ont obtenu la note de qualification  minimum,  et  leur  indique  la  date, l’heure  et  le  lieu  d’ouverture  des  propositions financières. Cette notification peut être adressée  par  courrier  recommandé,  télécopie ou courrier électronique.

Ouverture et évaluation des propositions financières et recours

5.6.   Les propositions financières sont ouvertes par la Commission interne de Passation des Marchés, en présence des représentants des Candidats qui désirent y assister. Le nom du candidat et les prix proposés sont lus à haute voix et consignés par écrit lors de l’ouverture des Propositions financières. Le Maître d’Ouvrage dresse un procès-verbal de la séance.

5.7.   A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le Président de la Commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par  l’ARMP,  une  copie  paraphée  des  offres des soumissionnaires

5.8.   En  cas  de  recours,  il  doit  être  adressé  à l’autorité  chargée  des  marchés  publics  avec copies  à  l’organisme  chargé  de  la  régulation des Marchés Publics et au Maître d’Ouvrage ou au  Maître d’ouvrage Délégué.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement  joint  un  feuillet  de  la  fiche  de recours  dûment  signée  par  le  requérant  et, éventuellement,   par   le   Président   de   la Commission interne de Passation des Marchés.

L’Observateur   Indépendant   annexe   à   son rapport,   le feuillet qui lui a été remis, assorti des   commentaires   ou   des   observations   y afférents.

5.9.   La  Sous-commission  d’analyse  établit  si  les Propositions financières sont complètes (c’est-à-dire  si  tous  les  éléments  de  la  Proposition technique  correspondante  ont  été  chiffrés  ; corrige toute erreur de calcul, et convertit les prix exprimés en diverses monnaies en francs CFA. Les cours de vente officiels  utilisés à cet effet,   fournis   par   la   BEAC,   sont   ceux   en vigueur  à  la  date  limite  de  dépôt  des  propositions.   L’évaluation   est   faite   sans   tenir compte  des  impôts,  droits,  taxes  et  autres charges  fiscales  tels  que  définis  au  para- graphe 3.7.

5.10. En cas de sélection   qualité   -   coût,   la proposition   financière   conforme   la   moins disant (Fm) reçoit un score financier (Sf) de 100  points.  Les  scores  financiers  (Sf)  des autres  Propositions  financières  sont  calculés comme  indiqué  dans  le  RPAO.  Les  propositions  sont  classées  en  fonction  de  leurs Scores technique (St) et financier (Sf) combinés  après  introduction  de  pondérations (T  étant  le  poids  attribué  à  la  Proposition technique   et   P   le   poids   accordé   à   la Proposition financière ; T + P étant égal à 100, comme  indiqué  dans  le  RPAO.  Le  Candidat ayant  obtenu  le  score  technique  et  financier combiné   le   plus   élevé   est   invité   à   des négociations.

5.11. En cas de sélection dans le cadre d’un budget déterminé,   la   Sous-commission   d’analyse retient le Consultant ayant remis la Proposition technique la mieux classée dans les limites du budget  («  prix  évalué  »).  Les  propositions dépassant ce budget sont rejetées. En cas de sélection au moindre coût, le client ou Maître d’Ouvrage retient la proposition la moins dis- ante (« prix évalué ») parmi celles qui ont obtenu le score technique minimum requis. Dans les  deux  cas,  le  Consultant  sélectionné  est invité à des négociations.

6. Négociations

6.1. Les  négociations  auront  lieu  à  l’adresse  indiquée dans le RPAO, entre le Maître d’Ouvrage et  le  candidat  dont  la  proposition  est  retenue, l’objectif étant de parvenir à un accord sur tous les points et de signer un contrat.

En aucun cas des négociations ne peuvent être conduites avec plus d’un candidat à la fois.

Ces négociations, qui ne doivent pas porter sur les prix unitaires, sont sanctionnées par un procès-verbal signé par les deux parties.

6.2. Les négociations comportent une discussion de la  Proposition  technique,  de  la  méthodologie proposée  (plan  de  travail),  de  la  dotation  en personnel   et   de   toute   suggestion   faite   par le Candidat pour améliorer les Termes de référence. Le Maître d’Ouvrage et le candidat mettent  ensuite  au  point  les  termes  de  référence finaux, la dotation en personnel, et les diagrammes à barres indiquant les activités, le personnel utilisé,  et  le  temps  passé  sur  le  terrain  et  au siège,  le  temps  de  travail  en  mois,  les  aspects logistiques et les conditions d’établissement des rapports. Le plan de travail et les termes de référence  finaux  qui  ont  été  convenus  sont  ensuite intégrés à la « description des services », qui fait partie  du  contrat.  Il  faut  veiller  tout  particulièrement à obtenir du candidat retenu le maximum qu’il  puisse  offrir  dans  les  limites  du  budget disponible, et à définir clairement les intrants que le Maître d’Ouvrage doit fournir pour assurer la bonne exécution de la mission.

6.3. Les négociations financières visent notamment à   préciser   (le   cas   échéant)   les   obligations fiscales du Candidat en République du Cameroun, et la manière dont elles sont prises en compte dans le contrat ; elles intègrent aussi les modifications techniques convenues au coût des  services.  Sauf  circonstances  exceptionnelles,  les  négociations  financières  ne  portent ni  sur  les  taux  de  rémunération  du  personnel (pas de décomposition de ces taux), ni sur d’autres  taux  unitaires  quel  que  soit  le  mode  de sélection.

6.4. Ayant   fondé   son   choix   du   Candidat,   entre autres, sur une évaluation du personnel spécialisé proposé, le Maître d’Ouvrage entend négocier le contrat sur la base des experts dont le nom figure dans la proposition. Préalablement à la négociation du contrat, le Maître d’Ouvrage exige l’assurance que ces experts soient effectivement disponibles. Elle ne prend en considération  aucun  remplacement  de  ce  personnel durant les négociations, à moins que les deux parties ne conviennent que ce remplacement a été rendu inévitable par un trop grand retard du processus de sélection, ou que ces remplacements  sont  indispensables  à  la  réalisation  des  objectifs  de  la  mission.  Si  tel  n’est pas  le  cas,  et  s’il  est  établi  que  le  Candidat a   proposé   une   personne   clé   sans   s’être assuré de sa disponibilité, la société peut être disqualifiée.

6.5. Les négociations s’achèvent par un examen du projet  de  contrat.  En  conclusion  des  négociations,  le  Maître  d’Ouvrage  et  le  candidat paraphent  le  contrat  convenu.  Si  les  négociations échouent, le Maître d’Ouvrage invite le Candidat  dont  la  proposition  a  été  classée  en deuxième position à des négociations.

7. Attribution du contrat

  - Le contrat est signé une fois les négociations menées à bien .Le Maître d’Ouvrage attribue et publie les résultats.

7.2	    LecandidatestcensécommencersamissionàladateetaulieuspécifiédansleRPAO.

8. Publication des résultats d’attribution en cours

8.1. Le  Maître  d’Ouvrage  communique  à  tout  soumissionnaire  ou  administration  concernée,  sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours après la publication des résultats  d’attribution,  le  rapport  de  l’observateur indépendant  ainsi  que  le  procès-verbal  de  la séance d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

8.2. Le Maître d’Ouvrage est tenu de communiquer les  motifs  de  rejet  des  offres  des  soumissionnaires concernés qui en font la demande.

8.3. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics.

8.4. En  cas  de  recours  tel  que  prévu  par  le  Code des marchés publics, il doit être adressé à l’autorité chargée des Marchés Publics avec copies à   l’organisme   chargé   de   la   régulation   des Marchés Publics et au Maître d’Ouvrage  ou au Maître d’ouvrage Délégué et au Président de la Commission.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05)  jours  ouvrables  après  la  publication  des résultats.

9. Confidentialité

Aucun renseignement concernant l’évaluation des propositions et les recommandations d’attribution ne doit être communiqué aux Candidats ayants ou mis une proposition ou à toute autre personne n’ayant pas qualité pour participer à la procédure de sélections, tant que l’attribution du contrat n’a pas été notifiée au Candidat gagnant.

10. Signature du marché

10.1.  Après  publication  des  résultats,  le  projet  de marché souscrit par l’attributaire est soumis à la Commission interne de Passation des Marchés et le cas échéant, à la Commission Spécialisée de  Contrôle  des  Marchés  compétente  pour adoption.

10.2.  Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dispose d’un délai de sept (07) jours pour la signature du marché, à compter de la date de réception du projet de marché adopté par la Commission des Marchés compétente et souscrit par l’attributaire.

10.3.  Le marché doit être notifié à son titulaire dans les  cinq  (5)  jours  qui  suivent  la  date  de  sa signature.

11. Cautionnement définitif

11.1. Dans les vingt-(20) jours suivant la notification du marché par le Maître d’Ouvrage, le prestataire fournira au Maître d’Ouvrage un Cautionnement  définitif,  sous  la  forme  stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le Dossier d’Appel d’Offres.

11.2.  Le cautionnement dont le taux varie   entre 2 et 5% du montant du marché, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d’Ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire.

11.3.  Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire  à  la  place  du  cautionnement,  soit  une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur.

11.4.  L’absence  de  production  du  cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.

.

Pièce n° 3:

Règlement Particulier de l’Appel d’Offres

(RPAO)

RÈGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO)

| Clauses du RGAO | Données particulières |
| --- | --- |
| 1.1 | Nom du Maître d’Ouvrage bénéficiaire des prestations: le Maire de la Commune d’Arrondissement de Douala 5ème. BP 10171 DOUALA. |
| 1.2 | Mode de sélection : qualité – coût Nom de la mission : COLLECTE ET A LA VALORISATION DE LA JACINTHE ET D’EAU D’AUTRES PLANTES AQUATIQUES DANS LES LOCALITÉS SUIVANTES : BONAMOUSSADI, BANGUE; Arrondissement de Douala 5ème, Département du WOURI, Objectif de la mission : L’objectif global de la mission est de préserver la biodiversité aquatique et restaurer l’écoulement normal de certains cours d’eau dans les sites concernés par la mission. |
| 1.3 | Nom(s), adresse(s), et numéro(s)de téléphone du/des responsable(s) du Maître D’Ouvrage: Le Service des marchés de la CAD5 eme Tel : 233 47 15 87 |
| 1.4 1.5 1.6 | Les clauses du contrat relatives aux manœuvres frauduleuses et à la corruption Le Maître d’Ouvrage exige et de son cocontractant qu’il respecte les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces marchés. En vertu de ce principe, le Maître d’Ouvrage : Définit aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante: Est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché ; - Se livre à des manœuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché ; - “Pratiques collusoires” désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que le Maître d’Ouvrage en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ; - “Pratiques coercitives” désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché. - se livre à des « manœuvres obstructives » (a) quiconque détruit, falsifie, altère ou dissimule délibérément les preuves sur lesquelles se fonde une enquête de la Banque en matière de corruption ou de manœuvres frauduleuses, coercitives ou collusives, ou fait de fausses déclarations à ses enquêteurs destinées à entraver son enquête; ou bien menace, harcèle ou intimide quelqu’un aux fins de l’empêcher de faire part d’informations relatives à cette enquête, ou bien de poursuivre l’enquête; ou (b) celui qui entrave délibérément l’exercice par la l’organe agrée de son droit d’examen. Le maître d’ouvrage : Rejettera une proposition d’attribution si elle détermine que l’attributaire proposé est, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché. Les candidats communiquent les renseignements sur les commissions et primes éventuellement réglées ou devant être réglées à des agents en rapport avec la présente proposition, et l’exécution du contrat s’il est attribué au candidat, comme demandé sur le formulaire de proposition financière (lettre de soumission). Les candidats ne doivent pas avoir été déclarés exclus par le Maître d’Ouvrage de toutes attributions de contrats pour corruption ou manœuvres frauduleuses. |
| 2.1 | Des éclaircissements peuvent être demandés au plus tard quatorze (14) jours avant la date de soumission. Les demandes d’éclaircissement doivent être expédiées à l’adresse suivante:Mairie de DOUALA 5ème BP 1O171 DOUALA |
| 2.2 | A tout moment avant la soumission des propositions, le Maître d’Ouvrage peut, pour n’importe quelle raison, soit de sa propre initiative, soit en réponse à une demande d’éclaircissement d’un candidat invité à soumissionner, modifier l’un des éléments du DAO au moyen d’un additif. |
| 3.1 | Les propositions doivent être soumises dans la(les)langue(s)suivante(s): l’Anglais ou le Français. |
| 3.2 | Le calendrier de l’activité : le consultant disposera d’une durée de soixante (60) jours au plus pour exécuter les prestations. |
| 3.3 | Le personnel clé doit posséder au minimum l’expérience suivante : Il est requis pour la réalisation de la présente activité un bureau d’étude, un Cabinet d’Études ou une ONG. Le personnel clé est composée ainsi qu’il suit: - Un chef d’équipe de qualification d’au moins Bac+3 dans les sciences de la nature ; avec expérience d’au moins deux(02) ans (Joindre le CV signé). - Un Ouvrier expérimenté dans la collecte des plantes aquatiques et artisan en valorisation de la matière végétale en divers produits (joindre les CV signé) ; - Une équipe d’ouvriers à recruter sur place dans le site de collecte et dont le nombre est à déterminer par le Conducteur de travaux ; - Une équipe d’ouvriers expérimentés dans la collecte et la valorisation. Indiquez l'expérience professionnelle des principaux membres de l’équipe de travail. Inclure les CV des principaux responsables. |
| 3.4 | Langue(s)de rédaction des rapports afférents à la mission : les rapports afférents à cette mission doivent être produits en Français ou en anglais, en neuf (09) exemplaires (08 copies et 01 original). |
| 3.5 | La proposition financière doit présenter les Impôts et taxes: TVA et IR. Tous les impôts, droits et taxes à prélever au titre du marché issu de la présente consultation sont à la charge du prestataire. Sept (07) exemplaires du marché seront enregistrés aux frais de l’adjudicataire. |
| 3.6 | L’élément« dépenses locales »doit être libellé dans la monnaie nationale: (le Franc CFA) |
| 3 .7 | Les propositions doivent demeurer valides quatre-vingt-dix (90) jours après la date limite prévue pour l’ouverture des offres. |
| 4.1 | L’original de la proposition doit être rédigé à l’encre indélébile. Il ne doit comporter aucun ajout entre les lignes ou surcharge sur le texte même, si ce n’est pour corriger les éventuelles erreurs du candidat lui-même, toute correction de ce type devant alors être paraphée par le (les) signataire(s) des propositions. |
| 4.2 | Un représentant habilité du candidat doit parapher toutes les pages de la proposition. Son habilitation est confirmée par une procuration écrite ou un pouvoir d’habilitation joint aux propositions. |
| 4.3 | Les consultants doivent soumettre un (01) original et huit (08) copies de chaque proposition. Chaque Proposition technique, financière ou administrative doit porter la mention “ ORIGINAL ” ou “ COPIE ”, selon le cas. En cas de différence entre les exemplaires des propositions, c’est l’original qui fera foi. |
| 4.4 | Les candidats doivent placer l’original et toutes les copies des pièces administratives énumérées ci-dessous, dans une enveloppe portant la mention “DOSSIER ADMINISTRATIF ”, l’original et toutes les copies de la proposition technique dans une enveloppe portant clairement la mention “ PROPOSITION TECHNIQUE ”, et l’original et toutes les copies de la Proposition financière, dans une enveloppe scellée portant clairement la mention “ PROPOSITION FINANCIÈRE ” et l’avertissement “ NE PAS OUVRIR EN MÊME TEMPS QUE LA PROPOSITION TECHNIQUE”. Les Candidats placeront ensuite ces trois enveloppes dans une même enveloppe cachetée, laquelle portera l’adresse du lieu de dépôt des soumissions et les renseignements indiqués relatif au numéro, l’objet de l’avis, avec en dessous la mention “ A N’OUVRIR QU’EN SÉANCE DE DÉPOUILLEMENT”. |
| 4.5 | Volume: Le dossier administratif contiendra les pièces suivantes en cours de validité: 1.1. Les justificatifs ci-après en originaux datant de moins de trois (03) mois à la date de soumission : - a. La déclaration d’intention de soumissionner, signée et timbrée à 1500 FCFA timbre fiscal et communal,(Suivant modèle joint) ; - L’accord de groupement le cas échéant ; - Le pouvoir de signature le cas échéant ; - Une attestation de non-faillite établie par le Tribunal de première instance du lieu de résidence du soumissionnaire datant de moins de trois (03) mois précédant la date de remise des offres ; - Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par une banque ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministère des Finances du Cameroun. - La quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres ; - La caution de soumission (suivant modèle joint) d’un montant de 50 000 (Cinquante mille) F CFA. - Une attestation de non exclusion des marchés publics délivrée par le Directeur Général de l’ARMP datant de moins de trois(03) mois. - Une attestation pour soumission signée du Directeur de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale ou son représentant certifiant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations vis-à-vis de ladite caisse datant de moins de trois (03) mois ; - Une attestation de non redevance signée du chef de centre des Impôts certifiant que le soumissionnaire a effectué les déclarations réglementaires en matière d'impôts pour l'exercice en cours, datant de moins de trois (03) mois. - La copie de la fiche d’immatriculation en cours de validité timbrée à 1500 f cfa, - La copie certifiée conforme datant de trois (03) mois du registre de commerce - Plan de localisation signé sur l’honneur. - Déclaration sur l’honneur de non abandon des chantiers sur les trois dernières années NB : en cas de groupement, chaque membre du groupement doit présenter un dossier administratif complet. 2. Volume 2 : Le dossier technique contiendra les pièces ci-après - Une brève description du Candidat et un aperçu de son expérience récente dans le cadre de missions similaires (Tableau 4B). Pour chacune d’entre elles, ce résumé doit notamment indiquer les caractéristiques du personnel proposé, la durée de la mission, le montant du contrat et la part prise par le candidat ; - Toutes les observations ou suggestions éventuelles sur les Termes de référence et les données, services et installations devant être fournis par le Maître d’Ouvrage (Tableau 4C) ; - Un descriptif de la méthodologie et du plan de travail proposés pour accomplir la mission (Tableau 4D) ; - La composition de l’équipe proposée, par spécialité, ainsi que les tâches qui sont confiées à chacun de ses membres et leur calendrier (Tableau 4E) ; - Des curricula vitæ récemment signés par le personnel spécialisé proposé et le représentant du Candidat habilité à soumettre la proposition (Tableau 4F). Parmi les informations clés doivent figurer, pour chacun, le nombre d’années d’expérience du Candidat et l’étendue des responsabilités exercées dans le cadre de diverses missions au cours des trois (03) dernières années ; - Les estimations des apports de personnel (cadres et personnel d’appui, temps) nécessaire à l’accomplissement de la mission, justifiées par des diagrammes à barres indiquant le temps de travail prévu pour chaque cadre de l’équipe (Tableaux 4E et 4G) ; - Une description détaillée de la méthode, de la dotation en personnel et du suivi envisagés pour la formation, si le RPAO spécifie que celle-ci constitue un élément majeur de la mission ; - Toute autre information demandée dans le RPAO. La Proposition technique ne doit comporter aucune information financière. 3. Volume 3: La proposition financière contiendra les pièces ci-après: la soumission, les tableaux 5.B, 5.C, 5.D, 5.E, 5.F, 5.H, 5.I, 5.J. |
| 4.6. | Le Dossier Administratif, les propositions techniques et financières ainsi que tout complément d’information au Maître d’Ouvrage doivent être soumis aux adresses, date et heure suivantes: Mairie de la Commune de Douala 5ième sise à Bonamoussadi. |
| 5 | Ouverture des plis Les dossiers administratifs les propositions techniques et financière seront ouverts par la Commission interne de Passation des Marchés de la CAD 5 le …………..à partir de 13 heures, heure locale, en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés. |
| 6.1 6.2 | Critères éliminatoires : - Absence de la caution de soumission; - la présence des pièces falsifiées ou de fausses déclarations dans l’offre; - L’absence d’un sous – détail des prix ou d’un sous - paquet; - La note technique inférieure à 70 / 100 - La présence d’informations financières dans l’offre Technique. - Pièce (s) administrative (s) non conforme (s) et non régularisée (s) après les quarante-huit (48) heures. - Le non-respect du modèle du DAO. - Absence d’une déclaration sur l’honneur attestant le non abandon d’un marché au cours des trois dernières années. Principaux critères essentiels : Le nombre de points attribués pour chaque critère d’évaluation est le suivant: - Compréhension de la mission, approche méthodologique et plan de travail……….………………………………………………………… 20 - Observations et suggestions sur les termes de référence…………….....5 - Approche technique et méthodologique……………………………..…10 - Plan de travail…………………………………………………………..5 - Référence de l’entreprise pertinente pour la mission (Deux marchés similaires au cours des trois dernières années……………………………………..10 - Qualifications et expériences du personnel clé pour la mission (30) et l’expérience professionnelle des consultants (40)....................................70 NB : les détails des qualifications et expériences requises sont contenus dans les termes de référence de la mission et dans la fiche d’évaluation. Le score technique (St) minimum requis est de 70/100 La formule utilisée pour établir les scores financiers est la suivante : [soit SF = 100 x Fm /F, SF étant le score financier, Fm la proposition la moins disante et F le montant de la proposition considérée La formule pour la combinaison des scores technique et financier est S= St x T + SF x F Les poids respectifs attribués aux propositions technique et financière sont : T = 0,7 et F = 0,3 |
| 6 |  |
| 6-1 | Le début de la mission est prévu à partir de la date de notification de l’ordre de service de démarrage des prestations. |

| CRITÈRES ÉLIMINATOIRES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Le dossier administratif incomplet ; la présence des pièces falsifiées ou de fausses déclarations dans l’offre; L’absence d’un sous pli ou d’un sous paquet ; La note technique inférieure à 70/100. |  |  |  |  |  |
| N° | Critères et Sous Critères | Points | Nom des Structures |  |  |
| I | Conformité du plan de travail et de la méthode proposés aux Termes de référence | 20 |  |  |  |
| I.1 | Commentaires et suggestions pertinents sur les termes de référence | 05 |  |  |  |
| I.2 | Approche technique et méthodologique | 10 |  |  |  |
| I.3 | Plan de travail | 5 |  |  |  |
| II | Références de la structure dans la réalisation des missions similaires | 10 |  |  |  |
| II.1 | la structure sera évaluée par le nombre de mission similaires réalisées dans le domaine des plantes aquatiques envahissante, produire au moins une (01) référence avec PV de réception, 1ère et dernière page de la lettre commande(5 points par contrat ou mission réalisée, maximum 10 points) | 10 |  |  |  |
| III | Qualifications du personnel clé pour la mission | 30 |  |  |  |
| III.1 | Spécialiste en écologie (Chef de Mission) de niveau Bac+4 ; Expérience deux (02) ans au moins; | 9 |  |  |  |
| III.2 | Spécialiste en gestion des ressources en eau de niveau Bac+3 en science de la nature ; Expérience deux (02) ans au moins | 7 |  |  |  |
| III.3 | Spécialiste en Système d’Information Géographique de niveau Bac+3 ; Expérience deux (02) ans au moins. | 7 |  |  |  |
| III.4 | Artisan en valorisation de la matière végétale en divers produits ; Expérience deux (02) ans au moins | 7 |  |  |  |
| IV | Expérience professionnelle des consultants (personnes physiques) chacun dans son domaine | 40 |  |  |  |
| IV.1 | Spécialiste en écologie (Chef de Mission) (3 points par année d'expérience, maximum 15 points) | 15 |  |  |  |
| IV.2 | Spécialiste en gestion des ressources en eau (2 points par année d'expérience, maximum 10 points) | 10 |  |  |  |
| IV.4 | Spécialiste en communication (2 points par année d'expérience, maximum 10 points) | 10 |  |  |  |
| IV.5 | Artisan en valorisation de la matière végétale en divers produits Expérience deux (02) ans au moins ; (2,5 point par année d'expérience, maximum 5 points) | 5 |  |  |  |
| TOTAL |  | 100 |  |  |  |
| La structure est-elle qualifiée pour la suite de la procédure? OUI ou NON |  |  |  |  |  |

Pièce N°4:

Proposition technique / tableaux types

4A. Lettre de soumission de la Proposition Technique

4B. Références du Candidat

4C. Observations et suggestions	du Candidat sur les termes	de référence et sur les données, service  et installations devant être fournis par le Maître d’Ouvrage

4D. Descriptif de la méthodologie et du plan de travail proposés pour accomplir la mission

4E. Composition de l’équipe être sponsabilités de ses membres

4F. Modèle de Curriculum Vitae (CV) pour le personnel spécialisé proposé

4G. Calendrier du personnel spécialisé

4H. Calendrier des activités (programme de travail)

4A. Lettre de soumission de la proposition technique

[Lieu, date

À:[Nom et adresse du Maître d’Ouvrage]

Madame/Monsieur,

Nous, soussignés, avons l’honneur de vous proposer nos services, à titre de prestataire, pour [titre des services] conformément à votre Dossier d’Appel d’Offres en date du [date] et à notre proposition. Nous vous soumettons par les présentes notre Proposition Technique [préciser l’objet du marché].

Si les négociations ont lieu pendant la période de validité de la proposition, c’est-à-dire avant le [date], nous nous engageons à négocier sur la base du personnel proposé ici. Notre proposition a pour nous force obligatoire, sous réserve des modifications résultant de la négociation du contrat.

Nous savons que vous n’êtes tenue/tenu d’accepter aucune des propositions reçues. Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de notre considération distinguée.

Signature du représentant

Habilité: Nom et titre du

Signataire:

Nom du Candidat:

Adresse:

4B. Références du Candidat

Services rendus au moins pendant les trois (03) dernières années qui illustrent le mieux vos qualifications

À l’aide du formulaire ci-dessous, indiquez les renseignements demandés pour chaque mission pertinente que votre société/organisme a obtenue par contrat, soit en tant que seule société, soit comme l’un des principaux partenaires d’un groupement.

| Nom de la Mission: | Pays: |
| --- | --- |
| Lieu: | Personnel spécialisé fourni par votre société/organisme (profils): |
| Nom du Client: | Nombre d’employés ayant participé à la Mission: |
| Adresse: | Nombre de mois de travail; Durée de la Mission: |
| Délai: |  |
| Date de démarrage : Date d’achèvement: (mois/année) (mois/année) | Valeur approximative des services (en francs CFAHT): |
| Nom des prestataires associés/partenaires éventuels: | Nombre de mois de travail de spécialistes fournis par les prestataires associés: |
| Nom et fonctions des responsables (Directeur/Coordinateur du projet, Responsable de l’équipe): |  |
| Descriptif du projet: |  |
| Description des services effectivement rendus par votre personnel: |  |

Nom  du  candidat:

Produire justificatifs

4C.  Observations et suggestions du consultant sur les termes De référence et sur les données, services et installations devront être fournies par le Maître d’Ouvrage

Sur les termes de référence:

1.

2.

3.

4.

5.

Sur les données, services et installations devant être fournis par le Maître d’Ouvrage:

1.

2.

3.

4.

5.

4D. Descriptif de la méthodologie et du plan de travail proposés pour accomplir la mission

4E. Composition de l’équipe et responsabilités de ses membres

- Personnel technique/de gestion

| Nom | Poste | Attributions |
| --- | --- | --- |

2. Personnel d’appui (siège et local)

| Nom | Poste | Attributions |
| --- | --- | --- |

4F. Modèle de Curriculum Vitae (CV)  du personnel spécialisé proposé

Poste: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………………………………………..

Nom du Candidat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………………………………………

Nom de l’employé: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………………………………………

Profession: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . …………………………………………………….

Diplômes: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ………………………………………………….

Date de naissance: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………………………………………..

Nombred’annéesd’emploiparleCandidat:.......................................................................Nationalité: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………….

Affiliation à des associations/groupements professionnels: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………………………………..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………………………………

Attributions spécifiques: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………………………………..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………

Principales qualifications:

[En une demi-page environ, donner un aperçu des aspects de la formation et de l’expérience de l’employé les plus utiles

A ses attributions dans le cadre de lamission.Indiquerleniveaudesresponsabilitésexercéesparlui/ellelorsdemissions antérieures, en précisant  la date et le lieu.]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Formation:

[En un quart de page environ, résumer les études universitaires et autres études spécialisées de l’employé, en indiquant les noms et adresses des écoles ou universités fréquentées, avec les dates de fréquentation, ainsi que les diplômes obtenus.]

Pièces Annexes:

- Copie certifiée conforme du diplôme le plus élevé et éventuellement une attestation de l’ordre  du corps de métier

- Attestation de disponibilité

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………

Expérience professionnelle:

[En deux pages environ, dresser la liste des emplois exercés par l’employé depuis la fin de ses études par ordre chronologique inverse, en commençant par son poste actuel. Pour chacun, indiquer les dates, nom de l’employeur, titre du poste occupé et lieu de travail. Pour les dix dernières années, préciser en outre le  type d’activité exercée et, le cas échéant, le nom de clients susceptibles de fournir des références.]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Connaissances informatiques:

[Indiquer ,le niveau de connaissance]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………..

Langues:

[Indiquer, pour chacune, le niveau de connaissance : médiocre/moyen/ bon/excellent, en ce qui concerne la langue lue/écrite/parlée.]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………….

Attestation:

Je, soussigné, certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent fidèlement compte de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………………... . . . . Date: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[Signature de l’employé et du représentant habilité du consultant]

Jour/mois/année

Nom de l’employé: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Nom du représentant habilité: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ..

4G. Calendrier du personnel spécialisé

| Nom | Poste | Rapports à fournir/activités | Mois (sous forme de diagramme à barres) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Nombre de mois |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sous-total(1) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sous-total(2) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sous-total(3) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sous-total(4) |

Temps plein:	Temps partiel:

Rapports à fournir:

Durée des activités:

Signature:

(Représentant habilité)

Nom:

Titre:

Adresse:

4H. Calendrier des activités (programme de travail)

A. Préciser la nature de l’activité

|  | [Mois à compter du début de la mission] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e |  |
| Activité (tâche) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B. Achèvement et soumission des rapports

| Rapports | Date |
| --- | --- |
| - Rapport initial |  |
| 2. Rapports d’avancement a. Premier rapport d’avancement b. Deuxième rapport d’avancement |  |
| 3. Projet de rapport final |  |
| 4. Rapport final |  |

Pièce n° 5:

Proposition financière : tableaux types

Récapitulatif des tableaux types

5.A.	Lettre de soumission de la proposition financière

Pour les marchés à paiement par prix forfaitaires

5.B.	État récapitulatif des coûts

5.C.	Ventilation des coûts par activité

5.D.	Coût Unitaire du Personnel Clef

5.E.	Coût Unitaire du Personnel d’Exécution

5.F.	Ventilation de la rémunération par activité

5.G.	Frais remboursables par activité

5.H.	Frais divers pour les marchés à paiement par prix unitaires pour les  marchés à paiement par prix unitaires

5.I.	Cadre du Bordereau des prix unitaires

5.J.	Cadre du détail estimatif

5.K.	Cadre du sous-détail des prix unitaires

1.	Prix unitaires élémentaires (cf.5.D.;5.E.;…etc.);

2.	Décomposition des prix unitaires;

3.	Frais remboursables , le cas échéant.

5.A. Lettre de soumission de la proposition financière

[Lieu, date]

À:[Nom et adresse du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué]

Madame/Monsieur,

Nous, soussignés, avons l’honneur de vous proposer nos services, à titre de prestataire, pour [titre des services] conformément à votre Avis d’Appel d’Offres n° [à indiquer] en date du [date] et à notre Proposition (nos Propositions technique et financière).

Vous trouverez ci-joint notre Proposition financière qui s’élève à [montant en lettres et en chiffres. Ce montant net d’impôts, de droit set de taxes, que nous avons estimé par ailleurs à [montant(s)en lettres et en chiffres].

Notre Proposition financière a pour nous force obligatoire, sous réserve des modifications résultant

De la négociation du Contrat, jusqu’à l’expiration du délai de validité de la Proposition, c’est-à-dire jusqu’au [date].

Nous savons que vous n’êtes tenue/ tenu d’accepter aucune des propositions reçues. Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de notre  considération distinguée.

Signature dure présentant habilité:

Nom et titre du signataire:

Nom du Candidat:

Adresse:

5.B. État récapitulatif des coûts

| Coûts | Monnaie(s)(7) | Montant(s) |
| --- | --- | --- |
| Sous-total Impôts, droits, taxes, et autres charges fiscales Montant total de la Proposition financière |  |  |

5.C.Ventilation des coûts par activité

| Activité no: | Activité no: | Description: |
| --- | --- | --- |
| Composantes du prix Rémunération Frais remboursables Frais divers Sous-total | Monnaie(s) | Montant(s) |

5. D. Coûts unitaires du personnel clé

| Noms et prénoms | Qualification/ fonction | Coût horaire | Coût journalier | Coût mensuel |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. E. Coûts unitaires du personnel d’exécution

| Noms et prénoms | Qualification/ fonction | Coût horaire | Coût journalier | Coût mensuel |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5.F. Ventilation de la rémunération par activité

Activité no:	 Nom:

| Noms | Poste | Apport | Rémunération Taux de change | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Personnel permanent Personnel local Consultants extérieurs Total général |  |  |  |  |

5.G. Frais remboursables par activité

Activité no:	 Nom:

| No | Description | Unité | Quantité | Prix unitaire | Montant total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. | Voyages aériens internationaux Frais de voyage divers Indemnité de subsistance Frais de transport locaux Loyers de bureaux/logement/ Services de bureau Total général | Par voyage Par voyage Par jour |  |  |  |

5.H. Frais divers

Activité no:	 Nom:

| No | Description | Unité | Quantité | Prix unitaire | Montant total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | Frais de communications entre et (Téléphone, fax, e-mail) Rédaction, reproduction de rapports Matériel: véhicules, ordinateurs, etc. Logiciels Total général |  |  |  |  |

5.I. Cadre du bordereau des prix unitaires

| N° Prix | Désignation des tâches Et prix unitaires en toutes lettres | Prix unitaires En chiffre |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (FCFA HTVA) | En devise, Le cas échéant |

5. J. Cadre du détail quantitatif et estimatif

| DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DE LA LUTTE CONTRE LA JACINTHE D'EAU ET AUTRE PLANTES AQUATIQUES ENVAHISSANTES A BONAMOUSSADI ET BANGUE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT 100 : RÉCOLTE DE LA JACINTHE |  |  |  |  |  |  |
| 101 | récolte de la jacinthe d'eau (équipe, membre d'équipe Carburant moteur hors bords, transport du personnel) | Ha | 8 |  |  |  |
| 102 | Transport de la jacinthe d'eau | Ha | 8 |  |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 100 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 200: VALORISATION DE LA JACINTHE |  |  |  |  |  |
|  | Conditionnement et séchage |  |  |  |  |  |
| 201 | Chef d'équipe | jrs | 20 |  |  |  |
| 202 | 05 Membres | jrs | 90 |  |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 200 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 300 : PRODUCTION DES OBJETS D'ARTS |  |  |  |  |  |
| 301 | Acquisition du petit matériel (peinture, colle, pinceau, ciment, etc…) | FF | 1 |  |  |  |
| 302 | Chef d'équipe | j | 25 |  |  |  |
| 303 | 06 Membres | j | 90 |  |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 300 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 400 : STOCKAGE DE LA JACINTHE D'EAU |  |  |  |  |  |
| 401 | Magasinier | j | 45 |  |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 400 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 500 : RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL |  |  |  |  |  |
| 601 | CHEF DE PROJET | jrs | 60 |  |  |  |
| 602 | Écologiste-Biologiste-Environnementaliste-Expert en gestion de l'eau | J | 40 |  |  |  |
| 603 | Expert en valorisation de la jacinthe | j | 60 |  |  |  |
| 604 | Expert en système d'information géographique (SIG) | J | 12 |  |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 500 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 600: PERSONNEL PERMANENT |  |  |  |  |  |
| 601 | Administrateur | J | 30 |  |  |  |
| 602 | Secrétaire | J | 30 |  |  |  |
| 603 | Gardien | J | 30 |  |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 600 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 800: DIVERS |  |  |  |  |  |
| 701 | Reportage vidéo pour documentaire du projet | FF | 1 |  |  |  |
| 702 | Maintenance et révision des moteurs hors bords et pirogues | FF | 1 |  |  |  |
| 703 | Acquisition des équipements de sécurité du personnel | FF | 1 |  |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 800 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 800: RAPPORT NUMÉRIQUE |  |  |  |  |  |
| 801 | CD/DVD | FF | 1 |  |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 800 |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL HT |  |  |  |  |  |
|  | MONTANT TVA 19,25% |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL TTC |  |  |  |  |  |
|  | MONTANT IR (2.2 ou 5,5%) |  |  |  |  |  |  |
|  | NET A MANDATER |  |  |  |  |  |  |
|  | Arrêté le présent devis à la somme de : |  |  |  |  |  |  |

PIÈCE N°6 :

TERMES DE RÉFÉRENCE

- CONTEXTE ET JUSTIFICATION

L’envahissement incontrôlé des cours d’eau par les plantes aquatiques est une problématique d’actualité, plus particulièrement dans les pays tropicaux, à cause du phénomène d’eutrophisation. Au Cameroun, ce phénomène prend de plus en plus d’ampleur dans nos cours d’eau. Ces plantes de nuisance très redoutée forment d’énormes tapis flottants qui bouchent les plans d’eau rendant la communication par voie d’eau, les activités de pêche, le commerce pratiquement impossibles. Le cas le plus frappant concerne la Jacinthe d’eau qui est aujourd’hui un véritable cancer des eaux.

Ces plantes de nuisance très redoutée forment d’énormes tapis flottants qui obstruent les cours d’eau, entravent la navigation, compromettent les activités de pêche et rendent onéreuses les actions de mobilisation et de traitement de la ressource en eau à des fins de consommation.

Le développement de ces plantes aquatiques  envahissantes dans tous les types de milieux aquatiques y provoque des perturbations structurelles et fonctionnelles des communautés de plantes indigènes dont l'intensité est en relation directe avec les modes de colonisation et l'abondance de ces espèces. Ces perturbations sont particulièrement élevées dans les milieux stagnants où la physique du système constitue rarement un facteur naturel de régulation de ces développements (absence de courant, en particulier). Elles sont généralement des conséquences des processus de compétition pour la lumière ou les nutriments qui se produisent au sein des biotopes colonisés par la végétation.

Ce phénomène provoque des barrières à l’écoulement normal de l’eau, particulièrement grave lors des périodes de crue où on assiste à des inondations dues à l’affaissement des digues. L’accès aux ports et aux secteurs d’amarrage des bateaux est souvent bloqué par les nattes des plantes envahissantes. Celles-ci rendent également infranchissables les canaux et les fleuves. Les îlots formés par les touffes des plantes ont rendu aujourd’hui les navigations difficiles. Aussi, les grands ouvrages tels que les barrages hydroélectriques souffrent des effets néfastes des plantes aquatiques. En effet, ces plantes dans leur développement   forment des nattes diffuses qui sont responsables de l’ensablement du fleuve réduisant (à cause de la diminution de la vitesse d’entraînement) considérablement le débit et l’hydraulicité des cours d’eau  entraînant ainsi  une faiblesse dans la  production d’électricité.

Sans intervention anthropique, ces espèces risquent d’envahir les eaux productives. A moyen terme, elle pourra modifier la physionomie des estuaires (Wouri, Nyong, Benoué, Lac Tchad…) en se substituant aux mangroves comme plantes premières, sans toutefois jouer leur rôle indispensable à la pêche, celui de zone de frayères.

Ce fléau ainsi décrit au niveau de ce cours d’eau est bel et bien  national car, il concerne tous les bassins hydrographiques du Cameroun. Et si les causes ainsi décrites ne sont pas les mêmes, les conséquences sur les écosystèmes et les activités anthropiques le demeurent.

Face à cette situation, Le Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature et du Développement Durable a pris des mesures pour limiter la progression du phénomène au niveau national, afin de réduire l’impact de cette plante sur l’environnement et d’améliorer les conditions de vie des populations riveraines. Un programme a ainsi été développé par le Gouvernement. Une phase pilote de la mise en œuvre dudit programme a été initiée dans le bassin hydrographique du Wouri.  Le projet a vu son extension dans d’autres bassins hydrographiques tels que la Bénoué, le Nyong, et le Lac Tchad.

- OBJECTIF GLOBAL

Objectif global:

- Préserver la biodiversité  aquatique ;

- Valoriser les plantes aquatiques envahissantes.

Objectifs spécifiques

- Restaurer l’écoulement normal des cours d’eau dans la commune de Douala 5ème :

- Présenter aux groupes cibles les possibilités des plantes aquatiques envahissantes en compost, objets d’art, papier, aliment d’appoint pour le bétail etc.

- Initier les populations à la collecte et à la valorisation des plantes aquatiques envahissantes.

- RÉSULTATS

Les résultats attendus sont les suivants:

- Les groupes cibles sont formés aux différentes méthodes de collecte et de valorisation des plantes aquatiques;

# L’écoulement normal des cours d’eau est restauré.

- DURÉE DU PROJET

L’activité a une durée de 60 jours au moins.

- APPROCHES MÉTHODOLOGIQUES ET SÉQUENCE DE TRAVAIL

Le consultant travaillera en étroite collaboration avec l’administration compétente et la Mairie les collectivités territoriales décentralisées ciblées.

. Il sera question de :

- Collecter les plantes aquatiques envahissantes,

- Former les populations à la valorisation des plantes aquatiques envahissantes.

- COMPÉTENCES REQUISES

Il sera requis des consultants nationaux de catégorie 1 ayant des compétences suivantes :

- un spécialiste en écologie (Chef de Mission) de niveau Bac+4;

- un spécialiste  en gestion des ressources en eau de niveau Bac+3;

- un artisan en valorisation de la matière végétale en divers produits ;

Expérience professionnelle : 02 ans au moins

Le bureau d’études produira les curricula vitae de chaque expert dûment signé par l’intéressé.

- RESPONSABLE DE L’ACTIVITÉ

- Au niveau central la coordination de l’exécution de cette activité est assurée par le Chef de projet,

- Sur les sites d’exécution les Délégués Départementaux territorialement compétent.

- ASSISTANCE FOURNIE PAR LE Maire

Le Maire à travers son service technique et le Délégué Départemental de l’Environnement du Wouri mettra à la disposition des prestataires :

- Tous les documents, les rapports, les cartes et les données pertinents ;

- l’obtention d’autorisation permettant au personnel des prestataires de mener à bien leurs missions à l’intérieur du Cameroun ;

- les personnels de la Mairie devant participer au suivi et/ou au contrôle de l’exécution des prestations.

- RAPPORTS

Le prestataire devra fournir un rapport provisoire qui sera restitué avant la rédaction du rapport définitif. Lesdits rapports  (sous forme électronique et papier), seront destinés aux autorités administratives des localités concernées et au Maître d’Ouvrage.

Nombre et format du rapport

Les rapports afférents à cette mission doivent  être produits en Français ou en anglais, en sept (07) exemplaires (copies numériques et physiques). Ils devront avoir une couverture en carton imprimée sur papier glacé, les pages sur papier offset 80gr et l’ensemble relié à l’imprimerie par chauffage à blanc.

PièceN°7:

CahierdesClauses Administratives Particulières

(CCAP)

Chapitre I: Généralités

Article 1: Objet de la Lettre Commande

La présente Lettre Commande a pour objet la collecte et  la valorisation de la jacinthe d’eau et d’autres plantes aquatiques dans les localités suivantes : BONAMOUSSADI, BANGUE, dans l’Arrondissement de Douala 5ème

Article 2: Procédure de passation  de la Lettre Commande

La présente lettre commande est passée par la procédure d’appel d’offres national ouvert en procédure d’urgence.

Article 3: Définitions et attributions

3.1. Définitions générales

- Le Maître d’Ouvrage est le Maire de la Commune de Douala 5ème

- Le Chef de Service du marché est le chef service Technique  de la Commune

- L’Ingénieur du marché est : Le Délégué Départementale de l’Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable du Wouri;

- Le prestataire est ____________________

3.2. Nantissement

- Le responsable chargé de l’ordonnancement est : le Maire de la Commune de Douala 5ème

- Le responsable chargé de la liquidation des dépenses est : le Maire de la Commune de Douala 5ème

- Le responsable chargé du paiement est : le receveur Municipal (Le Payeur  Général de Douala) ;

- Le responsable compétent pour fournir les renseignements au titre de l’exécution du présent marché est : Le chef  Service du marchés.

- La brigade de contrôle des Marché Publics de la Délégation Départementale des Marché Publics du Wouri suit le contrôle physique, administratif et financier de l’exécution du marché

Article 4: Langue, loi et réglementation applicables

4.1. La langue utilisée est le Français ou l’Anglais.

4.2. Le prestataire s’engage à observer les lois, règlements, ordonnances en vigueur et ce aussi bien dans sa propre organisation que  dans  la réalisation du marché.

Si ces règlements, lois et dispositions administratives et fiscales en vigueur à la date de signature du présent marché venaient à être modifiés après la signature du marché, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

Article 5: Pièces constitutives de la Lettre Commande

Les pièces contractuelles constitutives de  la présente lettre commande sont par ordre de priorité:

- La lettre de soumission ou l’acte d’engagement;

- La soumission du prestataire et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des     Clauses Administratives Particulières et aux termes de références finalisés ou description des services;

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières(CCAP);

- Les termes de références ou description des services;

- Les éléments propres à la détermination du montant du marché, tels que, par ordre de priorité : les bordereaux des prix unitaires; l’état des prix forfaitaires ; le détail ou le devis estimatif; la décomposition des prix forfaitaires et/ou le sous-détail des prix unitaires;

- Le  projet  d’exécution ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales(CCAG) applicables aux marchés publics de prestations mis en vigueur par arrêté N°033 du 13 février 2007;

Article 6: Textes généraux applicables

La présente Lettre Commande est soumise aux textes généraux ci-après:

La loi cadre N° 96/12 du 05 août 1996 sur la gestion de l’environnement ;

-La loi n° 92/007 du 14 août 1992  portant Code du travail ;

-La loi N°96/07 du 8 avril 1996 Portant protection du patrimoine routier national ;

-La loi n° 2000/10 du 13 juillet 2000 fixant l’organisation et les modalités de l’exercice

-Loi n°2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code général des Collectivités Territoriales Décentralisées ;

-Le décret n° 2018 / 366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;

-Le décret n° 2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant  création, organisation et fonctionnement de l’ARMP ;

-Le décret n°2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;

-Le décret n° 2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;

-L’Arrêté n°093/CAB/PM du 05 novembre 2002 fixant les montants de la caution de soumission et des frais d’achat des dossiers d’Appel d’offres ;

-La Circulaire N°001/CAB/PR du 19 juin 2012 relative à la passation et au contrôle de l’exécution des marchés publics ;

-Les normes en vigueur ;

-La Circulaire N° 00000456//C/MINFI/ du 30 décembre 2021 portant instructions relatives à l’Exécution, au suivi et au contrôle du Budget de l’État, et d’autres Entités Publique  pour l’exercice 2022

Article 7: Communication

7.1. Toutes les notifications et communications écrits dans le cadre de la présente lettre commande devront être faites aux adresses suivantes:

- Dans le cas où le prestataire est le destinataire: les correspondances seront valablement adressées : Adresses du prestataire

- Dans le cas où le Maître d’Ouvrage est le destinataire: A l’attention de Monsieur le Maire de la Commune de Douala 5ème BP : 10171 Douala

- Article8: Ordres de service

8.1.    L’ordre  de  Service  de  commencer  les  prestations est signé par le  Maire de la Commune de Douala 5ème

8.2. Les ordres de service à incidence financière ou susceptibles de modifier les délais seront signés par le Maire de la Commune de Douala 5ème et notifiés par le chef service du marché et notifié à l’ingénieur.

8.3. Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal de l’étude et sans incidence financière seront directement signés par le chef service du marché et notifié à l’ingénieur avec copie au maitre d’ouvrage.

8.4. Les ordres d service valant mise en demeure sont signés parle Maire de la Commune de Douala 5ème   et notifié à l’ingénieur avec copie au chef service du marché

8.5. Le prestataire dispose d’un délai de sept(7) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas l’entreprise d’exécuter les ordres de service reçus.

Article 9: Matériel et personnel du prestataire

  - Toute modification même partielle apportée aux propositions de l’offre technique n’interviendra qu’après agrément écrit du Maître d’Ouvrage ou du Chef de service. En cas de modification, le prestataire fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale ou par un  matériel de performance similaire et en bon état de marche.

9.2. Toute modification unilatérale apportée aux propositions en matériel et en personnel d’encadrement de l’offre technique, avant et pendant les prestations constitue un motif de résiliation du marché tel que visé à l’article 27 ci-dessous ou d’application de pénalités

Chapitre II: Clauses financières

Article 10 : Garanties  et cautions

10.1. Cautionnement définitif : Le cautionnement définitif est fixé à 2% du montant TTC du marché. Ce dernier est produit dans les vingt (20) jours suivant la date de notification de l’ordre de service de démarrage.

Le cautionnement sera restitué, ou la garantie libérée, dans un  délai d’un (01) mois  suivant  la  date d’approbation des prestations, conformément à la réglementation en vigueur, à la suite d’une mainlevée  délivrée  par  le  Maître  d’Ouvrage  après demande du Prestataire.

10.2.  Cautionnement de garantie : Non Applicable.

Article 11 : Montant de la Lettre Commande

__________________________ Francs CFA toutes taxes comprises; soit :

- Montant HTVA : _______________________________  Francs CFA

- Montant de la TVA : ____________________________ Francs CFA ;

- Montant net à percevoir : __________________________ Francs CFA

Article 12: Lieu et mode de paiement

12.1. En contrepartie des paiements à effectuer par le Maître d’Ouvrage au prestataire, dans les conditions indiquées dans la lettre commande, le prestataire s’engage par les présentes à exécuter le marché conformément aux dispositions de la lettre commande.

12.2. Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues, par règlements en francs CFA,  par virement au compte bancaire dont les coordonnées sont les suivantes :

| CODE BANQUE | CODE D’AGENCE | N° COMPTE | CLE RIB |
| --- | --- | --- | --- |

Ouvert au nom_____________________à la banque ________________, Agence de _____________

Article 13 : Variation des prix

13.1. Les prix sont fermes  et non révisables.

Article 14: Avances

14.1. Le consultant a la possibilité de réaliser toute l’étude à ses frais et de se faire payer les 100% du montant du marché à la fin de la prestation, c'est-à-dire après la production du Document final validé par l’ingénieur du marché

14.2. Le Maître d’Ouvrage pourra, si le cocontractant en fait la demande, accorder une avance dite de « démarrage » plafonnée à 20 % du montant hors taxes du marché. Cette avance sera cautionnée à cent pour cent (100%) par un établissement bancaire de droit camerounais ou un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur.

14.3.  Le délai de paiement de l’avance de démarrage est fixé à sept (07) jours Calendaires au plus  à compter de sa demande par le consultant.

Article 15: Intérêts moratoires

Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues conformément aux dispositions du  décret n° 2018/366 du 20 JUIN 2018 portant Code des Marchés Publics.

Article 16: Pénalités de retard

16.1. Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit :

- (1/2000è) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard du premier  au  trentième  jour  au-delà du  délai contractuel fixé par le marché;

- (1/1000è) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au- delà du trentième jour.

16.2. Le montant cumulé des pénalités de retard est limité à dix pour cent (10%) du montant TTC du marché de base avec ses pénalités de retard.

Article 17 : Régime fiscal et douanier

Le décret N°2003/651/PM du 16 avril 2003 définijt les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Marchés Publics.

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l’entreprise impute sur ses coûts d’intervention et constituer l’un des éléments des sous-détails des prix hors taxes.

Le prix TTC s’entend TVA incluse.

Article 18 : Timbres et enregistrement des marchés

Sept (07) exemplaires originaux de la présente lettre commande seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais du prestataire, conformément à la réglementation en vigueur.

Chapitre III: Exécution des prestations

Article 19 : Délais d’exécution de la Lettre Commande

19.1. Le délai d’exécution des prestations, objet du présent marché est de soixante (60) jours maximum.

19.2.  Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les prestations

Article 20 : Obligations du Maître d’Ouvrage

- Le Maître d’Ouvrage est tenu de fournir au prestataire les informations nécessaires à l’exécution de sa mission, et de lui garantir, aux frais de ce dernier, l’accès aux sites des projets.

- Le Maître d’Ouvrage assure au prestataire protection contre les menaces, outrages, violences, voies de fait, injures ou diffamations dont il peut être victime en raison ou à l’occasion de l’exercice de sa mission.

Article 21 : Obligations du prestataire

21.1. Le Prestataire exécute les prestations et remplit ses obligations de façon diligente, efficace et économique, conformément aux normes, techniques et pratiques généralement acceptées dans son domaine d’activité.

21.2. Pendant la durée du marché, le Prestataire ne s'engage pas directement ou indirectement, dans des activités professionnelles ou contractuelles susceptibles de compromettre son indépendance par rapport aux missions qui lui sont dévolues.

21.3. En cas de conflit d’intérêt du fait d’un membre de l’équipe de la mission, le Prestataire doit le signaler par écrit au Maître d’Ouvrage et doit remplacer l’expert en question, impliqué dans le projet ou le marché.

Le conflit d’intérêt s’entend comme toute situation dans laquelle le Prestataire pourrait tirer des profits directs ou indirects d’un marché passé par le Maître d’Ouvrage auprès duquel il est consulté ou toute situation dans laquelle il a des intérêts personnels ou financiers suffisants pour compromettre son impartialité dans l’accomplissement de ses fonctions ou de nature à affecter défavorablement son jugement.

21.4. Le Prestataire est tenu au secret professionnel vis-à-vis des tiers, sur les informations, renseignements et documents recueillis ou portés à sa connaissance à l'occasion de l’exécution du marché.

A ce titre, les documents établis par le Prestataire au cours de l’exécution du marché ne peuvent être publiés ou communiqués qu’avec l’accord écrit du Maître d’Ouvrage.

21.5. Le Prestataire est tenu lors du dépôt du rapport final, de restituer tous les documents empruntés au Maître d’Ouvrage.

21.6. Le Prestataire ainsi que ses associés ou ses sous-traitants s’interdisent pendant la durée du marché, et à son issue pendant six (6) mois, de fournir des biens, prestations ou services destinés au Maître d’Ouvrage découlant des prestations ou ayant un rapport étroit avec elles (à l’exception de l’exécution des prestations ou de leur continuation).

21.7. Le Prestataire doit prendre en charge des frais professionnels et de la couverture de tous risques de maladie et d’accident dans le cadre de sa mission.

21.8. Le Prestataire ne peut pas modifier la composition de l’équipe proposée dans son offre technique sans l’accord écrit du Maître d’Ouvrage.

Article 22 : Assurances

Les polices d’assurances suivantes sont requises au titre de la présente lettre commande pour les montants minimum indiqués ci-après :

Assurance des risques causés à des tiers par son personnel  salarié  en  activité  au  travail,  par  le matériel qu’il utilise, du fait des prestations ;

Article 23 : Programme d’exécution

Le programme d’exécution devra être conforme aux termes de références ou aux spécifications des clauses techniques ou à celui convenu avec l’ingénieur du marché au cours de la réunion de cadrage.

Article 24 : Agréments du personnel

Si le Maître d’Ouvrage demande le remplacement d'un membre de l'équipe pour faute grave dûment constatée ou pour incompétence, le remplacement se fait aux frais du prestataire dans un délai maximum de quinze (15) jours.

Le Maître d’Ouvrage se réserve la possibilité de refuser son agrément à une personne proposée par le prestataire dont la qualification serait insuffisante.

Article 25: Sous-traitance

Il n’y aura pas de sous-traitance pour ce marché.

CHAPITRE IV : DE LA RÉCEPTION

Article  26: Recette  des prestations

26.1 Du pré réception : Elle consiste à la validation du rapport provisoire par une équipe technique dirigée par l’ingénieur du marché constaté par le Maître d’Ouvrage. Cette pré réception doit donner lieu à la production du rapport qui intègre toutes les observations et corrections faites par l’équipe technique. Elle est sanctionnée par un procès-verbal de pré réception.

26.2 De la réception : Elle consiste à la réception du rapport final relatant la mise en œuvre des observations et des corrections faites dans la pré réception. Elle est sanctionnée par la signature d’un procès-verbal de réception définitif.

Article 27 : Commission de réception

La présente commission procèdera à la réception du rapport final de l’étude :

- Le Maire  ou son Représentant …………….……….Président

- Le D.Départ.de l’Environnement du Wouri  ou son Représentant........ Rapporteur

- DDMAP du Wouri ou son représentant…………………..Observateur

- Le Chef service du Marché….........................Membre

- Le comptable-matières de la CAD5……….……Membre

Il dressera un procès-verbal de réception définitif signé par les membres de ladite Commission

CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 28 : Cas de force majeure

### 28.1 Définition du terme force majeure

Aux fins de la présente clause, le terme « force majeure » désigne un événement échappant au contrôle du fournisseur et qui n’est pas attribuable à sa faute ou à sa négligence et qui est imprévisible. De tels événements peuvent inclure, sans que la liste soit limitative, les actes de l’Administration, soit au titre de la Souveraineté de l’Etat, soit au titre du marché, les guerres, les révolutions, les incendies, les inondations, les cyclones, les épidémies, les mesures de quarantaine et d’embargo sur le fret, les tremblements de terre et autres faits analogues.

### 28.2 Responsabilité du Prestataire

### En cas de force majeure, le Prestataire ne verra sa responsabilité dégagée s’il avertit par écrit l’administration dans les vingt (20) jours qui suivent l’événement. En tout état de cause, il appartient à l’Administration d’apprécier cette force majeure et les preuves fournies.

### 28.3 Notification à l’Administration en cas de force majeure

Le fournisseur notifiera rapidement par écrit à l’administration l’existence de la force majeure et ses motifs. Sauf s’il reçoit des instructions contraires de l’Administration, le fournisseur continuera à exécuter les obligations qui sont les siennes dans le cadre du marché et s’efforcera de trouver tout autre moyen raisonnable d’exécuter les obligations entravées par la force majeure.

Article 29 : Résiliation du marché

Le marché peut être résilié comme prévu dans les dispositions du décret n° 2018/366 du 20 juin 2018  et également dans les conditions stipulées aux articles 42, 43, 44, 45, 46 et 47 du CCAG, notamment dans l’un des cas de :

- Non enregistrement du contrat dans les délais règlementaires ;

- Retard de plus de quinze (15) jours calendaires dans l’exécution d’un ordre de service ou arrêt injustifié des prestations de plus de sept (07) jours calendaires ;

- Retard dans les prestations entraînant des pénalités au-delà de 10 % du montant des prestations ;

- Refus de la reprise des prestations mal exécutés ;

- Défaillance du prestataire.

Article 30 : Différends et litiges

Tout litige qui découlera de la présente lettre commande entre les parties contractantes fera l’objet d’une tentative de conciliation par entente directe.

A défaut, il sera définitivement tranché par la juridiction camerounaise compétente.

Article 31 : Edition et diffusion de la lettre commande

Onze (11) exemplaires de la présente lettre commande seront édités par les soins du prestataire et fournis au Chef de service.

Article 32  et dernier : Entrée en vigueur de la lettre commande

La présente lettre commande ne deviendra définitive qu’après sa signature par le Maître d’Ouvrage et entrera en vigueur dès sa notification au prestataire.

Pièce N° 8:

Modèle de LETTRE COMMANDE

LETTRE COMMANDE N°____/LC/CAD5/CIPM/2022 passée après APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°………./AONO/ CAD5/CIPM /2022 DU --------------

POUR LA COLLECTE ET LA VALORISATION DE LA JACINTHE D’EAU  DANS LES LOCALITÉS DE BONAMOUSSADI, MBANGUE,.ARRONDISSEMENT DE DOUALA  5ième

DÉPARTEMENT DU WOURI

TITULAIRE DE LA LETTRE COMMANDE:[indiquer le titulaire et son adresse complète]

B.P:	à ___,Tel___ Fax:

N°R.C:	Aà

N° Contribuable:

OBJET DE LA LETTRE COMMANDE	: [indiquer l’objet complet de la fourniture]

LIEU DE LIVRAISON	: [A indiquer]

MONTANT DE LA LETTRE COMMANDE:

| TTC |  |
| --- | --- |
| HTVA |  |
| T.V.A.(19.25%) |  |
| AIR (2.2 %ou 5.5%) |  |
| Net à mandater |  |

DÉLAI DE LIVRAISON	: [A compléter en jours, semaines, mois ou années]

FINANCEMENT	: [Indiquer source de financement]

IMPUTATION	: [A compléter]

SOUSCRIT,	LE

SIGNE,	LE

NOTIFIE,	LE

ENREGISTRE,	LE

Entre:

Le Maire de la Commune d’Arrondissement de Douala 5èmeci-après «Le Maitre d’Ouvrage»

D'une part,

Et

[Indiquer nom et adresse du Prestataire] représenté par [A préciser], son [préciser la fonction],

Ci-après dénommer [«Le prestataire»]

D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit:

Sommaire

Titre I	: Cahier des Clauses Administratives Particulières(CCAP)

Titre II	: Cahier des Clauses Techniques Particulières(CCTP)

Titre III	: Bordereau des Prix Unitaires (BPU)

Titre IV	: Détail ou Devis Estimatif DE)

Page ......... et Dernière de la LETTRE COMMANDE  N° __/ LC/CAD 5/CIPM/2021 passée après

APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN

N°………./AONO/ CAD5/CIPM /2022 DU --------------

POUR LA COLLECTE ET LA VALORISATION DE LA JACINTHE D’EAU  DANS LES LOCALITÉS DE BONAMOUSSADI, MBANGUE, ARRONDISSEMENT DE DOUALA  5ième

DÉPARTEMENT DU WOURI.

TITULAIRE	: MONTANT	:

DÉLAI	:

Lu et accepté par le prestataire

Douala, le..........................................................................

Signé par le Maître d’Ouvrage,

Douala, le..........................................................................

Enregistrement

Douala, le..........................................................................

Pièce N°9:

Formulaires et modèles

Table des modèles

Annexe n°1	: Déclaration d’intention de soumissionner

Annexe n°2	:	Modèle de caution de soumission

Annexe n°3	:	Modèle de cautionnement définitif

Annexe n°1: Déclaration d’intention de soumissionner

A insérer en annexe à la

Je soussigné, Nationalité: Domicile: Fonction:

En vertu de mes pouvoirs de Directeur Général, après avoir pris connaissance du Dossier d’Appel d’Offres National n° [indiquer la nature de la prestation].

Déclare par la présente, l’intention de soumissionner pour cet Appel d’Offres.

Fait à………………….le…………………

Signature, nom et cachet du Soumissionnaire

Annexe n°2: Modèle de caution de soumission

Attendu que [nom du soumissionnaire], ci-dessous désigné « le Soumissionnaire » a soumis son offre

en date du [date de dépôt de l’offre] pour la fourniture de [nom et /ou description des fournitures] (ci-dessous désigné: « l’offre»)

Nous [nom de la banque]de [nom du pays], ayant notre siège à [adresse de la banque] (ci-dessous désigné comme

« La banque »), sommes tenus à l’égard de [Maître d’Ouvrage ou Maître d’Ouvrage Délégué] pour la somme

De	 francs CFA que la banque s’engage à régler intégralement [indiquer le Maître d’Ouvrage], s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires. Signé et authenticité par ladite Banque le		jour de______ (année).

Les conditions de cette obligation sont les suivantes:

1. Si leSoumissionnaireretiresonoffrependantlapériodedevaliditéstipuléeparlaSoumission dans son offre;

2. Si le Soumissionnaire, s’étant vu notifier l’acceptation de son offre par [indiquer le Maître d’Ouvrage]

Pendant la période de validité.

a. Manque à signer ou refuse de signer le marché, alors qu’il est requis de le faire ou,

b. Manque à fournir la garantie bancaire de bonne exécution, comme prévu dans les Instructions aux soumissionnaires.

Nous nous engageons à payer à [indiquer le Maître d’Ouvrage] un montant allant jusqu’au maximum de la somme ci-dessus dès réception de sa demande écrite, sans que [indiquer le Maître d’Ouvrage] soit tenu

De justifier sa demande, étant entendu toutefois que, dans sa demande, [indiquer le Maître d’Ouvrage] notera que le montant qu’il déclare lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, ou touteslesdeuxsontrempliesetqu’ilspécifieraquelleouquelle(s)conditions(s)ajouéouontjoué.

La présente garantie demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus au-delà de la fin du délai

de validité des offres ; toute demande de [indiquer le Maître d’Ouvrage] tendant à la faire jouer devra parvenir à la Banque dans ce délai.

Annexe n°3: Modèle de cautionnement définitif

Banque:

RéférencedelaCaution:N°……………..................................………..

Adressée à [indiquer le Maître d’Ouvrage et son adresse] Cameroun, ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage »

Attenduque……………................................................................................................……….. [Nom et adresse de l’entreprise], ci-dessous désigné

« L’entrepreneur », s’est engagé, en exécution du marché désigné «le marché», à réaliser

[Indiquer la nature des prestations]

Attenduqu’ileststipulédanslemarchéquel’entrepreneurremettraauMaîtred’Ouvrageuncautionnement définitif, d’un montant égal à [indiquer le pourcentage compris entre 2 et 5 %]	du montant de la tranche du marché correspondante, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marché,

Attenduquenousavonsconvenudedonneràl’entrepreneurcecautionnement,

Nous,……………...................................................................……….. [Nom et adresse de banque], représentéepar……………..........................................................................................................……….. [Noms des signataires],

Ci-dessous désignée «la banque», nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur

n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement

nisoulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence delà somme de…………….............................. [en chiffres et en lettres].

Nousconvenonsqu’aucunchangementouadditifouaucuneautremodificationaumarchénenous libérerad’uneobligationquelconquenousincombantenvertuduprésentcautionnementdéfinitifet nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif entre en vigueur dès sa signature et dès notification à l’entre- preneur, par le Maître d’Ouvrage, de l’approbation du marché. Elle sera libérée dans un délai de

[Indiquer le délai] à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Leprésentcautionnementdéfinitifestsoumispoursoninterprétationetsonexécutionaudroitcamerounais.Lestribunauxcamerounaisserontseulscompétentspourstatuersurtoutcequiconcernele présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à……………..........................………..,le………

[Signature de la banque]

PIECE N°10:

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS AUTORISES A ÉMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS

    - BANQUES

- Afriland  First Bank, B.P. 11 834 Yaoundé;

- Banque Atlantique Cameroun(BACM),B.P. 2 933 Douala;

- Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME), B.P. 12 962 Yaoundé;

- Banque Gabonaise pour le Financement International (BGFI BANK), B.P. 600 Douala;

- Banque International du Cameroun pour l’Épargne et le Crédit (BICEC), B.P. 1925 Douala;

- Bank Of Africa Cameroun (BOA Cameroun), B.P. 4 593 Douala;

- Citibank Cameroun(CITIGROUP), B.P.4 571 Douala;

- Commercial Bank of Cameroon(CBC), B.P. 4004 Douala;

- Ecobank Cameroun(ECOBANK), B.P. 582 Douala;

- National Financial Credit Bank (NFC-Bank), B.P. 6 578 Yaoundé;

- Société Camerounaise de Banques- Cameroun (SCB-Cameroun), B.P.300 Douala;

- Société Générale Cameroun(SGC), B.P.4042 Douala;

- Standard Chartered Bank Cameroon(SCBC), B.P.1784 Douala;

- Union Bank of Cameroon(UBC) B.P. 15 569 Douala;

- United Bank for Africa (UBA), B.P.2088 Douala.

- CCA BANK

    - COMPAGNIES D’ASSURANCES

- Activa Assurances, B.P. 12 970 Douala;

- Aréa Assurances, B.P. 1531 Douala;

- Atlantique Assurances S.A, B.P. 2933 Douala ;

- Beneficial General Insurance S.A, B.P. 2328 Douala;

- Chanas Assurances S.A, B.P.109 Douala;

- CPA S.A, B.P. 54 Douala ;

- NSIA Assurances S.A, B.P. 2759 Douala ;

- Pro Assur S.A, B.P. 5963 Douala;

- SAAR S.A, B.P. 1011 Douala ;

- Saham Assurance S.A, B.P. 11 315 Douala;

- ZENITH ASSURANCE.