REPUBLIQUE DU CAMEROUN

**************

Paix – Travail – Patrie

****************

REGION DU SUD

****************

DEPARTEMENT DE LA MVILA

***************

COMMUNE DE BIWONG BANE

**************

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

**************

REPUBLIC OF CAMEROON

****************

Peace – Work – Fatherland

****************

SOUTH REGION

***************

MVILA DIVISION

**************

BIWONG BANE COUNCIL

***************

INTERNAL CONTRACTS TENDERS BOARD

***********

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

*********

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

**********

MINISTERE DES MARCHES PUBLICS

***********

DELEGATION REGIONALE DU SUD

***********

DELEGATION DEPARTEMENTALE

DE LA VALLEE DU NTEM

***********

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE PASSATION DES MARCHES DE LA VALLEE DU NTEM

----------

BP 173 AMBAM Tél: 2 22 48 24 81

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°002/AONO/PU/SG/CIPM/2023 DU …………………. POUR LES TRAVAUX DE  LUTTE CONTRE L’INSALUBRITE  DANS LA COMMUNE DE BIWONG BANE

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work– Fatherland

******

PRESIDENCY OF REPUBLIC

*******

MINISTRY OF PUBLIC CONTRACTS

*******

SOUTH REGIONAL DELEGATION

*******

NTEMVALLEY DIVISIONAL DELEGATION

*******

DIVISIONAL CONTRACTS TENDER BOARD

----------

FINANCEMENT : BIP MINEPDED

EXERCICE : 2023

AUTORISATIONS  DE DEPENSE :

IMPUTATION BUDGETAIRE:

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES N° …..

SOMMAIRE DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

PIECE N°1 : AVIS D'APPEL D’OFFRES (AAO)

PIECE N°2 : REGLEMENT GENERAL DE L'APPEL D'OFFRES (RGAO)

PIECE N°3 : REGLEMENT PARTICULIER DE L'APPEL D'OFFRES (RPAO)

PIECE N°4: CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

PIECE N°5: CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

PIECE N°6 : CAHIER DES CLAUSES ENVIRONNEMENTALES (CCES)

PIECE N°7 :  CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (CBPU)

PIECE N°8 : CADREOU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF  (DQE)

PIECE N°9: CADRE DU SOUS DETAIL DES PRIX

PIECE N°10 : MODELE DE LETTRE COMMANDE

PIECE N°11 : FORMULAIRES DE MODELES A UTILISER

PIECE N°12 : GRILLE D'EVALUATION DES OFFRES

PIECE N°13 : LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS OU D’ASSURANCES AUTORISES A EMETTRE DES CAUTIONS ET A DELIVRER LES ASSURANCES DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS

REPUBLIC OF CAMEROON

****************

Peace – Work – Fatherland

****************

SOUTH REGION

***************

MVILA DIVISION

**************

BIWONG BANE COUNCIL

***************

INTERNAL CONTRACTS TENDERS BOARD

***********

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

**************

Paix – Travail – Patrie

****************

REGION DU SUD

****************

DEPARTEMENT DE LA MVILA

***************

COMMUNE DE BIWONG BANE

**************

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

**************

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

*********

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

**********

MINISTERE DES MARCHES PUBLICS

***********

DELEGATION REGIONALE DU SUD

***********

DELEGATION DEPARTEMENTALE

DE LA VALLEE DU NTEM

***********

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE PASSATION DES MARCHES DE LA VALLEE DU NTEM

----------

BP 173 AMBAM Tél: 2 22 48 24 81

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°002/AONO/PU/SG/CIPM/2023 DU …………………. POUR LES TRAVAUX DE  LUTTE CONTRE L’INSALUBRITE  DANS LA COMMUNE DE BIWONG BANE

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work– Fatherland

******

PRESIDENCY OF REPUBLIC

*******

MINISTRY OF PUBLIC CONTRACTS

*******

SOUTH REGIONAL DELEGATION

*******

NTEMVALLEY DIVISIONAL DELEGATION

*******

DIVISIONAL CONTRACTS TENDER BOARD

----------

FINANCEMENT : BIP MINEPDED

EXERCICE : 2023

AUTORISATIONS  DE DEPENSE :

IMPUTATION BUDGETAIRE:

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES N° ….

PIÈCE 1 : AVIS D’APPEL D’OFFRES

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N° 002/AONO/PU/SG/CIPM/2023 DU 27/02/2023 POUR LES TRAVAUX DE LUTTE CONTRE L’INSALUBRITE DANS LA COMMUNE DE BIWONG BANE

FINANCEMENT: BIP MINEPDED – Exercice 2023.

Les entreprises intéressées sont invitées à participer à l'Appel d'Offres National Ouvert en procédure d’urgence défini ci-dessous, lancé par le Maire de la Commune de Biwong-Bané,Autorité Contractante.

1 – OBJET:

Le Maire de la Commune de Biwong-Bané, Autorité Contractante, lance pour le compte de la Mairie de Biwong-Bané, un Appel d'Offres National Ouvert en PU pour les travauxde lutte contre l’insalubrité dans la commune de Biwong-Bané.

2. CONSISTANCE DES PRESTATIONS :

Les travaux comprennent notamment :

- Travaux préparatoires ;

- Acquisition du matériel de lutte contre l’insalubrité ;

- Défrichage ;

- Nettoyage.

Le montant est de Dix Millions (10 000 000) francs CFA Toutes Taxes Comprises.

3 – DELAI D’EXECUTION DES TRAVAUX :

Le délai d’exécution des travaux est detrois (03) mois calendaires à compter de la date de notification de l’Ordre de Service de Commencer les Travaux.

4 – PARTICIPATION ET ORIGINE :

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte aux entreprises de droit Camerounais.

5- ADMINISTRATION AU NOM DE LAQUELLE SERA CONCLU LA LETTRE COMMANDE:

A l’issue de l’examen des offres des soumissionnaires et de la proposition d’attribution par la Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune de Biwong-Bané, la Lettre Commande sera conclue entre l’attributaire et le Maire de la Commune de Biwong-Bané.

6- ACQUISITION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES :

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être retiré aux heures ouvrables au Service du Secrétaire Général de la Commune de Biwong-Banédès publication du présent avis, sur présentation d’une quittance de payement d’une somme non remboursable au titre de frais de dossier de Vingt mille (20 000) francs CFA versée à la Recette Municipale de Biwong-Bané.

Cette quittance devra identifier l’acquéreur comme représentant l’entreprise désireuse de participer à l’Appel d’Offres.

7- CAUTION DE SOUMISSION :

Les offres devront être accompagnées d’un cautionnement bancaire provisoire de deux cent mille (200 000) francs CFA établi par un établissement bancaire de premier ordre agrée par le MINFI et en règle vis-à-vis  de la COBAC.

Le cautionnement provisoire sera libéré d’office au plus tard 30 jours après l’expiration de la validité des offres, ou dans le cas où le soumissionnaire est attributaire de la Lettre commande, après constitution du cautionnement définitif.

8- RECEPTION DES OFFRES :

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme telles, devra être déposée contre récépissé au Service du Secrétaire Général de la Commune de Biwong-Banéau plus tard le 24/03/2023 à 14 heures, heure locale et devra porter la mention.

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT    EN PROCEDURE D’URGENCE N° 002/AONO/PU/SG/CIPM/2023 DU 27/02/2023  POUR LES TRAVAUX DE LUTTE CONTRE L’INSALUBRITE DANS LA COMMUNE DE BIWONG BANE

« A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

Toute offre non produite en sept exemplaires et non conforme aux prescriptions du Dossier de consultation sera déclarée irrecevable.

9- CRITERES D’EVALUATION DES OFFRES :

Les offres retenues après vérification des pièces administratives seront évaluées sur la base des principaux critères de notation ci-après :

Critères éliminatoires :

- Absence  de cautionnement provisoire;

- Offre (dossier administratif,  technique ou financier) non-conforme aux prescriptions du DAO, suivant les dispositions du RGAO ;

- Absence pour la non conformité d’une pièce du DA au-delà de 48 heures après ledépôt des offres ;

- Manœuvres frauduleuses, falsification des pièces et les fausses déclarations ;

- Omission d’un prix unitaire quantifié dans l’offre financière ;

- Dossier ayant obtenu, au terme de l’analyse technique, moins de 75% de (oui) ;

- Non respect de deux critères essentiels.

Critères essentiels

- Présentation générale de l’offre ;

- Références de l’entreprise ;

- Moyens matériels ;

- Personnel d’encadrement de l’entreprise ;

- Capacité financière de l’entreprise ;

- Méthodologie d’exécution de chaque tache ;

- Planning d’exécution des travaux ;

- Visite des lieux et rapport de visite.

NB : Un délai de 48 heures sera accordé pour régulariser les documents administratifs.

Seules les soumissions qui auront obtenus au moins 75% de « oui » à l’offre technique seront admises à l’analyse financière.

10- DUREE DE VALIDITE DES OFFRES :

Les soumissionnaires restent tenus par leurs offres pendant quatre vingt dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise de l’offre.

11- PIECES ADMINISTRATIVES :

Les pièces administratives requises devront, sous peine de rejet, être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes datant de moins de trois (03) mois.

Chaque soumissionnaire devra joindre à sa proposition financière, un modèle de soumission faisant ressortir les coûts hors taxes et toutes les taxes comprises et le délai d’exécution des prestations.

12- OUVERTURE DES OFFRES :

L'ouverture des offres qui se fera en un temps, et aura lieu le 24/03/2023 à 15 heures, heure locale à la Salle de conférence de la commune de Biwong-Bané, par la Commission Interne de Passation des Marchés Publics, siégeant en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance du dossier.

13 – ATTRIBUTION :

La Lettre Commande sera attribuée au soumissionnaire présentant l’offre la moins disante et remplissant les capacités techniques et administratives requises.

14- RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus au secrétariat général de la Commune de Biwong-Bané

Ampliations :

Fait à Biwong Bané, le 27/02/2023

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE BIWONG-BANE

(Autorité Contractante)

MINMAP

- ARMP/ARSUD

- CIPM/B.BANE

- MAIRE/B.BANE

- CHRONO/ARCHIVES

- AFFICHAGE

REPUBLIC OF CAMEROON

****************

Peace – Work – Fatherland

****************

SOUTH REGION

***************

MVILA DIVISION

**************

BIWONG BANE COUNCIL

***************

INTERNAL CONTRACTS TENDERS BOARD

***********

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

**************

Paix – Travail – Patrie

****************

REGION DU SUD

****************

DEPARTEMENT DE LA MVILA

***************

COMMUNE DE BIWONG BANE

**************

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

**************

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

*********

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

**********

MINISTERE DES MARCHES PUBLICS

***********

DELEGATION REGIONALE DU SUD

***********

DELEGATION DEPARTEMENTALE

DE LA VALLEE DU NTEM

***********

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE PASSATION DES MARCHES DE LA VALLEE DU NTEM

----------

BP 173 AMBAM Tél: 2 22 48 24 81

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°002/AONO/PU/SG/CIPM/2023 DU ……………… POUR LES TRAVAUX DE  LUTTE CONTRE L’INSALUBRITE DANS LA COMMUNE DE BIWONG BANE

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work– Fatherland

******

PRESIDENCY OF REPUBLIC

*******

MINISTRY OF PUBLIC CONTRACTS

*******

SOUTH REGIONAL DELEGATION

*******

NTEMVALLEY DIVISIONAL DELEGATION

*******

DIVISIONAL CONTRACTS TENDER BOARD

----------

FINANCEMENT : BIP MINEPDED

EXERCICE : 2023

AUTORISATIONS  DE DEPENSE :

IMPUTATION BUDGETAIRE:

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES N° ………..

PIECE N°2 : REGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D’OFFRES (RGAO)

Table des matières

- Généralités

Article 1 : Portée de la soumission

Article 2 : Financement

Article 3 : Fraude et corruption

Article 4 : Candidats admis à concourir

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

Article 6 : Qualification du Soumissionnaire

Article 7 : Visite du site des travaux

- Dossier d’Appel d’Offres

Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

Article 9 : Eclaircissement apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

Article 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres

- Préparation des offres

Article 11 : Frais de soumission

Article 12 : Langue de l’offre

Article 13 : Documents constituant l’offre

Article 14 : Montant de l’offre

Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement

Article 16 : Validité des offres

Article 17 : Caution de Soumission

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

Article 20 : Forme et signature de l’offre

- Dépôt des offres

Article 21 : Cachetage et marquage des offres

Article 22 : Date et heure limite de dépôt des offres

Article 23 : Offres hors délai

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

- Ouverture des plis et évaluation des offres

Article 25 : Ouverture des plis et recours

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante

Article 28 : Détermination de la conformité des offres

Article 29 : Qualification du soumissionnaire

Article 30 : Correction des erreurs

Article 31 : Conversion en une seule monnaie

Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

- Attribution de la lettre commande

Article 34 : Attribution de la lettre commande

Article 35 : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure

Article 36 : Notification de l’attribution de la lettre commande

Article 37 : Publication des résultats d’attribution de la lettre commande et recours

Article 38 : Signature de la lettre commande

Article 39 : Cautionnement définitif

- Généralités

Article 1 : Portée de la soumission

  - Le Maire de la Commune de BiwongBané, tel qu’il est défini dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO), ci-après dénommée « Autorité Contractante », lance un Appel d’Offres pour des Travaux brièvement définis dans le RPAO. Le nom, le numéro d’identification faisant l’objet de l’Appel d’Offres figurent dans le RPAO. Il y est fait ci-après référence sous le terme « les Travaux ».

  - Le Soumissionnaire retenu ou attributaire, doit achever les Travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.

  - Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, les termes « Maire de la Commune de BiwongBané » et « Autorité Contractante » sont interchangeables et le terme « jour » désigne un jour calendaire.

Article 2 : Financement

La source de financement des travaux objet du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO.

Article 3 : Fraude et corruption

3.1 L’Autorité Contractante exige des soumissionnaires et des entrepreneurs, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces Marchés. En vertu de ce principe, l’Autorité Contractante:

- Définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante :

- Est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un Marché.

- Se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché ;

- « Pratiques collusoires » désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que l’Autorité Contractante en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ;

- « Pratiques coercitives » désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

- Rejettera une proposition d’attribution si elle détermine que l’attributaire proposé est, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce Marché.

3.2 Le Ministre des Marchés Publics, Autorité Chargée des Marché Publics peut, à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (02) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

Article 4 : Candidats admis à concourir

4.1 En règle générale, l’appel d’offres s’adresse à tous les entrepreneurs, sous réserve des dispositions ci-après :

  - Un soumissionnaire ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt. Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il :

- Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres document utilisés dans le cadre des marchés passés au titres du présent appel d’offres : ou

- Présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon l’article 18, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre.

  - Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

  - Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démontrer qu’elle est (i) juridiquement et financièrement autonome, (ii) administrée selon les règles du droit commercial et (iii) n’est pas sous la tutelle ou l’autorité directe voire indirecte de l’Autorité Contractante ;

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

5.1 Les matériaux, les matériels de l’Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre de la lettre commande doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre de la lettre commande sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

5.2 Aux fins de l’article 5.1 ci-dessus, le terme « provenir » désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.

Article 6 : Qualification du Soumissionnaire

6.1 Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

6.2 Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et les délais d’exécution visés dans le RPAO.

6.3 Les soumissionnaires demandant à bénéficier d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 32 du RGAO.

Article 7 : Visite du site des travaux

7.1. Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

7.2.  Le Maitre d’Ouvrage autorisera le Soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent l’Autorité Contractante, ses employés et agent, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’ils demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

- Dossier d’Appel d’Offres

Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

8.1. Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet de la lettre commande, fixe les procédures de consultation des entrepreneurs et précise les conditions de la lettre commande. Outre le (s) additif (s) publié (s) conformément à l’article 10 du RGAO, il comprend les principaux documents énumérés ci-après :

- L’Avis d’Appel d’Offres (AAO) ;

- Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

- Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO ;

- Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

- Le cadre du Bordereau des Prix unitaires ;

- Le cadre du Détail quantitatif et estimatif

- Le cadre du Sous-Détail des Prix unitaires ;

- Le cadre du planning d’exécution ;

- Documents graphiques et autres éléments du dossier technique ;

- Modèles de fiches de présentation du matériel personnel et références ;

- Modèle de la lettre de soumission ;

- Modèle de caution de soumission ;

- Modèle de cautionnement définitif ;

- Modèle de caution d’avance de démarrage ;

- Modèle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie ;

- Modèle de la lettre ;

- Formulaire relatif aux études préalables ;

- La liste des banques et organismes financiers de 1er rang agréés par le Ministre en charge des finances autorisés à émettre des cautions.

8.2 Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier. Toute carence peut entraîner le rejet de son offre.

Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

9.1 Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande à l’Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à l’adresse de l’Autorité Contractante. Elle répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours pour les (AON) ;  vingt et un (21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse de l’Autorité Contractante, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

9.2. Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres y compris la phase de pré-qualification des candidats et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s’estime lésé dans la procédure de passation des Marchés Publics peut introduire une requête auprès de l’Autorité Contractante.

9.3. Le recours doit être adressé à l’Autorité Contractante avec copies à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics et au Président de la Commission.

Il doit parvenir à l’Autorité Contractante au plus tard quatorze (14) jours avant la date d’ouverture des offres.

9.4. L’Autorité Contractante dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics ;

Article 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres

10.0. L’Autorité Contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d’éclaircissements formulée par un soumissionnaire, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié à tous les soumissionnaires qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Ces derniers accuseront réception de chacun des additifs à l’Autorité Contractante par écrit.

10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, l’Autorité Contractante pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.

- Préparation des offres

Article 11 : Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et l’Autorité Contractante n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.

Article 12 : Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et l’Autorité Contractante seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

Article 13 : Documents constituant l’offre

L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

- Volume 1 : Dossier administratif

Il comprend :

- Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

- A souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;

- A acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;

- N’est pas en état de liquidation judiciaire ou en Faillite ;

- N’est pas frappé de l’une des interdictions ou d’échéances prévues par la législation en vigueur.

- La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO ;

- La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO.

- Volume 2 : Offre technique

B.1. Les renseignements sur les qualifications

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnées à l’article 6.1 du RPAO.

B.2. Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme d’exécution des travaux que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ,  attestation de visite du site le cas échéant, etc.).

B.3. Les preuves d’acceptations des conditions de la lettre-commande

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractères administratif et technique régissant  la Lettre Commande  à savoir :

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

b.4. Commentaires (facultatifs)

Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

- Volume 3 : Offre financière

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :

- La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbre au tarif en vigueur, signée et datée ;

- le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;

- le détail estimatif dûment rempli ;

- le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

- l’échéancier prévisionnel de paiements le cas échéant.

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le Dossier d’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’Article 177.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de Caution de Soumission.

Article 14 : Montant de l’offre

14.1 Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres, le montant de la lettre commande couvrira l’ensemble des travaux décrits dans l’Article 1.1 du RGAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés présenté par le soumissionnaire.

14.2 Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du détail quantitatif et estimatif.

14.3 Sous réserve de dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4 Tous les prix unitaires devront être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N°8.

Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement

La monnaie utilisée est le franc CFA.

Article 16 : Validité des offres

16.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres à compter de la date de remise des offres fixée par l’Autorité Contractante, en application de l’article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée par l’Autorité Contractante comme non-conforme.

16.2 Dans des circonstances exceptionnelles, l’Autorité Contractante peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l’article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.

Si la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que l’Autorité Contractante adressera au (x) soumissionnaire (s). la période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification de la lettre commande ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation.

16.3. Si la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que l’Autorité Contractante adressera au (x) soumissionnaire. Si la période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification de la lettre commande ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation

Article 17 : Caution de soumission

17.1. En application de l’article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l’appel d’Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

17.2 La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres ; d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable de l’Autorité Contractante. La Caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite originale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par l’Autorité Contractante et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 16.2 du RGAO.

17.3. Toute offre non accompagnée d’une caution de soumission conforme sera rejetée par la Commission Départementale de Passation des Marchés comme non-conforme.

17.4. Les cautions de soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de (15) quinze jours à compter de la date de publication des résultats.

17.5. La caution de soumission de l’attributaire de la lettre commande sera libérée dès que ce dernier aura signé  la Lettre Commande  et fourni le cautionnement définitif requis.

17.6. La caution de soumission peut être saisie :

  - Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

  - Si, le soumissionnaire retenu :

- Manque à son obligation de souscrire  la lettre commande en application de l’article 37 du RGAO, ou

- Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 38 de RGAO.

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

18.1. Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais d’exécution variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non-conformes.

18.2. Excepté dans le cas mentionné à l’article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base de l’Autorité Contractante telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres, et fournir en outre tous les renseignements dont l’Autorité Contractante a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détail utiles. L’Autorité Contractante n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins disante.

18.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les Spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’article 31.2 (g) du RGAO.

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

Il n’est pas prévu de réunion préparatoire à l’établissement des offres dans le cadre du présent Appel d’Offres.

Article 20 : Forme et signature de l’offre

20.1. Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrits à l’article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l’indication « ORIGINAL ». De plus, le Soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans les RPAO, portant l’indication « COPIE ». En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

20.2. L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’article 6.1 (a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

20.3. L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

- Dépôt des offres

Article 21 : Cachetage et marquage des offres

21.2. Les enveloppes intérieures et extérieures :

- Seront adressées à l’Autorité Contractante à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres ;

- Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RPAO, et la mention « A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT ».

21.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon à permettre à l’Autorité Contractante de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions de l’article 23 du RGAO ou pour satisfaire les dispositions de l’article 24 du RGAO.

21.4. Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 susvisés, l’Autorité Contractante ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres

22.1. Les offres doivent être reçues par l’Autorité Contractante à l’adresse spécifiée à l’article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

22.2 L’Autorité Contractante peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l’article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations de l’Autorité Contractante et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

Article 23 : Offres hors délai

Toute offre parvenue à l’Autorité Contractante après les dates et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

Article24:Modification,  substitution  et  retrait desoffres

24.1. UnSoumissionnairepeutmodifier,remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à conditionquelanotificationécritedelamodificationouduretrait,soitreçueparl’Autorité Contractante avantl’achèvementdudélaiprescritpourledépôtdesoffres.Laditenotification doit être signée par un représentant habilité enapplicationdel’article21.2duRGAO.La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et«  OFFRE  DE  REMPLACEMENT  »  ou  « MODIFICATION».

24.2. La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le Soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositionsdel'article22duRGAO.Leretrait peutégalementêtrenotifiépartélécopie,mais devradanscecasêtreconfirméparunenotificationécritedûmentsignée,etdontladate, lecachetpostalfaisantfoi,neserapaspostérieureàladatelimitefixéepourledépôtdes offres.

24.3. Lesoffresdontlessoumissionnairesdemandent le retrait en application de l’article 25.1 leurseront retournées sansavoirétéouvertes.

24.4. Aucuneoffrenepeutêtreretiréedans l’intervallecomprisentreladatelimitededépôtdes offresetl’expirationdelapériodedevalidité del’offrespécifiéeparlemodèledesoumission. Tout retrait par un Soumissionnaire de son offre pendant cet intervalle peut entraînerlamobilisationdelacautiondesoumission conformément aux dispositions de l'article19.6duRGAO.

Ouverture des plis et évaluation des offres

Article 25 : Ouverture des plis et recours

25.1. La Commission Départementale de Passation des Marchés Publics  procédera à l’ouverture des plis en un temps et en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister, à la date, à l’heure et à l’adresse indiquée dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

25.2. Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais (en cas d’ouverture des offres financières) et toute variante le cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que l’Autorité Contractante peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.

25.3. Les offres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l’article 24 du RGAO) qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.

25.4. Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous-commission d’analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.

25.5. A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le président de la commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

25.6. En cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit être adressé à l’autorité chargée des Marchés Publics avec copies à l’organisme chargé de la régulation des Marchés publics et à l’Autorité Contractante.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une de la lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le Président de la Commission Communale de Passation des Marchés Publics.

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

26.1. Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, et à la vérification de la qualification des soumissionnaires, et à la recommandation d’attribution de la lettre commande ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution de la lettre commande n’aura pas été rendue publique.

26.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation des Marchés ou la Sous-commission d’Analyse dans l’évaluation des offres ou l’Autorité Contractante dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

26.3. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2 entre l’ouverture des plis et l’attribution de la lettre commande, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec l’Autorité Contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante

27.1. Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission Départementale de Passation des Marchés Publics peut, si elle le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la sous-commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’Article 26 du RGAO.

27.2. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission des Marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution de la lettre commande.

Article 28 : Détermination de la conformité des offres

28.1. La Sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordres.

28.2. La Sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

28.3. Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :

- Affecte sensiblement en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits de l’Autorité Contractante ou ses obligations au titre de la lettre commande ;

- Limite sensiblement en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits de l’Autorité Contractante ou ses obligations au titre de la lettre commande ;

- Est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.

28.4. Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la Commission Départementale de Passation de Marchés Publics de la Vallée du Ntem et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5. L’Autorité Contractante se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être pris en compte lors de l’évaluation des offres.

Article 29 : Qualification du soumissionnaire

La Sous-commission d’analyse s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.

Article 30 : Correction des erreurs

30.1. La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous-commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

- S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

- Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

- S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et  celui en chiffres, le montant en de la lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

30.2. Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

30.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

Article 31 : Conversion en une seule monnaie

31.1. Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.

31.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous-commission d’analyse.

32.2. En évaluant les offres, la sous-commission d’analyse déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit :

- En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO :

- En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;

- En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO ;

- En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;

- En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

- Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les rabais offerts par le Soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots ;

32.3. Si l’offre évaluée la moins-disanteest jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation de l’Autorité Contractante, des travaux à exécuter dans le cadre de la lettre commande, la sous-commission d’analyse peut à partir du sous-détail des prix fourni par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, l’Autorité Contractante peut rejeter ladite offre.

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

Si cette disposition est mentionnée dans le RPAO, les entrepreneurs nationaux peuvent bénéficier d’une marge de préférence nationale telle que prévue par le Code des Marchés Publics aux fins d’évaluation des offres.

- Attribution de la lettre commande

Article 34 : Attribution de la lettre Commande

34.1. L’Autorité Contractante attribuera la Lettre Commande  au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter  la lettre Commande  de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

34.2. Si, selon l’article 13.2 du RGAO, l’appel d’offres porte sur plusieurs lots, l’offre la moins-disante sera déterminée en évaluant ce Marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les rabais offerts par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot, ainsi que de leur plan de charges au moment de l’attribution.

Article 35 : Droitde l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure

L’Autorité Contractante se réserve le droit d’annuler une procédure d’Appel d’Offres après autorisation du Ministre en Charge des Marchés Publics lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après avis de la Commission de Passation des Marchés compétente, sans qu’il y ait lieu à réclamation.

Article 36 : Notification de l’attribution de la lettre commande

Avant l’expiration du délai devaliditédesoffres fixé par le RPAO, l’Autorité Contractante notifiera à l’attributaire de la lettre commande par télécopie confirmée par  lettre recommandée par tous autres moyens que sa soumission a été retenue. Cette notification de la lettre commande indiquera le montant que l’Autorité Contractante paiera à l’Entrepreneur au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

Article 37 : Publication des résultats d’attribution de la lettre commande et recours

37.1. L’Autorité Contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours après la publication des résultats d’attribution, le procès-verbal de la séance d’attrition de la lettre commande y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

37.2. L’Autorité Contractante est tenu de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.

37.3. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics

37.4. En cas de recours, il doit être adressé à l’autorité chargée des marchés publics, avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, à l’Autorité Contractante et au Président de la Commission.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

Article 38 : Signature et notification de la lettre commande

38.1.. L’Autorité Contractante dispose d’un délai de cinq (05) jours ouvrables pour la signature de la lettre commande à compter de la date de souscription par l’attributaire du projet de marché.

38.3.  La lettre Commande doit être notifiée à son titulaire dans les cinq (05) jours qui suivent la date de sa signature.

Article 39 : Cautionnement définitif

39.1. Dans les vingt (20) jours suivant la notification de la lettre Commande par l’Autorité Contractante, l’entrepreneur fournira à l’Autorité Contractante un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le Dossier d’Appel d’Offres.

39.2. Le cautionnement dont le taux est de 3 % du montant de la lettre commande, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux taxes en vigueur, et émise au profit de l’Autorité Contractante ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation de la lettre commande dans les conditions prévues dans le CCAG.

REPUBLIC OF CAMEROON

****************

Peace – Work – Fatherland

****************

SOUTH REGION

***************

MVILA DIVISION

**************

BIWONG BANE COUNCIL

***************

INTERNAL CONTRACTS TENDERS BOARD

***********

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

**************

Paix – Travail – Patrie

****************

REGION DU SUD

****************

DEPARTEMENT DE LA MVILA

***************

COMMUNE DE BIWONG BANE

**************

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

**************

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

*********

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

**********

MINISTERE DES MARCHES PUBLICS

***********

DELEGATION REGIONALE DU SUD

***********

DELEGATION DEPARTEMENTALE

DE LA VALLEE DU NTEM

***********

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE PASSATION DES MARCHES DE LA VALLEE DU NTEM

----------

BP 173 AMBAM Tél: 2 22 48 24 81

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°002/AONO/PU/SG/CIPM/2023 DU ……………….. POUR LES TRAVAUX DE  LUTTE CONTRE L’INSALUBRITE DANS LA COMMUNE DE BIWONG BANE

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work– Fatherland

******

PRESIDENCY OF REPUBLIC

*******

MINISTRY OF PUBLIC CONTRACTS

*******

SOUTH REGIONAL DELEGATION

*******

NTEMVALLEY DIVISIONAL DELEGATION

*******

DIVISIONAL CONTRACTS TENDER BOARD

----------

FINANCEMENT : BIP MINEPDED

EXERCICE : 2023

AUTORISATIONS  DE DEPENSE

IMPUTATION BUDGETAIRE:

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES N° …………..

PIÈCE 3 : RÈGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES

(RPAO)

SOMMAIRE DU RPAO

ARTICLE 1 : OBJET DE L’APPEL D’OFFRES

ARTICLE 2 : CONDITIONS GENERALES DE L’APPEL D’OFFRES

ARTUCKE 3 : PIECES CONSTITUANT LE DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

ARTICLE 4 : ADDITIF AU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

ARTICLE 5 : ETABLISSEMENT DU MONTANT DES OFFRES

ARTICLE 6 : PRESENTATION GENERALE DES OFFRES

ARTICLE 7 : OFFRE DE BASE

ARTICLE 8 : PROPOSITIONS TECHNIQUES

ARTICLE 9 : DELAI D’ENGAGEMENT

ARTICLE 10 : ATTRIBUTION DE LA LETTRE COMMANDE

ARTICLE 11 : CRITERES D’ANALYSE DES OFFRES

ARTICLE 12 : CLASSEMENT DES ENTREPRISES

ARTICLE 13 : MONNAIE DE COMPTE ET DE PAIEMENT

Article 1 : Objet de l’Appel d’Offres

Le présent Appel d’Offres a pour Objet les travaux de lutte contre l’insalubrité dans la commune de Biwong-Bané.

Les travaux seront exécutés pour le compte de la Commune de Biwong-Bané, sur financement du Budget d’Investissement Public MINEPDED, Exercice 2023.

Ces travaux sont soumis à la réglementation en vigueur au Cameroun notamment aux textes ci-après :

- la loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail ;

- la loi cadre n°096/12 du 05 août 1996 sur la gestion de l’environnement ;

- la loi n° 2000/10 du 13 juillet 2000 fixant l’organisation et les modalités de l’exercice de la profession d’Ingénieur du Génie civil ;

- le décret 2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;

- le décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés publics ;

- la circulaire n°004/CAB/PM du 30 décembre 2005 relative à l’application du Code des Marchés Publics ;

- la loi n° 2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l’Etat et des Autres Entités Publiques ;

- l’arrêté  n°033/CAB/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur les Cahiers des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics ;

- la circulaire n°003/CAB/PM du 18 avril 2008 relative au respect des règles régissant la passation, l’exécution et le contrôle des marchés publics ;

- la circulaire n° 002/CAB/PM du 31 janvier 2011 relative à l’amélioration de la performance du système des Marchés Publics ;

- la circulaire n° 003/CAB/PM du 31 janvier 2011 précisant les modalités de gestion des changements des conditions économiques des marchés publics ;

- le décret N°2012/075 du 08 mars 2012 portant  organisation du Ministère des Marchés Publics ;

- le décret N°2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N°2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;

- la circulaire n° 001/CAB/PR du 19 Juin 2012 relative à la passation et au contrôle de l’exécution des marchés publics ;

- la circulaire portante instruction relative à l’exécution des lois de finances, au suivi et au contrôle de l’exécution du Budget de l’Etat et des Autres Entités Publiques pour l’exercice 2023 ;

- La circulaire N° 00001/PR/MINMAP/CAB/ du 20/04/2022 relative à l’application du code des marchés publics.

Article 2 : Conditions Générales de l’Appel d’Offres

Les concurrents sont tenus de soumissionner pour le projet présenté par l’Administration. L’article 11 du présent RPAO indique la méthode d’évaluation des offres des soumissionnaires.

L’Autorité Contractante se réserve la faculté de ne pas donner suite à l’Appel d’Offres sans qu’il y ait lieu à réclamation de la part des soumissionnaires.

Après remise de son offre, un soumissionnaire ne peut la retirer, la modifier ou la corriger pour quelques raisons que ce soit. Cette condition est valable à la fois avant et après l’expiration du délai de remise des offres.

2-1 Mode de participation

La participation au présent Appel d’Offres est réservée aux entreprises de droit Camerounais.

2-2 Retrait du Dossier d’Appel d’Offres

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être retiré auprès du Secrétariat Général de la Commune de Biwong-Banésur présentation d’une quittance de paiement  d’une somme non remboursable deVingt  mille (20 000) francs CFA.

2-3 Visite du site

Le Soumissionnaire devra obligatoirement effectuer une visite des lieux et s’assurer des conditions météorologiques et sismiques locales, normales et exceptionnelles, de leurs conséquences (ruissellement, épuisement d’eau, relief du site, etc.) des abords, des moyens d’accès, etc. existants avant d’établir son offre. Cette attestation de visite des lieux devra être signée sur honneur par le soumissionnaire.

2-4 Respect des conditions d’Appel d’Offres

Les entreprises devront obligatoirement répondre suivant les conditions techniques du Dossier d’Appel d’Offres. Elles peuvent cependant en plus proposer des variantes (quantités, mode d’exécution, nature du matériau, etc.) suite à leur propre étude et à la visite obligatoire du site.

L’offre devra être remise au lieu, date et heure indiqués dans l’avis d’Appel d’Offres. Toute offre remise à une heure ou à une date ultérieure sera refusée.

Article 3 : Pièces constituant le Dossier d’Appel d’Offres

Les documents faisant partie du présent Appel d’Offres forment un dossier comprenant les pièces suivantes :

Pièce n°1 : l’avis d’Appel d’Offres

Pièce n°2 : le règlement particulier de l’Appel d’Offres (RPAO)

Pièce n°3 : le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Pièce n°4 : le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Pièce n°5 : le Cahier des clauses environnementales (CCES)

Pièce n°6 : le cadre du Bordereau des Prix Unitaires

Pièce n°7 : le modèle de sous-détail de prix unitaire

Pièce n°8 : le cadre du détail quantitatif et estimatif

Pièce n°9 : le modèle de soumission

Pièce n°10 : le modèle de déclaration d’intention de soumissionner

Pièce n°11 : les textes et fiches modèles

Pièce n°12 : les documents graphiques

Article 4 : Additif au Dossier d’Appel d’Offres

4-1 Au cas où certains soumissionnaires auraient des renseignements complémentaires à demander, ou auraient des doutes sur la signification exacte de certaines parties des documents d’Appel d’Offres, ils devraient s’en référer par écrit, télégramme, télécopie ou fax adressé aux Services du Maire de la Commune de BiwongBané en vue d’obtenir les éclaircissements nécessaires, avant de transmettre leurs offres.

L’Autorité Contractante répondra par lettre, télégramme ou fax-similé à toute demande d’éclaircissements nécessaires, qu’elle aura reçue avant les quatorze jours précédant la date limite de dépôt des offres.

Si les questions soulevées sont fondées, elles feront l’objet d’additif au Dossier d’Appel d’Offres.

Aucune réponse ne sera faite à des questions verbales et toute interprétation par un soumissionnaire des documents d’Appel d’Offres n’ayant pas fait l’objet d’un additif sera rejetée et ne pourra engager la responsabilité de l’Autorité Contractante

4-2 Des additifs au Dossier d’Appel d’Offres pourront également être ajoutées par l’Autorité Contractante en vue de rendre plus claire la compréhension des documents d’Appel d’Offres ou d’apporter des modifications techniques ou autres à ces documents.

Ces additifs seront transmis également à tous les soumissionnaires en possession du  Dossier d’Appel d’Offres au plus tard quatorze (14) jours avant la date de remise des offres et feront partie des documents d’Appel d’Offres.

Article 5 : Etablissement du montant des offres

5-1 L’Appel d’Offres est une offre sur prix unitaires. Le soumissionnaire devra remplir, en lettres et en chiffres, les prix unitaires des bordereaux des prix, les porter dans le détail estimatif et les multiplier par les quantités indiquées, de façon à obtenir le montant total de l’offre, ferme et non révisable pour l’ensemble des prestations et de l’équipement définis au présent Appel d’Offres.

Ce montant sera calculé toutes taxes comprises. La valeur de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sera égale à 19,25%. Il comportera les droits de douane et les frais de timbre de l’enregistrement ainsi que l’impôt sur le revenu.

Les prix seront obligatoirement exprimés en francs CFA. L’enregistrement et timbre de la lettre commande, respectent les dispositions particulières fixées par le décret relatif aux marchés publics passés sur prix global et forfaitaire.

  - Le Bordereau des prix unitaires devra être obligatoirement complet.

Le soumissionnaire est obligé d’exprimer les prix du bordereau et du détail estimatif en francs CFA hors taxes et impôts.

Les prix en lettres du bordereau primeront sur les prix en chiffres dudit bordereau et du détail estimatif, et serviront de base au calcul du montant de l’offre.

  - Le soumissionnaire ne pourra faire dans quelque poste que ce soit du bordereau des prix unitaires, un rabais ou une augmentation sur les prix unitaires indiqués ou sur les montants résultant de ces prix unitaires. Les erreurs éventuelles seront redressées par la sous-commission d’analyse de la façon suivante :

- lorsqu’il y a  différence entre le montant en chiffre et le montant en lettres, le montant en  lettres fera foi ;

- lorsqu’il existe une différence entre le taux unitaire et le montant total obtenu en effectuant le produit du taux unitaire par la quantité, le taux unitaire cité fera foi, à moins que l’Autorité Contractante n’estime qu’il s’agit d’une erreur grossière de virgule ou de taux unitaire, auquel cas le montant total cité fera foi et le taux unitaire sera corrigé.

Les montants figurant à la soumission seront rectifiés par la sous-commission d’analyse conformément à la procédure décrite ci-dessus et avec le consentement du soumissionnaire et seront considérés comme engageant ce dernier. Si le soumissionnaire n’accepte pas les corrections ainsi effectuées, son offre sera rejetée.

L’établissement des prix est réputé avoir été fait sur la base des conditions économiques en vigueur en République du Cameroun à la date de la remise des offres et pour la durée de la lettre commande : CES PRIX SONT FERMES ET NON REVISABLES.

Article 6 : Présentation générale des offres

A/ ETABLISSEMENT DES OFFRES

Les offres sont établies en sept (07) exemplaires et doivent être conformes aux prescriptions du dossier d’Appel d’Offres.

B/ PRESENTATION

Les plis contenant les offres sont contenus dans une enveloppe anonyme fermée et portant la mention :

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT   EN PROCEDURE D’URGENCE  N°002/AONO/PU/SG/CIPM/2023 DU …………………… POUR LES TRAVAUX DE  LUTTE CONTRE L’INSALUBRITE DANS LA COMMUNE DE BIWONG BANE

« A N'OUVRIRQU'ENSEANCEDEDEPOUILLEMENT »

b-1/ L’enveloppe extérieure

La soumission ainsi que toutes les pièces l’accompagnant, devront être remises en sept (07) exemplaires, dont un (01) original et cinq (06) copies marqués comme tels.

Chaque soumissionnaire présentera son dossier à l’intérieur d’une enveloppe extérieure cachetée portant la mention :

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT   EN PROCEDURE D’URGENCE  N°002/AONO/PU/SG/CIPM/2023 DU ……………….. POUR LES TRAVAUX DE  LUTTE CONTRE L’INSALUBRITE DANS LA COMMUNE DE BIWONG BANE

« A N'OUVRIRQU'ENSEANCEDEDEPOUILLEMENT »

b-2/ Enveloppe intérieure

L’enveloppe extérieure contiendra trois (03) enveloppes intérieures.

La première portera la mention « enveloppe A »  et contiendra le dossier administratif de l’entreprise constituée des pièces ci-après :

Enveloppe A : Dossier Administratif

| Pièce n° | Désignation |
| --- | --- |
| A.1 | Déclarationd’intentiondesoumissionner suivant le modèle du DAO, signée et timbrée |
| A.2 | Quittanced’achatdu Dossier d’Appel d’Offres |
| A.3 | Attestation de non faillite |
| A.4 | Copie légalisée du registre de commerce |
| A.5 | Attestation de non redevance fiscale timbrée |
| A.6 | Attestation de soumission CNPS précisant le numéro et l’objet de l’Appel d’Offres |
| A.7 | Cautionnement provisoire de soumission dont le montant et les modalités sont fixés dans l’Appel d’Offres d’un montant de 200 000 (Deux cent mille) francs CFA |
| A.8 | Attestation de domiciliation bancaire (R.I.B.) datant de moins de trois mois |
| A.9 | Attestation de visite de site signé sur l’honneur par l’entreprise + rapport avec photos |
| A.10 | Attestation et plan de localisation légalisée de l’entreprise |
| A.11 | Attestation de non exclusion ARMP |

La deuxième enveloppe intérieure portera la mention « enveloppe B »  et contiendra l’offre technique de l’entreprise constituée des pièces ci-après :

Enveloppe B : Offre Technique

| Pièce n° | Désignation |  |
| --- | --- | --- |
| B.1 | Référence dans les réalisations similaires - liste des références de l’entreprise dans le domaine d’Aménagement/Urbanisme ; - 01contrats et 01PV de réception des ouvrages réalisés |
| B.2 | Qualité du personnel - liste du personnel affecté au projet (joindre copies certifiées des diplômes et CV) ; - Diplôme du conducteur des travaux daté et signé (voir fiche) ; - Ingénieur Environnementaliste/ Aménagiste/Urbaniste ou équivalant - Diplôme du Chef chantier, daté et signé (voir fiche) - Technicien Environnementaliste/ Aménagiste/Urbaniste - CV du conducteur des travaux daté et signé (voir fiche) ou équivalant - CV du Chef chantier, daté et signé (voir fiche) |
| B.3 | Moyens logistiques - un pick-up de liaison (produire carte grise ou contrat de location légalisés) - facture proforma petits matériels (pelle bêche, pioche, machette, plantoir, houe, brouette, bac à ordures métalliques, râteau forgé, botte, lime, topomètre électronique) |
| B.4 | Méthodologie d’exécution des travaux - Note technique détaillée concernant l’organisation des travaux - Planning détaillé d’exécution des travaux - Protection/sécurité des ouvriers (EPI, boîte à pharmacie) |

La troisième enveloppe portera la mention « Enveloppe C »  et contiendra l’offre financière de l’entreprise constituée des documents ci-après :

Enveloppe C : Offre Financière

| Pièce n° | Désignation |
| --- | --- |
| C.1 | Soumission signée, datée et timbrée conformément au modèle du DAO |
| C.2 | le cadre du détail estimatif complété, paraphé et signé à la dernière page |
| C.3 | le sous détail des prix unitaires paraphé et signé à la dernière page |
| C.4 | le bordereau des prix unitaires en chiffres et en lettres paraphé et signé à la dernière page |
| C.5 | capacité financière (à prouver par le soumissionnaire, au moins 7 millions FCFA) |

N.B : les pièces administratives devront être produites en original ou en copies certifiées par les autorités administratives ou les services émetteurs conformes et datées de moins de trois mois à la remise des offres.

Les soumissions et leurs documents annexes devront être rédigés en français ou en anglais et les prix libellés en francs CFA toutes taxes, hors droits de douane pour les matériaux et matériels importés et toutes taxes, droits de douane, TVA (19,25%)et impôts sur le revenu I.R. (2,2% ou 5,5%)compris.

C/REMISE DES OFFRES

Les offres devront parvenir sous plis fermés et scellés au plus tard le ………………… à 14 heures, heure locale par dépôt contre récépissé au Secrétariat Général de la Commune de Biwong-Bané.

- Toutes les signatures initiales nécessaires à la remise de l’offre et indiquées dans cet article seront apposées par le soumissionnaire lui-même ou son représentant dûment mandaté ;

- A leur réception, les plis seront revêtus d’un numéro d’ordre, de l’indication de la date et de l’heure d’arrivée sur le registre spécial contresigné par le soumissionnaire. Les plis resteront cachetés jusqu’à leur ouverture

- Seuls peuvent être ouverts, les plis reçus dans les conditions fixées ci-dessus.

Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et ne porte pas les mentions prévues ci-dessus, la Commission Communale de Passation des Marchés Publics  ne portera pas la responsabilité d’une erreur de destination ou d’une ouverture des plis prématurée.

Une offre qui aurait été ouverte trop tôt pour cette raison sera rejetée et renvoyée au soumissionnaire.

L’ouverture des plis se fera aux dates et lieu précisés dans l’avis d’appel d’offre.

Article 7 : Offre de base

Le soumissionnaire devra obligatoirement présenter une offre de base conforme aux dispositions du dossier d’Appel d’ Offres.

Article 8 : Propositions techniques

Des propositions techniques pourront être faites et porteront sur les variantes proposées par les soumissionnaires.

Ces propositions techniques incluses dans l’enveloppe B comporteront :

- une note technique justifiant l’équivalence de la solution proposée avec la solution de base du point de vue capacité de service décrivant le matériel et les matériaux mis en œuvre ;

- les nouveaux bordereaux des prix et les nouveaux devis estimatifs établis conformément à l’article 5 ci-dessus.

L’Autorité Contractante se réserve le droit d’établir le contrat en tenant compte ou en rejetant ces propositions.

Article 9 : Délai d’engagement

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres, délai au cours duquel l’Autorité Contractante se prononcera sur l’entreprise à retenir.

Article 10 : Attribution de la lettre commande

La lettre commande est attribuée au soumissionnaire dont l’offre a été conforme au Dossier d’Appel d’Offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le marché de façon satisfaisante et dont l’Offre a été évaluée la moins-disante.

L’Autorité Contractante seréserveledroitd’annulerla procédure d’Appel d’Offres et de rejeter toutes les offres à tout moment avant l’attribution de la lettre commande, sans en courir la responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires affectés par sa décision, ni l’obligation de les informer des raisons de sa décision.

Après publication des résultats, les offres non retenues sont mises à la disposition des soumissionnaires qui sont avisés. Elles seront détruites si elles ne sont pas retirées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date d’attribution.

Article 11 : Critères d’analyse des offres

Les offres sont ouvertes en une seule fois et évaluées en trois étapes.

11.1 Examen de la conformité des pièces administratives

- le dossier doit être complet et toutes pièces valides et authentiques ;

- le cautionnement provisoire (la garantie de soumission) doit être conforme au modèle imposé ;

- les offres dont le dossier administratif est conforme sont ensuite évaluées techniquement ;

L’évaluation permettra de déterminer le coût de chaque offre et de comparer les offres  entre elles sur la base suivante :

11.2 Evaluation technique

Elle sera faite selon le mode binaire. Ces critères ont été regroupés par rubriques ainsi qu’il suit :

| Pièce n° | Désignation |  |
| --- | --- | --- |
| B.1 | Référence dans les réalisations similaires - Présentation de l’offre - liste des références de l’entreprise dans le domaine d’Aménagement/Urbanisme; - 01contrats et 01PV de réception des ouvrages réalisés |
| B.2 | Qualité du personnel - liste du personnel affecté au projet (joindre copies certifiées des diplômes et CV) ; - Diplôme du conducteur des travaux daté et signé (voir fiche) ; - Ingénieur Environnementaliste/Aménagiste/Urbaniste - Diplôme du Chef chantier, daté et signé (voir fiche) - Technicien Environnementaliste/ Aménagiste/Urbaniste - CV du conducteur des travaux daté et signé (voir fiche) - CV du Chef chantier, daté et signé (voir fiche) |
| B.3 | Moyens logistiques - un Pick- up (produire carte grise ou contrat de location légalisés) - facture petits matériels (pelle bêche, pioche, seau de maçon etc …) |
| B.4 | Méthodologie d’exécution des travaux - Note technique détaillée concernant l’organisation des travaux - Planning détaillé d’exécution des travaux - Protection/sécurité des ouvriers |
| B.5 | - Protection de l’environnement |
| B.6 | Rapport de visite des lieux - Attestation de visite des lieux ; - description de l’état des lieux. |

La note de l’offre technique sera obtenue par addition des « oui » pour chaque critère. Si cette note est inférieure à 75% de oui, l’offre sera jugée mauvaise et exclue du classement.

11.3 Evaluation financière

Seules les offres techniques retenues seront évaluées financièrement. L’analyse de la cohérence des prix sera faite ainsi que la vérification des montants totaux. Les erreurs de calcul seront corrigées.

La comparaison des offres retenues se fera sur la base du prix toutes taxes comprises en prenant en compte toutes les rubriques du bordereau des prix et les corrections éventuelles.

L’évaluation sera faite sur la base des critères prédéfinis. Ces critères ont été regroupés par rubrique ainsi qu’il suit :

Sous détails des prix unitaires - décomposition des prix ; - cohérence des rendements ; - pertinence des prix (la pratique des prix irréalistes est un facteur de disqualification) ; - pertinence de la durée de l’activité ;

Bordereau des prix unitaires - concordance entre les prix en lettres et en chiffres

Article 12 : Classement des entreprises

A l’issue de l’évaluation financière, l’offre évaluée la moins disante sera retenue.

Le rapport d’analyse sera soumis à la Commission Départementale de Passation des Marchés pour adoption.

La décision portant attribution de la lettre commande sera publiée par voie de communiqué de presse ou tout autre moyen de publication d’usage dans l’administration.

Le soumissionnaire restera lié par son offre pendant 60 jours à compter de la date de remise des offres.

Si à l’issue de cette période, la Marché ne lui a pas été notifié, le prestataire pourra, soit annuler son offre, soit demander une nouvelle négociation des prix unitaires.

Article 13 : Monnaie de compte et de paiement

La Monnaie de compte et de paiement est le franc CFA.

Le soumissionnaire est obligé de fournir un devis estimatif dans lequel les prix seront exprimés en francs CFA toutes taxes y compris droit de douane, TVA (19,25%) et impôts sur le revenu.

REPUBLIC OF CAMEROON

****************

Peace – Work – Fatherland

****************

SOUTH REGION

***************

MVILA DIVISION

**************

BIWONG BANE COUNCIL

***************

INTERNAL CONTRACTS TENDERS BOARD

***********

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

**************

Paix – Travail – Patrie

****************

REGION DU SUD

****************

DEPARTEMENT DE LA MVILA

***************

COMMUNE DE BIWONG BANE

**************

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

**************

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

*********

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

**********

MINISTERE DES MARCHES PUBLICS

***********

DELEGATION REGIONALE DU SUD

***********

DELEGATION DEPARTEMENTALE

DE LA VALLEE DU NTEM

***********

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE PASSATION DES MARCHES DE LA VALLEE DU NTEM

----------

BP 173 AMBAM Tél: 2 22 48 24 81

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N° 002/AONO/PU/SG/CIPM/2023  DU ………………….. POUR LES TRAVAUX DE  LUTTE CONTRE L’INSALUBRITE  DANS LA COMMUNE DE BIWONG-BANE

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work– Fatherland

******

PRESIDENCY OF REPUBLIC

*******

MINISTRY OF PUBLIC CONTRACTS

*******

SOUTH REGIONAL DELEGATION

*******

NTEMVALLEY DIVISIONAL DELEGATION

*******

DIVISIONAL CONTRACTS TENDER BOARD

----------

FINANCEMENT : BIP MINEPDED

EXERCICE : 2023

AUTORISATIONS  DE DEPENSE :

IMPUTATION BUDGETAIRE:

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES N° …………….

PIÈCE 4 : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

SOMMAIRE

CHAPITRE I – GENERALITES

ARTICLE 1 – OBJET DE LA LETTRE COMMANDE

ARTICLE 2 – PROCEDURE DE PASSATION DE LA PRESENTE LETTRE COMMANDE

ARTICLE 3 – PIECES CONSTITUTIVES

ARTICLE 4 – TEXTES GENERAUX

ARTICLE 5 – ATTRIBUTIONS

ARTICLE 6 – DOMICILE DU COCONTRACTANT

CHAPITRE II – EXECUTION DE LA LETTRE COMMANDE

ARTICLE 7 – CONNAISSANCE DES LIEUX ET CONDITIONS GENERALES DES TRAVAUX

ARTICLE 8 – CONTENU DES PRESTATIONS

ARTICLE 9 – ROLE ET RESPONSABILITE DU COCONTRACTANT

ARTICLE 10 – DELAI D’EXECUTION DE LA LETTRE COMMANDE

ARTICLE 11 – RECEPTION PROVISOIRE

ARTICLE 12 – DELAI DE GARANTIE

ARTICLE 13 – RECEPTION DEFINITIVE

ARTICLE 14 – COMPOSITION DE LA COMMISSION DE RECEPTION

ARTICLE 15 – ASSURANCE

ARTICLE 16 – JOURNAL DE CHANTIER

ARTICLE 17 – SOUS-TRAITANCE

CHAPITRE III – DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 18 – GENERALITES – PRIX

ARTICLE 19 – MONTANT DE LA LETTRE COMMANDE

ARTICLE 20 – MODALITES DE PAIEMENT

ARTICLE 21 – DOMICILIATION BANCAIRE

ARTICLE 22 – CAUTIONNEMENT DEFINITIF

ARTICLE 23 – RETENUE DE GARANTIE

ARTICLE 24 – PENALITES ET DOMMAGES – INTERETS

ARTICLE 25 – DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

ARTICLE 26 – REGIME FISCAL ET DOUANIER

ARTICLE 27 – ENREGISTREMENT ET TIMBRE

ARTICLE 28 – NANTISSEMENT

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 29 – PRESCRIPTIONS DIVERSES

ARTICLE 30 – EDITION ET DIFFUSION

ARTICLE 31 – CAS DE FORCE MAJEURE

ARTICLE 32 – LITIGES

ARTICLE 33 – RESILIATION

ARTICLE 34 – ET DERNIER – VALIDITE DE LA LETTRE COMMANDE ET ENTREE EN VIGUEUR

CHAPITRE I GENERALITES

ARTICLE 1- OBJET DE LA LETTRE COMMANDE

La présente  lettre-commande a pour objet l'exécution des travaux de lutte contre l’insalubrité dans la commune de Biwong-Bané.

ARTICLE 2 – PROCEDURE DE PASSATION DE LA PRESENTE  LETTRE COMMANDE

La présente lettre commande est passée après Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence.

ARTICLE 3 – PIECES CONSTITUTIVES

Les pièces contractuelles constitutives de la présente lettre-commande, sont par ordre de priorité :

- la soumission ;

- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

- le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) ;

- le sous détail des Prix Unitaires (SDPU) ;

- le Cadre du détail quantitatif et estimatif (CDQE);

- l’offre du cocontractant dans toutes ses parties non contraires aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres ;

- le planning actualisé des travaux approuvé ;

- les plans d’exécution approuvés.

En cas de discordance entre les documents visés ci-dessus, c’est celui portant le rang prioritaire qui fait la loi des parties contractantes.

Toute modification des clauses  de la présente lettre commande devra faire l’objet, pour être applicable d’un avenant écrit, accepté par les parties contractantes.

ARTICLE 4 – TEXTES GENERAUX

La présente lettre commande est soumise aux textes ci-après :

- la loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail ;

- la loi cadre n°096/12 du 05 août 1996 sur la gestion de l’environnement ;

- la loi n° 2000/10 du 13 juillet 2000 fixant l’organisation et les modalités de l’exercice de la profession d’Ingénieur du Génie civil ;

- le décret 2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;

- le décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés publics ;

- la circulaire n°004/CAB/PM du 30 décembre 2005 relative à l’application du Code des Marchés Publics ;

- la loi n° 2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l’Etat et des Autres Entités Publiques ;

- l’arrêté  n°033/CAB/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur les Cahiers des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics ;

- la circulaire n°003/CAB/PM du 18 avril 2008 relative au respect des règles régissant la passation, l’exécution et le contrôle des marchés publics ;

- la circulaire n° 002/CAB/PM du 31 janvier 2011 relative à l’amélioration de la performance du système des Marchés Publics ;

- la circulaire n° 003/CAB/PM du 31 janvier 2011 précisant les modalités de gestion des changements des conditions économiques des marchés publics ;

- le décret N°2012/075 du 08 mars 2012 portant  organisation du Ministère des Marchés Publics ;

- le décret N°2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N°2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;

- la circulaire n° 001/CAB/PR du 19 Juin 2012 relative à la passation et au contrôle de l’exécution des marchés publics ;

- la  circulaire N° 001/C/MINFI  du 28 décembre 2018  portant instructions relatives à l’exécution des lois de finances, au suivi et au contrôle de l’exécution du Budget de l’Etat et des Autres Entités Publiques pour l’exercice 2023

- La circulaire N° 00001/PR/MINMAP/CAB/ du 25/04/2022 relative à l’application du code des marchés publics.

ARTICLE 5 – ATTRIBUTIONS.

Pour l’exécution des dispositions de la présente lettre-commande, il est précisé que :

- les attributions de Maître d’Ouvrage sont dévolues au Maire de la Commune de Biwong-Bané;

- les attributions de l’Autorité Contractante sont dévolues au Maire de la Commune de Biwong-Bané ;

- les attributions de l’Ingénieur sont exercées par le DD/MINEPDED/MVILA

- les attributions du chef service du Marché sont dévolues par le SG de la Commune de Biwong-Bané

ARTICLE 6 – DOMICILE DU CO-CONTRACTANT

Pour l’exécution de la présente lettre-commande, le cocontractant élit domicile à Biwong-Bané B.P. __________, Tél. ______________________, Télécopie __________

En cas de changement de domicile sans informer l’Administration, toutes les notifications destinées au Cocontractant seront adressées à la Mairie de BiwongBané.

Dans les quinze (15) jours qui suivent la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux par le Maire de la Commune de BiwongBané ou l’Ingénieur du marché, le Cocontractant devra soumettre à l’agrément de l’Autorité Contractante, un représentant habileté à recevoir les notifications d’ordre de service, et à signer au nom du Cocontractant le courrier destiné à l’administration.

En outre, le Cocontractant fournira à l’Ingénieur une liste nominative des agents ayant reçu délégation de signature, avec indication éventuelle des limites de celle-ci.

Cette liste devra obligatoirement être signée par le signataire de la lettre commande et comporter un exemplaire de la signature des personnes ayant reçu délégation de signature.

Cette liste devra comporter au minimum la délégation de signature accordée au responsable du chantier, pour la signature contradictoire des prises en attachement.

CHAPITRE II – EXECUTION DE LA LETTRE COMMANDE

ARTICLE 7 – CONNAISSANCE DES LIEUX ET CONDITIONS GENERALES DES TRAVAUX

Le Cocontractant est supposé avoir visité et examiné l’emplacement des travaux et des environs afin d’avoir la parfaite connaissance avant la remise de son offre des caractéristiques, de l’emplacement et de la nature des travaux à exécuter, de l’importance des matériaux à fournir, des voies et moyens d’accès au chantier, des installations nécessaires, et aussi :

- des conditions générales d’exécution des travaux, en particulier des équipements nécessaires pour ceux-ci ;

- des conditions physiques propres à l’emplacement des travaux, de la nature des sols, de la nature en quantité et en qualité des matériaux rencontrés en surface, ou susceptibles d’être rencontrés dans le sous-sol ;

- des conditions météorologiques et sismiques locales, normales et exceptionnelles, de leurs conséquences (ruissellement, épuisement d’eau, etc.) des abords, des possibilités d’inondation et des positions de la nappe phréatique ;

- des conditions locales, particulièrement des conditions de fourniture et de stockage des matériaux ;

- des moyens de communication, de transport, des possibilités de fourniture en eau, électricité, carburant, de la disponibilité en main d’œuvre ;

- de toutes les contraintes résultant de la législation sociale et du régime fiscal et douanier qui lui est applicable ;

- de l’éventuelle présence à proximité d’autres entreprises travaillant également par de la lettre – commandes distinctes, à la réalisation d’autres ouvrages.

Et d’une manière générale, il est supposé se procurer de toutes les informations concernant les risques, aléas et circonstances susceptibles d’influencer les conditions d’exécution des travaux ou leurs prix seront rémunérés dans le cadre de l’exécution de ces travaux.

Le cocontractant sera seul et pleinement responsable des accidents et dommages de toute nature qui adviendraient, à l’occasion des travaux, à son personnel, à des membres de l’Administration, à son matériel, au cours de l’exécution  de la présente lettre commande.

A ce titre, il ne pourra se prévaloir d’aucune erreur, omission ou imprécision du Cahier de charges. Il règlera le cas échéant, les dommages sans intervention de l’Administration.

ARTICLE 8 – CONTENU DES PRESTATIONS

Les travaux et les prestations objet  de la présente lettre commande comprennent tous les ouvrages prévus dans le cadre du détail quantitatif et estimatif et définis par les plans.

Ces travaux sont décrits dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et définis par les plans.

Ils seront définis en détail par les plans d’exécution réalisés par le cocontractant.

Les plans annotés ne deviendront contractuels qu’après approbation par l’ingénieur. Cette approbation ne diminuant en rien la responsabilité du Cocontractant sur la conception et l’exécution des ouvrages.

ARTICLE 9 – ROLE ET RESPONSABILITE DU COCONTRACTANT

Le Cocontractant est responsable vis-à-vis de l’Autorité Contractante, de l’organisation et de la conduite du chantier, de la qualité des matériaux et fournitures dont la charge lui incombe, employés par lui, de leur parfaite adaptation aux besoins du chantier et de la bonne exécution des travaux.

Les travaux seront exécutés conformément aux plans et spécifications techniques selon les règles de l’art conformément aux techniques et pratiques en usage.

A cet effet, le Cocontractant devra prendre toutes les mesures pour fournir tous les moyens nécessaires  et engager tout le personnel spécialisé.

Le cocontractant reste responsable de la totalité du chantier, y compris des interventions de ses sous-traitants agréés. Il lui appartient en outre d’assurer la conduite des prestations des sous-traitants dont le concours lui est assuré pour les différents corps d’état, leur intervention en temps utile sous sa direction et la bonne exécution des ordres donnés par l’Ingénieur.

Le Cocontractant devra assurer la protection et la sécurité des ouvrages existants pendant l’exécution des travaux.

En outre il devra tenir constamment à jour un planning d’avancement des travaux et le communiquer régulièrement à l’Ingénieur.

Il sera par ailleurs tenu de signer au jour le jour les rapports journaliers établis par le conducteur des travaux.

Le cocontractant devra présenter à l’Ingénieur tous les intervenants du chantier.

ARTICLE 10 – DELAI D’EXECUTION DE LA LETTRE COMMANDE

L’ensemble des travaux faisant l’objet  de la présente lettre commande devra être terminé dans un délai detrois (03) mois à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

Ce délai comprend la période d’installation de l’entreprise, le temps nécessaire à l’aménagement des accès au chantier, aux études qu’il aura à effectuer, les délais que se réserve l’administration pour vérifier le projet d’exécution de l’entreprise, la durée d’approvisionnement quel qu’en soit l’origine, le temps nécessaire à l’exécution des clauses techniques particulières et textes références ainsi que les périodes de pluies.

Si, par suite des travaux supplémentaires ou des circonstances quelconques, le cocontractant s’estimait raisonnablement fondé à présenter une demande de prorogation de délai, cette demande serait examinée par l’Administration.

ARTICLE 11 – RECEPTION DES TRAVAUX

Une réception aura lieu à la fin des prestations quand tous les essais et épreuves à caractère technique donneront satisfaction et que les travaux pourront être livrés au Maître d’Ouvrage.

Pour éviter toute contestation, le Cocontractant est tenu de demander la réception par lettre recommandée ou message porté contre décharge adressé au Maître d’Ouvrage avec copie à l’Autorité Contractante et à l’Ingénieur.

Cette demande devra parvenir un (01) mois au moins avant la date à laquelle il estimera terminer les prestations.

Il sera rédigé un procès-verbal de réception indiquant les circonstances dans lesquelles les contrôles auront eu lieu et spécifiant éventuellement les rectifications ou mises au point à apporter avant la réception.

Si le Maître d’Ouvrage désire prendre possession des parties d’ouvrage entièrement terminées avant achèvement complet de la lettre commande, il sera procédé à des réceptions provisoires partielles. Dans cette hypothèse, il est précisé que la dernière réception provisoire de l’ensemble de la lettre commande permettra de définir la date à laquelle le Cocontractant a achevé les prestations.

ARTICLE 12 – DELAI DE GARANTIE (sans objet)

Le délai de garantie est de six (06) mois pour lesdits travaux.

ARTICLE 13 – RECEPTION DEFINITIVE (SANS OBJET)

La commission de réception est la même que celle lors de la réception provisoire.

La réception définitive aura lieu  Six (06) mois après la réception provisoire sur demande écrite de l’Entrepreneur adressée à l’Ingénieur.

ARTICLE 14 – COMPOSTION DE LA COMMISSION DE RECEPTION

La commission de réception sera composée de :

- le Maitre d’Ouvrage  ou son Représentant: Président

- le Délégué Départemental de l’Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable ou son Représentant : Rapporteur

- le Délégué Départemental des Marchés Publics : Observateur

- le Cocontractant : Membre

- le comptable Matière de la Commune de BiwongBané: Membre

ARTICLE 15 – ASSURANCE

15.1 Assurance

Avant tout commencement d’exécution (et sans pour autant diminuer ses obligations), le Cocontractant devra contracter une assurance globale du chantier.

Cette assurance à établir au bénéfice de l’Autorité Contractante, et du Cocontractant aura pour but de couvrir les risques afférents :

- aux dommages matériels pouvant être causés aux constructions du fait de l’effondrement partiel ou total des ouvrages en construction ;

- aux désordres causés, le cas échéant, aux constructions et ouvrages voisins ;

- aux conséquences pécuniaires des responsabilités incombant au constructeur selon les articles 1382, 1383 et 1384 du code civil, à raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés au propriétaire ou aux tiers du fait des sinistres garantis.

Le Cocontractant est tenu de fournir à l’Autorité Contractante une copie de la police d’assurance contractée pour le chantier et une attestation précisant que le cocontractant et l’Autorité Contractante sont effectivement couverts pour les risques énumérés ci-dessus.

Le règlement du premier décompte des travaux sera subordonné à la production des pièces justificatives de l’assurance globale du chantier.

Le Cocontractant sera tenu de fournir sur demande de l’Autorité Contractante les pièces justificatives du paiement régulier des primes d’assurance et continuité de l’assurance globale de chantier pendant toute la période de construction, jusqu’à la réception provisoire des travaux.

ARTICLE 16 – JOURNAL DE CHANTIER

16.1 Un journal de chantier sera tenu par l’entreprise où seront consignés :

- les conditions atmosphériques ;

- les travaux exécutés dans la journée ainsi que la liste du personnel et du matériel pour ces travaux ;

- les opérations administratives relatives à l’exécution et au règlement de la lettre commande (notifications, résultats d’essais et attachements) ;

- les réceptions des matériaux et agréments de toutes sortes ;

- les incidents ou détails de toutes sortes présentant quelques intérêts du point de vue de la tenue ultérieure des ouvrages et de la durée réelle des travaux.

Le Cocontractant peut consulter et viser le journal de chantier et demander consignation par l’Ingénieur des incidents et observations susceptibles de donner lieu à réclamations de sa part.

Il disposera d’un délai de dix jours pour présenter ses réserves explicitées par écrit sur les inscriptions portées au journal par le représentant de l’Autorité Contractante.

Passé ce délai, l’entreprise est considérée comme ayant effectué lesdites inscriptions. Pour toute réclamation éventuelle du Cocontractant, il ne pourra être fait état que des évènements ou documents mentionnés par l’Autorité Contractante ou consignés à la demande du cocontractant en temps voulu au journal de chantier.

16.2Dans la phase transitoire éventuelle entre le commencement des travaux et la présence à temps complet de l’Autorité Contractante sur le chantier, le Cocontractant devra tenir à la disposition de l’Autorité Contractante sur le chantier, le Cocontractant devra tenir à la disposition de l’Ingénieur un journal de chantier où seront consignés les renseignements indiqués ci-dessus

Ce journal sera signé contradictoirement par l’Ingénieur et le Cocontractant à chaque visite de chantier ou pour toute réclamation éventuelle du Cocontractant.

ARTICLE 17 – SOUS-TRAITANCE

Il n’est pas prévu de sous-traitance dans le cadre du présent Appel d’Offres.

CHAPITRE III-DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 18 - GENERALITES – PRIX

Le Cocontractant est réputé avoir une parfaite connaissance de toutes les sujétions imposées pour l’exécution des prestations et de toutes les conditions locales susceptibles d’influer sur cette exécution.

18.1 – définition des prix

Les prix unitaires figurant au détail estimatif et bordereau de prix sont établis pour l’exécution de la lettre commande selon les spécifications techniques et de tout le matériel nécessaire et toutes sujétions.

Ces prix comprennent :

- toutes dépenses de salaires, indemnités, charges diverses relatives à son personnel, les prix d’achat des équipements,

- les frais de transport et de transbordement au lieu de livraison,

- les frais généraux, faux frais, aléas, bénéfices et sujétions de toute nature nécessaire à la parfaite exécution des équipements demandés.

18.2 – Caractère des prix unitaires

Les prix unitaires déterminés dans le bordereau de prix sont fermes et non révisables.

Article19: Avances

19.1. Le Maître d’Ouvrage accordera sur la demande de l’adjudicataire du marché, une avance de démarrage des travaux égale à 20% du montantdumarché.

19.2   Cette avance est cautionnée à cent pour cent (100%) par un établissement bancaire de droit camerounais ou un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur, et remboursée par déduction sur les acomptes à verser à l’entrepreneur pendant l’exécution du marché.

19.3	La totalité de l’avance doit être remboursée au plus tard dès le moment où la valeur en prix de base des prestations réalisées atteint quatre-vingt pour cent (80%) du montant du marché.

19.4	Au fur et à mesure du remboursement des avances, le Maître d’Ouvrage donnera la mainlevée de la partie de la caution correspondante, sur demande expresse de l’entrepreneur.

19.5	La possibilité d’octroi d’avance de démarrage et/ou d’avance sur approvisionnement doit être expressément stipulée dans le dossier d’appel d’offres.

ARTICLE 20 – MONTANT DE LA LETTRE COMMANDE

Le montant de la lettre commande est arrêté à la somme de ______________ Francs CFA TTC (en chiffres)

Soit _____________ de  Francs CFA Toutes Taxes Comprises (en lettres)

ARTICLE 19 – MONTANT DE LA LETTRE COMMANDE

Le montant de la lettre commande est arrêté à la somme de ___________ Francs CFA TTC (en chiffres)

Soit _____________ de  Francs CFA Toutes Taxes Comprises (en lettres)

ARTICLE 20 – MODALITES DE PAIEMENT

20.1. Constatation des travaux exécutés

Avant le 30 de chaque mois, l'entrepreneur et l'Ingénieur établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.

20.2. Décompte mensuel

Au plus tard le cinq (5) du mois suivant le mois des prestations, l'entrepreneur remettra en sept  (07) exemplaires à l'Ingénieur, deux projets de décompte provisoire mensuel (un décompte hors TVA et un décompte du montant des taxes), selon le modèle agréé et établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution de la lettre commande, depuis le début de celle-ci.

Seul le décompte hors TVA sera réglé à l'entrepreneur. Le décompte du montant des taxes fera l'objet d'une écriture d'ordre entre les budgets du Maître d'Ouvrage et du Ministère en charge de  Finances.

Le montant HTVA de l'acompte à payer à l'entrepreneur sera mandaté comme suit:

- 97,8% ou 94,5% versé directement au compte de l'entrepreneur;

- 2,2% ou 5,5% versé au trésor public au titre de l'AIR par l'entrepreneur. .

L'Ingénieur disposera d'un délai de sept (07) jours pour transmettre au Maitre d’ouvrage de la lettre commande les décomptes qu'il a approuvés.

Le Maitre d’Ouvrage dispose d'un délai de. 21 jours maxi pour précéder à la signature des décomptes et leur transmission au comptable chargé du paiement.

ARTICLE 21 – DOMICILIATION BANCAIRE

Le Maitre d’ouvrage se libèrera des sommes dues au titre de l’exécution de La présente lettre-commande par virement bancaire effectué sur le compte bancaire N°_____________  Ouvert par le cocontractant auprès de la banque________________

ARTICLE 22 – CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Le Cocontractant devra constituer, dans un délai de vingt (20) jours après la notification lettre commande un cautionnement définitif d’un montant égal à trois pour cent (3%) de celui de la lettre commande. Cette caution devra être livrée à un établissement bancaire de premier choix agrée par le Ministère  chargé des Finances de la République du Cameroun.

La mainlevée de la caution sera donnée après la réception provisoire des travaux.

ARTICLE 23 – RETENUE DE  GARANTIE

Au titre de la garantie des travaux s’il y a lieu, il sera opéré sur le montant de chaque acompte mensuel une retenue de dix pour cent (10%) du montant de la partie d’ouvrage concernée de cet acompte. La retenue de garantie pourra être remplacée par une caution personnelle et solidaire du même montant émanant d’un établissement bancaire installé sur le territoire camerounais et agréé par le Ministre Chargé des Finances. La retenue de garantie sera libérée de la manière suivante :

- Trois  (03) mois pour les travaux rechargement et buses.

ARTICLE 24 – PENALITE ET DOMMAGES – INTERETS

24.1 – Pénalités de retard

A défaut pour le Cocontractant d’avoir terminé la totalité des travaux dans le délai imparti, il lui sera appliqué après mise en demeure préalable, des pénalités de retard conformément aux dispositions de l’article 168 du décret n°2018/366 du 20 Juin 2018 portant code des marchés publics :

- 1/2000e du montant TTC de la lettre commande par jour calendaire de retard du premier (1er) au trentième (30) jour,

- 1/1000e du montant TTC  de la lettre commande par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

Les pénalités pour retard ne pourront dépasser dix pour cent (10%) du montant TTC de la lettre commande. Un pourcentage supérieur à dix pour cent (10%) pourra entraîner la résiliation de la lettre commande.

Il appartient au Cocontractant de rassembler au fur et à mesure de l’exécution des travaux, les pièces justificatives d’un dossier éventuel de demande de remise de pénalités qui ne pourra être prononcée par l’Autorité Contractante qu’après avis technique de l’organisme de la Régulation des Marchés Publics sur proposition du Maître d’Ouvrage.

24.2 – Pénalité de retard de remise des documents contractuels

- Représentant du Cocontractant : 10 000F/j de retard au-delà de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage ;

- Domicile du Cocontractant : 10 000F/j de retard au-delà de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage ;

- Liste du personnel et du matériel : 20 000F/j de retard au-delà de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage ;

- Assurances : 20 000F/j de retard au-delà de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage ;

- Cautionnement définitif : 20 000F/j de retard au-delà de vingt (20) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage ;

- Programme d’exécution : 50 000F/j de retard au-delà de trente (30) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage ;

Il n’est pas prévu de prime en cas d’avancement sur le délai contractuel.

24.3 – Pénalité pour défaut d’exécution

- Non remplissage du journal de chantier constaté lors des visites : 10 000F/visite

- Indisponibilité du journal de chantier lors des visites : 20 000F/visite

Il n’est pas prévu de prime en cas d’avancement sur le délai contractuel.

ARTICLE 25 – DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF (VOIR PIECE N°07)

ARTICLE 26 – REGIME FISCAL ET DOUANIER

La présente lettre-commande est assujettie au régime fiscal et douanier en vigueur au Cameroun.

ARTICLE 27 – ENREGISTREMENT ET TIMBRE

Sept (07) exemplaires originaux  de la présente lettre commande seront enregistrés et timbrés par les soins et aux frais du Cocontractant, conformément à la réglementation en vigueur au Centre Régional des Impôts du Sud à EBOLOWA.

ARTICLE 28 – NANTISSEMENT

En vue de l’application du régime de nantissement prévu par le Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant code des marchés publics sont désignés comme suit :

- Service chargé de la liquidation  de la présente lettre commande : l’Ordonnateur de Crédit

- Comptable chargé de l’ordonnancement des paiements : Le Receveur Municipal de la Commune de Mengong;

- Autorités compétentes pour fournir les renseignements énumérés au décret précité : l’Autorité Contractante, le Maître d’Ouvrage ou l’ingénieur.

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 28 – PRESCRIPTIONS DIVERSES

29.1 – Sécurité du personnel

Le Cocontractant devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité de son personnel appelé à travailler avec lui pendant toute la durée des prestations.

  - - Gardiennage

Le gardiennage des équipements appartenant au Cocontractant sera assuré par ses soins et à ses frais.

  - – Avaries et destruction d’ouvrages

Le Cocontractant devra veiller à éviter toute avarie à toute installation sur le site.

La réparation de ces avaries ou dommages s’effectuera aux frais du Cocontractant.

Dans le cas où le cocontractant estimerait que les travaux faisant l’objet  de la présente lettre commande nécessiteraient la destruction partielle ou totale d’ouvrages existants, le Cocontractant pourra opérer ces destructions après autorisation de l’Ingénieur du contrôle, il sera tenu de les faire reconstruire à ses frais dans leurs caractéristiques antérieures.

  - – Remise en état des lieux

A la fin des travaux  de la présente lettre commande, le Cocontractant sera tenu de procéder à la remise en état des lieux, à l’enlèvement de tout matériau, matériel ou résidu provenant de la présence de son chantier à ses frais.

  - – Installation de chantier

Le Cocontractant procèdera aux opérations d’installation de chantier, piquetage et nivellement, matérialisation du tracé qu’il fera approuver à l’Ingénieur. Sa responsabilité ne sera pas atténuée par le visa de l’Ingénieur du contrôle.

Les frais de tous ces travaux topographiques seront inclus dans les prix de la lettre commande.

  - – Réunion de chantier

Une réunion de chantier sera tenue toutes les semaines.

  - - Visa préalable au paiement du dernier décompte

Confère Article 47 du Code des Marchés Publics.

ARTICLE 30 – EDITION ET DIFFUSION

Vingt  (20) exemplaires de la présente de la lettre-commande seront édités et diffusés par l’Autorité Contractante.

ARTICLE 31 – CAS DE FORCE MAJEURE

Aucune des parties ne sera réputée avoir failli à ses engagements contractuels dans la mesure où l’exécution de ses  obligations serait retardée, entravée ou empêchée pour un cas de force majeure.

Ne pourront être considérés comme cas de force majeure que les actes, situations ou évènements échappant au contrôle des parties et présentant un caractère imprévisible et irrésistible.

Le Cocontractant ne verra sa responsabilité déchargée que s’il avertit par écrit l’Autorité Contractante de son intention d’invoquer ce cas de force majeure et ce, avant la fin du vingtième (20è) jour suivant l’évènement.

En tout état de cause, il appartient à l’Autorité Contractante d’apprécier les cas de force majeure invoquée et les preuves fournis par le Cocontractant.

ARTICLE 32 – LITIGES

Tout litige survenant entre les deux parties dans le cadre de l’exécution  de la présente lettre commande, fera l’objet d’une tentative de conciliation par entente directe.

Au cas où un règlement à l’amiable ne serait pas possible, les différends seront portés devant les juridictions compétentes.

ARTICLE 33 – RESILIATION

La présente de la lettre-commande ne pourra être résiliée que conformément aux dispositions du décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant code des marchés publics.

Dès notification d’une décision de résiliation, le Cocontractant prendra des dispositions pour arrêter toutes prestations en cours.

ARTICLE 34 ET DERNIER – VALIDITE ET ENTREE EN VIGUEUR

La présente de la lettre-commande ne deviendra valide qu’après sa signature par le Maire de la Commune de Biwong-Bané Autorité Contractante et entrera en vigueur dès sa notification au Cocontractant par le Maître d’Ouvrage.

REPUBLIC OF CAMEROON

****************

Peace – Work – Fatherland

****************

SOUTH REGION

***************

MVILA DIVISION

**************

BIWONG BANE COUNCIL

***************

INTERNAL CONTRACTS TENDERS BOARD

***********

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

**************

Paix – Travail – Patrie

****************

REGION DU SUD

****************

DEPARTEMENT DE LA MVILA

***************

COMMUNE DE BIWONG BANE

**************

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

**************

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

*********

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

**********

MINISTERE DES MARCHES PUBLICS

***********

DELEGATION REGIONALE DU SUD

***********

DELEGATION DEPARTEMENTALE

DE LA VALLEE DU NTEM

***********

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE PASSATION DES MARCHES DE LA VALLEE DU NTEM

----------

BP 173 AMBAM Tél: 2 22 48 24 81

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N° 002/AONO/PU/SG/CIPM/2023  DU …………………POUR LES TRAVAUX DE LUTTE CONTRE L’INSALUBRITE  DANS LA COMMUNE DE BIWONG BANE

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work– Fatherland

******

PRESIDENCY OF REPUBLIC

*******

MINISTRY OF PUBLIC CONTRACTS

*******

SOUTH REGIONAL DELEGATION

*******

NTEMVALLEY DIVISIONAL DELEGATION

*******

DIVISIONAL CONTRACTS TENDER BOARD

----------

FINANCEMENT : BIP MINEPDED

EXERCICE : 2023

AUTORISATIONS  DE DEPENSE

IMPUTATION BUDGETAIRE:

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES N°…….

PIÈCE 5 : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

SOMMAIRE

CHAPITRE I  -  GENERALITES

Article 1	-	Localisation et consistance des travaux

CHAPITRE II  -  MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

Article 2	-	Généralités

Article 3	-	Travaux préliminaires

Article 4	-	Définition des travaux à réaliser

Article 5	-	Documents d’exécution

Article 6	-	Acquisition du matériel

Article 7   -     Défrichage

Article 8  -	Nettoyage

CHAPITRE III  -  MODE D’EVALUATION DES TRAVAUX

Article 9	-	Consistance des prix

Article 10	-	Définition des prix et évaluation des travaux

CHAPITRE IV  -  PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Article 11	-	Installation de chantier

Article 12	-	Sanctions et pénalités

CHAPITRE  I : GENERALITES

Article 1  -  	LOCALISATION ET CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux à réaliser portent sur l'exécution des travaux delutte contre l’insalubrité dans la commune de BiwongBané.

La consistance des travaux à réaliser est détaillée dans le présent CPT, la nomenclature des tâches et au détail estimatif.

CHAPITRE II : MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

Article 2  -  	GENERALITES

A -	Sécurité

L’Entrepreneur est tenu de placer aux entrées et aux sorties du chantier, à une distance de 5 kilomètres et au voisinage des travaux, des panneaux indicateurs de travaux et de limitations de vitesse. Il reste responsable de tous les accidents survenus sur le chantier et/ou occasionnés aux tiers, à son personnel et aux agents et fonctionnaires de l’Administration du fait de la présence de son chantier. L’organisation, le gardiennage et la police des chantiers sont à la charge et aux frais de l’Entrepreneur.

B -	Maintien de la circulation

L’Entrepreneur est responsable du maintien de la circulation, éventuellement au moyen d'une déviation qu'il établit et entretient durant toute la durée de son chantier. Il ne sera toléré aucune coupure de circulation. En cas de manquement au maintien de la circulation par l'Entrepreneur, le Maître d'œuvre délégué pourra faire intervenir un tiers afin de corriger les manques. Tous les frais relatifs à ces interventions seront alors imputés à l’Entrepreneur.

Lorsque cela s’avérera incontournable, l’avis des autorités administratives locales sera requis pour toute coupure de trafic pour une durée déterminée.

C -	Planning des travaux - programme d’exécution

L’Entrepreneur devra fournir un programme d’exécution des travaux et un planning des travaux qui devra être tenu à jour et notamment réactualisé après la définition précise des travaux conformément à l’article 7 ci-après et les documents d’exécution définis à l’article 8 suivant.

Article 3  -  	DEFINITION DES TRAVAUX A REALISER

Les travaux et les prestations objet  de la présente lettre commande comprennent toutes les activités prévues dans le cadre du détail quantitatif et estimatif et définis par les plans.

Ces travaux sont décrits dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et définis par les plans.

Ils seront définis en détail par les plans d’exécution réalisés par le cocontractant.

Les plans annotés ne deviendront contractuels qu’après approbation par l’ingénieur. Cette approbation ne diminuant en rien la responsabilité du Cocontractant sur la conception et l’exécution des ouvrages.

Article 4-  	DOCUMENTS D’EXECUTION

Après définition des travaux décrite à l’article 7, l’Entrepreneur établira en cinq (05) exemplaires les documents d’exécution, conformément aux pièces constitutives du marché, et les soumettra au Maître d'œuvre délégué dans un délai d’au moins dix (10) jours avant tout commencement et exécution des travaux correspondants.

Le dossier d'exécution devra comprendre :

1 -	La description des travaux préparatoires envisagés ;

2 -	La description des différentes tâches à exécuter ;

3 -	Le processus et les méthodes d'exécution envisagées avec les prévisions d'emploi du personnel, du matériel et des matériaux ;

4 -	Un planning graphique des travaux permettant au cours de ceux-ci de comparer l’avancement réel ou prévu ;

5 -	Les dessins et plans d’exécution éventuels à l’échelle 1/20è ou 1/10è selon les cas ;

6 -	Les métrés correspondants aux travaux ;

Article 6  -	ACQUISITION DU MATERIEL DE LUTTE CONTRE L’INSALUBRITE

Après définition des travaux décrite à l’article 7, l’Entrepreneur fournira le matériel essentiel à la lutte contre l’insalubrité.

Article 7 -     DEFRICHAGE

Le défrichage sera exécuté sur un linéaire de 5 km à travers les grands axes de la ville.

Article 8  -	NETTOYAGE

Le nettoyage sera exécuté sur un linéaire de 5 km à travers les grands axes de la ville.

### CHAPITRE  IV : MODE D’EVALUATION DES TRAVAUX

Article 9-CONSISTANCE DES PRIX

La consistance des prix unitaires fournis par l’Entrepreneur est définie au CCAP.

Article 10  -	DEFINITION DES PRIX ET EVALUATION DES TRAVAUX

Les prix unitaires sont définis au bordereau des prix.

Les ouvrages réalisés seront payés à l’Entrepreneur par application des prix du bordereau aux quantités des travaux évalués selon les prescriptions de l’article 7 du présent CPT.

En cas de constatation de travaux supplémentaires dont les prix unitaires ne sont pas définis dans le bordereau des prix, l’Ingénieur se réserve le droit d’appliquer ses prix unitaires de références.

L’Entrepreneur sera astreint au maintien de la circulation sur son chantier sans prétendre à une rémunération particulière et ce jusqu’à la réception provisoire de l'ouvrage.

CHAPITRE  V : PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

## Article 11 -	INSTALLATION DE CHANTIER

L'Entrepreneur proposera à l’Ingénieur avant le début des travaux le lieu de ses installations de chantier et sollicitera par note écrite (rapport de chantier faisant foi) son autorisation d'installation.

Le site doit être choisi en dehors des zones sensibles, afin de limiter le débroussaillement, l'arrachage d'arbustes, l'abattage des arbres. Dans la zone d’installation de chantier, l’élagage et l’abattage des arbres dont le diamètre mesuré à 1m du sol est supérieur à 20 cm sera réalisé après accord préalable du Maître d'œuvre délégué.

Article 12	SANCTIONS ET PENALITES

Il est rappelé à l’Entrepreneur que l'article 79 de la loi cadre NI 96/12 du 5 août 1996 prévoit une amende de deux millions (2 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA et une peine d'emprisonnement de six (6) mois à un (1) an ou de l'une de ces deux peines seulement, pour toute personne ayant empêché l'accomplissement des contrôles et analyses prévus par la dite loi et/ou par ses textes d'application.

L'article 83 de la loi cadre NI 96/12 du 5 août 1996 prévoit une amende de cinq cent mille (500.000) à deux millions (2.000.000) de francs CFA et une peine d'emprisonnement de six (6) mois à un (1) an ou de l'une de ces deux peines seulement, pour toute personne qui fait fonctionner une installation ou utilise un objet mobilier en infraction aux dispositions de ladite loi. En cas de récidive, le montant maximal des peines est doublé.

L’article 88 de la même loi cadre prévoit qu’une entreprise contrevenant ou ayant contrevenu à la loi lors des travaux routiers sera exclue pour la période d'un an du droit de soumissionner.

Toute infraction aux prescriptions dûment notifiées par écrit (Ordre de Service) à l'entreprise par la mission de contrôle sera également consignée dans le cahier de chantier. Celui ci pourra servir de pièce contractuelle en cas de litiges dans l’application des éventuelles sanctions.

La reprise des travaux ou les travaux supplémentaires découlant du non respect des clauses reste totalement à la charge de l’entrepreneur.

REPUBLIC OF CAMEROON

****************

Peace – Work – Fatherland

****************

SOUTH REGION

***************

MVILA DIVISION

**************

BIWONG BANE COUNCIL

***************

INTERNAL CONTRACTS TENDERS BOARD

***********

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

**************

Paix – Travail – Patrie

****************

REGION DU SUD

****************

DEPARTEMENT DE LA MVILA

***************

COMMUNE DE BIWONG BANE

**************

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

**************

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

*********

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

**********

MINISTERE DES MARCHES PUBLICS

***********

DELEGATION REGIONALE DU SUD

***********

DELEGATION DEPARTEMENTALE

DE LA VALLEE DU NTEM

***********

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE PASSATION DES MARCHES DE LA VALLEE DU NTEM

----------

BP 173 AMBAM Tél: 2 22 48 24 81

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N° …………………………. DU ………………… POUR LES TRAVAUX DE  LUTTE CONTRE L’INSALUBRITE  DANS LA COMMUNE DE  BIWONG BANE

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work– Fatherland

******

PRESIDENCY OF REPUBLIC

*******

MINISTRY OF PUBLIC CONTRACTS

*******

SOUTH REGIONAL DELEGATION

*******

NTEMVALLEY DIVISIONAL DELEGATION

*******

DIVISIONAL CONTRACTS TENDER BOARD

----------

FINANCEMENT : BIP MINEPDED

EXERCICE : 2023

AUTORISATIONS  DE DEPENSE :

IMPUTATION BUDGETAIRE:

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES N°………..

PIÈCE 5 : CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

| # N° Prix | Désignation des tâches et prix unitaires hors TVA en lettres (FCFA) | Unité | Prix unitaire en FCFA HT EN CHIFFRE |
| --- | --- | --- | --- |
| # LOT100 | TRAVAUX PRELIMINAIRES |  |  |
| # 101 | Etudes Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au FORFAIT (FF)les études techniques et la production des documents d’exécution (plans, projet d’exécution, journal de chantier, plan de récolement). l’installation de l’entreprise. Il rémunère tous les travaux tels que la construction d’une baraque de chantier ou la location formalisée d’un local devant servir de bureau et de magasin, la production des documents d’exécution (plans, projet d’exécution, journal de chantier). Le Forfait à ____________________Francs CFA | FF |  |
| # 102 | Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au FORFAIT (FF)l’installation de l’entreprise. Il rémunère tous les travaux tels que la construction d’une baraque de chantier ou la location formalisée d’un local devant servir de bureau et de magasin | FF |  |
| # LOT 200 | ACQUISITION DU MATERIEL |  |  |  |
| 201 | Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, l’unité (u) de débroussailleuse à fournir. L’unité à ____________________Francs CFA | u |  |
| 202 | Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, l’unité (u) de scie tronçonneuse à fournir. L’unité à: _______________ Francs CFA | u |  |
| 203 | Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, l’unité (u) de bac à ordures métallique à fournir. L’unité à: _______________ Francs CFA | u |  |
| 204 | Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, l’unité (u) de brouette renforcée à fournir. L’unité à: _______________ Francs CFA | u |  |
| 205 | Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, l’unité (u) de râteau forgé à fournir. L’unité à: _______________ Francs CFA | u |  |
| 206 | Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, l’unité (u) de paire de bottes à fournir. L’unité à: _______________ Francs CFA | u |  |
| 207 | Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, l’unité (u) de machette à fournir. L’unité à: _______________ Francs CFA | u |  |
| 208 | Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, l’unité (u) de pelle bêche à fournir. L’unité à: _______________ Francs CFA | u |  |
| 209 | Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, l’unité (u) de limeà fournir. L’unité à: _______________ Francs CFA | u |  |
| LOT 300 | DEBROUSSAILLAGE, DESHDERBAGE ET NETTOYAGE |  |  |
| 301 | Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat,aumètre carré (m2)le défrichage sur 3 m de chaque côté des principales voies de la ville Le mètre carré à: _______________ Francs CFA | m2 |  |
| 301 | Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat,aumètre carré (m2)le nettoyage des trois principales voies de la ville Le mètre carré à: _______________ Francs CFA | m2 |  |

REPUBLIC OF CAMEROON

****************

Peace – Work – Fatherland

****************

SOUTH REGION

***************

MVILA DIVISION

**************

BIWONG BANE COUNCIL

***************

INTERNAL CONTRACTS TENDERS BOARD

***********

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

**************

Paix – Travail – Patrie

****************

REGION DU SUD

****************

DEPARTEMENT DE LA MVILA

***************

COMMUNE DE BIWONG BANE

**************

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

**************

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

*********

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

**********

MINISTERE DES MARCHES PUBLICS

***********

DELEGATION REGIONALE DU SUD

***********

DELEGATION DEPARTEMENTALE

DE LA VALLEE DU NTEM

***********

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE PASSATION DES MARCHES DE LA VALLEE DU NTEM

----------

BP 173 AMBAM Tél: 2 22 48 24 81

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE No …………………….. DU ………………….. POUR LES TRAVAUX DE  LUTTE CONTRE L’INSALUBRITE  DANS LA COMMUNE DE  BIWONG BANE

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work– Fatherland

******

PRESIDENCY OF REPUBLIC

*******

MINISTRY OF PUBLIC CONTRACTS

*******

SOUTH REGIONAL DELEGATION

*******

NTEMVALLEY DIVISIONAL DELEGATION

*******

DIVISIONAL CONTRACTS TENDER BOARD

----------

FINANCEMENT : BIP MINEPDED

EXERCICE : 2023

AUTORISATIONS  DE DEPENSE

IMPUTATION BUDGETAIRE:

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES N°…..

PIÈCE 6 : MODÈLE DE SOUS-DETAIL DES PRIX

| SOUS-DETAIL DES PRIX |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESIGNATION: |  |  |  |  |
| N° prix | Rendement journalier | Quantité totale | Unité | Durée activité |
| Main d'œuvre | CATEGORIE | Salaire journalier | Jours facturés | Montant |
|  | TOTAL A |  |  |  |
| Matériel et Engins | TYPE | Taux journalier | Jours facturés | Montant |
|  | Petit matériel |  |  |  |
|  | TOTAL B |  |  |  |
| Matériaux et Divers | TYPE | Prix unitaire | Consommation | Montant |
|  | TOTAL C |  |  |  |
| D | TOTAL COUTS DIRECTS A+B+C |  |  |  |
| E | Frais généraux de chantier | 12% | Dx% |  |
| F | Frais généraux de siège | 7% | Dx% |  |
| G | COUT DE REVIENT |  | D+E+F |  |
| H | Risques+ Bénéfices | 10% | Gx% |  |
| P | PRIX DE VENTE TOTAL HORS TVA |  | G+H |  |
| V | PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TVA |  | P/Qté |  |
| w | PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TVA ARRONDI |  |  |  |

REPUBLIC OF CAMEROON

****************

Peace – Work – Fatherland

****************

SOUTH REGION

***************

MVILA DIVISION

**************

BIWONG BANE COUNCIL

***************

INTERNAL CONTRACTS TENDERS BOARD

***********

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

**************

Paix – Travail – Patrie

****************

REGION DU SUD

****************

DEPARTEMENT DE LA MVILA

***************

COMMUNE DE BIWONG BANE

**************

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

**************

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

*********

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

**********

MINISTERE DES MARCHES PUBLICS

***********

DELEGATION REGIONALE DU SUD

***********

DELEGATION DEPARTEMENTALE

DE LA VALLEE DU NTEM

***********

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE PASSATION DES MARCHES DE LA VALLEE DU NTEM

----------

BP 173 AMBAM Tél: 2 22 48 24 81

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°  ………………….DU ……………………..  POUR LES TRAVAUX DE LUTTE CONTRE L’INSALUBRITE DANS LA COMMUNE DE BIWONG BANE

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work– Fatherland

******

PRESIDENCY OF REPUBLIC

*******

MINISTRY OF PUBLIC CONTRACTS

*******

SOUTH REGIONAL DELEGATION

*******

NTEMVALLEY DIVISIONAL DELEGATION

*******

DIVISIONAL CONTRACTS TENDER BOARD

----------

FINANCEMENT : BIP MINEPDED

EXERCICE : 2023

AUTORISATIONS  DE DEPENSE :

IMPUTATION BUDGETAIRE:

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES N°……

PIÈCE 7 : CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

(CDQE)

| DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Qte | PU | PRIX TOTAL |  |  |  |  |  |
|  | LOT 100: TRAVAUX PRELIMINAIRES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Etudes techniques, Elaboration du projet d'exécution | ff | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Installation du chantier | ff | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S/Total 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 200: ACQUISITION DU MATERIEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | Débroussailleuse | u | 02 |  |  | 3000 | 6 | 18 000,00 |  |  |
| 202 | Scie tronçonneuse | u | 01 |  |  | 720 |  |  |  |  |
| 203 | Bac à ordures métallique | u | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | Brouette renforcée | u | 05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | Râteau forgé | u | 05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | Paire de bottes | u | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | Machette | u | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | Pelle bêche | u | 05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 | Lime | u | 05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S/Total 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 300: DEBROUSSAILLAGE, DESHERBAGE ET NETTOYAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Défrichage sur 3m de chaque côté des trois principales voies de la ville | m2 | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | Nettoyage des trois principales voies de la ville et les lieux publics | m2 | 9 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S/Total 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Montant global hors taxes du Projet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Montant TVA (19,25%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Montant IR (5,5% ou 2.2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Montant TTC |  |  |  |  | 27 778 |  |  |  |  |
| Arrêter le présent devis quantitatif et estimatif à la somme TTC de ……………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

REPUBLIC OF CAMEROON

****************

Peace – Work – Fatherland

****************

SOUTH REGION

***************

MVILA DIVISION

**************

BIWONG BANE COUNCIL

***************

INTERNAL CONTRACTS TENDERS BOARD

***********

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

**************

Paix – Travail – Patrie

****************

REGION DU SUD

****************

DEPARTEMENT DE LA MVILA

***************

COMMUNE DE BIWONG BANE

**************

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

**************

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

*********

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

**********

MINISTERE DES MARCHES PUBLICS

***********

DELEGATION REGIONALE DU SUD

***********

DELEGATION DEPARTEMENTALE

DE LA VALLEE DU NTEM

***********

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE PASSATION DES MARCHES DE LA VALLEE DU NTEM

----------

BP 173 AMBAM Tél: 2 22 48 24 81

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°  ……………………… DU ………………….  POUR LES TRAVAUX DE  LUTTE CONTRE L’INSALUBRITE DANS LA COMMUNE DE BIWONG BANE

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work– Fatherland

******

PRESIDENCY OF REPUBLIC

*******

MINISTRY OF PUBLIC CONTRACTS

*******

SOUTH REGIONAL DELEGATION

*******

NTEMVALLEY DIVISIONAL DELEGATION

*******

DIVISIONAL CONTRACTS TENDER BOARD

----------

FINANCEMENT : BIP MINEPDED

EXERCICE : 2023

AUTORISATIONS  DE DEPENSE :

IMPUTATION BUDGETAIRE:

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES N° …….

PIECE N°8 : MODELE DE CONTRAT

REPUBLIC OF CAMEROON

****************

Peace – Work – Fatherland

****************

SOUTH REGION

***************

MVILA DIVISION

**************

BIWONG BANE COUNCIL

***************

INTERNAL CONTRACTS TENDERS BOARD

***********

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

**************

Paix – Travail – Patrie

****************

REGION DU SUD

****************

DEPARTEMENT DE LA MVILA

***************

COMMUNE DE BIWONG BANE

**************

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

**************

LETTRE COMMANDE N° .....................................

PASSEE APRÈS APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°  …………………………………….

POUR LES TRAVAUX DE  LUTTE CONTRE L’INSALUBRITE  DANS LA COMMUNE DE BIWONG BANE

TITULAIRE :

OBJET DE LA LETTRE COMMANDE :POUR LES TRAVAUX DE  LUTTE CONTRE L’INSALUBRITE DANS LA COMMUNE DE BIWONG BANE

LIEU D’EXECUTION : COMMUNE DE BIWONG BANE

DÉLAI D’EXECUTION : DEUX(03) mois

FINANCEMENT : BUDGET D’INVESTISEMENT PUBLIC MINEPDED

EXERCICE : 2023

AUTORISATIONS  DE DEPENSE :

IMPUTATION BUDGETAIRE: 5336468036418192250821

SOUSCRITE  LE	:

SIGNEE  LE 		:

NOTIFIÉE  LE		:

ENREGISTREE  LE	:

ENTRE :

La République du Cameroun,

Représentée par  le Maire de la Commune de BiwongBané,

Ci-après désigné,

«  Autorité Contractante »

D’UNE PART,

ET

L’ENTREPRISE			 B.P.		 Tél. 			, Fax : 			 Références fiscales__________, Représentée par Monsieur (Madame) 			Directeur,

Ci-après désigné(e),

« LE COCONTRACTANT »

D’AUTRE PART,

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

#### S O M A I R E

CHAPITRE I GENERALITES

Article 1 Objet de la lettre commande

Article 2 Procédure de passation

Article 3 Pièces constitutives

Article 4 Textes généraux

Article 5 Attribution des intervenants

Article 6 Domicile du Cocontractant

CHAPITRE II EXECUTION DE LA LETTRE COMMANDE

Article 7 Connaissance des lieux et conditions générales des travaux

Article 8 Contenu des prestations

Article 9 Rôle et responsabilité du Cocontractant

Article 10 Délai d’exécution de la lettre commande

Article 11 Réception provisoire

Article 12 Délai de garantie

Article 13 Réception définitive

Article 14 Composition de la commission de réception

Article 15 Assurance

Article 16 Journal de chantier

CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 17 Généralités-prix

Article 18 Montant de la lettre commande

Article 19 Modalité de paiement

Article 20 Domiciliation bancaire

Article 21 Retenue de garantie

Article 22 Pénalités et dommages-intérêts

Article 23 Bordereau des Prix Unitaires

Article 24 Devis quantitatif et estimatif

Articla 25 Régime fiscal et douanier

Article 26 Enregistrement et timbre

Article 27 Nantissement

CHAPITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES

Article  28 Prescriptions diverses

Article 29 Edition et diffusion

Article 30 Cas de force majeure

Article 31 Litiges

Article 32 Résiliation

Article 33 et Dernier- validité du de la lettre commande et entrée en vigueur.

# CHAPITRE I - GENERALITES

ARTICLE 1 – OBJET DE LA LETTRE COMMANDE

La présente Lettre Commande a pour objet : POUR LES TRAVAUX DE  LUTTE CONTRE L’INSALUBRITE DANS LA COMMUNE DE BIWONG BANE

ARTICLE 2 – PROCÉDURE DE PASSATION DE LA PRESENTE LETTRE COMMANDE

La présentelettre commande est passée après Appel d’Offres National Ouvert.

ARTICLE 3 – PIECES CONSTITUTIVES

Les pièces contractuelles constitutives de la Présente lettre commande sont par ordre de priorité :

- la soumission;

- le  Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP);

- le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP);

- le bordereau des prix unitaires (BP);

- le sous détail des prix unitaires (PU);

- le détail quantitatif et estimatif;

- l’offre du cocontractant dans toutes ses parties non contraires aux dispositions du  Dossier d'Appel d'Offres;

- planning actualisé des travaux approuvés;

- les plans d'exécution approuvés;

En cas de discordance entre les documents visés ci-dessus, c’est celui portant le rang prioritaire qui fait la loi des parties contractantes.

Toute modification des clauses de la présente lettre commande devra faire l’objet, pour être applicable, d’un avenant écrit, accepté par les parties contractantes.

ARTICLE 4 – TEXTES GÉNÉRAUX

La présente lettre commande est soumise aux textes ci-après:

- la loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail ;

- la loi cadre n°096/12 du 05 août 1996 sur la gestion de l’environnement ;

- la loi n° 2000/10 du 13 juillet 2000 fixant l’organisation et les modalités de l’exercice de la profession d’Ingénieur du Génie civil ;

- le décret 2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;

- le décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés publics ;

- la circulaire n°004/CAB/PM du 30 décembre 2005 relative à l’application du Code des Marchés Publics ;

- la loi n° 2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l’Etat et des Autres Entités Publiques ;

- l’arrêté  n°033/CAB/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur les Cahiers des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics ;

- la circulaire n°003/CAB/PM du 18 avril 2008 relative au respect des règles régissant la passation, l’exécution et le contrôle des marchés publics ;

- la circulaire n° 002/CAB/PM du 31 janvier 2011 relative à l’amélioration de la performance du système des Marchés Publics ;

- la circulaire n° 003/CAB/PM du 31 janvier 2011 précisant les modalités de gestion des changements des conditions économiques des marchés publics ;

- le décret N°2012/075 du 08 mars 2012 portant  organisation du Ministère des Marchés Publics ;

- le décret N°2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N°2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;

- la circulaire n° 001/CAB/PR du 19 Juin 2012 relative à la passation et au contrôle de l’exécution des marchés publics ;

- la  circulaire N° 001/C/MINFI  du 28 décembre 2018  portant instructions relatives à l’exécution des lois de finances, au suivi et au contrôle de l’exécution du Budget de l’Etat et des Autres Entités Publiques pour l’exercice 2019 ;

- la circulaire N° 00001/PR/MINMAP/CAB/ du 22/04/2022 relative à l’application du code des marchés publics.

ARTICLE 5 – ATTRIBUTIONS DES INTERVENANTS

Pour l’exécution des dispositions de la présente lettre commande, il est précisé que :

- Les attributions du Maitre d’Ouvrage sont dévolues au Maire de la Commune de Biwong-Bané,

- Les attributions de l’Autorité Contractante sont dévolues au Maire de la Commune de Biwong-Bané

- Les attributions de l’ingénieur sont dévolues au Délégué Départemental de l’Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable.

- Les attributions de Chef de Service du Marché sont dévolues au S.G. de la Commune de Biwong-Bané.

ARTICLE 6 – DOMICILE DU COCONTRACTANT

Pour l’exécution de la présente lettre commande, le Cocontractant élit domicile à ______ B.P. 		, Tél.		, Télécopie		    .

En cas de changement de domicile sans informer l’Administration, toutes les notifications destinées  au Cocontractant seront  adressées à la Mairie de Biwong-Bané.

Dans les quinze (15) jours qui suivent la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux par l’Autorité Contractante, le Cocontractant devra soumettre à l’agrément de l’Ingénieur, un représentant habileté à recevoir les notifications d’ordre de service, et à signer au nom du Cocontractant le courrier destiné l’Entreprise.

En outre, le Cocontractant fournira à l’Ingénieur, une liste nominative des agents ayant reçu délégation de signature, avec indication éventuelle des limites de celle-ci.

Cette liste devra obligatoirement être signée par le signataire  de la lettre commande et comporter un exemplaire de la signature des personnes ayant reçu délégation de signature.

Cette liste devra comporter au minimum la délégation de signature accordée au responsable du chantier, pour la signature contradictoire des prises en attachement.

CHAPITRE II –EXECUTION DE LA LETTRE COMMANDE

ARTICLE 7 – CONNAISSANCE DES LIEUX ET CONDITIONS GENERALES DES TRAVAUX

Le Cocontractant est supposé avoir visité et examiné l’emplacement des travaux et des environs afin d'avoir la parfaite connaissance avant la remise de son offre des caractéristiques, de l’emplacement et de la nature des travaux à exécuter, de l’importance des matériaux à fournir, des voies et moyens d’accès au chantier, des installations nécessaires, et aussi :

- des conditions générales d’exécution des travaux, en particulier des équipements nécessaires pour ceux-ci,

- des conditions physiques propres à l’emplacement des travaux, de la nature des sols, de la nature en quantité et en qualité des matériaux rencontrés en surface, ou susceptibles d’être rencontrés dans le sous-sol.

- des conditions météorologiques et sismiques locales, normales et exceptionnelles, de leurs conséquences (ruissellement, épuisement d’eau, etc.) des abords, des possibilités d’inondation et des positions de la nappe phréatique,

- des conditions locales, particulièrement des conditions de fourniture et de stockage des matériaux,

- des moyens de communication, de transport, des possibilités de fourniture en eau, électricité, carburant, de la disponibilité en main d’œuvre,

- de toutes les contraintes résultant de la législation sociale et du régime fiscal et douanier qui lui est applicable,

- de l’éventuelle présence à proximité d’autres entreprises travaillant également par lettre - commandes distinctes, à la réalisation d’autres ouvrages.

Et d’une manière générale, il est supposé se procurer de toutes les informations concernant les risques, aléas et circonstances susceptibles d’influencer les conditions d’exécution des travaux ou leurs prix seront rémunérés dans le cadre de l’exécution de ces travaux.

Le Cocontractant sera seul et pleinement responsable des accidents et dommages de toute nature qui adviendraient, à l’occasion des travaux, à son personnel, à des membres de l’Administration, à son matériel, au cours de l’exécution de la présente lettre commande.

A ce titre, il ne pourra se prévaloir d’aucune erreur, omission ou imprécision du Cahier de charges. Il règlera le cas échéant, les dommages sans intervention de l’Administration.

ARTICLE 8 – CONTENU DES PRESTATIONS

Les travaux et les prestations objet de la présente lettre commande comprennent toutes les tâches  prévues dans le cadre du détail quantitatif et estimatif et définis par les plans.

Ces travaux sont décrits dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et définis par les plans.

ILS seront définis en détail par les plans d’exécution fournis au Cocontractant.

Les plans annotés ne deviendront contractuels qu’après approbation par l’ingénieur. Cette approbation ne diminuant en rien la responsabilité du Cocontractant sur la conception et l’exécution des taches.

ARTICLE 9 – RÔLE ET RESPONSABILITÉ DU COCONTRACTANT

Le Cocontractant est responsable vis-à-vis du  Maître d'Ouvrage, de l’organisation et de la conduite du chantier, de la qualité des matériaux et fournitures dont la charge lui incombe, employés par lui, de leur parfaite adaptation aux besoins du chantier et de la bonne exécution des travaux.

Les travaux seront exécutés conformément aux plans de spécifications techniques selon les règles de l’art conformément aux techniques et pratiques en usages.

A cet effet, le Cocontractant devra prendre toutes les mesures pour fournir tous les moyens nécessaires et engager tout le personnel spécialisé.

Le Cocontractant reste responsable de la totalité du chantier, y compris des interventions de ses sous-traitants agréés. Il lui appartient en outre d’assurer la conduite des prestations des  sous-traitants dont le concours lui est assuré pour les différents corps d’état, leur intervention en temps utile sous sa direction et la bonne exécution des ordres donnés par l’Ingénieur.

Le Cocontractant devra assurer la protection et la sécurité des ouvrages existants pendant l’exécution des travaux.

En outre il devra tenir constamment à jour un planning d’avancement des travaux et le communiquer régulièrement à l’Ingénieur.

Il sera par ailleurs tenu de signer au jour le jour les rapports journaliers établis par le conducteur  des travaux.

Le Cocontractant devra présenter à l’Ingénieur tous les intervenants du chantier.

ARTICLE 10 – DÉLAI D’EXÉCUTION DE LA LETTRE COMMANDE

L’ensemble des travaux faisant l’objet de la présente lettre commande devra être terminé dans un délai de trois (03) mois à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

Ce délai comprend la période d’installation de l’entreprise, le temps nécessaire à l’aménagement des accès au chantier, aux études qu’il aura à effectuer, les délais que se réserve l’administration pour vérifier le projet d’exécution de l’entreprise, la durée d’approvisionnement quel qu’en soit l’origine, le temps nécessaire à l’exécution des clauses techniques particulières et textes références ainsi que les périodes de pluies.

ARTICLE 11 – RÉCEPTION PROVISOIRE

Une réception provisoire aura lieu à la fin des  prestations, et à la suite d’un procès-verbal favorable de pré réception  technique dressé par l’Ingénieur attestant que le bâtiment peut être livré au bénéficiaire.

Pour éviter toute contestation,  le Cocontractant est tenu de demander la réception provisoire par lettre recommandée ou message porté contre décharge adressé au Maître d'Ouvrage avec copie à l'Ingénieur.

Cette demande devra parvenir (72) heures au moins avant la date choisie.

Il sera rédigé un procès-verbal de réception provisoire signé de toutes les parties prenantes.

ARTICLE 12 – DÉLAI DE GARANTIE

Le délai de garantie est fixé pour toutes les prestations de la présente lettre commande à douze(12) mois, à compter de la date de la réception provisoire (la dernière réception provisoire, s’il y a lieu).

ARTICLE 13 – RÉCEPTION DÉFINITIVE

La réception définitive sera prononcée à l’expiration du délai de garantie et dans les mêmes conditions que la réception provisoire, après exécution par les soins et aux frais du Cocontractant des remises en état lui incombant.

La Lettre commande ne sera considérée comme finalement exécutée que sur délivrance par la Commission, d’un procès-verbal de réception définitive.

L ‘Administration ne sera responsable vis-à-vis du Cocontractant d’aucun fait résultant de l’exécution de la Lettre commande si ce fait n’a pas fait l’objet d’une réclamation écrite de la part du Cocontractant, avant la délivrance du procès-verbal de réception définitive, Nonobstant la délivrance du procès-verbal de réception définitive,  le Cocontractant et l’Administration resteront engagés par toute obligation contractée en vertu  de la lettre commande avant la date de la réception définitive, et non satisfait à cette date. A cet effet, la lettre commande sera considérée comme restant en vigueur entre les parties.

La main - levée de la retenue de garantie sera donnée au Cocontractant après signature du procès-verbal de réception définitive sur demande écrite de celui-ci, par l’Ingénieur.

ARTICLE 14 – COMPOSITION DE LA COMMISSION DE RÉCEPTION

La commission de réception sera composée de :

- Le Maitre d’Ouvrage (l’ordonnateur du crédit) ou son représentant :  Président

- Comptable matière                                         : Membre

- l’Ingénieur  ou son représentant   : Rapporteur

- le Cocontractant 	 : Membre

- Le Chef de Service du Marché        : Membre

- Le DD/MINMAP/MVILA :         Observateur

ARTICLE 15 – ASSURANCE

Avant tout commencement d'exécution (et sans pour autant diminuer ses obligations), le Cocontractant devra contracter une assurance globale du chantier.

Cette assurance à établir au bénéfice de l’Autorité Contractante, et du Cocontractant aura pour but de couvrir les risques afférents:

- aux dommages matériels pouvant être causés aux constructions du fait de l'effondrement partiel ou total des ouvrages en construction;

- aux désordres causés, le cas échéant, aux constructions et ouvrages voisins;

- aux conséquences pécuniaires des responsabilités incombant au constructeur selon les articles 1382, 1383 et 1384 du code civil, à raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés au propriétaire ou aux tiers du fait des sinistres garantis.

Le Cocontractant est tenu de fournir à l’Autorité Contractante une copie de la police d'assurance contractée pour le chantier et une attestation précisant que le cocontractant et  l’Autorité Contractante sont effectivement couverts pour les risques énumérés ci-dessus.

Le règlement du premier décompte des travaux sera subordonné à la production des pièces justificatives de l'assurance globale du chantier.

Le Cocontractant sera tenu de fournir sur demande de l’Autorité Contractante, les pièces justificatives du paiement régulier des primes d'assurance et continuité de l'assurance globale de chantier pendant toute la période de construction, jusqu'à la réception provisoire des travaux.

ARTICLE 16 – JOURNAL DE CHANTIER

16-1 Un journal de chantier sera tenu par l'entreprise où seront consignés:

- les conditions atmosphériques;

- les travaux exécutés dans la journée ainsi que la liste du personnel et du matériel pour ces travaux;

- les opérations administratives relatives à l'exécution et au règlement  de la lettre commande (notifications, résultats d'essais et attachements);

- les réceptions des matériaux et agréments de toutes sortes;

- les incidents ou détails de toutes sortes présentant quelques intérêts du point de vue de la tenue ultérieure des ouvrages et de la durée réelle des travaux.

Le Cocontractant peut consulter et viser le journal de chantier et demander consignation par l'Ingénieur des incidents et observations susceptibles de donner lieu à réclamations de sa part.

Il disposera d'un délai de dix jours pour présenter ses réserves explicitées par écrits sur les inscriptions portées au journal par l’Ingénieur.

Passé ce délai, l'entreprise est considérée comme ayant effectué lesdites inscriptions. Pour toute réclamation éventuelle du Cocontractant, il ne pourra être fait état que des évènements ou documents mentionnés par  l’Autorité Contractante ou consignés à la demande du Cocontractant en temps voulu au journal de chantier.

16-2 Dans la phase transitoire éventuelle entre le commencement des travaux et la présence à temps complet de l’Autorité contractante sur le chantier, le Cocontractant devra tenir à la disposition de l’Ingénieur, un journal de chantier où seront consignés les renseignements indiqués ci-dessus.

Ce journal sera signé contradictoirement par l'Ingénieur et le Cocontractant à chaque visite de chantier, ou pour toute réclamation éventuelle du Cocontractant

# CHAPITRE III – DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 17 – GENERALITES – PRIX

Le cocontractant est réputé avoir une parfaite connaissance de toutes les sujétions imposées pour l’exécution des prestations et de toutes les conditions locales susceptibles d’influer sur cette exécution.

17.1 – Définition des prix

Les prix unitaires figurant au détail estimatif et au bordereau de prix sont établis pour l’exécution des taches objet  de la lettre commande selon les spécifications techniques et de tout le matériel nécessaire et de toutes autres sujétions.

Ces prix comprennent :

- toutes dépenses de salaires, indemnités, charges diverses relatives à son personnel,

- les prix d’achat  des équipements

- les frais de transport et de transbordement au lieu de livraison,

- les frais généraux, faux frais, aléas, bénéfices et sujétions de toute nature nécessaires à la parfaite exécution des prestations demandées.

17.2 – Caractère des prix unitaires

Les prix unitaires déterminés dans le bordereau de prix sont fermes et non révisables.

ARTICLE 18 – MONTANT DE LA LETTRE COMMANDE

Le montant  de la lettre commande est arrêté à la somme de 	_________Francs CFA TTC (en chiffres), Soit 		Francs CFA Toutes Taxes Comprises (en lettres).

ARTICLE 19 – MODALITES DE PAIEMENT

19.1. Constatation des travaux exécutés

Avant le 30 de chaque mois, l'entrepreneur et l'Ingénieur établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.

19.2. Décompte mensuel

Au plus tard le cinq (5) du mois suivant le mois des prestations, l'entrepreneur remettra en sept  (07) exemplaires à l'Ingénieur, deux projets de décompte provisoire mensuel (un décompte hors TVA et un décompte du montant des taxes), selon le modèle agréé et établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution de la lettre commande, depuis le début de celle-ci.

Seul le décompte hors TVA sera réglé à l'entrepreneur. Le décompte du montant des taxes fera l'objet d'une écriture d'ordre entre les budgets du Maître d'Ouvrage et du Ministère en charge de  Finances.

Le montant HTVA de l'acompte à payer à l'entrepreneur sera mandaté comme suit:

- 98,7%  ou 94,5%versé directement au compte de l'entrepreneur;

- 2,2% ou 5,5% versé au trésor public au titre de l'AIR par l'entrepreneur. .

L'Ingénieur disposera d'un délai de sept (07) jours pour transmettre au Maitre d’ouvragedélégué la lettre commande les décomptes qu'il a approuvés.

Le Maitre d’ouvrage Délégué dispose d'un délai de. 21 jours maxi pour précéder à la signature des décomptes et leur transmission au comptable chargé du paiement.

ARTICLE 20 – DOMICILIATION BANCAIRE

Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues au titre de l’exécution  de la présente lettre commande par virement bancaire effectué sur le compte bancaire N° 	ouvert par le cocontractant auprès de la banque ____________________

ARTICLE 21 – RETENUE DE GARANTIE

Au titre de la garantie des ouvrages réceptionnés, il sera opéré sur le montant de chaque décompte provisoire une retenue de dix pour cent (10%) du montant TTC.

La retenue de garantie sera restituée après réception définitive des travaux sur demande écrite du cocontractant adressée à l’Autorité Contractante.

ARTICLE 22 – PENALITES ET DOMMAGES – INTERETS

22.1 – Pénalités de retard

A défaut pour le Cocontractant d’avoir terminé la totalité des travaux dans le délai imparti, il lui sera appliqué après mise en demeure préalable, des pénalités de retard conformément aux dispositions de l’article 89 du décret n°2004/275 du 24 septembre 2004 portant code des marchés publics :

- 1/2000e du montant TTC de la lettre commande par jour calendaire de retard du premier (1er) au trentième (30) jour,

- 1/1000e du montant TTC  de la lettre commande par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

Les pénalités pour retard ne pourront dépasser dix pour cent (10%) du montant TTC de la lettre commande. Un pourcentage supérieur à dix pour cent (10%) pourra entraîner la résiliation de la lettre commande.

Il appartient au Cocontractant de rassembler au fur et à mesure de l’exécution des travaux, les pièces justificatives d’un dossier éventuel de demande de remise de pénalités qui ne pourra être prononcée par l’Autorité Contractante qu’après avis technique de l’organisme de la Régulation des Marchés Publics sur proposition du Maître d’Ouvrage.

22.2 – Pénalité de retard de remise des documents contractuels

- Représentant du Cocontractant : 10 000F/j de retard au-delà de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage ;

- Domicile du Cocontractant : 10 000F/j de retard au-delà de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage ;

- Liste du personnel et du matériel : 20 000F/j de retard au-delà de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage ;

- Assurances : 20 000F/j de retard au-delà de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage ;

- Cautionnement définitif : 20 000F/j de retard au-delà de vingt (20) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage ;

- Programme d’exécution : 50 000F/j de retard au-delà de trente (30) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage ;

Il n’est pas prévu de prime en cas d’avancement sur le délai contractuel.

23.3 – Pénalité pour défaut d’exécution

- Non remplissage du journal de chantier constaté lors des visites : 10 000F/visite

- Indisponibilité du journal de chantier lors des visites : 20 000F/visite

Il n’est pas prévu de prime en cas d’avancement sur le délai contractuel

24.4 – Dommages – Intérêts

Dans le cas où  le Cocontractant ne serait pas en mesure de réaliser les travaux complets selon les stipulations contractuelles, il devra payer les dommages et intérêts pour les dégâts dont il est responsable.

Le montant des dommages et intérêts sera payable jusqu'à concurrence de dix pour cent (10%) du montant total de la présente lettre commande.

ARTICLE 25 – BORDEREAU DES PRIX UNITARES

Conformément aux dispositions du CCAP, les prix du bordereau contiennent toutes les dépenses du Co-contractant sans exception, en vue de la réalisation de la totalité des travaux prévus par la présente lettre commande.

ARTICLE 26 – DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

Il est arrêté au prix unitaires proposés par l’entreprise.

ARTICLE 27 – REGIME FISCAL ET DOUANIER

La présente lettre commande est assujettie au régime fiscal et douanier en vigueur au Cameroun.

ARTICLE 28 – ENREGISTREMENT ET TIMBRE

Sept (7) exemplaires originaux de la présente lettre commande seront enregistrés et timbrés par les soins et aux frais  du cocontractant, conformément à la réglementation en vigueur, au Centre Régional des Impôtsdu Sud à Ebolowa.

ARTICLE 29 - NANTISSEMENT

En vue de l’application du régime de nantissement prévu par le Décret n° 2004/275 du  24 septembre 2004 portant code des marchés publics sont désignés comme suit :

- Service chargé de la liquidation de la présente lettre commande : L’Ordonnateur du crédit maître d’ouvrage (MO)

- Comptable chargé de l’ordonnancement des paiements : Le Receveur Municipal

- Autorités compétentes pour fournir les renseignements énumérés au décret précité : l’Autorité contractante.

- Service chargé de la validation de la dépense : Le Contrôleur Financier.

# CHAPITRE IV – DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 28– PRESCRIPTIONS DIVERSES

28.1 – Sécurité du personnel

Le Cocontractant devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité de son personnel appelé à travailler avec lui pendant toute la durée des prestations.

28.2 – Gardiennage

Le gardiennage des équipements appartenant au Cocontractant sera assuré par ses soins et à ses frais.

28.3 – Avaries et destruction d'ouvrages

Le Cocontractant devra veiller à éviter toute avarie à toute installation sur le site.

La réparation de ces avaries ou dommages s'effectuera aux frais du Cocontractant.

28.4 – Remise en état des lieux

A la fin des travaux objet de la présente lettre commande, le Cocontractant sera tenu de procéder à la remise en état des lieux, à l'enlèvement de tout matériau, matériel ou résidu provenant de la présence de son chantier à ses frais.

28.5 – Implantation

Le Cocontractant procèdera aux opérations d'implantation, piquetage et nivellement, matérialisation du tracé qu'il fera approuver par l'ingénieur. Sa responsabilité ne sera pas atténuée par le visa de ce dernier.

28.6 – Réunions de chantier

Une réunion de chantier sera tenue toutes les semaines

ARTICLE 29 – ÉDITION ET DIFFUSION

Quinze (15) exemplaires de la présente lettre commande seront édités et diffusés par les soins du prestataire.

ARTICLE 30 – CAS DE FORCE MAJEURE

Aucune des parties ne sera réputée avoir failli à ses engagements contractuels dans la mesure où l’exécution de ses obligations serait retardée, entravée ou empêchée par un cas de force majeure.

Ne pourront être considérés comme cas de force majeure que les actes, situations ou événement échappant au contrôle des parties et présentant un caractère imprévisible et irrésistible.

Le Cocontractant ne verra sa responsabilité dégagée que s’il avertit par écrit le Maître d’Ouvrage Délégué de son intention d’invoquer ce cas de force majeure et ce, avant la fin du vingtième (20è) jour suivant l’événement.

En tout état de cause, il appartient au Maître d’Ouvrage Délégué d’apprécier les cas de force majeure invoquée et les preuves fournies par le Cocontractant.

ARTICLE 31- LITIGES

Tout litige survenant entre les deux parties dans le cadre de l’exécution du présent marché, fera l’objet  d’une tentative de conciliation par entente directe.

Au cas où un règlement amiable ne serait pas possible, les différends seront portés devant les juridictions compétentes.

ARTICLE 32- RÉSILIATION

La présente lettre commande ne pourra être résilié que conformément aux dispositions du décret 2004/275 du 24 septembre 2004 portant code des marchés publics.

Dès notification d’une décision de résiliation, le Cocontractant prendra toutes les dispositions pour arrêter toutes prestations en cours.

ARTICLE 33 : ET DERNIER – VALIDITÉ DE LA LETTRE COMMANDE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

La présente lettre commande ne deviendra valide qu’après sa signature par le  Maire de la Commune de Biwong-Bané , Autorité Contractante et entrera en vigueur dès sa notification au  Cocontractant

PAGE____ ET DERNIÈRE DE LA LETTRE COMMANDE  N° 002/LC/CIPM/B.B/2023PASSEE APRÈS APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N° ……………………………AVEC L’ENTREPRISE ____________________ POUR LES TRAVAUX DE  LUTTE CONTRE L’INSALUBRITE  DANS LA COMMUNE

DE BIWONG-BANE

MONTANT:

DÉLAI D’EXÉCUTION : DEUX (03) mois

<< Lu et approuvé>>

LE COCONTRACTANT

Biwong-Bané , le………………….

SIGNEE PAR

LE MONSIEUR LE MAIRE DE LA COMMUNE DE BIWONG BANE

Biwong-Bané, le

REPUBLIC OF CAMEROON

****************

Peace – Work – Fatherland

****************

SOUTH REGION

***************

MVILA DIVISION

**************

BIWONG BANE COUNCIL

***************

INTERNAL CONTRACTS TENDERS BOARD

***********

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

**************

Paix – Travail – Patrie

****************

REGION DU SUD

****************

DEPARTEMENT DE LA MVILA

***************

COMMUNE DE BIWONG BANE

**************

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

**************

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

*********

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

**********

MINISTERE DES MARCHES PUBLICS

***********

DELEGATION REGIONALE DU SUD

***********

DELEGATION DEPARTEMENTALE

DE LA VALLEE DU NTEM

***********

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE PASSATION DES MARCHES DE LA VALLEE DU NTEM

----------

BP 173 AMBAM Tél: 2 22 48 24 81

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°  ………………………………. DU ………………. POUR LES TRAVAUX DE  LUTTE CONTRE L’INSALUBRITE  DANS LA COMMUNE DE BIWONG BANE

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work– Fatherland

******

PRESIDENCY OF REPUBLIC

*******

MINISTRY OF PUBLIC CONTRACTS

*******

SOUTH REGIONAL DELEGATION

*******

NTEMVALLEY DIVISIONAL DELEGATION

*******

DIVISIONAL CONTRACTS TENDER BOARD

----------

FINANCEMENT : BIP MINEPDED

EXERCICE : 2023

AUTORISATIONS  DE DEPENSE :

IMPUTATION BUDGETAIRE:

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES N°  …….

PIECE N°10 : FORMULAIRES DE MODELES

DECLARATION D’INTENTION DE SOUMISSIONNER

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N° ………………………………..

POUR LES TRAVAUX DE  LUTTE CONTRE L’INSALUBRITE   DANS LA COMMUNE DE BIWONG BANE

Je soussigné__________________________________ Entrepreneur de Nationalité Camerounaise, agissant en qualité de____________________________ pour le compte de :

Entreprise :		________________________________________

BP :			________________________________________

Tél :			________________________________________

N° RC :		________________________________________

N° Contribuable :	________________________________________

Déclare sous peine de sanctions édictées par l’article 2 du Décret N°54/596 du 11 juin 1945 :

- Que l’entreprise en question est inscrite sous le numéro …………………… au registre de commerce du Tribunal de Grande Instance de ……………………..

- Qu’elle n’est pas en état de faillite ou de liquidation judiciaire

- Qu’aucun des gérants, administrateurs ou directeurs de l’entreprise ne tombe sous le coup des condamnations, déchéances ou sanctions prévues par la loi N°47/1635 du 30 août relative à l’assainissement des professions commerciales et industrielles.

- Que l’entreprise en question ne tombe pas sous le coup de l’exclusion prévue par le dernier alinéa de l’article 37 de l’ordonnance N°53/1438 du 30 avril 1945 relative aux prix modifiés par l’article 2 du décret N° 53/704 du 9 août 1953 relatif au maintien ou rétablissement de la libre concurrence industrielle et commerciale.

En vertu de quoi, j’ai l’honneur de soumissionner pour l’entreprise dans le cadre de la présente consultation.

Fait à _________________ le__________________

LE SOUMISSIONNAIRE

FORMULAIRE DE SOUMISSION

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°  ………………………………..

POUR LES TRAVAUX DE  LUTTE CONTRE L’INSALUBRITE   DANS LA COMMUNE DE BIWONG BANE

Je soussigné___________________________ (indiquer le nom et la qualité du signataire), représentant la société, l’entreprise ou le groupement

Entreprise :		________________________________________

BP :			________________________________________

Tél :			________________________________________

N° RC :		________________________________________

N° Contribuable :	________________________________________

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées dans le Dossier Appel d’Offres National Ouvert N°____/DAONO/CPM/V.NT/2019 du______________ pour l’exécution des travaux ___________________________

- Après m’être personnellement rendu compte de la situation des lieux et avoir apprécié à mon point de vue et ma responsabilité la nature et les difficultés des travaux à effectuer.

- Remets, revêtus de ma signature, le bordereau des prix unitaires ainsi que le devis estimatif établis conformément aux cadres figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres.

- Me soumets et m’engage à exécuter les travaux conformément au Dossier d’Appel d’offres, moyennant les prix que j’ai établi moi-même pour chaque nature d’ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l’offre pour le lot N°____________________ à :

|  | En chiffre | En lettre |
| --- | --- | --- |
| Montant HTVA |  |  |
| Montant TVA |  |  |
| Montant TTC |  |  |

- M’engage à exécuter les travaux dans un  délai de _____ trois (03) ____________ mois.

- M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai de quatre-vingt-dix  (90) jours à compter de la date limite pour la remise des offres.

- Les rabais et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants (en cas d’attribution de plusieurs lots) :_________________________________

Le Maître d’Ouvrage libérera les sommes dues par lui au titre de la  présente de la lettre commande en faisant donner crédit au compte N°_______________________ ouvert au nom de : _____________ auprès de la banque : _________________ Agence de : _____________________

Avant signature de la lettre commande, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous,

Fait à _________________ le____________

LE SOUMISSIONNAIRE

MODELE DE CAUTION DE SOUMISSION

Banque:

Référence de la Caution: N°……………………………………………..

Adressée à : Monsieur le Maire de la Commune de BiwongBané, ci-dessous désigné « Autorité Contractante»

Attendu que l'Entreprise :……………………..ci-dessous désignée «le Soumissionnaire» a soumis son offre en date du	pour (rappeler l'objet de l'Appel d'Offres)

Ci-dessous désignée l'offre, et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant à (indique le montant) francs CFA.

Nous……………………………	(Nom et adresse de la banque), représentée par :................. (Noms des signataires), ci-dessous désignée « la banque », déclarons garantir le paiement l’Autorité Contractante de la somme maximale de (indiquer le montant) francs CFA, que la banque s'engage à régler intégralement à l’Autorité Contractante, s'obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

Si le soumissionnaire retire l'offre pendant la période de validité spécifiée par lui sur, l'acte de la soumission;OuSi le soumissionnaire, s'étant vu notifier l'attribution de la lettre commande par l’Autorité Contractante pendant la période de validité:

- Manque à signer ou refuse de signer la de la lettre commande, alors qu'il est requis de le faire ;

- Manque à fournir ou refuse de fournir le cautionnement définitif de la lettre commande (cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci.

Nous nous engageons à payer à l’Autorité Contractante un montant allant jusqu'au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que l’Autorité Contractante soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande l’Autorité Contractante notera que le montant qu'il réclame lui est dû parce que l'une ou l’autre des conditions ci-dessus ou toutes les deux, sont remplies, et qu'il spécifiera quelle(s) condition(s) a (ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par l’Autorité Contractante pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu'au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande de l’Autorité Contractante tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par de la lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront les seuls compétents pour statuer, sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

À……………………..le…………………

(Signature de la banque)

MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Banque:

Référence de la Caution: N°	................

Adressée à : Monsieur le Maire de la Commune de BiwongBané, ci-dessous désigné « l’Autorité Contractante»

Attendu que……………………………..……………….. (Nom et adresse de l'entreprise) ci-dessous désignée « l'entrepreneur» s'est engagé, en exécution de la lettre commande désigné «  la lettre », à réaliser (indiquer la nature des travaux)

Attendu qu'il est stipulé dans  la lettre que l'entrepreneur remettra à l’Autorité Contractante un cautionnement définitif égal à (indiquer le pourcentage compris entre 2 et 5%) du montant d  la tranche de la lettre commande correspondante, comme garantie de l'exécution de ses obligations d  bonne fin conformément aux conditions. de la lettre commande.

Attendu que nous avons convenu de donner à l'entrepreneur ce cautionnement,

Nous	...	(nom et adresse de la banque), représentée par:.......................... (noms des signataires), ci-dessous désignée « la banque », nous nous engageons à payer l’Autorité Contractante, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l'entrepreneur n'a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre de la lettre commande, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu'à concurrence de la somme de……………………………………… (En chiffres et en de la lettres)

Nous convenons qu'aucun changement ou additif ou aucune autre modification de la lettre commande ne nous libérera d'une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif entre en vigueur dès sa signature et dès sa notification à l'entrepreneur, par l’Autorité Contractante, de l'approbation de la lettre commande. Elle sera libérée dans un délai d'un mois suivant la date de la réception provisoire des travaux.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.

Toute demande de paiement formulée par l’Autorité Contractante au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront les seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent  engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

À	le............................

(Signature de la banque)

MODELE DE CAUTION DE RETENUE DE GARANTIE

Banque:

Référence de la Caution: N°	 ..............

Adressée à : Monsieur le Maire de la Commune de BiwongBané, ci-dessous désigné «l’Autorité Contractante »

Attendu	que		 (nom	et	adresse	de	l'entreprise)	ci-dessous désignée « l'entrepreneur» s'est engagé, en exécution de la lettre commande désigné «  la lettre », à réaliser (indiquer la nature des travaux)

Attendu qu'il est stipulé dans  la lettre que la retenue de garantie fixée à 10% du montant de la lettre commande peut être remplacée par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner à l'entrepreneur cette caution,

Nous……………………………………. (nom et adresse de la banque), représentée par............................... (noms des signataires), ci-dessous désignée « la banque »,

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous portons garants et responsables à l'égard de l’Autorité Contractante, au nom de l'entrepreneur, pour un montant maximum de……………………………	(en chiffres et en lettres) correspondant à 10% du montant de la lettre commande.

Et, nous nous engageons à payer à l’Autorité Contractante, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l'entrepreneur n'a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu'il se trouve débiteur de  l’Autorité Contractante au titre de la lettre commande modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute(s) somme(s) dans les limites du montant égal à 10% du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Autorité Contractante ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu'aucun changement ou additif au aucune autre modification de la lettre commande ne nous libérera d'une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur main levée délivrée par l’Autorité Contractante.

Toute demande de paiement formulée par l’Autorité Contractante au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront les seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.	.

Signé et authentifié par la banque

à…………………………….le............................

(Signature de la banque)

ATTESTATION DE VISITE DU SITE DES TRAVAUX

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°  ……………………………………….

POUR LES TRAVAUX DE  LUTTE CONTRE L’INSALUBRITE   DANS LA COMMUNE DE BIWONG BANE

Je soussigné___________________________________________ (Ordonnateur du crédit du projet) :

Atteste que :

Entreprise :		________________________________________

BP :			________________________________________

Tél :			________________________________________

N° RC :		________________________________________

N° Contribuable :	________________________________________

Représentée par Monsieur :__________________________________ (indiquer le nom et la qualité)

A effectivement effectué la visite du site (emplacement) retenu pour le projet objet de l’appel d’offres susmentionné en date du : __________________________

En foi de quoi la présente attestation est délivrée à l’entreprise pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à________________le____________

L’Entrepreneur

REPUBLIC OF CAMEROON

****************

Peace – Work – Fatherland

****************

SOUTH REGION

***************

MVILA DIVISION

**************

BIWONG BANE COUNCIL

***************

INTERNAL CONTRACTS TENDERS BOARD

***********

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

**************

Paix – Travail – Patrie

****************

REGION DU SUD

****************

DEPARTEMENT DE LA MVILA

***************

COMMUNE DE BIWONG BANE

**************

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

**************

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

*********

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

**********

MINISTERE DES MARCHES PUBLICS

***********

DELEGATION REGIONALE DU SUD

***********

DELEGATION DEPARTEMENTALE

DE LA VALLEE DU NTEM

***********

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE PASSATION DES MARCHES DE LA VALLEE DU NTEM

----------

BP 173 AMBAM Tél: 2 22 48 24 81

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°  ……………………….. DU ……………….. POUR LES TRAVAUX DE  LUTTE CONTRE L’INSALUBRITE  DANS LA COMMUNE DE BIWONG BANE

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work– Fatherland

******

PRESIDENCY OF REPUBLIC

*******

MINISTRY OF PUBLIC CONTRACTS

*******

SOUTH REGIONAL DELEGATION

*******

NTEMVALLEY DIVISIONAL DELEGATION

*******

DIVISIONAL CONTRACTS TENDER BOARD

----------

FINANCEMENT : BIP MINEPDED

EXERCICE : 2023

AUTORISATIONS  DE DEPENSE :

IMPUTATION BUDGETAIRE:

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES N°  ……

PIECE N°11 : GRILLE D’EVALUATION DES OFFRES

A – Critères éliminatoires :

Les critères éliminatoires sont les suivants :

- Dossier administratif non-conforme ;

- Fausse déclaration ou présence d’une pièce falsifiée ;

- Dossier technique ou financier incomplet ;

- Omission dans le bordereau des prix, d’un prix unitaire quantifié ;

- Non satisfaction d’au moins 75 % des critères de qualification

- Utilisation d’un CV ou diplôme d’un fonctionnaire sans preuve de mise en disponibilité.

B- Critères de qualification :

|  | B- OFFRE TECHNIQUE |  |
| --- | --- | --- |
| Pièce | Désignation | NOTE |
| B.1 Référence dans les réalisations similaires |  |  |
| B.1.1 | présentation générale de l’offre : Respect de l’ordre des pièces et lisibilité des photocopies ; Présence dans l’Offre (original et copies) des intercalaires en couleur | OUI/NON |
| B.1.2 | liste des références de l’entreprise dans le domaine des marchés pour les 5 dernières années; au moins un (01) contrats (1ères et dernières pages des marchés) et PV de réception (ou attestations de bonne fin) des ouvrages réalisés | OUI/NON |
| B.2 Qualité du personnel |  |  |
| B.2.1 | Conducteur des travaux daté et signé; |  |
|  | Diplôme (Ingénieur Environnementaliste/Aménagiste/Urbaniste) avec 02 ans d’expérience au moins) ou équivalant | OUI/NON |
|  | CV signé et daté | OUI/NON |
| B.2.2 | Chef de chantier |  |
|  | Diplôme (Technicien Environnementaliste/Aménagiste/Urbaniste) avec 02 ans d’expérience au moins) ou équivalant | OUI/NON |
|  | CV signé et daté | OUI/NON |
| B.3 Moyens logistiques |  |  |
| B.3.1 | Au moins un Pick- up (produire carte grise ou contrat de location) | OUI/NON |
| B.3.2 | Petits matériel de chantier (Pelle bêche, brouettes, pioche, confer page 28) joindre factures d’achat datant de moins de trois mois (produire factures) | OUI/NON |
| B.4 Méthodologie d’exécution des travaux, analyse des prestations à effectuer |  |  |
| B.4.1 | Note technique détaillée concernant l’organisation des travaux et le mode d’exécution de chaque tache | OUI/NON |
| B.4.2 | Planning détaillé d’exécution des travaux | OUI/NON |
| B.4.3 | Santé et protection des personnels du chantier | OUI/NON |
| B.5 Rapport de visite des lieux |  |  |
| B.5.1 | Etat des lieux (Attestation de Visite du site datée et signée) | OUI/NON |
| B.5.2 | Rapport de visite pertinent + photos | OUI/NON |
|  | TOTAL DE OUI |  |
|  | TOTAL DE NON |  |
|  | POUCENTAGE DE OUI |  |

REPUBLIC OF CAMEROON

****************

Peace – Work – Fatherland

****************

SOUTH REGION

***************

MVILA DIVISION

**************

BIWONG BANE COUNCIL

***************

INTERNAL CONTRACTS TENDERS BOARD

***********

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

**************

Paix – Travail – Patrie

****************

REGION DU SUD

****************

DEPARTEMENT DE LA MVILA

***************

COMMUNE DE BIWONG BANE

**************

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

**************

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

*********

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

**********

MINISTERE DES MARCHES PUBLICS

***********

DELEGATION REGIONALE DU SUD

***********

DELEGATION DEPARTEMENTALE

DE LA VALLEE DU NTEM

***********

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE PASSATION DES MARCHES DE LA VALLEE DU NTEM

----------

BP 173 AMBAM Tél: 2 22 48 24 81

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°  ………………………. DU ………………… POUR LES TRAVAUX DE  LUTTE CONTRE L’INSALUBRITE  DANS LA COMMUNE DE BIWONG BANE

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work– Fatherland

******

PRESIDENCY OF REPUBLIC

*******

MINISTRY OF PUBLIC CONTRACTS

*******

SOUTH REGIONAL DELEGATION

*******

NTEMVALLEY DIVISIONAL DELEGATION

*******

DIVISIONAL CONTRACTS TENDER BOARD

----------

FINANCEMENT : BIP MINEPDED

EXERCICE : 2023

AUTORISATIONS  DE DEPENSE :

IMPUTATION BUDGETAIRE:

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES N°  ……..

PIECE N°12 : LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS OU D’ASSURANCES AUTORISES A EMETTRE DES CAUTIONS ET A DELIVRER LES ASSURANCESDANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS

- LES BANQUES

| 1 | AFRILAND FIRST BANK (FIRST BANK |
| --- | --- |
| 2 | AMITY BANK (AMITY) |
| 3 | BANQUE INTERNATIONAL DU CAMEROUN POUR L’EPARGNE ET LE CREDIT (BICCEC); |
| 4 | CITY BANK CAMEROON (CITI-C) |
| 5 | COMMERCIAL BANK CAMEROON (CBC) |
| 6 | ECOBANK CAMEROUN (ECOBANK) |
| 7 | NATIONAL FINANCIAL CREDIT BANK (NFC BANK) |
| 8 | SOCIETE COMMERCIAL DE BANQUE CAMEROUN (CE-SCB) |
| 9 | SOCIETE GENERALE DES BANQUES AU CAMEROUN (SGBC) |
| 10 | STANDARD CHARTERED BANK CAMEROON (SCBC) |
| 11 | UNION BANK OF CAMEROON (UBC) |
| 12 | UNITED BANK FOR AFRICA (UBA) |
| 13 | BANQUE ATLANTIQUE |

- LES ASSURANCES

| 1 | CHANAS ASSURANCES BP 109 DOUALA |
| --- | --- |
| 2 | ACTIVA ASSURANCES BP 12970 DOUALA |
| 3 | ZENITH ASSURANCES BP 1540 DOUALA |