REPUBLIQUE DU CAMEROUN

PAIX-TRAVAIL-PATRIE

***********

REGION DU SUD

***********

DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

***********

COMMUNE D’OVENG

***********

SECRETARIAT GENERAL

******

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHÉS

*****

REPUBLIC OF CAMEROON

**************

PEACE –WORK-FATHERLAND

*********

SOUTH REGION

*******

DJA AND LOBO DIVISION

***********

OVENG COUNCIL

***********

GENERAL CECRETARIAT

*******

COMMUNAL TEANDER BOERS

**********

MAITRE D’OUVRAGE : LE MAIRE DE LA COMMUNE D’OVENG

CONTRACTANTE :    LE MAIRE DE LA COMMUNE D’OVENG

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES DE LACOMMUNED’OVENG

PROJETD’APPELD’OFFRESNATIONALOUVERT

N°003/AONO/RS/DDL/C.OV/CIPM-OV/2023 DU11/05/2023

POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX D’ENTRETIEN (EN02 PHASES) DES TRONÇONS DE ROUTES BIFOT-FEE OSE (4KM), NKOLVAN-MEFO (3,5 KM) ET ABOULOU VILLAGE-ELIG ABOULOU (5KM)DANS LA COMMUNE D’OVENG, DEPARTEMENTDEDJAETLOBO,REGIONDUSUD«EN

PROCEDURED’URGENCE».

Financement : BIP-MINTP (Ligne Fonds Routier Programme pluriannuel2023-2024)

## PROJETDEDOSSIERD’APPELD’OFFRES

1

Avril2023

Tabledesmatières

Piècesn°01:AvisD’appelD’offres	5

Piècen°2:RèglementGénéraldel’Appel d’Offres(RGAO)	10

Piècen°3:RèglementParticulierdel’Appeld’Offres(RPAO)	28

Piècen°4:CahierdesClausesAdministrativesParticulières(CCAP)	33

Piècen°5:CahierdesClausesTechniquesParticulières(CCTP).………//////…	46

Piècen°6:Bordereaudesprixunitaires	48

Piècen°7:Détailquantitatifetestimatif	50

Piècen°8:Lecadredusous-détaildesprix	53

Piècen°9:ModèledeMarché…	55

Piècen°10:Modèlesàutiliserparlessoumissionnaires	60

Piècen°11:Grilled’évaluation	68

Piècen°12:Planstypesdel’ouvrage

Piècen°13:ListedesétablissementsbancairesetorganismesfinanciersautorisésàémettredescautionsdanslecadredesMarchésPublics	94

PIECEN°01:

PROJETD’AVISD’APPELD’OFFRES(AAO)

(VERSIONLANGUEFRANÇAISE)

REPUBLIC OF CAMEROON

**************

PEACE –WORK-FATHERLAND

*********

SOUTH REGION

*******

DJA AND LOBO DIVISION

***********

OVENG COUNCIL

***********

GENERAL CECRETARIAT

*******

COMMUNAL TEANDER BOERS

**********

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

PAIX-TRAVAIL-PATRIE

***********

REGION DU SUD

***********

DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

***********

COMMUNE D’OVENG

***********

SECRETARIAT GENERAL

******

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHÉS

*****

PROJETD’APPELD’OFFRESNATIONALOUVERT

N°003/AONO/RS/DDL/C.OV/CIPM-OV/MTR/2023 DU 11/05/2023

POUR L’EXECUTIONDESTRAVAUXD’ENTRETIEN(EN02 PHASES) DES TRONÇONS DE ROUTES BIFOT-FEE OSE (4KM),NKOLVAN-MEFO (3,5 KM) ET ABOULOU VILLAGE-ELIG ABOULOU (5KM)DANSLACOMMUNED’OVENG,

DEPARTEMENTDEDJAETLOBO,REGIONDUSUD

«EN PROCEDURED’URGENCE».

Financement:BIP-MINTP(LigneFondsRoutierProgrammepluriannuel2023-2024)

Danslecadredel’exécutionduBudgetd’InvestissementPublic(BIP)exercice2023etsurLettreN°2547/L/MINTP/SG/DEGET/DPPN/CP/CEA1/IE2 DU 31 MARS 2023 notifiant l’accord de financement au Maire dela Commune d’OVENG en qualité de Maître d’Ouvrage, lance à cet effet pour le compte du Ministère des Travaux Publics(MINTP), un projet d’Avis d’Offres National Ouvert pour l’exécution des travaux d’entretien (en02 phases) des tronçons de routes BIFOT-FEE OSE (4km),NKOLVAN-MEFO (3,5 km) et ABOULOU VILLAGE-ELIG ABOULOU (5km)danslacommuned’OVENG, DépartementdeDjaetLobo,RégionduSud.En procédured’urgence.

Financement : BIP-MINTP (Ligne Fonds Routier Programme pluriannuel 2023-2024)

1.OBJETDEL’APPELD’OFFRES

Le présent projet d’Avis d’Appel d’Offres a pour objet, l’exécution des travaux d’entretien (en02 phases) des tronçons de routes BIFOT-FEE OSE (4km),NKOLVAN-MEFO (3,5 km) et ABOULOU VILLAGE-ELIG ABOULOU (5km)danslacommuned’OVENG, DépartementdeDjaetLobo,RégionduSud.En procédured’urgence.

FINANCEMENT

Les travaux objets du présent projet d’Avis d’Appel d’Offres sont financés par le Budget d’Investissement Public (BIP) duMINTP(LigneFondsRoutierProgrammepluriannuel2023-2024),surLettred’accorddefinancementN°2547/L/MINTP/SG/DEGET/DPPN/CP/CEA1/IE2 DU 31MARS 2023.

- BUDGETPREVISIONNEL

A l’issue des études préalables, le budget prévisionnel des travaux objets du présent Avis d’Appel d’Offres est de 150 000000 (Cent cinquante Millions) de Francs CFA programmé sur deux (02) phases à tranche conditionnelle et à tranchesfermespour chaque annéeainsiqu’ilsuit:

| COUTPREVISIONNELTOUTESTAXESCOMPRISESDESTRAVAUXD’ENTRETIENen(02 phases) des tronçons de routes BIFOT-FEE OSE (4km),NKOLVAN-MEFO (3,5 km) et ABOULOU VILLAGE-ELIG ABOULOU (5km)-en FrancsCFA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | Programmation 2023 | Programmation 2024 |  |
| 150 000 000 (cent cinquantemillions) | 60 000000 (soixantemillions) | 90 000000 (quatre-vingt-dixmillions) |  |

4

N.B1: le présent Avis d’Appel d’Offres est lancé une seule fois pour les deux (02) phases à tranches conditionnelles.N.B2:Aprèssignatureetnotificationducontratàl’entrepriseadjudicatrice,unpremierOrdredeServiceluiseratoutsimplementnotifiépourl’exécutiondestravauxobjetsdelapremièretrancheferme.Concernantl’autre tranche,unsecondOrdredeServiceluiseranotifiépourl’exécutiondestravauxdeladeuxièmephaseàconditionquelestravauxdelapremièrephaseaientétéexécutésselonlesdispositionscontractuelles et selon les règles de l’art.

- CONSULTATIONDUDOSSIERD’APPELD’OFFRES

Dès publication du présent projet d’Avis, le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables au secrétariat Général delaCommuned’OVENGsiseàl’HôteldeVilledeladiteCommune,surprésentationdelaquittanced’achatduDAO.LeDossierd’Appeld’Offrespeut

égalementêtreconsultéenlignedansle sitedel’AgencedeRégulationdesMarchésPublics(ARMP).

- ACQUISITIONDUDOSSIERD’APPELD’OFFRES

Dès publication du présent projet d’Avis, le Dossier d’Appel d’Offres est obtenu au Secrétariat Général delaCommuned’OVENG sur présentation de la quittance de versementd’une somme non remboursable de  cent cinquantemille (150  000) Francs CFA, représentant les frais d’acquisition du Dossier, à la Recette Municipale de ladite Commune.Lorsduretraitdudossier,lessoumissionnairesdevrontsefaireenregistrerenlaissant,lecaséchéantleuradressecomplète :Boite Postale,Téléphone,Fax, E-mail.

Enoutre,Cettequittancedevraressortirlesinformationssuivantes:

  - Lenomdel’Entreprise;

  - Lenumérodel’Avisd’Appel d’Offres;

  - L’objetdel’Appeld’Offres;

  - Le montantduDAO ;

  - Ladated’achatduDAO ;

  - LaBoîtePostaledel’Entreprise;

  - Lenumérodetéléphonedel’Entreprise.

- RECEVABILITEDESOFFRESETCAUTIONNEMENTPROVISOIRE

Les offres devront être accompagnées d’un cautionnement provisoire (garantie de soumission) établi selon le modèleindiqué dans le Dossier d’Appel d’Offres par un établissement bancaire ou une compagnie d’assurances agréé par leMinistre en charge des finances. Le montant de la caution, proportionnel au budget prévisionnel (2%) est de troismillions (3000 000) de Francs CFA. Ce cautionnement bancaire provisoire sera libéré d’office au plus tard trente (30)jours après l’expiration de la date de validité des offres pour le (s) soumissionnaire n’ayant pasété retenu (s). Dans le casoùlesoumissionnaireestadjudicataireduContrat,lecautionnementprovisoireseralibéréaprèsconstitutionducautionnementdéfinitif.

N.B :la Liste des Banques et compagnies d’assurances agréée par le MINFI pour délivrer les cautions exigées dans lesMarchésPublicsfigureà la piècen°13duprésentDAO.

Sous peine de rejet, les pièces du Dossier Administratif requises doivent être produites en originaux pour certaines et encopies certifiées conformespour d’autres par le service émetteur ou une Autorité administrative, conformément auxstipulationsduRèglementParticulier de l’Appeld’Offres.

Saufdérogationdu RPAO,ellesdoiventêtredatéesdemoinsdetrois(03)moisàla datededépôtdesoffres.

TouteoffrenonconformeauxprescriptionsduDossierd'Appeld'Offresseradéclaréeirrecevable,Notammentlaproduction des pièces falsifiées et l’absence de la caution de soumission originale de l’entreprise délivrée par unebanquedepremierordreouunecompagnied’assuranceagrééepar leMinistèrechargédesFinances.

- PRINCIPAUXCRITERESELIMINATOIRES

  - :Lescritèreséliminatoires(aspectgénéral).

Lescritèreséliminatoiressontindiquésainsiqu’ilsuit:

    - Faussesdéclarationsoupiècesfalsifiées(laCIPMetl’Autoritécontractanteseréserventledroitdeprocéderà l’authentificationdetoutdocument présentantuncaractère douteux) ;

    - Absencedansl’offretechniqued’unerubrique«méthodologie d’exécution,organisationetplanningdestravauxconforme audélai d’exécutionprévudansle DAO»;

    - Nonsatisfactiond’au moins70%descritèresessentiels ;

    - OffreAdministrativeincomplète(pièce(s)noncompétée(s)dansundélaide48heuresàcompterdeladated’ouverturedesoffres;

    - OffreFinancièreincomplète (absence/omissiond’unprixunitairequantifié);

    - AbsencedesattestationssignéesparlesoumissionnaireetparlaquelleilcertifieavoirluetacceptésansréserveslesCahiersde chargesduDAO (CCAP, CCTP);

7-2-Evaluationtechnique:Critèresessentiels

Lescritèresessentielsserontévaluésdemanièrebinaire(ouiounon) ;ainsi,plusieurssouscritèrestirésdesrubriques

ci-dessousdudossierdesoumissionserontretenuspourl’évaluationdel’offretechnique:

      - OrganisationdesOffres(02)sous-rubriques;

      - L’expériencedupersonneld’encadrement(06)sous-rubriques;

      - Ladisponibilitédumatérielet deséquipementsessentiels(06)sous-rubriques;

      - Méthodologie d’exécution des travaux-clauses techniques (08) sous-rubriques ;v)L’accèsàunelignedecréditde50 000000 FrancsCFA(01)-sous-rubrique.

N.B:Lanonsatisfactiond’aumoins70%descritèresessentielsentraineral’éliminationdusoumissionnaire.

- CONSISTANCEDES TRAVAUX:

Ledétail de l’ensemble destravaux repartie en trois (03) étapes précisésdansleCCTPouledétailestimatifetquantitatif  comprennent notamment :

-Etape 01: Traitement des points critiques (y compris les ouvrages d'art)

-Etape 02: Terrassement et reprofilage de la plateforme y compris assainissement et drainage

-Etape 03: Rechargement de la couche de roulement

- DELAID’EXECUTION:

La durée maximale d’exécution des travaux est de trois (03) mois calendaires pour chaque phase. Ce délais cours àcompter de la date de la notification de l’Ordre de Service de démarrer les travaux à laquelle le lancement des activitésdevraêtre le préalable.

- PARTICIPATIONETORIGINE:

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à toutes les entreprises de droit Camerounais exerçant dans ledomaine Travaux Publics et disposant un personnel doté d’une solide expérience technique pour la conduite des travaux àexécuter, notamment en matière du Génie-Civil et Rural et justifiant d’une capacité financière pour la bonne réalisation destravauxquienconstituentl’objet.

- REMISEDESOFFRES :

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept(07)) exemplaires dont un (01) l'original et six (06) copiesrespectivement marquées comme tels, devra être déposée au Secrétariat Général  de la Commune d’OVENG, au plus tard le 13/06/2023 à 14 ,heure locale. Chaque entreprise devra joindre à son offre une déclaration de soumission

suivant le modèle contenu dans le Dossier d’Appel d’Offres et faisant ressortir les prix en Francs CFA. Les Offres serontprésentéesdanstroisenveloppes«intérieures»distinctes:enveloppe«A»contenantleDossierAdministratif,enveloppe

« B » pour les propositions techniques, enveloppe « C » pour les propositions financières. Ces enveloppes seront placées àl’intérieur d’unegrandeenveloppe portantimpérativementla seuleetuniquementionsuivante:

PROJETD’AVISD’APPELD’OFFRESNATIONALOUVERTN°003/AONO/RS/DDL/C.OV/CIPM-OV/2023  DU  11/05/2023 POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX D’ENTRETIEN (en 02 phases) DES TRONÇONS DE ROUTES BIFOT-FEE OSE (4KM),NKOLVAN-MEFO (3,5 KM) ET ABOULOU VILLAGE-ELIG ABOULOU (5KM)DANSLACOMMUNED’OVENGDANS LA COMMUNE D’OVENG,DEPARTEMENTDEDJAET LOBO,REGIONDU SUD «en procédured’urgence».

Financement:BIP-MINTP(LigneFondsRoutierProgrammepluriannuel2023-2024)

«AN'OUVRIRQU'ENSEANCEDEDEPOUILLEMENT»

- OUVERTUREDESPLIS:

L’ouverturedesplisseferaenuntemps.

L'ouverturedesoffresadministratives,desoffrestechniquesetfinancièresauralieule 13/06/2023à15heures,parlaCommission Interne de Passation des Marchés Publics de la Commune d’OVENG dans la salle des actes de l’Hôtel de villed’OVENG.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de leurchoixdûmentmandatéeetayantlamaîtrisedudossierobjetde l’Appel d’Offres.

- ATTRIBUTIONDUCONTRAT

L’Autorité Contractante attribuera le Contrat au soumissionnaire présentant l’offre évaluée la moins disanteet remplissantlescapacitésfinancières,techniquesetadministrativesrequisesrésultantdescritèresditsessentielsetceuxéliminatoires.

- DUREEDEVALIDITEDESOFFRES

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limitefixéepour laremise desoffres.

- RENSEIGNEMENTSCOMPLEMENTAIRES

Lesrenseignementscomplémentairespeuventêtreobtenustout les jours ouvrables auprès des services de monsieur le MAIRE  delaCommuned’Oveng.

FAITA OVENG,le

LEMAITRED’OUVRAGE,

Ampliations:

  - MINMAPDD/DL(01pourinformation);

  - DD/MINTP/DL(01pourexploitation) ;

  - ARMP/SUD(01pourinformation);

  - CIPM(01 pourinformation);

  - Chrono (01pourarchivage);

  - Affichage(01pourpublication).

PROJETD’AVIS D’APPEL D’OFFRES

(VERSIONLANGUEANGLAISE)

REPUBLIC OF CAMEROON

**************

PEACE –WORK-FATHERLAND

*********

SOUTH REGION

*******

DJA AND LOBO DIVISION

***********

OVENG COUNCIL

***********

GENERAL CECRETARIAT

*******

COMMUNAL TEANDER BOERS

**********

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

PAIX-TRAVAIL-PATRIE

***********

REGION DU SUD

***********

DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

***********

COMMUNE D’OVENG

***********

SECRETARIAT GENERAL

******

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHÉS

*****

PROJECTCALLOF OFFERSNATIONALOPEN

No. 	/AONO/RS/DDL/ C.OV /CIPM-OV/MTR/2023

OF	FOREXECUTIONOF THEWORKSMAINTENANCE( FR02 PHASES) SECTIONS OF ROADS BIFOT-FEE OSE (4KM), NKOLVAN-MEFO (3.5 KM) AND ABOULOU VILLAGE-ELIG ABOULOU (5KM)INTHEREMUNICIPALITYD'OVENG,

DEPARTMENTOFADIANDLOBO,REGIONOFSOUTH

"IN PROCEDUREEMERGENCY".

Funding:BIP-MINTP(LineFundsRoadProgrammulti-year2023-2024)

InTHEframeofexecutionofBudgetinvestmentAudience(BEEP)exercise2023AndonLetterN°2547/L/MINTP/SG/DEGET/DPPN/CP/CEA1/IE2 OF MARCH 31, 2023 notifying the financing agreement to the Mayor ofthe Municipality of OVENG as Project Owner, launches for thispurpose on behalf of the Ministry of Public Works (MINTP), an Open National Notice of Tenders project for the execution of maintenance works (in02 phases) of the road sections BIFOT-FEE OSE (4km), NKOLVAN-MEFO (3.5 km) and ABOULOU VILLAGE-ELIG ABOULOU (5km)Intherecommonof OVENG, DepartmentofDjaAndLobo,RegionofSouth.In processemergency .

Funding: BIP-MINTP (Road Fund Line Multiannual Program 2023-2024)

1. OBJECTOFTHE CALLOF OFFERS

The purpose of this draft Invitation to Tender isto carry out the maintenance work (in02 phases) of road sections BIFOT-FEE OSE (4km ), NKOLVAN -MEFO (3.5 km) and ABOULOU VILLAGE-ELIG ABOULOU (5km)Intherecommonof OVENG, DepartmentofDjaAndLobo,RegionofSouth.In processemergency .

FUNDING

The workscovered by this draft Call for Tenders are financed by the Public Investment Budget (BIP) of theMINTP(LineFundsRoadProgrammulti-year2023-2024) ,onLetterAll rightoffundingNo. 2547/L/MINTP/SG/DEGET/DPPN/CP/CEA1/IE2 OF 31MARCH 2023.

- BUDGETFORECAST

At the end of the preliminarystudies, the estimated budget for the workscovered by this Invitation to Tender is150,000000 (One Hundred and Fifty Million) CFA Francs programmed over two (02) phases withconditional tranche and tranchesfarmsfor eachyearThusthathefollows:

| COSTFORECASTALLTAXESINCLUDEDOF THEWORKSMAINTENANCEin ( 02 phases) sections of roads BIFOT-FEE OSE (4km ), NKOLVAN -MEFO (3.5 km) and ABOULOU VILLAGE-ELIG ABOULOU (5km)-in FranksCFA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | Programming 2023 | Programming 2024 |  |
| 150,000,000 ( onehundred and fiftymillion) | 60,000000 ( sixtymillion) | 90,000000 ( ninety _million) |  |

4

NB 1: this Invitation to Tender islaunchedonly once for the two (02) phases withconditional tranches.NB 2:AftersignatureAndnotificationofCONTRACTTothe companyadjudicator,AfirstOrderofServicehimwillbeAllmerelynotifiedForexecutionof theworksobjectsoftherefirstslicefarm.Rethe otherslice ,AsecondOrderofServicehimwillbenotifiedForexecutionof theworksoftheresecondphaseToconditionthatTHEworksoftherefirstphasehavesummerexecutedaccordingTHEprovisionscontractual and according to the rules of art.

- CONSULTATIONOFCASECALLOF OFFERS

As soon as this draft Notice ispublished, the Tender Dossier maybeconsultedduringworkinghours at the General Secretariat.ofthereCommunefrom OVENGlocatedTothe hotelofCityofsaidCommune,onpresentationoftherereceiptpurchaseofCAD.THECasecallof offerscan

alsobeconsultedinlineInthe siteofthe agencyofRegulationof theMarketsPublic(ARMP).

- ACQUISITIONOFCASECALLOF OFFERS

As soon as this draft Notice ispublished, the Tender Dossier isobtainedfrom the General SecretariatofthereCommunefrom OVENGon presentation of the paymentreceiptof a non-refundablesum of one hundred and fiftyone thousand( 200,000) CFA Francs , representing the acquisition costs of the File, to the Municipal Revenue of the said Commune.Duringofwithdrawalofcase,THEbidderswill have totoTO DOregisterinleaving,THEcaseapplicabletheiraddresscomplete:Mailbox,Phone,Fax, Email.

Inbesides,Thisreceiptwill have tostand outTHEinformationfollowing:

  - THEnameofthe company;

  - THEnumberofthe opiniontender;

  - The objectofthe callof offers;

  - The amountofCAD;

  - TheredatepurchaseofCAD;

  - TheredatepurchaseofCAD;

  - ThereBoxpostalofthe company;

  - THEnumberofphoneofthe Company.

- ADMISSIBILITYOF THEOFFERSANDBONDPROVISIONAL

Tenders must beaccompanied by a provisional bond (tender guarantee) drawn up according to the modelindicated in the Call for Tenders file by a banking institution or an insurancecompanyapproved by theMinister in charge of finance. The amount of the deposit, proportional to the estimated budget (2%) isthreemillion (3,000,000) CFA Francs. This provisionalbankguaranteewillbeautomaticallyreleased no laterthanthirty (30)daysafter the expiration of the bidvalidity date for the bidder(s) not havingbeen retained. In the caseOrTHEtendererEastsuccessfulbidderofCONTRACT,THEsurety bondprovisionalwillbereleasedAfterconstitutionofsurety bondfinal.

NB:the List of Banks and insurancecompaniesapproved by the MINFI to issue the guaranteesrequired in theMarketsPublicfaceper piece#13ofhereDAO .

Under penalty of rejection, the required Administrative File documents must beproduced in originals for some and incertifiedtrue copiesfor others by the issuing service or an Administrative Authority, in accordance with thestipulationsofRulesIndividual of the Appealof Offers.

Exceptexemptionof the RPAO,theymustbedatedoflessofthree(03)monthTothe dateofdepositof theoffers.

AllofferNocomplianttorequirementsofCasecallof offerswillbedeclaredinadmissible,Notablythereproduction of falsified documents and the absence of the company's original bid bond issued by abankoffirstorderOracompanyinsuranceaccreditedspeakMinistrychargeof theFinance .

- MAINCRITERIAPLAYOFFS

  - :THEcriteriaplayoffs(aspectgeneral).

THEcriteriaplayoffsareindicatedThusthathefollows:

    - FalsestatementsOrpiecesfalsified( theCIPMAndAuthoritycontractingtoreserveTHErightofproceedat authenticationofAlldocument presentingAquestionablecharacter);

    - AbsenceInthe offertechnicalof oneheading"executionmethodology,organizationAndplanningof theworksin accordance withcompletion timeforeseenInthe DAO»;

    - Nosatisfactionat least70%of thecriteriaessential;

    - OfferAdministrationincomplete(pieces)NocompetedInAtime limitof48 hoursTocountoftheredateopeningof theoffers;

    - OfferFinancialincomplete (absence/omissionof onepriceunitaryquantized );

    - Absenceof thecertificatessignedbyTHEtendererAndbywhichhecertifyto havereadAndacceptedwithoutreservationsTHENotebooksof chargesofCAD (CCAP, CCTP);

7-2-Assessmenttechnical:Criteriaessentials

THEcriteriaessentialswillbeassessedofmannerbinary(YesOrNo) ;Thus,severalbelowcriteriadrawnof therubrics

below _ofcaseofsubmissionwillberetainedForevaluationofthe offertechnical:

      - Organizationof theOffers(02)subheadings;

      - The experienceofstaffframing(06)subheadings;

      - Thereavailablityofmaterialandequipmentessentials(06)subheadings;

      - Work executionmethodology - technical clauses (08) sub-headings;v)accessToalineofcreditof50,000000 francsCFA( 01)- subheading.

NB:ThereNosatisfactionof atless70%of thecriteriaessentialswill causeeliminationoftenderer.

- CONSISTENCYWORKS:

THEdetailof allworkdividedintothree (03) specifiedstagesInTHECCTPOrTHEretailestimatedAndquantitativeinclude in particular:

-Step01:Treatment of critical points (including structures)

-Step02:Earthwork and reshaping of the platform includingsanitation and drainage

-Step03:Resurfacing the wearing course

- TIME LIMITEXECUTION:

The maximum duration of execution of the worksisthree (03) calendarmonthsfor eachphase . This period runs atfrom the date of notification of the Service Order to start the work on which the launch of the activitieswill have tobe the prerequisite.

- PARTICIPATIONANDORIGIN:

Participation in this Call for Tenders is open to all companiesunderCameroonianlaw operating in thefield of Public Works and having a staff withsolidtechnicalexperience for the conduct of works atperform, particularly in the field of Civil and Rural Engineering and justifyingfinancialcapacity for the properimplementation of theworksWhoinconstitutethe object.

- DELIVERYOF THEOFFERS:

Eachofferdrafted in French or English in seven(07)) copies including one (01) the original and six (06) copiesrespectivelymarked as such, must befiledwith the General Secretariat of the Municipality of OVENG, atmorelatethe 	,hourlocal.Eachbusinesswill have tojoinToherofferastatementofsubmission

following the model contained in the Call for Tenders File and showing the prices in CFA Francs. OfferswillbepresentedInthreeenvelopes"interior»distinct:envelope"AT»containerTHECaseAdministrative,envelope

"B" for technicalproposals, envelope "C" for financialproposals. Theseenvelopeswillbeplaced atinside abigenvelopecarryingimperativelythe onlyAnduniquementionnext:

PROJECTOPINIONCALLOF OFFERSNATIONALOPENNo. … . /AONO/RS/DDL/C.OV/CIPM-OV/2023 OF	FOR THE EXECUTION OF MAINTENANCE WORKS (in 02 phases) OF ROAD SECTIONS BIFOT-FEE OSE (4KM), NKOLVAN-MEFO (3.5 KM) AND ABOULOU VILLAGE-ELIG ABOULOU (5KM)INTHEREMUNICIPALITYFROM OVENGIN THE MUNICIPALITY OF OVENG,DEPARTMENTOFADIAND LOBO,REGIONFROM SOUTH"inprocedureemergency".

Funding:BIP-MINTP(LineFundsRoadProgrammulti-year2023-2024)

"ATDO NOT OPENWHAT ABOUTSESSIONOFCOUNTING»

- OPENINGOF THEPLEATS:

The openingof thepleatstowill doinAtime.

The openingof theoffersadministrative,of theofferstechniquesAndfinancialwill haveplacethe 	at15hours,bythereInternal Commission for Public Procurement of the Municipality of OVENG in the deeds room of the Town Hallfrom OVENG.

Onlytenderersmay attend thisopening session or berepresented by a person of theirchoicedulymandatedAndhavingtheremasteryofcaseobjectof the Call for Tenders.

- AWARDOFCONTRACT

The ContractingAuthoritywillaward the Contract to the Biddersubmitting the lowestevaluatedbid. andfillingTHEabilitiesfinancial,techniquesAndadministrativerequiredresultingof thecriteriasayessentialsAndthoseplayoffs.

- DURATIONOFVALIDITYOF THEOFFERS

Biddersremaincommitted to theirbid for ninety (90) daysfrom the deadline.fixedfor thedelivery ofoffers.

- INFORMATIONCOMPLEMENTARY

THEinformationcomplementarycanbeobtainedeveryworkingdaywith the services of the MAYOR ofthereCommuneof Oveng .

DOAt OVENG,THE

THEMASTEROF WORK ,

Amplifications:

  - MINMAPDD/DL(01Forinformation);

  - DD/MINTP/DL(01Foroperation);

  - ARMP/SOUTH(01Forinformation );

  - CIPM(01 forinformation );

  - Stopwatch (01Forarchiving);

  - Display( 01Forpublication).

PIECEN°2:

REGLEMENT GENERAL DEL’ APPELD’OFFRES(RGAO)

# Tabledesmatières

A.Généralités............................................................................................................................................................................................

| Article1 | :Portéedelasoumission............................................................................................................................... | 12 |
| --- | --- | --- |
| Article2 | :Financement.......................................................................................................................................................... | 12 |
| Article3 | :Fraudeetcorruption.... ... .. ...... ... ... ... ... ... ....... ... ... ... ... ... ...... ... .... ...... ... ... ... ...... ... ... ... ... ...... ... ... ... ...... ... ... ..... ...... | 12 |
| Article4 | :Candidatsadmisàconcourir............. ... ... ... ... ... ...................... ... ... ......................... ... ... ... ... ... ... ................. | 12 |
| Article5 | :Matériaux,matériels,fournitures,équipementsetservicesautorisés. .......................... ... | 13 |
| Article6 | :QualificationduSoumissionnaire........ ............... ...................... ............... .... ............... ............... ............ | 13 |
| Article7 | :Visitedusitedestravaux.... ... .. . .. . .. . .. . .. ... . ... ... .. . .. ... . ... .. . .. . .. ..... .. . .. .... . .. . .. ... . ... .. . .. . .. ... . .. ... . ... .. . .. . .. ... . ... . .. ... .. .. | 13 |

B.Dossierd’Appeld’Offres.... . .. . .. ... . ..... ... . ... .. ... . ... .. . .. . ... .. . ... .. ... . .. . .. .... ... . ... .. . .. . ... .. . .. . ... .. . .. . .. ... . .. . .. .. .. ... .. ... . ... .. .... . .. . ... .. . .. . .. ... . .. . ..

| Article8 | :ContenuduDossierd’Appel d’Offres................................................................................................. | 14 |
| --- | --- | --- |
| Article9 | :EclaircissementsapportésauDAOetrecours. . ... .. ... . .. . ... ... .. ... . .. | 14 |
| Article10 | :ModificationduDAO.. . .. .. . .. ... . .. . .. ... . .. . .. ... . ... .. ... . ... .. .... ... .. ... . ... .. .. .. . .. . .. ... . .. . .. ... . . | 15 |

C.Préparationdesoffres.. .. ... . ... .. ... . ... .. . .. . ... .. . .. . ... .. . .. . ... .. . .. . .... .. ... .... . .. . .. . .. . .. . .. ... . ... .. ... . ... .. ... . ... .. ... . ... . .... . ... .. .. .. ... . ... .. . .. . ... .. . .. . ... .. . .

| Article11 | :Fraisdesoumission. ... ... ... ........... ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ......... .... ... .... ........ ... ... ... ... ... ... ... ... ............ ... .......... .... ... | 15 |
| --- | --- | --- |
| Article12 | :Languedel’offre.. . ... .. . .. . .... .. ... . .. . .. ... . .. . .. ... . .. . .. ... . .. . .. ... . .. . .... .. ... . .. . . .... . .. . .. ... . .. . .. ... . .. . .. ... . .. . .. ... . .. . .. ... . ... . ... .. .. .. ... .. . | 15 |
| Article13 | :Documentsconstituantsl’offre.. .. ... . .. . .. ... . .. . ... .. . .. . ... .. ... . ... .... .. ... . ... .. ... . .. .. ... .. ... . .. . .. ... . .. . ... .. . .. . ... .. ... . . .. .. ... . | 15 |
| Article14 | :Montantdel’offre.. ... . ... .. . ... . ... .. . .. . .. ... . .. . .. ... . ... .. . .. . .. ... . ... .. . ... . .. . .. ... . ... .. . .. . ..... . .. . .. ... . ... .. . .. . .. ... . ... .. . .. . ... ... ... . ... .. . .. . .. | 17 |
| Article15 | :Monnaiesdesoumissionetderèglement...................................................................................... | 17 |
| Article16 | :Validitédesoffres.............................................................................................................................................. | 17 |
| Article17 | :CautiondeSoumission.. .. ... ...... ... ......... ... ...... ...... ... ...... ... ...... ... .. ...... ... ...... ... ...... ... ... ...... ... ...... ... ...... ......... ... | 22 |
| Article18 | :Propositionsvariantesdessoumissionnaires.. .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ... . .. . .. . .. . .. . . | 22 |
| Article19 | :Réunionpréparatoireàl’établissementdesoffres.. .. ... . .. . ... .. ... . .. . ... .. ... . .. . ... .. ... . .. . ... .. ... . .. .. .... .. | 23 |
| Article20 | :Formeetsignaturedel’offre. .. . .. ... . ... .. . ... .. . .. . .. ... . ... .. . .. . .. ... . ... .. ... ... .. . .. .. .. . .. . .. ... . ... .. . .. . .. ... . ... .. . .. . .. ... . ... . .... . .. | 23 |

D.Dépôtdesoffres	23

| Article21 | :Cachetageetmarquagedesoffres...... ...... ......... ...... ......... ..... ...... ......... ............. ......... ...... ......... ...... .. | 23 |
| --- | --- | --- |
| Article22 | :Dateetheurelimitededépôtdesoffres. . .. ... . ... .. . .. . .. ... .. ... . .. . .. ... . ... .. . .. . .. ... . ... .. . .. . .... .. ... . ... .. . .. . .. ... . ... | 23 |
| Article23 | :Offreshorsdélai.. ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ...... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... .. | 23 |
| Article24 | :Modification,substitutionetretraitdesoffres... .. .. .. ... ... . .. . ... ... .. ... ... . .. . ... .. ... ... . .. . ... ... .. ..... .. ... . .. . .. . . | 23 |

E.Ouverturedesplisetévaluationdesoffres. .

| Article25 | :Ouverturedesplisetrecours.. ......... ... ...... ... ...... ... ....... ................ .......... ......... ... ...... ... ...... ... ............ ........ | 24 |
| --- | --- | --- |
| Article26 | :Caractèreconfidentieldelaprocédure............................................................................................. | 25 |
| Article27 | :Eclaircissementssurlesoffresetcontactsavecl’AutoritéContractante. ... .... ... ... ... ... ... ... | 25 |
| Article28 | :Déterminationdelaconformitédesoffres. ... .. ... . ... . .... . .. . ... .. ... . ... .. ... . .. . ... .. . .. . ... .. ... . ... . ... .. ... . ... ... .. . .. | 25 |
| Article29 | :Qualificationdusoumissionnaire........................................................................................................... | 26 |
| Article30 | :Correctiondeserreurs..... ... ... ... ... ............ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....... ... ... ... ......... ... ... ... ... ... ......... ... ... ................. | 26 |
| Article31 | :Conversionenuneseulemonnaie. ... . ... .. . ... .. . .. . .. ... . .. ... . ... .. ... .. . ... .. . .. . .. ... . .. .... . .. . .. ... . .. ... . ... .. . .. . .. . .. . . .... . . | 26 |
| Article32 | :Evaluationdesoffresauplanfinancier............................................................................................. | 27 |
| Article33 | :Préférenceaccordéeauxsoumissionnairesnationaux... .. ... . ... . . . ... . ... .. . .. . .. ... . ... .. . .. . .. ... . .... . .. | 27 |

F.AttributionduMarché. .. ... ... ... ......... ... ... ... ... ......... ... ... ... .... .. ....... ......... ... ... ... ............ ... ... ... ... .......... .. ... ... .... ... ... ... ......... ... ... ... ... ..

.

| Article34 | :Attributiondumarché.. ... .. ... . ... .. . .. . .. ... . ... .. . .. . .. ... . ... .. . .. . .. ... . ... .. . .. .. ... .. . .. . .. ... . ... .. . ... .. . .. . .. ... . ... .. . .. . .. .... ... .. . ..... .. . .. | 27 |
| --- | --- | --- |
| Article35 | :Droitdel’AutoritéContractantededéclarerunAppeld’Offresinfructueuse |  |
|  | oud’annuleruneprocédure.. . .. . .. . .. . .. ... . .. ... . ... .. . ... .. . .. . .. ... . .. ... . .... . .. ... . ... . .. ... . .. ... . ... .. . ... .. . .. . .. . .. . .. ... . .. ... . ... .. . . | 27 |
| Article36 | :Notificationdel’attributiondumarché. . .. . .. ... . .. . .. ... . .. . . ... .. ... . ... .. . .. . ... .. . .. . ... .. . .. . .... .. ... . .. . .. ... . ... .. ... . ... .. .. | 27 |
| Article37 | :Publicationdesrésultatsd’attributiondumarchéetrecours... ... .. ... ... ... ... . .. . .. . .. . .. . .... ... ... | 28 |
| Article38 | :Signaturedumarché... .. . ... . ... .. . .. . .. ... . .. . .. ... . ... .. . .. . .. ... . ... .. . .. . .. .... ... . ... .. . .. . .. ... . ... .. . .. . .. ... . ... .. ... . ... .. . .. . .. ... .... ... ... . .. | 28 |
| Article39 | :Cautionnementdéfinitif.. . .. ... . .. . .. ... . ... .. . .. . .. ... . ... .. . .. . .. ... . ... .. . .. . .. ... .. .. . .. ... . ... .. ... . ... .. . .. . .. ... . ... .. . .. . .. ... . ... .. . .. . .. ... .. . | 28 |

.......... ............ ............................................................................ ......

RèglementGénéraldel’Appeld’Offres

###### Généralités

Article1:Portéedelasoumission

Le Maire de la Commune d’Oveng, tel qu’il est défini dans le Règlement Particulier del’Appeld’Offres(RPAO),ci-aprèsdénommé“Maitred’ouvrage”,lanceunAppeld’Offrespour la réalisation des Travaux décrits dans le Dossier d’Appel d’Offres et brièvement définisdansleRPAO.

Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’appel d’offres figurent dansleRPAO.

Ilyestfaitci-aprèsréférencesousleterme“lesTravaux”.

  - Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les Travaux dans le délai indiqué dans leRPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification del’ordredeservicedecommencerlestravauxoudanscellefixéedansleditordredeservice.

  - DansleprésentDAO,lestermes“Maire”et«Maîtred’Ouvrage»sontinterchangeablesetterme

«jour»désigneunjourcalendaire.

Article2:Financement

La source de financement des travaux objet du présent Dossier d’Appel d’Offres est précisée dans leRPAO.

Article3:Fraudeetcorruption

  - Lessoumissionnairesetlesentrepreneurs,sonttenusaurespectdesrèglesd’éthiqueprofessionnelleles plusstrictesdurantlapassationetl’exécutiondes marchés.

Envertudeceprincipe :

- Lesdéfinitionsci-aprèssontadmises:

- Estcoupablede“corruption”quiconqueoffre,donne,solliciteouaccepteunquelconqueavantageenvued’influencerl’actiond’unagentpublicaucoursdel’attributionoudel’exécutiond’unmarché,

- Selivreàdes“manœuvresfrauduleuses”quiconque déforme ou dénature des faits afind’influencerl’attributionoul’exécutiond’unmarché;

- Sont considérées comme des “Pratiques collusoires”,toutes formes d’ententes entre deux ouplusieurs soumissionnaires(quele Maître d’Ouvrageenaitconnaissance ou non) visant àmaintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux quirésulteraient dujeudela concurrence;

- “Pratiques coercitives” désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou demenaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécutiond’unmarché.

- Toute proposition d’attribution est rejetée, s’il est prouvé que l’attributaire proposé est directementouparl’intermédiaired’unagent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvresfrauduleuses,despratiquescollusoiresoucoercitivespourl’attributiondece marché.

  - LeMinistre Délégué à la Présidence chargé des Marchés Publics, peut à titre conservatoire,prendreunedécisiond’interdictiondesoumissionnerpendant une période n’excédant pasdeux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, deconflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, decorruption ou de production de documentsnon authentiques dans la soumission, sanspréjudicedespoursuitespénalesqui pourraientêtreengagéescontrelui

Article4:Candidatsadmisàconcourir

LeprésentAppel d’Offresestouvert:

    - Unsoumissionnairenedoitpassetrouverensituationdeconflit d’intérêt.

Unsoumissionnairepeutêtrejugécommeétantensituationdeconflitd’intérêts’il:

- Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui afournidesservicesdeconsultantpourlaconception,lapréparationdesspécificationsetautresdocumentsutilisés danslecadredesmarchés passésautitreduprésentappeld’offres;ou

- Présenteplusd’uneoffredanslecadreduprésent Appel d’Offres:l’offreest unique.

    - Lesoumissionnairenedoitpasêtresouslecoupd’unedécisiond’exclusion.

    - Uneentreprisepubliquecamerounaisepeutparticiperàlaconsultationsiellepeutdémontrerqu’elleest(i)juridiquementetfinancièrementautonome,(ii)administréeselonlesrèglesdu droit commercial et (iii) n’est pas sous la tutelle ou l’autorité directe voire indirecte du Maîtred’Ouvrage.

Article5:Matériaux,   matériels,      fournitures,équipementsetservicesautorisés

  - Les matériaux, le matériel de l’Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant êtrefournis dans le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenancedéfinis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du Marché sont limitées auxditsmatériaux,matériels,fournitures,équipementsetservices.

  - En vertu de l’article 5.1 ci-dessus, le terme “provenir” désigne le lieu où les biens sont extraits,cultivés,produitsoufabriquésetd’oùproviennentlesservices.

Article6:QualificationduSoumissionnaire

  - Lessoumissionnairesdoivent,commepartieintégrantedeleuroffre:

- SoumettreunpouvoirhabilitantlesignatairedelasoumissionàengagerleSoumissionnaire;

- Fournir toutes les informations (compléter ou mettreàjourlesinformationsjointesàleurdemande de pré qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré-qualification) demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pourexécuterlemarché.

Lesinformationsrelativesauxpointssuivantssont exigéeslecaséchéant:

- Laproductiondesbilanscertifiéset chiffresd’affairesrécents;

- Accèsàunelignedecréditoudispositiond’autresressourcesfinancières;

- Lescommandesacquisesetlesmarchésattribués;

- Leslitigesencours;

- Ladisponibilitédumatérielindispensable.

  - Lessoumissionsprésentéespardeuxouplusieursentrepreneursgroupés(co-traitance)doiventsatisfaireauxconditionssuivantes:

a.L’offredevrainclurepourchacunedesentreprises,touslesrenseignementsénumérésàl’Article

6.1 ci-dessus.

  - Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions   suffisamment détailléespourdémontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécutionvisésdans leRPAO.

  - Les soumissionnaires qui sollicitent le bénéfice d’une marge de préférence, doivent fournir touslesrenseignementsnécessairespourprouverqu’ilssatisfontauxcritèresd’éligibilitédécritsàl’article 33du RGAO.

Article7:Visitedusitedestravaux

  - Ilestconseilléauxsoumissionnairesdevisiteretd’inspecterlesitedevantabriterdestravaux

etsesenvironsetd’obtenirparlui-même,etsoussapropreresponsabilité,touslesrenseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution destravaux.Lescoûtsliésàlavisitedusite sontàlacharge desSoumissionnaires.

  - le Maître d’Ouvrage esttenu d’autoriserles Soumissionnaires qui en font la demandeetses employés ou agents, à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite,maisseulementàlaconditionexpresseque lesSoumissionnaires,sesemployésetagentsdégagent leMaîtred’Ouvrage,ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant enrésulter et les indemnisent sinécessaire,etqu’ildemeure responsable des accidents mortelsoucorporels,des pertesoudommagesmatériels,coûtsetfraisencourusdufaitdecettevisite.

  - Le Maître d’Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunionpréparatoireàl’établissementdesoffresmentionnéesàl’article19duRGAO.

- Dossierd’Appeld’Offres

Article8:ContenuduDossierd’Appeld’Offres

  - Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures deconsultationdesentrepreneursetpréciselesconditionsdumarché.Outrele(s)additif(s)publié(s)conformémentàl’article10duRGAO,ilcomprendaussi  lesprincipauxdocumentsénumérésci-après:

Piècen°1 : L’Avisd’Appeld’Offres(AAO);

Pièce n°2 : Le Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;Piècen°3:LeRèglementParticulierdel’Appeld’Offres(RPAO);

Pièce n°4 : Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;Pièce n°5 : Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;Piècen°6 :LecadreduBordereaudesPrixunitaires;

Pièce n°7: Le cadre des Détails descriptif, estimatif etquantitatif;Piècen°8 :LecadreduSous-DétaildesPrixunitaires;

Piècen°9 :modèlesdeMarché

    - Lecadreduplanningd’exécution;

    - Modèlesdefichesdeprésentationdumatériel,personnel et références;

    - Modèledelettredesoumission;

Piècen°11:modèlesàutiliserparlessoumissionnaires;

Piècen°12 :justificatifs des étudespréalablesà remplir parleMO;

Piècen°13:Lalistedesétablissementsbancairesetorganismesfinanciersde1errangagréésparleministreencharge des financesautorisésàémettredescautions.

Piècen°14: Planstypesdesouvrages

  - LeSoumissionnairedoitexaminerl’ensembledesrèglements,formulaires,conditionsetspécificationscontenusdansleDAO.Illuiappartientdefournirtouslesrenseignementsdemandésetdeprépareruneoffreconformeàtouségardsauditdossier.

Article9:EclaircissementsapportésauDossierd’Appeld’Offresetrecours

  - Toutsoumissionnairedésirantobtenirdes éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offrespeut en faire la demande au Maître d’Ouvrage par écrit ou par courrier électronique (télécopieou e-mail) à l’adresse du Maître d’Ouvrage indiquée dans le RPAO. Cependant, le Maîtred’Ouvrage répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze (14)joursavantladatelimitededépôtdes offres.

Une copie de la réponse du Maître d’Ouvrage, indiquant la question posée mais ne mentionnantpassonauteur,estadresséeàtouslessoumissionnairesayantachetéleDossierd’Appeld’Offres.

  - EntrelapublicationdeL’Avisd’Appeld’Offres(AAO),ycomprislaphasedepréqualificationdescandidatsetl’ouverturedesplis,toutsoumissionnairepotentielquis’estime lésé dans laprocédure de passation des marchés publics peut introduire une requêteauprèsduMinistrechargédesMarchéspublics.

  - Le requérant adresse une copie de ladite requête au Maître d’Ouvrage et à l’Organisme chargé delaRégulation etauPrésidentdelaCommission.

  - Le Maître d’Ouvrage dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmiseauMINMAPetàl’organisme chargé de larégulationdes marchéspublics;

Article10:ModificationduDAO

  - L’Autorité Contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour toutmotif, que ce soit à son initiative ou consécutivement à une saisine d’un soumissionnairemodifierleDossierd’Appeld’Offresen publiantun additif.

  - Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément àl’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié par tout moyen laissanttraceécriteà touslessoumissionnaires  ayantachetéleDAO.

  - Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dansla préparation de leurs offres,le Maître d’Ouvrage pourra reporter, autant que nécessaire, ladatelimitededépôtdesoffres,conformément aux dispositionsdel’Article22 duRGAO.

- Préparationdesoffres

Article11:Fraisdesoumission

Lecandidatsupporteratouslesfraisafférentsàlapréparationet àlaprésentationdesonoffre.

Le Maître d’Ouvrage n’est en aucun cas responsable decesfrais,nitenudelesrégler,quelquesoitle déroulementoul’issue dela procédure d’Appeld’Offres.

Article12:Languedel’offre

L’offreainsiquetoutecorrespondanceettout document, échangé entre le Soumissionnaire et leMaître d’Ouvrageserarédigéenfrançaisouen anglais. Les documents complémentaires et lesimprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’êtreaccompagnésd’unetraductionpréciseenfrançaisouenanglais;auquelcasetauxfinsd’interprétationdel’offre,latraductionferafoi.

Article13:Documentsconstituantl’offre

13.1.L’offreprésentéeparle  soumissionnairecomprendra  les  documents  détaillés  auRPAO, dûmentremplisetregroupés en trois volumes:

- Volume1:Dossieradministratif

- Volume2:Offretechnique

- Volume 3 : Offre financièreArticle14:Montantdel’offre

  - SaufindicationcontrairefigurantdansleDAO,lemontantdumarchécouvriral’ensembledestravauxdécrits dans l’Article 1.1 du RGAO, sur la base du Bordereau desPrixet duDétail QuantitatifetEstimatifchiffrésprésentésparlesoumissionnaire.

  - Le soumissionnaire remplira les prix unitaires ettotauxdetouslespostesdubordereaudeprixetduDétailquantitatifetestimatif.

  - Sousréservedesdispositionscontraires prévuesdansle RPAO etauCCAP,tous lesdroits,impôtsettaxespayablesparle soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à toutautre titre, trente (30) jours avant la date limitededépôtdesoffresserontinclusdans lesprixetdanslemontanttotaldesonoffre.

  - Silesclausesderévisionet/oud’actualisationdesprixsontprévuesaumarché,ladated’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalitésderévisionet/oud’actualisationdesditsprix doiventêtreprécisées.Etant entendu que tout Marché dont la durée d’exécutionestaupluségaleàun(1)annepeutfairel’objetderévisiondeprix.

  - Tous les prix unitaires assortis des quantités doivent être justifiés par des sous-détails établisconformémentaucadreproposéàlapièceN°9du DAO.

Article15:Monnaiesdesoumissionetderèglement

  - la monnaie de règlement et de soumission à utiliser dans le cadre de la présente consultation estle FrancCFA.

  - OptionA:lemontant delasoumissionest libelléentièrementenmonnaienationale

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereaudes prix et les prix dudétail quantitatifet estimatifsontlibellésentièrementenfrancsCFAdelamanièresuivante:

- Lesprixserontentièrementlibellésdansla monnaienationale.Lesoumissionnairequicompte engagerdes dépenses dans d’autresmonnaies pour la réalisation des Travaux, indiqueraen annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pourcouvrirlesbesoinsenmonnaiesétrangères,sansexcéderunmaximumdetroismonnaiesdepaysmembresdel’institutiondefinancementdumarché.

- Les taux de change utilisés par leSoumissionnairepourconvertirsonoffreenmonnaienationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission conformément auxprécisions du RPAO.Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucunrisquedechangenesoitsupportéparleSoumissionnaireretenu.

  - Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale etauxtauxfixésdansleRPAO.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereaudesprix et lesprix duDétail quantitatifet estimatifdelamanièresuivante:

    - Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le Soumissionnaire compte se procurer dansle pays du Maître d’Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays du Maître d’OuvragespécifiéeauRPAOetdénommée “monnaie nationale”.

    - Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer endehorsdupaysduMaîtred’Ouvrageserontlibellésdanslamonnaiedupaysdusoumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerceinternational.

  - Durantl’exécutiondestravaux,laplupartdesmonnaiesétrangèresrestantàpayersurle

montantdumarchépeutêtreréviséed’uncommunaccordparleMaîtred’Ouvrageetl’entrepreneur de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins endevisesautitredumarché.

Article16:Validitédesoffres

  - Les offres doivent demeurer valables pendant lapériodespécifiéedansleRèglementParticulierduDossierd’Appeld’Offresàcompterdeladatederemisedesoffresfixéeparle Maître d’Ouvrage, en application de l'article 22 du RGAO. Une offre valable pour unepériodepluscourteserarejetéeparleMaîtred’Ouvragecommenonconforme.

  - Dansdescirconstancesexceptionnelles,leMaîtred’Ouvragepeutsolliciterleconsentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et lesréponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution desoumissionprévueàl'article17duRGAOserademêmeprolongéepouruneduréecorrespondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sansperdre sa caution de soumission. Unsoumissionnaire   qui   consent   à   une prolongation neseverrapasdemander de modifier sonoffre,nine seraautorisé àlefaire.

  - Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validitédesoffresestprorogéedeplusdesoixante(60)jours,lesmontantspayablesausoumissionnaireretenu,serontactualisésparapplicationdelaformuleyrelativefigurantàlademandedeprorogationqueleMaîtred’Ouvrageadresseraau(x)soumissionnaire(s).

La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date denotificationdumarchéoudel’ordredeservicededémarragedestravauxausoumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris enconsidérationauxfinsdel’évaluation des offres.

Article17:Cautiondesoumission

  - En application de l'article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumissiondu montant spécifié dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres, laquelle fera partie intégrantedeson offre.

  - La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres ;d’autresmodèlespeuventêtre autorisés,sousréserve del’approbationpréalable del’AutoritéContractante.LaCautiondesoumissiondemeureravalidependanttrente(30)joursau-delàdeladatelimite initiale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par l’AutoritéContractanteetacceptéeparlesoumissionnaire,conformémentauxdispositions del’Article16.2duRGAO.

  - Touteoffrenonaccompagnéed’uneCautiondeSoumissionacceptableserarejetéeparlaCommissiondePassationdesMarchéscommenonconforme.LaCautiondesoumissiond’ungroupement d’entreprises doit être établie au nom du mandatairesoumettant l’offre et mentionnerchacundes membresdugroupement.

Lescautions de soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dansundélai dequinze(15)jours àcompter dela datedepublication desrésultats.

  - La caution de soumission de l’attributaire du marché, sera libérée dès que ce dernieraurasignéle marchéet fourni le Cautionnement définitifrequis.

  - La cautiondesoumission peutêtresaisie:

- Silesoumissionnaireretireson offredurant lapériodedevalidité;

- Si, lesoumissionnaireretenu:

  - Manqueàsonobligationdesouscrire au marché enapplicationdel’article38 du RGAO

  - Manqueàsonobligationdefournirlecautionnementdéfinitifenapplicationdel’article39duRGAO.

  - Refusederecevoirnotification du marché,oudel’ordredeservicededémarragedes prestations.

Article18:Propositionsvariantesdessoumissionnaires

  - Lorsque les travaux peuvent être exécutés dansdesdélaisd’exécutionvariables,le RPAOprécisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvementproposéparlesoumissionnaire

à l’intérieur des délais spécifiés.Les offres proposantdes  délais  au-delà  de  ceuxspécifiésserontconsidéréescommenonconformes.

  - Excepté dans le cas mentionné à l’Article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrirdes variantes techniques doivent d’abord chiffrerlasolutiondebasedu Maître d’OuvragetellequedécritedansleDossierd’Appeld’Offres,etfournirenoutretouslesrenseignements dont le Maître d’Ouvrage a besoin pour procéder à l’évaluation complète de lavariante proposée, y compris lesplans,notesdecalcul,spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles.Le Maîtred’Ouvrage n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant,   du   soumissionnairedontl’offre conformeà lasolutionde basea étéévaluée la moinsdisante.

  - Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement desvariantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doiventêtredécritesdanslesSpécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leurméritepropre enaccord avecles dispositionsdel’Article 32.2(g) du RGAO.

Article19:Réunionpréparatoireàl’établissementdesoffres

  - AmoinsqueleRPAOn’endisposeautrement,leSoumissionnairepeutêtreinvitéàassisteràuneréunion préparatoirequisetiendra auxlieuxetdateindiqués dansleRPAO.

  - Laréunionpréparatoireaurapourobjetdefournirdeséclaircissementsetréponsesàtoutequestionquipourraitêtre soulevée àce stade.

  - Il est demandé au Soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit defaçonqu’elleparvienneauMaîtred’Ouvrageaumoinsunesemaineavantlaréunion

préparatoire. Il se peut que le Maîtred’Ouvragenepuisserépondreau cours de la réunionaux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seronttransmisesselonlesmodalitésdel’Article19.4 ci-dessous.

  - Le procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, ycompris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ontachetéleDossierd’Appeld’Offres.Toutemodificationdesdocumentsd’appeld’offresénumérés à l’Article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunionpréparatoire sera faite par le Maître d’Ouvrage en publiant un additif conformément auxdispositions de l’Article 10 du RGAO, le procès-verbal de la réunion préparatoire ne pouvantentenir lieu.

  - Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoireà l’établissementdesoffresneserapasunmotifdedisqualification.

Article20:Formeetsignaturedel’offre

  - Le Soumissionnaire préparera un original des documentsconstitutifsdel’offredécritsàl’Article13duRGAO,enunvolumeportantclairementl’indication“ORIGINAL”.Deplus,le Soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans le RPAO, portant l’indication“COPIE”.Encasdedivergenceentrel’originaletlescopies,l’originalferafoi.

  - L’originalettouteslescopiesdel’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encreindélébile (dans le cas des copies, des photocopies sontégalementacceptables) et serontsignésparlaoulespersonnesdûmenthabilitéesàsigneraunomduSoumissionnaire,conformément à l’Article 6.1 (a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas. Toutes lespagesdel’offrecomprenantdessurchargesoudeschangementsserontparaphéesparleoulessignatairesdel’offre.

  - L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de tellescorrectionsnesoientparaphéesparle oulessignatairesdelasoumission.

- Dépôtdesoffres

Article21:Cachetageetmarquagedesoffres

  - Le Soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’offre dansdeux enveloppes séparées et scellées portant la mention «ORIGINAL» et «COPIE», selon lecas.Cesenveloppesserontensuiteplacéesdansuneenveloppeextérieurequidevraégalementêtrescellée,maisquinedevradonneraucuneindicationsurl’identitédusoumissionnaire.

  - Lesenveloppesintérieuresetextérieures:

- Serontadresséesau Maître d’Ouvrage à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier duDossierd’Appeld’Offres;

- Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis   deConsultation indiquésdansleRPAO,etla mention“AN'OUVRIRQU'ENSEANCEDEDEPOUILLEMENT”.

  - Lesenveloppesintérieuresporterontégalement le nom et l’adresse du Soumissionnaire defaçon à permettre au Maître d’Ouvrage de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée horsdélaiconformémentauxdispositions desarticles 23et 24 duRGAO.

  - Sil’enveloppeextérieuren’estpasscelléeetmarquéecommeindiquéauxarticles21.1et

21.2 Susvisés, le Maître d’Ouvrage ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ououverteprématurément.

Article22:Dateetheurelimitesdedépôtdesoffres

  - Les offres doivent être reçues par le Maître d’Ouvrage à l’adresse spécifiée à l'article 21.2 duRPA Oauplustardàladateetàl’heure spécifiées dans le Règlement Particulier duDossierd’Appeld’Offres.

22.2  Le Maître d’Ouvrage peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres enpubliant un additif conformément aux dispositionsdel'article10du RGAO.Danscecas,touslesdroitsetobligationsdu Maître d’Ouvrage et des Soumissionnaires précédemmentrégisparladatelimiteinitialeseront régisparlanouvelledatelimite

Article23:Offreshorsdélai

TouteoffreparvenueauMaîtred’Ouvrageaprèslesdatesetheureslimitesfixéespourledépôtdesoffresconformémentà l’Article22duRGAO seradéclaréehorsdélaiet,parconséquent,rejetée.

Article24:Modification,substitutionetretraitdesoffres

  - UnSoumissionnairepeutmodifier,remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, àcondition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par le Maîtred’Ouvrageavantl’achèvementdudélaiprescritpourledépôtdesoffres.Laditenotification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 duRGAO. Lamodification ou l’offrederemplacementcorrespondantedoitêtrejointeàlanotificationécrite.Lesenveloppesdoivent porter clairement selon le cas, la mention «RETRAIT»et«OFFREDE REMPLACEMENT»ou«MODIFICATION».

  - Lanotificationdemodification,deremplacementouderetraitdel’offreparleSoumissionnaireserapréparée,cachetée,marquéeetenvoyéeconformémentauxdispositions de l'article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, maisdevra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, lecachetpostalfaisantfoi,neserapas postérieure àla datelimite fixée pourledépôtdesoffres.

  - Les offres dont les Soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 24.1 leurserontretournéessansavoirété ouvertes.

  - Aucuneoffrenepeutêtreretiréedans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt desoffresetl’expirationdelapériodedevaliditédel’offrespécifiéeparlemodèledesoumission.

###### Ouverturedesplisetévaluationdesoffres

Article25:Ouverturedesplisetrecours

  - L’ouverturedetouslesplissefait enuntemps .

La Commission de Passation des Marchés de la Commune de Oveng procédera à l’ouverturedes plis en un temps, et en présence des représentants des Soumissionnaires concernés quisouhaitentyassister,auxdates,heuresetadressesindiquéesdansleRPAO.  Lesreprésentantsdessoumissionnairesquisont présents signeront un registre ou une feuilleattestantleurprésence.

  - Dansunpremiertemps,lesenveloppesmarquées«Retrait»serontouvertesetleurcontenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante serarenvoyéeauSoumissionnairesans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autoriséque si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demanderle retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « OffredeRemplacement»serontouvertesetannoncéesàhautevoixetlanouvelleoffrecorrespondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au Soumissionnaireconcernésansavoirété ouverte. Le remplacement d’offre ne sera autoriséquesilanotificationcorrespondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement etest lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « modification » seront ouvertes et leurcontenuluàhautevoixavecl’offrecorrespondante.Lamodificationd’offreneseraautoriséequesilanotificationcorrespondantecontientunehabilitationvalidedusignataireà demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont étéouvertesetannoncéesàhautevoixlors del’ouverture des plis serontensuite évaluées.

  - Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncéà haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compristout rabais [en cas d’ouverture des offresfinancières]ettoutevariantelecas échéant,l’existenced’unegarantied’offresielleestexigée,ettoutautredétailqueleMaîtred’Ouvrage peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés àhautevoix lors de l’ouverturedes plisserontsoumisàévaluation.

Lesoffres(etlesmodificationsreçuesconformémentauxdispositionsdel'article24du

RGAO) qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis,quellequ’ensoitlaraison,neserontpas soumisesàévaluation.

  - Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilitédes offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que lacomposition de la sous- commission d’analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle estannexéelafeuilledeprésenceestremiseàtouslesparticipantsàlafindelaséance.

  - Alafin dechaqueséanced’ouverturedesplis,leprésidentdelacommissionmetimmédiatement à la disposition du point focal désigné par l’ARMP, une copie paraphée desoffresdessoumissionnaires.

  - En cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit être adressé auMinistreDélégué à la Présidence Chargé des Marchés avec copiesàl’organismechargédelarégulation desmarchéspublicset au Chef de structure auprès de laquelle est placée lacommissionconcernée.

Ildoitparvenir dansun délaimaximum detrois (03) jours ouvrables après l’ouverture desplis, sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche derecours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le Président de la CommissiondePassationdesmarchés.

25.7L’Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti descommentairesoudesobservationsyafférents.

Article26:Caractèreconfidentieldelaprocédure

  - Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, à lavérification de la qualification des soumissionnaires et à la proposition d’attributionduMarchéneseradonnéeaux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée parladiteprocéduretantquel’attributionduMarchén’aurapasétérenduepublique,souspeinede disqualification de l’offre du soumissionnaire et de la suspension des auteurs de touteactivitésdans le domaine desMarchés publics.

  - Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation desMarchésoulaSous-commissiond’Analysedansl’évaluationdesoffresouleMaîtred’Ouvrage dansladécisiond’attribution peut entraînerlerejetde sonoffre.

  - Nonobstantlesdispositionsdel’alinéa26.2, entre l’ouverture des plis et l’attribution dumarché,siunsoumissionnairesouhaiteentrer en contact avec le Maître d’Ouvrage pourdesmotifsayanttraitàsonoffre,ildevra lefaireparécrit.

Article27:Eclaircissements surlesoffresetcontactsavecleMaîtred’Ouvrage

  - Pourfaciliterl’examen,l’évaluationetlacomparaisondesoffres,laCommissiondePassation des Marchés peut, si elle le désire, demander à tout soumissionnaire de donner deséclaircissementssursonoffre.Lademanded’éclaircissementsetlaréponsequiluiestapportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ouducontenudelasoumissionn’estrecherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer lacorrection d’erreursdecalculdécouvertesparlasous- commission d’analyse lors del’évaluationdessoumissionsconformémentaux dispositionsdel’Article30duRGAO.

  - Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas lesmembres de la Commission des marchés et de la sous-commission pour des questions ayanttraità leursoffres, entrel’ouverturedesplisetl’attributiondumarché.

Article28:Déterminationdelaconformitédesoffres

  - La Sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer siellessontcomplètes,silesgaranties exigées ont été fournies, si les documents ont étécorrectementsignés,etsilesoffressontd’unefaçongénéraleenbonordre.

  - LaSous-commissiond’analysedéterminerasil’offreestconformepourl’essentielauxdispositionsduDossierd’Appeld’Offresensebasantsursoncontenusansavoirrecoursàdesélémentsdepreuveextrinsèques.

  - Uneoffreconformepourl’essentielau Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respectetouslestermes,conditions,etspécificationsduDossierd’Appeld’Offres,sansdivergenceni réserveimportante.Unedivergenceouréserveimportanteestcellequi:

- Affectesensiblementl’étendue,laqualitéoularéalisationdesTravaux;

- Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits du Maîtred’Ouvrageou ses obligationsau titre du Marché;

- Est telle que sa correction affecterait injustement lacompétitivitédesautressoumissionnairesquiontprésentédesoffresconformespourl’essentielauDossierd’Appeld’Offres.

  - Siuneoffren’estpasconformepour l’essentiel, elle sera écartée par la Commission desMarchésCompétenteetnepourraêtreparlasuiterendueconforme.

  - LeMaîtred’Ouvrageseréserveledroitd’accepterouderejetertoutemodification,divergenceouréserve.Lesmodifications, divergences,variantesetautresfacteursquidépassentles exigencesdu Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être pris en compte lorsdel’évaluationdesoffres.

Article29:Qualificationdusoumissionnaire

LaSous-commissions’assureraqueleSoumissionnaireretenupouravoirsoumisl’offresubstantiellement conforme aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres, satisfait aux critères dequalificationstipulésàl’article6duRPAO.Ilestessentield’évitertoutarbitrairedansladéterminationdelaqualification.

Article30:Correctiondeserreurs

  - La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel auDossierd’Appeld’Offrespourenrectifierleserreursdecalculéventuelles.Lasous-commissiond’analysecorrigeraleserreursdelafaçonsuivante:

a. S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire parles quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé,àmoins que, del’avis de laSous- commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement malplacée,auquelcas leprixtotalindiquéprévaudra etleprixunitaireseracorrigé;

Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux ferontfoietletotalseracorrigé;

c. S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, àmoins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix,auquelcaslemontantenchiffresprévaudrasousréservedesalinéas(a)et(b)ci-dessus.

  - LemontantfigurantdanslaSoumissionsera corrigépar laSous-commission d’analyse,conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmationduSoumissionnaire,leditmontantseraréputél’engager.

  - SileSoumissionnaireayantprésentél’offreévaluéelamoins-disante,n’acceptepaslescorrectionsapportées,sonoffreseraécartée etsagarantiepourraêtresaisie.

Article31:Conversionenuneseulemonnaie

  - Pourfaciliterl’évaluationetlacomparaisondesoffres,lasous-commissiond’analyseconvertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montantdel’offreestpayableenfrancsCFA.

  - La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’AfriqueCentrale(BEAC),danslesconditions définiesparle RPAO.

Article32:Evaluation      et   comparaison      desoffresauplanfinancier

  - Seuleslesoffresreconnuesconformes,selonlesdispositionsdel’article28duRGAO,serontévaluéesetcomparéespar la Sous-commissiond’analyse.

  - Enévaluantlesoffres,lasous-commissiondéterminerapourchaqueoffrelemontantévaluédel’offreenrectifiantsonmontantcommesuit:

- Encorrigeanttouteerreuréventuelleconformémentauxdispositionsdel’article30.2duRGAO;

- En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurantdansleDétailquantitatifetestimatifrécapitulatif,maisenajoutantlemontantdestravauxenrégie,lorsqu’ilssontchiffrésde façoncompétitivecomme spécifiédansleRPAO;

- En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus,conformément aux dispositions de l’article31.2du RGAO;

- En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification,divergenceouréserve quantifiable;

- En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires,s’ilssontautorisés par leRPAO;

- Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, enappliquant les remises offertes par le Soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cetappeld’offresestlancésimultanémentpourplusieurs lots.

- Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux Spécificationstechniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leurméritepropreetindépendammentdufaitqueleSoumissionnaireauraoffertounonunprixpourlasolutiontechniquespécifiéepar leMaîtred’Ouvragedans leRPAO.

  - L’effetestimédesformulesderévisiondes prix figurant dans les CCAG et CCAP,appliquées durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors del’évaluationdesoffres.

  - Sil’offreévaluéelamoins-disanteestjugéeanormalementbasseouestfortementdéséquilibrée par rapport à l’estimation du Maître d’Ouvrage des travaux à exécuter dans lecadreduMarché,lacommissionpeutàpartirdusous-détaildeprixfournisparlesoumissionnairepourn’importequelélément,oupourtouslesélémentsduDétailquantitatifet estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de constructionet lecalendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblentpassatisfaisants,leMaîtred’Ouvragepeutrejeterladiteoffreaprèsl’avistechniquedel’Agencede RégulationdesMarchésPublics.

Article33:Préférenceaccordéeauxsoumissionnairesnationaux

Lesentrepreneursnationauxbénéficient d’unemargedepréférencenationaletellequeprévuepar le CodedesMarchés Publicsaux fins d’évaluationdes offres.

F-ATTRIBUTIONDUMARCHE

Article34:Attribution

34.1. Le Maître d’OuvrageattribueraleMarchéau Soumissionnaire dont l’offre a été reconnueconformepourl’essentielauDossierd’Appeld’Offresetquidisposedescapacitéstechniquesetfinancièresrequisespourexécuter le Marché de façon satisfaisante et dontl’offreaétéévaluéelamoins-disanteen incluantlecaséchéantlesremisesproposés.

34.2 Toute attribution des marchés de Travaux se fait au Soumissionnaire remplissant les capacitéstechniquesetfinancièresrequisesrésultantdescritèresd’évaluationetprésentantl’offreévaluéela moins-disante.

Article35:DroitduMaîtred’OuvragededéclarerunAppeld’Offresinfructueuxoud’annuleruneprocédure

Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’annuler une procédure d’Appel d’Offres aprèsautorisation du Ministre Délégué à la Présidence lorsque les offres ont été ouvertes ou dedéclarer un Appel d’Offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente,sansqu’ilyaitlieuà réclamation.

Article36:Notificationdel’attributiondumarché

Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé parle RPAO,le Maître d’Ouvragenotifieraà l’attributaireduMarchépartélécopieconfirméepar lettrerecommandéeoupartoutautremoyenque sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que leMaîtred’ouvragepaieraàl’Entrepreneurautitredel’exécutiondestravauxetledélaid’exécution.

Article37:Publicationdesrésultatsd’attributiondumarchéetrecours

  - LeMaîtred’Ouvragecommuniqueàtoutsoumissionnaireouadministrationconcernée,sur

requête à lui adressée dansun délai maximaldecinq (5)jours après la publication desrésultats d’attribution, le rapport de l’observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de laséanced’attributiondumarchéyrelatifauquel estannexélerapport d’analysedesoffres.

  - LeMaîtred’Ouvrageesttenudecommuniquerlesmotifsderejetdesoffresdessoumissionnairesconcernés  quienfontlademande.

  - Après la publication du résultat de l’attribution, lesoffres non retirées dansun délaimaximalde quinze (15) jours seront détruites, sans qu’ily ait lieuà réclamation, à l’exception del’exemplairedestinéàl’organismechargédelarégulationdesmarchéspublics.

  - En cas de recours, il doit être adresséà l’Autorité chargée desMarchés publics,  aveccopiesàl’Agence deRégulation des Marchés Publics, au Maître d’Ouvrage et au Présidentdeladite Commission.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication desrésultats.

Article38:Signaturedumarché

  - Aprèspublicationdesrésultats,leprojet demarchéestsouscritparl’attributaire.

  - LeMaîtred’Ouvragedisposed’undélaidesept(07)jourspourlasignaturedumarché.

  - Lemarchédoitêtrenotifiéàsontitulairedanslescinq(5)joursquisuiventladatedesasignature.

Article39:Cautionnementdéfinitif

  - Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par le Chef de service, l’entrepreneurfourniraau Maitre d’Ouvrageun cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans leRPAO,conformémentaumodèlefournidansleDossierd’Appel d’Offres.

  - Le cautionnement dont le taux est de 3%dumontantdumarché,peutêtre remplacé par lagarantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur,et émiseau profit duMaîtred’Ouvrageou parunecaution personnelleetsolidaire.

  - Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire àla place du cautionnement, soit une hypothèquelégale,soitunecautiond’un établissement bancaireoud’unorganisme financieragréédepremierrangconformémentauxtextesen vigueur.

  - L’absencedeproductionducautionnementdéfinitifdanslesdélaisprescritsestsusceptiblededonnerlieu àlarésiliationdu marchédans les conditionsprévues dans leCCAG.

PIECEN°3:

REGLE ME NTPARTICULIER DE L’AP PE LD’OFFRES(RPAO)

#### REGLEMENTPARTICULIERDEL’APPELD’OFFRES

Références de l’Appel d’Offres : PROJET D’AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONALOUVERTN°	/AONO/RS/DDL/C.OV/CIPM-OV/MTR/2023DU_________POUR L’EXECUTIONDES TRAVAUX D’ENTRETIEN (en 02 phases) DES TRONÇONS DE ROUTESBIFOT-FEE OSE (4KM),NKOLVAN-MEFO (3,5 KM) ET ABOULOU VILLAGE-ELIG ABOULOU (5KM)DANSLACOMMUNED’OVENG,,DEPARTEMENTDE DJAETLOBO,REGION DUSUD

«enprocédured’urgence».

Les dispositions ci-après, qui sont spécifiques aux travaux faisant l’objet du Dossier d’Appeld’Offres, complètent ou, le cas échéant, précisent les dispositions du RGAO. En cas deconflit,lesdispositionsci-aprèsprévalentsur celle du RGAO.

ARTICLE1:OBJETDEL’APPELD’OFFRES

Le présent Appel d’Offres a pour objet l’exécution des travaux d’entretien (en 02phases)destronçonsderoutesBIFOT-FEE OSE (4km),NKOLVAN-MEFO (3,5 km) et ABOULOU village-ELIGABOULOU (5km)danslacommuned’oveng,DépartementduDjaetLobo,Région duSud.

ARTICLE2: CONSISTANCEDESTRAVAUX:

Ledétailde l’ensemble destravauxrepartie en trois (03) étapes précisésdansleCCTPouledétailestimatifetquantitatif  comprennent notamment les  :

-Etape 01: Traitement des points critiques (y compris les ouvrages d'art)

-Etape 02: Terrassement et reprofilage de la plateforme y compris assainissement et drainage

-Etape 03: Rechargement de la couche de roulement

ARTICLE3:FINANCEMENT

Lestravaux objetsdu présentprojetd’Avis d’Appeld’OffressontfinancésparleBudgetd’InvestissementPublic (BIP) du MINTP (Ligne Fonds Routier Programme pluriannuel 2023-2024), sur Lettre d’accorddefinancementN°2547/L/MINTP/SG/DEGET/DPPN/CP/CEA1/IE2DU31MARS2023.

- BUDGETPREVISIONNEL

A l’issue des études préalables, le budget prévisionnel des travaux objets du présent Avis d’Appel d’Offres est de150 000000(Centcinquante Millions)deFrancsCFAprogrammésurdeux(02)phasesàtrancheconditionnelleetà tranchesfermespour chaqueannée ainsiqu’ilsuit:

| COUTPREVISIONNELTOUTESTAXESCOMPRISESDESTRAVAUXD’ENTRETIEN (en 02 phases) DES TRONÇONS DE ROUTES BIFOT-FEE OSE (4KM),NKOLVAN-MEFO (3,5 KM) ET ABOULOU VILLAGE-ELIG ABOULOU (5KM)DANSLACOMMUNED’OVENG,enFrancs CFA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | Programmation 2023 | Programmation 2024 |  |
| 150 000 000 (cent cinquantemillions) | 60 000000 (soixantemillions) | 90 000000 (quatre-vingt-dixmillions) |  |

N.B1: le présent Avis d’Appel d’Offres est lancé une seule fois pour les deux (02) phases à tranchesconditionnelles.

N.B2: Après signature et notification du contrat à l’entreprise adjudicatrice, un premier Ordre de Serviceluiseratoutsimplementnotifiépourl’exécutiondestravauxobjetsdelapremièretrancheferme.Concernantlesautrestranches,unsecondOrdredeServiceluiseranotifiépourl’exécutiondestravauxdeladeuxièmephaseàcondition queles travaux delapremièrephaseaientétéexécutés selon lesdispositions contractuelles.

ARTICLE5:PARTICIPATIONETORIGINE:

LaparticipationauprésentAppeld’OffresestouverteàtouteslesentreprisesdedroitCamerounais exerçant dans le domaine Travaux Publics et disposant un personnel doté d’unesolide expérience technique pour la conduite des travaux à exécuter, notamment en matière duGénie-Civil et Rural et justifiant des capacités technique, financière et administrative pour labonneréalisation destravauxqui en constituent l’objet.

ARTICLE6:DÉLAID’EXÉCUTION

Laduréemaximaled’exécutiondestravauxestdetrois(03)moiscalendairespourchaquephase.Ce délais cours à compter de la date de la notification de l’Ordre de Service de démarrer les travaux àlaquellele lancementdes activitésdevra êtrelepréalable.

ARTICLE7:RESPECTDESCONDITIONSDUDOSSIERD’APPELD’OFFRES

Les entreprises devront obligatoirement répondre suivant les conditions techniques du Dossierd’Appel d’Offres. Elles peuvent cependant en plus proposer des variantes (quantités, moded’exécution, nature du matériel et des matériaux etc.…), suite à leur propre étude et à la visiteobligatoiredu site devantabriter les travaux.

Le soumissionnaire devra obligatoirement effectuer une visite du site devant abriter lestravauxets’assurerdesconditionsmétéorologiquesetsismiqueslocales,normalesetexceptionnelles, de leurs conséquences (ruissellement, etc.…) sur l’environnement immédiatduprojetetdesmoyensd’accès existants,avant d’établirsonoffre.

L’offre devra être remise au lieu, à la date et à l’heure indiqué dans l’Avis d’Appel d’Offres.Toute offre remise au-delà des délais prescrits sera purement et simplement refusée. Aprèsla remise de son offre, un soumissionnaire ne peut la retirer, la modifier ou la corriger pourquelquesraisonsquecesoit.Cetteprescriptionestvalableàlafoisavantetaprèsl’expiration du délaideremise desoffres.

ARTICLE 8 : ECLAIRCISSEMENTS ET MODIFICATIFS AUX DOCUMENTS DUDOSSIERD’APPELD’OFFRES

Les soumissionnaires peuvent demander des renseignements concernant les documents duDossierd’Appeld’Offres.Lecaséchéant,ilsdevronts’enréférerparécritauMaîtred’Ouvrage, en vue d'obtenir les précisions souhaitées, avant le dépôt de leurs offres. LeMaître d’Ouvrage y répondra par écrit avant les quatorze (14) jours qui précèdent la datelimitede dépôtdesoffres.

Aucune réponse ne sera donnée à des questions verbales et toute interprétation par unsoumissionnaire des documents du Dossier d’Appel d’Offres n'ayant pas fait l'objet d'unadditif serarejetéeetnepourraimpliquer laresponsabilitéduMaîtred’Ouvrage.

Des additifs au Dossier d'Appel d'Offres pourraient également être apportés par le Maîtred’Ouvrage,envuederendrepluscompréhensibleslesdocumentsd'Appeld'Offresoud'apporter des modifications techniques ou autres documents du Dossier d’Appel d’Offres.Ces additifs feront partie intégrante des documents du Dossier d’Appel d’Offres et serontcommuniquéssoitparcourrier,télex,télécopie,e-mailouWhatsAppàtouslesacquéreursdu dossier qui en accuseront réception par les mêmes voies. Le Maître d’Ouvrage pourra,autant que possible, reporter la date de remise des offres pour la prise en compte desditsadditifs.

ARTICLE9:ETABLISSEMENTDUMONTANTDEL'OFFRE

L'établissement des prix par le soumissionnaire est réputé avoir été fait sur la base de laparfaite connaissance des droits, impôts et taxes en vigueur en République du Cameroun etapplicablesauxMarchés Publics.

Le montant de l'offre fera apparaître le montant hors taxes, le montant dela taxe sur lavaleur ajoutée,etlemontantToutesTaxesComprises enfrancsCFA.

Le soumissionnaire devra remplir en lettres et en chiffres, les prix du bordereau des prixunitaires,lesporterdanslecadre dudétailestimatifetles multiplierparles quantitésindiquées, de façon à obtenir le montant total de son offre. En cas de discordance entre lesprix en lettres et ceux en chiffres, les premiers seront ceux à considérer et serviront de baseau calcul du montant de l'offre, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétiquedansle sous-détail duprix,auquelcas lemontanten chiffresprévaudra.

Sous peine de rejet, le bordereau des prix unitaires devra être obligatoirement complet. Leséventuelles erreurs de calcul seront redressées par la sous-commission d'analyse des offreset le montant sera révisé si nécessaire, sans que cela ne donne lieu à quelque réclamationquece soitparlesoumissionnaire.

ARTICLE10–PRESENTATIONDESOFFRES

  - SignaturedesOffres–Mandatement

Toutes les signatures et initiales nécessaires à la remise de l'offre et indiquées dans cetarticleserontapposéesparlesoumissionnairelui-mêmeousonreprésentantdûmentmandaté.

Danslecasoùl'offreestfaiteparungroupementd'entreprises,chaquemembredugroupement ou son mandataire sera tenu de signer ou parapher les documents de l'offre, defaçonqu'ilenrésulteuneoffreconjointeousolidaire.Cegroupementindiqueralemandataire commun habilité à recevoir les Ordres de Service et à représenter le groupementpourtoutetransactionrelative à la présenteconsultation et aumarchésubséquent.

  - :Présentationdesoffres

Les offres seront présentées en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06)copies marqués comme tels, dans une (01) enveloppe fermée et scellée ne comportant nicachet,ni indicationsurl’identitédu soumissionnaireet portantlamention:

PROJETD’AVISD’APPELD’OFFRESNATIONALOUVERTN°______/AONO/RS/DDL/C.OV/CIPM-OV/MTR/2023 DU_______________POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX D’ENTRETIEN(en 02 phases) DES TRONÇONS DE ROUTESBIFOT-FEE OSE (4KM),NKOLVAN-MEFO (3,5 KM) ET ABOULOU VILLAGE-ELIG ABOULOU (5KM)DANSLACOMMUNED’OVENG, DEPARTEMENTDEDJA

ETLOBO,REGIONDUSUD«enprocédure d’urgence».

Financement : BIP-MINTP (Ligne Fonds Routier Programme pluriannuel 2023-2024)

«AN'OUVRIRQU'EN

SEANCEDEDEPOUILLEMENT»

Le soumissionnaire est tenu de présenter une offre conforme aux dispositions du Dossierd’Appeld’Offres. Lesoffresserontprésentéesdanstroisplisfermésetscellés,comprenantrespectivement:

EnveloppeA-Volume1.:Dossieradministratif

Ledossieradministratifcontiendralespièces suivantes:

    - Lettred’intentiondesoumissionner(02timbrescommunaux-Oveng)datéeetsignée;

    - LeNumérod’IdentifiantUniquedel’Entreprisetimbré;

    - Registre de commerce (copie certifiée conforme signée par le Tribunal de PremièreInstance;

    - Caution de soumission originale (suivant le modèle joint) émise par une banque depremier ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le MINFI au montant detrois millions(3000000)deFrancsCFA;

    - Attestation de domiciliation bancaire de l’entreprise délivrée par une banque agrééepar le MINFI;

    - Attestation de non faillite délivrée par le Tribunal de Première Instance (ou par laChambre de Commerce et de l’Industrie) du lieu de résidence du soumissionnairedatantdemoins detrois(03)mois timbrée(timbrefiscale);

    - Attestation pour soumission signée du Directeur Général de la CNPS datant de moinsdetrois(03)mois ;

    - Attestation de non redevance datant de moins de trois (03) mois délivrée par lesservicesfiscauxcompétents timbrée(timbrefiscale);

    - AttestationdenonexclusiondesMarchésPublicsdélivréeparl’ARMPdatantde

moins de trois (03) mois (en cas de présentation d’une copie, il est exigé de la fairecertifiée conforme par un Centre Régional de Régulation des Marchés Publics ou parlaDirectionGénérale del’ARMP);

    - Quittanced’achatduDAOdecent cinquantemille(150000)FCFA;

    - Attestationsignéeparlesoumissionnaireetparlaquelleilcertifieavoirluetacceptésans réserves lesCahiersdechargesdu DAO(CCAP);

N.B : Sauf disposition contraire ci-dessus, les pièces administratives doivent êtrecertifiéesparlesresponsablesdesservicesémetteursetdatéesdemoinsdetrois

(03)mois àladatede dépôtdesoffres.

EnveloppeB –Volume2.:OffreTechnique

Le Dossiertechnique contiendra,lespièces ci-après:

Pourlepersonneld’encadrement

- Listedupersonnel,

- C.V signés et datés des intervenants accompagnés des copies certifiées conformesdesdiplômes.

Lepersonnelminimumexigéausoumissionnaireest lesuivant:

    - Un conducteur de travaux, niveau minimum : Technicien Supérieur du Génie Civil ou GénieRural avec au moins cinq (05) ans d’expérience générale dans le domaine des travaux publics,dont au moins deux (02) ans d’expérience en qualité de conducteur des travaux d’entretien desroutesenterreenzonerurale.

    - Unchefchantier,TechniciendeGénieCivilouGénieRuralpossédantaumoinscinq

(05) années d’expérience générale dans le domaine des travaux publics, dont au moinsdeux(02)ansd’expériencespécifiqueenqualitédeChefChantierdestravauxd’entretiendesroutesenterreen zone rurale.

    - Ledit personnel d’encadrement doit lire, écrire et parler parfaitement au moins une desdeuxlanguesofficiellesduCameroun.LaCommissiondePassationdesMarchésPublics de la Commune d’Oveng se réserve la possibilité (le cas échéant) de procéderàla vérification descurricula vitae proposés.

NB : Seuls les CV signés et datés feront foi, de même que les copies de diplômescertifiéesparlesautorités administratives.

Pour lesréférencesdusoumissionnaire

Sans objet

Moyenstechniquesetmatériel,visitedesite

Lematérieletlalogistiqueàmobiliserparl’Entrepreneur:

      - Unvéhiculedeliaisondetype4x4toutterrain(pick-upoustationwagon);enpropreenlocation ;

      - 01niveleuseenbon étatenpropre ou en location;

      - 01compacteur enbon étatenpropreouenlocation;

      - 01pèle chargeuse enbon état enpropreouenlocation;

      - 01camionbenneenbon étatenpropreou enlocation;

      - Uncamion-citerne enbonétatenpropreouen location;

      - Unebétonnièreenbonétatenpropreouenlocation;

      - Unepelle excavatriceenbonétatenpropreouen location;

      - Toutautresmoyenstechniquesnécessaires.

      - Outre les moyens techniques, le soumissionnaire devra joindre une attestation de visite dusite (selon le modèle indiqué dans le DAO) devant abriter les travaux assorti d’un rapportsignésurl’honneuretdesprisesde vue.

Pourtoutcematériel,lesoumissionnairedevrasoit fournirlescartesgrisesoufactures,soitfournirun contratde location en casd’unaccord delocation conclu,soit produireuneattestationdedisponibilitédumatérielexigé.

DUPETITMATERIELETOUTILLAGE:

Lesoumissionnairedevraindiquerla listedupetitmatérieletoutillageenbonétatet nécessaireà la réalisation des travaux objets du présent Appel d’Offres. Cette liste sera signée par leDirecteurGénéral de l’Entreprise.

Méthodologie

Lesoumissionnaireproduiraune  NoteTechniqueDétailléedatée  etsignéefournissanttouteslesinformationsconcernant:

- lemoded’exécutiondestravaux,

- leplanningd’intervention,lerendementattendu,

- lesapprovisionnements enmatériauxoumatériels dechantier,

- lesmesuresdesécuritéet deprotectiondel’environnement;

- l’organisationadministrativeettechniquedel’entreprise.

Capacitéfinancière

Le soumissionnaire doit joindre une attestation de solvabilité financière d’un montant aumoinségalàcinquante millions(50 000000) FrancsCFAdélivréeparunebanqueautoriséeàémettredes cautionsdans lecadredes MarchésPublics(piècen°13).

NB:Lanonsatisfactiond’aumoins70%descritèresessentielsentrainel’éliminationduSoumissionnaire.

EnveloppeC. Volume 3:Offrefinancière

Lapropositionfinancièrecontiendralespiècessuivantes:

- La soumission timbrée, datée et signée, conforme au modèle joint, arrêtant l’offrefinancière en FCFA TTC et donnant également la décomposition entre d’une part lemontant horstaxesdel’offreetd’autrepartlestaxes (comprenantlaTVA);

- Lebordereaudesprix,paraphéàchaque page,daté etsigné;

- Ledétailestimatif etquantitatif dûmentrempli, datéet signé;

- Le sous détail de chacun des prix du bordereau établi de la manière la plus détailléepossible.

N.B : La présence ou l’absence d’un prix dans l’offre financière s’apprécie par rapportà la présence ou non du prix concerné à la fois dans le BPU, dans le DQE et dans lesous-détail.

Par ailleurs les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans ledossier d’appel d’offres, sous réserve des dispositions del’Article19.2 du RGAO concernant lesautresformespossiblesde cautionde soumission.

NB : Les différentes parties d’un même dossier doivent obligatoirement être séparéespar les intercalaires de couleur aussi bien dans l’original que dans les copies, demanièreàfacilitersonexamen.

ARTICLE11:CAUTIONNEMENTPROVISOIRE

Chaquesoumissionnairedevrajoindreàsespiècesadministratives,uncautionnementprovisoiredélivréparunétablissementbancairede1erordreouunecompagnied’assurances agréées par le Ministre en charge des Finances et dont la liste figure dans lapièce N° 13 du DAO. Le montant de ladite caution est fixé à 2% du montant prévisionnelduprojet, soittroismillions(3 000 000)deFrancsCFA.

Cette caution est valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale des validitésdes offres. Ce cautionnement bancaire provisoire sera libéré d’office au plus tard trente (30)jours après l’expiration de la date de validité des offres pour le (s) soumissionnaire n’ayantpasétéretenu(s).Dansle casoùleSoumissionnaireestadjudicatairedela LettreCommande,lecautionnement provisoireseralibéréaprèsconstitutiondu cautionnement définitif.

N.B: la Liste des Banques et compagnies d’assurances agréées par le MINFI pour délivrerles cautions exigées dans les Marchés Publics est consignée à la pièce n°13 du présentDAO.

ARTICLE12:DEPOTDESOFFRES

Les offres devront être remises contre récépissé à la Cellule des Marchés Publics de laCommuned’Oveng auplus tardle	à 14 heures,heurelocale.

ARTICLE13:DELAIDEVALIDITEDESOFFRES

La durée de validité des offres est de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limitefixéepourleurremise.

ARTICLE14:OUVERTUREDESOFFRES

L’ouverturedesoffress’effectueraenunseultempsetauralieu le	à15heures, heure locale, par la Commission Interne de Passation des Marchés de la CommunedeOvengsiégeantdanslasalledesactesdel’HôteldevilledeOveng. Seulslessoumissionnairesouleursreprésentantsdûmentmandatésetayantuneparfaiteconnaissancedudossierpeuventassisterà cetteséanced’ouverture.

ARTICLE15–EVALUATIONDEL'OFFRE

L’évaluationserafaiteselonlescritèresci-aprèsdéfinis:

  - :Lescritèreséliminatoires(aspect spécifique applicable).

Lescritèreséliminatoiressontindiquésainsiqu’ilsuit:

    - Faussesdéclarationsoupiècesfalsifiées(laCIPMetl’Autoritécontractanteseréserventledroitdeprocéderà l’authentificationdetoutdocumentprésentantuncaractèredouteux) ;

    - Absencedansl’offretechniqued’unerubrique«méthodologied’exécution,organisationetplanningdestravauxconforme audélaid’exécutionprévudansle DAO»;

    - Nonsatisfactiond’au moins70%descritèresessentiels;

    - Offre Administrative incomplète (pièce(s) non compétée(s) dans un délai de 48heures à compter de ladated’ouverture desoffres;

    - OffreFinancièreincomplète(absence/omissiond’unprixunitairequantifié);

    - Non-exécution d’un marché antérieur du fait de l’entreprise (conformément à la Lettre CirculaireN°004/LC/MINMAP/CAB du 25 janvier 2017 relative à la prise en compte des défaillances desentreprisesdansl’exécutiondesmarchésantérieursdansl’attributiondenouveauxmarchés) :absence (non production) d’une attestation de n’avoir jamais abandonné un projet dans lecadre de l’exécution d’une commande publique sur le territoire national en République duCameroun.

    - Absencedelacautiondesoumission originaleexigéedans lecadreduprésentDAO;

    - Absence des attestations signées par le soumissionnaire et par laquelle il certifie avoir lu et acceptésansréserveslesCahiersdechargesduDAO (CCAP, CCTP);

15-2-Evaluationtechnique:Critèresessentiels

Les critères essentiels seront évalués de manière binaire (oui ou non) ; ainsi, plusieurssous critères tirés des rubriques ci-dessous du dossier de soumission seront retenus pourl’évaluationde l’offretechnique :

- Organisation/présentationsdesOffres(02)sous-rubriques;

- L’expériencedupersonneld’encadrement(08)sous-rubriques;

- La disponibilité du matériel et des équipements essentiels (06) sous-rubriques ;4-Méthodologie d’exécution des travaux-clauses techniques (08) sous-rubriques ;5-L’accès àunelignedecréditde50 000 000FrancsCFA( 01)-sous-rubrique.

N.B :Lanonsatisfactiond’aumoins70%descritèresessentielsentraineral’éliminationdu soumissionnaire.

14.3Grilled’évaluationdesoffres

| N° | Désignation | Exigences |  | Conforme(oui ounon) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-ORGANISATION/PRESENTATIONDESOFFRES |  |  |  |  |
| 1 | Intercalairesdecouleursautresqueleblanc |  |  |  |
| 2 | Respectdel’ordredespiècesreliéesenspiralesetinformationsdelapremièredecouvertureconformeuniqueauxrenseignementsdel’entreprise,ycomprisdu présentAppeld’Offres |  |  |  |
| TOTALdeouiobtenudanslarubrique«organisation/présentationdesoffres»sur2oui |  |  |  |  |
| II-PERSONNELD’ENCADREMENT |  |  |  |  |
| 1 | Conducteurdestravaux | Technicien Supérieur du Génie Civil ou du Génie Ruralavec au moins 05 ans d’expérience générale dans ledomainedesTravauxPublics |  |  |
|  |  | Copie certifiée conforme du diplôme + CV signé,datéetparaphé |  |  |
|  |  | Au moins deux (02) ans d’expériences spécifiques enqualité de conducteur de travaux dans le domaine destravauxd’entretiendesroutesenterreenzonerurale |  |  |
|  |  | Une attestation de disponibilité signée, paraphée etdatéeduConducteurdesTravaux |  |  |
| 2 | Chefchantier | TechniciendeGénieCivilouGénieRuralpossédantaumoinscinq(05)annéesd’expériencedansledomainedesTravauxPublics |  |  |
|  |  | Copie certifiée conforme du diplôme + CV signé ,datéet paraphé |  |  |
|  |  | Au moins deux (02) ans d’expérience en qualité deChef Chantierdes travauxd’entretien des routes enterreenzone rurale |  |  |
|  |  | Uneattestationdedisponibilitésignée,paraphéeet |  |  |
|  |  | datéeduConducteur desTravaux |  |  |
| TOTALdeouiobtenudans larubrique«Personneld’encadrement»sur8oui |  |  |  |  |
| III- LESMOYENSTECHNIQUESETMATERIELS |  |  |  |  |
| 1 | Un véhicule de liaisonde type 4x4 tout terrain(pick-up ou stationwagon); | Enpropreouenlocation |  |  |
| 2 | Un camion benne enbonétat | Enpropreouenlocation |  |  |
| 3 | Un compacteur en bonétat | Enpropreouenlocation |  |  |
| 4 | Une niveleuse en bonétat | Enpropreouenlocation |  |  |
| 5 | Une pelle chargeuse enbonétat | Enpropreouenlocation |  |  |
| 6 | Un camion-citerne enbonétat | Enpropreouenlocation |  |  |
| 7 | Une bétonnière en bonétat | Enpropreouenlocation |  |  |
| 8 | Unepelleexcavatriceenbon état | Enpropreouenlocation |  |  |
| 9 | Liste du petit matérielet outillage en bon étatsignée du DirecteurGénéralavecjustificatifdepropriété | Enpropre |  |  |
| TOTALde oui obtenu dans la rubrique « Moyens techniques et matériels » sur 9oui |  |  |  |  |
| IV-METHODOLOGIEETCLAUSESTECHNIQUES |  |  |  |  |
| 1 | Délaietplanningd’exécution | Mention Inférieure ou égal à trois (03) mois pourchaque phase et planning d’exécution des travauxsigné, daté et paraphé dans la Note TechniqueDétaillée |  |  |
|  |  | Existenceduplanningd’exécutiondestravaux,y comprislerendementattendudanslaNoteTechniqueDétaillée |  |  |
| 2 | Site devant abriter lestravaux | Présence d’une attestation signée sur l’honneur d’avoirvisité le site devant abriter les travaux (signée et datée)dansla NoteTechniqueDétaillée |  |  |
| 3 | Preuve deconnaissancede | Présencedurapportdevisitedesiteavec prisedevue(datéetsigné)dans la NoteTechniqueDétaillée |  |  |
|  | l’environnement du ditedevantabriterlestravaux |  |  |  |
| 4 | AcceptationduCCTP | Présence d’une attestation signée et datée par lesoumissionnairedanslaNoteTechniqueDétaillée |  |  |
| 5 | Environnement | Présence des mesures de sécurité et de protection del’environnement danslaNoteTechniqueDétaillée |  |  |
| 6 | Equipement detravail | Mentiondemesuresd’hygièneetdesécuritédutravaildansla NoteTechniqueDétaillée |  |  |
| 7 | HIMO | Mention de l’utilisation de la Main d’œuvre locale danslaNoteTechnique Détaillée |  |  |
| 8 | Matériauxetmatériel | Présence du planning d’approvisionnements enmatériaux ou matériels de chantier dans la NoteTechniqueDétaillée |  |  |
| 9 | Administration duchantier | Présence de l’organisation administrative et techniquedel’entreprisedanslaNoteTechniqueDétaillée |  |  |
| 10 | Moded’exécutiondestravaux | Présence du mode d’exécution des travaux dans laNoteTechnique Détaillée |  |  |
| TOTALde oui obtenue dans la rubrique « méthodologie et clauses techniques » sur 10oui |  |  |  |  |
| V-CAPACITEFINANCIERE |  |  |  |  |
|  | Attestationdesolvabilitéfinancière |  | D’un montant au moins égal à 66 600 000 FrancsCFA, délivrée par une banque autorisé à émettredes cautionsdansle cadredesmarchéspublics. |  |
| TOTALdeoui obtenuedans la rubrique« Capacitéfinancière»sur1oui |  |  |  |  |
| TOTALDEOUIAOBTENIRSUR30 OUI |  |  |  |  |
| Lesoumissionnairea-t-ilobtenuaumoins70%descritèresessentiels,? |  |  |  |  |

ARTICLE15–ATTRIBUTIONDUMARCHE

Le Marché sera attribué au soumissionnaire présentant l’offre la moins disante et remplissantlescapacitéstechniquesetadministratives requises.

ARTICLE16–VERIFICATIONDESOFFRES

  - Le Maître d’Ouvrage se réserve un délai nécessaire pour la vérification des offres etpourfairesonchoix.Ellerectifieraéventuellement,commeindiquéàl'article15.4Sil’attributaire provisoire n’accepte pas cette correction, son offre sera rejetée et sa caution desoumissionpourraitêtresaisie dans cecas.

  - SurlademandeduPrésidentdelaCommissionInternedePassationdesMarchésdelaCommuned’Oveng,lesoumissionnairedevrafournirparécrit,danslestrois(03)jours

calendaires suivant cette demande tous les renseignements nécessaires à l'examen de sonoffre ouconcernantles omissions ouerreursrelevéesdans celle-ci.

ARTICLE17–PROCEDUREDEPASSATIONDUMARCHE

  - Le contratde Marchérésultantdu présentAppeld'Offressera préparé,passé etexécuté conformément aux dispositions du décret N°2018/366 du 20 Juin 2018 portant Codedes Marchés Publics et au décret n° 2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalitésd'applicationdurégimefiscaldesmarchéspublics.

  - L’entrepreneur retenu en recevra notification à leurs adresses officielles ou par voie depresse.

  - Dans le cas où le Cocontractant n'aura pas rempli ses obligations, le Maître d’Ouvrageseréserveledroitd’annuler sansaucunrecoursl’adjudicationduMarchéàce dernier.

  - Une fois le contrat de Marché approuvé et signé, l'adjudicataire en reçoit notification. Ildoit dans les vingt (20) jours qui suivent, produire son cautionnement définitif (selon lemodèle joint en annexe) et procéder à son enregistrement suivant les procédures et tarifs envigueur.

  - LeCocontractantretenudevra,aprèssignatureduMarchéetconformémentauxconditionsdecelui-ci,prendretouteslesdispositionsnécessairesenvued'assurerledémarragerapidedestravauxdèsréceptiondel'OrdredeServicededémarragedestravauxsignéduMaîtred’Ouvrageetnotifiéparle ChefServiceduMarché.

ARTICLE18:RENSEIGNEMENTSCOMPLEMENTAIRES

LesrenseignementscomplémentairespeuventêtreobtenusàlaCelluledesMarchésPublics de la Communed’Oveng

ARTICLE19:SOUSCRIPTIONDUPROJETDEMARCHE

Un délai de sept (07) jours calendaires, à compter de la date de publication des résultats,l’entrepriseadjudicatricedevraitseprésenteràlaCommuned’Ovengenvuedelasouscription au projet de marché avant signature par le Maître d’Ouvrage. Passé ce délai,Passé ce délai, le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’annuler l’Attribution et de retenir laCaution desoumission. /-

.

PIÈCEN°4:

CAHIER DESCLAUSESADMINISTRATIVES

PARTICULIÈRES(CCAP)

# Tabledesmatières

ChapitreI:Généralités	43

| Article1 | :Objetdumarché. .. .... ... .. .. . .... . .. .. .. . .... .. . .. .. .. . .. .... . .. ... .. .. .. . | 43 |
| --- | --- | --- |
| Article2 | :ProcéduredePassationduMarché.. . .. ... . .. .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ... . .. . .. . . | 43 |
| Article3 | :Définitionsetattributions(CCAGArticle2complété). . ... .. . . ... .. . . .. . ... . .. . .. . . | 43 |
| Article4 | :Langue,loietréglementationapplicables. . . . . .. . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . ... . . . . . . . | 43 |
| Article5 | :Piècesconstitutivesdumarché(CCAGArticle4). ... . .. . .. . ... . .. ... . . ..... . . ... . | 44 |
| Article6 | :Textesgénérauxapplicables. . . . .. . . . . .. . . . . .. . .. . . . . .. . .. . . . . .. . . . . ... . . . . . . . | 44 |
| Article7 | :Communication(CCAGArticles6et10complétés). . .. . . . ... . . . ... . . .. ... . .. . . . .. | 44 |
| Article8 | :Ordresdeservice(CCAGArticle8). . . . .. . . . . .. .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . ... . . . . .. . | 44 |
| Article10 | :Personneldel’entrepreneur(CCAGArticle15complété). ... . .. . .. . . .. ... .. .. . .. ... | 44 |

ChapitreII:ClausesFinancières	46

Article11 :Garanties etcautions(CCAGArticles29et41complétés)	46

| Article12 | :Montantdumarché(CCAGArticles18et19complétés).. ... .. . ... .. . .. . .. ... . .. ... . ... .. . .... . ... .. . .. . | 46 |
| --- | --- | --- |
| Article13 | :Lieuetmodedepaiement .. . ... .. . .. . .. ... . ... .. . .. . ... .. . .. . .. ... . ... .. . .. . .. .. . .. ... . ... . .. ... . ... .. . .. . .. ... . ... .. . .. . .. ... . ... .. . .. . .. ... . .. | 46 |
| Article14 | :Variationdesprix(CCAGArticle20)..... .................. .... ............... ............... ....... ............... ............... ... | 46 |
| Article15 | :Formulesderévisiondesprix(CCAGArticle21).................................................................... | 46 |
| Article16 | :Formulesd’actualisationdesprix(CCAGArticle21)............................................................ | 46 |
| Article17 | :Travauxenrégie(CCAGArticle22complété)... . .... . .. . ... .. ... . .. . ... .. ... . .. . ... .. ... . .. . ... .. ... . .. . .... . .. .. .... . | 46 |
| Article18 | :Valorisationdestravaux(CCAGArticle23)... .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. ... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ... .. . .. . .. . .. . ... . .. . . .. .. . .. . .. . | 47 |
| Article19 | :Valorisationdesapprovisionnements(CCAGArticle24complété)........................... | 47 |
| Article20 | :Avances(CCAGArticle28).. ... ............ ... ... ............ ... ... ........ .. ...... ... ....... ... ... ............ ... ............ ... ... ............ | 47 |
| Article21 | :Règlementdestravaux(cf.art.26,27et30CCAGcomplétés).................................. | 47 |
| Article22 | :Intérêtsmoratoires(CCAGArticle31)............. ..................... ..................... ................ ..................... | 47 |
| Article23 | :Pénalitésderetard(CCAGArticle32complété)...................................................................... | 48 |
| Article24 | :Règlementencasdegroupementd’entreprises(CCAGArticle33).. ... ... ... ... . .. ... ... . | 48 |
| Article25 | :Décomptefinal(CCAGArticle34)....................................................................................................... | 48 |
| Article26 | :Décomptegénéraletdéfinitif(CCAGArticle35)...................................................................... | 48 |
| Article27 | :Régimefiscaletdouanier(CCAGArticle36). . ... .. .. . .. ... . .. . .. ... . .. . ... .. . .. . ... .. ... . ... .. ... . ... .. .... ... . .. . .. ... . | 48 |
| Article28 | :Timbresetenregistrementdesmarchés(CCAGArticle37)........................................... | 48 |

ChapitreIII:ExécutiondesTravaux... . ... .. . .. . ... .. . .. . .. .. . .. ... . .. ... ... . ... .. ... . ... .. . .. . .. .. .. ... . ... .. . .. . .. ... . ...... . .. . .. ... . ... .. .... . ..

| Article29 | :Délaisd’exécutiondumarché(CCAGArticle38).. . ... .. . .. . .. ... . ... .. . ... .. . .. . .. ... . ... .. . ... .. . .. . . ... .. . ... . .. | 48 |
| --- | --- | --- |
| Article30 | :Rôlesetresponsabilitésdel’entrepreneur(CCAGArticle40)....................................... | 48 |

| Article31 | :Miseàdispositiondesdocumentsetdu site(CCAGArticle42)................................ | 49 |
| --- | --- | --- |
| Article 32 | :Assurancesdesouvragesetresponsabilitésciviles(CCAGArticle45). .. ... .... ... .. ... .. ... ... | 49 |
| Article33 | :Consistancedestravaux(CCAGArticle46).. . ... .. ... . ... .. . .. . ... .. . .. . ... .. . .. . .. ... . .. . .. ... . .. . .. ... .... . ... .. . .. . ... | 50 |
| Article34 | :Piècesàfournirparl’entrepreneur(CCAGArticle49complété). . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. | 50 |
| Article35 | :Organisationetsécuritédeschantiers(CCAGArticle50)................................................ | 51 |
| Article36 | :Implantationdesouvrages(CCAGArticle52). . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ... . .. . .. . .. . . | 51 |
| Article37 | :Sous-traitance(CCAGArticle54)......... ......... ......... ............. ......... ......... ............. ..................... ......... ... | 51 |
| Article38 | :Laboratoiredechantieretessais(CCAGArticle55).. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ... .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . . | 51 |
| Article39 | :Journaldechantier(CCAGArticle56complété).. .. . .. . .. . .. . .. . .. . ... .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ..... .. . .. | 51 |
| Article40 | :Utilisationdesexplosifs(CCAGArticle60).. . .. ... . .. .. ... . .. . ... .. ... . ... ... .. ... . .. . ... .. ... . .. . ... .. .... ... . ... .. ... . .. . . | 51 |

ChapitreIV:Delaréception..... . ... .. . .. . .. . .. . .. ... . .. ... . ... .. . .. . ...... . ... .. . ... .. . ... . ... .. . ... .. . .. . .. ... . .. ... . ... .. . ... .. . ... .. ... .. ... .. . .. . .. ... . .. .

| Article41 | :Réceptionprovisoire(CCAGArticle67).. . .. ... . ... .. . .. . . .... . .. .... ... .. . .. . .. ... . ... .. . .. . .. ... . .... .. ... . .. ... . ... . .. .. . .. .. | 52 |
| --- | --- | --- |
| Article42 | :Documentsàfourniraprèsexécution(CCAGArticle68).. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ... .. . .. . .. .. . .. . .. . | 52 |
| Article43 | :Délaidegarantie(CCAGArticle70).................................................................................................. | 52 |
| Article44 | :Réceptiondéfinitive(CCAGArticle72). . .. . ... .. . .. . ... ...... . ... .. ... . ... .. ... . ... .. ... . ... .. ... . .... ... .. . .. . ... .. . ... ... . . . .. . | 52 |

ChapitreV:Dispositionsdiverses.... ...... ...... ........................... ...... ...... ...... .... ...... ...... ...... ....................................

| Article45 | :Résiliationdumarché(CCAGArticle74)....................................................................................... | 53 |
| --- | --- | --- |
| Article46 | :Casdeforcemajeure(CCAGArticle75)....................................................................................... | 53 |
| Article47 | :Différendsetlitiges(CCAGArticle79)............................................................................................. | 53 |
| Article48 | :Editionetdiffusionduprésentmarché............................................................................................. | 45 |

Article49etdernier:Entréeenvigueurdumarché. .. ... . .. . .. . .. . .. . .. ... . .. . .. . .. . .. . .. ... . .. . .. . .. . .. . .. ... . ... . .. . .. . .. . ... .. . .. . .. . .. . .

ChapitreI:Généralités

Article1:ObjetduMarché

Le présent marché a pour objet  l’exécution des travaux d’entretien  (en 02 phases)des tronçons de routesBIFOT-FEE OSE (4km),NKOLVAN-MEFO (3,5 km) ET ABOULOU VILLAGE-ELIG ABOULOU (5km)dans la Communed’Oveng,Départementdu Dja etLobo,Région du Sud.

Article2:ProcéduredepassationduMarché

Le  présent  marché  est  passé  après  AVIS  D’APPEL  D’OFFRES  NATIONAL  OUVERT

N°	/AONO/RS/DDL/C.OV/CIPMP-OV/2023DU……..POUR	L’EXECUTION	DES

TRAVAUXD’ENTRETIEN(en02phases)DESTRONÇONSDEROUTES BIFOT-FEE OSE (4KM),NKOLVAN-MEFO (3,5 KM) ET ABOULOU VILLAGE-ELIG ABOULOU (5KM)DANSLACOMMUNED’OVENG DEDJAETLOBO,REGIONDUSUD« en« PROCEDURE D’URGENCE».

Financement : BIP-MINTP (Ligne Fonds Routier Programme pluriannuel 2023-2024)Article3: Définitionsetattributions

Article3:Définitionsetattributions

  - Pourl’applicationdesdispositionsduprésentcontrat,ilestpréciséque:

- LeMaîtred’Ouvrage est : leMairedela Communed’Oveng.Ilestchargédusuividel’exécutionduMarchéà traversleChefdeServiceainsiquel’Ingénieur ;

L’autorité contractante est le Maire de la Commune d’Ovengà ceteffet, il:

    - DésigneleChefServiceduprésentContratdeMarchéainsiquel’Ingénieuretmetàleurdispositionlesmoyensappropriés pourlebonaccomplissement de leursmissions.

    - SignelesOrdres de Servicededémarrage destravauxobjetsduprésentContrat;

    - SignelesOrdresdeServiceayantuneincidencesurlecoût,délaisetobjectifsdanslesconditionsprévuesdansleCCAG(CahierdesclausesAdministrativesetGénérales);

    - DésigneunreprésentantquidevraprésiderlaCommissionderéceptiondestravauxaucasilest empêché;

    - RésilieleContrat de	aprèsMise enDemeurelecaséchéant ;

    - Veilleàlarédactiondesrapportsd’avancementetd’achèvementdestravauxobjetsduprésentContrat;

    - Ordonnancelepaiementdesdécomptes.

L’Autoritéenchargeducontrôledel’effectivitédelaréalisationdestravauxest :LaBrigadeDépartementale du contrôle de l’exécution des Marchés Publics du Dja et Lobo ; il est chargé degarantir les intérêts du Maître d’Ouvrage aux stades de définition, de l’élaboration, de la direction del’exécutionet dela réceptiondestravauxobjet duprésentmarché.

A cetitre,il :

- estchargé de ladirectionetducontrôle permanentdel’exécutiondestravaux;

- AssisteleMaîtred’Ouvrage danslapassationduprésentContrat;

- veilleaurespect des clausesduContratdestravaux;

- assurelecontrôledelaqualitédestravauxexécutésetprocèdeounonàlapré-réceptiondespartiesd’ouvrageexécutées;

- vérifieles quantitésàprendreenattachementetapprouvelesdécomptes ;

- préside lesréunionsencasd’absence duChefdeservice etdel’Ingénieur;

- rédige ouveille àlarédactiondesrapportspériodiques decontrôle;

- transmetcopiedurapportfinaldesesprestationsauMaîtred’Ouvrage,auMinistèrechargédesMarchésPublicsetà l’organismechargédela régulationdesMarchésPublics;

- Assuresamissionsous lasupervisiondel’Ingénieur.

  - LeChefdeServiceest:LeSecrétaire GénéraldelaCommuned’Oveng;

IlestaccréditéparleMaîtred’Ouvragepouruneassistancegénéraleàcaractèreadministratif,financier et technique aux stades de la définition, de l’élaboration, de l’exécution et de la réceptiondes travaux objet du présent marché. Il est responsable de la Direction Générale de l’exécution desprésentstravaux.ilarrêtetouteslesdispositionstechnico-financièresetreprésenteleMaîtred’Ouvrage auprès des instances compétentesde règlementdeslitiges dansle cadrede l’exécutiondes travaux.

Ace titre,ilest chargénotamment :

- Des’assurerdelabonneexécutiondesobligationsjuridiques,administratives,socialesetcontractuelles;

- Delarédactiondesrapportsd’avancementetd’achèvementdel’exécutionduprésentContrat;

- Delaliquidationdesdécomptesetdusuivideleursrèglements.Acetégard,ilreçoitdel’organechargés dupaiement,despièces justificativesy afférentes ;

- Dela rédaction des  convocation dela commission deréception provisoire etdéfinitivedes travaux objets duprésentContrat;

- Dusuivi duMaîtred’œuvreet del’approbationdesesrapportspériodiques;

- Delatransmissiondesrapportsetdesdocumentsd’exécutionauMaîtred’Ouvrage,àlaDélégationDépartementaleduMinistèrechargédesMarchésPublicsduDjaetLoboetàl’Agence Régionalede RégulationdesMarchésPublicsduSUD/EBOLOWA.

- Del’arbitrage desconflitsentreleCocontractantetl’Ingénieur;

- Delaprésidencedesréunionspériodiquesdegestionduprojet;

- Defaire descomptes rendusauMaîtred’Ouvrage.

  - L’Ingénieur est : Le Chef de Subdivision des Travaux Public de DJOUM. Il est accrédité parle Maître d’Ouvrage pour le suivi et les contrôle technique et financier de l’exécution du PrésentContrat.

A cetitre,il:

- ApprouveleProjetd’ExécutionetlesdifférentesmodificationsproposéesparleCocontractant;

- S’assuredelafonctionnalitéduprojetetdesonadéquationauxobjectifsfixésparleMaîtred’Ouvrage;

- Assurelecontrôlede laqualité destravaux,

- VérifieetsignecontradictoirementlesattachementsavecleCocontractant,

- Viselesdécomptesdestravauxexécutés;

- Superviselesopérationspréalablesà laréception:

- Assurela coordinationdesdifférentsintervenants auprojet;

- S’assuredelamiseenœuvredesdifférentesgaranties,tantenphaseexécutionquepourlavieduprojet;

- Rendcompte auChef de service.

- L’entrepreneurestl’entrepriseadjudicatriceduContrat.IlestchargédeL’EXECUTIONDESTRAVAUXD’ENTRETIEN(en02 phases)DESTRONÇONSDEROUTES BIFOT-FEE OSE (4KM),NKOLVAN-MEFO (3,5 KM) ET ABOULOU VILLAGE-ELIG ABOULOU (5KM)DANSLACOMMUNED’OVENG, DEPARTEMENT DE DJA ETLOBO,REGION DUSUD.

-LeMaîtred’œuvreest	.Ilestchargéducontrôleetdelasurveillancedel’exécutiondes travauxobjet duprésentAppeld’Offres.

LeprésentcontratdeMarchépeutêtredonnéeennantissement,sousréservedetouteformedecessiondecréance.

NANTISSEMENT:

Lenantissementestsoumisauxrèglesapplicablesencettematièreauxmarchéspublicsdel’état,notammentl’article150dudécretN°2018/366 du20juin2018portantCodedesMarchésPublics.

Envuedel’applicationdurégimedenantissementinstituéparledécretsusvisé,sontdéfiniscomme

:

- L’Autoritéchargéedel’ordonnancementdespaiementsest:LeMairedelaCommuned’Oveng

- L’Autoritéchargéedelaliquidationdesdépensesest:L’AdministrateurduFondsRoutiers;

- L’Organismeouleresponsablechargédupaiementest:L’AdministrateurduFondsRoutiers;

- Le responsable compétent pour fournir les renseignements au titre del’exécutiondu présentMarchéest:LeMaire de la Commune d’OVENG.

Article4:Langueapplicables

4.1.LalangueutiliséeestsoitleFrançais oul’Anglais.

Article5:Piècesconstitutivesdumarché

Lespiècescontractuellesconstitutivesduprésentmarchésontparordredepriorité:

- Lalettredesoumission;

- La soumission de l’entrepreneur et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires auCahierdesClausesAdministrativesParticulièresetauCahierdesClausesTechniquesParticulièresci-dessousvisés;

- LeCahierdesClausesAdministrativesParticulières(CCAP);

- LeCahierdesClausesTechniquesParticulières(CCTP);

- Les éléments propres à la détermination du montant du marché, tels que, par ordre depriorité : les bordereauxdes prixunitaires; l’état des prix forfaitaires ; le détail ou ledevisestimatif;ladécompositiondesprixforfaitaireset/oulesous-détaildesprixunitaires;

- Plans,notesdecalcul,cahiersdesondageetdossiersgéotechniques

- LeCahierdesClausesAdministrativesGénérales(CCAG)applicablesauxMarchésPublicsdetravauxmisenvigueurpararrêtéN°033/CAB/PMdu13 février2007;

- LeoulesCahiersdesClausesTechniques Générales (CCTG) applicables aux travaux faisantl’objetduprésentmarché.

Article 6 :Textesgénéraux(loisetrèglements)applicables.

6.1.L’entrepreneurs’engageàobserverleslois,règlementsenvigueurenRépubliqueduCamerounet ce, aussibiendanssapropreorganisationquedanslaréalisationdumarché.

Si ces lois et règlements en vigueur à la date de signatureduprésentmarchévenaientàêtremodifiésaprèslasignaturedumarché,lescoûtséventuelsquiendécouleraientdirectementseraientpris encomptesansgainnipertepourchaquepartie.

Leprésentmarchéestsoumisauxtextesgénérauxci-après:

  - laloiN° 92/007du 14août1992portantCodedutravail;

  - laLoiN°96/07du8avril1996portantprotectiondupatrimoineroutiermodifiéetcomplétéparlesloisn°98/011 du 14 juillet1998et2004/021du22juillet2004;

  - laloicadreN°096/12du05août1996portantloi-cadrerelativeàlagestiondel’environnement;

  - laloiN°2000/10du13juillet2000fixantl’organisationetlesmodalitésdel’exercicedela professiond’IngénieurduGénie civil;

  - laLoiN°2016/017du14Décembre2016portantCodeMinier;

  - la loi N°2018/012 du 11 Juillet 2018 portant Régime Financier de l’Etat et des autresEntitésPubliques;

  - la Loi N° 2022/020 du 27 décembre 2022 portant loi de finances de la RépubliqueduCamerounpourl’Exercice2023;

  - la Loi N°2019/024 du 24 Décembre 2019 portant Code Général des CollectivitésTerritorialesDécentraliséesauCameroun;

  - le Décret N° 2001/048 du 23 février 2001, portant organisation et fonctionnement del’Agencede Régulationdes MarchésPublics(ARMP);

  - le DécretNo2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application durégimefiscal et douanierdesMarchésPublics ;

  - le Décret N° 2008/376 du 12 novembre 2008 portant organisation administrative de laRépubliqueduCameroun.

  - LeDécretN°2012/0882/PMdu27 mars2012fixantlesmodalitésd’exercicedecertainescompétencestransféréesparl’EtatauxCommunesenmatièred’environnement;

  - leDécretN°2012/075dela08/03/2012portanteorganisationduMinistèredesMarchésPublics;

  - leDécretN°2012/076du08/03/2012modifiantetcomplétantcertainesdispositionsdudécretN°2001/048du23février2001portantcréation,organisationetfonctionnementdel’AgencedeRégulationdesMarchés Publics ;

  - le Décret N° 2013/0171/PM du 14 février 2013 fixant les modalités de réalisation desétudesd’impact environnementaletsocial ;

  - le Décret N° 2013/0172/PM du 14 février 2013 fixant les modalités de réalisation del’AuditEnvironnemental etSocial;

  - le Décret N°2013/271 du 05 août 2013 modifiant et complétant certaines dispositionsdudécretN°2012/074du08mars2012portantcréation,organisationetfonctionnementdesCommissionsde PassationdesMarchésPublics

  - le Décret N°2013/334 du 13 septembre 2013 portant organisation du Ministère desTravauxPublics;

  - Décretn°2021/0240/PMdu26Février2010fixantlesmodalitésd’exercicedecertaines compétencestransféréespar l’Etat aux Commune en matière decréationet d’entretien des routes rurales non classées, ainsi que de la construction et degestiondesbacsde franchissement;

  - le Décret N°2014/0611/PM du 24 mars 2014, fixant les conditions de recours etd’applicationdesapprochesàhaute intensitédemaind’œuvre;

  - leDécretN°2018/366du20juin2018portantCodedesMarchéspublics;

  - leDécretN°2019/002du04Janvier2019portantorganisationduGouvernement

,modifiant et complétant certaines dispositions Décret N° 2018/190 du 02 mars2018;

  - l’Arrêté N° 093/CAB/PM du 5 novembre 2002 fixant les montants de la caution desoumissionetdesfraisd’achat desDossiersd’Appeld’Offres;

  - l’arrêtéN°033/CAB/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur les Cahiers des ClausesAdministratives Générales(CCAG)applicablesauxmarchéspublics ;

  - l’Arrêté N° 00002/MINEPDED du 08 Février 2016 définissant le canevas type destermesderéférenceetlecontenu delaNoticed’ImpactEnvironnemental;

  - l’ArrêtéN°006/MINTPdu12Novembre2010fixantlesconditionsetmodalitéstechniquesd’exercicedecertainescompétencestransféréesparl’EtatauxCommune en matière de création et d’entretien des routes rurales non classées,ainsiquede laconstruction et degestiondesbacsdefranchissement;

  - la Circulaire N°003/CAB/PM du 18 avril 2008 relative au respect des règles régissant lapassation,l’exécutionet lecontrôle desmarchéspublics;

  - laCirculaireN°002/CAB/PMdu31janvier2011relativeàl’améliorationdelaperformancedusystème desMarchésPublics;

  - la Circulaire N°003/CAB/PM du 31 janvier 2011 précisant les modalités de gestion deschangements desconditionséconomiquesdesmarchéspublics;

  - la Circulaire N° 001/CAB/PR du 19 Juin 2012 relative à la passation et au contrôle del’exécutiondesmarchéspublics;

  - La lettre-circulaire N° 0005/LC/MINMAP/CAB du 03 juillet 2018 précisant les mesurestransitoiresàobserversuiteàlasignatureetàlapublicationduDécretn°2018/366du20juin 2018portantCode desMarchéspublics;

  - LaCirculaireN°00000006/C/MINFIdu30Décembre2022portantinstructionsrelatives à l’exécution des lois de finances, au suivi et au contrôle de l’exécution duBudgetdel’EtatetlesautresEntitésPubliquespourl’Exercice2023;

  - La Décision du Maître d’Ouvrage constatant la composition des membres de laCommissionInternedepassationdesmarchéspublicsdanslacommuned’Oveng.

  - lesnormestechniquesenvigueurauCameroun;

  - le CCTG français, notamment son préambule et les fascicules 1, 2, 4, 7, 23, 24, 25,27, 29, 30, 31, 50, 56, 61, 62, 63, 65-A, 66, 68, 70 ainsi que les normes françaises(enl’absencedenormescamerounaises)etlesavistechniquesduréseautechniquefrançais ;

Article7:Communication

  - Toutesles communications au titre duprésentmarchésontécrites et lesnotificationsfaites aux adressesci-après:

    - Dans le cas où l’entrepreneur est le destinataire, Madame/Monsieur le Directeur Généralde…………………………………..,avec  adressée aux autres intervenants. Passé le délai de15 jours fixé à l’article 6.1 du CCAG pour faire connaître au Maître d’Ouvrage et au chef deservicesondomicile,lescorrespondancesserontvalablementadresséesàlaMairied’Oveng.

    - DanslecasoùleMaîtred’Ouvrageenestledestinataire:

Monsieur leMairedelaCommuned’Oveng, aveccopieadresséedanslesmêmesdélais,auChefdeservice, etàl’Ingénieur.

  - L’entrepreneuradressera toutes notifications écrites ou correspondances àl’Ingénieur,aveccopieauChefdeservice.

Article8:Ordresdeservice

Lesdifférentsordresdeserviceserontétabliset notifiésainsiqu’ilsuit:

- L’OrdredeServicededémarragedestravauxdechaquephaseestsignéparleMaîtred’Ouvrageetnotifié par le chef de service du marché avec copie au MINMAP/DL,DD/MINTP/DL et au Maîtred’œuvrelecaséchéant;

- Les ordres de service à incidence financière ou susceptibles de modifier les délais et les objectifsdanslesconditionsprévuesdansle CCAGdechaquephaseserontsignésparleMaîtred’Ouvrageetnotifiésparl’Ingénieuraveccopieau Chefdeservicedumarchéetau MINMAP/DLDD/MINTP/DL;

- Lesordresdeserviceàcaractèretechniqueliésaudéroulementnormalduchantieretsansincidencefinancière de chaque phase seront directement signés et notifiés par l’Ingénieur avec copie au Chefdeservice dumarché et auMINMAP/DL,DD/MINTP/DL;

- Les ordres de service valant mise en demeure, suspension des délais et reprise des travaux de chaquephase sont signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés par l’Ingénieur du marché avec copie au Chefdeservice dumarché etauMINMAP/DL,DD/MINTP/DL  ;

L’entreprise dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre deservice reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas l’entrepreneur d’exécuter les ordresdeservicereçus.

Article9:Matérieletpersonneldel’entrepreneur

  - Toutemodification,mêmepartielle,apportéeauxpropositionsdel’offretechniquen’inter-viendra qu’après agrément écrit du Chef de service. En cas de modification, l’entrepreneur le feraremplacerparunpersonneldecompétence(qualifications etexpérience) aumoinségale.

  - En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrementàmettreenplaceseront soumises àl’agrément de l’ingénieurdans lesquinze (15) jours qui suivent la notification de l’ordre deservice de commencer les travaux. L’ingénieur disposera de sept (07) jours pour notifier par écritson avis avec copie au Chef de service. Passé ce délai, les listes seront considérées commeapprouvées.

  - Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d’encadrement de l’offretechnique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du marché tel que visé àl’article45ci-dessousoud’applicationde pénalités

  - L’entrepreneur utilisera le matériel approprié proposé dans le projet d’exécution pour la bonneexécutiondes prestationsselon lesrèglesde l’art.

  - ToutemodificationapportéeseranotifiéeauMaîtred’Ouvrage.

###### ChapitreII:Clausesfinancières

Article11:Garantiesetcautions

  - Cautionnementdéfinitif

Lecautionnementdéfinitifestfixéàtroispourcent(3%)dumontantToutesTaxesComprises(TTC)duMarché.

Lecautionnementserarestitué,oula   garantie libérée, dans un délai d’un(01) moissuivant la date de réceptionprovisoiredestravaux,àlasuited’une mainlevéedélivréeparleMaîtred’Ouvrageaprèsdemandedu cocontractant.

  - Cautionnementdegarantie

La	retenue	de	garantie	est	fixée	à	dixpourcent(10%)dumontantToutesTaxesComprises(TTC)duMarché.

Larestitutiondelaretenuedegarantieoudu cautionnementseraeffectuéedansundélaid’un moisaprèslaréceptiondéfinitivesurmainlevée délivréeparleMaîtred’Ouvrageaprèsdemandedu cocontractant.

Article12:Montantdumarché

Lemontantduprésentmarché,telqu’ilressortd’undétailoudevisestimatifci-joint,estde	(enchiffres)	(enlettres) francs CFAToutesTaxesComprises(TTC);soit:

- Montant HTVA:	() francsCFA

- MontantdelaTVA:	()francsCFA

Le montant du marché calculédans les conditions prévues à l’article 19 du CCAG ,résultedel’application aumontant hors TVA,du taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et durabais éventuellementconsentiparl’entrepreneur.

Article13: Lieuetmodedepaiement

  - En contrepartie des paiements à effectuer par le Maître d’Ouvrage à l’entrepreneur,danslesconditionsindiquéesdansleMarché,lecocontractants’engageparlesprésentesà exécuterlemarchéconformémentàses dispositions.

  - Le Maître d’Ouvrage libérera des sommes dues par règlements en francs CFA dumontantduNetàPercevoir,parcréditaucompten°		ouvertau nomducocontractant dansleslivresdelabanque

13.3:lespaiementsseronteffectuésparl’AdministrateurduFondsRoutiers.

Article14:Variationdesprix

  - Lesprixsontfermeset nonrévisables

- Lesacomptespayésàl’entrepreneurautitredesavancesnesontpasrévisables.

- Larévisionest«gelée»àl’expirationdudélaicontractuel,saufencasdebaissedesprix.

  - Modalitésd’actualisationdesprix(sansobjet)

Article15:Formules	de	révision	des	prix(sansobjet)

Article16:Formulesd’actualisationdesprix

Lesprixdubordereaudesprixunitairesnesont pasactualisables.

Article17: Travauxenrégie(sans objet)Article18:Valorisationdestravaux

Cemarchéest prixàprixunitaires,àforfait ouàprixunitairesetforfaitaires.

Article19:Valorisation	desapprovisionnements

  - Il n’existe pas de règlement propre aux approvisionnements du chantier. Toutefois,l’Ingénieur pourra les évaluer au cas où le chantier venait à être abandonné ou le Marchérésilié.

  - Iln’estpasdemandédecautionpourlesacomptessurapprovisionnements.

Article20:Avancesdedémarrage

Conformément aux textes en vigueur et sur demande expresse du Cocontractant, il pourraêtre accordé une avance de démarrage d’un montant au plus égal à VINGT POUR CENT(20%)dumontantTTC.

Toutefois, cette demande ne sera transmise au Maître d’Ouvrage qu’après notification del’ordredeservicedela commencer les travaux.

L’avance de démarrage sera remboursée par prélèvement de cinquante pour-cent (50%) dumontant des travaux de chaque décompte à partir du moment où les travaux effectuésdépassent quarante pour cent (40%) du montant du marché . Il doit être terminé au plustard lorsque le montant des travaux atteint quatre vingt pour-cent (80%) de la valeur dumarché. En tout état de cause, le remboursement devra être terminé un (01) mois avant ladated’expiration dudélaicontractuel.

Au fur et à mesure du remboursement des avances, le Maître d’ouvrage donnera la main-levéedelapartdelacaution correspondantesi leCocontractantenfaitlademande.

Article21:Règlementdestravaux

  - Constatationdestravauxexécutés

Avant le 30 de chaque mois, l’entrepreneur et l’ingénieur établissentobligatoirement unattachement contradictoirequirécapituleetfixelesquantitésréalisées et constatées pour chaquepostedu bordereau au coursdumoisetpouvantdonnerdroitaupaiement.

  - Décomptemensuel

Au plus tard le cinq (5) du mois suivant le mois des prestations, l’entrepreneur remettra ensept(07)exemplairesàl’IngénieurduMarché,deuxprojetsdedécompteprovisoiremensuel (un décompte hors-TVA et un décompte du montant des taxes), selon le modèleagréé et établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait del’exécutiondu Marché, depuisledébutde celle-ci.

Seul le décompte hors TVA sera réglé à l’entrepreneur. Le décompte du montant des taxesfera l’objetd’uneécritured’ordreentreles   budgetsdu Ministère en charge desfinances.

LemontantHTVAdel’acompteàpayeràl’entrepreneurseramandatécommesuit:

- 97,8%ou94.5%versédirectementaucomptedel’entrepreneur;

- 2,2%ou5.5%verséautrésorpublicautitredel’IRdûparl’entrepreneur.

Le Chef de service et l’ingénieur disposent d’un délai de vingt et un (21) jours maximumpour procéder à la signature des décomptesetleurtransmissionaucomptablechargédu paiement

  - Décompted’avancededémarrage

Aprèsl’accordéventuelduMaîtred’Ouvrageàlademanded’avancededémarrageviséeàl’article

20.1.1 ci-dessus, le décompte y relatif et correspondant au pourcentage accordé, sera établi parle Cocontractant et transmis à l’ingénieur, accompagné du cautionnement équivalent. L’avancede démarrage sera remboursée par déduction dans les décomptes, au prorata du tauxdepaiement,etdevraêtrerembourséeentotalitéavantquelespaiementsdel’Entrepreneurnedépassent80% dumontantduMarché.

Le montant à rembourser à l’occasion de chaque décompte est d’au plus50% du montantdu décompte.

  - -TRANSMISSION DES DECOMPTES A L’AUTORITE CHARGEE DES MARCHESPUBLICS

    - En application des dispositions de l’Article 47 du Décret N°2018/366 du 20 juin 2018portantcodedesmarchéspublics,unecopiedesdécomptesprovisoiresetfinalseratransmise au Ministre chargé des marchés. Seul le décompte définitif sera soumis au visa duDéléguéDépartementaldesMarchésPublicsterritorialementcompétent,avantsatransmissionà l’Organismepayeur.

Article22 :Intérêtsmoratoires

Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues conformément auxdispositions des articles 166 et 167 du Décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code desMarchéspublics.

Article23:Pénalités

A défaut pour le Cocontractant d’avoir terminé la totalité des travaux dans le délai imparti, il lui seraappliqué, après mise en demeure préalable, des penalités de retard conformément aux dispositions del’article168 duDécret n°2018/366 du20juin2018 portant Code desMarchés publics:

- 1/2000ème du montant TTC du marché par jour calendairede retard du premier (1er) autrentième(30ème) jour.

- 1/1000ème du montant TTC du marché par jour calendaire de retard au-delà du trentième(30ème)jour.

23.1.2 En cas de prolongation des délais par le Maître d’Ouvrage sur demande de l’entreprise, sauf casdeforcemajeure,lesdepensesrelativesauxprestationsdelaMissiondeContrôleserontsupportéesparl’entreprise.

  - Pénalitésderetardderemisedesdocumentscontractuels:

    - ReprésentantduCocontractant:3000F/jderetardau-delàdequinze(15)joursàcompteràcompterdeladate de notificationde l’ordrede service de démarrage;

    - DomicileduCocontractant:3000F/jderetardau-delàdequinze(15)joursàcompteràcompterdeladatede notificationde l’ordredeservice de démarrage;

    - Listedupersonneletdumatériel:5000F/jderetardau-delàdequinze(15)joursàcompteràcompterdela date de notificationde l’ordrede service dedémarrage;

    - Assurances:5 000F/jderetardau-delàdequinze(15)joursàcompterdelanotificationdel’Ordredeservicede démarrage.

    - Cautionnementdéfinitif:5000F/jderetardau-delàdevingt(20)joursàcompterdelanotificationdel’Ordrede service de démarrage;

    - Projetd’exécution :15 000F/jderetardau-delàdetrente(30)joursàcompterdelanotificationdel’ordrede service de démarragedestravaux.

    - Enplusdespénalitésderetard,l’Entrepreneurseraégalementpassible(caséchéant)depénalités spécifiquesencas d’irrégularitésobservéesaucoursde l’exécutiondestravaux.

23.3-Pénalitéspourdéfautd’exécution:

-Nonremplissagedujournaldechantierconstatélorsdesvisites: 3000F/visite

-Indisponibilitédujournaldechantierlorsdesvisites:5000F/visite.

  - Les pénalités cumulées ne pourront dépasser dix pour cent (10 %) du montant TTC dumarché Conformément à l’article 169 du Décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant CodedesMarchés publics.

  - Un taux supérieur à dix pour cent (10 %) pourra entraîner la résiliation du marchéConformément à l’article 182 du Décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code desMarchéspublics.

  - Il appartient au Cocontractant de rassembler au fur et à mesure de l’exécution destravaux,lespiècesjustificativesd’undossieréventueldedemandederemisedepénalités.

  - La remise de pénalités ne pourra être prononcée par le Maître d’ouvrage qu’après avisfavorabledel’organismede RégulationdesMarchés Publics.

  - Iln’est pasprévudeprimeencasd’avancesurledélaicontractuel.

Article24: Règlementencasdegroupementd’entreprises

Les paiements directs de co-traitants sont envisagés sous réserve que le mandataire ou le cocontractantleaitdonnéson accord surlessommes à payerdelasorte.

Article25:Décomptefinal

  - Après achèvement des travaux et dans un délai maximum de 45 joursaprès la date deréception provisoire, le Cocontractant établira à partir des constats contradictoires, le projetde décompte final des travaux effectivement réalisés, qui récapitule le montant total dessommesauxquellesilpeutprétendredufaitdel’exécutiondestravauxdanssonensemble.

  - Le projet de décompte final est présenté par le Cocontractant à la vérification du Maîtred’œuvre, au visa de l’Ingénieur, au visa du Chef de Service et à l’approbation du Maîtred’Ouvrage.

  - Ce projet de décompte final, une fois accepté ou rectifié par le Chef de Service devientdécompte final. Il sert à l’établissement de l’acompte pour solde du marché, établi dans lesmêmesconditionsquecellesdéfiniesci-dessuspourl’établissementdesdécomptesmensuels.

  - LeChefdeservicedisposed’undélaidequinze(15)jourspournotifierleprojetrectifié.

  - L’Entrepreneurluidisposed’undélaidesept(7)jourspourrenvoyerledécomptefinalrevêtu de sasignature.

Article26:Décomptegénéraletdéfinitif

26.1.Alafindelapériodedegarantiequidonnelieuàlaréceptiondéfinitivedestravaux,le

Chef de service dispose d’un délai de dix (10) jours pour dresser le décompte général etdéfinitifduMarchéqu’ilfaitsignercontradictoirementparl’entrepreneuretleMaîtred’Ouvrage.Ce décomptecomprend:

-ledécomptefinal,

-lesolde,

-larécapitulation desescomptesmensuels.

-Lasignaturedudécomptegénéraletdéfinitifsansréserveparl’entrepreneur,liedéfinitivement les partiesetmetfinau Marché,saufencequi concerne les intérêtsmoratoires.

- Lasignaturedu décomptegénéraletdéfinitifsansréserveparle Cocontractant,liedéfinitivementlespartiesetmetfinaumarché,saufencequiconcernelesintérêtsmoratoires, éventuellemnt la révision ou l’actualisation des prix, qui sont réglés par Etats desSommesDues, noncompris danslemontantdumarché.

- L’Entrepreneur lui dispose d’un délai de sept (07) jours pour renvoyer le décompte généralet définitif revêtudesa signature.

Article27:Régimefiscaletdouanier

LedécretN°2003/651/PMdu16avril2003définitlesmodalitésdemiseenœuvredurégimefiscaldesMarchésPublics.Lafiscalitéapplicableauprésent marchécomportenotamment:

- desimpôtsettaxesrelatifsauxbénéficesindustrielsetcommerciaux,ycomprisl’IARquiconstitueunprécomptesurl’impôtdessociétés;

- desdroitsd’enregistrementcalculésconformé-mentauxstipulationsducodedesimpôts;

- desdroitset taxesattachésàlaréalisationdesprestationsprévuesparlemarché:

  - desdroitsettaxesd’entréesurleterritoirecamerounais(droitsdedouanes,TVA,taxeinformatique);

  - desdroitsettaxescommunaux,

  - desdroitsettaxesrelatifsauxprélèvementsdesmatériauxetd’eau.

Cesélémentsdoiventêtreintégrésdansleschargesquel’entrepriseimputesursescoûtsd’interventionetconstituerl’undesélémentsdessous-détailsdes prixhorstaxes.

LeprixTTCs’entendTVAincluse.

Article28:Timbres	et	enregistrementduContrat

  - Sept(07)exemplairesoriginauxduprésentmarchéserontàtimbreretàenregistrerparlessoinsetauxfraisduCocontractant,conformémentàlaréglementationenvigueur.

  - Aprèsenregistrement,ilseraretournéauMaîtred’Ouvragehuitexemplairesdontcinq

(05)exemplairesoriginaux ettrois(03)copies pourventilation

  - Lenonenregistrementdanslesdélaisréglementairesentraineradessanctionsprévuesparle code général desimpôts.

###### ChapitreIII:Exécutiondestravaux

Article29:Consistancedestravaux

Ledétail de l’ensemble destravaux repartie en trois (03) étapes précisésdansleCCTPouledétail estimatif et quantitatif          comprennent notamment :

-Etape 01: Traitement des points critiques (y compris les ouvrages d'art)

-Etape 02: Terrassement et reprofilage de la plateforme y compris assainissement et drainage

-Etape 03: Rechargement de la couche de roulement

Article30:ObligationsduMaîtred’Ouvrage

  - Le Chefde serviceest tenu de fournir au prestataire les informations nécessaires à l’exécutiondesamission,etdeluigarantir,auxfraisdecedernier,l’accèsauxsitesdesprojets.

  - Le Chefde serviceassure au prestataire protection  contreles  menaces,   outrages,violences, voies de fait, injures ou diffamations dont il peut être victime en raison ou à l’occasiondel’exercicedesamission.

Article31:Délaisd’exécutiondumarché

  - Ledélaid’exécution destravauxobjetduprésentmarchéestde:trois(03)Moispourchaquephase.

  - Cedélaicourtàcompterdeladatedenotificationdel’ordredeservicedecommencerlestravaux.

Article32:ROLESETRESPONSABILITESDUCO-CONTRACTANT

  - Le Cocontractant reconnaît avoir pris connaissance et vérifié le volume et la nature destravauxàexécuter.Ilnepourraseprévaloird’aucuneomissionousousestimationdumarchépour fairedesrevendications dequelquenaturequecesoit.

  - Le Cocontractant seratenuresponsable detous dégâtssurvenussurle site, lesriverainsoulesvéhiculessuiteàl’utilisationdeméthodesdetravailnonconformesauprésent marché, en particulier l’utilisation du feu pour le désherbage de quelque nature quecesoitest formellementinterdite.

  - Le Cocontractant est tenu de mettre en place une signalisation spécifique pour toutobstacle créé sur la chaussée de jour du fait des travaux (dépôt provisoire des matériauxavant chargement ). Il est strictement interdit de laisser un obstacle de nuit sur la chausséeet les accotements revêtus, même signalé. Tout manquement à ces règles de sécuritéentraîneradespénalitéstellesquedéfiniesà l’article14 duprésent CCAP.

  - Le Cocontractant est tenu de se conformer aux textes régissant la protection del'environnementen vigueur en République du Cameroun etnotammentla loi cadre n°096/12du05 Août1996surlagestiondel'environnement.

30.5LeCocontractantnepeutsesoustraireàlaconfirmationdécidéeparleMaîtred’ouvrage sans rompre le marché à ses torts et s'exposer aux sanctions prévues par laréglementationenvigueur.

L’entrepreneurdevraimplanterlePANNEAUD’INDICATIONdesonchantieraveclesinformationssuivantes :

REPUBLIQUEDUCAMEROUN REPUBLICOfCAMEROON Paix–Travail-Patrie Peace–Work-fatherland

OBJETDESTRAVAUX (Premièrephase)

MAÎTRED’OUVRAGE:…………………………………..

CHEFSERVICEDUMARCHE:……………………………………….

FINANCEMENT:

INGENIEURDUMARCHE:

AUTORITECHARGEDUCONTROLEDEL’EFFECTIVITEDES TRAVAUX:

DELAID’EXECUTION:

PERIODED’EXECUTION: DatedeDémarrageTravaux:(jour-mois-année) DateprobabledeLivraisonTravaux:(jour-mois-année)

COCONTRACTANT:NOMSSTRUCTURE,BP Tel siègesocial

NB:l’absencedel’unedesinformationsdansletableauci-dessusentraineralessanctions.

L’entrepreneur devra implanter le panneau d’indication de son chantier dès le démarrage destravauxavec les informations fournies parl’Ingénieur.

L’entrepreneur devra présenter aux représentants de l’Administration tous les responsables duchantierayantpouvoirdereprésentationetdedécisionetpouvantengagerl’Entreprise.Cettedésignation se fera par courrier à l’Ingénieur avec copie au Chef de Service. La non objection del’Ingénieur aprèshuit(8)jours équivautàl’agrémentde cettedésignation.

Article33:Miseàdispositiondesdocumentsetdusite

L’exemplaire reproductible des plans figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres sera remis par le Chefdeservicedumarché.

LeMaîtred’Ouvragemetlesitedestravauxetsesvoiesd’accèsàladispositiondel’entrepreneur en temps utile et au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Il est prévu àceteffetdèsnotificationde l’ordre de servicede démarrage,la tenue d’uneréuniondelancement des travaux dans localité d’OVENG convoquée par le Maître d’Ouvrageàlaquelletous les partiesprenantesau projet devrontyassister.

Article34:ASSURANCESDESOUVRAGESETRESPONSABILITESCIVILES

34.1LeCocontractantdevrajustifierqu’ilesttitulaired’unepoliced’assurancede

«responsabilité civile»,pourlesdommagesdetoutesnaturescausésauxtiers:

- parsonpersonnelsalariéenactivitéautravail;

- parlematérielqu’ilutilise;

- dufait destravaux.

  - Parailleurs, lechantierdevraêtrecouvertpourl’ensembledestravauxd’uneassurance

« tous risques chantier » délivrée par une compagnie agréée par l’autorité compétente. Lesfraisinhérentsàcetteassurancesont àla chargeduCocontractant.

  - Aucunrèglementàl’exceptiondel’avancededémarrageneseraeffectuésansprésentation d’un certificat d’une compagnie prouvant que le Cocontractant a intégralementréglélesprimes oucotisationsrelatives aux travaux concernée.

  - Le Cocontractant dispose d'un délai de quinze (15) jours à compter de la date denotification de l'ordre de service de commencer les travaux de pour présenter un certificatd'une compagnie d'assurance prouvant qu'elle a intégralement été réglée des primes oucotisations relatives aux travaux pour le présent marché. Passé ce délai, le marché pourraêtrerésilié.

L’Entrepreneur assure sous sa responsabilité, l’organisation, la protection et la police du chantier. Ilprendratouteslesmesuresnécessairespourfaireappliquerpartouslescorpsd’étatlesprescriptionsinhérentesàcetteresponsabilité.Demanièregénérale,Lepanneaudechantierplacéà l’entrée du chantier, devra être mis en place dans un délai maximum de quinze (15) jours après lanotificationdel’OrdreService decommencer lestravaux.

Article35:PIECEAFOURNIRPARL’ENTREPRENEUR

  - Programmedestravaux,

Dans un délai maximum de dix(10)jours à compter de la notification de l’ordre de service decommencer les travaux, l’entrepreneur soumettra, en six (06) exemplaires, à l'approbation duMaîtred’Ouvrage   après avis del’Ingénieur, le programme d'exécution des travaux etsoncalendrierd’approvisionnement.

Ceprogrammeseraexclusivement présentéselonlesmodèlesfournis.

Deux (2) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de quinze (15) jours à partir deleurréceptionavec:

- Soitlamentiond'approbation“BONPOUREXECUTION”;

- Soit lamentiondeleurrejet accompagnéedesmotifsduditrejet.

L’entrepreneur disposera alors de huit (8) jours pour présenter un nouveau projet. Le Chef de Serviceou l’Ingénieurdisposeraalorsd’undélaidecinq (5) jours pour donner son approbation ou faired’éventuelles remarques. Les délais d’approbation du projet d’exécution sont suspensifs du délaid’exécution.

L'approbationdonnéeparleChefdeServiceou l’Ingénieurn'atténuera en rien la responsabilitéde l’entrepreneur. Cependant les travaux exécutés avant l'approbation du programme ne seront niconstatésni rémunérés.Leplanningactualiséet approuvédeviendraleplanningcontractuel.

L’entrepreneurtiendraconstammentàjour,sur le chantier, un planning des travaux qui tiendracomptedel'avancementréelduchantier.Desmodificationsimportantesnepourrontêtreapportées au programmecontractuel qu'après avoir reçu l'accord du Chef service du Marché.Aprèsapprobationduprogrammed’exécutionparleChefserviceduMarché,celui-ciletransmettradansundélaidecinq(05)joursàl’AutoritéContractante,sanseffetsuspensifdeson

exécution. Toutefois, s’il est constaté des modifications importantes dénaturant l’objectif dumarché ou la consistance des travaux, le Maître d’Ouvrage retournera le programme d’exécutionaccompagné des réserves à lever dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa date deréception.

- LePlandeGestionEnvironnementalfera ressortir notamment les conditions de choix des sitestechniques et de base vie, les conditions d’emprunt de sites d’extraction et les conditions deremiseenétatdessitesdetravauxetd’installation.

- L’entrepreneur indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu’il compte utiliser ainsiqueleseffectifsdupersonnelqu’ilcompteemployer.

- L’agrément donnéparlechefdeserviceoul’Ingénieurnediminueenrienlaresponsabilitédel’entrepreneurquantauxconséquencesdommageablesqueleurmiseenœuvrepourrait avoirtantàl’égarddestiers qu’à l’égard du respectdesclausesdumarché.

  - Projetd’exécution

- Le dossier des plans d’exécution (calcul et dessins) nécessaires à la réalisation de toutes lespartiesdel’ouvragedevrontêtresoumisauvisaduChefdeserviceoudel’ingénieurquinze

(15) joursau moins avant la date prévue pour le début de réalisation de la partie de l’ouvragecorrespondante.

- Le Chef de service oul’Ingénieur disposera d’un délai de quinze jours pour les examiner et faireconnaître ses observations. L’entrepreneur disposeraalorsd’undélaidehuit (08)jourspourprésenter unnouveau dossierintégrantlesdites observations.

  - Encasd’inobservationdesdélaisd’approbationdesdocumentsci-dessusparl’Administration,ceux-cisontréputésapprouvés.

Article36:ORGANISATIONETSECURITEDESCHANTIERS

SECURITEDECHANTIER

    - Panneauxd’identificationdechantier

Deux(02) panneaux d’identification ou d’annonce de chantier, seront placés à cinquante (50)mètres des pénétrantes Est et Ouest du Site devant abriter les travaux, et devront être misen place dansun délaimaximum de quinze(15) joursaprèsl’ordre de service de démarrerlestravaux.

    - Signalisationdestravaux

      - La signalisation des travaux doit être conforme au plan de signalisation temporairevalidé dans le projet d’exécution. Elle est réalisée sous le contrôle de l’Ingénieur du Marchépar le Cocontractant, ce dernier ayant à sa charge la fourniture et la mise en place despanneaux etdesdispositifsdesignalisation,saufstipulationdifférenteaumarché.

      - Le Cocontractant sera personnellement responsable de toutes les conséquencesdirectes ou indirectes d’une carence de la signalisation ou de l’entretien des ouvragesprovisoiresnécessaires aumaintiendelacirculation.

      - Tous les frais entraînés parla signalisation routière propre au chantier sont à lachargedel’entrepreneur.Celui-ciresteraseuletentièrementresponsabledetouslesaccidents ou dommages causés aux tiers, au cours de l’exécution des travaux par le fait desonmatérielou d’erreursetd’omissionsconcernantlasignalisation.

    - Travaildenuit,desjoursferiésetdesdimanches.

Les travaux ne pourront se poursuivre ni la nuit, ni les jours fériés sans l'autorisation écritepréalabledel’Ingénieur.

  - MAINTIENDELACIRCULATION

    - LeCocontractantdevraprendretouteslesdispositionsnécessairespourquelemaintien de la circulation soit assuré pendant toute la durée des travaux . Il ne pourra seprévaloirdessujétionsquienrésulteraientpouréluderlesobligationsdesonmarché,nipoursouleverunequelconqueréclamation, saufencasdeforcemajeure;

    - Le Cocontractant saisira le Maître d’œuvre qui informera l’autorité administrativeterritorialement compétente pour la prise d’un acte réglementaire en cas d’interruption de lacirculationsurunitinéraire. Cettesaisinedevrasefaireaumoinsquatorze(14)joursavant.

Article37:IMPLANTATIONDESOUVRAGES

L’ingénieur notifiera dans un délai dehuit (08) jours suivant la date de notification de l’ordre deservicede commencerlestravaux, lespointsetniveauxdebaseduprojet.

Article38:Sous-traitance

Iln’estpasautoriséd’avoirrecoursàunesoustraitance.

Article39:Laboratoiredechantieretessais

  - Lesmodalitésderéalisationdesessaisetétudesgéotechniquesprévuessontindiquéesdansle CCTP.

  - LeChefdeservicedisposed’undélaidesept(07)jourspouragréerlepersonneletlelaboratoiredel’entrepreneur,dèsréceptiondelademande decedernier.

Article40:Journaldechantier

  - Le journal de chantier sera signécontradictoirement par l’Ingénieur et le représentant del’entrepreneursystématiquementtouslesjours.

  - C'est un document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page nedoitêtreenlevée.Lespartiesraturéesouannuléessontsignaléesenmargepourvalidation.LeCCPTseradisponibleautantquelejournaldansle bureauduchantier.

Article41:Utilisationdesexplosifs(sansobjet)

###### ChapitreIV:Delaréception

Article42:Réceptionprovisoire

Laréceptionprovisoiredestravauxseraaccordéeàlafindel’exécutiondesditstravaux.

41.1-	OPERATIONSPREALABLESALARECEPTION

    - Alafindestravaux,leCocontractantferalademandederéceptionparécrit	àl’Ingénieuraveccopie auChef deService.

    - Dansundélaidesept(07)joursàcompterdeladatededépôtdelademandederéception,unevisitepréalableseraorganiséeparl’Ingénieur,enprésence duCocontractant.

Cettevisitecomporteentreautresopérations:

      - lareconnaissancequalitativeetquantitativedestravauxexécutés;

      - laconstatationéventuelledel’inexécutiondesprestationsprévuesaumarché;

      - lesconstatationsrelativesà l’achèvementdestravaux;

    - Ces opérations font l’objet d’un procès verbal de préreception technique dressé sur lechamp enmanuscrit et signépar l’Ingénieuret contresignéparleCocontractant.

    - Au terme de cette visite préalable à la réception, l’Ingénieur spécifie éventuellementles réserves à lever et les travaux correspondants à effectuer avant la date de réceptionprovisoirequele Chef deservicefixera.

41.2-	COMMISSIONDERECEPTIONPROVISOIRE

    - LaCommissionderéceptionprovisoireseracomposéedesmembressuivants :

      - LeMaîtred’Ouvrageousonreprésentant:Président;

      - LeChefdeService,Membre;

      - L’Ingénieur,Rapporteur;

      - LeDéléguéDépartementalduMINMAPterritorialementcompetent ousonreprésentant,Observateur.

      - L’AgentComptableMatièredelaCommune,Membre;

      - Le chef service technique, membre ;

      - LeCo-contractant,membre

      - Unreprésentantdespopulationbénéficiares

    - Les membres ci-dessus cités et le Cocontractant sont convoqués, par courrier duMaîtred’Ouvrage ou son Représentant,pourprendrepart àla réception, aumoins sept(07) joursavant ladatedelaréception.

L’absence du Cocontractant équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de lacommissionderéception.

    - La Commission sous la conduite du Président, après visite du chantier, examine lerapport ou le procès verbal des opérations préalables à la réception et prononce ou non laréceptionprovisoiredestravaux.

Celle-ciferal’objetduprocès-verbalderéceptionprovisoiresignéséancetenanteenmanuscrit partouslesmembres de lacommission.

    - Leprocèsverbalderéceptionprovisoirefixeraladated’achèvementdestravaux.

    - Dans le cas où les travaux ne peuvent pas être réceptionnés, notification est faite àl'entrepreneur, par voie d'ordre de service signé par le Maître d’Ouvrage, des omissions,imperfections ou malfaçons constatées qui rendent impossible la réception. Cet ordre deservicemetendemeureleCocontractantdeterminerlesouvragesincompletsouderemédierauximperfectionsetmalfaçonsdansundélaidéterminé,sanspréjudicedel'applicationdesdispositions del'article77 duCCAG.

Lorsquel'entrepreneurestimequelesouvragessontterminés,ildoitànouveaudemanderau Maître d’Ouvrage, la réception provisoire. Passé le délai indiqué dans l'ordre de service, leChefdeservicedumarchépeutfaireprocéder,parunautreentrepreneurconformémentàla réglementation en vigueur, à l'exécution des travaux nécessaires, aux torts, frais, risqueset périls duCocontractant.

    - Si la Commission de réception ne se réunit pas dans les quinze (15) jours suivant lerapport favorable de viste préalable à la réception, le Cocontractant ne pourra être renduresponsabledesconséquencesdeceretardsurlaqualitédestravauxexécutés.

    - A la fin et à l’issue de la réception des travaux, le Chef de service délivrera auCocontractant,sursademande,l’attestationdelabonnefin.

Lecocontractantestconvoquéàlaréceptionparcourrieraumoins(7jours)avantladatedelaréception.Ilesttenud’yassister(oudes’yfairereprésenter).

Il assiste à la réception en qualité d’observateur. Son absence équivaut à l’acceptation sansréservedesconclusionsde la commissionderéception.

LaCommissionaprèsvisiteduchantierexamineleprocès-verbaldesopérationspréalables

à la Réception et procède à la réception provisoire des travaux s'il y a lieu.Leprocès-verbalderéceptionprovisoirepréciselapériodedegarantie.

41.4.CeMarchénepourrapasfairel’objetderéceptionpartielle.

Article42: Documentsàfourniraprèsexécution

  - L’entrepreneurdoitfournirlesplansderecollements.

  - Sansobjet

Article44:Délaidegarantie

Laduréedegarantieestdedouze(12)mois àcompterdeladatederéceptionprovisoiredestravaux.

Article45:Réceptiondéfinitive

  - Laréceptiondéfinitives’effectueradansundélaimaximaldequinze(15)joursàcompterdel’expirationdudélaidegarantie.

  - Laprocédurederéception définitiveestlamêmequecelledelaréceptionprovisoire.

###### ChapitreV:Dispositionsdiverses

Article46:Résiliationdumarché

Le marché peut être résilié de plein droit par le Maître d’Ouvrage, comme prévu au Titre V,Chapitre I, Section II, Sous-Section I du décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portantCodedes Marchés publics et également dans les conditions stipulées aux articles 74, 75 et 76 duCCAG(Travaux),notammentdans l’undescassuivant:

- décès du titulaire du marché. Dans ce cas, le Maitre d'Ouvrage peut, s'il y a lieu,autoriser que soient acceptées les propositions présentées par les ayant• droitspourlacontinuationdesprestations;

- faillite du titulaire du marché. Dans ce cas, le Maitre d'Ouvrage peut accepter s'il ya lieu, des propositions qui peuvent être présentées par les créanciers pour lacontinuation desprestations;

- liquidation judiciaire, si le co-contractant de l'Administration n'est pas autorisé parletribunalàcontinuerl‘exploitationdeson entreprise;

- encasdesous-traitance,decotraitanceoudesous-commandesansautorisationpréalable duMaitre d'Ouvrage ;

- défaillancedu co-contractant   de l'Administration   dûment constatéeet notifiéeàcedernier parleMaitre d'Ouvrage;

- non-respectdelalégislationoudelarèglementationdutravail;

- variation importante des prix dans les conditions définies par le cahier des clausesadministratives générales, suite à la modification des conditions économiques oudesquantitésinitialesdumarché;

- manœuvresfrauduleusesetcorruptiondûmentconstatées.

- Lemarchépeutégalement êtrerésiliédanslescassuivants:

- Retarddeplusdetrente(30)jourscalendairesdansl’exécutiond’unordredeserviceouarrêtinjustifiédestravauxdeplusdesept (07)jours calendaires;

- Pénalitéscumuléesdépassant10%dumontant T.T.C.destravaux;

- Refusdelareprisedestravauxmalexécutés;

- Défaillanceducocontractant.

Article47:Casdeforcemajeure(CCAGarticle75)

Danslecasoùl’entrepreneurinvoqueraitlecasdeforcemajeure,lesseuilsendeçàdesquelsaucuneréclamation neseraadmise sont:

-pluie:200millimètresen24heures;

-vent:40mètresparseconde;

Article48:Différendsetlitiges

Tout différend ou litige survenant entre les parties contractantes fera l’objet d’une tentativederèglementamiable.

A défaut du règlement amiable, tout différend découlant du marché sera porté devant lajuridiction camerounaise compétente, conformément aux dispositionss de l’article 187 dudécret N°2018/366du20juin2018 portant Code des MarchésPublics.

Article49:Editionetdiffusionduprésentmarché

49.1- La rédaction etla mise en forme des documents constitutifs du présent contrat sontassuréespar leMaîtred’ouvrage.

49.2-L’édition du présent contrat, en vingt (20) exemplaires souscrits, est à la charge duMaitred’ouvrage.

Article50etdernier:Entrée       en   vigueur    dumarché

Le présent Marché ne deviendra définitif qu’après sa signature par le Maître d’Ouvrage. Ilentreraenvigueur dès sanotification auCocontractant.

Piècen°5:

CahierdesClausesTechniquesParticulières(CCTP)

TABLE DE MATIERES

CHAPITRE I  -  GENERALITES

Article 1	-	Localisation et consistance des travaux

CHAPITRE II  -  PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

Article 2	-	Provenance des matériaux

Article 3	-	Laboratoire et Contrôle de qualité

Article 4	-	Qualité des matériaux

CHAPITRE III  -  MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

Article 5	-	Généralités

Article 6	-	Travaux préliminaires

Article 7	-	Définition des travaux à réaliser

Article 8	-	Documents d’exécution

Article 9	-	Terrassements

Article 10	-	Remblais provenant d’emprunt

Article 11	-	Reprofilage et compactage de la chaussée existante

Article 12	-	Rechargement de la chaussée

Article 13	-	Buses métalliques

Article 14	-	Aménagements d’ouvrages existants

Article 15	-	Gabions

Article 16	-	Maçonneries

Article 17	-	Mortiers et bétons

Article 18	-	Enrochements

Article 19	-	Platelage bois

Article 20	-	Ponts semi-définitifs

Article 21	-	Barrières de pluies: construction et gestion

CHAPITRE IV : DESCRIPTION ET MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

###### A- INSTALLATION DE CHANTIER

Article 22 -  Installation de chantier

B  -  EMPRISE

Article 23 – Débroussaillement

Article 24 – Déforestage (Bulldozing)

Article 25 - Abattage d'arbres

C  -  TERRASSEMENT – CHAUSSEES

Article 26 - Déblai mis en dépôt - Déblai mis en remblai

Article 27 - Remblai provenant d'emprunt

Article 28 - Plus-value au prix n° 6, 9a, 9b et 12  pour transport de matériaux

Article 29 - Mise en forme de la plate-forme

Article 30 - Reprofilage simple

Article 31 - Reprofilage – compactage

Article 32 – Couche de roulement

Article 33 - Extraction, transport et stockage de matériaux sélectionnés

Article 34a – Déroctage

Article 34b – Déblais rippables

Article 35 - Purge

D  -  OUVRAGE-ASSAINISSEMENT-DRAINAGE

Article 36 -  Fourniture et pose de buse métallique ø 0,80m, ø 1,00m & ø 1,50m

Article 37 - Buse en béton armé

Article 38 - Puisard en maçonnerie pour buses métalliques et dalots

Article 39 - Tête de buse simple en maçonnerie

Article 40 - Descente d'eau en béton

Article 41 -  dalots en béton arme

Article 42 - Fossé bétonné 40cm x 40cm

Article 43 - Fossé maçonné 130cm x 65cm

Article 44 - Curage des ouvrages existants

Article 45 - Curage des ouvrages hydrauliques

Article 46 - Enrochement

Article 47  -Gabion

Article 48 - Perré maçonné

Article 49 - Maçonnerie de moellons

Article 50 - Béton armé

Article 51 - Platelage en bois: réfection

Article 52 - Garde-corps

Article 53  -Fascine pour fossés

Article 54  -Culée en maçonnerie pour pont semi-définitif

Article 55	- Tablier pour pont semi-définitif

Article 56- Pile en maçonnerie

Article 57- Protection anti-corrosive des buses métalliques

Article 58- Démolition des ouvrages existants

Article 59- Démolition de buses béton ou métalliques

###### E – DIVERS

Article 60 -  Construction de barrière de pluie

Article 61 – Fourniture et pose de Panneaux de signalisation

Article 62 – Fourniture et pose balises

CHAPITRE V  -  MODE D’EVALUATION DES TRAVAUX

Article 63	-	Consistance des prix

Article 64	-	Définition des prix et évaluation des travaux

Article 65	-	Plans de récolement

CHAPITRE VI  -  PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Article 66 -	Installations de chantier

Article 67 -	Ouverture d'une carrière temporaire

Article 68 -	Utilisation d'une carrière classée permanente

Article 69 -	Contrôle de la végétation sur l'emprise, élagage et abattage des arbres

Article 70 -	Chargement et transport des matériaux d'apport et de matériel

Article 71-	Barrière de pluies

Article 72 -	Sanctions et pénalités

# CHAPITRE  I : GENERALITES

## Article 1  -	LOCALISATION ET CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) a pour objet la description des travaux d’ouverture, d‘entretien et de réhabilitation des tronçons de routes : Nkolvan-Mefo ; Aboulou village-EligAboulou et Bifot-FeeOsele. La consistance, la définition et la description des travaux à réaliser sont détaillées dans le présent CCTP, le bordereau des prix, la nomenclature des tâches et le détail estimatif.

Les travaux sont subdivisés en deux groupes :

- les travaux manuels

- les travaux mécanisés

Les travaux manuels sont les travaux ne  pouvant s’exécuter que suivant la méthode HIMO. Ces travaux concernent principalement le tracé des layons, les abords de la chaussée et certaines tâches de la chaussée pouvant s’exécuter manuellement par les structures communautaires locales, en particulier les GIC ou les CDV (Comités de développement Villageois).

# CHAPITRE II

# PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

## Article 2  -	PROVENANCE DES MATERIAUX

Le Cocontractant devra choisir des emplacements d’emprunts et les soumettre à l’agrément du Maître d'œuvre dont le refus vaudra obligation à l’Entrepreneur de rechercher de nouveaux sites d’emprunts sans que celui-ci puisse prétendre à une quelconque indemnité.

Lorsque l’emplacement d’un emprunt nouveau et non encore exploité choisi par le Cocontractant aura été agréé, il devra y faire un nombre suffisant de sondages et devra remettre au Maître d’Oeuvre un dossier technique portant sur :

- la localisation de l’emprunt,

- l’épaisseur de la découverte,

- la puissance de l’emprunt.

Pour chaque site de nouvel emprunt, ce dossier devra comporter les résultats des essais suivants :

- 5 teneurs en eau naturelle,

- 5 analyses granulométriques,

- 5 limites d’Atterberg,

- 5 Proctors  Modifié,

- 3 CBR.

Le Maître d’œuvre se réserve le droit de demander des essais supplémentaires aux frais du Cocontractant.

Les anciens sites d’emprunts ne pourront être exploités que si le Cocontractant a fourni les preuves qu’il y subsiste encore des matériaux ayant les caractéristiques requises.

Le Cocontractant ne pourra commencer à exploiter la carrière identifiée qu’après le contrôle de qualité effectuée par le Maître d'œuvre et l’autorisation donnée par ce dernier.

En cas de contradiction de résultats d’essais, le Maître d'œuvre peut demander au Cocontractant d’effectuer des essais supplémentaires à ses frais.

Le Maître d'œuvre pourra retirer l’autorisation à tout moment dès que la chambre d’extraction ne donnera plus de matériaux de bonne qualité, l’Entrepreneur ne pouvant prétendre à aucune indemnité.

Le débroussaillement, décapage des terres végétales et l'abattage d’arbres requis pour l’exploitation des emprunts sont à la charge du Cocontractant et ne donneront pas droit à une rémunération explicite.

## Article 3  -	LABORATOIRE ET CONTROLE DE QUALITE

Le Cocontractant devra posséder un laboratoire de chantier. Ce laboratoire sera équipé de tous les instruments, outils et matériels nécessaires à la réalisation des essais et études prévus au présent CCTP. Le Cocontractant affectera au fonctionnement du laboratoire un personnel suffisant en nombre et en qualité pour assurer tous les essais et études prévus. L’équipement et le personnel seront soumis à l’agrément du Maître d’Oeuvre.

Le laboratoire de chantier devra être opérationnel dès le début effectif des travaux nécessitant des essais de sol. Le Maître d’œuvre et tout son personnel auront libre accès à ce laboratoire et à ses équipements pendant toute la durée des travaux.

Toutefois le Maître  d’Oeuvre pourra utiliser son propre matériel pour réaliser les essais de contrôle ou faire appel à un Laboratoire agréé pour effectuer les essais de vérification qu’il juge nécessaires.

Dans le cas où 40% au plus du montant des travaux prévus dans le contrat de le Cocontractant ne nécessiteraient pas les essais géotechniques, l’entrepreneur pourra se passer d’un laboratoire permanent sur le site,  et pourra cependant faire exécuter les essais énumérés dans le CCTP par un laboratoire privé de son choix, sur accord du Maître d’œuvre.

Dans le cas où 20% des résultats de ces essais seraient hors spécification, le Cocontractant apportera les corrections nécessaires et les frais de laboratoire pour ces travaux lui seront imputés. Dans le cas contraire, l’Administration réglera ces frais.

# Article 4  -QUALITE DES MATERIAUX

4.1. Matériaux pour remblais courants

Il s’agit des remblais réalisés dans les zones sans problème spécifique.

Les matériaux utilisés pour les remblais courants proviendront des lieux d’emprunts agréés par le Maître d’Oeuvre.

Ils seront dépourvus de matières végétales ou organiques. Ils posséderont au minimum les caractéristiques suivantes :

- Dimension maximale des grains	Dmax = 40mm

- Indice de plasticité		IP < 35

- Pourcentage des fins	f < 30

- Indice portant CBR		> 15

Tous les 1000 m3 de remblais courants, il sera réalisé les essais de réception de matériaux suivants :

- 2 limites d’Atterberg,

- 2 analyses granulométriques,

- 2 essais Proctor Modifié

- 1 essai CBR.

  - Matériaux pour remblais de substitution en zone marécageuse

Le matériau de substitution à utiliser en zones marécageuses sera un matériau insensible à l’eau, apte à conserver sa portance dans un état de saturation et non susceptible de provoquer des remontées capillaires.

On utilisera donc un sable graveleux propre 0/6 ou un tout-venant de concassage 0/40. A défaut d’un tel matériau, on pourra utiliser une grave ayant les caractéristiques suivantes :

- Dimension maximale des grains	Dmax = 40mm

- Indice de plasticité 			IP < 20

- % des passants à 10mm		65 à 100

- % des passants à 5mm			45 à 85

- % des passants à 2mm			30 à 38

- % des fins	f < 15

Tous les 1000 m3 de remblais de substitution pour zone marécageuse, il sera réalisé les essais de réception de matériaux suivants :

- 2 limites d’Atterberg,

- 2 analyses granulométriques,

- 2 essais Proctor Modifié

- 1 essai CBR.

  - Matériaux pour remblais en zone de purge et de bourbiers hors d’eau.

On utilisera les mêmes matériaux que pour les remblais courants.

  - Matériaux pour remblais contigus aux ouvrages d’assainissement

Les matériaux pour remblais contigus aux ouvrages devront répondre aux spécifications suivantes :

- Dimension maximale des grains	Dmax = 40mm

- Indice de plasticité			IP < 25

- % des passants à 10mm		65 à 100

- % des passants à 5mm			45 à 85

- % des passants à 2mm			30 à 38

- % des fins	f < 30

- densité sèche maximale		dmax> 1,8 tonnes.

Tous les 1000 m3 de remblais contigus aux ouvrages, il sera réalisé les essais de réception de matériaux suivants :

- 2 limites d’Atterberg,

- 2 analyses granulométriques,

- 2 essais Proctor Modifié

- 1 essai CBR.

  - Matériaux pour rechargement de la chaussée

Les matériaux pour rechargement de la chaussée devront répondre aux spécifications suivantes :

- Dimension maximale des grains	Dmax = 31,5 mm

- Indice de plasticité			IP < 25

- % des passants à 10mm		65 à 100

- % des passants à 5mm			45 à 85

- % des passants à 2mm			30 à 38

- % des fins	f < 30

- densité sèche maximale		dmax> 1,8 tonnes.

- Indice portant CBR			>30

Tous les 1000 m3 de rechargement, il sera réalisé les essais de réception de matériaux suivants :

- 2 limites d’Atterberg,

- 2 analyses granulométriques,

- 2 essais Proctor Modifié

- 1 essai CBR.

4.6	Buses

Les buses métalliques employées devront répondre aux recommandations LCPC SETRA de Septembre 1981.

Les tôles seront en acier au carbone, aptes aux déformations à froid et aux traitements thermiques, conformes à la norme NFA-35-556 concernant les boulons HR destinés à l’exécution des ouvrages d’art.

La protection contre la corrosion sera assurée par galvanisation et bitumage à chaud. La couche moyenne de zinc déposée devra être au moins de 725 g/m2 double face, la masse en tout point devra dépasser 640 g/m2. Les boulons seront protégés par un revêtement de zinc dont les caractéristiques seront au moins égales à celles de la classe 10-20 microns définie par la norme NFA 27-016.

Avant pose, la buse recevra une couche de peinture bitumineuse sur les deux (2) faces en cas de déficience d’un bitumage à chaud.

Le Cocontractant devra présenter au Maître d'œuvre un certificat de garantie de l’usine de provenance avec les résultats conformes aux prescriptions demandées.

Le Maître d'œuvre se réserve le droit de demander des essais de contrôle et de refuser tous les matériaux qui ne correspondent pas aux prescriptions, quand bien même qu’ils auraient été déjà faits l’objet d’une réception préliminaire sur la base d’un certificat de garantie.

4.7	Matériaux pour mortier et béton

Sable :	Le sableproviendra soit des rivières soit de broyage. L’équivalent de sable sera supérieur à 80% et le pourcentage d’éléments très fins éliminés par décantation devra être inférieur à 4 %.

Agrégats	Ils proviendront de gîtes ou carrières retenus par le Cocontractant et agréés par le Maître d'Œuvre. Les agrégats devront être propres (% d’éléments éliminés par décantation inférieur à 2 %) et de granulométrie adaptée à leur utilisation.

Ciment	Ils seront de la classe CPA 325 et proviendront d’une usine agréée.

4.8	Gabions

Ils seront constitués de cages en grillage galvanisé, à mailles hexagonales, remplies de pierres dures insensibles à l’eau et de dimensions suffisantes (supérieures à 1,5 fois la grosseur des mailles pour les pierres au contact du grillage).

4.9	Moellons pour maçonneries

Ils proviendront d’une carrière ou gîte agréé par le Maître d'œuvre et ne devront présenter aucune dimension inférieure à 20 cm.

4.10	Enrochements

Ils seront constitués de matériaux durs, non évolutifs, insensibles à l’eau, de poids spécifique d’au moins 2 à 3 tonnes au m3.

Les blocs devront avoir une forme aussi régulière que possible, leur diamètre devra être compris entre 30 et 40 cm.

4.11	Platelage

Les bois utilisés devront avoir les caractéristiques suivantes :

-	masse volumique à 12 % d’humidité en g/cm3 0,8

-	dureté  (N) 6 (dureté Chalais - Mendons à Monnin)

Parmi les essences de bois camerounais possédant ces caractéristiques, l’on peut citer : le Doussie, le Moabi, le Tali, l’Azobé, l’Iroko et le Bulinga.

4.12	IPE

Le Cocontractant assurera l’achat et le transport des IPE jusqu’au lieu de mise en œuvre, ainsi que la mise en œuvre, conformément à la nomenclature bordereau des prix.

# CHAPITRE III

# MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

## Article 5  -	GENERALITES

A -	Sécurité

Le Cocontractant est tenu de placer aux entrées du chantier, à tous les 20 kilomètres et au voisinage des travaux des panneaux indicateurs de travaux et de limitations de vitesse. Il reste responsable de tous les accidents survenus sur le chantier et/ou occasionnés aux tiers, à son personnel et aux agents et fonctionnaires de l’Administration du fait de la présence de son chantier. L’organisation, le gardiennage et la police des chantiers sont à la charge et aux frais du Cocontractant.

B -	Maintien de la circulation

Le Cocontractant est responsable du maintien de la circulation sur l’étendue complète de son chantier durant toute la durée des travaux. Il ne sera toléré aucune coupure de circulation de plus de deux heures. Le maintien de la circulation est à la charge et aux frais du Cocontractant et en cas de manquement de ce dernier, le Maître d'œuvre pourra faire intervenir un tiers afin de corriger les manques. Tous les frais relatifs à ces interventions seront alors imputés au Cocontractant.

Lorsque cela s’avérera incontournable, l’avis des autorités administratives locales sera requis pour toute coupure de trafic pour une durée déterminée.

C -Planning des travaux - programme d’exécution

Le Cocontractant devra fournir un programme d’exécution des travaux et un planning des travaux qui devra être tenu à jour et notamment réactualisé après la définition précise des travaux conformément à l’article 7 ci-après et les documents d’exécution définis à l’article 8 suivant.

## Article 6 -	TRAVAUX PRELIMINAIRES

Les travaux préliminaires :

- comprennent l’implantation de repères simples numérotés (piquets en bois) de part et d’autre de la route et en dehors de l’emprise des terrassements, à intervalle de 50 m de façon à matérialiser l’axe de la route et les profils en travers, à réceptionner par le Maître d'œuvre.

## Article 7 -	DEFINITION DES TRAVAUX A REALISER

Après réalisation des travaux préliminaires, Il sera  effectué conjointement avec l’entreprise, le Maître d’œuvre et l’ingénieur du marché une visite détaillée permettant de :

- Relever en détail les points particuliers et les travaux à réaliser

- Relever les priorités de réalisation des travaux

- Préparer un quantitatif chiffré

- Etablir un procès verbal de visite détaillé.

Ces travaux vont se distinguer en deux catégories :

- Groupe 1 : travaux manuels,

(Exécutés par  lesStructures Communautaires s’il y en a.)

- débroussaillement,

- déforestage,

- abattage des arbres,

- curage des buses ;

- curage des ouvrages,

- gestion des barrières de pluie,

- replatelage des ponts,

- etc…

- Groupe 2 : travaux mécanisés,

Faisant appel à la HIEQ (Haute Intensité d’Equipement)

- reprofilage compactage ;

- remblai ;

- déblai ;

- couche de roulement ;

- reprofilage simple

- mise en forme de la plate forme ;

- construction des ouvrages hydrauliques transversaux ;

- construction des dalots ou des ouvrages ;

- construction des ponts semi-définitifs,

- etc.…

## Article 8  -		DOCUMENTS D’EXECUTION

Après la visite conjointe, l’Entrepreneur établira en cinq exemplaires un Avant Projet d’Exécution, conformément aux pièces constitutives du marché, et le soumettra au Maître d'œuvre  dans un délai de dix (10) jours avant tout commencement et exécution des travaux correspondants.

Ce document devra comporter :

- les Schémas itinéraires ;

- Le procès verbal de visite détaillée ;

- Le quantitatif chiffré des travaux à exécuter ;

- Les processus et méthodologie d’exécution envisagés ;

- Les prévisions d’emploi du personnel, des matériels et des matériaux ;

- La description des installations de chantier envisagées ;

- Le planning graphique des travaux ;

- Le plan d’exécution des ouvrages ;

- Les travaux à sous-traiter  s’il y a lieu.

Le schéma itinéraire ressortira   :

- la  longueur des travaux de débroussaillement

-	la largeur de décapage ainsi que les surfaces et épaisseurs de déblai et remblai;

-	les fossés à réaliser ou à reprofiler ;

-	la position des exutoires des fossés ;

-	la position des ouvrages d’art et d’assainissement ;

-	la localisation de la couche d’apport etc…

Les métrés des terrassements seront calculés par l’Entrepreneur contradictoirement avec le Maître d'œuvre  en relevant les coordonnées rectangulaires, distances à l’axe en X et hauteur par rapport à l’horizontale en Y, des points caractéristiques du terrain naturel au droit de chaque profil après débroussaillement. Ces mesures pourront être réalisées à l’aide des moyens tels que décamètre, niveau de maçon, règle ruban, clissimètre, etc. après approbation du Maître d'Œuvre.

Un exemplaire des documents d’exécution sera retourné à l’Entrepreneur revêtu du visa du Maître d'Œuvre  ou accompagné, s’il y a lieu, de ses observations dans un délai de sept (07) jours à partir de leur réception. Ce dossier servira de base pour la détermination des quantités à prendre en attachements sauf modification sur le chantier dûment constatée et approuvée par le Maître d'Œuvre  et métrée contradictoirement.

## Article 9  -	TERRASSEMENTS

L’objet de ces travaux consistera à réaliser, à partir de la chaussée existante, une mise en forme uniforme de la plate-forme existante, des fossés triangulaires de

1,50 mètre sur une profondeur de 0,6 mètre conformément aux profils en travers types. Toutefois, la plate-forme existante ne sera pas élargie si cela nécessite des terrassements importants. Les sections ne présentant pas de dégradations ne seront pas remises en forme.

Autant que possible, les terrassements seront minimisés en fixant le profil longitudinal de façon à réutiliser directement sur la plate-forme tous les bons matériaux provenant des terrassements et acceptés par le Maître d'Œuvre. Des matériaux refusés seront étalés proprement le long de l’emprise ou mis en dépôt selon les spécifications du Maître d'Œuvre.

Une attention spéciale devra être apportée au dévers qui ne devra pas être inférieur à 3 % de part et d’autre de la ligne de centre en section droite et qui pourra atteindre 6% dans les courbes.

La compacité exigée au niveau de la plate-forme est fixée à 95 % de la densité sèche Proctor modifié. Pour arriver à ce résultat, l’Entrepreneur scarifiera la chaussée existante au besoin avant de procéder à la mise en forme. Il effectuera au minimum deux passes d’un matériel de compactage accepté au préalable par le Maître d'Œuvre sur toute la surface de la plate-forme et il arrosera cette dernière durant le compactage lorsque requis.

La réception provisoire de la plate-forme se fera avant la mise en place de la couche de roulement. Le Maître d’Œuvre, s’il juge que le travail n’a pas été bien fait ou s’il doute des résultats du compactage, pourra exécuter des essais de contrôle ou les demander à un laboratoire extérieur agréé. Si sur une section, plus de 20 % des essais de compacité sont inférieurs aux spécifications, l’Entrepreneur reprendra le compactage avant que de nouveaux essais soient effectués et les frais y afférents lui seront imputables. Dans le cas contraire, l’Administration assurera les frais de Laboratoire.

Une planche d’essai sera réalisée au début des travaux de façon à définir l’atelier de compactage et le nombre de passes nécessaires pour arriver à la compacité requise.

  - Remblais courants

Les matériaux de remblais courants répondant aux spécifications de l’article 4 seront mis en œuvre à la teneur en eau optimale Proctor Modifié moins 1 point. L’Entrepreneur prendra les mesures qui s’imposent pour humidifier ou aérer le matériau de façon à obtenir la teneur en eau requise.

Ils seront compactés par couches élémentaires de 20 cm d’épaisseur maximale.

Une planche d’essai sera réalisée par zone homogène en vue de déterminer l’atelier de compactage et le nombre de passes nécessaires pour atteindre la compacité requise.

La compacité exigée pour ces remblais sera de 95% de la densité sèche Proctor Modifié.

Pour chaque couche mise en œuvre, on effectuera une mesure de densité in-situ tous les 250 m avec un minimum d’une mesure par couche.

  - Remblais de substitution en zone marécageuse

Le Cocontractant purgera la zone jusqu’au niveau requis et approuvé par le Maître d’Oeuvre. Le matériau de purge sera mis en dépôt à un emplacement agréé par le Maître d’Oeuvre.

La mise en œuvre des matériaux de substitution  se fera par couches successives de 20 cm d’épaisseur. Le compactage sera conduit de façon à obtenir une densité sèche égale à 95% de l’optimum Proctor Modifié.

Il sera effectué au moins une mesure de densité in-situ par couche.

  - Remblais en zone de purge et bourbier hors d’eau

La mise en œuvre des remblais en zone de purge et de bourbier hors d’eau se fera en couches élémentaires de 20 cm d’épaisseur.

Le nombre de passes par couche sera le même que celui défini sur la planche d’essai des remblais courants.

Le compactage sera jugé satisfaisant si la densité in-situ mesurée au densitomètre à membrane est égale à 95% de la densité sèche Proctor Modifié.

On effectuera au moins une mesure de densité in-situ par couche.

  - Remblais contigus aux ouvrages

Les caractéristiques des matériaux utilisés pour les remblais contigus aux ouvrages ont été définies à l’article 3.4 du présent CCTP.

L’assiette des remblais sera d’abord compactée à 95% de la densité optimale Proctor Modifié.

Les remblais seront ensuite mis en œuvre par couches élémentaires horizontales n’excédant pas quinze centimètres (15 cm) après compactage. La densité sèche après compactage sera au moins égale à 95% de la densité sèche Proctor Modifié.

Sur une largeur d’un mètre derrière les maçonneries, les remblais seront exempts d’éléments dont la plus grande dimension dépasserait 40 mm.

Dans la zone annulaire contiguë à l’ouvrage, le compactage ne pourra être effectué qu’au moyen de petits engins du type plaques vibrantes ou petits rouleaux vibrants et dont les caractéristiques devront être soumises à l’agrément du Maître d’Oeuvre.

Les modalités de compactage devront être définies en fonction des caractéristiques du matériau utilisé, des épaisseurs de couches mises en œuvre et des performances du matériel retenu.

Dans le cas de double-buses, le remblaiement ne sera entrepris qu’après le montage des deux éléments et il sera conduit de façon à associer en même temps l’ensemble de l’ouvrage.

Les talus seront exécutés conformément aux plans d’exécution. Ils seront soigneusement dressés.

Les matériaux de purge ou les matériaux de remblais en surplus seront mis en dépôt à des endroits agréés par le Maître d’Oeuvre. Les matériaux mis en dépôt seront régalés et ne devront en aucun cas entraver l’écoulement normal des eaux. Les dépôts de matériaux se feront tous en aval de l’ouvrage et à une distance d’au moins 10 mètres du cours d’eau. Des dispositions seront prises afin que les matériaux ainsi mis en dépôt ne soient entraînés dans le lit du cours d’eau.

  - Réception de la mise en œuvre des remblais

Les remblais mis en œuvre seront réceptionnés par couche, essentiellement par la mesure de la densité sèche in-situ au densitomètre à membrane. Le taux de compacité exigé est de 95% de la densité  Proctor Modifié. Toutefois le Maître d’Oeuvre se réserve le droit de faire recours à tout autre moyen pour s’assurer que les remblais ont été mis en œuvre selon les règles de l’art. Il pourra notamment avoir recours à la mesure du CBR in-situ à l’aide du pénétromètre DCP ou ordonner la mesure des densités in-situ en profondeur. Si 20% des résultats des essais de vérification ainsi réalisés sont hors spécification, l’Entrepreneur sera tenu de reprendre le compactage et les frais des essais lui seront entièrement imputés.

## Article 10  -	REMBLAIS PROVENANT D’EMPRUNTS

Compte tenu du caractère exceptionnel des déblais les remblais seront exécutés par des matériaux d'emprunts. Les matériaux requis pour les remblais ou pour compléter la plate-forme seront puisés dans les résidus des carrières de latérite ou dans d’autres dépôts. Ils devront satisfaire les exigences de l’article 4 du présent CCTP.

## Article 11  -	REPROFILAGE ET COMPACTAGE DE LA CHAUSSEE EXISTANTE

Lorsque la chaussée existante est suffisamment large et ne nécessite pas de terrassements supplémentaires le Cocontractant réalisera un reprofilage de la chaussée à l’aide d’une niveleuse de façon à lui redonner un profil en travers conforme aux plans types. Ce reprofilage se fera suivant les règles de l’art (mise en cordon des matériaux, arrosage, réglage puis compactage) de façon à ne pas perdre de matériaux. La compacité minimum exigée est de 95 % de l’OPM.

Il sera réalisé une mesure de densité in-situ tous les 200 mètres. La densité de référence Proctor sera mesurée sur échantillon prélevé tous les 5 km ou à chaque changement notable de la nature de matériau dans la couche de roulement existante.

Dans le cas des travaux d’entretien courant :

a) - Point à temps sur routes rurales:

Cette opération sera exécutée manuellement suivant la méthode HIMO par les populations locales engagées au sein de l’entreprise.

Elle consiste à corriger des déformations localisées de la surface de roulement dans des sections critiques et permettre ainsi la formation participative des populations à la prise en charge des travaux d’élimination des points critiques après le départ de l’entreprise.

- où les pentes longitudinales ont engendré des érosions longitudinales et transversales,

- où la chaussée présente des nids de poules, un orniérage important, ou des ravines transversales.

Les travaux seront définis par le Maître d'œuvre au cas par cas, et consistent en la remise en état localisée du profil de la plate-forme.

Celle-ci sera piochée manuellement. Les matériaux non pollués seront réutilisés après aération ou humidification. Des matériaux d’emprunt pourront être mis en œuvre si nécessaire.

Dans ce cas, ces matériaux devront avoir les mêmes caractéristiques que celles définies à l’article 4 pour le rechargement de la couche de roulement.

b) - Reprofilage simple de la plate-forme:

Le reprofilage léger de la plate-forme sera effectué à la niveleuse par la méthode « en remblais ». Le travail consiste à « couper » la tôle ondulée au niveau inférieur de l’onde, les matériaux étant rejetés par la niveleuse vers le centre de la chaussée.

Une opération préalable de point à temps pourra être demandée par le Maître d'œuvre, en cas de dégradation importante de la zone

Le compactage n’est en général pas nécessaire, mais l’arrosage pourra être utile et demandé par le Maître d’œuvre.

Dans l’état des lieux qu’il remettra, en fin de contrat, au Maître d'œuvre, le Cocontractant signalera ces zones rétrécies. Elles seront reprises lors de la prochaine  mise en forme de la plate-forme par des apports des matériaux éventuels.

c) – Mise en forme de la plate-forme:

La scarification de la chaussée sera exécutée avec un scarificateur monté sur une niveleuse, sur une épaisseur d’au moins 10 cm.

Après réglage, arrosage et compactage, le profil en travers obtenu sera conforme au profil en travers type imposé, joint au présent dossier.

Le compactage sera exécuté en fonction du type de matériel utilisé et de la nature des matériaux de la chaussée en place. Le nombre de passes sera défini par la réalisation de planches d’essai par zones homogènes.

Il sera réalisé une mesure de densité in-situ tous les 200 mètres. La densité de référence Proctor sera mesurée sur échantillon prélevé tous les 5 km ou à chaque changement notable de la nature de matériau sur la plate-forme existante. Le compactage sera jugé satisfaisant si la mesure de la densité in-situ donne 95% de la densité Proctor Modifié.

Les matériels utilisés pour la scarification, l’arrosage et le compactage seront soumis à l’accord du Maître d’œuvre.

La pente transversale sera contrôlée soit à l’aide du niveau à eau et de gabarits, soit à l’aide de nivelettes.

Le profil de la chaussée après reprofilage ne devra pas présenter d’écart supérieur à 2 cm par rapport au profil en travers type du présent marché.

Les matériaux rejetés dans les fossés par cette opération seront évacués hors de l’emprise de la route.

Dans l’état des lieux qu’il remettra, en fin de contrat, au Maître d'œuvre, l’entrepreneur signalera ces zones rétrécies. Elles seront reprises lors du prochain reprofilage lourd par des apports locaux éventuels.

## Article 12  -	RECHARGEMENT DE LA CHAUSSEE

Les caractéristiques des matériaux de la couche de roulement ont été définies à l’article 4. Le rechargement se fera sur une la  largeur circulable, sur une épaisseur minimale de 10 cm mesurée après compactage. La section transversale devra correspondre à celle spécifiée pour la plate-forme.

La mise en œuvre se fera à la teneur en eau optimale Proctor Modifié plus ou moins 2 points. L’Entrepreneur prendra les mesures qui s’imposent pour humidifier ou aérer le matériau de façon à obtenir la teneur en eau requise.

La compacité exigée pour la couche de roulement est fixée à 95% de la densité sèche Proctor Modifié. Une planche d’essai sera réalisée en vue de déterminer l’atelier de compactage et le nombre de passes nécessaires pour atteindre la compacité requise.

Il sera effectué au moins une mesure de densité in-situ au densitomètre à membrane tous les 200 mètres. Il sera également effectué une mesure de l’épaisseur de la couche de roulement tous les 500 mètres. Aucune épaisseur inférieure à 0,10 mètres ne sera tolérée.

Le Maître d’Oeuvre se réserve le droit d’utiliser ses moyens propres ou de faire appel à un laboratoire agréé pour faire tous les essais de vérification qu’il juge nécessaires. Si sur une section donnée, ces essais donnent plus de 20% de résultats hors spécification, l’Entrepreneur reprendra le compactage. Et si une mesure de l’épaisseur de la couche de roulement donne un résultat inférieur à 0,10 mètres, la section correspondante sera scarifiée, rechargée et compactée de nouveau jusqu’à l’obtention de l’épaisseur et de la compacité requises.

Dans un cas comme dans l’autre,  tous les frais de vérification seront imputés à l’Entrepreneur.

## Article 13  -	BUSES METALLIQUES

1- Fondation et montage

Dans les sites de terrains compressibles, et pour prévenir tout tassement ultérieur de l’ouvrage, les buses seront montées après le curage éventuel de l’assise ordonné par le Maître d’Œuvre.

Nonobstant cette disposition, l’Entrepreneur aura à sa charge tous dégâts qui pourraient survenir du fait de déformations des buses par tassement ou autres causes.

L’Entrepreneur choisira les périodes de débit nul ou d’étiage pour exécuter, à ses frais, tous aménagements utiles (détournement de lit, barrages, ouvrages provisoires, etc.…) pour assurer l’évacuation des eaux pendant le montage de la buse.

Dans les sites de terrains solides, l’Entrepreneur aura le choix entre le montage avant ou après terrassements.

La pose des buses sera précédée des travaux de fondations nécessaires à bonne assise de l’ouvrage. En particulier dans le cas de lits rocheux, l’Entrepreneur devra interposer entre la buse et la roche, un matelas - généralement de roche meuble utilisée pour les couches de fondation - d’au moins vingt centimètres (20 cm) d’épaisseur en tout point, bien protégé contre tout risque d’affouillements.

Le montage des buses sera effectué suivant les prescriptions du fabricant, notamment en ce qui concerne les qualités des remblais de contact, les contre-flèches longitudinales, les flèches et contre-flèches diamétrales.

Toutefois, le Maître d'Œuvre devra prescrire les règles élémentaires pour l’exécution de la pose des buses.

2- Remblaiement

Le remblaiement sera réalisé avec les matériaux définis à l’article 4.4 et conformément à l’article 9.4.

3- Aménagement Amont et Aval

Les travaux de pose des buses seront complétés d’aménagements amont et aval, parfaitement définis aux plans d’exécution et adaptés à la topographie et aux diverses conditions locales propres à chaque ouvrage.

## Article 14  -	AMENAGEMENTS D’OUVRAGE EXISTANTS

Des aménagements ou allongements d’ouvrages existants sont prévus dans le cadre du présent marché. Ceux-ci porteront sur les dalots, passages des buses, caniveaux, ponts semi-définitifs, etc.

Les allongements seront réalisés en buses métalliques, en béton ou des maçonneries suivant les caractéristiques de l’ouvrage intéressé.

La technique de reprise pour chaque ouvrage fera l’objet de la part de l’Entrepreneur d’une proposition détaillée soumise à l’agrément du Maître d'Œuvre. Celle-ci comprend tous les dessins d’exécution, métrés et note de calcul éventuel.

Les parties en allongement pourront être, suivant leur importance, soit solidaires et former corps avec l’ancien ouvrage, soit séparées par un joint transversal de quatre (4) mm, constitué d’un produit bitumineux.

## Article 15  -	GABIONS

Les gabions ne pourront être mis en place qu’après notification de l’acceptation de la qualité des treillis métalliques à l’Entrepreneur.

Le gabion reçu à pied d’œuvre sera au moment de son utilisation, déplié de façon que toutes ses faces reposent à plat sur le sol. Les quatre faces latérales seront relevées pour former une caisse dont le couvercle restera ouvert, puis le gabion sera ainsi posé sur l’emplacement définitif qui lui est destiné.

Si le gabion doit être juxtaposé à d’autres déjà en place, ses faces de contact seront parfaitement appliquées contre les gabions voisins : on utilise à cet effet un maillet de bois.

Les quatre arêtes verticales seront cousues avec le fil de fer galvanisé; pour les gabions en contact les uns des autres, les coutures des arêtes des gabions en cours de montage se feront en englobant les arêtes des gabions déjà en place. Les arêtes horizontales des gabions en contact, y compris l’arête d’articulation du couvercle du gabion en cours de pose, seront ligaturées ensemble avant tout commencement de remplissage de ce gabion.

Toutes les coutures seront faites en utilisant un fil de fer galvanisé, parfaitement tendu, en effectuant au moins un tour complet à ligaturer par longueur de maille de gabion.

## Article 16  -	MAÇONNERIES

Les maçonneries prévues pour la construction des ouvrages seront réalisées dans l’esthétique et le type de l’ouvrage intéressé (forme et dimensions des pierres, joints etc.) sous réserve du respect des règles de l’art.

Le mortier de liaison sera dosé à trois cent cinquante  (350 kg de ciment par m3 de sable.

Les faces vues des maçonneries devront être régulières. Les dimensions minimales des cotes ne devront pas être inférieures à quinze (15) cm.

La finition des joints extérieurs se fera à l’aide d’un mortier M450.

## Article 17  -	MORTIERS ET BETONS

Mortier

Le mortier M 450 sera dosé à quatre cent cinquante (450) kilogrammes de ciment par mètre cube de sable sec.  Lorsque l’épaisseur de mortier M450 à mettre en œuvre excédera vingt (20) millimètres, on utilisera un micro-béton dosé à quatre cents (400) kilogrammes de ciment dont la composition sera préalablement soumise à l’agrément du Maître d'Œuvre délégué.

Bétons

Les bétons armés en élévation seront dosés à 350 kilogrammes de ciment par mètre cube et vibrés pendant la mis en œuvre.

Les bétons A.350 pour béton armé d’ouvrage d’art ou dalot devront avoir une résistance minimale à la compression de 270 bars à 28 jours.

Suivant le volume de béton à réaliser, le Maître d'Œuvre pourra réaliser des essais de contrôle de qualité par ses moyens propres ou, s’il le juge nécessaire, demander à un Laboratoire agréé d’effectuer des prises d’échantillons et des essais de compression afin de vérifier la qualité du béton.

S’il arrive que les résistances minimales demandées ne soient pas atteintes, ces essais seront réputés à la charge de l’Entrepreneur et le Maître d'Œuvre décidera des mesures à prendre concernant l’ouvrage incriminé.

La composition du béton C.150 sera telle que le volume de granulats moyens et gros soit le double de celui du sable.

## Article 18  -	ENROCHEMENTS

Les enrochements destinés à la protection des berges ou des exutoires amont et aval des ouvrages seront fournis par l’Entrepreneur et proviendront des carrières agréées par le Maître d'Œuvre.

Le placage d’enrochements doit être au moins égal à 1,5 fois le diamètre moyen des enrochements utilisés et d’une épaisseur minimale, sous ouvrage et en protection de berge, de 60 cm.

Lorsque le talus de remblai est instable, une couche filtrante en sable ou gravier sera placée entre le talus et les enrochements sur une épaisseur de 15 à 20 cm. Si la base du talus est accessible en basses eaux, un massif d’ancrage sera mis en place à la base des enrochements, dans une tranchée trapézoïdale de 1 à 1,5 cm de profondeur sur 1 à 2 m de largeur en fond.

## Article 19  -	PLATELAGE EN BOIS

Avant leur utilisation sur chantier, les bois devront être traités contre les parasites xylophages (insectes, larves, champignons) par trempage en solution aqueuse. Les traitements par trempage «longue diffusion» de 15 jours ou «rapide diffusion» de 24 h devront correspondre aux produits utilisés et seront proposés au Maître d'Œuvre par l’Entrepreneur pour agrément.

## Article 20  -	PONTS SEMI-DEFINITIFS

La réalisation des ponts semi-définitifs se fera conformément aux plans types et à la nomenclature des tâches - Bordereau des prix.

## Article 21  -	BARRIERES DE PLUIES: CONSTRUCTION ET GESTION

En vue de préserver l'intégrité de la route, ses ouvrages et ses annexes, l'Entrepreneur construira des barrières de pluies sur chaque route objet du présent marché. Les barrières de pluies seront construites tous les vingt (20) kilomètres à partir de chaque extrémité de la route. L'exécution, conforme aux plans types joints au dossier d'Appel d'Offres, comprendra la mise en place des poteaux en bois dur de part et d'autre de la route, et une barre transversale en bois dur ou en métal, lestée à une de ses extrémités et pivotant autour d'un axe sur l'un des poteaux. Les poteaux seront scellés dans le sol avec du béton dosé à 250 kg de ciment par m3. Les poteaux et la barre seront peints en couleur rouge et blanc, ou en toute autres couleurs sur instruction du Maître d’Œuvre. La pose de deux (2) panneaux de signalisation de part et d'autre de la barrière de pluies sur laquelle est écrit "ATTENTION BARRIERE DE PLUIE à 50 m"

Pendant la durée des travaux, la gestion de ces barrières de pluies sera assurée par l'Entrepreneur.

Après le départ de l’entreprise, la gestion des barrières de pluie est assurée par les populations organisées au sein du comité de route après les opérations de sensibilisation et pendant la prise en charge de travaux d’entretien courant par lesdites populations.

# CHAPITRE IV :

# DESCRIPTION ET MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

## Article 22 : INSTALLATION DE CHANTIER

I  - Description des travaux

L’installation de chantier ne devra se faire à moins de 500 m des points d’eau ou cours d’eau existants et comprendra : l’installation du personnel et les baraques de chantier nécessaires à l’accomplissement des travaux à proximité du chantier, la fabrication des panneaux d’information à placer à l’extrémité de chaque route et les panneaux de signalisation des chantiers et postes de travail.

Les panneaux d’information devront êtres conformes au modèle de la page suivante.

L’installation de chantier comporte la mise en place du laboratoire de chantier tel que défini au CCTP, dont le fonctionnement sera constaté contradictoirement avec la mission de contrôle, de même que l’amenée et le repli de matériel et engins nécessaires à l’exécution des travaux.

###### II - Consistance Du Prix

L’installation du chantier comprend l’amenée et le repli de matériel de chantier nécessaires à l’exécution des travaux, la disponibilité pour l’entreprise de locaux à usage de bureaux, de locaux destinés à l’entretien du matériel de chantier, d’un lieu d’entreposage pour les matériaux et matériel, de logements pour les cadres de l’entreprise, ces locaux devant se situer dans une ville située au moins dans le département où auront lieu les travaux. La mise au point des plans de récolement à remettre en fin de chantier en quatre exemplaires au Chef de Service du Marché fait partie du présent prix.

L’information et la signalisation du chantier comprennent le panneau présentant les parties contractantes et la définition des prestations et les panneaux indiquant la présence d’un poste de travail à un point donné de la route.

L’installation et le fonctionnement éventuel du laboratoire de chantier tels que définis au CCTP font partie de ce prix ainsi que son alimentation éventuelle matières consommables.

L’entreprise peut solliciter  du Maître d’œuvre une installation de son personnel dans un village de son choix au cas où les travaux nécessitent peu d’interventions mécanisées.

##### Article 23:DEBROUSSAILLEMENT

I  - Description des travaux

Ces travaux consistent à éliminer la végétation poussant sur la surface circulable de la route ainsi que sur ses abords immédiats.

II - Mode d’exécution des travaux

Le débroussaillement consiste à couper, sans déraciner, toute végétation comprenant les touffes de plantes ligneuses, des arbustes et des plantes épineuses des terrains incultes poussant dans les fossés et sur les abords immédiats de ceux-ci.

Ces travaux seront exécutés à la main par les populations riveraines de chaque village desservi par la route rurale, regroupées au sein d’un Comité de Route. Dans le cas échéant de la non existence d’un Comité de Route, les travaux seront exécutés par les structures communautaires existantes,

(GIC, Comités de développement Villageois).

En tout état de cause, l’entrepreneur ne pourra exécuter les travaux manuels par recrutement de la main d’œuvre temporaire locale à l’entreprise.

L’exécution des travaux de débroussaillement par les Comités de Route vise à mettre en œuvre la Nouvelle Stratégie d’Entretien et de Réhabilitation des Routes Rurales qui consiste à la prise en charge  des petits travaux d’entretien courant de la route entretenue après le départ de l’entreprise.

Les travaux sont exécutés sur une largeur de 2 m (deux mètres) à partir du bord extérieur du fossé, de chaque côté de la route. Cette tâche comprend également le débroussaillement de la chaussée au cas où celle-ci est envahie par la végétation. Les zones à débroussailler seront métrées contradictoirement avant tout commencement de travaux.

Sur la surface circulable et dans les fossés, les arbres et arbustes seront déracinés de manière à les empêcher de repousser.

La coupe se fera au ras du sol (5 cm environ) de manière à avoir l'aspect d'un gazon.

Toutes les branches surplombant l’emprise seront coupées suivant une verticale passant par la limite de débroussaillement. Seront abattus tous les arbres surplombant les abords et qui menacent de tomber sur la route et de barrer la circulation après une tornade. Les arbres dont le diamètre est supérieur à vingt (> 20 cm) centimètres feront l'objet de la tâche du prix n° 2 : déforestage ou de la tâche du prix n°3 abattage d’arbres isolés.

Toute végétation à l'entrée et à la sortie des ouvrages (ponts, dalots, buses...) sera coupée et, sauf s'ils servent à stabiliser un talus de remblai et ne menaçant pas les fondations de l'ouvrage, les arbres et arbustes seront déracinés de manière à faciliter l'écoulement de l'eau et permettre les inspections régulières de l'ouvrage.

Tous les déchets végétaux seront soigneusement enlevés des accotements, fossés ou ouvrages, et évacués du côté aval de la route vers une zone où ils ne gêneront pas l'écoulement des eaux ni ne pourront être entraînés, pour gêner cet écoulement. Tous les produits issus des travaux de débroussaillement pourront être récupérés par les riverains mais en aucun cas ne peuvent être vendus par l'Entrepreneur. Il est interdit de brûler ces déchets pour éviter de déclencher des feux de brousse.

Tout matériau, pierre, bloc rocheux... pouvant constituer un danger pour la circulation sera également évacué de la chaussée et ses abords puis mis en dépôt hors de l'emprise de la route.

##### Article 23:DEGAGEMENT MECANISE DES EMPRISES

I  - Description des travaux

Ces travaux consistent à éliminer la végétation poussant sur la surface circulable de la route ainsi que sur les emprises et ses abords immédiats.

II - Mode d’exécution des travaux

Le dégagement mécanisé consiste à éliminer, toute végétation comprenant les touffes de plantes ligneuses, des arbustes et des plantes épineuses des terrains incultes poussant dans les fossés, les emprises et sur les abords immédiats de ceux-ci.

Ces travaux seront exécutés mécaniquement par des machines.

En tout état de cause, l’entrepreneur ne pourra exécuter les travaux manuels par recrutement de la main d’œuvre temporaire locale à l’entreprise.

Les travaux sont exécutés sur une largeur de 3 m (trois mètres) à partir du bord extérieur du fossé, de chaque côté de la route. Cette tâche comprend également le débroussaillement de la chaussée au cas où celle-ci est envahie par la végétation. Les zones à débroussailler seront métrées contradictoirement avant tout commencement de travaux.

Sur la surface circulable et dans les fossés, les arbres et arbustes seront déracinés de manière à les empêcher de repousser.

La coupe se fera au ras du sol (5 cm environ) de manière à avoir l'aspect d'un gazon.

Toutes les branches surplombant l’emprise seront coupées suivant une verticale passant par la limite de dégagement. Seront abattus tous les arbres surplombant les abords et qui menacent de tomber sur la route et de barrer la circulation après une tornade. Les arbres dont le diamètre est supérieur à vingt (> 20 cm) centimètres feront l'objet de la tâche du prix n° 2 : déforestage ou de la tâche du prix n°3 abattage d’arbres isolés.

Toute végétation à l'entrée et à la sortie des ouvrages (ponts, dalots, buses...) sera coupée et, sauf s'ils servent à stabiliser un talus de remblai et ne menaçant pas les fondations de l'ouvrage, les arbres et arbustes seront déracinés de manière à faciliter l'écoulement de l'eau et permettre les inspections régulières de l'ouvrage.

Tous les déchets végétaux seront soigneusement enlevés des accotements, fossés ou ouvrages, et évacués du côté aval de la route vers une zone où ils ne gêneront pas l'écoulement des eaux ni ne pourront être entraînés, pour gêner cet écoulement. Tous les produits issus des travaux de dégagement pourront être récupérés par les riverains mais en aucun cas ne peuvent être vendus par l'Entrepreneur. Il est interdit de brûler ces déchets pour éviter de déclencher des feux de brousse.

Tout matériau, pierre, bloc rocheux... pouvant constituer un danger pour la circulation sera également évacué de la chaussée et ses abords puis mis en dépôt hors de l'emprise de la route.

## Article 24:DEFORESTAGE

##### I  - Description des travaux

Cette opération consiste à faire un déboisement, une coupe systématique de la végétation arbustive et comprend l'élimination de la végétation poussant dans l'emprise de la route ; il consiste après opération, à assurer l'ensoleillement de la plate-forme de la route.

II - Mode d’exécution des travaux

Les travaux de déforestation seront réalisés sur une largeur indiquée par le Maître d’Oeuvre. La déforestation comprend le défrichement, l'abattage des arbustes et arbres de diamètre supérieur à vingt (>20 cm) centimètres et inférieur à cinquante (50) centimètres mesuré à 1m du niveau moyen du sol, l'enlèvement des racines et souches. Les quantités de travaux à réaliser par section seront métrées contradictoirement et le plus précisément possible. L'abattage des arbres comprend le dessouchage, l'évacuation des troncs, branches et souches hors des limites de l'emprise, en des lieux agréés par le Maître d’Oeuvre. Il comprend également la mise en dépôt des bois récupérés en tronçons de longueurs définies par le Maître d’Oeuvre. Les tronçons de bois issus des travaux de déforestage seront mis à disposition du Chef de Service du Marché ou de son représentant et en aucun cas ne pourront être récupérés ou vendus par l'Entrepreneur ou le Maître d’Oeuvre.

## Article 25:ABATTAGE D'ARBRES

I  -	Description des travaux

Cette opération consiste en l'abattage d'arbres de diamètre supérieur à cinquante ( 50 cm) centimètres.

II - Mode d’exécution des travaux

Les travaux d’abattage d’arbres seront exécutés par les populations riveraines de chaque village desservi par la route rurale, regroupées au sein d’un Comité de Route.

L’entrepreneur est tenu de faire exécuter les travaux d’abattage d’arbres par sous-traitance. La sous-traitance locale desdits travaux se fera à travers les Comités de Route existants dans chaque village traversé par le projet. En cas d’inexistence des Comités de Route dans certains villages, l’entrepreneur est tenu de sous-traiter les travaux manuels aux structures communautaires existantes (GIC, COMITE DE DEVELOPPEMENT VILLAGEOIS etc…)

L’exécution des travaux d’abattage d’arbres par les Comités de Route vise à mettre en œuvre la Nouvelle Stratégie d’Entretien et de Réhabilitation des Routes Rurales qui consiste à la prise en charge  des petits travaux d’entretien courant de la route entretenue après le départ de l’entreprise.

L'abattage des arbres comprend la coupe, le dessouchage, le découpage des troncs en tronçons de longueurs définies par le Maître d’œuvre, l'évacuation des branches et souches hors des limites de l'emprise, en des lieux agréés par le Maître d’Oeuvre. Il comprend également le transport et la mise en dépôt des bois récupérés en tronçons de longueurs définies par le Maître d’Oeuvre Les tronçons de bois issus des travaux d'abattage d'arbres seront mis à disposition du représentant du Chef de Service du Marché et en aucun cas ne pourront être récupérés ou vendus par l'Entrepreneur ou le Maître d’Oeuvre.

Le diamètre sera mesuré à un mètre au-dessus du niveau moyen du sol.

## Article 26 : DEBLAI MIS EN DEPOT – DEBLAI MIS EN REMBLAI

I  - Description des travaux

La réalisation des terrassements en déblai concerne uniquement les déblais meubles ou rippables pour l'élargissement d'une plate-forme existante étroite, pour permettre l'obtention d'une largeur telle que définie sur le profil en travers type.

###### II - Mode d’exécution des travaux

Avant tout commencement des travaux, les quantités de travaux à réaliser par section seront métrées contradictoirement et le plus précisément possible, quel que soit le mode d'exécution adopté.

Les déblais seront exécutés selon les indications portées sur les plans et sur instructions du Maître d’Oeuvre. Les matériaux provenant des déblais pourront être réutilisés en remblai s'ils présentent les qualités requises pour la tâche du prix n° 6 (remblai d'emprunt). En tout état de cause, leur réutilisation sera soumise à l'approbation du Maître d’Oeuvre. En cas de réutilisation des déblais, la mise en œuvre des matériaux sera exécutée selon les spécifications techniques utilisées pour la tâche du prix n° 6. Le remblai sera réalisé par couches successives de 10 à 20 cm d'épaisseur en fonction du type de matériel de compactage utilisé et de la nature des matériaux.

Les matériaux réutilisés en remblai auront une teneur en eau optimale pour obtenir un compactage de 90 % de l'OPM pour toutes les couches du remblai, sauf pour les trente (30) derniers centimètres où la densité sèche sera de 95 % de l’O.P.M.

Les trente (30) centimètres supérieurs des fonds de déblai devront également être compactés à 95%  l’O.P.M.

Les matériaux de déblai non réemployés en remblai seront évacués et mis en dépôt hors de l'emprise de la route en des emplacements agréés par le Maître d’œuvre. La recherche des zones de dépôt sera de la compétence de l'Entrepreneur.

## Article 27 :   REMBLAI PROVENANT D’EMPRUNT

I  - Description des travaux

Ces travaux consistent en un apport de matériaux sélectionnés et approuvés par le Maître d’œuvre, nécessaire à l'élimination des franchissements difficiles : points bas, bourbiers, seuils rocheux, recalibrage de plate-forme dans les zones fortement dégradées et aux remblais d'accès sur les ouvrages existants sous chaussée (buses, dalots, ponts semi-définitifs) ainsi que le relèvement  total ou partiel du profil en long d'un tronçon de route inondable en période de pluies.

II - Mode d’exécution des travaux

Avant tout commencement des travaux, les quantités de travaux à réaliser par section seront métrées contradictoirement et le plus précisément possible quel que soit le mode d'exécution adopté.

Les matériaux proviendront de gisements agréés par le Maître d’Oeuvre. Ils devront présenter les caractéristiques suivantes:

- 	indice de plasticité < 35

- 	C.B.R. > 15 pour toute la masse de remblai, sauf pour les trente (30) derniers centimètres des remblais où le C.B.R. devra être > 20 et la densité sèche à 95% de l’O.P.M.

Avant approvisionnement et régalage des matériaux d'apport, la plate-forme sera nivelée afin d'écrêter les bosses et ameublir le sol support.

L'Entrepreneur supportera toutes les charges d'exploitation des lieux d'emprunt et carrières et notamment l'indemnisation d'éventuelles expropriations, l'ouverture et l'aménagement des routes d'accès, le débroussaillement et le déboisement, l'enlèvement des terres végétales ou des matériaux indésirables et leur mise en dépôt hors des limites. Le drainage des zones d'emprunt ou des carrières devra être fait de façon efficace. Toutes les dispositions devront être prises pour que l'eau de ruissellement puisse s'écouler normalement en dehors de l'emprise de la route sans causer de dégâts aux propriétés riveraines.

Aucune zone d'emprunt ou carrière ne devra être ouverte en contrebas de la route à moins de quinze mètres de la limite de l'assiette, cette distance étant augmentée de la profondeur de la fouille. Le carreau des emprunts sera réglé de manière que l'eau ne séjourne pas à proximité de la route. L'Entrepreneur sera tenu de réaliser à ses frais, un système d'évacuation des eaux et de protection de la route (fossés de garde, puisards, ouvrages sous chaussées), dans des conditions telles qu'il ne puisse pas provoquer des écoulements nuisibles à la conservation ultérieure de la route.

Les matériaux seront transportés sur les lieux de mise en œuvre à l'aide des camions bennes ou des tracteurs agricoles avec remorques. Le remblai sera réalisé par couches successives de 10 cm pour les petits compacteurs et de 20 cm pour les gros engins de compactage. Les matériaux devront avoir une teneur en eau optimale pour obtenir un compactage de 90 % de l'OPM pour toutes les couches, sauf pour les (30) derniers centimètres où la densité sèche sera de 95% de l’O.P.M..

En fin de travaux, les lieux d'emprunt seront à égaliser aux frais de l'Entrepreneur et à rétablir à la satisfaction du Maître d’Oeuvre. Le nivellement sera exécuté de manière à éviter des flaques d'eau indésirables sur les lieux. Les terres végétales seront bien reconstituées et régalées et éventuellement les fossés seront créés, afin d'éviter l'érosion.

## Article 28 : PLUS-VALUE AU Prix n° 6, 9a, 9b et 12 POUR TRANSPORT DE MATERIAUX AU-DELÀ DE 5000 m

La plus-value s'applique au mètre cube de remblai d’emprunt transporté par 1000 mètres de distance de transport au-delà de 5000 mètres.

La distance sera mesurée entre les centres de gravités des masses.

##### Article 29 : MISE EN FORME DE LA PLATE-FORME Y COMPRIS CREATION OU CURAGE DES  FOSSES ET EXUTOIRES

##### I  -Description des travaux

Cette tâche consiste en la remise en forme de la plate-forme de lachaussée existante avant l’exécution de remblais ou de rechargement de chaussée.

Cette opération comprend également le désherbage total de la surface circulable et des abords immédiats : accotements, développés de fossés et les crêtes. Les travaux consistent également au nettoyage, débroussaillage, curage et remise dans leur forme et dimensions initiales des fossés en terre et leurs exutoires. Cette tâche pourra être exécutée manuellement ou mécaniquement selon les quantités de tâches élémentaires.

Ils comprennent l’enlèvement de tous les matériaux empêchant ou freinant le bon écoulement des eaux dans le fossé dépôt de terre, de pierres, de blocs rocheux et de débris végétaux.

Tous rochers ou affleurements rocheux rencontrés lors de l'exécution de cette opération seront par ailleurs rémunérés par la tâche du prix n°10: déroctage.

Les travaux consistent au nettoyage, au débroussaillage de la chaussée et des fossés avant tout commencement des travaux, les quantités de travaux à réaliser par section seront métrées contradictoirement et le plus précisément possible, quel que soit le mode d'exécution adopté.

Tous les déchets, matériaux pollués ou gênants seront évacués en dépôt.

Il est  prescrit à l’entrepreneur d’exécuter la mise en forme uniquement après les travaux de débroussaillement qui seront exécutés par les Comités de Route, afin d’éviter une exécution mécanisée du débroussaillement. Toute entrave à cette procédure tendant à exécuter les travaux manuels par l’utilisation des engins ne fera l’objet d’aucune  prise en attachement des travaux ainsi exécutés par le Maître d’œuvre.

##### II - Mode d’exécution des travaux

La scarification de la chaussée sera systématiquement exécutée mécaniquement au moyen d'un scarificateur monté sur niveleuse ou autre engin de terrassement approprié, sur une épaisseur d'au moins 10 cm et au moins jusqu’au fond des ravines existantes.

Une fois la scarification exécutée, l'Entrepreneur réglera la chaussée et évacuera toutes les terres végétales foisonnées hors de l'assiette, afin qu'après l'arrosage et le compactage, la chaussée présente un profil respectant le profil en travers type défini dans le présent dossier.

L'Entrepreneur arrosera et compactera la chaussée. L'arrosage sera défini par zone homogène afin d'obtenir une compacité maximale où la densité sèche sera de 95 % de l'OPM.

Le compactage sera exécuté en fonction du type de matériel utilisé et de la nature des matériaux répandus. Le nombre de passes sera défini par la réalisation de planches d'essai. Le profil après compactage devra suivre le profil en travers type défini au présent dossier.

Les matériels utilisés par l'Entrepreneur pour la scarification, le répandage, l'arrosage et le compactage devront être soumis à l'accord du Maître d’Oeuvre.

La pente transversale de la plate-forme sera contrôlée à l'aide de gabarits et d'un niveau à eau, éventuellement, lorsqu'une plus grande précision sera recherchée, par des nivelettes réglables en hauteur à partir de points reportés transversalement hors de l'emprise des travaux et préalablement cotés en altimétrie.

Le profil de la chaussée après reprofilage et compactage ne devra présenter d'écart supérieur à 2 cm par rapport au profil en travers type du présent marché.

Les matériaux, éventuellement, tombés dans les fossés devront être rejetés en dépôt, après travaux, hors de l'emprise de la route.

Les matériaux réutilisables en couche de roulement seront mis en tas pour les travaux de chaussée, et les matériaux impropres ou excédentaires mis en dépôt hors de la plate-forme pour ne pas gêner l'écoulement des eaux ou retomber dans les fossés.

En cas d'absence de points bas naturels pouvant permettre l'évacuation correcte des eaux de ruissellement, il sera créé des bassins de rétention ou puisards en des endroits appropriés.

## Article 30 : REPROFILAGE SIMPLE  Y COMPRIS CREATION OU CURAGE DES FOSSES ET EXUTOIRES

I  - Description des travaux

Cette tâche consiste en un re profilage mécanique simple de la couche de roulement en place ou de la plate forme, sans scarification. Cette opération comprend également le désherbage total de la surface circulable. Les travaux consistent également au nettoyage, débroussaillage, curage et remise dans leur forme et dimensions initiales des fossés en terre et leurs exutoires.

Elles comprennent l’enlèvement de tous les matériaux empêchant ou freinant le bon écoulement des eaux dans le fossé dépôt de terre, de pierres, de blocs rocheux et de débris végétaux.

Il est  prescrit à l’entrepreneur d’exécuter le reprofilage simple uniquement après les travaux de débroussaillement qui seront exécutés par les Comités de Route, afin d’éviter une exécution mécanisée du débroussaillement. Toute entrave à cette procédure tendant à exécuter les travaux manuels par l’utilisation des engins ne fera l’objet d’aucune  prise en attachement des travaux ainsi exécutés par le Maître d’œuvre.

###### II - Mode d’exécution des travaux

Cette opération comprend le désherbage éventuel de la surface circulable, le reprofilage sans compactage de la chaussée existante.

La pente transversale de la plate-forme sera contrôlée à l'aide des gabarits et d'un niveau à eau, éventuellement, lorsqu'une plus grande précision sera recherchée, par des nivelettes réglables en hauteur à partir des points reportés transversalement hors de l'emprise des travaux et préalablement cotés en altimétrie.

Le profil de la chaussée après reprofilage ne devra pas présenter d'écart supérieur à 2 cm par rapport au profil en travers type du présent marché.

Les matériaux, éventuellement, tombés dans les fossés devront être rejetés, après travaux, en dépôt.

Avant tout commencement des travaux, les quantités de travaux à réaliser par section seront métrées contradictoirement et le plus précisément possible, quel que soit le mode d'exécution adopté.

Tous les déchets, matériaux pollués ou gênants seront évacués soigneusement en dépôt, vers une zone où ils n'entraveront pas l'écoulement des eaux ni ne pourront être entraînés, pour gêner cet écoulement.

Les travaux consistent également au nettoyage, débroussaillage, curage et remise dans leur forme et dimensions initiales des fossés en terre et leurs exutoires. Cette tâche pourra être exécutée manuellement ou mécaniquement selon les quantités de tâches élémentaires.

Ils comprennent l’enlèvement de tous les matériaux empêchant ou freinant le bon écoulement des eaux dans le fossé dépôt de terre, de pierres, de blocs rocheux et de débris végétaux. Les travaux consistent également au nettoyage, débroussaillage, curage et remise dans leur forme et dimensions initiales des fossés en terre et leurs exutoires. Cette tâche pourra être exécutée manuellement ou mécaniquement selon les quantités de tâches élémentaires.

Ils comprennent l’enlèvement de tous les matériaux empêchant ou freinant le bon écoulement des eaux dans le fossé dépôt de terre, de pierres, de blocs rocheux et de débris végétaux

## Article 31 : REPROFILAGE - COMPACTAGE

I - Description des travaux

Cette tâche consiste en une intervention mécanique de reprofilage et de compactage de la couche de roulement existante d’une chaussée.

Il est  prescrit à l’entrepreneur d’exécuter le reprofilage-compactage simple uniquement après les travaux de débroussaillement qui seront exécutés par les Comités de Route, afin d’éviter une exécution mécanisée du débroussaillement. Toute entrave à cette procédure tendant à exécuter les travaux manuels par l’utilisation des engins ne fera l’objet d’aucune  prise en attachement des travaux ainsi exécutés par le Maître d’œuvre.

###### II - Mode d’exécution des travaux

La scarification de la chaussée sera exécutée mécaniquement au moyen d'un scarificateur monté sur niveleuse ou autre engin de terrassement approprié, sur une épaisseur d'au moins 10 cm et au moins jusqu’au fond des ravines existantes.

Une fois la scarification exécutée, l'Entrepreneur réglera la chaussée et évacuera toutes les terres végétales foisonnées hors de l'assiette, afin qu'après l'arrosage et le compactage, la chaussée présente un profil respectant le profil en travers type défini dans le présent dossier.

L'Entrepreneur arrosera et compactera la chaussée. L'arrosage sera défini par zone homogène afin d'obtenir une compacité maximale où la densité sèche sera de 95 % de l'OPM.

Le compactage sera exécuté en fonction du type de matériel utilisé et de la nature des matériaux répandus. Le nombre de passes sera défini par la réalisation de planches d'essai. Le profil après compactage devra suivre le profil en travers type défini au présent dossier.

Les matériels utilisés par l'Entrepreneur pour la scarification, le répandage, l'arrosage et le compactage devront être soumis à l'accord du Maître d’Oeuvre.

La pente transversale de la plate-forme sera contrôlée à l'aide de gabarits et d'un niveau à eau, éventuellement, lorsqu'une plus grande précision sera recherchée, par des nivelettes réglables en hauteur à partir de points reportés transversalement hors de l'emprise des travaux et préalablement cotés en altimétrie.

Le profil de la chaussée après reprofilage et compactage ne devra présenter d'écart supérieur à 2 cm par rapport au profil en travers type du présent marché.

Les matériaux, éventuellement, tombés dans les fossés devront être rejetés en dépôt, après travaux, hors de l'emprise de la route. Les travaux consistent également au nettoyage, débroussaillage, curage et remise dans leur forme et dimensions initiales des fossés en terre et leurs exutoires. Cette tâche pourra être exécutée manuellement ou mécaniquement selon les quantités de tâches élémentaires.

Ils comprennent l’enlèvement de tous les matériaux empêchant ou freinant le bon écoulement des eaux dans le fossé dépôt de terre, de pierres, de blocs rocheux et de débris végétaux

## Article 32 : COUCHE DE ROULEMENT

I  - Description des travaux

La mise en place d'une couche de roulement consiste, après la remise en forme de la plate-forme, en la mise en œuvre d'une couche de matériaux sélectionnés d'une épaisseur minimale qui sera de 10 cm après compactage sur la largeur de la plate-forme en respectant les dévers du profil en travers adopté.

###### II - Mode d’exécution des travaux

Les matériaux pour couche de roulement et de rechargement seront des graveleux latéritiques, de la pouzzolane ou des scories volcaniques, provenant d’emprunts choisis par l’Entrepreneur et approuvés par le Maître d’œuvre.

L'Entrepreneur supportera toutes les charges d'exploitation des lieux d'emprunt et carrières et notamment l'indemnisation d'éventuelles expropriations, l'ouverture et l'aménagement des routes d'accès, le débroussaillement et le déboisement, l'enlèvement des terres végétales ou des matériaux indésirables et leur mise en dépôt hors des limites. Le drainage des zones d'emprunt ou des carrières devra être fait de façon efficace. Toutes dispositions devront être prises pour que l'eau de ruissellement puisse s'écouler normalement en dehors de l'emprise de la route sans causer de dégâts aux propriétés riveraines.

Aucune zone d'emprunt ou carrière ne devra être ouverte en contrebas de la route à moins de quinze mètres de la limite de l'assiette, cette distance étant augmentée de la profondeur de la fouille. Le carreau des emprunts sera réglé de manière que l'eau ne séjourne pas à proximité de la route. L'Entrepreneur sera tenu de réaliser à ses frais, un système d'évacuation des eaux et de protection de la route (fossés de garde, puisards, ouvrages sous chaussées), dans des conditions telles qu'il ne puisse pas provoquer des écoulements nuisibles à la conservation ultérieure de la route.

La mise en œuvre de ces matériaux en couche de roulement sera réalisée sur une épaisseur minimale de 10cm après compactage, sur la largeur circulable en respectant les dévers du profil en travers adopté.

Les matériaux graveleux répandus ne doivent pas présenter d’éléments de diamètre supérieur à 75 mm. Ils devront posséder les caractéristiques suivantes :

- 	indice de plasticité : < 25

- 	indice de C.B.R.    :> 30, à 04 jours d'imbibition et à 95 % de l'O.P.M.

L'Entrepreneur arrosera et compactera les matériaux. L'arrosage sera défini par zone homogène afin d'obtenir une compacité maximale où la densité sèche sera de 95 % de l'OPM.

En cas de faibles quantités mises en œuvre, les matériaux seront mesurés au mètre cube foisonné approvisionné sur le site, par comptage du nombre de voyages des camions de transport précédemment étalonnés. Dans le cas contraire, les quantités prises en compte résulteront d’attachements contradictoires après vérification des épaisseurs par le Maître d’Oeuvre, par métré du cubage de matériaux compactés mis en place.

En fin de travaux, les lieux d'emprunt seront remis en état ou égalisés aux frais de l'entrepreneur. Le nivellement sera exécuté de manière à éviter des flaques d'eau indésirables sur les lieux. Les terres végétales seront régalées et éventuellement les fossés créés ou remis en fonctionnement afin d'éviter l'érosion des surfaces considérées et environnantes. Il sera tenu compte des prescriptions environnementales du plan d’exécution.

## Article 33 : EXTRACTION, TRANPORT ET STOCKAGE DE MATERIAUX SELECTIONNE

I  - Description des travaux

Les travaux consistent en l’extraction sur un site agrée par le Maître d ‘œuvre, de matériaux, à son transport et stockage jusqu’au bord de la chaussée, à un lieu agrée par le Maître d’œuvre. Ce matériau foisonné est destiné à être utilisé par les Comités de Route pour le bouchage de nids de poule et d’élimination des points critiques après le départ de l’entreprise,  lors des opérations de prise en charge des travaux d’entretien courant par les populations.

###### II - Mode d’exécution des travaux

Les matériaux proviendront des gisements agrée par le Maître d’œuvre et seront des graveleux latéritiques, de la pouzzolane ou des scories volcaniques.

L'Entrepreneur supportera toutes les charges d'exploitation des lieux d'emprunt et carrières et notamment l'indemnisation d'éventuelles expropriations, l'ouverture et l'aménagement des routes d'accès, le débroussaillement et le déboisement, l'enlèvement des terres végétales ou des matériaux indésirables et leur mise en dépôt hors des limites. Le drainage des zones d'emprunt ou des carrières devra être fait de façon efficace. Toutes dispositions devront être prises pour que l'eau de ruissellement puisse s'écouler normalement en dehors de l'emprise de la route sans causer de dégâts aux propriétés riveraines.

Aucune zone d'emprunt ou carrière ne devra être ouverte en contrebas de la route à moins de quinze mètres de la limite de l'assiette, cette distance étant augmentée de la profondeur de la fouille. Le carreau des emprunts sera réglé de manière que l'eau ne séjourne pas à proximité de la route. L'Entrepreneur sera tenu de réaliser à ses frais, un système d'évacuation des eaux et de protection de la route (fossés de garde, puisards, ouvrages sous chaussées), dans des conditions telles qu'il ne puisse pas provoquer des écoulements nuisibles à la conservation ultérieure de la route.

En fin de travaux, les lieux d'emprunt seront remis en état ou égalisés aux frais de l'entrepreneur. Le nivellement sera exécuté de manière à éviter des flaques d'eau indésirables sur les lieux. Les terres végétales seront régalées et éventuellement les fossés créés ou remis en fonctionnement afin d'éviter l'érosion des surfaces considérées et environnantes. Il sera tenu compte des prescriptions environnementales du plan d’exécution.

Le matériau sera déposé en un lieu agréé par le Maître d’œuvre. Le lieu de dépôt sera aménagé et ne doit en aucun cas constituer un obstacle à la circulation ni entraver le ruissellement des eaux de pluie.

Le matériau sera conforme aux spécifications de l’article 31  du CPT.

## Article 34a : DEROCTAGE

###### I  -  Description des travaux

Ces travaux consistent à éliminer de la plate-forme et du réseau d’assainissement (fossés latéraux, embouchures amont et aval des ouvrages hydrauliques...) tous rochers ou affleurements rocheux qui pourraient dégrader la surface de la route et nuire à son assainissement ainsi qu’à sa bonne circulation.

###### II -  Mode d’exécution des travaux

Ces travaux ponctuels seront réalisés manuellement s'il y a lieu, à l’aide de barre à mine, de burin, de masse et de pioche, de marteau piqueur. Il sera fait usage de bouteurs équipés de rippers pour les affleurements rocheux de grandes surfaces ou trop durs pour extraction manuelle. Le déroctage s'appliquera sur une épaisseur à définir par le Maître d’œuvre.

Les matériaux de démolition seront extraits du chantier puis chargés dans des brouettes,  ou des camions, transportés et déchargés  en dépôtà proximité de la zone de travail en un lieu agréé par le Maître d'Oeuvre.

## Article 34b : DEBLAIS RIPPABLES

###### I  -  Description des travaux

Ces travaux consistent à éliminer de la plate-forme et du réseau d’assainissement (fossés latéraux, embouchures amont et aval des ouvrages hydrauliques...) tous blocs rochers, affleurements rocheux ou tête de chat qui pourrait dégrader la surface de la route et nuire à son assainissement ainsi qu’au confort de circulation.

###### II -  Mode d’exécution des travaux

Ces travaux de masse seront réalisés mécanique au Bulldozer. Il sera fait usage de bouteurs équipés de rippers pour les affleurements rocheux de grandes surfaces ou trop durs pour extraction manuelle. Le déblai rippable s'appliquera sur une épaisseur à définir par le Maître d’œuvre.

Les matériaux de démolition seront extraits du chantier puis chargés dans des brouettes,  ou des camions, transportés et déchargés en dépôtà proximité de la zone de travail en un lieu agréé par le Maître d'Oeuvre.

## Article 35 :    PURGES

I - Description des travaux

Cette opération comprend la purge et l'enlèvement de matériaux pollués issus des bourbiers ou l'enlèvement des terres ou matériaux de mauvaise tenue. Cette opération comprend le remblaiement des fouilles avec des matériaux d’emprunt de caractéristiques conformes aux prescriptions du CCTP.

II - Mode d’exécution des travaux

Avant tout commencement des travaux, les quantités de purge à enlever par section seront métrées contradictoirement et le plus précisément possible quel que soit le mode d'exécution adopté. Les purges seront exécutées selon les indications portées sur le schéma d'aménagement et par instruction du Maître d’Oeuvre.

Les matériaux provenant des purges seront évacués hors de l'emprise de la route en des emplacements agréés par le Maître d’Oeuvre.

La recherche des emplacements de dépôt sera de la compétence de l'Entrepreneur.

## Article 36 :    FOURNITURE ET POSE DE BUSE METALLIQUE

I - Description des travaux

Ces travaux consistent à rétablir la continuité du fil d'eau d'une traversée, (ruisseaux, sources, exutoires de fossés latéraux...) par l'implantation d'une buse métallique sous chaussée. Cette buse devra assurer un écoulement normal avec une pente minimale sans stagnation des eaux. L'implantation, le diamètre et la longueur de la buse seront parfaitement définis lors de l'établissement du schéma d'aménagement. La pose des buses sera exécutée aux emplacements notifiés par le Maître d’Oeuvre.

Toutefois, l'entreprise pourra proposer de remplacer les buses par des ouvrages en maçonnerie de moellons selon les techniques locales employées. Pour ce faire, elle se conformera aux plans types joints en annexe.

II - Mode d’exécution des travaux

Les buses métalliques employées devront être en tôle d'acier galvanisé, bitumées à chaud et auront au minimum:

- 2 mm d’épaisseur pour les buses Ø 800.

- 2,5 mm pour les buses Ø 1000.

- 3,4 mm pour les buses Ø 1500 et plus.

En aucun cas, l'épaisseur de la tôle ne devra pas être inférieure à 2 mm. Elles seront posées conformément aux règles du fabricant. L'ouvrage aura une pente minimale de 1 %. Il reposera sur une forme en graveleux sélectionné profilée et compactée qui correspondra à la forme du radier. Cette forme aura une largeur minimale de trois (3) fois le diamètre de la buse et une épaisseur minimale de 20 cm. Elle aura la même pente que l'ouvrage. Une contre-flèche sera donnée éventuellement à la buse si des tassements sont à craindre.

Avant pose, la buse devra recevoir une couche de peinture bitumineuse à froid sur les deux faces intérieure et extérieure en cas de déficience d’un bitumage à chaud.

Le fond de fouille ou le terrain d'assise sera nivelé, compacté, débarrassé de tout élément rocheux pouvant déformer la buse, et aura en principe la même pente que l'ouvrage.

Les matériaux du bloc technique conformes à ceux des remblais (tâche du prix n° 6)ne devront pas contenir d'éléments supérieurs à 5 cm dans leur plus grande dimension, ni aucun élément susceptible de provoquer la corrosion dans toute la masse. Ces matériaux seront mis en place par couches successives de 10 à 15 cm sur toute la largeur de l'ouvrage. Ils seront compactés alternativement de part et d'autre de l'ouvrage au moyen d'engins mécaniques ou manuels (dames, plaques vibrantes, cylindres automoteurs). Les compacités à obtenir sont de 90 % de la densité sèche de l'O.P.M. pour le corps du remblai et 95 % de la densité de l'O.P.M. pour les quarante (40) centimètres supérieurs. La hauteur du remblai au-dessus de la génératrice supérieure de la buse est au moins égale à 50 cm + Ø/10, Ø étant le diamètre de la buse, conformément aux spécifications du SETRA et LCPC.

Le raccordement du profil de la route avec dos d'âne créé par le bloc technique ne devra pas présenter des pentes > 4%.Si ce raccordement est effectué au-delà de  25 mètres de part et d’autre de la buse, le remblai complémentaire est payé séparément.

En site marécageux pour éviter la contamination du lit de pose, un produit géotextile non tissé du type BIDIM sera interposé entre le fond de fouille et le lit de pose, et remontera d'un mètre environ sous la buse, à l'amont comme à l'aval, pour éviter les affouillements éventuels.

## Article 37 : FOURNITURE ET POSE DE BUSES EN BETON ARME diamètre 800 mm

###### I - Description des travaux

Ces travaux consistent à rétablir la continuité d’un fil d’eau d’une traversée (sources, ruisseaux, exutoires, fossés latéraux etc.) par l’implantation d’une buse en béton armé. Cette buse devra assurer un écoulement normal avec une pente minimale, sans stagnation des eaux. L’implantation, le diamètre et la longueur de la buse seront parfaitement définis lors de l’établissement du schéma d’aménagement. La pose des buses sera exécutée aux emplacements notifiés par le Maître d’œuvre délégué.

###### II - Mode d’exécution des travaux

Les éléments constitutifs d’une buse en béton armé sont les suivants :

- des tuyaux cylindriques en béton armé dosé à 350 kg/ m3 à extrémités emboîtables

- Un berceau de gros béton formant fondation

- Des colliers de fixation en béton armé couvrant les joints et assurant l’étanchéité

Si l’entrepreneur utilise des éléments de buses préfabriquées, il devra faire connaître au Maître d’œuvre :

- L’indicatif du fabricant et de l’usine

- La date de fabrication

- Les caractéristiques détaillées des buses.

Les buses seront en béton vibré ou centrifugé armé. Toutefois, des buses fabriquées suivant d’autres procédés pourront être proposées au Maître d’œuvre. L’épaisseur des parois et les armatures devront être conformes aux spécifications indiquées sur les plans.

Les buses armées devront satisfaire aux essais en usine ci-après :

Charges d’essais à la fissuration et à la rupture :

- Charges d’essais à la fissuration et à la rupture : celles-ci ne devront pas être inférieures à 4.000 kg/m² de surface diamétrale intérieure pour la fissuration et de 6.000 kg/m² de surface diamétrale intérieure pour la rupture.

- Tolérances dimensionnelles : le diamètre intérieur réel ne devra pas différer du diamètre nominal de plus ou moins 10 mm.

Les essais de charge seront à la charge de l’entrepreneur. Si l’entrepreneur fabrique des buses sur le chantier, il devra soumettre à l’approbation du Maître d’œuvre les plans d’exécution et le matériel correspondants. Les buses ainsi fabriquées devront avoir les performances similaires à celles des buses décrites dans le paragraphe ci-dessus.

L’approbation des plans d’exécution et du matériel par le Maître d’œuvre ne soustraira pas l’entrepreneur de sa responsabilité entière en cas de défaillance des buses qu’il aura fabriquées.

Les travaux comprendront :

- L’ouverture d’une fouille correspondant si possible aux dimensions exactes du berceau à réaliser pour permettre le bétonnage direct à pleine fouille. La mise au sec par gravité ou pompage et le compactage du fonds de fouille sont indispensables.

- Le coulage du lit de pose en béton dosé à 250 kg/m3, sur une épaisseur de 20 cm et selon une pente de 3% ;

- La mise en place des buses

- Le bétonnage des parois latérales pour achèvement du berceau

- La confection des joints intérieurs par ragréage au mortier de ciment, et extérieurs par la mise en place d’une bague renforcée d’une armature et coulée en place à l’intérieur d’un moule.

- Le remblaiement autour et sur la buse, en matériaux sélectionnés graveleux, sableux ou sablo - argileux soigneusement compactés alternativement de part et d'autre de l’ouvrage par épaisseurs de 10 à 15 cm. La compacité à obtenir est de 95 % de la densité sèche de l’OPM pour le lit de pose et l’ensemble du bloc technique.

Le remblai sera poursuivi jusqu’à obtention d’une épaisseur de 50 cm plus 1/10 du diamètre au dessus de la génératrice supérieure de la buse.

Le raccordement du profil de la route avec dos d'âne créé par le bloc technique ne devra pas présenter des pentes > 4%.Si ce raccordement est effectué au-delà de  25 mètres de part et d’autre de la buse, le remblai complémentaire est payé séparément.

## Article 38:PUISARD EN MAÇONNERIE POUR BUSE ET DALOT

I - Description des travaux

Ces travaux consistent à fabriquer des têtes amont de buse ou de dalot en maçonnerie.

Ces ouvrages sont destinés à recueillir les eaux provenant des fossés et à les canaliser dans les ouvrages de traversée.

II - Mode d’exécution des travaux

Les têtes des ouvrages d'assainissement seront réalisées en maçonnerie conformément aux prescriptions techniques définies dans le présent cahier et devront être conformes aux plans des ouvrages types et recevoir l'agrément du Maître d’Oeuvre. Une légère pente sera donnée au fond du puisard pour faciliter l’écoulement des eaux.

## Article 39:TETES DE BUSES SIMPLES OU DE DALOTS EN MAÇONNERIE

I - Description des travaux

Ces travaux consistent à fabriquer les têtes amont et aval des buses en maçonnerie. Les têtes sont destinées à améliorer les conditions d'écoulement des eaux dans l'ouvrage.

L'Entrepreneur pourra, après accord préalable du Maître d'Oeuvre, réaliser les têtes de buses en béton cyclopéen.

II - Mode d’exécution des travaux

Les têtes des ouvrages d'assainissement seront réalisées en maçonnerie conformément aux prescriptions techniques définies dans le présent Cahier. Les têtes de buses devront être conformes aux plans des ouvrages types joints dans la pièce n° 9 du dossier d'Appel d'Offres. Ce sont des têtes droites avec murs en retour. Exceptionnellement les têtes de buses en perrés peuvent être réalisées après un accord préalable du Maître d’Oeuvre.

## Article 40 :DESCENTES D'EAU BETONNEES

I - Description des travaux

Cette opération comprend la réalisation de descente d'eau bétonnée sur talus de remblai et de déblai. Les descentes d'eau bétonnées seront réalisées en tuiles préfabriquées avec du béton armé dosé à 350 kg/m3 offrant une résistance de 325 kg/cm2 à 28 jours soit 3,185 MPa.

II - Mode d’exécution des travaux

L'implantation sera précisée à l'Entrepreneur lors de l'établissement du schéma d'aménagement. Néanmoins, le Maître d’Oeuvre se réservera le droit de modifier cette disposition au moment des travaux, et l'Entrepreneur devra obtenir cet accord avant tout début des travaux.

Les éléments préfabriqués, l'entonnement de tête et le dispositif à l'aval de l'ouvrage seront réalisés conformément aux indications du plan type fourni au présent dossier. La fabrication des éléments, leur mise en œuvre et toutes sujétions seront soumises à l'agrément du Maître d’Oeuvre.

## Article 41:DALOTS EN BETON ARME 2,0 x 1,5 ; 2,0 x 1,00 ; 1,50 x 1,5 ET 1,50 x 1,00

I - Description des travaux

Cette opération comprend la construction des dalots en béton armé. L'implantation, le type et les dimensions des dalots seront parfaitement définis lors de l'établissement du schéma d'aménagement. La pose des dalots sera exécutée aux emplacements notifiés par le Maître d’Oeuvre.

I - Composition et qualité des matériaux

Les bétons armés seront dosés à 350 kg/m3 ou 400 kg/m3 de ciment de classe C.P.A. 325  et offriront respectivement une résistance de 325 kg/cm2 à 28 jours. A la demande du Maître d’Oeuvre, ils seront soumis à l’épreuve de convenance qui devra obtenir son acceptation avant toute fabrication effective de béton.

Les sables pour mortiers et bétons seront durs, propres, sains, criblés soigneusement et débarrassés de tous détritus organiques ou terreux. Les granulats pour béton armé proviendront de gisements agréés par le Maître d’Oeuvre, seront de dimension au plus égale à 20 mm et la quantité d’agrégats de moins de 2 mm sera inférieure à 2 %.

Les ciments de classe CPA 325 seront stockés dans un magasin sec, clos et couvert capable d’emmagasiner la quantité nécessaire pour assurer sans discontinuité l’alimentation des besoins.

L’emploi des produits de cure visant à empêcher une dessiccation trop rapide du béton sera soumise par l’Entrepreneur à l’agrément du Maître d’Oeuvre. L’eau de gâchage des mortiers et bétons devra être exempte de matières organiques. Pour le béton armé les fers ronds lisses seront de la nuance Fe E22 et ne seront utilisés que pour les armatures de montage. Toutes les autres armatures seront à haute adhérence et appartiendront aux classes Fe E40.

II - Mode d’exécution des travaux

Les fonds de fouilles devront être établis aux cotes fixées par les plans ou selon les instructions du Maître d’Oeuvre. Ils devront être parfaitement asséchés pour le coulage du béton. Les coffrages, étançonnages et échafaudages doivent être tels que les contraintes qui s'y produisent par l'action des charges qu'ils auront à supporter pendant l'exécution du travail jusqu'au décoffrage ou au décintrement, ne dépassent pas les contraintes de sécurité consacrées par l'expérience pour les matériaux qui les composent. Les coffrages doivent présenter une étanchéité suffisante pour éviter les pertes de laitance. Les coffrages en bois doivent être mouillés pour ne pas absorber l'eau du béton.

Les armatures seront façonnées à froid et l'Entrepreneur n'est pas autorisé à les souder. Les cales en béton devront maintenir les armatures à une distance des coffrages conformément aux normes. Il sera prévu au minimum une cale d'écartement par mètre carré de surface de coffrage. Avant tout bétonnage, le ferraillage et le coffrage devront être réceptionnés par le Maître d’Oeuvre, faute de quoi ce dernier pourra demander la démolition des parties dont il n'aura pu, de ce fait, vérifier le ferraillage.

La fabrication du béton devra se faire mécaniquement et la fabrication des gâchées sèches en vue d'une addition ultérieure d'eau est interdite. Le transport des bétons qui ne seraient pas fabriqués sur les lieux de leur mise en œuvre sera soumis à l'agrément du Maître d’Oeuvre. Tous les bétons seront vibrés avec des vibrateurs. La finition des dalles sera effectuée par vibration superficielle.

Le béton sera tenu à l'abri du soleil à partir du moment où il aura commencé à faire prise. Sa cure par humidification doit commencer dès qu'ayant complètement fait prise, il n'est pas susceptible d'être altéré par les eaux ruisselant à la surface. La cure des bétons sera conduite de manière à maintenir les parements en état d'humidité permanente.

## Article 42: FOSSES BETONNES 40 x 40 CM

I - Description des travaux

Cette opération comprend la réalisation de fossés bétonnés de 40 x 40 cm.

###### I - Mode d’exécution des travaux

L'implantation et le profil en travers des fossés bétonnés seront précisés à l'Entrepreneur lors de l'établissement du schéma d'aménagement. Néanmoins, le Maître d’Oeuvre aura le loisir de modifier ces dispositions au moment des travaux, et l'Entrepreneur devra obtenir son accord avant tout début des travaux de bétonnage.

Les fossés bétonnés seront coulés en place, et réalisés en béton armé dosé à 350 kg/m3. Le béton armé sera réalisé selon les spécifications techniques de la tâche du prix n°33. Le mode d'exécution des ouvrages sera soumis à l'agrément du Maître d’Oeuvre. Le béton sera mis en place avec des joints de retrait tous les six (6) mètres. Les tolérances géométriques à respecter sont les suivantes :

* en plan              : ± 5 cm

* en nivellement : ± 1 cm

* en épaisseur      : ± 2 cm

## Article 43: FOSSES MAÇONNES DE  130 cm x 65 cm

I - Descriptions des travaux

Cette opération comprend la réalisation de fossés maçonnés triangulaires de 130 cm x 65 cm.

###### II - Mode d’exécution des travaux

L'implantation et le profil en travers des fossés maçonnés seront précisés à l'Entrepreneur lors de l'établissement du schéma d'aménagement. Néanmoins, le Maître d’Oeuvre aura le loisir de modifier ces dispositions au moment des travaux, et l'Entrepreneur devra obtenir son accord avant tout début de travaux. Les fossés seront réalisés en maçonnerie de moellons hourdée en ciment selon les prescriptions techniques de la tâche du prix n°31. Les dalles en aiguilles ne sont pas acceptées. La proportion du mortier sera de 0,45 m3 par unité de volume de l’ouvrage fini, le mortier étant dosé à 350 kg de ciment par mètre cube.

## Article 44: CURAGE DES OUVRAGES EXISTANTS

I - Description des travaux

Cette opération concerne le dégagement des ouvrages ainsi que des entonnements amont et aval des ouvrages de type : ponceaux et ponts.

###### II - Mode d’exécution des travaux

Les travaux comprennent l'enlèvement des dépôts et débris végétaux de toute nature entravant l'écoulement des eaux, le débroussaillement du lit et des berges sur 15m de longueur à l'entrée et sortie de l'ouvrage et de chaque berge sur 2 mètres de largeur, ainsi que toute opération de désengorgement du fil d'eau. L'Entrepreneur devra déblayer entièrement la section et les abords de l'ouvrage mettre les produits de curage en dépôt suivant l’ordre du Maître d’Oeuvre.

Les défauts structurels éventuellement constatés (fondations, appuis, poutres...) au cours de cette opération, seront signalés au Maître d’Oeuvre. Les travaux de réparation supplémentaires seront rémunérés séparément par les prix appropriés du bordereau des prix unitaires.

Ces travaux de  curage seront exécutés manuellement (sous la coordination d'un chef d'équipe de l’entreprise possédant un minimum de connaissances techniques) par les populations riveraines de chaque village desservi par la route rurale, regroupées au sein d’un Comité de Route. Dans le cas échéant de la non existence d’un Comité de Route, les travaux seront exécutés par les structures communautaires existantes, (GIC, Comités de développement Villageois).

L’exécution des travaux de curage par les Comités de Route vise à mettre en œuvre la Nouvelle Stratégie d’Entretien et de Réhabilitation des Routes Rurales qui consiste à la prise en charge  des petits travaux d’entretien courant de la route entretenue après le départ de l’entreprise.

## Article 45 : CURAGE DES OUVRAGES HYDRAULIQUES TRANSVERSAUX

I - Description des travaux

Cette opération concerne le curage des ouvrages hydrauliques transversaux ainsi que des entonnements amont et aval des ouvrages de type : buses, dalots...etc.

###### II - Mode d’exécution des travaux

Les travaux comprennent l'enlèvement des dépôts et débris végétaux de toute nature entravant l'écoulement des eaux, le débroussaillement du lit et des berges sur 15m environ à l'entrée et sortie de l'ouvrage, ainsi que toute opération de désengorgement du fil d'eau. L'Entrepreneur devra déblayer entièrement la section et les abords de l'ouvrage et répandre convenablement les produits d'extraction à l'aval de l'ouvrage ou les mettre éventuellement en dépôt suivant l’ordre du Maître d’Oeuvre.

Les défauts structurels éventuellement constatés (fondations, appuis, poutres...) au cours de cette opération, seront signalés au Maître d’Oeuvre. Les travaux de réparation supplémentaires seront rémunérés séparément par les prix appropriés du bordereau des prix unitaires.

Ces travaux de  curage seront exécutés manuellement (sous la coordination d'un chef d'équipe de l’entreprise possédant un minimum de connaissances techniques) par les populations riveraines de chaque village desservi par la route rurale, regroupées au sein d’un Comité de Route. Dans le cas échéant du non existence d’un Comité de Route, les travaux seront exécutés par les structures communautaires existantes, (GIC, Comités de développement Villageois).

L’exécution des travaux de curage des buses par les Comités de Route vise à mettre en œuvre la Nouvelle Stratégie d’Entretien et de Réhabilitation des Routes Rurales qui consiste à la prise en charge  des petits travaux d’entretien courant de la route entretenue après le départ de l’entreprise.

Article 46 : ENROCHEMENTS

I - Description des travaux

Cette opération consiste à exécuter un enrochement des berges ou des exutoires aval et amont des ouvrages de traversée sous chaussée.

###### II - Mode d’exécution des travaux

Les enrochements destinés à la protection des berges ou des exutoires aval et amont des ouvrages de traversée sous chaussée, seront fournis par l'Entrepreneur et proviendront des carrières agréées par le Maître d’Oeuvre.

Ces enrochements seront constitués de matériaux durs, non évolutifs, insensibles à l'eau, de poids spécifique au moins compris entre 2 à 3 tonnes par mètre cube.

Les blocs devront avoir une forme aussi régulière que possible, leur diamètre moyen devra être compris entre 30 et 40 cm.

Le placage d'enrochement doit être au moins égal à 1,5 fois le diamètre moyen des enrochements utilisés et d'une épaisseur minimale, sous ouvrage et en protection de berge, de 60 cm.

Lorsque le talus de remblai est instable, une couche filtrante en sable ou gravier sera placée entre le talus et les enrochements sur une épaisseur de 15 à 20 cm. Si la base du talus est accessible en basses eaux, un massif d'ancrage sera mis en place à la base des enrochements, dans une tranchée trapézoïdale de 1 à 1,5 m de profondeur sur 1 à 2 m de largeur en fond.

## Article 47: GABIONS

I - Description des travaux

La construction de gabions consiste en la mise en place de caisses en grillage métallique remplies de pierres calibrées et soigneusement rangées, destinées à la réalisation des ouvrages d'assainissement, d'appuis pour ponts semi-définitifs, de soutènement de talus ou de protection contre l'érosion.

###### II - Mode d’exécution des travaux

Les gabions utilisés, conformément aux plans types, seront des gabions-cages. Les dimensions usuelles sont:

* gabion semelle : 5 m x 1 m x 0,50 m

* gabion cage      : 2 m x 1 m x 1 m

Les parois des gabions seront en fil d'acier galvanisé, à maille hexagonale 100/120 mm à double torsion en fil de 3 mm de diamètre. Les ligatures et les tirants auront également 3 mm de diamètre et les arêtes 4,4 mm. La dimension des plus petites pierres de remplissage, quel que soit le sens, sera au moins égale à 1,5 fois la grosseur des mailles, soit 180 mm.

Les gabions cages constituant le corps de l'ouvrage seront remplis de grosses pierres disposées soigneusement en parement et au fond. Les pierres plates ou de petites dimensions seront placées hors des parois. Le remplissage des gabions semelles sera réalisé en pierres roulées, de préférence, de façon à garantir à la semelle sa souplesse.

Le mode d'exécution sera le suivant :

* 	dépliage du gabion et mise à plat sur le sol,

* 	relevage des parois de façon à former une caisse et ligature des arêtes,

* 	pose du gabion à son emplacement définitif,

* 	ligature des arêtes avec celles du gabion contigu,

* 	ancrage dans le sol de la face inférieure par des piquets en fer ou pieux en bois plantés dans le sol

* 	début de remplissage du gabion avec des pierres,

* 	mise en place de tirants,

- poursuite du remplissage en réglant les tirants au fur et à mesure,

* 	fermeture du couvercle et ligature des arêtes supérieures avec celles du gabion voisin.

Tous les travaux réalisés en gabions seront conformes aux plans types du présent dossier et sont soumis à l'agrément du Maître d’Oeuvre avant exécution.

## Article 48: PERRES MAÇONNES

I  - Description des travaux

La construction d'un perré maçonné consiste en la réalisation d'un revêtement en maçonnerie de moellons, hourdée au mortier de ciment pour la protection de talus érodables et de remblais d'accès à certains ouvrages, ainsi qu'aux endroits prescrits par le Maître d’Oeuvre.

###### II - Mode d’exécution des travaux

Les pierres devront être compactes, sans fissuration, non sujettes à s'écailler et à arêtes vives. Elles devront avoir des formes aussi parallélépipédiques que possible et auront 20 à 40 cm dans leur plus grande dimension.

Les surfaces à perreyer, préalablement réglées et compactées, seront soumises à l'agrément du Maître d’Oeuvre.

Les moellons seront assemblés au mortier de ciment dosé à 350 kg/m3. Le contrôle du mortier se fera en le pétrissant à la main. La boule de mortier sera ferme et plastique, n'adhérera pas à la peau et devra pouvoir tomber d'une hauteur de 10 à 20 cm sans se fissurer ni se déformer.

Des fenêtres de 10 x 20 cm, ou des barbacanes, devront être prévues dans la maçonnerie pour évacuer les eaux qui pourraient s'accumuler derrière l'ouvrage. Elles seront disposées tous les 2 m en quinconce, la première rangée étant placée à la base du perré, et nécessiteront la mise en place de filtres derrière ces ouvertures pour éviter le transport des matériaux lors des circulations d'eau.

La protection terminée devra avoir une épaisseur moyenne de 30 cm. L'exécution comprend les opérations suivantes :

* 	mise en place d'une fondation en béton à la base du perré, éventuellement une rangée de gabions ou un mur paraf1ouille si le terrain est affouillable (la fondation sera rémunérée par ailleurs par les prix n° 31 ou 34 selon le type de fondation retenue),

* 	pose des moellons sur une couche épaisse de mortier (bain de mortier), en les disposant perpendiculairement à la surface du talus, de façon à ce qu'ils reposent par leur poids dans le sens de l'épaisseur du perré

* 	tassement des moellons entre eux, au marteau, et comblement des vides par des éclats sans soulever les moellons,

* 	pose de boutisse de 50 cm de longueur tous les mètres carrés environ en assurant la liaison avec le parement,

* 	nettoyage des bavures de mortier et rejointoiement.

## Article 49 : MAÇONNERIE DE MOELLONS

##### I  -  Description des travaux

Ces travaux consistent en la réparation d’ouvrages en maçonnerie hourdée au mortier de ciment réalisés en moellons ordinaires provenant de carrières agréées par le Maître d’Oeuvre.

###### II - Mode d’exécution des travaux

La forme des pierres, de 20 à 40 cm de plus grande dimension, sera aussi régulière que possible et les dalles ou aiguilles seront rejetées. Les blocs seront propres, sans inclusion de terre ou de matières organiques, constitués de matériaux durs, compacts, sans fissuration et insensibles à l’eau.

L’assemblage des pierres s’effectuera à l’aide de mortier dosé à 350 kg de ciment par mètre cube de sable sec. Ce dosage, éventuellement majorés de 20 à 25 % lorsque le sable utilisé est très fin, sera arrêté en accord avec le Maître d’Oeuvre.

L’eau de gâchage sera exempte de matières organiques. La consistance du mélange obtenu devra être ferme et plastique. Son contrôle s’effectuera par pétrissage à la main d’une boule de mortier, laquelle ne devra pas adhérer à la peau et pouvoir tomber d’une hauteur de 10 à 20 cm sans se déformer (teneur en eau trop forte) ni se fissurer (manque d’eau).

La maçonnerie sera posée sur une surface plane, propre et parfaitement ragréée. Les moellons, préalablement arrosés pour permettre une bonne adhérence du liant, seront posés à bain de mortier et appliqués les uns sur les autres par tassements au marteau de façon à faire refluer le mortier par les joints. La mise en place d’éclats de pierre entre les moellons ne devra pas s’accompagner de soulèvement du moellon supérieur. La liaison du parement avec le corps de l’ouvrage sera assurée par des boutisses à raison d’une au mètre carré de parement.

Les joints seront nettoyés et creusés sur 3 cm de profondeur avant prise du mortier, pour rejointoiement à l’aide d’un coulis de mortier de sable fin plus résistant et plus imperméable dosé de 400 à 450 kg de ciment par mètre cube de sable.

## Article 50 :	BETON ARME

###### I - Composition et qualité des matériaux

Cette tache consiste en la réparation ou construction de petits ouvrages en béton  arme tels que radiers ou barrettes.

Les bétons armés seront dosés à 350 kg/m3 de ciment de classe CPA 325 et offriront une résistance de 325 kg/cm2 à 28 jours. Les sables pour mortiers et bétons seront durs, propres, sains, criblés soigneusement et débarrassés de tous détritus organiques ou terreux. Les granulats pour béton armé proviendront de gisements agréés par le Maître d’Oeuvre et seront de dimension au plus égale à 20 mm et la quantité d’agrégats de moins de 2 mm sera inférieure à 2 %.

Les ciments seront stockés dans un magasin sec, clos et couvert, capable d’emmagasiner la quantité nécessaire pour assurer sans discontinuité l’alimentation des besoins.

Pour le béton armé, les fers ronds lisses ne seront, dans le cas échéant, utilisés que pour les armatures de montage, toutes les autres armatures seront à haute adhérence.

II - Mode d’exécution des travaux

Les parties d'ouvrage à réparer et le mode d'exécution des réparations seront définis par le Maître d’Oeuvre. Avant tout commencement des travaux, les quantités seront métrées contradictoirement.

Les coffrages doivent présenter une étanchéité suffisante pour éviter les pertes de laitance et doivent être mouillés pour ne pas absorber l’eau du béton.

Les armatures seront façonnées à froid et l’Entrepreneur n’est pas autorisé à les souder. Les cales en béton devront maintenir les armatures à une distance des coffrages conformément aux normes. Il sera prévu au minimum une cale d’écartement par mètre carré de surface de coffrage.

Avant bétonnage, tout ferraillage doit être réceptionné par le Maître d’Oeuvre, faute de quoi ce dernier pourra demander la démolition des parties dont il n’aura pas pu, de ce fait, vérifier le ferraillage.

La fabrication et la mise en œuvre des bétons devront se faire selon les moyens de l’Entrepreneur mais soumis à l’appréciation du Maître d’Oeuvre. Le béton sera tenu à l’abri du soleil à partir du moment où il aura commencé à faire prise. Sa cure par humidification doit commencer dès qu’ayant complètement fait prise, il n’est pas susceptible d’être altéré par les eaux ruisselant à sa surface. La cure des bétons sera conduite de manière à maintenir les parements en état d’humidité permanente.

Sauf dérogation du Maître d’Oeuvre, aucun élément ne peut être décoffré avant 48 heures suivant le bétonnage. Pour les parties portantes, ne supportant que leur propre poids, ce délai est porté à deux semaines. Il sera porté à quatre semaines si ces parties doivent supporter immédiatement des charges.

## Article 51 : REFECTION DE PLATELAGE EN BOIS

I - Description des travaux

Ces travaux consistent en la réparation du platelage bois existant ou la création d'un nouveau platelage   bois directement sur les poutres métalliques.

###### II - Mode d’exécution des travaux

Les travaux seront réalisés conformément aux plans types de l'ouvrage intéressé. Les bois utilisés devront avoir les caractéristiques suivantes :

- 	Masse volumique à 12 % d'humidité en g/cm3 (M.V. 12 % en g/cm3)  0,8

- 	Dureté (N) :  6 (dureté Chalais-Meudon ou Monnin).

Parmi les essences de bois camerounais possédant ces caractéristiques, l'on peut citer les suivantes : le Doussié, le Moabi, le Tali, le Azobe et le Iroko, le bulinga...

Avant leur utilisation sur chantier, les bois devront être traités contre les parasites xylophages (insectes, larves, champignons) par trempage en solution aqueuse. Les traitements par trempage, “ long-diffusion ” 15 jours ou “ rapid diffusion ” 24 h devront correspondre aux produits utilisés et seront proposés au Maître d’Oeuvre délégué par l’Entrepreneur pour agrément.

Le platelage et sa fixation doivent être conformes aux plans types.

Article 52: GARDE-CORPS

I - Description des travaux

Cette opération comprend le remplacement ou la fourniture et pose des garde-corps sur ouvrage.

###### II - Mode d’exécution des travaux

Ces travaux seront définis lors de l'établissement des schémas d'aménagement. Dans le cas de remplacement d'éléments détruits ou non récupérables, les nouveaux éléments à mettre en œuvre seront du même type que ceux existants, dans la mesure où ils sont disponibles dans le commerce. Dans le cas contraire, les modèles proposés par l'Entrepreneur seront soumis à l'agrément du Maître d’Oeuvre.

Les éléments des garde-corps seront posés et réglés en alignement et en altitude. Il sera vérifié que les montants seront bien verticaux. Le scellement des montants sera réalisé en béton dosé à 350 kg/m3 et devra être conforme au plan type. Le scellement des montants n'interviendra qu'après vérification par le Maître d’Oeuvre  du parfait alignement du garde-corps. Le surfaçage du béton de scellement sera soigné de telle sorte que l'eau ne puisse séjourner à l'encastrement des montants.

Selon leur état, et après agrément du Maître d’Oeuvre, les garde-corps pourront recevoir une peinture anti-corrosive de protection.

Article 53 : FASCINES POUR FOSSES

I - Description des travaux

La construction de fascines consiste en la mise en place verticale d’un treillis en bois perpendiculairement au fossé dans le but de limiter l’érosion des fossés sur des tronçons à forte pente.

###### II - Mode d’exécution des travaux

Les deux piquets verticaux, d’un diamètre minimum de 10 cm, seront enfoncés de 30 cm dans le fond du fossé et devront présenter une longueur telle que l’ouvrage arrive 15 cm en dessous du haut du fossé.

Les bois transversaux seront liés en laissant un espace minimal entre eux.

L’entrepreneur devra réaliser un essai grandeur nature d’une fascine et le soumettra à l’agrément du Maître d’Oeuvre avant de réaliser le fascinage des fossés.

L’emplacement des fascines sera définit contradictoirement avec le Maître d’Oeuvre.

## Article 54 : CULEES EN MAÇONNERIE DE MOELLONS POUR PONT SEMI-DEFINITIF

## Hauteur : 3m ; 4m ; 5m ; 6m et 7m.

I - Description des travaux

Les travaux consistent en la construction des culées en maçonnerie de moellons y compris appuis en B.A. (sommier) et murettes de gardepour pont semi-définitif. Les culées en maçonnerie hourdée au mortier de ciment seront réalisées en moellons ordinaires provenant de carrières agréées par le Maître d’Oeuvre. Dans le cas où le sol de fondation est instable, ou compressible, ou affouiller, ou susceptible d’être soumis à des tassements différentiels, les culées seront réalisées en gabions et feront l’objet de la tâche du prix n° 30 "Gabions". Toutes les culées seront avec des murs en retour conformément au plan d’exécution de la planche 10 et comporteront des balises verticales latérales en maçonnerie peintes de rouge et de blanc d'une façon alternée. Deux plaques métalliques avec inscriptions en français à droite et en anglais à gauche seront fixées sur ces balises  à80 cm du sol. Le modèle de ces plaques est présenté dans les plans types.

II - Mode d’exécution des travaux

Après la définition des côtes de fondations et les implantations par l'Entrepreneur sur décision du Maître d’Oeuvre, l'entrepreneur réalisera les dégagements d'emprises et les terrassements nécessaires.

Le Maître d'œuvre délégué réalisera alors des essais géotechniques à l'aide d'un pénétromètre. Si les résultats de ces essais sont insuffisants, les travaux pourront être suspendus pour permettre au Maître d’Oeuvre de trouver une solution de rechange. Le Chef de Service du Marché pourra décider d'abandonner les travaux prévus pour l'ouvrage en indemnisant l'Entrepreneur pour l'exécution des fouilles en application des prix 1, 3, 4 et 5 pour les quantités réelles effectuées.

La forme des pierres, de 20 à 40 cm de plus grande dimension, sera aussi régulière que possible et les dalles ou aiguilles seront rejetées. Les blocs seront propres, sans inclusion de terre ou de matières organiques, constitués de matériaux durs, compacts sans fissuration et insensibles à l'eau.

L'assemblage des pierres s'effectuera à l'aide de mortier dosé 400 à 450 kg de ciment par m3 de sable sec, les plus forts dosages étant à adopter en cas d'exposition à l'eau. Ces dosages, éventuellement majorés de 20 à 25 % lorsque le sable utilisé est très fin, seront définis en accord avec le Maître d’Oeuvre. La quantité de mortier à prévoir pour une maçonnerie de moellons ordinaires est de l'ordre de 0,300 à 0,450 m3 par mètre cube de maçonnerie finie.

La maçonnerie sera posée sur une surface plane, propre et parfaitement ragréée en cas de réfection d'ouvrage existant ; les moellons, préalablement arrosés pour permettre une bonne adhérence seront posés à bain de mortier et appliqués les uns sur les autres par tassements au marteau de façon à faire refluer le mortier par les joints. La mise en place d'éclats de pierre entre les moellons ne devra pas s'accompagner de soulèvement du moellon supérieur. La liaison du parement avec le corps de l'ouvrage sera assurée par des boutisses à raison d'une au mètre carré de parement.

Les joints seront nettoyés et creusés sur 3 cm de profondeur avant prise du mortier, pour rejointoiement à l'aide d'un coulis de mortier de sable fin plus résistant et plus imperméable dosé à 400 kg de ciment par mètre cube de sable. La fabrication et la mise en œuvre de culées en maçonnerie pour ponts semi-définitifs, seront conformes aux plans types du présent dossier et seront soumises à l'agrément du Maître d’Oeuvre.

## Article 55 : TABLIERS POUR PONTS SEMI-DEFINITIFS

I - Description des travaux

Les travaux consistent en la construction de tablier de 5 m de large, conformément aux plans types, posé sur des culées et éventuellement sur piles intermédiaires, les culées et les piles étant rémunérées respectivement par ailleurs par les prix n° 36 et 38; le tablier comprend un platelage en bois reposant sur une poutraison métallique d'une longueur maximale de 12,00 mètres.

###### II - Mode d’exécution des travaux

Les travaux seront réalisés conformément aux plans types de l'ouvrage intéressé.

1) Réalisation de la poutraison

Mise en place des poutres

Du côté où le lancement des poutres sera effectué, il ne sera réalisé ni chevêtre ni remblai pour faciliter l'opération de lancement.

Deux solutions sont possibles :

A) 	S'il est facile de réaliser une pile provisoire en rivière en battant trois pieux en bois et en les solidarisant par des madriers, le lancement s'effectuera suivant un schéma et un programme préalablement approuvés :

Le contre poids pourra avantageusement être réalisé à l'aide de deux entretoises métalliques grossièrement assemblées.

B) 	S'il est difficile de construire une pile en rivière, on utilisera la méthode de la culasse. Celle-ci sera réalisée avec une poutre non encore lancée. A cet effet, on ménagera à l'extrémité des poutres des "trous de montage" superposables aux trous des plaques de fixation des entretoises. Le lancement se fera alors comme il est indiqué ci-dessous.

1) 	fixation bout à bout de deux poutres au moyen de deux entretoises

8 boulons de fixation de  25 mm suffisent

2) 	lancement des poutres ainsi assemblées

3) 	désassemblage des poutres

Lancement sans palée provisoire

Le dernier lancement, pour lequel il ne restera plus de poutre pour constituer la culasse, s'effectuera en prenant appui sur les poutres déjà lancées, soit par l'intermédiaire de madriers transversaux, soit grâce aux entretoises déjà montées. Ce procédé pourra d'ailleurs être appliqué dès que deux poutres auront été lancées.

Après lancement, les poutres seront mises en place sur des cales constituées de deux coins puis fixées sur leurs boulons de fixation. Cette méthode nécessitera en outre, d'une part le perçage de trous aux extrémités des âmes et d'autre part la mise en place de deux plaques d'assemblage comportant des trous superposables aux premiers.

Assemblage bout à bout de deux H.

Assemblage de deux poutrelles pour le lancement.

Les poutrelles mises en place devront être reliées entre elles deux à deux. Pour cela, des trous de 12 mm de diamètre seront ménagés dans l'axe des âmes aux emplacements prévus pour les entretoises.

L'entretoise sera constituée par deux carrés serrés entre deux éléments de madrier qui serviront à les assembler avant mise en place et qui assureront ensuite la répartition des efforts transmis aux carrés par les âmes des poutres.

Avant la mise en place des poutres les éléments de madriers seront percés par des trous de 12 mm superposables aux trous des âmes. Les entretoises seront ensuite assemblées par clouage simple des éléments de madrier sur les carrés.

Après mise en place des poutres, les entretoises seront amenées en coulissant entre les semelles des poutrelles jusqu'à leur position définitive où elles seront serrées entre les âmes à l'aide d'un boulon.

2) Réalisation du platelage

Le platelage en bois sera constitué par des madriers transversaux portant des bandes de roulement en madriers ou demi-madriers, et des butte-roues latéraux conformément aux plans types.

La fabrication et la pose de tablier composé de poutrelles et d’entretoises métalliques et platelage bois, pour ponts semi-définitifs seront conformes aux plans types du présent dossier et seront soumis à l'agrément du Maître d’Oeuvre.

Les bois utilisés devront avoir les caractéristiques suivantes :

- 	Masse volumique à 12 % d'humidité en g/cm3 (M.V. 12 % en g/cm3)  0,8

- 	Dureté (N) :  6 (dureté Chalais-Meudon ou Monnin).

Parmi les essences de bois camerounais possédant ces caractéristiques, l'on peut citer les suivantes : le Doussié, le Moabi, le Tali, le Azobe, l’Iroko, le bulinga etc.

Avant leur utilisation sur chantier, les bois devront être traités contre les parasites xylophages (insectes, larves, champignons) par trempage en solution aqueuse. Les traitements par trempage, “ long-diffusion ” 15 jours ou “ rapid-diffusion ” 24 h devront correspondre aux produits utilisés et seront proposés au Maître d’Oeuvre par l’Entrepreneur pour agrément.

## Article 56 : 	PILES EN MACONNERIE  POUR PONT SEMI-DEFINITIF  Hauteur: 5,00m ; 6.00 et 7.00m.

###### I - Description des travaux

Les travaux consistent en la construction des piles en maçonnerie de moellons pour pont semi-définitif. Les piles en maçonnerie hourdée au mortier de ciment seront réalisées en moellons ordinaires provenant de carrières agréées par le Maître d’Oeuvre. Dans le cas où le sol de fondation est instable, ou compressible, ou affouillable, ou susceptible d’être soumis à des tassements différentiels, les piles seront réalisées en gabions et feront l’objet de la tâche du prix n°29 " Gabions".

II - Mode d’exécution des travaux

La réalisation des piles en maçonnerie de moellons résultera des reconnaissances géotechniques préalablement effectuées aux emplacements des fondations. Ces reconnaissances seront réalisées soit à l'aide d'un pénétromètre dynamique transportable soit par l'utilisation d'une tarière manuelle. Les cotes de fondation seront définies par le Maître d’Oeuvre.

La forme des pierres, de 20 à 40 cm de plus grande dimension, sera aussi régulière que possible et les dalles ou aiguilles seront rejetées. Les blocs seront propres, sans inclusion de terre ou de matières organiques, constitués de matériaux durs, compacts sans fissuration et insensibles à l'eau. L'assemblage des pierres s'effectuera à l'aide de mortier dosé de 400 à 450 kg de ciment par m3 de sable sec, les plus forts dosages étant à adopter en cas d'exposition à l'eau. Ces dosages, éventuellement majorés de 20 à 25 % lorsque le sable utilisé est très fin, seront définis en accord avec le Maître d’Oeuvre. La quantité de mortier à prévoir pour une maçonnerie de moellons ordinaires est de l'ordre de 0,400 à 0,450 m3par mètre cube de maçonnerie.

La maçonnerie sera posée sur une surface plane, propre et parfaitement ragréée en cas de réfection d'ouvrage existant. Les moellons, préalablement arrosés pour permettre une bonne adhésion seront posés à bain de mortier et appliqués les uns sur les autres par tassements au marteau de façon à faire refluer le mortier par les joints. La mise en place d'éclats de pierre entre les moellons ne devra pas s'accompagner de soulèvement du moellon supérieur. La liaison du parement avec le corps de l'ouvrage sera assurée par des boutisses à raison d'une au mètre carré de parement.

Les joints seront nettoyés et creusés sur 3 cm de profondeur avant prise du mortier, pour rejointoiement à l'aide d'un coulis de mortier de sable fin plus résistant et plus imperméable dosé à 400 kg de ciment par mètre cube de sable sec. La fabrication et la mise en œuvre de piles en maçonnerie pour ponts semi-définitifs, seront conformes aux plans types du présent dossier et seront soumises à l'agrément du Maître d’Oeuvre.

## Article 57 :       PROTECTION ANTI-CORROSIVE DES BUSES METALLIQUES

##### I - Description des travaux

Ces travaux consistent à fournir et mettre en œuvre l'application de peinture bitumineuse sur les parties visibles et accessibles des buses métalliques existantes.

II - Mode d’exécution des travaux

Les ouvrages devant recevoir une peinture bitumineuse seront définis par le Maître d’Oeuvre. Avant tout commencement des travaux, les surfaces à peindre seront métrées contradictoirement. Les parties à traiter devront être nettoyées de tous détritus, matières végétales, boues et rouilles; les curages des buses étant rémunérés par ailleurs.

L'application de la peinture bitumineuse sera soumise à l'agrément du Maître d’Oeuvre.

## Article 58 : DEMOLITION D'OUVRAGES EXISTANTS EN MATERIAUX MASSIQUES

I - Description des travaux

Ces travaux consistent en la démolition en place soit d'ouvrage existant en infrastructure ou superstructure en matériaux massiques. La démolition de platelage est comprise dans la tâche 33.

La démolition d'ouvrage existant s'effectuera en place quelle que soit la nature de la construction: maçonnerie, béton, ou béton armé.

Après avoir exécuté les fouilles nécessaires pour accéder à l'ouvrage ou à la partie d'ouvrage à démolir, l'Entrepreneur effectuera la démolition de l'ouvrage par tous les moyens en sa possession.

1.	manuel avec masse, burin, barre à mines etc… par les populations riveraines de chaque village desservi par la route rurale sur engagement temporaire à l’entreprise. Si la route rurale traverse les zones de faible densité linéaire de population, les travaux seront exécutés par  les populations locales engagées temporairement par l’entreprise ou le cas échéant par les groupes locaux organisés au sein des GIC ou GROUPEMENT VILLAGEOIS.

2.	ou mécaniquement,

Les matériaux de démolition ainsi que les gravats seront extraits du chantier puis chargés et transportés en des lieux de dépôt agréés par le Maître d’Oeuvre.

Ce pris comprend aussi l’enlèvement des culées ou des pieux en bois.

## Article 59 : DEMOLITION DE BUSES EN BETON OU METALLIQUES

I - Description des travaux

Ces travaux consistent en la démolition en place des buses béton et métalliques.

###### II - Mode d’exécution des travaux

La démolition d'ouvrage existant s'effectuera en place quelle que soit la nature de la construction: métallique ou béton.

Après avoir exécuté les fouilles nécessaires pour accéder à l'ouvrage ou à la partie d'ouvrage à démolir, l'Entrepreneur effectuera la démolition de l'ouvrage par tous les moyens en sa possession.

1.	manuel avec masse, burin, barre à mines etc… par les populations riveraines de chaque village desservi par la route rurale sur engagement temporaire à l’entreprise. Si la route rurale traverse les zones de faible densité linéaire de population, les travaux seront exécutés par  les populations locales engagées temporairement par l’entreprise ou le cas échéant par les groupes locaux en sous-traitance organisé au sein des GIC ou GROUPEMENT VILLAGEOIS.

2.	ou mécaniquement,

Les matériaux de démolition ainsi que les gravats seront extraits du chantier puis chargés et transportés en des lieux de dépôt agréés par le Maître d’Oeuvre.

## Article 60 :   CONSTRUCTION DES BARRIERES DE PLUIES

I - Description des travaux

Cette tâche concerne la construction des barrières de pluies conformément au plan type contenu dans le dossier d'Appel d'Offres afin d'assurer la protection des routes pendant et après les pluies.

###### II - Mode d’exécution des travaux

Les barrières de pluies seront construites tous les 20 km en moyenne à partir de chaque extrémité de la route, conformément au plan type. L’exécution comprendra la mise en place des poteaux en profilés métalliques de part et d’autre de la route, et une barre transversale métallique, lestée à l’une de ses extrémités et pivotant autour d’un axe sur l’un des poteaux. Les poteaux seront scellés dans le sol à l’aide du béton dosé à 250kg de ciment par m3. Les poteaux et la barre seront peints aux couleurs rouges et blanc ou en toute autre couleur sur instruction du Maître d’Oeuvre.

Article 61 : 	FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION

###### I - Définitions des travaux

La signalisation verticale comprend les panneaux de police, de pré signalisation, de localisation et directionnels. La localisation et l’implantation des panneaux à mettre en place est définie par les plans d’exécution et précisée sur place par le Maître d'œuvre.

###### II - Mode d’exécution des travaux

La tâche consiste en la fourniture, le transport à pied d’œuvre et la mise en place des panneaux de signalisation prévus au plan d’exécution

Les panneaux et leur mise en œuvre seront conformes aux prescriptions du CPT et aux instructions du Maître d’œuvre.

Les travaux comprennent :

- la fourniture des panneaux quel que soit le type, la forme, l’inscription et les dimensions ainsi que les accessoires de support et de montage

- L’implantation du panneau conformément au plan d’exécution et aux directives du Maître d'œuvre L’exécution d’un massif support en béton :

- Le montage de l’ensemble.

Article 62 :	FOURNITURE ET POSE DE BALISES

I - Définitions des travaux

Les balises en bois ou en béton armé dosé à 400 kg mesureront 16 centimètres de diamètre pour une hauteur hors sol de 1,40 mètre. Elles sont scellées dans un massif en béton de 50 cm de côté pour une profondeur de 60 cm.

Elles seront implantées conformément aux prescriptions du Maître d’Oeuvre et aux plans d’exécution.

Elles seront peintes conformément aux prescriptions du Maître d’Oeuvre et aux plans d’exécution.

Les balises seront cerclées en trois points.

II - Mode d’exécution des travaux

Ce prix rémunère la fourniture à pied d’œuvre et la pose des balises sur leur lieu d’implantation ; il comprend toutes sujétions de transport, de terrassement et de confection des massifs de pose.

CHAPITRE  V :

### MODE D’EVALUATION DES TRAVAUX

## Article 63  -	CONSISTANCE DES PRIX

La consistance des prix unitaires fournis par l’Entrepreneur est définie au CCAP.

## Article 64  -	DEFINITION DES PRIX ET EVALUATION DES TRAVAUX

Les prix unitaires sont définis au bordereau des prix.

Les ouvrages réalisés seront payés à l’Entrepreneur par application des prix du bordereau aux quantités des travaux évalués selon les prescriptions de l’article 8 du présent CCTP.

En cas de constatation de travaux supplémentaires dont les prix unitaires ne sont pas définis dans le bordereau des prix, le Chef de Service du Marché se réserve le droit d’appliquer ses prix unitaires de références.

L’Entrepreneur sera astreint au maintien de la circulation sur son chantier sans prétendre à une rémunération particulière et ce jusqu’à la réception provisoire de la route.

Pendant les pluies en cours de chantier, il pourra cependant mettre en œuvre à ses frais des barrières de pluies.

## Article 65 -	DOSSIER  DE RECOLEMENT

A la fin des travaux et avant la visite de pré réception, l’Entrepreneur produira le dossier de récolement qu'il remettra en trois (03) exemplaires au Maître d'œuvre.

Ce document comportera :

- le schéma itinéraire présentant les travaux réellement exécutés ;

- Les processus et méthodes exécutions employés

- Le récapitulatif du personnel, du matériel et des matériaux utilisés

- La description des installations de chantier ;

- Les plans des ouvrages exécutés ;

- Les Ordres de service, procès verbaux de réunion de chantier et tout document émis dans le cadre de l’exécution du marché ;

- Les résultats d’essais géotechniques

- Un bilan financier y compris le planning graphique des travaux exécutés valorisé par  tâche et par mois pour chaque tronçon

- Les travaux sous-traités, s’il y en a eu.

CHAPITRE  VI :

#### PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

## Article 66 -	INSTALLATIONS DE CHANTIER

L'Entrepreneur proposera au Chef de Service du Marché, avant le début des travaux, le lieu de ses installations de chantier et sollicitera par note verbale (rapport de chantier faisant foi) son autorisation d'installation.

Le site doit être choisi en dehors des zones sensibles, afin de limiter le débroussaillement, l'arrachage d'arbustes, l'abattage des arbres. Dans la zone d’installation de chantier, l’élagage et l’abattage des arbres dont le diamètre mesuré à 1m du sol est supérieur à 20 cm sera réalisé après accord préalable du Maître d’œuvre.

Le site doit prévoir un drainage adéquat des eaux sur l'ensemble de sa superficie. Les aires d'entretien et de lavage des engins devront être bétonnées et prévoir un puisard de récupération des huiles et des graisses. Ces aires d'entretien devraient avoir une pente vers un puisard réalisé pour l’occasion et vers l'intérieur de la plate-forme afin d'éviter l'écoulement des produits polluant vers les sols non revêtus.

A la fin des travaux, l’entrepreneur réalisera tous les travaux nécessaires à la remise en état des lieux.  L'entrepreneur devra replier tout son matériel, engins et matériaux. Il devra démolir toute installation fixe, telle que fondation, support en béton ou métallique, etc. démolir les aires bétonnées, décontaminer le sol si tel a été le cas, soit d'une manière générale remettre le site dans son état le plus proche possible de son état initial. Il ne pourra abandonner aucun équipement ni matériaux sur le site, ni dans les environs.  Pour la mise en dépôt de matériaux de démolition, l'Entrepreneur doit obtenir l'approbation du site du Maître d'œuvre. Les matériaux sont à recouvrir d'une couche de terre, et le site recevoir un drainage adéquat afin d'éviter toute érosion.

Après le repli du matériel, un procès verbal établi sous la responsabilité de la mission de contrôle constatera la remise en état du site. Il devra être dressé et joint au P.V. de la réception des travaux. Le paiement du forfait de repli du matériel ne pourra être rémunéré qu'à la vue de ce P.V. constatant la remise en état du site.

## Article 67 :	OUVERTURE D’UNE CARRIERE TEMPORAIRE

L'entrepreneur devra demander les autorisations prévues par les textes et règlements en vigueur :

- Loi 76/14 du 8 juillet modifiée et complétée par celle n°90/021 du 10 août 1990

- Décret 88/772 du 16 mai 1988 modifié par décret 89/674 du 13 avril 1989

- Décret 90/1477 du 9 novembre 1990

Il prendra à sa charge tous les frais y afférents, y compris les taxes d'exploitation et les frais de dédommagements éventuels au propriétaire.

En cas de nécessité de nouveaux sites d'emprunt, l’entrepreneur devra obligatoirement demander l’accord préalable du Maître d'œuvre délégué (note verbale consignée dans le rapport de chantier obligatoire). Les critères suivants doivent être respectés :

- distance du site à au moins 30 m de la route,

- distance du site à au moins 1 00 m d'un cours d'eau, ou d'un plan d'eau,

- distance du site à au moins 1 00 m des habitations,

- surface à découvrir limitée au strict minimum

- arbres de qualité (à l’appréciation du Maître d'œuvre délégué) préservés et protégés.

Les aires de dépôts devront être choisies de manière à ne pas gêner l'écoulement normal des eaux et devront être protégées contre l'érosion. L'Entrepreneur devra également obtenir pour les aires de dépôt l'agrément du Maître d'œuvre (note verbale obligatoire consignée dans le rapport de chantier).

Si les sites proposés, la méthode de l'exploitation et les aménagements prévus ne sont pas conformes aux directives environnementales, le Maître d'œuvre ne pourra donner son approbation et l’entrepreneur devra proposer d'autres sites, soit modifier la méthode d'exploitation, ou proposer les aménagements conformes aux directives, sans que l’entrepreneur puisse réclamer une indemnité quelconque.

L'Entrepreneur supportera toutes les charges d'exploitation des lieux d'emprunt et notamment l'ouverture et l'aménagement des routes d'accès, le débroussaillement et le déboisement, l'enlèvement des terres végétales ou des matériaux indésirables et leur mise en dépôt hors des limites de l'emprunt, ainsi que les travaux d'aménagement concernant la protection de l'environnement prescrits.

L'Entreprise exécutera à la fin des travaux, les travaux nécessaires à la remise en état du site. Ces travaux comprennent :

- le régalage des matériaux de découverts et ensuite le réglage des terres végétales afin de faciliter la percolation de l'eau, un engazonnement et des plantations si prescrits,

- le rétablissement des écoulements naturels antérieurs et l'aménagement de fossés de garde,

- la suppression de l'aspect délabré du site en répartissant et dissimulant les gros blocs rocheux,

Après la remise en état conformément aux prescriptions, un procès-verbal sera dressé et le dernier décompte ne pourra être réglé qu'à la vue du PV constatant le respect des directives de la remise en état.

## Article 68 :	UTILISATION D'UNE CARRIERE CLASSEE PERMANENTE

L'Entrepreneur devra demander les autorisations prévues par les textes et règlements en vigueur et prendra à sa charge tous les frais y afférents, y compris les taxes d'exploitation et les frais de dédommagements éventuels aux propriétaires.

L'Entrepreneur veillera pendant l'exécution des travaux

- à la préservation et protection des arbres lors du gerbage des matériaux,

- aux travaux de drainage nécessaire pour protéger les matériaux mis en dépôts,

- à la conservation des plantations délimitant la carrière,

- à l'entretien des voies d'accès et de service.

## Article 69 : CONTROLE DE LA VEGETATION SUR L'EMPRISE, ELAGAGE ET ABATTAGE DES ARBRES

Tous les déchets végétaux seront soigneusement enlevés des accotements, fossés ou ouvrage évacués vers les zones désignées dans un endroit approprié loin de toute habitation. Il est strictement interdit de brûler les déchets coupés sur place.

Si le brûlis des déchets est autorisé en des lieux agréés par le Maître d'œuvre, l'entrepreneur doit disposer d'une citerne de 10.000 litres et d'une pompe d'arrosage pour palier les éventualités de propagation du feu aux villages, aux habitations, à la végétation ou zones de culture avoisinants le site.

Les opérations d’abattage et d’élagage d’arbres sont des opérations à caractère exceptionnel. Ces opérations seront réalisées après accord préalable du Maître d'œuvre dans les cas suivants :

- arbres situés dans l’emprise à débroussailler dont le diamètre mesuré à un mètre du sol est supérieur à 50 cm : au cas où le dessouchage des arbres ne peut être réalisé (reconstitution des trous de dessouchage avec la terre d’apport obligatoire), la coupe des arbres se fera au ras du sol (entre 5 et 10 cm).

- arbres surplombant les abords et menaçant de tomber sur la route et de barrer la circulation après une tornade. Toutes les branches surplombant la plate-forme seront coupées après accord du Maître d'œuvre suivant une verticale passant par la limite de débroussaillement.

# Article 70 :	CHARGEMENT ET TRANSPORT DES MATERIAUX D'APPORT ET DE MATERIEL

Pour tous les transports de matériaux et matériels, quels qu'ils soient, l'entrepreneur devra se conformer à la réglementation en vigueur, concernant les restrictions imposées aux poids et gabarits des engins et convois empruntant le réseau public et en particulier:

- la charge maximale par essieu qu'il soit simple ou en tandem,

- les dimensions des véhicules,

- les convois exceptionnels de dimensions supérieures aux normes doivent faire l'objet d'une demande spéciale préalable,

- les mesures de protection de l'environnement (perte de matériaux en cours de transport, poussières),

- l'Entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour limiter la vitesse des véhicules sur le chantier: installation de panneaux de signalisation et porteurs de drapeaux,

- humidifier régulièrement les voies de circulation dans les zones habitées,

- prévoir des déviations par des routes et routes existantes.

L'Entrepreneur doit mettre en place une signalisation mobile adéquate.

Article 71 :	BARRIERES DE PLUIES

Lors des travaux l’entrepreneur doit veiller à l'application de la réglementation concernant les barrières de pluies. Ce règlement prévoit l'interdiction de circuler pour les véhicules pesant en charge plus de 3,5 tonnes, et des cars de transport en commun ayant plus de 12 personnes à bord.

La circulation est interdite durant les pluies et durant les quatre heures suivant la fin de la pluie.

Les barrières de pluie sont prévues d’être gérées par les populations riveraines dans le cadre des opérations de prise en charge, suivant l’approche de la nouvelle stratégie d’entretien des routes rurales objet dudit programme d’entretien routier.

## Article 72 :	SANCTIONS ET PENALITES

Il est rappelé à l’Entrepreneur que l’article 89 de la loi cadre N° 96/12 du 5 août 1996 prévoit une amende de deux millions (2.000.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA et une peine d'emprisonnement de six (6) mois à un (1) an ou de l'une de ces deux peines seulement, pour toute personne ayant empêché l'accomplissement des contrôles et analyses prévus par la dite loi et/ou par ses textes d'application.

L'article 83 de la loi cadre N° 96/12 du 5 août 1996 prévoit une amende de cinq cent mille (500.000) à deux millions (2.000.000) de francs CFA et une peine d'emprisonnement de six (6) mois à un (1) an ou de l'une de ces deux peines seulement, pour toute personne qui fait fonctionner une installation ou utilise un objet mobilier en infraction aux dispositions de ladite loi. En cas de récidive, le montant maximal des peines est doublé.

L’article 88 de la même loi cadre prévoit qu’une entreprise contrevenant ou ayant contrevenu à la loi lors des travaux ou travaux d'entretien routier sera exclue pour la période d'un an du droit de soumissionner.

Toute infraction aux prescriptions dûment notifiées par écrit (Ordre de Service) à l'entreprise par la mission de contrôle sera également consignée dans le cahier de chantier. Celui ci pourra servir de pièce contractuelle en cas de litiges dans l’application des éventuelles sanctions.

La reprise des travaux ou les travaux supplémentaires découlant du non respect des clauses reste à la charge de l’entrepreneur

PIÈCEN°6:

CADRE DUBORDEREAU DESPRIXUNITAIRES(02PHASES)

| DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prix | Désignation | Unités | Quantités |  |  | Prix Unitaires en chiffre(HT) | Prix Unitaire en lettre |  |  |
|  |  |  | Tranche ferme | Tranche conditionnelle | TOTAL |  | Tranche ferme | Tranche conditionnelle | TOTAL |
| Etape 01: Traitement des points critiques (y compris les ouvrages d'art) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Série 000 | TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TM 001 | Installation de chantier | FF | 1,00 | - | 1,00 |  |  |  |  |
| TM 002 | Amenée et repli du matériel | FF | 0,50 | 0,50 | 1,00 |  |  |  |  |
|  | SOUS TOTAL SERIE 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I - TERRASSEMENTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TM 108a | Remblai provenant d'emprunt | m3 | 348,893 | - | 348,893 |  |  |  |  |
| TM 109 | Purge | m3 | - | - | - | 15 000 |  |  |  |
|  | SOUS TOTAL I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etape 02: Terrassement et reprofilage de la plateforme y compris assainissement et drainage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V- EMPRISE - CHAUSSEES - ASSAINISSEMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TM 101 | Débroussaillement | m2 | - | - | - | 75 |  |  |  |
| TM 101b | Dégagement mécanisé des emprises | m² | 21 000,00 | - | 21 000,00 |  |  |  |  |
| TM 103 | Nettoyage d'exutoires naturels | m2 | - | - | - |  |  |  |  |
| TM 107 | Déblais mis en remblais | m3 | - | - | - | 3 500 |  |  |  |
| TM 317 | Caniveaux couverts de traversée 50x80 cm | Ml | - | - | - | 50 000 |  |  |  |
| Etape 03: Rechargement de la couche de roulement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI- CHAUSSEES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TM 110 | Décapage de la terre végetale en zone d'elargissement et/ou de redressement du tracé | m2 |  | - |  |  |  |  |  |
| TM 111 | Création des fossés en terre | Ml |  | - |  |  |  |  |  |
| TM 114 | Construction des caniveaux couverts de traversée 50x50 cm | Ml |  |  | - |  |  |  |  |
| TM 307a | Fourniture et pose de buses métalliques Ø 800 mm | Ml | 100,80 | - | 100,80 |  |  |  |  |
| TM309a | Puisard en maçonnerie pour buse Ø 800 mm | U | - | 6,00 | 6,00 |  |  |  |  |
| TM310a | Tête de buse en maçonnerie Ø 800 mm | U | - | 6,00 | 6,00 |  |  |  |  |
| TM310b | Tête de buse en maçonnerie Ø 1000 mm | u | - | 4,00 | 4,00 |  |  |  |  |
|  | SOUS TOTAL VI |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SOUS TOTAL ETAPE 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |

PIÈCEN°7:	CADREDUDEVISESTIMATIFETQUANTITATIF(02PHASES)

| DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prix | Désignation | Unités | Quantités |  |  | Prix Unitaires (HT) | Prix Total |  |  |
|  |  |  | Tranche ferme | Tranche conditionnelle | TOTAL |  | Tranche ferme | Tranche conditionnelle | TOTAL |
| Etape 01: Traitement des points critiques (y compris les ouvrages d'art) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Série 000 | TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TM 001 | Installation de chantier | FF | 1,00 | - | 1,00 |  |  |  |  |
| TM 002 | Amenée et repli du matériel | FF | 0,50 | 0,50 | 1,00 |  |  |  |  |
|  | SOUS TOTAL SERIE 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I - TERRASSEMENTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TM 108a | Remblai provenant d'emprunt | m3 | 348,893 | - | 348,893 |  |  |  |  |
|  | SOUS TOTAL I |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SOUS TOTAL ETAPE 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etape 02: Terrassement et reprofilage de la plateforme y compris assainissement et drainage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V- EMPRISE - CHAUSSEES – ASSAINISSEMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TM 101b | Dégagement mécanisé des emprises | m² | 21 000,00 | - | 21 000,00 |  |  |  |  |
| TM 103 | Abattage d'abres | u | - | 5,00 | 5,00 |  | 0 |  |  |
| TM 119 | Bulldozing | km | 9,00 | - | 9,00 |  |  |  |  |
|  | SOUS TOTAL V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SOUS TOTAL ETAPE 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etape 03: Rechargement de la couche de roulement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI- CHAUSSEES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TM 110 | Mise en forme de la plate forme y/c curage et remise en forme des fossés et exutoires | m² | - | 72 000,00 | 72 000,00 |  |  |  |  |
| TM 115a | Couche roulement en grave latéritique | m3 | - | 6 756,261 | 6 756,261 |  |  |  |  |
| TM 307a | Fourniture et pose de buses métalliques Ø 800 mm | ml | 100,80 | - | 100,80 |  |  |  |  |
| TM 307b | Fourniture et pose de buses métalliques Ø 1000 mm | ml | - | 14,40 | 14,40 |  |  |  |  |
| TM309a | Puisard en maçonnerie pour buse Ø 800 mm | u | - | 6,00 | 6,00 |  |  |  |  |
| TM310a | Tête de buse en maçonnerie Ø 800 mm | u | - | 6,00 | 6,00 |  |  |  |  |
| TM310b | Tête de buse en maçonnerie Ø 1000 mm | u | - | 4,00 | 4,00 |  |  |  |  |
|  | SOUS TOTAL VI |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SOUS TOTAL ETAPE 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL HORS TAXES |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MONTANT TVA (19,25%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MONTANT GENERAL DES TRAVAUX TTC |  |  |  |  |  |  |  |  |

PIÈCEN°8:

CADREDUSOUSDETAILDESPRIXUNITAIRES

| Désignation : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N°Prix | Rendementjournalier | Quantitétotale | Unité | Durée activité(j) |
| Maind’œuvre | CATEGORIE | Salaire | Joursfacturés | Montant |
|  | TotalA |  |  |  |
| Matérieletengins | TYPE | Tauxjournalier | Joursfacturés | Montant |
|  | Total B |  |  |  |
| Matériauxetdivers | TYPE | Prix Unitaire | Consommation | Montant |
|  | TotalC |  |  |  |
| D | TOTALCOUTSDIRECTS |  | A+B+C |  |
| E | Frais GénérauxdeChantier |  | %D |  |
| F | Frais GénérauxdeSiège |  | %D |  |
| G | FraisGénérauxdecontrôleetsuividestravaux |  | %D |  |
| H | COUTDE REVIENT |  | D+E+F+G |  |
| I | Risques+Bénéfices |  | %H |  |
| P | PRIXDEVENTETOTALHORSTAXE |  | H+I |  |
| V | PRIXDEVENTEUNITAIREHORS |  | P/Qté |  |

67

PIECEN°09:

MODELEDEMARCHE

Sommaire

TitreI	CahierdesClausesAdministrativesParticulières(CCAP)TitreII	:CahierdesClausesTechniquesParticulières(CCTP)TitreIII	:Bordereau desPrixUnitaires(BPU)

TitreIV	:DétailouDevis Estimatif(DE)

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

PAIX-TRAVAIL-PATRIE

***********

REGION DU SUD

***********

DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

***********

COMMUNE D’OVENG

***********

SECRETARIAT GENERAL

******

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHÉS

*****

REPUBLIC OF CAMEROON

**************

PEACE –WORK-FATHERLAND

*********

SOUTH REGION

*******

DJA AND LOBO DIVISION

***********

OVENG COUNCIL

***********

GENERAL CECRETARIAT

*******

COMMUNAL TEANDER BOERS

**********

MARCHEN°……/AONO/RS/DDL/C.SG/ 2023 DU …PASSEEAPRESD’APPELD’OFFRESNATIONALOUVERT

N°	/AONO/RS/DDL/C.OV/CIPMP-OV/MTR/2023DU	POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX D’ENTRETIEN  (en 02 phases)DESTRONÇONSDE ROUTES ROUTES BIFOT-FEE OSE (4KM),NKOLVAN-MEFO (3,5 KM) ET ABOULOU VILLAGE-ELIG ABOULOU (5KM)DANSLACOMMUNED’OVENG,

DEPARTEMENTDE DJAETLOBO, REGIONDUSUD

«ENPROCEDURE D’URGENCE».

Financement:BIP-MINTP(LigneFondsRoutierProgrammepluriannuel2023)

| TITULAIREDUPRESENTCONTRATDEMARCHE |  |
| --- | --- |
| NUMEROBOITEPOSTALE |  |
| CONTACTRESEAUTELEPHONIQUE |  |
| NUMEROREGISTREDECOMMERCE |  |
| NUMEROCONTRIBUABLE |  |
| NUMEROET DOMICILIATIONCOMPTEBANCAIRE |  |
| OBJETDUPRESENTCONTRATDEMARCHE |  |
| LIEUD’EXECUTIONDESTRAVAUX |  |
| DELAISD’EXECUTIONDESTRAVAUX |  |
| SOURCEDE FINANCEMENTDUPROJET |  |
| IMPUTATIONBUDGETAIRE |  |

MONTANTDUCONTRAT (enFCFA)

|  | L’EXECUTIONDESTRAVAUXD’ENTRETIEN (en03 phases)DESTRONÇONSDE ROUTES BIFOT-FEE OSE (4KM),NKOLVAN-MEFO (3,5 KM) ET ABOULOU VILLAGE-ELIG ABOULOU (5KM) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MONTANTTOTAL HORSTAXE |  |  | ENCHIFFRES (enFcfa) | ENLETTRES (enFcfa) |
|  | TVA(19,25%)xMHT |  |  |  |  |
|  | IR(2,2%ou5,5%)xMHT |  |  |  |  |
|  | MONTANTTOTALTTC(MHT+TVA) |  |  |  |  |
|  | NETAPERCEVOIR(MHT-IR) |  |  |  |  |
|  |  | DATESCONTRACTUELLES |  |  |  |
| VISACELLULEDESMARCHES NOTIFICATIONSERVIE LE……………………. |  |  | SOUSCRIT LESIGNE LE NOTIFIELE |  |  |

Entre:

LaRépubliqueduCameroun,représentéeparLeMairedelaCommuned’Oveng,dénomméeci-après«LeMaître d’Ouvrage»

D'unepart,

Et

L’Entreprise

B.P:		Tel	Fax:	 N°R.C:

N°Contribuable:

ReprésentéeparMonsieurdénommée

ci-après«l’entrepreneur»

D'autrepart,

aétéconvenuetarrêtécequisuit:

,sonDirecteurGénéral,

PIECEN°10:

MODELESDEDOCUMENTSA	UTILISERPARLESSOUMISSIONNAIRES

Annexen°1:Modèledesoumission

Je,soussigné	[indiquerlenometlaqualitédu

signataire]

représentantlasociété,l’entrepriseoule groupement(8)	dontlesiègesocialest

à

……….…..............................….inscritauregistreducommercede………...............……………………...souslen°………………............

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au Dossier d’Appeld’Offresycomprisl’(es)additif(s),[rappelerlenuméroetl’objetduDossierd’Appel d’Offres]:

- Après m'être personnellement rendusur le site des travaux et avoir souverainementappréciélasituationetconstatélanatureetlescontraintesdestravauxàréaliser

- Remets,revêtusdemasignature,lebordereaudesprixunitairesainsi queledevisestimatifétablisconformémentauxcadresfigurantdansleDossierd’Appeld’Offres.

- Mesoumetsetm'engageàexécuterlestravauxconformémentauDossierd’Appeld’Offres, moyennant les prix que j'ai établis moi-même pour chaque nature d'ouvrage,lesquelsprixfontressortirle montantdel'offrepourlelotn°	à

- [enchiffresetenlettres]francsCfaHors

TVA,età

……….......................................................................................................................francsCFAToutesTaxesComprises.[enchiffreset

enlettres]

- M'engageàexécuterlestravauxdansundélaide	mois

- M’engageen outreàmaintenirmon offredans ledélai	jours[ 90jours]àcompterdela

datelimitederemisedesoffres.

- Les rabais et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants (en cas de possibilitéd’attributiondeplusieurslots):

Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues par lui au titre du présent marché parl’ordonnancementdespaiements au Fonds Routiers.

Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entrenous.

Faità…...........................................le………...........................................……….

Signature de………...........................................……….

enqualitéde	dûmentautoriséàsignerlessoumissionspouretaunom

de………...........................................……….

Annexen°2:Modèledecautiondesoumission

Adresséeà[indiquerleMaîtred’Ouvrageetsonadresse], «leMaîtred’Ouvrage»

Attenduquel’entreprise	,ci-dessousdésignée«lesoumissionnaire»,a

soumis

son offre en date du ………..............……….. pour[rappeler l’objet de l’Appel d’Offres], ci-dessousdésignée

« l’offre », et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant à [indiquer lemontant]francsCFA,

Nous…………....................…....  [nomet  adresse  de  la  banque],  représentée  par

……………..........................………..[nomsdes

signataires], ci-dessous désignée « la banque », déclarons garantir le paiement au Maîtred’Ouvrage de la somme maximale de [indiquer le montant] Francs CFA, que la banques’engageàréglerintégralementauMaîtred’Ouvrage,s’obligeantelle-même,sessuccesseurs etassignataires.

Lesconditions decetteobligationsontlessuivantes:

Si le soumissionnaire retire l’offre pendant la période de validité spécifiée par lui sur l’acte desoumission;

ou

Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution du Marché par le Maître d’Ouvragependantla période devalidité :

- manqueàsignerourefusedesigner leMarché,alorsqu’ilestrequis delefaire;

- manque à fournir ou refuse de fournir le cautionnement définitif du Marché (cautionnementdéfinitif),comme prévu dans celui-ci.

nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage un montant allant jusqu’au maximum dela somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que leMaître d’Ouvrage soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sademande le Maître d’Ouvrage notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’uneou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifieraquelle(s)condition(s)a(ont)joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par le Maîtred’Ouvrage pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclussuivantlafindudélaidevaliditédesoffres.ToutedemandeduMaîtred’Ouvragetendantàla faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception,avantlafin decettepériode de validité.

Laprésentecautionestsoumisepoursoninterprétationetsonexécutionaudroitcamerounais. Les tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer sur tout cequiconcernele présentengagementetsessuites.

Signéetauthentifiéparlabanque

à……………..........................………..,le……………..........................………..

[signaturede labanque]

Modèledecautionnementdéfinitif

Banque:RéférencedelaCaution:N°……………..................................………..

Adressée à [indiquer le Maître d’Ouvrage et son adresse ]Cameroun, ci-dessous désigné «leMaître d’Ouvrage »

Attenduque……………................................................................................................………..

[nom et adresse de l’entreprise], ci-dessous désigné« l’entrepreneur », s’est engagé, enexécutionduMarché désigné«leMarché»,àréaliser[indiquer lanaturedestravaux]

Attendu qu’il est stipulé dans le Marché que l’entrepreneur remettra au Maître d’Ouvrage uncautionnementdéfinitif,d’unmontantégalà3%dumontantdelatrancheduMarchécorrespondante,commegarantiedel’exécutiondesesobligationsdebonnefinconformément aux conditions du Marché, Attendu que nous avons convenu de donner àl’entrepreneurcecautionnement,

Nous,

……………..................................................................................................................................

..............................................………..[nometadressedebanque],

représentée	par

……………..................................................................................................................................

...............................………..[nomsdessignataires],

ci-dessous désignée « la banque », nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans undélai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant quel’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du Marché, sanspouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toutesommejusqu’àconcurrence delasommede	[enchiffresetenlettres].

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au Marchénenouslibérerad’uneobligationquelconquenousincombantenvertuduprésentcautionnementdéfinitifetnousdérogeonsparlaprésenteàlanotificationdetoutemodification,additifouchangement.

Le présent cautionnement définitif entre en vigueur dès sa signature et dès notification àl’entrepreneur, par le Maître d’Ouvrage, de l’approbation du Marché. Elle sera libérée dansundélaide[indiquer ledélai]à compter deladatederéceptionprovisoiredestravaux.

Aprèscettedate,lacautiondeviendrasansobjetetdevranousêtreretournéesansdemande expressede notrepart.

Toutedemandede paiement formulée parle Maîtred’Ouvrageau titrede laprésentegarantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à labanquependantla période devalidité du présentengagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécutionaudroitcamerounais.

Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne leprésentengagementetses suites.

Signéetauthentifiéparlabanque

à……………..........................………..,le……………..........................………..

[signaturede labanque]

Modèledecaution deretenuedegarantie

Banque:…………...........................……………………

RéférencedelaCaution:N°…………...........................……………………

Adressée [indiquer le Maître d’Ouvrage][AdresseduMaître d’Ouvrage]

ci-dessousdésigné«leMaîtred’Ouvrage»

Attendu	que

…....................................................................................……............………………[nom	et

adressedel’entreprise],

ci-dessousdésigné«l’entrepreneur»,s’estengagé,enexécutionduMARCHE,àréaliserlestravauxde[indiquerl’objetdestravaux]

Attendu qu’il est stipulé dans leMarché que la retenue de garantie fixée à10%du montantdu Marché peut être remplacée par une caution solidaire, Attendu que nous avons convenudedonnerà l’entrepreneurcettecaution,

Nous,

…………...........................………………………………...........................…………………………

……........................................…………………[nometadressedebanque],représentéepar

…………...........................………………………………...........................…………………………

……...........................………………………………...........................…………

[noms des signataires], et ci-dessous désignée « la banque », dès lors, nous affirmons parles présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard du Maître d’Ouvrage,aunomdel’entrepreneur,pourunmontantmaximumde

………...........................……………………

[enchiffres etenlettres],correspondantà10%dumontantduMarché(10).

Et nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit(08)semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a passatisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maître d’Ouvrage autitre du Marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement nisoulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute (s) somme (s) dans les limitesdu montant égal à 10%du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif,sans queleMaîtred’Ouvrageaità prouverouàdonnerles raisons ni lemotifdesademandedumontantdela somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au Marchénenouslibérerad’uneobligationquelconquenousincombantenvertudelaprésentegarantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ouchangement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai detrente (30)jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevéedélivréeparle Maître d’Ouvrage.

Toutedemandede paiement formulée par le Maîtred’Ouvrageau titrede laprésentegarantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à labanquependantla période devalidité du présentengagement.

Page76 sur89

Laprésentecautionestsoumisepoursoninterprétationetsonexécutionaudroitcamerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout cequiconcernele présentengagementetsessuites.

Signéetauthentifiéparlabanque

à……………..........................………..,le……………..........................………..

[signaturede labanque]

#### Annexen° 4:Modèledecautiond'avance dedémarrage

Banque:référence,adresse…………….........................................................................................

...........................................................................................................………..

Noussoussignés(banque,adresse), déclaronsparlaprésentegarantir, pourlecomptede

:…………...................................................................................................................................

.................................................................………..[letitulaire],auprofit de M. le Maire de laCommuneconcernée

[AdresseduMaîtred’Ouvrage]	(«le	bénéficiaire»)

Lepaiement,sanscontestationetdèsréceptiondelapremièredemandeécritedubénéficiaire,déclarantque………….................……..	[letitulaire]nes’estpasacquittédesesobligations,relativesau remboursementdel’avancededémarrageselonlesconditionsdumarché………….................……..	du…………..................................……..

relatif        aux       travaux        dedelasommetotalemaximumcorrespondantàl’avancedevingt (20) % du montant Toutes TaxesComprisesdumarchén°	,payabledèslanotificationdel’ordredeservicecorrespondant,soit………………………………….	FrancsCFA

Laprésentegarantieentreraenvigueuretprendraeffetdèsréceptiondespartsrespectivesdecetteavancesurlescomptesde…………...............................................................……..

[letitulaire]ouvertsauprès		dela banque

…………................................……..…………..........……..	sous	le	n°………….................……..…

Elleresteraenvigueurjusqu’auremboursementdel’avanceconformémentàlaprocédurefixéeparleCCAP.Toutefois,lemontantdelacautionseraréduitproportionnellementauremboursementdel’avanceaufuretàmesuredesonremboursement.

LaloietlajuridictionapplicablesàlagarantiesontcellesdelaRépubliqueduCameroun.

Signéetauthentifiéparlabanqueà le…	[signaturedelabanque]

#### Annexen°2:Cadreduplanning

ANNEXE3:

##### DECLARATIONDEVISITEDUSITEDEVANTABRITERLESTRAVAUXSIGNEESURl’HONNEUR

Je	soussigné	Mr	……………………………….agissant	en	qualité	de	Directeur	Général	de

…………………………….,B.P:…………….,Contribuable	N°……………………………..,Registre	deCommerceN°………………………………,déclareavoirvisitéendatedu	,lesite

prévupourlestravauxde……………………………………………………….

Ilressortdecettevisite,lesobservationssuivantes:

A/Situationgéographiqueetlocalisationduprojet:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………

B/Descriptiondesinstallationsenplace:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………

C/Descriptiondusiteprévupourleprojet:

..………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Faità…………………………,le………………………….

LaDirection,

### ANNEXE4:

MODELEDECURRICULUMVITAE

LeCVdevraressortirlesdonnéessuivantes:Proposéaupostede	:

NometPrénom	:

Dateetlieudenaissance	:

Nationalité	:

Languesparlées	:	Trèsbon		Bon	MoyenEcrite			:

Comprise	:

Scolarité

Ecoledeformation	:

Dated’entréedanscetteécole	:

Datedesortiedecetteécole	:

Diplômeobtenu	:		dateConnaissancesparticulières		:Publication,Travauxderecherche

Datededébutdetravail	:

Nombred’annéesdetravail	:

Dated’entréedanscettesociété	:

EXPERIENCEPROFESIONNELLE(*)

Lecurriculumvitaedoitfaireressortirl’importancedesprojetspourlesquelslepersonnelatravailléetla

fonctionréellesurlechantier.

Lescertificatsdetravaildélivrésparlesdifférentsemployeursdoiventêtreannexésauprésentcurriculumvitaesignéparl'intéressé.

PIECEN°11:GRILLED’EVALUATIONDESOFFRES

| N° | Désignation | Exigences | Conforme(oui ounon) |
| --- | --- | --- | --- |
| I-ORGANISATION/PRESENTATIONDESOFFRES |  |  |  |
| 1 | Intercalairesdecouleursautresqueleblanc |  |  |
| 2 | Respectdel’ordredespiècesreliéesenspiralesetinformationsdelapremièredecouvertureconformeuniqueauxrenseignementsdel’entreprise,ycomprisdu présentAppeld’Offres |  |  |
| TOTALdeouiobtenudanslarubrique«organisation/présentationdesoffres»sur2oui |  |  |  |
| II-PERSONNELD’ENCADREMENT |  |  |  |
| 1 | Conducteurdestravaux | Technicien Supérieur du Génie Civil ou du Génie Ruralavec au moins 05 ans d’expérience générale dans ledomainedesTravauxPublics |  |
|  |  | Copiecertifiéeconformedudiplôme+CVsigné, datéetparaphé |  |
|  |  | Au moins deux (02) ans d’expériences spécifiques enqualité de conducteur de travaux dans le domaine destravauxd’entretiendesroutesenterreenzonerurale |  |
|  |  | Une attestation de disponibilité signée, paraphée etdatéeduConducteurdesTravaux |  |
| 2 | Chefchantier | TechniciendeGénieCivilouGénieRuralpossédantaumoinscinq(05)annéesd’expériencedansledomainedesTravauxPublics |  |
|  |  | Copie certifiée conforme du diplôme + CV signé ,datéet paraphé |  |
|  |  | Au moins deux (02) ans d’expérience en qualité deChef Chantierdes travauxd’entretien des routes enterreenzone rurale |  |
|  |  | Une attestation de disponibilité signée, paraphée etdatéeduConducteurdesTravaux |  |
| TOTALdeouiobtenudans larubrique«Personneld’encadrement»sur8oui |  |  |  |
| III- LESMOYENSTECHNIQUESETMATERIELS |  |  |  |
| 1 | Un véhicule de liaisonde type 4x4 tout terrain(pick-up ou stationwagon); | Enpropreouenlocation |  |
| 2 | Un camion benne enbonétat | Enpropreouenlocation |  |

| 3 | Un compacteur en bonétat | Enpropreouenlocation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Une niveleuse en bonétat | Enpropreouenlocation |  |  |
| 5 | Une pelle chargeuse enbonétat | Enpropreouenlocation |  |  |
| 6 | Un camion-citerne enbonétat | Enpropreouenlocation |  |  |
| 7 | Une bétonnière en bonétat | Enpropreouenlocation |  |  |
| 8 | Unepelleexcavatriceenbon état | Enpropreouenlocation |  |  |
| 9 | Liste du petit matérielet outillage en bon étatsignée du DirecteurGénéralavecjustificatifdepropriété | Enpropre |  |  |
| TOTALdeouiobtenudanslarubrique«Moyenstechniquesetmatériels»sur9 Oui |  |  |  |  |
| IV-METHODOLOGIEETCLAUSESTECHNIQUES |  |  |  |  |
| 1 | Délaietplanningd’exécution | Mention Inférieure ou égal à trois (03) mois pourchaque phase et planning d’exécution des travauxsigné, daté et paraphé dans la Note TechniqueDétaillée |  |  |
|  |  | Existenceduplanningd’exécutiondestravaux,ycomprislerendementattendudanslaNoteTechnique Détaillée |  |  |
| 2 | Site devant abriter lestravaux | Présence d’une attestation signée sur l’honneur d’avoirvisité le site devant abriter les travaux (signée et datée)dansla NoteTechniqueDétaillée |  |  |
| 3 | Preuve deconnaissance del’environnement du ditedevantabriterlestravaux | Présencedurapportdevisitedesiteavec prisedevue(datéetsigné)dans la NoteTechniqueDétaillée |  |  |
| 4 | AcceptationduCCTP | Présence d’une attestation signée et datée par lesoumissionnairedanslaNoteTechniqueDétaillée |  |  |
| 5 | Environnement | Présence des mesures de sécurité et de protection del’environnement danslaNoteTechniqueDétaillée |  |  |
| 6 | Equipementdetravail | Mention de mesures d’hygiène et de sécurité du travaildansla NoteTechniqueDétaillée |  |  |
| 7 | HIMO | Mention de l’utilisation de la Main d’œuvre locale danslaNoteTechnique Détaillée |  |  |
| 8 | Matériauxetmatériel | Présence du planning d’approvisionnements enmatériaux ou matériels de chantier dans la NoteTechniqueDétaillée |  |  |
| 9 | Administration duchantier | Présence de l’organisation administrative et techniquedel’entreprisedanslaNoteTechniqueDétaillée |  |  |
| 10 | Moded’exécutiondestravaux | Présence du mode d’exécution des travaux dans laNoteTechnique Détaillée |  |  |
| TOTALde oui obtenue dans la rubrique « méthodologie et clauses techniques » sur 10oui |  |  |  |  |
| V-CAPACITEFINANCIERE |  |  |  |  |
|  | Attestationdesolvabilitéfinancière |  | D’un montant au moins égal à 66 600 000 FrancsCFA, délivrée par une banque autorisé à émettredes cautionsdansle cadredesmarchéspublics. |  |
| TOTALdeoui obtenuedans la rubrique« Capacitéfinancière»sur1oui |  |  |  |  |
| TOTALDEOUIAOBTENIRSUR30 OUI |  |  |  |  |
| Lesoumissionnairea-t-ilobtenuaumoins70%des critèresessentiels,? |  |  |  |  |

PIECEN°13:

LISTEDESETABLISSEMENTSBANCAIRESETORGANISMESFINANCIERSAUTORISESAEMETTREDESCAUTIONSDANSCADREDESMARCHESPUBLICS