REPUBLIQUEDUCAMEROUNPAIX-TRAVAIL-PATRIE

***********REGIONDUSUD

***********DEPARTEMENTDUDJAETLOBO

***********

COMMUNED’OVENG

***********

COMMISSIONINTERNEDEPASSATIONDESMARCHÉS

*****

REPUBLICOFCAMEROON

**************

PEACE–WORK-FATHERLAND

*********SOUTHREGION

*******

DJAANDLOBODIVISION

***********OVENGCOUNCIL

***********COMMUNALTEANDRESBOERS

**********

AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRE DE LA COMMUNE D’OVENGCOMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHESDE LACOMMUNED’OVENG

APPELD'OFFRES NATIONAL OUVERT

N°005/AONO/RS/DDL/C. OV/SG/CIPM-OV/MTR/2023 DU 11/05/2023 POUR	LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX (02 SALLES DE CLASSE à l’EP ANDOUNG DANS LACOMMUNED’OVENG,

DEPARTEMENT DE DJA ET LOBO, REGIONDUSUD.

ENPROCEDURED’URGENCE

FINANCEMENT : BIP MINEDUB, EXERCICE :2023

IMPUTATION :

AUTORISATION :

Page1 sur100

TABLEDESMATIERES

PIECEN°1: AVIS D’APPEL D’OFFRES (AAO) ...........................................................................

PIECEN°2: REGLEMENT GENERAL DE L'APPEL D'OFFRES (RGAO).....................................

PIECEN°3: REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO)............................

PIECEN°4: CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)............

PIECEN°5: CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES(  CCTP).......................

PIECEN°6: CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES...................................................

PIECEN°7: CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF..............................................

PIECEN°8 : CADRE DU SOUS-DETAIL DES PRIX........................................................................

PIECEN°9: MODELE DU MARCHE...................................................................

PIECEN°10: MODELES DE DOCUMENTS A UTILISER PAR LES SOUMISSIONNAIRES….

PIECEN°11: JUSTIFICATIFS DES ETUDES PREALABLES........................................................

PIECEN°12: LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS AUTORISES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS.....

Pièce n°1 :

AVIS D’APPEL D’OFFRES (AAO)

REPUBLIQUE DU CAMEROUNPAIX-TRAVAIL-PATRIE

***********REGIONDUSUD

***********DEPARTEMENTDUDJAETLOBO

***********

COMMUNED’OVENG

***********

COMMISSIONINTERNEDEPASSATIONDESMARCHÉS

*****

REPUBLICOFCAMEROON

**************

PEACE–WORK-FATHERLAND

*********SOUTHREGION

*******

DJAANDLOBODIVISION

***********OVENGCOUNCIL

***********COMMUNALTEANDRESBOERS

**********

AVISD’APPELD’OFFRESNATIONALOUVERT

N°……./AONO/RS/DDL/C.OV/CIPM-C.OV/MTR/2023du

POURLES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX (02 SALLES DE CLASSE A l’EP ANDOUNG DANS LACOMMUNE D’OVENG, DEPARTEMENT DU DJA ETLOBO,REGION DUSUD.

FINANCEMENT : BIP MINEDUB, EXERCICE2023IMPUTATION :

AUTORISATION :

- Objetdel'Appeld'Offres

Dans le cadre de l’exécution du BIP 2023dans la commune d’Oveng, le Maire lance un Appel d’OffresNationalOuvertpourl’exécutiondestravauxdeConstruction d’un bloc de deux (02 salles de classe à l’EP ANDOUNG dans lacommune d’Oveng, département du Dja etLobo,région dusud. Ces travaux sontspécifiésainsiqu’il suit :

| Allotissement | Intituléduprojet | Gestionnaire | MontantPrévisionnelTTC | Cautionnement |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LotUnique | Travaux de construction d’un bloc de deux (02 salles de classe à l’EP ANDOUNG dans lacommune d’Oveng. | Mairedelacommuned’Oveng | 20 000 000 (Vingt millions)francsCFA | 400 000 (Quatre cent Mille) FrancsCFA |

- Consistancedestravaux

Les travaux de construction et de rénovation de ces infrastructures comprennent les opérations suivantes :

  - Les travaux préparatoires – études ;

  - Les terrassements ;

  - Les fondations ;

  - Les maçonneries en élévation ;

  - La charpente/couverture

  - Les menuiseries ;

  - L’électricité ;

  - La peinture ;

  - Les VRD ;

  - Etc

Laméthodologied’exécutiondesdifférentestâchesselon lesnormesconstructivesduBTPsurfinancementpublicestexposéedanslecahierdesprescriptions techniques du présentDAO.

- Délaid’exécution

Le délai prescrit pour la réalisation des travaux objet du présent appel d’offres est de trois (03) mois soit 90 jours calendaires.

- Allotissement

Les travaux objet du présent avis sontconstitués en lot unique.

- Coûtprévisionnel

Le coût prévisionnel du projet à l’issue des études préalables est de 20000000 (vingt millions) de francs CFA, et constituel’enveloppe plafond du Maître d’Ouvrage.

- Participationetorigine

La participation au présent appel d’offres est ouverte à toute Entreprise de droit Camerounais témoignant d’une expérience claire et d’une aptitude technique (personnel et matériel) dans les travaux de génie Civil, en milieu rural et urbain, et n’ayant aucun antécédent lié aux pratiques de fraude,d’abandon de chantier,dans le Départementdu Dja et Lobo et ailleurs.

Tout antécédent recensé et vérifié relatif aux motifs ci-dessus, entrainera la disqualification de l’offre del’Entreprise concernée.

- Financement

Les travaux objet du présent appel d'offres sont financés par le Budget d’Investissement Public, Exercice 2023 du Ministère de l’éducation de base (MINEDUB).

- Cautionnementprovisoire

Chaque soumissionnaire doit Joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des finances selon la listefigurant dans la pièce 12 du DAO, soit un montant de 400 000 (Quatre cent Mille) francsCFAvalable (30) jours au-delà ladateoriginaledevalidité des offres.

- ConsultationduDossierd'Appeld'Offres

Dès publication du présent avis, le Dossier d'Appel d'Offres peut être consulté aux heures ouvrables au service du Maire tel : 652593304

- AcquisitionduDossier d'Appeld'Offres

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être obtenu au Secrétariat Général de la Commune d’Oveng, dès publication du présent avis, sur présentation d'une quittance de versement d'une somme non remboursable au titre des frais d’achat du dossier de 25 000 (Vingt-cinq mille) francs CFA à la Recette Municipald’Oveng.

- Remisedesoffres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais et en sept (07) exemplaires dont un(01) original et six

Copies marquées comme tels, devra parvenir au secrétariat général de la commune d’Oveng au plus tard le13/06/2023 à 15 heures, dans trois (03) enveloppes internes et distinctes identifiant :

- Enveloppe A : Pièces administratives ;

- Enveloppe B : Offre technique ;

- Enveloppe C : Proposition financière.

Ces trois (03) enveloppes seront contenues dans une quatrième et devront porter impérativement la seule et unique mention suivante :

AVIS D’APPELD’OFFRESNATIONALOUVERT

N°…	/AONO/RS/DDL/C.OV/CIPM-C.OV/MTR/2023du

POURLES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE A l’EP ANDOUNG DANS LACOMMUNE D’OVENG, DEPARTEMENT DU DJA ETLOBO, REGION DUSUD.

(An’ouvrirqu'enséancededépouillement)

- Recevabilitédesoffres

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.

Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable.

L'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances ou le non-respect des modèles des pièces du dossier d'appel d'offres, entraînera le rejet de l'offre.

Le présent Avis sera publié dans le journal des marchés de l’ARMP, etpar voie d’affichage à la Commune d’Oveng.

- Ouverturedesplis

L’ouverture des plis se fera en un seul temps en la salle de réunion de la Commune d’Oveng.

L'ouverture des pièces administratives ; des offres techniques et financières aura lieu le13/06/2023 à16heures.La Commission Interne de Passation des Marchés Publics d’Oveng procèdera à l’ouverture des offres en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance du dossier.

Toute offre non conforme aux prescriptions du présent Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable.

- Évaluationdesoffres

L’évaluationdesoffresseferaentroisétapes :

  - 1èreétape : Vérification de la conformité des offres administratives de chaque soumissionnaire ;

  - 2èmeétape : Evaluation technique des offres administrativement conformes ;

  - 3ème étape : Vérification des offres financières des entreprises dont les offres ont été reconnues techniquement qualifiées et administrativement conformes.

- Lescritèresd’évaluation :

Les critères relatifs à la qualification des soumissionnaires porteront sur :

  - Critèreséliminatoires

Les critères ci-dessous entraînent chacun le rejet de l’offre du soumissionnaire.Ils'agitnotamment de :

- Absence de la Caution de soumission ;

- Non production au- delà du délai de 48 heures après ouverture des plis, d’une pièce du dossier administratif jugée non conforme ou absente ;(article92(9) duCM)

- Non-exécution d’un marché antérieur du fait de l’entreprise (conformément à la lettre circulaireN°004/LC/MINMAP/CAB du 25 janvier 2017 relatif à la prise en comptes des défaillances des entreprises dans l’exécution des marchés antérieures dans l’attribution des nouveaux marchés) ;

- Fausse déclaration ou pièces falsifiées ;

- Absence d’un prix unitaire quantifié ;

- Non satisfaction d’au moins 73%  des critères essentiels.

  - CritèresEssentiels

- La capacité financière ; présentation d’une attestation de capacité financière au moins égaleaux un-tiers (1/3) du coût prévisionnel du projet ;

- L’expérience de l’entreprise dans les travaux similaires sur financement public (exécution d’au moins un (01) projet similaire au cours des trois (03) dernières années) ;

- La qualification et l’expérience des personnels d’encadrement (un conducteur des travaux, Technicien Supérieur du génie Civil ou du Génie Rural, avec trois(03)ans d’expérience minimum ; un chef chantier, Technicien du Génie Civil ou du Génie Rural, avec 02 ansd’expérience minimum) ;

- La disponibilité par le soumissionnaire des matériels appropriés pour l’exécution de ce type de travaux (en propreou enlocation): un (01) pick-up de liaison, un (01) camion benne ;

- La méthodologie d’exécution des tâches.

- Attribution

Le Marché sera attribué au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au DAO. Cette entreprise devra disposer des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et l’offre financière évaluée la moins-disant par rapport à l'enveloppe prévisionnelle en incluant le cas échéant les réductions.

.

- Duréedevaliditédesoffres

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant 90jours à partir de la date limite fixée pour la remise des dites offres.

- Renseignementscomplémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au secrétariat général de la Mairie d’Oveng.

FaitàOveng, le

Ampliations :

- MINMAPDD/DL

- MINDDEVELDD/DL

- ARMP/CR-SUD

- CIPM-C OV

- ARCHIVES/CHRONO

- AFFICHAGE

LEMAIRE,

(Maîtred’ouvrage)

-	AVIS D’APPEL D’OFFRES (AOO) EN ANGLAIS)

REPUBLIQUEDUCAMEROUNPAIX-TRAVAIL-PATRIE

***********REGIONDUSUD

***********DEPARTEMENTDUDJAETLOBO

***********

COMMUNED’OVENG

***********

COMMISSIONINTERNEDEPASSATIONDESMARCHÉS

*****

REPUBLICOFCAMEROON

**************

PEACE–WORK-FATHERLAND

*********SOUTHREGION

*******

DJAANDLOBODIVISION

***********OVENGCOUNCIL

***********COMMUNALTEANDRESBOERS

**********

OPENNATIONALINVITATIONTOTENDER

OF…. /…	/2023FOR CONSTRUCTION OF TWO CLASSROOMS IN ANDOUNG PUBLIC SCHOOL

IN OVENG COUNCIL, DJA AND LOBO DIVISION, SOUTHREGION

FOLLOWING EMERGENCY PROCEDURE

FINANCEMENT: BIP MINEDUB2023IMPUTATION:

AUTORISATION :

- Objectoftheinvitationtotender

In the framework of national investment budget, the mayor of oveng council, (project owner) hereby launches an open national invitation to tender following urgency procedure for the construction of two classrooms in ANDOUNG public school, in OVENG council, DJA AND LOBO division, SOUTHREGION.

Asfollow.

| N°Lot | Numberofbloc | Localities | AmountinFCFA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01 | OVENG | 20000000 |

Natureofservices

The works, which from the subject of this Open National Invitation to Tender, shall consist in the construction of the bloc of two classrooms in ANDOUNG public school, in OVENG council, DJA AND LOBO division, SOUTHREGION. Single lot.

The services of this contract include:

- Preliminary work ;

- Masonry from the foundation and walls;

- Roof  and ceiling works;

- Metal joinery ;

- Electricity works ;

- Plumbing ;

- Painting ;

- V.R.D.  .

- Etc.

DurationofExecution

The maximum duration of execution previewed by the project owner is three months (03). This durationincludes the raining season, all climatic conditions and begins from the date of notification of execution ofworks, dateofsignatureofthecontract.

- Allotment

Theworkshallbedefinedasollows:

| N°Lot | Numberofclasses | Localities | AmountinFCFA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01 | OVENG | 23 000000 |

- Participationandorigin

The participation of the present open invitation to Tender is opened to Cameroonian nationality of equal rights, conditions to enterprises or group of enterprises, with a broad experience in the domain of Building Construction adiverseCivilEngineeringworks.

By this present Open Invitation to Tender, interested companies are invited to provide in their offers, authenticinformationthatshallpermittheretentionofthosethatcanrealizetheworksafteradeepevaluation.

- Financing

These works are financed by the Budget of Ministry of Public work, part of the fiscalyear2023 MINEDUB lines, foranestimatedamountof twenty Million (20 000 000FCFA).

- Provisionalbidbond

Each biddermust include in his administrativedocuments, a bid bondissued bya first rate-bank approvedbythe Ministry in charge of Finance featuringonthelistindocument12ofthe tender file of an amount of four hundred thousand (400 000)in F CFA.Andvalidforthirty (30)daysbeyondthevalidityoftheoffers.

- Consultationoftenderfile

ThefilemaybeconsultedduringworkinghoursattheOvengCouncilassoonasthisnoticeispublished.

- Acquisitionoftenderfile

ThefilemaybeobtainedfromtheOvengCouncilassoonasthisnoticeispublishedonpresentationofareceiptofpaymentof twenty-five thousandFrancs (25,000)inCFAattheOVENGcounciltreasury.

- PresentationofOffers

Thebids must besealed in three envelops.

- the first containing administrative file;

- the second dealing with technical file;

- the third containing financial documents.

The offers presented above, shall be placed on a simple envelop, closed and sealed carrying the mention of theTender in question. The different items of each offer shall be numbered in the order of the Tender Document (DAO)andseparatedbyinterleafofsamecolor.

- SubmissionofOffers

EachofferdraftedinEnglishorFrenchinsevencopies. Oneoriginalandsixcopiesmarkedassuch, inconformitywiththeconsultativedocument, shallbedepositedonreturnofaclosedreceiptattheOvengCouncilnotlaterthan

………………./2023at…..o’clockpmandshouldcarrytheinscription:

OPENNATIONAL INVITATIONTO TENDER

OF…./…	/2023FOR CONSTRUCTION OF TWO CLASSROOMS IN ANDOUNG PUBLIC SCHOOL

IN OVENG COUNCIL, DJA AND LOBO DIVISION, SOUTHREGION

FOLLOWING EMERGENCY PROCEDURE

FINANCEMENT: BIP MINEDUB, EXERCICE2023

IMPUTATION:

AUTORISATION:

“Tobeopenedonlyduringthebid-openingsession”

Offersarrivedafterthedateandtimelimitforsubmissionofoffers, shallnotbeaccepted

- Admissibilityofoffers

Underpainofbeingrejected, onlyoriginalsortruecopiescertifiedbythissuingserviceoradministrativeauthorities (Senior Divisional Officers, Divisional Officers…) of theadministrativedocumentsrequired, includingthebidbond, mustimperativelybeproducedinaccordancewiththeSpecialConditionsoftheinvitationtotender. TheymustobligatorilynotbeolderthanFOUR (04) monthsormustnotbeproducedafterthesigningofthetenderfile.

Any offer not in conformity with the prescriptions of this notice and tender file shall be declared inadmissible. Especially the absence of a bid bond issuedby afirst-rate bank approvedby the Ministry in charge of Finance orthenon-respectofthemodelsofthetendersfiledocumentsshallleadtoapureandsimplerejectionoftheofferwithoutanyappealbeingentertained.

- Openingofbids

ThebidsshallbeopenedintheconferencehalloftheOvengCouncilat	o’clockinasinglephase

Onthe	Onlybiddersmayattendorbedulyrepresentedbyapersonoftheirchoicewitha

Soundknowledgeofthedocument

.

- AnswerDateline

ForthisTenderdocumenttheanswerperiodisfixedfor20daysforcompanieswillingtoparticipatefromthedateofpublicationoftheTenderdocument.

- EVALUATIONOFOFFERS

Theevaluationofoffersshallbedoneinthree(03)steps:

  - 1ststep: Verificationofthe conformity oftheadministrativedocumentofeachbidder.

  - 2ststep: Technicalevaluationofoffersadministrativelyinconformity.

  - 3st step: Financial evaluationof offersof enterprisesin whichthe offers weretechnically qualifiedandadministrativelyinconformity.

- EVALUATIONCRITERIA

Theevaluationcriteriaofoffersareasfollows;

  - Maineliminatorycriteria

(The aim of these criteria is to identify and reject incomplete offers or offers not inconformity with the essentialconditionslaiddowninthetenderfilerelatingespeciallyto amissibilityofadministrativedocuments, conformityofthe technical offer with the technical specifications, to the delivery deadline referred to in the tender file and thequalificationofcandidates)

    - Administrative documents

    - a). Incomplete documents

b).Falsedocumentsornon-authenticityofdocuments

    - Technicaloffer

a).Incompletedocumentsornon-conformityofdocumentsb).Falsedeclaration,falsifiedorscanneddocuments

- Nonjustificationofprojects realized orthelastthree yearsasa GeneralManagerofcompanyof asimilar project

- Inexistenceoftheitems (organization, methodologyandplanning) inthetechnicaloffere). Haveless thanatleasttwenty-six (26) criteriaonthirty-six (36)

    - Financialoffer

      - Incompletefinancialoffer

      - Nonconformityofdocuments

      - Omissioninthefinancialofferofaquantifiedpriced). Absenceofunit detailedprice

e). Unrealisticunitdetailpriceorerror

  - Essentialcriteria

Theevaluationoftechnicaloffersshallbedoneonthebasesofthirty-six essentialcriteriabelow:

a).	Generalpresentationoftenderon03criteria

b).	Mainpersonneloftheenterpriseon10criteria

- Equipmentofenterprisetobemobilizedon07criteria

- Methodologyofexecutionon13criteria

- Referencesofenterpriseandcapacityof pre-financingon 03criteria

- Attribution of contract

The Mayor of Oveng Council, Owner of the Project shall attribute the contract to the Tenderer, in which heroffer is technically qualified, was evaluated the least bidder after verification of his prices and judged substantially, inconformitywiththeTenderdocument.thetendercanonlybeattributedwithoneortwolots.

- Validityofoffers

Bidderswillremaincommittedtotheiroffersforninety(90)daysfromthedeadlinesetforthesubmissionoftenders.

- Complementaryinformation

ComplementarytechnicalinformationmaybeobtainedduringworkinghoursattheOvengCouncil.

Oveng

TheMayorofOvengCouncil

(ContractingAuthority)

Copies:

- MINMAP/DDL (forinformation

- SOPECAM(forpublication)

- PRESIDENT/CIPM-OV (for

Information)

- ARMP(forpublication)

- POSTING /ARCHIVES (For informationand archiving

Piècen° 2 :

REGLEMENT GENERAL DE L'APPEL D'OFFRES (RGAO)

TABLEDESMATIERES

A. Généralités. .. . .. . .. ....………………………………………………………………

| Article1 | : Portéedelasoumission. . . .. . .. . .. .. . .. . .. ... . .. . .. . .. .. . .. . .. ... . .. . . |
| --- | --- |
| Article2 | : Financement. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. . ..... . .. .. .. . .. .. .. . .. ... . .. .. . . . . . .. .. .. . . .. . .. . . .. . . . .. . .. . . .. . .. . . ... . . . .. . .. . . .. . .. . . ... .. . .. |
| Article3 |  |
|  | : Fraude et corruption. ... . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. ... . .. . . . . . . .. . .. . . ... . .. . . .. . . . .. . .. . . .. . .. . . ... . . . .. . .. . . .. . .. . . ... .. . .. |
| Article4 |  |
|  | : Candidats admis à concourir. . .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. ... . . ... . . . . . . .. . .. . . .. . .. . . ... . . . .. . .. . . .. . .. . . ... . . . .. . .. . . .. . .. .. ... . . . .. |
| Article5 |  |
|  | : Matériaux, matériels, fournitures, équipements etservicesautorisés.......... ..... . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article6 |  |
|  | : QualificationduSoumissionnaire....................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . |
| Article7 |  |
|  | : Visitedu site des travaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . |

B. Dossierd’Appeld’offres.  ..	………………………………………………………………

| Article8 | : Contenu duDossier d’Appeld’offres.................................. . |
| --- | --- |
| Article9 | : Eclaircissements apportés auDossierd’Appel d’Offresetrecours. ... ...... ... |
| Article10 |  |
|  | : Modification duDossier d’Appeld’Offres. . . ... . .. . . . .. .. . .. . ... . . ... . . . |

C.Préparation desoffres.	………………………………………………………………

| Article11 | : Frais de soumission. . .. . . . .. .. . ... .. .. . .. .. . . . .. ... .. . .. .. . .. .. . . ... |
| --- | --- |
| Article12 | : Langue del’offre. .. . .. . .. . .. . . .. . . .. . . .. .. . . .. ... . .. . . ... . .. .. . . . .. . . . . . . . . . . ... . . . . . . ... . . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. ... . . . |
| Article13 |  |
|  | : Documentsconstituantsl’offre. . . .. . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. ... . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. ... . . . |
| Article14 |  |
|  | : Montant de l’offre. .. ... . .. .. .. .. .. .. .. .. ... . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . ... . . . . . . . . . . .. .. . . . . . ... . . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. ... . . . |
| Article15 |  |
|  | : Monnaies desoumission et derèglement .... . .. . . . . . ... . . .. . . ... . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . |
| Article16 |  |
|  | : Validité des, offres. .. ... . .. .. .. .. .. .. .. ... .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . ... . . . . . . . . . . .. .. . . . . . ... . . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. . . . . . . . . .. .. . . . . .. .. . . . . |
| Article17 |  |
|  | : Caution deSoumission.. . . . .. . ... .. . . .. . .. .. . . . . .. . .. . .. . . .. . .. .. . ... . . . . . . . . . . .. . . . .. . . ... . . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. ... . . . |
| Article18 |  |
|  | : Propositions variantesdessoumissionnaires............................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . |
| Article19 |  |
|  | : Réunion préparatoire à l’établissement des offres......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . |
| Article20 |  |
|  | : Formeet signaturedel’offre. . . .. . . . . . . .. . . ... . .. . .. . . ... . .. . . .... . . . .. |

D.Dépôtdes offres....	………………………………………………………………………

| Article21 | :Cachetage et marquagedes offres. .. ... . .. . .. .. . . .. . ... .. . .. . ... ... . . .. |
| --- | --- |
| Article22 | : Date et heurelimitededépôt desoffres. . .. .... . . . .. . .. . ... .. . .. ... . . . .. |
| Article23 |  |
|  | : Offres hors délai. . . . . . . . . ... . . . . . . ... . . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. . . . . . . . . .. |
| Article24 |  |
|  | : Modification, substitutionetretraitdesoffres............................ |

E. Ouverture des plis etévaluationdesoffres . . .………………………………………

| Article25 | : Ouverturedes plis et recours. . . . . .. . .. . .. . .. .. . . . .. ... . .. . . ... .. . .. . . .. |
| --- | --- |
| Article26 | : Caractèreconfidentiel delaprocédure. . .. . . . ... .. . . . .. . .. .. . . . ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article27 |  |
|  | : Eclaircissements surlesoffresetcontacts avec l’AutoritéContractante.... .... . . . . . . . . . . . . . . . .. . |
| Article28 | : Détermination delaconformité des offres.. .. . .. . . . ... .. . . .. . .. . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article29 |  |
|  | : Qualification dusoumissionnaire...................................... .................... ............................................ . |
| Article30 |  |
|  | : Correction des erreurs. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. ... . .. .. . .. .. .. .. . .. ... . .. . . . . . . . . .. . . . . .. .. . . ... . . . . . . .. . . . . .. . . . .. .. . . . . . .. . . . . .. . . . .. ... . . . |
| Article31 |  |
|  | : Conversionen uneseulemonnaie. . . . .. ... .. . .. . . . .. . .. .. . .. . .. . .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . |
| Article32 |  |
|  | : Evaluationdes offres auplanfinancier. .. . . .. .. .. . . .. . ... .. .. .. ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article33 |  |
|  | : Préférence accordéeauxsoumissionnairesnationaux...................... |

E.Attributiondu Marché.…………………………………………………………

| Article34 | : Attribution du Marché . . . . . . . . . .. . .. . . .………….. . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . |
| --- | --- |
| Article35 | : Droit del’AutoritéContractante dedéclarerunAppeld’Offres infructueux |
|  | Infructueuxoud’annuleruneprocédure.................................. . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. .. . . . . . ... . . . . .. . . . .. .. . . . . . .. . . . . .. . . . .. ... . . . |
| Article36 | : Notification del’attributiondu Marché . . . . .. . .. . ... . ... . .. ... . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. .. . . . . . .. . . . . .. . . .. .. .. . . . . . .. . . . . .. . . . .. ... . . . |
| Article37 |  |
|  | : Publication desrésultats d’attributiondu Marché et recours......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article38 |  |
|  | : Signature du Marché . . . . .. .. . ... ... . . . .. .. . ... .. .. . .. .. . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. .. . .. . . . .. . . . . .. . . . .. .. . . . . . .. . . . . .. . . . .. .. . . .. |
| Article39 |  |
|  | : Cautionnement définitif. . . .. . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . |

REGLEMENTGENERALDEL'APPELD'OFFRES

- GENERALITES

Article1 : Portéedelasoumission

  - Le Maître d’Ouvrage, définie dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO), lance un Appeld’Offrespourlaréalisationdes Travauxdécrits dansleDossierd’Appeld’Offresetbrièvement définisdansle RPAO.

Lenom, lenumérod’identificationetlenombredelots faisantl’objetdel’appeld’offresfigurentdansleRPAO.

  - Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les Travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, etqui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service decommencerlestravauxoudans cellefixéedans leditordre deservice.

  - DansleprésentDossierd’Appeld’Offres, leterme“jour” désigneunjourcalendaire.

Article2 : Financement

Lasourcedefinancementdestravauxobjetduprésentappeld’offresest préciséedansleRPAO.

Article3 : Fraudeetcorruption

2.1. Les soumissionnairesetlesentrepreneurs, sonttenusaurespectdesrèglesd’éthiqueprofessionnellelesplus strictesdurant lapassation etl’exécutiondesmarchés.

Envertudeceprincipe :

- Lesdéfinitionsci-aprèssontadmises :

  - Est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconqueavantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou del’exécutiond’un marché,

  - Selivreàdes“manœuvresfrauduleuses”quiconquedéformeoudénaturedesfaitsafind’influencerl’attributionoul’exécutiond’unmarché ;

  - “pratiques collusoires” désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurssoumissionnaires (que l’Autorité Contractanteen ait connaissance ou non) visant àmaintenirartificiellement lesprix desoffresàdesniveauxnecorrespondantpasàceuxquirésulteraient du jeu delaconcurrence ;

  - “pratiques coercitives” désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou demenaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou del’exécutiond’un marché.

- Toute propositiond’attributionest rejetée, s’il est prouvé que l’attributaire proposé est directemet oupar l’intermédiaired’unagent, coupable decorruptionous’estlivréàdesmanœuvresfrauduleuses, des pratiquescollusoiresoucoercitives pour l’attributiondecemarché.

3.2. LeMinistreDéléguéàlaPrésidencechargédesMarchésPublics, peutàtitreconservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, dedélitd’initiés, defraude, decorruptionoudeproductiondedocumentsnonauthentiquesdanslasoumission, sanspréjudice despoursuitespénalesquipourraientêtre engagéescontre lui.

Article4 : Candidatsadmis àconcourir

  - Si l’appeld’offres estrestreint, les consultations s’adressentàtouslescandidats retenusàl’issuede

La procéduredepré-qualification.

  - Enrèglegénérale, l’appel d’offress’adresseàtouslesentrepreneurs, sousréservedesdispositionsci-après :

- Unsoumissionnaire (ycompristouslesmembresd’ungroupementd’entreprises ettouslessous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention definancement ;

- Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt sous peine dedisqualification. Un soumissionnairepeutêtrejugécommeétantensituationdeconflitd’intérêt.

  - Estassocié ouaétéassocié danslepassé, à uneentreprise (ou àunefilialedecetteentreprise) quia fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autresdocumentsutilisés dans lecadredesmarchéspassés au titredu présent appel d’offres ; où

  - Présenteplusd’uneoffre danslecadreduprésentappeld’offres,àl’exceptiondesoffresvariantes autorisées selon la clause 17, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à laparticipationde sous-traitants dans plus d’uneoffre.

Iiil’autorité contractante ou le maître d’ouvrage possèdent des intérêts financiers dans sagéographiedu capitalde natureàcompromettrela transparencedesprocéduresdepassationdesmarchés publics

- Lesoumissionnairenedoit pas êtresouslecoupd’unedécisiond’exclusion.

- Uneentreprisepubliquecamerounaise peutparticiperàla consultationsielle démontrequ’elleest

(i) juridiquement et financièrement autonome, (ii) administrée selon les règles du droit commercialet(iii)n’estpassousl’autoritédirectedel’AutoritéContractanteouduMaîtred’Ouvrage.

Article5: Matériaux, matériels, fournitures, équipementsetservicesautorisés

  - Lesmatériaux, lesmatérielsdel’Entrepreneur, lesfournitures, équipementsetservicesdevantêtre fournis dans le cadre de la lettre commande doivent provenir de pays répondant aux critères deprovenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre de la lettre commande sontlimitées auxditsmatériaux, matériels, fournitures, équipementsetservices.

  - En vertu de l’article5.1 ci-dessus, le terme“ provenir ”désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’oùproviennentles services.

Article6: QualificationduSoumissionnaire

  - Lessoumissionnairesdoivent, commepartieintégrantedeleuroffre:

- Soumettreunpouvoirhabilitant lesignatairede lasoumissionàengagerlesoumissionnaire ;

- Fournir toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demandede pré-qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré-qualification)demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter lemarché.Les informationsrelatives auxpointssuivantssontexigées lecaséchéant :

- Laproductiondesbilanscertifiésetchiffresd’affairesrécents;

- Accèsàunelignedecréditoudispositiond’autresressourcesfinancières;

- Lescommandesacquisesetlesmarchésattribués;

- Leslitigesencours;

- Ladisponibilitédumatériel indispensable.

  - Les soumissionsprésentéespardeuxouplusieursentrepreneursgroupés(cotraitance)doiventsatisfaireauxconditionssuivantes:

- L’offredevrainclurepourchacunedesentreprises,touslesrenseignementsénumérésàl’Article

6.1Ci-dessus.LeRPAOdevra préciserlesinformationsàfournirparlegroupementetcellesàfournirparchaque membredugroupement ;

- L’offreetlemarchédoiventêtresignés de façonàobligertouslesmembresdugroupement;

- La nature du groupement (conjoint ou solidaire tel que requis dans le RPAO) doit être précisée etjustifiéeparlaproduction d’unecopie del’accorddegroupement en bonneet due forme ;

- Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises visàvis du Maîtred’Ouvrageet de l’AutoritéContractante pourl’exécutiondu Marché ;

- En cas de groupement solidaire, les cotraitants se répartissent les payements qui sont effectués par leMaître d’Ouvrage dans un compte unique ; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maîtred’Ouvragedans sonproprecompte, lorsqu’il s’agitd’ungroupement conjoint.

  - Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pourdémontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dansle RPAO.

  - Les soumissionnaires qui sollicitent le bénéfice d’une marge de préférence, doivent fournir touslesrenseignementsnécessairespourprouverqu’ilssatisfontauxcritèresd’éligibilitédécritsàl’article33duRGAO.

Article7: Visitedusite des travaux

  - Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs etd’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent êtrenécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du sitesontàla chargedu Soumissionnaire.

  - LeMaîtred’Ouvrageesttenud’autoriserleSoumissionnaire quienfaitlademandeetsesemployés ou agents, à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, maisseulement àla conditionexpressequeleSoumissionnaire,sesemployésetagentsdégagentleMaîtred’Ouvrage,sesemployésetagents,detouteresponsabilitépouvantenrésulteretles indemnisentsinécessaire, et qu’ildemeureresponsable des accidents mortels ou corporels ,des pertes ou dommagesmatériels,coûtset frais encourus du faitdecette visite.

  - LeMaîtred’Ouvragepeutorganiserunevisitedusitedestravauxau moment delaréunionpréparatoireàl’établissementdesoffresmentionnéesàl’article19duRGAO.

- Dossierd’Appeld’Offres

Article8 : Contenu duDossierd’Appeld’Offres

  - Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du Marché, fixe lesprocédures de consultation des entrepreneurs et précise les conditions du Marché, Outre le(s)additif(s) publié(s) conformément à l’article 10 duRGAO, il comprendaussiles principauxdocumentsénumérésci-après:Piècen°1Lalettred’invitationàsoumissionner(pourlesAppelsd’OffresRestreints) ;

Piècen°2 : L’Avisd’Appeld’Offres(AAO)

Pièce n°3 : Le Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ; Piècen°4 : LeRèglementParticulierdel’Appeld’Offres(RPAO);

Pièce n°5 : Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) Pièce n°6 : Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ; Piècen°7 : Le cadredu Bordereaudes Prixunitaires ;

Pièce n°8 : Le cadre du Détail quantitatif et estimatif Pièce n°9 : Le cadre du Sous-Détail des Prix unitaires Piècen°10 : Le modèledu Marché,

    - Lecadredu planningd’exécution ;

    - Modèlesdefichesdeprésentationdu matériel, personneletréférences ;

    - Modèledelettredesoumission ;

    - Modèle decaution desoumission ;

    - Modèledecautionnement définitif ;

    - Modèledecautiond’avancededémarrage ;

    - Modèle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie ; Piècen°11	Modèles àutiliser par lesSoumissionnaires ;

a. Modèledu Marché ;

Piècen°12Justificatifsdesétudespréalables ; àremplirparleMaîtred’Ouvrage ouleMaîtred’OuvrageDélégué

Pièce n° 13 La liste des établissements bancaires et organismes financiers de 1er rang agréés par leministre en charge des finances autorisés à émettre des cautions, dans le cadre des marchés publics, àinsérerpar l’AutoritéContractante.

  - LeSoumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions etspécificationscontenusdansleDAO.Illuiappartient defournirtouslesrenseignementsdemandésetdepréparer uneoffreconforme àtous égardsau dit dossier.

Article9: EclaircissementsapportésauDossierd’Appeld’Offresetrecours

  - Toutsoumissionnairedésirantobtenirdeséclaircissements sur le Dossierd’Appeld’Offrespeuten faire la demande à l’Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à l’adresse du Maître d’Ouvrage.Cependant, Le Maitre d’ouvrage répondra par écrit à toutedemande d’éclaircissementreçueaumoinsquatorze(14) jours pour les(AON) Vingtetun(21)jourspourles(AOI) avantladatelimitededépôt des offres.

Unecopiedelaréponsedel’AutoritéContractante,indiquantlaquestionposéemaisnementionnantpassonauteur,estadresséeàtouslessoumissionnaires ayantachetéleDossierd’Appeld’Offres.

  - Entrelapublicationdel’Avisd’Appeld’Offres,y comprislaphasedepré-qualificationdescandidats et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire potentiel qui s’estime léser dans la procédure depassation des marchés publics peut introduire une requête auprès duMinistrechargédes Marchéspublics.

  - Lerequéranadresseunecopie de laditerequêteàl’AutoritéContractanteetàl’Organismechargédela Régulationet auPrésidentdelaCommission.

  - L’AutoritéContractantedisposedecinq(05)jourspour réagir.LacopiedelaréactionesttransmiseauMINMAP et à l’organismechargédela régulation desmarchéspublics ;

Article10:ModificationduDossierd’Appeld’Offres

  - L’Autorité Contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour toutmotif, que ce soit à son initiative ou consécutivement à une saisine d’un soumissionnaire modifier leDossierd’Appel d’Offresen publiant un additif.

  - Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément àl’Article8.1duRGAOetdoitêtrecommuniquéparécritousignifiépartout moyenlaissanttraceécriteàtous les soumissionnairesayantacheté leDossierd’Appeld’Offres.

  - Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dansla préparation de leurs offres, L’Autorité Contractante pourra reporter, autant que nécessaire, la datelimitededépôt desoffres, conformémentauxdispositions del’Article22 du RGAO.

- Préparationdesoffres

Article11:Fraisdesoumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre.L’Autorité Contractante et le Maître d’Ouvrage ne sont en aucun cas responsables de ces frais, ni tenudelesrégler, quelquesoit le déroulementou l’issuedelaprocédured’appeld’offres.

Article12:Languedel’offre

L’offreainsiquetoutecorrespondanceettoutdocument, échangéentreleSoumissionnaireet l’Autorité Contractante seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et lesimprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’êtreaccompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétationdel’offre,latraduction ferafoi.

Article13 :Documentsconstituantl’offre

13.1.L’offreprésentéeparlesoumissionnairecomprendralesdocumentsdétaillésauRPAO,dûmentrempliset regroupés en troisvolumes :

- Volume1:Dossieradministratif

Ilcomprend:

  - Touslesdocumentsattestantquelesoumissionnaire:

    - Asouscritlesdéclarations prévuesparlesloisetrèglements envigueur;

    - Aacquittélesdroits,taxes,impôts,cotisations,contributions,redevancesouprélèvementsdequelquenaturequecesoit ;

    - N’est pasen étatdeliquidation judiciaireou en faillite;

    - N’estpasfrappédel’unedesinterdictions oud’échéancesprévuesparlalégislationenvigueur;

    - Entretien uneboîtepostale.

  - Lacautiondesoumission établieconformémentauxdispositionsdel’article17duRGAO;

  - Laconfirmation nécritehabilitantlesignatairedel’offreàengagerleSoumissionnaire,conformémentauxdispositionsdel’article6.1duRGAO;

- Volume2:Offretechnique

  - Lesrenseignementssulesqualifications

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères dequalificationmentionnésàl’article6.1duRPAO.

  - Méthodologie

LeRPAOpréciselesélémentsconstitutifsdelapropositiontechniquedessoumissionnaires, notamment: unenoteméthodologiqueportantsur une analysedestravauxetprécisantl’organisationetleprogrammequelesoumissionnairecomptemettreenplaceouenœuvrepour lesréaliser(installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestationdevisitedusitelecaséchéant, etc.).

  - Lespreuvesd’acceptationsdesconditionsdu marché

Lesoumissionnaireremettralescopiesdûmentparaphéesdesdocuments àcaractèresadministratifettechniquerégissant lemarché, àsavoir :

1. Le CahierdesClausesAdministrativesParticulières(CCAP) ;

2. Le CahierdesClausesTechniquesParticulières (CCTP).

b.4.Uncommentaire deschoixtechniquesduprojetet d’éventuelles propositions.

c.Volume3: Offrefinancière

LeRPAOpréciselesélémentspermettantdejustifierlecoûtdestravaux, àsavoir:

- La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle joint, timbrée au tarif envigueur, signée et datée;

- Lebordereaudesprix unitaires dûmentrempli;

- Ledétailestimatifdûmentrempli;

- Lesous-détail desprixet/ouladécompositiondesprixforfaitaires;

- L’échéancierprévisionneldepaiementslecaséchéant.Lessoumissionnairesutiliserontàceteffetlespièceset modèlesprévusdansleDossierd’Appeld’Offres,sousréservedesdispositionsdel’Article

17.2 DuRGAOconcernantlesautresformespossiblesdeCautiondeSoumission.

Article14:Montantde l’offre

  - Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres, le montant du marché couvrira l’ensemble des travauxdécrits dansl’Article1.1du RGAO,sur labase duBordereaudesPrixetdu DétailQuantitatif et Estimatifchiffrés présentéspar lesoumissionnaire.

  - Lesoumissionnaire rempliralesprix unitaireset totauxdetouslespostesdubordereaudeprixetduDétail quantitatif et estimatif.

  - SousréservedesdispositionscontrairesprévuesdansleRPAOetauCCAP,touslesdroits,impôtsettaxespayablesparlesoumissionnaireautitredufuturMarché,ouàtoutautretitre,trente

(30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total desonoffre.

  - Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la dated’établissement desprixinitiaux, ainsique les modalitésderévisionet/oud’actualisationdesditsprixdoivent êtreprécisées. Etantentenduquetoutmarchédontladurée d’exécutionestau pluségaleàun

(1) an nepeut fairel’objet derévision deprix.

  - Tous les prix unitaires assortis des quantités doivent être justifiés par-dessous détails établisconformémentau cadreproposéàlapièceN°8 duDAO.

Article15: Monnaiesdesoumissionetderèglement

  - En cas d’Appels d’Offres Internationaux, les monnaies de l’offredoiventsuivre lesdispositionssoitdel’OptionAoudel’OptionBci-dessous;l’optionapplicableétantcelleretenuedansleRPAO.

  - OptionA: lemontant delasoumissionestlibelléentièrementen monnaienationale

Lemontantdelasoumission,lesprixunitairesdubordereaudesprixetlesprixdudétailquantitatif estestimatifsont libellés entièrementen francs CFAdelamanièresuivante:

- Lesprixserontentièrementlibellésdanslamonnaienationale. Lesoumissionnairequicompteengager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à lasoumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins enmonnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution definancementdu Marché.

- LestauxdechangeutilisésparleSoumissionnairepourconvertirsonoffreenmonnaienationaleseront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission conformément aux précisions duRPAO. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun ne risque dechangenesoit supporté parleSoumissionnaireretenu.

  - Option B: Lemontantdelasoumissionestdirectementlibelléenmonnaienationaleetétrangèreauxtauxfixés dans leRPAO.

LesoumissionnairelibelleralesprixunitairesdubordereaudesprixetlesprixduDétailquantitatifetestimatif delamanièresuivante:

- Lesprixdesintrantsnécessaires auxTravauxqueleSoumissionnairecompteseprocurerdanslepaysde l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays de l’Autorité Contractante spécifiée auxRPAOet dénommée“monnaienationale”.

- Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehorsdu pays de l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou decelled’unpaysmembre éligiblelargement utiliséedanslecommerceinternational.

  - L’AutoritéContractantepeutdemanderauxsoumissionnairesd’exprimerleursbesoins enmonnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux,et indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables ; à cette fin, un état détaillé de ses besoins enmonnaiesétrangères sera fourni parle soumissionnaire.

  - Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montantdu Marché peut êtreréviséed’uncommunaccordparl’AutoritéContractanteetl’entrepreneur de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises autitredu Marché.

Article16:Validitédes offres

  - Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulierde l'Appel d'Offres à compter de la date de remise des offres fixée par l’Autorité Contractante, enapplication de l'article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée parl’AutoritéContractantecomme nonconforme.

  - Dans des circonstances exceptionnelles,l’Autorité Contractante peut solliciter le consentementdu soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui serontfaites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la cautiondesoumissionprévueàl'article17duRGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser deprolonger lavaliditédesonoffresansperdresacautiondesoumission.Unsoumissionnairequiconsentàuneprolongationneseverrapas demander demodifier son offre,ni ne seraautoriséàlefaire.

  - Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité desoffres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu,seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation quel’Autorité Contractanteadresseraau(x)soumissionnaire(s).

La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date denotification de la lettre commande ou de l’ordre de service de démarrage des travaux ausoumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris enconsidération auxfins del’évaluation des offres.

Article17 :Cautiondesoumission

  - En application de l'article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumissiondu montant spécifié dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres, laquelle fera partie intégrantedeson offre.

  - La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres ;d’autresmodèlespeuventêtre autorisés,sousréserve del’approbationpréalable del’AutoritéContractante.LaCautiondesoumissiondemeureravalidependanttrente(30)joursau-delàdeladatelimite initiale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par l’AutoritéContractanteetacceptéeparlesoumissionnaire,conformémentauxdispositions del’Article16.2duRGAO.

  - Touteoffrenonaccompagnéed’uneCautiondeSoumissionacceptableserarejetéeparlaCommissiondePassationdesMarchéscommenonconforme.LaCautiondesoumissiond’ungroupement d’entreprises doit être établie au nom du mandatairesoumettant l’offre et mentionnerchacundes membresdugroupement.

  - Lescautions de soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dansundélai dequinze(15)jours àcompter dela datedepublication desrésultats.

  - La caution de soumission de l’attributaire du marché, sera libérée dès que ce dernieraurasignéle marchéet fourni le Cautionnement définitifrequis.

  - La cautiondesoumission peutêtresaisie:

- Silesoumissionnaireretireson offredurant lapériodedevalidité;

- Si, lesoumissionnaireretenu:

  - Manqueàsonobligationdesouscrireau marché enapplicationdel’article38 du RGAO

  - Manqueàsonobligationdefournirlecautionnementdéfinitifenapplicationdel’article39duRGAO.

  - Refusederecevoirnotificationdu marché,oudel’ordredeservicededémarragedesprestations.

Article18 :Propositionsvariantesdessoumissionnaires

  - Lorsque les travaux peuvent  être exécutésdansdesdélaisd’exécutionvariables, leRPAOprécisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposépar le soumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-delà de ceuxspécifiés serontconsidéréescomme nonconformes.

  - Excepté dans le cas mentionné à l’Article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrirdes variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de basede l’Autorité Contractante telleque décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres,et fournirenoutretous les renseignements dontl’Autorité Contractante a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, ycompris les plans, notesdecalcul,spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes deconstruction proposées,et tousautres détailsutiles.L’Autorité Contractante n’examinera que lesvariantestechniques,lecaséchéant,dusoumissionnairedontl’offreconformeàlasolutiondebaseaétéévaluéelamoinsdisant.

  - Quandlessoumissionnairessontautorisés,suivantleRPAO,àsoumettredirectementdesvariantestechniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans lesSpécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord aveclesdispositions del’Article 32.2(g) du RGAO.

Article19: Réunionpréparatoireàl’établissementdesoffres

  - AmoinsqueleRPAOn’endisposeautrement, leSoumissionnairepeutêtreinvitéàassisteràuneréunionpréparatoirequi setiendraau lieuetdateindiqués dans leRPAO.

  - Laréunionpréparatoireaurapourobjetdefournirdeséclaircissementsetréponses àtoutequestionquipourrait êtresoulevéeàcestade.

  - Il est demandé au Soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit defaçon qu’elle parvienne à l’Autorité Contractante au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que le Maître d’Ouvrage ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues troptard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l’Article 19.4 ci-dessous.

  - Leprocès-verbaldelaréunion, incluantletextedesquestionsposéeetdesréponsesdonnées, y

compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté leDossierd’Appeld’Offres.Toutemodificationdesdocumentsd’appeld’offresénumérésàl’Article8duRGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par l’AutoritéContractanteenpubliantunadditifconformémentauxdispositionsdel’Article10duRGAO,leprocès-verbalde laréunion préparatoirenepouvant en tenir lieu.

  - Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offresneserapas un motif dedisqualification.

Article20: Formeetsignaturedel’offre

  - LeSoumissionnairepréparera un originaldesdocuments constitutifsde l’offredécritsàl’Article13 du RGAO, en un volume portant clairement l’indication “ORIGINAL”. De plus, leSoumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans les RPAO, portant l’indication “COPIE”. Encas dedivergenceentrel’original etlescopies, l’original ferafoi.

  - L’originalettouteslescopiesdel’offredevrontêtredactylographiésousécritsàl’encreindélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par laoulespersonnesdûmenthabilitéesàsigneraunomduSoumissionnaire, conformémentàl’Article6.1

- Ou6.2(c)duRGAO,selon lecas. Touteslespages del’offre comprenant des surchargesoudeschangementsseront paraphées parleou lessignatairesdel’offre.

  - L’offrenedoit comporteraucunemodification, suppression nisurcharge, àmoinsquedetellescorrections nesoient paraphéesparle oulessignatairesdelasoumission.

- Dépôtdes offres

Article21: Cachetageetmarquagedesoffres

  - Le Soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’offre dansdeux enveloppes séparées et scellées portant la mention « ORIGINAL » et « COPIE », selon le cas. Cesenveloppesseront ensuiteplacéesdans uneenveloppe extérieurequidevraégalementêtresscellée, maisqui ne devradonner aucuneindication surl’identitéduSoumissionnaire.

  - Les enveloppesintérieureset extérieures :

- Seront adressées àl’AutoritéContractanteàl’adresse indiquée dans le Règlement Particulier del'Appel d’Offres;

- Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans leRPAO,etlamention “A N'OUVRIRQU'ENSEANCE DE DEPOUILLEMENT”.

  - Lesenveloppesintérieuresporterontégalementlenometl’adresseduSoumissionnairedefaçonà permettre à l’Autorité Contractante de renvoyer l’offre celée si elle a été déclarée hors délaiconformémentauxdispositions des articles 23et 24 du RGAO.

  - Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2Susvisés, l’Autorité Contractante ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverteprématurément.

Article22:Dateetheure limitesdedépôtdesoffres

  - Lesoffresdoiventêtrereçuesparl’AutoritéContractanteàl’adressespécifiéeàl'article21.2duRPAOauplus tardàladate etàl’heurespécifiéesdansleRèglementParticulier del'Appel d’offres.

  - L’Autorité Contractante peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres enpubliantunadditifconformémentauxdispositionsdel'article10du RGAO. Dans cecas,touslesdroitsetobligations del’AutoritéContractanteet des Soumissionnaires précédemment régis par la date limiteinitialeseront régisparlanouvelledate limite.

Article23: Offreshorsdélais

Touteoffreparvenueàl’AutoritéContractanteaprès les dateset heurelimites fixéespourledépôt desoffresconformémentàl’Article22duRGAOseradéclaréehors délai et, parconséquent, rejetée.

Article24 : Modification, substitutionetretraitdesoffres

  - Un Soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que la date notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par l’AutoritéContractanteavantl’achèvementdudélaiprescritpourledépôtdesoffres. Laditenotificationdoitêtre signé par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification oul’offrede remplacement correspondantedoitêtrejointeàlanotificationécrite. Les enveloppesdoiventporterclairementselonle cas, lamention« RETRAIT »et « OFFREDEREMPLACEMENT »ou

« MODIFICATION».

  - Lanotificationdemodification, deremplacementouderetraitdel’offreparleSoumissionnaireserapréparée, cachetée, marquéeetenvoyéeconformémentauxdispositionsdel'article21duRGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé parune notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera paspostérieure àladatelimitefixéepourledépôtdesoffres.

  - LesoffresdontlesSoumissionnairesdemandentleretraitenapplicationdel’article

24.1leurseront retournéessansavoir étéouvertes.

  - Aucuneoffrenepeutêtreretiréedansl’intervallecomprisentreladatelimitededépôtdesoffres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. ToutretraitparunSoumissionnairedesonoffrependantcetintervalleentrainela confiscationdela cautiondesoumission conformément auxdispositions del'article17.6 duRGAO.

- Ouverturedesplisetévaluationdesoffres

Article25 : Ouverturedesplisetrecours

  - L’ouverturedetouslesplissefaitenuntemps, toutefoispourlesprojetscomplexesnotammentceuxayantfait l’objetd’uneprocéduredepréqualification, l’ouverturepeut sefaireendeuxtemps.

La Commission de Passation des Marchés compétente procédera à l’ouverture des plis en un ou deuxtemps et en présence des représentants des soumissionnaires concernés qui souhaitent y assister, auxdate, heureetadresse indiquéesdansleRPAO.Lesreprésentantsdes soumissionnairesquisontprésents signeront un registreou unefeuilleattestantleurprésence.

  - Dansunpremiertemps, lesenveloppesmarquées « Retrait » serontouvertesetleurcontenuannoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée auSoumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si la notificationcorrespondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cettenotification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de Remplacement » serontouvertesetannoncéesàhautevoixetlanouvelleoffrecorrespondantesubstituéeàlaprécédente, quiserarenvoyéeauSoumissionnaireconcernésansavoirétéouverte. Leremplacementd’offrenesera

Autoriséquesilanotificationcorrespondantecontientunehabilitationvalidedusignataireàdemanderleremplacementetestlueàhautevoix.Enfin,lesenveloppesmarquées«modification»serontouvertesetleurcontenuluàhautevoixavecl’offrecorrespondante.Lamodificationd’offreneseraautoriséequesilanotificationcorrespondantecontientunehabilitationvalidedusignataireàdemander la modificationetestlue à haute voix.Seulesles offresquiont été ouvertesetannoncéesàhautevoixlors del’ouverturedesplis seront ensuite évaluées.

  - Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé àhaute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais[en cas d’ouverture des offres financières] et toute variante le cas échéant, l’existence d’une garantied’offre si elle est exigée, et tout autre détail que l’Autorité Contractante peut juger utile de mentionner.Seulslesrabais etvariantesdel’offreannoncésàhautevoix lorsdel’ouverturedesplisserontsoumisàévaluation.

  - Les offres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l'article 24 du RGAO) qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, quelle qu’en soi laraison, neserontpas soumisesàévaluation.

  - Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilitédesoffres, leurrégularitéadministrative, leursprix, leursrabais, etleursdélaisainsique lacomposition de la sous- commission d’analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée lafeuilledeprésenceest remiseà tous lesparticipants à la findela séance.

  - Alafindechaqueséanced’ouverturedesplis, leprésidentdelacommissionmetimmédiatement àladispositiondupoint focal désignéparl’organismechargédela régulation desMarchésPublics, unecopieparaphée des offresdes soumissionnaires.

  - Encasde recours, telqueprévuparleCode desMarchés Publics, ildoit êtreadresséauMinistreDélégué à la Présidence chargée des Marchés Publics avec copies à l’organisme chargé de larégulation des Marchés Publics et au Chef de structure auprès de laquelle est placée la commissionconcernée.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous laformed’unelettreàlaquelleestobligatoirementjointunfeuilletdelafichederecoursdûmentsignéeparlerequérant et, éventuellement, parlePrésident delaCommissiondePassation des marchés.

Article26 : Caractèreconfidentieldelaprocédure

  - Aucuneinformationrelativeàl’examen,àl’évaluation,àlacomparaisondesoffres,àlavérification de la qualification des soumissionnaires et à la proposition d’attributionde la lettrecommande, neseradonnéeaux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par laditeprocédure tant que l’attribution de la lettre commande, n’aura pas été rendue publique, sous peine dedisqualification de l’offre du Soumissionnaire et de la suspension des auteurs de toutes activités dans ledomainedes Marchés publics.

  - Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation desMarchésoulaSous-commissiond’Analysedansl’évaluationdesoffresoul’AutoritéContractantedansladécision d’attribution peut entraîner lerejetdesonoffre.

  - Nonobstantlesdispositionsdel’alinéa26.2, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, siunsoumissionnairesouhaiteentreencontactavecl’AutoritéContractantepourdesmotifsayant traitàson offre, il devralefaireparécrit.

Article27 : Eclaircissementssurlesoffresetcontacts avecl’AutoritéContractante

  - Pourfaciliter l’examen, l’évaluationetlacomparaisondesoffres, laCommissiondePassationdes Marchés peut, sielleledésire, demanderà tout soumissionnaire de donnerdeséclaircissements

Sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, maisaucunchangementdumontantoudu contenudelasoumissionn’estrecherché, offertouautorisé, sauf si nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la sous-commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’Article30duRGAO.

  - Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas lesmembresdelaCommissiondesmarchésetdelasous-commissionpourdesquestions ayanttraitàleursoffres, entrel’ouverturedes pliset l’attribution du marché.

Article28 : Déterminationdelaconformitédes offres

  - La Sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si ellessont complètes, si les garantiesexigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si lesoffres sont d’unefaçongénérale en bon ordre.

  - La Sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel auxdispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours des élémentsdepreuveextrinsèques.

  - Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tousles termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserveimportante. Unedivergence ou réserveimportante est cellequi :

- Affectesensiblementl’étendue, laqualitéoularéalisationdesTravaux ;

- Limitesensiblement, encontradictionavecleDossierd’Appeld’Offres, lesdroitsdel’AutoritéContractanteou ses obligationsau titredela lettre commande.

- Esttellequesacorrectionaffecteraitinjustementlacompétitivitédesautressoumissionnairesquiont présenté des offresconformespourl’essentielauDossierd’Appeld’Offres.

  - Siuneoffren’estpasconformepourl’essentiel, elleseraécartéeparlaCommissiondesMarchésCompétenteetnepourraêtreparlasuiterendueconforme.

  - L’AutoritéContractanteréserve et droitd’accepterouderejetertoutemodification, divergenceouréserve. Lesmodifications, divergences, variantes etautres facteursquidépassentlesexigences du Dossier d’appel d’Offres ne doivent pas être pris en compte lors de l’évaluation desoffres.

Article29 : Qualificationdusoumissionnaire

La sous-commissions’assureraqueleSoumissionnaireretenupour avoirsoumisl’offresubstantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères dequalification stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans ladéterminationdela qualification.

Article30 : Correctiondeserreurs

  - LaSous-commissiond’analysevérifiéalesoffresreconnuesconformespourl’essentielauDossierd’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous- commission d’analysecorrigeraleserreurs delafaçon suivante :

a.S’ilyacontradictionentrele prixunitaireet le prixtotal obtenuenmultipliant leprixunitairepar

Les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquelcasle prix total indiqué prévaudraetleprixunitairesera corrigé ;

Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foiet letotal seracorrigé;

c. S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, àmoinsquecemontant soit liéàuneerreur arithmétiqueconfirméeparlesous-détaildudit prix, auquelcaslemontant en chiffres prévaudrasous réservedesalinéas(a)et (b)ci-dessus.

  - Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation duSoumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

  - 30.3.

Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les correctionsapportées, son offreseraécartéeetsa garantiepourraêtre saisie.

Article31: Conversionenuneseulemonnaie

  - Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d’analyse convertirales prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre estpayableenfrancs CFA.

  - LaconversionseferaenutilisantlecoursvendeurfixéparlaBanquedesEtatsdel’AfriqueCentrale(BEAC), dans les conditionsdéfinies parleRPAO.

Article32: Evaluationetcomparaisondesoffresauplanfinancier

  - Seuleslesoffresreconnues conformes, selonlesdispositionsdel’article28duRGAO, serontévaluéeset comparées par laSous-commission d’analyse.

  - Enévaluantlesoffres, lasous-commissiondéterminerapourchaqueoffrelemontantévaluédel’offre en rectifiant sonmontantcommesuit :

- Encorrigeanttouteerreuréventuelleconformémentauxdispositionsdel’article30.2duRGAO;

- Enexcluantlessommesprovisionnelleset, lecaséchéant,lesprovisionspourimprévusfigurantdansleDétail quantitatifetestimatifrécapitulatif,maisenajoutantlemontantdestravauxenrégie,lorsqu’ilssontchiffrés defaçon compétitive commespécifiédans leRPAO;

- En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformémentaux dispositions del’article 31.2du RGAO;

- En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergenceou réservequantifiable ;

- En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ilssontautorisés par leRPAO ;

- Lecaséchéant, conformémentauxdispositionsdel’article13.2duRGAOetduRPAO, enappliquantles remises offertes par le Soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres estlancésimultanément pour plusieurs lots.

- Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux Spécificationstechniques, lesvariantestechniquesproposées, siellessontpermises, serontévaluéessuivantleurméritepropre et indépendamment du fait que le Soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solutiontechniquespécifiéeparl’AutoritéContractante dans leRPAO.

  - L’effetestimédesformulesderévisiondesprixfigurantdanslesCCAGetCCAP, appliquéesdurant la période d’exécution de la lettre commande, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluationdes offres.

  - Sil’offreévaluéelamoins-disanteestjugéeanormalementbasseouestfortementdéséquilibréepar rapport à l’estimation du Maître d’Ouvrage des travaux à exécuter dans le cadre de la lettrecommande, la commission peut à partir du sous-détail de prix fournis par le soumissionnaire pourn’importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prixsont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifsprésentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, l’Autorité Contractante peut rejeterladiteoffre aprèsl’avistechnique del’AgencedeRégulation desMarchésPublics.

Article 33: Préférenceaccordéeauxsoumissionnairesnationaux

Lesentrepreneursnationaux	bénéficientd’unemargedepréférencenationaletellequeprévueparleCodedesMarchésPublicsauxfinsd’évaluation des offres.

Article34 : Attribution

  - Le Marché sera attribuéauSoumissionnaire dont l’offre cohérente dans l’ensemble a été reconnue conforme pour l’essentiel auDossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financièresétablies pour exécuter	Le Marché defaçon satisfaisante et dont l’offre enfin est évaluée la moins – disante. Les remises proposées par certainssoumissionnaires noncontenus

Dans le montage des offres techniques financières (coût et délais) dans le seul but d’être moins-disantsontformellement proscrites pour laprésenteconsultation.

  - Si, selonl’Article13.2duRGAO, l’appeld’offresportesurplusieurslots, l’offrelamoins-disanteseradéterminéeenévaluant ce Marché enliaisonaveclesautreslotsàattribuerconcurremment, en prenant en compte les remises offertes par les soumissionnaires en cas d’attributiondeplus d’unlot.

34.3 Toute attribution des marchés de Travaux se fait au Soumissionnaire remplissant les capacitéstechniques et financières requises résultant des critères d’évaluation et présentant l’offre évaluée lamoins-disante.

Article35 : Droitdel’AutoritéContractantededéclarerunAppeld’Offresinfructueuxoud’annuleruneprocédure

L’Autorité Contractante se réserve le droit d’annuler une procédure d’Appel d’Offres aprèsautorisationdeMinistreDélégué àlaPrésidence chargédes MarchésPublicslorsquelesoffresontétéouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après avis de la commission des marchéscompétente, sans qu’ilyait lieu àréclamation.

Article36: Notificationdel’attributiondu marché

Avantl’expirationdudélaidevaliditédesoffresfixéparleRPAO, l’AutoritéContractantenotifieraàl’attributaire le Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autremoyenque sasoumissiona étéretenue. Cette lettre indiqueralemontantque leMaîtred’ouvragepaieraàl’Entrepreneur au titredel’exécutiondestravauxetledélai d’exécution.

Article37 : Publicationdesrésultatsd’attributiondu marché, etrecours

  - L’Autorité Contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, surrequêteàlui adresséedans undélai maximalde cinq (5) jours aprèsla publicationdes résultats

D’attribution, le procès-verbal de la séance d’attribution 	du Marché, y relatif auquel estannexéle rapport d’analysedesoffres.

  - L’AutoritéContractanteesttenue decommuniquerlesmotifsderejetdesoffresdessoumissionnairesconcernésqui en font la demande.

  - Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal dequinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplairedestinéàl’organismechargédelarégulation desmarchés publics.

  - En cas de recours, il doit être adressé àl’Autorité chargée desMarchés publics, avec copiesàl’AgencedeRégulationdesMarchésPublics, àl’AutoritéContractanteetauPrésidentdeladiteCommission.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication desrésultats.

Article 38 : Signaturedu marché,

  - Après publication des résultats, le projet du marché, souscrit par l’attributaire estsoumis à la Commission de Passation des Marchés compétente pour examen et avis, et le caséchéant, au visa préalabledu Ministreen chargedes Marchés publics.

  - L’Autorité Contractante dispose d’un délai de sept (07) jours pour la signature du Marché àcompterdela datederéception du projet du Marché examinéparla commissiondes marchéscompétenteetsouscrit parl’attributaire.

  - Le Marché doitêtrenotifiéàson titulairedansles cinq (5) joursquisuivent ladate desasignature.

Article 39 : Cautionnementdéfinitif

  - Dans les vingt (20) jours suivant la notification du Marché, par l’AutoritéContractante, l’entrepreneurfourniraàl’AutoritéContractanteuncautionnementgarantissantl’exécutionintégrale destravaux.

  - Le cautionnement dont le taux est de2 % du montant TTCdu marché, peut être remplacéparlagarantie d’unecautiond’unétablissementbancaireagréé conformémentauxtextes envigueur, et émiseauprofit du Maîtred’ouvrageouparunecaution personnelleetsolidaire.

  - Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire àlaplaceducautionnement, soitunehypothèquelégale, soitunecautiond’unétablissementbancaireoud’unorganismefinancieragréédepremierrangconformémentauxtextesenvigueur.

  - L’absencedeproductionducautionnementdéfinitifdanslesdélaisprescritsestsusceptiblededonnerlieu àla résiliation de lalettrecommande, dans les conditions prévuesdans leCCAG

Piècen°3 :

REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO)

REGLEMENTPARTICULIERDEL’APPELD’OFFRES

Lesdispositionsci-après, quisontspécifiquesfaisantl’objetdel’Appeld’Offres, complètentou, le caséchéant, précisent les dispositions du RGAO. En cas de conflit, les dispositions ci-après prévalent surcelles duRGAO.Lesnumérosde la première colonneréfèrent àl’articlecorrespondantduRGAO.

| RéférencesauRGAO | Généralités |
| --- | --- |

| 1.1 | 1.Définitiondes Travaux : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N° Lot | Intitulédu projet | Localités | Arrondissement |
|  | Unique | TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE A l’EP ANDOUNG DANS LACOMMUNE D’OVENG. | -ANDOUNG | OVENG |
|  | 2.Consistancedestravaux Lestravauxconsistentàexécuterlestâchessuivantes : - Les travaux préparatoires – études ; - Les terrassements ; - Les fondations ; - Les maçonneries en élévation ; - La charpente/couverture - Les menuiseries ; - L’électricité ; - La peinture ; - Les VRD ; - Etc.. |  |  |  |
| 1.2. | Délaid’exécution :03(Trois)mois |  |  |  |
| 2.1 | Source(s)definancement :BIP MINEDUB,EXERCICE2023 Imputation:…………………………. Nom du projet: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE A l’EP ANDOUNG DANS LACOMMUNE D’OVENG. |  |  |  |
| 4.1 | Listedescandidatspré-qualifiés : NEANT |  |  |  |
| 5.1 | Provenance des matériaux, matériels et fournitures d’équipement et services : MARCHELOCALetMATERIAUX LOCAUX. |  |  |  |

  - Critèresd’évaluation

Critèreséliminatoires

Les critères ci-dessous entraînent chacun le rejet de l’offre du soumissionnaire. Ils'agit notammentde :

    - Absencedela Cautiondesoumission ;

    - Non production au- delà du délai de 48 heures après ouverture des plis, d’une pièce du dossieradministratifjugéenon conforme ou absente ;(article92(9) duCM)

    - Non-exécution d’un marché antérieur du fait de l’entreprise (conformément à la lettre circulaireN°004/LC/MINMAP/CAB du 25 janvier 2017 relatif à la prise en comptes des défaillances desentreprisesdansl’exécutiondesmarchés antérieuresdansl’attributiondes nouveauxmarchés);

    - Faussedéclarationoupiècesfalsifiées ;

    - Absenced’unprix unitairequantifié;

    - Nonsatisfactiond’aumoins73%descritèresessentiels.

CritèresEssentiels

- Lacapacitéfinancière;présentationd’uneattestationdecapacitéfinancièreaumoinségaleauxun-tiers(1/3) ducoûtprévisionnel duprojet;

- L’expériencedel’entreprisedanslestravauxsimilairessur financement public (l’exécution d’aumoinsun

  - Projetsimilairemême en sous traitance aucoursdestrois(03) dernièresannées);

- Laqualificationetl’expériencedespersonnelsd’encadrement (unconducteurdestravaux,

TechnicienSupérieurdugénieCivilouduGénie Rural, avectrois (03) ansd’expérienceminimum ;unchefchantier,TechnicienduGénie CivilouduGénie Rural,avec02ans d’expérienceminimum).

- La disponibilité par le soumissionnaire des matériels appropriés pour l’exécution de ce type detravaux (en propreou enlocation: un (01) pick-updeliaison, un (01) camion benne) ;

- Laméthodologied’exécutiondestâches.

5-1-Attestationdevisitedusite :

Lecandidatproduirauneattestationdevisitedesitesignéesurl’honneurparlui-mêmesuivantlemodèleindiquédans leDAO.

5-2-Rapport devisite du site :

Ildoitindiquerclairement :

-	Lesvoiesd’accèsauchantier ;

- Leslieuxd’approvisionnementenmatériauxetenpetitsmatériels ;

- Lesprincipesd’approvisionnementeneau ;

5-3-Notetechniquedétaillée :

Elleferaressortirlaméthodologied’exécutiondestravauxtâchepartâcheconformémentauBPUet au sous-détail desprix.

5-4-planningd’exécutiondestravaux :

Ildoitêtreréalisteetcohérent, conformeau5.3duRPAO.LedélaiseraconformeàceluiduMaîtred’ouvrage.

5-5-conditionsd’acceptation de la lettre commande :

Lecandidatprésenterauneattestationd’acceptationdesconditionsduDAO.

5-6-présentationdel’offre :

Lesoffresserontreliées, paginées, avecdesséparationsencouleur.

  - Lalistedesdocuments visés àl’article13duRGAOdevraêtre complétée, regroupéeentroisvolumes insérés respectivement dans desenveloppes intérieuresetdétailléecommesuit :

Enveloppe–VolumeI : Piècesadministratives

Ellecomprendranotamment :

    - Ladéclarationd’intentiondesoumissionnertimbrée (suivant modèlejoint);

    - L’accord degroupement,lecaséchéant ;

    - Lepouvoir designature, lecaséchéant ;

    - Uneattestationdenon-failliteétablieparleTribunaldePremièreInstanceoutoutautredocumentétabliparl’institutioncompétentedupaysderésidence du soumissionnaire étrangerdatant de moins de trois (3) moisprécédant la datederemise des offres ;

    - Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée parunebanquedepremierordreagrééeparleMinistèreenchargedesFinancesduCameroun, sauf dispositions contraires prévues par la conventiondefinancement ;

    - Laquittanced’achatduDossierd’Appeld’offres;

    - Lacautiondesoumission(suivantmodèlejoint) d’unmontantde400000FCFA, d’une duréedevaliditéde03 mois, établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des Finances du Cameroun, saufdispositionscontraires prévuespar la conventiondefinancement ;

    - Uneattestationdenonexclusiondesmarchéspublicsdélivréeparl’autoritécompétentedel’organismechargéedelarégulation ;

    - Une attestation délivrée par la Caisse Nationale de Prévoyance Socialecertifiant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations vis-à-vis de ladite caisse datant de moins detroismois ;

    - Uneattestation de non redevance

    - Unecopiecertifiéeconformeduregistredecommerce

NB: Encasdegroupementchaquemembredugroupementdoitprésenterundossieradministratifcomplet,les piècese, f, g, i étantuniquement présentéspar lemandatairedu groupement.

EnveloppeB–VolumeII : Offretechnique

Critèresessentiels

B-1-Situationfinancière : L’entrepreneurproduiraunecapacitéfinancièredélivréeparunebanquede1erordreouuneassurance agrée d’unmontantde 10 000 000 (Dix Millions) de F CFA.

B-2-Expériencedel’entreprise

B-2-1-Expériencegénérale : Lesoumissionnaireproduiralepiècesjustificatives(1èreetdernièrepage du contrat, PV de réception provisoire et/ou PV de réception définitive, justificatives del’exécution d’au moins un (01) projet similaire dans la commande publique au cours des trois (03) dernièresannées. En cas de posture de sous-traitant, il produira le contrat de sous traitance ainsi que les pièces citées ci-dessus de l’entreprise adjudicataire du marché en question.

B-3-Personnels:

Le soumissionnaire produira les pièces justificatives (certifiées) du profil requis par le conducteurdetravauxet lechef Chantier àsavoir:

- Conducteur des travaux : Technicien Supérieur du Génie Civil ou du Génie Rural 03 ansd’expérience au minimum (CV signé, daté), attestation dedisponibilité ;

- Chef de chantier : Technicien de Génie Civil ou du Génie Rural 02 ans d’expérience auminimum(CV signé, daté), attestation de disponibilité ;

B.4-Matériel : Lesoumissionnaireproduiralespiècesjustificatives(certifiées)deladisponibilitédumatériel requis pour l’exécution du projet:

-  (01) Pick-updeliaison enpropreouen location;

-  (01) Camion benne en propreouen location;

B-5 : Attestation de visite du site signé sur l’honneur et suivant le modèle du DAO, un rapport devisite desitesignédu conducteurdestravaux,

B-6 :Attestationd’acceptationdesconditionsduDAO.

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) paraphé à chaque page.

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) paraphé à chaque page.

B.7:Méthodologied’exécution

Le soumissionnaire proposera une note méthodologique portant sur l’analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme qu’il compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations de chantier, plannings, PAQ, etc.)

|  | EnveloppeC– Volume III: Offre financière - La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle joint, timbrée au tarif envigueur, signéeet datée ; - LeBordereau desPrixUnitaires dûmentrempli ; |
| --- | --- |

|  | - LeDétailquantitatifetestimatifdûmentrempli ; - LeSous-Détaildes prixet/oula décomposition des prixforfaitaires. NB : Les différentes parties d’un même dossier doivent obligatoirement être séparées par lesintercalaires de couleur aussi bien dans l’original que dans les copies, de manière à facilitersonexamen. |
| --- | --- |
|  | Prix etmonnaiedel’offre |
| 14.3. |  |
| 14.4. | Lesprixdu marchéne sont pasrévisables. |
| 15.1. | Le montant de la soumission, les prix unitaires du Bordereau des Prix et les prix du Détail Estimatif sont libellés entièrement en francs CFA |
| 15.2. Et15.3 | Monnaie du pays du Maître d’Ouvrage (monnaie nationale) : le Franc CFA |
|  | Préparation etdépôtdesoffres |
| 16.1. | Périodedevaliditédesoffres: La période de validité des offres est de Quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limitededépôt des offres. |
| 17.1. | Montantdelacautionde soumissionestde400000(Quatre cent mille) francsCFA. |
| 18.1. | Les offres seront évaluées sur la base d’un délai d’exécution des travaux de 90 jours aumaximum. Laméthoded’évaluationfigureàl’article32.2(e) duRGAO.Ledélai d’exécutionproposéparleSoumissionnaireretenudeviendraledélai d’exécutioncontractuel. |
| 18.3. | Lesvariantestechniquessurlaoulespartiesdestravauxspécifiésci-dessoussontpermisesdanslecadredes Spécifications techniques : Ilestdanscetterubriqueautoriséausoumissionnaired’émettreuneoudesvariantestechniquesàl’attentiondel’AutoritéContractantepourl’exécutionduprojetdanslerespectdescoûtsdesobjectifs et dans les délais impartis en mettant l’accent sur critères pertinents d’adoptionéventuels de sa variante. Cette partie est facultative et le soumissionnaire ne peut se prévaloirde relancer à l’Autorité Contractante des coûts supplémentaires liés aux études en vue deformulerdesavariante. |
| 19.1. | Lieu, date et heure de la réunion préparatoire à l’établissement desoffres : NEANT |
| 20.1. | Nombredecopiesdel’offrequidoiventêtrerempliesetenvoyées :07(sept)exemplairesdont01(Un) original et 06 (six)copies marquées comme tels |
| 22.1. | Dateetheurelimitesdedépôtdesoffres :Auplustardle à Heures (heurelocale) |
| 25.1 | Lieu, dateetheuredel’ouverturedesplis: à Heures,heurelocale,danslasallederéunion delacommuned’Oveng |
|  | Evaluationetcomparaison desoffres |
| 31.2. | Monnaieretenuepourlaconversionenuneseulemonnaie : LeFrancCFA Sourcedutaux dechange : LaBanquedesEtats de l’AfriqueCentrale(BEAC)Datedu tauxde change : |
| 32.2.(e) | Ledélaid’exécutionseraévaluécommesuit : NEANT |
| 32.2(g). | Laméthoded’évaluationdesvariantestechniquesestlasuivante : NEANT |

| 33.1. | Les soumissionnaires nationauxd’unemargede préférencenationaleaucoursdel’évaluation. |
| --- | --- |
|  | Attributiondu marché |
| 34.1 et34.2 | L’AutoritécontractantedesMarchésPublicsattribuerale marché ausoumissionnairedontl’offreaétéreconnueconformepourl’essentielauDossierd’Appeld’Offresetquidispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter la lettre commande de façonsatisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les rabaisproposés. Si, selon l’article 13.2 du RGAO, l’appel d’offres porte sur plusieurs lots, l’offre la moins-disante sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots àattribuer concurremment, en prenant en compte les rabais offerts par les soumissionnaires encasd’attribution deplusd’unlot, ainsi quedeleurplandechargesau momentde l’attribution. |
|  | Cautionnementdéfinitif |
| 39.1 39.2 | Danslesvingt(20)jourssuivantlanotificationdu marchéparl’AutoritécontractantedesmarchésPublics, l’Entrepreneurfourniraàl’AutoritécontractantedesmarchésPublics un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément aumodèlefourni parleDossierd’Appel d’Offres. Le cautionnement dont le taux est 2% du montant TTC du marché, peut êtreremplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément auxtextes en vigueur, et émise au profit de l’Autorité contractante des marchés publics ou par unecautionpersonnelleet solidaire. |

GRILLED’EVALUATIONDESOFFRESTECHNIQUES

Critèresessentiels

| ENTREPRISE |  | LOTN° |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A-Visitedesitedes travaux sur1 |  |  |  |
| Attestationdevisitedesitesignésurl’honneurparle soumissionnaire | Oui | Non |  |
| Résultat |  |  | /1 |
| B-Situationfinancièresur 1 |  |  |  |
| Attestationdesolvabilité:(sur3) L’accès à une ligne de crédit ou autres ressourcesfinancièressupérieureouégaleà10 000000FCFA | Oui | Non |  |
| Résultat |  |  | /1 |
| C-Expériencedel’Entreprise sur3 |  |  |  |
| Preuvesd’une (01) réalisationsimilaire : | Oui | Non |  |
| - copie1èreetdernièrepagecontratetPVderéceptionprovisoire) | Oui | Non |  |
| - Aumoinsuncontrat danslestravauxsimilaires | Oui | Non |  |
| Résultat |  |  | /3 |
| D-Personneld’encadrementsur10 |  |  |  |
| D-1 Conducteur des travaux D-1-1Qualificationsur4 |  |  |  |
| Niveau (TechniciensupérieurduGénieCivil / Génierural ouplus) | Oui | Non |  |
| Copiecertifiéedudiplôme, | Oui | Non |  |

| CVfournietsigné | Oui | Non |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Attestationdedisponibilité | Oui | Non |  |
| D-1-2Expérienceprofessionnelsur1 |  |  |  |
| Nombre total d’années : 3 ans ou plus dans l’exécution des projets debâtiment | Oui | Non |  |
| - Chefdechantier - Qualification sur4 |  |  |  |
| Niveau (TechnicienduGénie Civil/Génie ruralou plus) | Oui | Non |  |
| Copiecertifiéedudiplôme | Oui | Non |  |
| CVfournietsigné | Oui | non |  |
| Attestationdedisponibilité | Oui | Non |  |
| D-2-2Expérienceprofessionnellesur1 |  |  |  |
| Nombre total d’années : 2 ans ou plus dans l’exécution des projetsdebâtiment | Oui | Non |  |
| Résultat |  |  | /10 |
| E-MATERIEL sur3 |  |  |  |
| TYPEDEMATERIEL(nombreexigé) |  |  |  |
| - (01) Pick-updeliaison enpropreouen location; - (01) Camion benne en propreouen location; | Oui | Non |  |
| Résultat |  |  | /3 |
| F-METHODOLOGIED’EXECUTIONDESTRAVAUXsur5 |  |  |  |
| 1-Organigrammedel’Entreprise | Oui | Non |  |
| 2-Organisationetméthodologied’exécutiondestravaux | Oui | Non |  |
| 3-Planningd’exécution destravaux | Oui | Non |  |
| 4-Dispositionsprévuespourlaprotectiondel’Environnement | Oui | Non |  |
| 5-L’Hygièneetlasécuritéduchantier | Oui | Non |  |
| Résultat |  |  | /5 |
| G-PRESENTATIONGENERALEDEL’OFFREsur3 |  |  |  |
| 1-Lisibilitéde l’Offre | Oui | Non |  |
| 2-Nombredecopietel qu’exigeleDAO | Oui | Non |  |
| 3-Intercalairecouleur | Oui | Non |  |
| Résultat |  |  | /3 |
| TOTALGENERAL (sur26points) |  |  |  |
| RESULTATSDEL’ANALYSE aumoins 19oui /26 |  |  |  |

Piècen°4 :

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES(CCAP)

TABLEDESMATIERES

CHAPITREI:GENERALITES. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| Article1 | : Objet de la lettre commande. . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . .. . . . . . . . . |
| --- | --- |
| Article2 | : ProcéduredePassationdelalettre commande............................... . |
| Article3 | : Définitions et attributions (CCAGArticle2complété).. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . . |
| Article4 | : Langue, loiet réglementation applicables.. ... ... . ... .. ... . .. . ... ... .. .. ... . |
| Article5 | : Pièces constitutivesdelalettrecommande (CCAGArticle 4) . . ................... |
| Article6 | : Textes généraux applicables. .. . .. . .. . .. .. . .. . ... .. ... . .. ... . .... . . . .. . ... |
| Article7 | : Communication (CCAGArticles6et10complétés).......................... |
| Article8 | : Ordres de service (CCAGArticle 8) . . . .. . . .. . . . .. . . . .. .. . .. . .. . ... . . .. . . . .. |
| Article9 | : Marchés àtranches conditionnelles (CCAGArticle 9) . . .. . ... .... ... . ... .. .. ... . |
| Article10 | : Personnel del’entrepreneur(CCAGArticle15 complété) . . . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. |

CHAPITREII: CLAUSESFINANCIERES. .. . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . .. . . . .. . …………..

Article11 : Garanties et cautions (CCAGArticles29et41complétés)... .. ..... .…………….

| Article12 | : du marché (CCAGArticles18et19 complétés) . . . . ..... . .. . .. . ……………….. |
| --- | --- |
| Article13 | : Lieu etmodedepaiement.................. ............................. |
| Article14 | : Variationdes prix (CCAGArticle 20) . . .................................... |
| Article15 | : Formules de révision des prix(CCAGArticle21) .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . . .. . . . |
| Article16 | : Formules d’actualisationdesprix (CCAG Article21). .......................... |
| Article17 | : Travaux en régie (CCAGArticle22complété). . ... . .. . . .. . . .. . . .. . . . . .. . . .. . |
| Article18 | : Valorisation des travaux (CCAGArticle23). . . ... . . . ... . . ... . .. . ... . .. .. . .. . .. |
| Article19 | : Valorisation des approvisionnements (CCAGArticle24 complété) . . ............. |
| Article20 | : Avances (CCAGArticle 28) . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . .. . . |
| Article21 | : Règlement destravaux (cf.art.26, 27et30 CCAGcomplétés) . . .. .. .. ... .. ..... .. |
| Article22 | : Intérêtsmoratoires (CCAGArticle31) . .. ... . ... . .. . .. . .... . .. .. ..... .. ... . . |
| Article23 | : Pénalités de retard (CCAGArticle32 complété) . . ... ... ... .... ... ... ... . .. . .. . . |
| Article24 | : Règlement en casdegroupement d’entreprises (CCAGArticle 33) . . ..... . . .. ..... |
| Article25 | : Décomptefinal (CCAGArticle 34) . . ......... ............................. |
| Article26 | : Décompte général etdéfinitif(CCAGArticle 35) . . .. . .. . ... .. . .. . . ... . . .. . .. .. |
| Article27 | : Régime fiscal etdouanier (CCAGArticle36) ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... ... .. .. |
| Article28 | : Timbres etenregistrementdesmarchés (CCAGArticle 37) . . ............. |

CHAPITREIII: EXECUTIONDESTRAVAUX . . . .. . . . . .. .. . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . .

| Article29 | :Consistancedesprestations............... .......... .................... |
| --- | --- |
| Article30 | :ObligationsduMaîtred’Ouvrage(CCAGcomplété) |
| Article31 | :Délaisd’exécutiondelalettrecommande(CCAGArticle38) |
| Article32 | :Rôles etresponsabilités del’entrepreneur(CCAGArticle40)................... . |

| Article33 | : Mise àdisposition des documentset du site(CCAGArticle42)).. . .. . .. . .. . .. . .. .. |
| --- | --- |
| Article34 | : Assurances des ouvragesetresponsabilités civiles(CCAGArticle45)..... ......... |
| Article35 | : Pièce à fournirparl’entrepreneur (Article49complété))........................ |
| Article36 | : Organisation etsécuritédeschantiers(CCAGArticle 50) . . ..................... |
| Article37 | : Implantation des ouvrages(CCAGArticle52). .. .. . . .. . . .. . . .. . ... .. .. . . .. . .. |
| Article38 | : Sous-traitance(CCAGarticle 54) . . .. .. .... .. ... . . .. .... .. .. .. .. .. ... . .. .. .. |
| Article39 | : Laboratoire dechantieret essais (CCAGArticle55). . . . . .. . . .. ... . .. ... . . ... . .. |
| Article40 : Journaldechantier(CCAGArticle56complété) |  |
| Article41 | : Utilisation des explosifs (CCAGArticle60). . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . . |

CHAPITREIV: DELARECEPTION. . . . .. . .. . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . .. .. .

| Article42 | : Réceptionprovisoire (CCAGArticle67) .. .. . . . ... . . . . .. . . . .. .. . . .. .. . .. . . . . . |
| --- | --- |
| Article43 | : Documents àfourniraprès exécution (CCAGArticle 68) .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . .. |
| Article44 |  |
|  | : Délai degarantie(CCAGArticle70) .. . .. . . .. ... . . . . . .. .. . . . ... . . .. .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . |
| Article45 |  |
|  | : Réception définitive(CCAGArticle72) ....... .............................. |

CHAPITREV:DISPOSITIONS DIVERSES. ... . .... . .. . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . . . ………………

| Article46 | : Résiliationdu marché (CCAGArticle74) . . . . .. . . .. . . . .. .. .. . . . .. . . ………….. |
| --- | --- |
| Article47 | : Cas deforcemajeure(CCAGArticle75) . . . . . .. . . .. . . . .. . ... . . . .. . . ... . . .. . . |
| Article48 | : Différends etlitiges(CCAGArticle79) . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ... .. ... .. . .. . |
| Article49 | : Edition et diffusion de la lettre commande... .. .. .. .. . .. .. .. . . .. .. .……………… |
| Article50 | Etdernier: Entréeen vigueurde la lettre commande |

CHAPITREI : GENERALITES

Article1 : Objetde la lettre commande

Le présent marché a pour objet l’exécution des TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX (02) SALLES CLASSE A l’EP ANDOUNG DANS LACOMMUNE D’OVENG, départementdeDJA ETLOBO,région duSUDainsi qu’il suit :

| N°Lot | Intitulédu projet | Localité | Arrondissementt |
| --- | --- | --- | --- |
| Unique | TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX (02) DE SALLES DE CLASSES A l’EP ANDOUNG DANS LACOMMUNE D’OVENG. | ANDOUNG | OVENG |

Financement:BIPMINEDUB,EXERCICE2023

Article2 : Procédurede passationdumarché

Leprésentmarché est   passéaprès   Appel   d’Offres   National   Ouvert

N°…	/AONO/RS/DDL/C.OV/CIPM-C.OV/MTR/2023du

Article3: Définitionsetattributions(CCAGArticle2complété)

  - Définitionsgénérales :(Cf.code)

- L’Autorité contractante est : Le Maire de la commune d’Oveng, il passe lemarché, veilleàlaconservationdesoriginauxdesdocuments yrelatifsetprocèdeàlatransmissiondescopiesauMinistèreenchargedesMarchéspublicsetàl’organismechargédelarégulation.

- L’Autorité en charge du contrôle de l’effectivité de la réalisation des travaux est : Le chef deBrigadeDépartementale decontrôledel’exécutiondesMarchéspublicsduDjaetLobo.

- Le Maître d’Ouvrage : est le Maire de la commune d’OVENG.Il veille à la conservation desoriginaux des documents de la lettre commande et à la transmission des copies à l’ARMP par lepointfocaldésignéàceteffet.Ilnotifiel’ordredeservicedecommencerlestravauxauxentreprises.Ilreprésente l’administration bénéficiairedestravaux.

- LeChefdeservicedumarchéestleSecrétairegénéraldelacommuned’Oveng.Ilveilleaurespectdesclauses administratives,techniques et financièreset des délaiscontractuels.

- L’Ingénieur dumarché est : Le Chef de Subdivision des Travaux Publics de Djoum. Ilestchargédusuividel’exécutiondumarchéetdelapriseencomptedesnormessectoriellesdans laréalisation des travaux.

- L’entrepreneur est chargé de réaliser les travaux suivant les règles de l’art et conformément auxcahiers de charges et est tenu d’assurer à l’équipe du projet le libre accès au lieu où s’exécutent lestravauxainsiquetoutesfacilitésdansl’exécution deleurfonction.

  - Nantissement

Leprésentmarché peut-êtredonnéeennantissement, sousréservedetouteformedecessiondecréance.

Danscecas:

  - L’autoritéchargéedel’ordonnancementdeladépense : leMairedela communed’Oveng

  - Le responsablechargéduVisaest:leContrôleurDépartemental duDjaetLobo.

  - L’autoritéchargée delavalidation de ladépenseest: Lereceveurmunicipaldelacommuned’Oveng;

  - L’organismeouleresponsablechargédupaiementest:Lereceveurmunicipaldelacommuned’Oveng;

  - Leresponsablecompétentpourfournirlesrenseignementsautitredel’exécutiondu présentmarchéestle Mairede lacommune d’Oveng.

Article4 :Langue,loietrèglementsapplicables

  - LalangueutiliséeestleFrançaiset/oul’Anglais.

  - L’entrepreneus’engageà observer leslois,règlementsenvigueureRépubliqueduCamerounetce,aussi bien danssapropreorganisationquedanslaréalisation de la lettrecommande.

Sicesloisetrèglementsenvigueuràladatedesignaturedelaprésentelettrecommandevenaientàêtremodifiés après la signature de la lettre commande, les coûts éventuels qui en découleraient directementseraientpris encomptesans gainni pertepourchaquepartie.

Article5:Piècesconstitutivesdu marché (CCAGArticle4)

Lespiècescontractuelles constitutivesduprésentmarchésontparordredepriorité:

- Lalettredesoumissionoul’acted’engagement;

- Lasoumissiondel’entrepreneuretsesannexesdanstouteslesdispositionsnoncontraires auCahierdesClausesAdministrativesParticulières etauCahierdesClausesTechniquesParticulièresci-dessousvisés

- LeCahierdesClausesAdministrativesParticulières(CCAP);

- LeCahierdesClausesTechniquesParticulières(CCTP);

- Les éléments propres à la détermination du montant du marché, tels que, par ordre depriorité : les bordereaux des prix unitaires ; l’état des prix forfaitaires ; le détail ou le devis estimatif ; ladécomposition des prixforfaitaireset/ou lesous-détail desprixunitaires ;

- Plans,notes decalcul,cahiersdesondageetdossiersgéotechniques;

- LeCahierdesClausesAdministrativesGénérales (CCAG) applicables	aux	Marchés Publics detravauxmisenvigueurpararrêtéN°033/CAB/PMdu13février2007 ;

- Leou lesCahiersdesClausesTechniquesGénérales(CCTG)applicables auxprestations faisantl’objet du marché.

Article 6 :Textesgénérauxapplicables

Encequin’est pascontraireauxdispositionsduprésentcontrat,leCocontractantrestesoumisauxtextesgénérauxci-après :

  - laloiN°92/007du14Laconstitution

  - LaloiN°73/7du7décembre1973relativeauxdroitsdutrésorpourlasauvegardedelafortunepublique;

  - La loiN° 74/18du 5 décembre 1974 relative aux contrôles des ordonnateurs, gestionnaires, gérantsdescréditspublicset desentreprisesdel’Etat, modifiée par laloiN°76/4du 08juillet 1976

  - LaloiN°92/007du14 août1992portantcode dutravail ;

  - LaloicadreN°096/12du 5août1996portantloi cadrerelative àla gestion del’environnement;

6.5	LaloiN°98/013du14 juillet1998 relativeàlaconcurrence ;

  - Laloi N°2000/10du13juillet2000fixantl’organisation et lesmodalitésdel’exercicedelaprofessiond’IngénieurdeGénie-civil ;

  - LaloiN°001du16 avril2001portantcodeminier,et miseenapplication parleDécretN°2002/048/PM du 26 mars 2002 ;

  - LaloiN° 2021/026du16 décembre2021 portantrégimefinancierdel’Etat;

  - Lecodeminier;

  - LeDécretN°2001/048du23février2001portantorganisationetfonctionnementdel’Agence deRégulationdes Marchés Publics (ARMP)

  - Le DécretN°2003/651/PMdu16avril2003fixantlesmodalitésd’applicationdu régimefiscaletdouanierdes marchés publics

  - LeDécretN°2005/577du23février 2005fixantlesmodalitésderéalisationdesétudesd’impactenvironnemental ;

  - Le DécretN°2008/376du12novembre2008 portantorganisationadministrativedelaRépubliqueduCameroun ;

  - Le DécretN°2010/012du21décembre2010 relativeàlacybersécurité etàlacybercriminalitéauCameroun

  - LeDécretN°2010/013  du21décembre2010régissantlescommunicationsélectroniques auCameroun

  - Le DécretN°2011/408du9décembre2011 portantorganisationduGouvernement;

  - Le DécretN°2011/1521/PMdu15juin2011 fixantlesmodalitésd’application delaloi2010/021 du21décembre2010 régissantle commerceélectronique au Cameroun;

  - Le Décret N° 2012/076du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décretN°2001/048du 23 février2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence deRégulationdes MarchésPublics;

  - Le Décret N° 2013/271du 05 août 2013 modifiant et complétant certaines dispositions du décretN°2012/074du 08 mars2012 portant création, organisation et fonctionnement des commissions depassationdes Marchés Publics;

  - LeDécretN°2018/190du02mars2018modifiantetcomplétantcertainesdispositionsdudécretN°2011/408du 09 décembre2011 portant organisationdu Gouvernement;

  - Le Décret N° 2019/002du 04 janvier 2019 portant réaménagement du Gouvernement ;6.24Le Décret N° 2018/366du20 juin 2018portant Codedes Marchéspublics;

  - L’arrêtéN° 093/CAB/PMdu 05 novembre 2002 fixant les montants de la caution de soumission etdesfrais d’achat desdossiersd’Appel d’Offre

  - L’arrêtéN°070/MINEPdu20avril2005fixantlesdifférentescatégories d’opérationsdontlaRéalisationestsoumiseàl’étuded’impactenvironnemental;

  - L’arrêtéN°033/CAB/PMdu13février 2007mettanten vigueurleCahierdes ClausesAdministrativesGénérales (CCAG)applicables auxmarchéspublics;

  - LaCirculaireN°004/CAB/PMdu 30décembre2005relativeàl’applicationduCodedesMarchésPublics;

  - La CirculaireN° 003/CAB/PMdu 18 avril2008 relative au respect des règles régissant la passation,l’exécution et lecontrôledesmarchéspublics;

  - LaCirculaire N°002/CAB/PMdu 31janvier2011relativeàl’améliorationdelaperformancedusystèmedes marchés publics;

  - LaCirculaireN°003/CAB/PMdu31janvier2011précisantlesmodalitésde gestiondeschangementsdesconditions économiques des Marchés;

  - LaCirculaireN°001/CAB/PRdu19juin2012relativeàlapassationetaucontrôle del’exécutiondesmarchés publics ;

  - Lalettre-circulaireN°0005/LC/MINMAP/CABdu03juillet2018précisantlesmesurestransitoires à observer suite à la signature à la publication du Décret N° 2018/366du 20 juin 2018 portant CodedesMarchés publics ;

  - La lettre -circulaireN° 00000456/C/MINFI du 30 Décembre 2021 Portant instruction relatives àl’exécutiondesloisdefinances,ausuiviet contrôledel’exécutionduBudget del’EtatetautresentitésPubliquespour l’exercice 2022.

  - Lesnormestechniquesenvigueur auCameroun ;

  - LeCCTGfrançais,notamment sonpréambuleetlesfascicules 1,2, 4, 7,23, 24,25, 27,29, 30,31, 50,

56,61,62, 63,65-A,66, 68, 70ainsi quelesnormes françaises(en l’absencedesnormesCamerounaises) et les avistechniques du réseautechniques français;

  - Laconventioncollectivenationaledesentreprisesdubâtiment,destravauxpublicsetdesactivitésannexesdu 10 décembre2013.

Article7 : Communication(CCAG Article6et10complétés)

  - Toutes les communications au titre du présent marché sont écrites et les notificationsfaites auxadressesci-après :

a.  Dans lecasoù l’Autorité Contractanteestledestinataire:

MonsieurleMairedelacommuned’Ovengaveccopieadresséedanslesmêmesdélais,auChefdeserviceetàl’ingénieurlecas échéant.

  - L’entrepreneuradresseratoutesnotificationsécritesoucorrespondances àl’Ingénieur,aveccopieauChefdeservice.

Article 8 : Ordresdeservice(CCAGArticle8)

Lesdifférentsordresdeserviceseront établisetnotifiésainsi qu’ilsuit :

  - L’ordredeservicedecommencerlestravaux,estsignéparleMaîtred’Ouvrageavec copieauChefdeservicedela lettrecommande, àl’Ingénieurdela lettrecommandeet àl’OrganismePayeur.

  - Les ordres de service ayant une incidence sur l’objectif, le montant ou le délai d’exécution de lalettre commande seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés au Cocontractant avec copie au Chef deservice de la lettre commande, à l’Ingénieur de la lettre commande, et à l’Organisme Payeur. Le visapréalabledel’OrganismePayeurseraéventuellementrequisavantlasignaturedeceuxayantuneincidencesur lemontant.

  - Les ordresdeserviceàcaractèretechniqueliésaudéroulementnormalduchantierserontdirectement signés par l’Ingénieur du Marché et notifiés au Cocontractant par l’Ingénieur avec copie auMaître d’Ouvrage,au Chef deService.

  - Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés auCocontractantpar l’Ingénieur,aveccopieau chefdeservice.

  - Lesordresdeservicedesuspensionetdereprisedestravaux,pourcaused’intempéries ouautrecasde force majeure, seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés par l’Ingénieur avec copie au Chef deservice.

  - Les ordres de service prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne relevantpas d’une utilisation normale qui apparaîtraient dans les ouvrages pendant la période de garantie, serontsignésparlechef service,surproposition del’IngénieuretnotifiésauCocontractantparl’Ingénieur.

  - LeCocontractantdisposed’undélai dequinze(15)jourspourémettredesréservessurtoutordredeservicereçu. Lefaitd’émettredesréservesnedispensepasleCocontractantd’exécuterlesordresdeservicereçus.

Article9 : Marchés à tranches conditionnelles (CCAG Article9) : NEANT

Article10:Matérieletpersonneldel’entrepreneur(CCAGArticle15complété)

  - Toute modification, même partielle, apportée aux propositions de l’offre technique n’interviendraqu’aprèsagrémentécritduChefdeservice.Encasdemodification, l’entrepreneur leferaremplacerparunpersonneldecompétence(qualifications etexpérience) au moins égale.

  - En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement à mettre en place seront soumises àl’agrément de l’Ingénieur dans les 15 jours qui suivent la notification de l’ordre de service de commencerles travaux. L’Ingénieur disposera de (08) Huit jours pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef deservice.Passécedélai, les listesseront considérées commeapprouvées.

  - En cas de remplacement unilatéral du conducteur des travaux et/ou du chef chantier désignés dansl’offre technique de l’entreprise, il sera appliqué à l’entrepreneur une pénalité d’un montant de 400.000(Quatre Cent Mille) FCFA par personnel remplacé sous réserve de la disqualification du personnel desubstitutionaucasoùleur profilnecorrespondpasauxpersonnels retenusdans l’Offre.

L’entrepreneur utilisera le matériel approprié proposé dans le projet d’exécution pour la bonneexécutiondesprestations selon lesrèglesdel’art.

Toutemodificationapportée seranotifiéeàl’Autorité contractante.

CHAPITREII:CLAUSESFINANCIERES

Article11:Garanties etcautions(CCAGarticles 29et41)

  - Cautionnementdéfinitif

Le cautionnementdéfinitifestfixéà2%dumontantTTCdu marché.

Ilestconstituéettransmisàl’Autoritécontractantedu marché dansundélaimaximumdeVingt

(20)jours àcompter deladate denotification delalettrecommande.

Le cautionnement sera restitué, ou la garantie libérée, dans un délai d’un mois suivant la date de réceptionprovisoire des travaux, à la suite d’une mainlevée délivrée par l’Autorité contractante après demande del’entrepreneur.

  - Cautionnementdegarantie

La retenuede garantieestfixéeà10%dumontantTTCdu marché.

La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement sera effectuée dans un délai d’un mois aprèslaréception définitivesur mainlevéedélivréeparleMaîtred’Ouvrageaprès demandedel’entrepreneur.

  - Cautionnementd’avanceredémarrage

Sansobjet

Article12 :Montantdu marché (CCAGArticles18et19complétés)

Lemontant dela présente lettre commande, telqu’ilressortdudétailoudevisestimatifci-joint, estde :

20 000 000(Vingt Millions) francsCFA. ToutesTaxes Comprises(TTC) ; soit :

- MontantHTVA : 16 771 485 (Seize Millions sept cent soixante onze Mille quatre cent quatre vingt -cinq)francsCFA

- Montantdela TVA : 3228 511 (Trois Millions deux cent vingt-huit Mille cinq cent onze)francsCFA

- Montantdel’AIR (5 ;5 %) :922 432 (Neuf cent vingt-deux Mille quatre cent trente deux)francsCFA

- Netàpercevoir =HTVA-(AIR) :15 849 053 (Quinze Millions huit cent quarante-neuf Mille cinquante-trois )francs CFA.

Article13 : Lieuet modedepaiement

LeMaîtred’Ouvragese libèrera dessommes duesdelamanièresuivante:

- PourlesrèglementsenfrancsCFA, soit (montantenchiffresetenlettresHTVA),parcréditaucompten°	ouvertaunom del’entrepreneuràlabanque

- Pourlesrèglementsendevises, (lecaséchéant)soit(montantenchiffresetenlettresHTVA),parcrédit aucompten°	ouvertaunomde l’entrepreneur àla banque

Article14 :Variation desprix

(CCAG Article20)

14.1. Lesprixsontfermesetnonrévisables.

- Lesacomptespayés àl’entrepreneurautitredesavancesnesontpasrévisables.

- La révisionest« gelée »àl’expiration dudélaicontractuel,saufencas debaissedesprix.

Article15 :Formulesderévisiondesprix

(CCAGarticle21):NEANT

Article16 :Formulesd’actualisationdesprix

(CCAGarticle21):NEANT

Article17:Travauxen régie(CCAGArticle22complété)

  - Lepourcentagedestravauxenrégieestde2% dumontantdelalettrecommandeetdesesavenants,lecas échéant.

  - Danslecasoùl’entrepreneur serait invitéàexécuterdestravauxenrégie,lesdépensesexposéesetdûmentjustifiéesluiserontrembourséesdanslesconditions suivantes:

    - Lesquantitésprisesencompteserontlesheuresdemiseàdispositionoulesquantitésdematériauxetmatières misesen œuvreayantfaitl’objetd’attachements contradictoires;

    - Lestraitementsetsalaireseffectivementpayésàlamaind’œuvrelocaleserontmajoréspourtenircomptedes charges sociales dequarante pourcent (40%) ;

    - Lesheuresd’enginsserontdécomptéesautaux figurantdanslessous-détails deprix ;

    - Lesmatériauxetmatièresseronremboursésauprixderevientdûmentjustifiéaulieud’emploimajorédedixpourcentpourpertes, magasinageetmanutention ;

    - Lemontantdesprestationsainsicalculé,ycomprislesheuresd’engins,seramajoréde25%pourtenircomptedes fraisgénéraux, bénéficesetaléaspropres àl’entrepreneur.

Article18 : Valorisation destravaux(CCAGarticle23)

Le marché est à prixunitairefixe.

Article 19 : Valorisationdesapprovisionnements(CCAGarticle24complété)NEANT

Article20 : Avances (CCAGarticle 28)

ConformémentauxtextesenvigueuretsurdemandeexpresseduCocontractant,ilpourraêtreaccordéuneavance

Dedémarraged’unmontantaupluségalàVINGT POURCENT (20%)dumontantTTC.Article 21 : Règlement des travaux (cf. art.26, 27 et 30 CCAG complétés)21.1. Constatation des travauxexécutésAvantle30dechaquemois, l’entrepreneuretl’Ingénieurétablissentunattachementcontradictoire quiRécapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois etpouvant donnerdroit aupaiement.

Décomptemensuel

Auplus tardlecinq(5)dumois suivantlemoisdesprestations,l’entrepreneurremettraensept(07)

Exemplaires à l’Ingénieur, deux projets de décompte provisoire mensuel (un décompte hors TVA et undécompte du montant des taxes), selon le modèle agréé et établissant le montant total des sommesauxquelles ilpeut prétendredufaitde l’exécutiondelalettrecommande, depuis ledébutdecelle-ci.

SeulledécomptehorsTVAserarégléàl’entrepreneur.Ledécomptedumontantdestaxesferal’objetd’une écritured’ordre entrelesbudgetsduMinistèreenchargedesfinancesetduMaître d’Ouvrage.

Lemontant HTVAdel’acompteàpayer àl’entrepreneurseramandatécommesuit :

- 97.8%HTVAversédirectementaucomptedel’entrepreneurpourles entreprisesdurégimeréel ;

- 94,5%HTVAversédirectementaucomptedel’entrepreneurpourlesentreprises durégimesimplifié ;

- 2.2%HTVAverséautrésorPublicautitredel’AIRdûparl’entrepreneurenrégimeréelet5.5%

Enrégimesimplifié ;

- 19.25%verséautrésorPublicautitredeTVApourlesentreprisesderégimeréeletderégimesimplifié ;

L’ingénieurdisposera d’undélaidesept(7)jourspourtransmettreauchefdeservicedu marché,lesdécomptesqu’ila approuvésdefaçon àcequ’ils soientensapossessionauplustardle12dumois.

Lechefdeservicedisposed’undélaidequatorze(14)joursmaximumspourprocéderàlasignature desdécomptes.

Lespaiementsseronteffectuéspar leTrésorierPayeurGénérald’Ebolowadansundélaimaximumde90

Jourscalendairesà compterdelaremisedudécompteapprouvé.

  - Décompted’avancededémarrage.

    - AVANCEDEDEMARRAGE

    - Conformément aux textes en vigueur et sur demande expresse du Cocontractant, il pourraêtre accordé une avance de démarrage d’un montant au plus égal à VINGT POUR CENT (20%) dumontant TTC.

Toutefois, cette demande ne sera transmise au Maître d’Ouvrage qu’après notification de l’ordre deservicedela commencerles travaux.

    - L’avance de démarrage sera remboursée par prélèvement de cinquante pour-cent (50%) dumontant des travaux de chaque décompte à partir du moment où les travaux effectués dépassentquarantepourcent(40%) dumontantdumarché.Ildoitêtreterminéauplustardlorsquelemontantdes travaux atteint quatre-vingt pour-cent (80%) de la valeur du marché. En tout état de cause, leremboursementdevra êtreterminéun(01) moisavant ladate d’expiration dudélai contractuel.

    - Aufuretàmesureduremboursementdesavances,leMaîtred’ouvragedonneralamain-levéede lapartdela cautioncorrespondante si leCocontractant enfait la demande

Article22:Intérêtsmoratoires(CCAGArticle31)

Lesintérêtsmoratoireséventuelssontpayésparétatdessommesduesconformément àl’article88dudécretn°2004/275du 24 Septembre2004 portantCodedesMarchésPublics.

Article 23 :Pénalités(CCAGArticle32complété)

- Pénalitésderetard

23.1. Lemontantdespénalitésderetardestfixécommesuit :

- Un deux millième(1/2000ème) du montant TTC de la lettre commande de base par jour calendaire deretard dupremierautrentièmejourau-delàdu délai contractuel fixéparlemarché ;

- Un millième (1/1000ème) du montant TTC du marché de base par jour calendaire deretardau-delàdu trentième jour.

Lemontant cumulédespénalitésderetardestlimitéàdixpourcent(10%)dumontantTTC du marché debaseet de ses avenants éventuels.

Unpourcentagesupérieuràdixpourcent(10%)pourraentraînerlarésiliationdu marché.

Il appartient au Cocontractant de rassembler au fur et à mesure de l’exécution des travaux, les piècesjustificatives d’un dossier éventuel de demande de remise de pénalités qui ne pourra être prononcée parl’Autorité Contractante qu’après avis technique de l’organisme de la Régulation des Marchés Publics surpropositionduMaîtred’Ouvrage.

- –Pénalitésspécifiques

  - 23.2Pénalitéderetardderemisedesdocumentscontractuels

- ReprésentantduCocontractant:10000F/jderetardau-delàdequinze(15)joursàcompterdeladatedenotificationdel’ordre de servicededémarrage;

- DomicileduCocontractant:10000F/jderetardau-delàdequinze(15)joursàcompterdeladatedenotificationdel’ordrede servicededémarrage;

- Liste dupersonnelet dumatériel:20000F/jde retardau-delàde quinze(15)joursà compter deladatedenotificationdel’ordrede servicededémarrage;

- Assurances:20000F/jderetardau-delàdequinze(15)joursàcompterdeladatedenotificationdel’ordredeservicededémarrage

- Cautionnementdéfinitif:20000F/jderetardau-delàdevingt(20)joursàcompterdeladatedenotificationdel’ordrede servicededémarrage;

- Programmed’exécution:50000F/jderetardau-delàdetrente(30)joursàcompterdeladatedenotificationdel’ordrede servicededémarrage;

Iln’estpasprévudeprimeencasd’avancementsurledélaicontractuel.

  - 23.3Pénalitépourdéfautd’exécution

- Nonremplissagedujournaldechantierconstatélorsdesvisites:10000F/visite

- Indisponibilitédujournaldechantierlorsdesvisites :20000F/visite

- Absencedupanneaudechantierconstatélorsdesvisites:20000F/visite.Iln’estpasprévudeprimeencasd’avancementsurledélaicontractuel.

Article24 :Règlementencasdegroupementd’entreprises(CCAGArticle33)

  - Indiquer en cas de groupement d’entreprises le mode de paiement des cotraitants et sous- traitants,lecas échéant.

  - Indiquerlemodedepaiementdessous-traitants, lecaséchéant.

Article25 :Décomptefinal(CCAGArticle34)

  - Après achèvement des travaux et dans un délai maximum de 15 jours après la date de réceptionprovisoire, l’entrepreneur établira à partir des constats contradictoires, le projet de décompte final destravaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre dufait del’exécution dela lettrecommande dans sonensemble.

  - L'Ingénieurdisposed'undélaidetrois(03)jourspournotifierleprojetrectifiéetacceptéàl'entrepreneur.

25.3: L'entrepreneur dispose d'un délai de trois (03) jours pour renvoyer le décompte final revêtu de sasignature

Article26 :Décomptegénéraledéfinitif(CCAGArticle35)

(Sans objet)

Article27:Régimefiscaledouanier(CCAGArticle36)

Le décret N°2003/651/PMdu16avril2003définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal desMarchésPublics.La fiscalité applicablele présent marchécomportenotamment :

    - Desimpôtsettaxesrelatifs auxbénéficesindustrielsetcommerciaux,ycomprisl’IARquiconstitueun précompte surl’impôt des sociétés ;

    - Desdroitsd’enregistrementcalculésconformémentauxstipulationsducodedesimpôts;

    - Desdroits ettaxes attachésàlaréalisationdesprestationsprévuesparlalettrecommande :

    - Desdroitsettaxesd’entréesurleterritoirecamerounais(droitsdedouanes, TVA, taxeinformatique)

    - Desdroits ettaxes communaux,

    - Desdroits ettaxesrelatifs auxprélèvementsdesmatériaux etd’eau.

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l’entreprise impute sur ses coûts d’intervention etconstituerl’undes élémentsdessous-détails des prixhors-taxes.

LeprixTTCs’entendTVAincluse.

Article28:Timbresetenregistrementdu marché (CCAGArticle37)

Sept (07) exemplaires originaux du marché seront timbrés et enregistrés par les soins et auxfrais del’entrepreneur,conformémentàlarèglementation.

Chapitre III : Exécution des travauxArticle29:Consistancedesprestations

Lestravaux comprennentnotamment :

  - Les travaux préparatoires – études ;

  - Les terrassements ;

  - Les fondations ;

  - Les maçonneries en élévation ;

  - La charpente/couverture

  - Les menuiseries ;

  - L’électricité ;

  - La peinture ;

  - Les VRD ;

  - Etc

Article30:ObligationsduMaîtred’Ouvrage(CCAGcomplété)

  - Le Maître d’Ouvrage est tenu de fournir au prestataire les informations nécessaires àl’exécutiondesamission, etdelui garantir, auxfraisdecedernier, l’accèsauxsitesdesprojets.

  - LeMaîtred’Ouvrageassureauprestataireprotectioncontrelesmenaces, outrages, violences, voies de fait, injures ou diffamations dont il peut être victime en raison ou à l’occasiondel’exercicedesamission.

Article31:Délaid’exécution du marché(CCAGArticle38)

31.1. Ledélaid’exécutiondestravauxobjetduprésentmarchéestde : TROIS (03)Moissoit

90jourscalendaires.

Article32 : Rôlesetresponsabilitésdel’entrepreneur(CCAGArticle40)

Leplanningdétailléetgénérald’avancementdestravauxseracommuniquéàl’Ingénieureen03(Trois)exemplaires àchaquedébut deMois.

Article33 :Miseàdisposition desdocumentset dusite(CCAGArticle42)

L’exemplairereproductibledesplansfigurantdansleDossierd’Appeld’Offresseraremispar : leChefdeservice.

LeMaîtred’Ouvragemetlesitedestravauxetsesvoiesd’accèsàladispositiondel’entrepreneurentemps utile et au furet àmesuredel’avancement des travaux.

Article34 :Assurancesdesouvragesetresponsabilitésciviles(CCAGArticle45)

Les polices d’assurances suivantes sont requises au titre du présent marché pour lesmontants minimums indiqués ci-après dans un délai de quinze (15) jours à compter de lanotificationdu présent marché :

-	Assuranceresponsabilité civile,chef d’entreprise ;

- Assurance“Tousrisqueschantier”.

Article 35 : Pièceàfournirparl’entrepreneur(Article49complété)

  - Programmedestravaux, Pland’assurancequalité

- Dansundélaimaximumdequinze(15) joursàcompterdelanotificationdel'ordredeservicedecommencer les travaux, l'entrepreneur soumettra en six (06) exemplaires, pour approbation del'Ingénieur, le programme d'exécution des travaux, son calendrier d'approvisionnement, son projetdePlan d'AssuranceQualité(PAQ) et son plande gestion environnemental.

Ce programme sera exclusivement présenté selon les modèles fournis, deux (2) exemplaires de cespièceslui seront retournésdans un délaidehuit à quinzejours àpartir deleur réceptionavec :

  - Soitlamentiond’approbation « BONPOUREXECUTION »

  - Soitlamention deleurrejetaccompagnéedesmotifs durejet.

L'entrepreneur disposera alors de huit (08) jours pour présenter un nouveau programme.L'Ingénieurdisposeraalorsd’undélaidecinq(5) jours pourdonnersonapprobationoufaired'éventuellesremarques.Danscecas, laprocédureestrelancéesansquecelanepuisse modifierledélaicontractuel.

L'approbation donnée par l’Ingénieur n'atténuera en rien la responsabilité de l'entrepreneur.Cependant,lestravauxexécutésavantl'approbationduprogrammeneserontniconstatésnirémunérés.Leplanningactualiséet approuvédeviendrale planningcontractuel.

Le plan de Gestion Environnemental fera ressortir notamment les conditions de choix des liquides,dessitestechniquesetdebasevie,lesconditionsd'empruntdesitesd'extractionetlesconditionsderemiseen état des sites des travauxet d'installation.

L'entrepreneur indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu'il compte utiliser ainsiqueles effectifs du personnel qu'il compteemployer.

L'agrément donné par l'Ingénieur ne diminue en rien la responsabilité de l'entrepreneur quant auxconséquences dommageables que leur mise en œuvre pourrait avoir tant à l'égard des tiers qu'àl'égarddurespectdesclausesdela présente lettre commande.

  - Projetd'exécution

    - Le dossier des plans d'exécution (calcul et dessins) nécessaires à la réalisation de toutes les partiesde l'ouvrage devront être soumis au visa de l'Ingénieur sept (7) jours au moins avant la date prévuepourle début de laréalisation delapartied'ouvragecorrespondante.

    - L'Ingénieurdisposerad’un.Délaidesept(7)jourspourlesexamineretfaire  connaîtresesobservations. L'entrepreneur disposera alors d'un délai de cinq (5) jours pour présenter un nouveaudossierintégrant lesditesobservations.

  - En cas d’inobservation des délais d’approbation des documents ci-dessus par l’Administration,ceux-cisontréputés approuvés.

Article36:Organisation etsécuritédes chantiers(CCAGArticle50)

Le panneau de chantier placé à l'entrée du chantier, devra être mis en place dans un délai ; maximum dequinze (15) jours après la notification de l’ordre service de commencer les travaux. Il sera conforme aumodèlefourni et porterales indications suivantes :

- Objetdestravaux;

- Maîtred'Ouvrage,

- Chefdeservicedu présent marché,

- Ingénieurdu présent marché,

- Sourcedefinancement,

- Entreprise,

- Délaid'exécutiondestravaux.

Article37:Implantation desouvrages(CCAGArticle52)

L’Ingénieurnotifieradansundélaide15(Quinze)jourssuivantladatedenotificationdel’ordredeservicedecommencer les travaux, lespoints et niveauxdebaseduprojet.

Article38 :Sous-traitance(CCAGarticle54):NEANT

Article 39: Laboratoirede chantieretessais(CCAGArticle55)

39.1. Indiquer si nécessaire les modalités de réalisation des essais et études géotechniques prévuesdans leCCTP.

39.2.L’Ingénieurdisposed’undélaidesept(07)jourspouragréerlepersonneletlelaboratoiredel’entrepreneur,dèsréception delademande.

Article 40 : Journaldechantier(CCAGArticle56complété)

  - Lejournalde chantierserasignécontradictoirementparl’Ingénieuretlereprésentantdel’entrepreneursystématiquement tous les jours.

  - C'estundocumentcontradictoireunique.Sespagessontnumérotéesetvisées.Aucunepagenedoitêtreenlevée.Lespartiesraturéesouannuléessontsignaléesenmargepourvalidation.

Article41 :Utilisation desexplosifs(CCAGArticle60) : NEANT

Chapitre IV : De la réceptionArticle 42 : Réceptionprovisoire(CCAGArticle67)

Avantlaréceptionprovisoire,l’entrepreneurdemandeparécritauMaîtred’Ouvrageaveccopieàl’Autoritécontractante,àl’ingénieuretl’organismepayeur,l’organisationd’unevisitetechniquepréalable àlaréception.

42.1.LaCommission de réception seracomposéedesmembressuivants àtitreindicatif :

- LeMaitred’Ouvrageousonreprésentant :Président ;

2.. L’Ingénieurdu marché :	Rapporteur ;

Membres :

  - Le chefdeservicedu marché, SecrétaireGénéraldelaCommune d’Oveng ;

  - LechefdeBrigadedeContrôledel’exécutiondesMarchésPublicsduDjaetLobo(observateur) ;

  - LeComptabledelacommuned’Oveng ;

  - Prestataire.

L’entrepreneur estconvoquéàlaréceptionparcourrieraumoins[10jours]avantladatedelaréception.Ilesttenud’yassister(oudes’yfairereprésenter).

Ilassisteàlaréceptionenqualitédemembre.Sonabsenceéquivautàl’acceptationsansréservedesconclusionsdelacommissionderéception.

LaCommissionaprèsvisiteduchantierexamineleprocès-verbaldesopérationspréalables àlaréceptionet procèdeàla réception provisoiredes travauxs'ilyalieu.

Lavisitederéceptionprovisoireferal’objetduprocès-verbalderéceptionprovisoiresignésurlechamppartous lesmembresdelacommission.

Leprocès-verbalderéceptionprovisoireprécise ou fixe ladate d’achèvementdestravaux.

42.4.Réceptionpartielle :

Si le Maitre d’Ouvrage désire prendre possession des parties d’équipement entièrement terminées avant achèvement complet du marché, il sera procédéà des réceptions provisoirespartielles.Danscettehypothèse,ilestpréciséqueladernièreréceptionprovisoiredel’ensembledu marchépermettradedéfinir ladateàlaquellele co-contractantaachevéles prestations.

Article43:Documentsà fournir après exécution(CCAGArticle68)

43.1. Après la réception provisoire des travaux, le prestataire soumettra à l’Autorité Contractante dans un délai de 30 jours, une copie de plan de recollement, ainsi quetout manuel opératoire et d’entretien de tout équipement ou matériels faisant partie ou intégrés auxtravaux.

Article45 :Réceptiondéfinitive(CCAGArticle 72)

(Sans objet)

Chapitre V : Dispositions diversesArticle46 :Résiliationdu marché (CCAGArticle74)

Le marché peut êtrerésiliécommeprévuàlasection IIITitre IV dudécretn°2004/275du24Septembre2004etégalementdanslesconditionsstipuléesauxarticles74,75et76duCCAG,

Notammentdansl’undescasde:

- Retarddeplusdequinze(15)jourscalendairesdansl’exécutiond’unordredeserviceouarrêtinjustifiédes travauxdeplus desept (07)jourscalendaires ;

- Retarddanslestravauxentraînantdespénalitésau-delàde10%dumontant destravaux;

- Refusdelareprisedestravauxmalexécutés ;

- Défaillancedel’entrepreneur;

- Non-paiementpersistantdes prestations.

Article47 : Casdeforcemajeure(CCAGarticle75)

Dans le cas où l’entrepreneur invoquerait le cas de force majeure, les seuils en deçà des quels aucuneréclamationnesera admise sont :

- Pluie:200millimètres en24heures;

- Vent:40 mètres parseconde;

- Crue:lacruedefréquencedécennale.

Article48 :Différendsetlitiges(CCAGarticle79)

Lesdifférendsoulitigesnésdel’exécutiondu marché peuventfairel’objetd’unrèglementàl’amiable.Encasd’insuccès,lelitigeseraportédevantleTribunalterritorialementcompétent.

Article49:Editionetdiffusiondu marché

Vingt(10)exemplairesdu marché serontéditésparlessoins del’entrepreneuretfournisàl’autoritéContractante.

Article50etdernier:Entréeenvigueurdu marché

Le présent marchénedeviendradéfinitifqu’aprèssasignatureparl’AutoritéContractante.Elleentrera envigueurdèssanotificationàl’entrepreneurparleMaîtred’Ouvrage.

Pièce n°5:

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

| N° | DESIGNATION | DESCRIPTIF TECHNIQUE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lot N°1: Travaux préliminaire-Terrassement |  |
| 1.1 | Nettoyage, Installation et Implantation de chantier | - Construction ou location d’un local pour magasin et bureau ; - Panneau d’information du chantier ; - Implantation du bâtiment ; - Nettoyage et remise en état des lieux ; |
| 1.2 | Fouilles en puits | Les fouilles seront descendues jusqu’au bon sol assurant une parfaite stabilité de l’ouvrage. Dans tous les cas, leur profondeur ne devra pas être inférieure à 80cm en tous points. Les parois des fouilles seront bien dressées et les fonds parfaitement nivelés. |
| 1.3 | Fouilles en rigole |  |
| 1.4 | Remblais des fouilles | Les terres provenant des fouilles seront, sous réserve de leur qualité, utilisées pour les remblais. Ceux-ci seront exécutés par couches successives de 10 cm bien compactées à 90% de l’OPM. Les terres excédentaires ainsi que celles de mauvaise qualité seront évacuées en un lieu agréé par l’Ingénieur. |
|  | Total Fouilles |  |
| 2 | Lot N° 2: Fondations |  |
| 2.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | Un béton dosé à 150 kg/m3 de 5 cm d’épaisseur sera régalé sur le fond des fouilles. |
| 2.2 | Béton armé de semelle dosé à 350 kg/m3 | Un béton armé dosé à 350 kg/m3 ; Aciers : cadres 6 (esp max=20cm) + 4 filants T8. |
| 2.3 | Béton armé pour amorces poteaux dosé à 350 kg/m3 | Un béton armé dosé à 350 kg/m3. Le dimensionnement sera fait selon les cas. |
| 2.4 | Agglomérés pleins de 20 cm d'épaisseur | Exécutés en ciment de 20x20x40 bourrés au béton ordinaire dosé à 200 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment ordinaire. |
| 2.5 | Longrine en béton armé dosé à 350 kg/m3 | En béton armé dosé à 350 kg/m3 de section 20x20 ; Aciers : cadres Ø6 (esp max=20cm) + 4 filants T8. |
|  | Total Fondations |  |
| 3 | Lot N° 3: Béton armé en élévation |  |
| 3.1 | Dallage au sol dosé 300 kg/m3 dans le bureau et vestiaires | Le dallage du sol sera constitué, de bas en haut, des éléments ci-après : - Couche de sable de 5cm d’épaisseur ; - Un film polyamine de 400 microns ; - Un béton armé d’un treillis en T6 dosé à 300kg/m3, de 10cm d’épaisseur. La finition est talochée. |
| 3.2 | Dallage au sol en béton armé dosé à 350 kg/m3 d'épaisseur 12 cm dans la salle d'abattage, salle de déshabillage et salle d'inspection | Le dallage du sol sera constitué, de bas en haut, des éléments ci-après : - Couche de sable de 5 cm d’épaisseur ; - Un film polyamine de 400 microns ; - Un béton armé d’un treillis en T6 dosé à 350kg/m3, de 12cm d’épaisseur. La finition est talochée. |
| 3.3 | Béton armé pour poteaux dosé à 350 kg/m3 | En béton armé dosé à 350 kg/m3 de section 20x20 ; Aciers : cadres Ø6 tous les 20 cm + 4 filants T10. |
| 3.4 | Béton armé pour poutres dosé à 350 kg/m3 | En béton armé dosé à 350 kg/m3 de section 20x20; Aciers : cadres Ø6 + 4 filants T8. |
| 3.5 | Béton armé pour chaînage, linteaux dosé à 300kg/m3 | En béton armé dosé à 300 kg/m3 de section 15x15; Aciers : cadres Ø6 tous les 15 cm + 4 filants T8. |
|  | Total Béton armé en élévation |  |
| 4 | Lot No 4: Maçonnerie |  |
| 4.1 | Murs en agglos creux de 15 | Murs montés en agglomérés de ciment de 15x20x40. Un trou de ventilation haute du comble sera réalisé au niveau de la pointe de chaque pignon. |
| 4.2 | Claustras | Des claustras de type agréé par le Maître d’Ouvrage seront posés au niveau des fenêtres. Ils devront être enduits à la barbotine de ciment avant l’application de la peinture. |
|  | Total Maçonnerie |  |
| 5 | Lot No 5: Enduits, Chapes et divers |  |
| 5.1 | Enduits sur murs extérieurs | Sur toutes les parties maçonnées et bétonnées en élévation, il sera exécuté un enduit au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 de 2 cm d’épaisseur avec un mortier de sable fin taloché. |
| 5.2 | Enduits sur murs intérieurs | Sur toutes les parties maçonnées et bétonnées en élévation non couvertes par les faïences, il sera exécuté un enduit au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 de 2 cm d’épaisseur avec un mortier de sable fin taloché. |
| 5.3 | Chape pour bureaux, vestiaires | D’une épaisseur de 4cm, elle sera réalisée avec un mortier de gros sable dosé à 400 kg/m3. Finition lissage à la barbotine de ciment. |
| 5.4 | Paillasse en béton |  |
|  | Total Enduits, Chapes et divers |  |
| 6 | Lot No 6: Faux plafonds |  |
| 6.1 | Faux plafond en contre plaqué vernis et toute sujétion vestiaires et bureau | Plafond en contre plaqué rouge vernis sur solivage de bois dur traité au Xylamon |
| 6.2 | Couvre joint (plafond) | En bois dur travaillé en machine, vernis. |
|  | Total Faux plafonds |  |
| 7 | Lot No 7: Revêtement scellés |  |
| 7.1 | Grès cérame antidérapant 1er choix 5X5 y compris toute sujétion de pose sur sol, paillase de la salle d'abattage, salle de déshabillage, salle d'inspection | Le sol sera des salles d’abattage, déshabillage, d’inspection sera revêtu de carreaux en grès cérame antidérapants 1er choix 5x5. |
| 7.2 | Faïence pour mur intérieur hauteur 1,5 m | Tous les murs intérieur seront revêtus de carreaux de faïence posé sur du ciment blanc sur une hauteur de 1,50m. |
|  | Total Revêtement scellés |  |
| 8 | Lot No 8: Charpente -Couverture |  |
| 8.1 | Bois de charpente dur traité au Xylamon | Le bois sera dur et constitué de : bastings de section 3x15, panne de section 8x8. Le Le bois sera traité au Xylamon ou aux fongicides et insecticides agréés par l’Ingénieur. La charpente sera solidement ancrée dans la maçonnerie à l’aide des fers d’attente des poteaux. |
| 8.2 | Planche et tôles de rive | Les façades recevront des planches de rive suivant sur les seront posées les tôles de rive. |
| 8.3 | Couverture bac alu nervure de 6/10è-Teinte naturelle y compris toutes sujétions de pose | La couverture sera réalisée en tôle bac aluminium 6/10ème teinte naturelle y compris toutes sujétions de pose |
|  | Total Charpente -Couverture |  |
| 9 | Lot No 9: Menuiserie bois |  |
| 9,1 | Fenêtre châssis naco (1,2 x 1,5) y compris grilles métalliques anti vol et toile moustiquaire | Suivant les plans de détails approuvés, les fenêtres porteront des châssis naco (1,2 x1,5), combinées de grilles métalliques anti vol et toile moustiquaire Les caractéristiques des grilles anti vol seront déterminées par l’Ingénieur. |
|  | Total menuiserie bois |  |
| 10 | Lot No 10 : Menuiserie Métallique |  |
| 10.1 | Porte métallique pleine 0,9 x 2,20 y compris serrurerie | - Cadre : cornière de 35 ; - Ventail : tube carré de 30 + tôle de 10/10ème sur une face + 3 paumelles grilles de 100 + serrure à canon de caractéristiques précisées par l’ingénieur + 2 targettes. - Imposte : Barreaudage en tubes carrés de 20 espacés de 10cm, |
| 10.2 | Porte métallique à deux battants 1,8 x 2,2 | - Cadre : cornière de 35 ; - Ventail : tube carré de 30 + tôle de 10/10ème sur une face + 3 paumelles grilles de 100 + serrure à canon de caractéristiques précisées par l’ingénieur + 2 targettes. - Imposte : Barreaudage en tubes carrés de 20 espacés de 10cm. |
| 10.3 | Fourniture et installation grillage métallique peint cellule sur les côtés latéraux avec renfort en barre métallique | Fourniture et installation du grillage métallique peint cellule sur les côtés latéraux avec renfort en barre de fer métallique |
| 10.4 | Fourniture et pose d'un tuyau galva 66/76x6m pour accrochage des animaux | Fourniture et pose d'un tuyau galva 66/76 x 6m pour l’accrochage des animaux |
|  | Total Menuiserie Métallique |  |
| 11 | Lot No 11 : Peinture |  |
| 11.1 | Peinture sur murs extérieurs et portes | Les murs extérieurs recevront un badigeonnage à la chaux avant toute application de peinture. type PANTEX 1300, en 2 couches ; les portes peintes, peinture type EMAIL en 02 couches. |
| 11.2 | Peinture sur murs intérieurs | Les murs intérieurs recevront un badigeonnage à la chaux avant toute application de peinture du type PANTEX 800, en 2 couches ; |
|  | Total Peinture |  |
| 12 | Lot No 12 : Electricité |  |
| 12.1 | Distribution- Alimentation - Prises – Equipements |  |
| 12.1.1 | Interrupteur va-et vient allumage étanche y compris fourreautage et câblage | Les interrupteurs va-et-vient allumage seront de marque LEGRAND ou INGELEC, le fourreautage en tube isorange de diamètre 13. Les câbles seront en VGV ou en TH de sections 1,5 mm2 . |
| 12.1.2 | Interrupteur simple allumage y compris fourreautage et câblage | Les interrupteurs simple allumage seront de marque LEGRAND ou INGELEC, le fourreautage en tube isorange de diamètre 13. Les câbles seront en VGV ou en TH de sections 1,5 mm2 |
| 12.1.3 | Prises de courant 2P+T 16A étanches y fourreautage et câblage | Les prises de courantseront de marque LEGRAND ou INGELEC, le fourreautage en tube isorange de diamètre 13 encastré. Les câbles seront en VGV ou en TH de sections 2,5 mm2. |
|  | Total Distribution- Alimentation - Prises – Equipements |  |
| 12.2 | Eclairage |  |
| 12.2.1 | Réglettes LEGRAND 120 y compris fourreautage et câblage | Les Réglettes seront de marque LE GRAND, le fourreautage en tube isorange de diamètre 13. |
| 12.2.2 | Lampes MAF 250 w étanches à l'extérieur du bâtiment y compris fourreautage et câblage | Les lampes MAF 250 w étanches seront placées à l'extérieur du bâtiment, le fourreautage en tube isorange de diamètre 13 encastré. Les câbles seront en VGV ou en TH de sections 2,5 mm2. |
| 12 | Lot N° 13: Assainissement |  |
| 13.1 | Rigoles en U pour évacuation des eaux usées à l'arrière du bâtiment | Il sera exécuté autour du bâtiment une rigole en forme de U en agglos de 10x20x40 bourrés d’un béton ordinaire dosé à 200kg/m3, de 40cm de large avec un fond coulé lissé à l’aide d’un mortier de ciment dosé à 400kg/m3. Une pente minimale de 2% sera exécutée au fond desdits caniveaux pour faciliter l’évacuation des eaux. |
| 13.2 | Dallage tout autour du bâtiment (ép. 8cm) | Un dallage de 8cm d’épaisseur en béton ordinaire dosé à 300kg/m3, sera effectué tout autour du bâtiment (entre rigole en U et le mur) |

TABLEAU RECAPITULATIF DES DOSAGES DES PRODUITS A BASE DE CIMENT (BETONS / ENDUITS / CHAPES / PARPAINGS / MORTIERS)

|  | Ciment CPA 325 | Sable | Gravier |
| --- | --- | --- | --- |
| BETON |  |  |  |
| Béton de propreté | 1 sac (150 kg/m3 ) | 3 brouettes de gros sable | 4 brouettes 5/15 |
| Béton pour Fondations et Dallages | 1 sac (300 kg/m3 ) | 1 brouette de gros sable | 2,5 brouettes 5/15 |
| Béton Armé en Superstructure | 1 sac (350 kg/m3 ) | 1 brouette de gros sable | 2 brouettes 5/15 |
| ENDUITS |  |  |  |
| 1ère couche : GOBETIS | 1 sac (550 kg/m3 ) | 1,5 brouettes de gros sable |  |
| 2ère couche : CORPS | 1 sac (450 kg/m3 ) | 2 brouettes de sable moyen |  |
| 3ère couche : FINITION | 1 sac (350 kg/m3 ) | 2,5 brouettes de sable fin |  |
| Chape Sol | 1 sac (600 kg/m3) | 1,5 brouettes de sable moyen |  |
| Agglos ordinaires tapés à la main | 1 sac | 3 brouettes de gros sable | Rendement : 22 parpaings de 20 30 parpaings de 15 37 parpaings de 10 |
| Agglos porteurs produits par une pondeuse | 1 sac | 1,5 brouettes de gros sable + 1,5 brouettes de gravillons 5 | Rendement : 22 parpaings de 20 30 parpaings de 15 37 parpaings de 10 |
| Mortier de pose | 1 sac (150 kg/m3) | 3 brouettes de sable moyen | Rendement : 96 parpaings de 20 (8 m2) 120 parpaings de 15 (10 m2) 180 parpaings de 10 (15 m2) |

N.B. : 	une Brouette contient environ 65 litres

Un sac de ciment pèse 50 kg.

Un Camion benne ordinaire contient 6 m3, soit l’équivalent de 90 brouettes.

CAHIER DES CLAUSES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES SOMMAIRE

CHAPITRE I:	CONTEXTE ET JUSTIFICATION

CHAPITRE II:	INFORMATIONS ET MESURESD’ACCOMPAGNEMENT

CHAPITRE III:	ENTRETIEN ET GESTION DES DECHETS

CHAPITRE IV:	MESURES PREVENTIVES CONTRE LES NUISANCES SONORES ET LES EMISSIONS DE POUSSIERES

CHAPITRE V:	STOCKAGE ET UTILISATION DES SUBSTANCES POTENTIELLEMENT POLLUANTES

CHAPITRE VI:		PROTECTION DES ESPACES NATURELLES CONTRE L’INCENDIE

CHAPITREVII:	CONSERVATION DE L’INTEGRITE PAYSAGERE DU SITE CHAPITRE VIII:		ASPECTS SOCIAUX ET CULTURELS

CHAPITRE IX:	OUVERTURE ET EXPLOITATON DES CARRIERES ET EMPRUNTS

CHAPITRE X:	SECURITE  DES PERSONNES ET DES BIENS

CHAPITRE XI:	ABANDON DES INSTALLATIONS  EN FIN DES  TRAVAUX

PRESCRIPTIONSENVIRONNEMENTALESETSOCIALESARESPECTERPARL’ENTREPRENEUR

Etant donné que les activités de construction pourraient avoir des impacts négatifs sur le cadrephysique et apporter des désagréments, gênes ponctuelles aux zones avoisinantes et aux riverains,ilestessentieldedéfiniretrespecterdesrègles(ycomprislesinterdictionsspécifiquesetlesmesuresà prendre pour la gestion de la construction) qui devront être soigneusement respectées par lescontractants.

L’information qui suit, est donnée à titre de prescriptions à insérer, sous réserve d’éventuellesadaptations légères, au cahier des clauses techniques particulières du dossier d’appel d’offres desdifférents types d’ouvrage qui seront financés dans le cadre de ce programme. Elles devront êtresuiviesenliaisonavecla législationnationale enmatièredesanté,sécurité ethygièneautravail.

- CONTEXTEETJUSTIFICATION

Lesprésentesclausesvisentlapriseencomptedeladimensionenvironnementaleetsocialedanslaplanificationetl’exécutionduprojetàtraverslamiseenœuvreduCadredeGestionEnvironnementale et Sociale(CGES).

Ainsi,l’intégrationdeprescriptionsenvironnementalesetsocialesdansleDAOtellequepréconiséedans la stratégie de mise en œuvre du CGES permet à l’entreprise adjudicatairede la lettrecommande d’apprécier sa responsabilité environnementale et d’en tenir compte dans le planning etl’exécutiondestravaux.

Cesprescriptionsdevrontêtrerespectées,sansexception,parl’Entrepreneur.Aceteffet,ellesferontl’objetd’un contrôle aucours desmissionsdevisitedechantier.

Demême,l’entrepreneurdemeureresponsabledesaccidentsoudommagesécologiquesquiseraientlaconséquencedeces travauxou des installationsliées au chantier.

- INFORMATIONSETMESURESD’ACCOMPAGNEMENT

L’entrepreneur doit, en rapport avec l’Ingénieur, veiller rigoureusement au respect des directivessuivantes :

- Mener une campagne de communication et de sensibilisation avant les travaux sur lecalendrier des travaux, l’interruption des services et les détours à la circulation, selon lesbesoins;

- Limiter les activités de construction pendant la nuit. S’ils sont nécessaires, veiller a ce quele travail nocturne soit soigneusement planifié et que la communauté soit informée pourqu’ellepuisseprendrelesmesuresnécessaires;

- Procéderàlasignalisationdestravaux;

- Mener des campagnes de sensibilisation sur les IST/VIH/SIDA pour les ouvriers et lespopulations locales…

- Faireinterdire:(i)lacoupedesarbrespourtouteraisonendehorsdelazonedeconstructionapprouvée ; (ii) chasser ou capturer la faune locale ; (iii) utiliser des produits toxiques nonapprouvés,telsquedespeinturesauplomb ;(iv)perturberquoiquecesoitayantunevaleurarchitecturaleou historique ;

- La communauté sera avisée au moins cinq jours à l’avance de toute interruption de service (eau, électricité, le téléphone), parvoiesdepresse (enprivilégiantlesradioscommunautairesoulocales lorsqu’ellesexistent).

- ENTRETIENETGESTIONDES DECHETS

Pendantladuréeduchantier,l’Entrepreneurveilleraàcequel’ensembledusiteetsesabordssoientmaintenus en bon état de propreté et à ce que les déchets produits soient correctement gérés enprenantles mesures suivantes:

    - Suivre les procédures appropriées en ce qui concerne l’entreposage, la collecte, le transportet l’élimination des déchets dangereux. Pour les déchets comme les huiles usagées, il estindispensabledeles collecteret de leremettreàdes repreneurs agrées ;

    - Identifieretdélimiterclairementlesairesd’éliminationetspécifiantquelsmatériauxpeuventêtredéposés dans chaque aire ;

    - Contrôlerleplacementdetouslesdéchetsdeconstruction(ycomprislesexcavationsdesol)dans des sites d’élimination approuvés (>300 m des rivières, cours d’eau, lacs ou terresmarécageuses);

    - Placezdanslesairesautoriséestouteslesordures,métaux,huilesuséesetmatériauxenexcèsproduits pendant la construction en incorporant des systèmes de recyclage et la séparationdesmatériaux;

    - L’Entrepreneur prendra les dispositions nécessaires pour éviter la dispersion par le vent ouleseauxdepluiepar exempleavant l’élimination desdéchets;

    - LesproduitsdudécapagedesemprisesdesTerrassementsserontmisendépôtetéventuellementréemployés,

    - Letransportdesterresdansl’empriseduterrainsurleslieuxàremblayerouleursévacuationsauxdécharges publiques;

    - Minimiser la génération des déchets pendant la construction et réutiliser les déchets deconstructionlà où c’estpossible;

Lesmesuressuivantesdevrontêtreprisespourl’entretienduchantier:

    - Identifieretdélimiterles airespourl’équipementd’entretien(loindesrivières,coursd’eau,lacsou terres marécageuses);

    - Veilleràcequetouteslesactivitésdel’équipementd’entretiensoientfaitesdansleszoned’entretiendélimitées;

- MESURESPREVENTIVESCONTRELESNUISANCESSONORESETLESEMISSIONSDE POUSSIERES

L’Entrepreneur prêtera une attention particulière pour limiter les éventuelles nuisances par le bruit.Acet effet, il devrarespecterlesseuils debruit prescrits parla Loi.

Il veillera à limiter l’usage des engins bruyants au strict nécessaire et arrêtera ceux qui ne serventpas(groupeélectrogèneparexemple).Saufcasd’urgence,lesnuisancessonores            (véhicules,etc.)àproximitéd’habitations,serontprohibéesde19heuresà8heures ainsiqueleweek-endetlesjoursfériés.

Lors de l’exécution des travaux, pour lutter contre la poussière et les désagréments, le contractantdevra:

    - limiter la vitesse de la circulation liée à la construction a 24 km/h dans les rues, dans unrayon de 200 mètres autour du chantier et limiter la vitesse de tous les véhicules sur lechantiera16 km/h;

- STOCKAGE	ET	UTILISATION	DES	SUBSTANCES	POTENTIELLEMENTPOLLUANTES

Demanièregénérale,lestockageet la manipulation desubstancespotentiellementpolluantesoudangereuses(huiles, carburant,) devrarespecter les principes suivants :

    - Limitationdesquantités stockées ;

    - Stockageorganisé,enunsiteouselondesmodalitésnepermettantpasl’accèsàunepersonneextérieureauchantier ;

    - Manipulation pardes personnelsresponsabilisés ;

    - Signalisation du sitedestockagepar unpanneau indiquantla naturedu danger.

    - Lestockagedesproduitschimiquesliquidesseferasurrétentionpourprévenirlesdéversementsaccidentelset lapollution du sol ;

    - Les produits chimiques utilisés devront être munis de fiche de données de sécurité (FDS) àaffichersurle lieu destockage.

  - Carburantsetlubrifiants

Dans lecasoùl’entrepreneurutilisedanslechantierdescarburantset tubrifiants,ilsserontstockésen conteneurs étanches posés sur un sol plan, propre et stable. Les conteneurs seront isolés du solpar une bâche plastique ou un matériau absorbant (sable ou sciure) pour permettre la récupérationdes éventuels rejets accidentels. A l’issue des travaux, le site du chantier sera débarrassé de toutestracesou sous-produits.

  - Autressubstancespotentiellementpolluantes

L’emploid’autressubstancespotentiellementpolluantessera signaléàl’Ingénieuravantleurutilisation. L’entreprise apportera la preuve du caractère légal de leur emploi et l’Ingénieuraviseralesservicestechniquescompétentspourautorisationetéventuellementprescriptiondeconsignesdeprécaution.

  - Gestiondespollutionsaccidentelles

En cas de pollution accidentelle, l’Entrepreneur avisera sans délai l’Ingénieur. En fonction de lacomposante de l’environnement concernée par la pollution, les services techniques compétentsserontavisés.L’Entrepreneurprendratoutedispositionutilepourfairecesserlacauseduproblèmeet procéder au traitement de la pollution. Les consignes conservatoires prescrites devront êtrerapidementmise en œuvre.

  - Principed’interventionsuiteàunepollutionaccidentelle

En cas de déversement accidentel de substances polluantes, les mesures suivantes devront êtreprises :

    - Eviterlacontaminationdu solparlesaupoudrage deproduits absorbantsspécifiques;

    - Encasdeproximitéd’une sourced’eau(puits,coursd’eau…),éviterlacontaminationdeseauxpar blocage, barrage,diguedeterre, dans unpremier temps;

    - Excaverlesterrespolluéesau droitdelasurfaced’infiltration;

    - Traiterlespartiespolluéesdefaçoné scologiquementrationnelle(miseendécharge,enfouissement,incinération, selon lanaturedelapollution)

- PROTECTIONDESESPACESNATURELSCONTREL’INCENDIE

Il sera fait une stricte application de la réglementation en vigueur (code forestier). D’une façongénérale,l’emploidufeuestinterditsurlechantiersaufdérogationexpressedélivréeparl’Ingénieurdans la limite des permissions édictées par la réglementation nationale en vigueur. Dans ce cas, l’Entrepreneurobserveralesconsignes minimales suivantes:

    - Brûlageautoriséuniquementpar ventfaible ;

    - Sitepréalablementdébroussaillésurvingtmètres derayon;

    - Feusoussurveillanceconstanted’unepersonnecompétentearméedemoyensde lutte contrel’incendie;

    - Encasdepropagation,alerterapidedessecoursetdumaîtred’œuvrepartoutmoyen;

    - Extinctiontotaledufoyerenfindubrûlage. Le recouvrementpardelaterreestinterdit.

- CONSERVATIONDEL’INTEGRITE PAYSAGERE  DUSITE

Aucune atteinte ne sera portée à la végétation située hors de l’emprise des ouvrages, des accès oudes aires de travail ou de stockage prévues. De plus, des mesures de protection sur les essencesprotégéesou rares devraient êtreprises.

Seul l’abattage des arbres autorisé par le service forestier est toléré (se conformer aux dispositionsducode forestier encasd’abattaged’arbreoudedéboisement). non autorisé d’arbre ou la destruction de la végétation du site. L’Entrepreneur devraiteffectuer une plantation de compensation après les travaux en cas de déboisement ou d’abattaged’arbres.

Les matériaux utilisés pour les travaux (sable et gravier notamment) doivent obligatoirementprovenir des carrières et sablières autorisées et contrôlées par le service des mines. Conformémentaux dispositions du code minier, les carrières et sites d’emprunts devront être impérativementréhabilités.

La remise en état des lieux avant repli de chantier pourra être imposée en cas de modificationsignificativedu site.

Toute zone de sensibilité environnementale doit être contournée par le projet (exemple des zonesd’inondation saisonnière). Aussi, toutes les précautions doivent être prises afin de préserver lespointsd’eau (puits,sources,fontaines, mares…)

- ASPECTSSOCIAUXETCULTURELS

Pourpermettreauprojetdegénérerdesretombéespositivessurlemilieusociald’accueil,l’Entrepreneurveilleraà:

- Eviterqueleprojetmodifielessiteshistoriques,archéologiques,ouculturels;

- prendre encharge les préoccupations desfemmes et  favoriser leurimplicationdansla prisededécision ;

- recruterenprioritéla maind’œuvrenonqualifiéedanslapopulationlocale.

Lesmesuressuivantessontàprendreaucasoùdesobjetsdevaleurculturelleoureligieuseseraientmisàjour pendant les excavations:

    - arrêterletravailimmédiatementàlasuitedeladécouvertedetoutmatérielayantunevaleur possible archéologique, historique ou paléontologique, ou autre valeur culturelle, de faireconnaitreles trouvaillesau promoteur etdela notifierauxautorités compétentes;

    - protégerlesobjetsautantquepossibleenutilisantdescouverturesenplastiqueetprendrelecaséchéantdes mesurespourstabiliserla zoneafin deprotéger correctementles objets;

    - nereprendrelestravauxqu’aprèsavoirreçul’autorisationdesautoritéscompétentes.

- OUVERTURE ET EXPLOITATION DES CARRIERES ET EMPRUNTS

L’Entrepreneurdoitdemanderlesautorisationsprévuesparlestextesetrèglementsenvigueurdontlecodeminieravanttouteouvertureetexploitationdenouvellecarrière. Avantdesolliciterl’autorisationd’ouverturedenouvelleszonesd’emprunts, lesempruntsretenuspourlestravauxd’entretiendevront êtreépuisés.

- SECURITEDESPERSONNESETDESBIENS

    - Assurerlasécuritédelacirculation.

    - Lestranchéesserontaubesoin,entouréesdesolides barrières,

    - Unéclairagedes barrièreset despasserelles seraassurépendantlanuit,

    - Assurerlasignalisationetlegardiennageimposés.

    - Assurerlepassagedesvéhicules, saufimpossibilitéabsolue

    - Lesroutes neseront pascoupées en même temps surplus delamoitié deleur largeur

    - les tranchées longeant les routes et engageant l’emprise de celles-ci ne seront pas ouvertessurunelongueur supérieureà200 m;

    - préserver de toutes dégradations les murs des riverains, les ouvrages des voies publiques,telsquebordures,bornesetc…leslignesélectriques ou téléphonique rencontrés dans lesol.

    - Maintenirenétatdefonctionnement,pendanttouteladuréedestravaux,lescâblesexistantset les canalisations et installations existantes assurant la distribution d’eau potable, oul’évacuationdeseauxusées.

- ABANDONDESINSTALLATIONSENFINDETRAVAUX

A la fin des travaux, l’Entrepreneur doit réaliser tous les travaux nécessaires à la remise en état deslieux. L’Entrepreneur récupère tout son matériel, engins et matériaux. Il ne peut abandonner aucunéquipement nimatériauxsurlesite,nidanslesenvirons.Lesairesbétonnéessontdémoliesetles

Matériaux de démolition mis en dépôt sur un site adéquat approuvé par l’ingénieur. Au moment durepli,les drains de l’installationsont curéspour éviter l’érosionaccéléréedu site.

S’il est dans l’intérêt du Maître d’ouvrage de récupérer les installations fixes pour une utilisationfuture, l’Administration peut demander à l’Entrepreneur de lui céder sans dédommagement lesinstallationssujettes àdémolition lors d’un repli.

Après le repli du matériel, un procès-verbal constatant la remise en état du site doit être dressé etjointau PV dela réception des travaux.

Piècen°6:

CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (CBPU)

CADREDUBORDEREAUDESPRIXUNITAIRES

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE A L’EP ANDOUNG DANS LA COMMUNE D’OVENG

| N° | DésignationsdesOuvrages |  | Unités |  | Montant HTVA EN CHIFFRES | MONTANT HTVA EN LETTRES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | Série 100 : INSTALLATIONS |  |  |  |  |  |
| 101 | Installation de chantier |  | Ft |  |  |  |
| 102 | Débroussaillage du site |  | m2 |  |  |  |
| Sous - Total 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Série 200 : TERRASSEMENT |  |  |  |  |  |
| 201 | Nivellement de la plate - forme |  | m2 |  |  |  |
| 202 | Fouille en rigoles et puits |  | m3 |  |  |  |
| 203 | Remblai de terre |  | m3 |  |  |  |
|  | Sous - Total 200 |  |  |  |  |  |
|  | Série 300 : FONDATIONS |  |  |  |  |  |
| 301 | Béton de propreté |  | m3 |  |  |  |
| 302 | Agglos de 20x20x40 bourrés |  | m2 |  |  |  |
| 303 | Béton armé pour semmelles, poteaux et longrine |  | m3 |  |  |  |
| 304 | Dallage du sol (épaisseur 8 cm) |  | m2 |  |  |  |
| 301 | Béton de propreté |  | m3 |  |  |  |
|  | Sous - Total 300 |  |  |  |  |  |
|  | Série 400 : MACONNERIE - ELEVATION |  |  |  |  |  |
| 401 | Agglo creux de 15x20x40 |  | m2 |  |  |  |
| 402 | Agglo creux de 10x20x40 |  | m2 |  |  |  |
| 403 | Enduit au mortier de ciment |  | m2 |  |  |  |
| 404 | Béton armé pour poteaux, linteaux, chainage et poutres |  | m3 |  |  |  |
| 405 | Tableau mural y/c ardoisine |  | U |  |  |  |
| 406 | Chape lissée |  | m2 |  |  |  |
| 407 | Claustras |  | m2 |  |  |  |
|  | Sous - Total 400 |  |  |  |  |  |
|  | Série 500 : CHARPENTE - COUVERTURE |  |  |  |  |  |
| 501 | Fermes |  | U |  |  |  |
| 502 | Pannes et lattes de rives de pignon |  | m3 |  |  |  |
| 503 | Plafond de 5mm y/c solivage |  | m2 |  |  |  |
| 504 | Planche de rive |  | ml |  |  |  |
| 505 | Tole bac alu 6/10e y/c toutes sujétions |  | m2 |  |  |  |
| 506 | Tôle faitière de 50 cm de large |  | ml |  |  |  |
|  | Sous - Total 500 |  |  |  |  |  |
|  | Série 600 : MENUISERERIE METALLIQUE |  |  |  |  |  |
| 601 | Portes à un battant métallique de 0,97 x 2,20 y/c serrure à canon |  | u |  |  |  |
| 602 | Seuil (corniere) au niveau de la terrasse |  | ml |  |  |  |
|  | Sous – Total 600 |  |  |  |  |  |
|  | Série 700 : ELECTRICITE |  |  |  |  |  |
| 701 | Tube flexible orange |  |  | Rleau |  |  |
| 702 | Cables V.G.V 1,5 mm2en plafond |  |  | Rleau |  |  |
| 703 | Fil T.H 2,5 mm2 |  |  | Rleau |  |  |
| 704 | Réglettes de 1,20 |  |  | U |  |  |
| 705 | Hublots ronds |  |  | U |  |  |
| 706 | Interrupteur et prise de courant encastrés |  |  | U |  |  |
|  | Sous - Total 700 |  |  |  |  |  |
|  | Série 800 : PEINTURE |  |  |  |  |  |
| 801 | Plafond |  | m2 |  |  |  |
| 802 | Murs extérieurs |  | m2 |  |  |  |
| 803 | Murs intérieurs |  | m2 |  |  |  |
|  | Sous - Total 800 |  |  |  |  |  |
|  | Série 900 : V.R.D |  |  |  |  |  |
| 901 | Caniveau | ml |  |  |  |  |
| 902 | Dallage des alentours du batiment | m2 |  |  |  |  |
| 903 | Rampe d’accès pour personnes handicapées en béton ordinaire dosé à 300kg/m3 | m3 |  |  |  |  |
| 100 | INSTALLATIONS |  |  |  |  |  |
| 200 | TERRASSEMENT |  |  |  |  |  |
| 300 | FONDATIONS |  |  |  |  |  |
| 400 | MACONNERIE - ELEVATION |  |  |  |  |  |
| 500 | CHARPENTE - COUVERTURE |  |  |  |  |  |
| 600 | MENUISERERIE METALLIQUE |  |  |  |  |  |
| 700 | ELECTRICITE |  |  |  |  |  |
| 800 | PEINTURE |  |  |  |  |  |
| 900 | V.R.D |  |  |  |  |  |
| MONTANT HTVA |  |  |  |  |  |  |
| TVA (19,25%) |  |  |  |  |  |  |
| AIR (5,5% ou 2,2% du HTVA) |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL T.T.C |  |  |  |  |  |  |

Arrêté le montant TTC du présent Détail Quantitatif et Estimatif à la somme de :

Pièce n°7:

CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF (CDQE)

CADREDUDETAILQUANTITATIFETESTIMATIF

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE A LP ANDOUNG DANS LA COMMUNE D’OVENG

| N° | DésignationsdesOuvrages |  | Unité |  | Quantité | Prix Unitaire | Prix Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | Série 100 : INSTALLATIONS |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Installation de chantier |  | Ft |  | 1 |  |  |
| 102 | Débroussaillage du site |  | m2 |  | 900 |  |  |
| Sous - Total 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Série 200 : TERRASSEMENT |  |  |  |  |  |  |
| 201 | Nivellement de la plate - forme |  | m2 |  | 488 |  |  |
| 202 | Fouille en rigoles et puits |  | m3 |  | 25 |  |  |
| 203 | Remblai de terre |  | m3 |  | 55 |  |  |
|  | Sous - Total 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Série 300 : FONDATIONS |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Béton de propreté |  | m3 |  | 1,8 |  |  |
| 302 | Agglos de 20x20x40 bourrés |  | m2 |  | 41 |  |  |
| 303 | Béton armé pour semmelles, poteaux et longrine |  | m3 |  | 3,8 |  |  |
| 304 | Dallage du sol (épaisseur 8 cm) |  | m2 |  | 125 |  |  |
|  | Sous - Total 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Série 400 : MACONNERIE - ELEVATION |  |  |  |  |  |  |
| 401 | Agglo creux de 15x20x40 |  | m2 |  | 128 |  |  |
| 402 | Agglo creux de 10x20x40 |  | m2 |  | 0 |  |  |
| 403 | Enduit au mortier de ciment |  | m2 |  | 279 |  |  |
| 404 | Béton armé pour poteaux, linteaux, chainage et poutres |  | m3 |  | 4,6 |  |  |
| 405 | Tableau mural y/c ardoisine |  | U |  | 2 |  |  |
| 406 | Chape lissée |  | m2 |  | 125 |  |  |
| 407 | Claustras |  | m2 |  | 26 |  |  |
|  | Sous - Total 400 |  |  |  |  |  |  |
|  | Série 500 : CHARPENTE - COUVERTURE |  |  |  |  |  |  |
| 501 | Fermes |  | U |  | 6 |  |  |
| 502 | Pannes et lattes de rives de pignon |  | m3 |  | 2,15 |  |  |
| 503 | Plafond de 5mm y/c solivage |  | m2 |  | 195.5 |  |  |
| 504 | Planche de rive |  | ml |  | 28 |  |  |
| 505 | Tole bac alu 6/10e y/c toutes sujétions |  | m2 |  | 190 |  |  |
| 506 | Tôle faitière de 50 cm de large |  | ml |  | 17 |  |  |
| 507 | Rive pignon en alu |  | ml |  | 24 |  |  |
| 508 | Tole plane alu de 2 m pour les debords |  | U |  | 22 |  |  |
|  | Sous - Total 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Série 600 : MENUISERERIE METALLIQUE |  |  |  |  |  |  |
| 601 | Portes à un battant métallique de 0,97 x 2,20 y/c serrure à canon |  | u |  | 4 |  |  |
| 602 | Seuil (corniere) au niveau de la terrasse |  | ml |  | 32,5 |  |  |
|  | Sous – Total 600 |  |  |  |  |  |  |
|  | Série700 : ELECTRICITE |  |  |  |  |  |  |
| 701 | Tube flexible orange |  |  | Rleau | 1 |  |  |
| 702 | Cables V.G.V 1,5 mm2en plafond |  |  | Rleau | 1 |  |  |
| 703 | Fil T.H 2,5 mm2 |  |  | Rleau | 2 |  |  |
| 704 | Réglettes de 1,20 |  |  | U | 10 |  |  |
| 705 | Hublots ronds |  |  | U | 2 |  |  |
| 706 | Interrupteur et prise de courant encastrés |  |  | U | 8 |  |  |
| 707 | Attaches, dominos, boitiers, boites de dérivation, toutes sujétions de sécurité, raccordement avec le réseau existant dans l'établissement |  |  | Ens | 1,0 |  |  |
|  | Sous - Total 700 |  |  |  |  |  |  |
|  | Série 800 : PEINTURE |  |  |  |  |  |  |
| 801 | Plafond |  | m2 |  | 152 |  |  |
| 802 | Murs extérieurs |  | m2 |  | 146,6 |  |  |
| 803 | Murs intérieurs |  | m2 |  | 139 |  |  |
| 804 | Ménuiseries bois et métallique |  | m2 |  | 45 |  |  |
|  | Sous - Total 800 |  |  |  |  |  |  |
|  | Série 900 : V.R. D |  |  |  |  |  |  |
| 901 | Caniveau | ml |  |  | 54 |  |  |
| 902 | Dallage des alentours du batiment | m2 |  |  | 38 |  |  |
| 903 | Rampe d’ accés pour personnes handicapée en béton ordinaire dosé à 300kg/m3 | m3 |  |  | 0,8 |  |  |
| RECAPITULATIF |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | INSTALLATIONS |  |  |  |  |  |  |
| 200 | TERRASSEMENT |  |  |  |  |  |  |
| 300 | FONDATIONS |  |  |  |  |  |  |
| 400 | MACONNERIE - ELEVATION |  |  |  |  |  |  |
| 500 | CHARPENTE - COUVERTURE |  |  |  |  |  |  |
| 600 | MENUISERERIE METALLIQUE |  |  |  |  |  |  |
| 700 | ELECTRICITE |  |  |  |  |  |  |
| 800 | PEINTURE |  |  |  |  |  |  |
| 900 | V.R.D |  |  |  |  |  |  |
| 100 | INSTALLATIONS |  |  |  |  |  |  |
| MONTANT HTVA |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA (19,25%) |  |  |  |  |  |  |  |
| AIR (5,5% ou 2,2% du HTVA) |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL T.T.C |  |  |  |  |  |  |  |

Arrêté le montant TTC du présent Détail Quantitatif et Estimatif à la somme de :

Fait à _______________ le_____________

LE SOUMISSIONAIRE

CADREDUSOUSDETAILDESPRIX

| Désignation : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N°Prix | Rendementjournalier | Quantitétotale | Unité | Durée activité(j) |
| Maind’œuvre | CATEGORIE | Salaire | Joursfacturés | Montant |
|  | TotalA |  |  |  |
| Matérieletengins | TYPE | Tauxjournalier | Joursfacturés | Montant |
|  | Total B |  |  |  |
| Matériauxetdivers | TYPE | Prix Unitaire | Consommation | Montant |
|  | TotalC |  |  |  |
| D | TOTALCOUTSDIRECTS |  | A+B+C |  |
| E | Frais GénérauxdeChantier |  | %D |  |
| F | Frais GénérauxdeSiège |  | %D |  |
| G | FraisGénérauxdecontrôleetsuividestravaux |  | %D |  |
| H | COUTDE REVIENT |  | D+E+F+G |  |
| I | Risques+Bénéfices |  | %H |  |
| P | PRIXDEVENTETOTALHORSTAXE |  | H+I |  |
| V | PRIXDEVENTEUNITAIREHORS |  | P/Qté |  |

PièceN°9

CADRE DU MODELE DU MARCHE (CMM)

REPUBLIQUEDUCAMEROUNPAIX-TRAVAIL-PATRIE

***********REGIONDUSUD

***********DEPARTEMENTDUDJAETLOBO

***********

COMMUNED’OVENG

***********

COMMISSIONINTERNEDEPASSATIONDESMARCHÉS

*****

REPUBLICOFCAMEROON

**************

PEACE–WORK-FATHERLAND

*********SOUTHREGION

*******

DJAANDLOBODIVISION

***********OVENGCOUNCIL

***********COMMUNALTEANDRESBOERS

**********

LETTRE COMMANDEN°	/M/RS/DDL/C.OV/SG/MTR/2023du	Passée aprèsAppel d’offresNationalOuvertN°……/AONO/RS/DDL/C.OV/CIPM-C.OV/MTR/2023du

TITULAIRE :

B.P:	, Tel___________________________________Fax : _________________

N°R.C:	Contribuable : ____________________RIB : _________________

OBJET : POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX (02 SALLES DE CLASSE A l’EP ANDOUNG DANS LA COMMUNE D’OVENG, DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO, REGION DU SUD.

LIEU :ANDOUNG

DELAID’EXECUTION : TROIS (03) mois

MONTANTENFCFA :

| HTVA |  |
| --- | --- |
| AIR (2,2%ou5.5%) |  |
| T.V.A(19,25%) |  |
| TTC |  |
| Netàmandater |  |

FINANCEMENT : BIP MINEDUB, EXERCICE2023 IMPUTATION :

AUTORISATION:

SOUSCRIT, LE

SIGNEE,LE

NOTIFIEE,LE

ENREGISTREE,LE

Entre:

LaRépubliquedu Cameroun, représentée parleMairedelaCommuned‘Ovengdénomméci-après

« MAITRE D’OUVRAGE »

D'unepartet

L’ENTREPRISE ____________________________________

B.P :

TEL :

N° R.C :

N° CONTRIBUABLE :

N° COMPTE BANCAIRE :

ReprésentéeparMonsieur	, son Directeur Général, dénomméeCi-après«l’entrepreneur»

D'autrepart,

Ilaétéconvenu etarrêtécequisuit:

Sommaire

Titre I: Cahier des Clauses Administratives Particulières(CCAP)

TitreII : Cahier des Clauses Techniques Particulières(CCTP)

TitreIII : BordereaudesPrixUnitaires(BPU)

TitreIV  :DétailouDevisEstimatif(DE)

Page	etDernièrede la Lettre Commande

N°	/LC/RS/DDL/C.OV/CIPM-C.OV/MTR/2023du	Passé après Appel d’offresNationalOuvert

N°……/AONO/RS/DDL/C.OV/CIPM-C.OV/MTR/2023du

TITULAIRE :

B.P: __________, Tel_____________________Fax : _______________________

N°R.C: ______________Contribuable : _____________RIB : ________________

OBJET:LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX (02  SALLES DE CLASSE A l’EP ANDOUNG DANS LA COMMUNE D’OVENG, DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO, REGION DU SUD.

LIEU: OVENG

DELAID’EXECUTION : TROIS(03)mois

MONTANTENFCFA :

| HTVA |  |
| --- | --- |
| AIR(2.2%ou5.5%) |  |
| T.V.A(19.25%) |  |
| TTC |  |
| NETAMANDATER |  |

| Lu ,etAcceptéparleCOCONTRACTANT OVENG, le | SIGNEPAR LE MAIRE DE LA COMMUNE D‘OVENG, AUTORITECONTRACTANTE OVENG, le |
| --- | --- |
| ENREGISTREMENT OVENG,le |  |

Piècen°10 :

MODELES DE DOCUMENTS A UTILISER PAR LES SOUMISSIONNAIRES

Tabledesmodèles

| Annexen°1 | : Déclarationd’intentiondesoumissionner |  |
| --- | --- | --- |
| Annexen°2 : |  | Modèle desoumission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. |
| Annexen°3 | : | Modèledecaution desoumission. . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . |
| Annexen°4 | : | Modèledecautionnementdéfinitif................................. |
| Annexen°5 | : | Modèledecaution d'avancededémarrage. . .. . .. . .. . . . . . .. .. .. . . . .. . . |
| Annexen°6 Annexen°7Annexen°8 | : : : | Modèledecaution deretenuedegarantie. . . .. . .. .. . . . .. . . . .. Cadredu planning. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modèled’attestationdevisitedesite |

Annexen°1:DECLARATIOND’INTENTIONDESOUMISSIONNER

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°……./AONO/RS/DDL/C.OV/CIPM-C.OV/MTR/2023 du………

POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX (02 SALLES DE CLASSE A l’EP ANDOUNG DANS LA COMMUNE D’OVENG, DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO, REGION DU SUD.

Je soussigné	Entrepreneur de Nationalité Camerounaise,agissant enqualitéde		pourle comptede:

Entreprise:		 BP:

Tél:		 N°RC :

N°Contribuable:

Déclaresouspeinedesanctions édictéesparl’article2duDécretN°54/596du11juin1945:

- Quel’entrepriseenquestionestinscritesouslenuméro	auregistrede

CommerceduTribunaldeGrande Instancede……………………..

- Qu’ellen’estpasenétatdefailliteoudeliquidationjudiciaire

- Qu’aucun des gérants, administrateurs ou directeurs de l’entreprise ne tombe sous le coupdes condamnations, déchéances ou sanctions prévues par la loi N°47/1635 du 30 aoûtrelativeàl’assainissement desprofessionscommercialesetindustrielles.

- Que l’entreprise en question ne tombe pas sous le coup de l’exclusion prévue par le dernieralinéadel’article37del’ordonnanceN°53/1438du30avril1945relativeauxprixmodifiéspar l’article 2 du décret N° 53/704 du 9 août 1953 relatif au maintien ou rétablissement delalibreconcurrenceindustrielle etcommerciale.

Envertudequoi,j’ail’honneurdesoumissionnerpourl’entreprisedanslecadredelaprésenteconsultation.

Faità	le

LESOUMISSIONNAIRE

Annexe2:Modèledesoumission

Je, soussigné…...............................…………………[Indiquerlenometlaqualitédusignataire]

Représentantlasociété, l’entreprise oulegroupement	dont lesiègesocialestà…………..............................….inscritauregistreducommercede…...............souslen°………………..................................……

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au dossier d'Appel d’Offres ycomprisl’(es)additif(s),del’appeld’offres[rappelerlenuméroetl’objetdel’Appeld’offres]:

- Après m'être personnellement rendu sur le site des travaux et avoir souverainement apprécié la situationetconstatélanatureetlescontraintesdestravauxàréaliser

-Remets, revêtus de ma signature, le bordereau des prix unitaires ainsi que le devis estimatif établisconformémentauxcadres figurant dans ledossierd'appel d'offres.

-Mesoumetsetm'engageàexécuterlestravauxconformémentaudossierd'Appeld'Offres,moyennantles prix que j'ai établis moi-même pour chaque nature d'ouvrage ,lesquels prix font ressortir le montant del'offrepourlelotn°……….............à	[enchiffresetenlettres]francs

CFAHorsTVA,et à	francsCFAToutesTaxes Comprises.[enchiffres eten

lettres]M'engageàexécuterlestravaux dansundélaide	mois

- M’engageenoutreàmaintenirmonoffredansledélaide90joursàcompterdeladatelimitederemisedesoffres.

- Lesrabaisetlesmodalitésd’applicationdesditsrabaissontles suivants(encasdepossibilitéd’attributiondeplusieurslots) :

LeMaîtred’Ouvrageselibèreradessommesduesparluiautitrede la présente lettre commande enfaisantdonnercréditau compten°……………….................ouvert, au nomde…................................…auprèsdelabanque	Agence

de…..............................……………………..

Avantsignaturede la lette commande,laprésentesoumissionacceptéeparvousvaudraengagement entrenous.

Faità………....................…….le………...............................…….

Signaturede………...........................................……….

Enqualité de	dûmentautorisé àsignerles soumissionspour etau nom

de………...........................................……….

Annexen°3:Modèlede caution desoumission

A Monsieur le Maire de la commune d’Oveng, « l’AutoritéContractante »Attenduquel’entreprise,ci-dessousdésignée«lesoumissionnaire »,a soumissioné l’offreendatedu…………Pour[rappelerl’objetdel’Appeld’Offres], ci-dessous désignée « l’offre », et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoireéquivalant à[indiquer lemontant]francs CFA,

Nous…	[Nomet adressedela banque],représentée

par…	[Nomsdessignataires],ci-dessousdésignée«la banque »,

déclaronsgarantir   le   paiement    à    l’Autorité   Contractante   de   la   somme   maximalede	[.Indiquerle montant] FrancsCFA,quela banque s’engage àrégler

Intégralement àl’AutoritéContractante, s’obligeantelle-même, ses successeurs etassignataires.Lesconditions decetteobligationsont lessuivantes:

Si le soumissionnaire retire son offre pendant la période de validité prévue dansleDossierd’Appeld’Offres;OuSile soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attributiondu Marchéparl’AutoritéContractantependant lapériodedevalidité:

-On metàsignerourefusedesigner le Marché,alorsqu’il estrequisdelefaire;

-On metourefusedefournirlecautionnementdéfinitifdu Marché (cautionnementdéfinitif),commeprévudans celle-ci.

Nous nous engageons à payer à (Autorité Contractante) un montant allant jusqu’au maximum de lasomme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que l’Autorité Contractantesoit tenu de justifier sa demande, étant entendu toute fois que dans sa demande l’Autorité Contractantenotera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, outouteslesdeux, sont remplies, et qu’il spécifieraquelle(s)condition (s)a(ont) joué.

La présentecautionentreenvigueurdèssa signature etdèsladatelimitefixée parl’AutoritéContractante pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant lafin du délai de validité des offres. Toute demande de l’Autorité Contractante tendant à la faire jouer devraparvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période devalidité.

Laprésentecautionestsoumisepoursoninterprétationetsonexécutionaudroit camerounais. LestribunauxduCamerounserontseuls en compétentspourstatuersurtoutcequiconcerneleprésent engagement et sessuites.

Signéet authentifiépar la banque

Faità……………..........................………,le……………..........................……….

[Signaturedelabanque]

Annexen°4:Modèledecautionnementdéfinitif

Banque:

RéférencedelaCaution:N°……………..................................……….

A Monsieur le Maire de la commune d’Oveng,ci-dessousdésigné « l’AutoritéContractante»

Attenduque;	[Nometadressede l’entreprise], ci-dessous

Désigné«l’entrepreneur », s’estengagé,enexécutiondu Marchédésigné« leMarché»,

Réaliser[indiquerlanaturedestravaux]

Attenduqu’il;eststipulédansle Marché quel’entrepreneurremettraauMaîtred’Ouvrageuncautionnementdéfinitif, d’unmontantégal à[indiquerlepourcentagecomprisentre2 et5%]dumontant de la tranche du Marché correspondant, comme garantie de l’exécution de sesobligations debonnefinconformémentauxconditions du Marché.

Attenduque;nousavonsconvenu dedonneràl’entrepreneurcecautionnement.

Nous,	[Nomet adresse de la banque],

représentée	[Nomsdessignataires],ci-dessousdésignée

«la banque », nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08)semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à sesengagements contractuels au titre du Marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever decontestationpourquelquemotif quecesoit, toutesommejusqu’àconcurrencede

.................................................……….[Enchiffresetenlettres].

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification du Marché nenous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif etnousdérogeons parlaprésenteàlanotificationdetoutemodification, additif ouchangement.

Le présent cautionnement définitif prend effet à compter de sa signature et dès notification du MarchéLacaution est libéréedans un délai de[indiquer le delai]àcompterdeladatederéceptionprovisoiredestravaux.

Après le délai susvisé, la caution devientsans objet et doit-nous être automatiquement retournée sansaucuneformedeprocédure.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie doit êtrefaite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période devaliditéduprésent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droitcamerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne leprésent engagement et ses suites.

Signéet authentifiépar la banque

Faità……………..........................………,le……………..........................……….

Annexen° 5:Modèledecautiond'avancededémarrage

Banque:référence, adresse……………..............................................................................

Noussoussignés (banque, adresse), déclarons par laprésente garantir, pourlecomptede :

……………....................................................................................[Letitulaire],	au	profit	du	Maître

d’Ouvrage[AdresseduMaîtred’Ouvrage](«Lebénéficiaire»)

Lepaiement,sanscontestationetdèsréceptionde lapremièrdemandeécritedubénéficiaire,déclarantque	[Letitulaire]nes’estpasacquittédesesobligations, relativesau

Remboursementdel’avancededémarrageselon lesconditionsdu Marché.

………….................……. Du.	Relatifaux travaux

…………………………………………………… [indiquer l’objet des travaux, les références de l’Appeld’Offreset lelot, éventuellement], delasomme totalemaximumcorrespondant àl’avancede

……………………………… [vingt (20) %] du montant. Toutes Taxes Comprises du Marché n°…	, payable dèslanotificationdel’ordredeservice correspondant,

soit	FrancsCFA

Laprésentegarantieentrera en vigueuret prendraeffet dèsvirementdes parts respectivesdecetteavancesurlescomptesde	[Le titulaire] ouvert auprèsdelabanque

…….................……………….................…….Sous len° ………………………………………….

Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance conformément à la procédure fixée par leCCAP. Toutefois, le montant de la caution sera réduit proportionnellement au remboursement de l’avanceaufuretàmesuredesonremboursement.

Laloi etlajuridiction applicables àla garantiesontcelles delaRépubliquedu Cameroun.

Signéet authentifiépar la banque

Faità……………..........................………,le……………..........................……….

[Signaturedelabanque]

Annexen°6:Modèle de cautionderetenuedegarantie

Banque:...........................……………………

RéférencedelaCaution :N°…………...........................……………………

AmonsieurleMairedelaCommuned’Oveng[AdresseduMaîtred’ouvrage]

Ci-dessousdésigné«AutoritéContractante»

Attenduque;	[Nom etadressedel’entreprise],ci-dessous

Désigné « l’entrepreneur »,s’est engagé,enexécutiondu Marché,àréaliserlestravauxde

[indiquerl’objetdestravaux]

Attendu qu’il; est stipulédans lalettrecommandeque laretenuede garantiefixéeà[pourcentageinférieur à10%à préciser]du montantTTCdu Marché peut êtreremplacée parunecautionsolidaire,

Attendu que ; nous avons convenudedonneràl’entrepreneurcettecaution, Nous,

...........................…………...............…………………[Nometadressedebanque],représentéepar

...........................………………………………................................………… [Noms dessignataires],et

ci-dessousdésignée«labanque »,

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables l’égard del’Autorité   Contractante, aunom    de    l’entrepreneur, pourun    montant    maximumde	[Enchiffresetenlettres], correspondant [Pourcentage inférieur à 10% à préciser] dumontantdu Marché

Etnous nousengageonsàpayeràl’AutoritéContractante, dansun délaimaximum dehuit (08) semaines

, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagementscontractuels ou qu’il se trouve débiteurdel’Autorité Contractante au titre du Marché modifiée le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelquemotif que cesoit, toute(s) somme(s) dansles   limites du montant égal à	[Pourcentageinférieurà10%à préciser] du montantcumulé

des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que l’Autorité Contractante ait à prouver ou àdonnerlesraisons nilemotif desademandedumontantdelasommeindiquéeci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification du Marché nenous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nousdérogeonsparlaprésenteàlanotification detoute modification, additif ouchangement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) joursà compter de la date de réception définitive des travaux, et sur main levée délivrée par l’AutoritéContractante.

Toutedemandedepaiementformuléeparl’AutoritéContractanteautitredelaprésentegarantiedevraêtrefaiteparlettrerecommandéeavecaccuséderéception,parvenueàlabanquependant lapériodedevaliditéduprésent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Lestribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présentengagementet ses suites.

Signéet authentifiépar la banque

Faità……………..........................………,le……………..........................……….

[Signaturedelabanque]

Annexen° 7 :

ATTESTATIONDEVISITEDUSITE

(Signéesurl’honneur)

JesoussignéMr/Mmeagissantenqualitéde		,

Contribuable N°__________________

RegistredeCommerceN°	, déclare avoirvisitéen datedu…………….Lesiteprévu Pour……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………….…

Objetdel’Appeld’OffresNationalOuvert

N°…………………………………………………………………………

Ilressortdecettevisite,lesobservationssuivantes:

A/ Situation géographique et localisation du projet :B/ Description des installationsen place:

C/ Descriptiondusiteprévupourleprojet:

L’ENTREPRISE

Pièce n°12

LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS AUTORISES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS

BANQUES

1 – AFRILAND FIRST BANK (FIRST BANK);

2 – BANQUE ATLANTIQUE DU CAMEROUN ;

3 – BANQUE INTERNATIONALE DU CAMEROUN POUR L’EPARGNE ET LE CREDIT (BICEC) ;

4-BANQUE CAMEROUNAISE DE PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (BC-PME) ;

5-BANQUE GABONAISE POUR LE FINANCEMENT INTERNATIONAL (BGFI BANK) ;

6-BANQUE INTERNATIONALE DU CAMEROUN POUR L’EPARGNE ET LE CREDIT ;

7-BANK OF AFRICA CAMEROON (BOA CAMEROUN);

8– CITY BANK CAMEROON (CITI-C);

9 – COMMERCIAL BANK CAMEROON (CBC);

10 – ECOBANK CAMEROUN (ECOBANK);

11– NATIONAL FINANCIAL CREDIT BANK (NFC BANK);

12– SOCIETE COMMERCIALE DE BANQUE CAMEROUN (CA-SCB);

13– SOCIETE GENERALE DE BANQUE AU CAMEROUN (SGBC);

14– STANDARD CHARTERED BANK CAMEROON (SCBC);

15– UNION BANK OF CAMEROON (UBC).

COMPAGNIES  D’ASSURANCES

1-ACTIVA ASSURANCE;

2-AREA ASSURANCE SA;

3-ATLANTIC ASSURANCE;

4-BENEFICIAL GENERAL INSURANCE SA;

5-CHANAS ASSURANCE SA;

6-CPA SA ;

7-NSIA ASSURANCE SA ;

8-PRO ASSUR SA ;

9-SAAR SA ;

10-SAHAM ASSURANCE SA ;

11-ZENITHE INSURANCE SA.