| République du cameroun Paix – Travail – Patrie --------------- |  | Republic of cameroon Peace – Work – Fatherland --------------- |
| --- | --- | --- |
| REGION DE L’EST --------------- |  | EAST REGION --------------- |
| CONSEIL REGIONAL DE L’EST --------------- |  | EAST REGIONAL COUNCIL --------------- |

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

APPEL D’OFFRES NATIONAL N° __________ /AONO/CR-ES/CIPM/2023 DU _________________ POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DANS LA REGION DE L’EST EN TROIS (03) LOTS

(PROCEDURE D’URGENCE)

APPEL D’OFFRES NATIONAL N° __________ /AONO/CR-ES/CIPM/2023 DU _________________ POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DANS LA REGION DE L’EST EN TROIS (03) LOTS

(PROCEDURE D’URGENCE)

- FINANCEMENT : BUDGET DU FEICOM, EXERCICE 2023.

MAÎTRE D’OUVRAGE : PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL DE L’EST

MONTANT PRÉVISIONNEL :

| No du lot | Intitulé du projet | Montant prévisionnel (FCFA) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Maitrise d’œuvre pour les travaux de construction des infrastructures scolaires dans le département de la Boumba et Ngoko | 9 975 000 |
| 2 | Maitrise d’œuvre pour les travaux de construction des infrastructures scolaires dans le département de la Kadey | 14 789 844 |
| 3 | Maitrise d’œuvre pour les travaux de construction des infrastructures scolaires dans le département du Haut-Nyong | 19 429 688 |

FEVRIER 2024

SOMMAIRE

PIECE N° 1 : AVIS D’APPEL D’OFFRES (AAO) ;

PIECE N° 2 : REGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D’OFFRES (RGAO) ;

PIECE N° 3 : REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO) ;

PIECE N° 4 : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) ;

PIECE N° 5 : TERMES DE REFERENCE (TDR) ;

PIECE N° 6 : CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (CBPU) ;

PIECE N° 7 : CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF (CDQE) ;

PIECE N° 8 : CADRE ET MODELE DU SOUS DETAIL DES PRIX UNITAIRES (CSDPU) ;

PIECE N° 9 : MODELE DE LETTRE-COMMANDE (LC) ;

PIECE N° 10 : TEXTES ET FICHES MODELES ;

PIECE N° 11 : LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET FINANCIERS AGREES ;

PIECE N° 12 : GRILLE D’EVALUATION DES OFFRES ;

PIECE N° 13 : DOSSIER D’ETUDES PREALABLES ;

PIECE N° 14 : PREUVES DU FINANCEMENT DES PROJETS ;

PIECE N°1 : AVIS D’APPEL D’OFFRES

PIECE N°1 : AVIS D’APPEL D’OFFRES

| République du cameroun Paix – Travail – Patrie --------------- |  | Republic of cameroon Peace – Work – Fatherland --------------- |
| --- | --- | --- |
| REGION DE L’EST --------------- |  | EAST REGION --------------- |
| CONSEIL REGIONAL DE L’EST --------------- |  | EAST REGIONAL COUNCIL --------------- |

AVIS D'APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT APPEL D’OFFRES NATIONAL N° __________ /AONO/CR-ES/CIPM/2023 DU _________________ POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DANS LA REGION DE L’EST EN TROIS (03 LOTS).

FINANCEMENT : Budget du FEICOM - Exercice 2023.

- OBJET DE L'APPEL D'OFFRES

Le Président du Conseil Régional de l’Est, Maître d’Ouvrage, lance un Appel d’Offres National Ouvert pour la maitrise d’œuvre pour les travaux de construction des infrastructures scolaires dans la région de l’Est en trois (03) lots.

- CONSISTANCE DES PRESTATIONS

Les prestations attendues concernent le contrôle et le suivi des travaux de construction des infrastructures scolaires dans la région de l’Est en trois (03) lots

Les missions essentielles du BET lors de cette phase sont les suivantes :

- Étape 1 – Examen de la conformité du projet et visa des études d’exécution faites par les entreprises (EXE) ;

- Étape 2 – Direction de l’exécution des contrats de travaux (DET) ordonnancement, pilotage et coordination des chantiers (OPC) ;

- Étape 3 – Assistance lors des opérations de réception (AOR).

- DELAI D’EXECUTION

Le délai global d’exécution des travaux est de cinq (05) mois. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

- ALLOTISSEMENT

Les travaux sont en trois (03) lots, un soumissionnaire peut être attributaire de tous les lots.

- COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX :

Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de :

| No du lot | Intitulé du projet | Montant prévisionnel (FCFA) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Maitrise d’œuvre pour les travaux de construction des infrastructures scolaires dans le département de la Boumba et Ngoko | 9 975 000 |
| 2 | Maitrise d’œuvre pour les travaux de construction des infrastructures scolaires dans le département de la Kadey | 14 789 844 |
| 3 | Maitrise d’œuvre pour les travaux de construction des infrastructures scolaires dans le département du Haut-Nyong | 19 429 688 |

- PARTICIPATION

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à égalité de conditions à toutes les petites et moyennes entreprises de droit camerounais, jouissant des capacités juridiques, techniques et financières requises.

- FINANCEMENT

Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont financés par le Budget FEICOM, Exercice 2023.

- ACQUISITION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

Le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) peut être obtenu dès publication du présent avis, à l’Annexe 3 du Conseil Régional de l’Est, sis au carrefour Teerenstra-Nkolbikon, Tél : 222 24 28 28, contre présentation d’une quittance de versement de la somme non remboursable de 50 000 (Cinquante mille) FCFA, auprès de la Recette Régionale des Finances du Conseil Régional de l’Est aux heures ouvrables tous les jours ouvrables. Cette quittance devra identifier l’entreprise désireuse de participer à l’Appel d’Offres.

- CONSULTATION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

Le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) peut être consulté aux heures ouvrables à l’Annexe 3 du Conseil Régional de l’Est, sis au carrefour Teerenstra-Nkolibikon, Tél : 222 24 28 28, dès publication du présent avis.

- REMISE DES OFFRES

Chaque offre, rédigée en Français ou en Anglais en Sept (07) exemplaires dont un original et six (06) copies respectivement marqués comme tels, placée sous pli cacheté et scellé sans indication sur l’identité du soumissionnaire sous peine de rejet, seront déposées contre décharge à l’Annexe 3 du Conseil Régional de l’Est, sis au carrefour Teerenstra-Nkolbikon, Tél : 222 24 28 28 au plus tard ___________________ à 13 heures précises sous  enveloppe fermée, scellée et cachetée, adressée au Maître d’Ouvrage avec la mention:

« AVIS D'APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT APPEL D’OFFRES NATIONAL N° __________ /AONO/CR-ES/CIPM/2023 DU _________________ POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DANS LA REGION DE L’EST EN QUATRE (04) LOTS. LOT No________ »

" A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement "

- RECEVABILITE DES OFFRES

Les offres ne respectant pas le mode de séparation de l’offre financière, des offres administrative et technique seront irrecevables. Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable, notamment, celle dans laquelle il est constaté l'absence de la caution de soumission établie selon le modèle proposé dans le Dossier d’Appel d’Offres et délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des Finances, valable pendant trente (30) jours au-delà du délai de validité des offres.

Sous peine de rejet, les pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois à la date initiale de remise des offres.

- OUVERTURE DES OFFRES

L’ouverture des offres se fera en un temps. L’ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières.

Ces offres seront dépouillées au plus tard __________________ à 14 heures précises, par la Commission Interne de Passation des Marchés placée auprès du Conseil Régional de l’Est dans sa salle de réunion. Le dépouillement se fera en présence des soumissionnaires qui le désirent ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une connaissance parfaite des offres dont ils ont la charge.

- CRITERES D'EVALUATION DES OFFRES

- Critères éliminatoires :

  - Offre Administrative

- Absence ou non-conformité de la caution de soumission à l’ouverture des offres;

- Pièce falsifiée ;

- Non-conformité ou absence de l’une des pièces du dossier administratif après le délai de 48 heures règlementaire.

  - Offre technique

- Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;

- N’avoir pas réuni au moins 80% de critères de qualification ;

- Absence de la déclaration sur l’honneur de n’avoir jamais abandonné un marché au cours des deux dernières années ;

- Chef de mission non inscrit à l’ONIGC (Ordre National des Ingénieurs de Génie Civil du Cameroun).

  - Offre Financière

- Offre financière incomplète ;

- Omission d’un prix unitaire quantifié.

N.B : Les copies certifiées des pièces antérieurement légalisées seront systématiquement rejetées.

- Critères de qualification des offres techniques :

Les critères, explicités dans le règlement particulier du DAO et relatifs à la qualification des candidats porteront sur :

- Les références de l’Entreprise ………………………………………………….… Oui

- La compréhension du projet  ……………………………………………………... Oui

- La compétence et qualification du personnel……………….………………………  Oui

- Le matériel et les équipements essentiels ……………….………………………... Oui

- La présentation de l’ofrre……………………………………………………………..Oui

Seules les offres financières des soumissionnaires dont l’offre technique aura obtenu un pourcentage de « Oui » supérieur ou égal à 80% de la note technique, (soit au moins 04 « Oui » sur 05 « Oui ») seront examinées.

- DUREE DE VALIDITE DES OFFRES

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant cent vingt (120) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

- CAUTION DE SOUMISSION

Les offres devront être accompagnées d’un cautionnement provisoire d’une durée de validité de quatre-vingt-dix (90) jours représentant 2% du coût prévisionnel, soit pour chaque lot :

| No du lot | Intitulé du projet | Montant caution |
| --- | --- | --- |
| 1 | Maitrise d’œuvre pour les travaux de construction des infrastructures scolaires dans le département de la Boumba et Ngoko | 199 500 |
| 2 | Maitrise d’œuvre pour les travaux de construction des infrastructures scolaires dans le département de la Kadey | 296 000 |
| 3 | Maitrise d’œuvre pour les travaux de construction des infrastructures scolaires dans le département du Haut-Nyong | 388 595 |
| 4 | Maitrise d’œuvre pour les travaux de construction des infrastructures scolaires dans le département du Lom et Djerem | 359 100 |

Elles devraient être établies selon le modèle indiqué dans le Dossier d’Appel d’Offres, par un établissement bancaire de premier ordre, agréé par le Ministère en charge des Finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO. Le cautionnement provisoire sera libéré d’office au-delà du trentième (30ème) jour après l’expiration de la validité des offres pour les soumissionnaires n’ayant pas été retenus.

- DELAI D’EXECUTION

Le délai contractuel d’exécution des travaux est de quatre (04) mois, délai incluant toutes les contraintes éventuelles liées à l’enclavement, à la particularité du site, aux conditions climatiques et aux moyens d’accès sur place. Le délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

Il revient au cocontractant de proposer dans son offre un calendrier d’exécution entrant dans le délai sus-indiqué.

- ATTRIBUTION DE LA LETTRE - COMMANDE

La Lettre-Commande à élaborer sera attribuée au soumissionnaire dont l’offre :

    - Administrative sera jugée conforme ;

    - Technique sera jugée conforme et aura reçu un pourcentage de « oui » supérieur ou égal à 80 % ;

    - Financière après corrections conformément aux dispositions du RPAO des sous-détails des prix unitaires, du bordereau des prix unitaires et du devis estimatif, sera jugée conforme aux dispositions des TDR et classée la mieux disante.

- RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à l’Annexe 3 du Conseil Régional de l’Est, sis au carrefour Teerenstra-Nkolbikon, BP : 507 Bertoua, Tél : (237) 222 24 19 32 – 695 19 90 45 -  Fax : (237) 222 24 19 30.

NB : « Pour toute tentative de corruption ou faits de mauvaises pratiques, bien vouloir appeler le MINMAP ou envoyer un SMS aux numéros suivants : 673 20 57 25 / 699 37 07 48 »

Bertoua, le________________________

LE PRESIDENT DU CONSEIL REGION

Ampliations :                                                                   		;

- MINMAP/DR/ES ;

- ARMP/ES (pour publication et archivage).

- Président CIPM/CR/ES ;

- Marchés (archivage) ;

- Affichage CR-ES.

| République du cameroun Paix – Travail – Patrie --------------- |  | Republic of cameroon Peace – Work – Fatherland --------------- |
| --- | --- | --- |
| REGION DE L’EST --------------- |  | EAST REGION --------------- |
| CONSEIL REGIONAL DE L’EST --------------- |  | EAST REGIONAL COUNCIL --------------- |

NOTICE OF OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER N°________/AONO/CR-ES/CIPM/2023 OF ___________ FOR THE PTOJECT MANAGEMENT FOR THE CONSTRUCTION OF SCHOOL INSTRASTRUCTURE IN THE EAST REGION IN FOUR (04) lots

Financing : Funding FEICOM Budget, 2023 financial year

- Purpose of the invitation to tender

The President of the East Regional Council, Project Owner, launches an Open National Invitation to Tender for the construction of school insfrastructure in the East Region in four (04) lots

- Consistency of work

The expectected services concern the control and monitoring of construction work on school infrastructure in the East Region in four (04) lots.

The essential missions of the BET during this phase are as follows :

- Step 1 – Examination of the conformity of the project and approval of the execution studies carried out by the companies (EXE).

- Step 2 – Directorate for the execution works contracts (DET) scheduling, management and coordination of construction sites (OPC).

- Step 3  –  Assistance during reception operations (AOR).

- Execution deadline

The overall completion time for the work is six (05) months. This period runs from the date of notification of the service order to begin the work.

- Allotment

The works in four (04) lots, a bidder can be awarded all thr lots.

- Projectected cost of work.

The estimated cost of the operation at the end of the preliminary studies is.

| N° lot | Project title | Estimated cost including tax |
| --- | --- | --- |
| Lot 1 | Project management for construction work on school infrastructure in the department of Boumba and Ngoko | 9 975 000 FCFA |
| Lot 2 | Project management for construction work on school infrastructure in the Kadey department | 14 789 844 FCFA |
| Lot 3 | Project management for construction work on school infrastructure in the Haut-Nyong department | 19 429 688 FCFA |
| Lot 4 | Project management for construction work on school infrastructure in the Lom and Djerem department | 17 955 000 FCFA |

6.	Participation and origin

Participation in this Call for Tenders is open on equal terms to all small and medium-sized companies under Cameroonian law, enjoying the required lega, technical and financial capacities .

7.	Financing

The works covered by this Call for Tenders are financed by the FEICOM Budget, fiscal year 2023.

8.	Acquisition of the call for tenders

The Tender file can be obtained upon publication of this notice, at Annex III of the East Regional Council, located at the Teerenstra-Nkolbikon crossroads, BP: 507 Bertoua, Tel: (237) 222 24 19 32 – 695 19 90 45 - Fax: (237) 222 24 19 30, against presentation of a receipt for payment of the non-refundable sum of 75.000 (seventy-five thousand) FCFA, to the Regional Finance Revenue of the East Regional Council during working hours every working day. This receipt must identify the company wishing to participate in the Call for Tenders.

9.	Consultation of the Call for Tenders File

The Tender File (DAO) can be consulted during working hours at Annex III of the East Regional Council, located at the Teerenstra-Nkolbikon crossroads, BP: 507 Bertoua, Tel: (237) 222 24 19 32 – 695 19 90 45 - Fax: (237) 222 24 19 30, upon publication of this notice.

10.	 Submission of offers.

Each offer, written in French or in English in Seven (07) copies including one original and six (06) copies respectively marked as such, placed in a sealed and sealed envelope without indication of the identity of the tenderer under penalty of rejection, will be deposited. against discharge at the headquarters of the Regional Council of the East, located in annex III at the Terrestra crossroads in Nkolbinkon, BP: 507 Bertoua, Tel: (237) 222 24 19 32 – 695 19 90 45 - Fax: (237) 222 24 19 30 no later than ___________________ at 1 p.m. sharp in a closed, sealed and sealed envelope, addressed to the Client with the mention:

NOTICE OF OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER N°________/AONO/CR-ES/CIPM/2023 OF ___________ FOR THE PTOJECT MANAGEMENT FOR THE CONSTRUCTION OF SCHOOL INSTRASTRUCTURE IN THE EAST REGION IN FOUR (04) lots

« TO BE OPENED ONLY DURING THE COUNTING SESSIONS »

11.	Admissibility of offers

Bids received after the deadline or those that do not respect the mode of separation of the financial bid from the administrative and technical bids will be inadmissible.

Under penalty of rejection, the required administrative documents must imperatively be produced in originals or in copies certified true by the issuing department, in accordance with the stipulations of the Special Rules of the Call for Tenders.

These administrative documents have a period of validity of three (03) months, this expiry date of validity of the administrative documents must be after the launch date of the Call for Tenders.

12.	Opening of offers

The opening of the offers will be done in one time. The opening of administrative documents, technical and financial offers.

These offers will be analyzed no later than __________________ at 2 p.m. sharp, by the Internal Tenders Commission placed with the East Regional Council in its meeting room.

The opening of the folds will be done in one time and in three stages:

- 1st step: Opening of envelope A containing the administrative documents (volume1),

- 2nd step: Opening of envelope B containing the technical offers (volume 2),

- 3rd step: Opening of envelope C containing the financial offers (volume 3).

All bidders may attend this opening session or be represented by a single duly authorized person (even in the case of a group) of their choice who has perfect knowledge of the file.

- Tender evaluation criteria

A : Eliminatory criteria

- Incomplete administrative documents for :

1.  Absence or non-compliance of the bid bond at the opening of tenders ;

2. Falsified part ;

3. Absence or non-compliance of the documents in the administrative file     after the regulatory 48- hours deadline.

- Incomplete technical offer for or non-compliance of one of the following parts :

- False declaration of falsified document ;

- Not having met at least 80% of the qualification criteria ;

- Absence of declaration on honor of having never aabandonned a contract during the last two years ;

- Head of mission not registered with the ONIGC (National Order of Civil engineers of Cameroon).

- Incomplete financial offer for :

- Incomplete financial  offer;

- Omission of qualification unit price .

N.B : Certified copies of previously legalized documents will be systematically    rejected.

B.  Qualification criteria for technical offers :

The criteria, explained in the specific regulations of the Tender File and relating to the qualification of candidates will relate to:

- The references of the company   ……………………………………………...Yes

- Understanding of the project……………………………………………………... Yes

- The competence and qualification of the staff……………….….……..………  Yes

- Essential materials and equipment …………………….………………………... Yes

- Presentation of the offer……………………………………………………………..Yes

Only the financial offers of tenderers whose technical offer will have obtained a percentage of "Yes" greater than or equal to 80% of the technical score, (i.e. at least 04 "Yes" out of 05 "Yes") will be examined.

NB : Any public official listed among the staff who has not presented all the documents likely to justify his release from the Public Service will be considered invalid.

- Attribution

The contract will be awarded to the tenderer submitting the lowest evaluated tender and fulfilling the required administrative, technical and financial capacities.

- Bid deposit.

Tenders must be accompanied by a provisional guarantee valid for ninety (90) days representing 2% of the estimated cost, i.e. for each lot :

| N° lot | Project title | Bid Bond |
| --- | --- | --- |
| Lot 1 | Project management for construction work on school infrastructure in the department of Boumba and Ngoko | 199 500 FCFA |
| Lot 2 | Project management for construction work on school infrastructure in the Kadey department | 296 000 FCFA |
| Lot 3 | Project management for construction work on school infrastructure in the Haut-Nyong department | 388 595 FCFA |
| Lot 4 | Project management for construction work on school infrastructure in the Lom and Djerem department | 359 100 FCFA |

They should be drawn up according to the model indicated in the Tender File, by a first-class banking establishment, approved by the Ministry in charge of Finance and whose list appears in Exhibit 12 of the Tender File (DAO). The provisional guarantee will be released automatically beyond the thirtieth (30th) day after the expiry of the validity of the offers for the tenderers who have not been selected.

- Duration of validity of offers

The contractual deadline for carrying out the work is four (04) months, a deadline including all possible constraints related to the isolation, the particularity of the site, the climatic conditions and the means of access on site. The period runs from the date of notification of the service order to start the work.

It is up to the contracting party to propose in its offer an implementation schedule within the above-mentioned period.

- Additional Information

Additional information can be obtained during working hours at Annex III of the East  Regional Council, located at the Teerenstra-Nkolbikon crossroads, BP: 507 Bertoua, Tel: (237) 222 24 19 32 – 695 19 90 45 - Fax : (237) 222 24 19 30.

## NB :  Fight against corruption

(For any attempt at corruption or bad practice, please call MINMAP or send an SMS to the following numbers: 677 20 57 25 or 699 37 07 48.)

Bertoua, the________________________

THE PRESIDENT OF THE REGIONAL COUNCIL,

Ampliations :                                                                   		;

- MINMAP/DR/ES ;

- ARMP/ES (forpublication and archiving).

- President CIPM/CR/ES ;

- Markets (archiving) ;

- Display CR-ES.

Pièce N°2 :

Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO)

Pièce N°2 :

Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO)

1.	Généralité	12

2.	Éclaircissements, modifications apportés au DAO et recours	13

3.	Établissement des propositions	14

4.	Soumission, réception et ouverture des propositions	15

5.	Évaluation des propositions	16

6.	Négociations	17

7.	Attribution du contrat	17

8.	Publication des résultats d’attribution et recours	18

9.	Confidentialité	18

10.	Signature du marché	18

11.	Cautionnement définitif	18

## Généralité

  - L'Autorité Contractante sélectionne un Prestataire parmi les candidats dont les noms figurent sur la lettre d’invitation, conformément à la méthode de sélection spécifiée dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO).

  - Les Candidats sont invités à soumettre un dossier administratif, une proposition technique et une proposition financière pour la prestation des services nécessaires à la mission désignée dans les Termes de Référence. La proposition servira de base aux négociations du contrat et, à terme, au contrat signé avec le Candidat retenu.

  - La mission sera accomplie conformément au calendrier indiqué dans les Termes de Référence. Lorsque la mission comporte plusieurs phases, la performance du Prestataire durant une phase donnée devra donner satisfaction au Maître d’Ouvrage avant que la phase suivante ne débute.

  - Les Candidats doivent s’informer des conditions locales et en tenir compte dans l’établissement de leur proposition. Pour obtenir des informations de première main sur la mission et les conditions locales, il est recommandé aux Candidats, avant de soumettre une proposition, d’assister à la conférence préparatoire aux propositions, si le RPAO en prévoit une. Mais participer à ce genre de réunion n’est pas obligatoire. Les représentants des Candidats doivent contacter les responsables mentionnés dans le RPAO pour organiser une visite ou obtenir des renseignements complémentaires sur la conférence préparatoire. Les Candidats doivent faire en sorte que ces responsables soient avisés de leur visite en temps voulu pour pouvoir prendre les dispositions appropriées.

  - Le Maître d’Ouvrage fournit les intrants spécifiés dans les Termes de Référence, aide le Prestataire à obtenir les licences et permis nécessaires à la prestation des services, et fournit les données et rapports afférents aux projets pertinents.

  - Veuillez noter que:

i.	Les coûts de l’établissement de la proposition et de la négociation du contrat, y compris de la visite au maître d’ouvrage, ne sont pas considérés comme des coûts directs de la mission et ne sont donc pas remboursables ; et que

ii. L'Autorité Contractante n’est nullement tenue d’accepter l’une quelconque des propositions qui auront été soumises.

  - Les Prestataires fournissent des conseils professionnels objectifs et impartiaux ; en toutes circonstances ils défendent avant tout les intérêts du Maître d’Ouvrage, sans faire entrer en ligne de compte l’éventualité d’une mission ultérieure, et qu’ils évitent scrupuleusement toute possibilité de conflit avec d’autres activités ou avec les intérêts de leur société. Les prestataires ne doivent pas être engagés pour des missions qui seraient incompatibles avec leurs obligations présentes ou passées envers d’autres Maîtres d’Ouvrages, ou qui risqueraient de les mettre dans l’impossibilité d’exécuter leur tâche au mieux des intérêts du Maître d’Ouvrage.

1.7.1. Sans préjudice du caractère général de cette règle, les Prestataires ne sont pas engagés dans les circonstances stipulées ci-après:

a. Aucune entreprise engagée par l'Autorité Contractante pour fournir des biens ou réaliser des prestations pour un projet, ni aucune entreprise qui lui est affiliée, n’est admise à fournir des services de conseil pour le même projet. De la même manière, aucun bureau d’études engagé pour fournir des services de conseil en vue de la préparation ou de l’exécution d’un projet, ni aucune entreprise qui lui est affiliée, n’est admis ultérieurement à fournir des biens, réaliser des prestations, ou assurer des services liés à sa mission initiale pour le même projet (à moins qu’il ne s’agisse d’une continuation de cette mission);

b. Ni les prestataires ni aucune des entreprises qui leur sont affiliées ne peuvent être engagés pour une mission qui, par sa nature, risque de s’avérer incompatible avec une autre de leurs missions.

1.7.2. Comme indiqué à l’alinéa (a) de la clause1.7.1 ci-dessus, des Prestataires peuvent être engagés pour assurer des activités en aval lorsqu’il est essentiel d’assurer une certaine continuité, auquel cas le RPAO doit faire état de cette possibilité et les critères utilisés dans la sélection du prestataire doivent prendre en compte la probabilité d’une reconduction. Il appartiendra exclusivement au Maître d’Ouvrage de décider de faire exécuter ou non des activités en aval et dans l’affirmative, de déterminer quel Prestataire sera engagé à cette fin.

  - L'Autorité Contractante exige des soumissionnaires et des cocontractants, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces marchés. En vertu de ce principe, l'Autorité Contractante:

a. Définit aux fins de cette clause les expressions ci-dessous de la façon suivante:

i. Est coupable de “corruption” quiconque promet, offre, donne, sollicite ou accepte directement ou indirectement un quelconque avantage à son bénéfice ou pour le bénéfice d’un tiers en vue d’influencer l’action d’un agent public afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles au cours de l’attribution ou de l’exécution du marché;

ii. Se livre à des “manœuvres frauduleuses” ainsi qu’à toute manœuvre déloyale (action, omission, dissimulation intentionnelle)  quiconque déforme ou dénature des faits afin d’obtenir de façon illégitime le marché ou ’influencer l’attribution ou l’exécution dudit marché;

iii. “Pratiques collusoires” désignent toute pratique anticoncurrentielle entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que l'Autorité Contractante en ait connaissance ou non) visant :

- à limiter l’accès ou le libre exercice de la concurrence au présent marché par d’autres entreprises ;

- à faire obstacle à la fixation des prix ou pratiquer une offre de prix abusivement basse ayant pour effet d’éliminer dudit marché ou d’empêcher l’accès audit marché à l’un des soumissionnaires ou à l’un des produits de celui-ci ;

- à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence.

iv. “Pratiques coercitives” désignent toute forme d’atteinte directement ou indirectement aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution du marché.

b. Rejettera une proposition d’attribution si elle détermine que l’attributaire proposé est, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.

  - Les candidats communiquent les renseignements sur les commissions et primes éventuellement réglées ou devant être réglées à des agents en rapport avec la présente proposition, et l’exécution du contrat s’il est attribué au candidat, comme demandé sur le formulaire de proposition financière (lettre de soumission).

  - Les candidats ne doivent pas avoir été déclarés exclus par l'Autorité Contractante de toutes attributions de contrats pour corruption et/ou manœuvres frauduleuses.

## Éclaircissements, modifications apportés au DAO et recours

2.1. Les Candidats ont jusqu’à une date limite précisée dans le RPAO pour demander des éclaircissements sur l’un quelconque des documents du DAO. Toute demande d’éclaircissement doit être formulée par écrit, et expédiée par courrier, télécopie, ou courrier électronique à l’adresse de l'Autorité Contractante et du Maître d’Ouvrage figurant sur le RPAO. Celle-ci donne sa réponse par courrier, télécopie ou courrier électronique à tous les candidats destinataires de la lettre d’invitation et envoie des copies de la réponse (en y joignant une explication de la demande d’éclaircissement, sans en identifier l’origine) à tous ceux d’entre eux qui entendent soumettre des propositions.

2.2. A tout moment avant la soumission des propositions, l'Autorité Contractante peut, pour n’importe quelle raison, soit de sa propre initiative, soit en réponse à une demande d’éclaircissement d’un candidat invité à soumissionner, modifier l’un des documents du DAO au moyen d’un additif. Tout additif est publié par écrit sous la forme d’un addendum. Les addenda sont communiqués par courrier, télécopie ou courrier électronique à tous les candidats sollicités et ont force obligatoire pour eux. L'Autorité Contractante peut, à sa convenance, reporter la date limite de remise des propositions.

2.3. Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres, y compris la phase de pré qualification des candidats, et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s’estime lésé dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès de l'Autorité Contractante.

2.4. Le recours doit être adressé à l'Autorité Contractante avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Président de la Commission de Passation des Marchés compétente. Il doit lui parvenir au plus tard quatorze (14) jours avant la date d’ouverture des offres.

2.5. L’Autorité Contractante dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

## Établissement des propositions

3.1. Les candidats sont tenus de soumettre une proposition rédigée dans la (les) langue(s) spécifiée(s) dans le RPAO.

Proposition technique

3.2. Lors de l’établissement de la Proposition technique, les Candidats sont censés examiner les documents constituant le présent Dossier de Consultation en détail. L’insuffisance patente des renseignements fournis peut entraîner le rejet d’une proposition. En établissant la Proposition technique, les Candidats doivent prêter particulièrement attention aux considérations suivantes:

- Le Candidat qui estime ne pas posséder toutes les compétences nécessaires à la mission peut se les procurer en s’associant avec un ou plusieurs Candidat(s) individuel(s) et/ou d’autres Candidats sous forme de co-entreprise ou de sous-traitance, en tant que de besoin. Les Candidats ne peuvent s’associer avec les autres Candidats sollicités en vue de cette mission qu’avec l’approbation du Maître d’Ouvrage, comme indiqué dans le RPAO. Les candidats sont encouragés à rechercher la participation de candidats nationaux en concluant des actes de coentreprise (actes notariés) avec eux ou en leur sous-traitant une partie de la mission;

- Pour les missions reposant sur le temps de travail, l’estimation du temps de travail du personnel est fournie dans le RPAO. Cependant, la proposition doit se fonder sur l’estimation du temps de travail du personnel qui est faite par le Candidat;

- Il est souhaitable que le personnel clé proposé soit composé en majorité de salariés permanents du Candidat ou entretienne avec lui, de longue date, une relation de travail stable;

- Le personnel clé proposé doit posséder au minimum l’expérience indiquée dans le RPAO, qu’il aura de préférence acquise dans des conditions de travail analogues à celles du pays où doit se dérouler la mission;

- Il ne peut être proposé un choix de personnel clé, et il n’est autorisé de soumettre qu’un curriculum vitae (CV) par poste.

3.3. Les rapports que doivent produire les Candidats dans le cadre de la présente mission doivent être rédigés dans la(les) langue(s) stipulée(s) dans le RPAO. Il est souhaitable que le personnel du Candidat ait une bonne connaissance pratique des langues française et anglaise ;

3.4. La Proposition technique fournit les informations suivantes à l’aide des Tableaux joints (Pièce 4):

- Une brève description du Candidat et un aperçu de son expérience récente dans le cadre de missions similaires (Tableau 4B). Pour chacune d’entre elles, ce résumé doit notamment indiquer les caractéristiques du personnel proposé, la durée de la mission, le montant du contrat et la part prise par le candidat;

- Toutes les observations ou suggestions éventuelles sur les Termes de référence et les données, services et installations devant être fournis par le Maître d’Ouvrage (Tableau 4C);

- Un descriptif de la méthodologie et du plan de travail proposés pour accomplir la mission (Tableau 4D);

- La composition de l’équipe proposée, par spécialité ainsi que les tâches qui sont confiées à chacun de ses membres et leur calendrier (Tableau 4E);

- Des curricula vitæ récemment signés par le personnel clé proposé et le représentant du Candidat habilité à soumettre la proposition (Tableau 4F). Parmi les informations clés doivent figurer, pour chacun, le nombre d’années d’expérience du Candidat et l’étendue des responsabilités exercées dans le cadre de diverses missions au cours des dix (10) dernières années;

- Les estimations des apports de personnel (cadres et personnel d’appui, temps nécessaire à l’accomplissement de la mission), justifiées par des diagrammes à barres indiquant le temps de travail prévu pour chaque cadre de l’équipe (Tableaux 4E et 4G);

- Une description détaillée de la méthode, de la dotation en personnel et du suivi, envisagés pour la formation, si le RPAO spécifie que celle-ci constitue un élément majeur de la mission ;

- Toute autre information demandée dans le RPAO.

3.5.  La proposition technique ne doit comporter aucune information financière.

Proposition financière

3.6. La Proposition financière doit être établie au moyen des Tableaux types (Pièce 5). Elle énumère tous les coûts afférents à la mission. Si besoin est, toutes les charges peuvent être ventilées par activité.

3.7. La Proposition financière doit présenter séparément les impôts, droits (y compris cotisations de sécurité sociales), taxes et autres charges fiscales applicables en vertu de la législation en vigueur sur les candidats, les sous-traitants et leur personnel (autre que les ressortissants ou résidents permanents du Cameroun), sauf indication contraire dans le RPAO.

3.8. Les candidats libelleront les prix de leurs services dans la (les) monnaie(s) spécifiée(s) dans le RPAO.À titre indicatif, les montants des tranches ferme et conditionnelle représenteront respectivement  environ 40% et 60% de l’enveloppe globale du lot de contrôle concerné.

3.9. Les commissions et primes, éventuellement réglées ou devant être réglées par les Candidats en rapport avec la mission, sont précisées dans la lettre de soumission de la Proposition financière (Section 5.A).

3.10. Le RPAO indique combien de temps les propositions doivent demeurer valides à compter de la date de soumission. Pendant cette période, les candidats doivent garder à disposition le personnel clé proposé pour la mission. L'Autorité Contractante fait tout son possible pour mener à bien les négociations dans ces délais. Si celui-ci souhaite prolonger la durée de validité des propositions, les Candidats qui n’y consentent pas sont en droit de refuser une telle prolongation.

## Soumission, réception et ouverture des propositions

4.1. L’original de la proposition doit être rédigé à l’encre indélébile. Il ne doit comporter aucun ajout entre les lignes ou surcharge sur le texte même si ce n’est pour corriger les éventuelles erreurs du candidat lui-même, toute correction de ce type devant alors être paraphée par le (les) signataire(s) des propositions.

4.2. Un représentant habilité du Candidat doit parapher toutes les pages de la proposition. Son habilitation est confirmée par une procuration écrite jointe aux propositions.

4.3. Pour chaque proposition, les Candidats doivent préparer le nombre d’exemplaires indiqué dans le RPAO. Chaque Proposition technique et financière doit porter la mention “ORIGINAL” ou“ COPIE” selon le cas. En cas de différence entre les exemplaires des propositions, c’est l’original qui fait foi.

4.4. Les Candidats doivent soumettre Six (6) exemplaires de chaque proposition dont un (1) original et cinq (5) copies. Les candidats doivent placer l’original et toutes les copies des pièces administratives énumérées dans le RPAO, dans une enveloppe portant la mention “DOSSIER ADMINISTRATIF ”, l’original et toutes les copies de la proposition technique dans une enveloppe portant clairement la mention “PROPOSITION TECHNIQUE", et l’original et toutes les copies de la Proposition financière, dans une enveloppe scellée portant clairement la mention

“ PROPOSITION FINANCIERE ” et l’avertissement “NE PAS OUVRIR EN MEME TEMPS QUE LA PROPOSITION TECHNIQUE”.

Les Candidats placent ensuite ces trois enveloppes dans une même enveloppe cachetée, laquelle porte l’adresse du lieu de dépôt des soumissions et les renseignements indiqués dans le RPAO, ainsi que la mention “ A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DEDEPOUILLEMENT”.

4.5. La Caution de Soumission peut être saisie :

a. Si le Soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

b. Si, dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché, l’attributaire du Marché ne parvient pas :

i.	A signer le marché, ou

ii. 	A fournir le cautionnement définitif requis.

4.6. Le dossier administratif, la Proposition technique et la Proposition financière dûment établis doivent être remis à l’adresse indiquée au plus tard à la date et à l’heure figurant dans le RPAO. Toute proposition reçue après l’heure limite de soumission des propositions est retournée à l’expéditeur sans avoir été ouverte.

4.7. Dès que l’heure limite de remise des propositions est passée, les dossiers administratif et technique sont ouverts par la Commission de Passation des Marchés compétentes. La Proposition financière reste cachetée et est confiée au Président de la Commission de Passation des Marchés compétente qui la conserve jusqu’à la séance d’ouverture des propositions financières.

## Évaluation des propositions

Généralités

5.1. Les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission des marchés et de la Sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

5.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer les propositions de la Commission des Marchés, relatives à l’évaluation et la comparaison des offres ou les décisions de l'Autorité Contractante en vue de l’attribution d’un marché pourra entraîner le rejet de son offre.

Évaluation des Propositions techniques

5.3. La Sous-commission d’analyse mise en place par la Commission de Passation des Marchés évalue les propositions techniques sur la base de leur conformité aux termes de référence ,à l’aide des critères d’évaluation, des sous- critères (en règle générale, pas plus de trois par critère) et du système de points spécifiés dans le RPAO. Chaque proposition conforme se voit attribuer un score technique (St). Une proposition est rejetée à ce stade si elle ne satisfait pas à des aspects importants des termes de référence, ou n’atteint pas le score technique minimum spécifié dans le RPAO.

5.4. A l’issue de l’évaluation de la qualité technique, l'Autorité Contractante avise les candidats dont les propositions n’ont pas obtenu la note de qualité minimum, que leurs offres n’ont pas été retenues ; leurs propositions financières leur seront donc restituées sur demande sans avoir été ouvertes à l’issue du processus de sélection. L'Autorité Contractante, dans le même temps, avise les Candidats qui ont obtenu la note de qualification minimum, et leur indique la date, l’heure et le lieu d’ouverture des propositions financières. Cette notification peut être adressée par courrier recommandé, télécopie ou courrier électronique.

Ouverture et évaluation des propositions financières et recours

5.6.  Les propositions financières sont ouvertes par la Commission de Passation des Marchés, en présence des représentants des Candidats qui désirent y assister. Le nom du Candidat et les prix proposés sont lus à haute voix et consignés par écrit lors de l’ouverture des Propositions financières. Le Président de la Commission Ministérielle de Passation des Marchés compétente dresse un procès-verbal de la séance.

5.7.  A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le Président de la Commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

5.8.   En cas de recours, il doit être adressé à l’Autorité chargée des Marchés Publics avec copies à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics et au Maitre d’ouvrage.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le Président de la Commission de Passation des Marchés.

L’Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

5.9.  La Sous-commission d’analyse établit si les Propositions financières sont complètes (c’est à dire si tous les éléments de la Proposition technique correspondante ont été chiffrés ; corrige toute erreur de calcul, et convertit les prix exprimés en diverses monnaies en francs CFA. Les cours de vente officiels utilisés à cet effet, fournis par la BEAC, sont ceux en vigueur à la date limite de dépôt des propositions. L’évaluation est faite sans tenir compte des impôts, droits, taxes et autres charges fiscales tels que définis au paragraphe 3.7.

5.10. En cas de sélection qualité - coût, la proposition financière conforme la moins disante (Fm) reçoit un score financier (Sf) de 100 points. Les scores financiers (Sf) des autres Propositions financières sont calculés comme indiqué dans le RPAO. Les propositions sont classées en fonction de leurs Scores technique(St) et financier(Sf) combinés après introduction de pondérations (T étant le poids attribué à la Proposition technique et P le poids accordé à la Proposition financière; T+P étant égal à 100, comme indiqué dans le RPAO. Le Candidat ayant obtenu le score technique et financier combiné le plus élevé est invité à des négociations.

5.11. En cas de sélection dans le cadre d’un budget déterminé, la Sous-commission d’analyse retient le Consultant ayant remis la Proposition technique la mieux classée dans les limites du budget (« prix évalué »). Les propositions dépassant ce budget ne sont rejetées que si la négociation avec le Consultant mieux classé est infructueuse, ainsi le second en note technique est à son tour invité à la négociation.

## Négociations

6.1. Les négociations auront lieu à l’adresse indiquée dans le RPAO, entre l'Autorité Contractante, le Maître d'Ouvrage et le candidat dont la proposition est retenue, l’objectif étant de parvenir à un accord sur tous les points et de signer un contrat. En aucun cas des négociations ne peuvent être conduites avec plus d’un candidat à la fois. Ces négociations, qui ne doivent pas porter sur les prix unitaires, sont sanctionnées par un procès-verbal signé par les deux parties.

6.2. Les négociations comportent une discussion de la Proposition technique, de la méthodologie proposée (plan de travail), de la dotation en personnel et de toute suggestion faite par le Candidat pour améliorer les Termes de référence. L'Autorité Contractante, le Maître d'Ouvrage et le candidat mettent ensuite au point les termes de référence finaux, la dotation en personnel, et les diagrammes à barres indiquant les activités, le personnel utilisé, et le temps passé sur le terrain et au siège, le temps de travail en mois, les aspects logistiques et les conditions d’établissement des rapports. Le plan de travail et les termes de référence finaux qui ont été convenus sont ensuite intégrés à la « description des services », qui fait partie du contrat. Il faut veiller tout particulièrement à obtenir du candidat retenu le maximum qu’il puisse offrir dans les limites du budget disponible, et à définir clairement les intrants que le Maître d’Ouvrage doit fournir pour assurer la bonne exécution de la mission.

6.3. Les négociations financières visent notamment à préciser (le cas échéant) les obligations fiscales du Candidat en République du Cameroun, et la manière dont elles sont prises en compte dans le contrat; elles intègrent aussi les modifications techniques convenues au coût des services. Sauf circonstances exceptionnelles, les négociations financières ne portent ni sur les taux de rémunération du personnel (pas de décomposition de ces taux), ni sur d’autres taux unitaires quel que soit le mode de sélection.

6.4. Ayant fondé son choix du Candidat, entre autres, sur une évaluation du personnel clé proposé, l'Autorité Contractante en liaison avec le Maître d'Ouvrage, entend négocier le contrat sur la base des experts dont le nom figure dans la proposition. Préalablement à la négociation du contrat, l'Autorité Contractante exige l’assurance que ces experts soient effectivement disponibles. Elle ne prend en considération aucun remplacement de ce personnel durant les négociations, à moins que les deux parties ne conviennent que ce remplacement a été rendu inévitable par un trop grand retard du processus de sélection, ou que ces remplacements sont indispensables à la réalisation des objectifs de la mission. Si tel n’est pas le cas, et s’il est établi que le Candidat a proposé une personne clé sans s’être assuré de sa disponibilité, la société peut être disqualifiée.

6.5. Les négociations s’achèvent par un examen du projet de contrat. En conclusion des négociations, l'Autorité Contractante et le candidat paraphent le contrat convenu. Si les négociations échouent, l'Autorité Contractante invite le Candidat dont la proposition a été classée en deuxième position à des négociations.

## Attribution du contrat

7.1	Le contrat est signé une fois les négociations menées à bien. L'Autorité Contractante attribue et publie les résultats.

7.2	Le candidat est censé commencer sa mission à la date et au lieu spécifié dans le RPAO.

## Publication des résultats d’attribution et recours

8.1. L'Autorité Contractante communique à tout soumissionnaire, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours après la publication des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

8.2. L'Autorité Contractante est tenue de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.

8.3. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics.

8.4. En cas de recours tel que prévu par le Code des marchés publics, il doit être adressé à l’autorité chargée des Marchés Publics avec copies à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics et au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’ouvrage Délégué et au Président de la Commission. Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

## Confidentialité

Aucun renseignement concernant l’évaluation des propositions et les recommandations d’attribution ne doit être communiqué aux Candidats ayant soumis une proposition ou à toute autre personne n’ayant pas qualité pour participer à la procédure de sélection, tant que l’attribution du contrat n’a pas été notifiée au Candidat gagnant.

## Signature du marché

10.1. Après publication des résultats, le projet de marché souscrit par l’attributaire.

10.3. Le marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq (5) jours qui suivent la date de sa signature.

## Cautionnement définitif

11.1. Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par l'Autorité Contractante, le prestataire fournira au Maître d’Ouvrage un Cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le Dossier d’Appel d’Offres.

11.2. Le cautionnement dont le taux varie entre 2% et 5% du montant du marché, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d’Ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire.

11.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur.

11.4. L’absence de production du cautionnement définitif	dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.

PIECE N°3 :

REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO)

PIECE N°3 :

REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO)

| Références du RPAO | Généralités |
| --- | --- |
| 1.1 | Définition des travaux : Le Président du Conseil Régional de l’Est, Maître d’Ouvrage, lance un Appel d’Offres National Ouvert pour la maîtrise d’œuvre pour les des travaux de construction des infrastructures scolaires dans la région de l’Est en trois (03) lots. |
|  | Les missions essentielles du BET lors de cette phase sont les suivantes : - Étape 1 – Examen de la conformité du projet et visa des études d’exécution faites par les entreprises (EXE) ; - Étape 2 – Direction de l’exécution des contrats de travaux (DET) ordonnancement, pilotage et coordination des chantiers (OPC) ; - Étape 3 – Assistance lors des opérations de réception (AOR). |
|  | Les prestations, objet du présent Avis d’Appel d’Offres sont repartis en quatre (04) lots ainsi répartis : No du lot; Intitulé du projet; Montant prévisionnel (FCFA). 1; Maitrise d’œuvre pour les travaux de construction des infrastructures scolaires dans le département de la Boumba et Ngoko; 9 975 000. 2; Maitrise d’œuvre pour les travaux de construction des infrastructures scolaires dans le département de la Kadey; 14 789 844. 3; Maitrise d’œuvre pour les travaux de construction des infrastructures scolaires dans le département du Haut-Nyong; 19 429 688. |
| 1.2 | Délai d’exécution : Le délai global d’exécution des travaux est de cinq (05) mois. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux. |
| 2.1 | Source de financement : Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont financées par le Budget du FEICOM. |
| 5.1 | Origines des fournitures : les matériaux, matériels et services seront conformes aux exigences techniques en vigueur au Cameroun. |
| 6.1 | Critères d’évaluation - Critères éliminatoires : - Offre Administrative - Absence ou non-conformité de la caution de soumission à l’ouverture des offres; - Pièce falsifiée ; - Non-conformité ou absence de l’une des pièces du dossier administratif après le délai de 48 heures règlementaire. - Offre technique - Fausse déclaration ou pièce falsifiée ; - N’avoir pas réuni au moins 80% de critères de qualification ; - Absence de la déclaration sur l’honneur de n’avoir jamais abandonné un marché au cours des deux dernières années ; - Chef de mission non inscrit à l’ONIGC (Ordre National des Ingénieurs de Génie Civil du Cameroun). - Offre Financière - Offre financière incomplète ; - Omission d’un prix unitaire quantifié. N.B : Les copies certifiées des pièces antérieurement légalisées seront systématiquement rejetées. - Critères de qualification des offres techniques : Les critères, explicités dans le règlement particulier du DAO et relatifs à la qualification des candidats porteront sur : - Les références de l’Entreprise ………………………………………………….… Oui - La compréhension du projet ……………………………………………………... Oui - La compétence et qualification du personnel……………….……………………… Oui - Le matériel et les équipements essentiels ……………….………………………... Oui - La présentation de l’ofrre……………………………………………………………..Oui Seules les offres financières des soumissionnaires dont l’offre technique aura obtenu un pourcentage de « Oui » supérieur ou égal à 80% de la note technique, (soit au moins 04 « Oui » sur 05 « Oui ») seront examinées. NB :Pour la PME ne disposant pas du nombre d’années d’expérience requis, le CV du Chef de Mission se substitue aux références de l’entreprise en application des dispositions de l’article 97 du Code des Marchés. |
| 12 | Langue(s) de l’offre : Français ou Anglais |
| 13.1 | Préparation des offres La liste des documents visés à l’article 13 du RGAO devra être complétée, regroupée en trois volumes insérés respectivement dans des enveloppes intérieures et détaillée comme suit : Volume 1: le dossier administratif comprenant : - La déclaration d’intention de soumissionner datée, signée et timbrée au tarif en vigueur. - L’attestation de Non Redevance datant de moins de trois (03) mois, délivrée par les services des Impôts du ressort ; - L’attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère des Finances, datant de moins de trois mois. - La quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres. - La caution de soumission délivrée par une banque de 1erordre agréée par le MINFI suivant les conditions de la COBAC, de montant égal à 2% du montant prévisionnel du lot sollicité; - L’attestation de non exclusion des Marchés Publics délivrée par l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP). Les justifications administratives ci-dessus doivent dater de moins de trois (03) mois à la date initiale de remise des offres et être présentées conformément à l'article 23 du Décret 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics. En cas de groupement d’entreprises, chaque membre du groupement produira chacune des pièces administratives énumérées aux points 2 ; 8 et 9 ci-dessus. Volume 2 : Offre technique comprenant : - Les références de l’Entreprise - La compréhension du projet - La compétence et qualification du personnel - Le matériel et les équipements essentiels - La présentation de l’ofrre Les références de l’Entreprise Oui Ce critère est rempli l’exigence ci-après est satisfaite pour chaque lot : - Justifier sur les trois (03) dernières années la réalisation des projets d’infrastructure ou d’entretien de bâtiment public pour un montant cumulé d’au moins dix millions (10 000 000) FCFA TTC. NB : Les justificatifs des références comprennent notamment : - Les contrats (première et dernière pages) ; - Les procès-verbaux de réceptions (provisoire ou définitive) pour chaque contrat. Compréhension du projet Oui Ce critère est rempli si les cinq (05) exigences ci-après sont satisfaites : - Méthodologie d’exécution décrite et conforme à chaque lot du devis quantitatif et estimatif des travaux ; - Termes de Référence (TDR) paraphés à chaque page et signés à la dernière et daté ; - Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) paraphé à chaque page et signé à la dernière et daté ; - Organigramme du chantier ; - Planning d’exécution des travaux ; Personnel d’encadrement Oui Ce critère est rempli si les Une (01) exigence (L’Ingénieur de suivi) ci-après sont satisfaites : - Un chef de mission : Ingénieur de génie civil (bac+3) ayant au moins deux (02) années d’expérience dans les prestations similaires, inscrit à l’ONIGC ; - Ingénieur de suivi : Technicien supérieur de génie civil (bac+2) justifiant de trois (03) années d’expérience dans le contrôle et le suivi de construction des immeubles N.B : Le personnel proposé ne sera considéré à l’évaluation que si les pièces justificatives exigées, datant de moins de trois mois et se rapportant audit personnel, sont fournies, signées et concordantes entre elles. Matériel et les équipements essentiels Oui Ce critère est rempli si les deux (02) exigences ci-après sont satisfaites : - Justifier de la possession ou la location du matériel roulant - Justificatif : Copies de la carte grise légalisées par les Services des Transports. En cas de location, le Soumissionnaire devra fournir un contrat de location cosigné entre les deux parties. - Justifier de la possession du matériel informatique et technique de chantier - Justificatif : Photocopies des factures. Volume 3 : Offre financière comprenant : - Une soumission conforme au modèle joint, timbrée, datée et signée; - Un bordereau des prix unitaires suivant le modèle du DAO avec indication des prix Hors Taxes en chiffres et en lettres, rempli de manière lisible ; - Le détail quantitatif et estimatif des travaux, daté et signé par le soumissionnaire ; - Sous-détail des Prix Unitaires. NB : Toutes les pièces de l’offre financière paraphée, en plus les dernières pages doivent être signées, cachetées et datées. |
|  | Prix et monnaie de l’offre |
| 14.4 | Les prix du Marché ne sont pas révisables |
| 15.2 | Monnaie du Pays du Maître d’ouvrage : le Francs CFA |
| 15.3 | Les prix sont libellés en francs CFA hors taxes (HT) et toutes taxes comprises (TTC). |
| 16.1 | Préparation et dépôt des offres - Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres, délai au cours duquel l’Autorité Contractante avisera de son choix les entreprises retenues. - Dans des circonstances exceptionnelles, avant l’expiration du délai initial de validité des offres, l’Autorité Contractante peut demander aux soumissionnaires de proroger la durée de validité pour une durée additionnelle déterminée. La demande et les réponses doivent être faites par écrit. Un Soumissionnaire peut refuser de proroger la validité de son offre sans perdre la caution de soumission. Le Soumissionnaire qui accepte de proroger la durée de validité de son offre ne peut modifier son offre, mais il doit proroger la durée de validité de la Caution de Soumission en conséquence et ce, conformément aux dispositions de l’Article 17 du RGAO. |
| 17.1 | Montant de la caution de soumission : - En application de l'article 6 du RPAO, le Soumissionnaire fournira, une caution de soumission du montant spécifié dans l’Avis d’Appel d’Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre. - La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres. La Caution de Soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date initiale originelle de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par le Maître d’Ouvrage et acceptée par le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’Article 16.2 du RPAO. - Toute offre non accompagnée d’une Caution de Soumission acceptable sera rejetée par la Commission Interne de Passation des Marchés compétente comme non conforme. La Caution de Soumission d’un groupement d’entreprises doit être établie au nom d’un membre du groupement soumettant l’offre. - Les Cautions de Soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours, après la publication du résultat de l’attribution, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics. Les offres non retirées dans ce délai sont détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation. - La Caution de Soumission de l’attributaire du Marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le Cautionnement définitif requis. - La Caution de Soumission peut être saisie : - si le Soumissionnaire retire son offre durant la période de validité, excepté dans le cas mentionné à l’Article 24.2 du RGAO - si, dans les délais prévus à l’article 37 du RGAO, l’attributaire du Marché ne parvient pas : - à signer le marché, ou - à fournir le Cautionnement définitif requis. |
| 18.1 | Les offres seront évaluées sur la base d’un délai d’exécution maximum de quatre (04) mois. La méthode d’évaluation figure à l’article 32.2 (e) du RGAO. Le délai d’exécution proposé par le soumissionnaire retenu deviendra le délai d’exécution contractuel. |
| 18.3 | Aucune variante ne sera acceptée. |
| 19.1 | Lieu, date et heure de la réunion préparatoire à l’établissement des offres : Une concertation est prévue avec les soumissionnaires, il s’agit de celle qui va précéder la visite des lieux. |
| 20.1 | Nombre de copies de l’offre qui doivent être remplies et envoyées : - Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre en un (01) exemplaire (pour chacun des trois volumes) portant clairement l’indication “ORIGINAL”. De plus, le Soumissionnaire soumettra six (06) copies (pour chacun des trois volumes) portant l’indication “COPIE”. En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi. La présentation des offres devra tenir compte du principe de séparation des pièces administratives (volume 1) de l’offre technique (volume 2) et de l'offre financière (volume 3). |
| 21.2 | Adresse de l’Autorité Contractante à utiliser pour l’envoi des offres : Monsieur le Président du Conseil Régional de l’Est « AVIS D’APPEL D’OFFRES N° __________ /AONO/CR-ES/CIPM/2022 DU _________________ POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DANS LA REGION DE L’EST EN TROIS (03) LOTS. LOT No__________» « A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement » |
| 22.1 | Date et heure limites de dépôt des offres : le _____________ à 12 heures (heure locale) à l’Annexe 3 du Conseil Régional de l’Est, sis au carrefour Teerenstra-Nkolbikon, Tél : 222 24 28 28.Toute offre parvenue au Maître d’Ouvrage après les date et heure fixées pour le dépôt des offres sera déclarée hors délai et par conséquent, irrecevable. |
| 25.1 | Lieu, date et heure de l’ouverture des plis : L’ouverture des plis se fera en un temps. L’ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières aura lieu le ______________ à 13 heures (heure locale) à la salle de réunions de la Commission Interne de passation des Marchés placée auprès du Conseil Régional de l’Est située à l’Annexe 3 du Conseil Régional de l’Est, sis au carrefour Teerenstra-Nkolbikon, Tél : 222 24 28 28. Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre y compris tout rabais et toute variante, l’existence de la garantie de l’offre et le délai de livraison. |
| 31.2 | Monnaie retenue pour la conversion en une seule monnaie: Le franc CFA Source du taux d’échange: La Banque des Etats de l’Afrique Centrale |
|  | Le score technique minimum requis est de 70/100 La formule utilisée pour établir les scores financiers est la suivante : NFiS = MMd x 100 avec NFiMd = 100/100 MS NFiS = Note financière du soumissionnaire NFiMd = Montant évalué du soumissionnaire MMd = Montant évalué du moins-disant NMd = Note financière du moins–disant (100/100) Les poids respectifs attribués aux propositions technique et financière sont : T = 0,7 et F = 0,3 La note finale (NF) de chaque soumissionnaire sera obtenue de la manière suivante : NF = (Nt x 70 + NFi x 30) /100 avec NF = Note finale ; Nt = Note technique NFi = Note financière La signature de l’ordre de service de commencer les prestations est conditionnée par l’exécution des prestations, satisfaisante par le Maître d’ Ouvrage. |
|  | Attribution des Lettres Commandes |
| 34.1 34.2 | Les lettres commandes seront attribuées aux soumissionnaires présentant les offres évaluées les mieux disantes et remplissant les capacités administratives, techniques et financières requises. |
| 39.1. et 39.2. | Le cautionnement définitif garantira l’exécution intégrale des travaux et sera constitué suivant le modèle annexé au présent DAO, dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de notification du marché. Le cautionnement provisoire de soumission est restitué dès constitution de ce cautionnement définitif. Son montant est fixé à cinq pour cent (5%) du montant toutes taxes comprises du marché. Le cautionnement définitif peut être remplacé par une caution personnelle et solidaire d’un établissement bancaire de premier ordre installé sur le territoire camerounais et agréé par le Ministre en charge des Finances. A la fin des travaux, le cautionnement définitif sera restitué, ou la caution bancaire le remplaçant libérée, sur demande écrite du Cocontractant. |

PIECE N°4 :

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVE PARTICULIERES (CCAP)

PIECE N°4 :

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVE PARTICULIERES (CCAP)

CHAPITRE I :    GENERALITES

ARTICLE 1: 	OBJET DE LA LETTRE COMMANDE

ARTICLE 2: 	PROCEDURE DE PASSATION DE LA LETTRE COMMANDE

ARTICLE 3 : 	DEFINITIONS ET ATTRIBUTIONS

ARTICLE 4: 	LANGUE, LOI ET REGLEMENTATION APPLICABLES

ARTICLE 5:	PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

ARTICLE 6:	TEXTES GENERAUX APPLICABLES

ARTICLE 7:	COMMUNICATION

ARTICLE 8:	ORDRE DE SERVICE

ARTICLE 9	MARCHE A TRANCHES CONDITIONNELLES

ARTICLE 10:	MATERIEL ET PERSONNEL DU FOURNISSEUR

CHAPITRE II :    CLAUSES FINANCIERES

ARTICLE 11 :	GARANTIES ET CAUTIONS

ARTICLE 12 :	MONTANT DU MARCHÉ

ARTICLE 13 :	LIEU ET MODE DE PAIEMENT

ARTICLE 14 :	VARIATION DES PRIX

ARTICLE 15:	FORMULATION DE REVISION OU D’ACTUALISATION DES PRIX

ARTICLE 16:	FORMATION D’ACTUALISATION DES PRIX

ARTICLE 17 :	AVANCE

ARTICLE 18 :	REGLEMENT DES PRESTATIONS

ARTICLE 19 :	INTERETS MORATOIRES

ARTICLE 20 :	PENALITE DE RETARD

ARTICLE 21 :            DECOMPTE FINAL

ARTICLE 22 :            DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF

ARTICLE 23 :	REGIME FISCAL ET DOUANIER

ARTICLE 24 :	TIMBRES ET ENREGISTREMENT DES MARCHES

CHAPITRE III :   EXECUTION DU MARCHE

ARTICLE 25 :	CONSISTANCE DES PRESTATIONS

ARTICLE 26 :	DELAI D’EXECUTION

ARTICLE 27 :	OBLIGATIONS DU MAITRE DOUVRAGE

ARTICLE 28 :	OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE

ARTICLE 29 :	ASSURANCES

ARTICLE 30:	           PROGRAMME D’EXECUTION

ARTICLE 31:	           AGREMENT DU PERSONNEL

ARTICLE 32:	           SOUS-TRAITANCE

CHAPITRE IV :   DE LA RECEPTION

ARTICLE 33 :	COMMISSION DE SUIVI DES RECETTES

ARTICLE 34 :	RECETTE DES PRESTATIONS

ARTICLE 35 :	CAS DE FORCE MAJEURE

ARTICLE 36 :            RESILIATION DU MARCHE

ARTICLE 37:	            EDITION ET DIFFUSION DU PRESENT MARCHE

CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 35 : 	RESILIATION DU MARCHE

ARTICLE 36 :	 CAS DE FORCE MAJEURE

ARTICLE 37 :	 DIFFERENDS ET LITIGES

ARTICLE 38 :	 EDITION ET DIFFUSION DU MARCHE

ARTICLE 39 ET DERNIER :	 ENTREE EN VIGUEUR DU MARCHE

## CHAPITRE I : GÉNÉRALITÉS

### Article 1 : Objet de la Lettre Commande

La présente Lettre Commande a pour objet la maitrise d’œuvre POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DANS LA REGION DE L’EST EN TROIS (03) LOTS. (Préciser le lot et l’intitulé)

### Article 2 : Procédure de passation de la Lettre Commande

La présente Lettre Commande est passée après Appel d’Offres National Ouvert N° ________ /AONO/CR-ES/CIPM/2022 DU _________________ POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DANS LA REGION DE L’EST EN TROIS (03) LOTS LOT No__________.

### Article 3 : Définitions et attributions

3.1. Définitions générales

- Le Maître d’Ouvrage est le Président du Conseil Régional de l’Est ;

- L’autorité chargée du contrôle est : le Délégué Régional du MINMAP pour l’Est ;

- Le Chef de service du Marché est : le Secrétaire Général du Conseil Régional de l’Est ; il est le représentant légal du Maître d’Ouvrage et devra superviser les prestations, veiller au respect des clauses administratives, techniques et financières et des délais contractuels ;

- L’Ingénieur du Marché est : l’Ingénieur de Génie Civil du Conseil Régional de l’Est ;

- La Commission des Marchés compétente est la Commission Interne de Passation des Marchés auprès du CR-ES;

- Le co-contractant est : (nom et adresse de l’entreprise) ;

3.2. Nantissement

- L’autorité chargée de l’ordonnancement des paiements est : LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL DE L’EST

- L’autorité chargée de la liquidation des dépenses est : LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL

- L’organisme ou le responsable chargé du paiement est : La Recette Régionale de l’EST ;

- Le responsable compétent pour fournir les renseignements au titre de l’exécution la présente Lettre Commande est : Le Secrétaire Général du Conseil Régional.

### Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables

4.1. La langue utilisée est le [Français et/ou l’Anglais.]

4.2. Le prestataire s’engage à observer les lois, règlements, ordonnances en vigueur en République du Cameroun, et ce aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché.

Si au Cameroun, ces règlements, lois et dispositions administratives et fiscales en vigueur à la date de signature du présent marché venaient à être modifiés après la signature du marché, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

### Article 5 : Pièces constitutives de la Lettre Commande

Les pièces contractuelles constitutives de la présente lettre commande sont par ordre de priorité:

- La lettre de soumission ou l’acte d’engagement ;

- La soumission du prestataire et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives Particulières et aux termes de références finalisés ou description des services;

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP);

- Les termes de références ou description des services;

- Les éléments propres à la détermination du montant du marché, tels que, par ordre de priorité : les bordereaux des prix unitaires ; l’état des prix forfaitaires ; le détail ou le devis estimatif; la décomposition des prix forfaitaires et/ou le sous détail des prix unitaires;

- Le plan d’action;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics de Services et de Prestations Intellectuelles mis en vigueur par arrêté N°033 du 13 février 2007;

- Le ou les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux prestations faisant l’objet du marché.

### Article 6 : Textes généraux applicables

La présente lettre commande est soumise aux textes généraux ci-après:

- la loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du Travail;

- la loi n°2018/012 du 11 juillet 2018 portant Régime Financier de l’État et des autres Entités Publiques;

- la loi n°2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées ;

- la loi n°2022/020 du 27 décembre 2022 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2023 ;

- le décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant code des Marchés Publics;

- le décret n°2003/651/PM du 16 avril 2003 portant régime fiscal et douanier applicable aux Marchés Publics ;

- le décret n°2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics, modifié et complété par le décret N°2012/076 du 8 mars 2012 ;

- le décret n°2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;

- l’arrêté n°093/ CAB/PM du 05 novembre 2002 fixant les montants de la caution de soumission et des frais d’achat des Dossiers d’Appel d’Offres;

- l’arrêté n°033/CAB/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur les Cahiers des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux Marchés Publics ;

- l’arrêté conjoint n°0162/MINFOF/MINTP/MINMAP du 15 décembre 2020 fixant les modalités d’utilisation du bois d’origine légale dans la commande publique ;

- l’arrêté n°449/A/MINDDEVEL du 31 décembre 2020 constatant l’élection du Président et des Membres du Bureau du Conseil Régional du l’Est à l’issue de la session de plein droit tenue le 22 décembre 2020;

- la circulaire n°0001/PR/MINMAP/CAB du 25 avril 2022 relative à l’application du Code des Marchés Publics ;

- la circulaire n°00000006/C/MINFI du 30 décembre 2022 portant Instructions relatives à l’exécution des lois de Finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’État et des Autres Entités Publiques pour l’Exercice 2023;

- la circulaire no00000192/LC/MINFI du 06 Janvier 2023 relative à l’exécution, au suivi et au contrôle de l’exécution des budgets des Collectivités Territoriales Décentralisées pour l’exercice 2023 ;

- La décision no001/D/CR-ES/PCR/CAB du 07 février 2023 modifiant la décision no09/D/CR_ES/PCR/CAB du 1er juillet 2021 constatant la composition de la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la Région de l’Est ;

- la décision n°002/D/CR-EST/CAB du 13 Février 2023 modifiant certaines dispositions de la décision no09/D/CR_ES/PCR/CAB du 1er juillet 2021 constatant la composition de la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la Région de l’Est;

- la délibération n°001 de la session ordinaire du Conseil Régional en sa session du 27 Janvier 2023 adoptant le budget du Conseil Régional au titre de l’exercice 2023.

- La lettre 2023/no8551/L/FEICOM/DG/DIPCTD/SDIT du 24 octobre 2023 accordant le financement pour les projets de construction des infrastructures socio-éducatives dans certains établissements sécondaires ;

- D’autres textes spécifiques au domaine concerné par le Marché.

### Article 7 : Communication

  - Toutes les notifications et communications écrites dans le cadre de la présente Lettre Commande devront être faites aux adresses suivantes :

- Dans le cas où le prestataire est le destinataire : Passé le délai de 15 jours fixé par l’article 6.1 du CCAG pour faire connaître au Maître d’Ouvrage, au Chef de Service son domicile, les correspondances seront valablement adressées à la mairie de : [A préciser] chef- lieu de la région dont relève les prestations.

- Dans le cas où le Maître d’Ouvrage est  le destinataire :

Monsieur/Madame : [A préciser] avec copie adressée dans les mêmes délais au Chef de Service et à l’ingénieur le cas échéant.

### Article 8 : Ordres de service

Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d’exécuter les ordres de service reçus.

Les différents ordres de services seront établis et notifiés ainsi qu’il suit :

- 8.1- L’ordre de service de commencer les prestations, est signé et notifié au Cocontractant par le Maître d’Ouvrage avec copie, au Chef de Service du Marché, à l’Ingénieur et l’Organisme payeur.

- 8.2- Sur proposition du Maître d’Ouvrage, les ordres de service ayant une incidence sur l’objectif, le montant ou le délai d’exécution du marché seront signés et notifiés par le Maître d’Ouvrage au Cocontractant avec copie au Chef de service du Marché, à l’Ingénieur l’Organisme payeur. Le visa préalable de l’Organisme payeur sera éventuellement requis avant la signature de ceux ayant une incidence sur le montant.

- 8.3- Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal des prestations seront directement signés le Chef de service du marché et notifiés par au Cocontractant à l’Ingénieur.

- 8.4- Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés au Cocontractant par le Chef de service du marché, avec copie à l’Ingénieur.

- 8.5- Les ordres de service de suspension et de reprise des prestations, pour cause de force majeure, seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés par ses services au Cocontractant avec copie au Chef de service et à l’ingénieur.

- 8.6 Le prestataire dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le prestataire d’exécuter les ordres de service reçus.

- 8.7 S’agissant des ordres de services signés et notifiés par le Maître d’Ouvrage, la notification doit être faite dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de transmission.

### Article 9 : Marchés à tranches conditionnelles

Sans Objet.

### Article 10 : Matériel et personnel du prestataire

10.1. Toute modification même partielle apportée aux propositions de l’offre technique n’interviendra qu’après agrément écrit du Maître d’Ouvrage ou du Chef de service du marché accordé après avis de l’Ingénieur. En cas de modification, le prestataire fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale ou par un matériel de performance similaire et en bon état de marche.

  - Toute modification unilatérale apportée aux propositions en matériel et en personnel d’encadrement de l’offre technique, avant et pendant les prestations constitue un motif de résiliation du marché tel que visé à l’article 36 du présent contrat ou d’application de pénalités.

  - Toute modification apportées sera notifiée à l’Autorité contractante.

## CHAPITRE II : CLAUSES FINANCIÈRES

### Article 11 : Garanties et cautions

Sans objet.

### Article 12 : Montant de la Lettre Commande

Le montant de la présente Lettre Commande, tel qu’il ressort du détail estimatif ci-joint, est de (en chiffres)  (en lettres) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC); soit:

- Montant HTVA:________(____) francs CFA et montant de la TVA:________(___) francs CFA pour la Tranche Ferme

- Montant HTVA:________(____) francs CFA et montant de la TVA:________(___) francs CFA pour la Tranche Conditionnelle.

Article 13 : Lieu et mode de paiement

13.1. En contrepartie des paiements à effectuer par le Maître d’Ouvrage au prestataire, dans les conditions indiquées dans la lettre commande, le prestataire s’engage par les présentes à exécuter le marché conformément aux dispositions de la lettre commande. Les paiements s’effectueront sur la base des décomptes périodiques à la demande du Prestataire, au prorata du niveau de réalisation des prestations exécutées, et déduction faite de l’acompte.

13.2. Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues en francs CFA, soit (montant en chiffres et en lettres), par crédit au compte n°_________ouvert au nom du prestataire à la banque______________; Les frais de transfert sont à la charge du prestataire.

### Article 14 : Variation des prix

Les prix sont fermes et non révisables.

### Article 15 : Formules de révision des prix

Les prix du bordereau des prix unitaires ne sont pas révisables.

### Article 16 : Formules d’actualisation des prix

Les prix du bordereau des prix unitaires ne sont pas actualisables.

### Article 17 : Avances de démarrage

Sans objet.

### Article 18 : Règlement des prestations

- Constatation des prestations exécutées

Avant le 30 de chaque mois, le Cocontractant et l’ingénieur établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.

- Décompte mensuel

Au plus tard le cinq (5) du mois suivant le mois des prestations, le Cocontractant remettra en sept (07) exemplaires à l’ingénieur, deux projets de décompte provisoire mensuel (un décompte hors TVA et un décompte du montant des taxes), selon le modèle agréé et établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché, depuis le début de celui-ci.

Seul le décompte hors TVA sera réglé au cocontractant.

L’ingénieur disposera d’un délai de sept (7) jours pour transmettre au chef de service du marché, les décomptes qu’il a approuvés de façon à ce qu’ils soient en sa possession au plus tard le 12 du mois.

Le chef de service dispose d’un délai de 15 jours maxi pour procéder à la signature des décomptes et leur transmission au comptable chargé du paiement.

- Avance de démarrage

Aucune avance de démarrage ne sera accordée.

### Article 19 : Intérêts moratoires

Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues conformément au décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics.

### Article 20 : Pénalités de retard

20.1. Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit:

a. 	Un deux millième (1/2000è) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard du premier au trentième jour au-delà du délai contractuel fixé par le marché;

b.	Un millième (1/1000è) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

20.2. Pénalités particulières : La remise tardive des rapports entraine une pénalité par jour de retard de 1% du montant de la prestation de l’étape correspondante.

20.3. Le montant cumulé des pénalités de retard est limité à dix pour cent (10%) du montant TTC du marché de base avec ses pénalités de retard.

### Article 21: Décompte final

21.1 	Après achèvement des prestations et dans un délai maximum de trente (30) jours après la date de réception provisoire, le prestataire établira à partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des prestations effectivement réalisées qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché dans son ensemble.

21.2. Le Chef de service dispose d’un délai de dix (10) jours pour notifier le projet rectifié et accepté au Maître d’œuvre.

21.3. Le prestataire dispose d’un délai de quinze (15) jours pour renvoyer le décompte final revêtu de sa signature.

### Article 22 : Décompte général et définitif

22.1. Le Chef de service du Marché ou l’ingénieur dispose d’un délai de vingt (20) jours pour établir le décompte général et définitif au prestataire. Le Chef de service du Marché ou l’ingénieur dresse le décompte général et définitif du marché qu’il fait signer contradictoirement par le prestataire et le Maître d’Ouvrage. Ce décompte comprend:

- Le décompte final;

- L’acompte pour solde;

- La récapitulation des acomptes mensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par le prestataire, lie définitivement les parties et met fin au marché, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires.

22.2. Le prestataire dispose d’un délai de quinze (15) jours pour renvoyer le décompte final revêtu de sa signature.

### Article 23 : Régime fiscal et douanier

La loi 2018/022 du 11 décembre 2018 portant loi de Finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2019 et la Circulaire N°001/C/MINFI du 28 décembre 2018 portant instructions relatives à l’exécution des lois de finances, au suivi et au contrôle de l’exécution du budget de l’État, des Établissements Publics Administratifs, des Collectivités Territoriales Décentralisées et des autres  Organismes subventionnés pour l’exercice 2019.

Article 24 : Timbres et enregistrement des marchés

Sept (07) exemplaires originaux de la Lettre Commande seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais du prestataire, conformément à la réglementation en vigueur.

## CHAPITRE III : EXÉCUTION DES PRESTATIONS

### Article 25: Consistance des travaux

### Les travaux consistent en :

- Étape  1 – Examen de la conformité du projet et visa des études d’exécution faites par les entreprises (EXE) ;

- Étape 2 – Direction de l’exécution des contrats de travaux (DET) ordonnancement, pilotage et coordination des chantiers (OPC) ;

- Étape 3 – Assistance lors des opérations de réception (AOR).

### Article 26 : Délais d’exécution de la lettre commande

25.1. Le délai d’exécution des prestations objet de la présente Lettre Commande est de six (06) mois.

25.2. Ces délais courent à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les prestations.

### Article 27 : Obligations du Maître d’Ouvrage

- Le Maître d’Ouvrage est tenu de fournir au prestataire les informations nécessaires à l’exécution de sa mission, et de lui garantir, aux frais de ce dernier, l’accès aux sites des projets.

- Le Maître d’Ouvrage assure au prestataire protection contre les menaces, outrages, violences, voies de fait, injures ou diffamations dont il peut être victime en raison ou à l’occasion de l’exercice de sa mission.

### Article 28: Obligations du prestataire

- Le prestataire exécute les prestations et remplit ses obligations de façon diligente, efficace et économique, conformément aux normes, techniques et pratiques généralement acceptées dans son domaine d’activité.

- Pendant la durée du marché, le prestataire ne s'engage pas directement ou indirectement, dans des activités professionnelles ou contractuelles susceptibles de compromettre son indépendance par rapport aux missions qui lui sont dévolues.

- En cas de conflit d’intérêt du fait d’un membre de l’équipe de la mission, le prestataire doit le signaler par écrit au Maître d’Ouvrage et doit remplacer l’expert en question, impliqué dans le projet ou le marché.

Le conflit d’intérêt s’entend de toute situation dans laquelle le prestataire pourrait tirer des profits directs ou indirects d’un marché passé par l'Autorité Contractante auprès de laquelle il est consulté ou toute situation dans laquelle il a des intérêts personnels ou financiers suffisants pour compromettre son impartialité dans l’accomplissement de ses fonctions ou de nature à affecter défavorablement son jugement.

4. Le prestataire est tenu au secret professionnel vis-à-vis des tiers, sur les informations, renseignements et documents recueillis ou portés à sa connaissance à l'occasion de l'exécution du marché. A ce titre, les documents établis par le prestataire au cours de l’exécution du marché ne peuvent être publiés ou communiqués qu’avec l’accord écrit du Maître d’Ouvrage.

5. Le prestataire est tenu lors du dépôt du rapport final, de restituer tous les documents empruntés au Maître d’Ouvrage.

6. Le prestataire ainsi que ses associés ou ses sous-traitants s’interdisent pendant la durée du marché, et à son issue pendant [six (6) mois], de fournir des biens, prestations ou services destinés au Maître d’Ouvrage découlant des prestations ou ayant un rapport étroit avec elles (à l’exception de l’exécution des prestations ou de leur continuation).

7. Le prestataire doit prendre en charge les frais professionnels et la couverture de tous risques de maladie et d'accident dans le cadre de sa mission.

8. Le prestataire ne peut pas modifier la composition de l’équipe proposée dans son offre technique sans l’accord écrit du Maître d’Ouvrage.

### Article 29 : Assurances

Au titre de la présente Lettre Commande, le prestataire souscrira une police d’assurance pour des risques causés à des tiers par son personnel salarié en activité au travail, par le matériel qu’il utilise, du fait des prestations.

### Article 30 : Programme d’exécution ou Plan d’action (rapport de premier établissement)

Le programme d’exécution devra être conforme aux termes de références.

Dans un délai maximum d’un (01) mois à compter de la notification de l’ordre de service de commencer les prestations, le Prestataire soumettra le programme d’exécution ou plan d’action à l’approbation du Chef de Service du Marché après avis motivé de l’Ingénieur du Marché.

Après approbation du programme d’exécution par le Chef de Service du Marché, celui-ci le transmettra dans un délai de cinq (05) jours pour validation à l’Autorité Contractante, sans effet suspensif de son exécution. Toutefois, s’il est constaté par l’Autorité Contractante, des modifications importantes dénaturant l’objectif du marché ou la consistance des prestations, celui-ci retournera le programme d’exécution accompagné de la correspondance précisant les réserves à lever dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa réception. Le programme d’action constituera une pièce contractuelle après approbation de l’Ingénieur.

### Article 31 : Agrément du personnel

Si le Maître d’Ouvrage demande le remplacement d'un membre de l'équipe pour faute grave dûment constatée ou pour incompétence, le remplacement se fait aux frais du prestataire dans un délai maximum de quinze(15) jours. Le Maître d’Ouvrage se réserve la possibilité de refuser son agrément à une personne proposée par le prestataire dont la qualification serait insuffisante.

### Article 32 : Sous-traitance

Il n’est pas prévu de sous-traitance.

## CHAPITRE IV : DE LA RECETTE

### Article 33 : Commission de suivi et recette

La Commission de suivi et de recette sera composée des membres suivants:

Président : Le Maître d’Ouvrage ou son représentant mandaté ;

Membre :

- Le chef Service du Marché ou son représentant mandaté ;

- Le Chef de Service des Marchés du Conseil Régional de l’Est ;

Rapporteur :

- L’Ingénieur du Marché.

Observateur :

- Le Délégué Régional du MINMAP pour l’Est ou son représentant.

Les membres de la commission sont convoqués à la réception par courrier dans un délai de quinze (15) jours avant la date de réception.

### Article 34 : Réception des prestations

Les modalités de recette des prestations sont définies dans les Termes de Référence et conformément aux articles 156 et 157 du décret N°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics.

## CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

### Article 35 : Cas de force majeure

Le Prestataire ne sera pas exposé à des pénalités, ou à la résiliation pour non-exécution, si, et dans la mesure où, son retard à exécuter ses prestations ou autre carence à remplir les obligations qui lui incombent en exécution du Contrat est dû à un cas de force majeure.

Aux fins du présent Article, « force majeure » désigne un événement échappant au contrôle du Prestataire et qui n'est pas attribuable à sa faute ou à sa négligence et qui est imprévisible. De tels événements peuvent inclure, sans que cette liste soit limitative, les actes du Maître d’ouvrage, au titre de ses prérogatives, ou au titre du Contrat, les guerres et révolutions, incendies, inondations, épidémies et mesures de quarantaine.

En cas de force majeure, le Prestataire notifiera avant le quinzième jour qui a suivi l'évènement par écrit au Maître d’ouvrage, l'existence de la force majeure et ses motifs. Sauf s'il reçoit des instructions contraires du Maître d’ouvrage, le Cocontractant continuera à exécuter les obligations qui sont les siennes en exécution du Contrat, dans la mesure où cela est raisonnablement pratique de les exécuter, et s'efforcera de trouver tout autre moyen raisonnable d'exécuter les obligations dont l'exécution n'est pas entravée par la force majeure. Il est du seul ressort du Maître d’ouvrage l d’apprécier les cas de force majeure.

### Article 36 : Résiliation de la Lettre Commande

Le Contrat peut être résilié comme prévu au décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics et notamment dans l’un des cas de :

- Retard de plus de quinze (15) jours calendaires dans l’exécution d’un ordre de service ou arrêt injustifié des prestations de plus de dix (10) jours calendaires;

- Retard dans les prestations entraînant des pénalités au-delà de 10% du montant des prestations;

- Refus de la reprise des prestations mal exécutées;

- Défaillance du prestataire;

- Non-paiement persistant des prestations.

### Article 37 : Différends et litiges

Lorsqu’aucune solution amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction camerounaise compétente.

L'Autorité Contractante et le Prestataire feront tous les efforts nécessaires pour régler, à l'amiable, les différends ou litiges survenant entre eux au titre du Contrat.

Si, trente (30) jours après le commencement des négociations d'un règlement amiable, l'Autorité Contractante et le Prestataire ont été incapables de régler un litige né du Contrat, chacune des parties peut demander que le règlement du litige soit soumis aux procédures judiciaires ou d’arbitrage conformément au Droit Camerounais. Ces procédures peuvent inclure, sans y être limitées, la conciliation sous forme de médiation d'un tiers ou la saisine en vue d'un jugement d'un tribunal camerounais compétent.

### Article 38 : Edition et diffusion de la présente Lettre Commande

Vingt (20) exemplaires de la présente Lettre Commande seront édités par les soins du prestataire et fournis au Chef de service pour diffusion.

### Article 39 et dernier : Entrée en vigueur de la Lettre Commande

Le présent marché ne deviendra définitif qu’après sa signature par l'Autorité Contractante. Il entrera en vigueur dès sa notification au prestataire.

PIECE N°5:

TERMES DE REFERENCE.

(TDR)

PIECE N°5:

TERMES DE REFERENCE.

(TDR)

  - CONTEXTE DE LA MISSION

Le Président du Conseil Régional de l’Est lance une prestation pour la maitrise d’œuvre pour les travaux de construction des infrastructures scolaires dans la région de l’Est en trois (03) lots

1.1.  PHASE 1 : MAITRISE D’ŒUVRE GÉNÉRALE DES TRAVAUX

Les études comprendront trois grandes étapes successives, chacune donnant lieu à la production des documents, dans les délais prescrits, soumis au régime d'approbation. Lesdits documents deviennent la propriété du Maître d’ouvrage et du concepteur.

La maîtrise d’œuvre des travaux à exécuter, consistera pour le prestataire à assurer :

- L’Assistance à la coordination technique, en matière de vérification technique des pièces constitutives (CCTP, pièces graphiques,…), pour la constitution des dossiers « marchés ».

- L’Établissement des ordres de service de démarrage des travaux.

- La Coordination, Vérification et Avis sur les plans et projets d’exécution ;

- L’Élaboration des fiches de contrôles pour chaque phase des travaux ;

- La Rédaction du Rapport de démarrage des travaux et de fin des travaux, ainsi que les Rapports mensuels pour la maîtrise d’ouvrage (d’avancement des travaux par lot) et la maîtrise des coûts et des délais ;

- La Préparation des réunions de chantiers ;

- La Rédaction et diffusion des comptes rendus de réunions;

- L’Information systématique de l’Ingénieur et du Chef de Service sur l’état d’avancement et de prévision des travaux et des dépenses, avec indication des évolutions notables, sur les problèmes techniques posés et solutions proposées ;

- Le Contrôle de la conformité de l’exécution des travaux aux prescriptions des pièces contractuelles, en matière de qualité, de délai, de coût et risques divers ;

- La Proposition des options techniques au Chef de Service ;

- La Collaboration avec tout autre organe de contrôle mis en place par le Maître d’Ouvrage ou l’Autorité Contractante ;

- L’Établissement et transmission au chef de service pour suite de procédure des ordres de services, pour délivrance de ceux-ci aux entrepreneurs ;

- La Liaison générale avec le Chef de Service, Ingénieur et les autres intervenants ;

- Le Pointage des calendriers ou liste des travaux, les Recalages importants ;

- L’Animation, relance des entreprises, vérification des moyens, actions correctives immédiates, rattrapage des retards de faible ampleur ;

- L’Information conduisant à une proposition d’imputation des responsabilités de retards ;

- L’Organisation des visites de fin de phase, par exemple état de surface pour sols, bon à peindre pour les parois, … ;

- La Proposition de l’organisation de la sécurité, de la propreté, hygiène, santé, restauration et du fonctionnement du compte prorata y relatif ;

- L’Inventaire, mise à jour des contraintes et formalités conditionnant les travaux ;

- L’Assistance au Chef de Service pour le règlement des litiges ;

- L’Installation d’un laboratoire de chantier s’il y a lieu ;

- L’Établissement du calendrier des études d’exécution et mise en concordance des différents résultats ;

- L’Edition et diffusion des comptes rendus correspondants ;

- La Tenue à jour de la nomenclature et du dossier des plans « bon pour exécution » ;

- La Tenue à jour de la liste des devis modificatifs et du dossier des avenants et ordres de service ;

- La Tenue à jour de la liste des échantillons approuvés ;

- La Tenue à jour des journaux de chantier en collaboration avec les services de l’Ingénieur ;

- Le Dépouillement des descriptifs, mise en fiche, liste des taches de tous les intervenants ;

- L’Éventuellement Approbation des listes de matériels et matériaux faisant l’objet de demandes d’exonération des droits de douanes ;

- L’Élaboration d’un planning tactique sommaire des premiers travaux ; Analyse et approbation des calendriers détaillés d’entreprises ;

- La Réception et les décomptes des prestations, il s’agit de :

      - La vérification des états qualitatifs et attachements mensuels établis par l’entrepreneur ;

      - Le Calendrier détaillé des opérations relatives aux essaies, réceptions techniques, pré-réceptions et réceptions en liaison avec l’Ingénieur ;

      - L’assistance à l’Ingénieur pour les pré-réceptions, de la mise en forme des observations, de la diffusion aux intéressés et du suivi ; l’Assistance au maître d’ouvrage pour les réceptions de travaux ;

      - Le Calcul des pénalités de retards éventuels ;

      - La présence aux réceptions et contrôle de la diffusion du Procès-Verbal de réception ;

      - La Programmation des essais et réceptions spécifiques

      - L’Établissement des listes de réserves.

      - L’Organisation, direction et suivi des levées de réserves, l’entreprise gardant la responsabilité des tâches correspondantes ;

      - Le rassemblement des documents de récolement à transmettre au Chef de Service (plans, notices, etc,…) ;

      - Le Rapport de fin de chantier par entreprise, proposition pour la personnalisation des retards ;

      - La vérification et correction si nécessaire, des propositions de paiement établies par les entrepreneurs et transmission au chef de Service ;

      - La participation aux opérations de réception des ouvrages ;

      - L’établissement des Procès-Verbaux de réception des ouvrages ;

      - Le Recueil et approbation des DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés) y compris plans de récolement

      - L’Établissement éventuel des décomptes définitifs.

      - La vérification et le visa du décompte général établi par les entrepreneurs ;

      - L’examen des mémoires de réclamation des entrepreneurs avant transmission avec avis au Chef de Service.

Pour mener à bien la mission , le Prestataire proposera un chronogramme détaillé de mobilisation des experts pour assurer la  maitrise d’œuvre générale des travaux de construction du bâtiment annexe 2 de la Pépinière Nationale Pilote de Référence d’Edéa.

Les détails de la mission sont :

Étape  1 – Examen de la conformité du projet et visa des études d’exécution faites par les entreprises (EXE)

Cette étape est prévue pour durer un mois. Le prix y afférent est fractionnable au nombre d’entreprises présentes dans le portefeuille du Prestataire.

Le prestataire est chargé de s’assurer de la réalisation par l’entreprise des dossiers d’exécution, conformément aux dispositions du projet. Ces dossiers doivent comporter tous les plans d’exécution ainsi que les spécifications à usage de chantier. Le prestataire est tenu de s’assurer de leur conformité avec le projet et veiller à ce que les variantes éventuellement prises en compte correspondent de manière effective à celles qui ont été retenues par le Maître d’Ouvrage.

Il doit systématiquement apposer son visa sur tous documents ou plans produits par les entreprises avant ou pendant les travaux.

Étape 2 – Direction de l’exécution des contrats de travaux (DET) ordonnancement, pilotage et coordination des chantiers (OPC)

- M2.1. Réunions de chantier

Le prestataire est tenu d’organiser des réunions hebdomadaires qui permettront aux membres de l’équipe de projet de constater l’avancement des travaux. Les observations faites à cette occasion seront consignées dans le journal de chantier et feront l’objet d’un compte rendu.

Des réunions pourront également être organisées à la demande explicite de l’Ingénieur du Marché.

- M2.2. Journal de chantier

Le prestataire tiendra un journal de chantier où seront consignées toutes les constatations ainsi que celles de tous autres intéressés tels l’ingénieur et le comité de suivi. Sur ce journal seront également répertoriés tous les ordres de service qu’il aura donnés et mentionnés tous les événements pouvant influer sur le déroulement des travaux, tels ceux relatifs aux conditions climatiques.

Ce journal deviendra la propriété du Maître d’Ouvrage à qui sera remis en fin de chantier.

- M2.3. Présence du prestataire sur le chantier

Pour exercer le contrôle général des travaux, des visites de chantier auront lieu régulièrement comme indiqué ci-dessus, et aussi inopinément en tant que de besoin. Le prestataire est tenu d’être présent à chaque visite, ainsi que lorsque les décisions à prendre le nécessitent.

Pour les visites, il pourra être représenté par la ou les personnes qualifiées désignées.

- M2.4. Établissement des ordres de service à caractère technique.

Le prestataire est chargé d’émettre tous les ordres de service à destination des entreprises intervenant sur le chantier.

Les ordres de service doivent être écrits, signés, datés et numérotés par le prestataire et adressés à l’entrepreneur, dans un délai de 07 jours calendaires, dans les conditions prévues par le CCAG.

Une copie de chaque ordre de service doit être envoyée à l’ingénieur du Marché pour information et autre action à entreprendre si nécessaire.

Cependant, en aucun cas le prestataire ne peut notifier les ordres de services relatifs notamment :

- à la modification du programme initial entraînant une modification du projet,

- à la modification de la date de démarrage des travaux,

- à la modification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non prévus.

Les ordres de services doivent être délivrés dans les délais impartis.

Il est également chargé d’alerter l’ingénieur ou le chef service du marché de tout problème quant à l’exécution des travaux. Le mode de notification est de préférence la remise contre avis de réception daté et signé, à défaut l’envoi par lettre recommandée. Les copies des ordres de service et des instruments de notification sont adressées à l’ingénieur ou au chef service du marché.

Les ordres de service faisant suite à une décision de l’Administration doivent être notifiés dans un délai de 07 jours.

- M2.5. Contrôles

Le prestataire est tenu d’assurer un contrôle suivi sur :

- La conformité des documents produits par les entreprises,

- La conformité de l’exécution des travaux vis-à-vis des termes des marchés et des études effectuées, y compris des ouvrages hydrauliques relatifs à l´eau potable.

- Contrôle de mise en œuvre des matériaux

- Contrôle géotechnique et topographique. Il effectuera tout essai nécessaire au respect des prescriptions techniques des travaux

- Reportage photographique des différentes phases de mise en œuvre.

- M2.6. Comptabilité des travaux et prestations

Le prestataire est chargé de la vérification des états quantitatifs et des projets de décomptes établir par les divers intervenants, conformément au CCAP.

Il est chargé d’établir :

- Les décomptes mensuels, en conformité avec le CCAG travaux, sur la base des projets de décompte validés ou rectifiés.

- Les décomptes finaux, selon le même processus, sur la base des projets et décomptes finals établis par les divers intervenants. Il veillera notamment à ce que ces décomptes finals soient présentés sous la même forme fonctionnelle que les détails estimatifs correspondants. Il établira les états de solde à partir des décomptes finals et des derniers décomptes mensuels y correspondant.

- Chaque décompte général qui doit comprendre :

Le décompte final concerné,

L’état du solde concerné,

La récapitulation des acomptes mensuels et du solde, dont le résultat constitue le montant 	du décompte général.

- M2.7. Règlement des litiges

Le prestataire est chargé d’examiner les réclamations des entreprises, intervenants et riverains, au cours des travaux, de les présenter à l’Ingénieur, de formuler des propositions et conseils.

Le prestataire assiste l’Administration en cas de réclamation des entreprises ou de tiers, contribue à la définition des missions d’expertise et instruit les mémoires des entreprises en cas de litiges.

- M2.8. Suivi des entreprises

Le prestataire est chargé de contrôler les entreprises, et en particulier de veiller à ce qu’elles respectent les règles administratives et techniques qui leur sont imposées par le CCAP et le CCTP.

Il doit également assurer le contrôle des organisations de chantier et des modes opératoires de chaque entreprise.

Il doit leur apporter son assistance quant à la compréhension des dossiers techniques et administratifs et l’élaboration des pièces destinées au paiement des travaux, (il est à ce sujet souligné que cet élément de mission comporte un aspect « formation » qui devra obligatoirement prévaloir dans les relations qui s’instaureront entre les entreprises présentes sur les chantiers et le prestataire).

- M2.9. Rapport Mensuel de chantier

Un Rapport Mensuel de chantier sera rédigé par le prestataire et remis dans un délai de quinze jours suivant le mois écoulé.

Ce Rapport comprendra :

- La situation administrative des marchés passés pour les travaux et le contrôle, le relevé des ordres de service, les contentieux,

- Les chronogrammes réel et prévisionnel comparés des travaux, les pourcentages d’avancement par tâches,

- Les moyens matériels et humains mobilisés par l’entreprise et par la mission de contrôle,

- Une description des travaux exécutés, des incidents rencontrés, des mesures correctives prises, des modifications apportées au projet,

- Les études réalisées par la mission de contrôle,

- Des commentaires sur les résultats d’essais de laboratoire et sur la qualité des travaux et matériaux,

- Les prestations de la mission de contrôle,

- Les prévisions actualisées de budget du projet (travaux et contrôle), comparés au budget initial, et les explications des écarts,

- la situation des demandes de paiements des contractants.

Enfin dans les trente (30) jours suivant la fin des prestations du contrat, le prestataire établira en dix exemplaires, un rapport final général d’exécution des travaux de contrôle, reprenant mutatis mutandis les rubriques prévues pour le rapport mensuel.

Étape 3 – Assistance lors des opérations de réception (AOR)

Cette étape est prévue pour durer deux semaines. Le prix y afférent  est fractionnable au nombre d’entreprises présentes dans le portefeuille du Prestataire.

- M3.1. Réception des travaux

Le prestataire organise les opérations de réception des travaux, y compris les réceptions provisoires et partielles. Il informe suffisamment tôt à l’avance les différentes personnes concernées. Il assure les liaisons avec les organismes de contrôle.

Il rédige les procès-verbaux et les fait signer des parties prenantes.

Il est tenu d’assurer le suivi des réserves formulées lors des opérations de réception, jusqu’à leur levée.

Il est chargé de l’examen des désordres signalés par l’ingénieur et doit établir un rapport circonstancié précisant la nature et les origines de ces désordres et formulant des propositions quant à leur traitement.

Rapports à produire

Le prestataire produira à chaque étape de la phase 2, les rapports ou documents tels que répertoriés dans le tableau suivant :

| N° | Désignation | Délai d’exécution | Nombre de rapport | Délai d’approbation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rapport d’examen de conformité des études menées par les entreprises | 15 jours | 5 | 10 jours |
| 2 | Rapports mensuels de suivi des chantiers | 15 jours | 5 | 10 jours |
| 3 | Rapport d’assistance aux opérations de réception | 15 jours | 5 | 10 jours |
| 4 | Rapport final de la phase 2 | 30 jours | 5 | 10 jours |

NB : La remise tardive des rapports entraine une pénalité par jour de retard de 1% du montant de la prestation de l’étape correspondante.

Tous les Rapports seront rédigés en français ou en anglais.

  - MÉTHODOLOGIE

Avant le début de ses prestations, le Prestataire aura pris soin de finaliser son rapport de premier établissement. Au préalable, il aura obtenu du Maître d'Ouvrage toute la documentation nécessaire pour l’accomplissement de sa mission ;

Pendant sa mission, le Prestataire travaillera avec les intervenants désignés par soit le Chef service soit l’Ingénieur du marché. Il mènera des enquêtes auprès des différents acteurs en vue de recueillir leur opinion sur l'efficacité des mesures envisagées.

Au terme des missions, le Prestataire soumettra chaque fois, un Rapport dans les délais et en conformité avec les dispositions des présents termes de référence.

  - PERSONNEL A METTRE EN PLACE

01 Chef de mission, Ingénieur de génie civil (Bac+3) ayant au moins 03 ans d’expérience, inscrits à l’ordre (ONIGC) .

01 ingénieur de suivi, Technicien Supérieur des travaux de génie civil (Bac + 2 ou plus) disposant au moins 03 ans d’expérience générale dans le domaine des études et contrôle des constructions des bâtiments.

Pièce N°6:

CADRE BORDEREAUX DES PRIX UNITAIRES (CBPU)

Pièce N°6:

CADRE BORDEREAUX DES PRIX UNITAIRES (CBPU)

Pour tous les lots

| N° Prix | DESIGNATION | UNITE | Prix Unitaire HTVA en chiffres et en FCFA |
| --- | --- | --- | --- |
| Prix 1 | Chef de Mission Ce prix couvre au mois de prestations la totalité des frais relatifs à l'activité du Chef de Mission, à savoir : les salaires, les charges sociales, les assurances, les frais médicaux, les transports et congés, les frais de logement, les frais de déplacement, les frais généraux, les impôts, taxes, les frais de mobilisation et de démobilisation de l'expert et toutes sujétions relatives à la réglementation concernant la gestion du personnel. Ce prix rémunère au temps de présence effectif et est fractionnable au trentième Homme/mois | H/mois |  |
| Prix 2 | Ingénieur de suivi Ce prix couvre au mois de prestations la totalité des frais relatifs à l'activité de l'ingénieur structure, à savoir : les salaires, les charges sociales, les assurances, les frais médicaux, les transports et congés, les frais de logement, les frais de déplacement, les frais généraux, les impôts, taxes, les frais de mobilisation et de démobilisation des techniciens et toutes sujétions relatives à la réglementation concernant la gestion du personnel. Ce prix rémunère au temps de présence effectif et est fractionnable au trentième Homme/mois : FCFA | H/mois |  |
| Prix 3 | Véhicules Ce prix couvre mensuellement la totalité des frais de location (ou amortissement), d'exploitation, d'entretien, carburant, assurance, vignette, etc ... pour chaque véhicule mobilisé pour la mission (Chef de Mission, xpert Technique, géotechnicien, ainsi que le véhicule à mettre à la disposition de l'administration). Pour le chef de mission et l'administration les véhicules seront de type 4 X4 SW. Ils sont payables pendant la période d'activité et fractionnables au trentième. | Mois |  |
|  | Mois : FCFA |  |  |
| Prix 4 | Personnel d'appui Ce prix couvre au mois de prestations et fractionnables au 30éme les frais relatifs au personnel d'appui proposé, 1 secrétaire, 1Chauffeurs pour véhicules à mobiliser, 2 manœuvres). Les éléments de charges sont les mêmes qu'aux prix 1 à 5. | FT |  |
|  | Le Forfait : FCFA |  |  |
| Prix 5 | Fonctionnement de la Mission de Contrôle y compris logement Ce prix couvre mensuellement les frais relatifs au fonctionnement de la Mission de Contrôle notamment les fournitures de bureau, la production des rapports, l'entretien du matériel de bureau, le logement bref tous les frais de fonctionnement non pris en compte par le contrat de l'entreprise. | FF |  |
|  | Le Forfait : FCFA |  |  |

Pièce N°7:

CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF (CDQE)

Pièce N°7:

CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF (CDQE)

Pour tous les lots

| N°Px | DESIGNATION | U | QTE durée d’exécution | PU | PT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chef de Mission | H /Mois | 5 |  | - |
| 2 | Ingénieur de suivi | H /Mois | 4 |  | - |
| 3 | Véhicules | Mois | 5 |  | - |
| 4 | Personnel d'appui | Mois | 5 |  | - |
| 5 | Fonctionnement de la mission de contrôle y compris logement | mois | 5 |  | - |
| A | TOTAL HTVA |  |  |  | - |
| C | TVA (19,25% de A) |  |  |  | - |
| E | TOTAL TTC (A+C) |  |  |  | - |
| D | AIR (2,2% ou 5,5% de A) |  |  |  | - |
| D | NET A MANDATER (A-D) |  |  |  | - |

RECAPITULATIF

| N°Px | DESIGNATION | U | QTE | PU | PT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maîtrise d’œuvre générale des travaux | FF | 1 |  | - |
| A | TOTAL HTVA |  |  |  | - |
| C | TVA (19,25% de A) |  |  |  | - |
| E | TOTAL TTC (A+C) |  |  |  | - |
| D | AIR (2,2% ou 5,5% de A) |  |  |  | - |
| D | NET A MANDATER (A-D) |  |  |  | - |

Arrêter le montant du présent devis à la somme Toutes Taxes Comprises de :

Pièce N°8:

SOUS DETAIL DES PRIX UNITAIRE (SDPU)

Pièce N°8:

SOUS DETAIL DES PRIX UNITAIRE (SDPU)

Pour tous les lots

Maîtrise d’œuvre générale des travaux

- coefficient majorateur des prix secs

- prix unitaire élémentaires

- décomposition des prix forfaitaires

A - DECOMPOSITION DES PRIX DU PERSONNEL (Homme/Mois)

| N° Prix | NOM | Fonction | Salaire de base mensuel 1 | Charges sociales (% de 1) 2 | Frais Généraux (% de 1) 3 | Sous-total 4 | Marge bénéfice (% de 4) | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

B – LOCATION ET EXPLOITATION DE VEHICULE 4X4 (Véhicule/Mois)

| Type | Taux mensuel | Fuel | Entretien | Chauffeur | Divers | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

C – FONCTIONNEMENT GENERAL DE LA MISSION  (par mois)

| Loyer bureaux | Fournitures de bureau | Tél./Fax Eau et électricité | Production des rapports | Amortissement et entretien matériel et équipement | Divers | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PIECE N°9 :

MODELE DE LETTRE COMMANDE

PIECE N°9 :

MODELE DE LETTRE COMMANDE

| République du cameroun Paix – Travail – Patrie --------------- |  | Republic of cameroon Peace – Work – Fatherland --------------- |
| --- | --- | --- |
| REGION DE L’EST --------------- |  | EAST REGION --------------- |
| CONSEIL REGIONAL DE L’EST --------------- |  | EAST REGIONAL COUNCIL --------------- |

# LETTRE COMMANDE N°________/LC/CR-ES/CIPM/2023 du _______________ PASSEE APRES D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° __________ /AONO/CR-ES/CIPM/2023 DU _________________ POUR L POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DANS LA REGION DE L’EST EN TROIS (03) LOTS LOT No__________.

| MAITRE D’OUVRAGE : | LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL DE L’EST |
| --- | --- |
| TITULAIRE DE LA LETTRE COMMANDE | BP : ____, Tél : _____ No RCCM : ______ No CONTRIBUABLE : ________ RIB : __________________ |
| OBJET DE LA LETTRE COMMANDE: |  |
| LIEU DE D’EXECUTION : | A préciser selon le lot |
| DELAI D’EXECUTION : | cinq (05) mois |

MONTANT DE LA LETTRE COMMANDE :

| TTC |  |  |
| --- | --- | --- |
| HTVA |  |  |
| T.V.A (19.25%) |  |  |
| AIR (2,2% ou 5.5%) |  |  |
| Net à mandater |  |  |
| FINANCEMENT : | BUDGET DU FEICOM - EXERCICE 2023 |  |  |

SOUSCRITE, LE ____________________

SIGNEE, LE________________________

NOTIFIEE, LE_______________________

ENREGISTREE, LE___________________

Entre :

la République du Cameroun, représentée par le Président du Conseil Régional ci-après dénommée, «le Maître d’ouvrage»

D'une part,

Et

Adresse de l’entrepreneur

Représenté par ______________________

ci-après dénommée, «L’entrepreneur »

D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit

DOCUMENTS A INSERER (avant la  page de signature):

Titre 1 : CCAP

Titre 2 : CCTP

Titre 3 : BPU

Titre 4 : DQE

# Page ___ et Dernière de la LETTRE COMMANDE N°________/LC/CR-ES/CIPM/2023 du _______________ PASSEE APRES D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° __________ /AONO/CR-ES/CIPM/2023 DU _________________ POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DANS LA REGION DE L’EST EN TROIS (03) LOTS LOT No__________.

# MONTANTS EN FCFA :

| TTC |  |
| --- | --- |
| HTVA |  |
| T.V.A (19.25%) |  |
| AIR (2,2% ou 5.5%) |  |
| Net à mandater |  |

Lu et accepté par le Cocontractant Bertoua, le.........................................................................

Signé par le Président du Conseil Régional Bertoua, le.........................................................................

Enregistrement Bertoua, le.........................................................................

Pièce N°10 :

MODELES DE FORMULAIRES A UTILISER PAR LES SOUMISSIONNAIRES

Pièce N°10 :

MODELES DE FORMULAIRES A UTILISER PAR LES SOUMISSIONNAIRES

SOMMAIRE

| Annexen°1 | : | Modèle de soumission |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Annexen°2 | : | Modèle de caution de soumission |  |
| Annexen°3 | : | Modèle de cautionnement définitif |  |
| Annexen°4 | : | Modèle de caution d'avance de démarrage |  |
| Annexen°5 | : | Modèle de caution de retenue de garantie |  |
| Annexen°6 | : | Cadre du planning |  |
| Annexen°7 | : | Modèle de Déclaration d’intention de soumissionner |  |
| Annexen°8 | : | Modèle d’Attestation de visite de site |  |
| Annexen°9 | : | Modèle de fiche du personnel technique affecté à ce chantier |  |
| Annexen°10 | : | Modèle de fiche du matériel affecté à ce chantier |  |
| Annexen°11 | : | Modèle de fiche des références de l’entreprise |  |
| Annexen°12 | : | Modèle d’accord de groupement |  |
| Annexen°13 | : | Modèle de pouvoirs au mandataire |  |

Annexe n° 1:Modèle de soumission

Je, soussigné…...............................………… [indiquer le nom et la qualité du signataire] représentant la société, l’entreprise ou le groupement ……………………..............…..… dont le siège social est à ……….…..............................…. inscrit au registre du commerce de………...............……………………... sous le n°………………..................................……

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au Dossier d'Appel d’Offres y compris l’(es)additif(s), de l’appel d’offres [rappeler le numéro et l’objet de l’Appel d’Offres]:

- Après m'être personnellement rendu sur le site des travaux et avoir souverainement  apprécié la situation  et constaté la nature et les contraintes des travaux à réaliser

- Remets, revêtus de ma signature, le bordereau des prix unitaires ainsi que le devis estimatif établis conformément aux cadres figurant dans le dossier d'appel d'offres.

- Me soumets et m'engage à exécuter les travaux conformément au dossier d'Appel d'Offres, moyennant les prix que j'ai établis moi-même pour chaque nature d'ouvrage, les quels prix font ressortir le montant de l'offre pour le lot n°……….............  à

-	………........................................... [en chiffres et en lettres] francs CFA Hors TVA, et à

……….............................. francs CFA Toutes Taxes Comprises. [en chiffres et en lettres]

- M'engage à exécuter les travaux dans un délai de………............. mois

- M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai de 90 jours à compter de la date limite de remise des offres.

- Les rabais et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants (en cas de possibilité d’attribution de plusieurs lots) : (A préciser)

Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues par lui au titre de la présente Lettre-commande en faisant donner crédit au compte n°………………................. ouvert au nom de…................................….auprès de la banque …................................…………… Agence de…..............................……………………..

Avant signature de la Lettre-commande, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait à…..................................... le………...............................…….

Signature de………...........................................……….

En qualité de….................................. dûment autorisé à signer les soumissions pour et au nom de………...........................................……….

Annexe n° 2:Modèle de caution de soumission

Adressée au M. le Président du Conseil Régional de l’Est à, ci-dessous désigné «l’Autorité Contractante»,

Attendu que l’Entreprise……………...................., ci-dessous désignée «le soumissionnaire», a soumis son offre en date du ……………..........................………..   pour l’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°__________/AONO/CR-ES/CIPM/2023 DU _________________ POUR POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DANS LA REGION DE L’EST EN TROIS (03) LOTS LOT No__________.. ci-dessous désignée «l’offre», et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant à [indiquer le montant] francs CFA,

Nous…………....................…............ [Nom et adresse de la banque], représentée par……………................……….. [Noms des signataires], ci-dessous désignée «la banque», déclarons garantir le paiement à l’Autorité Contractante de la somme maximale de [indiquer le montant] Francs CFA, que la banque s’engage à régler intégralement à l’Autorité Contractante, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

Si le soumissionnaire retire l’offre pendant la période de validité spécifiée par lui sur l’acte de soumission;

Ou

Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution de la lettre-commande par l’Autorité Contractante pendant la période de validité:

- Manque à signer ou refuse de signer le Marché, alors qu’il est requis de le faire;

- Manque à fournir ou refuse de fournir le cautionnement définitif de la lettre-commande (cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci.

Nous nous engageons à payer à l’Autorité Contractante un montant allant jusqu’au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que l’Autorité Contractante soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande l’Autorité Contractante notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) condition(s) a (ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par l’Autorité Contractante pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande de l’Autorité Contractante tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer surtout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à…..........................le……………..........................………..

[Signature de la banque]

Annexe n° 3: Modèle de cautionnement définitif

# Banque:

# Référence de la Caution : N°......................................................

# A Monsieur le Président du Conseil Régional de l’Est, Maître d’ouvrage.

# Entreprise:

CAUTION POUR LA GARANTIE D’EXECUTION INTEGRALE DE__________________  REGION DE _______________.

Nous, Banque ................................................... avons été informés qu’entre Vous, agissant en tant que Maître d'Ouvrage, et ................................................agissant en tant que Cocontractant, un marché sera conclu pour l’exécution des travaux d’entretien des routes N°.............. constituant le  Réseau Nord, dans la Région de .................................... .

Conformément aux dispositions du Marché N° ............., le Cocontractant est tenu de remettre au Maître d’ouvrage une caution bancaire de garantie de l’exécution intégrale des travaux, couvrant les garanties, engagements et autres obligations incombant au Cocontractant du fait du marché, d’un montant égal à ------------------ pour cent du montant TTC du  contrat, soit FCFA..............................................

Nous, Banque................................. nous engageons irrévocablement et sans bénéfice de discussion, par la présente, à payer en faveur du Conseil Régional de l’Est, à la première demande écrite de Monsieur le Président du Conseil Régional de l’Est, Maître d’ouvrage et dans un délai de huit (8) semaines maximum, jusqu’à concurrence du montant de la présente caution, soit..................................... toutes les sommes qui pourraient être dues par le Cocontractant au Maître d'Ouvrage du fait que le Cocontractant ne remplirait pas une ou plusieurs de ses obligations prévues au contrat.

La demande de mise en jeu partielle ou totale de la présente caution fera l’objet d’une lettre justificative recommandée avec accusé de réception et copie  au Cocontractant formulant clairement et complètement les raisons de sa demande

# La présente caution bancaire entrera en vigueur à la date de notification du contrat  au Cocontractant.

Cette caution sera libérée dans un délai de trente (30j) à compter de la date de réception provisoire.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.

# La loi ainsi que la juridiction applicable à la garantie sont celles du Cameroun.

# Fait à.................................. le .......................

# Signature (s)

Annexe n° 4: Modèle de caution d'avance de démarrage

Banque: référence, adresse……………..............................................................................

Nous soussignés (banque, adresse), déclarons par la présente garantir, pour le compte de : …………….................................................................................... [le titulaire], au profit du Maître d’Ouvrage, Monsieur le Président du Conseil Régional de l’Est …………………………., «L’ autorité Contractante»

Le paiement, sans contestation et dès réception de la première demande écrite du bénéficiaire, déclarant que ………….................……..  [le titulaire] ne s’est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de l’avance de démarrage selon les conditions de la Lettre-commande n° ………….................……..   du..............................…….. relatif aux travaux [indiquer l’objet des travaux, les références de l’Appel d’Offres et le lot no__________], de la somme totale maximum correspondant à l’avance de [vingt (20)%] du montant Toutes Taxes Comprises de la Lettre-commande n°…………...........................................,payable dès la notification de l’ordre de service correspondant, soit:…………..........................................…….. francs CFA.

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès virement des parts respectives de cette avance sur les comptes de …………..............................................….. [le titulaire] ouverts auprès de la banque …….................……..………….................…….. sous le n°………….................……..………….................……..

Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance conformément à la procédure fixée par le CCAP. Toutefois, le montant de la caution sera réduit proportionnellement au remboursement de l’avance au fur et à mesure des remboursements.

La loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signé et authentifié par la banque

à……………..........................………..,le……………..........................………..

[signature de la banque]

Annexen°5 : Modèle de caution de retenue de garantie

Banque:…………...........................……………………

Référence de la Caution: N°…………...........................……………………

A Monsieur le Président du Conseil Régional de l’Est ………..…………………………………, ci-dessous désigné «L’ autorité Contractante»

attendu que  …………...........……............……………… [nom et adresse de l’entreprise], ci-dessous désigné «l’entrepreneur», s’est engagé, en exécution du marché, à réaliser les travaux de [indiquer l’objet des travaux]

attendu qu’il est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée à 10% du montant TTC du marché peut être remplacée par une caution solidaire,

attendu que nous avons convenu de donner à l’entrepreneur cette caution,  Nous,…………...........................…………...............………………… [nom et adresse de banque], représentée par ...........................………………………………................................………… [noms des signataires], et ci-dessous désignée «la banque»,

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard du Maître d’ouvrage, au nom de l’entrepreneur, pour un montant maximum de......................…………………… [en chiffres et en lettres], correspondant à10% du montant TTC du marché,

Et nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maître d’Ouvrage au titre du marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute(s) somme(s) dans les limites du montant égal à 10% du montant TTC cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30)  jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur main levée délivrée par le Maître d’Ouvrage ou par l’Autorité contractante.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage ou par l’Autorité contractante au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à……………..........................………..,le……………..........................………..

[signature de la banque]

Annexe n° 6: Cadre du planning

Note sur la présentation des plannings

Les quantités, les rendements journaliers, la durée d’exécution des travaux et les ralentissements voire, les interruptions, devront ressortir clairement des plannings.

Le planning financier qui découle du planning des travaux devra indiquer mois par mois, les montants prévisionnels des décomptes de travaux par poste et cumulés, en tenant compte de l’incidence des saisons de pluies, pour la solution de base et éventuellement la solution variante.

Date_________

[Cachet et signature de l’Entrepreneur]

Annexe n° 7:Modèle de Déclaration d’intention de soumissionner

Je soussigné (e)__________

Nationalité : ____________

Domiciliée à _________ B.P _______ Tél : ______

Fonction __________

En vertu de mes pouvoirs de ___________ de la société___________ et après avoir pris connaissance du Dossier d’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° __________ /AONO/CR-ES/CIPM/2023 DU _________________ POUR POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DANS LA REGION DE L’EST EN TROIS (03) LOTS LOT No__________.

Déclare par la présente l’intention de soumissionner pour le(s) lot (s)____ de cet appel d’offres.

Signature du représentant habilité:

Nom et titre du signataire:

Nom du Candidat:

Adresse:

Annexe n° 8: Modèle d’Attestation de visite de site

Je soussigné Mme/Mlle/M_________________________________________ [nom, Prénom, fonction]

Représentant de l’entreprise_______________________________________ [nom de l’entreprise]

Atteste sur l’honneur avoir effectué la visite de reconnaissance des travaux de construction de___________________________________________________________________________(mentionner le lot )

Fait à________ le_________

[Signature]

Annexe n° 9: Modèle de fiche du personnel technique affecté à ce chantier

| Noms et prénoms | Fonctions | Qualification | Expérience professionnelle |
| --- | --- | --- | --- |

N.B.  Les informations contenues dans ce formulaire doivent être appuyées par les documents probants (Copies des diplômes, cv).

Date_________

[Cachet et signature de l’Entrepreneur]

Annexe n° 10 : Modèle de fiche du matériel affecté à ce chantier

| Matériel | Propriété/location | Age | Etat de fonctionnement |
| --- | --- | --- | --- |

N.B.  Les informations contenues dans ce formulaire doivent être appuyées par les documents probants (facture d’achat, contrat de location etc.)

Date______________

[Cachet et signature de l’Entrepreneur]

Annexe n° 11: Modèle de fiche des références de l’entreprise

| N° | Projet réalisé | Année de réalisation | Coût du projet |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL |  |  |  |

N.B. Les informations contenues dans ce formulaire doivent être appuyées par des documents probants (photocopies des P.V de réception photocopies de la première et de la dernière page du contrat)

Date_________

[Cachet et signature de l’Entrepreneur]

Annexe n° 12: Modèle d’accord de groupement

Noms et adresses des partenaires du groupement solidaire :

Noms et adresses des institutions bancaires du groupement :

Rôle de chaque associé :

[Préciser la nature des tâches de chaque membre du groupement]

Nature du groupement :

Groupement solidaire pour la réalisation de :

[Préciser le N° de l’appel d’offres, le lot et la nature des travaux]

Mandataire :

Nom et adresse du mandataire]

Clé de répartition des paiements (le cas échéant) :

[Pourcentage de paiement de chaque membre du groupement]

Signatures :

[Signature de tous les membres du groupement]

Annexe n° 13 : Modèle de pouvoirs au mandataire

Je soussigné___________________________________________________________________

Directeur général de [entreprise mandataire] _________________________________________

Demeurant à ___________BP______________tél_____________________________________

Donne par la présente, pouvoir à Mme/M____________________________________________

Directeur général de [entreprise mandataire] _________________________________________

Demeurant à ___________BP______________tél_____________________________________

Pour être mandataire du groupement solidaire constitué des entreprises [préciser les raisons sociales des deux sociétés] _______________________________________________________

Dans le cadre de l’appel d’offres N°_______________________ pour l’exécution des travaux de____________________________________________________________________________

En conséquence, assister à tourtes réunions, prendre part à toutes délibérations, procéder à tous votes, signer tous les procès-verbaux, tous contrats et toutes pièces, se substituer et généralement, faire le nécessaire dans le cadre du présent appel d’offres et de la lettre-commande subséquent.

En foi de quoi, le présent acte de pouvoir est établi pour servir et valoir ce que d droit.

Fait à _________________le_____________

LE MANDANT

[Nom, prénom, signature et cachet précédé de la mention « bon pour pouvoirs »]

Légalisation par le notaire

PIECE N°12 :

GRILLE D’EVALUATION DES OFFRES

PIECE N°12 :

GRILLE D’EVALUATION DES OFFRES

DÉTAILS DE LA GRILLE D’ANALYSE DES OFFRES

|  | Le nombre de points attribués pour chaque critère et sous critère d’évaluation est le suivant: - PRÉSENTATION DE L’OFFRE 05 points - RÉFÉRENCES 20 points II.1 RÉFÉRENCES FINANCIÈRES 05 points I.1- Chiffres d’Affaires (CA) : moyenne des 05 dernières années ≥ 15 millions FCFA N.B : suivant bilan comptable certifié par un expert-comptable agréé.. Points; CA ≥ 15 000 000; Oui; 3 Points; _____/3. Non; 0 point. I.2- Attestation d’une capacité financière d’au moins 5 millions délivrée par une banque agréée. Points; Attestation d’une capacité financière; Oui; 2 Points; _____/2. Non; 0 point. II.2 RÉFÉRENCES PROFESSIONNELLES 15 points Expérience dans le domaine des études techniques : 2 points/projets; ____/6. Expérience dans le domaine de la maitrise d’œuvre générale dans le domaine des bâtiments 2 points/projets; _____/6. Expérience dans le domaine des études et de la maitrise d’œuvre générale dans les domaines autres que le bâtiment 2 points/projets; _____/3. Chaque projet exécuté sera justifié par la 1ère et dernière page du contrat, et par de PV de réception ou attestations de bonne fin des travaux. NB : L’absence d’un des justificatifs entraine la non prise en compte de la référence.. |
| --- | --- |

- COMPETENCE ET QUALIFICATION DU PERSONNEL PROPOSE.   (50 points)

| N° | RUBRIQUES |  |  |  |  | COTATION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | PERSONNEL |  |  |  |  | 50 points |
| 1 | Chef de mission |  |  |  |  | 30 points |
| 1.1 | Formation : Ingénieur des Travaux de Génie Civil |  |  |  |  | 5 points |
|  | Niveau | <BAC + 3 |  | >=BAC + 3 |  |  |
|  | Points | 0 |  | 5 |  |  |
| 1.2 | Copie certifiée du diplôme + attestation de présentation de l'original |  |  |  |  | 5 points |
|  | Production | Non produite |  | Produite (1 X 2) |  |  |
|  | points | 0 |  | 5 |  |  |
| 1.3 | CV + Attestation de disponibilité datés et signés |  |  |  |  | 5 points |
|  | Production | Non produite |  | Produite (1 X 2) |  |  |
|  | Points | 0 |  | 5 |  |  |
| 1.4 | Expérience générale |  |  |  |  | 5 points |
|  | Nbre d'année | n< 3 |  | 3<=n<5 | n >=5 |  |
|  | Points | 0 |  | 3 | 5 |  |
| 1.5 | Expérience dans le domaine des études des bâtiments |  |  |  |  | 5 points |
|  | Nbre de projets | n< 3 |  | 3 <= n <=5 | n >5 |  |
|  | Points | 0 |  | 3 | 5 |  |
| 1.5 | Expérience dans le domaine du contrôle des travaux des bâtiments |  |  |  |  | 5 points |
|  | Nbre de projets | n< 3 |  | 3 <= n <=5 | n >5 |  |
|  | Points | 0 |  | 3 | 5 |  |
| 2 | Ingénieur de suivi/Technicien de génie civil |  |  |  |  | 20 points |
| 2,1 | Formation : Technicien Supérieur de Génie Civil |  |  |  |  | 5 pt |
|  | Niveau | <BAC + 2 |  | >=BAC + 2 |  |  |
|  | Points | 0 |  | 5 |  |  |
| 2,2 | Copie certifiée du diplôme + attestation de présentation de l'original |  |  |  |  | 3 pt |
|  | Production | Non produite |  | Produite (1 X 3) |  |  |
|  | points | 0 |  | 3 |  |  |
| 2,3 | CV + Attestation de disponibilité datés et signés |  |  |  |  | 3pt |
|  | Production | Non produite |  | Produite (1 X 3) |  |  |
|  | Points | 0 |  | 3 |  |  |
| 2,4 | Expérience générale |  |  |  |  | 3pt |
|  | Nbre d'année | n< 5 |  | 5<=n<8 | n >=8 |  |
|  | Points | 0 |  | 1 | 3 |  |
| 2,5 | Expérience au poste d'Expert structure dans le domaine des études des bâtiments |  |  |  |  | 3 pt |
|  | Nbre de projets | n< 3 |  | 3 <= n <=5 | n >5 |  |
|  | Points | 0 |  | 1 | 3 |  |
| 2,6 | Expérience au poste d'ingénieur de suivi dans le domaine du contrôle des travaux des bâtiments |  |  |  |  | 3 pt |
|  | Nbre de projets | n< 3 | 3 <= n <=5 |  | n >5 |  |
|  | Points | 0 | 1 |  | 3 |  |

- DESCRIPTION DES MOYENS TECHNIQUES ET MATÉRIELS À METTRE EN PLACE           (15 points)

| b1 | Véhicules 4x4/ Nombre = 01 |  |  | ______/5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Points = |  | Note =nombre véhicules (≤2) x cotation = (1ptx1) 1 |  |
| b2 | Logiciels de calcul et de dessins |  |  | ______/5 |
|  | Points = | Note = nombre logiciels (≤4) x cotation = (1ptx4) 4 |  |  |
| b3 | Matériel de bureau, dessin, informatique |  |  | ______/5 |
|  | Points = | Note = nombre (≤4) x cotation = (1ptx4) 4 |  |  |
|  | Points = | Note = nombre (≤3) x cotation = (1ptx3) 3 |  |  |

- Méthodologie et planning (10 points)

| N° | RUBRIQUES | Points |
| --- | --- | --- |
| 1 | Méthodologie | ______/5 |
| 2 | Planning | ______/5 |

Total sur 100 points

Le score technique minimum requis est de 70 points sur 100 points

| 5.10 | La formule utilisée pour établir les scores financiers est la suivante : (Soit Sf = 100 x Fm/F, Sf étant le score financier, Fm étant la proposition la moins disante et F le montant de la proposition considérée, ou tout autre formule linéaire) Les poids respectifs attribués aux propositions Technique (T) et Financière (F) sont : - T = 0,70 - F = 0,30 La note globale technico-financière sera déterminée par une pondération faite entre la note technique et note financière selon la formule suivante : NOTE GLOBALE (NG) = (70 x ST+ 30x SF)/100 |
| --- | --- |

Pièce N°12 :

PREUVE DU FINANCEMENT DU PROJET

Pièce N°12 :

PREUVE DU FINANCEMENT DU PROJET

P.J : Extrait du journal des projets 2023

Pièce N°13 :

LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET FINANCIERS AGREES

Pièce N°13 :

LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET FINANCIERS AGREES

I. BANQUES :

      - AFRILAND FIRST BANK (FIRST BANK)

      - BANGE BANK CAMEROUN (BANGE CMR

      - BANQUE ATLANTIQUE CAMEROUN (BACM)

      - BANQUE CAMEROUNAISE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (BC-PME)

      - BANQUE GABONAISE DE FINANCEMENT INTERNATIONAL (BGFIBANK)

      - BANQUE INTERNATIONALE DU CAMEROUN POR L’EPARGNE ET LE CREDIT (BICEC)

      - CITIBANK CAMEROUN (CITIGROUP)

      - COMMERCIAL BANK – CAMEROUN (CBC)

      - CREDIT COMMUNAUTAIRE D’AFRIQUE BANK (CCA-BANK)

      - ECOBANK CAMEROON (ECOBANK)

      - NATIONAL FINANCIAL CREDIT BANK (NFC-BANK)

      - SOCIETE COMMERCIALE DE BANQUES – CAMEROUN (SCB CAMEROUN)

      - SOCIETE GENERALE CAMEROUN (SGC)

      - STANDARD CHARTERED BANK CAMEROUN (SCBC)

      - UNION BANK OF CAMEROON PLC (UBC)

      - UNITED BANK FOR AFRICA (UBA)

II. COMPAGNIES D’ASSURANCES :

      - ACTIVA ASSURANCES SA

      - AREA ASSURANCES

      - ATLANTIQUE ASSURANCES CAMEROUN

      - CHANAS ASSURANCES SA

      - CPA S.A.

      - NSIA ASSURANCES

      - PROASSURE

      - PRUDENTIAL BENEFICIAL GENERAL INSURANCE

      - ROYAL ONYX INSURANCE

      - SAAR

      - SANLAM ASSURANCES CAMEROUN

      - ZENITH ASSURANCES