| REPUBIQUE DU CAMEROUN Paix –Travail – Patrie ****** REGION DE L’EST ******* SERVIVES DU GOUVERNEUR ******** COMMISSION REGIONALE DE PASSATION DES MARCHES DE L’EST *******; REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland ******* EAST REGION ******* GOVERNOR’S OFFICE ******* EAST REGIONAL PUBLIC TENDERS BOARD *******. Maître d’Ouvrage :; Ministre des Travaux Publics. Maître d’Ouvrage Délégué :; Délégué Régional des Travaux Publics de l'Est. Autorité Contractante :; Gouverneur de la Région de l’Est. Commission Compétente :; Commission Régionale de Passation des Marchés Publics de l’Est. DEMANDE DE COTATION N°_____/DC/B/SDG/CRPM-ES/2024 DU ___________ L'EXECUTION DES TRAVAUX DE REPARATION DES DEGRADATIONS SUR LA TRAVERSEE URBAINE DE BERTOUA DE LA NATIONALE N°1, REGION DE L'EST (12Km) FINANCEMENT : BUDGET DE L'ETAT– EXERCICE 2024 IMPUTATION : Chap. 36 Prog. 125 _____Art. 5836330005 Parag. 523511 AUTORISATION DE DEPENSE: N°L290646 Septembre 2024 |  |  |
| --- | --- | --- |

SOMMAIRE

| Pièce n°1 : | Avis de consultation …………………………………………….….. | 3 |
| --- | --- | --- |
| Pièce n°2 : | Règlement Particulier de la consultation ………………………… | 10 |
| Pièce n°3 : | Modèles d’annexes …………………………………………………. | 19 |
| Pièce n°4 : | Projet de Lettre-Commande ………………………………………. | 30 |
|  | Titre 1 : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)… | 35 |
|  | Titre 2 : Spécifications Techniques (ST) ….…………………………… | 46 |
|  | Titre 3 : Cadre du Bordereau des prix unitaires (CBPU) …………… | 48 |
|  | Titre 4 : Cadre du Détail estimatif (CDE) …………………………….. | 49 |
| Pièce n°5 : | Grille d’évaluation des offres ……………………………………... | 50 |
| Pièce n°6 : | Liste des établissements bancaires et organismes financiers autorisés à émettre les cautions dans le cadre des marchés publics ……………………………………………………………… | 52 |
| Pièce n°7 : | Preuves de la disponibilité du financement………….………….. | 54 |

# Pièce N°1 :

# Avis de Consultation

| REPUBIQUE DU CAMEROUN Paix –Travail – Patrie ****** REGION DE L’EST ******* SERVIVES DU GOUVERNEUR ******** COMMISSION REGIONALE DE PASSATION DES MARCHES DE L’EST ****** |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland ******* EAST REGION ******* GOVERNOR’S OFFICE ******* EAST REGIONAL PUBLIC TENDERS BOARD ******* |
| --- | --- | --- |

AVIS DE CONSULTATION POUR UNE DEMANDE DE COTATION

N° ___________/DC/SDG/CRPM-ES/2024 DU _________________

L'EXECUTION DES TRAVAUX DE REPARATION DES DEGRADATIONS SUR LA TRAVERSEE URBAINE DE BERTOUA DE LA NATIONALE N°1, REGION DE L'EST (12Km)

FINANCEMENT : BUDGET DE L'ETAT– EXERCICE 2024

IMPUTATION : CHAP. 36 PROG. 125  ART. 5836330005 PARAG. 523511

AUTORISATION DE DEPENSE: N°L290646

- OBJET DE LA CONSULTATION

Le Gouverneur de la Région de l’Est, Autorité Contractante, lance pour le compte du Ministère des Travaux des Publics , une consultation pour une Demande de Cotation relative à l'exécution des travaux de réparation des dégradations sur la traversée urbaine de Bertoua de la Nationale N°1, Région de l'Est (12km).

- PARTICIPATION ET ORIGINE

La participation à la présente consultation est ouverte à égalité de conditions à toutes les petites et moyennes entreprises de droit camerounais, jouissant des capacités juridiques, techniques et financières requises.

- FINANCEMENT

Les prestations, objet du présent Dossier de consultation, seront financées par le Budget de l'Etat, exercice 2024.

- ALLOTISSEMENT

La présente demande de cotation est constituée d’un lot unique, détaillé ainsi qu’il suit :

| N° LOT | NATURE | MONTANT TTC (EN FCFA) |
| --- | --- | --- |
| UNIQUE | Exécution des travaux de réparation des dégradations sur la traversée urbaine de Bertoua de la Nationale N°1, Région de l'Est (12km) | 30 000 000 |

- CONSULTATION DU DOSSIER DE CONSULTATION

Le Dossier de consultation peut être consulté aux heures ouvrables dans les services du Gouverneur de la Région de l’Est (Division des Affaires Economiques, Sociales et Culturelles).

- ACQUISITION DU DOSSIER DE CONSULTATION

Le dossier de consultation peut être retiré aux heures ouvrables auprès des Services du Gouverneur de la Région de l’Est, Autorité Contractante (Division des Affaires Economiques, Sociales et Culturelles) contre présentation d’une quittance de versement au Trésor Public, d’une somme non remboursable de TRENTE MILLE (30 000) FRANCS CFA.

- REMISE DES OFFRES

Les offres rédigées en français ou en anglais, en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme tels seront remises sous pli fermé au plus tard le ________________ à _____________ précises dans les Services du Gouverneur de la Région de l’Est (Division des Affaires Economiques, Sociales et Culturelles) et devront porter la mention suivante :

AVIS DE CONSULTATION POUR UNE DEMANDE DE COTATION

N° ___________/DC/B/SDG/CRPM-ES/2024 DU _________________

POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX DE REPARATION DES DEGRADATIONS SUR LA TRAVERSEE URBAINE DE BERTOUA DE LA NATIONALE N°1, REGION DE L'EST (12Km)

Financement : Budget de l'Etat - Exercice 2024

« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

- RECEVABILITE DES OFFRES

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission ayant une durée de validité de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’ouverture des offres, délivrée par un établissement financier agréé par le Ministre chargé des Finances, d’un montant de six cent mille (600 000) francs CFA.

Sous peine de rejet, les pièces administratives requises, dont la caution de soumission, devront être impérativement produites en originaux datant de moins de trois (03) mois ou en copie certifiée conforme par l’autorité émettrice ou une autorité administrative.

Toute offre non conforme aux prescriptions du présent avis et du Dossier de Demande de Cotation sera déclarée irrecevable. Notamment, l’absence d’une pièce administrative.

Par ailleurs, les photocopies certifiées des pièces antérieurement légalisées seront rejetées.

- OUVERTURE DES PLIS

Les offres seront dépouillées le _________________ à ________ heures par la Commission Régionale de passation des Marchés Publics de l’Est siégeant, en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance du dossier, à la salle de réunion de la Délégation Régionale des Marchés Publics de l’Est.

- DELAI DE LIVRAISON

Le délai de livraison prévu par le Maître d’Ouvrage est de trois (03) mois maximum, à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage des travaux.

- PRINCIPAUX CRITERES D’EVALUATION DES OFFRES

L’offre reconnue entièrement conforme aux exigences administratives, aux prescriptions du descriptif technique et évaluée la moins-disante sera proposée à l’attribution.

- ATTRIBUTION DE LA LETTRE-COMMANDE

La Lettre-Commande sera attribuée au soumissionnaire qui aura proposé l’offre la moins-disante, conforme pour l’essentiel aux prescriptions du Dossier de Demande de Cotation.

- DUREE DE VALIDITE

Les soumissionnaires resteront tenus par leurs Offres pendant cent vingt (120) jours à compter de la date d’ouverture des offres.

- RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Les renseignements complémentaires d'ordre technique peuvent être obtenus aux heures ouvrables dans les Services du Gouverneur de la Région de l’Est (Division des Affaires Economiques, Sociales et Culturelles).

Pour toutes tentatives de corruption ou faits de mauvaises pratiques, bien vouloir appeler les Services du Gouverneur de la Région de l’Est au 222 241 665 ou le numéro vert de la CONAC « 1517 ».

| Ampliations : - DR/MINTP-EST - DR/MINMAP-EST ; - ARMP (pour insertion au JDM) ; - Président/CRPM-EST; - Affichage ; - Chrono/archives. | Bertoua le, LE GOUVERNEUR DE LA REGION DE L’EST (Autorité Contractante) |
| --- | --- |

| REPUBIQUE DU CAMEROUN Paix –Travail – Patrie ****** REGION DE L’EST ******* SERVIVES DU GOUVERNEUR ******** COMMISSION REGIONALE DE PASSATION DES MARCHES DE L’EST ****** |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland ******* EAST REGION ******* GOVERNOR’S OFFICE ******* EAST REGIONAL PUBLIC TENDERS BOARD ******* |
| --- | --- | --- |

CONSULTATION

N° ______/C/B/SDG/CRPM-ES/2024 OF __________

REPAIR OF DAMAGE TO THE URBAN CROSSING OF NATIONAL ROAD N°1, EAST REGION (12KM)

FINANCING :  BUGDET OF STATE,  EXERCISE 2024.

IMPUTATION : Chap. 36 Prog. 125  Art. 5836330005 Parag. 523511

- PURPOSE OF THE CONSULTATION

The Governor of the East Region, Contracting Authority, intends to purchase to repair of damage to the urban crossing of national road N°1, East Region.

- PARTICIPATION

Participation in this consultation is open on equal terms to all small and medium sized enterprises governed by Cameroonian law enjoying the required legal, technique and financial capacities.

- FINANCING

Supply of equipment of the present invitation to tender is financed on the Budget of the Republic of Cameroon, Financial Year 2024.

- ALLOTMENT

This invitation to tender consists of unique lot detailed as follows:

| N° LOT | NATURE | ESTIMATED COST |
| --- | --- | --- |
| Unique | REPAIR OF DAMAGE TO THE URBAN CROSSING OF NATIONAL ROAD N°1, EAST REGION (12KM) | FCFA 30 000 000 |

- CONSULTATION OF TENDER FILE

The tender file can be consulted during the opening hours at the contracting authority service, in the Governor of the East Region (Economic, Social and Cultural Affairs Division).

- ACQUISITION OF REQUEST FILE

The file may be obtained during working hours upon publication of this notice at the Governor of the East Region office (Economic, Social and Cultural Affairs Division), Withdrawal of the file will be done upon presentation of a receipt of payment of a non-refundable sum of 30 000 (thirty Thousand) CFA Francs in the public treasury as files charge.

- SUBMISSION OF TENDERS

Each tender drafted in English or French in seven (07) copies including the original and six (06) copies marked as such and shall be submitted against receipt at the Governor of the East Region office (Economic, Social and Cultural Affairs Division), not later than the ____________________, at __________ local time and shall carry the inscription :

CONSULTATION

N° ______/C/B/SDG/CRPM-ES/2024 OF _____________

REPAIR OF DAMAGE TO THE URBAN CROSSING OF NATIONAL ROAD N°1, EAST REGION (12KM)

FINANCING: BUDGET OF STATE - EXERCISE 2024.

“TO BE OPENED ONLY DURING THE BID-OPENING SESSION”

- ADMISSIBILITY OF OFFERS

Each bidder must include in his administrative documents, a bid bond issued by a first rate-bank approved by the Ministry in charge of Finance featuring on the list in document 12 of the tender file and valid for three (03) months beyond the original date of the validity of the offers.

| N° Lot | DESIGNATION | ESTIMATED COST | AMOUNT OF THE BID BOND ATI |
| --- | --- | --- | --- |
| Unique | REPAIR OF DAMAGE TO THE URBAN CROSSING OF NATIONAL ROAD N°1, EAST REGION (12KM) | FCFA 30 000 000 | FCFA 600 000 |

The offers reached after the deposit date and hour, and any offer not in conformity with the presentation and the separation of offers will be declare inadmissible at the opening session.

For fear of elimination, the required administrative documents shall be produced in original and copies certified conform by the emitting service, in conformity with the list provided on the particular invitation to tender regulation. They should be inevitably signed within a period of three (03) months.

Any not complete bid or not in conformity with the specifications of this tenders notice and file will be eliminated.

- OPENING OF BIDS

The opening of the offers will be done in the conference room of the East Regional Delegation of Public Contracts, on the ____________________ at ___________ local time, by the Tenders Board meeting in the presence of bidders or their representatives duly mandated and having perfect knowledge of their file.

- DELIVERY DEADLINE

The execution deadline scheduled for the complete realization of services by the Contracting Authority is TREE (03) MONTHS from the date of notification of the service order to start work.

- EVALUATION CRITERIA OF OFFERS

The offer recognized as complying with the administrative requirements, the prescriptions of the technical description and the lowest evaluated will be proposed for award

- CONTRACT ATTRIBUTION

The contracting authority will attribute the contract to the bidder with the offer recognized to be in conformity with the essentials to the tender file, with the required financial and technical capacity to execute the contract in a satisfactory way, and that the offer were evaluated the less important.

- VALIDITY PERIOD OF TENDERS

Bidders stay link to their offers during one on hundred and twenty (120) days starting at the limit date of opening of the offers.

- ADDITIONAL INFORMATION

Complementary technical information may be obtained during working hours at the Governor’s Office (Economic, Social and Cultural Affairs Division, Tel.: 222 241 665).

For all tentative of corruption either bad practice facts please call the Governor’s office at following number: 222 241 665 or CONAC by dialing the “1517”.

| AMPLIATIONS : - DR/MINTP-EST - DR/MINMAP/EST - ARMP - P/CRPM/EAST - Affichage / Archives - Archives | Bertoua, the___________________ THE GOVERNOR OF THE EAST REGION (Contracting Authority) |
| --- | --- |

# Pièce n°2 :

# Règlement Particulier de

# la Consultation

SOMMAIRE

| Article 1er : | Portée de la soumission ………………………………………………..…….……. | 12 |
| --- | --- | --- |
|  | Financement …………………………………………………………………..….……. |  |
|  | Fraude et corruption …………………………………………………………...…… |  |
|  | Candidats admis à concourir ……………………………………………..….…… | 13 |
|  | Fournitures et Services connexes répondant aux critères d’origine … |  |
|  | Qualification du Soumissionnaire ………………………………………..……… |  |
|  | Contenu du Dossier de consultation ………………………………..…………. | 14 |
|  | Modification du Dossier de Demande de Cotation ………………………… |  |
|  | Frais de soumission ………………………………………………………………….. |  |
|  | Langue de l’offre………………………………………………………………………. | 15 |
|  | Documents constituants l’offre …………………………………………………… |  |
|  | Prix de l’offre …………………………………………………………………………… | 16 |
|  | Monnaie de l’offre …………………………………………………………………….. |  |
|  | Caution de soumission …..…………………………………………………………. |  |
|  | Délai de validité des offres ………………………………………………………… | 17 |
|  | Forme et signature de l’offre …………………………………………………….. |  |
|  | Cachetage et marquage des offres…………………………………………….. |  |
|  | Date et heure limites de dépôt des offres …………………………………… |  |
|  | Offres hors délai ………………………………………………………………………. | 18 |
|  | Ouverture des plis et recours …………………………………………………….. |  |
|  | Caractère confidentiel de la procédure ……………………………………….. |  |
|  | Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante ……………………………………………………………………………. |  |
|  | Qualification du soumissionnaire ……………………………………………….. |  |
|  | Correction des erreurs ………………………………………………………………. |  |
|  | Comparaison des offres …………………………………………………………….. | 19 |
|  | Attribution ……………………………………………………………………………….. |  |
|  | Droit de l’Autorité Contractante de déclarer la consultation ou d’annuler la procédure...……………………………………………………………. |  |
|  | Droit de modification des quantités lors de l’attribution de la Lettre-Commande …………………………………………………………………….. |  |
|  | Publication des résultats d’attribution de la Lettre-Commande et recours ……………………………………………………………………………………. | 20 |
|  | Signature de la Lettre-Commande …………………………………………….. |  |
|  | Cautionnement définitif …………………………………………………………….. |  |

Article 1er : Portée de la soumission

  - Le présent dossier de demande de cotation décrit les travaux devant faire l'objet d’une lettre-commande, fixe les conditions de dépôt des offres, d’ouverture des plis et d’évaluation des offres et d’attribution de la Lettre-Commande en projet, et stipule également les conditions de contrat applicables à ladite Lettre-Commande. Par sa participation, le soumissionnaire reconnaît avoir examiné et accepté les instructions, les conditions et les spécifications contenues dans le dossier de demande de cotation.

  - Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit exécuter les travaux dans un délai maximum de trois (03) mois qui court à compter de la date de notification de l’ordre de service d’effectuer la livraison desdits matériels ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.

- Financement

L’exécution des travaux objets de la présente consultation est financée par le Budget de l'Etat, Exercice 2024.

- Fraude et corruption

3.1. L’Autorité Contractante exige des soumissionnaires et de ses co-contractants, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de la Lettre-Commande. En vertu de ce principe, l’Autorité Contractante :

- Définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante :

- Est coupable de « corruption » qui conque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’une lettre-commande ;

- Se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’une lettre-commande ;

- « Pratiques collusoires » désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que l’Autorité Contractante en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ; et

- « Pratiques coercitives » désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’une lettre-commande.

- Rejettera une proposition d’attribution si elle détermine que l’attributaire proposé est, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de cette lettre-commande.

3.2. Le Ministre Délégué à la Présidence de la République chargé des Marchés Publics, Autorité chargée des Marchés Publics, peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

- Candidats admis à concourir

La participation à la présente consultation est ouverte à égalité de conditions à toutes les petites et moyennes entreprises de droit camerounais, jouissant des capacités juridiques, techniques et financières requises.

c) Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

d) Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démontrer qu’elle :

(i) est juridiquement et financièrement autonome,

(ii) est administrée selon les règles du droit commercial et

(iii) n’est pas sous la tutelle ou l’autorité directe voire indirecte du Maître d’Ouvrage.

- Fournitures et Services connexes répondant aux critères d’origine

N.A

- Qualification du Soumissionnaire

- Examen de la conformité des pièces administratives (Partie A)

- Evaluation des offres techniques (Partie B)

Les offres seront évaluées selon les principaux critères ci-après :

I – Chiffre d’affaire du soumissionnaire …………………………….………Oui/non

Condition remplie si le soumissionnaire justifie des prestations/Fournitures cumulées d’au moins trente millions (30 000 000) de Francs CFA pendant les Trois dernières années.

NB : Les justificatifs du chiffre d’affaires comprennent notamment :

- Les contrats (première et dernière pages) ou bons de commandes ;

- Les procès-verbaux de réceptions (provisoire ou définitive) pour chaque contrat ou bon de commande

II - Solvabilité Financière …………………………………………………………………. Oui/non

Condition remplie si le soumissionnaire dispose d’une attestation de solvabilité d’au moins quinze (15) millions délivrée par un établissement financier agréé par le MINFI.

III - Conformité des travaux aux spécifications techniques minimales …….. Oui/Non

Condition remplie si le soumissionnaire produit :

      - le Descriptif Technique paraphé à toutes les pages daté et signé à la dernière page.

IV – Garantie….……………………………………………………………………Oui/Non

Condition remplie si le soumissionnaire présente une caution de retenue de garantie d’une durée de six (06) mois (model proposé et signé par le prestataire).

NB : L’offre reconnue entièrement conforme aux exigences administratives, aux prescriptions du descriptif technique et évaluée la moins-disante sera proposée à l’attribution.

- Evaluation de l’offre financière (Partie C)

- Contenu du Dossier de consultation

Le Dossier de consultation décrit l'exécution des travaux faisant l’objet  de la Lettre-Commande en projet, fixe les procédures de consultation des fournisseurs et précise les conditions  de ladite Lettre-Commande. Outre l’(les) additif(s) publié(s) conformément à l’article 8, il comprend les documents énumérés ci-après :

| Pièce n°1 : | Avis de consultation |
| --- | --- |
| Pièce n°2 : | Règlement Particulier de la consultation |
| Pièce n°3 : | Modèles d’annexes |
| Pièce n°4 : | Projet de Lettre-Commande |
|  | Titre1 : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) |
|  | Titre 2 : Spécifications Techniques (ST) |
|  | Titre 3 : Cadre du Bordereau des prix unitaires (CBPU) |
|  | Titre 4 : Cadre du Détail estimatif (CDE) |
| Pièce n°5 : | Grille d’évaluation des offres |
| Pièce n°6 : | Liste des établissements bancaires et organismes financiers autorisés à émettre les cautions dans le cadre des marchés publics |
| Pièce n°7 : | Preuves de la disponibilité du financement. |

Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DDC. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier. Toute carence peut entraîner le rejet de son offre.

- Modification du Dossier de Demande de Cotation

9.1. L’Autorité Contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d’éclaircissements formulée par un soumissionnaire, modifier le Dossier de Demande de Cotation en publiant un additif.

9.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier de Demande de Cotation, et doit être communiqué par écrit ou signifié à tous les soumissionnaires qui ont acheté le Dossier de Demande de Cotation. Ces derniers accuseront réception de chacun des additifs à l’Autorité Contractante par écrit.

9.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps, compte tenu de l’additif, pour la préparation de leur offre, l’Autorité Contractante pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres.

- Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et ni le Maître d’Ouvrage ni l’Autorité Contractante n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quelque-soit le déroulement ou l’issue de la procédure de Demande de Cotation.

- Langue de l’offre

L’offre ainsi que toutes correspondances et tous documents concernant la soumission, échangés entre le Soumissionnaire et l’Autorité Contractante seront rédigés en Français ou en Anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le Soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en Français ou en Anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

- Documents constituants l’offre

L’offre présentée par le Soumissionnaire comprendra les documents ci-après, dûment remplis et regroupés en un seul volume comprenant :

Partie A - Dossier administratif

Le dossier administratif contiendra les pièces suivantes :

  - La déclaration d’intention de soumissionner datée, signée et timbrée au tarif en vigueur.

  - L’attestation de Conformité Fiscale datant de moins de trois (03) mois, délivrée par le service des Impôts à partir du site web de la DGI (www.impots.cm);

  - L’attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire délivrée par un établissement financier agréé par le MINFI, datant de moins de trois mois.

  - La quittance d’achat du Dossier de Demande de Cotation.

  - La caution de soumission délivrée par une banque de 1erordre ou organisme agréé par le MINFI suivant les conditions de la COBAC, d’un montant égal à 2% du montant prévisionnel du projet ;

  - Le Certificat de non exclusion des Marchés Publics délivré par l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP), indépendamment de l’objet y porté mais datant de moins de trois (03) mois à la date de remise des offres ;

  - L’attestation pour soumission de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, indépendante de la période de validité et de l’objet y portés mais datant de moins de trois (03) mois, ou tout autre document signé par la même administration certifiant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations vis-à-vis de ladite Caisse ;

  - L’Attestation d’immatriculation ;

  - Le plan de localisation ;

  - Attestation de non faillite délivrée par le greffe du Tribunal de Grande Instance du lieu du siège.

Partie B - Offre technique

B1- Chiffre d’affaire du soumissionnaire ;

- Justifier les prestations cumulées/Fournitures d’au moins trente millions (30 000 000) de Francs CFA pendant les Trois (03) dernières années ;

N.B : Les justificatifs du chiffre d’affaire ne sont constitués que des premières et dernières pages des contrats ou lettre - commandes, ou bons des commandes administratives accompagnés pour chaque cas du Procès-Verbal de réception.

B2-Solvabilité Financière

- Joindre la solvabilité d’au moins quinze (15) millions délivrée par un établissement financier agréé par le MINFI.

B3- Conformité de l'exécution aux spécifications techniques minimales

- S’engager à exécuter la commande suivant les spécifications techniques (Spécification Technique paraphé signé et daté à la dernière page).

B4- Garantie

- S’engager à présenter une caution de retenue de garantie d’une durée de six (06) mois (model proposé et signé par le prestataire).

Partie C - Offre financière

Elle regroupe tous les éléments permettant de justifier le coût des prestations, à savoir :

c1. La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ;

c2. Le Bordereau des prix unitaires dûment rempli ;

c3. Le Détail estimatif dûment rempli ;

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans la demande de cotation.

N.B : Les différentes parties d’un même dossier doivent être séparées par les intercalaires de couleur aussi bien dans l’original que dans les copies, de manière à faciliter son examen.

- Prix de l’offre

Les prix offerts par le soumissionnaire seront fermes pendant toute la durée d’exécution d’une Lettre-Commande en projet et ne pourront varier en aucune manière.

- Monnaie de l’offre

Les prix seront libellés en francs CFA

- Caution de soumission

Le Soumissionnaire fournira une caution de soumission d’un montant égal à 2% du montant prévisionnel, soit 600 000 (six cent mille) francs CFA.

La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier de consultation et demeurera valide pendant cent vingt (120) jours au-delà de la date limite originale de validité des offres.

Toute offre non accompagnée d’une caution de soumission acceptable sera rejetée comme non-conforme.

Les cautions de soumission des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours, après la publication du résultat de l’attribution.

La caution de soumission de l’attributaire de la Lettre-Commande en projet sera libérée dès que ce dernier aura signé ladite Lettre-Commande et fourni le cautionnement définitif requis.

La caution de soumission peut être saisie :

a. Si le Soumissionnaire :

- Retire son offre pendant le délai de validité qu’il aura spécifié dans son offre ; ou

- N’accepte pas la correction des erreurs ; ou

b. Si le Soumissionnaire retenu :

- Manque à son obligation de souscrire la Lettre-Commande ; ou

- Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif.

- Délai de validité des offres

Les offres doivent demeurer valables pendant 90 jours à compter de la date de remise des offres. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée.

- Forme et signature de l’offre

Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrits à l’Article 12, en un volume portant clairement l’indication ‘’ORIGINAL’’. De plus, le Soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans l’avis de consultation, portant l’indication ‘’COPIE’’. En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de l’offre.

- Cachetage et marquage des offres

Le Soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’offre dans deux enveloppes séparées et scellées portant la mention « ORIGINAL » et « COPIE », selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du soumissionnaire.

Les enveloppes intérieures et extérieures :

b. Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis de Demande de Cotation indiqués dans le Règlement de la Consultation, et la mention ‘’A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement’’.

Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du soumissionnaire de façon à permettre à l’Autorité Contractante de renvoyer l’offre scellée si elle n’a pas été ouverte.

Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué à l’article 17.1 susvisé, l’Autorité Contractante ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

- Date et heure limites de dépôt des offres

Les offres doivent être reçues aux Services du Gouverneur de la Région de l’Est (Division des Affaires Economiques, Sociales et Culturelles) au plus tard le _______________  à __________ précises, heure locale.

- Offres hors délai

Toute offre parvenue à l’Autorité Contractante après les dates et heure limites fixées pour le dépôt des offres sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

- Ouverture des plis et recours

La commission Régionale de Passation des Marchés Publics de l’Est procédera à l’ouverture des plis en un temps et en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister, le ______________  à __________, heure locale, dans la salle de réunion de la Délégation Régionale des Marchés Publics de l’Est, en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance du dossier.

- Caractère confidentiel de la procédure

Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, et à la vérification de la qualification des soumissionnaires, et à la recommandation d’attribution de la Lettre-Commande ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution de ladite Lettre-Commande n’aura pas été rendue publique.

Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la commission de Passation des Marchés dans l’évaluation des offres ou l’Autorité Contractante dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

Nonobstant les dispositions de l’alinéa 22.2, entre l’ouverture des plis et l’attribution  de la Lettre-Commande, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec l’Autorité Contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

- Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante

Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, la commission de Passation des Marchés peut, si elle le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la commission lors de l’évaluation des soumissions.

Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la commission des marchés et de la commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution de la Lettre-Commande.

- Qualification du soumissionnaire

La commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du Dossier de consultation, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6.

- Correction des erreurs

7.1. La commission vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier de consultation pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La commission corrigera les erreurs de la façon suivante :

- S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

- Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

- S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

- S’il y a contradiction entre les montants en lettres, en chiffres et celui du sous-détail des prix unitaires, le dit sous-détail des prix sera corrigé et le montant ainsi corrigé fera foi.

- S’il y a une différence entre d’une part le montant en lettres et d’autre part les montants identiques en chiffres et du sous-détail des prix unitaires, le montant identique en chiffre et du sous-détail des prix fera foi.

- S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la commission, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

7.2. Le montant figurant dans la soumission sera corrigé par la sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

7.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

- Comparaison des offres

La commission comparera toutes les offres substantiellement conformes pour déterminer l’offre évaluée la moins-disante.

- Attribution

L’Autorité Contractante attribuera la Lettre-Commande en projet au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier de consultation et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter ladite Lettre Commande de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins-disante.

- Droit de l’Autorité Contractante de déclarer la consultation ou d’annuler la procédure

L’Autorité Contractante se réserve le droit d’annuler la procédure de Demande de cotation (après autorisation de l’Autorité des Marchés lorsque les offres ont été ouvertes) ou de déclarer la Demande de Cotation infructueuse après avis de la commission des marchés compétente, sans qu’il y ait lieu à réclamation.

- Droit de modification des quantités lors de l’attribution de la Lettre-Commande

Sans Objet.

- Publication des résultats d’attribution de la Lettre-Commande et recours

L’Autorité Contractante est tenue de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.

Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation à l’exception des exemplaires destinés à l’autorité des marchés publics et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

En cas de recours, il doit être adressé à l’autorité des marchés, avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, à l’Autorité Contractante et au Président de la commission.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

- Signature de la Lettre-Commande

Après publication des résultats, le projet de Lettre-Commande souscrit par l’attributaire est soumis au Contrôle Financier Régional pour visa budgétaire avant signature par l’Autorité Contractante.

- Cautionnement définitif

32.1. Dans les vingt (20) jours suivant la notification de la Lettre-Commande par l’Autorité Contractante, le co-contractant fournira à l’Autorité Contractante un Cautionnement définitif représentant 2% du montant TTC de la lettre Commande, sous la forme stipulée dans le Règlement de la consultation, conformément au modèle fourni dans le Dossier de consultation.

32.2. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation pure et simple de la Lettre-Commande.

# Pièce n°3 :

# Modèles d’Annexes

SOMMAIRE

| Formulaire N°1 : | Modèle de soumission …………………………………..………… | 23 |
| --- | --- | --- |
| Formulaire N°2 : | Modèle déclaration d’intention de soumissionner…………. | 24 |
| Formulaire N°3 : | Modèle de caution de soumission ……………………………… | 25 |
| Formulaire N°4 : | Modèle de cautionnement définitif …………………………….. | 26 |
| Formulaire N°5 : | Modèle de caution d’avance de démarrage ………………… | 27 |
| Formulaire N°6 : | Modèle de caution de retenue de garantie …………………. | 28 |
| Formulaire N°7 : | Modèle d’attestation de solvabilité …………………………….. | 29 |

Formulaire N°1 : MODELE DE SOUMISSION

Je, soussigné,…………………………… (Indiquer le nom et la qualité du signataire)

Représentant la société, l’entreprise ou le groupement (8)…………………. dont le siège social est à ………………………, inscrite au registre du commerce de …………………………sous le n°………………………

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au Dossier de Demande de Cotation y compris le(s) additif(s), [rappeler le numéro et l’objet de la Demande de Cotation],

Après m’être personnellement rendu compte de la situation des lieux et avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des travaux à effectuer,

  - Remets, revêtus de ma signature, le Bordereau des Prix Unitaires ainsi que le Devis Estimatif établissant les prix que j’ai établi moi-même pour chaque nature d’ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l’offre à ______________[en chiffres et en lettres] francs CFA Hors TVA, et à ____________ [en chiffres et en lettres] francs CFA Toutes Taxes Comprises.

  - M’engage à exécuter les travaux dans un délai de _______ jours [indiquer la durée de validité de l’offre à 120 jours] à compter de la date limite de remise des offres.

Les rabais et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants (en cas de possibilité d’attribution de plusieurs lots).

Le Chef de service de la Lettre-Commande se libérera des sommes dues par lui au titre de la présente Lettre-Commande en faisant donner crédit au compte n° ………………. ouvert au nom de …………… auprès  de la banque…………………. Agence de …………………..

Avant signature du Lettre-Commande, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait à ……………… le …………………

Signature de …………………………

En qualité de …………………………..

Dûment autorisé à signer les soumissions

pour et au nom de (9) ………………

(8) Supprimer la mention inutile

(9) Annexer la lettre de pouvoirs

Formulaire N°2 : MODELE DE DECLARATION D’INTENTION DE SOUMISSIONNER

Je soussigné, Monsieur (Madame) ________________________________________

De Nationalité ___________ faisant élection de domicile à__________________________

BP : _________________________ Tél : ______________________________________

Agissant en qualité de _____________________________________________________

Au nom et pour le compte de l’Entreprise _______________________________________

N° RC : _______________________ N° Contribuable : ____________________________

Déclare par la présente mon intention de soumissionner la Demande de Cotation

N° ___________/DC/B/SDG/CRPM-ES/2024 DU _________________

l'exécution des travaux de réparation des dégradations sur la traversée urbaine de Bertoua de la Nationale N°1, Région de l'Est (12km)

En foi de quoi la présente déclaration est établie et délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à ________________, le ______________

Formulaire  N°3 : MODELE DE CAUTION DE SOUMISSION

Adressée à Monsieur : Le Gouverneur de la Région de l’Est

Attendu que l’Entreprise __________________________, ci-dessous désignée " le Soumissionnaire ", a soumis son offre en date du _____________ pour _____________ Ci-dessous désignée "l’offre", et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalent à ……………………………….. (en lettres) FCFA.

Nous ___________________ (nom et adresse de la banque), représentée par _____________ (noms des signataires), ci-dessous désignée "la banque" déclarons garantir le paiement à l’Autorité Contractante de la somme maximale de ____________ (en lettres) FCFA, que la banque s’engage à régler intégralement à l’Autorité Contractante, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

- Si le soumissionnaire retire l’offre pendant la période de la validité spécifiée par lui sur l’acte de soumission ;

Ou

- Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution du Lettre-Commande par l’Autorité Contractante pendant la période de validité :

- Manque à signer ou refuse de signer la Lettre-Commande, alors qu’il est requis de le faire ;

- Manque à fournir ou refuse de fournir le cautionnement définitif  de la Lettre-Commande (cautionnement définitif, comme prévu dans celui-ci).

Nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage un montant allant jusqu’au maximum  de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de la première demande écrite de l’Autorité Contractante, sans que l’Autorité Contractante soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande l’Autorité Contractante notera que le montant qu’il réclame est dû au Maître d’Ouvrage parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) a(ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par l’Autorité Contractante pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande de l’Autorité Contractante tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

A________________, le _____________________

Formulaire N°4 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Banque :

Référence de la Caution N°____________

Adressée à Monsieur : Le Gouverneur de la Région de l’Est ci-dessous désigne "Autorité Contractante"

Attendu que _______________________ (nom et adresse de l’Entreprise), ci-dessous désigné "le co-contractant" s’est engagé, en exécution de la Lettre-Commande désigné la "Lettre-Commande", à réaliser l'exécution des travaux de réparation des dégradations sur la traversée urbaine de Bertoua de la Nationale N°1, Région de l'Est (12km)

Attendu qu’il est stipulé dans la Lettre-Commande que le co-contractant remettra à l’Autorité Contractante un cautionnement définitif, d’un montant égal à deux pour cent  (2%) du montant   de la Lettre-Commande, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions de la Lettre-Commande.

Attendu que nous avons convenu de donner au co-contractant ce cautionnement,

Nous, __________________________________________ (nom et adresse de la banque), représentée par ______________________________________________(noms des signataires) ci-dessous désignée "la banque", nous engageons à payer à au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de l’Autorité Contractante déclarant que le co-contractant n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre de la Lettre-Commande, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de la somme de ________________________________________________ (en chiffres et en lettres).

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification à la Lettre-Commande ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif entre en vigueur dès sa signature et dès notification au co-contractant, par l’Autorité Contractante, de l’approbation du Lettre-Commande. Elle sera libérée dans un délai de __________ à  compter de la date de réception provisoire des travaux.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.

Toute demande de paiement formulée par l’Autorité Contractante au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent  engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

A________________, le _____________________

Formulaire N° 5 : MODELE DE CAUTION D’AVANCE DE DEMARRAGE

Banque : référence, adresse_____________________________________________

Nous soussigné (banque, adresse), déclarons par la présente, garantir, pour le compte de_______________________________ (le titulaire), au profit de ___________ Maître d’Ouvrage Délégué (« Le bénéficiaire »),

Le paiement, sans contestation et dès réception de la première demande écrite de l’Autorité Contractante déclarant que …………………….. (le titulaire) ne s’est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de l’avance de démarrage selon les conditions de la Lettre-Commande ………………….. relatif à la livraison de ……………………………… de la somme totale maximum correspondant à l’avance de vingt (20) % du montant toutes taxes comprises de la lettre commande N°…………………, payable dès la notification de l’ordre du service correspondant, soit : ………………………Francs CFA.

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès réception des parts respectives de cette avance sur les comptes de………………………………. (le titulaire), ouvert auprès de la banque …………………………… sous le N°…………………………..

Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance conformément à la procédure fixée par le CCAP. Toutefois, le montant de la caution sera réduit proportionnellement au remboursement de l’avance au fur et à mesure de son remboursement.

La loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signé et authentifié par la banque

A…………………, le………….

(Signature de la banque)

Formulaire N°6 : MODELE DE CAUTION DE RETENUE DE GARANTIE

Banque : ……………………………..

Référence de la caution : N°………………………………….

Adressée à Monsieur le Gouverneur de la Région de l’Est, ci-dessous désigné "l’Autorité Contractante".

Attendu que………………………….. (Nom et adresse de l’entreprise), ci-dessous désigné "le co-contractant", s’est engagé, en exécution de la Lettre-Commande, à réaliser la livraison de …………………………… ,

Attendu qu’il est stipulé dans le Lettre-Commande que la retenue de garantie fixée à 10% du montant TTC  de la Lettre-Commande peut être remplacée par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner au co-contractant cette caution,

Nous,……………………………..(Nom et adresse de banque), représentée par ……………… (noms des signataires), et ci-dessous désignée (la banque),

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard du Maître d’Ouvrage, au nom du co-contractant, pour un montant maximum de …………. (en chiffres et en lettres), correspondant à dix pour cent (10%) du montant de la Lettre-Commande. (10)

Et nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le co-contractant n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maître d’Ouvrage au titre  de la Lettre-Commande modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute(s) somme(s) dans les limites du montant égal à dix pour cent (10%) du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification à la Lettre-Commande ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par le Chef Service de la Lettre-Commande.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit Camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

A………………, le………………………………..

(Signature de la banque)

Formulaire N° 7 : Modèle d’attestation de solvabilité

Nous, soussignés, ______________________________ (nom de la banque), Société Anonyme au capital de _______________________ (FCFA) dont le siège social est ___________________, BP. __________________.

Attestons que la Société _____________________BP.__________________ entretient le compte N°__________________________ ouvert dans les livres de notre agence de _______________. Les dirigeants de cette entreprise jouissent d’une bonne réputation commerciale. Les engagements portés au nom de la Société ont toujours été scrupuleusement respectés jusqu’à ce jour, et nous estimons que cette Société a une capacité de financement de_______________ FCFA (en lettres).

En foi de quoi la présente attestation lui est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à _______________,le,____________

# Pièce n°4 :

# Projet de Lettre-Commande

| REPUBIQUE DU CAMEROUN Paix –Travail – Patrie ****** REGION DE L’EST ******* SERVIVES DU GOUVERNEUR ******** COMMISSION REGIONALE DE PASSATION DES MARCHES DE L’EST ******* |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland ******* EAST REGION ******* GOVERNOR’S OFFICE ******* EAST REGIONAL PUBLIC TENDERS BOARD ******* |
| --- | --- | --- |

LETTRE-COMMANDE N° ____/LC/B/SDG/CRPM-ES/2024

PASSEE APRES DEMANDE DE COTATION N° _____/DC/B/SDG/CRPM-ES/2024

POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX DE REPARATION DES DEGRADATIONS SUR LA TRAVERSEE URBAINE DE BERTOUA DE LA NATIONALE N°1, REGION DE L'EST (12KM)

FINANCEMENT : BUDGET DE L'ETAT - EXERCICE 2024.

IMPUTATION : Chap. 36 Prog. 125 _____Art. 5836330005 Parag. 523511

TITULAIRE	: ______________________________

B.P. _______ à _______ tél _______ Fax______

N° R.C : _______ à _______

N° Contribuable :

NUMERO DU LOT : ___________________________________________

OBJET: EXECUTION DES TRAVAUX DE REPARATION DES DEGRADATIONS SUR LA TRAVERSEE URBAINE DE BERTOUA DE LA NATIONALE N°1, REGION DE L'EST (12KM)

LIEU DE TRAVAUX: BONIS-MANDJOU, N1 (BERTOUA)

DELAI DE LIVRAISON   : Trois (03) mois.

MONTANT EN FCFA :

| TTC |  |
| --- | --- |
| HTVA |  |
| T.V.A. (19,25%) |  |
| AIR (2,2%) |  |
| Net à mandater |  |

SOUSCRITE, le ____________________

SIGNEE, le________________________

NOTIFIEE, le_______________________

ENREGISTREE, le___________________

ENTRE

L’ETAT DU CAMEROUN, représenté par LE GOUVERNEUR DE LA REGION DE L’EST,

Ci-après dénommé:

« L’AUTORITE CONTRACTANTE »

D’une part

ET

L’Entreprise …………………………………………………

B.P :____________ Tel : _______________Fax :_____________

N° CONTRIBUABLE :  ………………………….,

N° RC :  ……………………………………………………..,

Représentée par M. ……………………………………………., son Directeur Général,

Ci-après dénommée :

« LE CO-CONTRACTANT »

D’autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

SOMMAIRE

| Titre I : | Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) …………. | 32 |
| --- | --- | --- |
| Titre II : | Spécifications Techniques (ST) ………………………………………………. | 41 |
| Titre III : | Cadre du Bordereau des Prix Unitaires (CBPU) ……………………….. | 42 |
| Titre IV : | Cadre du Devis Quantitatif et Estimatif (CDQE) ………………………. | 42 |

Page ……. et dernière de la

LETTRE-COMMANDE N° ____/LC/B/SDG/CRPM-ES/2024

PASSEE APRES DEMANDE DE COTATION N° _______/DC/B/SDG/CRPM-ES/2024 DU ________

AVEC L’ENTREPRISE ___________________ POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX DE REPARATION DES DEGRADATIONS SUR LA TRAVERSEE URBAINE DE BERTOUA DE LA NATIONALE N°1, REGION DE L'EST (12KM)

FINANCEMENT : BUDGET DE L'ETAT- EXERCICE 2024.

IMPUTATION : Chap. 36 Prog. 125 _____Art. 5836330005 Parag. 523511

Délai de livraison : Trois (03) mois.

Montant de la Lettre-Commande en FCFA :

| T.T.C |  |
| --- | --- |
| H.T.V.A |  |
| T.V.A (19,25%) |  |
| A.I.R (2,2 %) |  |
| Net à mandater |  |

Lue et acceptée par le co-contractant BARTOUA, le _________________

LE GOUVERNEUR DE LA REGION DE L’EST, Autorité Contractante BERTOUA, le _______________

Enregistrement

TITRE I : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

SOMMAIRE

| CHAPITRE I : GENERALITES ARTICLE 1 : OBJET DE LA LETTRE-COMMANDE…………………………………………………………..……………………..... ARTICLE 2 : PROCEDURE DE PASSATION DE LA LETTRE-COMMANDE……………………….………………………… ARTICLE 3 : PIECES CONSTITUTIVES DE LA LETTRE-COMMANDE…………………………………..……………………… ARTICLE 4 : TEXTES GENERAUX……………………………………………………………………………………………………….... ARTICLE 5 : ATTRIBUTIONS………………………………………………………………………..…………………………………..... ARTICLE 6 : DOMICILE DU CO-CONTRACTANT……………………………………………………….…………………………… ARTICLE 7 : ORDRES DE SERVICE ET CORRESPONDANCES………………………………………………………………..... CHAPITRE II : EXECUTION DE LA LETTRE-COMMANDE ARTICLE 8 : CONNAISSANCE DES LIEUX ET CONDITIONS GENERALES DE LA LIVRAISON DE LA FOURNITURE……… ARTICLE 9 : ROLE ET RESPONSABILITE DU CO-CONTRACTANT.………………..………………………………………. ARTICLE 10 : REPRESENTANT DU CO-CONTRACTANT ………………….………………………………………….……......... ARTICLE 11 : CONSISTANCE DE LA FOURNITURE………………………………..……………………………….………………… ARTICLE 12 : MODIFICATION DE LA FOURNITURE………………………………………………………………….……………... ARTICLE 13 : PLANNING ET MODALITES DE LIVRAISON DE LA FOURNITURE………………….………..……………… ARTICLE 14 : MESURES, PESEEES, ESSAIS ET EPREUVES………………………………………………….….…..…………… ARTICLE 15 : DELAI ET LIEU DE LIVRAISON…………………………………………………….……………………………………. ARTICLE 16 : TRANSPORT ET ASSURANCES…………………………………………………………………………………………... ARTICLE 17 : ESSAI ET SERVICES CONNEXES……………………………….……………………………..………………………… ARTICLE 18 : SERVICE APRES VENTE………………………………………………………………….……………………………….. ARTICLE 19 : RECEPTION DE LA FOURNITURE……………………………………..……………………………………………….. ARTICLE 20 : GARANTIE……….………………………………………………………………………………….………………………….. ARTICLE 21 : ENTRETIEN PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE……… ….……………..…………………………………. ARTICLE 22 : RECEPTION DEFINITIVE………………………………………….……………………………………………………….. CHAPITRE III : CLAUSES FINANCIERES ARTICLE 23 : GENERALITES – PRIX……………………………………………………………………………………………………... ARTICLE 24 : MONTANT DE LA LETTRE-COMMANDE………………………………………………… ……………………….. ARTICLE 25 : MODALITES DE PAIEMENT……………………………………………….……………………………………………… ARTICLE 26 : PENALITES DE RETARD………………………………………….……………………………………………………….. ARTICLE 27 : CAUTIONNEMENT DÉFINITIF…………………………………………………………………………………………… ARTICLE 28 : RETENUE DE GARANTIE…………………………………………….……………………………………….……........ ARTICLE 29 : VARIATION DES PRIX…………………………………………………….……………………………………………….. ARTICLE 30 : DOMICILIATION BANCAIRE……………………………………………………………………………….…………….. ARTICLE 31 : NANTISSEMENT…………………………………………………………………………………………….………………… ARTICLE 32 : REGIME FISCAL ET DOUANIER………………………………………..…………………………….….………........ ARTICLE 33 : TIMBRE ET ENREGISTREMENT……………………………………..…………………………………….……………. CHAPITRE IV : CLAUSES DIVERSES ARTICLE 34 : EDITION ET DIFFUSION DE LA LETTRE-COMMANDE…………………………….……………….………….. ARTICLE 35 : CAS DE FORCE MAJEURE…………………………………………………………….…………………………………… ARTICLE 36 : INOBSERVANCE DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES…………………………………………………………. ARTICLE 37 : MAIN D’ŒUVRE……. ………………………………………………………………….…………………………………… ARTICLE 38 : BREVETS D'INVENTION…………………………………………………………………………………………………... ARTICLE 39 : AUTRES PIECES ET DOCUMENTS A PRODUIRE PAR LE CO-CONTRACTANT ……….……………….. ARTICLE 40 : LITIGES…………………………………………………………………………..……………………………………………… ARTICLE 41 : RESILIATION DE LA LETTRE-COMMANDE…………………………………………….……………………………. ARTICLE 42 et dernier : VALIDITE DE LA LETTRE-COMMANDE…………….………………………………………………… | 37 37 37 37 38 38 38 38 39 39 39 39 39 39 39 39 39 40 40 41 41 41 41 42 42 42 42 43 43 43 43 43 43 43 43 44 44 44 44 44 44 45 |
| --- | --- |

CHAPITRE I : GENERALITES

ARTICLE 1 -   OBJET DE LA LETTRE-COMMANDE

La Lettre-Commande à élaborer à l’issue de la présente procédure aura pour objet l'exécution des travaux de réparation des dégradations sur la traversée urbaine de Bertoua de la Nationale N°1, Région de l'Est (12km) .

ARTICLE 2 - PROCEDURE DE PASSATION DE LA LETTRE-COMMANDE

La Lettre-Commande à élaborer dont l’objet est précisé ci-dessus sera passée après Avis de Consultation pour une Demande de Cotation N° ________/DC/B/SDG/CRPM-ES/2024 du ___________ pour l'exécution des travaux de réparation des dégradations sur la traversée urbaine de Bertoua de la Nationale N°1, Région de l'Est (12km)

ARTICLE 3 - PIECES CONSTITUTIVES DE LA LETTRE-COMMANDE

Les pièces contractuelles constitutives de la présente Lettre-Commande à élaborer seront par ordre de priorité :

- La soumission du co-contractant et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Dossier de Demande de Cotation et à la présente Lettre-Commande ;

- La présente Lettre-Commande comprenant :

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- Le Descriptif de la Fourniture (DF) ;

- Le Bordereau de Prix (BP) ;

- Le Détail Quantitatif et Estimatif (DQE) ;

- La Demande de Cotation (DC) ;

- Le Planning des travaux actualisé et approuvé ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics de fournitures mis en vigueur par l'arrêté n° 033/CAB/PM du 13 février 2007.

ARTICLE 4 - TEXTES GENERAUX

La Lettre-Commande à élaborer sera soumise aux textes généraux ci-après :

- La Loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail ;

- La Loi n° 096/12 du 05 août 1996 portant loi cadre relative à la gestion de l’Environnement ;

- La Loi N°2023/019 du 19 décembre 2022 portant Loi de Finances de la République du Cameroun pour l’Exercice 2024 ;

- Le Décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;

- Le Décret n° 2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;

- Le Décret N° 2018/336 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;

- Le Décret n° 2008/376 du 12 novembre 2008 portant organisation administrative de la République du Cameroun ;

- Le Décret N° 2011/1339 du 23 mai 2011 portant exonération des droits de régulation des marchés publics et accordant le bénéfice des frais d’acquisition des dossiers d’appels d’offres des marchés des Collectivités Territoriales Décentralisée ;

- Le Décret n° 2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;

- Le Décret n° 2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des commissions de passation des marchés Publics ;

- Le Décret n° 2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;

- L’Arrêté n° 033/CAB/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur les Cahiers des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux marchés publics ;

- L’Arrêté n° 093/CAB/PM du 05 novembre 2000 fixant les montants de la caution de soumission et les frais du dossier d’appel d’offres ;

- La Circulaire n° 003/CAB/PM du 18 avril 2008 relative au respect des règles régissant la passation, l’exécution et le contrôle des Marchés Publics ;

- La Circulaire n° 002/CAB/PM du 31 janvier 2011 relative à l’amélioration de la performance du système des Marchés Publics ;

- La Circulaire n°003/CAB/PM du 31 janvier 2011 précisant les modalités de gestion des changements des conditions économiques des Marchés Publics ;

- La Circulaire N°001/CAB/PR du 19 juin 2012 relative à la passation et au contrôle de l’exécution des marchés publics ;

- La Circulaire n°0000006/C/MINFI du 30 décembre 2022 portant Instructions relatives à l’Exécution des Lois de Finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’État et des autres Entités Publiques pour l’Exercice 2023 ;

- La lettre-circulaire N°000005/LC/MINMAP/CAB du 26 décembre 2023 relative à la mise en œuvre de la catégorisation des entreprises du secteur des Bâtiments et des Travaux Publics dans le cadre de la contractualisation des marchés publics ;

- Les Normes Techniques en vigueur au Cameroun.

ARTICLE 5 –ATTRIBUTIONS

Pour l’application des stipulations de la présente Lettre-Commande et des textes généraux auxquels elle se réfère, il est précisé que :

- Les attributions du Maître d’Ouvrage sont dévolues au Ministre des travaux ;

- Les attributions du Maître d’Ouvrage Délégué sont dévolues au Délégué Régionale des Travaux Publics de l’Est ;

- L’Autorité Contractante est le Gouverneur de la Région de l’Est ;

- Les attributions du Chef de Service de la Lettre-Commande sont dévolues au Délégué Régionale des Travaux Publics de l’Est ;

- Les attributions de l’Ingénieur de la Lettre-Commande sont dévolues au Chef de la cellule Régionale des Etudes, enquêtes et statistiques de la DRTP-Est) ;

- La Commission de Passation des Marchés compétente est la Commission Régionale de Passation des Marchés Publics de l’Est.

- Le Comptable chargé des paiements est le Trésorier Payeur Général de Bertoua.

- Le Co-contractant est : __________________________

ARTICLE 6 : DOMICILE DU CO-CONTRACTANT

Le Co-contractant se devra, dans un délai d’une semaine suivant la notification de la présente Lettre-Commande, de faire connaitre son domicile pour les notifications avant et après la réception provisoire des travaux. Faute par lui de se conformer à cette stipulation, les notifications relatives à son Entreprise seront valablement adressées à la Communauté Urbaine de Bertoua.

ARTICLE 7 : ORDRES DE SERVICE ET CORRESPONDANCES

Le Co-contractant et l'Administration s'interdiront toutes communications verbales qui ne seraient pas confirmées par écrit.

CHAPITRE II : EXECUTION DE LA LETTRE-COMMANDE

ARTICLE 8 : CONNAISSANCE DES LIEUX ET CONDITIONS GENERALES DES TRAVAUX

Le Co-contractant sera réputé avoir une bonne connaissance des travaux à réaliser avant la remise de son offre. D'une manière générale, il sera réputé s'être procuré toutes informations concernant les risques, aléas et circonstances susceptibles d'influencer son offre.

ARTICLE 9 : ROLE ET RESPONSABILITE DU CO-CONTRACTANT

Le Co-contractant aura pour mission d'assurer la bonne réalisation des travaux à lui commandée, sous le contrôle de l’Ingénieur, et ce, conformément aux règles et normes en vigueur au Cameroun et aux spécifications de la présente Lettre-Commande.

ARTICLE 10 : REPRESENTANT DU CO-CONTRACTANT

Dans les sept (07) jours qui suivront la notification de l’ordre de service d’exécution les travaux au Co-contractant, celui–ci sera tenu de désigner son Représentant qu’il présentera à l’Autorité Contractante.

ARTICLE 11 : CONSISTANCE DES TRAVAUX

La consistance des travaux, objet de la Lettre-Commande à élaborer, sera définie dans le Descriptif des travaux . Les travaux comprennent :

- L'installation de chantier ;

- La préparation des surfaces ;

- La reconstitution de couche de base ;

- La mise en œuvre de la couche de roulement ;

- La remise en état des lieux.

ARTICLE 12 : MODIFICATION DE LA FOURNITURE

Le Co-contractant ne pourra lui-même, sans accord préalable du Maître d’ouvrage et de l’Autorité Contractante, apporter un quelconque changement aux caractéristiques des travaux telles qu’elles seront prévues.

ARTICLE 13 : PLANNING ET MODALITES DES TRAVAUX

Dans un délai maximum d’une semaine, à compter de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, le Co-contractant soumettra, à l'approbation de l’Ingénieur, le planning des travaux actualisés, conformes à son offre en quatre (04) exemplaires.

ARTICLE 14- DELAI ET LIEU DES TRAVAUX

Le délai maximum de la réalisation des travaux sera de trois (03) mois à compter de la date de notification de l’Ordre de Service prescrivant le démarrage des travaux.

Le lieu des travaux est : la section Carrefour Bonis-Carrefour Mandjou de la National N°1 dans la Région de l’Est.

ARTICLE 15 : TRANSPORT ET ASSURANCES

- Emballage pour le transport :

Le Co-contractant doit prendre toutes les dispositions pour que les matériaux a mettre en œuvre soient bien protégées par un emballage soigné et approprié au transport. Le Cocontractant doit faire toute diligence pour réparer tous les dégâts éventuellement occasionnés pendant le transport jusqu’au lieu de mise en œuvre.

- Assurance :

Les risques de toutes natures pendant le transport jusqu’au lieu de mise en oeuvre devront être couverts par une assurance prise par le Co-contractant.

ARTICLE 17 : ESSAI ET SERVICES CONNEXES

D’une manière générale, les matériaux seront approvisionnées, et mises en œuvre sur le long du tronçon indiqué. Ces matériaux doivent répondre aux normes et caractéristiques techniques admises et sont entièrement à la charge et sous l’entière responsabilité du Cocontractant de l’Administration.

Une planche d'essai préalables sera réalisée  et sera constatés par un procès-verbal dressé contradictoirement entre les parties avant le début de la réalisation des travaux ;

ARTICLE 18 : Garantie

Les travaux objet du présent Marché seront garantie par le Cocontractant pendant une période d'un (01) an à compter de la date de réception provisoire :

ARTICLE 19 : RECEPTION DES TRAVAUX

19.1 OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION

Avant la réception provisoire, le Co-contractant demandera par écrit à l’Administration l’organisation d’une visite technique préalable à la réception.

Il devra, dans un délai de dix (10) jours au moins avant la réception technique, transmettre à l'Ingénieur avec copie au Maître d’Ouvrage une demande de réception technique préalable à la réception provisoire des travaux ;

La visite technique préalable à la réception comporte, entre autres, opérations :

    - La reconnaissance qualitative et quantitative des travaux ;

    - La constatation éventuelle des manquements aux stipulations de la Lettre-Commande.

Au terme de cette visite de pré réception, l'Ingénieur spécifiera éventuellement les réserves à lever et ce qu’il y a lieu de faire avant la date de réception provisoire qui sera fixée par le Maitre d'ouvrage en accord avec le Co-contractant.

19.2 RECEPTION

Le Maître d’Ouvrage Délégué fixera la date de la réception provisoire et communiquera cette date à tous les membres de la commission de réception.

La réception provisoire sera effectuée par la Commission de réception composée comme suit :

- Le Maître d’Ouvrage Délégué ou son Représentant, ………………………………		Président ;

- Le Chef Service du Marché ou son représentant, …………………………………..	Membre ;

- L’Autorité Contractante ou son représentant,  ………………………………………..	Membre ;

- L’Ingénieur de la Lettre-Commande 		…………….……………………………..	Rapporteur ;

- Le prestataire ou son représentant  ….…………………………………………………..	Membre ;

- Le Délégué Régional des Marchés Publics de l’Est, …………………………………	Observateur.

En cas de non-conformité, le Co-contractant sera invité à y remédier sans délai.

En cas d'achèvement conforme, la Commission de réception prononcera la réception ; il sera alors dressé un procès-verbal de réception signé par tous les membres de la Commission de réception et le Co-contractant. A travers ce procès-verbal, la Commission de réception se prononce sur la quantité et la qualité des travaux réalisés.

ARTICLE 20 : GARANTIE

Les travaux objet du présent Marché seront garantie par le Cocontractant pendant une période d'un (01) an à compter de la date de réception provisoire :

ARTICLE 21 : ENTRETIEN PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE

Pendant la période de garantie, le Co-contractant devra, s’il y a lieu, exécuter à ses frais et en temps utile, toutes les réparations nécessaires pour remédier aux vices et défaillances qui apparaîtraient dans les travaux.

Toute intervention de l’administration en lieu et place du CO-CONTRACTANT, qui aurait manqué à ses obligations pendant la période de garantie, sera à la charge de ce dernier.

ARTICLE 22 : RECEPTION DEFINITIVE

La réception définitive sera prononcée dans un délai maximum de douze  (12) mois, à l’expiration du délai de garantie, pour autant que le Co-contractant ait, à ses frais, levé toutes les réserves éventuelles.

La Commission de réception prononcera la réception définitive ou non suivant les constatations et établira un procès-verbal signé par tous les Membres.

Le Maître d’Ouvrage Délégué fixera la date de la réception définitive et communiquera cette date à tous les membres de la commission de réception.

La réception définitive sera effectuée par la Commission de réception composée comme suit :

- Le Maître d’Ouvrage Délégué ou son Représentant, ……………………………….	Président ;

- Le Chef Service du Marché ou son représentant, …………………………………..	Membre ;

- L’Autorité Contractante ou son représentant,  ……………………………………….	Membre ;

- L’Ingénieur de la Lettre-Commande 		…………….…………………………...	Rapporteur ;

- Le prestataire ou son représentant  ….…………………………………………………..	Membre ;

- Le Délégué Régional des Marchés Publics de l’Est, ……………………………	Membre ;

CHAPITRE III : CLAUSES FINANCIERES

ARTICLE 23 : GENERALITES - PRIX

Le co-contractant sera réputé avoir une parfaite connaissance de toutes les sujétions imposées pour les travaux et de toutes les conditions locales susceptibles d'influer sur ces travaux.

Les prix de la Lettre-Commande à élaborer seront fermes et non révisables. Ils tiendront obligatoirement compte des matériels techniques, dans son entièreté, des frais, faux frais, aléas et bénéfices.

ARTICLE 24 : MONTANT DE LA LETTRE-COMMANDE

Le montant toutes taxes comprises de la Lettre-Commande à élaborer s'élève à la somme de :                              ________________________Francs CFA TTC soit :

- Montant Hors Taxes _____________________ Francs CFA ;

- Montant de la TVA ______________________ Francs CFA.

ARTICLE 25 - MODALITES DE PAIEMENT

25.1 Avance de démarrage

Dès la notification de la Lettre-Commande à élaborer au Co-contractant, un acompte correspondant à vingt pour cent (20%) du montant Toutes Taxes Comprises de la Lettre-Commande, pourra être accordé au titulaire, sur demande écrite de celui-ci.

Cet acompte sera cautionné à cent pour cent (100%) par un Etablissement bancaire de premier ordre agréé par le Ministère des Finances.

La mainlevée de cette caution sera délivrée à la réception de l’entièreté des travaux, objet de la lettre-commande. Le remboursement de l’avance de démarrage se fera par prélèvements sur le paiement après la réception provisoire.

25.2 Paiement

Le co-contractant est rémunéré par un règlement unique de cent pour cent (100%) ou de quatre-vingt pour cent (80%) en cas d’avance de démarrage de vingt pour cent (20%), après la livraison intégrale des travaux et production du procès-verbal de réception provisoire.

En cas de réception partielle acceptée par l’Administration, ou de réception avec réserves, seul le montant des travaux réceptionnés sera payé, le solde étant à régler après livraison du différentiel ou après levée des réserves selon le cas.

ARTICLE  26 : PENALITES DE RETARD

26.1. Pénalités pour dépassement de délai contractuel

En cas de retard sur le délai d'exécution prévu à l'Article 27, le Co-contractant sera passible d'une pénalité pour retard de :

- 1/2000è du montant TTC de la Lettre-Commande de base à élaborer par jour calendaire de retard jusqu'au 30è jour

- 1/1000è du montant TTC de la Lettre-Commande de base à élaborer par jour calendaire de retard au-delà du 30è jour.

Les pénalités seront applicables d'office sans préavis et par la seule échéance du terme, sauf en cas de force majeure, ou de circonstances indépendantes de la volonté du co-contractant dûment constatées et appréciées par le Maître d’Ouvrage. Le co-contractant devra informer l’Administration des causes du non-respect des délais au plus tard vingt (20) jours avant l'échéance du terme contractuel.

Le montant cumulé des pénalités de retard (dépassement de délai contractuel), en tout état de cause, sera limité à dix pour cent (10%) du montant TTC de la Lettre-Commande de base à élaborer et de ses avenants éventuels, sous peine de résiliation.

ARTICLE 27 : CAUTIONNEMENT DÉFINITIF

Le cautionnement définitif garantissant l'intégralité des les travaux sera constitué par les soins du co-contractant dans les vingt (20) jours suivant la notification de la Lettre-Commande à élaborer.

Son montant sera fixé à deux pour cent (2%) du montant Toutes Taxes Comprises de la présente Lettre-Commande à élaborer.

Le cautionnement définitif pourra être remplacé par une caution personnelle et solidaire d’un établissement bancaire de premier ordre agréé par le Ministère des Finances.

Le cautionnement sera restitué ou la caution bancaire le remplaçant libérée, sur demande écrite du Co-contractant, après la réception provisoire des matériels techniques.

ARTICLE 28 : RETENUE DE GARANTIE

La retenu de garantie sera levée dans un délai maximum de douze (12) mois, à l’expiration du délai de garantie, pour autant que le Co-contractant ait, à ses frais, levé toutes les réserves éventuelles.

ARTICLE 29 : VARIATION DES PRIX

Les prix unitaires de la Lettre-Commande à élaborer sont fermes et non révisables.

ARTICLE 30 : DOMICILIATION BANCAIRE

Le Maître Ouvrage, après visa de l’Autorité Contractante, libérera les sommes dues au titre de l'exécution de la présente Lettre-Commande à élaborer  par virement au compte bancaire ________ ouvert au nom de la __________, auprès de la Banque ___________ .

ARTICLE 31 : NANTISSEMENT

En application du régime de nantissement institué par le Décret N° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics, seront désignés comme suit :

- Autorité chargée de l’ordonnancement : le Délégué Régional des Travaux Publics de l’Est

- Autorité chargée de la liquidation des dépenses : le Délégué Régional des Travaux Publics de l’Est ;

- Comptable chargé des paiements : le Trésorier Payeur Général de Bertoua.

- Fonctionnaire compétent pour fournir les renseignements : l'autorité contractante ou le Chef Service du Marché.

ARTICLE 32 : REGIME FISCAL ET DOUANIER

La Lettre-Commande à élaborer sera soumise en matière de fiscalité à la réglementation en vigueur dans la République du Cameroun.

La Lettre-Commande à élaborer sera conclue Toutes Taxes Comprises, conformément au décret n° 2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des marchés publics.

ARTICLE 33 : TIMBRE ET ENREGISTREMENT

Sept (07) exemplaires originaux de la Lettre-Commande à élaborer seront à timbrer et à enregistrer par les soins et aux frais du co-contractant, conformément à la réglementation en vigueur.

En cas de non-respect du délai réglementaire pour l’enregistrement, la Lettre-Commande pourra être résiliée de plein droit.

Après enregistrement, cinq (05) exemplaires originaux enregistrés de la Lettre-Commande à élaborer devront être retournés au Service du Gouverneur de la Région de l’Est pour ventilation.

CHAPITRE IV : CLAUSES  DIVERSES

ARTICLE 34 : EDITION ET DIFFUSION DE LA LETTRE-COMMANDE

L’édition de la Lettre-Commande à élaborer, en quinze (15) exemplaires souscrits, sera à la charge du co-contractant et la diffusion sera assurée par l’Autorité Contractante.

ARTICLE 35 : CAS DE FORCE MAJEURE

Les cas de force majeure s’entendront comme étant les effets des catastrophes naturelles ou de tout autre événement que le co-contractant ne pouvait raisonnablement prévoir ni éviter et dont les circonstances rendent la réalisation des travaux impossible.

En cas de force majeure, le co-contractant ne verra sa responsabilité dégagée que s’il a averti l’Autorité Contractante par écrit de son intention d’invoquer ce cas de force majeure et ce, avant la fin du cinquième jour qui succède à l’événement.

En tout état de cause, il appartiendra à l’Autorité contractante d’apprécier le caractère de force majeure et les preuves fournies par le co-contractant.

ARTICLE 36 : INOBSERVANCE DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES

En cas d’inobservance des spécifications techniques telles que décrites par le co-contractant dans son devis, les travaux concernée seront refusés et le co-contractant invité à y remédier dans un délai d’une semaine.

ARTICLE 37: MAIN D’ŒUVRE

La législation et la réglementation du travail en vigueur au Cameroun seront applicables au co-contractant.

.ARTICLE 38: BREVETS D'INVENTION

Le Co-contractant devra s'entendre, s'il y a lieu, avec les propriétaires des Brevets d'Invention dont il appliquera les procédés. Il paiera toutes les redevances nécessaires et en tout état de cause, devra garantir l’Administration contre toute poursuite éventuelle.

ARTICLE 39 : AUTRES PIECES ET DOCUMENTS A PRODUIRE PAR LE CO-CONTRACTANT

Le Co-contractant produira au Maître d’Ouvrage toutes autres pièces et tous autres documents se rapportant aux travaux réalisés et documents qui lui seraient d’une utilité quelconque.

ARTICLE 40 : LITIGES

Tout litige survenant entre les parties contractantes fera l'objet d'une tentative de conciliation par entente directe.

A défaut de règlement à l'amiable, tout différend découlant de la Lettre-Commande à élaborer sera définitivement tranché par la juridiction Camerounaise compétente.

ARTICLE 41 : RESILIATION DE LA LETTRE-COMMANDE

La Lettre-Commande peut être résiliée de plein droit par le Maître d’Ouvrage, comme prévu au Titre V, Chapitre I, Section II, sous-section I du décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics et également dans les conditions stipulées aux articles 74, 75 et 76 du CCAG, notamment dans l’un des cas suivants :

- Décès du titulaire de la lettre commande. Dans ce cas, le Maître d’Ouvrage peut, s’il y’a lieu, autoriser que soient acceptées les propositions présentées par les ayant-droits pour la continuation des travaux ;

- Faillite du titulaire de la lettre commande. dans ce cas le Maître d’Ouvrage peut accepter, s’il y’a lieu les propositions qui peuvent être présenté par les créanciers pour la continuation des travaux ;

- Liquidation judiciaire si le co-contractant de l’administration n’est pas autoriser par le tribunal à continuer l’exploitation de son entreprise ;

- En cas de sous-traitance, de cotraitance ou de sous commande sans autorisation préalable du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué ;

- Défaillance du co-contractant de l’administration dûment constaté et notifier à ce dernier par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué ;

- Non-respect de la législation ou de la réglementation du travail ;

- Variation importante des prix dans les conditions définies dans les conditions définies par le cahier des clauses administratives générales, suite à la modification des conditions économiques ou des quantités initiales de la lettre commande ;

- Manœuvres frauduleuses et corruption dûment constatées ;

- La lettre commande peut également être résiliée dans les cas suivant :

- Retard de plus de quinze (15) jours calendaires dans l’exécution d’un Ordre de Service ou arrêt injustifié des prestations de plus de sept (07) jours calendaires ;

- Retard dans les prestations entraînant des pénalités au-delà de 10 % du montant des prestations ;

- Refus de la reprise des prestations mal exécutés ;

- Défaillance du co-contractant ;

ARTICLE 42 et dernier - VALIDITE DE LA LETTRE-COMMANDE

La Lettre-Commande en projet sera définitive après sa signature par l’Autorité Contractante et entrera en vigueur dès sa notification au co-contractant par ladite Autorité Contractante.

Titre II : SPECIFICATIONS TECHNIQUES (ST)

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

SOMMAIRE

I.	INDICATIONS GENERALES

I.1.	Objet des travaux

I.2.	Description des travaux

I.3.	Prescriptions générales

I.4.	Définition des travaux à réaliser

I.5.	Les contrôles de qualité pour l'entretien périodique

I.6.	Réunion de démarrage des travaux

I.7.	Organisation et préparation des travaux

I.8.	Journal de chantier

I.9.	Programme de travaux

I.10.	Caractéristiques géométriques de la route

II.	PROVENANCE, QUALITÉ ET PRÉPARATION DES MATÉRIAUX

II.1.	Provenance

II.2.	Qualité des matériaux

II.3.	Prescriptions environnementales

II.4.	Matériaux d'extraction

II.5.	Les bétons bitumineux

II.6.	Les enrobés à froid

II.7.	Les liants

II.8.	Signalisation routière

II.9.	Bandes rugueuses

II.10.	Glissières métalliques

II.11.	Gabions

II.12.	Buses métalliques

III.	MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

III.1.	Installations

III.2.	Travaux préparatoires

III.3.	Corps de chaussée

III.4.	Revêtements de chaussée

III.6.	Ouvrages d'assainissement

III.7.	Composition, fabrication des mortiers et des bétons

III.8.	Signalisation routière

III.9.	Glissières métalliques

III.10.	Pontage de fissures

III.11.	Traitement des Flaches et Ornières

III.12.	Synthèse des essais et contrôle d'exécution des travaux

IV.	MODE D’EVALUATION DES TRAVAUX

V. 	PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

V.1.	Installation de chantier

V.2.	Ouverture de carrière, gite ou emprunt temporaire

V.3.	Utilisation De Carrière, Gîte Ou Emprunt Classe Permanent

V.4.	Contrôle De La Végétation

V.5.	Chargement Et Transport Des Matériaux d'apport et de Matériel

V.6.	Barrières de Pluie

V.7.	Sanctions et Pénalités

i.	INDICATIONS GENERALES

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) concerne l'exécution des travaux de construction, d’aménagement, de réhabilitation et d’entretien courant/périodique de certains tronçons de routes revêtues, et en l’occurrence ceux définis à l’article 1.1 ci-après.

Si ce CCTP prévoit que le matériel, les matériaux ou le mode d'exécution doivent répondre à certaines normes nationales ou internationales, il est précisé que le matériel, les matériaux ou le mode d’exécutions conformes à d'autres normes seront également acceptés si la qualité résultante est équivalente ou supérieure à la norme spécifiée.

À défaut, il sera fait référence aux Cahiers des Clauses Techniques du code des marché publics.

Si pour des marchandises, ou des matériaux, ou du matériel, des noms de marque ou des numéros de catalogue ou des classifications analogues sont cités dans ce CCTP, il est précisé que des marchandises, ou des matériaux, ou du matériel qui ont des caractéristiques semblables ainsi qu'une qualité et un rendement au moins égal, seront aussi acceptés.

Il sera fait, tout au long du présent CCTP, références aux fascicules du Cahier des prescriptions communes français applicable au Cameroun suivants (cette liste n'est pas exhaustive) :

| Dénomination | Titre |
| --- | --- |
| Préambule et Fascicule n°1 | : Dispositions Générales aux diverses natures de travaux |
| Fascicule n° 2 | : Travaux de terrassements |
| Fascicule n° 3 | : Fourniture des liants hydrauliques complété par les normes AFNOR NF P 15 300 et NF P 15 301 |
| Fascicule n° 7 | : Reconnaissances des sols |
| Fascicule n° 23 | : Fourniture de granulats employés à la construction et l'entretien des chaussées complété par la norme NF P 18 101 |
| Fascicule n° 24 | : Fourniture des liants hydrocarbonés employés à la construction et l'entretien des chaussées, complété par les normes NF T 65 001 et 65 011 |
| Fascicule n° 25 | : Exécution des corps de chaussées |
| Fascicule n° 26 | : Exécution des enduits superficiels |
| Fascicule n° 27 | : Fabrication et mise en œuvre des enrobés |
| Fascicule n° 29 | : Construction et entretien des corps de chaussées |
| Fascicule n° 30 | : Transport par route de matériaux destinés à la construction et à l'entretien des chaussées |
| Fascicule n° 31 | : Bordure et caniveaux en pierre naturelle ou en béton, complété par la norme AFNOR NF T 98 302 |
| Fascicule n° 50 | : Travaux topographiques |
| Fascicule n° 63 | : Fourniture et mise en œuvre des mortiers et bétons non armés |
| Fascicule n° 64 | : Travaux de maçonnerie non armée d’ouvrages de génie civil |
| Fascicule n° 70 | : Canalisation d’assainissement et ouvrages annexes |

Toutefois, le Cocontractant est autorisé à utiliser d’autres normes que celles mentionnées dans le présent document, à condition que celles-ci soient couramment admises et qu’elles conduisent à des résultats de qualité égale ou supérieure. Ces normes doivent être préalablement soumises à l’approbation de l'Ingénieur    avec pièces à l’appui. L'Ingénieur justifie sa décision pour accepter ou rejeter une norme.

I.1.	Objet des travaux

Ce projet concerne l'exécution des travaux de réparation des dégradations sur la traversée urbaine de Bertoua de la Nationale N°1, Région de l'Est (12km)

Les travaux concernent entre autres les tâches suivantes :

Installation de chantier

La préparation des surfaces

La reconstitution de la couche de base en grave concassée 0/31.5

La mise en œuvre du Cut-back 400/600

La mise en œuvre du Béton bitumineux 0/14

Amené et replie

I.2.	DESCRIPTION DES TRAVAUX

Ils comprennent toutes les opérations nécessaires à la bonne exécution des différentes tâches, les reconnaissances géotechniques, la mise en place de la signalisation de chantier, la mise en service de déviations de la circulation en cas de besoin et comportent:

I.2.1 	Entretien périodique

I.2.1.1.	Installation du chantier

Les installations de chantier sont définies à l'article 1 du chapitre III "mode d'exécution"

I.2.1.2.       Travaux préparatoires :

- travaux d'implantation de détails,

- l'identification des réseaux et les raccordements éventuellement indispensables,

- récupération de la signalisation existante.

I.2.1.3.	Travaux de chaussées :

- Préparation des surfaces

- Grave concassée 0/31.5 pour reconstitution de la couche de base

- Cut-back 400/600

- Béton bitumineux 0/14

I.2.1.4.	Travaux d'assainissement

I.2.2.	Entretien courant

Définis à l'issue des visites de surveillance, les travaux d'entretien courant comprennent :

- le bouchage de nids de poule et réparation du faïençage,

- le pontage des fissures,

- le déflachage,

- tous travaux indispensables à définir in situ,

I.3.	PRESCRIPTIONS GENERALES

I.3.1.	Normes techniques

Sauf stipulation contraire dans le présent CCTP, les normes techniques pour la définition de la qualité des matériaux et leur mise en œuvre sont les normes en vigueur en République Camerounaise.

I.3.2.	Prescriptions relatives à la circulation

La signalisation routière, y compris la signalisation de chantier, sera conforme aux normes en vigueur au CAMEROUN.

I.3.3.	Intempéries, suspension des travaux

Le Chef de Service pourra prescrire, par ordre de service, la suspension des travaux du fait d'intempéries ou pour maintenir la circulation sans que le Cocontractant puisse élever une réclamation de ce fait.

Dans ce cas, le délai contractuel pourra être prolongé d'autant de jours calendaires qu'il s'en sera écoulé entre la date de suspension et la date de reprise des travaux, si cela est prescrit dans l'ordre de service.

I.3.4.	Prescriptions environnementales générales

D'une manière générale, sauf prescription spécifique indiquée dans le présent CCTP, le document "Étude de plan de limitation des impacts environnementaux de l'entretien routier - Directives environnementales pour l'entretien routier - TECSULT – MINTP - Avril 1997" servira de référence. Ce document pourra être consulté à la Cellule Environnement du MINTP.

Afin d'assurer la prise en compte de l'environnement par le Cocontractant, un consultant en environnement interviendra :

- Avant le démarrage du chantier, pour donner un avis sur les propositions de sites (emprunts, carrières, dépôts, installations) et sur les travaux envisagés pour répondre aux Prescriptions environnementales spécifiques.

- En cours de chantier, pour assurer le suivi de la mise en œuvre des mesures environnementales.

- En fin de chantier, afin de constater la remise en état des différents sites.

Ces trois interventions, d'une journée chacune, seront à la charge de l’entreprise.

I.4.	DEFINITION DES TRAVAUX A REALISER

Dans une phase préliminaire, le Cocontractant effectuera toutes les vérifications du projet qu'il juge nécessaires afin de pouvoir signaler les anomalies, erreurs ou omissions éventuelles, non seulement des documents de l'étude, mais aussi à pied d'œuvre. Ces vérifications porteront notamment sur la localisation des emprunts pour matériaux de fondation et sur les gisements de matériaux pour chaussée.

Le Cocontractant présentera à l'ingénieur les résultats de sa comparaison du projet avec les conditions locales et ses propositions concernant une modification éventuelle du projet.

Les dispositions définitives seront alors prises d'un commun accord. Aucune exécution des travaux ne pourra être commencée sur une section donnée tant que ces dispositions définitives n'auront pas été arrêtées.

Le Cocontractant reconnaît avoir tenu compte des sujétions de temps qui seront entraînées par ces phases préliminaires. Il reste entendu néanmoins que l'accord entre les parties devra intervenir au maximum dans les dix jours qui suivront la remise au Maître d’œuvre des résultats des travaux préparatoires.

Ce délai de dix (10) jours est prolongé si l'Ingénieur juge nécessaire de demander des contre-essais géotechniques.

I.5.	LES CONTROLES DE QUALITE POUR L'ENTRETIEN PERIODIQUE

I.5.1.	Contrôle interne au Cocontractant

Le Cocontractant est tenu d'avoir sur le chantier son propre laboratoire permettant d'exécuter tous les essais d'identification et d'étude des matériaux définis dans le CCTP. Le matériel de ce laboratoire devra recevoir l'agrément de l'Ingénieur.

Il sera tenu de fournir avant toute mise en œuvre un dossier complet prouvant que le matériel arrivé sur le chantier satisfait aux conditions du CCTP.

Le Cocontractant devra soumettre le curriculum vitae du responsable qualifié du Cocontractant, dans un délai de 10 jours, à compter de la réception de la lettre l'invitant à commencer les travaux.

Le laboratoire, auquel la mission de contrôle aura libre accès, sera utilisé par le Cocontractant pour conduire son chantier. À ce titre, le Cocontractant devra exécuter, à ses frais, son autocontrôle en réalisant les essais de contrôle de matériaux prescrits au présent CCTP.

Les qualités professionnelles des agents du Cocontractant chargés de toute la partie "laboratoire" seront vérifiées par l'Ingénieur dès leur prise de poste sur le chantier. À la suite de cette vérification, le Cocontractant se verra signifier l'agrément ou le non-agrément de ces agents. Cet agrément pourra être retiré à tout moment en cas de carence manifeste.

Dans le cas de mauvais fonctionnement persistant du Laboratoire du chantier, l'Ingénieur pourra exiger le remplacement du personnel de ce Laboratoire.

I.5.2.	Contrôle de la mission de contrôle

La mission de contrôle est responsable de l’assurance-qualité des ouvrages ; à ce titre, elle peut utiliser, pour effectuer les essais dont elle a besoin, son propre matériel, les services d’un laboratoire privé ou le matériel de laboratoire du Cocontractant. L'Ingénieur aura donc libre accès au laboratoire du Cocontractant.

Le Chef de service se réserve le droit d'effectuer, en tout point et à toute époque qu'il jugera utile, le contrôle de la qualité des matériaux utilisés, de la provenance, du mode de stockage et des conditions de transport.

Le Cocontractant devra donner toutes facilités au représentant habilité de l'Ingénieur  pour effectuer ces contrôles.

I.6.	Réunion de démarrage des travaux

Lors de la visite des lieux avec le Cocontractant chargée de réaliser les travaux, la Cellule de Protection de l'Environnement devra être présente. Les autorités et la population sont à informer des travaux qui seront réalisés et il y a lieu de recueillir les éventuelles observations de leur part. Les informations sur les travaux devront préciser les itinéraires et les emplacements touchés par les travaux et leur durée. La Cellule pourra avec l'aide d'ONG locales sensibiliser la population aux aspects environnementaux, et aux relations humaines entre les ouvriers du Cocontractant et la population.

À l'issue de cette réunion, le Cocontractant arrêtera la date d'une visite contradictoire avec les agents locaux du Ministère en charge des forêts, pour l'identification des espèces végétales protégées se trouvant dans l'emprise des travaux et la détermination des solutions y relatives.

I.7.	Organisation et préparation des travaux

Dans un délai de trente (30) jours à partir de la notification de l'approbation du Marché, le Cocontractant devra soumettre au Chef de service, en vue de son approbation, un programme détaillé d'exécution des travaux qui devra tenir compte de toutes les sujétions afférentes à l'exécution des travaux, et en particulier:

- au maintien de la circulation ;

- aux délais de constitution des dossiers d'approbation pour l'agrément des carrières et des emprunts ;

- aux prescriptions particulières du présent CCTP ;

- aux intempéries normalement prévisibles.

Ce programme d'exécution des travaux devra être accompagné des pièces suivantes dont la liste est non limitative :

- une note sur l'installation générale du chantier et incluant un plan des installations ;

- un planning des fournitures et approvisionnements ;

- un état détaillé du matériel devant être utilisé sur le chantier comportant pour chaque engin ses caractéristiques, son état et sa valeur ;

- une note sur les méthodes de travail utilisées ainsi que les précisions quantitatives d'emploi en personnel ;

- le pourcentage du personnel recruté dans la zone de travail ;

- le règlement interne du Cocontractant ;

- une liste du personnel d'encadrement ;

- un planning des prévisions d'avancement ;

- le plan d'organisation du contrôle qualité ;

- le plan de signalisation temporaire du chantier ;

- les dispositions relatives à la prise en compte de l'environnement.

En cours de travaux, le Cocontractant devra tenir à jour le programme d'exécution des travaux, compte tenu de l'avancement réel du chantier. Toutefois, des modifications importantes apportées à ce programme ne pourront être appliquées qu'après accord de l'Ingénieur .

Qu'il s'agisse de l'approbation du programme d'exécution initial des travaux ou de ses modifications en cours de travaux, l'Ingénieur disposera d'un délai de cinq (5) jours pour faire connaître son accord ou ses observations sur les dispositions proposées.

Le Cocontractant devra apporter les modifications éventuellement prescrites par l'Ingénieur dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de leur notification.

Le démarrage effectif des travaux sera subordonné par l'approbation du programme d'exécution des travaux par l'Ingénieur, sans que le délai d'exécution des travaux soit de ce fait modifié.

La présentation des plannings, leur suivi et mises à jour se feront de la manière suivante:

•	Planning général des travaux :

Il sera établi sous forme informatisée et présenté sous forme d'un diagramme à barres ;

Le Cocontractant aura pour obligation de maintenir à jour ce planning et de présenter mensuellement les ajustements éventuels ainsi que leurs justifications.

•	Planning hebdomadaire d'activité :

Le Cocontractant aura pour obligation de présenter, chaque fin de semaine, un planning détaillé définissant les activités diverses qu'il compte entreprendre durant la semaine suivante ;

L'Ingénieur pourra y apporter ses observations sous un délai de 24 heures.

I.7.1.	Dessins d'exécution des ouvrages et notes de calcul

(Pour les travaux d'entretien périodique uniquement) :

Le Cocontractant devra définir, d'une façon précise et complète les dispositions particulières que comporte son projet. Il spécifiera toutes les conditions de qualité, de façon et de réception se rapportant à ceux des matériaux ou des ouvrages proposés par lui, dont la nature, les spécifications ou l'emploi ou encore le mode d'exécution ne seraient pas prévus par le présent Marché ou les normes homologuées. Dans les trois (3) semaines qui suivront la notification de l'ordre de commencer les travaux, le Cocontractant devra remettre au Maître d’œuvre en quatre (4) exemplaires des plans d'exécution basés sur les plans types des ouvrages d'assainissement à poser, les plans d'équipement, un avant métré détaillé et un mémoire justificatif des dispositions envisagées.

Un exemplaire de ces dessins lui sera retourné, revêtu du visa de l'Ingénieur  et accompagné, s'il y a lieu, de ses observations dans un délai de deux (2) semaines à dater de la réception.

Le visa de l'Ingénieur  ne saura relever le Cocontractant d'erreurs existantes dans ses dessins ou notes et le dégager de ses responsabilités en cas d'omissions ou de contradictions avec les dispositions contractuelles.

Le Cocontractant demeurera responsable de tous les accidents qui viendraient à se produire du fait des travaux ou qui seraient la conséquence directe ou indirecte des dispositions adoptées.

Le Cocontractant ne pourra en aucun cas formuler de réclamation ou demander des indemnités quelconques sur les conséquences que pourrait avoir sur lui l'application du présent article.

I.7.2.	Plans de récolement

À la fin des Travaux et en tous cas avant la dernière réception provisoire, le Cocontractant fournira au Maître d’Ouvrage par l’intermédiaire de l'Ingénieur  cinq (5) exemplaires, dont un (1) exemplaire reproductible (contre-calque invariant et support informatique) des plans de récolement.

Tant que ces plans n'auront pas été fournis, cette réception provisoire ne pourra être prononcée. Sur ces plans figureront tous les ouvrages tels qu'ils ont réellement été réalisés, avec leurs positions, cotes et dimensions.

L'établissement de ces documents est à la charge du Cocontractant.

I.8.	Journal de chantier

Le journal de chantier sera rédigé et signé chaque jour par le représentant du Cocontractant sur le chantier et par le représentant de l'Ingénieur . Il sera établi conjointement suivant un modèle défini et devra contenir au minimum les informations journalières suivantes :

- Les conditions atmosphériques ;

- Les travaux exécutés dans la journée, le personnel et le matériel employés ;

- L’avancement des travaux ;

- Les prescriptions imposées ;

- Les quantités détaillées de travaux ;

- Les opérations administratives relatives à l’exécution et au règlement du marché ;

- Les réceptions et agréments ;

- Les incidents, accidents ou évènements qui pourraient avoir une incidence ultérieure sur la tenue des ouvrages ou le déroulement du chantier ;

- Les non-conformités ;

- Les visites officielles.

Le journal de chantier sera signé chaque jour par le représentant du Cocontractant et de l'Ingénieur .

Une réunion hebdomadaire, à laquelle participeront obligatoirement le Cocontractant et l’Ingénieur éventuellement le Chef de service, permettra de discuter de points relatifs à l’exécution du marché, d’évaluer l’avancement des travaux et de préciser tout élément n’ayant pas reçu une définition suffisamment claire dans les termes du contrat ou avant le début des travaux.

L'Ingénieur pourra modifier la périodicité des réunions sans que celle-ci puisse être supérieure à 15 jours.

Les réunions hebdomadaires permettent à l’Ingénieur d’avoir une idée précise de l’évolution du chantier et de définir a priori les actions à entreprendre pour respecter les conditions du marché.

Ces réunions font l’objet d’un procès-verbal, rédigé par l'Ingénieur et signé par le Cocontractant et éventuellement le Chef de service.

Un modèle de feuille journalière est joint en annexe au présent document.

I.9.	Programme de travaux

I.9.1	Définition des travaux

Dans une phase préliminaire, le cocontractant effectuera toutes les vérifications du projet qu’il juge nécessaires afin de pouvoir signaler les anomalies, les erreurs ou omissions éventuelles, non seulement dans les documents de l’étude, mais aussi sur le terrain.

Le cocontractant présentera à l’Ingénieur le résultat de sa comparaison entre le projet et les conditions in situ et ses propositions concernant une modification éventuelle du projet. Aucune exécution ne sera entreprise avant que les dispositions définitives ne soient prises dans un délai maximum de dix jours.

Le Cocontractant reconnaît avoir tenu compte des sujétions de délais entraînées par ces phases préliminaires.

Après mise en place du piquetage et du marquage sur l’ensemble du tracé, l’Ingénieur du marché définira au Cocontractant, lors d’une visite détaillée, les travaux à réaliser. Cette visite fera l’objet d’un Procès-verbal signé par l’Ingénieur du marché et le Cocontractant.

I.9.2 	Documents d’exécution

Après la mise en place du piquetage et du marquage sur l’ensemble du tracé, la définition des travaux conformément au 1.9.1 ci-dessus, et dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, le Cocontractant soumettra à l’approbation de l’Ingénieur ou du Chef de Service du marché,  et conformément aux directives du Maître d’ouvrage, le projet d’exécution des travaux actualisés en six (06) exemplaires.

Ce projet sera exclusivement présenté selon le modèle fourni et fera ressortir par nature des travaux :

- les schémas itinéraires ;

- le processus et les méthodes d’exécution envisagés avec les prévisions d’emploi du personnel du matériel et des matériaux ;

- la description des installations du chantier envisagées ;

- un planning graphique des travaux, valorisé tâche par tache, et pour chaque tronçon, permettant au cours de ceux-ci de comparer l’avancement réel au prévu ;

- les travaux que le Cocontractant fera exécuter par les sous-traitants (s’il y a lieu) ;

- les plans de principe d’exécution des ouvrages.

Deux (02) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de huit (08) jours à partir de leur réception avec :

- Soit la mention d’approbation « BON POUR APPROBATION » ;

- Soit la mention de leur rejet accompagnée des motifs de leur rejet.

Le Cocontractant disposera alors de huit (08) jours pour présenter un nouveau dossier. Le Chef de Service disposera d’un délai de cinq (05) jours pour donner son approbation ou faire d’éventuelles remarques. Dans ce cas, la procédure est relancée. Passé le délai de quarante-cinq (45) jours après notification de l’ordre de service de commencer les travaux, la non approbation du programme d’exécution déclenchera les pénalités de retard mentionnées à l’article 26 du CCAP, les délais de réponse supérieurs à 3 jours de l'Ingénieur  étant décomptés.

L’approbation donnée par le Chef de Service ou l’Ingénieur du marché n’atténuera en rien la responsabilité du Cocontractant. Cependant, les travaux exécutés avant l’approbation ne seront ni constatés, ni rémunérés.

Le Cocontractant établira en six (06) exemplaires les documents d’exécution suivants, et soumettra à l’Ingénieur dans un délai d’au moins dix (10) jours avant tout commencement et exécution des travaux correspondants :

- les linéaires des travaux ;

- les dessins et plans d’exécution de chaque ouvrage d’art et d’assainissement à l’échelle du 1/20ème on du 1/10ème selon le cas ;

- les métrés correspondants aux travaux.

- Le linéaire montrera :

- la largeur de décapage ainsi que les surfaces des déblais et des remblais ;

- les fossés à créer, à curer ou à remettre en état ;

- la position des ouvrages d’art et d’assainissement ;

- la localisation des couches d’apport ;

- la localisation des diverses autres taches.

I.10.	Caractéristiques géométriques de la route

I.10.1.	Tracé en plan

Le tracé en plan des routes est inchangé.

I.10.2.	Profil en long

Aucune correction générale du profil en long des routes existantes n'est en principe à effectuer.

I.10.3.	Profils en travers

Pour les parties à reconstruire, le profil en travers à appliquer se compose d'une chaussée de 6,50 m et deux accotements latéraux de 1,00 m (voir schéma en annexe).

II.	Provenance, qualité et préparation des matériaux

II.1.	Provenance

Les fournitures de tous les incombent au Cocontractant.

Le Cocontractant devra s'assurer auprès des fabricants et fournisseurs qu'ils acceptent les prescriptions du présent CCTP, tant en ce qui concerne la qualité des matériaux et produits que les conditions de contrôle et d'essais.

Le Cocontractant devra soumettre la provenance de tous les matériaux destinés à l'exécution du présent marché à l'agrément de l'Ingénieur  avant leur mise en œuvre, et en temps utile, pour respecter le programme d'exécution des travaux.

Le Cocontractant justifiera sa demande avec tous les éléments nécessaires : spécifications techniques, mode d'emploi et contre-indications éventuelles.

Les matériaux pour remblais, substitutions, reprises d'accotements et du corps de chaussée proviendront d'emprunts et carrières proposés par le Cocontractant à l'agrément de l'Ingénieur . La documentation qui accompagnera la requête devra indiquer les résultats des essais correspondants suivant la destination des matériaux.

Les matériaux nécessaires à la constitution des remblais proviendront en priorité, si leurs qualités le permettent et sauf spécifications contraires, d’emprunts agrées situés aux plus faibles distances possibles des lieux d’emploi : une épure des mouvements de terre devra être produite par le Cocontractant.

Les matériaux pour couche de chaussée proviendront des gîtes ou carrières dont la position devra correspondre à l’économie optimale de transport en fonction des qualités géotechniques exigées.

Le Cocontractant devra faire à ses frais les sondages et essais qui sont nécessaires pour déterminer les emprunts et carrières et justifier de la qualité des matériaux dont il reste seul responsable de leur conformité aux spécifications du marché pendant toute la durée du chantier.

Ces essais seront exécutés sur des échantillons pris en différents emplacements et à différentes profondeurs de la zone d'emprunt. Le Cocontractant fournira la documentation complète à l'Ingénieur qui se réserve le droit d'exécuter les contrôles complémentaires qu'il jugera opportuns, dans le laboratoire du chantier aux frais du Cocontractant

L'Ingénieur pourra retirer son agrément s'il estime que le gisement ne donne plus de matériaux de qualité convenable, sans que le Cocontractant puisse réclamer une indemnité quelconque.

Le Cocontractant devra également soumettre à l'ingénieur les sites d'emprunt et obtenir l'agrément de ceux-ci. Si les sites proposés, la méthode d'exploitation et les aménagements prévus ne sont pas conformes aux prescriptions environnementales, l'Ingénieur ne pourra donner son approbation et le Cocontractant devra soit proposer d'autres sites, soit modifier la méthode d'exploitation, soit proposer des aménagements conformes aux prescriptions, sans que le Cocontractant puisse de ce fait réclamer une indemnité quelconque.

Il ne pourra commencer à exploiter les emprunts et carrières qu'après avoir reçu l'autorisation écrite de l'Ingénieur  en ce qui concerne les Directives Environnementales.

Le Cocontractant supportera toutes les charges d'exploitation des lieux d'emprunt et notamment l'ouverture et l'aménagement des pistes d'accès, le débroussaillement et le déboisement, l'enlèvement des terres végétales ou des matériaux indésirables et leur mise en dépôt hors des limites de l'emprunt, ainsi que les travaux d'aménagement concernant la protection de l'environnement prescrits. L'enlèvement des terres et leur mise en dépôt devront être conformes aux prescriptions environnementales (voir paragraphe II.3.). Le drainage des zones d'emprunt devra être fait de façon efficace.

Toutes dispositions devront être prises pour que l'eau de ruissellement puisse s'écouler normalement en dehors de l'emprise de la route sans causer de dégâts aux propriétés riveraines.

Aucune zone d'emprunt ne devra être ouverte en contrebas de la route à moins de trente (30) mètres de la limite de l'assiette, cette distance étant augmentée de la profondeur de la fouille d'emprunt. Le fond des chambres d'emprunt sera réglé de manière à ce que l'eau ne séjourne pas à proximité de la route. Le Cocontractant sera tenu de réaliser à ses frais un système d'évacuation des eaux et de protection de la route (fossés de garde, puisards, ouvrages sous chaussées) dans les conditions telles qu'il ne puisse pas provoquer des écoulements nuisibles à la conservation ultérieure de la route.

En cours de travaux, le Cocontractant ne pourra modifier l'origine des matériaux des produits fabriqués qu'avec l'autorisation écrite de l'Ingénieur , sous réserve que les matériaux et produits de remplacement soient de qualité équivalente et répondent aux mêmes prescriptions concernant leur conformité aux normes en vigueur.

II.2.	Qualité des matériaux

Le Cocontractant remettra les dossiers techniques relatifs aux zones d'emprunts de matériaux qu'il se propose d'utiliser. Ces zones seront, soit celles indiquées au dossier technique du marché, soit celles qu'il aura lui-même prospectées et étudiées.

Pour chaque emprunt prospecté, le Cocontractant indiquera :

- la position repérée par rapport à l'axe du tracé de la route ;

- un croquis de la zone indiquant l'emplacement des sondages effectués.

Les sondages sur lesquels les essais ont été effectués seront précisés (carrés de 25 mètres de côté). Ce croquis devra montrer l'emplacement des arbres, les aménagements concernant le drainage, les travaux de protection de l'environnement et de remise en état du site après exploitation ;

- une coupe de sondage avec indication de la découverte éventuelle et du fond des emprunts ;

- le volume présumé des matériaux utilisables.

Il sera complété par l'indication des zones de mise en œuvre du matériau.

L'Ingénieur devra faire connaître sa décision ou ses instructions sur l'exploitation de la zone d'emprunt dans un délai de 15 jours.

Si les emprunts ne donnent pas le cube de matériaux utilisables escomptés, le Cocontractant devra prospecter de nouvelles zones d'emprunt et remettra au Maître d’œuvre les dossiers techniques correspondants.

Le Cocontractant reste seul responsable vis-à-vis du Maître d'Ouvrage de la provenance, de la recherche de carrière, de la qualité des matériaux et de leur conformité aux prescriptions du Marché.

II.3.	Prescriptions environnementales

II.3.1	Réglementation

L'ouverture et l'utilisation des carrières sont réglementées par :

la Loi n° 001 du 16 avril 2001portant code minier ;

le Décret n° 2002/048/PM du 26 mars 2002 fixant les modalités d’application de la loi.

Le terme carrière utilisé dans ces lois, décrets ou ordonnances devra être pris aussi bien dans le sens de gisement que de carrière de roche massive utilisée dans le présent CCTP.

Les carrières exploitées sur le domaine public sont soumises à autorisation.

Les carrières exploitées sur un terrain privé sont soumises à déclaration.

Le Cocontractant devra demander les autorisations prévues par les textes et règlements en vigueur et prendra à sa charge tous les frais y afférents, y compris les taxes d'exploitation et les frais de dédommagements éventuels au propriétaire.

Le Cocontractant devra présenter un programme d'exploitation de la carrière en fonction du volume à extraire. En fonction de la profondeur exploitable, il devra déterminer la surface nécessaire à découvrir en tenant compte des aires nécessaires pour le dépôt des matières végétales, des matériaux de découvertes non utilisables pour les travaux, ainsi que des voies d'accès et des voies de circulation.

Les aires de dépôts devront être choisies de manière à ne pas gêner l'écoulement normal des eaux et devront être protégées contre l'érosion. Le Cocontractant devra obtenir pour les aires de dépôt l'agrément de l'Ingénieur .

La surface à découvrir devra être limitée au strict minimum et les arbres de qualité devront être préservés et protégés.

II.3.2.	Ouverture d'une carrière temporaire

En cas de nécessité de nouveaux sites d'emprunt, le Cocontractant devra obligatoirement demander l’accord préalable de l'Ingénieur  (note verbale consignée dans le rapport de chantier obligatoire). Les critères suivants doivent être respectés :

- distance du site à au moins 30 m de la route ;

- distance du site à au moins 100 m d'un cours d'eau, ou d'un plan d'eau ;

- distance du site à au moins 100 m des habitations ;

- surface à découvrir limitée au strict minimum ;

- arbres de qualité (à l’appréciation de l'Ingénieur ) préservés et protégés.

Si les sites proposés, la méthode de l'exploitation et les aménagements prévus ne sont pas conformes aux directives environnementales, l'Ingénieur ne pourra donner son approbation et le Cocontractant devra proposer d'autres sites, soit modifier la méthode d'exploitation, ou proposer les aménagements conformes aux directives, sans que le Cocontractant puisse réclamer une indemnité quelconque.

Le Cocontractant supportera toutes les charges d'exploitation des lieux d'emprunt et notamment l'ouverture et l'aménagement des pistes d'accès, le débroussaillement et le déboisement, l'enlèvement des terres végétales ou des matériaux indésirables et leur mise en dépôt hors des limites de l'emprunt, ainsi que les travaux d'aménagement concernant la protection de l'environnement prescrits.

Le Cocontractant exécutera à la fin des travaux, les travaux nécessaires à la remise en état du site.

Ces travaux comprendront :

- le régalage des matériaux de découverte et ensuite le régalage des terres végétales afin de faciliter la percolation de l'eau, un enherbement et des plantations si prescrits ;

- le rétablissement des écoulements naturels antérieurs ;

- la suppression de l'aspect délabré du site en répartissant et dissimulant les gros blocs rocheux ;

- l'aménagement de fossés de garde afin d'éviter l'érosion des terres régalées ;

- l'aménagement de fossés de récupération des eaux de ruissellement et la conservation de la rampe d'accès, si la carrière est jugée utilisable pour le bétail ou les riverains, ou si la carrière peut servir d'ouvrage de protection contre l'érosion ;

- la remise en état de l'environnement autour du site, y compris des plantations prescrites.

Après la remise en état conformément aux Prescriptions, un procès-verbal sera dressé et le dernier décompte ne pourra être réglé qu'à la vue du PV constatant le respect des directives de la remise en état.

II.3.3.	Ouverture d'un emprunt ou d'une carrière permanents

Le Cocontractant exécutera pendant les travaux la délimitation de la carrière par des plantations prescrites afin de créer un écran visuel.

Le Cocontractant devra demander les autorisations prévues par les textes et règlements en vigueur et prendra à sa charge tous les frais y afférents, y compris les taxes d'exploitation et les frais de dédommagements éventuels au propriétaire.

Avant d'autoriser l'ouverture de nouvelles zones d'emprunts, les emprunts retenus pour les travaux d'entretien futur pour une section donnée du tracé devront d'abord être épuisés. En cas de nécessité de nouveaux sites d'emprunt, les critères suivants sont à respecter au niveau environnemental :

- éviter les sites présentant un intérêt écologique ou touristique ;

- distance du site à au moins 30 mètres de la route ;

- distance du site à au moins 100 mètres d'un cours d'eau, ou d'un plan d'eau ;

- distance du site à au moins 100 mètres des habitations ;

- préférence sera donnée à des zones non cultivées, non boisées ;

- préférence est à donner à des zones de faible pente ;

- une attention particulière devra être portée aux sites d'emprunt à forte pente, afin de ne pas déstabiliser les talus naturels ;

- possibilité de protection et drainage.

Le Cocontractant veillera pendant l'exécution des travaux :

- à la préservation des arbres lors du gerbage des matériaux ;

- aux travaux de drainage nécessaire pour protéger les matériaux mis en dépôt ;

- à la conservation des plantations délimitant la carrière.

À la fin des travaux, le Cocontractant gerbera un volume de matériaux déterminé par l'Administration et mettra ce volume de matériaux en stock pour les interventions futures dans la carrière à l'endroit désigné par le Maître d’œuvre; cette tâche sera rémunérée selon les prix du marché, après prise en attachement contradictoire.

Le Cocontractant devra dans le cas d'une carrière permanente exécuter les travaux suivants :

- le régalage dans un endroit découvert à proximité de la carrière des matériaux de découverte et ensuite le régalage des terres végétales afin de faciliter la percolation de l'eau et d'éviter l'érosion. Cet espace aménagé en dépôt sera laissé à disposition pour récupération future de ces terres lors de la remise en état de la carrière lorsque les quantités de matériaux utilisables seront épuisées ;

- l'aménagement de fossés de garde afin d'éviter l'érosion des terres régalées.

À la fin des travaux, un procès-verbal de l'état des lieux sera dressé et le dernier décompte ne pourra être réglé qu'à la vue du PV constatant le respect des directives de la remise en état.

II.3.4.	Utilisation d'un emprunt ou d'une carrière classés permanents

Le Cocontractant devra demander les autorisations prévues par les textes et règlements en vigueur et prendra à sa charge tous les frais y afférents, y compris les taxes d'exploitation et les frais de dédommagements éventuels au propriétaire.

Le Cocontractant veillera pendant l'exécution des travaux :

- à la préservation des arbres lors du gerbage des matériaux,

- à effectuer les travaux d'assainissement nécessaires pour protéger les matériaux mis en dépôt,

- à la conservation des plantations délimitant la carrière,

- à l'entretien des plantations délimitant la carrière.

II.4.	Matériaux d'extraction

Terminologie :

- Granulat	: ensemble de grains minéraux de dimensions Comprises entre 0 et 80 mmm ;

- Granulométrie 	: détermination des dimensions des grains aux tamis à :

- Maille carrée selon la norme NF P 18 101

- Fines 			: O/D avec D 0,08 mm

- Sables 			: granulats O/D avec D 6,3 mm

- Gravillons		: granulats d/D : d 2 mm  D 31,5 mm

- Cailloux 			: granulats d/D : d 20 mm  D 80 mm

- Graves ou tout venant 	: granulats 0/D avec 6,3 mm< D 80 mm

II.4.1.	Caractéristiques des matériaux provenant d’emprunts et carrières

II.4.1.1.	Matériaux graveleux naturels

Ces matériaux seront des graves naturelles provenant des gisements indiqués par le Maître d’Ouvrage, s'il y a lieu, et des gîtes nouveaux proposés par le Cocontractant, s'ils satisfont aux spécifications données ci-après, ainsi qu'aux Prescriptions environnementales.

| CRITERES D’ACCEPTABILITE |  | Spécifications |
| --- | --- | --- |
| Indice portant CBR à 95 % de l’OPM et 4 jours d’imbibition |  |  |
| Densité sèche maxi à 95% de l’OPM | T/m3 |  |
| Indice de plasticité | Ip |  |
| Pourcentage de fines <0,08 mm | F | F  |
| Module de plasticité | F.IP | <500 |
| Gonflement linéaire | % | <1 |
| CRITERES DE QUALITE |  |  |
| D maxi | Mm | 40 |
| % passant à 10 mm | <10 | 35 – 90 |
| % passant à 5 mm | <5 | 20 – 60 |
| Refus à 2 mm | >2 | 10 – 40 |

Sur les gîtes de matériaux, le Cocontractant effectuera un nombre suffisant de sondages et devra remettre au Maître d’œuvre, avec une avance raisonnable sur le démarrage des travaux, un dossier technique sur chaque gîte, portant sur:

- la localisation du gîte et les distances moyennes de transport qui en découle,

- les quantités de matériau disponibles, les modes de stockage et de transport prévus,

- les résultats des essais suivants pour chaque gîte :

- 10 mesures de teneur en eau naturelle,

- 10 analyses granulométriques,

- 10 limites d'Atterberg,

- 5 essais Proctor Modifié

- 2 essais CBR à 3 énergies de compactage mesurés après 4 jours d'immersion.

- le descriptif des travaux qui seront réalisés pour répondre aux Prescriptions environnementales, illustré par un plan.

Le nombre d'essais à effectuer pour chaque gisement pourra être modifié en plus ou en moins par l'Ingénieur s'il le juge utile.

L'Ingénieur pourra exécuter tous les contrôles qu'il jugera opportun et donnera sa décision sur l'utilisation des gisements proposés dans un délai de quinze (15) jours suivant la réception des dossiers techniques, qui seront conservés et serviront de référence en cas de contestation ultérieure entre l'Ingénieur et le Cocontractant.

Le Cocontractant ne pourra se prévaloir de l'insuffisance qualitative des matériaux qu'il aura proposés au Maître d’Œuvre pour présenter des réclamations de prix ou de délais. Dans tous les cas, le Cocontractant reste responsable de la qualité des matériaux mis en œuvre.

II.4.1.2.	Matériaux de substitution des purges et remblais

Le Cocontractant procédera à des purges après décaissement de la chaussée existante dans certaines zones dégradées à faible portance. La délimitation des zones de purges sera précisée par l'ingénieur.

La mise en dépôt des matériaux provenant des purges devra se faire à des endroits ayant reçu l'approbation de l'Ingénieur. Les matériaux devront être régalés uniformément. En cas de dépôt important, l'épaisseur ne devra pas dépasser 1 m.

La mise en dépôt ne devra pas entraver l'écoulement normal des eaux et le site devra recevoir un drainage adéquat afin d'éviter l'érosion des matériaux mis en dépôt. Aucune mise en dépôt ne sera autorisée en amont de cours d'eau et en amont des ouvrages d'art ou exceptionnellement à une distance appropriée afin d'éviter le risque que les matériaux puissent être charriés par les eaux de pluies vers les cours d'eau. Des plantations pour stabiliser les matériaux mis en dépôt pourront être prescrites.

II.4.1.2.1.	Spécifications

Les matériaux de substitution et les remblais proviendront des lieux d'emprunts agréés par l'ingénieur.

Ils seront exempts de matières végétales ou organiques. Ils posséderont au minimum les caractéristiques suivantes :

| Critères d’aCceptabilité |  | Spécifications |
| --- | --- | --- |
| Matériaux pour corps de remblai |  |  |
| - Indice portant CBR à 95% OPM, 4jours d'immersion |  | > 15 |
| - Indice de plasticité | IP | < 30 |
| - % de fines | F | < 30 |
| - Module de plasticité | F.IP | < 800 |
| - Taux de compactage minimal |  | 90% OPM |
| Matériaux pour purges et plate-forme |  |  |
| - Indice portant CBR à 95% OPM |  | > 20 |
| - Indice de plasticité | IP | < 20 |
| - % de fines | F | < 25 |
| - Gonflement linéaire | % | < 1 |
| - Taux de compactage minimal |  | 95% OPM |
| Ces spécifications devront être vérifiées sur la couche supérieure des terrassements |  |  |

II.4.1.2.2.	Contrôle

Pour les purges et par tranche de cinq cents (500) m3 maximum de remblai sous accotements il sera effectué :

- une analyse granulométrique,

- une détermination des limites d'Atterberg.

- Un essai Proctor Modifié

- un CBR à 95% OPM et à 4 jours d'imbibition,

- Pour la couche supérieure des 35 cm et pour chaque tronçon particulier de route :

- une analyse granulométrique,

- une détermination des limites d'Atterberg,

- Un essai Proctor Modifié

- un CBR à 95% OPM et à 4 jours d'imbibition,

II.4.1.3.	Matériaux pour couche de fondation

II.4.1.3.1.	Spécifications

Les spécifications que devront respecter les matériaux pour couche de fondation seront les suivantes :

| Critères d’acceptabilité |  | Spécifications |
| --- | --- | --- |
| Matériaux pour Fondation |  |  |
| - Indice portant CBR 95% OPM, 4jours d'immersion |  | 30 |
| - Indice de plasticité (après amaigrissement au sable éventuel) | IP | 25 |
| - % de fines | F | F 30 |
| - Module de plasticité | F.IP | < 500 |
| - Gonflement linéaire | % | < 1 |
| - D maxi | mm | 40 |
| - % Passant à 10 mm | < 10 | 40 – 70 |
| - % Passant à 5 mm | < 5 | 30 – 60 |
| - % Passant à 2 mm (squelette) | < 2 | 20 – 50 |
| - Taux de compactage minimal |  | 97% OPM |

II.4.1.3.2.	Contrôle

Sur stock en tas gerbés qui ne dépasseront pas cinq cents (500) m3 avec un minimum de 2 séries de contrôle, il sera effectué :

- une analyse granulométrique (par voie humide) ;

- une détermination des limites d'Atterberg ;

- un essai Proctor ;

- un poinçonnement CBR à 95% après 4 jours d'imbibition.

II.4.1.4.	Granulats pour graves concassées et revêtements

Dans un délai d'un mois avant tout début d'utilisation des sables et matériaux rocheux, le Cocontractant présentera à l'ingénieur les dossiers techniques des carrières d'où les matériaux sont extraits en même temps qu'un échantillon des matériaux.

L'exploitation des carrières susmentionnées, proposées par le Cocontractant ou indiquées par à l'ingénieu, sera subordonnée à l'exécution d'un nombre suffisant d'essais de laboratoire sur des échantillons de roche représentatifs. On pourra ainsi vérifier si les matériaux répondent aux spécifications indiquées ci-dessous.

Sont à la charge du Cocontractant :

- les travaux nécessaires pour l'aménagement (découverte, pistes) et la mise en exploitation de la carrière ;

- la construction des éventuelles pistes de service entre la carrière et les chantiers de répandage ;

- les travaux relatifs aux prescriptions environnementales.

- Les dossiers techniques indiqueront :

- la localisation de la carrière et des couches utilisées,

- un plan d'exploitation que le Cocontractant compte réaliser (front de taille),

- le mode d'extraction (plan de tirs, nature des explosifs) les traitements (lavage, criblage, concassage etc.) et les modes de stockage et de transport prévus,

- les tronçons de route ou ouvrages sur lesquels les matériaux correspondant seront utilisés,

- le descriptif des travaux qui seront réalisés pour répondre aux Prescriptions environnementales, illustré par un plan,

Les résultats des essais Los Angelès, micro deval, de poids spécifique et d'adhésivité.

L'Ingénieur pourra exécuter tous les contrôles qu'il jugera opportuns et donnera sa décision sur l'utilisation des carrières proposées dans un délai de quinze (15) jours suivant la réception des dossiers techniques et des échantillons. Les dossiers et échantillons seront conservés et serviront de référence en cas de contestations ultérieures entre l'Ingénieur et le Cocontractant.

Pour les granulats pour revêtement, si l'adhésivité du bitume est jugée insuffisante par l'ingénieur, le Cocontractant devra prévoir l'utilisation de dopes d'adhésivité. Le type et le dosage du dope seront proposés par le Cocontractant à l'agrément de l'Ingénieur  qui pourra demander l'exécution d'essais de laboratoire préalablement à l'emploi.

II.4.1.5.	Graves non traitées 0/31,5 de concassage pour couches de base, renforcement et accotements

II.4.1.5.1.	Spécifications

Ces matériaux seront des graves provenant de carrières et devront satisfaire aux spécifications techniques ci-après :

| Criteres d’acceptabilité |  | Spécifications |
| --- | --- | --- |
| Caractéristiques intrinsèques |  |  |
| - coefficient Los Angeles sur fraction 10/25 | % | < 35 |
| - coefficient Micro-Deval Humide | % | < 25 |
| Caractéristiques de fabrication |  |  |
| - D maxi | mm | 31,5 |
| - indice de concassage (angularité) | % | 100 |
| - fuseau de référence : |  | 100 |
| % de passant au tamis de (mm) | 31.5 | 95-100 |
|  | 20 | 64 – 90 |
|  | 10 | 40 – 70 |
|  | 6.3 | 30 – 60 |
|  | 2 | 20 – 42 |
|  | 0.5 | 10 – 26 |
|  | 0.08 | 2(4) – 10 |
| - Indice de plasticité | IP | NM |
| - Equivalent de sable à 10% de fines | ES | > 40 |
| - Coefficient d’aplatissement (% en poids des éléments de 4/D tels que G/E > 1.58) |  | 20 |

La proportion d’éléments sableux (<2 mm) prévue dans le fuseau sera située impérativement dans la tranche 20-42% pour réduire la perméabilité et éviter les tassements constatés au passage du trafic dans les couches de base à fuseau plus grenu. Elle assurera l’obtention d’un pourcentage de vides suffisamment réduit, souhaitable sous climat humide, et une densité convenable après compactage.

Sur les carrières de matériaux, le Cocontractant effectuera un nombre suffisant de prélèvements et devra remettre au Maître d’œuvre lors de la demande d’agrément, avec une avance raisonnable sur le démarrage des travaux, un dossier technique sur chaque gîte, portant sur :

- la localisation de la carrière et les distances moyennes de transport qui en découle ;

- les quantités de matériau disponibles, les modes de stockage et de transport prévus.

Les résultats des essais suivants :

- Los Angelès ;

- analyses granulométriques ;

- équivalents de sable ;

- 2 essais de poids spécifique

Le descriptif des travaux qui seront réalisés pour répondre aux prescriptions environnementales, illustré par un plan.

II.4.1.5.2.	Contrôle de fabrication

Sur stock en tas gerbés qui ne dépasseront pas mille (1000) m3 avec un minimum de 2 séries de contrôle :

- une analyse granulométrique (par voie humide) ;

- une mesure de la forme par détermination du coefficient d'aplatissement ;

- une détermination des équivalents de sable ;

- un essai Proctor.

II.4.1.6.	Gravillons pour revêtement en enduit superficiel

II.4.1.6.1.	Spécifications

Ces matériaux proviendront des carrières agréées et exploitées par le Cocontractant sous sa responsabilité.

Les spécifications que doivent respecter ces matériaux sont les suivantes :

| CRITERES D’ACCEPTABILITE | Spécifications |
| --- | --- |
| Los Angeles (LA) sur fraction 10/14 Micro-Deval en présence d'eau (MDE) Coefficient de polissage accéléré (CPA) Granularité : % refus à D % tamisat à (d+D)/2 compris entre % tamisat à d % tamisat à 0,63 d Etendue maximale du fuseau de régularité : Variation du refus à D et au tamisât à d = passant à (D+d)/2 Coefficient d'aplatissement Rapport de concassage (Rc) Propreté (% tamisât à 0,5 mm) | < 35 < 25 > 0,4 < 10 33 – 66 < 15 < 3 5% 12.5% < 20 > 2 < 1 |

Le tableau ci-après donne les spécifications imposées (colonne 1), les limites de refus au-delà desquelles la fourniture est refusée (colonne 2) et la valeur en pourcentage des réductions de prix des fournitures pour chaque pour cent en tolérance (colonne 3).

| DESIGNATIONS | Spécifications (1) | Limites de refus (2) | Réduction prix par % de tolérance (3) |
| --- | --- | --- | --- |
| % en poids retenu sur la passoire D % en poids passant sur la passoire D | 10% 15% | 15% 20% | 2% 2% |
| total des deux proportions précédentes | 20% | 25% | 3% |
| % en poids passant sur la passoire D + d/2 % en poids passant à travers la passoire 0,5 d % en poids passant au tamis de 1 mm % de grains friables ou altérés % de grains long ou plats | entre 1/3 et 2/3 2% 2% 4% 10% | entre 1/3 et 2/3 5% 3% 6% 20% | 3% 3% 3% 1% |

II.4.1.6.2.  Contrôle

Dans le but de vérifier que les opérations de criblage assurent bien le respect des spécifications ci-dessus, le Cocontractant procédera à :

une analyse granulométrique, un essai de forme et de propreté pour chaque catégorie de gravillons par cent (100) m3 de gravillons,

des essais mécaniques (LA, MDE, CPA) pour chaque catégorie de gravillons et par mille (1000) m3 de gravillons.

II.4.1.7.	Granulats pour revêtement en béton bitumineux

Les granulats doivent appartenir à la catégorie III et les sables à la catégorie "a" au sens de la norme NF P 18-321.

En particulier, les granulats et les sables grossiers doivent avoir un coefficient Los Angeles inférieur ou égal à 30 (pour un résultat d’essai d’usure Micro Deval - NF P 18-572 - en présence d’eau inférieur ou égal à 25).

Le sable fin doit avoir un équivalent de sable supérieur ou égal à 60 à 10 % de fines (NF P 18-597). L’étendue maximale du fuseau de régularité pour les sables 0/4 doit être de :

- 10 % à D et au tamis de 0,5 mm ;

- 15 % aux tamis intermédiaires ;

- 4 % à 80 µ si la teneur en fines est < 12 % ;

- 6 % à 80 µ si la teneur en fines est > 12 %.

Les fines d’apport doivent être conformes à la norme P 18-101 et avoir un indice de plasticité nul. De plus, leur indice des vides de Rigden (NF P 18-565) doit être inférieur à 40 %, et l’essai au bleu de méthylène (P 18-592) doit indiquer une valeur inférieure à 1 g.

Le produit fini doit avoir une granulométrie comprise dans le fuseau défini ci-après :

- Passant à 14 mm		100 % ;

- Passant à 10 mm		95 - 100 % ;

- Passant à 6 mm		65 - 75 % ;

- Passant à 4 mm		45 - 60 % ;

- Passant à 2 mm		30 - 45 % ;

- Passant à 80 µ		 7 - 10 %.

II.4.1.8.	Sables pour mortier et béton

Les sables pour mortier seront durs, propres, sains, criblés avec soin, débarrassés de tous détritus organiques ou terreux, l'équivalent et sable des divers granulats fins ne sera pas inférieur à 75 pour les bétons et 70 pour les mortiers

Les matériaux latéritiques ne sont pas admis comme agrégats.

La granulométrie devra remplir les conditions suivantes :

•	Sable pour béton de propreté

La proportion maximale d'éléments retenus sur le tamis de module 38, tamis cinq (5) mm devra être inférieure à 10 %

•	Sable pour mortier

La proportion maximale d'éléments retenus sur le tamis de module 35, tamis deux virgule cinq (2,5) mm, devra être inférieure à 10%.

II.4.1.9.	Moellons pour maçonnerie

Les moellons destinés aux maçonneries des ouvrages de drainage proviendront de carrières déjà exploitées ou de carrières que le Cocontractant ouvrira après agrément de l'Ingénieur .

Les moellons seront compacts, sans fissuration, non sujets à écaillement, à arêtes vives. Leur forme devra se rapprocher le plus possible d'un parallélépipède et être adaptée au type d'ouvrage à construire. La qualité et la forme des moellons devront être agréées par  à l'ingénieur.

II.4.2.	Le stockage et transport des matériaux d'extraction

Les aires extérieures de stockage seront soigneusement nivelées, nettoyées et recevront une couche d'amélioration en produits graveleux si nécessaire.

D'une manière générale, le Cocontractant apportera tous les soins nécessaires à l'aménagement et à l'entretien des aires de stockage, de telle manière que les matériaux ne subissent aucune dégradation du fait de leurs conditions de stockage, quel que soit le délai de ce stockage, et qu'il soit possible d'accéder à tout moment en n'importe quel emplacement des aires de stockage, pour procéder au recensement ou au contrôle de l'état des matériaux, matériels et fournitures stockés sur le chantier. Les matériaux devront être stockés à des endroits n'entravant pas l'écoulement des eaux.

Pour tous les transports de matériaux et matériels, quels qu’ils soient, le Cocontractant devra se conformer à la réglementation en vigueur, concernant les restrictions imposées aux poids et gabarits des engins et convois empruntant le réseau public et en particulier:

- la charge maximale par essieu qu'il soit simple ou en tandem ;

- les dimensions des véhicules ;

- les convois exceptionnels de dimensions supérieures aux normes devront faire l'objet d'une demande spéciale préalable ;

- les mesures de protection de l'environnement (perte de matériaux en cours de transport, envol de poussières).

II.5.	Les bétons bitumineux

L’enrobage du matériau est fait à l’aide du cut back pur 400/600 suivant un dosage à déterminer (variable entre 5 et 7%) permettant d'atteindre un module de richesse de l’enrobé égal à 3,5.

Les qualités requises du produit fini sont les suivantes :

- essai Duriez à 18 °C (NF P 98-251-1)  6 MPa

- essai d’orniérage à 60 girations (NF P 98-253-1)	 10 %

- module instantané à 10 °C, 0,02 s (NF P 98-260-1)  6.000 MPa

- perte de linéarité à 0 °C, 300 s (NF P 98-260-1)  0,30

- module complexe à 15 °C, 10 Hz (NF P 98-260-2)  5.400 MPa

- déformation relative 106 cycles, à 10 °C, 25 Hz (NF P 98-261-1)  100 10-6

II.6.	Les enrobés à froid

Les enrobés à froid sont obtenus par enrobage de gravillons avec un bitume fluidifié 0/1, conforme à la norme T65-002.

Les gravillons 0/14 (25 % de 0/2 défillérisé, 25 % de 2/6, 50 % de 6/14) sont obtenus par concassage et criblage de roche massive en provenance de carrières agréées par L'Ingénieur sur proposition du Cocontractant.

Les gravillons sont de même qualité et doivent répondre aux mêmes spécifications que ceux des enduits superficiels.

La teneur en liant résiduel des enrobés est comprise entre 4,0 % et 5,5 % en poids.

Le pourcentage en vide de ces enrobés est compris entre 10 et 15 %.

La teneur en eau de mélange est comprise entre 2 et 4 %.

II.7.	Les liants

II.7.1.	Ciment (n/a)

II.7.1.1.	Contrôle

II.7.1.2.	Livraison

II.7.1.3.	Stockage

II.7.2.	Les liants hydrocarbonés pour revêtement

II.7.2.1.	Terminologie

| Bitumes purs | : obtenus par raffinage de brut pétrolier et ne comportant aucun ajout |
| --- | --- |
| Bitumes fluidifiés ou Cut back | : obtenus par un mélange de bitume pur avec un diluant provenant de la distillation du pétrole (à l’exclusion du gazole) |
| Bitumes fluxés | : obtenus par une addition à du bitume pur d'une huile de fluxage |
| Émulsion de bitume | : dispersion pouvant être du bitume ou éventuellement du bitume fluidifié ou fluxé |

II.7.2.2.	Liant pour les différentes couches

Pour la couche d'accrochage sur l'ancien revêtement ou pour les enduits superficiels, on utilisera un bitume fluidifié cut back, ou similaire 400/600, ou une émulsion cationique de bitume dosée à 69% de bitume résiduel et 0/1 pour l'imprégnation. Le dosage du liant sera contrôlé conformément aux clauses du chapitre III du présent CCTP. Les bitumes fluidifiés répondront aux spécifications suivantes (NFT 65-002):

| CARACTERISTIQUES | 0/1 | 400-600 |
| --- | --- | --- |
| Pseudo-viscosité mesurée au viscosimètre à 25°C - Orifice à 10 mm, (seconde) - Orifice à 4 mm, (seconde) | < 30 | 400/600 |
| Densité relative à 25 °C (au pycnomètre) | 0,90 à 1,02 | 0,92 à 1,04 |
| Distillation fractionnée (résultats exprimés en % du volume initial) Fraction distillant au-dessous de : - 190 °C % - 225 °C % - 315 °C % - 360 °C % | < 9 10 à 27 30 à 45 < 47 | - < 2 5 à 12 < 15 |
| Pénétrabilité à 25 °C, (100 g, 5s), du résidu à 360 °C de la distillation | 80 à 250 | 80 à 200 |

Les émulsions cationiques répondront aux spécifications suivantes (NFT 65-011):

| CARACTERISTIQUES |  | CLASSE ECR 69 |
| --- | --- | --- |
| Teneur en eau NF T 60 023 | % |  |
| Pseudo viscosité à 25 ° | mm²/s cSt | > 115 |
| Homogénéité : |  |  |
| Particules supérieures à 0 ; 63 mm | % | < 0,1 |
| Particules comprises entre 0,63 et 0,16 | % | < 0,25 |
| Stabilité au stockage émulsion à stockage limité | % |  |
| Adhésivité (NF T 66 018) émulsion à stockage limité : |  |  |
| Première de l’essai |  |  |
| Deuxième partie de l’essai |  |  |
| Indice de rupture (NF T 66 017) |  | <100 |
| Charge en particules |  | Positive |

II.7.2.3.	Livraison et stockage

Les liants seront livrés en citernes ou en fûts de 200 kg.

Le Cocontractant devra prendre toutes les dispositions de sécurité pour le transport de ces produits et notamment utiliser des camions en parfait état respectant les normes de sécurité.

Le Cocontractant remettra à la mission de contrôle les bons d'origine et de transport indiquant la qualité et la quantité du produit livré. Dans le cas de livraison par fûts, les fûts seront stockés par arrivage, obturés et référencés sur l'aire de stockage.

II.7.2.4.	Le contrôle

Le Cocontractant prélèvera 2 litres par camion-citerne ou par 25 t de produit transporté pour effectuer le contrôle de conformité et s'assurer que la livraison correspond aux caractéristiques indiquées par le fournisseur.

Les essais de réception des bitumes fluidifiés seront les suivants :

- Pseudo-viscosité ;

- Distillation fractionnée ;

- Pénétrabilité à 25 °C sur le liant résiduel ;

- Pour les émulsions de bitumes, les essais de réceptions seront :

- Pseudo-viscosité ;

- Indice de rupture ;

- Teneur en eau.

II.8.	signalisation routière

II.8.1.	Signalisation Verticale (N/A)

II.8.2.	Signalisation horizontale

a)	les lignes longitudinales

II.10.	Glissières métalliques (N/A)

II.11.	Gabions (N/A)

II.12.	Buses métalliques (N/A)

III.	MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

III.1.	Installations

III.1.1.	Installation de chantier

Le Cocontractant soumettra à l’autorisation de l'Ingénieur  le lieu de ses installations de chantier et présentera pour approbation un plan des installations.

Les installations générales de chantier et des services généraux du Cocontractant comprennent :

- la location des terrains, s'ils ne sont pas mis à la disposition du Cocontractant par l'Administration ;

- l'aménagement des surfaces pour l'implantation des bâtiments, des aires de stockage des matériaux et de stationnement des engins et véhicules ;

- la construction des voies d'accès éventuellement revêtues et leur entretien ;

- la mise en place des moyens de liaison: téléphone, radio, et de gardiennage ;

- la fourniture de l'eau et de l'électricité ;

- la construction et l'équipement du laboratoire de chantier situé à proximité du chantier ;

- la construction des locaux du Cocontractant, logements, bureaux, ateliers, magasins, locaux sanitaires et sociaux pour le personnel ;

- les installations de stockage de carburant ;

- la signalisation des travaux, son gardiennage et son entretien ;

- toutes autres dispositions nécessaires au bon fonctionnement du chantier ;

- le démontage et le repliement des installations ;

- le déplacement éventuel au fur et à mesure de l’avancement du chantier ;

- la remise en état des sites conformément aux prescriptions environnementales, et toutes autres sujétions nécessaires à la bonne exécution des travaux dans les délais impartis.

L’implantation

Le Cocontractant assurera la recherche, les formalités nécessaires, l'aménagement, et prendra en charge les coûts de préparation des terrains nécessaires pour l'établissement des installations fixes et mobiles, aires de stockage, gisements et carrières. L'implantation et l'aménagement de ces terrains devront être approuvés par l'ingénieur.

Quel que soit le choix du Cocontractant quant à l'implantation de ces emplacements pour installations de chantier, aires de stockage ou carrières, il demeurera entièrement responsable de l'achèvement des travaux dans les délais prévus.

Le site choisi devra être à une distance d'au moins:

- 30 m de la route ;

- 50 m d'un lac ou cours d'eau ;

- 50 m des habitations.

Le site doit être choisi en dehors des zones sensibles, afin de limiter le débroussaillement, l'arrachage d'arbustes, l'abattage des arbres. Dans la zone d’installation de chantier, l’élagage et l’abattage des arbres dont le diamètre mesuré à 1m du sol est supérieur à 20 cm, seront réalisés après accord préalable de l'Ingénieur  selon un plan d'abattage préalablement établi.

L'attention du Cocontractant est attirée sur le fait que le débit prélevé dans un cours d'eau pour les besoins du chantier ne peut dépasser 10 % du débit préalablement mesuré à l'amont du prélèvement.

Le règlement intérieur

Le règlement interne de l'installation du chantier devra mentionner spécifiquement les règles de sécurité, interdire la consommation d'alcool pendant les heures de travail, prohiber la chasse, la consommation de viande de chasse, l'utilisation de bois de chauffe, sensibiliser le personnel au danger des Maladies Sexuellement Transmissibles, au respect des us et coutumes des populations et des relations humaines, d’une manière générale.

Des séances d'information et de sensibilisation sont à tenir régulièrement et le règlement intérieur est à afficher visiblement dans les diverses installations.

Les équipements

Les aires de bureaux et de logement devront être pourvues d'installations sanitaires (latrines, fosses septiques, puits perdus, lavabos et douches) en fonction du nombre des ouvriers. Des réservoirs d'eau devront être installés en quantité suffisante et la qualité de l'eau devra être adaptée aux besoins. Un assainissement adéquat devra protéger les installations.

Les aires de cuisine et de réfectoire devront être pourvues d'un dallage en béton lissé, être désinfectées et nettoyées quotidiennement. Un réservoir d'eau potable devra être installé et le volume correspondre aux besoins. Des lavabos devront faire partie de ces installations. Un assainissement adéquat devra protéger les installations.

VRD et gestion des déchets

Des réceptacles pour recevoir les déchets seront installés à proximité des diverses installations. Ces réceptacles seront vidés périodiquement dans une fosse, qui devra être située à au moins 50 m des installations et à au moins 100 m de cours d'eau ou de plans d'eau. On évitera de la creuser en amont hydraulique d'une zone habitée. La fosse devra être recouverte et protégée contre les eaux de ruissellement. Les déchets toxiques sont à récupérer séparément et à traiter à part. À la fin des travaux la fosse devra être comblée avec de la terre jusqu'au niveau du terrain naturel.

Les aires d'entretien et de lavage des engins devront être bétonnées et pourvues d'un puisard de récupération des huiles et des graisses; ces aires d'entretien devraient avoir une pente vers le puisard et vers l'intérieur de la plate-forme afin d'éviter l'écoulement des produits polluants vers les sols non revêtus.

Les huiles usées sont à stoker dans des fûts à entreposer dans un lieu sécurisé en attendant leur récupération pour d'autres utilisations. Les huiles de vidange peuvent par exemple être utilisées pour protéger les bois de construction des ouvrages (platelage) ou des charpentes des bâtiments contre les termites.

Les filtres à huiles et les batteries sont à stocker dans les conteneurs étanches et à diriger vers un centre de recyclage.

Les voies d'accès et de circulation devront être compactées et arrosées périodiquement pour réduire l'envol des poussières.

Les déchets toxiques seront à traiter séparément : les huiles usées seront à stocker dans des fûts à entreposer dans un lieu sécuritaire en attendant leur récupération. Les filtres à huile et les batteries seront à stocker dans des contenants étanches en attendant leur récupération.

Le Cocontractant devra proposer des dispositifs rustiques à mettre en œuvre au niveau des aires d'entretien et de lavage des engins, des aires de stockage des hydrocarbures, des aires de ravitaillement, des aires de stockage des liants et hydrocarbonés pour revêtement permettant d'éviter l'entraînement des produits polluants par les ruissellements, afin d'éviter la pollution des eaux.

Des produits absorbants devront être stockés à proximité et tous les équipements et mesures de sécurité mis en place.

Les voies d'accès et de circulation, ainsi que les déviations, devront être aménagées adéquatement afin d'assurer une circulation sécuritaire, et devront être régulièrement arrosées et compactées afin d'éviter la formation de bourbiers et le soulèvement de poussières.

Les tracés des déviations de la circulation publique seront à soumettre, avant toute exécution de travaux, à l'ingénieur pour approbation. Le tracé des déviations devra être choisi hors de zones de cultures, hors de zones habitées (à moins qu'il ne s'agisse d'utiliser des rues ou pistes existantes), éviter le plus possible l'abattage d'arbres, et de manière générale choisi de manière à limiter l'impact négatif sur l'environnement au maximum. S'il y a destruction de zones de cultures, de clôtures ou de zones arborées, ou toute autre dégradation de biens, le Cocontractant devra indemniser les personnes concernées. Après les travaux, le Cocontractant devra remettre le site en état : scarification des emprises des pistes, réinstallation des clôtures, replantations compensatoires (3 arbres replantés pour 2 arbres détruits).

Le site doit prévoir un drainage adéquat des eaux sur l'ensemble de sa superficie. Les aires d'entretien et de lavage des engins devront être bétonnées et prévoir un puisard de récupération des huiles et des graisses. Ces aires d'entretien devraient avoir une pente vers un puisard réalisé pour l’occasion et vers l'intérieur de la plate-forme afin d'éviter l'écoulement des produits polluant vers les sols non revêtus.

Repli du chantier

À la fin des travaux, le Cocontractant réalisera tous les travaux nécessaires à la remise en état des lieux (route et son environnement, base et installations de chantier, gîtes, emprunts et carrières, lieux de dépôt des matériaux etc). Le Cocontractant devra replier tout son matériel, engins et matériaux. Il devra démolir toute installation fixe, telle que fondation, support en béton ou métallique, etc., démolir les aires bétonnées, décontaminer le sol si tel a été le cas, soit d'une manière générale remettre le site dans son état le plus proche possible de son état initial. Il ne pourra abandonner aucun équipement ni matériaux sur le site, ni dans les environs. Pour la mise en dépôt de matériaux de démolition, le Cocontractant doit obtenir l'approbation du site de l'Ingénieur . Les matériaux sont à recouvrir d'une couche de terre, et le site doit recevoir un drainage adéquat afin d'éviter toute érosion.

S'il est dans l'intérêt du Maître de l'Ouvrage ou d'une collectivité de récupérer les installations fixes, pour une utilisation future, le Maître d’Ouvrage pourra demander au Cocontractant de lui céder sans dédommagements les installations sujettes à démolition lors d'un repli.

Après le repli du matériel, un procès-verbal établi sous la responsabilité de la mission de contrôle constatera la remise en état du site. Il devra être joint au P.V. de la réception des travaux. Le paiement du forfait de repli du matériel ne pourra être effectué qu'à la vue de ce P.V.

Divers

La signalisation de chantier tiendra compte d'une limitation à 30 km/h des véhicules de chantier dans la traversée des villages. Les itinéraires de transport des produits bitumineux seront balisés.

III.1.2.	Laboratoire de chantier

III.1.2.1.	Définition

Le Cocontractant sera tenu de prévoir l'aménagement de son propre laboratoire. Il devra être opérationnel dès le début effectif des travaux.

Ce laboratoire sera édifié conformément au plan de principe approuvé par l'Ingénieur et situé dans un bâtiment de 80 m² minimum et comprenant :

- un hall d'essai équipé d'une paillasse centrale et de deux paillasses latérales ;

- deux bureaux climatisés pour le personnel ;

- un magasin, une douche, un W-C et un lavabo avec eau courante.

Dans le cas de déplacement des installations de chantier du Cocontractant, le Cocontractant assurera à ses frais le démontage, le transport et le remontage du laboratoire de chantier.

Le Cocontractant pourra proposer en solution variante un laboratoire de chantier mobile (caravane, conteneur, etc.). Il devra soumettre à cet effet un devis descriptif détaillé ainsi que les plans et les spécifications de l'unité mobile proposée.

III.1.2.2.	Équipement

Le Cocontractant devra fournir l'équipement nécessaire au fonctionnement normal du laboratoire. Cet équipement sera soumis à l’agrément de l'Ingénieur.

III.1.2.3.	Fonctionnement et entretien

Pendant la durée du chantier, le Cocontractant supportera les frais de gardiennage, d'entretien et de nettoyage du laboratoire de chantier ainsi que les dépenses d'eau, de gaz, d'électricité, la fourniture des matières consommables et des produits chimiques nécessaires. Il affectera au fonctionnement du laboratoire un personnel suffisant en nombre et en qualité pour assurer tous les essais prévus.

Le Cocontractant devra laisser en permanence à l'ensemble des membres de la mission de contrôle le libre accès du laboratoire de chantier pendant toute la durée des travaux.

En cas de dysfonctionnement du laboratoire, l'ingénieur, conformément à l'article I.5.1 du présent CCTP, pourra demander le remplacement du personnel concerné.

III.1.3.	Matériel topographique

III.2.2.	Débroussaillage, élagage et abattage d'arbres (N/A)

III.2.3.	Entretien manuel ou mécanique des accotements non revêtus (N/A)

III.2.4.	Décapage de la terre végétale (N/A)

III.2.5.	Nettoyage d'ouvrages (N/A)

III.2.6.	Récupération de la signalisation existante (n/a)

III.2.7.	Entrées Charretières (N/A)

III.2.8. 	Conditions particulière d'exécution

Point à temps ou enduit

Le Cocontractant doit:

- déterminer les emplacements des dépôts des matériaux en tenant compte d'une surface de débroussaillage minimum ;

- prendre des dispositions de drainage pour évite que les agrégats ne soient emportés par les eaux de ruissellement ;

- prendre des dispositions concernant la sécurité des installations de bitumage ;

- disposer d'une réserve de produits absorbants sur le chantier pour intervenir en cas de déversement de produits toxiques ;

- éviter d'exécuter les travaux dans les villages le jour du marché ;

- Enlever régulièrement les rejets de gravillons non fixés.

Entretien des fossés

Le Cocontractant doit curer les fossés manuellement ou mécaniquement et rétablir leur gabarit initial. Il doit:

- Exécuter selon les indications de la mission de contrôle des divergents si la section du fossé est insuffisante ;

- Régaler les produits de curage à l'aval de la route sur une faible épaisseur et dans les zones ne nécessitant pas de débroussaillage ;

- Aménager des accès riverains.

Lutte contre l'érosion des fossés

Dès que l'érosion est visible le Cocontractant doit:

- Exécuter les travaux de stabilisation des fossés et des accotements selon les directives du bureau de contrôle ;

- Mettre en place les dispositifs de limitation de vitesse d'eau selon les directives du bureau de contrôle ;

- Veiller à la sécurité du chantier, à la mise en place de la signalisation, à ce que le chantier soit libre pendant la nuit ;

- Reconstituer les accotements ;

- Améliorer la résistance des sols par des fossés maçonnés ou revêtus selon les directives du bureau de contrôle.

Les dépôts de matériaux ne doivent pas entraver l'écoulement normal des eaux

Les matériaux nécessaires pour la réfection des fossés sont à stoker en dehors de la chaussée.

Lutte contre l'ensablement

Le Cocontractant doit intervenir pour dégager tous les produits végétaux et solides obstruant les ouvrages.

Les déchets doivent être déposés à l'extérieur de l'emprise en des lieux qui ne nécessitent pas de débroussaillage. Le dépôt des déchets ne doit pas entraver l'écoulement normal des eaux qui seront régalés sur une épaisseur réduite.

III.3.	Corps de chaussée

Les travaux en corps de chaussée comporteront :

Des purges ponctuelles de la chaussée existante et la reconstitution de la chaussée sur cet emplacement par apport et mise en œuvre de matériaux adaptés d’emprunts ou de matériaux concassés. Ces matériaux de substitution devront répondre en qualité et mise en œuvre, aux prescriptions des articles II.4.2., II.4.3., II.4.4. et III.3.2., III.4.2. du présent CCTP ;

Des reprises d'épaufrures en rive de chaussée existante et reconstitution de l'accotement adjacent par apport de matériaux graveleux naturels ou matériaux concassés qui devront répondre en qualité et mise en œuvre aux prescriptions des articles II.4.3., II.4.4. et III.3.4., III.4.2. du présent CCTP ;

Des renforcements de la chaussée existante par apport d'une couche de base en matériaux concassés par bandes de 15 cm d'épaisseur et 3,5 m de large qui devra répondre en qualité et mise en œuvre, aux prescriptions des articles II.4.4., II.4.5. et III.3.5. du présent CCTP ;

Des renforcements de la chaussée existante par apport d’une couche de base en grave émulsion qui devra répondre en qualité et mise en œuvre, aux prescriptions des articles II.4.4., II.4.5. et III.3.5. du présent CCTP ;

Des bouchages de nids de poule à l’enrobé ou à la grave émulsion.

Le découpage précis des zones d'application des travaux en corps de chaussées décrits ci-dessus sera proposé à l'approbation du  Maître d’œuvre au moins 15 jours avant début d'exécution de ces travaux.

III.3.1.	Mesures générales

Le Cocontractant sera tenu d'organiser et de mener les travaux de manière à respecter les points suivants :

Afin de garantir une circulation sécuritaire, il est demandé au Cocontractant d'approvisionner uniquement les quantités qui peuvent être mises en œuvre le jour même. Tous les tas devront être régalés à la fin de la journée. Le Cocontractant devra organiser la répartition des tas d'un seul côté de la route, sur des sections restreintes, et un régalage au fur et à mesure du dépôt ;

Tous les matériaux en surplus devront être enlevés et si non réutilisables mis en dépôt à des endroits agréés par le Maître d’œuvre. Les matériaux mis en dépôt ne devront pas entraver l'écoulement normal des eaux et être régalés ;

Pour les transports de matériaux d'apport, le Cocontractant doit:

- Prendre les mesures nécessaires pour limiter la vitesse des véhicules sur le chantier ;

- Arroser régulièrement les voies de circulation dans les zones habitées ;

- Prévoir des déviations par des pistes et des routes existantes.

- Pour les dépôts d'apport sur la route, le Cocontractant doit:

- Organiser la répartition des tas d'un seul côté de la route sur des distances restreintes ;

- Procéder au régalage au fur et à mesure des dépôts ;

- Charger les camions de façon à éviter les pertes de matériaux au cours du transport ;

- Veiller à ce que les camions et engins de chantier gardent une vitesse maximale de 30 km/h, particulièrement à la traversée des villages.

Pour tous les transports de matériaux et matériels, quels qu'ils soient, le Cocontractant devra se conformer à la réglementation en vigueur, concernant les restrictions imposées aux poids et gabarits des engins et convois empruntant le réseau public et en particulier:

- la charge maximale par essieu, qu'il soit simple ou en tandem ;

- les dimensions des véhicules ;

- les convois exceptionnels de dimensions supérieures aux normes doivent faire l'objet d'une demande spéciale préalable ;

- les mesures de protection de l'environnement (perte de matériaux en cours de transport, poussières) ;

- le Cocontractant doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour limiter la vitesse des véhicules sur le chantier: installation de panneaux de signalisation et porteurs de drapeaux ;

- humidifier régulièrement les voies de circulation dans les zones habitées ;

- prévoir des déviations par des pistes et routes existantes.

Dans tous les cas, mettre en place une signalisation adéquate et régler la circulation par porteur de drapeau.

III.3.2.	Purges ponctuelles de la chaussée

Le Cocontractant soumettra à l'agrément de l'Ingénieur  le matériel et la méthode qu'il compte employer pour l'exécution des purges. Cette demande devra être accompagnée de tous les renseignements et précisions permettant de juger de l'état de fonctionnement du matériel et des dispositions constructives.

Après découpe propre de la purge et décaissement, la mise en œuvre des matériaux de fondation et de base sera réalisée de la manière suivante :

- répandage et réglage du matériau sur la surface totale de la réfection par couche d'épaisseur n'excédant pas 0,30 m pour les matériaux de fondation et 0,20 m pour la couche de matériaux concassés mise en couronnement de purge, compactage des couches à 98 % de l’OPM.

- par couche de 10 cm maximum pour la mise en place d’enrobés ou de grave émulsion.

III.3.3.	Scarification de la chaussée existante

Le Cocontractant soumettra à l'agrément de l'Ingénieur  le matériel et la méthode qu'il compte employer pour l'exécution de la scarification et la reconstitution de la plate-forme dans les zones où celle-ci devra être reprise. Cette demande devra être accompagnée de tous les renseignements et précisions permettant de juger de l'état de fonctionnement du matériel et des dispositions constructives.

Scarification en pleine largeur

La chaussée existante sera scarifiée en pleine largeur accotement compris sur 0,20 m d'épaisseur. Les produits de scarification non utilisables seront évacués et mis en dépôt en un lieu agrée par le Maître d’œuvre.

Le répandage, réglage et compactage à 98 % de l’OPM des produits de scarification devront permettre d'obtenir sur la plate-forme de 8,5 m de large une épaisseur minimale après compactage de 0,20 m de matériaux remaniés.

Le réglage géométrique devra permettre de retrouver le profil initial de l’ancienne chaussée devenue fondation de la nouvelle structure sur ces zones scarifiées obligatoirement renforcées.

Scarification des réparations

Les mauvaises réparations existantes seront scarifiées.

Le Cocontractant doit, après la scarification de la chaussée, apport des matériaux et la remise en forme à la niveleuse des matériaux, procéder à l'arrosage et au compactage de la chaussée. En outre, il doit:

- prévoir une installation en rapport avec l'importance des travaux ;

- organiser la réparation des tas d'un seul côté de la route sur des distances restreintes ;

- Procéder au régalage au fur et à mesure des dépôts ;

- Éviter l'accumulation de bourrelets latéraux sur les bas-côtés et les fossés ;

- Mettre en place une signalisation adéquate et régler la circulation par porteur de drapeau ;

- Rétablir le système de drainage et l'accès aux habitations riveraines ;

- Effectuer les passes à la niveleuse en évitant la création de cordons ;

- Enlever les pierres déchaussées ;

- Enlever les surplus de terre dans les fossés, les déposer et les régaler hors de l'emprise aux endroits n'entravant pas l'écoulement normal des eaux.

III.3.4.	Reprise des épaufrures de rives et des accotements

Le Cocontractant soumettra à l'agrément  de l'Ingénieur  le matériel et la méthode qu'il compte employer pour l'exécution des reprises de rives et des accotements hors des zones scarifiées précédentes. Cette demande devra être accompagnée de tous les renseignements et précisions permettant de juger de l'état et du bon fonctionnement du matériel.

Après réalignement (découpe) de la chaussée et décaissement nécessaire, la mise en œuvre sera réalisée de la manière suivante :

- réglage et compactage du fond de forme à 95 % de l’OPM sur la largeur de la chaussée découpée et de l'accotement adjacent ;

- apport et répandage des matériaux graves concassés 0/31.5 pour couche de base qui devront répondre aux spécifications de l'article II.4.4 ;

- compactage à 98 % de l’OPM.

Le réglage géométrique définitif devra permettre d'obtenir le rétablissement du profil initial de l’ancienne chaussée.

III.3.5.	Renforcements de chaussée

Les renforcements de chaussée seront réalisés sur les sections délimitées par l'Ingénieur   et concerneront :

- des sections de chaussée existante traitées par purges ponctuelles ;

- toutes les sections de chaussée existante traitées par scarification en pleine largeur ;

- des sections de chaussée existante traitées par reprises de rives et reconstitution d'accotements.

III.3.5.1.	Renforcement en grave pouzzolanique

Le grave pouzzolanique utilisé en renforcement sera conforme aux spécifications de qualité et de fabrication de l'article II.4.4 du présent CCTP.

Les renforcements en grave pouzzolanique pour la couche de base et pour les accotements seront réalisés en pleine largeur de la plate-forme (8,5 m) et sur une épaisseur de 20 cm.

Mise en œuvre

Une planche expérimentale sera réalisée en vue de définir les conditions optimales de mise en œuvre de la couche de base: l'efficacité de l'atelier de fragmentation et les types de compacteurs les plus appropriés, ainsi que les grilles de criblage à préconiser.

Le matériau sera répandu soit à la niveleuse, soit au bulldozer. La précision devra être portée sur le balayage des fines produites en surface après compactage, vu la friabilité des matériaux. On devra aussi prévoir la mise en œuvre des butées latérales stables: accotements larges, imprégnation ou enduits sur accotements.

Pour la fragmentation des gros éléments, on pourra s'orienter vers l'utilisation d'un grid-roller ou d'un tamping lourd d'un poids supérieur à 15 tonnes. L'atelier de compactage devra comporter des rouleaux vibrants (M/L>30 kg/cm) ou des rouleaux à pneus lourds (charge de roue>3 T). Le matériau sera arrosé jusqu'à sa teneur en eau optimale, puis compactée en vue d'obtenir une densité sèche minimale correspondant à 98% de l'O.P.M (de préférence 100%).

Un rouleau tandem pourra être autorisé pour effectuer la fermeture du matériau après compactage. L'épaisseur des couches sera de 20 cm. Aucune circulation ne sera autorisée (sauf véhicules légers) sur la lave non imprégnée. L'imprégnation elle-même n'aura lieu que lorsque toute trace d'humidité aura disparu sur la surface de la couche de base, elle sera réalisée au moyen d'un bitume fluidifié 0/1.

Tolérance de profil :

Les profils transversaux et longitudinaux mesurés respectivement à la règle ordinaire de 3m et à la règle roulante de 3 m devront être conformes aux tolérances suivantes:

|  | Couche de base |
| --- | --- |
| Profil transversal | <1,5 cm |
| Profil longitudinal | <1 cm |

III.3.5.2.	Renforcement en grave concassée 0/31,5

La grave concassée 0/31,5 utilisée en renforcements sera conforme aux spécifications de qualité et de fabrication de l'article II.4.4. du présent CCTP. Les renforcements en grave concassée 0/31,5 seront réalisés en demi-plate-forme (3,5 m) et sur une épaisseur de 15 cm. Tout début de mise en œuvre sera soumis à l'agrément de l'Ingénieur  relativement aux modes et moyens que le Cocontractant compte utiliser. L'Ingénieur disposera d'un délai de sept (7) jours pour formuler ses observations ou donner son agrément.

a)  Planches d'essais

Il sera réalisé une planche d'essais. Cette planche d'essais, qui sera intégrée ultérieurement à l'ouvrage, sera exécutée en pleine largeur de plate-forme sur une longueur de 200 mètres.

La composition de l'atelier de compactage, le lestage, la pression des pneus,  l'ordre et la vitesse de passage, le nombre de passes, etc. seront déterminés.

Durant ces essais, le Cocontractant sera tenu d'effectuer toutes les modifications de méthode de travail et toutes les vérifications qui pourraient lui être prescrites par Le Maître d’œuvre.

b)  Spécifications de mise en œuvre et tolérances

Pour les renforcements constitués en grave concassée de roches massives, les spécifications de mise en œuvre sont les suivantes :

| Caractéristiques | Spécifications | Tolérances |
| --- | --- | --- |
| a) Mise en œuvre - Teneur en eau de compactage mini maxi - Atelier de compactage (vibrant, pneus) - Taux de compactage mini1) ou 2) - Epaisseur, % de mesures prescriptions - Pose du revêtement maxi b) Critères complémentaires de réception - Flache maxi à la règle de 3m cm - Déflexion D. 90 1/100 mm | W OPM W OPM + 2 bande d'essai 98% OPM 85% s 100% 1 80 | néant 83% s néant 7 jours |

La fréquence des contrôles de compacité et épaisseur relatifs à la mise en œuvre de la couche de renforcement en GNT 0/31,5 ne sera pas inférieure, pour chacun des essais ci-avant, à une série par 100 m de chaussée, à réaliser en quinconce pour chaque voie de circulation.

III.3.6.	Bouchage de nids de poule

III.3.6.1.	Préparation

Sont considérés comme nids de poule, les défoncés avec perte du revêtement, qui n'atteignent que la couche de base. Lorsque la couche de fondation (non traitée en général) est atteinte, la pollution de l'ensemble sous-jacent oblige à reconstituer la chaussée complète + la couche de forme.

L'opération de préparation comprend les étapes ci-après :

- repérage et marquage à la craie (rectangle autour de la dégradation)

- découpage manuel ou mécanique des bords pour obtenir une forme relativement rectangulaire,

- décaissement des déchets, y compris la couche de base résiduelle polluée, jusqu'à rencontrer un matériau au fond ; tailler les parois du trou pour qu'elles soient verticales.

- tailler le fond du trou pour le rendre plat et horizontal, puis le compacter.

III.3.6.2.	Bouchage

Le matériau en GNT pour couche de base en grave concassées 0/31.5 est déposé et compacté en une ou plusieurs couches d'épaisseur régulière selon la profondeur de l'excavation.

La réparation des nids de poules pourra être faite avec des enrobés bitumineux.

La dernière couche avant chaque étape de compactage doit être en légère surépaisseur pour tenir compte des tassements au compactage (environ 1/5 de la profondeur du trou).

Une imprégnation au cut back 400/600.

Le compactage est effectué avec un petit rouleau vibrant ou à la dame, selon la taille du trou, jusqu'à ce que la surface ne se déforme plus.

III.4.	Revêtements de chaussée en béton bitumineux

III.4-1 Définition des travaux

Les travaux consiste en la fourniture et la mise en œuvre des matériaux nécessaires à la réalisation du revêtement en béton bitumineux, sur une épaisseur de 5cm, et comprennent notamment:

- La prospection, la reconnaissance des gisements de roches pour fabrication des granulats ;

- les essais d'identification, de formulation et de mise en œuvre ;

- La fourniture des granulats obtenus par concassage de roches massives, agréées par l'ingénieur du marché ;

- Le dépoussiérage des granulats et la fourniture du liant ;

- Le chauffage du liant et des granulats ainsi que la fabrication du béton bitumineux en centrale,

- Le chargement du béton bitumineux ;

- Le transport du matériaux à pieds d'œuvre quelle que soit la distance ;

- Les travaux préparatoire et en particulier, le nettoyage et le balayage de la couche de base imprégnée

- La mise en œuvre du béton bitumineux sur l'épaisseur minimale de 5cm, son compactage et réglage ;

- L'exécution des joints de reprise avec taillage éventuel du revêtement repris ;

- Le réglage des bords de chaussée avec taillage du revêtement ;

- Et toutes autres sujétions.

Il est a préciser que l'adjonction éventuelle de filler est compris dans le prix ainsi que le transport des enrobés depuis leurs lieux de fabrication jusqu'à leur lieux de mise en œuvre.

La fabrication et la mise en œuvre de la couche de roulement en béton bitumineux sont définies par la norme NF P 98-150. Ses principales caractéristiques sont rappelées ci-après :

III.4.4.1	Moyens de fabrication et de mise en œuvre

Généralités

La station d’enrobage a une capacité suffisante pour approvisionner le finisseur pour la mise en œuvre d’un enrobé dense d’une façon continue, lorsque ce dernier se déplace à une vitesse normale, et cela à l’épaisseur de mise en œuvre requise.

Bascules

Les bascules permettent les pesées avec une précision de plus ou moins 1,5 % de la charge à peser. Les bascules pour bitume ont en outre une graduation inférieure ou égale à 1 kg. Le type de bascule doit recevoir l’agrément de Le Maître d’œuvre. Ce dernier vérifie la précision des bascules autant de fois qu’il le juge nécessaire.

Stockage et préparation du bitume

Les réservoirs pour le stockage du bitume sont équipés pour le chauffage du matériau d’une façon continue à une température se situant dans les limites spécifiées. Au moins deux réservoirs de capacité égale sont installés. Leur connexion au système d’approvisionnement en bitume de la centrale est telle que chaque réservoir peut être déconnecté du système sans que cela ait une incidence sur le système d’approvisionnement vers la centrale d’enrobage.

Alimentation vers le four de séchage

- Le mécanisme choisi permet une alimentation du four de façon à obtenir en continu des agrégats de température uniforme.

Four de séchage

- Le four de séchage est de type rotatif permettant le chauffage du matériau à la température requise.

Tamis

- Les tamis ont une capacité de tamisage légèrement au-dessus de la capacité de malaxage de la centrale. Leur efficacité est telle que les agrégats déposés dans les réservoirs de stockage contiennent moins de 10 % de matériau en dehors de la granulométrie prescrite.

Réservoirs de stockage pour agrégats

- Les réservoirs ont une capacité permettant d’approvisionner la centrale d’enrobage lorsque cette dernière travaille à pleine charge. Ils doivent permettre le prélèvement aisé d'échantillons d'agrégats.

Unité de contrôle d’approvisionnement du bitume

- Elle doit permettre la détermination exacte du volume de bitume approvisionné dans la centrale d’enrobage (soit par pesée, soit par métrage), nécessaire pour obtenir le mixage de l’enrobé dense dans la limite des tolérances spécifiées.

Thermomètres

- Un thermomètre gradué entre 100 et 200° C est installé près de la vanne de déchargement du bitume dans la centrale d’enrobage. Un autre thermomètre est installé à la sortie du four de séchage pour permettre l’enregistrement automatique ou l’indication de la température des agrégats chauffés.

- Si le système de contrôle de température ne donne pas satisfaction, L'Ingénieur peut demander l’installation d’appareillages permettant l’enregistrement automatique des températures sur une base journalière.

Dépoussiéreur

- La station doit être équipée d’un dépoussiéreur.

Contrôle de la durée d’enrobage

- La centrale d’enrobage est équipée des dispositifs nécessaires pour faire varier les durées de malaxage suivant les indications de l'Ingénieur , et pour les maintenir constantes ensuite.

Centrale d’enrobage

- Elle est de type tambour sécheur-enrobeur pour permettre un malaxage uniforme de l’enrobé. La capacité de malaxage est supérieure à 1 tonne pour chaque gâchée, si le système de malaxage est discontinu. La centrale est équipée d’un système de contrôle automatique de la durée de malaxage, à sec d’abord et mouillée de bitume ensuite. Le système de contrôle est flexible et réglable avec une précision de 5 secondes pour un cycle de malaxage pouvant atteindre 3 minutes. Un compteur mécanique enregistre le nombre de gâchées.

- Des dispositifs doivent être aménagés à la sortie du malaxeur, et toutes précautions utiles doivent être prises pour éviter la ségrégation au chargement des camions.

Moyens de transport pour les bétons bitumineux

- Les bennes de camions pour le transport des enrobés doivent être propres et lisses à l’intérieur, et traitées de façon à éviter le collage du béton bitumineux à la benne. Les camions sont systématiquement bâchés lors du transport de l’enrobé, et ce quelles que soient les conditions climatiques ou la distance de transport entre la centrale et le lieu de mise en œuvre.

- Tout camion présentant des déficiences techniques (amortisseurs déficients provoquant la désagrégation du béton bitumineux, pertes d’huile, faiblesse du moteur ne permettant pas de respecter le temps de rotation prévu, etc.) est retiré à la demande de l'Ingénieur .

Finisseur

- Le finisseur doit avoir une table extensible de largeur comprise entre 2,5 et 6 mètres au minimum, avec correcteur de dévers afin de pouvoir répandre sur toute la largeur de la chaussée. Cette table est munie d’un dispositif de réchauffage au gaz afin de maintenir une température de l’enrobé constante entre deux approvisionnements.

- Le finisseur doit avoir une puissance suffisante pour répandre les bétons bitumineux de façon uniforme, sans irrégularités dans la surface, en ligne et à la hauteur requise suivant les profils en travers type. Les finisseurs à rampe intégrée pouvant mettre en œuvre simultanément la couche d’accrochage et la couche de roulement sont recommandés. Ils doivent être munis d’une cuve à émulsion calorifugée. Les deux dispositifs de répandage doivent toutefois être testés séparément pendant la planche d’essai.

III.4.3.2.1.	Pour les liants hydrocarbonés

1.  Régularité dans le sens transversal

Le liant sera recueilli sur des éprouvettes.

Pour une opération de contrôle donnée, trois (3) séries d'éprouvettes seront disposées tous les cent (100) mètres linéaires sur des lignes perpendiculaires à l'axe de la route ; les éprouvettes équidistantes entre elles ayant leurs côtés parallèles à cet axe.

La vérification portera sur la zone délimitée par l'aplomb des orifices extérieurs de la rampe.

Selon la largeur de la bande intéressée, le nombre des éprouvettes par série sera de trois (3) pour une demi-chaussée ou de cinq (5) pour la pleine largeur.

En désignant par "P1" et "p1", les poids maximal et minimal de liant recueilli pour chacune des 3 séries d'éprouvettes d'une même opération de contrôle, la régularité transversale sera donnée par la formule :

r1 devra être < 0,20 (inférieur à 0,20).

2.  Régularité dans le sens longitudinal

Le liant sera recueilli sur des éprouvettes de même type que celles utilisées pour la vérification transversale.

Une série de cinq (5) éprouvettes disposées tous les cents (100) mètres linéaires selon  une ligne parallèle à l'axe de la route sera mise en place pour chaque opération de contrôle.

Les éprouvettes étant pesées avant et après le passage de la répandeuse, la régularité longitudinale sera donnée par la formule :

formule dans laquelle "P2" et "p2" représentent respectivement le maximum et le minimum des poids de liant recueilli sur les 5 éprouvettes d'un contrôle donné.

r2  devra être < 0,20 (inférieur à 0,20).

3.  Dosage

Les contrôles de dosage seront effectués à l'aide des essais de régularité longitudinale par les formules suivantes :

dans lesquelles " Pi" représente le poids total de liant recueilli sur l'ensemble des éprouvettes d'une opération de contrôle donnée,  Si leur surface totale, "Dm1" le dosage moyen réalisé et "Dm0" le dosage prescrit.

Les différents paramètres seront exprimés de la façon suivante :

P	:	en grammes

S	:	en mètres carrés

Dm0 et Dml	:	en grammes par mètre carré

Nous devrons avoir  90 < Dr < 110

4.  Densité des contrôles

Une opération de contrôle des régularités transversales et longitudinales sera faite au minimum par deux mille (2000) mètres linéaires de bande de répandage ou pour tout répandage ponctuel d'une longueur d'au moins quatre cents (400) mètres linéaires.

L'emplacement des prélèvements sera fixé par l'Ingénieur   selon les espacements précités, aucune éprouvette n'étant cependant placée à moins de cinq (5) mètres linéaires des extrémités de la bande considérée et à moins de trente (30) centimètre de ses rives.

Pour tous les contrôles, les manques de liant aux emplacements des éprouvettes seront complétés par des répandages manuels, réalisés à la lance avec le maximum de soucis et de précautions afin d'éviter tout surdosage des zones avoisinantes.

Atelier de compactage

Chaque finisseur travaille avec, au minimum, deux compacteurs vibrants à jantes métalliques lisses et un compacteur à pneus. Les compacteurs mixtes sont également acceptés.

Le compacteur à pneus est équipé d’au moins 7 pneus lisses dont la pression est d'environ 0,8 MPa. Le Cocontractant fournit au Maître d’œuvre des tableaux montrant la relation entre la charge sur le pneu, la pression dans le pneu et la surface du pneu au contact du support. Les compacteurs à pneus doivent pouvoir supporter un ballast de façon à obtenir une charge par roue supérieure à 3 t. Ils doivent être équipés de bâches afin de maintenir les pneus à température et éviter ainsi les collages et arrachages de l’enrobé répandu.

Les compacteurs vibrants à jantes lisses doivent développer une pression inférieure à 35 kg/cm sur chaque rouleau, avec un moment des excentriques inférieur ou égal à 20 m.N. Ils doivent être équipés d’un dispositif d’arrosage automatique et approprié du rouleau afin d’éviter les collages sur l’enrobé répandu.

III.4.4.2	Fabrication du béton bitumineux

Généralités

Aucune opération d’enrobage ne peut être entreprise si les capacités en main d’œuvre, transport, répandage ou compactage sont insuffisantes.

Le Cocontractant peut utiliser des matériels différents de ceux décrits ci-dessous, s'ils ont des performances au moins équivalentes.

Préparation du bitume

Le bitume est chauffé dans un réservoir à une température située entre 135 et 155° C sans surchauffe localisée du bitume.

Préparation des agrégats

Les agrégats minéraux sont séchés et chauffés avant d’être introduits dans la centrale d’enrobage. Les flammes utilisées pour le séchage sont ajustées afin d'éviter tout dépôt de suie sur les agrégats.

Le dosage de bitume dans l’enrobé est de 6 % (par convention, ce dosage signifie 6 kg de bitume ajouté à 100 kg de granulats secs), soit une teneur en bitume réelle dans l’enrobé de 5,66 % (6/106). L'Ingénieur se réserve la possibilité de modifier ce dosage en fonction des résultats du laboratoire sur la détermination du module de richesse.

Au moment du malaxage avec le bitume, les agrégats ont une température plus ou moins identique à celle spécifiée pour le bitume ; toutefois elle ne doit pas dépasser celle du bitume de plus de 14° C.

Le filler, s’il est nécessaire pour obtenir la composition requise de l’enrobé, est mesuré et ajouté à l’aide d’une petite trémie montée directement sur le malaxeur, ou bien ajouté directement à l’agrégat avant que ce dernier ne soit tamisé dans le poste.

Malaxage

Le mélange des agrégats et le malaxage sont effectués de façon à obtenir la composition de l’enrobé dense approuvée par le Maître d’œuvre.

Le béton bitumineux a une température à la sortie de la centrale d’enrobage se situant entre 130 et 150 °C.

Transport vers le chantier

L'Ingénieur exige que les bennes des camions restent bâchées jusqu’au déversement de l’enrobé dans la trémie du finisseur.

Le béton bitumineux est délivré au finisseur à une température minimale de 125 °C. Cette température est mesurée dans la trémie du finisseur. Les enrobés ne doivent en aucun cas être réchauffés avec la table de répandage dont le dispositif de réchauffage ne sert qu’à maintenir la température initiale.

Chaque camion est pesé après son chargement sur un pont-bascule fourni par le Cocontractant, et un registre indique le poids brut, le chargement et le poids net de chaque véhicule.

Aucun chargement n'est envoyé au chantier si le répandage et le compactage ne peuvent plus être assurés à la lumière du jour, à moins que le chantier ne soit éclairé d’une façon appropriée.

L’usage d’hydrocarbure en fond de benne pour éviter le collage est proscrit. Un sablage léger du fond de benne est alors recommandé.

III.4.4.3.	Répandage du béton bitumineux

Préparation de la surface - couche d’accrochage

Immédiatement avant les opérations de répandage du béton bitumineux, la surface est balayée et nettoyée de tous matériaux impropres ou volatiles. Une couche d’accrochage en bitume fluidifié 0/1 dosé à 0,5 kg/m2 environ, est appliquée sur la couche de base préalablement imprégnée. Ce dosage peut être modifié par l'Ingénieur après exécution de planches d’essai.

Mise en œuvre du béton bitumineux

Le béton bitumineux est mis en œuvre en une seule couche à raison de 100 kg/m2 [à modifier éventuellement]. Ce dosage est susceptible d’être modifié par le Maître d’œuvre.

Le finisseur opère à une vitesse telle que des fissurations, déchirures ou autres irrégularités ne se produisent pas à la surface du tapis de béton bitumineux mis en œuvre. La vitesse de répandage du finisseur doit être approuvée par l'Ingénieur.

Des irrégularités ou flaches occasionnelles sont repérées, découpées et éliminées, puis réparées par épandage manuel d’enrobés. Les joints ainsi créés doivent être collés au bitume fluidifié.

En section courante, le répandage doit s’effectuer en pleine largeur et en une seule passe. Lorsque pour des contraintes de circulation ou de raccordement, l’opération doit s’effectuer par demi-chaussée, le délai entre le répandage des deux bandes ne doit pas excéder une heure. Le joint ainsi créé doit être soigneusement « pincé » au cylindre, puis collé au bitume fluidifié et sablé.

Compactage du béton bitumineux

Immédiatement après le répandage du béton bitumineux, la surface est contrôlée et les inégalités éliminées. La température du tapis est surveillée et les opérations de compactage sont commencées lorsque la température tombe en dessous de 120° C. Elles doivent être terminées lorsque la température atteint 90 °C. La procédure est vérifiée au début des travaux lors des planches d’essais.

Le compactage du béton bitumineux est réalisé en 3 étapes distinctes :

|  |  | Durée après répandage | Température du tapis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | compactage initial compactage intermédiaire compactage final | 0 - 10 minutes 10 - 20 minutes 20 - 45 minutes | 100 - 120 °C 95 - 120 °C 90 - 120 °C |

Les compactages de type 1 et 3 se font à l’aide des compacteurs à jantes lisses et le compactage de type 2 à l’aide du compacteur à pneus.

Le compactage commence à partir des côtés extérieurs, vers le milieu du tapis bitumineux, sauf dans les courbes surélevées où le compactage commence au point bas pour se terminer au point le plus élevé. Lorsque le joint central doit être compacté, le premier compactage doit commencer de la partie déjà terminée, sur une largeur n’excédant pas 15 cm du tapis non compacté. La vitesse des compacteurs ne doit pas dépasser 4 km/h pour les compacteurs vibrants à jantes lisses, et 6 km/h pour les compacteurs à pneus. Le compactage se poursuit jusqu'à ce qu’il n’y ait plus d’irrégularité et que le passage des compacteurs ne laisse plus de trace dans le tapis bitumineux.

Il est défendu de faire stationner du matériel lourd ou des compacteurs sur la couche nouvellement terminée tant qu’elle n’est pas refroidie. Le constat par L'Ingénieur de perte d’huiles ou de carburants provenant des équipements du Cocontractant entraîne le remplacement des zones contaminées.

Joints transversaux

Les arrêts de répandage d’enrobés doivent faire l’objet d’un traitement particulier. Avant toute reprise de répandage, l’enrobé existant est scié transversalement avec un biais de l’ordre de 30°, afin d’assurer une meilleure transition de roulement et une meilleure pérennité du joint.

Ils doivent également être collés au bitume fluidifié et sablé après la reprise de répandage.

Contrôles

Le contrôle du béton bitumineux (BB) consiste en :

- une mesure de la température de stockage du liant, au gré de l'Ingénieur  : 145 <<155 °C ;

- une analyse granulométrique des gravillons en sortie de trémie : 2 / jour - respect du fuseau ;

- une mesure de la température des granulats à la sortie du sécheur : 2 / jour - 140 <<160 °C ;

- une mesure de la teneur en eau des granulats à la sortie du sécheur : 2 / jour - < 1 % ;

- une mesure de la température du BB à la sortie du malaxeur : 2 / jour - 145 <<155 °C ;

- une mesure de la teneur en liant : 2 / jour - respect du pourcentage de la formule ;

- un essai Marshall : 2 / jour - respect des valeurs obtenues lors de l'étude de formulation ;

- une mesure du dosage en liant pour la couche d'accrochage, tous les 1 500 m2 : tolérance  0,1 kg/m2 ;

- un contrôle visuel quotidien de l'état de propreté des bennes de camions, du finisseur et des compacteurs ;

- une mesure de la température du BB derrière la table du finisseur : au gré de L'Ingénieur - 125 <<140 °C ;

- une mesure de compacité au gamma densimètre : tous les 25 m - compacité entre 98 % et 102 % de la compacité LCPC de référence définie par la moyenne des résultats obtenus lors de l'étude de formulation ;

- un contrôle du réglage : nivellement à chaque profil en travers (3 points minimum) - tolérance + 1 et - 0,5 cm ;

- un contrôle longitudinal et transversal du surfaçage : flèche maximum 0,5 cm sous la règle de 3 m, au droit de chaque profil en travers ;

- un contrôle de largeur : tolérance - 0 cm (par rapport à la largeur théorique) ;

- un contrôle du dévers : tolérance  0,5 % ;

- un contrôle d'épaisseur par carottage : tous les 100 m - tolérance + 1 cm et - 0,5 cm (pour 95 % des mesures) ;

- un contrôle de compacité sur échantillon carotté : tous les 100 m : même tolérance qu'avec gamma densimètre.

III.4.5	Enrobés à froid

III.4.5.1.	Mode d'exécution

Les enrobés à froid sont utilisés pour la réparation :

- des épaufrures des rives de la chaussée ;

- des nids-de-poule dont la profondeur maximum est inférieure ou égale à 5 cm ;

- des flaches.

Les zones concernées sont reconnues par l'Ingénieur en présence du Cocontractant et sont délimitées par un marquage à la peinture dont deux côtés sont parallèles à l'axe de la chaussée, et les deux autres lui sont perpendiculaires.

À l'intérieur de ce périmètre, les restes du revêtement existant sont soigneusement découpés à "bords francs", au marteau pneumatique ou à la pioche, jusqu'au niveau supérieur de la couche de base existante, dans la mesure où cette dernière n'est pas affectée par la dégradation, ou jusqu'à une profondeur suffisante.

Le fond de l'excavation est nettoyé et soufflé. Une couche de bitume fluidifié 0/1 est pulvérisée à raison de 0,5 kg/m².

Le nombre de couches à mettre en œuvre dépend de l'épaisseur de la réparation. Chaque couche est compactée correctement avec un matériel adapté aux dimensions de la réparation.

Les enrobés à froid reçoivent, à la demande de l'Ingénieur , un sablage composé d'un film de bitume fluidifié 0/1 dosé à 0,6 kg/m² suivi d'une couche de sable 2/4 à raison de 6 l/m2.

Une fois terminée la réparation est au même niveau que la chaussée existante.

III.4.5.2	Fabrication

Vu les faibles quantités à mettre en œuvre, le matériel de fabrication doit être une bétonnière de 250 litres, ou toute centrale robuste et de puissance suffisante (aucune caractéristique particulière n'étant indispensable).

La succession des opérations de malaxage est la suivante :

- brassage à sec des matériaux et ajout d'eau, si nécessaire ;

- introduction du liant ;

- malaxage complémentaire.

Suivant le type de malaxeur utilisé, le temps de fabrication d'une gâchée varie entre 40 et 60 secondes.

III.4.5.3.	Stockage

Les enrobés à froid ainsi fabriqués peuvent être utilisés immédiatement sur chantier, ou être stockés pendant une période pouvant atteindre un mois et demi, suivant la nature du fluxage et la saison.

Mise en œuvre

L'approvisionnement du chantier est assuré par camion benne, en cas de stockage des enrobés.

La mise en œuvre se fait à la main en une seule couche pour des épaisseurs allant jusqu'à 12 cm.

Le nombre de passes du compacteur est fonction de l'épaisseur et de la consistance des matériaux (suivant la température ambiante). Généralement, la mise en place optimale est obtenue avec moins de quatre ou cinq passes, la dernière étant effectuée sans vibration.

III.6.	Ouvrages d'assainissement (N/A)

III.6.1.	Curage d'ouvrages

III.6.2.	Fossés maçonnés

III.6.3.	Fossés en terre

III.7.	Composition, fabrication des mortiers et des bétons

III.7.2.	Composition des bétons

III.7.3.	Étude et contrôle des bétons

III.7.3.1.	Épreuves d'étude

III.7.3.2	Épreuves de convenance

III.7.3.3.	Epreuves de contrôle

III.7.4.	Fabrication du mortier et des bétons

III.7.4.1.	Mortier

III.7.4.2.	Bétons

III.7.5.	Transport des bétons

III.7.6.	Réception préalable à la mise en place du béton

III.7.7.	Mise en œuvre du béton

III.7.8.	Eau de gâchage

III.12.2	Enduits superficiels

IV.	MODE D’EVALUATION DES TRAVAUX

Les ouvrages et prestations sont rémunérés au Cocontractant par application des prix du bordereau aux quantités réellement exécutées, conformément aux prescriptions du marché. Ces quantités doivent être constatées et approuvées par l'Ingénieur.

Le Cocontractant est réputé avoir une parfaite connaissance de toutes les conditions et sujétions imposées pour la bonne exécution des travaux, et de toutes les conditions locales susceptibles d’avoir une influence sur cette exécution, et notamment :

- de la nature et de la qualité des sols et terrains ;

- des conditions de transport et d’accès sur les sites ;

- du régime normal des eaux et des pluies dans la région concernée par le projet ;

- des points d’eaux exploitables.

Il ne peut de ce fait élever aucune réclamation ayant pour base des difficultés ou sujétions imprévues, en dehors des cas de force majeure.

Les prix du bordereau rémunèrent forfaitairement toutes les dépenses relatives à la bonne exécution des travaux et incluent :

- tous les frais de main-d’œuvre ;

- les dépenses entraînées par la réglementation sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs, et par le respect du code de la route et du code du travail ;

- le coût des fournitures diverses telles que ciment, fer, bitume, carburants, lubrifiants, ingrédients, etc., et leur transport sur le chantier quels que soient leur provenance et le lieu d’approvisionnement ;

- les frais de levés topographiques et d’implantation, de reports et de dessin ;

- tous les frais de prospection des matériaux, d’identification des gisements, d’essais de laboratoire (y compris la mise au point des formulations (enrobés à froid, enduits superficiels, béton bitumineux, bétons hydrauliques), les essais de contrôle prévus au CPT et les mesures nécessaires à la vérification des calculs], les planches d'essais (couche de fondation, de base, de support de chaussée, de roulement pour les routes en terre, enduits superficiels, et bétons bitumineux) et les frais d’autocontrôle des travaux exécutés ;

- les frais d’aménagement des sites d’emprunt et de dépôt, des pistes provisoires de toute nature pour accès aux carrières, emprunts et points d’eau ;

- les frais inhérents au maintien de la circulation pendant les travaux, comprenant l’aménagement et l’entretien de déviations, l’entretien de la route existante, la mise en place et le maintien d’une signalisation adéquate, et ce jusqu'à la réception provisoire ;

- tous les frais d’installations de chantier, d’amortissement du matériel et outillage, de gardiennage ;

- les frais relatifs à la mise à disposition de l’Administration des prestations que le Cocontractant lui doit, dans le cadre des dispositions prévues à cet effet dans le marché ;

- la suppression de toutes les installations provisoires et la remise en état des lieux ;

- la remise en état des abords de chantier ;

- tous les frais d’acheminement et de repli du matériel, matières et outillage ;

- les faux frais et les coûts des sujétions de parfaite exécution et de fabrication permettant d'obtenir les qualités définies par le cahier des charges ;

- toutes les sujétions ainsi que tous les aléas, frais généraux et bénéfice du Cocontractant ;

- toutes les charges d’entretien pendant le délai de garantie.

La réalisation de tous les essais géotechniques et la conformité des résultats de ces essais aux exigences du présent CCTP conditionnent la prise en attachement des travaux.

V. 	PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

V.1.	Installation de chantier

Le Cocontractant proposera à l'Ingénieur, avant le début des travaux, le lieu de ses installations de chantier et sollicitera par note verbale (rapport de chantier faisant foi) son autorisation d'installation.

Le site doit être choisi en dehors des zones sensibles, afin de limiter le débroussaillement, l'arrachage d'arbustes, l'abattage des arbres. Dans la zone d’installation de chantier, l’élagage et l’abattage des arbres dont le diamètre mesuré à 1m du sol est supérieur à 20 cm seront réalisés après accord préalable de l'Ingénieur .

Le site doit prévoir un drainage adéquat des eaux sur l'ensemble de sa superficie. Les aires d'entretien et de lavage des engins devront être bétonnées et prévoir un puisard de récupération des huiles et des graisses. Ces aires d'entretien devraient avoir une pente vers un puisard réalisé pour l’occasion et vers l'intérieur de la plate-forme afin d'éviter l'écoulement des produits polluant vers les sols non revêtus.

À la fin des travaux, le Cocontractant réalisera tous les travaux nécessaires à la remise en état des lieux. Le Cocontractant devra replier tout son matériel, engins et matériaux. Il devra démolir toute installation fixe, telle que fondation, support en béton ou métallique, etc. démolir les aires bétonnées, décontaminer le sol si tel a été le cas, soit d'une manière générale remettre le site dans son état le plus proche possible de son état initial. Il ne pourra abandonner aucun équipement ni matériaux sur le site, ni dans les environs.  Pour la mise en dépôt de matériaux de démolition, le Cocontractant doit obtenir l'approbation du site de l'Ingénieur . Les matériaux sont à recouvrir d'une couche de terre, et le site recevoir un drainage adéquat afin d'éviter toute érosion.

Après le repli du matériel, un procès-verbal établi sous la responsabilité de la mission de contrôle constatera la remise en état du site. Il devra être dressé et joint au P.V. de la réception des travaux. Le paiement du forfait de repli du matériel ne pourra être rémunéré qu'à la vue de ce P.V. constatant la remise en état du site.

V.2.	Ouverture de carrière, gite ou emprunt temporaire

Le Cocontractant devra demander les autorisations prévues par les textes et règlements en vigueur :

- Loi n° 001 du 16 avril 2001portant code minier,

- Décret n° 2002/048/PM du 26 mars 2002 fixant les modalités d’application de la loi.

Il prendra à sa charge tous les frais y afférents, y compris les taxes d'exploitation et les frais de dédommagements éventuels au propriétaire.

En cas de nécessité de nouveaux sites d'emprunt, le Cocontractant devra obligatoirement demander l’accord préalable de l'Ingénieur  (note verbale consignée dans le rapport de chantier obligatoire). Les critères suivants doivent être respectés :

- distance du site à au moins 30 m de la route ;

- distance du site à au moins 1 00 m d'un cours d'eau, ou d'un plan d'eau ;

- distance du site à au moins 1 00 m des habitations ;

- surface à découvrir limitée au strict minimum ;

- arbres de qualité (à l’appréciation de l'Ingénieur ) préservés et protégés.

Les aires de dépôts devront être choisies de manière à ne pas gêner l'écoulement normal des eaux et devront être protégées contre l'érosion. Le Cocontractant devra également obtenir pour les aires de dépôt l'agrément de l'Ingénieur  (note verbale obligatoire consignée dans le rapport de chantier).

Si les sites proposés, la méthode de l'exploitation et les aménagements prévus ne sont pas conformes aux directives environnementales, l'Ingénieur ne pourra donner son approbation et le Cocontractant devra proposer d'autres sites, soit modifier la méthode d'exploitation, ou proposer les aménagements conformes aux directives, sans que le Cocontractant puisse réclamer une indemnité quelconque.

Le Cocontractant supportera toutes les charges d'exploitation des lieux d'emprunt et notamment l'ouverture et l'aménagement des pistes d'accès, le débroussaillement et le déboisement, l'enlèvement des terres végétales ou des matériaux indésirables et leur mise en dépôt hors des limites de l'emprunt, ainsi que les travaux d'aménagement concernant la protection de l'environnement prescrits.

Le Cocontractant exécutera à la fin des travaux, les travaux nécessaires à la remise en état du site. Ces travaux comprennent :

- le régalage des matériaux de découverts et ensuite le réglage des terres végétales afin de faciliter la percolation de l'eau, un engazonnement et des plantations si prescrits ;

- le rétablissement des écoulements naturels antérieurs et l'aménagement de fossés de garde ;

- la suppression de l'aspect délabré du site en répartissant et dissimulant les gros blocs rocheux.

Après la remise en état conformément aux prescriptions, un procès-verbal sera dressé et le dernier décompte ne pourra être réglé qu'à la vue du PV constatant le respect des directives de la remise en état.

V.3.	Utilisation De Carrière, Gîte Ou Emprunt Classe Permanent

Le Cocontractant devra demander les autorisations prévues par les textes et règlements en vigueur et prendra à sa charge tous les frais y afférents, y compris les taxes d'exploitation et les frais de dédommagements éventuels aux propriétaires.

Le Cocontractant veillera pendant l'exécution des travaux :

- à la préservation et protection des arbres lors du gerbage des matériaux ;

- aux travaux de drainage nécessaire pour protéger les matériaux mis en dépôts ;

- à la conservation des plantations délimitant la carrière ;

- l'entretien des voies d'accès et de service.

V.4.	Contrôle De La Végétation

Tous les déchets végétaux seront soigneusement enlevés des accotements, fossés ou ouvrage et évacués vers les zones désignées dans un endroit approprié loin de toute habitation. Il est strictement interdit de brûler sur place les déchets coupés.

Si le brûlis des déchets est autorisé en des lieux agréés par le Maître d’œuvre, le Cocontractant doit disposer d'une citerne de 10.000 litres et d'une pompe d'arrosage pour pallier les éventualités de propagation du feu aux villages, aux habitations, à la végétation ou zones de culture avoisinant le site.

Les opérations d’abattage et d’élagage d’arbres sont des opérations à caractère exceptionnel. Ces opérations seront réalisées après accord préalable de l'Ingénieur  dans les cas suivants :

- arbres situés dans l’emprise à débroussailler dont le diamètre mesuré à un mètre du sol est supérieur à 20 cm : au cas où le dessouchage des arbres ne peut être réalisé (reconstitution des trous de dessouchage avec la terre d’apport obligatoire), la coupe des arbres se fera au ras du sol (entre 5 et 10 cm) ;

- arbres surplombant les abords et menaçant de tomber sur la route et de barrer la circulation après une tornade. Toutes les branches surplombant la plate-forme seront coupées après accord de l'Ingénieur  suivant une verticale passant par la limite de débroussaillement.

V.5.	Chargement Et Transport Des Matériaux D'apport Et De Matériel

Pour tous les transports de matériaux et matériels, quels qu'ils soient, le Cocontractant devra se conformer à la réglementation en vigueur, concernant les restrictions imposées aux poids et gabarits des engins et convois empruntant le réseau public et en particulier:

- la charge maximale par essieu, qu'il soit simple ou en tandem ;

- les dimensions des véhicules ;

- les convois exceptionnels de dimensions supérieures aux normes doivent faire l'objet d'une demande spéciale préalable ;

- les mesures de protection de l'environnement (perte de matériaux en cours de transport, poussières) ;

- le Cocontractant doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour limiter la vitesse des véhicules sur le chantier: installation de panneaux de signalisation et porteurs de drapeaux ;

- humidifier régulièrement les voies de circulation dans les zones habitées ;

- prévoir des déviations vers des pistes et routes existantes.

Le Cocontractant doit mettre en place une signalisation mobile adéquate.

V.6.	Barrières De Pluie

SANS OBJET

V.7.	Sanctions Et Pénalités

Il est rappelé au Cocontractant que l'article 79 de la loi cadre n° 96/12 du 5 août 1996 prévoit une amende de deux millions (2.000.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA et une peine d'emprisonnement de six (6) mois à un (1) an ou de l'une de ces deux peines seulement, pour toute personne ayant empêché l'accomplissement des contrôles et analyses prévus par la dite loi et/ou par ses textes d'application.

L'article 83 de la loi cadre n° 96/12 du 5 août 1996 prévoit une amende de cinq cent mille (500.000) à deux millions (2.000.000) de francs CFA et une peine d'emprisonnement de six (6) mois à un (1) an ou de l'une de ces deux peines seulement, pour toute personne qui fait fonctionner une installation ou utilise un objet mobilier en infraction aux dispositions de ladite loi. En cas de récidive, le montant maximal des peines est doublé.

L’article 88 de la même loi cadre prévoit qu’une entreprise contrevenant ou ayant contrevenu à la loi lors des travaux ou travaux d'entretien routier sera exclue pour la période d'un an du droit de soumissionner.

Toute infraction aux prescriptions dûment notifiées par écrit (Ordre de Service) au Cocontractant par l'Ingénieur sera également consignée dans le cahier de chantier. Celui-ci pourra servir de pièce contractuelle en cas de litiges dans l’application des éventuelles sanctions.

La reprise des travaux ou les travaux supplémentaires découlant du non-respect des clauses reste à la charge du Cocontractant.

PIECE 6 : BORDEREAU DES PRIX (BP)

| BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES "TRAVAUX MECANISES" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Article 1 : Dispositions générales |  |  |  |  |  |
| Ce préambule fait partie intégrante du mode d’évaluation des travaux ; il est réputé compléter la définition de chaque prix unitaire : |  |  |  |  |  |
| 1. Les descriptions de chaque prix identifient généralement la partie considérée des travaux et non le détail des tâches à entreprendre par le Cocontractant. Le Cocontractant est soumis à une obligation de résultats. Il lui appartient pour cela de mettre en œuvre les moyens matériels qui lui paraissent les mieux adaptés, sans prétendre de ce fait à une quelconque plus-value. Il ne peut de ce fait élever aucune réclamation ayant pour base des difficultés ou sujétions imprévues, en dehors des cas de force majeure. Les prix proposés comprennent toutes les activités nécessaires à l'obtention de la partie considérée des travaux, notamment tous les travaux de réglages et de finitions. |  |  |  |  |  |
| 2. Le montant de chaque prix unitaire rémunère toutes les sujétions pour réaliser les travaux selon les dispositions et la qualité définies par les Clauses Administratives (Cahier Général des Charges et Cahier des Clauses Administratives Particulières), le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P) et les plans. |  |  |  |  |  |
| 3. Le Cocontractant est réputé avoir une parfaite connaissance de toutes les conditions et sujétions imposées pour la bonne exécution des travaux et de toutes les conditions et réglementations locales susceptibles d’avoir une influence sur cette exécution, et notamment: |  |  |  |  |  |
| · de la nature et de la qualité des sols et terrains, · des conditions de transport et d’accès sur les sites, · du régime des eaux et des pluies dans la région concernée par le projet, · des conditions d’exploitation des carrières de roches et gîtes, et emprunts de matériaux naturels, · des lois, règles et règlements relatifs à la protection de l’environnement, · des lois, règles et règlements relatifs à l’hygiène et la sécurité sur chantier. |  |  |  |  |  |
| La rémunération de toute tâche nécessaire à la réalisation du projet qui ne ferait pas l’objet d’un prix unitaire spécifique ou ne serait pas explicitement incluse dans la définition d’un prix, est considérée incluse dans l’ensemble des autres prix du marché, soit au titre de « prix de revient sec », soit au titre du coefficient de chantier. |  |  |  |  |  |
| 4. A défaut de rémunération par application d'un prix unitaire spécifique, les prix unitaires comprennent notamment : |  |  |  |  |  |
| * les taxes, droits et impôts à la charge de l’Entreprise, dans le cadre de la fiscalité du projet ; |  |  |  |  |  |
| * le coût de la main-d’œuvre, y compris l'ensemble des charges sociales, et plus généralement toutes les dépenses entraînées par l'ensemble des lois et de la réglementation (réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, code du travail, code de la route); |  |  |  |  |  |
| * le coût des fournitures diverses telles qu’agrégats et granulats, ciment et adjuvants divers, fer, bitume, kérosène, étais et coffrages, carburants, lubrifiants, ingrédients, panneaux de signalisation provisoires et définitives, peintures diverses, etc., et leur transport à pied d'œuvre quels que soient leur provenance et le lieu d'approvisionnement ; |  |  |  |  |  |
| * les transports qui ne font pas l’objet d’un prix unitaire spécifique ; |  |  |  |  |  |
| * les frais des levés topographiques et d'implantation, de reports et de dessin, les frais d’études [y compris le cas échéant les études des fondations profondes des ouvrages], établissement du projet d'exécution, la fourniture des notes de calcul, des métrés, des plans de récolement, etc. ; |  |  |  |  |  |
| * les frais de sondages d’exécution, de prospection des matériaux, d'identification des gisements, d’essais de fonctionnement sur le terrain, d’essais de laboratoire, y compris la mise au point des formulations (enduits superficiels, bétons hydrauliques, bétons bitumineux), les essais de contrôle prévus au CCTP (dont les campagnes de déflexions et les mesures d’épaisseurs des couches de chaussée en continu avec méthode radar), les mesures nécessaires à la vérification des calculs, les planches d'essais (couches de fondation, de base, enduits superficiels, bétons bitumineux) et les frais du contrôle interne des travaux exécutés ; |  |  |  |  |  |
| * les frais d'aménagement des sites d'emprunt et de dépôt, des pistes provisoires de toute nature pour accès aux carrières, emprunts, points d'eau, lieux de dépôt, etc., les redevances et taxes d'exploitation des emprunts, l'aménagement et la suppression de toutes les installations provisoires et la remise en état des emprunts, lieux de dépôt et pistes en fin de chantier, et plus généralement la remise en état des abords du chantier ; |  |  |  |  |  |
| * la suppression de toutes les installations provisoires, l'enlèvement des matériaux en excédent et la remise en état des lieux, y compris la réparation des préjudices causés à la section de route hors projet sur laquelle ont circulé les camions et engins de chantier ; |  |  |  |  |  |
| * les frais relatifs au respect de l’environnement naturel et humain tels que définis dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières et le Cahier des Clauses Techniques Particulières ; à titre d’exemple arrosage pour supprimer la poussière en agglomération et sur les déviations, insonorisation des engins, précautions vis à vis du rejet des lubrifiants usés, sujétions d’ouverture et d’exploitation des carrières et des emprunts, tous les frais inhérents au maintien de la circulation routière jusqu'à la réception provisoire, comprenant notamment les frais d’aménagement et d'entretien des déviations (dont notamment l’apport et la mise en œuvre des graveleux latéritiques et des ouvrages d’assainissement), la mise en place et le maintien d'une signalisation temporaire réglementaire et adéquate, le cas échéant les frais de rémunération de l’autorité chargée de la police de la route; |  |  |  |  |  |
| * les sujétions de travaux près des réseaux, de sauvegarde des réseaux existants et de déplacement des réseaux ; |  |  |  |  |  |
| * tous les frais d’installations de chantier, d’amortissement et d'entretien du matériel et outillage, de gardiennage, |  |  |  |  |  |
| * tous les frais d’acheminement et de repli des matières et outillage, |  |  |  |  |  |
| * les frais relatifs à la mise à disposition de l’Administration des prestations que le Cocontractant lui doit, dans le cadre des dispositions prévues à cet effet dans le marché, |  |  |  |  |  |
| * toutes les charges relatives à l’entretien pendant le délai de garantie conformément aux dispositions du CCAP, |  |  |  |  |  |
| * les faux frais et les coûts des sujétions de parfaite exécution et de fabrication permettant d'obtenir les qualités définies par le cahier des charges, |  |  |  |  |  |
| * l'ensemble des frais généraux, notamment les coûts de frais de chantier, de frais d'agence, de siège, de brevets, des assurances contractuelles, des frais de cautions et frais financiers ; |  |  |  |  |  |
| * les aléas et les bénéfices. |  |  |  |  |  |
| 5. Les quantités figurant dans le Devis Quantitatif et Estimatif servent de base au calcul du montant total des travaux et à la comparaison des offres. Les quantités réelles à prendre en compte pour les règlements sont celles approuvées par le Maître d’Œuvre. Ces quantités doivent être constatées par établissement d'attachements contradictoires, et approuvées par le Maître d’Œuvre. En particulier, l'acceptation et la rémunération des fournitures et travaux devant être soumis à des essais contractuels de qualité et de mise en œuvre, sont subordonnées au respect des spécifications exigées. Toute augmentation de quantités résultant d'une modification apportée sur l'initiative de l’Entreprise au programme initial, et non approuvée par le Maître d’Œuvre, demeure à la charge de l’Entreprise. |  |  |  |  |  |
| 6. Les quantités à prendre en compte pour le règlement des travaux sont celles définies par le projet d'exécution établi par le Cocontractant et approuvé, ou le cas échéant dans le cas de travaux non prévus dans le projet d'exécution, celles précisées dans l'ordre de service de l'Ingénieur prescrivant ces travaux. Ces quantités ne sont réglées au Cocontractant qu'après l'établissement d'attachements contradictoires constatant la réalité des travaux effectués conformément au projet d'exécution ou à l'Ordre de Service de l'Ingénieur |  |  |  |  |  |
| 7. Il n’est pas tenu compte d’un quelconque facteur de foisonnement ou de contre-foisonnement ou de tassement, ni des surlargeurs d’exécution, dans la détermination des volumes des déblais, des remblais et des matériaux de chaussée, qui sont mesurés au profil théorique après compactage. |  |  |  |  |  |
| 8. Les quantités en excès sont acceptées si elles restent dans les tolérances, mais elles ne sont pas payées. Les quantités en défaut sont acceptées dans les limites des tolérances, mais sont déduites du paiement dans ce cas. |  |  |  |  |  |
| 9. Dans le cas général, les travaux hors tolérance ne sont pas acceptés. Néanmoins, l'Ingénieur pourra accepter dans certains cas de rémunérer l’ouvrage en cause avec une réfaction sur son prix de vente, qui ne sera pas inférieure à trente pour cent (30%). |  |  |  |  |  |
| 10. Les prix unitaires s'appliquent à tous les travaux, sans distinction de lieux, de circonstances ou de quantités mises en œuvre. En particulier, les prix unitaires rémunèrent les sujétions pour travaux sous circulation, travaux en petite masse, travaux en ville, en limite d'ouvrage existant, déplacement des réseaux, travaux en sous-œuvre, raccordements divers (voiries et ouvrages), etc. |  |  |  |  |  |
| 11. Quand elles sont rémunérées par un prix spécifique, les distances de transport des matériaux sont mesurées entre le barycentre des lieux contigus d'emprunts ou de stockage et le barycentre des lieux contigus d'utilisation de ces matériaux ; par le trajet le plus court possible. La distance ainsi calculée est à arrondir à l’unité de mesure inférieure (hectomètre ou kilomètre selon les prix unitaires concernés). |  |  |  |  |  |
| Article 2 : Définition des prix unitaires - Montants HT en lettres et en chiffres |  |  |  |  |  |
| Prix | Désignation Prix Unitaires HT en lettres |  | Unité |  |  |  |
|  | SERIE 000 : INSTALLATIONS |  |  |  |  |  |
| TM001 | Installation de chantier |  |  |  |  |  |
|  | Ce prix rémunère au FORFAIT (FT) dans les conditions générales prévues au marché, les installations de chantier de l'Entreprise, leur maintenance et leur fonctionnement pendant toute la durée du chantier. Ce prix rémunère également la confection du projet d'exécution ainsi que des études techniques et géotechniques préalables, éventuellement nécessaires. Ce prix est payé en deux échéances : * QUATRE VINGT POUR CENT (80%) dès la réception des installations de l’Entreprise et l'approbation du projet d'exécution. * VINGT POUR CENT (20%) après le démontage des installations, l'approbation des plans de recollement et la remise en état des lieux. |  |  |  |  |
|  | Ce prix comprend notamment: • la location des terrains, s'ils ne sont pas mis à la disposition du Cocontractant par l'Administration; • l'aménagement des surfaces pour l'implantation des bâtiments, le cas échéant, des aires de stockage des matériaux et de stationnement des engins et véhicules; • la construction des voies d'accès, des déviations éventuelles et leur entretien; • la mise en place des moyens de liaison(téléphone, fax, internet, radio)et de gardiennage; • la fourniture de l'eau et de l'électricité; • la construction et l'équipement du laboratoire de chantier situé à proximité du chantier; |  |  |  |  |
|  | • le fonctionnement pendant toute la durée contractuelle du laboratoire de chantier, ainsi que le démontage et l'évacuation des composants; • la construction ou la location des locaux pour les bureaux, ateliers, magasins; • l'installation éventuelle de la centrale de concassage et de criblage y compris les transferts éventuels; • les installations de stockage de carburant; • la signalisation des travaux, son gardiennage et son entretien; • toutes autres dispositions nécessaires au bon fonctionnement du chantier; • la confection du projet d'exécution ainsi que des études techniques et géotechniques préalables, éventuellement nécessaire; • la confection des plans de récolement; • le démontage et le repliement des installations; • le déplacement éventuel au fur et à mesure de l’avancement du chantier; • la remise en état des sites conformément aux prescriptions environnementales, et toutes autres sujétions nécessaires à la bonne exécution des travaux dans les délais impartis. |  |  |  |  |
|  | Le Forfait à: |  |  |  |  |
|  |  |  | Ft |  |  |
| TM002 | Amenée et Repli du matériel |  |  |  |  |
|  | Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au FORFAIT (FT) l’amenée etle repli du matériel nécessaire à l’exécution des travaux. Ce prix comprend notamment: l’amenée du matériel et des engins nécessaires à l’exécution du chantier y compris éventuellement: les centrales de concassage, d'enrobage, de fabrication de béton, les bascules de chantier, les engins de terrassement, d’assainissement, de mise en œuvre de chaussée et de transport. |  |  |  |  |
|  | A la fin des travaux, le Cocontractant réalisera tous les travaux nécessaires à la remise en état des lieux. Le Cocontractant devra replier tout son matériel, engins et matériaux. |  |  |  |  |
|  | Ce prix sera payé en deux tranches : * CINQUANTE POUR CENT (50%) pour l'amenée du matériel. Cette tranche sera payée progressivement au fur et à mesure de l'amenée sur le chantier, du gros matériel prévu dans le projet d'exécution approuvé. * CINQUANTE POUR CENT (50%) après la réception provisoire lorsque la totalité du matériel aura été repliée. |  |  |  |  |
|  | Le Forfait à: |  |  |  |  |
|  | #NOM? |  | Ft |  |  |
|  | SERIE 100 : NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS |  |  |  |  |
| TM108 | Remblai provenant d'emprunt |  |  |  |  |
| TM110 | Préparation des surfaces |  |  |  |  |
|  | Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au METRE CARRE(m²) de surface traitée devant recevoir la couche de base et/ou la couche de roulement. Ce prix comprend notamment: • le nettoyage éventuel de la plate-forme existante; • l'évacuation des terres végétales existantes éventuelles; • la scarification de la plate-forme existante ; • le réglage de la plate-forme scarifiée (y compris sur les zones en scories volcaniques); • l'arrosage et le compactage de la plate-forme; • toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales; • et toutes autres sujétions. |  |  |  |  |
|  | Le Mètre carré à: |  |  |  |  |
|  | #NOM? |  | m² |  |  |
|  | SERIE 200 : CHAUSSEE |  |  |  |  |
| TM209 | Couche de base en grave concassée 0/31.5 |  |  |  |  |
|  | Les prix TM209 rémunèrent dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE CUBE (m3) ou à la TONNE (T), la mise en œuvre de grave concassés 0/31,5 de matériaux composites ou améliorés selon le cas, pour la réalisation de la couche de base. Ces prix comprennent notamment : • la fourniture et le transport à pied d'œuvre des matériaux sur une distance inférieure ou égale à 10 000 mètres pour les matériaux graveleux et inférieure ou égale à 50 000 mètres pour les graves concassés 0/31,5; • la mise en œuvre; • la remise en état des lieux après travaux; • la fourniture à pied d'œuvre, quelles que soient les distances de transport des produits hydrocarbonés, le cas échéant; • et toutes sujétions. |  |  |  |  |
| TM209a | Couche de base en grave concassée 0/31.5 |  |  |  |  |
|  | Le Mètre Cube à: |  |  |  |  |
|  | #NOM? |  | m3 |  |  |
| TM213 | Imprégnation |  |  |  |  |
|  | Les prix TM213 rémunèrent dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE CARRE (m2), l'imprégnation et sablage éventuel sur les surfaces devant recevoir un revêtement bitumineux. Ce prix comprend notamment: • le balisage réglementaire; • la préparation des surfaces à imprégner ; • la fourniture du liant et éventuellement du sable sur le lieu d'emploi quelle que soit la distance de transport ; • le chauffage éventuel du bitume, les dopes et toutes sujétions d'adaptation aux caractéristiques du support ; • la mise en œuvre ; • le sablage éventuel de la surface imprégnée pour permettre la circulation; • toutes sujétions relatives à la mise en œuvre éventuelle sur faible surface; • et toutes autres sujétions. |  |  |  |  |
| TM | Cut back 400/600 |  |  |  |  |
|  | Les prix TM rémunèrent dans les conditions générales prévues au marché à la TONNE (T), la mise en œuvre du Cut back 400/600 |  |  |  |  |
| TM | Cut back 400/600 |  |  |  |  |
|  | La tonne à: |  |  |  |  |
|  | #NOM? |  | tonne |  |  |
| TM | Béton bitumineux |  |  |  |  |
|  | Les prix TM rémunèrent dans les conditions générales prévues au marché à la TONNE (T), la mise en œuvre du béton bitumineux, sur une épaisseur de 5cm, et comprennent notamment: - La prospection, la reconnaissance des gisements de roches pour fabrication des granulats ; - les essais d'identification, de formulation et de mise en œuvre ; - La fourniture des granulats obtenus par concassage de roches massives, agréées par l'ingénieur du marché ; - Le dépoussiérage des granulats et la fourniture du liant ; - Le chauffage du liant et des granulats ainsi que la fabrication du béton bitumineux en centrale, - Le chargement du béton bitumineux ; - Le transport du matériaux à pieds d'œuvre quelle que soit la distance ; - Les travaux préparatoire et en particulier, le nettoyage et le balayage de la couche de base imprégnée - La mise en œuvre du béton bitumineux sur l'épaisseur minimale de 5cm, son compactage et réglage ; - L'exécution des joints de reprise avec taillage éventuel du revêtement repris ; - Le réglage des bords de chaussée avec taillage du revêtement ; - Et toutes autres sujétions. |  |  |  |  |
| TM | Béton bitumineux |  |  |  |  |
|  | La tonne à: |  |  |  |  |
|  | #NOM? |  | tonne |  |  |

Titre III : CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (CBPU)

| N° | DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | UNITE | P.U. EN CHIFFRE | P.U. EN LETTRE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Installation de chantier | ff |  |  |
| 2 | Préparation des surfaces | m² |  |  |
| 3 | Grave concassée 0/31.5 pour reconstitution de la couche de base | m3 |  |  |
| 4 | Cut-back 400/600 | tonne |  |  |
| 5 | Béton bitumineux 0/14 | tonne |  |  |
| 6 | Amené et replie | ff |  |  |

Titre IV : CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF (CDQE)

| N° | DESIGNATION DES EQUIPEMENTS |  | UNITE |  | QTE |  |  |  | PRIX UNITAIRES |  | PRIX TOTAUX |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Installation de chantier |  | ff |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Préparation des surfaces |  | m² |  | 1 388 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Grave concassée 0/31.5 pour reconstitution de la couche de base |  | m3 |  | 215 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Cut-back 400/600 |  | tonne |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Béton bitumineux 0/14 |  | tonne |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Amené et replie |  | ff |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sous-total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RECAPITULATIF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | INTITULE DU LOT |  |  |  |  | MONTANT |  |  |  |  |  |  |
|  |  | EXECUTION DES TRAVAUX DE REPARATION DES DEGRADATIONS SUR LA TRAVERSEE URBAINE DE BERTOUA DE LA NATIONALE N°1, REGION DE L'EST (12Km) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL H.T.V.A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | T.V.A (19,25 %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AIR (2,2 ou 5,5 %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL T.T.C. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NET A PAYER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| le présent devis tranche ferme TTC à la somme de : ______________________Francs CFA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Pièce n°5 :

# Grille d’Evaluation des offres

| DEMANDE DE COTATION N° ______/DC/B/SDG/CRPM-ES/2024 du __________ pour l’exécution des travaux de réparation des dégradations sur la traversée urbaine de Bertoua de la nationale n°1, région de l'est (12km) FINANCEMENT : BUDGET DE L'ETAT - EXERCICE 2024 |  |
| --- | --- |
| GRILLE D'ÉVALUATION |  |
| N° DU LOT : |  |
| NATURE : |  |
| ENTREPRISE : |  |
| RAPPEL DES CRITERES ELIMINATOIRES |  |
| A | Pièces administratives |
| i | Absence de la caution de soumission |
| ii | Pièce administrative falsifiée |
| iii | Absence ou Non-conformité de l’une des pièces administratives après le délai de 48 heures règlementaire |
| B | Offres techniques |
| i | Pièce falsifiée ; |
| C | Offres financières |
| i | Absence d’un des éléments constitutifs de l’Offre financière définie dans le Règlement de la Consultation ; |

| - VERIFICATION DE L’OFFRE ADMINISTRATIVE |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | La déclaration d’intention de soumissionner datée, signée et timbrée au tarif en vigueur | Oui/non |
| 2 | L’attestation de Conformité Fiscale datant de moins de trois (03) mois, délivrée par le service des Impôts à partir du site web de la DGI (www.impots.cm); | Oui/non |
| 3 | L’attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire délivrée par un établissement financier agréé par le MINFI, datant de moins de trois mois. | Oui/non |
| 4 | La quittance d’achat du Dossier de Demande de Cotation. | Oui/non |
| 5 | La caution de soumission délivrée par une banque de 1er ordre ou organisme agréée par le MINFI suivant les conditions de la COBAC, de montant égal à 2% du montant prévisionnel du projet. | Oui/non |
| 6 | L’attestation de non exclusion des Marchés Publics délivrée par l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) | Oui/non |
| 7 | L’attestation pour soumission de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, indépendante de la période de la validité et de l’objet y portés, mais datant de moins de trois (03) mois, ou tout autre document signé par la même administration certifiant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations vis-à-vis de ladite Caisse | Oui/non |
| 8 | Attestation d’immatriculation ; | Oui/non |
| 9 | Le plan de localisation signé et timbré au tarif en vigueur | Oui/non |
| 10 | Attestation de non faillite délivrée par le Greffe du Tribunal de Grande Instance du siège | Oui/non |
| N.B : L’absence ou la Non-conformité de l’une des pièces susmentionnées vaudra l’élimination de l’Offre. |  |  |
| - EVALUATION DE L’OFFRE |  |  |
| - Chiffre d’affaire du Soumissionnaire : Condition remplie si le soumissionnaire justifie des prestations cumulées d’au moins trente (30) millions de Francs CFA pendant les trois (03) dernières années. NB : Les justificatifs du chiffre d’affaires comprennent notamment : - Les contrats (première et dernière pages) ou bons de commandes ; - Les procès-verbaux de réceptions (provisoire ou définitive) pour chaque contrat ou bon de commande |  | Oui/Non |
| - Solvabilité bancaire : Condition remplie si le soumissionnaire dispose d’une attestation de solvabilité d’au moins quinze (15) millions délivrée par un établissement financier agréé par le MINFI. |  | Oui/Non |
| - Conformité de la fourniture aux spécifications techniques minimales : Condition remplie si le soumissionnaire produit le Descriptif Technique paraphé à toutes les pages, daté et signé à la dernière page |  | Oui/Non |
| - Service après-vente : Condition remplie si le soumissionnaire présente une caution de retenue de garantie d’une durée de six (06) mois (model proposé et signé par le prestataire). |  | Oui/Non |
| NB : L’offre entièrement reconnue conforme aux exigences administratives, aux prescriptions du descriptif technique et évaluée la moins-disante sera proposée à l’attribution. |  |  |

# Pièce n°6 :

# Liste des établissements bancaires et organismes financiers autorisés à émettre les cautions dans le cadre des marchés publics

Liste des établissements bancaires et organismes financiers autorisés à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics

      - BANQUES

- Afriland First Bank (First Bank)

- Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC)

- Citi Bank Cameroun (CITI-C)

- Commercial Bank of Cameroon (CBC)

- Ecobank Cameroun (ECOBANK)

- National Financial Credit Bank (NFC-BANK)

- Société Commerciale de Banque Cameroun (CA SCB)

- Société Générale des Banques au Cameroun (SGBC)

- Standard Chartered Bank Cameroon (SCBC)

- Union Bank of Cameroon (UBC)

- United Bank for Africa (UBA)

- Banque Atlantique du Cameroun ;

- Banque Gabonaise pour le Financement International ;

- Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME) ;

- Bank of Africa Cameroun (BOA Cameroun)

II- COMPAGNIES D’ASSURANCES

- Activa Assurances ;

- Assurance et Réassurance Africaine (AREA)

- Chanas Assurances S.A ;

- PRO ASSUR S.A ;

- Zenithe Insurances S.A ;

- Aréa Assurances S.A ;

- CPA S.A ;

- Nsia Assurances S.A

- SAAR S.A ;

- Saham Assurances S.A ;

- Beneficial General Insurance S.A.

# Pièce n°7 :

# Preuves de la disponibilité du financement