|  | DIRECTION DES AFFAIRES GÉNÉRALES DIVISION DES MARCHÉS PUBLICS | Code : EN-QUA-64 Version : 00 Date : 30/03/2021 Page : 1 sur 32 |
| --- | --- | --- |
|  | ENREGISTREMENT |  |
|  | DOSSIER D’APPEL D’OFFRES |  |

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°_________/AONO/CIPM-ICAE/PAD/2024 DU _____________

POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ÉTUDES TECHNIQUE (BET) CHARGÉ DE LA RÉALISATION D’UNE ÉTUDE EN VUE DE L’OPTIMISATION DU DRAINAGE DU DOMAINE PORTUAIRE DE DOUALA-BONABERI.

MAITRE D’OUVRAGE : Le Directeur Général du Port Autonome de Douala

FINANCEMENT : Budget PAD – Exercices 2024 et suivants

LIGNE BUDGÉTAIRE : 1203007

Octobre 2024

SOMMAIRE

PIÈCE N° 1 : AVIS D'APPEL D'OFFRES (AAO) 					        page 03

PIÈCE N° 2 : RÈGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO)              page 09

PIÈCE N° 3 : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (CCAP) page 21

PIÈCE N° 4 : TERMES DE RÉFÉRENCES 						         page 31

PIÈCE E N° 5 : TABLEAUX TYPES PROPOSITION TECHNIQUE 	                          page 39

PIÈCE N° 6 : TABLEAUX TYPES PROPOSITION FINANCIÈRE 			        page 48

PIÈCE N° 7 : MODÈLE DE MARCHÉ 							        page 57

PIÈCE N° 8 : FORMULAIRES ET MODÈLES À UTILISER 				        page 62

PIÈCE N°9 : LISTE DES ÉTABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES	page 68

FINANCIERS AUTORISÉS À ÉMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE

DES MARCHÉS PUBLICS

| RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail - Patrie -------------------- |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work - Fatherland -------------------- |
| --- | --- | --- |
| PORT AUTONOME DE DOUALA (P.A.D) -------------------- |  | PORT AUTHORITY OF DOUALA (P.A.D) -------------------- |
| Commission Interne de Passation des Marchés des Infrastructures, Conception-Réalisation et Autres Équipements ----------------------------- |  | Internal Tender Board of Infrastructure, Design-Realization, and Other Equipment Procurements -------------------- |

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°_________/AONO/CIPM-ICAE/PAD/2024 DU ______________

POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ÉTUDES TECHNIQUE (BET) CHARGÉ DE LA RÉALISATION D’UNE ÉTUDE EN VUE DE L’OPTIMISATION DU DRAINAGE DU DOMAINE PORTUAIRE DE DOUALA-BONABERI.

.

.

# PIÈCE 1 : AVIS D’APPEL D’OFFRES

| RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail - Patrie -------------------- |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work - Fatherland -------------------- |
| --- | --- | --- |
| PORT AUTONOME DE DOUALA (P.A.D) -------------------- |  | PORT AUTHORITY OF DOUALA (P.A.D) -------------------- |
| Commission Interne de Passation des Marchés des Infrastructures, Conception-Réalisation et Autres Équipements -------------------- |  | Internal Tender Board of Infrastructure, Design-Realization, and Other Equipment Procurements -------------------- |

| APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°_____/AONO/CIPM-ICAE/PAD/2024 DU _______ POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ÉTUDES TECHNIQUE (BET) CHARGÉ DE LA RÉALISATION D’UNE ÉTUDE EN VUE DE L’OPTIMISATION DU DRAINAGE DU DOMAINE PORTUAIRE DE DOUALA-BONABERI. |  | NATIONAL OPEN CALL FOR TENDERS N° _____/AONO/CIPM-ICAE/PAD/2024 OF _______ FOR THE RECRUITMENT OF A TECHNICAL CONSULTANCY (BET) TO CARRY OUT A STUDY TO OPTIMISE THE DRAINAGE OF THE DOUALA-BONABERI PORT AREA. |
| --- | --- | --- |
| - Objet Dans le cadre de l’exécution du budget des exercices 2024 et suivants, le Directeur Général du Port Autonome de Douala (PAD), Maître d’Ouvrage, lance un Appel d’Offres National Ouvert pour le recrutement d’un BET pour la realisation d’une etude en vue de l’optimisation du drainage du domaine portuaire de douala-bonaberi. |  | - Purpose As part of the implementation of the budget for the 2024 and subsequent financial years, the Director General of the Autonomous Port of Douala (PAD), the Contracting Authority, is launching a National Open Call for Tenders for the recruitment of a design and engineering firm to carry out a study with a view to optimising the drainage of the Douala-Bonaberi port area. |
| - Consistance des prestations Les missions à réaliser sont : - Mission 1 : Premier Établissement et Études préliminaires ; - Mission 2 : Études d’avant-projet Sommaires (APS) ; - Mission 3 : Études d’avant-projets détaillés(APD) et confection du dossier de consultation des entreprises (DCE). NB : Le détail est précisé dans les Termes de référence (TDR) pièce 4. |  | - Scope of services The tasks to be carried out are : - Mission 1: First Establishment and Preliminary Studies; - Mission 2: Summary Preliminary Studies (APS); - Mission 3: Detailed Preliminary Studies (APD) and preparation of the tender documents (DCE). . NB: Details are given in the Terms of Reference (TDR), part 4. |
| 3- Participation et origine La participation au présent Appel d’Offres est réservée aux bureaux d’études techniques spécialisés dans la conception et la réalisation des projets d’assainissement, de drainage, d’urbanisation, d’Hydraulique et ou routier. |  | 3. Participation Participation in this invitation to tender is reserved for technical consultancies specialising in the design and implementation of sanitation, drainage, urbanisation, hydraulic and/or road projects. |
| 4 – Financement et coût prévisionnel Les prestations objet du présent Appel d’offres sont financées par le budget du PAD Exercices 2024 et suivant, ligne budgétaire n° 1203007. Le montant prévisionnel est de FCFA 160.000.000 (cent soixante millions) Toutes Taxes Comprises. |  | 4. Financing and estimated cost The services covered by this call for tenders are financed by the PAD budget for the financial years 2024 and following, budget line no. 1203007. The estimated amount is FCFA 160,000,000 (one hundred and sixty million) inclusive of all taxes. |
| 5 - Consultation du Dossier d’Appel d’Offres Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables, à la Direction des Affaires Générales/Division des Marchés Publics /Service de la Préparation des Marchés du PAD situé dans l’enceinte de l’ex-Direction Technique, BP 4020 Douala, Tél. 233.42.01.33 / 233.43.55.00, dès publication du présent avis. |  | 5. Consultation of Tender Files The Tender Documents may be consulted during working hours at the Direction des Affaires Générales/Division des Marchés Publics /Service de la Préparation des Marchés du PAD located in the former Technical Directorate, BP 4020 Douala, Tel. 233.42.01.33 / 233.43.55.00, as soon as this notice is published. |
| 6- Acquisition du Dossier d’Appel d’Offres Le dossier peut être obtenu à la Division des Marchés Publics du PAD, Service de la Préparation des Marchés, sise au Bâtiment situé dans l’enceinte de la Direction des Aménagements portuaires du PAD dès publication du présent avis, contre versement d’une somme non remboursable de FCFA 150 000 (cent cinquante mille) francs CFA au compte CAS-ARMP n° 33598860 001 - 94 ouvert dans les agences BICEC du CAMEROUN. |  | 6. Acquisition of tender file The file may be obtained from the Public Procurement Division of the PAD, Procurement Preparation Department, located in the Building on the premises of the PAD's Port Development Directorate as soon as this notice is published, against payment of a non-refundable sum of FCFA 150,000 (one hundred and fifty thousand) CFA francs to the CAS-ARMP account no. 33598860 001 - 94 opened in the BICEC branches in CAMEROON. |
| 7- Remise des Offres Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels, devra parvenir à la Division des Marchés Publics du PAD, Service de la Préparation des Marchés des Infrastructures et Autres Équipements, sise au Bâtiment situé en face de l’ex Direction Technique du PAD, au plus tard le _________________ à 09 heures et devra porter la mention : APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°_____/AONO/CIPM-ICAE/PAD/2024 DU _______ POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ÉTUDES TECHNIQUE (BET) CHARGÉ DE LA RÉALISATION D’UNE ÉTUDE EN VUE DE L’OPTIMISATION DU DRAINAGE DU DOMAINE PORTUAIRE DE DOUALA-BONABERI. « À N’OUVRIR QU’EN SÉANCE DE DÉPOUILLEMENT » « Les soumissionnaires remettront en plus du pli fermé visé ci-dessus, le fichier numérique de leur offre (dossier administratif, offres techniques et financières) ». |  | 7. Submission of offers Each tender, drawn up in French or English, in seven (07) copies of which one (01) original and six (06) copies must be marked as such, must reach the Public Procurement Division of the PAD, Service de la Préparation des Marchés des Infrastructures et Autres Equipements, located in the Building opposite the former Technical Directorate of the PAD, no later than _________________ at 9 a.m. and must bear the mention : NATIONAL OPEN CALL FOR TENDERS N°_____/AONO/CIPM-ICAE/PAD/2024 OF _______ FOR THE RECRUITMENT OF A TECHNICAL CONSULTANCY (BET) TO CARRY OUT A STUDY TO OPTIMISE THE DRAINAGE OF THE DOUALA-BONABERI PORT AREA. "TO BE OPENED ONLY AT THE COUNTING SESSION". "In addition to the closed envelope referred to above, the bidders will submit the digital file of their bid (administrative file, technical and financial offers)”. |
| 8. Caution de Soumission Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par un établissement bancaire ou organisme financier autorisé à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics et dont la liste figure à la pièce 9 du Dossier d’Appel d’Offres, d'un montant de FCFA 3 200 000 (trois million deux cent mille) Francs CFA et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date limite de validité des offres, accompagnée du récépissé de consignation délivré par la Caisse des Dépôts et Consignation (CDEC) et de la mention manuscrite. |  | 8. Bids bond Each tenderer must attach to his administrative documents a bid bond issued by a bank or financial institution authorised to issue bonds in the context of public contracts and listed in Exhibit 9 of the Tender File, in the amount of CFAF 3,200,000 (three million two hundred thousand) CFA francs and valid for thirty (30) days beyond the deadline for the validity of tenders. accompanied by the deposit receipt issued by the Caisse des Dépôts et Consignation (CDEC), and a handwritten note. |
| 9- Recevabilité des Offres Les pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes, conformément aux dispositions du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois précédant la date de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres. Toute offre non conforme aux prescriptions du présent avis et du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par un établissement financier de premier ordre agréé par le Ministère chargé des Finances aux conditions définies à l’Article 08 ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d'Appel d'Offres, entraînera le rejet de l'offre. |  | 9. Admissibility of Bids The administrative documents required must be submitted in the original or in certified copies, in accordance with the provisions of the Special Rules for Invitations to Tender. They must be dated less than three (03) months prior to the date of submission of tenders or must have been drawn up after the date of signature of the Invitation to Tender. Any tender that does not comply with the requirements of this notice and the tender dossier will be declared inadmissible, in particular the absence of a bid bond issued by a first class financial institution approved by the Ministry of Finance under the conditions defined in Article 08 or failure to comply with the model documents in the tender dossier, will result in the rejection of the tender. |
| 10- L’ouverture des offres L’ouverture des plis se fera en deux (02) temps. L’ouverture des offres administratives et techniques, aura lieu le ………………………………… à 10 heures à la Division des Marchés Publics, par la Commission Interne de Passation des Marchés des Infrastructures, Conception-Réalisation et Autres Équipements du PAD, siégeant en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance de leurs offres. L’ouverture des offres financières s’effectuera pour les soumissionnaires qualifiés aux étapes de la vérification des pièces administratives et de l’évaluation des offres techniques. |  | 10. Opening of Bids Tenders will be opened in two (02) stages. The administrative and technical bids will be opened on ....................................... at 10 p.m. at the Public Procurement Division, by the Internal Commission for the Award of Infrastructure Contracts, Design-Realisation and Other PAD Equipment, sitting in the presence of the bidders or their duly authorised representatives with full knowledge of their bids. Financial bids will be opened for qualified bidders at the stages of verification of administrative documents and evaluation of technical bids. |
| 11- Délai d’exécution Le délai d’exécution prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des prestations est de six (06) mois à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrer les prestations. |  | 11. Execution deadline: The execution period planned by the project owner for the performance of the services is six (06) months from the date of notification of the service order to start the services. |
| 12. Critères d’évaluation 12.1. Principaux critères éliminatoires - Absence de la caution de soumission conforme à la réglementation - Absence ou non-conformité de toute autre pièce administrative après un délai de 48h ; - Fausse déclaration, pièce falsifiée ou non authentique ; - Présence des informations financières dans le dossier administratif et dans l’offre technique ; - Absence ou omission d’un prix unitaire quantifié dans le bordereau des prix unitaires et le devis quantitatif et estimatif ; - Absence d’un Chef de Mission titulaire d’Un Bac+5, inscrit à ONIGC ou ONUC; - Absence de l’engagement sur l’honneur de n’avoir pas d’antécédent dans l’exécution des marchés publics (mauvaise exécution, exécution partielle ou abandon) ; - Non-respect des tableaux types de la proposition financière (pièce 6 du DAO) ; - Absence du fichier numérique des offres dans l’offre financière ; - Note technique inférieure à 80 points sur 100. |  | 12. Evaluation Criteria 12.1 Eliminatory Criteria - Absence of a compliant bid bond - Absence or non-compliance of any other administrative document within 48 hours; - False declaration, falsified or non-authentic document; - Presence of financial information in the administrative file and in the technical offer; - Absence or omission of a quantified unit price in the unit price schedule and the quantitative and estimative estimate; - Absence of a Head of Mission with 5 years' higher education, registered with the ONIGC/ONUC; - Absence of an undertaking on honour to the effect that it has no previous experience of executing public contracts (poor execution, partial execution or abandonment); - Non-compliance with the standard tables in the financial proposal (part 6 of the DAO); - Absence of a digital file of the bids in the financial offer; - Technical score of less than 80 points out of 100. |
| 12.2. Les principaux critères essentiels L'évaluation des offres techniques se fera en notation arithmétique sur 100 points en utilisant les critères essentiels suivants : - Présentation de l’offre : 02 pts - Expérience du soumissionnaire dans le domaine : 34 pts - Composition de l’équipe : 44 pts - Méthodologie et planning : 16 pts - Logistique et matériel : 04 pts |  | 12.2. essential Criteria The evaluation of the technical offers will be based on an arithmetic score out of 100 points using the following essential criteria: 1) Presentation of the offer: 02 pts 2) Tenderer's experience in the field: 34 pts 3) Composition of the team: 44 pts 4) Methodology and planning: 16 pts 5) Logistics and equipment: 04 pts |
| 12.3. Évaluation financière L’évaluation des offres financières portera sur les vérifications et corrections, ensuite la formule utilisée pour établir les scores financiers suivants : SF=100 X Fm/F, SF étant le score financier, Fm la proposition la moins disante et F le montant de la proposition considérée. Seuls les candidats qui auront totalisé, à l’issue de l’évaluation, une note technique au moins égale à quatre-vingts (80) points sur cent (100), seront retenus pour l’évaluation financière. |  | 12.3. Financial evaluation: Evaluation of financial offers covers the checks and corrections, and then the formula used to establish the following financial records: [SF = 100 x Fm / F]. SF is the finance score, Fm the lowest price and F the amount of the proposal. Only candidates who have totaled at the end of the evaluation, a technical note at least eighty percent points (80/100) will quality for the financial evaluation. |
| - Attribution du Marché Le marché sera attribué au soumissionnaire dont la note globale est la plus élevée et classée la mieux disante. La Note Globale (NG) d’une proposition sera obtenue par pondération de la Note Technique (NT) et du score Financier (NF) selon la formule suivante : NG= (NTx80%) + (SFx20%) |  | 13. Award of the contract The contract will be awarded to the bidder with the highest overall score and highest ranked. The Overall Score (NG) of a proposal will be obtained by weighting the Technical Score (NT) and the Financial score (SF) according to the following formula : NG= (NTx80%) + (SFx20%) |
| - Durée de validité des Offres Les soumissionnaires restent engagés par leurs Offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres. |  | 14. Validity of bid Bidders are bound by their tenders for a period of one hundred and twenty (120) days from the deadline for submission of offers. |
| - Renseignements complémentaires Toute demande de renseignements complémentaires, concernant le présent dossier d’Appel d’Offres, peut être obtenue auprès de la Direction des Aménagements Portuaires du PAD, BP 4020 Douala. |  | 15. Additional information Complementary technical information may be obtained during working hours at the Analysis, Prospective and Cooperation Division of the PAD Tel. (237) 677 300 221, |
| - Lutte contre la corruption Pour tout acte de corruption, bien vouloir saisir la cellule anti-corruption mise en place suivant la décision N° 1300-17-DG/PAD du 27 Juillet 2017. Contacts : TEL : (+237) 233.42.01.33 FAX : (+237) 233.42.67.97 |  | 16. Fight against corruption To report any corrupt practices, please call or send a message to the anti-corruption cell set up by the decision N° 1300-17/DG/PAD of 27 july 2017 at the following numbers: TEL : (+237) 233.42.01.33 FAX : (+237) 233.42.67.97 |

Douala, le_______________

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL

Ampliations :

- ARMP

- CIPM-ICAE

- CHRONO

| RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail - Patrie -------------------- |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work - Fatherland -------------------- |
| --- | --- | --- |
| PORT AUTONOME DE DOUALA (P.A.D) -------------------- |  | PORT AUTHORITY OF DOUALA (P.A.D) -------------------- |
| Commission Interne de Passation des Marchés des Infrastructures, Conception-Réalisation et Autres Équipements -------------------- |  | Internal Tender Board of Infrastructure, Design-Realization, and Other Equipment Procurements -------------------- |

« APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°_________/AONO/CIPM-ICAE/PAD/2024 DU ____________

POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ÉTUDES TECHNIQUE (BET) CHARGÉ DE LA RÉALISATION D’UNE ÉTUDE EN VUE DE L’OPTIMISATION DU DRAINAGE DU DOMAINE PORTUAIRE DE DOUALA-BONABERI.»

.

PIÈCE 2 : RÈGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO)

- Objet de l’Appel d’Offres : Le Directeur Général du Port Autonome de Douala (PAD), Maître d’Ouvrage, lance un Appel d’Offres National Ouvert en vue du recrutement d’un Bureau d’Études Techniques pour la réalisation d’une étude en vue de l’optimisation du drainage du domaine du Port de Douala-Bonaberi

- Consistance des prestations : La consistance des prestations se décline suivant les phases de déroulement ci-après : - Mission 1 : Premier Établissement et Études préliminaires ; - Mission 2 : Études d’avant-projets Sommaires (APS) ; - Mission 3 : Études d’avant-projet détaillé (APD) et confection du dossier consultation des entreprises (DCE). - Mission 4 : Élaboration du rapport final. Les détails sont indiqués dans les Termes de Référence, pièce 4.

- Participation et Origine : La participation au présent Appel d’Offres est réservée aux bureaux d’études techniques spécialisées dans la conception et la construction des projets d’assainissement, de drainage d’urbanisation, Hydraulique et ou routier.

- Financement et coût prévisionnel : Les prestations objet du présent Appel d’Offres sont financées par le budget du PAD Exercices 2024 et suivants, ligne budgétaire N° 1203007. Le montant prévisionnel est de cent soixante millions (160 000 000) FCFA toutes Taxes Comprises.

- Lieux d'exécution des prestations Les prestation seront exécutées au Port de Douala-Bonabéri, et à tout autre lieu résultant des exigences de la consistance des prestations.

- Groupement des entreprises : Les soumissionnaires dans le cadre de cet Appel d’Offres doivent préciser la forme de leur groupement (solidaire ou conjoint). En cas de groupement conjoint, le mandataire du groupement reste solidaire, pour l’exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l’égard du pouvoir adjudicataire.

- Consultation du Dossier d’Appel d’Offres : Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables, à la Direction des Affaires Générales/Division des Marchés Publics /Service de la Préparation des Marchés du PAD situé dans l’enceinte de la Direction des Aménagements Portuaires, BP 4020 Douala, Tél. 233.42.01.33 / 233.43.55.00 – Fax 233.42.67.97, dès publication du présent avis.

- Présentation et constitution des Offres : Le candidat est tenu de présenter une offre conforme aux conditions techniques du Dossier d’Appel d’Offres ainsi que le fichier numérique desdites offres dans une clé USB. Le fichier numérique est une pièce de l’offre financière. Les propositions seront présentées dans trois (03) enveloppes fermées et scellées, comprenant respectivement : - Le dossier administratif ; - L’offre technique ; - L’offre financière. Ces documents produits en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies) seront placés dans des enveloppes distinctes fermées et scellées portant respectivement les mentions ci-après : ENVELOPPE « A » : DOSSIER ADMINISTRATIF ; ENVELOPPE « B » : OFFRE TECHNIQUE ENVELOPPE « C » : OFFRE FINANCIÈRE - Chacune de ces enveloppes portera également la mention suivante : « APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°_________/AONO/CIPM-ICAE/PAD/2024 DU ___________ POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ÉTUDES TECHNIQUE (BET) CHARGÉ DE LA RÉALISATION D’UNE ÉTUDE EN VUE DE L’OPTIMISATION DU DRAINAGE DU DOMAINE PORTUAIRE DE DOUALA-BONABERI.» À n'ouvrir qu'en séance de dépouillement » Documents constitutifs des offres ENVELOPPE « A » : PIÈCES ADMINISTRATIVES L’Enveloppe « A » contiendra les documents suivants numérotés et placés dans l’ordre indiqué ci-après : N°; DÉSIGNATION; OPÉRATION A RÉALISER; AUTHENTIFICATION. A.I; Une déclaration d'intention de soumissionner faisant connaître ses noms, prénoms, qualité, domicile, nationalité et les pouvoirs qui lui sont délégués, s'il s'agit d'une société, préciser la raison sociale .; Modèle figurant au dossier d’Appel d’Offres dûment complété.; Date, signature, timbre et cachet du soumissionnaire et de ses éventuels partenaires.. A.II; Une procuration éventuelle; Au cas où des procurations seraient nécessaires, elles seront établies conformément aux lois et règlements en vigueur au Cameroun.. A.III; Un accord de groupement solidaire ou conjoint, le cas échéant (type notarié, mandataire, pouvoir de signature et faisant ressortir l’apport en personnel technique de chacun des partenaires dans l’exécution dudit marché).; Document Unique ne contenant pas d’informations financières.; Accord de groupement notarié et enregistré. A.IV; Une attestation de Non-Faillite (ou document équivalent) délivrée par l’Autorité compétente du lieu où se trouve installé le siège de l’Entreprise (Original).; Elle doit être datée de moins de trois (03) mois avant la date limite de dépôt des dossiers.. A.V; une attestation de domiciliation bancaire délivrée par une banque de premier ordre agréée par le MINFI. A.VI; Une attestation de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale certifiant le versement à la caisse des sommes redevables, datant de moins de trois (03) mois en pièce originale.. A. VII; Une Attestation de conformité fiscale datant de moins de trois (03) mois en pièce originale. A.VIII; La caution de soumission d’un montant de 3.200.000 FCFA dont le délai de validité doit excéder de trente ( 30) jours celui de l’offre, accompagnée du récépissé de consignation délivré par la Caisse des Dépôts et Consignation (CDEC).; La mention manuscrite de l’établissement émetteur est obligatoire; Timbrée et délivrée par un Établissement de 1er ordre dont la liste figure à la pièce N°9 du présent DAO. A.IX; Le reçu d’achat du dossier d’Appel d’Offres d’un montant non remboursable de 150.000 F CFA, payable au compte «CAS-ARMP» n° 33598860 001 - 94 ouvert dans toutes les agences BICEC du Cameroun.. A.X; Une attestation de non exclusion des marchés publics délivrée par l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP). A.XI; Un engagement sur l’honneur de n’avoir pas d’antécédent dans l’exécution des marchés publics (mauvaise exécution, exécution partielle ou abandon). N.B : Toutes les pièces administratives doivent dater de moins de trois (03) mois et doivent être fournies en pièces originales ou copies certifiées par les structures émettrices. Seuls les cabinets d’études installés au Cameroun devront produire les pièces A.VI et A.VII..

ENVELOPPE « B » OFFRE TECHNIQUE L’enveloppe « B » contiendra les documents numérotés et placés dans l’ordre indiqué ci-après : N°; DOCUMENT D’APPELLATION; AUTHENTIFICATION. B.1; Présentation de l’offre; Pagination, reliure, intercalaire de couleur autre que le blanc. Expérience du soumissionnaire dans des prestations similaires en : - Produire quatre (04) références d’étude de conception de drainage, hydraulique ou de route au cours des dix dernières années d’un montant supérieur ou égale à 75 000 000 FCFA TTC chacun au cours des dix dernières années ; - Produire deux (02) références d’études des travaux de construction d’ouvrages hydraulique ou de drainage, d’assainissement, et ou routier:; Joindre 1ère et dernière page des marchés et des procès-verbaux de réception ou attestation de bonne fin y relatifs. B.2; Composition de l’équipe du personnel clé : - Présentation de l'équipe composée de : - Le Chef de Mission : Ingénieur de Génie Civil (Bac+5), inscrit à l’ONIGC ou ONUC - L’Expert Hydraulicien : Ingénieur en Génie hydraulique (Bac+5) - L’Expert Géotechnicien : Formation d’Ingénieur en génie Civil (Bac+5) ou master en géotechnique ; - L’Expert Géomètre-Topographe : Formation de technicien Supérieur topographe ou Géomètre - L’Expert Urbaniste ou Architecte Paysagiste : Formation d’urbaniste ou d’architecte paysagiste (Bac+5) - L’Environnementaliste : Formation d’environnementaliste (Bac+5) - L’Expert Sociologue : Formation de sociologue urbain BAC+3 minimum - L’Expert en Projections Climatiques : Formation en Sciences de l’Atmosphère et de la Terre (Bac+5) b) la liste nominative des experts avec les affectations proposées; Joindre : - Photocopies des diplômes ; - CV des intervenants suivant modèle du DAO datés et signés ; - Attestation de disponibilité.. B.3; Approche & Méthodologie : -Compréhension des Termes de Référence -Méthodologie -Planning de travail : privilégier le diagramme de GANTT; Joindre : - Note méthodologique et planning signés du Chef de mission désigné par le bureau d’études. B.4; Préférences Nationales : Participation des Camerounais parmi le personnel clé.; - copie carte d’identité.

ENVELOPPE « C » OFFRE FINANCIÈRE L’enveloppe « C » contiendra les documents placés dans l’ordre indiqué ci-après : NUM; DOCUMENT D’APPELLATION; OPÉRATION A RÉALISER; AUTHENTIFICATION. C.I; la soumission datée et signée, conforme au modèle.; Modèle figurant au dossier d’Appel d’Offres dûment complété avec indication du montant de la proposition et du délai d’exécution; Timbré, daté, signature et cachet du soumissionnaire à la fin du document.. C.II; Les tableaux types de la proposition financière indiqués à la pièce 6 du DAO; Document à remplir; Document paraphé et signé à la dernière page. C.III; le Fichier numérique des offres dans l’enveloppe de l’offre financière .; Clé USB.

- Remise et recevabilité des offres : Les enveloppes « A », « B » et « C » seront fermées, scellées et placées dans un pli fermé et scellé, portant le libellé suivant : « APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°_________/AONO/CIPM-ICAE/PAD/2024 DU _________________________________ POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ÉTUDES TECHNIQUE (BET) CHARGÉ DE LA RÉALISATION D’UNE ÉTUDE EN VUE DE L’OPTIMISATION DU DRAINAGE DU DOMAINE PORTUAIRE DE DOUALA-BONABERI.» À n'ouvrir qu'en séance de dépouillement » Ce pli devra être remis avant la date et l’heure limites de remise des plis au lieu indiqué dans l’Avis d’Appel d’Offres. Les pièces administratives requises devront, sous peine de rejet, être impérativement produites en originaux ou copies certifiées datant de moins de trois (03) mois.

- Ouverture des offres : L’ouverture des plis se fera en deux (02) temps et aura lieu au Port Autonome de Douala aux lieu, date et heure, et selon les conditions indiquées dans l’Avis d’Appel d’Offres.

- Validité des offres : Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.

- Vérification des Offres : (1) La Sous-Commission d’Analyse des Offres vérifiera les offres et rectifiera les erreurs de calcul éventuellement relevées sans que le soumissionnaire puisse faire quelque objection que ce soit à ce sujet. (2) Sur demande de la Commission Interne de Passation des Marchés des Infrastructures, Conception-Réalisation et Autres Équipements (CIPM-ICAE), le soumissionnaire devra fournir par écrit, dans les dix (10) jours calendaires suivant cette demande, tous les renseignements nécessaires à l’examen de son offre ou concernant les omissions ou erreurs relevées dans celle-ci. (3) La CIPM-ICAE se réserve par ailleurs, le droit de convoquer le soumissionnaire, pour lui demander des informations complémentaires afin d’apprécier son offre.

13- Évaluation des offres : 13.1. Critères éliminatoires : - Absence de la caution de soumission conforme à la réglementation - Absence ou non-conformité de toute autre pièce administrative après un délai de 48h ; - Fausse déclaration, pièce falsifiée ou non authentique ; - Présence des informations financières dans le dossier administratif et dans l’offre technique ; - Absence ou omission d’un prix unitaire quantifié dans le bordereau des prix unitaires et le devis quantitatif et estimatif ; - Absence d’un Chef de Mission titulaire d’Un Bac+5, inscrit à ONIGC ou ONUC; - Absence de l’engagement sur l’honneur de n’avoir pas d’antécédent dans l’exécution des marchés publics (mauvaise exécution, exécution partielle ou abandon) ; - Non-respect des tableaux types de la proposition financière (pièce 6 du DAO) ; - Absence du fichier numérique des offres dans l’offre financière ; - Note technique inférieure à 80 points sur 100 13.2. Critères essentiels : L’évaluation de l’offre technique portera sur les critères essentiels énoncés ci-après et se fera par notation arithmétique. Les offres techniques seront évaluées suivant les critères ci-après : N°; CRITÈRES D’ÉVALUATION; POINTS. 01; PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES DOCUMENTS DE L’OFFRE; 02. 02; EXPÉRIENCE DU SOUMISSIONNAIRE; 34. 03; COMPOSITION DE L’ÉQUIPE; 44. 04; MOYENS LOGISTIQUES ET MATÉRIEL DE L’ENTREPRISE EN PROPRE; 04. 05; APPROCHE, MÉTHODOLOGIE ET PLANNING; 16. Note totale d’évaluation du dossier; 100. 13.3. Évaluation des offres financières : Elle s’effectuera au terme de l’analyse des offres techniques et uniquement pour les offres des soumissions techniquement qualifiées administrativement et techniquement. La sous-commission d’analyse vérifiera si les offres financières sont conformes et complètes. Elle procédera en outre à la vérification des opérations de calculs et des erreurs éventuelles y afférentes. Les offres financières des soumissionnaires seront vérifiées et éventuellement corrigées sur la base suivante : - En cas de différence entre le montant en chiffres et le montant en lettres, le montant en lettres fera foi. Le montant de la soumission sera alors corrigé. Si l’attributaire provisoire n’accepte pas cette correction, son offre sera rejetée et sa caution de soumission saisie dans ce cas. - Après avoir établi que les propositions financières sont complètes et dépourvues d’erreurs de calculs, la proposition financière la moins disante recevra une note financière (NF) de 100 points. - Pour le calcul des autres notes financières, la formule suivante sera utilisée : NF=100 x Cout de la proposition financière la moins disante Cout de la proposition financière considérée 13.4. Détermination de la Note Globale : La Note Globale (NG) d’une proposition sera obtenue par pondération de la Note Technique (NT) et de la Note Financière (NF) selon la formule suivante : NG= (NTx80%) + (NFx20%) La proposition ayant obtenu la note globale la plus élevée est classée la « mieux disante ». Les autres propositions sont classées suivant l’ordre décroissant des notes.

- Attribution du Marché Le marché sera attribué au soumissionnaire techniquement et administrativement qualifié qui aura produit l’offre financière évaluée la mieux disante.

- Délai d’exécution : Le délai d’exécution des prestations est de six (06) mois hors la période de validation des livrables. - Renseignements complémentaires : Tous les renseignements complémentaires pourront être obtenus à la Direction des Aménagements Portuaires du Port Autonome de Douala, BP 4020 Douala,. - Établissement du Marché Le marché sera établi à partir de l’offre éventuellement corrigée du soumissionnaire retenu. - Procédure de passation du marché : - Lieu et mode de paiement : Tous les paiements seront effectués au compte indiqué par le titulaire dans sa soumission dans les conditions édictées dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP).. Le marché résultant du présent Appel d’Offres sera passé selon les termes du Dossier d’Appel d’Offres..

- Grille d’évaluation :

| PRÉSENTATION DE L’OFFRE (02 points) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Reliure |  | 0,5 |
| Sommaire |  | 0,5 |
| Lisibilité |  | 0,5 |
| Intercalaires couleurs, Pagination |  | 0,5 |
| TOTAL PRÉSENTATION |  | 02 |
| RÉFÉRENCES DE L’ENTREPRISE (34 points) N.B. : Bien vouloir joindre photocopies des marchés publics (1ère, 2ème et dernière pages) et P.V. de recette des prestations des différentes commandes exécutées. Les deux (02) documents sont nécessaires pour avoir l’ensemble des points |  |  |
| Avoir réalisé quatre (04) projets d’études de conception et de réalisation des projets d’assainissement, de drainage d’urbanisation, Hydraulique ou routier de montant supérieur ou égale à 75.000.000 FCFA TTC chacun au cours des dix dernières années : - points/projet |  | 24 |
| Avoir réaliser deux (02) projets d’études des travaux de construction d’ouvrages hydraulique ou de drainage. 5 points /projet |  | 10 |
| TOTAL RÉFÉRENCES DE L’ENTREPRISE |  | 34 |
| PERSONNEL DE L’ENTREPRISE (44 points) NB : Produire copies des diplômes accompagnées des CV datés et signés par les titulaires. Les expériences ne seront prises en compte que si les CV sont valides et conformes aux exigences du DAO. |  |  |
| CHEF DE MISSION | Nombre d’années d’expérience générale dans les études de conception, le conseil et l’assistance en construction de bâtiment à usage d’habitation ou de bureau : - moins de dix (10) ans : 0 point - 10 ans : 03 points - plus de dix (10) ans: 04 points | 04 |
|  | Participation à au moins quatre (04) études similaires en tant que Chef de Mission ; - aucun projet : 00 point - entre un (01) et trois (03) projets : 02 points - quatre (04) projets : 03 points - plus de quatre (04) projets : 04 points | 04 |
|  | Présenter une attestation de disponibilité signée de l’expert et de l’entrepreneur | 01 |
| Total Chef de mission |  | 09 |
| GÉOTECHNICIEN | Ingénieur de Géotechnicien/Master en Géotechnique (Bac+5) | 01 |
|  | Années d’expérience générale dans le domaine : - moins de 05 ans : 00 point ; - entre 05 at 10 ans : 01 point ; - supérieur à 10 ans : 02 points | 02 |
|  | Avoir participé à la réalisation de 03 projets d’études de conception/de conseil / d’assistance en Drainage/assainissement/hydraulique des zones (1point/projet) | 03 |
|  | Attestation de disponibilité signée de l’expert et de l’entrepreneur | 01 |
| Total Géotechnicien |  | 07 |
| GÉOMÈTRE-TOPOGRAPHE | Ingénieur Topographe/ Géomètre (minimum Bac+5) | 01 |
|  | Années d’expérience professionnelle dans le domaine : - moins de 02 ans : 00 point ; - entre 02 et 05 ans : 01 point ; - supérieure à 05 ans : 02 points | 02 |
|  | Avoir participé à la réalisation de 03 projets d’études de conception/de conseil / d’assistance en Drainage/assainissement/hydraulique des zones (1point/projet) | 03 |
|  | Attestation de disponibilité signée du technicien et de l’entrepreneur | 01 |
| Total Géomètre-Topographe |  | 07 |
| URBANISTE OU ARCHITECTE PAYSAGISTE | Topographe (min Bac+2) | 01 |
|  | Années d’expérience professionnelle dans le domaine : - entre 0 et 03 ans : 01 point ; - supérieure à 03 ans : 02 points | 02 |
|  | Avoir participé à la réalisation de 03 projets d’études de conception/de conseil / d’assistance en Drainage/assainissement/hydraulique des zones (1point/projet) | 03 |
|  | Attestation de disponibilité signée du technicien et de l’entrepreneur | 01 |
| Total Urbaniste |  | 07 |
| SOCIOLOGUE | Formation de sociologue urbain BAC+3 minimum | 01 |
|  | Années d’expérience générale : - - entre 0 et 04 ans : 01 point ; - supérieure à 04 ans : 02 points | 02 |
|  | Avoir participé à la réalisation de 03 projets d’études de conception/de conseil / d’assistance en Drainage/assainissement/hydraulique des zones (1point/projet) | 03 |
|  | Attestation de disponibilité signée du technicien et de l’entrepreneur | 01 |
| Total Sociologue |  | 07 |
| MÉTÉOROLOGUE | Formation en Météorologie BAC+5 minimum | 01 |
|  | Années d’expérience générale dans le domaine : - moins de 02 ans : 00 point ; - entre 02 et 05 ans : 01 point ; - supérieure à 05 ans : 02 points | 02 |
|  | Avoir participé à la réalisation de 03 projets d’études de conception/de conseil / d’assistance en Drainage/assainissement/hydraulique des zones (1point/projet) | 03 |
|  | Attestation de disponibilité signée du technicien et de l’entrepreneur | 01 |
| Total Météorologue |  | 07 |
| TOTAL PERSONNEL |  | 44 |
| MOYENS LOGISTIQUES DE L’ENTREPRISE (02 points) Joindre copie de la carte grise du véhicule en cours de validité |  |  |
| 02 véhicule de liaison et de transport de Matériels (en propre) (2 points /véhicule) |  | 04 |
| TOTAL MOYENS LOGISTIQUES |  | 04 |
| APPROCHE, MÉTHODOLOGIE ET PLANNING(16 points) |  |  |
| Cohérence entre le plan de travail et la note méthodologique. Le soumissionnaire serait tenu de fournir les éléments suivants dans le cadre de sa soumission technique pour le projet : - Présence de la note méthodologique : (2 point) - Pertinence de la note méthodologique faisant ressortir la compréhension des TDR : (8 points) Les soumissionnaires devront rédiger une note méthodologique qui devra prendre en compte quelques points saillants attendus sans que ceux-ci ne soient exhaustif et enfin ; les suggestions ou amélioration apportées aux TDR sur l'approche recommandée pour la réalisation des missions liées à cette prestation (la note ne doit pas dépasser 3 pages) (8 points soit 4 points par mission) - Plan de travail réaliste : (06) points) Les soumissionnaires devraient fournir un plan de travail couvrant chacune des activités suivantes se rapportant au projet et les délais d’intervention de chaque expert : i. Mission 1 ii. Mission 2 (3 points par mission). |  | 16 |
| TOTAL APPROCHE, MÉTHODOLOGIE ET PLANNING |  | 16 |
| TOTAL |  | 100 |

| RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail - Patrie -------------------- |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work - Fatherland -------------------- |
| --- | --- | --- |
| PORT AUTONOME DE DOUALA (P.A.D) -------------------- |  | PORT AUTHORITY OF DOUALA (P.A.D) -------------------- |
| Commission Interne de Passation des Marchés des Infrastructures, Conception-Réalisation et Autres Équipements -------------------- |  | Internal Tender Board of Infrastructure, Design-Realization, and Other Equipment Procurements -------------------- |

« APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°_________/AONO/CIPM-ICAE/PAD/2024 DU __________

POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ÉTUDES TECHNIQUE (BET) CHARGÉ DE LA RÉALISATION D’UNE ÉTUDE EN VUE DE L’OPTIMISATION DU DRAINAGE DU DOMAINE PORTUAIRE DE DOUALA-BONABERI.»

PIÈCE N° 3 : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES

| SOMMAIRE CHAPITRE I GÉNÉRALITÉS |  |
| --- | --- |
| Article 1 | Objet du marché |
| Article 2 | Procédure de passation du marché |
| Article 3 | Définition, attributions et nantissement |
| Article 4 | Langue, loi et règlementation applicables |
| Article 5 | Pièces constitutives du marché |
| Article 6 | Textes généraux applicables au présent marché |
| Article 7 | Communication |
| Article 8 | Ordre de service |
| Article 9 | Marché à tranches conditionnelles |
| Article 10 | Matériel et personnel du prestataire |
| CHAPITRE II : CLAUSES FINANCIÈRES |  |
| Article 11 | Garanties et cautions |
| Article 12 | Montant du marché |
| Article 13 | Lieu et mode de paiement |
| Article 14 | Variation des prix |
| Article 15 | Formule de révision des prix |
| Article 16 | Formule d’actualisation des prix |
| Article 17 | Avances |
| Article 18 | Règlement des prestations |
| Article 19 | Intérêts moratoires |
| Article 20 | Pénalité de retard |
| Article 21 | Régime fiscal et douanier |
| Article 22 | Timbres et enregistrement des marchés |
| CHAPITRE III : EXÉCUTION DES PRESTATIONS |  |
| Article 23 | Délais d’exécution du marché |
| Article 24 | Obligations du Maître d’Ouvrage |
| Article 25 | Obligations du Prestataire |
| Article 26 | Assurances |
| Article 27 | Programme d’exécution |
| Article 28 | Agrément du personnel |
| Article 29 | Sous-traitance |
| CHAPITRE IV : DE LA RECETTE TECHNIQUE |  |
| Article 30 | Commission de suivi et de recette technique |
| Article 31 | Réception des prestations |
| CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES |  |
| Article 32 | Cas de force majeure |
| Article 33 | Résiliation du marché |
| Article 34 | Différends et litiges |
| Article 35 | Edition et diffusion du présent marché |
| Article 36 et dernier | Entrée en vigueur du marché |

CHAPITRE : I GÉNÉRALITÉS

Article 1 : OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet le recrutement d’un Bureau d’Études Technique (BET) chargé de la réalisation d’une étude en vue de l’optimisation du drainage du domaine portuaire de Douala-Bonaberi.

Article 2 : PROCÉDURE DE PASSATION DU MARCHE

Le marché est passé après Appel d’Offres National Ouvert n°____/AONO/PAD/CIPM-ICAE/2024 du ………… et conformément à la décision d’attribution n°………………….

Article 3 : DÉFINITIONS DES ATTRIBUTIONS ET NANTISSEMENT

3 .1	Définitions générales

Pour l’application des dispositions du présent marché, il est à préciser que :

      - Le Maître d’Ouvrage est : le Directeur Général du Port Autonome de Douala – PAD ;

      - Le Chef de Service du marché est : le Directeur des Aménagements Portuaires ;

      - L’ingénieur du marché est : le Chef de Département des Études et du Montage des Dossiers de Consultation ;

      - Le prestataire est : ……………………... ;

      - La Maitrise d’œuvre sera assurée par le Comité chargé du suivi des prestations.

3 .2	Nantissement

Par application des dispositions ci-dessus :

- L’autorité chargée de l’ordonnancement est : le Maître d’Ouvrage ;

- Le Responsable chargée de la liquidation des dépenses est :  le Chef de Service du marché ;

- Le responsable chargée du paiement est : le Directeur des Finances et de la Comptabilité du PAD ;

- Le responsable compétent pour fournir les renseignements au titre de l’exécution du présent marché est le Chef de Service du marché.

Article 4 : LANGUE, LOI ET RÈGLEMENT APPLICABLES

- La langue utilisée est le français ou l’anglais.

- Le prestataire s’engage à observer les lois, règlements, ordonnances en vigueur en République du Cameroun, et ce, aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché.

Si au Cameroun, ces règlements, lois et dispositions administratives et fiscales en vigueur à la date de signature du présent marché venaient à être modifiés après la signature du marché, les coûts éventuels qui en découleraient directement sont pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

Article 5 : PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pièces contractuelles constitutives du présent marché sont par ordre de priorité :

- La soumission du prestataire et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au cahier des clauses administratives particulières et aux termes de références finalisés ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- Les Termes de Références ;

- Les éléments propres à la détermination du montant du marché, tels que, par ordre de priorité : les bordereaux des prix unitaires ; l’état des prix forfaitaires ; le devis ou le détail estimatif ; la décomposition des prix forfaitaires et/ou le sous-détail des prix unitaires ;

- Le planning de réalisation du marché ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG).

Article 6 : TEXTES GÉNÉRAUX APPLICABLES AU PRÉSENT MARCHE

Le présent marché est soumis aux textes généraux ci-après :

- La Loi n° 2017/011 du 12 juillet 2017 portant Statut Général des Entreprises Publiques ;

- La Loi n° 2023/019 du 19 Décembre 2023 portant Loi de Finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2024 et sa circulaire N° 00000026/C/MINFI du 29 Décembre 2023 portant instructions relatives à l’exécution des Lois des Finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’État et des Autres Entités Publiques pour l’exercice 2024

- Le décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’ARMP modifié et complété par le décret n°2012/076 du 08 Mars 2012 ;

- Le Décret n° 2018/355 du 12 juin 2018 fixant les règles communes applicables aux marchés des entreprises publiques ;

- Le Décret n° 2019/034 du 24 Janvier 2019 portant réorganisation du Port Autonome de Douala ;

- Le Décret n° 2019/035 du 24 Janvier 2019 portant approbation des statuts du Port Autonome de Douala ;

- La Résolution n° 0474-16/CA/PAD du 24 Aout 2016 portant nomination d’un Directeur Général au Port Autonome de Douala ;

- La Résolution n° 0618-18/CA/PAD du 07 Décembre 2018 portant Régime Général Interne des Marchés du Port Autonome de Douala ;

- La Résolution n° 0619-18/CA/PAD du 07 Décembre 2018 portant création, organisation et fonctionnement du Comité d’Arbitrage et d’Examen des Recours dans le système des Marchés du Port Autonome de Douala modifiée et complétée par la résolution 0672/19/CA/PAD du 17 septembre 2019 ;

- La Résolution n° 0875/21/CA/PAD du 29 Décembre 2021 portant désignation du Président de la Commission Interne de Passation des Marchés des Infrastructures, de Conception-Réalisation et Autres Équipements du Port Autonome de Douala ;

- La Résolution n° 0114/23/CA/PAD du 28 décembre 2023, portant adoption du budget pour l’exercice 2024 et son instruction générale n° 0024/24/DG/PAD du 17 janvier 2024 fixant le cadre général de l’exécution du budget du Port Autonome de Douala pour l’exercice 2024 ;

- La Résolution n° 01013-23/CA/PAD du 29 Mai 2023 portant Organisation et Fonctionnement du Comité chargé de la Commande du Port Autonome de Douala ;

- La Résolution n° 01029/23/CA/PAD du 30 Mai 2023 portant réorganisation des services du Port Autonome de Douala ;

- La Résolution n° 01068-23/CA/PAD du 30 Juin 2023 constatant la composition du Comité chargé de la Commande du Port Autonome de Douala ;

- La Résolution n° 01070-23/CA/PAD du 30 Juin 2023 modifiant et complétant certaines dispositions de la Résolution n° 0621-18/CA/PAD du 07 Décembre 2018 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission Interne de Passation des Marchés des Infrastructures, Conception-Réalisation et Autres Équipements du Port Autonome de Douala ;

- La Résolution n° 01075/23/CA/PAD du 30 juin 2023 constatant la composition de la Commission Interne de Passation des Marchés des Infrastructures, de Conception-Réalisation et Autres Équipements du Port Autonome de Douala modifié et complétée par la résolution n°01094-23/CA/PAD du 20 Octobre 2023 ;

- La Résolution n° 01075/23/CA/PAD du 30 juin 2023 constatant la composition de la Commission Interne de Passation des Marchés des Infrastructures, de Conception-Réalisation et Autres Équipements du Port Autonome de Douala modifié et complétée par la résolution n°01094-23/CA/PAD du 20 Octobre 2023 ;

- La Charte RSE du Port Autonome Douala ;

- Les normes en vigueur ;

- D’autres textes spécifiques au domaine concerné par le marché.

Article 7 : COMMUNICATION

Toutes les notifications et communications écrites dans le cadre du présent marché devront être faites aux adresses suivantes :

- Dans le cas où le prestataire est le destinataire :

Les correspondances seront valablement adressées :( A préciser) ou à défaut à la Mairie de Douala 1er.

- Dans le cas où le Maître d’Ouvrage en est le destinataire :

Monsieur le Directeur Général du Port Autonome de Douala

6e étage de l’immeuble siège à Bonanjo. BP 4020 Douala

Tel (237) 33 42 01 33/ 33 42 73 22   Fax (237) 33 42 67 97 avec copie adressée dans les mêmes délais, au Chef de service et à l’Ingénieur le cas échéant.

Article 8 : ORDRES DE SERVICE

8.1. L’ordre de service de commencer les prestations est signé par le Maitre d’Ouvrage et notifié au Cocontractant par le Chef Service du Marché.

8.2. Les ordres de service à incidence financière ou susceptibles de modifier les délais seront signés par le Maitre d’Ouvrage et notifiés par le Chef Service du Marché.

8.3. Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal de la mission et sans incidence financière seront directement signés par le Chef de Service du Marché et notifiés par l’ingénieur.

8.4. Les ordres de service valant mise en demeure sont signés par le Maître d’Ouvrage.

8.5. Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas l’entreprise d’exécuter les ordres de service reçus.

Article 9 : MARCHE A TRANCHES CONDITIONNELLES

Le marché ne contient pas de tranches conditionnelles.

Article 10 : MATÉRIEL ET PERSONNEL DU PRESTATAIRE

10.1	Toute modification même partielle apportée aux propositions de l’offre technique n’interviendra qu’après agrément écrit du Maître d’Ouvrage ou du Chef de service. En cas de modification de la liste du personnel ou du matériel, le prestataire fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale ou par un matériel de performance similaire et en bon état de marche.

10.2 Toute modification unilatérale apportée aux propositions en matériel et en personnel d’encadrement de l’offre technique, avant et pendant les prestations constitue un motif de résiliation du marché tel que visé à l’article 30 ci-dessous ou d’application de pénalités.

CHAPITRE II : CLAUSES FINANCIÈRES

Article 11 : GARANTIES ET CAUTIONS

11.1. Cautionnement définitif.

Le cautionnement définitif fixé à 5% du montant TTC du marché.

Le cautionnement définitif peut être remplacé par une caution personnelle et solidaire d’une banque de 1er ordre installée au Cameroun et agréée par le MINFI.

Le cautionnement sera restitué, ou la garantie libérée, dans un délai d’un (01) mois suivant la date de réception provisoire des prestations, à la suite d’une mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande du prestataire.

11.2. Cautionnement de garantie

Le cautionnement de garantie ou la retenue de garantie n’est pas requis pour le présent marché.

12.3 - Caution d’avance de démarrage

L’avance de démarrage est cautionnée à 100% par un organisme financier autorisé à émettre les cautions dans le cadre des marchés publics.

La caution de l’avance de démarrage sera libérée, dès que celle-ci sera entièrement remboursée, par une mainlevée du Maître d’ouvrage sur demande écrite du Cocontractant.

Article 12 : MONTANT DU MARCHE

Le montant du présent marché, tel qu’il ressort du détail ou devis estimatif ci-joint, est de ……………(en chiffres) …………….(en lettres) Francs CFA toutes taxes comprises (TTC), soit :

- Montant HTVA :                           (-----------) Francs CFA

- Montant de la TVA :                     (-----------) Francs CFA

Article 13 : LIEU ET MODE DE PAIEMENT

13.1	En contrepartie des paiements à effectuer par le Maître d’Ouvrage au prestataire, dans les conditions indiquées dans le marché, le prestataire s’engage par les présentes à exécuter le marché conformément aux dispositions du marché.

13.2	Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues, soit de (montant en chiffres et en lettre) francs CFA, par crédit au compte n° -------------- ouvert au nom du prestataire à la banque---------------------

Article 14 : VARIATION DES PRIX

Le présent marché est à prix unitaires et forfaitaires. Ces prix définitifs, sont fermes et non révisables.

Article 15 : FORMULE DE RÉVISION DES PRIX

Sans objet.

Article 16 : FORMULE D’ACTUALISATION DES PRIX

Sans objet.

Article 17 : AVANCES

L’avance de démarrage n’est pas une conditionnalité pour le démarrage des prestations.

Toutefois, le Maître d’Ouvrage pourra accorder une avance de démarrage au maximum égale à trente (30%) du montant du marché à la demande du Cocontractant.

Article 18 : RÈGLEMENT DES PRESTATIONS

18.1 ÉCHELONNEMENT DES PAIEMENTS

Le montant des acomptes à payer s’échelonne comme suit :

| N° | Livrables attendus | % de paiement |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rapport de premier établissement et études préliminaires | 20% |
| 2 | Rapport d’Études d’Avant-Projet Sommaire (APS) | 30% |
| 3 | Rapport d’Avant-Projet Détaillé (APD) y compris l’estimation financière des travaux et Dossier de Consultation d’Entreprise (DCE) Dossier de Consultation d’Entreprise (DCE) | 40% |
| 4 | Rapport final | 10% |

18.2 DÉCOMPTES

Le prestataire déposera en vue du paiement de ses prestations sa demande de paiement, la facture timbrée, le rapport d’étape et le procès-verbal de recette partiel au PAD.

La demande de paiement doit faire apparaître le montant total du marché, le montant de la facture concernée, ainsi que celui des remboursements effectués au titre de l’avance de démarrage.

L’ingénieur du marché établira sept (07) exemplaires du décompte qu’il fera signer au Cocontractant et au Chef de Service du marché.

Ledit décompte sera transmis au Maitre d’Ouvrage par le Chef de Service pour approbation. Le décompte sera payé au plus tard quatre-vingt-dix jours après approbation par le Maitre d’Ouvrage.

18.2 DÉCOMPTE GENERAL – ÉTAT DU SOLDE

Après approbation du rapport final, le prestataire adresse au Maître d’Ouvrage une demande de solde sous forme de décompte général faisant apparaître la récapitulation des sommes déjà perçues ainsi que du solde à verser ; cette récapitulation constitue le décompte général.

Le paiement du dernier décompte est conditionné par la remise du rapport final par le prestataire au Maître d’Ouvrage, et l’acceptation par ce dernier, dudit rapport dans un délai de quinze (15) jours francs.

Seul le montant hors TVA du marché sera réglé au prestataire.

Article 19 : INTÉRÊTS MORATOIRES

Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues conformément aux articles 168 et 169 du Régime Général Interne des Marchés du Port Autonome de Douala.

Article 20 : PÉNALITÉ DE RETARD

À défaut pour le prestataire de terminer les livraisons dans le délai contractuel, il sera appliqué, par jour calendaire de retard et après mise en demeure préalable, des pénalités prévues par l’article 170 du Régime Général Interne des Marchés du Port Autonome de Douala.

20.1 Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit :

- un deux millième (1/2000è) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard du premier au trentième jour au-delà du délai contractuel fixé par le marché ;

- un millième (1/1000è) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

20.2 Sous peine de retard, le montant cumulé des pénalités de retard ne pourra dépasser dix pour cent (10%) du montant TTC du marché de base avec ses avenants.

20.3 Il appartient au cocontractant de rassembler au fur et à mesure de l’exécution des prestations, les pièces justificatives d’un dossier éventuel de demande de remise de pénalités qui ne pourra être prononcée par le Maître d’ouvrage qu’après l’avis favorable de l’Organisme chargé de la régulation des marchés publics.

20.4 Il n’est pas prévu de prime en cas d’avance sur le délai contractuel.

Article 21 : RÉGIME FISCAL ET DOUANIER

Les prestations objet du présent marché sont soumises au régime fiscal et douanier de l’exercice en cours.

Article 22 : TIMBRES ET ENREGISTREMENT DES MARCHES

Sept (07) exemplaires originaux du marché seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais du prestataire, conformément à la réglementation en vigueur.

CHAPITRE III :	EXÉCUTION DES PRESTATIONS

Article 23 : DÉLAIS D’EXÉCUTION DU MARCHE

Le délai maximum d’exécution des prestations est de six (06) mois à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer. Il n’inclut pas les délais d’approbation des rapports.

Le délai d’exécution comprend également toutes les sujétions d’installation, de collecte d’informations ou autres et notamment celles résultant des conditions locales.

Le délai d’exécution est établi conformément au planning contractuel.

Article 24 : OBLIGATIONS DU MAITRE D’OUVRAGE

- Le Maître d’ouvrage est tenu de fournir au prestataire les informations nécessaires à l’exécution de sa mission, et de lui garantir, aux frais de ce dernier, l’accès aux sites des projets.

- Le Maître d’Ouvrage assure au prestataire protection contre les menaces, outrages, violences, voies de fait, injures ou diffamations dont il peut être victime en raison ou à l’occasion de l’exercice de sa mission.

Article 25 : OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE

- Le prestataire exécute les prestations et remplit ses obligations de façon diligente, efficace, conformément aux normes, techniques et pratiques généralement acceptées dans son domaine d’application.

- Pendant la durée du marché, le prestataire ne s’engage pas directement ou indirectement, dans des activités professionnelles ou contractuelles susceptibles de compromettre son indépendance par rapport aux missions qui lui sont dévolues.

- En cas de conflit d’intérêt du fait d’un membre de l’équipe de la mission, le prestataire doit le signaler par écrit au Maître d’Ouvrage et doit remplacer l’expert en question, impliqué dans le projet ou le marché. Le conflit d’intérêt s’entend de toute situation dans laquelle le prestataire pourrait tirer des profits directs ou indirects d’un marché passé avec le Maître d’Ouvrage, ou toute situation dans laquelle il a des intérêts personnels ou financiers suffisants pour compromettre son impartialité dans l’accomplissement de ses fonctions ou de nature à affecter défavorablement son jugement.

- Le prestataire est tenu au secret professionnel vis-à-vis des tiers, sur les informations, renseignements et documents recueillis ou portés à sa connaissance à l’occasion de l’exécution du marché.

À ce titre, les documents établis par le prestataire au cours de l’exécution du marché ne peuvent être communiqués ou publiés qu’avec l’accord du Maître d’Ouvrage.

- Le prestataire est tenu lors du dépôt du rapport final, de restituer tous les documents empruntés au Maître d’Ouvrage.

- Le prestataire ainsi que ses associés ou ses sous-traitants s’interdisent pendant la durée du marché, et son issue pendant six (06) mois, de fournir des biens, prestations ou services destinés au Maître d’Ouvrage découlant des prestations ou ayant un rapport étroit avec elles (à l’exception de l’exécution des prestations ou de leur continuation).

- Le prestataire doit prendre en charge des frais professionnels et de la couverture de tous risques de maladie et d’accident dans le cadre de sa mission.

- Le prestataire ne peut modifier la composition de l’équipe proposée dans son offre technique sans l’accord écrit du Maître d’Ouvrage.

Article 26 : ASSURANCES

Les polices d’assurance suivantes peuvent être requises au titre du présent marché :

Assurance des risques causés à des tiers par son personnel salarié en activité au travail, par le matériel qu’il utilise, du fait des prestations ;

Article 27 : PROGRAMME D’EXÉCUTION

Le programme d’exécution devra être conforme aux termes de références.

Article 28: AGRÉMENT DU PERSONNEL

Si le Maître d’Ouvrage demande le remplacement d’un membre de l’équipe pour faute grave dûment constatée ou pour incompétence, le remplacement se fait aux frais du prestataire dans un délai maximum de quinze (15) jours.

Le Maître d’Ouvrage se réserve la possibilité de refuser son agrément à une personne proposée par le prestataire dont la qualification serait insuffisante.

Article 29 : SOUS-TRAITANCE

Le présent marché prévoit la possibilité pour l’attributaire de faire exécuter une partie des prestations par un ou des sous-traitants

L’attributaire ne pourra confier des prestations en sous-traitance sans l’accord préalable du Maître d’Ouvrage. Cette autorisation n’affranchit pas l’attributaire de ses obligations contractuelles.

L’attributaire doit s’assurer que les sous-traitants sont en règle avec l’Administration Camerounaise.

Le non-respect des dispositions ci-dessus constitue un motif de résiliation du marché.

Les sous-traitants devront satisfaire aux mêmes conditions techniques et financières que le titulaire du marché. Ils exécuteront les prestations sous la seule et pleine responsabilité de l’attributaire.

En tout état de cause, l’attributaire restera vis-à-vis du Maître d’Ouvrage seul responsable de l’exécution du contrôle conformément aux obligations contractuelles.

L’attributaire déclare que le présent contrat de marché n’a donné, ne donne pas ou ne donnera pas lieu à perception de frais commerciaux extraordinaires.

L’attributaire s’engage, s’il est établi de financement de frais commerciaux extraordinaires au titre du présent contrat du marché, à réserver au prestataire pour le compte du Maître d’Ouvrage, le montant de ses frais.

En outre, si l’attributaire était convaincu de perception des frais commerciaux extraordinaires, il encourrait les sanctions prévues par la législation.

CHAPITRE IV :	DE LA RECETTE.

Article 30 : COMMISSION DE SUIVI ET DE RECETTE TECHNIQUE

30.1 Commission chargée du suivi des prestations

Le Comité mis en place par le Maitre d’Ouvrage sera chargé du suivi des prestations.

Ce Comité assurera la maitrise d’œuvre du projet et aura la charge de valider les différents livrables produits par le Cocontractant.

30.2 Commission de Recette

La Commission de Suivi et de Recette Technique sera composée des membres suivants :

- Président : Le Maître d’Ouvrage ou son représentant

- Membres :

- Le chef de service du Marché ;

- Le Chef de la Division des Marchés Publics ou son représentant ;

- Chef de Service du Suivi, du Control et du Monitoring des Marches ou son représentant

- Toute personne invitée par la Président en raison de sa compétence.

- Rapporteur : L’Ingénieur du Marché ;

- Le Cocontractant.

Préalablement à la recette des prestations, la Commission de suivi des prestations devra dresser un rapport qui servira de base de travail à la Commission de Recette.

Les membres de la Commission seront convoqués dix (10) jours avant la date prévue pour la recette technique.

La Commission examine le procès-verbal des opérations préalables à la recette et procède à la recette des prestations s'il y a lieu.

Le procès-verbal de recette précise la date d’achèvement de la prestation.

Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d’inviter toute autre personne ressource pour l’accompagner dans la validation des livrables.

Article 31 : RECETTE DES PRESTATIONS

La validation des livrables par la Commission et l’approbation par le Maitre d’ouvrage est organisé

Suivant le chronogramme détaillé du Consultant et conformément au déroulement précédemment développé dans les Termes de Référence (TDR), le Consultant remettra au PAD les documents ci-dessus énoncés dans le cadre de la présente étude :

Rapport de premier établissement

Rapport d’Études Préliminaires

Rapport d’Études d’Avant-Projet Sommaire (APS)

Rapport d’Études d’Avant-Projet Détaillé (APD) y compris l’estimation financière des travaux

Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)

Rapport Final

Lesdits livrables sont repris dans le tableau de synthèse ci-dessous :

| N° | Livrables attendus | Nbre d’exemplaires |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rapport de premier établissement et d’Études Préliminaires | 07 supports physiques et 01 disque dur, documents en fichier DWG, DXF, Word, Excel et PDF |
| 2 | Rapport d’Études d’Avant-Projet Sommaire (APS) | 07 supports physiques et 01 disque dur, documents en fichier DWG, DXF, Word, Excel et PDF |
| 3 | Rapport d’Avant-Projet Détaillé (APD) y compris l’estimation financière des travaux et Dossier de Consultation d’Entreprise (DCE) | 07 supports physiques et 01 disque dur, documents en fichier DWG, DXF, Word, Excel et PDF |
| 4 | Rapport final | 07 supports physiques et 01 disque dur, documents en fichier DWG, DXF, Word, Excel et PDF |

CHAPITRE V :	DISPOSITIONS DIVERSES

Article 32 : CAS DE FORCE MAJEURE

Aux fins de la présente clause, « force majeure » désigne un évènement échappant au contrôle du prestataire, non attribuable à sa négligence et imprévisible. De tels évènements peuvent inclure, sans que cette liste soit limitative, les faits du Maître d’Ouvrage, soit au titre de la souveraineté de l’Etat, soit au titre du marché, les guerres et révolutions, les incendies, les inondations, les épidémies, les mesures de quarantaine, les mesures d’embargo sur le fret et les troubles sociaux.

Dans le cas où le cocontractant invoquerait le cas de force majeure, les seuils en deçà desquels aucune réclamation ne sera admise sont :

- Pluie : 200 millimètres en 24 heures ;

- Vent : 40 mètres par seconde ;

- Crue : la crue de fréquence décennale.

En cas de force majeure, le prestataire notifiera par écrit au Maître d’Ouvrage, dans un délai de dix (10) jours, l’existence de la force majeure et ses motifs.

Article 33 : RÉSILIATION DU MARCHE

Le marché peut être résilié comme prévu à la section II du Titre V du Régime Général Interne des Marchés du PAD.

Article 34 : RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ET LITIGES

Les parties conviennent que les litiges pouvant naître de l’interprétation ou de l’exécution du présent marché relèvent des juridictions compétentes.

Toutefois, il sera recherché au préalable un règlement amiable des différends éventuels.

Article 35 : EDITION ET DIFFUSION DU PRÉSENT MARCHE

Vingt (20) exemplaires du présent marché seront édités par les soins du Maître d’Ouvrage et fournis au prestataire.

Article 36 et dernier:    ENTRÉE EN VIGUEUR DU MARCHE

Le présent marché ne deviendra définitif qu’après sa signature par le Maître d’Ouvrage. Il entrera en vigueur dès sa notification au prestataire.

| RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail - Patrie -------------------- |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work - Fatherland -------------------- |
| --- | --- | --- |
| PORT AUTONOME DE DOUALA (P.A.D) -------------------- |  | PORT AUTHORITY OF DOUALA (P.A.D) -------------------- |
| Commission Interne de Passation des Marchés des Infrastructures, Conception-Réalisation et Autres Équipements -------------------- |  | Internal Tender Board of Infrastructure, Design-Realization, and Other Equipment Procurements -------------------- |

« APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°_________/AONO/CIPM-ICAE/PAD/2024 DU __________

POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ÉTUDES TECHNIQUE (BET) CHARGÉ DE LA RÉALISATION D’UNE ÉTUDE EN VUE DE L’OPTIMISATION DU DRAINAGE DU DOMAINE PORTUAIRE DE DOUALA-BONABERI.»

PIÈCE 4 : TERMES DE REFERENCE

Données essentielles (pour l’élaboration du CCAP)

| N° | Libellé | Valeur |
| --- | --- | --- |
| 01 | Intitulé du projet | ÉTUDE EN VUE DE L'OPTIMISATION DU DRAINAGE DU DOMAINE PORTUAIRE DE DOUALA - BONBERI |
| 02 | Délais d’exécution | SIX (06) MOIS |
| 03 | Budget prévisionnel | 160 000 000 (Cent soixante millions) Francs CFA TTC |
| 04 | Chef Service du Marché | Le Directeur des Aménagements Portuaires |
| 05 | Ingénieur du Marché | Le Chef de Département des Études et du Montage des Dossiers de Consultation |
| 06 | Commission de Réception | La Commission de réception sera composée des membres suivants : - Président : Le Maître d’Ouvrage ou son Représentant - Membres : - Le Chef de service du Marché ; - Le Chef de la Division des Marchés Publics ou représentant ; - Le Chef de Division des Études Techniques d’Aménagement Portuaire ; - Le Chef Service Suivi et Contrôle des Marchés ou son représentant ; - Rapporteur : L’Ingénieur du Marché ; - Le Chef de Service des Études Techniques Générales ; - Le Chef de Service du Montage des Dossiers de Consultation. - Le Cocontractant : Le Consultant/BET. |

TERMES DE RÉFÉRENCE DE L’ÉTUDE (TDR)

SOMMAIRE

1.	OBJET DU PRÉSENT TDR	33

1.1.	Contexte	33

1.2.	Justification	33

2.	OBJECTIF DE L’ÉTUDE	34

3.	OBJECTIFS SPÉCIFIQUES	34

4.	DONNÉES DE BASE DU SITE	34

4.1.	Localisation et géographie	34

4.2.	Météorologie	35

4.3.	Statistiques d’exploitation générale du domaine portuaire	36

5.	CONSISTANCE DES PRESTATIONS DE L’ÉTUDE	36

5.1.	MISSION 1 : PREMIER ÉTABLISSEMENT ET ÉTUDES PRÉLIMINAIRES	37

5.2.	MISSION 2 : ETUDES D’AVANT-PROJET SOMMAIRE (APS)	38

5.3.	MISSION 3 : ÉTUDES D’AVANT-PROJET DÉTAILLE APD ET CONFECTION DU DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES (DCE).	39

6.	ACCOMPAGNEMENT	43

7.	SUIVI ET MONITORING DE L’ÉTUDE	44

8.	DÉLAI ET PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES SUR LES FOURNITURES	44

9.	COÛT PRÉVISIONNEL	44

10.	LIVRABLES DE L’ÉTUDE	44

11.	COMPOSITION DE L’ÉQUIPE DU CONSULTANT	45

11.1.	Le Chef de Mission :	45

11.2.	L’Expert Hydraulicien :	45

11.3.	L’Expert Géotechnicien :	45

11.4.	L’Expert Géomètre-Topographe :	46

11.5.	L’Expert Urbaniste ou Architecte Paysagiste	46

11.6.	L’Environnementaliste :	46

11.7.	L’Expert Sociologue :	46

11.8.	L’Expert en Projections Climatiques :	46

12.	CHOIX DU CONSULTANT	47

13.	RÉMUNÉRATION DU CONSULTANT	47

## OBJET DU PRÉSENT TDR

### Contexte

Dans le domaine du transport, les plateformes portuaires constituent l’interface majeure du commerce entre les États. Près de 80% des marchandises internationales entrent et sortent par ces plaques tournantes du transit mondial. Ces transactions sont plus considérables dans le cas des pays en voie de développement.

Pour le cas de la zone CEMAC en général et du Cameroun en particulier, le port de Douala-Bonaberi, âgé de plus de 150 ans à cette date, est la principale plateforme logistique des échanges commerciaux des pays qu’il dessert. Catalyseur des économies desdits pays enclavés et qui dépendent des transits du Golfe de Guinée, le port de Douala-Bonaberi est un acteur incontournable au développement du Cameroun ainsi que de la sous-région toute entière.

La nouvelle dynamique de développement et de modernisation du Port de Douala-Bonaberi, impulsée par le management actuel du PAD, est traduite par l’adoption et la mise en œuvre du Schéma Directeur de Développement 2020-2050. Cela est favorisé par les lois N°2019/034 et N°2019/035 portant respectivement réorganisation et approbation des statuts du Port Autonome de Douala qui confèrent au PAD de véritables instruments d’Autorité Portuaire Locale.

L’état des lieux relevé par le Schéma Directeur de Développement du Port de Douala permet de constater :

- L’état de saturation dans lequel se trouve le domaine portuaire :

Les contraintes de tirant d’eau ne permettent ni d’envisager un développement ni de maintenir les trafics actuels en raison de l’évolution de l’activité maritime générale.

- L’augmentation du volume de marchandises écoulées annuellement au port :

Face aux 11,8 millions de tonnes écoulés en 2021, les prévisions de trafic estiment un volume de 24 millions de tonnes de marchandises pour 2035. Notamment de significatives augmentations de trafic dans les domaines des conteneurs, des minerais et des céréales.

- L’augmentation du trafic en général :

Les prévisions à long terme (entre 2035 et 2050) montrent qu’un trafic de 42 millions de tonnes/an de marchandises pourra transiter par le port de Douala-Bonaberi ainsi que le port de Douala-Cap Cameroun.

- La limitation de capacité d’accueil des infrastructures portuaires actuelles :

Le port dispose d’une capacité d’accueil actuelle de 13,5 millions de tonnes/an. Ce qui se heurte à l’avancée de la technologie qui fait naître de nouveaux navires aux capacités de chargement énormes. Cette avancée fait également constater la contrainte de tirant d’eau qui est proportionnelle à ces nouveaux titans du transport maritime.

Les perspectives de développement ainsi que les investissements envisagés visent à augmenter la capacité d’accueil du port, afin de le rendre performant, attractif et compétitif vis-à-vis des standards internationaux.

### Justification

D’importantes inondations récurrentes sont enregistrés pendant la saison des pluies dans le port de Douala-Bonaberi plateforme des échanges commerciales internationales. Ainsi, la lutte contre les causes d’inondations est une réelle préoccupation du top management, qui s’est engagé depuis plusieurs années à construire des ouvrages d’assainissement dans la zone portuaire.

Partant, le Schéma Directeur d’Assainissement Liquide de la Ville de Douala réalisé en 2023, a souligné que le réseau primaire des eaux pluviales est constitué principalement du réseau hydrographique naturel dans lequel les eaux de ruissellement se déversent par l’intermédiaire d’un réseau de canalisation adjacentes aux routes. Ce réseau de canalisation (réseau secondaire et tertiaires) n’existe que dans quelques secteurs limités de la ville en général et de la zone portuaire en particulier.

La réalisation d’études techniques spécifiques est donc un préalable à l’exécution desdits travaux, pour produire un Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) bien élaboré, prenant en compte les différentes préoccupations techniques nécessaires (aspects environnementaux, géotechnique, technique, et socio-économique) y compris le choix des solutions les plus économiques et simples à l’entretien, gage de la pérennité des ouvrages envisagés.

C’est l’objet de la présente étude qui va permettre de définir techniquement les ouvrages à réaliser, prenant en compte leur intégration dans l’environnement urbain. En effet, en plus de résoudre les problèmes aigus d’assainissements pluvial auquel le port de Douala-Bonaberi est confronté, des travaux d’aménagement doivent être prévus pour améliorer la zone d’exploitation des amodiataires du port de Douala-Bonaberi, et protéger les drains contre les rejets de déchets solides.

## OBJECTIF DE L’ÉTUDE

La présente étude a pour but de déterminer et proposer une solution optimale au problème de drainage du domaine public portuaire de Douala-Bonaberi, à travers le dimensionnement des drains primaires et secondaires ainsi leurs itinéraires.

## OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Les objectifs spécifiques consistent à :

- Proposer un itinéraire des drains primaires et secondaires à construire ;

- Proposer les caractéristiques techniques des drains ;

- Proposer les aménagements paysagers à réaliser le long des drains ;

- Proposer les voies d’accès éventuelles, les ouvrages de traversée (passerelles) et les équipements annexes (dégrilleurs, etc.) ;

- Proposer un plan d’action de réinstallation (PAR) des amodiataires à déplacer s’il y a lieu ;

- Proposer une méthodologie et un plan d’information et de sensibilisation des amodiataires, du personnel et des usagers du port de Douala-Bonaberi à la protection des ouvrages et la gestion des déchets ;

- Proposer un programme pluriannuel d’entretien des drains par les équipes techniques du Port Autonome de Douala.

## DONNÉES DE BASE DU SITE

La présente étude s’appuie sur les données spécifiques de la zone d’intérêt, au sens de la météorologie ainsi que des statistiques générales d’exploitation du port de Douala-Bonaberi. Une extension du champ d’influence à la zone couverte par la ville de Douala, voire de l’Estuaire du Wouri, est recommandée.

### Localisation et géographie

L’étude se déroulera à l’intérieur du domaine portuaire de Douala-Bonaberi (Cf. figure2). La ville de Douala, capitale économique du pays est également le Chef-lieu de la région littorale du Cameroun (Cf. figure 1). Le Consultant tiendra donc compte des phénomènes induits de la ville de Douala, dans les hypothèses de l’étude.

Douala

Figure 1 : Localisation de la ville de Douala

Domaine portuaire

Figure 2 : Localisation du port de Douala-Bonaberi

Pour les besoins de l’étude, les plans du domaine portuaire seront consultables auprès du service en charge des affaires domaniales et cadastrales du PAD.

### Météorologie

#### Pluviométrie

Le littoral camerounais est soumis à l'alternance des saisons des pluies et des saisons sèches, l’humidité relative variant entre 80 et 99 %.

- La saison sèche se situe entre novembre et mars.

- La saison humide correspond à la période comprise entre avril et octobre avec le maximum de pluies de juillet à septembre.

La forte pluviométrie dans la ville de Douala rend difficile la durabilité de la voirie classique, faite de béton bitumineux. De nombreuses voies primaires, secondaires et tertiaires du domaine portuaire, sont jonchées de nids de poules quelques mois après leur mise en exploitation.

#### Température

Les températures varient entre 19 et 40 degrés Celsius avec une moyenne annuelle de l'ordre de 27 degrés Celsius.

#### Vents

Il y a prédominance des vents du secteur Sud-Ouest ; les vitesses moyennes observées varient entre 2,5 et 3 m/s (mètres par seconde) et les vitesses maximales entre 5 et 6 m/s. (cf. Centre Météorologique du Cameroun).

### Statistiques d’exploitation générale du domaine portuaire

L’annuaire statistique du Port Autonome de Douala (PAD), édition 2023, révèle que pour son exploitation, le port de Douala-Bonaberi dispose d’infrastructures, de superstructures et d’équipements suivants, aménagés ou acquis durant ces cinq (05) dernières décennies :

- Un terminal mixte fruitier ;

- Un duc d’albe pétrolier ;

- Un terminal gazier ;

- Un terminal à bois ;

- Un terminal minéralier ;

- Un poste sur duc d’albe au terminal bois ;

- Un terminal à conteneurs entièrement modernisé depuis 2002, avec une capacité d’accueil instantanée de 9 000 conteneurs comprenant :

  - 650 mètres linéaires de quai fondé à 11,5 mètres,

  - 01 rampe pour trafic RORO (manutention du trafic roulier),

  - 03 portiques de quai d’une capacité de 40 tonnes chacun,

  - 04 portiques de parc d’une capacité chacun de 40 tonnes,

  - 01 magasin d’empotage et de dépotage des conteneurs,

  - 27 hectares de terre-pleins entièrement pavés.

Le combinat portuaire de Douala-Bonaberi dispose d’autres infrastructures, toutes aussi importantes. Ce sont notamment :

- 3 parcs automobiles ;

- 13 magasins d’entreposage de marchandises en cours de destruction et de reconstruction ;

- 20 postes à quais d’une longueur totale de 3100 mètres linéaires pour l’accostage des navires ;

- Un réseau routier bitumé d’environ 30 km avec des travaux d’extension en cours ;

- Un réseau ferroviaire de 20 km en cours de réhabilitation, relié au réseau national ;

- Un parc à matières dangereuses ;

- Une logistique industrielle privée ;

- Un réseau de ponts bascules de haute précision pour la pesée des produits transportés par camion et par train ;

- Un Centre Médico-Social (CMS).

## CONSISTANCE DES PRESTATIONS DE L’ÉTUDE

Conformément aux objectifs susvisés, les principales activités de cette étude sont réparties en deux missions articlées comme suit :

- Mission 1 : Premier Établissement et Études préliminaires ;

- Mission 2 : Études d’avant-projets Sommaires (APS) ;

- Mission 3 : Études avant-projets détaillés (APD) et confection du dossier consultation des entreprises (DCE) ;

- Mission 4 : Rapport Final.

Le consultant produira à chaque mission des rapports.

### MISSION 1 : PREMIER ÉTABLISSEMENT ET ÉTUDES PRÉLIMINAIRES

#### Premier établissement

Le consultant est tenu de produire à compter de la notification de l’ordre de service de démarrage de l’étude, un RAPPORT DE PREMIER ÉTABLISSEMENT, indiquant clairement les moyens humains et matériels qu’il compte mobiliser, l’approche méthodologique adoptée, le programme et chronogramme détaillé des activités, et les annexes (fiches d’enquête, liste des personnes ressources à contacter, liste des documents à exploiter… etc.).

#### Études Préliminaires

#### Analyse des projections climatiques sur la ville de Douala

Le Consultant devra développer au cours de la mission sa méthodologie d’analyse des projections climatiques s’appuyant sur le maillage spatial obtenu par les modèles climatiques de circulation générale (GCM) et régionaux (RCM) combinés aux données climatiques des différents portails en ligne sur le changement climatique.

L’étude des projections climatiques devra porter sur les paramètres suivants :

- Niveau de l’océan,

- Pluviométrie annuelle,

- Pluies extrêmes de 1 jour

Les projections climatiques des paramètres définis ci-avant devront être estimées aux horizons 2050 et 2100, et ce, pour deux scénarii climatiques de concentrations de Gaz à Effet de Serre (GES) dans l'atmosphère selon les données CMIP5-CORDEX (scénarios RCP ou « Représentative Concentration Pathways") et/ou les données CMIP6 (scénarios SSP ou « Shared Socio-économique Pathways ») en fonction de leurs disponibilités, sur la base des rapports du GIEC (AR5, 2014 et AR6, 2023) :

- Scénarios les plus pessimistes : SSP5-8.5 / RCP8.5

- Scénario dans le cas d'une stabilisation des émissions de gaz à effet de serre : SSP2-4.5 / RCP4.5

#### Étude du fonctionnement hydraulique du réseau de drains primaires et secondaires

L’étude du réseau de drains devra être réalisée au moyen d’une modélisation hydrologique et hydraulique des drains primaires à partir de la mise en œuvre de la suite logicielle INFOWORKS ICM. InfoWorks ICM est un logiciel avancé de modélisation de bassins versants intégré doté de fonctionnalités cloud qui permettent de modéliser rapidement et précisément des éléments complexes de réseaux hydrauliques et hydrologiques dans un environnement collaboratif. Tout autre logiciel de modélisation hydrologique et hydraulique ne sera pas autorisé.

Le Consultant devra développer au cours de la mission son approche méthodologique portant sur :

- L’analyse pluviométrique pour la définition des pluies de projet qui seront utilisées dans le modèle de simulation hydrologique du logiciel INFOWORKS ICM. Ces pluies de projet devront être définies en situation actuelle et pour les horizons futurs, en tenant compte des projections climatiques aux horizons 2050 et 2100, et ce, pour les scénarii SSP2-4.5 / RCP4.5 et SSP5-8.5 / RCP8.5 d’émission de GES,

- La délimitation et la caractérisation des bassins versants participant aux ruissellements en tenant compte des développements portuaire et urbain futurs,

- La caractérisation et la présentation du diagnostic hydraulique des drains étudiés,

- L’étude des aménagements requis pour limiter les risques d’inondation.

### MISSION 2 : ÉTUDES D’AVANT-PROJET SOMMAIRE (APS)

La Mission 2 de l’étude permettra de produire sur la base du schéma directeur d’assainissement liquide de la ville de Douala réalisé en 2023, de tout autre schéma directeur d’assainissement existant, et, des observations de terrain, un rapport d’APS contenant :

- La synthèse des documents relatifs au projet susvisé (y compris une présentation claire des résultats et recommandations du schéma directeur de l’eau et de l’assainissement de la ville de Douala en général et du port en particulier ;

- La définition et description du milieu physique dans le port de Douala-Bonaberi (morphologie, géologie, pédologie, hydrogéologie, climatologie, hydrologie, réseau hydrographique, milieu récepteur) ;

- L’analyse des projections climatiques sur le niveau marin, la pluviométrie annuelle et les pluies extrêmes de 1 jour ;

- L’analyse du développement portuaire et urbain (sur la base des documents de la planification existants) ;

- La description et diagnostic du réseau d’eaux pluviales actuel (ouvrage d’assainissement, de drainage et de franchissement existant) ;

- La description et le diagnostic de la situation de la gestion des eaux usées et des déchets solides ;

- Les résultats de l’analyse hydrologique et hydraulique des drains principaux dans le contexte du changement climatique,

- La définition des itinéraires proposés pour les drains principaux et la géométrie des canaux ;

- Les résultats d’enquêtes foncières réalisées en vue de l’élaboration du PAR, en prévision du déplacement et/ou des amodiataires si nécessaires ;

- Les études géotechniques sommaires pour déterminer la caractéristiques physiques et mécaniques des sols, par réalisation des sondages et des prélèvements tous les 200 mètres ;

- Les études topographiques sommaires (le consultant devra les points au système géodésique de la ville) ;

- Une étude environnementale sommaire ;

- Une estimation sommaire du coût des infrastructures projetées.

Le consultant remettra à des échelles convenables les plans suivants :

- Plan de situation ;

- Plan d’ensemble représentant les schémas de principe des différents réseaux au 1/10.000 ;

- Plan des bassins versants au 1/5000 ;

- Tracés en plan des réseaux projetés au 1/5 000 ;

- Profils en long (1/5 000) et en travers au (1/100-1/10) des réseaux primaires ;

- Plan des ouvrages types, au 1/100, 1/50 ou 1/20.

Il proposera une solution de base et une variante, sur des support cartographiques et numérique en version modifiable.

### MISSION 3 : ÉTUDES D’AVANT-PROJET DÉTAILLE APD ET CONFECTION DU DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES (DCE).

À partir de la variante retenue par le port Autonome de Douala, il sera établi un projet définitif en vue de la construction de drains principaux dans le port de Douala-Bonaberi. Les études à ce stade comprendront notamment :

#### Étude géotechnique :

Cette étude géotechnique permettra de renseigner sur la qualité des sols meubles et sols rocheux (identification complète, pénétration in situ, cohésion interne non drainée, perméabilité, tassement, durabilité, dosage en matière organique, équivalent de sable…).

Elle fera aussi :

- Des propositions et la recherche des matériaux de construction ;

- Les études des fondations des ouvrages éventuels ;

- Les études des talus important, des ravines, et le confortement des points particuliers…

#### Étude hydrologique-hydraulique

Cette partie comprend :

- Les études hydrologiques, hydraulique et drainage ;

- L’établissement des plans d’écoulement et de drainage.

#### Campagne d’information et de sensibilisation des amodiataires affectés par le projet

Il faudra proposer une méthodologie et un plan d’information et de sensibilisation des populations à la protection des ouvrages et la gestion des déchets. Ces campagnes seront notamment organisées sous forme de séminaires et de descentes que le Consultant devra planifier dans la présente mission.

Les séminaires et descentes prévus dans cette étude seront rémunérés au consultant sous forme de frais généraux et concerneront toute la logistique liée à leur déroulement harmonieux (matériel didactique, aménagement des locaux, locations divers…).

#### Étude topographique et d’aménagement

Le dossier d’étude topographique et d’aménagement comprendra au minimum les éléments suivants à des échelles convenables :

- Plan de situation (1/10000ème selon le besoin) ;

- Tracés en plan (1/2000ème, 1/1000ème, ou (1/500ème, selon le besoin) ;

- Géométrie des carrefours, des traversées d’agglomération et des points singuliers (1/1000ème ou 1/500ème) ;

- Profils en long (1/2000ème-1/200ème ou 1/1000ème-1/100ème) ;

- Profils en travers type (1/200ème-1/20ème) ;

- Profils de travers courants (1/200ème-1/20ème), selon la fréquence adaptée au tracé en plan, à la topographie de la section concernée ;

- Plans relatif aux petits ouvrages (1/500ème, 1/200ème, 1/100ème ; ou 1/50ème selon le besoin) ;

- Les plans d’aménagement de sécurité (échelle adéquate) ;

- Les plans de disposition anti chute de pierre (1/200ème, 1/100ème ou 1/50ème selon le besoin) en cas de nécessité validée par le chef service du marché ;

- Les plans des aménagements spécifiques en traversée des zones amodiées (1/1000ème ou 1/500ème).

A/En planimétrie

- Les emprises des drains ;

- Les éléments apparents du site ;

- Les obstacles situés sur l’emprise ;

- Les biens situés dans l’emprise, le cas échéant.

B/ En altimétrie

- Les points nécessaires pour représenter les drains ;

- Les talus (pied de talus et, crête) ;

- Les points facilement identifiables ;

- Les points particuliers ;

- Coupe de terrain résultant de l’interprétation des sondages, ou reproduction des coupes de sondage ;

- Position de sondage ;

- Indication des limites d’affouillement prise en compte dans le calcul ;

- Indication des niveaux les plus hautes eaux, de l’étiage et du niveau normal ;

- Élévation de l’ouvrage avec indication des côtes d’arrêt de fondation, de sous poutre, de la chaussée sur chaque berge et dans l’axe de l’ouvrage, des distances entre appuis.

C/Plans d’implantation et aménagement des accès

- Les plans d’implantation indiqueront, outre la topographie des lieux :

- La position des repères matérialisés sur le terrain et leurs coordonnées ;

- La position des points principaux et leur coordonnées en X,Y,Z.

Un plan d’aménagement sera proposé sur les emprise retenus pour les drains comprenant :

- L’aménagement des berges de part et d’autre des canaux ;

- Les rampes d’accès pour permettre l’inspection des ouvrages et leur entretien ;

- Les ouvrages de transition au niveau des points de confluence des canaux avec les petits cours d’eau, entre deux canaux principaux ou avec un canal secondaire ou tertiaire ;

- Les passerelles piétonnes pour permettre aux populations de traverser les drains ;

- Les ouvrages de franchissements nécessaires pour les véhicules ;

- Les ouvrages de support et de traversée des canalisations ;

- Les aménagements paysagers des abords des drains (allées piétonnes pavées, espace vert, éclairage public, aux endroits où cela est nécessaire, …) ;

- La position des points de collecte des déchets (bacs à ordure, poubelles) ;

- Une proposition des équipement d’accompagnement.

D/ Profil en long

Un profil en long sera réalisé sur chaque drain et comportera les indications suivantes : numéros de profils, côtes de projet, côte TN ; Échelle 1/1000-1/100.

E/ Profils en travers

Les profils en travers seront présentés environ tous les 25m. ils comporteront au moins : numéros de profil, côte de projet, côtes du TN ; Echelle 1/200-1/20.

NB : Les limitées d’emprises foncières devront être reportées sur le plan topographique d’ensemble (domaine public, limites d’emprise du PAD, parcelles privées...)

#### Étude environnementale (EIES et PGES)

Il s’agira procéder à une description du site comprenant la localisation, le contexte environnemental, socioéconomique et historique, une description du projet, une description et une analyse des effets du projet sur l’environnement. L’environnementaliste se concentrera essentiellement sur une énumération des conséquence positives et négatives de mise en œuvre du projet et joindra un rapport de descente sur le terrain. Le consultant identifiera les poches d’emploi que peuvent générer les travaux de construction des drains ayants recours à la méthode HIMO.

Il proposera des mesures d’atténuation ou de compensation envisagées, un plan de gestion environnemental indiquant toutes les impacts identifiés.

#### Étude techniques (dimensionnement des ouvrages de drainage)

Cette partie de l’étude s’occupera entre autre du dimensionnement de tous les ouvrages et des équipements annexes, des aménagements et proposera des notes de calcul. Elle s’appesantira aussi sur les pentes d’écoulement des eaux, le systèmes d’étanchéité préconisés par parties d’ouvrages (béton de mise en œuvre, parois en contact avec le sol, positionnement des barbacanes,). Elle donnera également les plans des détails techniques, avec au minimum :

À l’échelle 1/100è :

- Le plan d’implantation des ouvrages annexes et des VRD ;

- La vue en élévation des drains indiquant :

- La coupe du terrain résultant de l’interprétation des sondages ; ou reproduction des sondages ;

- La position des sondages ;

- L’indication des limites d’affouillement prises en compte dans le calcul ;

- L’indication du niveau des plus hautes eaux, de l’étiage et du niveau normale ;

- Les équipements annexes.

À l’échelle 1/20è

- Les plans de coffrage ;

- Les plans de ferraillage ;

- Le complexe d’étanchéité retenu.

Plans de coffrage

Ces plans à l’échelle appropriés comportent l’élévation, la vue en plan et des coupes transversale de chaque élément avec si nécessaire des plans de détails, et dans tous les cas l’indication de la nature des coffrages et des qualités de béton et aciers auxquelles correspond le projet, et des reprises de bétonnage. Une attention particulière sera portée aux évacuations d’eau au niveau des appuis. Le type des joints seront précisés.

Plans de ferraillage

Ces plans comporteront à échelles appropriées :

- Des schémas indiquant en plan et en élévation la position de chaque barre et les recouvrements ;

- Des schémas de répartition des étriers ;

- La nomenclature et métré des aciers ;

- L’indication des qualités d’aciers auxquelles correspond le projet.

L’étude technique s’appesantira également sur :

#### Équipement et signalisation

En fonction du plan d’aménagement, le consultant procèdera éventuellement à la définition et à la justification, suivies d’un inventaire détaillé des équipements nécessaire à la sécurité, au guidage et à l’information des usagers en particulier :

- La signalisation verticale,

- Signalisation horizontale ;

- Les glissières de sécurité ou garde-corps ;

- L’éclairage public.

#### Réseaux divers existants :

Le consultant vérifiera pour leur identification et leur localisation, l’existence des réseaux divers sur l’emprise des travaux. En outre, le consultant établira en cas de besoin les plans et devis correspondants aux éventuels travaux de déplacement ou de modification desdits réseaux. Ces prestations seront réalisées avec les différents concessionnaires (ENEO, CAMWATER, CAMTEL, etc.).

#### Dossier de déclaration publique (s’il y a lieu)

Le consultant élaborera un dossier technique qui devra être transmis à l’administration du PAD. Ce dossier comprendra en particulier :

- La liste des coordonnées X et Y des principaux points ;

- Le tracé en plan permettant l’implantation des limites des emprises à exproprier.

#### Dossier d’expropriation des amodiataires impactés par le projet (s’il y a lieu)

Le dossier d’expropriation devra permettre de déterminer les parcelles et les bien touchés par le projet et dont la réalisation des travaux exige l’expropriation partielle ou totale. Il comprend :

- Un plan à l’échelle 1/1000e comportant les drains et leur accès, ainsi que les coordonnées des bornes déjà matérialisées sur le terrain.  Sur ce plan devront être indiqués tous les bien (bureaux, magasins, etc.) ;

- Un PV des consultations publiques des amodiataires du Port de Douala impactés par le projet ;

- Une estimation sommaire de la valeur des biens mis en cause.

Le rapport d’APD comportera :

- Le rappel des résultats de la mission ;

- Un reportage photographique de l’existant permettant de présenter la situation de départ ;

- Les résultats des différentes études détaillés ;

- La carte d’ensemble du projet à une échelle convenable ;

- Un chronogramme prévisionnel de la mise en œuvre du projet dans sa mission opérationnelle ;

- La liste des études complémentaires non prévues dans le cadre de cette étude, mais nécessaires et réaliser ultérieurement pour mettre en cohérence le projet avec son environnement immédiat ;

- Une évaluation des risques et des éventuelles propositions ;

- Une estimation détaillée du coût de projet s’appuyant sur des avant-métrés ;

- Une proposition d’allotissement des travaux ;

- Toutes les tâches d’entretien et de gestion de l’ouvrage réalisé.

#### Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)Le consultant établira, conformément aux directives du chef service du Marché, les dossiers de consultation des entreprises.

La pratique des plans d’assurance qualité et des plans environnementales devra être exigé des soumissionnaires.

Le DCE comprendra les documents ci-après (la liste n’étant pas exhaustive) :

- Le cahier des clauses techniques (CCTP) ;

- Le cadre du bordereau des prix unitaires ;

- Les cadres des sous-détails des prix ;

- Le programme prévisionnel des travaux ;

- Le dossier des plans et les plans types nécessaires à l’exécution et à la bonne marche des travaux comprenant, selon le lot constituant les dossiers techniques de chaque lot.

Un dossier complémentaire contiendra les pièces propres à la faciliter aux candidats, la compréhension du dossier. Ces pièces non mentionnées dans le CCAP comme pièces constitutives du marché n’ont qu’un caractère indicatif et n’engagent pas la rentabilité de l’administration :

- Le plan de situation ;

- Les différents rapports inclus dans l’APD (géologique et hydrologique) ;

- L’avant métré détaillé.

Un dossier confidentiel sera remis uniquement au Maitre d’ouvrage :

- Le rapport de présentation du dossier ;

- L’estimation des dépenses.

Le schéma de présentation du DCE sera soumis à l’accord préalable du chef service du marché.

Tous les dessins, notes de calcul et rapport techniques indiqueront obligatoirement les hypothèses et les bases détaillés de dimensionnement utilisées, étant entendu que celle-ci devront avoir été agréées par le chef service du marché.

Les rapports de chaque mission seront remis sur support cartographique et numérique en version modifiable.

NB : Le consultant identifiera les poches d’emploi que peuvent générer les travaux de construction des drains ayant recours à l’approche HIMO.

### MISSION 4 : RAPPORT FINAL

Le consultant est tenu de produire à la date de réception définitive, un RAPPORT FINAL, indiquant clairement les moyens humains et matériels mobilisés, l’approche méthodologique adoptée, le programme et chronogramme détaillé des activités, et les annexes (fiches d’enquête, liste des personnes ressources contacter, liste des documents à exploiter… etc. récapitulant l’ensemble des livrables précédents.

## ACCOMPAGNEMENT

Le PAD mettra à la disposition du Consultant, tous les documents en sa possession, nécessaires à l’étude, notamment les plans disponibles (le cas échéant), les perspectives de développement du port... le Consultant prendra attache avec la Mairie de la Ville de Douala ainsi que les autres services compétents, pour entrer en possession du reste des documents requis.

## SUIVI ET MONITORING DE L’ÉTUDE

Le suivi et le monitoring des prestations objet de la présente étude est dévolu à la Division des Études Techniques d’Aménagement Portuaire (DivET) de la Direction des Aménagements Portuaires (DAP). Cette dernière a à sa charge l’approbation de chaque phase de l’étude pour le compte du PAD.

## DÉLAI ET PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES SUR LES FOURNITURES

La présente étude se déroulera sur une période de six (06) mois y compris les délais de validation, à compter de la notification de l’ordre de service de lancement des prestations au Consultant retenu pour la circonstance.

Les différentes missions se dérouleront comme suit :

| N° Tâche | Nom de la tâche | Durée | Prédécesseurs |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Signature du Marché et notification de l'OS n°001 | 14 jours |  |
| 2 | Notification de l'OS de lancement des prestations | 01 jour | 1 |
| 3 | Élaboration et présentation du rapport de premier établissement | 14 jours | 2 |
| 4 | Élaboration du rapport APS provisoire | 45 jours | 3 |
| 5 | Organisation et tenue de la Commission de recette technique | 07 jours | 4 |
| 6 | Élaboration du rapport APS final | 07 jours | 5 |
| 7 | Élaboration du rapport APD provisoire | 53 jours | 6 |
| 8 | Organisation et tenue de la Commission de recette technique | 07 jours | 7 |
| 9 | Élaboration du rapport APS final | 07 jours | 8 |
| 10 | Élaboration du DCE provisoire | 15 jours | 9 |
| 11 | Organisation et tenue de la Commission de recette technique | 07 jours | 10 |
| 12 | Élaboration du DCE final | 07 jours | 11 |
| 13 | Élaboration et présentation du Rapport Final | 07 jours | 12 |
| 13 | Réception et clôture du marché | 14 jours | 13 |

Si l’administration ne se prononce pas au terme des délais de validation ci-dessus indiqués, le rapport de la Mission est réputé validé et le Consultant est tenu de poursuivre la Mission suivante de l’étude. Un Procès-Verbal sera dressé à la réception de chaque Mission.

## COÛT PRÉVISIONNEL

Le montant prévisionnel des prestations du Consultant est de cent soixante millions (160.000.000) de FCFA TTC.

## LIVRABLES DE L’ÉTUDE

Suivant le chronogramme détaillé du Consultant et conformément au déroulement précédemment développé, le Consultant remettra au PAD les documents ci-dessus énoncés dans le cadre de la présente étude :

- Rapport de premier établissement et d’Études Préliminaires ;

- Rapport d’Études d’Avant-Projet Sommaire (APS) ;

- Rapport d’Avant-Projet Détaillé (APD) y compris l’estimation financière des travaux et Dossier de Consultation d’Entreprise (DCE) ;

- Rapport Final.

Lesdits livrables sont repris dans le tableau de synthèse ci-dessous :

Chacun de ces documents fera l’objet :

- D’une version provisoire en sept (07) exemplaires (sous supports numérique et physique) pour lesquels la Direction des Aménagements Portuaires disposera d’un délai de sept (07) jours, pour faire part de ses observations ; et le Consultant disposera de sept (07) jours également, pour prendre en compte lesdites observations ;

- D’une version définitive en sept (07) exemplaires (sous supports numérique et physique) à produire dans les sept (07) jours suivant les observations sur la version provisoire.

| N° | Livrables attendus | Nbre d’exemplaires |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rapport de premier établissement et d’Études Préliminaires | 07 supports physiques et 01 disque dur, documents en fichier DWG, DXF, Word, Excel et PDF |
| 2 | Rapport d’Études d’Avant-Projet Sommaire (APS) | 07 supports physiques et 01 disque dur, documents en fichier DWG, DXF, Word, Excel et PDF |
| 3 | Rapport d’Avant-Projet Détaillé (APD) y compris l’estimation financière des travaux et Dossier de Consultation d’Entreprise (DCE) | 07 supports physiques et 01 disque dur, documents en fichier DWG, DXF, Word, Excel et PDF |
| 4 | Rapport Final | 07 supports physiques et 01 disque dur, documents en fichier DWG, DXF, Word, Excel et PDF |

NB : les documents sous fichiers AutoCAD (DWG, DXF), MICROSOFT WORD et MICROSOFT EXCEL seront appréciés en plus de la version PDF.

## COMPOSITION DE L’ÉQUIPE DU CONSULTANT

L’équipe du Consultant dont la liste n’est pas exhaustive, devra être de nature à garantir la parfaite exécution des missions. L’effectif minimum requis est le suivant :

### Le Chef de Mission :

Ingénieur de Génie Civil (Bac+5), inscrit à l’ONIGC ou ONUC

Expérience minimale :

  - Dix (10) ans d’expérience dans les études d’assainissement et de drainage ;

  - Participation à au moins une (01) étude similaire en tant que Chef de Mission ;

  - Participation à au moins une (01) Étude d’Impact Environnementale et Sociale.

### L’Expert Hydraulicien :

Ingénieur en Génie hydraulique (Bac+5)

Expérience minimale :

  - 25 ans d’expérience dans le domaine des risques d’inondation urbaine et fluviale dont au moins une expérience dans la sous-région,

  - Participation à au moins dix (10) études dans l’utilisation du logiciel INFOWORKS ou équivalent,

  - Participation à au moins dix (10) études de programmation d’aménagements de protection contre les inondations,

  - Participation à au moins cinq (05) études de schéma directeur d’assainissement pluvial

### L’Expert Géotechnicien :

Formation d’Ingénieur en génie Civil (Bac+5) ou master en géotechnique

Spécialiste en géotechnique

Expérience minimale :

  - Participation à au moins une (01) étude similaire en tant que géotechnicien ;

  - Cinq (05) ans d’expérience dans les études géotechnique d’ouvrage hydraulique et de recherche de matériaux de construction.

### L’Expert Géomètre-Topographe :

Formation de technicien Supérieur topographe ou Géomètre

Expérience minimale :

  - Participation à au moins une (01) étude similaire en tant que géomètre-topographe ;

  - Trois (03) ans d’expérience dans les études topographiques.

### L’Expert Urbaniste ou Architecte Paysagiste

Formation d’urbaniste ou d’architecte paysagiste (Bac+5)

Expérience minimale :

  - Participation à au moins une (01) étude similaire en tant qu’urbaniste (ou Architecte paysagiste le cas échéant) ;

  - Trois (03) ans d’expérience globale.

### L’Environnementaliste :

Formation d’environnementaliste (Bac+5)

Spécialiste en analyse environnementale de projet et analyse des risques environnementaux naturels ou urbains, et en rédaction de TDR d’étude d’impact environnemental et Social (EIES).

Expérience minimale :

  - Participation à au moins une (01) étude similaire en tant qu’environnementaliste ;

  - Cinq (05) ans d’expérience dans les études d’assainissement et drainage.

### L’Expert Sociologue :

Formation de sociologue urbain BAC+3 minimum

Spécialiste en sociologie urbaine et en évaluation socio-économique des projets, des notions d’ingénieries sociales sont requises.

Expériences dans le montage financier urbains.

Expérience minimale :

  - Participation à au moins une (01) étude similaire en tant que socio-économiste ;

  - Cinq (05) ans d’expérience dans les études d’ouvrage.

Les copies certifiées conformes des diplômes des personnels clés ainsi que l’attestation de présentation de l’original dudit diplôme doivent être joints à la soumission. La non production de la copie certifiée conforme du diplôme vaut élimination du candidat pour le poste concerné.

### L’Expert en Projections Climatiques :

Formation en Sciences de l’Atmosphère et de la Terre (Bac+5)

Expérience minimale :

  - -	15 ans d’expérience dans le domaine de la Météorologie, du Climat et Changement Climatique ;

  - -	Participation à au moins cinq (05) études d’analyse de projections climatiques en fonction de scénarios et horizons climatiques, dont au moins une expérience dans la sous-région.

## CHOIX DU CONSULTANT

Les critères de choix des consultants seront déterminés ainsi qu’il suit :

- La compréhension du sujet ;

- La qualité des experts ;

- L’expérience dans le domaine des tâches à effectuer ;

- Le montant de l’exécution des prestations ;

- Le délais d’exécution des prestations.

## RÉMUNÉRATION DU CONSULTANT

L’offre financière du Consultant pour la rémunération de ses prestations comprendra :

- Le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) ;

- Le Devis Quantitatif et Estimatif (DQE) des prestations qu’il juge nécessaires pour mener à bien la présente étude.

CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (CBPU)

| N° PRIX | DÉSIGNATION DES TRAVAUX | UNITÉ | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRES | PRIX UNITAIRE EN LETTRES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Rapport de Premier Établissement et Études Préliminaires | FF |  |  |
|  | Ce prix rémunère au forfait (FF), toutes sujétions comprises, les prestations liées à la mobilisation des experts et du matériel, nécessaires à la production du rapport de premier établissement et d’études préliminaires, tel que prévu dans les TDR. Il comprend également les frais d’impression, de reprographie, toute la logistique nécessaire pour l’organisation de la réunion de présentation/validation dudit rapport. Les études préliminaires concernées sont notamment : - L’analyse des projections climatiques sur la ville de Douala ; L’étude du fonctionnement hydraulique du réseau de drains primaires et secondaires. |  |  |  |
|  | Le forfait à : |  |  |  |
| II | Rapport d’Études d’Avant-Projet Sommaire (APS) | FF |  |  |
|  | Ce prix rémunère au forfait (FF), toutes sujétions comprises, les prestations liées à la mobilisation des experts et du matériel, nécessaires à la production du rapport d’Études d’Avant-Projet Sommaire (APS), tel que prévu dans les TDR. Il comprend également les frais d’impression, de reprographie, toute la logistique nécessaire pour l’organisation de la réunion de présentation/validation dudit rapport. Le rapport d’APS comportera notamment : - La synthèse des documents relatifs au projet susvisé (y compris une présentation claire des résultats et recommandations du schéma directeur de l’eau et de l’assainissement de la ville de Douala en général et du port en particulier ; - La définition du milieu physique dans le port de Douala-Bonaberi ; - La description du milieu physique (morphologie, géologie, pédologie, hydrogéologie, climatologie, hydrologie, réseau hydrographique, milieu récepteur) ; - L’analyse des projections climatiques sur le niveau marin, la pluviométrie annuelle et les pluies extrêmes de 1 jour ; - L’analyse du développement portuaire et urbain (sur la base des documents de la planification existants) ; - La description et diagnostic du réseau d’eaux pluviales actuel (ouvrage d’assainissement, de drainage et de franchissement existant) ; - La description et le diagnostic de la situation de la gestion des eaux usées et des déchets solides ; - Les résultats de l’analyse hydrologique et hydraulique des drains principaux dans le contexte du changement climatique, - La définition des itinéraires proposés pour les drains principaux et la géométrie des canaux ; - Les résultats d’enquêtes foncières réalisées en vue de l’élaboration du PAR, en prévision du déplacement et/ou des amodiataires si nécessaires ; - Les études géotechniques sommaires pour déterminer la caractéristiques physiques et mécaniques des sols, par réalisation des sondages et des prélèvements tous les 200 mètres ; - Les études topographiques sommaires (le consultant devra les points au système géodésique de la ville) ; - Une étude environnementale sommaire ; - Une estimation sommaire du coût des infrastructures projetées. |  |  |  |
|  | Le forfait à : |  |  |  |
| III | Rapport d’Études d’Avant-Projet Détaillé (APD) y compris l’estimation financière des travaux et le Dossier de Consultation des Entreprises | FF |  |  |
|  | Ce prix rémunère au forfait (FF), toutes sujétions comprises, les prestations liées à la mobilisation des experts et du matériel, nécessaires à la production du rapport d’Études d’Avant-Projet Détaillé (APD) y compris l’estimation financière des travaux et l’élaboration du Dossier de Consultation des Entreprises tel que prévu dans les TDR. Il comprend également les frais d’impression, de reprographie, toute la logistique nécessaire pour l’organisation de la réunion de présentation/validation dudit rapport. Le Rapport d’APD suivant les TDR, fera notamment la synthèse de : - Étude géotechnique ; - Étude hydrologique-hydraulique ; - Campagne d’information et de sensibilisation des amodiataires affectés par le projet ; - Étude topographique et d’aménagement ; - Étude environnementale (EIES et PGES) ; - Études techniques (dimensionnement des ouvrages de drainage) ; - Équipement et signalisation ; - Réseaux divers existant ; - Dossier de déclaration publique (s’il y a lieu) ; - Dossier d’expropriation des amodiataires impactés par le projet (s’il y a lieu). |  |  |  |
|  | Le forfait à : |  |  |  |
| IV | RAPPORT FINAL | FF |  |  |
|  | Ce prix rémunère au forfait (FF), toutes sujétions comprises, les prestations liées à la mobilisation des experts et du matériel, nécessaires à la production du rapport final tel que prévu dans les TDR. Il comprend également les frais d’impression, de reprographie, toute la logistique nécessaire pour l’organisation de la réunion de présentation/validation dudit rapport. |  |  |  |

CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF (CDQE)

| N° | DÉSIGNATION DES TRAVAUX | UTÉ | QTE | PU (FCFA) | PT (FCFA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Rapport de premier établissement et d’Études Préliminaires | FF | 01 |  |  |
| II | Rapport d’Études d’Avant-Projet Sommaire (APS) | FF | 01 |  |  |
| III | Rapport d’Études d’Avant-Projet Détaillé (APD) y compris l’estimation financière des travaux et Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) | FF | 01 |  |  |
| IV | Rapport Final de l’Étude | FF | 01 |  |  |
|  | Montant Total HT |  |  |  |  |
|  | TVA (19,25%) |  |  |  |  |
|  | AIR (2,2%) |  |  |  |  |
|  | MONTANT TOTAL TTC |  |  |  |  |

NB : Les prix unitaires du cocontractant devront respecter la mercuriale en vigueur et être déterminés conformément aux indications du présent devis. Le cocontractant devra signaler, par écrit, toute omission, tout manque de concordance ou toute autre erreur qui aurait pu se glisser dans l'établissement des documents de consultation, faute de quoi, il sera réputé avoir accepté les clauses du dossier.

| RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail - Patrie -------------------- |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work - Fatherland -------------------- |
| --- | --- | --- |
| PORT AUTONOME DE DOUALA (P.A.D) -------------------- |  | PORT AUTHORITY OF DOUALA (P.A.D) -------------------- |
| Commission Interne de Passation des Marchés des Infrastructures, Conception-Réalisation et Autres Équipements -------------------- |  | Internal Tender Board of Infrastructure, Design-Realization, and Other Equipment Procurements -------------------- |

« APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°_________/AONO/CIPM-ICAE/PAD/2024 DU ___________

POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ÉTUDES TECHNIQUE (BET) CHARGÉ DE LA RÉALISATION D’UNE ÉTUDE EN VUE DE L’OPTIMISATION DU DRAINAGE DU DOMAINE PORTUAIRE DE DOUALA-BONABERI.»

PIÈCE N°5 : TABLEAUX TYPES PROPOSITION TECHNIQUE

La proposition technique renferme les tableaux types suivants :

- 5.A La lettre de soumission ;

- 5.B Les références du candidat ;

- 5.C Observations et suggestions du Bureau d’études techniques sur les termes de référence et sur les données, services et installations devant être fournis par le Maître d’Ouvrage ;

- 5.D Le descriptif de la méthodologie et du plan de travail ;

- 5.E La composition de l’équipe et responsabilités des membres ;

- 5.F Le modèle de curriculum Vitae pour le personnel spécialisé ;

- 5.G Le calendrier pour le personnel spécialisé ;

- 5.H Le calendrier des activités

5. A. Lettre de soumission de la proposition technique

(Lieu, date)

À Monsieur le Directeur Général du Port Autonome de Douala

Monsieur,

Nous, soussignés, avons l’honneur de vous proposer nos services, à titre de prestataire en vue du recrutement d’un bureau d’études techniques pour la réalisation d’une étude en vue de l’optimisation du drainage du domaine du Port de Douala-Bonaberi.

.

Nous savons que vous n’êtes tenu d’accepter aucune des propositions reçues.

Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de notre considération distinguée.

Signature du représentant habilité :

Nom et titre du signataire :

Nom du Candidat :

Adresse :

5.B. Références du Candidat

À l’aide du formulaire ci-dessous, indiquez les renseignements demandés pour chaque mission pertinente que votre société/organisme a obtenue par contrat, soit en tant que seule société, soit comme l’un des principaux partenaires d’un groupement.

| Nom de la Mission : | Pays : |
| --- | --- |
| Lieu : | Personnel spécialisé fourni par votre société/organisme (profils) : |
| Nom du Client : | Nombre d’employés ayant participé à la Mission : |
| Adresse : | Nombre de mois de travail : Durée de la Mission : |
| Délai : |  |
| Date de démarrage : Date d’achèvement : (mois/années) (mois/années) | Valeur approximative des services (en francs CFA HT) : |
| Nom des prestataires associés/partenaires éventuels : | Nombre de mois de travail de spécialistes fournis par les prestataires associés : |
| Nom et fonctions des responsables (Directeur/Coordonnateur du Projet, Responsable de l’équipe : |  |
| Descriptif du projet : |  |
| Description des services effectivement rendus par votre personnel : |  |

Nom du Candidat : _____________________________________________________

Produire justificatifs

5. C. Observations et suggestions du Bureau d’études techniques sur les termes de référence et sur les données, services et installations devant être fournis par le Maître d’Ouvrage

Sur les termes de référence :

1.

2.

3.

4.

5.

Sur les données, services et installations devant être fournis par le Maître d’Ouvrage :

1.

2.

3.

4

5. D. Descriptif de la méthodologie et du plan de travail proposé pour accomplir la mission

5. E. Composition de l’équipe et responsabilité de ses membres

- Personnel technique Clé

| Nom | Poste | Attributions |
| --- | --- | --- |

- Personnel d’appui (siège et local)

| Nom | Poste | Attributions |
| --- | --- | --- |

5. F. Modèle de Curriculum Vitae (CV) du personnel spécialisé proposé

Poste :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nom du Candidat :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nom de l’employé :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Profession :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Diplômes :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Date de naissance :………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nombre d’années d’emploi par le Candidat :…………Nationalité :……………………………………

Affiliation à des associations/groupements professionnels :……………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Attributions spécifiques :……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Principales qualifications :

(En une demi-page environ, donner un aperçu des aspects de la formation et de l’expérience de l’employé les plus utiles à ses attributions dans le cadre de la mission. Indiquez le niveau des responsabilités exercées par lui/elle lors des missions antérieures, en précisant la date et le lieu.)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Formation :

(En un quart de page environ, résumer les études universitaires et autres études spécialisées de l’employé, en indiquant les noms et adresses des écoles ou universités fréquentées, avec les dates de fréquentation, ainsi que les diplômes obtenus.)

Pièces annexes :

- Copie certifiée conforme du diplôme le plus élevé et éventuellement une attestation de l’ordre du corps de métier.

- Attestation de disponibilité

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Expérience professionnelle :

(En deux pages environ, dresser la liste des emplois exercés par l’employé depuis la fin de ses études par ordre chronologique inverse, en commençant par son poste actuel. Pour chacun, indiquer les dates, nom de l’employeur, titre du poste occupé et lieu de travail. Pour les dix dernières années, préciser en outre le type d’activité exercée et, le cas échéant, le nom des clients susceptibles de fournir des références.)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Connaissances informatiques :

(Indiquer, le niveau de connaissance)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Langues :

(Indiquer, pour chacune, le niveau de connaissance : médiocre/moyen/bon/excellent, en ce qui concerne la langue lue/écrite/parlée.)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Attestation :

Je soussigné, certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent fidèlement compte de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience.

…………………………………………………………………………………… Date :…………………………………………………………………………………………

(Signature de l’employé et du représentant habilité du Bureau d’études (techniques)                       Jour/mois/année

Nom de l’employé :

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Nom du représentant habilité :

………………………………………………………………………………………………………………………………

5. G. Calendrier du personnel spécialisé

| Nom | Poste | Rapports à fournir/activités | Mois (sous forme de diagramme à barres) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | Nombre de mois |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sous-total (1) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sous total (2) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sous total (3) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sous total (4) |

Temps plein : _____________________ Temps partiel : ___________________

Rapports à fournir : ______________________________________________

Durée des activités : ________________________________________________

Signature : _________________________

(Représentant habilité)

Nom : _____________________________

Titre : _____________________________

Adresse : __________________________

5. H. Calendrier des activités (programme de travail)

- Préciser la nature de l’activité (phase ou tâche)

|  | (Mois à compter du début de la mission) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 er | 2e | 3 e | 4 e | 5 e | 6 e | 7 e | 8 e | 9 e | 10 e | 11 e | 12 e |
| Activité (tâche) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Achèvement et soumission des rapports

| Rapports | Date |
| --- | --- |
| - Rapport mission 1 |  |
| - Rapport mission 2 |  |
| - Rapport mission 3 |  |
| - Rapport mission 4 |  |

| RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail - Patrie -------------------- |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work - Fatherland -------------------- |
| --- | --- | --- |
| PORT AUTONOME DE DOUALA (P.A.D) -------------------- |  | PORT AUTHORITY OF DOUALA (P.A.D) -------------------- |
| Commission Interne de Passation des Marchés des Infrastructures, Conception-Réalisation et Autres Équipements -------------------- |  | Internal Tender Board of Infrastructure, Design-Realization, and Other Equipment Procurements -------------------- |

« APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°_________/AONO/CIPM-ICAE/PAD/2024 DU_____________

POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ÉTUDES TECHNIQUE (BET) CHARGÉ DE LA RÉALISATION D’UNE ÉTUDE EN VUE DE L’OPTIMISATION DU DRAINAGE DU DOMAINE PORTUAIRE DE DOUALA-BONABERI.»

PIÈCE N°6 : TABLEAUX TYPES PROPOSITION FINANCIÈRE

RÉCAPITULATIF DES TABLEAUX TYPES

- 6. A Lettre de soumission de la proposition financière pour

Les marchés à paiement par prix forfaitaires

- 6. B État récapitulatif des coûts

- 6. C Ventilation des coûts par activité

- 6. D Coût unitaire du Personnel Clef

- 6. E Coût Unitaire du Personnel d’Exécution

- 6. F Ventilation de la rémunération par activité

- 6. G Frais remboursables par activité

- 6. H Frais divers pour les marchés à paiement par prix unitaires

- 6. I Cadre du Bordereau des prix unitaires

- 6. J Cadre du détail estimatif

6. A.  Lettre de soumission de la proposition financière 	        (Lieu, date)

A : Monsieur le Directeur Général du Port Autonome de Douala

Monsieur,

Je soussigné …………… (indiquer le nom et la qualité du signataire), représentant la société, l’entreprise ou le groupement ………………………… (préciser adresse et n° registre du commerce), a l’honneur de vous proposer nos services, à titre de prestataire, pour le recrutement d’un Bureau d’Études Techniques en vue de la réalisation d’une étude pour l’optimisation du drainage du domaine du Port de Douala-Bonaberi.

, conformément à votre Dossier d’Appel d’Offres n° (à indiquer) en date du (date) et à notre proposition. (Nos Propositions Technique et Financière).

Après m’être rendu compte de la situation des lieux et avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des prestations à effectuer,

- Remets, revêtus de ma signature, le bordereau des prix unitaires ainsi que le devis quantitatif et estimatif établis conformément aux cadres figurant dans le dossier d’appel d’offres.

- Me soumets et m'engage à exécuter les prestations conformément au dossier d'Appel d'Offres, moyennant les prix que j'ai établi moi-même pour chaque nature de mission spécifique, lesquels prix font ressortir le montant de l'offre à ................................. [En chiffres et en lettres] francs CFA Hors TVA, et à .................... Francs CFA Toutes Taxes Comprises. [En chiffres et en lettres]

- M'engage à exécuter les prestations dans un délai de ………... mois

- M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai ………..... jours [indiquer la durée de validité, en principe 120 jours pour les AOI] à compter de la date limite de remise des offres.

Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues par lui au titre du présent marché en faisant donner crédit au compte n°……………….....  ouvert au nom de ..........…………….  auprès de la banque …………………………… Agence  de ..……………………..

Avant signature du Marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

NB : les rabais doivent respecter les termes de la Circulaire n°005 du MINMAP du 26/01/2017.

Signature du représentant habilité :

Nom et titre du signataire :

Nom du Candidat :

Adresse :

6. B. État récapitulatif des coûts

| Coûts | Monnaie(s) | Montants |
| --- | --- | --- |
| Sous total Impôts, droits, taxes, et autres charges fiscales Montant total de la Proposition financière |  |  |

6. C. Ventilation des coûts par activité (phase)

| Mission n° : _________________________ | Mission n° : _____________ | Description : _____________ |
| --- | --- | --- |
| Composantes du prix Rémunération Frais remboursables Frais divers Sous-total | Monnaie(s) | Montants(s) _______________ |

6. D. Coûts unitaires du personnel clé

| Noms et prénoms | Qualification/ fonction | Coût horaire | Coût journalier | Coût mensuel |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6. E. Coûts unitaires du personnel d’exécution

| Noms et prénoms | Qualification/ fonction | Coût horaire | Coût journalier | Coût mensuel |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6. F. Ventilation de la rémunération par activité (mission)

Mission n° :___________________________ Nom : ______________________

| Noms | Poste | Apport | Rémunération taux de change | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Personnel permanent Personnel local Consultants extérieurs Total général |  |  |  | _________ |

6. G.  Frais remboursables par activité (phase)

| N° | Description | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Montant total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. | Total général |  |  |  | _________ |

6.H. Frais divers

Activité ou Mission n° :_______________: Nom :_______________________

| N° | Description | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Montant total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. | Total général |  |  |  | _________ |

6.I. Cadre du bordereau des prix unitaires

Le cadre du bordereau des prix unitaires doit être exhaustif et précis. En particulier toutes les tâches élémentaires doivent être définies et les unités de mesure spécifiées.

Présentation du bordereau des prix

Le bordereau des prix unitaires doit être présenté sous la forme d’un tableau de six colonnes. Les codes de la série et du prix figurent à la première colonne ; la définition des prestations composant le prix, l’unité de mesure et le montant en lettres constituent la deuxième colonne ; la troisième colonne est réservée au montant du prix en chiffres. Cette dernière colonne est susceptible d’être éclatée en autant de colonnes qu’il y a d’unités monétaires de paiement.

Modèle de bordereau des prix unitaires

| N° Prix | Désignation des activités (missions) | U | PU en chiffre | PU en lettre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Mission 1 : premier établissement et d’Études Préliminaires | FF |  |  |
| 02 | Mission 2 : Rapport d’Études d’Avant-Projet Sommaire (APS) | FF |  |  |
| 03 | Mission 5 : Rapport d’Études d’Avant-Projet Détaillé (APD) y compris l’estimation financière des travaux et confection du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) | FF |  |  |
| 04 | Rapport final de l’Etude | FF |  |  |

6. J Cadre du détail estimatif

Objectifs

Les objectifs du détail quantitatif et estimatif sont de fournir des renseignements suffisants quant à la nature et au volume des prestations à réaliser, pour permettre une préparation des offres correctes, précise et équitable entre tous les soumissionnaires.

Détail quantitatif et estimatif

Le détail quantitatif et estimatif comprendra généralement les rubriques suivantes :

- Les unités suivant le système métrique utilisé ;

- Les quantités des prestations à exécuter par catégorie ;

- Les prix unitaires conformes à ceux du bordereau des prix ;

- Le sous total par catégorie ;

- Le total hors TVA ;

- La TVA égale à ______ % du montant hors TVA ;

- Le total toutes taxes comprises.

Modèle de détail estimatif

| N° | Désignation | U. | Qté | P.U | Prix Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Rapport de premier établissement et d’Études Préliminaires | FF |  |  |  |
| II | Rapport d’Études d’Avant-Projet Sommaire (APS) | FF |  |  |  |
| III | Rapport d’Études d’Avant-Projet Détaillé (APD) y compris l’estimation financière des travaux et Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) | FF |  |  |  |
| IV | Rapport final | FF |  |  |  |
|  | Montant Hors Taxes TVA 19,25% Montant TTC TSR 15% AIR 2,2% Net à mandater |  |  |  |  |

Arrêté le présent détail quantitatif et estimatif à la somme de : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Signature

6. K Cadre du sous-détail des prix unitaires

Note relative à la présentation des sous- détails de prix unitaires. Le maître d’Ouvrage peut proposer à titre indicatif un cadre du sous- détail des prix unitaires comportant notamment les tableaux relatifs :

- Aux prix unitaires élémentaires (cf. 6.D ; 6.E ;…) ;

- A la décomposition des prix unitaires ;

- Aux frais remboursable, le cas échéant.

| RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail - Patrie -------------------- |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work - Fatherland -------------------- |
| --- | --- | --- |
| PORT AUTONOME DE DOUALA (P.A.D) -------------------- |  | PORT AUTHORITY OF DOUALA (P.A.D) -------------------- |
| Commission Interne de Passation des Marchés des Infrastructures, Conception-Réalisation et Autres Équipements -------------------- |  | Internal Tender Board of Infrastructure, Design-Realization, and Other Equipment Procurements -------------------- |

« APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°_________/AONO/CIPM-ICAE/PAD/2024 DU ____________

POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ÉTUDES TECHNIQUE (BET) CHARGÉ DE LA RÉALISATION D’UNE ÉTUDE EN VUE DE L’OPTIMISATION DU DRAINAGE DU DOMAINE PORTUAIRE DE DOUALA-BONABERI.»

MAITRE D’OUVRAGE : LE DIRECTEUR GENERAL DU PORT AUTONOME DE DOUALA

PIÈCE N° 7 : MODÈLE DE MARCHE

MARCHE N°__________/CIPM-ICAE/PAD/2024 PASSE APRÈS APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ÉTUDES TECHNIQUES CHARGE DE RÉALISER UNE ÉTUDE EN VUE DE L’OPTIMISATION DU DRAINAGE DANS LE DOMAINE DU PORT DE DOUALA-BONABERI

TITULAIRE	: __________________________

B.P: ____ à  ___	Tel___  Fax : ____

N° R.C : ____ A à ____

N° Contribuable : _____

N° Compte bancaire : ____  chez _____

Agence de ______

OBJET DE L’ÉTUDE : Recrutement d’un bureau d’études techniques chargé de la réalisation de l’étude en vue de l’optimisation du drainage du domaine du Port de Douala-Bonaberi

.

MONTANT DU MARCHE :

| TTC |  |
| --- | --- |
| HTVA |  |
| IR(2,2%) |  |
| T.V.A (19,25%) |  |
| Net à mandater |  |

DÉLAI D’EXÉCUTION : six (06) mois

FINANCEMENT : BUDGET 2024 ET SUIVANTS

IMPUTATION : 3301013

SOUSCRIT LE :……………………………………………………

SIGNE LE :…………………………………………………………

NOTIFIE LE :………………………………………………………

ENREGISTRE LE :……………………………………………….

ENTRE

Le Port Autonome de Douala représenté par le Directeur Général, dénommé ci-après

« L’AUTORITÉ CONTRACTANTE »

D’une part,

ET

Le Bureau d’Étude _________________________________________________,

Représenté par son Directeur Général, dénommée ci-après

« LE COCONTRACTANT »

D’autre part

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :

SOMMAIRE

# TITRE I : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (CCAP)

TITRE II TERMES DE RÉFÉRENCES (TDR)

TITRE III BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

# TITRE IV DÉTAILS DE DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF (DQE)

Page ……… et dernière du marché n°____/M/PAD/CIPM-ICAE/2024 DU………. Passe par appel d’offres national ouvert pour le recrutement d’un Bureau d’Études Technique (BET) chargé de la réalisation De l’étude en vue de l’optimisation du drainage du domaine portuaire de Douala-Bonaberi.

.

TITULAIRE: __________________________

B.P: ____ à  ___	Tel___  Fax : ____

N° R.C : ____ A à ____

N° Contribuable : _____

N° Compte bancaire : ____  chez  ___  -Agence de ______

MONTANTS:

| Total HT |  |  |
| --- | --- | --- |
| TVA (19,25%) |  |  |
| TOTAL TTC |  |  |
| AIR (2,2%) |  |  |
| Net à mandater |  |  |

LIEU D’EXÉCUTION   :	PORT DE DOUALA BONABERI

DÉLAI :	Trois (03) mois

| Lue et accepté par l’Entrepreneur le ……….…………… | Visée par le Directeur des Aménagements Portuaires (Chef de Service de la lettre-commande) le ……….…………… |
| --- | --- |
| Visée par le Directeur du Contrôle de Gestion le ……….…………… | Visée par le Directeur des Finances et de Comptabilité le ……….…………… |
| Signée par le Maitre d’Ouvrage Douala, le ………..………… |  |
| ENREGISTREMENT |  |

| RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail - Patrie -------------------- |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work - Fatherland -------------------- |
| --- | --- | --- |
| PORT AUTONOME DE DOUALA (P.A.D) -------------------- |  | PORT AUTHORITY OF DOUALA (P.A.D) -------------------- |
| Commission Interne de Passation des Marchés des Infrastructures, Conception-Réalisation et Autres Équipements -------------------- |  | Internal Tender Board of Infrastructure, Design-Realization, and Other Equipment Procurements -------------------- |

« APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°_________/AONO/CIPM-ICAE/PAD/2024 DU ____________

POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ÉTUDES TECHNIQUE (BET) CHARGÉ DE LA RÉALISATION D’UNE ÉTUDE EN VUE DE L’OPTIMISATION DU DRAINAGE DU DOMAINE PORTUAIRE DE DOUALA-BONABERI.»

PIÈCE N° 8 : FORMULAIRES ET MODÈLES

SOMMAIRE

# ANNEXE N°1 : DÉCLARATION D’INTENTION DE SOUMISSIONNER

# ANNEXE N°2 : MODÈLE DE CAUTION DE SOUMISSION

ANNEXE N°3 : MODÈLE DE CAUTION D’AVANCE DE DÉMARRAGE

# ANNEXE N°4 : MODÈLE DE CAUTIONNEMENT DÉFINITIF

ANNEXE N°1 : DÉCLARATION D’INTENTION DE SOUMISSIONNER

Je soussigné,

Nationalité :

Domicile :

Fonction :

En vertu de mes pouvoirs de Directeur Général, après avoir pris connaissance du dossier d’Appel d’offres National Ouvert n° …………… pour le recrutement d’un Bureau d’Études Techniques en vue de la réalisation d’une étude pour l’optimisation du drainage du domaine du Port de Douala-Bonaberi.

Déclare par la présente, l’intention de soumissionner pour cet Appel d’Offres

Fait à __________________________ le _______________________

Signature, nom et cachet du Prestataire

ANNEXE N°2 : MODÈLE DE CAUTION DE SOUMISSION

Attendu que (nom du soumissionnaire), ci-dessous désigné « le Soumissionnaire » a soumis son offre en date du (date de dépôt de l’offre) pour le recrutement d’un Bureau d’Études Techniques en vue de la réalisation d’une étude pour l’optimisation du drainage du domaine du Port de Douala-Bonaberi, ci-dessous désigné : « offre »)

Nous (nom de la banque) de (nom du pays), ayant notre siège à (adresse de la banque) (ci-dessous désigné comme « la banque »), sommes tenus à l’égard de Port Autonome de Douala pour la somme de _____________________ francs CFA que la banque s’engage à régler intégralement (indiquer le Maître d’Ouvrage), s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires. Signé et authentifié par ladite banque le _________ jour de _________ (année).

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

- Si le soumissionnaire retire son offre pendant la période de validité stipulée par la soumission dans son offre ;

- Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’acceptation de son offre par le Port Autonome de Douala pendant la période de validité.

- Manque à signer ou refuse de signer le marché, alors qu’il est requis de le faire ou,

- Manque à fournir la garantie bancaire de bonne exécution, comme prévu dans les Instructions aux soumissionnaires.

Nous nous engageons à payer au Port Autonome de Douala (PAD) un montant allant jusqu’au maximum de la somme ci-dessus dès réception de sa demande écrite, sans que le PAD soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que, dans sa demande, le PAD notera que le montant qu’il déclare lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux sont remplies et qu’il spécifiera quelle ou quelle(s) condition (s) a joué ou ont joué.

La présente garantie demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus au-delà de la fin du délai de validité des offres ; toute demande du PAD tendant à la faire jouer devra parvenir à la Banque dans ce délai.

Annexe n°3: Modèle de caution d'avance de démarrage

Banque : référence, adresse …………….................................................................................................................................................

Nous soussignés (banque, adresse), déclarons par la présente garantir, pour le compte de :

……………....................................................................................................................................................................................................……….. [le titulaire], au profit de

Maître d’Ouvrage

[Adresse du Maître d’Ouvrage]

(« le bénéficiaire »)

Le paiement, sans contestation et dès réception de la première demande écrite  du bénéficiaire, déclarant que………….................……..[le  titulaire]   ne  s’est  pas  acquitté  de  ses  obligations,  relatives  au remboursement  de  l’avance  de  démarrage  selon  les  conditions  du  marché   ………….................……..     du …………..................................……..  relatif aux prestations [indiquer l’objet des prestations, les références de l’appel d’offres et le lot, éventuellement], de la somme totale maximum correspondant à l’avance de 30 % du montant Toutes Taxes Comprises du marché n° ………….....................................…….. , payable dès la notification de l’ordre de service correspondant, soit :…………..........................................…….  francs CFA

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès réception des parts respectives de cette avance sur  les  comptes  de  …………...............................................................……..	[le titulaire]  ouverts  auprès  de  la  banque ………….................……..………….................……..………….................……..........……..  sous le n° ………….................……..…………....

Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance conformément à la procédure fixée par le CCAP. Toutefois, le montant de la caution sera réduit proportionnellement au remboursement de l’avance au fur et à mesure de son remboursement.

La loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signé et authentifié par la banque

À …......... le ………………..

[Signature de la banque]

ANNEXE N°4 : MODÈLE DE CAUTIONNEMENT DÉFINITIF

Banque :

Référence de la Caution : N°_______________________

Adressée à Monsieur le Directeur Général du Port Autonome de Douala Cameroun, ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage »

Attendu que ____________________________________ (nom et adresse de l’entreprise), ci-dessous désigné « l’entrepreneur », s’est engagé, en exécution du marché désigné « le marché », à réaliser pour le recrutement d’un Bureau d’Études Techniques en vue de la réalisation d’une étude pour l’optimisation du drainage du domaine du Port de Douala-Bonaberi, ci-dessous désigné : « offre »).

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que l’entrepreneur remettra au Maître d’Ouvrage un cautionnement définitif, d’un montant égal à 2% du montant du marché correspondant, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marché,

Attendu que nous avons convenu de donner à l’entrepreneur ce cautionnement,

Nous, ______________________________________________ (nom et adresse de banque), représentée par _______________________________________ (noms des signataires), ci-dessous désignée « la banque », nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de la somme de ________________ (en chiffres et en lettres).

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif entre en vigueur dès sa signature et dès notification à l’entrepreneur, par le Maître d’Ouvrage, de l’approbation du marché. Elle sera libérée dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

A __________________, le__________

(Signature de la banque)

| RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail - Patrie -------------------- |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work - Fatherland -------------------- |
| --- | --- | --- |
| PORT AUTONOME DE DOUALA (P.A.D) -------------------- |  | PORT AUTHORITY OF DOUALA (P.A.D) -------------------- |
| Commission Interne de Passation des Marchés des Infrastructures, Conception-Réalisation et Autres Équipements -------------------- |  | Internal Tender Board of Infrastructure, Design-Realization, and Other Equipment Procurements -------------------- |

« APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°_________/AONO/CIPM-ICAE/PAD/2024 DU ____________

POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ÉTUDES TECHNIQUE (BET) CHARGÉ DE LA RÉALISATION D’UNE ÉTUDE EN VUE DE L’OPTIMISATION DU DRAINAGE DU DOMAINE PORTUAIRE DE DOUALA-BONABERI.»

PIÈCE N° 9 : LISTE DES ÉTABLISSEMENTS BANCAIRES

ET ORGANISMES FINANCIERS AUTORISÉS À ÉMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE

DES MARCHÉS PUBLICS

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS AUTORISES À ÉMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHÉS PUBLICS

- BANQUES

- Afriland  First   Bank (AFB) ;

- Banque Atlantique Cameroun (BACM) ;

- Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME) ;

- Banque Gabonaise pour le Financement International (BGFIBANK);

- Banque International du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC) ;

- Bank of Africa Cameroon (BOA CAMEROON)

- Citi Bank Cameroon (CITIGROUP);

- Commercial Bank of Cameroon (CBC) ;

- Ecobank Cameroun (ECOBANK) ;

- National Financial Credit Bank (NFC BANK) ;

- Société Commerciale de Banque-Cameroun (SCB-CAMEROON) ;

- Société Générale Cameroun (SGC) ;

- Standard Chartered Bank Cameroon (SCBC) ;

- Union Bank of Cameroon (UBC) ;

- United Bank for Africa (UBA).

II- COMPAGNIES D’ASSURANCES

- Activa Assurances ;

- Aréa Assurances S.A.;

- Atlantique Assurances S.A.;

- Beneficial General Insurance S.A.;

- Chanas assurances S.A.,

- CPA S.A. ;

- Nsia Assurances SA.;

- Pro Assur S.A.;

- SAAR SA.;

- Saham Assurances S.A ;

- Zenithe Insurance S.A.,