|  | DIRECTION DES AFFAIRES GÉNÉRALES DIVISION DES MARCHÉS PUBLICS | Code : FI-QUA-070 Version : 00 Date : 17/09/2024 Page : 1 sur 76 |
| --- | --- | --- |
|  | ENREGISTREMENT |  |
|  | DOSSIER D’APPEL D’OFFRES |  |

PORT AUTONOME DE DOUALA

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHÉS DES INFRASTRUCTURES, CONCEPTION-REALISATION ET AUTRES ÉQUIPEMENTS

APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT

N0__________/AONO/CIPM-ICAE/PAD/2024 DU________________ RELATIF AU RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT CHARGÉ DE L’ÉTUDE DE CONCEPTION DU SCHÉMA DIRECTEUR DE DISTRIBUTION ÉNERGÉTIQUE DU PORT DE DOUALA-BONABÉRI.

MAITRE D’OUVRAGE : LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DU PORT AUTONOME DE DOUALA

FINANCEMENT : Budget PAD - Exercices 2024 et suivant

TACHE : 1208012

NOVEMBRE 2024

SOMMAIRE

PIECE N° 1 : AVIS D'APPEL D'OFFRES (AAO) 		         		         	       page 12

PIECE N° 2 : REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO)         page 20

PIECE N° 3 : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES       page 29

PIECE N° 4 : TERMES DE REFERENCE 						         page 33

PIECE N° 5 : PROPOSITION TECHNIQUE (TABLEAU TYPE)			        page 42

PIECE N° 6 : PROPOSITION FINANCIERE (TABLEAU TYPE)			        page 50

PIECE N° 7 : MODELE DE MARCHE						         page 55

PIECE N° 8 : FORMULAIRES ET MODELES A UTILISER 			         page 61

PIECE N° 9 : LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS AUTORISES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS     page 71

|  | DIRECTION DES AFFAIRES GÉNÉRALES DIVISION DES MARCHÉS PUBLICS | Code : FI-QUA-070 Version : 00 Date : 17/09/2024 Page : 3 sur 76 |
| --- | --- | --- |
|  | ENREGISTREMENT |  |
|  | DOSSIER D’APPEL D’OFFRES |  |

APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT

N0__________/AONO/CIPM-ICAE/PAD/2024 DU________________ RELATIF AU RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT CHARGÉ DE L’ÉTUDE DE CONCEPTION DU SCHÉMA DIRECTEUR DE DISTRIBUTION ÉNERGÉTIQUE DU PORT DE DOUALA-BONABÉRI.

# PIECE 1 : AVIS D’APPEL D’OFFRES

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix-Travail-Patrie ---------- |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace-Work-Fatherland ---------- |
| --- | --- | --- |
| PORT AUTONOME DE DOUALA ---------- |  | PORT AUTHORITY OF DOUALA ---------- |
| COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES DES INFRASTRUCTURES, CONCEPTION-REALISATION ET AUTRES EQUIPEMENTS ---------- |  | INTERNAL TENDER BOARD OF INFRASTRUCTURES, CONCEPTION-REALIZATION AND OTHERS EQUIPMENT’S CONTRACTS ------------ |

| APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°__________/AONO/CIPM-ICAE/PAD/2024 DU________________ RELATIF AU RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT CHARGÉ DE L’ÉTUDE DE CONCEPTION DU SCHÉMA DIRECTEUR DE DISTRIBUTION ÉNERGÉTIQUE DU PORT DE DOUALA-BONABÉRI |  | NATIONAL OPEN CALL FOR TENDERS N° _________/AONO/CIPM-ITB-ICOE/PAD/2024 OF____________ CONCERNING TO THE RECRUITMENT OF A CONSULTANT IN CHARGE OF THE MASTER PLAN DESIGN STUDY FOR ENERGY DISTRIBUTION OF THE PORT OF DOUALA-BONABÉRI. |
| --- | --- | --- |
| - Objet Le Directeur Général du Port Autonome de Douala, Maitre d’ouvrage, lance un Appel d’Offres National Ouvert relatif au recrutement d’un consultant charge de l’étude de conception du schéma directeur de distribution énergétique du Port de Douala-Bonabéri. |  | - Purpose The General Manager of the Port Authority of Douala, the Contracting Authority, launches a National Open Call for Tenders for the recruitment of a consultant in charge of the master plan design study for energy distribution of the Port of Douala-Bonabéri. |
| - Consistance des prestations Le soumissionnaire retenu sera principalement chargé des missions ci-après : Mission 1 : Etat des lieux de la politique énergétique sur le site de Douala-Bonabéri; Mission 2 : Elaboration du Schéma Directeur Energétique (eau et électricité) ; Mission 3 : Rédaction du rapport final. les détails sont contenus dans les Termes de Référence (pièce 4). |  | 2. Scope of work The successful bidder will be primarily responsible for the following tasks: Mission 1 : Assessment of energy policy at the Douala-Bonabéri site ; Mission 2 : Drawing up an energy master plan (water and electricity) ; Mission 3 : Writing down of the final report. Details are given in the Terms of reference (exhibit 4). |
| - Délai d’exécution Le délai d’exécution prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des prestations est de sept (07) mois à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrer les prestations. |  | 3. Execution deadline: The execution deadline of the Contracting Authority for the performance of these services is seven (07) months. This period is considered effective as from the date of notification order to begin the services. |
| - Allotissement Sans objet. |  | 4. Allotment Not applicable. |
| - Coût prévisionnel ## Le montant prévisionnel est de deux cent vingt et un millions (221 000 000) FCFA TTC. |  | 5. Estimated cost The provisional amount is two hundred and twenty-one million (221 000 000) CFA all taxes include. |
| 6- Participation et origine La participation au présent Appel d’Offres National Ouvert est réservée aux Cabinets nationaux spécialisés dans l’élaboration du plan stratégique énergétique (eau et électricité), particulièrement dans la planification patrimoniale des installations énergétiques portuaires. |  | 6. Participation and origin Participation in this National Open Call for Tenders is reserved for national firms specialised in the development of strategic energy plans (water and electricity), particularly in the asset planning of port energy facilities. |
| 7 – Financement Les prestations objet du présent Appel d’offres sont financées par le budget du PAD Exercices 2024 et suivants, tâche 1208012. |  | 7. Financing The services related to this invitation to tender are financed by the PAD Budget of 2024 financial year and subsequent years, line 1208012. |
| 8. Caution de Soumission Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par un établissement bancaire de premier ordre ou une compagnie d’assurance autorisé à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics et dont la liste figure à la pièce 9 du Dossier d’Appel d’Offres, d'un montant de 4 420 000 (quatre millions quatre cent vingt mille) Francs CFA et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date limite de validité des offres. Ladite caution de soumission doit être accompagnée du récépissé de consignation délivré par la CDEC conformément à la réglementation en vigueur. |  | 8. Bids bond Each bidder shall enclose to his administrative documents a bid bond in conformity with the model attached issued by a bank or an insurance company authorized to issue bonds in the context of public contracts, and the list of which appears in Exhibit 9 of the Bidding Documents, of an amount of 4 420 000 (four million four hundred and twenty thousand) Francs CFA and thirty (30) days beyond the deadline of validity of the offers. This guarantee must be accompanied by the deposit receipt issued by the CDEC in accordance with the regulations in place. |
| 9 - Consultation du DAONO Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables, à la Direction des Affaires Générales/Division des Marchés Publics/ Service de la Préparation des Marchés du PAD situé dans l’enceinte de la Direction des Aménagements Portuaires, BP : 4020 Douala, Tél. 233.42.01.33 / 233.43.55.00 – Fax 233.42.67.97, dès publication du présent avis. |  | 9. Consultation of Tender Files The file may be consulted during working hours at the Directorate of General Affairs of PAD/ Public Procurement Division/(Contract Preparation Service) located within the premises of the PAD Technical Directorate PO box 4020 Douala, Tel. 233.42.01.33 / 233.43.55.00 – Fax 233.42.67.97, as soon as this notice is published. |
| 10- Acquisition du Dossier d’Appel d’Offres Le dossier peut être obtenu à la Division des Marchés Publics du PAD, Service de la Préparation des Marchés, situé dans l’enceinte de la Direction des Aménagements Portuaires du PAD dès publication du présent avis, contre versement d’une somme non remboursable de cent vingt-six mille (126 000) francs CFA au compte CAS-ARMP n° 33598860 001 - 94 ouvert dans les agences BICEC du CAMEROUN. |  | 10. Acquisition of the tender file Tender files may be obtained at the Directorate of General Affairs of PAD - Public Procurement Division (Contract Preparation Service) of PAD within the premises of the PAD Technical Directorate Po Box 4020 upon a presentation of a receipt of payment of a non-refundable amount of FCFA (126 000) one hundred and twenty-six thousand at any BICEC branch using the following references: ACCOUNT /33598860 001 - 94; Client: SPECIAL ACCOUNT “CAS – ARMP”. |

| 11- Remise des Offres Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels, devra parvenir à la Division des Marchés Publics du PAD, Service de la Préparation des Marchés, situé dans l’enceinte de la Direction des Aménagements Portuaires, au plus tard le ________________ à 10 heures et devra porter la mention : APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°__________/AONO/CIPM-ICAE/PAD/2024 DU________________ RELATIF AU RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT CHARGÉ DE L’ÉTUDE DE CONCEPTION DU SCHÉMA DIRECTEUR DE DISTRIBUTION ÉNERGÉTIQUE DU PORT DE DOUALA-BONABÉRI. Financement : Budget PAD, Exercices 2024 et suivant. « A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT » « Les soumissionnaires remettront en plus du pli fermé visé ci-dessus, le fichier numérique de leur offre (dossier administratif, offres techniques et financières) |  | 11. Submission of bids Each offer drafted in French or English in seven (07) copies, including one (01) original and (06) copies marked as such should reach at the Public Procurement Division (Contract Preparation Service) of PAD, opposite the former PAD Technical Directorate latest …………………………at 10 am (local time) against a receipt and must bear the inscription: NATIONAL OPEN CALL FOR TENDERS N° _________/AONO/ CIPM- ITB-ICOE/PAD/2024 OF_____________ CONCERNING THE RECRUITMENT OF A CONSULTANT IN CHARGE OF THE MASTER PLAN DESIGN STUDY FOR ENERGY DISTRIBUTION OF THE PORT OF DOUALA-BONABÉRI. Financing : 2024 PAD Budget, and subsequent year. “TO BE OPENED ONLY DURING THE TENDER OPENING SESSION” "In addition to the closed envelope referred to above, the bidders will submit the digital file of their bid (administrative file, technical and financial offers)”. |
| --- | --- | --- |
| 12- Recevabilité des Offres Les pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur, conformément aux dispositions du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois précédant la date de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres. Toute offre non conforme aux prescriptions du présent avis et du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable et entraînera le rejet de l'offre. Notamment : - l'absence de la caution de soumission délivrée par un établissement financier de premier ordre ou compagnie d’assurance agréée par le Ministère en charge des Finances, aux conditions définies à l’article 8 ; - le non-respect des modèles des pièces du Dossier d'Appel d'Offres. Toute offre remise au-delà de la date et l’heure limites de remise des offres, indiquées ci-dessus (7-Remise des Offres), sera déclarée irrecevable. |  | 12. Admissibility of Bids The required administrative documents must be submitted in originals or in copies certified as true by the issuing authority, in accordance with the provisions of the Special Rules for Invitations to Tender. They should be less than three (03) months old by the date of submission of bids, or should have been issued after the date of signature of this tender notice. Any tender that does not comply with the requirements of this notice and invitation to tender will be declared inadmissible and will result in the rejection of the tender. Particularly: - the absence of a bid bond issued by a first-class financial institution or insurance company approved by the Ministry in charge of Finance, in compliance with the conditions set out in Article 8; - failure to comply with the model tender documents. Any tender submitted after the closing date and time for submission of tenders indicated above (7 - Submission of Tenders) will be declared inadmissible.. |
| 13. L’ouverture des offres L’ouverture des offres se fera en deux temps et aura lieu le ……………….. à partir de 10 heures à la Division des Marchés Publics, par la Commission Interne de Passation des Marchés des Infrastructures, Conception-Réalisation et Autres Equipements du PAD, siégeant dans La Salle de réunion de la Division des Marchés Publics. L’ouverture des offres se fera en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance de leurs offres. L’ouverture des offres financières aura lieu au terme de l’analyse technique et ne concernera que les soumissionnaires techniquement qualifiés. |  | 13. Opening of Bids The bids shall be opened in two stages. The opening of the administrative and technical offers will take place on ..................... at 10 am, local time by the Internal Procurement Commission for Infrastructures, Design-Realization and Other Equipment of the PAD in The Meeting Room of the Division of Public Contracts. Only bidders will be entitled to attend this opening session, and failing this they may be represented by a duly authorized person of their choice. The opening of the financial offers will take place at the end of the technical analysis and will only concern tenderers technically qualified. |
| 14. Critères d’évaluation 14.1. Critères éliminatoires - Absence de la caution de soumission conforme à la règlementation ; - Absence d’une pièce dans le dossier administratif après un délai de 48 heures ; - Absence d’une pièce dans les offres techniques et financières ; - Fausses déclarations ou pièces falsifiées ; - Être sous le coup d’une suspension dans les Marchés Publics ; - Absence de l’engagement sur l’honneur de n’avoir pas d’antécédent dans l’exécution des marchés publics (mauvaise exécution, exécution partielle ou abandon) ; - Absence d’un Chef de Mission, Ingénieur (Bac+5 ans ou plus) de génie civil, mécanique, hydraulique, électrique ou industriel inscrit à l’ordre professionnel correspondant ; - Non-respect des tableaux types de la proposition financière ; - Présence dans l’offre administrative ou technique des éléments donnant des indications sur l’offre financière ; - Absence de la version électronique des offres dans l’offre financière ; - Note technique inférieure à 80 points sur 100 sur les critères d’évaluation technique (Critères essentiels). |  | 14. Evaluation Criteria 14.1 Eliminatory Criteria - Absence of a bid bond in compliance with the regulations; - Absence of a document in the administrative file after a period of 48 hours; - Absence of a document in the technical and financial offers; - False declarations or falsified documents; - Being under suspension in Public Contracts; - Absence of a commitment on honour not to have any antecedent in the execution of the public contracts (bad execution, partial execution or abandonment); - Absence of a Head of Mission, Engineer (5 years or more of higher education) in civil, mechanical, hydraulic, electrical or industrial engineering registered with the relevant professional association; - Non-compliance with the standard tables in the financial proposal; - Presence in the administrative or technical offer of elements giving information on the financial offer; - Absence of the soft copy of the bids in the financial offer; - Technical score of less than 80 marks out of 100 on the technical evaluation criteria (Essential criteria). |
| 14.2 Critères essentiels L’évaluation des offres sera arithmétique et se fera sur la base des critères suivants : - Présentation des offres : 02 pts; - Références du soumissionnaire: 20 pts; - Moyens humains : 44 pts; - Moyens materiels : 15 pts; - Méthodologie : 15 pts; - Capacité financière : 04 pts. |  | 14.2. essential Criteria The evaluation of technical bids shall be done out of 100 points using the following essential criteria: - Bid presentation 02 mks; - References of the bidders 20 mks; - Key personnel 44 mks; - Material means 15 mk; - Methodology 15 mks; - Financial capacity 04 mks. |
| 14.3 Méthode de sélection du consultant Après avoir établi que les propositions financières sont complètes et dépourvues d’erreurs de calculs, la proposition financière la moins disante recevra une note financière (NF) de 100 points. Pour le calcul des autres notes financières, la formule suivante sera utilisée : NF=100 x Cout de la proposition financière la moins disante / Cout de la proposition financière considérée. La Note Globale (NG) d’une proposition sera obtenue par pondération de la Note Technique (NT) et de la Note Financière (NF) selon la formule suivante : NG= (NTx80%) + (NFx20%) |  | 14.3 Selection method of consultant If the financial proposals are complete and free of calculation errors, the lowest financial proposal will receive a financial score (NF) of 50 points. The following formula will be used to calculate the other financial scores: NF = 100 x Cost of the lowest financial proposal / Cost of the financial proposal considered. The global note will be obtained by using the following formula: NF = 0,8XSF + 0,2XST; With NF= financial result; St= technical score; Sf= financial score. |
| 15. Attribution L’attribution du marché se fera au soumissionnaire présentant l’offre évaluée la mieux-disante sur la base de la formule ci-dessus. |  | 15. Award The contract will be awarded to the tenderer submitting the best evaluated tender on the basis of the above formula. |
| 16. Durée de validité des Offres Les soumissionnaires restent engagés par leurs Offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres. |  | 16. Validity of bid Their tenders bind bidders for a period of one hundred and twenty (90) days from the deadline for submission of offers. |
| 17. Renseignements complémentaires Toute demande de renseignements complémentaires, concernant le présent dossier d’Appel d’Offres, peut être reçue auprès de la Direction des Affaires Générales / Division des Marchés Publics du PAD, BP 4020 Douala, Tel: (237) 233 40 54 45; Fax (237) 233-42-01-33, E-mail : info.marché@pad.cm. |  | 17. Additional information Complementary technical information concerning the present invitation to tender may be obtained during working hours at the Directorate of Corporate Affairs/Public Contracts Division of PAD Tel: (237) 233 40 54 45; Fax: (237) 233 42 01 33. E-mail : info.marché@pad.cm. |
| 18. Lutte contre la corruption Pour tout acte de corruption, bien vouloir saisir la Cellule de la Lutte Contre la Corruption (CLCC) mise en place suivant la décision N° 1357-21/DG/PAD du 12 Juillet 2021. Contacts : TEL : (+237) 233.42.01.33 FAX : (+237) 233.42.67.97 |  | 18. Fight against corruption To report any corrupt practices, please call or send a message to the Anti-corruption cell set up by the decision N° 1357-21/DG/PAD du 12 July 2021 at the following numbers: TEL : (+237) 233.42.01.33 FAX : (+237) 233.42.67.97 |

Fait à Douala, le ______________

Done in Douala, on

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL,

Ampliations :                                     THE DIRECTOR GENERAL,

- ARMP

- CIPM-ICAE

- CHRONO

Pôle de Référence au Cœur du Golfe de Guinée I Pole of Reference at the Heart of the Gulf of Guinea

Société Anonyme 	« S.A» à Capital public I Capital social: FCFA 18 902 000 000 I N° de Contribuable I M06990009499X I RCCM: 030.153 I NACAM: 034006

B.P./P.O. Box 4020 Douala, Bonanjo – Centre des Affaires Maritimes I Tél. : +237 233 42 01 33 I Fax : +237 233 42 67 97 I www.pad.cm

|  | DIRECTION DES AFFAIRES GÉNÉRALES DIVISION DES MARCHÉS PUBLICS | Code : FI-QUA-070 Version : 00 Date : 17/09/2024 Page : 9 sur 7666 |
| --- | --- | --- |
|  | ENREGISTREMENT |  |
|  | DOSSIER D’APPEL D’OFFRES |  |

APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT

N0__________/AONO/CIPM-ICAE/PAD/2024 DU________________ RELATIF AU RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT CHARGÉ DE L’ÉTUDE DE CONCEPTION DU SCHÉMA DIRECTEUR DE DISTRIBUTION ÉNERGÉTIQUE DU PORT DE DOUALA-BONABÉRI.

PIECE : N°2

REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO)

- Objet de l’Appel d’Offres : Le présent Appel d’Offres National 0uvert a pour objet le recrutement d’un consultant charge de l’étude de conception du schéma directeur de distribution énergétique du Port de Douala-Bonabéri.

- Consistance des prestations : Le soumissionnaire retenu sera principalement chargé des missions ci-après : Mission 1 : Etat des lieux de la politique énergétique sur le site de Douala-Bonabéri ; Mission 2 : Elaboration du Schéma Directeur Energétique (eau et électricité) ; Mission 3 : Rédaction du rapport final. Les détails sont contenus dans les Termes de Référence (pièce 4).

- Participation et Origine : La participation au présent Appel d’Offres National Ouvert est réservée aux Cabinets nationaux spécialisés dans l’élaboration du plan stratégique énergétique (eau et électricité), particulièrement dans la planification patrimoniale des installations énergétiques portuaires.

- Financement et coût prévisionnel : Les prestations objet du présent Appel d’offres sont financées par le budget du PAD Exercices 2024 et suivant, tâche 1208012. Le montant prévisionnel est de deux cent vingt et un millions (221 000 000) FCFA TTC.

- Consultation du Dossier d’Appel d’Offres : Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables, à la Direction des Affaires Générales/Division des Marchés Publics/ Service de la Préparation des Marchés du PAD situé dans l’enceinte de la Direction des Aménagements Portuaires, BP 4020 Douala, Tél. 233.42.01.33 / 233.43.55.00 – Fax 233.42.67.97, dès publication de l’avis.

- Présentation et constitution des Offres : Le candidat est tenu de présenter une offre conforme aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres. Les offres des soumissionnaires comprendront respectivement : - le dossier administratif ; - le l’offre technique ; - l’offre financière. Ces documents produits en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies) seront placés dans des enveloppes distinctes fermées et scellées portant respectivement les mentions ci-après : ENVELOPPE « A » : DOSSIER ADMINISTRATIF ENVELOPPE « B » : OFFRE TECHNIQUE ENVELOPPE « C » : OFFRE FINANCIERE - Chacune de ces enveloppes portera également la mention suivante : APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°__________/AONO/CIPM-ICAE/PAD/2024 DU________________ RELATIF AU RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT CHARGÉ DE L’ÉTUDE DE CONCEPTION DU SCHÉMA DIRECTEUR DE DISTRIBUTION ÉNERGÉTIQUE DU PORT DE DOUALA-BONABÉRI. « A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement » Documents constitutifs des offres ENVELOPPE « A » : PIECES ADMINISTRATIVES L’Enveloppe « A » contiendra les documents suivants numérotés et placés dans l’ordre indiqué ci-après : N°; DESIGNATION; OPERATION A REALISER; AUTHENTIFICATION. A.I; Une déclaration d’intention de soumissionner faisant apparaître les noms, prénoms, qualité, domicile et nationalité du candidat et s’il agit au nom d’une société, la raison sociale, la qualité en laquelle il agit et les pouvoirs qui lui sont conférés.; Modèle figurant au dossier d’Appel d’Offres dûment complété.; Date, signature et tampon du soumissionnaire. A.II; Procuration notarié éventuelle nécessaire; Au cas où des procurations seraient nécessaires, elles seront établies conformément aux lois et règlements en vigueur.; Authentification. A.III; Un accord de groupement notarié (le cas échéant) faisant ressortir les informations suivantes : mandataire, pouvoir de signature, apport de chaque membre, forme du groupement et indication de la répartition financière en cas de groupement conjoint, etc…; Accord de groupement de type notarié. A. IV; Une attestation de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale certifiant le versement à la caisse des sommes redevables, datant de moins de trois mois. (Original). A.V; Une attestation de non faillite délivrée par l’Autorité compétente du lieu où se trouve installé le siège de l’entreprise datant de moins de trois (03) mois (orignal). A.VI; Une Attestation de conformité fiscale datant de moins de trois (03) mois (orignal).; Délivré par le service émetteur. A.VII; Une attestation de domiciliation bancaire délivrée par une banque de premier ordre agréée par le MINFI. A.VIII; La caution de soumission dont le délai de validité doit excéder de trente (30) jours la date limite de validité des offres d’un montant de 4 420 000 FCFA, accompagnée du récépissé de consignation délivré par la Caisse des Dépôts et Consignation (CDEC); La mention manuscrite de l’établissement financier émetteur est obligatoire; Timbrée et délivrée par un établissement financier de 1er ordre dont la liste figure à la pièce 9 du présent DAO. A.IX; Le reçu d’achat du dossier d’Appel d’Offres national ouvert d’un montant de cent soixante-quinze mille (126 000) francs CFA. A.X; Une attestation de non exclusion des marchés publics délivrée par l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP). A.XI; Déclaration sur l’honneur de n’avoir pas d’antécédent dans l’exécution des marchés publics.

NB : Les pièces administratives ci-dessus doivent dater de moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres. En cas de groupement d’entreprises, chaque membre du groupement produira chacune des pièces administratives énumérées ci-dessus à l’exception des pièces A.VIII et A. IX.

ENVELOPPE « B » OFFRE TECHNIQUE L’enveloppe « B » contiendra les documents numérotés et placés dans l’ordre indiqué ci-après : NUM; DOCUMENT APPELLATION; OPÉRATION A RÉALISER; AUTHENTIFICATION. B. I; Références du soumissionnaire dans les études et la réalisation du schéma directeur énergétique : - Avoir au moins quinze (15) ans d’expérience dans le domaine du conseil en énergie et en eau ; - Produire deux (02) références de moyens de production et transport d’énergie électrique avec études de faisabilité ; - Produire deux (02) références de transport de l’énergie électrique dans la catégorie de la haute tension ; - Produire deux (02) références de réseau de distribution d’énergie électrique HTA / BT dans des projets similaires ; - Produire deux (02) références de réseau de production et de distribution d’eau comprenant le captage, le traitement, le réservoir et la distribution de l’eau potable dans des projets similaires.; Joindre 1ère, 2ème et dernières pages des contrats y compris les procès-verbaux ou les certificats de bonne fin.; Signé et cacheté par le soumissionnaire. B. II; Personnel clé Liste du personnel d’encadrement avec qualification professionnelle comprendra à minima : - Un Chef de Mission : Expert en étude stratégique dans le domaine énergétique Ingénieur (Bac+5 ans ou plus) de génie civil, mécanique, hydraulique, électrique ou industriel. Avoir au moins 20 ans d’expérience dans le domaine des études énergétiques ; Avoir une expérience en tant que chef de mission dans la réalisation de deux (02) schémas directeurs au cours des dix (10) dernières années. - Un Ingénieur environnementaliste Master (Bac+5) dans le domaine environnemental ; Avoir au moins cinq (05) ans d’expérience dans la gestion participative de l’environnement des projets. - Un Ingénieur Energéticien Master (Bac+5) dans le domaine de l’énergie (génie civil, mécanique, hydraulique, électrique ou industriel) disposant d'au moins cinq (05) ans d’expérience dans le domaine de l’énergie. - Un Ingénieur en Génie Electrique Master (Bac+5) disposant d’au moins cinq (05) ans d’expérience dans le domaine de la distribution de l’énergie électrique dans les projets de schéma directeur. - Un Ingénieur hydraulique urbain et industriel Master (Bac+5), disposant une expérience professionnelle d'au moins quinze (15) ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la gestion de l’eau et la conception des moyens de production et distribution de l’eau. - Un Ingénieur en Génie Civil ou BTP Master (Bac + 5) disposant d’au moins cinq (05) ans d’expérience dans les projets de conception et d’étude des ouvrages de génie civil relatifs aux moyens de production et distribution électricité et eau. - Un Expert Economiste Analyste financier Master (Bac + 5) dans le domaine de l’économie et finance, disposant d’au moins cinq (05) ans d’ expérience dans l’évaluation économique et financière préliminaire des moyens de production et distribution électricité et eau.; Joindre CV, copie des diplômes et inscription à l’ordre professionnel correspondant; - CV avec photos, datés et signés par les titulaires ; - Copies certifiées conformes des diplômes par une autorité administrative et l’institution émettrice, Attestation d’inscription à l’ordre professionnel correspondant. B. III; MATÉRIEL Le cabinet devra justifier en particulier, de sa propriété et de son expérience dans l’utilisation des logiciels suivants : - Logiciels d’études des systèmes de distribution d’eau : - Logiciel de modélisation hydraulique et de qualité de l'eau tel que WaterCAD ou équivalent ; - Logiciel de modélisation d'écoulements hydrauliques dans les réseaux d'eau potable (réseaux sous pression) tel que Epanet ou équivalent - Logiciels distribution électrique permettant l'analyse des réseaux de distribution d’énergie électrique (réseaux équilibrés ou non équilibrés ; monophasés, biphasés ou triphasés, en antenne, bouclés ou maillés) tels que CYMDIST ou équivalent ; - Deux (02) micro-ordinateur portable ; - Une (01) imprimante ; - Un copieur ; - Un desktop ; - Un véhicule de liaison.; justifier de la propriété et de l’état du matériel informatique; Joindre les copies des factures pour le matériel informatique. B. IV; Méthodologie Le soumissionnaire décrira de façon détaillée la méthodologie d’exécution de ses prestations en faisant ressortir notamment : - Le descriptif des procédés à mettre en place et la validation des documents d’exécution ; - Chronogramme ou planning d’intervention des experts précisant l’ordonnancement des travaux. - Cohérence du chronogramme avec la note méthodologique. - Avis technique et suggestions d’amélioration des TDRs.; Joindre note méthodologique indiquant l’organisation des prestation, le type de matériel utilisé ainsi qu’un planning d’exécution en adéquation avec la méthodologie; Paraphé page par page, cacheté, signé et daté à la dernière page par le Chef de mission.. B.V; Capacité financière d’un montant de soixante-quatorze (74) millions FCFA; Délivrée par une banque de 1er ordre agréée par le MINFI.

ENVELOPPE « C » OFFRE FINANCIERE L’enveloppe « C » contiendra les documents placés dans l’ordre indiqué ci-après : NUM; DOCUMENT D’APPELATION; OPERATION A REALISER; AUTHENTIFICATION. C.I; Soumission; Indiquer le montant de la proposition et le délai d’exécution; Timbre, date, signature et cachet du soumissionnaire à la fin du document.. C.II; Proposition financière (tableau type); Tableaux dûment complétés par les prix unitaires; Modèle joint à la pièce 6. C.III; Bordereau des Prix Unitaires; Cadre du Bordereau dûment complété par les prix unitaires; Modèle joint à la pièce 6. C.IV; Devis Quantitatif et Estimatif; Cadre du devis quantitatif dûment complété par les prix; Modèle joint à la pièce 6. C.V; Support USB; Doit contenir le fichier numérique des offres.; BPU et DQE en Word ou EXCEL.

- Remise et recevabilité des offres : Les enveloppes « A », « B » et « C » seront fermées, scellées et placées dans un pli fermé et scellé, portant le libellé suivant : APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°__________/AONO/CIPM-ICAE/PAD/2024 DU________________ RELATIF AU RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT CHARGÉ DE L’ÉTUDE DE CONCEPTION DU SCHÉMA DIRECTEUR DE DISTRIBUTION ÉNERGÉTIQUE DU PORT DE DOUALA-BONABÉRI. A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement » Cette enveloppe devra être remise avant la date et l’heure limites de remise des plis au lieu indiqué dans l’Avis d’Appel d’Offres. Les pièces administratives requises devront, sous peine de rejet, être impérativement produites en originaux ou copies certifiées conformes. Toute offre remise au-delà de la date et l’heure limites de remise des offres, indiquées dans l’Avis d’Appel d’Offres, sera déclarée irrecevable.

- Ouverture des offres : L’ouverture des offres se fera en deux temps. L’ouverture des offres administratives et techniques interviendra au plus tard le ……………………………………à partir de 11h, heure locale par la Commission Interne de Passation des Marchés des Infrastructures, de Conception-Réalisation et Autres Équipements du PAD dans La Salle de réunion de la Division des Marchés Publics. Seuls les soumissionnaires seront habilités à assister à cette séance d'ouverture, et à défaut ils pourront s'y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée et ayant une parfaite connaissance du dossier. L’ouverture des offres financières aura lieu au terme de l’analyse technique et ne concernera que les soumissionnaires ayant obtenu la note minimale de 80/100.

- Validité des offres : Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.

- Critères d’évaluation - Critères éliminatoires - Absence de la caution de soumission - Absence d’une pièce dans le dossier administratif après un délai de 48 heures ; - Absence d’une pièce dans les offres techniques et financières ; - Fausses déclarations ou pièces falsifiées ; - Être sous le coup d’une suspension dans les Marchés Publics ; - Absence de l’engagement sur l’honneur de n’avoir pas d’antécédent dans l’exécution des marchés publics (mauvaise exécution, exécution partielle ou abandon) ; - Absence d’un Chef de Mission, ingénieur (Bac+5 ans ou plus) de génie civil, mécanique, hydraulique, électrique ou industriel ; inscrit à l’ordre professionnel correspondant ; - Non-respect des tableaux types de la proposition financière ; - Présence dans l’offre administrative ou technique des éléments donnant des indications sur l’offre financière ; - Absence de la version électronique des offres dans l’offre financière ; - Note technique inférieure à 80 points sur 100 sur les critères d’évaluation technique. - Critère d’évaluation technique N°; Critères d’évaluation; Points. 01; Présentation générale de l’offre; 02. 02; Références du soumissionnaire dans les études la conception ou la réalisation du schéma directeur énergétique; 20. 03; Moyens humains; 44. 04; Moyens logistiques et matériels; 15. 05; Méthodologie; 15. 06; Capacité financière; 04. TOTAL; 100. Les soumissionnaires qui auront eu la note technique minimale de 80/100 seront admis à l’évaluation des offres financières.

- Méthode d’évaluation des offres financières Après avoir établi que les propositions financières sont complètes et dépourvues d’erreurs de calculs, la proposition financière la moins disante recevra une note financière (NF) de 100 points. Pour le calcul des autres notes financières, la formule suivante sera utilisée : NF=100 x Cout de la proposition financière la moins disante / Cout de la proposition financière considérée. La Note Globale (NG) d’une proposition sera obtenue par pondération de la Note Technique (NT) et de la Note Financière (NF) selon la formule suivante : NG= (NTx80%) + (NFx20%)

- Délai d’exécution Le délai d’exécution des prestations est de sept (07) mois

- Attribution du Marché L’attribution du marché se fera au soumissionnaire présentant l’offre évaluée la mieux-disante sur la base de la formule ci-dessus.

- Renseignements complémentaires Tous les renseignements complémentaires pourront être obtenus à la Direction des Affaires Générales / Division des Marchés Publics du PAD située dans l’enceinte de la Direction des Aménagements Portuaires, BP 4020 Douala, Tel: (237) 233 40 54 45; Fax (237) 233-42-01-33, E-mail :info.marché@pad.cm.

- Demande d’éclaircissements Les soumissionnaires ayant acquis le dossier d’appel d’offres peuvent demander les éclaircissements sur certains points du DAONO. Toutes demandes d’éclaircissements ou de report de la date de remise des offres par les soumissionnaires doivent être transmises au Maitre d’Ouvrage dans un délai de quatorze (14) jours avant la date de dépôt des offres.

- Grille d’évaluation:

| A | PRESENTATION GENERALE : 02 points |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | Reliure | 0,50 pt | 02 |
| A2 | Agencement (selon l’ordre) avec intercalaire de couleur | 0,50 pt |  |
| A3 | Lisibilité | 0,50 pt |  |
| A4 | Pagination | 0,50 pt |  |
| B | REFERENCES DU SOUMISSIONNAIRE DANS LES ÉTUDES ET LA RÉALISATION DU SCHÉMA DIRECTEUR ÉNERGÉTIQUE DURANT LES QUINZE (15) DERNIERES ANNEES N.B. : Bien vouloir joindre photocopies des marchés (1ère, 2ème et dernière page) et P.V. de réception des différentes commandes exécutées. Les deux (02) documents sont nécessaires pour avoir la note (20 points) |  |  |
| B.1 | - Avoir au moins quinze (15) ans d’expérience dans le domaine du conseil en énergie et en eau. (4 pts) - Produire deux (02) références de moyens de production et transport d’énergie électrique avec études de faisabilité. (2 pts/projet) ; - Produire deux (02) références de transport de l’énergie électrique dans la catégorie de la haute tension (2 pts/projet) ; - Produire deux (02) références de réseau de distribution d’énergie électrique HTA / BT dans des projets similaires (2 pts/projet) ; - Produire deux (02) références de réseau de production et de distribution d’eau comprenant le captage, le traitement, le réservoir et la distribution de l’eau potable dans des projets similaires (2 pts/projet). | 04 04 04 04 04 | 20 |
| C | MOYENS HUMAINS : 44 Points Joindre CV, copie certifié du diplôme et attestation d’inscription à l’ordre professionnel correspondant. NB : les expériences ne sont évaluées qu’après présentation du diplôme requis |  |  |
| C.1 | Chef de mission : Expert en étude stratégique dans le domaine énergétique. 13 pts - Avoir au moins 20 ans d’expérience dans le domaine des études énergétiques . X < 20 ans : 00 pt X = 20 ans : 04 pts X > 20 ans : 05 pts - Avoir réalisé deux (02) projets d’étude du schéma directeur énergétique en qualité de chef de mission au cours des dix (10) dernières années (02 pts/projet) - Avoir réalisé au moins une étude du schéma directeur de distribution énergétique en qualité de chef de mission d’un montant supérieur à 100 millions FCFA (02 points/projet) | 05 04 04 | 44 |
| C.2 | Un Ingénieur environnementaliste : (06pts) - Etre titulaire d’un diplôme dans le domaine environnemental (Bac+5). (01pts) - Avoir au moins cinq (05) ans d’expérience dans la gestion participative de l’environnement des projets. X < 05 ans : 00 pt X > 05 ans : 02 pts - Avoir mené deux (02) études d’impact environnemental et social. (01 pt/projet) - Avoir réalisé au moins une étude du schémas directeurs énergétique en qualité d’Ingénieur environnementaliste d’un montant supérieur à 100 millions FCFA (01point) | 01 02 02 01 |  |
| C.3 | Un Ingénieur Energéticien (06 pts) - Etre titulaire d’un diplôme d’ingénieur (Bac+5) dans le domaine de l’énergie (génie civil, mécanique, hydraulique, électrique ou industriel). (02 points) - Avoir au moins cinq (05) ans d’expérience dans les projets d’impact énergétique. (03 points) X < 05 ans : 00 pt X > 05 ans : 03 pts - Avoir réalisé au moins une étude du schémas directeurs énergétique en qualité d’Ingénieur Energéticien d’un montant supérieur à 100 millions FCFA (01point) | 02 03 01 |  |
| C.4 | Un Ingénieur hydraulique urbain et industriel (07 pts) - Etre titulaire d’un diplôme dans le domaine hydraulique urbain et industriel (Bac+5). (02 points) - Avoir au moins quinze (15) ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la gestion de l’eau et la conception des moyens de production et distribution de l’eau. (04 points) X < 15 ans : 00 pt X > 15 ans : 04 pts - Avoir réalisé au moins une étude du schémas directeurs énergétique en qualité d’hydraulique urbain et industriel d’un montant supérieur à 100 millions de FCFA (01point) | 02 04 01 |  |
| C.5 | Un Ingénieur en Génie Civil ou BTP (06 pts) - Etre titulaire d’un diplôme dans le domaine de Génie Civil ou BTP (Bac+5). (02 points) - Avoir au moins cinq (05) ans d’expérience dans les projets de conception et d’étude des ouvrages de génie civil relatifs aux moyens de production et distribution électricité et eau. (03 points) X < 05 ans : 00 pt X > 05 ans : 03 pts - Avoir participé au moins à une étude du schémas directeurs énergétique en qualité d’Ingénieur en Génie Civil ou BTP d’un montant supérieur à 100 millions de FCFA (01point) | 02 03 01 |  |
| C.6 | Un Expert Economiste Analyste financier (06 pts) - Etre titulaire d’un diplôme dans le domaine de l’économie et finance (Bac+5). (02 points) - Disposer d’au moins cinq (05) ans d’expérience dans l’évaluation économique et financière préliminaire des moyens de production et distribution électricité et eau. (03 points) X < 05 ans : 00 pt X > 05 ans : 03 pts - Avoir participé au moins à une étude du schémas directeurs énergétique en qualité d’Expert Economiste Analyste financier d’un montant supérieur à 100 millions de FCFA (01point) | 02 03 01 |  |
| D | MOYENS LOGISTIQUES ET MATERIELS (15 points) (Joindre les photocopies de tout document justifiant la possession en propriété ou en location) |  |  |
| D.1 | Des logiciels d’études des systèmes de distribution d’eau |  | 15 |
| D.1.1 | Logiciel de modélisation hydraulique et de qualité de l'eau tel que WaterCAD ou équivalent | 03 |  |
| D.1.2 | Logiciel de modélisation d'écoulements hydrauliques dans les réseaux d'eau potable (réseaux sous pression) tel que Epanet ou équivalent | 03 |  |
| D.2 | Logiciels distribution électrique permettant l'analyse des réseaux de distribution d’énergie électrique (réseaux équilibrés ou non équilibrés ; monophasés, biphasés ou triphasés, en antenne, bouclés ou maillés) tels que CYMDIST ou équivalent | 03 |  |
| D.3 | 02 micro-ordinateur portable | 01 |  |
| D.4 | 01 imprimante | 01 |  |
| D.5 | Un copieur | 01 |  |
| D.6 | Un desktop | 01 |  |
| D.7 | Un véhicule de liaison | 02 |  |
| E | Méthodologie : 15 points Le soumissionnaire décrira de façon détaillée la méthodologie d’exécution de ses prestations en faisant ressortir notamment le: |  |  |
| E.1 | - Descriptif des procédés à mettre en place et la validation des documents d’exécution (05 pts) - Chronogramme ou planning d’intervention des experts précisant l’ordonnancement des travaux (05 pts) - Cohérence du chronogramme avec la note méthologique (02.5pts) - Avis technique et suggestions d’amélioration des TDRs (02.5pts) | 05 05 2,5 2,5 | 15 |
| F | Capacité financière 04 points |  |  |
| F.1 | Capacité financière d’une valeur de soixante-quatorze (74) millions délivrée par une banque de 1er ordre agréée par le MINFI | 4 | 4 |
|  | NOTE QUALIFICATIVE POUR L’ANALYSE FINANCIERE | /100 |  |

N.B: Pour être admise à l’analyse financière, l’offre technique doit avoir reçu au minimum la note de quatre-vingt (80) points sur cent (100) sur les critères essentiels.

|  | DIRECTION DES AFFAIRES GÉNÉRALES DIVISION DES MARCHÉS PUBLICS | Code : FI-QUA-070 Version : 00 Date : 17/09/2024 Page : 20 sur 76 66 |
| --- | --- | --- |
|  | ENREGISTREMENT |  |
|  | DOSSIER D’APPEL D’OFFRES |  |

APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT

N°__________/AONO/CIPM-ICAE/PAD/2024 DU________________ RELATIF AU RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT CHARGÉ DE L’ÉTUDE DE CONCEPTION DU SCHÉMA DIRECTEUR DE DISTRIBUTION ÉNERGÉTIQUE DU PORT DE DOUALA-BONABÉRI.

# PIECE N° 3 :

# CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

SOMMAIRE

TITRE I : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

CHAPITRE I :	GÉNÉRALITÉS

Article	 1	Objet du marché

Article  2	Mode de passation du marché

Article	 3	Attributions et nantissement

Article	 4	Langue, Lois et règlementations applicables

Article	 5	Pièces constitutives du marché

Article	 6	Textes généraux applicables

Article  7	Communication

Article  8 	Ordres de service

Article	 9	Matériel et Personnel du prestataire

CHAPITRE II :	CLAUSES FINANCIERES

Article 10 	Garanties et cautions

Article	11	Montant du marché

Article	12	Lieu et mode de paiement

Article	13	Variation des prix

Article 14 	Formules de Révision des Prix

Article 15 	Formules d’actualisation des Prix

Article	16	Avance de démarrage

Article	17	règlement des prestations

Article	18	Intérêts moratoires

Article	19	Pénalités

Article	20	Décompte Final

Article	21	Décompte général et définitif

Article	22	Régime fiscal et douanier

Article	23	Timbres et enregistrement

CHAPITRE III :	EXECUTION DES PRESTATIONS

Article 24	Consistance des prestations

Article	25	Délai d'exécution

Article	26	Obligations du Maître d’Ouvrage et du Prestataire

Article	27	Assurances

Article	28	Programme d’action

Article	29	Agrément du personnel

Article	30	Sous-traitance

Article 31	Constat de l’effectivité des prestations

Article 32	Connaissances des lieux et conditions des prestations

Article 33	Désignation du Représentant du BET

CHAPITRE IV :	DE LA RECETTE

Article 34 :	Commission de Suivi et de Recette Technique

Article 35 :     Suivi et contrôle des prestations du maitre d’œuvre

Article 36 :	Recette des prestations

Article 37 :	Documents à fournir après exécution

CHAPITRE V : PRESCRIPTIONS DIVERSES

Article	38	Cas de force majeure

Article	39	Résiliation du marché

Article	40	Règlement des différends et litiges

Article	41	Edition et diffusion du marché

Article	42	Entrée en vigueur du marché

TITRE II : TERME DE REFERENCE

TITRE III : BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

TITRE IV : DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

TITRE I : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

CHAPITRE I : GÉNÉRALITÉS

Article 1 : OBJET DU MARCHE

Le présent Marché a pour objet le recrutement d’un consultant charge de l’étude de conception du schéma directeur de distribution énergétique du Port de Douala-Bonabéri.

Article 2 : MODE DE PASSATION DU MARCHE

Le présent Marché est passé par Appel d’Offres National Ouvert n°________/AONO/PAD/CIPM-ICAE/2024 du ____________ et suivant la décision d’attribution.

Article 3 : ATTRIBUTIONS ET NANTISSEMENT

3 .1 Attributions

- Le Maître d’Ouvrage est le Directeur Général du Port Autonome de Douala ;

- Le Chef de Service du Marché est le Directeur des Aménagements Portuaires ;

- L’Ingénieur du Marché est le Chef de Département des Études et du Montage des Dossiers de Consultation ;

- Le prestataire est ________________________.

3 .2 Nantissement

- L’Autorité chargée de l’ordonnancement est le Maitre d’Ouvrage ;

- Le Responsable chargé de la liquidation des dépenses est le Chef de Service du Marché ;

- Le Responsable chargé du paiement est le Directeur des Finances et de la Comptabilité ;

- Le Responsable compétent pour fournir les renseignements au titre de l’exécution du présent Marché est le Chef de Service du Marché.

Article 4 : LANGUE, LOIS ET REGLEMENTS APPLICABLES

- La langue applicable au présent Marché est le Français ou l’Anglais.

- Le prestataire s’engage à observer les lois, règlements en vigueur en République du Cameroun et ce, aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation de la Commande.

- Si au Cameroun, ces règlements, lois et dispositions administratives et fiscales en vigueur à la date de signature du présent marché venaient à être modifiés après, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

Article 5 : PIECES CONSTITUTIVES

Les pièces contractuelles constitutives du présent Marché sont par ordre de priorité :

- la soumission du prestataire ;

- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP);

- les Termes de Référence (TDR) ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) ;

- Le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) ;

- Le Devis Quantitatif et Estimatif (DQE) ;

- La décomposition des prix forfaitaires ;

- Le Planning des travaux.

Article 6 : TEXTES GENERAUX APPLICABLES

Le présent marché est soumis aux textes généraux ci-après :

- La Loi n° 2017/011 du 12 juillet 2017 portant Statut Général des Entreprises Publiques ;

- La Loi n° 2023/019 du 19 Décembre 2023 portant Loi de Finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2024 et sa circulaire n° 00000026/C/MINFI du 29 Décembre 2023 portant instructions relatives à l’exécution des Lois des Finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’Etat et des Autres Entités Publiques pour l’exercice 2024 ;

- Le décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’ARMP modifié et complété par le décret n°2012/076 du 08 Mars 2012 ;

- Le Décret n° 2018/355 du 12 juin 2018 fixant les règles communes applicables aux marchés des entreprises publiques ;

- Le Décret n° 2019/034 du 24 janvier 2019 portant réorganisation du Port Autonome de Douala ;

- Le Décret n° 2019/035 du 24 janvier 2019 portant approbation des statuts du Port Autonome de Douala ;

- La Résolution n° 0474-16/CA/PAD du 24 août 2016 portant nomination d’un Directeur Général au Port Autonome de Douala ;

- La Résolution n° 0618-18/CA/PAD du 07 décembre 2018 portant Régime Général Interne des Marchés du Port Autonome de Douala ;

- La Résolution n° 0619-18/CA/PAD du 07 décembre 2018 portant création, organisation et fonctionnement du Comité d’Arbitrage et d’Examen des Recours dans le système des Marchés du Port Autonome de Douala modifiée et complétée par la Résolution n° 0672-19/CA/PAD du 17 septembre 2019 ;

- La Résolution n° 0621-18/CA/PAD du 07 décembre 2018 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission Interne de Passation des Marchés des Infrastructures, Conception-Réalisation et Autres Equipements du Port Autonome de Douala modifiée et complétée par la Résolution n° 01070-23/CA/PAD du 30 juin 2023 ;

- La Résolution n° 0875/21/CA/PAD du 29 décembre 2021 portant désignation du Président de la Commission Interne de Passation des Marchés des Infrastructures, de Conception-Réalisation et Autres Equipements du Port Autonome de Douala ;

- La Résolution n° 01013-23/CA/PAD du 29 mai 2023 portant Organisation et Fonctionnement du Comité chargé de la Commande du Port Autonome de Douala ;

- La Résolution n° 01029/23/CA/PAD du 30 mai 2023 portant réorganisation des services du Port Autonome de Douala ;

- La Résolution n° 01068-23/CA/PAD du 30 juin 2023 constatant la composition du Comité chargé de la Commande du Port Autonome de Douala ;

- La Résolution n° 01075/23/CA/PAD du 30 juin 2023 constatant la composition de la Commission Interne de Passation des Marchés des Infrastructures, Conception-Réalisation et Autres Equipements du Port Autonome de Douala modifiée et complétée par la Résolution n° 01094/ 23/CA/PAD du 20 octobre 2023 ;

- La Résolution n° 01114/23/CA/PAD du 28 décembre 2023, portant adoption du budget pour l’exercice 2024 et son instruction générale n° 0024/24/DG/PAD du 17 janvier 2024 fixant le cadre général de l’exécution du budget du Port Autonome de Douala pour l’exercice 2024;

- La Charte RSE du Port Autonome Douala ;

- Les normes en vigueur ;

- D’autres textes spécifiques au domaine concerné par le marché.

Article 7 : COMMUNICATION

7.1 : Domicile du prestataire

Le prestataire sera tenu d'élire domicile à proximité des lieux des travaux et de faire connaitre l’adresse de ce domicile par écrit au Chef de Service du Marché.

Faute par lui de se conformer à cette obligation ou de faire connaître son nouveau domicile au Chef de Service dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service prescrivant le démarrage des prestations, toutes les notifications se rattachant à son bureau d’études seront valablement faites à la Mairie de Douala 1er.

Après la réception provisoire des travaux, le prestataire est libéré de l’obligation sus indiquée. Dans ce cas, toute notification lui sera alors valablement faite au siège social mentionné dans la soumission et repris à la page de garde du Marché.

7.2 : Correspondances

Toutes les notifications et communications écrites dans le cadre du présent Marché devront être faites aux adresses suivantes :

- Dans le cas où l’entreprise est le destinataire : Les correspondances seront valablement adressées à …………………………………. B.P: ………………………………….; Tel : …………………………………., ou à défaut, passé le délai de quinze (15) jours fixé à l’article 8.1 du CCAP pour faire connaître au Chef de Service son domicile, les correspondances seront valablement adressées à la Mairie de Douala 1er.

b. Dans le cas où le Maître d’ouvrage en est le destinataire : Monsieur le Directeur Général du Port Autonome de Douala, BP 4020 Douala Tel (237) 233 42 01 33/ 233 42 73 22   Fax (237) 233 42 67 97 avec copies adressées dans les mêmes délais, au Chef de Service et à l’Ingénieur du marché le cas échéant.

c. Le prestataire adressera toutes notifications écrites ou correspondances au Chef de Service, avec copie à l’Ingénieur du marché.

Article 8 : ORDRES DE SERVICE

Les différents ordres de service seront établis et notifiés ainsi qu’il suit :

8.1	L’ordre de service de commencer les prestations est signé par le Maître d’Ouvrage et notifié par le Chef de Service du marché avec copie à l’Ingénieur du marché ;

8.2	Les ordres de service à incidence financière ou susceptibles de modifier les délais seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés par le Chef de Service du marché ;

8.3	Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal de la prestation et sans incidence financière seront directement signés par le Chef de Service du marché et notifiés par l’Ingénieur du marché ;

8.4	Les ordres de service valant mise en demeure sont signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés au prestataire par le Chef de Service ;

8.5. Les ordres de service de suspension et de reprise des prestations pour cause de force majeure seront signés par le Chef de service du Marché et notifiés par l’ingénieur au Prestataire ;

8.6. Le prestataire dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas l’entreprise d’exécuter les ordres de service reçus.

Article 9 :	Matériel et Personnel du prestataire :

9.1. Toute modification même partielle apportée aux propositions de l’offre technique n’interviendra qu’après agrément écrit du Maître d’Ouvrage ou du Chef de Service. En cas de modification, le prestataire fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale ou par un matériel de performance similaire et en bon état de marche.

9.2. Le personnel et le matériel du prestataire sont ceux qui sont contenus dans l’offre   le dossier technique du prestataire au terme de l’évaluation de ses propositions.

Sauf cas de force majeure dûment reconnu par l'Administration, le Bureau d’Etudes sera par conséquent tenu de mettre en place le personnel figurant dans son offre.

9.3. Liste du personnel clé

| N° ordre | Noms et prénoms | Poste |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Chef de Mission : Ingénieur de génie civil, mécanique, hydraulique, électrique ou industriel |
| 2 |  | Ingénieur environnementaliste |
| 3 |  | Ingénieur Energéticien |
| 4 |  | Ingénieur en Génie Electrique |
| 5 |  | Ingénieur hydraulique urbain et industriel |
| 6 |  | Ingénieur en Génie Civil ou BTP |
| 7 |  | Expert Economiste Analyste financier |

9.4. Liste du matériel

| N° | DESIGNATION | QUANTITE |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |

9.3. Toute modification unilatérale apportée aux propositions en matériel et en personnel d’encadrement de l’offre technique, avant et pendant les prestations constitue un motif de résiliation de la lettre-commande tel que visé à l’article 34 ci-dessous ou d’application de pénalités.

CHAPITRE II : CLAUSES FINANCIERES

Article 10 : 	Garanties et cautions

10.1. 	Cautionnement définitif

Le cautionnement définitif est fixé à cinq pour cent (5%) du montant TTC du marché.

Le cautionnement sera restitué, ou la garantie libérée, dans un délai d’un mois suivant la date de réception définitive des travaux, à la suite d’une mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande du prestataire.

10.2. 	Cautionnement d’avance de démarrage

10.2-1	Conformément aux textes en vigueur et sur demande expresse du prestataire, il pourra être accordé une avance de démarrage cautionnée à cent pour cent (100%) par une banque de 1er ordre agréée par le Ministre en charge des Finances.

10.3-2 Au fur et à mesure du remboursement des avances, le Chef de Service de la lettre-commande donnera la mainlevée de la part de la caution correspondante si le prestataire en fait la demande.

Article 11 :	Montant du marché

Le montant du marché, tel qu’il ressort du détail quantitatif et estimatif ci-joint, est de …………………………….. (………..) Francs CFA toutes taxes comprises (TTC), dont :

- MONTANT HTVA   :      ……………………………..;

- TVA (19,25%)      :        ……………………………..;

- AIR (2,2% ou 5,5%)   :	       …………………………….. ;

- NET A MANDATER :	  ……………………………...

Article 12 :	Lieu et mode de paiement

12.1 En contrepartie des paiements à effectuer par le Maître d’Ouvrage au prestataire, dans les conditions indiquées dans la lettre-commande, il s’engage par les présentes à exécuter la commande conformément aux dispositions de la lettre-commande.

12.2 -Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues par les règlements en francs CFA au crédit du compte n° ……………………., ouvert à ……………………., agence de ……………………., au nom du prestataire.

Article 13 :	Variation des prix

Les prix sont fermes et non révisables.

Article 14 : Formules de Révision des Prix

Le présent marché ne comporte pas de révision des prix.

Article 15 : Formules d’actualisation des Prix

Le présent marché ne comporte pas d’actualisation des prix.

Article 16 :	Avance de démarrage

L’avance de démarrage n’est pas une conditionnalité pour le début des prestations.

Le Maître d’Ouvrage pourra accorder une avance de démarrage au plus égale à vingt pour cent (20 %) du montant TTC du marché à l’entreprise à la demande de l’entreprise.

Le remboursement de l'avance visée ci-dessus est effectué par précompte sur les acomptes ou, éventuellement, sur le solde dû au titulaire. Le remboursement de cette avance commence dès le premier décompte à hauteur minimale de 30 %. Il doit être terminé au plus tard lorsque le montant des prestations facturées atteint quatre-vingt pour cent (80%) du montant de la lettre-commande.

Article 17 :	Règlement des prestations

17.1. 	Constatation des prestations exécutées.

Avant le 30 de chaque mois, le prestataire et l’Ingénieur établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les postes mobilisés et constatés du bordereau pendant le mois et pouvant donner droit au paiement sur la base du journal du chantier.

17.2. 	Décompte mensuel

Au plus tard le cinq (5) du mois suivant le mois des prestations, le prestataire remettra en sept (07) exemplaires à l’Ingénieur, deux (02) projets de décompte provisoire mensuel (un décompte hors TVA et un décompte du montant des taxes), selon le modèle agréé et établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution de la lettre-commande.

Seul le décompte hors TVA sera réglé au prestataire.

Le montant HTVA de l’acompte à payer au prestataire sera mandaté comme suit :

- 97,8% versé directement au compte du prestataire ;

- 2,2% versé au trésor public au titre de l’AIR dû par le prestataire.

L’Ingénieur disposera d’un délai de sept (7) jours pour transmettre au Chef de Service de la lettre-commande, les décomptes qu’il a approuvés. Le Chef de Service dispose d’un délai de quinze (15) jours maxi pour procéder à la signature des décomptes.

Article 18 : 	Intérêts moratoires

Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues conformément aux articles 168 et 169 du Régime Général des Marchés du PAD.

Article 19 :	Pénalités

19.1.	Pénalités de retard

A défaut pour le prestataire de produire le rapport mensuel qui doit être déposé au plus tard le 05 du mois suivant, il sera appliqué, par jour calendaire de retard, des pénalités prévues par l’article 170 du Régime Général Interne des Marchés du Port Autonome de Douala.

Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit conformément à l’article 170 du Régime Général Interne des Marchés du PAD :

    - Un deux millième (1/2000è) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard du premier au trentième jour au-delà du délai contractuel fixé par le marché ;

    - Un millième (1/1000è) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

Pénalités pour défaut d’exécution

Est entendu en particulier par défaut d'exécution, le non remplissage du journal de chantier par le Maître d’œuvre ce qui s’apparente à une absence sur le chantier et qui sera pris en compte dans le décompte du mois ;

Le montant cumulé des pénalités de retard est limité à dix pour cent (10%) du montant TTC du marché de base avec et ses avenants éventuels.

Il appartient au prestataire de rassembler au fur et à mesure de l’exécution des prestations, les pièces justificatives d’un dossier éventuel de demande de remise de pénalités qui ne pourra être prononcée par le Maître d’Ouvrage qu’après l’avis favorable de l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

19.2. Pénalités spécifiques

En cas de remplacement d’un personnel clé de manière unilatérale sans l’autorisation du Maitre d’Ouvrage, ou par un personnel de compétence inférieure, une pénalité de 1/2000ème du montant HT du marché sera appliquée.

Par ailleurs, une pénalité pour remise des rapports après le 05 du mois suivant l’exécution des prestations sera également appliquée. Elle s’élèvera à 50 000 F / jour de retard. Le Maître d’œuvre doit faire parvenir à l’Ingénieur du marché, au plus tard le 05 du mois n+1, le rapport d’activité du mois.

En cas de non-respect du délai de remise du rapport, du cautionnement définitif, du certificat d’élection de domicile, le prestataire encourt, sans mise en demeure préalable, il sera fait une réfaction de cinquante (50 000) FCFA, déductible du décompte d’avance de démarrage ou du décompte du mois courant.

19.3.	 Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le cocontractant est passible des pénalités particulières suivantes pour inobservation des dispositions du contrat, notamment :

-	Remise tardive du cautionnement définitif : 5000 F par jour de retard ;

-	Remise tardive des assurances : 5000 F par jour de retard ;

-	Remise tardive du projet d’exécution pour autant que le retard soit du fait du Prestataire : 5000 F par jour de retard.

Article 20 : Décompte Final

Après approbation du rapport final et dans un délai maximum de dix (10) jours après la recette des prestations, le prestataire avec le concours de l’Ingénieur et du Maître d’œuvre établira à partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des prestations effectivement réalisées ; qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché dans son ensemble

Article 21 : Décompte général et définitif

21.1. Le Chef de Service dispose d’un délai de quinze (15) jours calendaires pour établir le décompte général et définitif du Prestataire, à compter de la date de Recette technique des prestations et de la Réception du Rapport final du Prestataire.

Le décompte définitif fera apparaître la récapitulation des sommes déjà perçues ainsi que du solde à verser ; cette récapitulation constitue le décompte général.

Le Chef de Service dresse le décompte général et définitif du Marché qu’il fait signer contradictoirement par le Prestataire et l’Autorité Contractante. Ce décompte comprend :

- Le décompte final ;

- La récapitulation des acomptes mensuels éventuels

- Le montant final à payer ;

La signature du décompte général et définitif sans réserve par le Prestataire, lie définitivement les parties et met fin au Marché, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires éventuels.

21.2. Le Prestataire dispose d’un délai de cinq (05) jours calendaires après réception effective du décompte général et définitif pour le retourner au Chef de Service du marché revêtu de sa signature.

21.3. Le décompte général et définitif sera payé dans un délai maximal de trente (30) jours calendaires à compter de sa date de signature par le Chef de Service du marché et le Prestataire.

Article 22 :   Régime fiscal et douanier

Le régime fiscal et douanier applicable est celui de l’exercice en cours.

Article 23 : 	Timbres et enregistrement du marché

Sept (07) exemplaires originaux de la lettre-commande seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais du prestataire, conformément à la réglementation en vigueur.

CHAPITRE III : EXECUTION DES PRESTATIONS

Article 24 : CONSISTANCE DES PRESTATIONS

La description détaillée du contrôle est donnée dans les Termes de Référence (titre II).

Les prestations qui sont confiées sont relatives aux trois (03) missions suivantes :

Mission 1 : Etat des lieux de la politique énergétique sur le site de Douala-Bonabéri ;

Mission 2 : Elaboration du Schéma Directeur Energétique (eau et électricité) ;

Mission 3 : Rédaction du rapport final.

Article 25 :	Délai d’exécution

La durée des prestations objet du présent marché est de sept (07) mois.

Le délai court à compter de la date de notification de l'ordre de service prescrivant de commencer les prestations.

Article 26 :	Obligations du Maître d’Ouvrage et du Prestataire

26.1	Obligations du Maître d’Ouvrage

Le Maître d’Ouvrage est tenu de fournir au prestataire les informations nécessaires à l’exécution de sa mission, et de lui garantir, aux frais de ce dernier, l’accès aux sites des projets.

Le Maître d’Ouvrage assure au prestataire protection contre les menaces, outrages, violences, voies de fait, injures ou diffamations dont il peut être victime en raison ou à l’occasion de l’exercice de sa mission.

26.2	Obligations du Prestataire

Le prestataire, au titre de consultant, assure les prestations conformément aux obligations et aux prescriptions contenues dans les Termes de Référence :

- sa responsabilité sera engagée s'il n’apporte pas toute la diligence nécessaire pour l’application des procédures prévues dans le marché , en cas de manquement ou de défaillance

Le non-respect de ses obligations, après mise en demeure par le Chef de Service, peut entraîner le remplacement du personnel impliqué ou la résiliation du marché.

Article 27 :	Assurances

Le prestataire devra justifier au plus tard vingt (20) jours après la notification de la lettre-commande qu’il est titulaire d'une police d'assurance en responsabilité civile chef d’entreprise couvrant les dommages de toutes natures causés au tiers :

- par son personnel en activité de travail,

- par le matériel qu'il utilise,

- du fait de la prestation.

Cette police d'assurance sera soumise à l'approbation du Chef de Service et devra couvrir toute la durée des prestations.

Aucun décompte, à l'exception de l'avance de démarrage, ne sera payé sans la présentation de l'attestation d’assurance.

Article 28 :	 Programme d'action

Dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la notification de l’ordre de service de commencer les prestations, le Bureau d’Etudes soumettra à l’approbation de l’Ingénieur du marché, en cinq (05) exemplaires, le programme d’action comprenant :

- la description des installations envisagées et leur localisation ;

- la liste et les profils des personnels à mettre en place ;

- la liste du personnel d’appui ;

- l’organisation à mettre en place ;

- la matrice des actions à effectuer ;

- le chronogramme des tâches ;

- les fiches modèles (constats, journal de chantier, etc).

Le programme d’action constituera une pièce contractuelle après approbation par l’Ingénieur.

Après approbation du programme d’action par l’Ingénieur, celui-ci le transmettra, dans un délai de cinq (05) jours.

Article 29 : Agrément du personnel

Si le Maître d’Ouvrage demande le remplacement d'un membre de l'équipe pour faute grave dûment constatée ou pour incompétence, le remplacement se fait aux frais du Cocontractant dans un délai maximum de quinze (15) jours.

Le Maître d’Ouvrage se réserve la possibilité de refuser son agrément à une personne proposée par le prestataire dont la qualification serait insuffisante.

Article 30 :	 Sous-traitance

Aucune sous-traitance n’est prévue.

Article 31 :	Constat de l’effectivité des prestations

Le constat de l’effectivité des prestations réalisées par le Maître d’œuvre   apparait dans le journal de projet et est établi par l’Ingénieur de la lettre-commande.

En cas de doute sur la qualité de prestation de l’entreprise, une expertise sera commise pour la vérification et la confirmation ou non aux frais des deux (02) parties, c’est-à-dire l’entreprise et la maîtrise d’œuvre.

Article 32 :	Connaissances des lieux et conditions des prestations

Le prestataire est réputé avoir, avant la remise de son offre, visité et examiné les lieux, avoir une parfaite connaissance du dossier d’Appel d’Offres et des prestations à effectuer par  l'entreprise, de toutes les sujétions imposées par l'exécution des prestations, des conditions locales susceptibles d'influencer cette exécution et d'une manière générale s'être procuré toutes informations concernant les risques, aléas et circonstances susceptibles d'influencer son offre et nécessaires à l'exécution des prestations.

Article 33 :	Désignation du Représentant du BET

Dans les sept (07) jours qui suivent la date de notification de l’ordre de service de commencer les prestations, le BET devra obligatoirement désigner expressément le responsable de la mission, Chef de Mission, qui disposera de pouvoirs de représentation et de décision suffisants lors de l’exécution des prestations, et engager le prestataire. Cette désignation se fera par courrier au Chef de Service du marché avec copie à l’Ingénieur du marché, signé par le prestataire et comportant le spécimen de signature du responsable ainsi désigné. La non-objection du Chef de Service du marché après huit (08) jours équivaut à l’agrément de cette désignation.

CHAPITRE IV :	DE LA RECETTE

Article 34 :	COMMISSION DE SUIVI ET DE RECETTE TECHNIQUE

La recette des prestations se fera à la demande du Prestataire, et s’appuiera sur le rapport de l’Ingénieur du marché d’une part, et de celui produit par le Prestataire d’autre part.

La Commission de Recette sera composée des membres suivants :

1- Président :    - le Maître d’Ouvrage ou son Représentant ;

2- Membres :    - le Chef de Service du marché ;

- le Chef de la Division des Marchés Publics ou son représentant ;

- le Chef de Service du Suivi, du Contrôle et du Monitoring de l’Exécution des Marchés ou son représentant ;

3- Rapporteur : - l’Ingénieur du marché ;

4- Le Prestataire : ……………………..

Le Président de la Commission peut convier toute personne à prendre part aux travaux de la Commission en raison de ses compétences.

Article 35 :    SUIVI ET CONTROLE DES PRESTATIONS DU MAITRE D’OEUVRE

Le suivi de l’exécution sera effectué par une équipe mise en place par le Chef de Service du marché et travaillant sous la conduite de l’Ingénieur du marché. Cette équipe assurera au côté du prestataire le contrôle des prestations et la validation des rapports sous la supervision de l’Ingénieur du marché.

Article 36 :	RECETTE DES PRESTATIONS

La recette des prestations devra être précédée de la validation des livrables par la Commission de Suivi indiquée.

Le Prestataire produira un rapport détaillé à l’issue de sa mission. Les livrables approuvés par les services techniques seront soumis à la validation de la Commission de Suivi et de Recette Technique.

Le Prestataire est convoqué à la recette des prestations par courrier au moins dix (10) jours avant la date prévue. Il est tenu d’y assister (ou de s’y faire représenter).

La Commission de Suivi dispose d’un délai de vingt (20) jours pour valider les livrables. Passé ce délai, le prestataire est en droit de solliciter une suspension du délai d’exécution jusqu’à la validation dudit livrable.

La recette des prestations s’effectuera au terme de chaque prestation pouvant donner droit à un décompte. Elle devra être précédée par la production du rapport de l’Ingénieur du Marché et la validation des livrables par la Commission de Suivi indiquée ci-dessus.

La Commission est convoquée par courrier au moins dix (10) jours avant sa tenue. Le Cocontractant est tenu d’y assister ou de s’y faire représenter. L’absence du Cocontractant équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la Commission.

Le Président de la Commission peut convier toute personne à prendre part aux travaux de la Commission en raison de ses compétences.

ARTICLE 37 : Documents à fournir après exécution

Les documents à fournir sont :

- tous les rapports relatifs aux différentes missions ;

- les rapports mensuels ;

- le rapport général de la mission.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 38 : CAS DE FORCE MAJEURE

Aux sens du présent article « force majeure » désigne un évènement échappant au contrôle du prestataire, non attribuable à sa négligence et imprévisible. De tels évènements peuvent inclure, sans que cette liste soit limitative, les faits du Maitre d’ouvrage, soit au titre de la souveraineté de l’Etat, soit au titre du marché, les guerres et révolutions, les incendies, les inondations, les épidémies, les mesures de quarantaine, les mesures d’embargo sur le fret et les troubles sociaux.

En cas de force majeure, le prestataire notifiera par écrit au maitre d’ouvrage, dans un délai de dix (10) jours l’existence de la force majeure et ses motifs.

En tout état de cause, il appartient au Maître d’Ouvrage d’apprécier la force majeure sur la base des preuves présentées par le prestataire.

Article 39 : RESILIATION

La lettre-commande peut être résiliée par le Maître d’Ouvrage comme prévu à la section II Titre IV du Régime Général Interne des Marchés du PAD, notamment dans l’un des cas de :

- retard de plus de quinze (15) jours calendaires dans l’exécution d’un ordre de service ou arrêt injustifié des prestations de plus de sept (07) jours calendaires;

- retard dans les prestations entraînant des pénalités au-delà de 10 % du montant des prestations ;

- refus de la reprise des prestations mal exécutés;

- défaillance du prestataire;

- non-paiement persistant des prestations.

Article 40 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

Les parties conviennent que les litiges pouvant naître de l’interprétation ou de l’exécution du présent marché relèvent des juridictions compétentes. Toutefois, il sera recherché au préalable un règlement amiable des différends éventuels.

Article 41 : EDITION ET DIFFUSION

Quinze (15) exemplaires du présent marché seront édités par les soins du Maitre d’Ouvrage et fournis au prestataire.

Article 42 et dernier : ENTREE EN VIGUEUR

Le présent marché ne deviendra définitif qu’après sa signature par le Maître d’Ouvrage. Il entrera en vigueur dès sa notification au prestataire par ce dernier.

|  | DIRECTION DES AFFAIRES GÉNÉRALES DIVISION DES MARCHÉS PUBLICS | Code : FI-QUA-070 Version : 00 Date : 17/09/2024 Page : 32 sur 76 |
| --- | --- | --- |
|  | ENREGISTREMENT |  |
|  | DOSSIER D’APPEL D’OFFRES |  |

APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT

N°__________/AONO/CIPM-ICAE/PAD/2024 DU________________ RELATIF AU RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT CHARGÉ DE L’ÉTUDE DE CONCEPTION DU SCHÉMA DIRECTEUR DE DISTRIBUTION ÉNERGÉTIQUE DU PORT DE DOUALA-BONABÉRI.

PIECE 4

Termes de Référence (TDR)

Octobre 2024

SOMMAIRE

1.	OBJET DU PRÉSENT CAHIER DE PRESCRIPTIONS TECHNIQUES	34

1.1.	Contexte	34

1.2.	Justification	35

2.	OBJECTIF DE L’ÉTUDE	35

3.	OBJECTIFS SPÉCIFIQUES	35

4.	RÉSULTATS ATTENDUS	35

5.	DONNÉES DE BASE DU SITE	36

5.1.	Localisation et géographie	36

5.2.	Météorologie	37

5.3.	Statistiques d’exploitation générale du domaine portuaire	37

6.	CONSISTANCE DES PRESTATIONS DE L’ÉTUDE	38

6.1.	MISSION 1 : ÉTAT DES LIEUX DE LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE SUR LE SITE DE DOUALA-BONABERI	38

6.2.	MISSION 2 : ÉLABORATION DU SCHÉMA DIRECTEUR ENERGÉTIQUE	39

6.3.	MISSION 3 : RÉDACTION DU RAPPORT FINAL	39

7.	DESCRIPTION DES ACTIVITÉS - MÉTHODOLOGIE	39

7.1.	POUR LA MISSION 1 : ETAT DES LIEUX DE LA POLITIQUE ENERGETIQUE SUR LE SITE DE DOUALA-BONABERI	39

7.2.	POUR LA MISSION 2 : ELABORATION DU SCHEMA DIRECTEUR ENERGETIQUE (EAU ET      ELECTRICITE)	40

7.3.	POUR LA MISSION 3 : REDACTION DU RAPPORT FINAL	41

8.	ACCOMPAGNEMENT	41

9.	SUIVI ET MONITORING DE L’ÉTUDE	41

10.	PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES SUR LES PRESTATIONS	42

11.	LIVRABLES DE L’ÉTUDE	42

12.	COMPOSITION DE L’ÉQUIPE DU CONSULTANT	43

12.1.	Le Chef de Mission :	43

12.2.	L’Ingénieur environnementaliste :	43

12.3.	L’Ingénieur Energéticien :	43

12.4.	L’Ingénieur en Génie Electrique :	43

12.5.	L’Ingénieur hydraulique urbaine et industrielle	43

12.6.	L’Ingénieur Génie Civil ou BTP :	43

12.7.	L’Expert Economiste Analyste financier :	43

13.	EXPERIENCE ET QUALIFICATION DU CABINET DE CONSEIL	44

14.	MODE D’EXÉCUTION DES TRAVAUX	Erreur ! Signet non défini.

15.	MATÉRIEL DU CABINET CONSEIL	44

16.	CHOIX DU CONSULTANT	44

17.	RÉMUNÉRATION DU CONSULTANT	44

- OBJET DU PRÉSENT CAHIER DE PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

  - Contexte

Le Port Autonome de Douala (PAD) est né de la réforme portuaire de 1998 qui a vu disparaître l'Office National des Ports du Cameroun (ONPC).

Situé au cœur du Golfe de Guinée, ce port est à la fois le port historique du Cameroun et l’un des ports majeurs de l’Afrique centrale. Il dessert les Pays de l’Hinterland du Cameroun tels que le Tchad, la République Centrafricaine et la partie Nord du Congo et assure actuellement environ 95% des importations et exportations nationales.

Le Port de Douala a été initialement conçu et aménagé pour une capacité de trafic maximale de 7,5 millions de tonnes par an extensible à 10 millions de tonnes moyennant quelques aménagements sur le plan de l’exploitation. Cependant, cette capacité s’est vue accroître considérablement suite à des aménagements particuliers et à une amélioration de son exploitation, dépassant les 13 millions de tonnes.

Implanté à la lisière de la ville de Douala, il est aujourd’hui limité dans son extension du fait d’une urbanisation galopante et souffre de congestions récurrentes ainsi que de l’absence d’un réseau viaire structurant, permettant la fluidité de la circulation.

Port d’estuaire situé à plus de cinquante (50) kilomètres de la mer, il est accessible par un chenal balisé comportant deux tronçons :

- le chenal extérieur, d’une longueur de 25 km et d’une largeur navigable de 250 m, a une profondeur supérieure à 9 m. Ces caractéristiques permettent aux navires de se croiser et de faire demi-tour en cas de besoin ;

- le chenal intérieur ayant également une longueur de 25 km, a une largeur navigable de 150 m et une profondeur draguée de 7 m en moyenne. Cette profondeur est un handicap en ce qu’elle ne permet pas d’accueillir et de faire accoster les navires d’une grande taille répondant aux avancées technologiques actuelles.

Dans sa configuration actuelle, le port accueille uniquement des navires collecteurs de conteneurs de 1.200 à 1.500 Equivalent Vingt Pieds (EVP) et des navires de marchandises diverses de 15000 à 25000 tonnes. Par conséquent, il subit la concurrence rude des ports de l’Afrique de l’Ouest et du Centre qui présentent des profondeurs plus avantageuses.

Pour rester compétitif et profiter de sa position stratégique au cœur du Golfe de Guinée, le Port Autonome de Douala (PAD) s’est doté en 2019 d’un Schéma Directeur de Développement (SDD) couvrant la période 2020-2050. Ce Schéma Directeur s’appuie sur deux axes principaux, à savoir :

- l’optimisation du port actuel par la réhabilitation, la mise à niveau et la modernisation des infrastructures existantes, pour la période 2020-2030 ;

- l’extension du port actuel vers la zone de l’île de Manoka, qui présente des profondeurs nettement plus avantageuses, supérieures par endroits à 20 m.

A cet effet, le scénario retenu au terme de la validation du SDD se traduit par un port aval en eau profonde avec les quais fondés à 17 m et un dragage optimisé à 14,5 m qui se réduira au fur et à mesure que le chenal sera protégé par la stabilité des fonds. Ces travaux sont envisagés sur la période 2030-2050.

Dans le cadre de l’avènement du nouveau site portuaire, un ensemble d’études de faisabilité technique, économique et financière ainsi que les études d’impact environnemental doit être mis en œuvre afin de définir précisément les installations portuaires et les travaux à engager.

  - Justification

Si ce projet permettra au port de Douala de rentrer dans une nouvelle dimension, l’Autorité Portuaire reste confrontée actuellement à de forts enjeux énergétiques.

Au stade actuel, le PAD n’est pas en mesure d’apporter aux occupants de son domaine la totalité de l’énergie nécessaire à leur fonctionnement. Dépendant du réseau national, ces derniers sont sujets aux délestages. La fourniture d’énergie électrique est une source de revenu et de compétitivité pour le PAD :

- Une source de revenu, car l'énergie produite par le PAD est vendue aux occupants du domaine portuaire. Un premier projet de centrale à gaz est d’ailleurs à l’étude.

- Une source de compétitivité :

  - Economique car cet apport énergétique, s'il est fiable, permet d'assurer aux industries des opérations 24h/24, et dispense même de l'utilisation fréquente et donc onéreuse de groupes électrogènes et le remplacement fréquent des onduleurs.

  - Environnementale si les moyens de production limitent la pollution de l’air.

La question de la distribution et de la gestion de l’eau doit également être traitée, puisqu’elle est une composante de l’aménagement du domaine portuaire et qu’elle est nécessairement en interaction avec les problématiques environnementales.

A l’échelle du site actuel (1000 ha), l’autorité portuaire souhaite donc mener une étude pour définir des objectifs en matière de politique énergétique (eau et électricité), et définir les moyens à mettre en œuvre.

Les présents Termes de Référence sont ainsi élaborés dans l’optique du recrutement d’un cabinet de conseil en vue de la réalisation d’un Schéma Directeur de la Politique Energétique du Port Autonome de Douala.

- OBJECTIF DE L’ÉTUDE

La présente étude a pour but la réalisation d’un Schéma Directeur de la Politique Energétique (eau et électricité) du Port Autonome de Douala, sur le site actuel du Port de Douala notamment sur la rive Bonabéri.

- OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Les objectifs spécifiques consistent à :

- identifier des objectifs en matière de production d'énergie (eau et électricité) ;

- identifier un mix énergétique plus respectueux de l'environnement dans la production d'énergie et de proposer une planification de mise en œuvre de ces moyens de production ;

- identifier les objectifs en matière de production et distribution d’eau potable, et de proposer les solutions techniques à mettre en œuvre.

- RÉSULTATS ATTENDUS

Les résultats attendus sont les suivants :

- Une analyse de la politique publique camerounaise en matière d’énergie électrique et d’eau potable, pour comprendre le contexte dans lequel s’inscrit le PAD ;

- Un état des lieux de la situation énergétique dans le port et une projection sur les 30 prochaines années, comprenant la structuration d’alimentation MT / BT ;

- Un état des lieux de la production et la distribution d’eau potable dans le port et une projection des besoins sur les 30 prochaines années ;

- Un argumentaire proposant plusieurs scénarios de production et de distribution d’électricité conventionnelle ou renouvelable et/ou d’une meilleure utilisation des capacités actuelles ou projetées ;

- Un argumentaire proposant plusieurs scénarios de production et de distribution d’eau potable conventionnelle ou renouvelable et/ou d’une meilleure utilisation des capacités actuelles ou projetées ;

- Un séminaire stratégique proposant plusieurs cibles en vue d’aider le PAD dans son choix ;

- Un schéma directeur détaillant la politique énergétique du PAD, son modèle économique et le plan d’actions associé.

- DONNÉES DE BASE DU SITE

La présente étude s’appuie sur les données spécifiques de la zone d’intérêt, au sens de la météorologie ainsi que des statistiques générales d’exploitation du port de Douala-Bonabéri. Une extension du champ d’influence à la zone couverte par la ville de Douala, voire de l’Estuaire du Wouri, est recommandée.

  - 5.1. Localisation et géographie

L’étude se déroulera à l’intérieur du domaine portuaire de Douala-Bonabéri (Cf. figure2). La ville de Douala, capitale économique du pays est également le Chef-lieu de la région littorale du Cameroun (Cf. figure 1). Le Consultant tiendra donc compte des phénomènes induits de la ville de Douala, dans les hypothèses de l’étude.

Douala

Figure 1 : Localisation de la ville de Douala

Domaine portuaire

Figure 2 : Localisation du port de Douala-Bonabéri

Pour les besoins de l’étude, les plans du domaine portuaire seront consultables auprès du service en charge des affaires domaniales et cadastrales du PAD.

  - Météorologie

    - Pluviométrie

Le littoral camerounais est soumis à l'alternance des saisons des pluies et des saisons sèches, l’humidité relative variant entre 80 et 99 %.

- La saison sèche se situe entre novembre et mars.

- La saison humide correspond à la période comprise entre avril et octobre avec le maximum de pluies de juillet à septembre.

La forte pluviométrie dans la ville de Douala rend difficile la durabilité de la voirie classique, faite de béton bitumineux. De nombreuses voies primaires, secondaires et tertiaires du domaine portuaire, sont jonchées de nids de poules quelques mois après leur mise en exploitation.

    - Température

Les températures varient entre 19 et 40 degrés Celsius avec une moyenne annuelle de l'ordre de 27 degrés Celsius.

    - Vents

Il y a prédominance des vents du secteur Sud-Ouest ; les vitesses moyennes observées varient entre 2,5 et 3 m/s (mètres par seconde) et les vitesses maximales entre 5 et 6 m/s. (cf. Centre Météorologique du Cameroun).

  - Statistiques d’exploitation générale du domaine portuaire

L’annuaire statistique du Port Autonome de Douala (PAD) révèle que pour son exploitation, le port de Douala-Bonabéri dispose d’infrastructures, de superstructures et d’équipements suivants, aménagés ou acquis durant ces cinq (05) dernières décennies :

- un terminal mixte fruitier ;

- un duc d’albe pétrolier  ;

- un terminal gazier ;

- un terminal à bois ;

- un terminal minéralier ;

- un poste sur duc d’albe au terminal bois ;

- un terminal à conteneurs entièrement modernisé depuis 2002, avec une capacité d’accueil instantanée de 9 000 conteneurs comprenant :

  - 650 mètres linéaires de quai fondé à 11,5 mètres,

  - 01 rampe pour trafic RORO (manutention du trafic roulier),

  - 03 portiques de quai d’une capacité de 40 tonnes chacun,

  - 04 portiques de parc d’une capacité chacun de 40 tonnes,

  - 01 magasin d’empotage et de dépotage des conteneurs,

  - 27 hectares de terre-pleins entièrement pavés.

Le combinat portuaire de Douala-Bonabéri dispose d’autres infrastructures, toutes aussi importantes. Ce sont notamment :

- 3 parcs automobiles ;

- 13 magasins d’entreposage de marchandises en cours de destruction et de reconstruction ;

- 20 postes à quais d’une longueur totale de 3100 mètres linéaires pour l’accostage des navires ;

- un réseau routier bitumé d’environ 30 km avec des travaux d’extension en cours ;

- un réseau ferroviaire de 20 km en cours de réhabilitation, relié au réseau national ;

- un parc à matières dangereuses ;

- une logistique industrielle privée ;

- un réseau de ponts bascules de haute précision pour la pesée des produits transportés par camion et par train ;

- un Centre Médico-Social (CMS) et un complexe dédié aux activités sportives et récréatives (Club House du PAD).

- CONSISTANCE DES PRESTATIONS DE L’ÉTUDE

Conformément aux objectifs susvisés, les principales activités de cette étude sont réparties en trois (03) missions articlées comme suit :

- Mission 1 : état des lieux de la politique énergétique sur le site de Douala-Bonabéri ;

- Mission 2 : élaboration du Schéma Directeur Energétique ;

- Mission 3 : Rédaction du rapport final.

Le consultant produire à chaque mission des rapports.

  - MISSION 1 : ÉTAT DES LIEUX DE LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE SUR LE SITE DE DOUALA-BONABERI

Cette mission commencera par une réunion de démarrage avec le PAD pour revoir la méthodologie, partager les contacts, remettre les documents pertinents pour le consultant.

Cette réunion sera sanctionnée d’un rapport de 1er établissement faisant ressortir les documents attendus du Maître d’Ouvrage, le planning, le chronogramme détaillé de la mission et la méthodologie d’intervention révisée le cas échéant.

La mission 1 comprend les prestations ci-après :

- Effectuer une analyse des politiques publiques en matière énergétique, au niveau national et local, impactant le PAD. La politique énergétique intègre le réseau électrique et le réseau d’eau potable.

- Effectuer une analyse des politiques publiques en matière énergétique, intégrant les énergies fossiles ou alternatives pour l’avitaillement des navires.

- Réaliser un état des lieux de la politique énergétique du PAD (électricité et eau) : moyens de production et de distribution, structuration d’alimentation MT/BT, tarification, qualité et maintenance du réseau.

- Estimer les besoins actuels puis à l’horizon 30 ans du PAD et des occupants de son domaine sur le site actuel.

  - MISSION 2 : ÉLABORATION DU SCHÉMA DIRECTEUR ENERGÉTIQUE

La mission 2 aboutira au Schéma Directeur Energétique et comprendra les prestations suivantes :

- Proposer un argumentaire présentant les moyens de production d’électricité potentiels pour le PAD, incluant les énergies conventionnelles et renouvelables pour la partie électricité, et les moyens de production et de distribution pour la partie eau portable ;

- Effectuer une analyse des politiques publiques en matière énergétique, intégrant les énergies fossiles ou alternatives pour l’avitaillement des navires ;

- Proposer plusieurs scénarios valables de politiques énergétiques (eau et électricité) pour le PAD concernant les sites de Douala-Bonabéri ;

- Animer un séminaire stratégique pour présenter les différents scénarios et accompagner le PAD dans son choix ;

- Rédiger le Schéma Directeur Energétique du PAD, comprenant son modèle économique et le plan d’actions ordonnancé et chiffré permettant sa mise en œuvre.

  - MISSION 3 : RÉDACTION DU RAPPORT FINAL

La mission 3 consiste à rédiger un rapport final englobant les analyses et conclusions des missions 1 et 2. Il sera rédigé en français et en anglais.

- DESCRIPTION DES ACTIVITÉS - MÉTHODOLOGIE

Chaque mission démarre par une réunion de lancement précisant sa méthodologie, ses modalités d’exécution et son calendrier. Chacune se terminera par deux réunions de présentation du livrable avec les commissions techniques mise en place par le PAD.

L’ensemble des entretiens à réaliser dans le cadre de l’étude fera l’objet d’une grille d’entretien validée par le PAD et d’un compte-rendu transmis en annexe des rapports correspondants.

  - POUR LA MISSION 1 : ETAT DES LIEUX DE LA POLITIQUE ENERGETIQUE SUR LE SITE DE DOUALA-BONABERI

- Effectuer une analyse des politiques publiques en matière énergétique, au niveau national et local, impactant le PAD. La politique énergétique intègre le réseau électrique et le réseau d’eau potable.

- Analyser les textes de lois et décrets relatifs à l’énergie s’appliquant au PAD.

- Effectuer des entretiens avec les services du PAD et les autorités nationales et locales pertinentes.

- Réaliser un état des lieux de la politique énergétique du PAD : moyens de production et de distribution, structuration d’alimentation MT/BT, tarification, qualité et maintenance du réseau. Cet état des lieux doit permettre de comprendre comment le PAD répond actuellement à ses besoins en électricité et en eau portable, ainsi qu’à ceux des occupants de son domaine (bâtiments administratifs, amodiataires, concessionnaires, régies et filiales, navires, etc.) : objectifs de production, production effective, distribution, tarification, moyens mobilisés, projets en cours ou à venir. Une analyse qualitative du réseau et des déperditions d’énergie doit également être réalisée, afin de comprendre comment des investissements permettraient d’améliorer la fourniture d’électricité sans augmenter les moyens de production.

- Estimer les besoins énergétiques actuels et à l’horizon 2050 du PAD et des occupants de son domaine. Cette estimation s’appuiera sur les données à disposition du PAD et des entretiens avec les occupants du domaine. Une connaissance des besoins des différentes industries est attendue.

- Réaliser un benchmarking des politiques énergétiques des ports (électricité et eau potable), comprenant à minima 3 ports situés en Europe, en Asie et en Afrique, dont un est doté d’un estuaire. Ce benchmarking a pour objectif d’identifier les moyens engagés par ces ports pour produire leur électricité, leur eau potable, et les technologies de pointe utilisées pour distribuer et gérer ces énergies.

Dans le cadre de cette mission, le consultant devra rencontrer à minima : le Ministère de l’Eau et de l’Energie, le Ministère de l’Environnement, l’autorité locale de fourniture d’électricité, celle de la gestion de l’eau potable, les régies et filiales, le Service Eau et Electricité, la Division des Etudes Techniques d’Aménagement Portuaire du PAD et les principaux amodiataires.

Le consultant réalisera le rapport de fin de mission 1 comprenant notamment les comptes rendus des entretiens qu’il a réalisés. Le rapport pourra être rédigé en français et en anglais, mais il comportera un résumé exécutif en français et en anglais.

  - POUR LA MISSION 2 : ELABORATION DU SCHEMA DIRECTEUR ENERGETIQUE (EAU ET ELECTRICITE)

- Proposer un argumentaire présentant les moyens de production d’électricité potentiels pour le PAD, incluant les énergies conventionnelles et renouvelables pour la partie électricité, et les moyens de production et de distribution pour la partie eau portable.

- Fournir une liste des moyens de production potentiels d’électricité (centrale à hydrocarbure, Energies Marines Renouvelables, solaire, géothermique, méthanisation, éolien…).

- Présenter les avantages et inconvénients de chacun de ces moyens de production potentiels dans le contexte du PAD.

- Fournir une liste des moyens de production potentiels d’eau potable.

- Présenter les avantages et inconvénients de chacun de ces moyens de production potentiels d’eau potable dans le contexte du PAD.

- Proposer plusieurs scénarios valables de politiques énergétiques pour le PAD concernant le site de Douala-Bonabéri.

- Faire la synthèse des analyses précédentes et identifier au moins 05 scénarios pour la future politique énergétique du PAD. Ces scénarios présenteront une estimation des investissements nécessaires, les revenus associés et les avantages socio-économiques pour l’environnement direct du port. Le consultant veillera à détailler le mix énergétique du port, et à inclure les nouvelles technologies digitales pour une gestion intelligente des réseaux.

- Animer un séminaire stratégique pour présenter les différents scénarios et accompagner le PAD dans son choix.

- Organiser un séminaire d’une journée avec le PAD, afin de choisir les scénarios. Pédagogique et participatif, ce séminaire animé par le consultant, amènera les participants à comprendre les différences entre les scénarios et à s’approprier leurs implications pour le PAD (budget d’investissement et de fonctionnement, besoins de formations, impacts socio-économiques…). Les frais d’organisation du séminaire sont à la charge du consultant.

- Rédiger le Schéma Directeur Energétique (eau et électricité) du PAD, comprenant son modèle économique, le plan d’actions ordonnancé et chiffré permettant sa mise en œuvre.

- Formaliser le Schéma Directeur sous la forme d’un rapport présentant le contexte de l’étude, justifiant les objectifs de production d’électricité et d’eau potable, ainsi que les moyens de production associés. Le modèle financier du service de fourniture et de distribution d’électricité et d’eau potable sera proposé ainsi qu’un plan d’actions permettant sa mise en œuvre par le PAD.

- Ordonnancer le plan d’actions cité supra, dans le temps et détailler le portefeuille de projets et les investissements nécessaires aux divers horizons pertinents, ainsi que ses coûts de fonctionnement.

- Rédiger le rapport en français et en anglais, avec un résumé exécutif en français et en anglais.

  - POUR LA MISSION 3 : REDACTION DU RAPPORT FINAL

La mission 3 consiste à rédiger un rapport final englobant les analyses et conclusions des missions 1 et 2. Il sera rédigé en français et en anglais.

- ACCOMPAGNEMENT

Le PAD mettra à la disposition du Consultant, tous les documents en sa possession, nécessaires à l’étude, notamment les plans disponibles (le cas échéant), les perspectives de développement du port... le Consultant prendra attache avec la Mairie de la Ville de Douala ainsi que les autres services compétents, pour entrer en possession du reste des documents requis.

A minima, les documents suivants seront transmis au cabinet sélectionné au démarrage de l’étude :

- Stratégie Nationale de Développement à 2030 ;

- Schéma Directeur de Développement du PAD ;

- Loi cadre 96/12 du 5 août 1996 cadrant les obligations en faveur de la protection de l’environnement et la sensibilisation des populations des institutions publiques ;

- Décret 2012/2809/PM du 26 septembre 2012 décrivant les règles concernant la gestion des déchets ;

- Dernier Audit Environnemental et Social du PAD associé au dernier plan de travail listant les projets et actions en cours concernant la gestion de l’environnement au PAD ;

- Revue des projets et des installations et infrastructures concernés par le projet sur le site de Douala-Bonabéri

- SUIVI ET MONITORING DE L’ÉTUDE

L’étude sera suivie par un Comité qui sera mis en place par le Maitre d’Ouvrage.

Ce Comité sera chargé d’examiner les rapports et apportera des amendements dans un délai de 10 jours avant la validation finale par la Commission de Recette Technique.

- PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES SUR LES PRESTATIONS

La présente étude se déroulera sur une période de sept (07) mois y compris les délais de validation, à compter de la notification de l’ordre de service de lancement des prestations au Consultant retenu pour la circonstance.

Les différentes missions se dérouleront comme suit :

| N° Tâche | Nom de la tâche | Durée | Prédécesseurs |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Signature du Marché et notification de l'OS n°001 | 14 jours |  |
| 02 | Notification de l'OS de lancement des prestations | 1 jour | 1 |
| 03 | Élaboration et présentation du rapport d’établissement | 07 jours | 2 |
| 04 | Exécution de la première mission : état des lieux de la politique énergétique sur le site de Douala-Bonabéri | 46 jours | 3 |
| 05 | Élaboration et présentation des rapports y afférents | 07 jours | 4 |
| 06 | Examen et réception du rapport d'étape | 15 jours | 5 |
| 07 | Exécution de la seconde mission : élaboration du Schéma Directeur Energétique (eau et électricité) | 83 jours | 6 |
| 08 | Élaboration et présentation des rapports y afférents | 07 jours | 7 |
| 09 | Examen et réception du rapport d'étape | 15 jours | 8 |
| 10 | Exécution de la troisième mission : élaboration du rapport final | 07 jours | 9 |
| 11 | Réception et clôture du marché | 15 jours | 10 |

Si l’administration ne se prononce pas au terme des délais de validation ci-dessus indiqués, le rapport de la Mission est réputé validé et le Consultant est tenu de poursuivre la Mission suivante de l’étude. Un Procès-Verbal sera dressé à la réception de chaque Mission.

- COÛT DES PRESTATIONS

Le montant prévisionnel des prestations est de deux cent vingt-et-un millions (221.000.000) de FCFA.

- LIVRABLES DE L’ÉTUDE

Suivant le chronogramme détaillé du Consultant et conformément au déroulement précédemment développé, le Consultant remettra au PAD les documents ci-dessus énoncés dans le cadre de la présente étude :

- Rapport de mission 1 ;

- Rapport de mission 2 ;

- Rapport de mission 3 (Rapport Final).

Lesdits livrables sont repris dans le tableau de synthèse ci-dessous :

| N° | Livrables attendus | Nbre d’exemplaires |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rapport de mission 1 | 07 supports physiques et 01 disque dur, documents en fichier DWG, DXF, Word, Excel et PDF |
| 2 | Rapport de mission 2 | 07 supports physiques et 01 disque dur, documents en fichier DWG, DXF, Word, Excel et PDF |
| 3 | Rapport de mission 3 (Rapport Final) | 07 supports physiques et 01 disque dur, documents en fichier DWG, DXF, Word, Excel et PDF |

Chacun de ces documents fera l’objet :

- d’une version provisoire en sept (07) exemplaires (sous supports numérique et physique) pour lesquels la Direction des Aménagements Portuaires disposera d’un délai de sept (07) jours, pour faire part de ses observations ; et le Consultant disposera de sept (07) jours également, pour prendre en compte lesdites observations ;

- d’une version définitive en sept (07) exemplaires (sous supports numérique et physique) à produire dans les sept (07) jours suivant les observations sur la version provisoire.

NB : les documents sous fichiers AutoCAD (DWG, DXF), MICROSOFT WORD et MICROSOFT EXCEL seront appréciés en plus de la version PDF.

- COMPOSITION DE L’ÉQUIPE DU CONSULTANT

L’équipe du Consultant dont la liste n’est pas exhaustive, devra être de nature à garantir la parfaite exécution des missions. L’effectif minimum requis est le suivant :

  - Le Chef de Mission :

Expert en étude stratégique ou schémas directeurs dans le domaine énergétique qui a obtenu un diplôme d’ingénieur généraliste, au minimum Master (Bac+5) dans le Génie Civil, Génie Mécanique, Génie Electrique, Génie Hydraulique avec une expérience d'au moins 20 ans dans les études énergétiques. En particulier, une expérience de chef de mission pour la réalisation de deux (02) schémas directeurs sera requise dans les dix (10) dernières années.

  - L’Ingénieur environnementaliste :

Ingénieur environnementaliste qui a obtenu un diplôme de niveau Master (Bac+5) dans le domaine environnemental, et doté d’une d’expérience d'au moins cinq (05) ans dans les projets similaires.

  - L’Ingénieur Energéticien :

Ingénieur énergéticien qui a obtenu un diplôme de Master (Bac+5) dans le domaine de l’énergie (Génie Civil, Génie Mécanique, Génie Electrique, Génie Hydraulique) avec une expérience d'au moins cinq (05) ans dans les projets similaires.

  - L’Ingénieur en Génie Electrique :

Ingénieur en Génie Electrique qui a obtenu un diplôme de Master (Bac+5) avec une expérience professionnelle d'au moins cinq (05) ans dans le domaine de la distribution de l’énergie électrique dans les projets similaires.

  - L’Ingénieur hydraulique urbaine et industrielle

Ingénieur hydraulique urbaine et industrielle qui a obtenu un diplôme de Master (Bac+5) avec une expérience professionnelle d'au moins quinze (15) ans dans le domaine de la gestion de l’eau et la conception des moyens de production et distribution de l’eau dans les projets similaires.

  - L’Ingénieur Génie Civil ou BTP :

Ingénieur Génie Civil ou BTP, au minimum BACC+5 avec une expérience d’au moins cinq (05) ans dans les projets similaires de conception et d’étude des ouvrages de génie civil relatifs aux moyens de production et distribution électricité et eau.

  - L’Expert Economiste Analyste financier :

Economiste Analyste financier qui a obtenu un diplôme Master (Bac + 5) dans le domaine de l’économie et finance avec une expérience d’au moins cinq (05) ans dans l’évaluation économique et financière préliminaire des moyens de production et distribution électricité et eau.

Toutefois, le Consultant en plus des sept (07) experts clés exigés, pourra proposer, tout en le justifiant, un personnel d’appui selon qu’il le jugera nécessaire.

- EXPERIENCE ET QUALIFICATION DU CABINET DE CONSEIL

Le cabinet doit avoir au moins quinze (15) ans d’expérience dans le domaine du conseil en énergie et en eau dont l’expérience en Afrique francophone serait un plus.

Il doit prouver qu’il a dans son actif les réalisations suivantes :

- Deux (02) projets de moyens de production et transport d’énergie électrique avec études de faisabilité ;

- Deux (02) projets de transport de l’énergie électrique dans la catégorie de la haute tension ;

- Deux (02) projets de réseau de distribution d’énergie électrique HTA / BT dans des projets similaires ;

- Deux (02) projets de réseau de production et de distribution d’eau comprenant le captage, le traitement, le réservoir et la distribution de l’eau potable dans des projets similaires ;

- Deux (02) projets similaires en tant que cabinet conseil de la maîtrise d’ouvrage sur le schéma directeur énergétique électrique et eau, en Afrique francophone.

- MATÉRIEL DU CABINET CONSEIL

Le Cabinet mettra en place tous les moyens matériels et techniques nécessaires pour un bon accomplissement de sa mission, notamment les véhicules et le matériel informatique.

Le cocontractant devra justifier de la propriété et de l’état du matériel informatique et mobilisera la logistique nécessaire à l’exécution des prestations (joindre les copies des factures pour le matériel informatique).

En particulier, le cabinet devra justifier de sa propriété et de son expérience dans l’utilisation des logiciels suivants :

- Logiciels d’études des systèmes de distribution d’eau :

  - Logiciel de modélisation hydraulique et de qualité de l'eau tel que WaterCAD ou équivalent ;

  - Logiciel de modélisation d'écoulements hydrauliques dans les réseaux d'eau potable (réseaux sous pression) tel que Epanet ou équivalent ;

- Logiciels distribution électrique permettant l'analyse des réseaux de distribution d’énergie électrique (réseaux équilibrés ou non équilibrés ; monophasés, biphasés ou triphasés, en antenne, bouclés ou maillés) tels que CYMDIST ou équivalent.

- CHOIX DU CONSULTANT

Les critères de choix des consultants seront déterminés ainsi qu’il suit :

- la compréhension du sujet ;

- la qualité des experts ;

- l’expérience dans le domaine des tâches à effectuer ;

- le coût de la prestation.

- RÉMUNÉRATION DU CONSULTANT

L’offre financière du Consultant pour la rémunération de ses prestations comprendra :

- Le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) ;

- Le Devis Quantitatif et Estimatif (DQE) des prestations qu’il juge nécessaires pour mener à bien la présente étude ;

- Les modalités de paiement souhaitées.

|  | DIRECTION DES AFFAIRES GÉNÉRALES DIVISION DES MARCHÉS PUBLICS | Code : FI-QUA-070 Version : 00 Date : 17/09/2024 Page : 46 sur 76 |
| --- | --- | --- |
|  | ENREGISTREMENT |  |
|  | DOSSIER D’APPEL D’OFFRES |  |

APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT

N°__________/AONO/CIPM-ICAE/PAD/2024 DU________________ RELATIF AU RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT CHARGÉ DE L’ÉTUDE DE CONCEPTION DU SCHÉMA DIRECTEUR DE DISTRIBUTION ÉNERGÉTIQUE DU PORT DE DOUALA-BONABÉRI.

PIECE N° 5 :

Proposition technique, tableaux types

Récapitulatif des tableaux types :

| 6A. | Lettre de soumission de la Proposition Technique ; |
| --- | --- |
| 6B. | Références du Candidat ; |
| 6C. | Observations et suggestions du Candidat sur les termes de référence et sur les données, services et installations devant être fournis par l’Autorité Contractante ; |
| 6D. | Descriptif de la méthodologie et du plan de travail proposés pour accomplir l’amission ; |
| 6E. | Composition de l’équipe et responsabilités de ses membres ; |
| 6F. | Modèle de Curriculum Vitae (CV) pour le personnel spécialisé proposé ; |
| 6G. | Calendrier du personnel spécialisé ; |
| 6H | Calendrier des activités (programme de travail). |

6A. Lettre de soumission de la proposition technique

[Lieu, date]

À: [Nom et adresse de l’Autorité Contractante]

Madame/Monsieur,

Nous, soussignés, [titre à préciser], avons l’honneur, conformément à votre DAONO N°….. du ….. relatif à ………………….…... de vous soumettre ci-joint, notre proposition technique pour la prestation objet dudit DAONO.

Au cas où cette proposition retiendrait votre attention, nous sommes entièrement disposés, sur la base du personnel proposé à entamer des négociations pour la meilleure conduite du projet.

Aussi, prenons-nous un ferme engagement pour le respect scrupuleux du contenu de ladite proposition technique, sous réserve des modifications éventuelles qui résulteraient des négociations du contrat.

Veuillez agréer, Madame/Monsieur……..,l’expression de notre parfaite considération./-

Signature du représentant habilité : Nom, titre du signataire et cachet :

Nom du Candidat : Adresse :

6B. Références du Candidat

Services rendus pendant les [indiquer le nombre de 1 à 5] dernières années qui illustrent le mieux vos qualifications

À l’aide du formulaire ci-dessous, indiquez les renseignements demandés pour chaque mission pertinente que votre société/organisme a obtenue par contrat, soit en tant que seule société, soit comme l’un des principaux partenaires d’un groupement.

| Nom de la Mission: | Pays: |
| --- | --- |
| Lieu: | Personnel spécialisé fourni par votre société/organisme (profils) : |
| Nom du Client: | Nombre d’employés ayant participé à la Mission : |
| Adresse: | Nombre de mois de travail ; Durée de la Mission: |
| Délai: |  |
| Date de démarrage : Date d’achèvement : (mois/année) (mois/année) | Valeur approximative des services (en francs CFA HT): |
| Nom des Prestataires associés/partenaires éventuels : | Nombre de mois de travail de spécialistes fournis par les Prestataire associés : |
| Nom et fonctions des responsables (Directeur/Coordinateur du projet, Responsable de l’équipe): |  |
| Descriptif du projet: |  |
| Description des services effectivement rendus par votre personnel : |  |

Nom du candidat :

Produire justificatifs

6C. Observations et suggestions du consultant sur les termes de référence et sur les données, services et installations devant être fournis par l’Autorité Contractante

Sur les termes de référence :

1.

2.

3.

4.

5.

Sur les données, services et installations devant être fournis par l’Autorité Contractante :

1.

2.

3.

4.

5.

6D. Descriptif de la méthodologie et du plan de travail proposés pour accomplir la mission

6E. Composition de l’équipe et responsabilités de ses membres

- Personnel technique/de gestion

| Nom | Poste | Attributions |
| --- | --- | --- |

2. Personnel d’appui (siège et local)

| Nom | Poste | Attributions |
| --- | --- | --- |

6F. Modèle de Curriculum Vitae (CV) du personnel spécialisé proposé

Poste: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .

Nom du Candidat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nom de l’employé: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

Profession: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .

Diplômes: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

Date de naissance: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

Nombre d’années d’emploi par le Candidat: . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nationalité: . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .. . . . . . .

Affiliation à des associations/groupements professionnels : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Attributions spécifiques : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .. . .

Principales qualifications :

[En une demi-page environ, donner un aperçu des aspects de la formation et de l’expérience de l’employé les plus utiles

À ses attributions dans le cadre de la mission. Indiquer le niveau des responsabilités exercées par lui/elle lors de missions antérieures, en précisant la date et le lieu.]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Formation:

[En un quart de page environ, résumer les études universitaires et autres études spécialisées de l’employé, en indiquant les noms et adresses des écoles ou universités fréquentées, avec les dates de fréquentation, ainsi que les diplômes obtenus.]

Pièces Annexes:

- Copie certifiée conforme du diplôme le plus élevé et éventuellement une attestation de l’ordre du corps de métier

- Attestation de disponibilité

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Expérience professionnelle :

[En deux pages environ, dresser la liste des emplois exercés par l’employé depuis la fin de ses études par ordre chronologique inverse, en commençant par son poste actuel. Pour chacun, indiquer les dates, nom de l’employeur, titre du poste occupé et lieu de travail. Pour les dix dernières années, préciser en outre le type d’activité exercée et, le cas échéant, le nom de clients susceptibles de fournir des références.]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Connaissances informatiques :

[Indiquer, le niveau de connaissance]

Langues:

[Indiquer, pour chacune, le niveau de connaissance : médiocre/moyen/ bon/excellent, en ce qui concerne la langue lue/écrite/parlée.]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .

Attestation:

Je soussigné, certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent fidèlement compte de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

Date: . . . . . . . . . . . . . . . . .

[Signature de l’employé et du représentant habilité du consultant]

Jour/mois/année

Nom de l’employé : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

Nom du représentant habilité : . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

6G. Calendrier du personnel spécialisé

| Nom | Poste | Rapports à fournir/activités | Mois ou semaines (sous forme de diagramme à barres) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Nombre de mois |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sous-total (1) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sous-total (2) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sous-total (3) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sous-total (4) |

Temps plein:

Temps partiel:

Rapports à fournir:

Durée des activités :

Signature:

(Représentant habilité)

Nom:

Titre:

Adresse:

6H. Calendrier des activités (programme de travail)

A. Préciser la nature de l’activité

|  | [Mois ou semaines à compter du début de la mission] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e |  |
| Activité (tâche) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B. Achèvement et soumission des rapports

| Rapports | Date |
| --- | --- |
| 1. Rapport Mission 1 |  |
| 2. rapport Mission 2 |  |
| 3. Rapport Mission 3 |  |

|  | DIRECTION DES AFFAIRES GÉNÉRALES DIVISION DES MARCHÉS PUBLICS | Code : FI-QUA-070 Version : 00 Date : 17/09/2024 Page : 55 sur 76 |
| --- | --- | --- |
|  | ENREGISTREMENT |  |
|  | DOSSIER D’APPEL D’OFFRES |  |

APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT

N°__________/AONO/CIPM-ICAE/PAD/2024 DU________________ RELATIF AU RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT CHARGÉ DE L’ÉTUDE DE CONCEPTION DU SCHÉMA DIRECTEUR DE DISTRIBUTION ÉNERGÉTIQUE DU PORT DE DOUALA-BONABÉRI.

PIECE N° 6 :

Proposition financière tableaux types

Récapitulatif des tableaux types

| 7.A. | Lettre de soumission de la proposition financière pour les marchés à paiement par prix forfaitaires ; |
| --- | --- |
| 7.B. | Etat récapitulatif des coûts ; |
| 7.C. | Ventilation des coûts par activité ; |
| 7.D. | Coût Unitaire du Personnel Clef ; |
| 7.E. | Coût Unitaire du Personnel d’Exécution ; |
| 7.F. | Ventilation de la rémunération par activité ; |
| 7.G. | Frais remboursables par activité ; |
| 7.H. | Frais divers pour les marchés à paiement par prix unitaires pour les marchés à paiement par prix unitaires ; |
| 7.I. | Cadre du Bordereau des prix unitaires ; |
| 7.J. | Cadre du détail estimatif ; |
| 7.K | Cadre du sous-détail des prix unitaires - Prix unitaires élémentaires (cf. 7.D. 7.E. etc.…); - Décomposition des prix unitaires ; - Frais remboursables, le cas échéant |

7. A. Lettre de soumission de la proposition financière

[Lieu, date]

À:[Nom et adresse du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué]

Madame/Monsieur,

Nous, soussignés, avons l’honneur de vous proposer nos services, à titre de Cocontractant, pour [titre des services] conformément à votre Avis d’Appel d’Offres n° [à indiquer] en date du [date] et à notre Proposition (nos Propositions technique et financière).

Vous trouverez ci-joint notre Proposition financière qui s’élève à [montant en lettres et en chiffres ainsi que le(s) lot(s) et la clef de répartition francs CFA/devise, le cas échéant]. Ce montant net d’impôts, de droits et de taxes, que nous avons estimé par ailleurs à [montant(s) en lettres et en chiffres].

Préciser les rabais éventuels conformément à la circulaire n° 005 du 26/01/2017 relative à l’application des rabais dans les passations des marchés.

Notre Proposition financière a pour nous force obligatoire, sous réserve des modifications résultant de la négociation du Contrat, jusqu’à l’expiration du délai de validité de la Proposition, c’est-à-dire jusqu’au [date].

Nous savons que vous n’êtes tenue / tenu d’accepter aucune des propositions reçues. Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de notre considération distinguée.

Signature du représentant habilité : Nom, titre du signataire et cachet:

Nom du Candidat : Adresse:

7. B. Etat récapitulatif des coûts

| Coûts | Monnaie(s)(7) | Montant(s) |
| --- | --- | --- |
| Sous-total Impôts, droits, taxes, et autres charges fiscales Montant total de la Proposition financière |  |  |

7. C. Ventilation des coûts par activité

| Activité no: | Activité no: | Description: |
| --- | --- | --- |
| Composantes du prix Rémunération Frais remboursables Frais divers Sous-total | Monnaie(s) | Montant(s) |

7. D. Coûts unitaires du personnel clé

| Noms et prénoms | Qualification/ Fonction | Coût horaire | Coût journalier | Coût mensuel |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7. E. Coûts unitaires du personnel d’exécution

| Noms et prénoms | Qualification/ Fonction | Coût horaire | Coût journalier | Coût mensuel |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7. F. Ventilation de la rémunération par activité

Activité no:	 Nom:

| Noms | Poste | Apport | Rémunération Taux de change | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total général |  |  |  |  |

7. G. Frais remboursables par activité

Activité no:	 Nom:

| No | Description | Unité | Quantité | Prix unitaire | Montant Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total général |  |  |  |  |

7. H. Frais divers

Activité no :

Nom:

| No | Description | Unité | Quantité | Prix unitaire | Montant total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total général |  |  |  |  |

7. I. Cadre du bordereau des prix unitaires

| N° PRIX | DÉSIGNATION DES TRAVAUX | UNITÉ | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRES | PRIX UNITAIRE EN LETTRES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Rapport de la mission 1 : état des lieux de la politique énergétique sur le site de Douala-Bonabéri | FF |  |  |
|  | Ce prix rémunère au forfait (FF), toutes sujétions comprises, les prestations liées à la mobilisation des experts et du matériel, nécessaires à la production du rapport de la mission 1, tel que prévu dans les TDR. Il comprend également les frais d’impression, de reprographie, toute la logistique nécessaire pour l’organisation de la réunion de présentation/validation dudit rapport. Il s’agira notamment de : - Effectuer une analyse des politiques publiques en matière énergétique, au niveau national et local, impactant le PAD. La politique énergétique intègre le réseau électrique et le réseau d’eau potable. - Effectuer une analyse des politiques publiques en matière énergétique, intégrant les énergies fossiles ou alternatives pour l’avitaillement des navires. - Réaliser un état des lieux de la politique énergétique du PAD (électricité et eau) : moyens de production et de distribution, structuration d’alimentation MT/BT, tarification, qualité et maintenance du réseau. - Estimer les besoins actuels puis à l’horizon 30 ans du PAD et des occupants de son domaine sur le site actuel. |  |  |  |
|  | Le forfait à : |  |  |  |
| II | Rapport de la mission 2 : élaboration du Schéma Directeur Energétique (eau et électricité) | FF |  |  |
|  | Ce prix rémunère au forfait (FF), toutes sujétions comprises, les prestations liées à la mobilisation des experts et du matériel, nécessaires à la production du rapport de la mission 2, tel que prévu dans les TDR. Il comprend également les frais d’impression, de reprographie, toute la logistique nécessaire pour l’organisation de la réunion de présentation/validation dudit rapport. Il s’agira notamment de : - Proposer un argumentaire présentant les moyens de production d’électricité potentiels pour le PAD, incluant les énergies conventionnelles et renouvelables pour la partie électricité, et les moyens de production et de distribution pour la partie eau portable ; - Effectuer une analyse des politiques publiques en matière énergétique, intégrant les énergies fossiles ou alternatives pour l’avitaillement des navires ; - Proposer plusieurs scénarios valables de politiques énergétiques (eau et électricité) pour le PAD concernant les sites de Douala-Bonaberi ; - Animer un séminaire stratégique pour présenter les différents scénarios et accompagner le PAD dans son choix ; - Rédiger le Schéma Directeur Energétique du PAD, comprenant son modèle économique et le plan d’actions ordonnancé et chiffré permettant sa mise en œuvre. |  |  |  |
|  | Le forfait à : |  |  |  |
| III | Rapport de la mission 3 : élaboration du rapport final | FF |  |  |
|  | Ce prix rémunère au forfait (FF), toutes sujétions comprises, les prestations liées à la mobilisation des experts et du matériel, nécessaires à la production du rapport de la mission 3 (rapport final), tel que prévu dans les TDR. Il comprend également les frais d’impression, de reprographie, toute la logistique nécessaire pour l’organisation de la réunion de présentation/validation dudit rapport. La mission 3 consiste à rédiger un rapport final englobant les analyses et conclusions des missions 1 et 2. Il sera rédigé en français et en anglais. |  |  |  |
|  | Le forfait à : |  |  |  |
| IV | Frais généraux (organisation des séminaires + descentes diverses) | FF |  |  |
|  | Ce prix rémunère au forfait (FF), la prise en compte des frais généraux liées aux prestations objets du présent marché, notamment les frais d’organisation des séminaires et des descentes diverses (y compris toutes sujétions). |  |  |  |
|  | Le forfait à : |  |  |  |

7. J. CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

| N° | DÉSIGNATION DES TRAVAUX | UTÉ | QTE | PU (FCFA) | PT (FCFA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Rapport de la mission 1 : état des lieux de la politique énergétique sur le site de Douala-Bonabéri | FF | 01 |  |  |
| II | Rapport de la mission 2 : élaboration du Schéma Directeur Energétique (eau et électricité) | FF | 01 |  |  |
| III | Rapport de la mission 3 : élaboration du rapport final | FF | 01 |  |  |
| IV | Frais généraux (organisation des séminaires + descentes diverses) | FF | 01 |  |  |
|  | Montant Total HT |  |  |  |  |
|  | TVA (19,25%) |  |  |  |  |
|  | AIR (2,2%) |  |  |  |  |
|  | MONTANT TOTAL TTC |  |  |  |  |

Arrêté le présent détail estimatif à la somme toutes taxes comprises de _________________ francs CFA.

|  | DIRECTION DES AFFAIRES GÉNÉRALES DIVISION DES MARCHÉS PUBLICS | Code : FI-QUA-070 Version : 00 Date : 17/09/2024 Page : 64 sur 7666 |
| --- | --- | --- |
|  | ENREGISTREMENT |  |
|  | DOSSIER D’APPEL D’OFFRES |  |

APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT

N°__________/AONO/CIPM-ICAE/PAD/2024 DU________________ RELATIF AU RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT CHARGÉ DE L’ÉTUDE DE CONCEPTION DU SCHÉMA DIRECTEUR DE DISTRIBUTION ÉNERGÉTIQUE DU PORT DE DOUALA-BONABÉRI.

PIECE N° 7 :

MODELE DE MARCHE

|  | DIRECTION DES AFFAIRES GÉNÉRALES DIVISION DES MARCHÉS PUBLICS | Code : FI-QUA-070 Version : 00 Date : 17/09/2024 Page : 65 sur 76 |
| --- | --- | --- |
|  | ENREGISTREMENT |  |
|  | DOSSIER D’APPEL D’OFFRES |  |

MARCHE N°__________/M/CIPM-ICAE/PAD/2024 PASSE APRES APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°__________/AONO/CIPM-ICAE/PAD/2024 DU________________ RELATIF AU RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT CHARGÉ DE L’ÉTUDE DE CONCEPTION DU SCHÉMA DIRECTEUR DE DISTRIBUTION ÉNERGÉTIQUE DU PORT DE DOUALA-BONABÉRI.

MAITRE D’OUVRAGE: DIRECTEUR GÉNÉRAL DU PORT AUTONOME DE DOUALA

TITULAIRE	       : 	__________________________

B.P: ____ à  ___	Tel___  Fax : ____

N° R.C : ____ A à ____

N° Contribuable : _____

N° Compte bancaire : ____  chez _____

Agence de ______

OBJET   : LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT CHARGÉ DE L’ÉTUDE DE CONCEPTION DU SCHÉMA DIRECTEUR DE DISTRIBUTION ÉNERGÉTIQUE DU PORT DE DOUALA-BONABÉRI.

MONTANT :

| HTVA |  |
| --- | --- |
| T.V.A (19,25%) |  |
| TTC |  |
| A.I.R (……%) |  |
| Net à mandater |  |

DELAI D’EXECUTION : sept (07) mois

FINANCEMENT : BUDGET PAD exercices 2024 et suivant

IMPUTATION    : 1208012

SOUSCRIT LE :……………………………………………………

SIGNE LE :…………………………………………………………

NOTIFIE LE :………………………………………………………

ENREGISTRE LE :……………………………………………….

Pôle de Référence au Cœur du Golfe de Guinée I Pole Of Reference at the Heart of the Gulf of Guinea

Société Anonyme 	« S.A» à Capital public I Capital social : FCFA 18 902 000 000 I N° de Contribuable I M069900009499X I RCCM : 030.153 I NACAM : 034006

B.P./P.O. Box 4020 Douala, Bonanjo – Centre des Affaires Maritimes I Tél. : +237 233 42 01 33 I Fax : +237 233 42 67 97 I www.pad.cm

ENTRE

Le Port Autonome de Douala représenté par le Directeur Général, dénommé ci-après

« L’AUTORITE CONTRACTANTE »

D’UNE PART,

D’une part,

ET

Le CABINET _________________________________________________,

Représenté par son Directeur Général, dénommée ci-après

« LE PRESTATAIRE »

D’autre part

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

SOMMAIRE

# TITRE I : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

TITRE II : TERMES DE REFERENCE (TDR)

TITRE III : BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

# TITRE IV : DETAILS DE DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF (DQE)

Page ……… et dernière du marché n°_______/M/CIPM-ICAE/PAD/2024 du………. Passé par APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°_____/AONO/CIPM-ICAE/PAD/2024 DU__________ RELATIF AU RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT CHARGÉ DE L’ÉTUDE DE CONCEPTION DU SCHÉMA DIRECTEUR DE DISTRIBUTION ÉNERGÉTIQUE DU PORT DE DOUALA-BONABÉRI

MAITRE D’OUVRAGE: DIRECTEUR GÉNÉRAL DU PORT AUTONOME DE DOUALA

TITULAIRE	 : 	__________________________

B.P: ____ à  ___	Tel___  Fax : ____

N° R.C : ____ A à ____

N° Contribuable : _____

N° Compte bancaire : ____  chez  ___) -Agence de ______

MONTANTS:

| Total HT |  |  |
| --- | --- | --- |
| TVA (19,25%) |  |  |
| TOTAL TTC |  |  |
| AIR (……%) ou TSR |  |  |
| Net à mandater |  |  |

LIEU D’EXECUTION   :	PORT DE DOUALA

DELAI D’EXECUTION:	SEPT (07) mois

| Lu et accepté par le Consultant Le_______________ | Visé par le Directeur des Aménagements Portuaires (Chef de Service du marché) Le_______________ |
| --- | --- |
| Visé par le Directeur du Contrôle de Gestion Le______________ | Visé par le Directeur des Finances et de la Comptabilité Le______________ |
| Signé par le Maître d’Ouvrage Douala, le______________ |  |
| Enregistrement |  |

|  | DIRECTION DES AFFAIRES GÉNÉRALES DIVISION DES MARCHÉS PUBLICS | Code : FI-QUA-070 Version : 00 Date : 17/09/2024 Page : 69 sur 76 |
| --- | --- | --- |
|  | ENREGISTREMENT |  |
|  | DOSSIER D’APPEL D’OFFRES |  |

APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT

N°__________/AONO/CIPM-ICAE/PAD/2024 DU________________ RELATIF AU RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT CHARGÉ DE L’ÉTUDE DE CONCEPTION DU SCHÉMA DIRECTEUR DE DISTRIBUTION ÉNERGÉTIQUE DU PORT DE DOUALA-BONABÉRI.

PIECE N° 8 :

FORMULAIRES ET MODELES

SOMMAIRE

# ANNEXE N°1 : DECLARATION D’INTENTION DE SOUMISSIONNER

# ANNEXE N°2 : MODELE DE CAUTION DE SOUMISSION

# ANNEXE N°3 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

# ANNEXE N°4 : MODELE DE SOUMISSION

ANNEXE N°1 : DECLARATION D’INTENTION DE SOUMISSIONNER

Je soussigné,

Nationalité :

Domicile :

Fonction :

En vue de mes pouvoirs de Directeur Général, après avoir pris connaissance du dossier d’Appel d’Offres National Ouvert

N°__________/AONO/CIPM-ICAE/PAD/2024 DU________________ RELATIF AU RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT CHARGÉ DE L’ÉTUDE DE CONCEPTION DU SCHÉMA DIRECTEUR DE DISTRIBUTION ÉNERGÉTIQUE DU PORT DE DOUALA-BONABÉRI.

Déclare par la présente, l’intention de soumissionner pour cet Appel d’Offres

Fait à __________________________ le _______________________

Signature, nom et cachet du Cocontractant

ANNEXE N°2 : MODELE DE CAUTION DE SOUMISSION

Attendu que (nom du soumissionnaire), ci-dessous désigné « le Soumissionnaire » a soumis son offre en date du (date de dépôt de l’offre) relatif au recrutement d’un consultant charge de l’évaluation du schéma directeur informatique existant du Port Autonome de Douala et son actualisation

ci-dessous désigné : « offre »)

Nous (nom de la banque) de (nom du pays), ayant notre siège à (adresse de la banque) (ci-dessous désigné comme « la banque »), sommes tenus à l’égard de Port Autonome de Douala pour la somme de _____________________ francs CFA que la banque s’engage à régler intégralement (indiquer le Maître d’Ouvrage), s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires. Signé et authenticité par ladite banque le _________ jour de _________ (année).

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

- Si le soumissionnaire retire son offre pendant la période de validité stipulée par la soumission dans son offre ;

- Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’acceptation de son offre par le Port Autonome de Douala pendant la période de validité.

- Manque à signer ou refuse de signer le marché, alors qu’il est requis de le faire ou,

- Manque à fournir la garantie bancaire de bonne exécution, comme prévu dans les Instructions aux soumissionnaires.

Nous nous engageons à payer au Port Autonome de Douala (PAD) un montant allant jusqu’au maximum de la somme ci-dessus dès réception de sa demande écrite, sans que le PAD soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que, dans sa demande, le PAD notera que le montant qu’il déclare lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux sont remplies et qu’il spécifiera quelle ou quelle(s) condition (s) a joué ou ont joué.

La présente garantie demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus au-delà de la fin du délai de validité des offres ; toute demande du PAD tendant à la faire jouer devra parvenir à la Banque dans ce délai.

ANNEXE N° 3 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Banque :

Référence de la Caution : N°_______________________

Adressée à Monsieur le Directeur Général du Port Autonome de Douala Cameroun, ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage »

Attendu que ____________________________________ (nom et adresse de l’entreprise), ci-dessous désigné « le Cocontractant », s’est engagé, en exécution du marché relatif à l‘APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°__________/AONO/CIPM-ICAE/PAD/2024 DU________________ RELATIF AU RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT CHARGÉ DE L’ÉTUDE DE CONCEPTION DU SCHÉMA DIRECTEUR DE DISTRIBUTION ÉNERGÉTIQUE DU PORT DE DOUALA-BONABÉRI.

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que le Cocontractant remettra au Maître d’Ouvrage un cautionnement définitif, d’un montant égal à 2% du montant du marché correspondant, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marché,

Attendu que nous avons convenu de donner au Cocontractant ce cautionnement,

Nous, ______________________________________________ (nom et adresse de banque), représentée par _______________________________________ (noms des signataires), ci-dessous désignée « la banque », nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le Cocontractant n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de la somme de ________________ (en chiffres et en lettres).

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif entre en vigueur dès sa signature et dès notification à le Cocontractant, par le Maître d’Ouvrage, de l’approbation du marché. Elle sera libérée dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

A __________________, le__________

(Signature de la banque)

Annexe n°4 : Modèle de soumission

Je, soussigné…......................................................    [Indiquer le nom et la qualité du signataire]

Représentant la société, l’entreprise ou le groupement…......... dont le siège social est à.............................. inscrite au registre du commerce de…............... sous le n°………………..................................……

- Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au dossier d'Appel d’Offres y compris l’(es)additif(s), de l’APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°__________/AONO/CIPM-ICAE/PAD/2024 DU________________ RELATIF AU RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT CHARGÉ DE L’ÉTUDE DE CONCEPTION DU SCHÉMA DIRECTEUR DE DISTRIBUTION ÉNERGÉTIQUE DU PORT DE DOUALA-BONABÉRI.

- Après m'être personnellement rendu compte de la situation des lieux et avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des travaux à effectuer.

- Remets, revêtus de ma signature, le bordereau des prix unitaires ainsi que le devis estimatif établis conformément aux cadres figurant dans le dossier d'appel d'offres.

- Me soumets et m'engage à exécuter les travaux conformément au dossier d'Appel d'Offres, moyennant les prix que j'ai établi moi-même pour chaque nature d'ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l'offre à ..................................................... [En chiffres et en lettres] francs CFA Hors TVA, et à ............................................. Francs CFA Toutes Taxes Comprises. [En chiffres et en lettres]

- M'engage à exécuter les prestations dans un délai de ………............. mois

- M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai ………............. jours [indiquer la durée de validité, en principe 90 jours pour les AON] à compter de la date limite de remise des offres.

Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues par lui au titre du présent marché en faisant donner crédit au compte n°………………......................  ouvert au nom de…................................…………….  auprès de la banque …………………………….

..........……………Agence  de…..............................……………………..

Avant signature du Marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

NB : les rabais doivent respecter les termes de la Circulaire n°005 du MINMAP du 26/01/2017.

Fait à Douala le…………………………………

## Le Soumissionnaire ……………….…

|  | DIRECTION DES AFFAIRES GÉNÉRALES DIVISION DES MARCHÉS PUBLICS | Code : FI-QUA-070 Version : 00 Date : 17/09/2024 Page : 75 sur 76 |
| --- | --- | --- |
|  | ENREGISTREMENT |  |
|  | DOSSIER D’APPEL D’OFFRES |  |

APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT

N°__________/AONO/CIPM-ICAE/PAD/2024 DU________________ RELATIF AU RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT CHARGÉ DE L’ÉTUDE DE CONCEPTION DU SCHÉMA DIRECTEUR DE DISTRIBUTION ÉNERGÉTIQUE DU PORT DE DOUALA-BONABÉRI.

PIECE N° 9 : LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS AUTORISES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS

LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS AUTORISES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS

        - BANQUES

- Afriland First Bank

- Banque Atlantique Cameroun

- Banque Camerounaise des petites et Moyennes Entreprises

- Banque Gabonaise pour le Financement International (BGFI BANK)

- Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit

- Bank of Africa Cameroun

- Citibank Cameroun

- Commercial Bank-Cameroun

- Credit Communautaire d’Afrique

- Ecobank Cameroun

- National Financial Credit-Bank

- Société Commerciale de Banques-Cameroun

- Société Générale Cameroun

- Standard Chartered Bank Cameroon

- Union Bank of Cameroon

- United Bank for Africa

        - COMPAGNIES D’ASSURANCES

- Activa Assurances

- Area Assurances S.A

- Atlantique Assurances S.A

- Beneficial General Insurance S.A

- Chanas Assurances S.A

- CPA S.A

- NSIA Assurances S.A

- Pro assur S.A

- SAAR S.A

- Saham S.A

- Zenithe Insurance S.A

- ROYAL ONYX Insurance