| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ****** |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland ****** |
| --- | --- | --- |
| REGION DE L’EXTREME-NORD ****** |  | FAR NORTH REGION ******** |
| DEPARTEMENT DE MAYO-KANI ****** |  | MAYO-KANI DIVISION ****** |
| COMMUNE DE GUIDIGUIS ****** |  | GUIDIGUIS COUNCIL ****** |
| COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS ****** |  | INTERNAL TENDER BOARD ****** |

MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE DE GUIDIGUIS

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA COMMUNE DE GUIDIGUIS

AVIS DE CONSULTATION DE LA DEMANDE DE COTATION N° 06/DDC/CMNE-GDG/CIPM/AI/2025 DU 25/02/2025 RELATIF A L’AMENAGEMENT D’UN PARC D’ATTRACTION A GUIDIGUIS DANS LA COMMUNE DE GUIDIGUIS, DEPARTEMENT DE MAYO-KANI, REGION DE L’EXTRÊME-NORD

FINANCEMENT : BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLIC MINHDU

IMPUTATION BUDGETAIRE : ____________________

AUTORISATIONS DE DEPENSES :

EXERCICE 2025

DOSSIER DE DEMANDE DE COTATION

Février 2025

Table des matières

Pièce n°1 :Avis d'Appel d'Offres (AAO) ............................................................................... 3

Pièce n°2 :Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO)............................................ 10

Pièce n°3 :Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ............................... 17

Pièce n°4:Descriptif de la Fourniture ................................................................................. 30

Pièce n°5 :Cadre du bordereau des prix unitaires et des prix forfaitaires .......................... 33

Pièce n°6 :Cadre du détail estimatif ................................................................................... 35

Pièce n°7 :Cadre du sous-détail  des prix unitaires ........................................................... 38

Pièce n°8 :Modèles de marchés ........................................................................................ 39

Pièce n°9 :Modèle des pièces à utiliser  par le Soumissionnaire ....................................... 45

Pièce n°10 :Justificatifs des études préalables .................................................................. 53

Pièce n°11 :Liste des établissements bancaires et organismes financiers autorisés à émettre des cautions dans le cadre des Marchés Publics ................................................. 55

ANNEXE : Tableau de Comparaison des offres

Pièce n°1 :

Avis d'Appel d'Offres (AAO)

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ****** |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland ****** |
| --- | --- | --- |
| REGION DE L’EXTREME-NORD ****** |  | FAR NORTH REGION ******** |
| DEPARTEMENT DE MAYO-KANI ****** |  | MAYO-KANI DIVISION ****** |
| COMMUNE DE GUIDIGUIS ****** |  | GUIDIGUIS COUNCIL ****** |
| COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS ****** |  | INTERNAL TENDER BOARD ****** |

AVIS DE CONSULTATION DE LA DEMANDE DE COTATION

N° 06/DDC/CMNE-GDG/CIPM/AI/2025 DU 25/02/2025 RELATIF A L’AMENAGEMENT D’UN PARC D’ATTRACTION A GUIDIGUIS DANS LA COMMUNE DE GUIDIGUIS, DEPARTEMENT DE MAYO-KANI, REGION DE L’EXTRÊME-NORD

FINANCEMENT : MINHDU Budget d’Investissement Public de l’Exercice 2025

# 1. Objet de l'Appel d'Offres

Le Maire de la Commune DE GUIDIGUIS, Maître d’Ouvrage/Autorité Contractante lance une Demande de cotation, pour l’aménagement d’un Parc d’Attraction à Guidiguis, dans la Commune de Guidiguis Département DE MAYO-KANI, Région du Centre.

2. Consistance des prestations

Les prestations comprennent :

- Travaux Préparatoires ;

- Terrassement ;

- Fondations ;

- Maçonnerie-élévation ;

- Menuiserie ;

- Electricité ;

- Peinture ;

- Fourniture et plantation diverses essences

- Fourniture et pose de bancs publics

- Fourniture et pose de lampadaires

# 3. Délais de livraison

Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la livraison de la fourniture objet de la présente demande de cotation est de trois (03) MOIS.

4 Allotissement

La prestation est en lot unique

# 5. Coût prévisionnel

Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de 10.000.000 FCFA TTC (dix millions francs Toutes Taxes Comprises).

# 6. Participation et origine

La participation à la présente Demande de Cotation est ouverte aux prestataires exerçant dans le secteur concerné au niveau national et répondant aux critères de qualification indiqués dans le présent Dossier.

# 7. Financement

Les prestations objet de la présente Demande de Cotation sont financées par la COMMUNE DE GUIDIGUIS–MINHDU Budget d’Investissement Public de l’Exercice 2025 sur la ligne d’imputation budgétaire________

# 8. Consultation du Dossier Demande de Cotation

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables à la Mairie de GUIDIGUIS, Structure Interne de Gestion des Marché Publics de la Commune de GUIDIGUIS au Tel 693 72 88 18 / 674 98 04 09 dès publication du présent avis

# 9. Acquisition du Dossier Demande de Cotation

Le dossier peut être obtenu à la Mairie de GUIDIGUIS, Structure Interne de Gestion des Marché Publics de la Commune de GUIDIGUIS au Tel 693 72 8818 / 674 98 04 09 dès publication du présent avis, contre présentation de l’originale d'une quittance de versement d’une somme non remboursable de 25.000 FCFA (vingt-cinq mille francs), payable à la Recette Municipale de la Commune de DE GUIDIGUIS.

# 10. Remise des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles, devra parvenir à la Mairie de GUIDIGUIS, de la Structure Interne de Gestion des Marché Publics de la Commune de GUIDIGUIS au Tel 693 72 8818 / 674 98 04 09 au plus tard le 21/03/2025 à 10 heures 00 précises et devra porter la mention :

AVIS DE CONSULTATION DE LA DEMANDE DE COTATION

N° 06/DDC/CMNE-GDG/CIPM/AI/2025 DU 25/02/2025 RELATIF A L’AMENAGEMENT D’UN PARC D’ATTRACTION A GUIDIGUIS DANS LA COMMUNE DE GUIDIGUIS, DEPARTEMENT DE MAYO-KANI, REGION DE L’EXTRÊME-NORD

FINANCEMENT : MINHDU Budget d’Investissement Public de l’Exercice 2025

A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement"

# 11. Cautionnement provisoire

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives un cautionnement de soumission, acquitté à la main, délivrée par un organisme ou une institution financière agréée par le Ministre chargé des finances pour émettre les cautions dans le domaines des marchés publics dont la liste figure dans la pièce 14  de la DC dont le montant s’élève à  d’un montant de deux cent mille (200.000) Francs CFA,   et valable jusqu'à trente (30) jours au-delà de la date initiale de validité des offres. Cette caution doit être consignées en numéraire à la caisse des dépôts et consignations(CDEC). L’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou un organisme financier de première catégorie autorisé par le Ministère chargé des Finances à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics, entraînera le rejet pur et simple de l'offre. Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture des plis est irrecevable.

# 12.  Recevabilité des offres

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou autorité administrative compétente, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles doivent d Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives un cautionnement de soumission , acquitté à la main, délivrée par un organisme ou une institution financière agréée par le Ministre chargé des finances pour émettre les cautions dans le domaines des marchés publics dont la liste figure dans la pièce 14  du DAO dont le montant s’élève à  d’un montant de quatre cent quarante mille (440.000) Francs CFA,   et valable jusqu'à trente (30) jours au-delà de la date initiale de validité des offres. Cette caution doit être consignées en numéraire à la caisse des dépôts et consignations(CDEC). L’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou un organisme financier de première catégorie autorisé par le Ministère chargé des Finances à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics, entraînera le rejet pur et simple de l'offre. Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture des plis est irrecevable. de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’avis d’appel d’offres.

Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d'Appel d'Offres, entraînera le rejet pur et simple de l'offre sans aucun recours.

# 13. Ouverture des plis

L'ouverture des plis se fera en un seul  temps et aura lieu le 21/03/2025  à 11 heures  par la Commission Interne de  Passation  des Marchés de  dans la salle des actes de la Commune de Guidiguis.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.

# 14. Critères d’évaluation

Les critères d’évaluation sont de deux  types : les critères éliminatoires et les critères essentiels.

## 14.1 Critères éliminatoires

Les critères éliminatoires porteront essentiellement sur :

▪      l’absence du cautionnement de soumission à l’ouverture des plis;

▪      la non -production au-delà du délai de 48 h après l’ouverture des plis, d’une pièce du dossier administratif jugée non conforme ou absente lors de l’ouverture des plis, (excepté le cautionnement de soumission);

▪      des fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou des pièces falsifiées ;

▪      du non-respect de 70% critères essentiels ;

▪      de l’absence de la déclaration sur l’honneur de non abandon des chantiers au cours des trois dernières années

▪        l’absence d’un prix unitaire quantifié dans l’Offre financière ;

▪      de l’absence d’un sous détail de prix unitaire ;

## 14.2. Critères essentiels

Les critères essentiels à la qualification des candidats porteront sur :

- Les références du fournisseur……………………………. …………………..   (02 critères)

- Le chiffre d’affaires………………………………………………………………..(02 critères)

- Les preuves d’acceptation des conditions de la Lettre-commande …       (03 critères)

- La présentation de l’offre……………………………………………………..      (03 critères)

N.B. Le non respect de 70% au moins des critères essentiels de qualification entraine l’élimination de l’offre.

# 15. Attribution

L’Autorité Contractante attribuera le Marché au soumissionnaire présentant l’offre évaluée la moins- disante et remplissant les capacités techniques et financières requises.

# 16. Durée de validité des offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

17- Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Commune de GUIDIGUIS auprès de la Structure Interne de Gestion des Marché Publics de la Commune de GUIDIGUIS au Tel 693 72 8818 / 674 98 04 09 09 et en ligne.

18- Lutte contre la corruption et les mauvaises pratiques

Pour toute dénonciation pour des pratiques, faits ou actes de corruption ou faits de mauvaises pratiques, bien vouloir appeler la CONAC au numéro 1517, l’Autorité chargée des Marchés Publics (MINMAP) (SMS ou appel) aux numéros : (+237) 673 20 57 25 et 699 37 07 48, ou le Maitre d’Ouvrage 691 62 80 80

GUIDIGUIS, le ________________

LE MAIRE,

(Maitre d’Ouvrage, Autorité Contractante)

Copies :

- Autorité chargée des Marchés Publics (MINMAP)

- Préfet Mayo - Kani

- ARMP/EN

- DDMAP/MK

- DDEPAT/MK

- Président CPM /CMNE- GUIDIGUIS

- Affichage chrono

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ****** |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland ****** |
| --- | --- | --- |
| REGION DE L’EXTREME-NORD ****** |  | FAR NORTH REGION ******** |
| DEPARTEMENT DE MAYO-KANI ****** |  | MAYO-KANI DIVISION ****** |
| COMMUNE DE GUIDIGUIS ****** |  | GUIDIGUIS COUNCIL ****** |
| COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS ****** |  | INTERNAL TENDER BOARD ****** |

NOTICE OF CONSULTATION INVITATION TO TENDER

N° 06/DDC/CMNE-GDG/CIPM/AI/2025 OF FEBRUARY 25th 2025 IN NORMAL PROCEDURE FOR THE CONSTRUCTION WORK OF ATTRACTION GARDEN AT GUIDIGUIS CITY IN THE COUNCIL OF GUIDIGUIS, MAYO-KANI DIVISION, FAR NORTH REGION

Financing: GUIDMINHDU Public Investment Budget 2025

### 1. Subject of the invitation to tender

The Mayor of the Municipality of GUIDIGUIS, Contracting Authority hereby launches, an notice of consultation Invitation to tender for the planning of and public garden in GUIDIGUIS council,

### 2. Nature of services

The services to be provided by this contract include :

- Supplying and plantation of trees  - Supplying and fixing of bench  - Supplying and fixing Of floor lamp

### 3. Delivery deadline

The maximum delivery  deadline provided for by the Project Owner or Delegated Project Owner for delivery of the supplies forming the subject of this tender shall be TWO (02)  months, following notification of a service order to begin.

4. Allotment The supplies involved in this invitation to tender shall consist of a single lot.

### 5. Estimated cost

The estimated cost of the operation following prior studies stands at 10,000,000 FCFA all taxes inclusive  (Ten  millions francs )

#### 6. Participation and origin

Participation in this invitation to tender is open to all companies under Cameroonian law justified of technical and financial capacity to the best execution of the work tended

#### 7. Financing

Services forming the subject of this invitation to tender shall be financed by GUIDIGUIS Coucil - MINHDU Public Investment Budget  financial year 2024 ; Budget Head No. __________

##### 8. Consultation of Tender File

The Tender File may be consulted during working hours at GUIDIGUIS Town Hall, as soon as this notice is published.

##### 9. Acquisition of tender file

The file may be obtained from [place where to obtain the Tender File GUIDIGUIS Town Hall, Internal Structure for Managing Public Contract of Guidiguis Council Tel 693 72 8818 / 674 98 04 09 09 as soon as this notice is published against payment of a nonrefundable sum of 25,000  CFA francs [Twenty five thousand ] payable at the Municipal revenue of the Municipality of GUIDIGUIS..

##### 10. Submission of offers

Each offer drafted in English or French in seven (7) copies including the original and six (6) copies marked as such, should reach The GUIDIGUIS Town Hall, Internal Structure for Managing Public Contract of Guidiguis Council Tel 693 72 8818 / 674 98 04 09 09 not later than March 21st 2025 at 10 O’clock am and must be marked:

NOTICE OF CONSULTATION INVITATION TO TENDER

N° 06/DDC/CMNE-GDG/CIPM/AI/2025 OF FEBRUARY 25th 2025 IN NORMAL PROCEDURE FOR THE CONSTRUCTION WORK OF ATTRACTION GARDEN AT GUIDIGUIS CITY IN THE COUNCIL OF GUIDIGUIS, MAYO-KANI DIVISION, FAR NORTH REGION

“To be opened only during the bid-opening session”

##### 11. Bid bond

Each bidder must include in his administrative documents, a bid bond issued by a first rate-bank approved by the Minister of Finance featuring on the list in document 11 of the Tender File of an amount of 200.000 CFA francs (two hundred thousand francs) and valid for thirty (30) days beyond the original date of the validity of the offers.

##### 12. Admissibility of offers

Under risk being rejected, the other administrative documents required must be produced in originals or true copies certified by the issuing service or an administrative authority in accordance with the Special Conditions of the invitation to tender.

They must not be older than three (3) months preceding the original date of submission of bids or must not have been established after the signing of the tender notice. Any incomplete offer in accordance with the prescriptions of this notice and Tender File shall be declared inadmissible.

This applies especially the absence of a bid bond issued by a first-rate bank approved by the Ministry in charge of Finance.Specify the approved publication organ (JDM, Cameroon-Tribune).

At the Public Treasury for government departments, in the CAS- ARMP Special Account N° 335988  at  BICEC for Public  Administrative Establishments , Public and Semi Public Enterprises, the Yaoundé and Douala City Councils and the Council Revenue Collection Offices for the other  Regional and Local Authorities ”

##### 13. Opening of bids

The opening of the administrative documents, the technical and financial offers will be in single

phase and shall take place on The GUIDIGUIS Town Hall, Internal Structure for Managing Public Contract of Guidiguis Council Tel 693 72 8818 / 674 98 04 09 09  the March 21st 2025 at 11 am by the Tenders Board attached to the GUIDIGUIS Town Hall in the act   hall.

Only bidders may attend or be duly represented by a person of their choice.

#### 14. Evaluation criteria

The evaluation criteria are of two types: the eliminatory criteria and the essential criteria.

##### 14.1 Eliminatory criteria

- Absence or non conformity of the bid bond;

- False declaration or forged document;

(the CIPM and the Contracting authority reserve the right to authenticate any document of a doubtful nature)

- Certified documents or complete administrative file  missing delayed to 48 hours  permit  by CIPM

- Absence of a quantified unit price;

- Technical score below 70% essential criteria

##### 14.2 	Essential criteria

The essential criteria relating to the qualification of candidates are the following :

- Supplier’s references……………………………………………. (02 criteria)

- Turnover………………………………………………………….. (02 criteria)

- Acceptation improve of contract conditions………  …….. (03 criteria)

- Presentation of bid………………………………………………. (03 criteria)

NB. Obtaining less than 70% of essential qualification criteria, is an eliminatory criteria

##### 15. Award

The Contracting Authority will award the contract to the tenderer whose bid will have been rated the lowest and ensuring technical and financially capacities requested.

##### 16. Validity of offers

Bidders will remain committed to their offers for 90 days  from the deadline set for the submission of tenders.

##### 17. Complementary information

Complementary technical information may be obtained during working hours from GUIDIGUIS Town Hall, Internal Structure for Managing Public Contract of Guidiguis Council Tel 693 72 8818 / 674 98 04 09 09 tel. 658 39 70 02.

18-  "For any attempt at corruption or misconduct, please call the MINMAP anti-corruption unit or send an SMS to the following numbers: 673 20 57 25 / 699 37 07 48".

Copies :

- Autorité chargée des Marchés Publics (MINMAP)

- Préfet Mayo - Kani

- ARMP/EN

- DDMAP/MK

- DDEPAT/MK

- Président CPM /CNE GUIDIGUIS

- Affichage chrono

GUIDIGUIS, the______

### THE MAYOR,

Pièce n°2

Règlement Particulier de la Demande de Cotation

## Règlement Particulier de la Demande de Cotation

| Références DDC | Généralités |
| --- | --- |
| 1.1 | Définition des prestations Aménagement d’un Parc d’Attraction à Guidiguis, dans la Commune de Guidiguis Département DE MAYO-KANI, Région du Centre. Consistance des prestations Les prestations comprennent : - Travaux Préparatoires ; - Terrassement ; - Fondations ; - Maçonnerie-élévation ; - Menuiserie ; - Electricité ; - Peinture ; - Fourniture et plantation diverses essences - Fourniture et pose de bancs publics - Fourniture et pose de lampadaires Nom et adresse de l’Autorité Contractante : MAIRE DE LA COMMUNE DE GUIDIGUIS B.P 15 GUIDIGUIS-Cameroun Tél./Fax : 674 98 04 09 Référence de l’appel d’offres : AVIS DE CONSULTATION DE LA DEMANDE DE COTATION N° 06/DDC/CMNE-GDG/CIPM/AI/2025 OF FEBRUARY 25th 2025 IN NORMAL PROCEDURE FOR THE CONSTRUCTION WORK OF ATTRACTION GARDEN AT GUIDIGUIS CITY IN THE COUNCIL OF GUIDIGUIS, MAYO-KANI DIVISION, FAR NORTH REGION |
| 1.2. | Délai de livraison : TROIS (03) MOIS |
| 1.3 | Nom et adresse du Maître d’Ouvrage : MAIRE DE LA COMMUNE DE GUIDIGUIS |
| 2.1. | Source de financement : la MINHDU Budget d’Investissement Public de l’Exercice 2025 sur la ligne d’imputation budgétaire________ |
| 4.1. | Liste des candidats pré qualifiés, le cas échéant. SANS OBJET |
| 4.2. | Critères |
| 5.1. | Critères de provenance des fournitures / toute provenance conforme à la norme |
| 6.1 | Qualification du soumissionnaire 15. Critères d’évaluation Les critères d’évaluation sont de trois types : les critères éliminatoires et les critères essentiels. 14.2 Critères éliminatoires - Absence ou non-conformité de la caution de soumission - Fausses déclarations ou pièces falsifiées (la CIPM et l’Autorité Contractante se réservent le droit de procéder à l’authentification de tout document présentant un caractère douteux) ; - Pièces non conformes ou absentes du dossier administratif non complétées audelà des 48 heures accordées par la CIPM - Absence d’un prix unitaire quantifié, - Non-respect de 70 % des critères essentiels |

|  | 14.2. Critères essentiels Les critères essentiels à la qualification des candidats porteront sur : - Les références du fournisseur……………………………. (02 critères)  Le chiffre d’affaires…………………………………………. (02 critères) - Les preuves d’acceptation des conditions de la Lettre-commande ………………………………. (03 critères) - La présentation de l’offre………………………………. (03 critères) N.B. Le non respect de 70% au moins des critères essentiels de qualification entraine l’élimination de l’offre. |
| --- | --- |
| 6.2 | En cas de groupement de fournisseurs : cf reglementation |
| 1.1 | Langue de l’offre : Français et/ou anglais |
| 12.1 | La liste des documents sur la qualification visée à l’article 12 du RGAO devra être complétée et regroupée en Un (01) volume inséré dans une enveloppe, séparée par des intercalaires de couleur et détaillée comme suit : |
|  | DOSSIER ADMINISTRATIF Le dossier administratif contiendra les pièces suivantes en original ou copies certifiées conformes datant de moins de trois (03) mois : - La déclaration d’intention de soumissionner timbrée (suivant modèle joint); - L’accord de groupement, le cas échéant ; - Le pouvoir de signature, le cas échéant ; - Une attestation de non-faillite établie par le Tribunal de Première Instance datant de moins de trois (03) mois précédant la date de remise des offres ; - Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministère charge des Finances du Cameroun, - La quittance d’achat du Dossier Demande de Cotation d’un montant de 25.000 FCFA (vingt-cinq mille francs), payable à la Recette Municipale de la Commune de DE GUIDIGUIS ; - La caution de soumission (suivant modèle joint) d’un montant de 200.000 FCFA (trois cent mille francs), établie par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministère en charge des Finances du Cameroun, et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date (limite) de validité des offres. - Une attestation de non exclusion des marchés publics délivrée par l’autorité compétente de l’organisme chargée de la régulation; - Une attestation délivrée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale certifiant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations vis-à-vis de ladite caisse datant de moins de trois mois ; - Une attestation de conformité fiscale délivrée par l’autorité compétente de l’administration fiscale datant de moins de trois mois, certifiant que le soumissionnaire a effectué les déclarations réglementaires en matière d'impôts pour l'exercice en cours. - Une attestation d’immatriculation délivrée l’autorité compétente de l’administration fiscale - Un registre de commerce - Un plan de localisation signé du soumissionnaire En cas de groupement chaque membre du groupement doit présenter un dossier administratif complet, les pièces e, f, g étant uniquement présentés par le mandataire du groupement. |

|  | OFFRE TECHNIQUE b.1. Les renseignements sur les qualifications Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnées à l’article 6.1 du RPAO conformément aux formulaires de qualification à insérer par le Maître d’Ouvrage dans le DAO. A titre indicatif, fournir : a. La preuve d’avoir déjà exécuté trois (02) marchés similaires au cours des cinq (05) dernières années, avec les montants desdits marchés, les coordonnées des responsables des projets ou des Maîtres d’Ouvrage ainsi que les documents justificatifs (copies des marchés ou lettres-commande première et dernière pages, bordereau de livraison signé par le Maître d’Ouvrage, PV de réception certifiant la bonne exécution de ces marchés); b.2. propositions techniques - Les références  Le chiffre d’affaires - Les preuves d’acceptation des conditions de la Lettre-commande - La présentation de l’offre - le délai de livraison………………………………TROIS (02) MOIS - Les preuves d’acceptations des conditions du marché Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées et signées à la dernière page (cachet rond et nom du signataire) des documents à caractères administratif et technique régissant le marché, à savoir : a. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ; OFFRE FINANCIERE Elle regroupe tous les éléments permettant de justifier le coût des prestations, à savoir : - La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ; - Le Bordereau des prix unitaires et/ou forfaitaires dûment rempli ; - 3.Le Détail quantitatif et estimatif dûment rempli ; c.4. Le Sous-détail des prix unitaires et/ou la décomposition des prix forfaitaires ; Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le Dossier d’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’Article 19.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de caution de soumission. NB : Les différentes parties d’un même dossier seront séparées par les intercalaires de couleur aussi bien dans l’original que dans les copies, de manière à faciliter son examen. |
| --- | --- |
| Prix et monnaie de l’offre |  |
| 13.1. | [Préciser l’incoterm, le lieu ou port de terme de commerce utilisé.] sans objet |
| 13.2. | Les prix du marché ne sont pas révisables |

| 15.2. et 15.3 | Monnaie(s) de l’offre et indication sur le taux de change du pays de l’Autorité Contractante (monnaie nationale) : Les prix seront libellés en francs CFA |  |
| --- | --- | --- |
| 17.3 | Période de fonctionnement prévue pour les fournitures: Le Soumissionnaire fournira également une liste donnant tous les détails, y compris les sources d’approvisionnement disponibles et les prix courants des pièces de rechange, outils spéciaux, etc., nécessaires au fonctionnement correct et continu des fournitures depuis le début de leur utilisation par le Maître d’Ouvrage et pendant la période conforme à la norme |  |
| Préparation et dépôt des offres |  |  |
| 19.1 | Montant de la caution de soumission : 200.000 FCFA (trois cent mille francs) établie par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministère en charge des Finances du Cameroun, et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date (limite) de validité des offres. |  |
| 20.1. | Période de validité des offres : |  |
|  | La période de validité des offres est de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite de dépôt des offres. |  |
| 22.1. | Nombre de copies de l’offre qui doivent être remplies et envoyées : Sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles, |  |
| 22.2. | Adresse de l’Autorité Contractante à utiliser pour l’envoi des offres : Mairie de GUIDIGUIS, Secrétariat Général Tel. 674 98 04 09 Numéro de l’appel d’offres AVIS DE CONSULTATION DE LA DEMANDE DE COTATION N°06/DDC/CMNE-GDG/CIPM/AI/2025 OF FEBRUARY 25th 2025 |  |
| 23.1. | Date et heure limites de dépôt des offres : Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles, devra parvenir à la Mairie de GUIDIGUIS, Secrétariat Général Tel. 674 98 04 09, au plus tard le 21/03/2025 à 10 heures 00 précises et devra porter la mention : AVIS DE CONSULTATION DE LA DEMANDE DE COTATION N° 06/DDC/CMNE-GDG/CIPM/AI/2025 OF FEBRUARY 25th 2025 IN NORMAL PROCEDURE FOR THE CONSTRUCTION WORK OF ATTRACTION GARDEN AT GUIDIGUIS CITY IN THE COUNCIL OF GUIDIGUIS, MAYO-KANI DIVISION, FAR NORTH REGION A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement" |  |
| 26.1. | Lieu, date et heure de l’ouverture des plis : L'ouverture des l’Offre Unique constituée des pièces administratives, techniques et financières se fera en un seul temps et aura lieu le 21/03/2025 à 11 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés de dans la salle des actes de la Commune de Guidiguis. Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée. |  |
| Attribution de la Lettre-commande |  |  |
| 43.1 et 43.2 | L’Autorité Contractante attribuera le Marché au soumissionnaire présentant l’offre évaluée la moins- disante et remplissant les capacités techniques et financières requises. Dans les vingt (20) jours suivant la notification de la Lettre-commande par le Maître d’Ouvrage. Le Fournisseur fournira au Maître d’Ouvrage un cautionnement définitif conformément au modèle fourni dans le Dossier d’Appel d’Offres d’un montant de 200.000 (deux cent mille francs) FCFA |  |
|  | Cautionnement de bonne exécution ou retenue de garantie La retenue de garantie est fixée à 10% du montant TTC du Marché, elle peut être remplacée par le « Cautionnement de bonne exécution » cf Article 138 du Décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics |  |

PIECE N°3

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

(CCAP)

T a b l e  d e s  m a t i è r e s

CHAPITRE  I. Généralités .....................................................................................................85

Article 1.         Objet du marché ............................................................................................................... 85

Article 2.         Procédure de passation du marché.................................................................................. 85

Article 3.         Attributions et nantissement ............................................................................................. 85

Article 4.         Langue, lois et règlements applicables ............................................................................ 86

Article 5.     Normes ……………………………………………………………………………………………...85

Article 6.         Pièces constitutives du marché ........................................................................................ 85

Article 7.         Textes généraux applicables ............................................................................................ 87

Article 8.         Communication ............................................................................................................... 88

CHAPITRE  II. Exécution des travaux .......................................................................................89

Article 9.         Consistance des prestations ............................................................................................ 89

Article 10.       Délais d’exécution du marché ......................................................................................... 87

Article 11.       Obligations du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué ................................. 90

Article 12.       Ordres de service ............................................................................................................. 90

Article 13.       Rôles et responsabilités du cocontractant de l’administration .......................................... 92

Article 14.     Marchés à tranches conditionnelles…………………………………………… 92

Article 15.       Personnel et Matériel du cocontractant ............................................................................ 93

Article 16.       Pièces à fournir par le cocontractant ................................................................................ 96

Article 17.       Mise à disposition des documents et du site .................................................................... 97

Article 18.       Assurances des ouvrages et responsabilités civiles......................................................... 97

Article 19.       Sous-traitance .................................................................................................................. 99

Article 20.       Laboratoire de chantier et ................................................................................................ 99

Article 21.       Journal et Réunions de chantier ....................................................................................... 99

Article 22.       Utilisation des explosifs .................................................................................................. 100

CHAPITRE  III De la réception..............................................................................................100

Article 23.       Réception provisoire....................................................................................................... 100

Article 24.       Documents à fournir après exécution ............................................................................. 103

Article 25.       Garantie contractuelle / Entretien pendant la période de garantie.................................. 103

Article 26.       Réception définitive ........................................................................................................ 104

Article 27.       Garantie légale ............................................................................................................... 104

CHAPITRE  IV.Clauses financières........................................................................................105

Article 28.       Montant du marché ........................................................................................................ 105

Article 29.       Lieu et mode de paiement .............................................................................................. 105

Article 30.       Garanties et cautions ..................................................................................................... 105

Article 31.       Variation des prix............................................................................................................ 107

Article 32.       Formules de révision des prix......................................................................................... 107

Article 33.       Formules d’actualisation des prix ................................................................................... 107

Article 34.       Travaux en régie ............................................................................................................ 107

Article 35.       Valorisation des approvisionnements ............................................................................. 108

Article 36.       Avances ......................................................................................................................... 108

Article 37.       Règlement des travaux .................................................................................................. 109

Article 38.       Intérêts moratoires ......................................................................................................... 111

Article 39.       Pénalités ........................................................................................................................ 111

Article 40.       Règlement en cas de groupement d’entreprises et de sous-traitance............................ 112

Article 41.       Régime fiscal et douanier ............................................................................................... 112

Article 42.       Timbres et enregistrement des marchés ........................................................................ 113

CHAPITRE  V.Dispositions diverses ......................................................................................113

Article 43.       Résiliation du marché ..................................................................................................... 113

Article 44.       Cas de force majeure ..................................................................................................... 114

Article 45.       Différends et litiges ......................................................................................................... 114

Article 46.       Edition et diffusion du présent marché ........................................................................... 115

Article 47.       et dernier : Validité et entrée en vigueur du marché

## Chapitre I : Disposition Générales

Article 1 : Objet de la Lettre-commande

1.1 Objet de la Lettre-commande

### La  présente Lettre-commande a  pour  objet  l’Aménagement d’un Parc d’Attraction à Guidiguis, dans la Commune de Guidiguis Département DE MAYO-KANI, Région de l’Extrême-nord.

1.2 Consistance des prestations Les  prestations  comprennent :

- Fourniture et plantation diverses essences

- Fourniture et pose de bancs publics - Fourniture et pose de lampadaires

### Article 2 : Procédure de passation de la Lettre-commande

La  présente  Lettre-commande  est  passée après

AVIS DE CONSULTATION DE LA DEMANDE DE COTATION

N° 06/DDC/CMNE-GDG/CIPM/AI/2025 OF FEBRUARY 25th 2025 IN NORMAL PROCEDURE FOR THE CONSTRUCTION WORK OF ATTRACTION GARDEN AT GUIDIGUIS CITY IN THE COUNCIL OF GUIDIGUIS, MAYO-KANI DIVISION, FAR NORTH REGION

### Article 3 :   Définitions et attributions (CCAG Article 2 complété)

3.1. Définitions générales (cf code)

- L’Autorité Contractante (AC) est : Le Maire de  la Commune de Guidiguis,

Il passe le marché veille à la conservation des originaux des documents y relatifs et procède à la transmission des copies au Ministre en charge des Marchés Publics et   à l’organisme chargé de la régulation

- L’autorité en charge du contrôle de l’effectivité de la réalisation des travaux est :

## Le Délégué départemental du Ministère des Marchés Publics (MINMAP) DE MAYO-KANI

 Le  Maitre d’Ouvrage  est  :  Le Maire de  la COMMUNE DE GUIDIGUIS

,il représente l’administration bénéficiaire des prestations;

###  Le  Chef  de  service  du  marché  est  :  Secrétaire Général de la Commune de Guidiguis

Il veille au respect  des  Clauses  Administratives, Techniques et Financières et des délais contractuels.

 	L’Ingénieur  du  marché  est  :  Délégué Départemental  MINHDU  du Mayo-Kani

##  Le Maître d’œuvre est le chef de service technique  de la Délégation Départemental  MINHDU  du Mayo-Kani

 	Le Fournisseur est :  _______________________________________________

3.2. Nantissement

La présente Lettre-commande peut être donnée en nantissement, sous réserve de toute forme de cession de créance.

Dans ce cas :

- L’autorité chargée de l’ordonnancement des paiements est : Le Maire de la COMMUNE DE GUIDIGUIS;

- L’autorité chargée de la liquidation des dépenses est : Le Maire de la COMMUNE DE GUIDIGUIS;

- Autorité chargée de la validation des dépenses : le Receveur Municipal de la Commune                                                                                                  de Guidiguis ;

### - Organisme ou responsable chargé du paiement :  Trésorier Payeur Général de l’Extrême-Nord /  Receveur Municipal de Guidiguis ;

-  Le responsable compétent pour fournir les renseignements  au  titre  de  l’exécution  du  présent marché est : Le Chef de service technique de la Commune de Guidiguis;

3.3  Attributions  de  la  mission  de  contrôle,  Maître d’Œuvre :  SANS OBJET

Article 4 :   Langue, lois et règlements applicables 4.1. La langue utilisée est le Français et/ou l’Anglais.

4.2. Le  Fournisseur  s’engage  à  observer  les  lois, règlements, en vigueur en République  du  Cameroun  et  ce,  aussi  bien dans   sa   propre   organisation   que   dans   la réalisation de la Lettre-commande.

Si, ces règlements, lois et dispositions administratives  et  fiscales  en  vigueur  à  la  date  de signature du présent marché venaient à être modifiés après la signature du marché, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

#### Article 5 : Normes (CCAG Article 3 complété)

5.1 Les fournitures livrées en exécution du présent marché  seront  conformes  aux  normes  fixées dans  les Spécifications Techniques et quand aucune norme applicable n’est mentionnée, à la norme faisant autorité  en  la  matière  et  applicable  au  Cameroun  ; cette norme sera la norme la plus récemment approuvée par l’autorité compétente.

5.2.  Le fournisseur étudiera, exécutera et garantira les  fournitures  et  prestations  du  présent  marché  en  prenant  en  considération  la  meilleure pratique de réalisation au Cameroun pour des opérations de technologie similaire.

#### Article 6 :   Pièces constitutives de la Lettre-commande (CCAG Article 9)

Les  pièces  contractuelles  constitutives  de la  présente Lettre-commande sont par ordre de priorité :

- la lettre de soumission ou l’acte d’engagement;

- la  soumission  du  fournisseur et  ses  annexes dans  toutes  les  dispositions  non  contraires  au Cahier des Clauses Administratives Particulières et au Cahier des Spécifications Techniques cidessous visés ;

- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- les Spécifications Techniques (ST) et/ou le CCTP;

- les éléments propres à la détermination du montant du marché, tels que, par ordre de priorité : les bordereaux des prix unitaires ; l’état des prix forfaitaires ; le détail ou le devis estimatif ; la décomposition  des  prix  forfaitaires  et/ou  le  sous-détail des prix unitaires ;

- le projet d’exécution [Insérer le cas échéant, pour les projets de grande envergure]

- le Cahier des Clauses Administratives Générales

(CCAG) applicables aux marchés publics de fournitures mis  en  vigueur  par  arrêté  N°  033  du

13 février 2007 ;

- le  ou  les Cahiers  des  Clauses Techniques Générales (CCTG)  applicables  aux  prestations faisant  l’objet  du  marché.  [Insérer  et  indiquer,  le  cas échéant, les noms et références]

##### 7 : Textes généraux applicables

La présente Lettre-commande est soumise aux textes généraux ci-après :

- La Loi N° 92/007du 14 août 1992 portant Code du Travail ;

- La loi N0 75/15 du 08 décembre 1975 portant assurance obligatoire des risques de construction ;

- La loi N0 2015/018 du 21 décembre 2015 régissant l’activité commerciale  au Cameroun ;

- La loi N0 98/013 du 14 juillet  1998 relative à la concurrence

- La Loi cadre N° 96/12 du 05 août 1996 sur la gestion de l’environnement ;

- La Loi N° 2007/006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l’Etat ;

- La loi N°2018/011 du 11 juillet 2018 portant code de la bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun ;

- La Loi N° 2018/012 du 11 Juillet 2018 portant régime financier de l’Etat et des autres entités publiques ;

- La Loi N° 2022/020 du 27 décembre 2022 portant Loi des finances de la République du Cameroun pour l’Exercice 2025

- La loi  cadre N0 2011/012 du 6 mai 2011 portant protection du consommateur au Cameroun;

- Le Décret N° 2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;

- Le Décret N° 2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;

- Le Décret N° 2011/408/PM du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ;

- Le Décret N° 2011/410 du 09 décembre 2011 portant formation du Gouvernement ;

- Le Décret N° 2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de passation des Marchés Publics ;

- Le Décret N° 2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;

- Le Décret N° 2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N° 2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’ARMP ;

- Le Décret N° 2013/271 du 05 Août 2013 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret N° 2012/074 du 08 Mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de Passation des Marchés Publics ;

- Le Décret n°2014/3863/PM du 21 Novembre 2014 portant organisation de la maîtrise d’œuvre technique dans la réalisation des projets d’infrastructures ;

- Le Décret N° 2018/190 du 02 mars 2018 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N° 2011/408/PM du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ;

- Le Décret N° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant code des marchés publics ;

- Le Décret N° 2019/001 du 04 Janvier 2019 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

- La Circulaire N° 002/CAB/PM du 31 janvier 2011 portant amélioration de la performance du système des Marchés Publics ;

- La Circulaire N°003/CAB/PM du 31 janvier 2011 portant sur les modalités de gestion des changements des conditions économiques des marchés publics ;

- La Circulaire N° 003/CAB/PM du 18 Avril 2008 relative au respect des règles régissant la passation, l’exécution et le contrôle des Marchés Publics ;

- Arrêté N0 000333/A/MINMAP/CAP DU 31 DEC 2024 Fixant le calendrier de migration vers la passation exclusive des marchés par voies électronique ;

- La Circulaire N°00013995/C/MINFI du 31 Décembre 2024 portant Instructions relatives à l’Exécution des Lois de Finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’Etat et des Autres Entités Publiques pour l’Exercice 2025 ;

23. Les normes en vigueur.

#### Article 8 : Communication (CCAG Articles 6 complété)

8.1.  Toutes communications au titre du présent marché sont écrites et les  notifications faites aux  adresses ci-après :

- Dans le cas où le fournisseur est le destinataire Madame/Monsieur……………………….

Passé le délai de 15 jours fixé à l’article 6.1 du CCAG pour faire connaître au Maître d’Ouvrage, au chef de service son domicile, les correspondances seront valablement adressées à la Mairie de GUIDIGUISchef-lieu d’arrondissement  dont relèvent les travaux.

- Dans  le  cas  où  le Maitre d’Ouvrage/ Autorité Contractante est  le destinataire : Monsieur le Maire de la COMMUNE DE GUIDIGUIS

avec copie adressée dans les mêmes  délais, au  Chef  de  service,   et à l’ingénieur,

8.2. Le  fournisseur adressera toutes notifications écrites ou correspondances au Maitre d’Ouvrage,

avec copie à l’Autorité Contractante, et au Chef de Service.

#### Article 9 : Ordres de service (CCAG Article 8 )

[Les différents ordres de service seront établis et notifiés ainsi qu’il suit :

9.1. L’ordre de service de commencer les prestations est signé par le Maître d’Ouvrage/’Autorité Contractante  et notifié au Cocontractant par le Chef de Service des Marchés, avec copie à l’Ingénieur, et à l’Organisme Payeur.

9.2. les ordres de service ayant une incidence sur l’objectif, le montant ou le délai d’exécution du marché seront signés par le Maître d’Ouvrage/Autorité Contractante et notifiés au Cocontractant  par le Chef de service du marché, avec copie à l’Ingénieur du marché, et à l’Organisme Payeur.

9.3. Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier seront directement signés par le Chef de service des Marchés et notifiés au Cocontractant par l’ingénieur avec copie à l’Autorité Contractante/Maître d’Ouvrage.

9.4. Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maître d’Ouvrage/Autorité Contractante et notifiés au Cocontractant  par le Chef de service du marché, avec copie à l’Ingénieur du marché

9.5 Les ordres de service de suspension et de reprise des prestations pour cause d’intempéries ou autre cas de force majeure, par le Maître d’Ouvrage/Autorité Contractante et notifiés au Cocontractant  par le Chef de service du marché, avec copie à l’Ingénieur du marché

9.6  S’agissant des ordres de service signés par l’Autorité Contractante et notifiés par le Maitre d’Ouvrage, : sans objet

Article 10 : Marchés à tranches conditionnelles (CCAG Article 9)

SANS OBJET

#### Article 11 : Matériel et personnel du  fournisseur

11.1. Toute  modification même  partielle  apportée aux  propositions de l’offre technique  n’inter- viendra  qu’après  agrément écrit du Chef  de service. En cas de modification, le fournisseur le fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications  et  expérience)  au  moins égale ou  par  un matériel  de  performance similaire et en bon état de marche.

11.2. En tout état de cause, les listes du  matériel et personnel d’encadrement  à  mettre  en  place seront soumises à l’agrément du Maître d’Œuvre,  dans  les trois (03) jours  qui suivent la notification de l’ordre de service de commencer les  prestations. Le Maître  d'Œuvre disposera trois (03) jours s  pour  notifier par écrit son avis avec copie au Chef de service. Passé  ce  délai,  les  listes  seront  considérées comme approuvées.

11.3. Toute modification  unilatérale apportée aux propositions  en  matériel  et  en  personnel d’encadrement  de  l’offre  technique,  avant  et pendant  les prestations  constitue  un motif  de résiliation du marché tel que visé à l’article  34 ci-dessous

11.4  Le fournisseur utilisera le matériel approprié dans le projet d’exécution pour la bonne exécution des prestations selon les règles de l’art.10.5 Toute modification apportée sera notifiée à l’Autorité Contractante

Chapitre II : Clauses financières

#### Article 12 : Garanties  et cautions (CCAG articles 21  et 40)

12.1. Cautionnement définitif

Le cautionnement définitif  est fixé à 200.000 (quatre cent quarante mille francs)

Il est constitué et transmis au chef du service du marché dans un délai maximum de vingt (20) jours à compter de la date de notification du marché.

Le   cautionnement   sera   restitué,   ou   la   garantie libérée, dans un délai d’un mois suivant la date de réception  provisoire  des  prestations,  à  la  suite  d’une main levée délivrée par  le Maitre d’Ouvrage après demande du fournisseur.

12.2. Cautionnement de garantie La retenue de garantie est fixée à 10 % du montant TTC de la Lettre-commande.

La  restitution  de  la  retenue  de  garantie  ou  du cautionnement  sera  effectuée  dans  un  délai  d’un mois  après  la  réception  définitive  sur  main  levée délivrée par le Maitre d’Ouvrage après demande du fournisseur.

12.3. Cautionnement d’avance de démarrage

Le Maître d’Ouvrage pourra accorder une avance de démarrage conformément  aux conditions et taux en vigueur dans l’Article 159 et suivants du Décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés publics.

Cette avance de démarrage doit être cautionnée à cent pour cent (100%) par un établissement bancaire de droit camerounais ou un organisme financier agréé de premier rang, conformément aux textes en vigueur.

#### Article 13 : Montant de la Lettre-commande

Le montant de la présent Lettre-commande, tel qu’il ressort du

[détail ou devis estimatif]  ci-joint, est de (en chiffres)(en lettres )francs CFA toutes taxes comprises (TTC) ; soit :

- Montant HTVA : ________( ____) francs CFA

- Montant de la TVA :________(___) francs CFA  Net  à percevoir= HTVA-(TSR et/ou AIR)

#### Article 14 : Lieu et mode de paiement

Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues par virement dans le  compte n°_________ouvert au nom du fournisseur à la banque______________

#### Article 15 : Variation des prix (CCAG Article 17)

15.1.  Les prix sont fermes

15.2.  Modalités  d’actualisation   des   prix   (le   cas échéant) : SANS OBJET

Article 16 : Formules de révision ou d’actualisation  des prix (CCAG article 18)

SANS OBJET

Article 17 : Formules   d’actualisation   des   prix (CCAG article 18) SANS OBJET

#### Article 18 : Avances (CCAG article 21)

18.1. Le Maître d’Ouvrage pourra accorder une avance de démarrage conformément  aux conditions et taux en vigueur dans l’Article 159 et suivants du Décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés publics.

Cette avance de démarrage doit être cautionnée à cent pour cent (100%) par un établissement bancaire de droit camerounais ou un organisme financier agréé de premier rang, conformément aux textes en vigueur.

18.2. Le délai de paiement de l’avance de démarrage  est  fixé  à  cf reglementation  à  compter  de sa demande par le fournisseur.

#### Article 19 : Paiement (CCAG article 19 complété)

- Le règlement des prestations se fera sur présentation d’une facture unique correspondant à la totalité  de la Lettre-commande et après signature du procès-verbal de réception par la commission de réception.

- le délais d’approbation de la facture par le chef de service avant transmission au comptable chargé du  paiement est de 15 (quinze)  jours dès réception de la facture ;

- Le Ministère chargé des Marchés Publics vise le Décompte Général et Définitif après la période de garantie cf Article 47 du Décret 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics.

Article 20 : Intérêts moratoires (CCAG article 20)

Cf Règlementation en vigueur

#### Article 21 : Pénalités (CCAG article 34 Complété)

A. 	 Pénalités de retard

21.1.  Le  montant  des  pénalités  de  retard  est  fixé comme suit (modifiable):

- Un trois  millième (1/2000è) du montant TTC du marché de base et de ses avenants éventuels par jour calendaire de retard du premier   au   trentième   jour   au-delà   du   délai contractuel fixé par le marché ;

- Un   millième  (1/1000è)  du  montant TTC du marché  de  base  et de ses avenants éventuels par  jour  calendaire  de  retard au-delà du trentième jour.

21.2.  Le  montant cumulé des pénalités de  retard est  limité  à  dix  pour  cent  (10%)  du  montant  TTC  du  marché  de  base  et de ses avenants éventuels.

B 	Pénalités spécifiques

RAS

#### Article 22 : Régime fiscal et douanier (CCAG  article 10)

Conformément au décret n° 2003/651/PM du 16 avril 2003 définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des marchés publics. La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment:

- Des  impôts et taxes  relatifs aux bénéfices industriels  et  commerciaux,  y  compris  l’AIR  qui constitue un précompte de l’impôt sur les sociétés ;

- Des droits d’enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impôts ;  Des  droits  et  taxes  attachés  à  la  réalisation  des prestations prévues par le marché :

  - Des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de  douanes,  TVA,  taxe informatique);

  - Des droits et taxes communaux ;

  - Des droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et d’eau.

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l’entreprise impute sur ses coûts d’intervention et constituer l’un des éléments des sous-détails des prix hors taxes. Le prix TTC s’entend TVA incluse.

#### Article 23 : Timbres et enregistrement  des marchés (CCAG article 11)

Sept  (07)  exemplaires  originaux de la  Lettre-commande seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais du fournisseur, conformément à la règlementation en vigueur.

## Chapitre III : Exécution des prestations

### Article 24 : Brevet  (CCAG complété)

Le fournisseur garantira le Maître d’Ouvrage contre toute réclamation des tiers touchant à la contrefaçon ou à l’exploitation non autorisée d’un brevet, d’une marque ou de droits de création industrielle résultant de l’emploi des fournitures ou de leurs composants.

### Article 25 : Lieu et délais de livraison (CCAG articles 31 et 33.1)

25.1.  Le lieu de livraison est : LA COMMUNE DE GUIDIGUIS

25.2.  Le  délai  d’exécution  des  prestations objet  de la présente Lettre-commande est de : TROIS  (03) MOIS

25.3.  Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les prestations

### Article 26: Rôles et responsabilités du fournisseur (CCAG complété)

Le fournisseur a pour mission d’assurer la fourniture des  biens  tels  que  décrits  dans  les

Spécifications techniques, sous  le contrôle du Maître d’Œuvre ou l’Ingénieur et ce conformément au présent marché et aux règles et normes en vigueur.

### Article 27 : Transport et assurances (CCAG article 31)

27.1. Emballage pour le transport

Le Fournisseur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour  que  les  fournitures

proposées soient protégées par un emballage soigné et approprié au  transport  maritime,  aérien,  ferroviaire ou  routier.  Le  fournisseur  doit  faire  toute  diligence

pour  réparer tous les dégâts éventuellement occasionnés  pendant  le  transport  jusqu’au  lieu  de livraison.

27.2. Assurance

Les risques de toutes natures pendant le transport jusqu'au lieu de livraison doivent être couverts par une assurance prise par le Fournisseur.

### Article 28 : Essais et services connexes (CCAG article 28)

- l’opération de mise en œuvre ;

- la documentation technique ;

Article 28 : Service  après-vente  et  consommables ( CCAG article 14) Préciser les  dispositions  particulières  du  service après-vente notamment :

Le  fournisseur  aura  à  maintenir  en  République  du Cameroun pendant une période de _six (06)__mois à compter de la date de réception définitive :

1. Un personnel qualifié capable d’assurer toutes les réparations  nécessaires  au  bon  fonctionnement de l’équipement et ou accessoires qu’il a fournis ;

## Chapitre IV : De la réception

### Article 29 : Documents à fournir avant la réception  technique  (CCAG  article 41 complété)

Le fournisseur devra dans un délai de cinq (05) jours au  moins  avant  la  réception  provisoire  transmettre au Maître d’Ouvrage les documents suivants] :

1. Copie de la facture décrivant les fournitures indiquant leurs quantités, leur prix et le montant total 2. Notification de la livraison ;

- Certificat de garantie du fabriquant ou du fournisseur ;

- Certificat d’origine.

### Article 30 : Réception provisoire (CCAG articles 40 et 41)

Avant la réception provisoire, le fournisseur demande par écrit au   Maitre d’Ouvrage avec copie à l’Autorité Contractante, à l’ingénieur, à l’organisme payeur,   l’organisation   d’une   visite   technique préalable à la réception.

30.1.  Epreuves   comprises   dans   les   opérations préalables à la réception

- Il s’agit de la Vérification des équipements par l’Ingénieur du Marché, accompagné du Chef de Service du  Marché - Ces épreuves font l’objet d’un Procès-verbal signé sur le champ, par les parties.

30.2.  La Commission de réception sera composée des membres suivants :

  - Le  Maitre  d’Ouvrage  ou  son  représentant  - Président ;

  - Le Chef   de  Service, Membre ;

  - Le représentant du DA/MINHDU, Membre

  - Le représentant du DD/MINMAP,  Observateur

  - L’Ingénieur, Rapporteur

  - Le Comptable-Matières

  - Le Fournisseur, Membre.

Les membres de la commission de réception sont convoqués au moins trois  (02) jours avant la date de réception le  fournisseur  est  convoqué  à  la  réception  par courrier au moins au moins trois  (02) jours avant la date de la réception.  Il  est  tenu  d’y  assister  (ou  de  s’y  faire représenter).

Il  assiste  à  la  réception  en  qualité  d’observateur. Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la commission de réception.

La Commission examine le procès-verbal des opérations  préalables  à  la  réception  et  procède  à  la réception provisoire des prestations s'il y a lieu.

La  visite  de  réception  provisoire fera l’objet  du procès-verbal  de  réception  provisoire  signé  sur  le champ par tous les membres de la commission.

Le procès-verbal de réception provisoire précise ou fixe la date d’achèvement des travaux.

30.3.  Indiquer s’il est prévu des réceptions partielles : SANS OBJET

30.4.  [Indiquer si la période de garantie commence ou non à la date de cette réception provisoire partielle] SANS OBJET

### Article 31 : Documents a fournir après réception provisoire (CCAG article 40 complété)

- Copie de la facture décrivant les fourni tures indiquant leurs quantités, leur prix et le montant total

- Notification de la livraison ;

### Article 32 : Délai de garantie (CCAG article 40 complété)

32.1.  La  durée  de  garantie  est  de  Six (06) mois   à compter  de  la  date  de  réception  provisoire des prestations.

32.2.  Pendant la période de garantie, le fournisseur est tenu de : disposer d’un stock suffisant de pièce de rechange

### Article  33 : Réception  définitive (CCAG  article48)

33.1.  La  réception  définitive  s’effectuera  dans  un délai maximal de quinze (15) jours à compter de l’expiration du délai de garantie.

33.2.  Le maître d’œuvre [sera ou ne sera  pas] membre de la commission. SANS OBJET

33.3.  la  procédure  de  réception définitive est  la  même  que celle de la réception provisoire.

33.4.  La   réception définitive  marque la  fin  du marché et libère le fournisseur et maitre d’ouvrage de toutes leurs obligations. La signature contradictoire du décompte  Général  et  définitif  par  le  Maître d’ouvrage et le fournisseur clôt définitivement le marché.

## Chapitre V : Dispositions  diverses

Article 34 : Résiliation de la Lettre-commande (CCAG article 57)

Le  marché  peut  être  résilié  comme  prévu  à  la section  III  Titre  IV  du  décret  n°  2004/275  du  24 Septembre  2004  et  également  dans  les  conditions stipulées   aux   articles   57,   58   et   59   du   CCAG, notamment  dans l’un des  cas ci-après :

- Retard de plus de 5 jours calendaires dans l’exécution d’un ordre de service ou arrêt injustifié des prestations de plus de 12 jours calendaires ;

- Retard  dans  les  prestations  entraînant  des  pénalités au-delà de 10 % du montant des prestations ;

- Refus de la reprise des prestations non conformes ;

- Défaillance du fournisseur ;

- Non paiement persistant des prestations

### Article 35 : Cas de force majeure (CCAG article 56)  	Définition du terme force majeure

Aux fins de la présente clause, le terme "force majeure" désigne un événement échappant au contrôle du Cocontractant, qui n’est pas attribuable à sa faute ou à sa négligence et qui est imprévisible et inévitable. De tels événements peuvent inclure, sans que la liste soit limitative, les actes du Maître d’Ouvrage, soit au titre de la souveraineté de l’Etat, les guerres et révolutions, inondations, épidémie,  soit au titre de la Lettre-commande, les mesures de quarantaine et d’embargo sur le fret, les tremblements de terre et autres faits analogues.

###  	Responsabilité du Cocontractant

En cas de force majeure, le Cocontractant ne verra sa responsabilité dégagée que s’il a averti par écrit à l’Autorité Contractante de son intention d’évoquer cette force majeure et ce, avant la fin du quinzième (15ème ) jour qui a suivi l’événement. En tout état de cause, il appartient à l’Autorité Contractante d’apprécier cette force majeure et les preuves fournies.

### Article 36 : Différends et litiges (CCAG article 61)

Les différends ou litiges nés de l’exécution du présent marché peuvent faire l’objet d’un règlement à l’amiable. Lorsqu’aucune  solution   amiable ne  peut   être apportée  au  différend,  celui-ci  est  porté  devant  la juridiction camerounaise compétente,

### Article 37 : Edition et diffusion de la présente Lettre-commande

La rédaction ou la mise en forme de tous les documents définitifs constitutifs de la Lettre-commande est assuré par le Maître d’Ouvrage.

Quinze  (15)  exemplaires  de la  présente  Lettre-commande  seront édités par les soins du fournisseur et fournis à l’Autorité Contractante.

### Article 38 et dernier : Entrée en vigueur de la Lettre-commande

La  présente  Lettre-commande ne  deviendra  définitif  qu’après sa  signature  par  l’Autorité Contractante.  Elle  entrera en vigueur dès sa notification au fournisseur par cette dernière.

## Pièce n°4

## Descriptif des travaux

DESCRIPTIF

| N° | Désignation | Spécificités techniques |
| --- | --- | --- |

| 1. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |
| 10. |  |  |  |

NB /

- Pour les Désignations se référant aux noms de marques considérer la mention  « ou équivalent »

- Les spécificités techniques équivalentes ou supérieures sont acceptées

### 1. 	Liste des Fournitures et Calendrier de livraison

[Le Maître d’Ouvrage remplit ce tableau, à l’exception de la colonne « Date de livraison offerte par le Soumissionnaire » qui est remplie par le Soumissionnaire. La liste des articles doit être identique à celle qui apparaît au bordereau des prix]

| Article No. | Description des Fournitures | Quantité (Nombre d’unités) | Unité | Site (projet) ou Destination finale comme indiqués au RPAO | Date de livraison (selon les Incoterms) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Date de livraison au plus tôt | Date de livraison au plus tard | Date de livraison offerte par le Soumissionnaire [à indiquer par le Soumissionnaire] |
|  | [Insérer la description des Fournitures] | [insérer la quantité des articles à fournir] | [insérer l’unité de mesure ] | [insérer le lieu de livraison finale, selon les DPAO] | [insérer la date] | [insérer la date] | [insérer la date offerte par le Soumissionnaire] |

31

PIECE N°5

CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES ET DES PRIX FORFAITAIRES

Cadre du bordereau des prix des unitaires

C A D R E  D U BO R D E R E A U  D E S  P R I X  U N I T A I R E S

| N° Prix | Désignation des Ouvrages | Unité | P.U. en chiffre | P.U. en lettre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | Implantation du bâtiment Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat le débroussaillement et décapage de la terre végétale avec leur évacuation vers la décharge publique tels qu’ils sont décrits dans le CCTP Le Forfait à ……………………….Francs CFA | ff |  |  |
| 102 | Projet d’exécution en six (06) exemplaires Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat le débroussaillement et décapage de la terre végétale avec leur évacuation vers la décharge publique tels qu’ils sont décrits dans le CCTP Le Forfait à ……………………….Francs CFA | ff |  |  |
| 201 | Nivellement de la plate-forme Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat de nivellements tels qu’ils sont décrits dans le CCTP Le Forfait à ……………………….Francs CFA | m3 |  |  |
| 202 | Fouilles en rigoles et en puits Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la réalisation des tranchées qui recevra les agglos bourrées de 20 pour murs de fondation tels qu’ils sont décrits dans le CCTP Le mètre cube à ……………………….Francs CFA | m3 |  |  |
| 203 | Remblais de terre Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, les remblais de latérite au droit des murs et des amorces de poteaux des fondations tels qu’ils sont décrits dans le CCTP Le mètre cube à ……………………….Francs CFA | m3 |  |  |
| 301 | Béton de propreté (ep. 5cm minimum) dosé à 150 kg/m3 Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et la mise en œuvre du béton de propreté dosé à 150 kg/m3 pour nivellement des fonds des fouilles tels qu’ils sont décrits dans le CCTP Le mètre cube à ………………………Francs CFA | m3 |  |  |
| 302 | Mur de fondation en Agglos de 20x20x40 bourrés, hauteur 80 cm minimum Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la mise en œuvre des agglos de 20x20x40 bourrés au béton dosé à 150 kg/m3 pour murs de fondation tels qu’ils sont décrits dans le CCTP. Le mètre carré à …………………….Francs CFA | m² |  |  |
| 303 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour Amorces poteaux, semelles et chainages bas Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et la mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles, amorces des poteaux, longrines et chaînages tels qu’ils sont décrits dans le CCTP. Le mètre cube à ……………………….Francs CFA | m3 |  |  |
| 304 | Dallage en béton armé (ep 8 cm) dosé à 250 kg/m3 Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et la mise en œuvre d’une couche de sable ép=5cm sur du remblai compacté, ensuite d’un film polyane et d’un béton légèrement armé de fer de 6 de maille 25x25 cm dosé à 250 kg/m3 pour dallage du sol d’épaisseur 8c m’y compris joints secs d'isolement surface maxi 25 m² tels qu’ils sont décrits dans le CCTP. Le mètre carré à …………………….. Francs CFA | m2 |  |  |
| 401 | Maçonnerie en Agglos creux de 15x20x40 Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la mise en œuvre des agglos de 15x20x40 jointoyés au mortier de ciment dosé à 350 Kg/m3 pour murs tels qu’ils sont décrits dans le CCTP. Le mètre carré à ……………………….Francs CFA | m² |  |  |
| 402 | Enduit au mortier de ciment Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la mise en œuvre des enduits suivant trois couches de mortier de ciment sur murs intérieur et extérieur tels qu’ils sont décrits dans le CCTP. Le mètre carré à ……………………… Francs CFA | m² |  |  |
| 501 | Porte métallique de 1,00 x 2,20 avec porte cadenas Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et la mise en œuvre des portes métalliques tels qu’ils sont décrits dans le CCTP. L’Unité à ……………………….. Francs CFA | U |  |  |
| 502 | Seuils métalliques en cornière de 30 pour véranda Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et la mise en œuvre des cornières métalliques tels qu’ils sont décrits dans le CCTP. Le mètre linéaire à …………………… Francs CFA | ml |  |  |
| 601 | Application de deux couches de peinture glycérophtalique de type émail A pour menuiseries bois et métallique Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et mise en œuvre de la peinture glycérophtalique tels qu’elle est décrite dans le CCTP. Le mètre carré à ……………………….. Francs CFA | m² |  |  |
| 701 | Gravier concasse 15/25/ camion de 18 m3 roues Ce prix rémunère La pièce à_________________________ francs. | M3 |  |  |
| 801 | Fourniture et pose de l’arbre palmier royal ce prix rémunère la fourniture des plants d’au moins 2M de haut, la plantation proprement dite, l’apport en engrais, la pose et la fourniture de trois attaches et d’un tuteur écorché et l’entretien…). Ce prix rémunère La pièce à_________________________ francs | U |  |  |
| 802 | Fourniture et pose d’arbre floral. Ce prix rémunère La pièce à_________________________ francs | U |  |  |
| 803 | Fourniture et pose de bancs public. Ce prix rémunère La pièce à_________________________ francs | U |  |  |
| 804 | Fourniture et plantation de massifs floraux y compris entretien pendant 3 mois au moins. Ce prix rémunère La pièce à_________________________ francs | U |  |  |
| 805 | Arrosoir EDA en plastique 12 L ou équivalent Ce prix rémunère La pièce à_________________________ francs | U |  |  |
| 901 | Plaques signalétiques Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et la pose des plaques métalliques décrit dans le CCTP. L’unité à ……………………Francs CFA | U |  |  |

Nom du Soumissionnaire .............................................................................................

[insérer le nom du Soumissionnaire]

Signature .................................................................................

[insérer la signature], Date .............................[insérer la date]

PIECE N°6

### CADRE DU DETAIL ESTIMATIF

| DEVIS ESTIMATIF POUR UN BLOC DE 2 SALLES DE CLASSE TYPE RURALE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | DESIGNATION | U | QTE | P.U. | P.TOTAL |
|  | LOT 100 :TRAVAUX PREPARATOIRES-ETUDES |  |  |  |  |
| 102 | Implantation du bâtiment | FF | 1 |  |  |
| 102 | Projet d’exécution en six (06) exemplaires | FF | 1 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL LOT 100 |  |  |  | - |
|  | LOT 200 : TERRASSEMENT |  |  |  | - |
| 201 | Nivellement de la plate-forme | m2 | 488 |  |  |
| 202 | Fouilles en rigoles et puits | m3 | 25 |  |  |
| 203 | Remblais de terre | m3 | 55 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL LOT 200 |  |  |  | - |
|  | LOT 300 : FONDATIONS |  |  |  | - |
| 301 | Béton de propreté | m3 | 1,8 |  |  |
| 302 | Agglos de 20x20x40 bourrés | m2 | 41 |  |  |
| 303 | Béton armé pour semelles, poteaux et chainages | m3 | 3,8 |  |  |
| 304 | Dallage (ép. 8 cm) | m2 | 80 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL LOT 300 |  |  |  | - |
|  | LOT 400 : MACONNERIE-ELEVATION |  |  |  | - |
| 401 | Agglos creux de 15x20x40 | m2 | 60 |  |  |
| 402 | Enduit au mortier de ciment | m2 | 120 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL LOT 400 |  |  |  | - |
|  | LOT 500 : MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |
| 501 | Porte métallique de 120x160 | u | 2 |  |  |
| 502 | Seuils | ml | 32,5 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL LOT 500 |  |  |  | - |
|  | LOT 600 : PEINTURE |  |  |  | - |
| 601 | Peinture à huile sur Menuiseries bois et métallique | m2 | 45 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL LOT 600 |  |  |  | - |
|  | LOT 700 CAILLAS |  |  |  | - |
| 701 | Gravier concasse 15/25/ | M3 | 18 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL LOT 700 |  |  |  |  |
|  | LOT 800 FLORE |  |  |  |  |
| 801 | Fourniture et pose de l’arbre palmier royal ce prix rémunère la fourniture des plants d’au moins 2M de haut, la plantation proprement dite, l’apport en engrais, la pose et la fourniture de trois attaches et d’un tuteur écorché et l’entretien…). | U | 06 |  |  |
| 802 | Fourniture et pose du arbre floral. | U | 6 |  |  |
| 803 | Fourniture et pose de bancs public. | U | 6 |  |  |
| 804 | Fourniture et plantation de massifs floraux y compris entretien pendant 3 mois au moins. | U | 5 |  |  |
| 805 | Arrosoir EDA en plastique 12 L ou équivalent | U | 04 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL LOT 800 |  |  |  |  |
|  | LOT 900 : PLAQUE SIGNALETIQUE |  |  |  |  |
| 901 | Fourniture et pose des plaques signalétiques | U | 2 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL LOT 900 |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  | - |
| TOTAL GENERAL HORS TAXES ( H.T.) |  |  |  |  | - |
| T.V.A : 19,25% H.T. |  |  |  |  | - |
| A.I.R.: (2,2 ou 5,5) % |  |  |  |  | - |
| TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES |  |  |  |  |  |
| NET A MANDATER A L'ENTREPRENEUR |  |  |  |  | - |

Arrêter le montant du présent devis à la somme Toutes Taxes Comprises de : ……………………………… francs CFA

Nom du Soumissionnaire .............................................................................................................................. [insérer le nom du

Soumissionnaire]

Signature ..............................................................................................................................   [insérer la signature],

Date ..............................................................................................................................  [insérer la date]

PIECE N°7

### CADRE DU SOUS-DETAIL DES PRIX UNITAIRES

Sous-détail des prix unitaires

| N° | Désignation | Coût d’achat | Transport | Coût commande | Frais de livraison | Marge | Prix unitaire HTVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nom du Soumissionnaire [insérer le nom du Soumissionnaire] Signature [insérer signature], Date [insérer la date]

PIECE N°8

MODELES DE LA LETTRE

-

COMMANDE

AVIS DE CONSULTATION DE LA DEMANDE DE COTATION

N° 06/DDC/CMNE-GDG/CIPM/AI/2025 DU 25/02/2025 RELATIF A L’AMENAGEMENT D’UN PARC D’ATTRACTION A GUIDIGUIS DANS LA COMMUNE DE GUIDIGUIS, DEPARTEMENT DE MAYO-KANI, REGION DE L’EXTRÊME-NORD

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ****** |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland ****** |
| --- | --- | --- |
| REGION DE L’EXTREME-NORD ****** |  | FAR NORTH REGION ******** |
| DEPARTEMENT DE MAYO-KANI ****** |  | MAYO-KANI DIVISION ****** |
| COMMUNE DE GUIDIGUIS ****** |  | GUIDIGUIS COUNCIL ****** |
| COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS ****** |  | INTERNAL TENDER BOARD ****** |

MAITRE D’OUVRAGE :  MAIRE DE LA COMMUNE DE GUIDIGUIS

TITULAIRE DE LA LETTRE COMMANDE  : __________________________________

B.P:   	, Tel 	  Fax :

N° R.C :   	; N° Contribuable :  	; RIB :______________

OBJET DE LA LETTRE COMMANDE   	: ____________________________________

LIEU DE LIVRAISON : __________________________________

MONTANTS  EN FCFA 	:

| TTC |  |
| --- | --- |
| HTVA |  |
| T.V.A. |  |
| AIR |  |
| Net à mandater |  |

DELAI DE LIVRAISON 	: ____________________________________

FINANCEMENT 	 	: _______________________________

IMPUTATION 	 	: ______________________________

LE

LE

LE

SOUSCRITE,

SIGNEE,

NOTIFIEE,

ENREGISTREE, LE

Entre :

La République du Cameroun, représentée par Monsieur René Auguste

BEKOLO ESSAMA, ci-après dénommée, «L’Autorité contractante»

#### D'une part,

Et la société

B.P:  _____ 	____ Tel__________  Fax :   	____

N° R.C :  __________  N° Contribuable :   _________________

[indiquer le nom du Fournisseur, son adresse complète ainsi que le nom et la qualité du signataire habilité],

ci-après dénommée, «Le Fournisseur »

D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

### Sommaire

#### TITRE I : CAHIER DE CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

| Chapitre I : Dispositions Générales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| --- | --- |
| Article 1 Article 2 | : Objet du Marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Procédure de Passation du Marché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article 3 | :. . . . . . . . . Définitions . . et attributions (CCAG Article 2 complété) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article 4 | :. . . . . . . . . Langue, loi et réglementation applicables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article 5 | :. . . . . . . . . Normes (CCAG Article 3 Complété) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article 6 | :. . . . Pièces . . . . constitutives du Marché (CCAG Article 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article 7 | :. . . . . . . . . Textes généraux applicables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article 8 | :. . . . . . . . . Communication (CCAG Articles 6 complété) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article 9 | : Ordres de service (CCAG Article 8 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

. . . . . . . . .

Article 10 	: Matériel 	 et personnel du fournisseur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre II : Clauses Financières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . .

Article. . . . . . . 	 11 	:  Garanties  et cautions (CCAG Articles 21  et 40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| Article 12 Article 13 | : Montant du Marché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :. . . . . . . . . . . . . . . . . . Lieu et . . . . . . . mode de paiement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| --- | --- |
| Article 14 | :. . . . . . . . . Variation des prix (CCAG Article 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article 15 | :. . . . Formules . . . . . de révision des prix (CCAG Article 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article 16 | :. . . . . . . . . Formules d’actualisation des prix (CCAG Article 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article 17 | :. . . . . . . . . Avances (CCAG Article 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article 18 | :. . . . . . . . . Paiement (CCAG Article 19 complété) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article 19 | :. . . . . . . . . Intérêts moratoires (CCAG Article 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article 20 | :. . . . . . . . Pénalités. de retard (CCAG Article 34 complété) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article 21 | :. . . . . . . . . Régime fiscal et douanier (CCAG Article 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article 22 | : Timbres et enregistrement du Marché (CCAG Article 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

Chapitre III : Exécution des prestations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| . . . . . . . |  |
| --- | --- |
| Article 23 Article 24 | : Brevet (CCAG complété) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :. . . . . . . . . Lieu et délais de livraison (CCAG Articles 31 et 33.1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article 25 | : Rôles et responsabilités du fournisseur (CCAG complété) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

. . . . . . . . .

| Article 26 | :. . . . . . . . . Transport et assurances (CCAG Article 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| --- | --- |
| Article 27 | :. . . . . . . . . Essais et services connexes (CCAG Article 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article 28 | : Service après-vente et consommables ( CCAG Article 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

Chapitre IV : De la réception . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| Article 29 | : Documents à fournir avant la réception technique |
| --- | --- |
| Article 30 | (CCAG Article 41 Complété) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Réception provisoire (CCAG Articles 40 et 41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article 31 | : Documents à fournir après réception provisoire |
| Article 32 | (CCAG Article 40 Complété) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :. . . . . . . . . Délai de garantie (CCAG Article 40 complété) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article 33 | : Réception définitive (CCAG Article 48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

Chapitre V : Dispositions diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| . . . . . . |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Article 34 Article 35 | : Résiliation du Marché (CCAG Article 57) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :. . . . . . . . . Cas de force majeure (CCAG Article 56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|  | Article 36 | :. . . . . . . . . Différends et litiges (CCAG Article 61) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|  | Article 37 | : Edition et diffusion du Marché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

Article 38  et dernier  : Entrée en vigueur du Marché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

#### TITRE II  : DESCRIPTIF DE LA FOURNITURE TITRE III : BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU) TITRE Iv : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF (DQE)

##### LETTRE COMMANDE N° ______/ LC/ COMMUNE DE GUIDIGUIS/MAIRE/CIPM/2024/DU_____

###### Passé après

AVIS DE CONSULTATION DE LA DEMANDE DE COTATION

N°_____/DDC/CMNE-GDG/CIPM/AI/2025 DU_____________ RELATIF A L’AMENAGEMENT D’UN PARC D’ATTRACTION A GUIDIGUIS DANS LA COMMUNE DE GUIDIGUIS, DEPARTEMENT DE MAYO-KANI, REGION DE L’EXTRÊME-NORD

Montant de la Lettre-commande  : ________________________________

Délai de livraison :

[A compléter en jours, semaines, mois ou années]

Lu et accepté par le fournisseur

Yaoundé, le .......................................................................... Signé par l’Autorité contractante,

Yaoundé, le .......................................................................... Enregistrement

PIECE N°9

MODELE DES PIECES A UTILISER PAR LE

SOUMISSIONNAIRE

T A B L E  D E S  M O D E L E S

Annexe n° 1: Modèle Déclaration d’intention de soumissionner...................................142

Annexe n° 2: Modèle de soumission ............................................................................142

Annexe n° 3: Modèle de caution de soumission...........................................................144

Annexe n° 4: Modèle de cautionnement définitif ..........................................................144

Annexe n° 5: Modèle de caution d'avance de démarrage ............................................148

Annexe n°6 : Modèle de caution de bonne exécution (retenue de garantie) ................150

Annexe n°7 : Modèle de Lettre de soumission de la proposition technique .................150

Annexe n° 8: Modèle de Cadre du planning.................................................................152

Annexe n° 9: Modèle de liste de personnels à mobiliser ..............................................144

Annexe n° 10: Modèle de fiches de prestations susceptibles d'etre sous traitees .......144

Annexe n° 11: Modèle de CV de personnels à mobiliser .............................................144

Annexe n° 12: Modèle de tableaux de référence du candidat .....................................144

Annexe n° 13: Modèle de descriptif de la méthodologie et du plan de travail ..............144

Annexe n° 14: Modèle de fiche d'information relative au matériel essentiel ................144

Annexe n° 15: Modèle de déclaration sur l'honneur de visite du site ...........................144

A N N E X E    N °    1 :    M O D E L E    D E    D E C L A R A T I O N    D ’ I N T E N T I O N    D E

S O U M I S S I O N N E R

A insérer en annexe à la

Je soussigné, Nationalité : Domicile : Fonction :

En vertu de mes pouvoirs de Directeur Général, après avoir pris connaissance du Dossier d’Appel d’Offres

National n°[indiquer la nature de la prestation].

Déclare par la présente, l’intention de soumissionner pour cet Appel d’Offres.

Fait à

le

Signature, nom et cachet du soumissionnaire

A N N E X E  N °  2  :  M O D E L E  DE  S O U M I S S I O N

Je, soussigné …......................……………….......................………… [Indiquer le nom et la qualité du signataire] représentant la société, l’entreprise ou le groupement (8) ……………………..............……   Dont le siège     social     est     à     ………...............................     Inscrite     au     registre     du     commerce     de

………...............……………………...  Sous le n° ………………..................................……

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au dossier d'Appel d’Offres y compris les additifs, N°……..........................................……………………  [Rappeler l’objet de l’appel d’offres]

- Me soumets et m'engage à livrer les fournitures ou à exécuter les prestations conformément au dossier d'Appel d'Offres, moyennant les prix que j'ai établi moi-même sur la base des bordereaux de prix et quantités, lesquels prix font ressortir le montant de l'offre pour le lot n° ……................. À  ……………..................................................................................................…………………   [En chiffres et en lettres] francs CFA Hors TVA, et à ………………..………………………..  Francs CFA Toutes Taxes Comprises. [En chiffres et en lettres]

-  M'engage à exécuter les prestations dans un délai de …...............………  Mois

- M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai ……….............  Jours [indiquer la durée de validité, en principe 90 jours] à compter de la date limite de remise des offres.

-   Adhère entièrement à la charte d’intégrité et à la déclaration d’engagement environnemental et social jointes aux présents DAO.

Les rabais offerts et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants :

................................................................................................……………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Le Maître d’Ouvrage Se libérera des sommes dues par elle au titre du présent marché en faisant donner crédit au compte n°……..............……….    Ouvert au nom de ………...........................................……….    Auprès de la banque …...........................................……. Agence de ………...........................................……….

Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait à ……….......................................……….  Le ………..........................................……….

Signature de

En qualité ...................................…… Dûment autorisé à signer les soumissions pour et au nom de

(9) ………...........................................……….

(8) Supprimer la mention inutile

(9) Annexer la lettre de pouvoirs

A N N E X E  N °  3  :  M O D E L E  DE  C A U T I O N N E M E N T  DE  S O U M I S S I O N

Organisme financier :

Référence de la Caution : N° ……………..................................……….

Adressée à [indiquer le Maître d’Ouvrage  et son adresse] C a m e r o u n , ci-dessous désigné «

le Maître d’Ouvrage »

Attendu que le Prestataire ……………..........................………, ci-dessous désignée « le soumissionnaire », a soumis son offre en date du ……………..........................……….   Pour [rappeler l’objet de l’appel d’offres], ci-dessous désignée

« L’offre », et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant à [indiquer le montant]

Francs CFA,

Nous …………....................…..........................……….   [Nom et adresse de l’organisme financier], représentée par……………..........................……….  [Noms des signataires], ci-dessous désignée « l’organisme financier », déclarons garantir le paiement au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué de la somme maximale de [indiquer le montant] Francs CFA, que l’organisme financier s’engage à régler intégralement à au Maître d’Ouvrage , s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

Si le soumissionnaire retire son offre pendant la période de validité prévue dans le dossier d’appel d’offres ; Où Si le soumissionnaire, s’étant vu notifié l’attribution du marché par le Maître d’Ouvrage

pendant la période de validité :

- omet de signer ou refuse de signer le marché, alors qu’il est requis de le faire ;

-  omet ou refuse de fournir le cautionnement définitif du marché (cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci. Nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage d’ un montant allant jusqu’au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que le Maître d’Ouvrage soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande le Maître d’Ouvrage notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que  l’une  ou  l’autre  des  conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) condition(s) a (ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par le Maître d’Ouvrage pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande du Maître d’Ouvrage tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

Le présent cautionnement est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du  Cameroun  seront  seuls compétents  pour statuer sur tout  ce qui concerne le  présent

A N N E X E  N °  4  :  M O D E L E  DE  C A U T I O N N E M E N T  D E F I N I T I F

Organisme financier :

Référence de la Caution : N° ……………..................................……….

Adressée à [indiquer le Maître d’Ouvrage  et son adresse] C a m e r o u n , ci-dessous désigné «

le Maître d’Ouvrage »

Attendu que …………….............................................................................……….  [Nom et adresse du fournisseur ou du prestataire], ci-dessous désigné « le

Fournisseur ou du prestataire », s’est engagé, en exécution du marché désigné « le marché », à réaliser

[indiquer la nature des fournitures et services connexes]

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que le Fournisseur remettra au Maître d’Ouvrage un cautionnement définitif, d’un montant égal à [indiquer le pourcentage compris entre 2 et 5 %] du montant de la tranche du marché correspondant, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marché,

Attendu que nous avons convenu de donner au Fournisseur ce cautionnement,

Nous,

……………....................................................................................................................................................................

............………..  [nom et adresse de banque], représentée par

……………..........................................................................................................................………..  [noms des signataires],

ci-dessous désignée « l’organisme financier », nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le Fournisseur ou le prestataire n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de la somme de ……………...........................................  [en chiffres et en lettres].

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation  quelconque  nous  incombant  en  vertu  du  présent  cautionnement  définitif  et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement  définitif prend effet à compter de  s a  signature  et  dès  notification d u  m a r c h é . La caution sera libérée dans un délai (indiquer le délai) à compter de la date de réception provisoire des fournitures.

Après le délai susvisé, la caution devient sans objet et doit nous être automatiquement retournée sans aucune forme de procédure.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie doit être faite par lettre recommandée avec accusé  de  réception,  parvenue  à  la  banque  pendant  la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par l’Organisme financier

…..........................……….., le

[signature de la banque]

A N N E X E  N °  5  :  M O D E L E  DE  C A U T I O N N E M E N T  D ' A V A N C E  DE D E M A R R A G E

Organisme financier : …………...........................……………………

Référence du Cautionnement : N° …………...........................…………………… Adressée [indiquer le Maître d’Ouvrage ou] [Adresse du Maître d’Ouvrage]

ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage»

Nous soussignés (organisme financier, adresse), déclarons par la présente garantir, pour le compte de :

……………...............................................……….. [le titulaire], au profit de

Maître d’Ouvrage [Adresse du Maître d’Ouvrage (« le bénéficiaire »)

Le  paiement, sans contestation et  dès réception de la  première demande  écrite  du  bénéficiaire,  déclarant   que

………….................…….. [le titulaire] ne s’est  pas  acquitté  de  ses obligations,  relatives  au remboursement  de

l’avance       de      démarrage      selon       les       conditions      du      marché     ………….................……..      du

…………..................................…….. relatif aux fournitures et services connexes [indiquer l’objet et les références de l’appel d’offres et le lot, éventuellement], de la somme totale maximum correspondant à l’avance [quarante 40% et trente 30% (respectivement pour les marchés de fournitures et de services connexes)  ]  du montant Toutes Taxes Comprises du marché n° ………….......................…….., payable dès la notification de l’ordre de service correspondant, soit :…………..........…..  francs CFA

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès réception des parts respectives de cette avance sur les comptes de …………..........................……..[le titulaire] ouverts auprès de la banque ………….................……... sous le n° …………....................

Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance conformément à la procédure fixée par le  CCAP. Toutefois, le montant du  cautionnement sera réduit proportionnellement au remboursement de l’avance au fur et à mesure de son remboursement.

La loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signé et authentifié par l’organisme financier

à ……………..........................……….., le ……………..........................………..

[signature de l’organisme financier]

A n n e x e  n° 6  :  M o d è l e  d e  c a u t i o n n e m e n t  d e  b o n n e  e x é c u t i o n  e n r e m p l a c e m e n t  d e  LA R E T E N U E  D E  R E T E N U E  D E  G A R A N T I E

Organisme financier : …………...........................……………………

Référence du Cautionnement : N° …………...........................…………………… Adressée [indiquer le Maître d’Ouvrage ] [Adresse du Maître d’Ouvrage ]

ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage  »

Attendu que ………….................................................................nom et adresse du fournisseur ou du prestataire],

ci-dessous désigné « le Fournisseur», s’est engagé, en exécution du marché, livrer les fournitures de [indiquer l’objet

des prestations]

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée à [pourcentage inférieur à 10% à préciser]

du montant TTC du marché peut être remplacée par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner au Fournisseur ce cautionnement,

Nous, …........................... adresse organisme financier], représentée par …...........................noms des signataires], et ci-dessous désignée « organisme financier »,

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard du  Maître

d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué, au nom du Fournisseur ou du prestataire, pour un montant maximum de

…………....................... [en chiffres et en lettres], correspondant à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant du marché(10)

Et nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage  , dans un délai maximum de  huit  (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le Fournisseur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maître d’Ouvrage au titre du marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute (s) somme (s) dans les limites du montant égal à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage  ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant

de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par l’organisme financier à……………., le …………………

.[signature de l’Organisme financier]

(10) Cas où la caution est établie une fois au démarrage des travaux et couvre la totalité de la garantie, soit 10% du marché.

A N N E X E N ° 7  :  L E T T R E DE S O U M I S S I O N DE LA P R O P O S I T I O N T E C H N I Q U E

[Lieu, date]

À : [Nom et adresse du maître d’ouvrage

Madame/Monsieur,

Nous, soussignés, [titre à préciser], avons l’honneur, conformément à votre DAO N° …..du…..relatif à…….., de vous soumettre ci-joint, notre proposition technique pour la fourniture objet dudit DAO.

Au cas où cette proposition retiendrait votre attention, nous sommes entièrement disposés, sur la base du personnel proposé à entamer des négociations pour la meilleure conduite du projet.

Aussi, prenons-nous un ferme engagement pour le respect scrupuleux du contenu de ladite proposition technique, sous réserve des modifications éventuelles qui résulteraient des négociations du contrat.

Veuillez agréer, Madame/Monsieur…………….., l’expression de notre parfaite considération./-

Nom du Candidat : Adresse

Signature du représentant habilité

: Nom et titre du signataire

A N N E X E N ° 9  :  M O D E L E  D E  L I S T E  D U  P E R S O N N E L  A  M O B I L I S E R

e1. Personnel technique clé /de gestion

| Nom | Fonction proposée | Qualification minimale | Années D’expérience Générale | Années d’Expérience Spécifique En Terme de projets similaires réalisés | Poste ou fonction Occupé (e) pour Chaque projet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.   Personnel d’appui (siège et local)

| Nom | Spécialisation | Poste | Année d’Expérience | Attributions |
| --- | --- | --- | --- | --- |

A N N E X E N ° 10  :  M O D E L E  F I C H E  D E  P R E S T A T I O N S  S U S C E P T I B L E S

D ’ E T R E  S O U S - T R A I T E E S  C O M M A N D E E S

| N° | Désignation des Fournitures | Quantité (Nombre d’unités) |
| --- | --- | --- |
|  | [Insérer la désignation des Fournitures] | [insérer la quantité des articles à fournir] |

| N° Service | Désignation du Service | Unité de mesure |
| --- | --- | --- |
| [insérer le numéro du Service] | [insérer la désignation du service] | [unité de mesure] |

A N N E X E N ° 1 1   :   M O D E L E   D E   C U R R I C U L U M   V I T A E   ( C V )   D U   P E R S O N N E L S P E C I A L I S E  P R O P O S E

Poste : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nom du Candidat : . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nom de l’employé : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Profession : . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diplômes : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date de naissance : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nombre d’années d’emploi par le Candidat

:................................ Nationalité : . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Affiliation à des associations/groupements professionnels : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Attributions spécifiques : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Principales qualifications :

[En une demi-page environ, donner un aperçu des aspects de la formation et de l’expérience de l’employé

les plus utiles

à ses attributions dans le cadre de la mission. Indiquer le niveau des responsabilités exercées par lui/elle lors de missions antérieures, en en précisant la date et le lieu.]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Formation :

[En un quart de page environ, résumer les études universitaires et autres études spécialisées de l’employé, en indiquant les noms et adresses des écoles ou universités fréquentées, avec les dates de fréquentation, ainsi que les diplômes obtenus.]

Pièces Annexes :

-	Copie certifiée conforme du diplôme le plus élevé et éventuellement une attestation de l’ordre du corps de métier

-    Attestation de disponibilité

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Expérience professionnelle :

[En deux pages environ, dresser la liste des emplois exercés par l’employé depuis la fin de ses études par ordre chronologique inverse, en commençant par son poste actuel. Pour chacun, indiquer les dates, nom de l’employeur, titre du poste occupé et lieu de travail. Pour les dix dernières années, préciser en outre le type d’activité exercée et, le cas échéant, le nom de clients susceptibles de fournir des références.]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Connaissances informatiques :

[Indiquer, le niveau de connaissance]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Langues :

[Indiquer, pour chacune, le niveau de connaissance : médiocre/moyen/ bon/excellent, en ce qui concerne la

langue lue/écrite/ parlée.]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Attestation :

Je, soussigné, certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent fidèlement compte de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . Date : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[Signature de l’employé et du représentant habilité du consultant]

Jour/mois/année

Nom de l’employé : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nom du représentant habilité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A N N E X E N ° 1 2  : .  R E F E R E N C E S  D U  C A N D I D A T

Services rendus pendant les [indiquer le nombre de 1 à 5] dernières années qui illustrent le mieux vos qualifications

À l’aide du formulaire ci-dessous, indiquez les renseignements demandés pour chaque mission pertinente que votre société/organisme a obtenue par contrat, soit en tant que seule société, soit comme l’un des

principaux partenaires d’un groupement.

| Nom de la Mission : | Pays : |
| --- | --- |
| Lieu : | Personnel spécialisé fourni par votre société/organisme (profils) : |
| Nom du Client: | Nombre d’employés ayant participé à la Mission : |
| Adresse : | Nombre de mois de travail ; durée de la Mission : |
| Date de démarrage : Date d’achèvement : | Valeur approximative des services |
| Nom des prestataires associés/partenaires éventuels : | Nombre de mois de travail de spécialistes |
| Nom et fonctions des responsables (Directeur/Coordinateur du projet, Responsable de l’équipe) : |  |
| Descriptif du projet : |  |
| Description des services effectivement rendus par votre personnel : |  |

fournis par les prestataires associés :

Nom du candidat :

A N N E X E N ° 1 3 .  D E S C R I P T I F  D E  L A  M E T H O D O L O G I E  E T  D U  P L A N  D E T R A V A I L  P R O P O S E S  P O U R  A C C O M P L I R  L A  M I S S I O N

La conception technique, la méthodologie et le plan de travail sont les éléments essentiels de la proposition technique. Il est suggéré de présenter la proposition technique (10 pages maximum, y compris les tableaux et graphiques) divisée en trois chapitres :

|  | a) | Conception technique et méthodologie, |
| --- | --- | --- |
|  | b) | Plan de travail, et |
| a) | c) | Organisation et personnel Conception technique et méthodologie. Dans ce chapitre, il vous est suggéré d’expliquer la manière |

dont vous envisagez les objectifs de la mission, la conception des prestations, la méthodologie pour exécuter les activités et obtenir les résultats attendus et le détail de ceux-ci. Vous devrez mettre en relief les problèmes à résoudre et leur importance et expliquer la conception technique que vous adopterez pour ce faire. Vous devrez en outre expliquer la méthodologie que vous avez l’intention d’adopter et sa compatibilité avec la conception proposée.

b)         Plan de travail. Dans ce chapitre, vous proposerez les principales activités que comprend la mission, leur nature et durée, échelonnement et interrelations, les jalons (y compris les approbations intermédiaires de l’autorité contractante) et les dates de présentation des rapports. Le plan de travail proposé doit être compatible avec la conception technique et la méthodologie, montrer que les termes de référence ont été compris et peuvent être traduits en un plan de travail pratique. Une liste des documents finaux, y compris les rapports, croquis et tableaux qui constituent le produit final doivent être inclus dans ce chapitre. Le calendrier du personnel (4G) doit être compatible avec le programme de Travail (4H)

d)   Organisation et personnel, Dans ce chapitre, vous proposerez la structure et la composition de votre équipe.

Vous donnerez la liste des principales disciplines représentées, le nom de l’expert responsable et une liste du personnel clé et d’appui proposé.

A N N E X E N ° 1 4  M O D E L E  D E  F I C H E  D ’ I N F O R M A T I O N  R E L A T I V E  A U

M A T E R I E L  E S S E N T I E L ,  L E  C A S  E C H E A N T

| N° | Désignation et caractéristiques du matériel | Age / Etat | Nombre minimal Requis (colonne à remplir par le MO/MOD) | Nombre disponible | Propriétaire/ location | Année d’obtention | Justificatif |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |

[Insérer dans le tableau ci-dessus : (i) la liste des matériels et outils requis pour la réalisation des prestations (ii) le nombre minimal requis de chaque type de matériel (iii) il peut être envisagé, la mise à disposition de ces matériels par la location, auquel cas il faudrait présenter un engagement de location de matériel signé et légalisé auprès des administrations compétentes.]

Note : Pour chaque matériel, joindre la copie certifiée de la facture ou de la carte grise, le cas échéant

A N N E X E N ° 1 5  M O D E L E  D E  D E C L A R A T I O N  S U R  L ' H O N N E U R  D E  V I S I T E  D U S I T E

Je soussigné M.

Représentant l’Entreprise

Reconnais avoir visité ce jour le                 du mois de                            de l’année

En compagnie de M.

Agissant en lieu et place de l’utilisateur, le site du Projet de

Pour lequel mon entreprise veut soumissionner.

M’étant rendu sur les lieux, les observations suivantes ont été relevées :

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

N.B : le prestataire doit soumettre pour chaque site de projet une déclaration de visite de site.

Fait à ………………………., le …………………………

Le soumissionnaire

(Nom, prénom, signature et cachet)

P I E C E  N ° 1 1

C H A R T E  D ’ I N T E G R I T E

C H A R T E  D ’ I N T E G R I T E

INTITULE DE L’APPEL D’OFFRES :    ________________________________________________

[ à préciser lors du montage du DAO]

___

_    _    _     _

_      __

_    _    _     _

_      __

_    _    _    _        _

LE « …….SOUMISSIONNAIRE…… » s’engage à respecter les termes de la présente charte d’intégrité

A

MONSIEUR LE « MAITRE D’OUVRAGE »

1.         Nous reconnaissons et attestons que nous ne sommes pas, et qu’aucun des membres de notre

groupement et de nos sous-traitants n’est, dans l’un des cas suivants :

|  | 1.1) 1.5) | être en état ou avoir fait l’objet d’une procédure de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire, de cessation d’activité ou être dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature ; figurer sur les listes de sanctions financières adoptées par les Nations Unies et tout autre |
| --- | --- | --- |
|  | 1.6) | Partenaire Technique et Financier, le cadre de la passation ou de l’exécution d’un marché ; avoir produit de fausses informations ou fourni de faux documents exigés dans le cadre de la |
|  |  | présente consultation. |
| 2. | Nous | attestons que nous ne sommes pas, et qu’aucun des membres de notre groupement et de |
|  | 2.1) 2.2) | actionnaire contrôlant le Maître d’Ouvrage ou filiale contrôlées par le Maître d’Ouvrage, à moins que le conflit en découlant ait été porté à la connaissance de l’Autorité chargé des marchés publics et résolu à sa satisfaction ; avoir des relations d’affaires ou familiales avec un membre des services du Maître d’Ouvrage |
|  |  | impliqué dans le processus de passation ou de contrôle du marché en résultant, à moins que le conflit en découlant ait été porté à la connaissance de l’Autorité chargé des marchés publics |
|  | 2.3) | et résolu à sa satisfaction ; contrôler ou être contrôlé par un autre soumissionnaire, être placé sous le contrôle de la même |
|  |  | entreprise qu’un autre soumissionnaire, recevoir d’un autre soumissionnaire ou attribuer à un autre soumissionnaire directement ou indirectement des subventions, avoir le même représentant légal qu’un autre soumissionnaire, entretenir directement ou indirectement des contacts avec un autre soumissionnaire nous permettant d’avoir et de donner accès aux |

nos sous-traitants n’est, dans l’une des situations de conflit d’intérêt suivantes :

informations contenues dans nos offres respectives, de les influencer, ou d’influencer les décisions du Maître d’Ouvrage ;

2.4)      être engagé pour une mission de conseil qui, par sa nature, risque de s’avérer incompatible

avec nos obligations vis à vis du Maître d’Ouvrage ;

2 .5)     dans le cas d’une procédure ayant pour objet la passation d’un marché de travaux ou de

fournitures :

i)	avoir préparé nous-mêmes ou avoir été associés à un consultant qui a préparé des spécifications, plan, calculs et autres documents utilisés dans le cadre du processus de mise en concurrence considérée ;

ii)	être  nous-mêmes  ou  l’une  des  firmes  auxquelles  nous  sommes  affiliées, recrutés, ou devant l’être, par le Maître d’Ouvrage pour effectuer la supervision où le contrôle des travaux dans le cadre du Marché.

3.	Si nous sommes un établissement public ou une entreprise publique, nous attestons que nous jouissons d’une autonomie juridique et financière et que nous sommes gérés selon les règles de la comptabilité privée, que nous ne sont pas sous la tutelle du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué concerné, sauf autorisation expresse de l’Autorité chargée des Marchés Publics.

4.         Nous nous engageons à communiquer sans délai au Maître d’Ouvrage, qui en informera l’Autorité

chargé des Marchés Publics, tout changement de situation au regard des points 1 à 3 qui précèdent.

5.         Dans le cadre de la passation et de l’exécution du Marché :

5.1)      Nous n’avons pas commis et nous ne commettrons pas de manœuvres déloyales (actions ou omission) destinée à tromper délibérément autrui, à lui dissimuler intentionnellement des éléments, à surprendre ou vicier son consentement ou à lui faire contourner des obligations légales ou réglementaires et/ou violer ses règles internes afin d’obtenir un bénéfice illégitime.

5.2)      Nous n’avons pas commis et nous ne commettrons pas de manœuvres déloyales (actions ou omission) contraires à nos obligations légales ou réglementaires et/ou violer ses règles internes afin d’obtenir un bénéfice illégitime.

5.3)      Nous n’avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou accorderons pas directement ou indirectement, à (i)toute personne détenant un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire au sein de l’Etat, qu’elle ait été nommée ou élue, à titre permanent ou non, qu’elle soit rémunérée ou non et quel que soit son niveau hiérarchique, (ii) toute autre personne qui exerce une fonction publique, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique, ou qui fournit un service public, ou (iii) toute autre personne définie comme

agent public dans l’Etat, un avantage indu de toute nature, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles.

5.4)      Nous n’avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou accorderons pas directement ou indirectement, à toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, un avantage indu de toute nature, pour elle-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de violation de ses obligations légales contractuelles ou professionnelles.

5.5)      Nous n’avons pas promis offert ou accordé et nous ne promettrons pas au Maître d’Ouvrage, à ses collaborateurs, aux Présidents aux Acteurs en charge du contrôle de l’exécution du marché qui résulterait de la consultation, un avantage indu de toute nature susceptible d’influencer leur objectivité.

5.6)      Nous n’avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons pas au Maître d’ouvrage, à ses collaborateurs, aux Présidents et membres de Commissions des marchés et de sous- commission d’analyse, un avantage indu de toute nature susceptible d’influencer le processus de passation du Marché.

5.7)      Nous nous abstenons et nous promettons de s’abstenir de toute action ou pratique collusoire et anticoncurrentielle ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, notamment en tendant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ou à limiter l’accès au Marché ou de libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises.

6.	Nous-mêmes, les membres de notre groupement et nos sous-traitants autorisons, le Maître d’ouvrage et les Commissions des Marchés à examiner les documents et pièces comptables relatifs à la passation et l’exécution du Marché et à les soumettre pour vérification par l’ARMP ou par tout autre corps de contrôle de l’Etat.

7.	Faute pour Nous, de nous conformer aux règles régissant la présente charte, nous reconnaissons que nous nous exposons aux sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur.

Nom

Signature

Dûment habilité à signer l’offre pour et au nom de :

En date du

P I E C E  N ° 1 2

D E C L A R A T I O N  D ’ E N G A G E M E N T  A U  R E S P E C T

D E S  C L A U S E S  S O C I A L E S  E T E N V I R O N N E M E N T A L E S

D E C L A R A T I O N  D ’ E N G A G E M E N T  E N V I R O N N E M E N T A L  E T  S O C I A L

INTITULE DE L’APPEL D’OFFRES :   ______________________________

[ à préciser lors du montage du DAO]

LE « …..SOUMISSIONNAIRE…… » s’engage à respecter les termes de la présente Déclaration d’engagement environnemental et social

A

Dans le cadre de la passation et de l’exécution du Marché :

MONSIEUR LE « Maître d’Ouvrag

1)	Nous nous engageons à respecter et à faire respecter par les membres de notre groupement, l’ensemble de nos sous-traitants les normes sociales applicables au Cameroun y compris les conventions internationales ratifiées, notamment(i)le respect du salaire minimum prévu par le code du travail et diverses conventions collectives(ii)l’interdiction d’employer les enfants âgés de moins de 14 ans(iii)du respect de la nature des travaux respectivement interdits aux femmes et aux femmes enceintes(iv) le repos hebdomadaire obligatoire(v) le droit de jouissance des congés (vi) le respect des conditions du travail de nuit(vii)les conditions d’hygiène et de sécurité sur le lieu du travail(viii)le port  obligatoire des équipements de protections individuelles.

2)	En  outre,  nous  nous  engageons  à  mettre  en  œuvre  les  mesures  d’atténuation  des  risques environnementaux, dans la notice d’impact environnemental fournie le cas échéant par le Maître d’Ouvrage. En tout état de cause, nous nous engageons à respecter et à faire respecter par les membres de notre groupement, l’ensemble de nos sous-traitants chaque fois que cela est possible, les directives recommandant l’utilisation des appareils ayant un faible impact sur l’environnement.

3)	Nous-mêmes, les membres de notre groupement et nos sous-traitants autorisons, le Maître d’ouvrage, les Commissions des marchés à examiner les documents et pièces comptables relatifs à la passation et l’exécution du Marché et à les soumettre pour vérification par l’ARMP ou par tout autre corps de contrôle de l’Etat

4)	Faute pour nous, un des membres de notre groupement et de nos sous-traitants, de nous conformer aux règles régissant la présente charte, nous reconnaissons que nous exposons aux sanctions prévues par les lois et règlement en vigueur.

Nom :

Signature :

Dûment habilité à signer l’offre pour et au nom de :

En date du ___________________

P I E C E  N ° 1 3

V I S A  D E  M A T U R I T E  O U  J U S T I F I C A T I F S  D E S E T U D E S  P R E A L A B L E S

[A remplir systématiquement par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué en fonction de la nature des prestations à réaliser et selon les précisions des articles 54 à 57 du Code des Marchés Publics].

P I E C E  N ° 1 4  :  VISA DE MATURITE OU J U S T I F I C A T I F  D E S  E T U D E S P R E A L A B L E S

1. Joindre l’étude préalable :

2. Indiquer :

2.1.      La date de la réalisation de l’étude;

2.2.      Le nom du maître d’œuvre public ou privé l’ayant réalisé ;

2.3.      Les références du marché, si maîtrise d’œuvre privée l’ayant réalisé ;

2.4       Si entretien

2.4.      Description des études : (p o u r les projets de moindre envergure une note de présentation peut être rédigée sous forme d’études préalable à condition de bien ressortir la détermination des coûts et spécifications techniques).

N.B 1/              Pour les prestations  de  moindre envergure, le Maître d’Ouvrage ou Maître d’Ouvrage Délégué peut fournir un calcul justificatif des quantités du DAO.

2/          Le président de la commission des marchés peut avant de se prononcer, solliciter l’avis d’un

expert sur la qualité des études réalisées.

P I E C E  N ° 1 4  :

L I S T E  D E S  O R G A N I S M E S  H A B I L I T E S  A

E M E T T R E  D E S  C A U T I O N S  D A N S  L E  C A D R E  D E S M A R C H E S  P U B L I C S

I -  B A N Q U E S

1.          Afriland First Bank

2.          Banque Atlantique

3.          Banque Gabonaise pour le Financement International (BGFI BANK)

4.          Banque International du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit

5.          CITI Bank

6.          Commercial Bank of Cameroon

7.          Ecobank

8.          National Financial Credit Bank

9.          Société Camerounaise de Banque au Cameroun

10.        Société Générale de Banque au Cameroun

11.        Standard Chartered  Bank Cameroon

12.        Union Bank of Cameroon

13.        United Bank for Africa.

14.        Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME), B.P. 12962 Yaoundé ;

15.        Bank Of Africa Cameroun (BOA Cameroun), B.P. 4593 Douala

16.        BANGE BANK CAMEROUN (BANGE CMR);

17.        Credit Communautaire d’Afrique – Bank (CCA – Bank), BP :30 388, Yaoundé ;

18.        La regionale Bank, BP : 30 145 Yaoundé, Tél : (+237) 222 22 02 39

II -  C o m p a g n i e s  d ’ a s s u r a n c e s

1.          Chanas assurances;

2.          Activa Assurances

3.          Atlantique Assurances S .A., B.P. 2933 Douala ;

4.          Zénithe Insurance S.A. ;

5.          Pro-Assur S.A ;

6.          Aréa Assurances S.A, B.P . 1531 Douala ;

7.          Bénéficial General Insurance S .A., B.P. 2328 Douala ;

8.          CPA S.A., B.BP. 54Douala ;

9.           NSIA Assurances S.A., B.P. 2759 Douala ;

10.        SAAR S.A., B.P. 1011 Douala ;

11.        Saham Assurances S.A., B.P. 11315 Douala

NB  : Cette liste étant évolutive, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage devra s’assurer lors de l’élaboration du DAO qu’il s’agit de la dernière actualisation du Ministre en charge des finances

PIECE N°10

## JUSTIFICATIFS DES ETUDES PREALABLES

Détail estimatif des études préalables

| N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Prix Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fourniture et pose de l’arbre palmier royal ce prix rémunère la fourniture des plants d’au moins 2M de haut, la plantation proprement dite, l’apport en engrais, la pose et la fourniture de trois attaches et d’un tuteur écorché et l’entretien…). | Pièce | 14 |  |  |
| 2. | Fourniture et pose du sapin. | Pièce | 12 |  |  |
| 3. | Fourniture et pose de bancs public. | Pièce | 6 |  |  |
| 4. | Mise en place d’une haie vive en mètre linéaire. | Longueur | 120 |  |  |
| 5. | Fourniture et plantation d’arbre d’alignement y compris toutes sujétions. | Pièce | 90 |  |  |
| 6. | Fourniture et plantation de massifs floraux y compris entretien pendant 3 mois au moins. | Pièce | 5 |  |  |
| 7. | Gravier concasse 15/25/ camion de 06 roues. | Pièce | 3 |  |  |
| 8. | Main d’œuvre de la pose et accessoires | longueur | 70 |  |  |
| 9. | Arrosoir EDA en plastique 12 L ou équivalent | pièce | 10 |  |  |
| 10. | Débroussailleuse thermique STIHL FS 450 puissance 160 KW ou équivalent | pièce | 4 |  |  |
|  | Montant Total HT |  |  |  |  |
|  | TVA (19,25%) |  |  |  |  |
|  | Montant Total TTC |  |  |  |  |
|  | IR (2,2% ou 5,5%) |  |  |  |  |
|  | Montant Net à Mandater |  |  |  |  |

Arrêté le présent devis à la somme TTC de______________________

### PIECE N°11

LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS AUTORISES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS

LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES PREMIER ORDRE HABILITES A PRODUIRE DES

GARANTIES ET CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS 2022

#### I - 	B A N Q U E S

| 1 | Afrikland First Bank (FIRST BANK) |
| --- | --- |
| 2 | BANGE Bank Cameroun |
| 3 | Banque Atlantique Cameroun (BACM) |
| 4 | Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME) |
| 5 | Banque Gabonaise pour le Financement International (BGFIBANK) |
| 6 | Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC) |
| 7 | Citibank Cameroon (CITIGROUP) |
| 8 | Commercial Bank Cameroon (CBC) |
| 9 | Crédit Communautaire d’Afrique-BANK (CCA BANK) |
| 10 | Ecobank Cameroun (ECOBANK) |
| 11 | National Financial Credit Bank (NFC BANK) |
| 12 | Société Commerciale de Banques Cameroun (SCB-Cameroun) |
| 13 | Société Générale Cameroun (SGC) |
| 14 | Standard Chartered Bank Cameroon (SCBC) |
| 15 | Union Bank Of Cameroon (UBC) |
| 16 | United Bank For Africa (UBA) |

II- 	ASSURANCES

| 17 | ACTIVA Assurances |
| --- | --- |
| 18 | AREA Assurances |
| 19 | ATLANTIQUE Assurances Cameroun |
| 20 | CHANAS Assurances |
| 21 | CPA S.A |
| 22 | NSIA Assurances |
| 23 | PRO ASSUR S.A |
| 24 | Prudential Beneficial General Insurance |
| 25 | ROYAL ONYX Insurance |
| 26 | SAAR S.A |
| 27 | SANLAM Assurances Cameroun |
| 28 | ZENITHE Insurance |

#### TABLEAU DE COMPARAISON DES OFFRES

AVIS DE CONSULTATION DE LA DEMANDE DE COTATION

N°_____/DDC/CMNE-GDG/CIPM/AI/2025 DU_____________ RELATIF A L’AMENAGEMENT D’UN PARC D’ATTRACTION A GUIDIGUIS DANS LA COMMUNE DE GUIDIGUIS, DEPARTEMENT DE MAYO-KANI, REGION DE L’EXTRÊME-NORD

Date limite de remise des offres le_________________à___________________heures

| N° | Soumissionnaires | Adresses | Conformité de l’offre |  |  | Livraison |  | Prix Total TTC | Observation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Oui | Non | Délai |  | Lieu |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Membres de la Commission Interne de Passation des Marchés /COMMUNE DE GUIDIGUIS

| NOMS & PRENOMS | FONCTIONS | SIGNATURE |
| --- | --- | --- |
|  | Président de la Commission |  |
|  | Membre /Représentant du Maître d’Ouvrage |  |
|  | Membre /Représentant MINMAP |  |
|  | Membre /Représentant MINDDEVEL |  |
|  | Membre /Représentant MINFI |  |
|  | Secrétaire CIPM |  |

57