| REPUBLIC OF CAMEROON Pecae-Work-Fatherland ******** EAST REGION ******** KADEY DIVISION ******** MBANG COUNCIL ******** REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix-Travail-Patrie ******** REGION DE L’EST ******** DEPARTEMENT DE LA KADEY ******** COMMUNE DE MBANG ******** |  |  |
| --- | --- | --- |
| # DEMANDE DE COTATION N°_________/DC/C-MBANG/SG-202 5 du _________ POUR L’EQUIPEMENT EN MATÉRIEL D’ECHOGRAPHIE LOT1, EQUIPEMENT EN ENERGIE SOLAIRE LOT2 AU CSI DE MBANG ET LA REHABILITATION DU CIRCUIT ELECTRIQUE DU CSI DE KAGNOL I LOT3 COMMUNE DE MBANG, DÉPARTEMENT DE LA KADEY, RÉGION DE L’EST BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLIC EXERCICE 2025 MARS 2025 |  |  |

SOMMAIRE

| Pièce n°1 : | Avis de consultation …………………………………………………….….. | 3 |
| --- | --- | --- |
| Pièce n°2 : | Règlement Particulier de la consultation ……….…………………… | 10 |
| Pièce n°3 : | Modèles d’annexes ……………………..………………..…………………. | 19 |
| Pièce n°4 : | Projet de Lettre-Commande ………………..……………………………. | 29 |
|  | Titre1 : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)… | 32 |
|  | Titre 2 : Spécifications Techniques (ST) ….………………..…………… | 39 |
|  | Titre 3 : Cadres des Bordereaux des prix unitaires (CBPU) ………… | 46 |
|  | Titre 4 : Cadres des Devis Quantitatifs et Estimatifs (CDQE) ………… | 49 |
| Pièce n°5 : | Grille d’évaluation des offres ………………………..…………………... | 53 |
| Pièce n°6 : | Liste des établissements bancaires et organismes financiers agréés ………………..…………………………………………..……..……… | 56 |
| Pièce n°7 : | Preuves de la disponibilité des financements………….………….. | 58 |

Pièce N°1 :

Avis de Consultation

REPUBLIC OF CAMEROON

Pecae-Work-Fatherland

********

EAST REGION

********

KADEY DIVISION

********

MBANG COUNCIL

********

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix-Travail-Patrie

********

REGION DE L’EST

********

DEPARTEMENT DE LA KADEY

********

COMMUNE DE MBANG

********

AVIS DE CONSULTATION POUR UNE DEMANDE DE COTATION

N°_________/DC/C-MBANG/SG-202 5 du _________ POUR L’EQUIPEMENT EN MATÉRIEL D’ECHOGRAPHIE LOT1,  EQUIPEMENT EN ENERGIE SOLAIRE LOT2 AU CSI DE MBANG ET LA REHABILITATION DU CIRCUIT ELECTRIQUE DU CSI DE KAGNOL I LOT3 COMMUNE DE MBANG, DÉPARTEMENT DE LA KADEY, RÉGION DE L’EST

.

- Objet de la consultation

Dans le cadre de l’exécution du Budget d’Investissement Public de l’Exercice 2025, le Maire de la Commune de MBANG, Autorité Contractante (Maitre d’ouvrage), lance, une consultation pour une Demande de Cotation relative à la fourniture de l’équipement en MATÉRIEL D’ECHOGRAPHIE LOT1 et l’EQUIPEMENT EN ENERGIE SOLAIRE LOT2, LA REHABILITATION DU CIRCUIT ELECTRIQUE DU CSI DE KAGNOL I LOT3 de la Commune de MBANG, Département de la KADEY, Région de l’EST.

Le montant prévisionnel est de : 30 millions (30 000 000) FCFA.

| N° Lot | Localité | Imputation | Montant TTC |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CSI MBANG |  | 12 000 000 |
| 2 | CSI MBANG |  | 12 000 000 |
| 3 | CSI KAGNOL I |  | 6 000 000 |

- Consistance des prestations

Les prestations objet de la présente Demande de Cotation portent  sur La fourniture de l’équipement en matériel médical dans certains Centres de Santé Intégré de MBANG.

- Participation et origine

La participation à cette consultation est ouverte aux Entreprises de droit camerounais, jouissant des capacités juridiques, techniques et financières requises.

- Financement

Les prestations, objet du présent Dossier de consultation, seront financées par le budget d’investissement public (BIP), Exercice 2025.

- Consultation et acquisition du Dossier de consultation

Le Dossier de consultation peut être consulté et retiré aux heures et jours ouvrables à la Mairie de MBANG dès publication du présent avis contre présentation d’une quittance de versement, à la Recette municipale de MBANG, d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA.

- Remise des Offres

Les offres rédigées en Français ou en Anglais, en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels, seront déposées sous pli fermé à la Mairie de Mbang au plus tard le________________ 2025 à __________ heures, heure locale et devront porter la mention:

AVIS DE CONSULTATION POUR UNE DEMANDE DE COTATION

N°_________/DC/C-MBANG/SG-202 5 du _________ POUR L’EQUIPEMENT EN MATÉRIEL D’ECHOGRAPHIE LOT1,  EQUIPEMENT EN ENERGIE SOLAIRE LOT2 AU CSI DE MBANG ET LA REHABILITATION DU CIRCUIT ELECTRIQUE DU CSI DE KAGNOL I LOT3 COMMUNE DE MBANG, DÉPARTEMENT DE LA KADEY, RÉGION DE L’EST

Financement : BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLIC  - Exercice 2025 ;

« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

- Recevabilité des Offres

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives requises, une caution de soumission délivrée par un établissement bancaire de 1er ordre agréé par le Ministère des Finances 1% du montant prévisionnel par lot.

La caution devra rester valable Quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de remise des offres.

Sous peine de rejet, les pièces administratives requises, dont la caution de soumission, devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées par l’autorité compétente des administrations ayant émis les pièces originales. Elles devront obligatoirement être datées de moins de trois (03) mois.

Les offres parvenues après la date et heure limites de dépôt ne seront pas recevables.

Toute offre non conforme aux prescriptions de la présente demande de consultation sera déclarée irrecevable.

- Ouverture des plis

L’ouverture des plis se fera en un temps. L’ouverture des pièces administratives et des offres techniques et financières aura lieu le __________________ 2025 à _ _____________ heures, heure locale, par la Commission Interne de Passation des Marchés Publics auprès de la Commune siégeant en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance du dossier, à la Mairie de Mbang.

- Délai d’exécution

Le délai d’exécution maximum des prestations est de deux (02) mois.

Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage de l’exécution de la livraison.

- Principaux critères d’évaluation des offres :

Les offres seront évaluées selon les principaux critères suivants :

  - Critères éliminatoires :

- Absence de la caution de soummission ;

- Non-conformité ou l’absence de l’une des pièces du dossier administratif après le délai de 48 heures règlementaire ;

- Spécifications techniques non-conformes;

- Fausses déclarations ou pièces falsifiées ;

- N’avoir pas réuni au moins  70% de critères de qualification ;

- Omission d’un prix unitaire d’une tâche quantifiée dans l’offre financière.

  - Critères de qualification :

L’évaluation des offres techniques sera faite sur la base des critères essentiels ci-après :

- Présentation générale de l’Offre……………………………………………………….………… ………………………………… Oui/Non

- Chiffre d’affaire des Exercices 2022, 2023 et 2024………………………………..……………………………………………..  Oui/Non

- Solvabilité Financière (Attestation de solvabilité, délivrée par une banque de 1er ordre agréée par le MINFI)…………… Oui/Non

- Conformité des fournitures aux spécifications techniques …..…………………………………………………………………….Oui/Non

- Planning de livraison……………………………………..………………………………………..…………………………………….Oui/Non

Seuls les soumissionnaires qui auront remplis au moins 70 % des critères de qualification ci-dessus verront leur offre financière examinée.

- Attribution des Lettres-Commande

A l’issue de la comparaison des offres financières, la Lettre-Commande à élaborer sera proposée à l’attribution au soumissionnaire dont :

- Les pièces administratives seront jugées complètes ;

- Les propositions techniques seront jugées conformes et auront reçu un pourcentage de « oui » supérieur ou égal à 70% ;

- La proposition financière après corrections, conformément aux dispositions du Règlement de la Consultation, des sous détails des prix unitaires, du bordereau des prix unitaires et du devis estimatif classée la moins disante.

- Durée de validité des offres.

Les soumissionnaires resteront tenus par leurs Offres pendant soixante (60) jours à compter de la date d’ouverture des offres.

- Nombre maximum de lot: 03

Dans le cadre de la présente consultation, un soumissionnaire  peut être attributaire des 03 trois lots.

- Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires d'ordre technique peuvent être obtenus aux heures et jours ouvrables auprès de la Mairie de MBANG Tel :696 41 22 63.

MBANG le _______________ Le Maire Autorité Contractante (Maitre d’Ouvrage)

Pièce n°2 :

Règlement de la Consultation

SOMMAIRE

| Article 1er : | Portée de la soumission ……………………………………………………………. | 12 |
| --- | --- | --- |
|  | Financement ……………………………………………………………………………. |  |
|  | Fraude et corruption ………………………………………………………………… |  |
|  | Candidats admis à concourir ……………………………………………………… |  |
|  | Fournitures et Services connexes répondant aux critères d’origine … | 13 |
|  | Qualification du Soumissionnaire ………………………………………………… |  |
|  | Contenu du Dossier de consultation ……………………………………………. | 14 |
|  | Modification du Dossier de Demande de Cotation ………………………… |  |
|  | Frais de soumission ………………………………………………………………….. |  |
|  | Langue de l’offre ………………………………………………………………………. |  |
|  | Documents constituant l’offre …………………………………………………… |  |
|  | Prix de l’offre …………………………………………………………………………… | 15 |
|  | Monnaie de l’offre …………………………………………………………………….. |  |
|  | Caution de soumission ………………………………………………………………. |  |
|  | Délai de validité des offres ………………………………………………………… | 16 |
|  | Forme et signature de l’offre …………………………………………………….. |  |
|  | Cachetage et marquage des offres…………………………………………….. |  |
|  | Date et heure limites de dépôt des offres …………………………………… |  |
|  | Offres hors délai ………………………………………………………………………. |  |
|  | Ouverture des plis et recours …………………………………………………….. |  |
|  | Caractère confidentiel de la procédure ……………………………………….. |  |
|  | Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante ……………………………………………………………………………. | 17 |
|  | Qualification du soumissionnaire ……………………………………………….. |  |
|  | Correction des erreurs ………………………………………………………………. |  |
|  | Evaluation des offres au plan financier ……………………………………….. |  |
|  | Comparaison des offres …………………………………………………………….. | 18 |
|  | Attribution ……………………………………………………………………………….. |  |
|  | Droit de l’Autorité Contractante de déclarer la consultation ou d’annuler la procédure ………………………………………………………………. |  |
|  | Droit de modification des quantités lors de l’attribution d’une Lettre-Commande …………………………………………………………………….. |  |
|  | Publication des résultats d’attribution d’une Lettre-Commande et recours ……………………………………………………………………………………. |  |
|  | Signature d’une Lettre-Commande …………………………………………….. |  |
|  | Cautionnement définitif …………………………………………………………….. |  |

.Article 1er : Portée de la soumission

L’Autorité Contractante est Le Maitre d’Ouvrage), lance un avis de consultation en vue de la fourniture de l’équipement en matériel médical dans certainsCentres de Santé Intégré de la Commune de MBANG dans le Département de la KADEY, Région de l’Est.

Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit livrer les Fournitures dans un délai maximum de deux (02) mois. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer la livraison des fournitures.

- Financement

Les fournitures objet de la présente consultation sont financées par le Budget d’Investissement Public du Ministère de la Santé Publique, Exercice 2025.

- Fraude et corruption

Le Maitre d’Ouvrage exige des soumissionnaires et de ses co-contractants, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de la Lettre-Commande. En vertu de ce principe, il :

- Définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante :

- Est coupable de ‘’corruption’’ quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’une lettre-commande ;

- Se livre à des ‘’manœuvres frauduleuses’’ quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’une lettre-commande ;

- ‘’Pratiques collusoires’’ désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que l’Autorité Contractante  en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des  niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ; et

- ‘’Pratiques coercitives’’ désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’une lettre-commande.

- Rejettera une proposition d’attribution si elle détermine que l’attributaire proposé est, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de cette lettre-commande.

Le Ministre Délégué à la Présidence de la République chargé des Marchés Publics, Autorité chargée des Marchés Publics, peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

- Candidats admis à concourir

La consultation s’adresse à tous les fournisseurs nationaux, sous réserve des dispositions ci-après :

a) Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement.

b) Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt.

Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il :

- Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des lettres-commandes passés au titre de la présente Demande de Cotation ; ou

- Présente plus d’une offre dans le cadre de la présente Demande de Cotation, à l’exception des offres variantes autorisées selon la clause 17, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre.

c) Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

d) Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démontrer qu’elle :

(i) est juridiquement et financièrement autonome,

(ii) est administrée selon les règles du droit commercial et

(iii) n’est pas sous la tutelle ou l’autorité directe voire indirecte du Maître d’Ouvrage.

- Fournitures et Services connexes répondant aux critères d’origine

Toutes les fournitures et tous les services connexes faisant l’objet de la présente consultation doivent être de marques approuvées.

- Qualification du Soumissionnaire

- Examen de la conformité des pièces administratives (Partie A)

- Evaluation des pièces techniques (Partie B)

Les offres seront évaluées selon les principaux critères ci-après :

I - Présentation générale de l’Offre………………………………………………………..………………. Oui/Non

Condition remplie si au moins trois (03) des quatre (4) des critères ci-dessous sont réunis :

- Séparation des pièces administratives par des intercalaires en couleur (Original + copies) ;

- Pièces présentées dans l’ordre du Dossier de Consultation ;

- Clarté des photocopies;

- Reliure des documents par les spirales ou les serres-dos.

II – Chiffre d’affaire  du soumissionnaire …………………………….………………….......Oui/non

Condition remplie si le soumissionnaire justifie des prestations cumulées d’au moins vingt millions (20 000 000) de Francs CFA pendant les Exercices 2018, 2019 et 2020;

N.B : Les justificatifs du chiffre d’affaire ne sont constitués que des premières et dernières pages des contrats ou lettre-commandes, ou bons des commandes administratifs accompagnés pour chaque cas du PV de réception.

III -Accès à une ligne de crédit ……………………………………………………………………….……....…. Oui/non

Condition remplie si le soumissionnaire dispose d’une attestation de solvabilité d’au moins quatre vingt pour cent (80%) du montant  prévisionnel du matériel à fournirdélivrée par une banque agréée.

IV - Conformité de la fourniture aux spécifications techniques …………….… Oui/Non

Condition remplie si le soumissionnaire s’engage à exécuter la commande suivant les spécifications techniques.

V - Planning de livraison………….…………………………………………………………………………….…..…Oui/Non

NB : Le non-respect de plus de 30 % des critères de qualification ci-dessus entraine l’élimination de l’offre.

- Evaluation de l’offre financière (Partie C)

Pendant l’évaluation, le montant final de l’offre proposée sera arrêté  après corrections conformément à l’article 24 du présent Règlement Particulier de la Consultation.

les prix proposés pour les postes où il n’est pas prévu de quantités ne feront pas partie du contrat.

- Contenu du Dossier de consultation

Le Dossier de consultation décrit les fournitures faisant l’objet  de la Lettre-Commande, fixe les procédures de consultation des fournisseurs et précise les conditions  de la Lettre-Commande. Outre l’(les) additif(s) publié(s) conformément à l’article 8, il comprend les documents énumérés ci-après :

| Pièce n°1 : | Avis de consultation |
| --- | --- |
| Pièce n°2 : | Règlement Particulier de la consultation |
| Pièce n°3 : | Modèles d’annexes |
| Pièce n°4 : | Projet de Lettre-Commande |
|  | Titre1 : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) |
|  | Titre 2 : Spécifications Techniques (ST) |
|  | Titre 3 : Cadres des Bordereaux des prix unitaires (CBPU) |
|  | Titre 4 : Cadres des Devis Quantitatifs et Estimatifs (CDQE) |
| Pièce n°5 : | Grille d’évaluation des offres |
| Pièce n°6 : | Liste des établissements bancaires et organismes financiers autorisés à émettre les cautions dans le cadre des marchés publics |
| Pièce n°7 : | Preuves de la disponibilité des financements |

Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DC. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier. Toute carence peut entraîner le rejet de son offre.

- Modification du Dossier de Demande de Cotation

L’Autorité Contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d’éclaircissements formulée par un soumissionnaire, modifier le Dossier de Demande de Cotation en publiant un additif.

Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier de Demande de Cotation, et doit être communiqué par écrit ou signifié à tous les soumissionnaires qui ont acheté le Dossier de Demande de Cotation. Ces derniers accuseront réception de chacun des additifs à l’Autorité Contractante par écrit.

Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps, compte tenu de l’additif, pour la préparation de leur offre, l’Autorité Contractante pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres.

- Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et ni le Maître d’Ouvrage ni l’Autorité Contractante n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quels que soient le déroulement ou l’issue de la procédure de Demande de Cotation.

- Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tous documents concernant la soumission, échangés entre le Soumissionnaire et l’Autorité Contractante seront rédigés en Français ou en Anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le Soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en Français  ou en Anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

- Documents constituant l’offre

L’offre présentée par le Soumissionnaire comprendra les documents ci-après, dûment remplis et regroupés en un seul volume comprenant les parties ci-après :

I – Partie  A – Pièces Administratives

Les pièces administratives à fournir sont les suivantes :

  - La déclaration d’intention de soumissionner datée, signée et  timbrée au tarif en vigueur.

  - L’attestation de Non Redevance datant de moins de trois (03) mois, délivrée par un Chef de Centre des Impôts du ressort ;

  - La quittance d’achat du Dossier de Demande de Cotation.

  - La caution de soumission délivrée par une banque de 1erordre agréée par le MINFI suivant les conditions de la COBAC, de montant égal à 1% du montant prévisionnel;

  - Le Certificat de non exclusion des Marchés Publics délivrée par l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP);

  - L’attestation pour soumission de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, indépendante de la période de validité y portée mais datant de moins de trois (03) mois, ou tout autre document signé par la même administration certifiant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations vis-à-vis de ladite Caisse;

  - Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) paraphé à chaque page,

  - Le Règlement de la Consultation paraphé à chaque page.

II- Partie B – Pièce Technique

B1- Chiffre d’affaire  du soumissionnaire;

Justificatifs des prestations cumulées d’au moins vingt  millions (20 000 000) de Francs CFA pendant les Exercices et 2018 à 2020;

N.B : Les justificatifs du chiffre d’affaire ne sont constitués que des premières et dernières pages des contrats ou lettre - commandes, ou bons de commandes administratifs accompagnés  pour chaque cas du PV de réception.

B2-Capacité Financière

Attestation de Solvabilité délivrée par une banque agréée de 1er ordre d’au moins quatre vingt pour cent (80%) du montant prévisionnel.

B3- Conformité de la fourniture aux spécifications techniques

Engagement  à exécuter la commande suivant les spécifications techniques.

B4- Planning de livraison

Planning de livraison de la fourniture.

III - Partie C –Pièce  financière

Elle regroupe tous les éléments permettant de justifier le coût des prestations, à savoir :

c1. La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ;

c2. Le Bordereau des prix unitaires dûment rempli ;

c3. Le Devis Quantitatif et Estimatif dûment rempli ;

c4. Le Sous-détail des prix et éventuellement la décomposition des prix forfaitaires ;

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans la demande de cotation.

N.B : Les différentes parties de l’Offre doivent obligatoirement être séparées par les intercalaires de couleur aussi bien dans l’original que dans les copies, de manière à faciliter son examen.

- Prix de l’offre

Les prix offerts par le soumissionnaire seront fermes pendant toute la durée d’exécution de la Lettre-Commande et ne pourront varier en aucune manière.

- Monnaie de l’offre

Les prix seront libellés en francs CFA

- Caution de soumission

Le Soumissionnaire fournira une caution de soumission d’un montant égal à 1% du montant prévisionnel par lot, soit : Quatre vingt mille (80 000) FCFA

La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier de consultation et demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite originale de validité des offres.

Toute offre non accompagnée d’une caution de soumission acceptable sera rejetée comme non-conforme.

Les cautions de soumission des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours, après la publication du résultat de l’attribution.

La caution de soumission de l’attributaire d’une Lettre-Commande sera libérée dès que ce dernier aura signé ladite Lettre-Commande et fourni le cautionnement définitif requis.

La caution de soumission peut être saisie :

a. Si le Soumissionnaire :

- Retire son offre pendant le délai de validité qu’il aura spécifié dans son offre ; ou

- N’accepte pas la correction des erreurs; ou

b. Si le Soumissionnaire retenu :

- Manque à son obligation de souscrire la Lettre-Commande; ou

- Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif.

- Délai de validité des offres

Les offres doivent demeurer valables pendant 90 jours à compter de la date de remise des offres. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée.

- Forme et signature de l’offre

Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrits à l’Article 11, en un volume portant clairement l’indication ‘’ORIGINAL’’. De plus, le Soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans l’avis de consultation, portant l’indication ‘’COPIE’’. En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de l’offre.

- Cachetage et marquage des offres

Le Soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’offre dans un emballage  scellé qui ne devra donner aucune indication sur son identité.

L’emballage ainsi scellé portera le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis de Demande de Cotation indiqué dans le Règlement de la Consultation, et la mention ‘’A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement’’.

Si l’emballage extérieur n’est pas scellé et marqué comme indiqué ci-dessus, l’Autorité Contractante ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

- Date et heure limites de dépôt des offres

Les offres doivent être reçues à la Commune de Mbang au plus tard le _______________ à 10 heures précises, heure locale.

- Offres hors délai

Toute offre parvenue après les dates et heure limites fixées pour le dépôt des offres sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

- Ouverture des plis et recours

La commission Interne de Passation des Marchés Publics de Mbang   procédera à l’ouverture des plis en un temps et en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister, le _____________ à 11 heures, heure locale, à la salle des actes de la Mairie de Mbang, en présence des soumissionnaires ou de leur représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance du dossier.

- Caractère confidentiel de la procédure

Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, et à la vérification de la qualification des soumissionnaires, et à la recommandation d’attribution  d’une Lettre-Commande ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution  de la dite Lettre-Commande n’aura pas été rendue publique.

Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la commission de Passation des Marchés dans l’évaluation des offres ou l’Autorité Contractante dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

Nonobstant les dispositions sus mentionnées, entre l’ouverture des plis et l’attribution  d’une Lettre-Commande, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec l’Autorité Contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

- Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante

Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, la commission de Passation des Marchés peut, si elle le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la commission lors de l’évaluation des soumissions.

22.2. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la commission des marchés et de la commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution  d’une Lettre-Commande.

- Qualification du soumissionnaire

La commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du Dossier de consultation, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6.

- Correction des erreurs

24.1. La commission vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier de consultation pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La commission corrigera les erreurs de la façon suivante :

- a. S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

- Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ; et

- S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

- S’il y a contradiction entre les montants en lettres, en chiffres et celui du sous-détail des prix unitaires, le dit sous-détail des prix sera corrigé et le montant ainsi corrigé  fera foi.

- S’il y a une différence  entre d’une part le montant en lettres et d’autre part les montants identiques en chiffres et du sous-détail des prix unitaires, le montant identique en chiffre et du sous-détail des prix fera foi.

- S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la commission, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

- Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ; et

- S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

- S’il y a contradiction entre les montants en lettres, en chiffres et celui du sous-détail des prix unitaires, le dit sous-détail des prix sera corrigé et le montant ainsi corrigé  fera foi.

- S’il y a une différence  entre d’une part le montant en lettres et d’autre part les montants identiques en chiffres et du sous-détail des prix unitaires, le montant identique en chiffre et du sous-détail des prix fera foi.

24.2. Le montant figurant dans la soumission sera corrigé par la commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

24.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

- Evaluation des offres au plan financier

25.1. La commission procédera à l’évaluation et à la comparaison des offres dont il aura déterminé au préalable qu’elles répondent pour l’essentiel aux dispositions du Dossier de consultation, comme indiqué ci-après.

25.2. Pour cette évaluation, la commission prendra en compte les éléments ci-après :

a. Le prix de l’offre;

b. Les ajustements apportés au prix pour corriger les erreurs arithmétiques ;

c. Les ajustements du prix imputables aux rabais offerts ;

- Comparaison des offres

La commission comparera toutes les offres substantiellement conformes pour déterminer l’offre évaluée la moins-disante.

- Attribution

L’Autorité Contractante attribuera une Lettre Commande au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier de consultation et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter la Lettre Commande de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins-disante.

- Droit de l’Autorité Contractante de déclarer la consultation infructueuse ou d’annuler la procédure

L’Autorité Contractante se réserve le droit d’annuler la procédure de Demande de cotation (après autorisation de l’Autorité des Marchés lorsque les offres ont été ouvertes) ou de déclarer la Demande de Cotation infructueuse après avis de la commission des marchés compétente, sans qu’il y ait lieu à réclamation.

- Droit de modification des quantités lors de l’attribution  d’une Lettre-Commande

L’Autorité Contractante, lors de l’attribution  d’une Lettre-Commande, se réserve le droit d’augmenter ou de diminuer, d’un pourcentage ne dépassant pas 15%, la quantité des fournitures et des services initialement spécifiée dans le Bordereau des quantités, sans changement de prix unitaires ou d’autres termes et conditions.

- Publication des résultats d’attribution  d’une Lettre-Commande et recours

30.2. L’Autorité Contractante est tenu de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.

30.3. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y  ait lieu à réclamation à l’exception des exemplaires destinés à l’autorité des marchés publics et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

30.4. En cas de recours, il doit être adressé à l’autorité des marchés, avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, à l’Autorité Contractante et au Président de la commission.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

- Signature de la Lettre-Commande

Après publication des résultats, le projet de Lettre-Commande souscrit par l’attributaire est soumis à la Commission de Passation des Marchés Publics pour adoption.

- Cautionnement définitif

32.1. Dans les vingt (20) jours suivant la notification d’une Lettre-Commande par l’Autorité Contractante, le co-contractant fournira à l’Autorité Contractante un Cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le Règlement de la consultation, conformément au modèle fourni dans le Dossier de consultation.

32.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation pure et simple de la Lettre-Commande.

Pièce n°3 :

Modèles d’Annexes

SOMMAIRE

| Formulaire N°1 : | Modèle de soumission ……………………………………………… | 21 |
| --- | --- | --- |
| Formulaire N°2 : | Modèle déclaration d’intention de soumissionner…………. | 22 |
| Formulaire N°3 : | Modèle de caution de soumission ……………………………… | 23 |
| Formulaire N°4 : | Modèle de cautionnement définitif …………………………….. | 24 |
| Formulaire N°5 : | Modèle de caution d’avance de démarrage ………………… | 25 |
| Formulaire N°6 : | Modèle de caution de retenue de garantie …………………. | 26 |
| Formulaire N°7 : | Modèle d’attestation de solvabilité …………………………….. | 27 |
| Formulaire N°8 : | Cadre du sous détail des prix unitaires (CSDPU) ..……….. | 28 |

Formulaire N°1 : MODELE DE SOUMISSION

Je, soussigné,…………………………… (Indiquer le nom et la qualité du signataire)

Représentant la société, l’entreprise ou le groupement (8)………………..dont le siège social est à ………………………………….., inscrite au registre du commerce de …………………………sous le n°………………………..

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au Dossier de Demande de Cotation y compris le(s) additif(s), [rappeler le numéro et l’objet de la Demande de Cotation],

Après m’être personnellement rendu compte de la situation des lieux et avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des travaux à effectuer,

  - Remets, revêtus de ma signature, le Bordereau des Prix Unitaires ainsi que le Devis Estimatif établissant les prix que j’ai établi moi-même pour chaque nature d’ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l’offre pour le lot n° __________ à ______________[en chiffres et en lettres] francs CFA Hors TVA, et à ____________ [en chiffres et en lettres] francs CFA Toutes Taxes Comprises.

  - M’engage à exécuter les travaux dans un délai de _______ jours [indiquer la durée de validité de l’offre,60 jours] à compter de la date limite de remise des offres.

Les rabais et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants (en cas de possibilité d’attribution de plusieurs lots).

Le Maitre d’Ouvrage de la Lettre-Commande se libérera des sommes dues par lui au titre de la présente Lettre-Commande en faisant donner crédit au compte n° ………………. ouvert au nom de ……………….. auprès  de la banque…………………. Agence de …………………..

Avant signature de la Lettre-Commande, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait à ……………… le …………………

Signature de …………………………

En qualité de …………………………..

Dûment autorisé à signer les soumissions

pour et au nom de (9) ………………

(8) Supprimer la mention inutile

(9) Annexer la lettre de pouvoirs

Formulaire N°2 : MODELE DE DECLARATION D’INTENTION DE SOUMISSIONNER

Je soussigné, Monsieur (Madame)_____________________________________________________

De Nationalité _____________ faisant élection de domicile à______________________________________

BP : _________________________________ Tél : _____________________________________________

Agissant en qualité de ____________________________________________________________________

Au nom et pour le compte de l’Entreprise _____________________________________________________

N° RC : _______________________________ N° Contribuable : __________________________________

Déclare par la présente mon intention de soumissionner la Demande de Cotation  N°___________/DC/RE/DDK/C-MBANG/B14.01/C.O/SP/SG/2019 du_____________pour la fourniture de matériel  médical au Centre de Santé Intégré de MBANG, dans le Département de la KADEY ,Région de l’EST.

En foi de quoi la présente déclaration est établie et délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à ________________, le ______________

# Formulaire  N°3 : MODELE DE CAUTION DE SOUMISSION

Adressée à Monsieur : Le Maire de la Commune de MBANG

Attendu que l’Entreprise________________, ci-dessous désignée " le Soumissionnaire ", a soumis son offre en date du _____________ pour ……….…………..ci-dessous désignée "l’offre", et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalent à ……………………………….. (en lettres) FCFA.

Nous ___________________(nom et adresse de la banque), représentée par _____________(noms des signataires), ci-dessous désignée "la banque" déclarons garantir le paiement au Maitre d’Ouvrage de la somme maximale de ……………… (en lettres) FCFA, que la banque s’engage à régler intégralement au Maitre d’Ouvrage, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

- Si le soumissionnaire retire l’offre pendant la période de la validité spécifiée par lui sur l’acte de soumission ;

Ou

- Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution du Lettre-Commande par l’Autorité Contractante pendant la période de validité :

- Manque à signer ou refuse de signer la Lettre-Commande, alors qu’il est requis de le faire ;

- Manque à fournir ou refuse de fournir le cautionnement définitif  de la Lettre-Commande (cautionnement définitif, comme prévu dans celui-ci).

Nous nous engageons à payer à l’Autorité Contractante un montant allant jusqu’au maximum  de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de la première demande écrite de l’Autorité Contractante, sans qu’elle soit tenue de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande l’Autorité Contractante notera que le montant qu’il réclame est dû au Maître d’Ouvrage parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) a(ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par l’Autorité Contractante pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande de l’Autorité Contractante tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusée de réception, avant la fin de cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

A________________, le _____________________

Formulaire N°4 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Banque :

Référence de la Caution N°____________

Adressée à Monsieur : Le Maire de la Commune de MBANG ci-dessous désigne "Autorité Contractante"

Attendu que _______________________ (nom et adresse de l’Entreprise), ci-dessous désigné "le co-contractant" s’est engagé, en exécution de la Lettre-Commande désigné la "Lettre-Commande", à réaliser la livraisonde ……………………………………………………… comprenant notamment :

- …..

Attendu qu’il est stipulé dans la Lettre-Commande que le co-contractant remettra à l’Autorité Contractante un cautionnement définitif, d’un montant égal à trois pour cent  (3%) du montant de la Lettre-Commande, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions de la Lettre-Commande.

Attendu que nous avons convenu de donner au co-contractant ce cautionnement,

Nous, __________________________________________(nom et adresse de la banque), représentée par ______________________________________________(noms des signataires) ci-dessous désignée "la banque", nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de l’Autorité Contractante déclarant que le co-contractant n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre de la Lettre-Commande, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de la somme de________________________________________________(en chiffres et en lettres).

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification à la Lettre-Commande ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif entre en vigueur dès sa signature et dès notification au co-contractant,  par l’Autorité Contractante, de l’approbation de la Lettre-Commande. Elle sera libérée dans un délai d’un mois à  compter de la date de réception provisoire de l’Equipement Médical.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.

Toute demande de paiement formulée par l’Autorité Contractante au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent  engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

A________________, le _____________________

Formulaire N° 5 : MODELE DE CAUTION D’AVANCE DE DEMARRAGE

Banque : référence, adresse_____________________________________________

Nous soussigné (banque, adresse), déclarons par la présente, garantir, pour le compte de_______________________________(le titulaire), au profit de …………………………., Maître d’Ouvrage (« Le bénéficiaire »),

Le paiement, sans contestation et dès réception de la première demande écrite de l’Autorité Contractante déclarant que …………………….. (le titulaire) ne s’est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de l’avance de démarrage selon les conditions de la Lettre-Commande ………………….. relatif à la livraison de ………………………………………… de la somme totale maximum correspondant à l’avance de vingt (20) % du montant toutes taxes comprises de la lettre commande N°…………………, payable dès la notification de l’ordre du service correspondant, soit : ………………………francs CFA.

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès réception des parts respectives de cette avance sur les comptes de………………………………. (le titulaire), ouvert auprès de la banque …………………………… sous le N°…………………………..

Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance conformément à la procédure fixée par le CCAP. Toutefois, le montant de la caution sera réduit proportionnellement au remboursement de l’avance au fur et à mesure de son remboursement.

La loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signé et authentifié par la banque

A…………………, le………….

(Signature de la banque)

Formulaire N°6 : MODELE DE CAUTION DE RETENUE DE GARANTIE

Banque : ……………………………..

Référence de la caution : N°………………………………….

Adressée à Monsieur le Maire de la Commune de MBANG, ci-dessous désigné "l’Autorité Contractante".

Attendu que………………………….. (Nom et adresse de l’entreprise), ci-dessous désigné "le co-contractant", s’est engagé, en exécution de la Lettre-Commande, à réaliser la livraison de ……………………………………………,

Attendu qu’il est stipulé dans le Lettre-Commande que la retenue de garantie fixée à 10% du montant TTC  de la Lettre-Commande peut être remplacée par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner au co-contractant cette caution,

Nous,……………………………..(Nom et adresse de banque), représentée par ……………… (noms des signataires), et ci-dessous désignée (la banque),

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard du Maître d’Ouvrage, au nom du co-contractant, pour un montant maximum de …………. (en chiffres et en lettres), correspondant à dix pour cent (10%) du montant de la Lettre-Commande. (10)

Et nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le co-contractant n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maître d’Ouvrage au titre  de la Lettre-Commande modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute(s) somme(s) dans les limites du montant égal à dix pour cent (10%) du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification à la Lettre-Commande ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par le Chef Service  de la Lettre-Commande.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit Camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

A………………, le………………………………..

(Signature de la banque)

(10)  Le cas où la caution est établie une fois au démarrage des travaux et couvre la totalité de la garantie, soit 10%  de la Lettre-Commande.

Formulaire N° 7 : Modèle d’attestation de solvabilité

# Nous, soussignés, ______________________________ (nom de la banque), Société Anonyme au capital de _______________________ (FCFA) dont le siège social est ___________________, BP. __________________.

# Attestons que la Société _____________________BP.__________________ entretient le compte N°__________________________ ouvert dans les livres de notre agence de _______________. Les dirigeants de cette entreprise jouissent d’une bonne réputation commerciale. Les engagements portés au nom de la Société ont toujours été scrupuleusement respectés jusqu’à ce jour, et nous estimons que cette Société a une capacité de financement de_______________ FCFA (en lettres).

# En foi de quoi la présente attestation lui est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à_______________,le,____________

Formulaire N° 8 : Cadre du Sous – Détail des Prix (CSDP)

Sous-détail des prix unitaires

| N° | Designation | Coût d’achat A | Transport B | Coût commande C =A+B | Frais de livraison D | Coût de revient E=C+D | Bénéfice (… %) F= E x … % | Frais d’Enregistrement G=2,36% x E | Prix unitaire HTVA H = E+F+G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nom du Co-contractant __________________________

Signature _____________________________________

Date _________________________________________

Pièce n°4 :

Projet de Lettre-Commande

REPUBLIC OF CAMEROON

Pecae-Work-Fatherland

********

EAST REGION

********

KADEY DIVISION

********

MBANG COUNCIL

********

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix-Travail-Patrie

********

REGION DE L’EST

********

DEPARTEMENT DE LA KADEY

********

COMMUNE DE MBANG

********

LETTRE-COMMANDE N° ______/LC/C-MBANG/SG/CIPM-MBG/2025

# PASSEE APRES DEMANDE DE COTATION N°___________/DC/C-MBANG/SG/CIPM/2025

POUR L’EQUIPEMENT EN MATÉRIEL D’ECHOGRAPHIE LOT1,  EQUIPEMENT EN ENERGIE SOLAIRE LOT2 AU CSI DE MBANG ET LA REHABILITATION DU CIRCUIT ELECTRIQUE DU CSI DE KAGNOL I LOT2 COMMUNE DE MBANG, DÉPARTEMENT DE LA KADEY, RÉGION DE L’EST

TITULAIRE	: ______________________________

B.P. _______ à _______ tél _______ Fax______

N° R.C : _______ à _______

N° Contribuable :

OBJET:____________________________________________________

LIEU DE LIVRAISON : _____________

DELAI DE LIVRAISON   : ……

MONTANT EN FCFA :

| TTC |  |
| --- | --- |
| HTVA |  |
| T.V.A. (19, 25%) |  |
| AIR (2, 2% ou 5, 5 %) |  |
| Net à mandater |  |

FINANCEMENT : Budget d’Investissements Publics, Exercice 2025

Imputation :

SOUSCRITE, le ____________________

SIGNEE, le_________________________

NOTIFIEE, le_______________________

ENREGISTREE, le___________________

ENTRE

L’ETAT  DU CAMEROUN, représenté par LE MAIRE DE LA COMMUNE DE MBANG,

Ci-après dénommé:

«  L’AUTORITE CONTRACTANTE»

D’une part

## Et

#### L’Entreprise …………………………………………………

#### B.P :____________ Tel : _______________Fax :_____________

#### N° CONTRIBUABLE:  ………………………….,

#### N° RC:  ……………………………………………………..,

#### représentée par Monsieur ……………………………………………., son Directeur Général,

Ci-après dénommée :

«  LE CO-CONTRACTANT »

D’autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

SOMMAIRE

| TITRE I : | Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)….………….…. | 32 |
| --- | --- | --- |
| TITRE II : | Spécifications Techniques (ST) ………………………………………………………. | 38 |
| Titre III : | Bordereau des Prix Unitaires (BPU) ………………………………………………… | 42 |
| TITRE IV : | Devis Quantitatif et Estimatif (DQE) ………………………………………………. | 46 |

TITRE I : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

SOMMAIRE

| Chapitre I : Généralités ………………………………………………………………………………………. | 33 |
| --- | --- |
| Article 1er : Objet des lettres-commandes …………………………………………………………………… |  |
| Article 2 : Procédure de Passation des lettres-commandes …………………………………………… |  |
| Article 3 : Définition et attribution ……………………………………………………………………………….. |  |
| Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables ……………………………………………………. |  |
| Article 5 : Normes ……………………………………………………………………………………………………….. |  |
| Article 6 : Pièces constitutives des lettres-commandes …………………………………………………. | 34 |
| Article 7 : Textes généraux applicables ………………………………………………………………………… |  |
| Article 8 : Communication …………………………………………………………………………………………….. |  |
| Article 9 : Ordre de service …………………………………………………………………………………………… | 35 |
| Article 10 : Matériel et personnel du co-contractant ………………………………………………………… |  |
| Chapitre II : Clauses Financières …………………………………………………………………………… |  |
| Article 11 : Garanties et cautions ………………………………………………………………………………….. |  |
| Article 12 : Montant des lettres-commandes …………………………………………………………………. |  |
| Article 13 : Lieu et mode de paiement …………………………………………………………………………. | 36 |
| Article 14 : Variation des prix ……………………………………………………………………………………….. |  |
| Article 15 : Paiement …………………………………………………………………………………………………… |  |
| Article 16 : Pénalités de retard ……………………………………………………………………………………… |  |
| Article 17 : Régime fiscal et douanier …………………………………………………………………………… |  |
| Article 18 : Timbres et enregistrement des lettres-commandes ……………………………………… |  |
| Chapitre III : Exécution des prestations ………………………………………………………………….. |  |
| Article 19 : Lieu et délais de livraison …………………………………………………………………………… |  |
| Article 20 : Rôles et responsabilités du co-contractant …………………………………………………… |  |
| Article 21 : Transport et assurances ……………………………………………………………………………… | 37 |
| Chapitre IV : De la réception ………………………………………………………………………………… |  |
| Article 22 : Documents à fournir avant la réception technique ……………………………….……………. |  |
| Article 23 : Réception ………………………………………………………………………………………….………….. |  |
| Article 24 : Délai de garantie ……………………………………………………………………….………………….. |  |
| Article 25 : Réception définitive ………………………………………………………………………………………… |  |
| Chapitre V : Dispositions diverses ………………………………………………………………………….. | 38 |
| Article 26 : Résiliation des lettres-commandes ……………………………………………………………… |  |
| Article 27 : Cas de force majeure …………………………………………………………………………………. |  |
| Article 28 : Différents et litiges ……………………………………………………………………………………… |  |
| Article 29 : Edition et diffusion des lettres-commandes à élaborer …………………………………… |  |
| Article 30 et dernier : Entrée en vigueur des lettres-commandes ……………………………………. |  |

CHAPITRE I : GENERALITES

Article 1 : Objet de  la lettre-commande

La  lettre-commande a pour objet la fourniture de l’équipement en matériel médical au Centre de Santé Intégré de MBANG  dans la Commune de MBANG, Département de la Kadey, Région de l’EST suivant les caractéristiques définies dans les spécifications techniques.

Article 2 : Procédure de Passation de  la lettre-commande

La  lettre-commande est passée  après Demande de Cotation N°__________/DC/C-MBANG/B14.01/SG/CIPM/2025 du __________pour la fourniture de l’équipement en matériel médical dans certains Centresde Santé Intégré dans la Commune de MBANG.

Article 3 : Définition et attribution

3.1. Définitions générales

- Le Maître d’Ouvrage est  le Maire de la Commune de MBANG;

- L’Autorité Contractante est le Maire de la Commune de MBANG.

Il veillera à la conservation des originaux des documents des lettre-Commandes et à la transmission des copies à l’ARMP. Il assurera l’effectivité et la conformité des prestations à exécuter dans le cadre des lettres-commandes à élaborer.

- Le Chef de service de la Lettre-Commande est le Secrétaire Général de la Commune de MBANG.

- Il veillera au respect des Clauses administratives, techniques et financières et des délais contractuels.

- Les attributions de l’Ingénieur seront dévolues au Chef de Service de Santé de District  de MBANG ci-après désigné «Ingénieur »;

- Autorité chargé du contrôle de la conformité et de l’effectivité est le Délégué Départemental des Marchés Publics de la Kadey ;

- Le co-contractant est l’Entreprise Adjudicataire ;

- La Commission de Passation des Marchés compétente est la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la Commune de Mbang.

3.2. Nantissement

- L’autorité chargée de l’ordonnancement et de la liquidation des dépenses est le Maire de la Commune de MBANG;

- L’organisme ou le responsable chargé du paiement est le Receveur Municipal de Mbang;

- Les responsables compétents pour fournir les renseignements au titre de l’exécution  de la lettre-commande seront :

  - Le Maître d’Ouvrage ;

  - L’Ingénieur.

Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables

  - La langue utilisée est le Français ou l’Anglais

  - Le co-contractant s’engagera à observer les lois, règlement, ordonnances en vigueur en République du Cameroun, et ce aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation  de la lettre-commande.

Si au Cameroun, ces règlements, lois et dispositions administratives et fiscales en vigueur à la date de signature de la lettre-commande venait à être modifiée après leur signature, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

Article 5 : Normes

Les fournitures livrées en exécution de la lettre-commande seront conformes aux normes fixées dans les Spécifications Techniques (ST) et quand aucune norme applicable n’est mentionnée, à la norme faisant autorité en la matière et applicable au Cameroun ; cette norme sera la norme la plus récemment approuvée par l’autorité compétente.

Le co-contractant étudiera, exécutera et garantira les fournitures et prestations de la lettre-commande à élaborer en prenant en considération la meilleure pratique de réalisation au Cameroun pour des opérations de technologie similaire.

Article 6 : Pièces constitutives de la lettre-commande

Les pièces contractuelles constitutives de la lettre-commande à élaborer seront par ordre de priorité :

- La Lettre-Commande proprement dite comprenant :

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- Les Spécifications Techniques (ST);

- Le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) ;

- Le Devis Quantitatif et Estimatif (DQE) ;

- La soumission du co-contractant et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Dossier de Demande de Cotation à la lettre-commande;

- Le Dossier de Demande de Cotation (DDC) ;

- Le planning de livraison ;

- le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics de fournitures mis en vigueur par arrêté N° 033 du 13 février 2007 ;

Article 7 : Textes généraux applicables

Chacune des Lettres-Commandes à élaborer sera soumise aux textes généraux ci-après :

- La Loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail ;

- La Loi n° 096/12 du 05 août 1996 portant loi cadre relative à la gestion de l’Environnement ;

- La Loi n° 2000/09 du 13 juillet 2000 fixant l’organisation et les modalités d’exercice de la profession d’Ingénieur de Génie-civil ;

- La loi n°2019/024 du 24 décembre 2019 portant code général des collectivités territoriales

- La Loi n°2020/018 du 17 décembre 2020 portant loi des finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2025;

- Le Décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;

- Le Décret n° 2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;

- Le Décret N° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics et mis en application par la Circulaire n° 004/CAB/PM du 30 décembre 2005 ;

- Le Décret n° 2008/376 du 12 novembre 2008 portant organisation administrative de la République du Cameroun ;

- Le Décret N° 2011/1339 du 23 mai 2011 portant exonération des droits de régulation des marchés publics et accordant le bénéfice des frais d’acquisition des dossiers d’appels d’offres des marchés des Collectivités Territoriales Décentralisée ;

- Le Décret n° 2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des  Marchés Publics;

- Le Décret n° 2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des commissions de passation des marchés Publics;

- Le Décret n° 2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics;

- le décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics, la Lettre circulaire N°0005/LC/MINMAP/CAB du 03 juillet 2018 précisant les mesures transitoires à observer suite à la signature et à la publication du Code des Marchés Publics ;

- L’Arrêté n° 033/CAB/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur les Cahiers des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux marchés publics;

- L’Arrêté n° 093/CAB/PM du 05 novembre 2000 fixant les montants de la caution de soumission et les frais du dossier d’appel d’offres ;

- L’Arrêté n° 022/CAB/PM du 02 février 2011 fixant les modalités de recrutement des Consultants individuels ;

- La Circulaire n° 004/CAB/PM du 30 décembre 2005 relative à l’application du Code des Marchés publics ;

- La Circulaire n° 003/CAB/PM du 18 avril 2008 relative au respect des règles régissant la passation, l’exécution et le contrôle des Marchés Publics ;

- La Circulaire n° 002/CAB/PM du 31 janvier 2011 relative à l’amélioration de la performance du système des Marchés Publics ;

- La Circulaire n°003/CAB/PM du 31 janvier 2011 précisant les modalités de gestion des changements  des conditions économiques des Marchés Publics ;

- La Circulaire N°001/CAB/PR du 19 juin 2012 relative à la passation et au contrôle de l’exécution des marchés publics ;

- La Circulaire N°00000242/C/MINFI du 30décembre 2020  portant instructions relatives à l’exécution des lois des finances, au suivi et au contrôle de l’exécution du budget de l’Etat, des Etablissements Publics Administratifs, des Collectivités Territoriales Décentralisées et des autres Organismes subventionnés, pour l’exercice 2025 ;

- Les Normes Techniques en vigueur dans la République du Cameroun ;

- La Convention collective nationale des entreprises du bâtiment, des travaux publics et des activités annexes du 25 août 2004 est à prendre en compte comme un texte d’application obligatoire pour les entreprises soumissionnaires au présent marché et leurs sous-traitants ;

- Lestextesrégissantlescorpsdemétier.

Article 8 : Communication

Toutes les notifications et communications écrites dans le cadre  de cette lettre-commande devront être faites aux adresses suivantes :

a. Dans les cas où le co-contractant est le destinataire, les correspondances seront adressées à la Société ___________________. Passé le délai de 15 jours fixé à l’article 6.1. du CCAG pour faire connaître au Chef de service son domicile, et dès la livraison des fournitures, les correspondances seront valablement adressées à la Mairie de MBANG.

b. Dans le cas où l’Autorité Contractante en sera le destinataire, les correspondances seront adressées à Monsieur le Délégué Départemental des Marchés Publics de la KADEY avec copie adressée dans les mêmes délais, au Chef de service et à l’Ingénieur le cas échéant.

Article 9 : Ordre de service

L’Ordre de Service de commencer la livraison du matériel médical sera signé par le Maître d’Ouvrage  et notifié par le Chef de service du marché  avec copie à l’Ingénieur de la Lettre-Commande,au Délégué Départemental des Marchés Publics de la Kadey et à l’Agence de Régulation des Marchés Publics.

Lesordres deservicesàincidencefinancièreou susceptibles de modifier les délais seront signés parle Maître d’Ouvrageetnotifiéspar le Chef de service du marché.

Lesordresdeserviceàcaractèretechniqueliés audéroulementnormalducontratetsansincidencefinancièreserontpréparés, signésetnotifiéspar l’Ingénieur.

Lesordresdeservicesvalantmiseendemeure serontsignéset notifiés par le Maître d’Ouvrage, avec copies à l’Autorité du marchéet à l’Ingénieur.

Après un délai de sept (07) jours, le Maitre d’ouvrage pourra notifier de plein droit au co-contractant en lieu et place du chef de service du marché  désignée tout ordre de service non notifié.

Chaque co-contractant disposera d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout Ordre de Service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispensera pas le co-contractant d’exécuterlesordresdeservicereçus.

Article 10 : Proposition technique du co-contractant

Toute modification même partielle apportée aux propositions de l’offre technique n’interviendra qu’après agrément écrit du  Maître d’Ouvrage.

CHAPITRE II : CLAUSES FINANCIERES

Article 11 : Garanties et cautions

11.1. Cautionnement de garantie

# Au titre de garantie des prestations exécutées, il sera procédé à la retenue de garantie de dix pour cent (10 %) sur le montant TTC de chaque décompte provisoire. La retenue de garantie peut être remplacée par une caution personnelle et solidaire d'égal montant, souscrite auprès d'un établissement bancaire de premier rang agréé par le Ministre des Finances. La retenue de garantie sera restituée ou les cautions correspondantes libérées dans un délai d’un mois après la réception définitive des travaux, à la suite d’une mainlevée délivrée par le Maître d’ouvrage ou par l’Autorité Contractante, après demandedu Co-contractant.

11.2. Cautionnement de l’avance de démarrage

Une avance de démarrage de trente pour cent (30%) pourra être consentie au co-contractant sur sa demande, dès notification  de la lettre-commande contre une caution de garantie de remboursement à cent pour cent (100%) de cette avance. Celle-ci sera restituée ou levée à la réception. Soixante-dix pour cent (70%) du montant de la lettre-commande à la réception sur présentation des factures établies en dix (10) exemplaires dont l’original sera timbré conformément à la réglementation en vigueur.

11.3. Cautionnement définitif

Le cautionnement définitif sera fixé à trois pour cent (3%) du montant TTC de la lettre-commande. Le cautionnement sera restitué, ou la garantie libérée, dans un délai d’un mois suivant la date de réception provisoire des prestations, à la suite d’une main levée délivrée par l’Autorité Contractante après demande du co-contractant.

Article 12 : Montant de la Lettre-Commande

Le montant de la lettre-commande, tel qu’il ressort du détail ou devis estimatif ci-joint, sera de __________ (en chiffres) _________________ (en lettre) francs CFA toutes taxes comprises (TTC) ; soit :

- Montant HTVA : _______________ (______________) francs CFA

- Montant de la TVA : ____________ (___________) francs CFA

Le montant de chaque Lettre-Commande calculé dans les conditions prévues à l’article 19 du CCAG, résultera de la somme du montant hors TVA, et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Article 13 : Lieu et mode de paiement

En contrepartie des paiements à effectuer par le Maître d’Ouvrage au co-contractant, dans les conditions indiquées dans la Lettre-Commande, le co-contractant s’engage par les présentes à exécuter  la Lettre-Commande  conformément aux dispositions contractuelles.

Les paiements s’effectueront au compte n° ______________ ouvert au nom du co-contractant à la banque ______________

Article 14 : Variation des prix

Les prix seront fermes et non révisables.

Article 15 : Paiement

Les paiements seront effectués par virement au compte du co-contractant mentionné à l’article 13.2.

Les délais d’approbation des factures par l’Autorité Contractante avant transmission au comptable chargé du paiement seront fixés à 15 jours.

Article 16 : Pénalités de retard

Le montant des pénalités de retard sera fixé comme suit ;

  - Un deux millième (1/2000è) du montant TTC de chaque Lettre-Commande de base par jour calendaire de retard du premier au trentième jour au-delà du délai contractuel fixé par la Lettre-Commande ;

  - Un millième (1/1000è) du montant TTC de chaque Lettre-Commande de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

Le montant cumulé de toutes les pénalités de retard ne peut excéder 10% du montant Toutes Taxes Comprises de la Lettre-Commande.

Article 17 : Régime fiscal et douanier

Le décret N°2003/651/PM du 16 avril 2003 définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des marchés publics. La fiscalité applicable à chacune des lettres-commandes à élaborer comportera notamment :

- des impôts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris l’AIR qui constitue un précompte sur l’impôt des sociétés ;

- des droits d’enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impôts ;

- des droits des taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par la Lettre-Commande :

  - des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe informatique) ;

  - des droits et taxes communaux ;

  - des droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et d’eau.

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l’entreprise impute sur ses coûts d’intervention et constituer l’un des éléments des sous-détails des prix hors taxes. Le prix TTC s’entend TVA incluse.

Article 18 : Timbres et enregistrement des Lettre-Commandes

Sept (07) exemplaires originaux de chacune des Lettres-Commandes seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais du co-contractant, conformément à la règlementation en vigueur.

CHAPITRE III : EXECUTION DES PRESTATIONS

Article 19 : Lieu et délais de livraison

Le lieu de livraison est fixé au Centre de Santé Intégré de MBANG;

Le délai de livraison des fournitures objet de la présente Lettre-Commande est de deux (02) mois.

Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer la  livraison du Matériel Médical.

Article 20 : Rôles et responsabilités du co-contractant

Le co-contractant a pour mission d’assurer la fourniture des biens tels que décrits dans les spécifications techniques, sous le contrôle de l’Ingénieur et ce conformément à la présente Lettre-Commande et aux règles et normes en vigueur.

Article 21 : Transport et assurances

21.1. Emballage pour le transport

Le co-contractant doit prendre toute les dispositions nécessaires pour que les fournitures proposées soient protégées par un emballage soigné et approprié au transport maritime, aérien, ferroviaire ou routier. Le co-contractant doit faire toute diligence pour réparer tous les dégâts éventuellement occasionnés pendant le transport jusqu’au lieu de livraison.

21.2. Assurance

Les risques de toutes natures pendant le transport jusqu’au lieu de livraison doivent être couverts par une assurance prise par le co-contractant.

CHAPITRE IV : DE LA RECEPTION

Article 22 : Documents à fournir avant la réception technique

le co-contractant devra, dans un délai de dix (10) jours au moins avant la réception, transmettre à l’Autorité Contractante les documents suivants :

- Copie de la facture du co-contractant décrivant les fournitures indiquant leurs quantités, leur prix et le montant total ;

- Notification ou le bordereau de livraison.

Article 23 : Réception provisoire de la fourniture

Avant la réception, le co-contractant demande par écrit à l’Ingénieur  de la Lettre-Commande avec copie au  Chef de service et à l’Autorité Contractante, l’organisation d’une visite technique préalable à la réception.La commission de cette  réception technique est composée comme suit :

- Ingénieur du marché ou son représentant;

- Le Chef Service du marché ;

Le Chef de Brigade ou son Représentant assiste à cette visite technique en qualité d’observateur.

Epreuves comprises dans les opérations préalables à la réception : vérification de la conformité des fournitures aux spécifications techniques par l’Ingénieur. Cette vérification fera l’objet d’un procès-verbal signé par les membres et le co-contractant.

La Commission de réception sera composée ainsi qu’il suit :

- President :

- Le Maire de la Commune de MBANG ou son représentant.

- Members :

- L’Autorité du marché ou son représentant en qualité d’observateur;

- Le Chef de Service de la Lettre Commande ou son représentant ;

- Le Délégué Départemental des Marchés Publics de la Kadey ou son représentant comme membre observateur ;

- Rapporteur :

- L’Ingénieur ou son représentant.

Le co-contractant saisira le Maître d’Ouvrage afin de lui proposer une date de réception. Une fois la date approuvée, celui-ci convoque les membres de la  Commission de réception, aux fins de procéder à la réception.

Le co-contractant sera convoqué à la réception par courrier au moins dix (10) jours avant la date de réception. Il assiste à la réception. Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la commission de réception.

La Commission examine le procès-verbal  des opérations préalables à la réception et procède à la réception des fournitures s’il y a lieu.

La réception fera l’objet du procès-verbal de réception signé par tous les membres de la commission.

Article 24 : Délai de garantie

Le délai de garantie sera fixé à six (06) mois, à compter de la date de réception provisoire de la fourniture.

Article 25 : Réception définitive et composition

La réception définitive a lieu dans les mêmes conditions que la réception provisoire.

.CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 26 : Résiliation de la lettre-commande

La Lettre-Commande peut être résiliée comme prévu à la section III Titre IV du décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 et également dans les conditions stipulées aux articles 57, 58 et 59 du CCAG, notamment dans l’un des cas suivants :

- retard de plus de vingt (20) jours calendaires dans l’exécution d’un ordre de service à la suite de la mise en demeure ;

- retard dans les prestations entraînant des pénalités au-delà de 10% du montant des travaux ;

- absence du cautionnement définitif ;

- refus de la reprise des fournitures défectueuses ou ayant des vices de fabrication ;

- défaillance du co-contractant.

Article 27 : Cas de force majeure

En cas de force majeure, le cocontractant ne verra lsa responsabilité dégagée que s’il avertit l’Administration de l’événement. Il appartiendra à l’Administration d’en apprécier l’opportunité et la gravité.

Article 28 : Différends et litiges

Lorsqu’aucune solution amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci sera porté devant la juridiction camerounaise compétente.

Article 29: Edition et diffusion de la lettre-commande

Quinze (15) exemplaires de  chaque Lettre-Commande seront édités par les soins du co-contractant et fournis à l’Autorité Contractante.

Article 30 et dernier : Entrée en vigueur de la lettre-commande

La Lettre-Commande ne deviendra définitive qu’après sa signature par l’Autorité Contractante et entrera en vigueur dès sa notification au co-contractant par ladite Autorité./

TITRE II : Spécifications Techniques (ST)

CENTRE DE SANTE INTEGRE (CSI) DE MBANG

| N° | Désignations |
| --- | --- |
| 1 | Table gynécologique |
| 2 | Bassin de lit - Type en plastique - Sans couvercle |
| 3 | Boîte à instrument petite chirurgie - 01 ciseau pointu - 01 ciseau rond - 02 pinces de Kocher - 02 pinces à dissequer - 01 manche de Bistouri - 01 porte aiguille de Mayo Hegar - 01 lame de Bistouri n°11 - 01 sonde cannelée |
| 4 | Thermomètre - Type électrique |
| 5 | Jeu de spéculum (3 dimensions) - Type à U.U (usage unique) - Livrée en carton de 100 |
| 6 | Tensiomètre |
| 7 | Stéthoscope biauriculaire |
| 8 | Stéthoscope obstétrical - Type double face |
| 9 | Haricot inox - Type en inox |
| 10 | Stérilisateur (autoclav) |
| 11 | Lampe baladeuse ou torche |
| 12 | boite d'episiotomie |
| 13 | Table d'accouchement - Model importe en inox - Trois sections réglables - Repose pied escamotables - Position trélenburg - Matelas rembourré de mousse |
| 14 | Alèses - Destinée à la maternité |
| 15 | Pèse-personne - Type double pesé |
| 16 | Mètre ruban - Type pliable |
| 17 | Toise |
| 18 | Tambour |
| 19 | Lampe de poche coude réglable |
| 20 | Otoscope - Manche en inox - Livré avec des pieds |
| 21 | Pèse-bébé - Etendue de pesée : 150kg - Cadran circulaire |
| 22 | Balance-toise |
| 23 | Table chauffante |
| 24 | Ballon de ventilation auto gonflable |
| 25 | Masque facial pour nouveau-né |
| 26 | Aspirateur manuel ou électrique |
| 27 | lits d'hospitalisation |
| 28 | Table de bureau - Type classique - 03 tirroires |
| 29 | Chaise mousse - Type fauteuil président - Avec accoudoir sur croutelette |
| 30 | Potences - Structure en inox - Piétement à 4 ou 5 branches - Hauteur reglable |
| 31 | matelas couvert de scaille - Type gonflable - Manomètre de pression |
| 32 | Table de chevet - Ossature en email - 2 plateaux |
| 33 | centrifugeuse manuelle - Type à 6 tubes avec rotor - Vitesse de rotation 4000trs/mn - Bouton marche arrêt |
| 34 | champs operatoire |
| 35 | lit d'examen metalique - Appuietêtearticulémecanique - Revetment smillicuir - Structure en acier inoxidable |
| 36 | sceau poubelle - Type plastique |
| 37 | boite d'accouchement - 02 pinces de Kocher - 01 spécium inox - 01 ciseau à épisiotomie - 01 ciseau droit - 01 aiguille de Reverdin - 01 aiguille de Mayo Régar - 05 aiguilles |
| 38 | POUPINEL |
| 39 | ARMOIRE AVEC TIROIR |
| 40 | microscope binauculaire - Type binoculaire, Oculaire à grand champ et Tourelle à 4 positions - 04 objectifs achromatiques 4x, 10x, 40x, 100x - Condesseur réglable en hauteur et livrée avec 500 lames et 500 lamettes |

TITRE III : Cadres des Bordereaux des Prix Unitaires (CBPU)

CENTRE DE SANTE INTEGRE (CSI) DE MBANG LOT 1

| N° | DESIGNATIONS | UNITE | PRIX CHIFFRE | PRIX EN LETTRE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ECHOGRAPHE PORTATIF AVEC DEUX SONDES | U |  |  |
| 2 | IMPRIMANTE SONY | U |  |  |
| 3 | GEL EN BIDON DE 5L | U |  |  |
| 4 | PAPIER THERMIQUE PQT 10 | U |  |  |

DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF POUR L’EQUIPEMENT DU CENTRE DE SANTE INTEGRE DE MBANG LOT 1.

| N° | DESIGNATIONS | UNITE | QTE | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ECHOGRAPHE PORTATIF AVEC DEUX SONDES | U | 01 |  |  |
| 2 | IMPRIMANTE SONY | U | 01 |  |  |
| 3 | GEL EN BIDON DE 5L | U | 10 |  |  |
| 4 | PAPIER THERMIQUE PQT DE 10 | U | 05 |  |  |
| MTH TVA…………………………………….. |  |  |  |  |  |
| TVA (19.25%)………………………………… |  |  |  |  |  |
| A I R (2.2 ou 5.5%)……………………………... |  |  |  |  |  |
| MONTANT TTC……………………………… |  |  |  |  |  |
| NET A MANDATER…………………………. |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent devis à la somme Toutes Taxes Comprises de : en chiffres (en lettres) FCFA.

TITRE III : Cadres des Bordereaux des Prix Unitaires (CBPU)

CENTRE DE SANTE INTEGRE (CSI) DE MBANG LOT 2

| N° | DESIGNATIONS | UNITE | PRIX CHIFFRE | PRIX EN LETTRE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Panneaux solaires 550 Wc Cworth | U |  |  |
| 2 | Batterie lithium 20 KWH Cworth | U |  |  |
| 3 | Convertisseur hybride 6 KVA Cworth | U |  |  |
| 4 | Coffret pré-câblé Cworth | U |  |  |
| 5 | Rails pour fixation panneaux | U |  |  |
| 6 | Tire fond | U |  |  |
| 7 | Klem’s | U |  |  |
| 8 | Connecteurs MC4 simples | U |  |  |
| 9 | Câble batterie 25 mm2 | M |  |  |
| 10 | Câble solaire 10 mm2 | M |  |  |
| 11 | Cosses batterie 100A | u |  |  |
| 12 | Disjoncteur sectionneur DC C200 | u |  |  |
| 13 | Coffret apparent 6 modules | u |  |  |
| 14 | Goulottes 60/100 | u |  |  |
| 15 | Couvercle d’angle goulottes | u |  |  |
| 16 | Cheville +vis + colliers | u |  |  |
| 17 | Câble vert-jaune 6 mm2 | m |  |  |
| 18 | Dispositif de mise à la terre | u |  |  |
| 19 | Rouleau de Câble U1000, 3/2.5 mm2 | m |  |  |

DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF POUR L’EQUIPEMENT DU CENTRE DE SANTE INTEGRE DE MBANG EN ENERGIE SOLAIRE LOT 2.

| N° | DESIGNATIONS | UNITE | QTE | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Panneaux solaires 550 Wc | U | 09 |  |  |
| 2 | Batterie lithium 20 KWH | U | 01 |  |  |
| 3 | Convertisseur hybride 6 KVA | U | 01 |  |  |
| 4 | Coffret pré-câblé | U | 01 |  |  |
| 5 | Rails pour fixation panneaux | U | 08 |  |  |
| 6 | Tire fond | U | 24 |  |  |
| 7 | Klem’s | U | 22 |  |  |
| 8 | Connecteurs MC4 simples | U | 06 |  |  |
| 9 | Câble batterie 25 mm2 | M | 06 |  |  |
| 10 | Câble solaire 10 mm2 | M | 40 |  |  |
| 11 | Cosses batterie 100A | u | 06 |  |  |
| 12 | Disjoncteur sectionneur DC C200 | u | 01 |  |  |
| 13 | Coffret apparent 6 modules | u | 01 |  |  |
| 14 | Goulottes 60/100 | u | 02 |  |  |
| 15 | Couvercle d’angle goulottes | u | 02 |  |  |
| 16 | Cheville +vis + colliers | u | 01 |  |  |
| 17 | Câble vert-jaune 6 mm2 | m | 30 |  |  |
| 18 | Dispositif de mise à la terre | u | 01 |  |  |
| 19 | Rouleau de Câble U1000, 3/2.5 mm2 | m | 01 |  |  |
| MTH TVA…………………………………….. |  |  |  |  |  |
| TVA (19.25%)………………………………… |  |  |  |  |  |
| AIR (2.2 ou 5.5%)……………………………... |  |  |  |  |  |
| MONTANT TTC……………………………… |  |  |  |  |  |
| NET A MANDATER…………………………. |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent devis à la somme Toutes Taxes Comprises de : en chiffres (en lettres) FCFA.

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRE (BPU) CSI KGNOL I LOT3

| N° | DESIGNATIONS | QTE | PRIX EN CHIFFRE | PRIX EN LETTRE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rouleau de gaine Ø20 de 100 m | 2 |  |  |
| 2 | Boîte de dérivation Ingelec | 6 |  |  |
| 3 | Coffret de protection Ingelec 32 modules | 1 |  |  |
| 4 | Boîtier carrée Ingelec | 50 |  |  |
| 5 | Sac de ciment | 2 |  |  |
| 6 | Rouleau de câble TH 1.5 mm2 rouge INGELEC OU NEXAN | 3 |  |  |
| 7 | Rouleau de câble TH 1.5 mm2 noir ingelec, red-cable ou nexan | 3 |  |  |
| 8 | Rouleau de câble TH 1.5 mm2 bleu ingelec, red-cable ou nexan | 4 |  |  |
| 9 | Rouleau de câble TH 2.5 mm2 rouge ingelec, red-cable ou nexan | 4 |  |  |
| 10 | Rouleau de câble TH 2.5 mm2 bleu ingelec, red-cable ou nexan | 4 |  |  |
| 11 | Rouleau de câble TH 2.5 mm2 vert-jaune ingelec, red-cable ou nexan | 4 |  |  |
| 12 | Câble vert-jaune 6 mm | 30 |  |  |
| 13 | Barrette de dominos de 16 A Ingelec ou Legrand | 10 |  |  |
| 14 | Barrette de dominos de 25A Ingelec ou Legrand | 10 |  |  |
| 15 | Disjoncteur modulaire DPN 6A Ingelec ou Legrand | 5 |  |  |
| 16 | Disjoncteur modulaire DPN 10A Ingelec ou Legrand | 5 |  |  |
| 17 | Disjoncteur modulaire DPN 20A Ingelec ou Legrand | 10 |  |  |
| 18 | Disjoncteur différentiel C25-300mA ingelec ou CHINT | 2 |  |  |
| 19 | Parafoudre AC Schneider, Ingelec ou Legrand | 1 |  |  |
| 20 | Lampe solaire | 30 |  |  |
| 21 | Douille | 30 |  |  |

DEVIS REHABILITATION DU RESEAU ELECTRIQUE CSI KGNOL I LOT3

| N° | DESIGNATIONS | QTE | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rouleau de gaine Ø20 de 100 m | 2 |  |  |
| 2 | Boîte de dérivation Ingelec | 6 |  |  |
| 3 | Coffret de protection Ingelec 32 modules | 1 |  |  |
| 4 | Boîtier carrée Ingelec | 50 |  |  |
| 5 | Sac de ciment | 2 |  |  |
| 6 | Rouleau de câble TH 1.5 mm2 rouge INGELEC OU NEXAN | 3 |  |  |
| 7 | Rouleau de câble TH 1.5 mm2 noir ingelec, red-cable ou nexan | 3 |  |  |
| 8 | Rouleau de câble TH 1.5 mm2 bleu ingelec, red-cable ou nexan | 4 |  |  |
| 9 | Rouleau de câble TH 2.5 mm2 rouge ingelec, red-cable ou nexan | 4 |  |  |
| 10 | Rouleau de câble TH 2.5 mm2 bleu ingelec, red-cable ou nexan | 4 |  |  |
| 11 | Rouleau de câble TH 2.5 mm2 vert-jaune ingelec, red-cable ou nexan | 4 |  |  |
| 12 | Câble vert-jaune 6 mm | 30 |  |  |
| 13 | Barrette de dominos de 16 A Ingelec ou Legrand | 10 |  |  |
| 14 | Barrette de dominos de 25A Ingelec ou Legrand | 10 |  |  |
| 15 | Disjoncteur modulaire DPN 6A Ingelec ou Legrand | 5 |  |  |
| 16 | Disjoncteur modulaire DPN 10A Ingelec ou Legrand | 5 |  |  |
| 17 | Disjoncteur modulaire DPN 20A Ingelec ou Legrand | 10 |  |  |
| 18 | Disjoncteur différentiel C25-300mA ingelec ou CHINT | 2 |  |  |
| 19 | Parafoudre AC Schneider, Ingelec ou Legrand | 1 |  |  |

| MTH TVA…………………………………….. |  |
| --- | --- |
| TVA (19.25%)………………………………… |  |
| AIR(2.2 ou 5.5%)……………………………... |  |
| MONTANT TTC……………………………… |  |
| NET A MANDATER…………………………. |  |

Arrêté le présent devis à la somme Toutes Taxes Comprises de : en chiffres (en lettres) FCFA.

Page ……. et dernière de la

LETTRE-COMMANDE N° ____ /LC/C-MBANG/SG/CIPM/2025

# PASSEE APRES DEMANDE DE COTATION N°___________/DC/C-MBANG/SG/CIPM/2025

POUR L’EQUIPEMENT EN MATÉRIEL D’ECHOGRAPHIE LOT1,  EQUIPEMENT EN ENERGIE SOLAIRE LOT2 AU CSI DE MBANG ET LA REHABILITATION DU CIRCUIT ELECTRIQUE DU CSI DE KAGNOL I LOT2 COMMUNE DE MBANG, DÉPARTEMENT DE LA KADEY, RÉGION DE L’EST

Délai d’exécution : _____________________________

Montant de la Lettre-Commande en FCFA :

| T.T.C |  |
| --- | --- |
| H.T.V.A |  |
| T.V.A (19, 25%) |  |
| A.I.R (2, 2 % ou 5, 5%) |  |
| Net à mandater |  |

| Lue et acceptée par le co-contractant MBANG, le _________________ | LE MAIRE DE LA COMMUNE DE MBANG, Autorité Contractante MBANG, le _______________ |
| --- | --- |
| Enregistrement |  |

Pièce n°5 :

Grille d’Evaluation des offres

| DEMANDE DE COTATION N°________/DC/C-MBANG/CIPM/SG/2025DU __________ POUR L’EQUIPEMENT EN MATÉRIEL D’ECHOGRAPHIE LOT1, EQUIPEMENT EN ENERGIE SOLAIRE LOT2 AU CSI DE MBANG ET LA REHABILITATION DU CIRCUIT ELECTRIQUE DU CSI DE KAGNOL I LOT2 COMMUNE DE MBANG, DÉPARTEMENT DE LA KADEY, RÉGION DE L’EST .Financement : BIP Exercice 2025 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GRILLE D'ÉVALUATION |  |  |  |
| ENTREPRISE |  | N° LOT : |  |
| RAPPEL DES CRITERES ELIMINATOIRES |  |  |  |
| A | Pièces administratives |  |  |
| i | Absence de la caution de soumission |  |  |
| ii | Pièce falsifiée |  |  |
| iii | Non-conformité ou absence de l’une des pièces du dossier administratif après le délai de 48 heures règlementaire |  |  |
| B | Offre technique |  |  |
| i | Fausse déclaration ou pièce falsifiée ; |  |  |
| ii | N’avoir pas réuni au moins 70 % de critères de qualification |  |  |
| C | Offre financière |  |  |
| i | Omission dans l’offre financière d’un prix unitaire d’une tâche quantifiée |  |  |

| - VERIFICATION DES PIECES ADMINISTRATIVES |  | OUI | NON |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | La déclaration d’intention de soumissionner datée, signée et timbrée au tarif en vigueur |  |  |
| 2 | L’attestation de Conformité fiscale datant de moins de trois (03) mois, délivrée par les services des Impôts du ressort |  |  |
| 3 | La quittance d’achat du Dossier de Demande de Cotation |  |  |
| 4 | La caution de soumission délivrée par une banque de 1erordre agréée par le MINFI suivant les conditions de la COBAC, de montant égal à 1% du montant prévisionnel |  |  |
| 5 | Le Certificat de non exclusion des Marchés Publics délivrée par l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) |  |  |
| 6 | L’attestation pour soumission de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, indépendante de la période de validité y portée mais datant de moins de trois (03) mois, ou tout autre document signé par la même administration certifiant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations vis-à-vis de ladite Caisse. |  |  |
| 7 | Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) paraphé à chaque page |  |  |
| 8 | Le Règlement de la Consultation paraphé à chaque page |  |  |
| N.B : - L’absence de la caution de soumission susmentionnée vaudra l’élimination de l’Offre ; - En cas d’absence ou de Non-conformité de l’une des pièces susmentionnée du dossier administratif, il sera accordé un délai de 48 heures au soumissionnaire pour produire la pièce conforme aux spécifications du Dossier de Demande de Cotation. |  |  |  |
| - EVALUATION DE L’OFFRE |  |  |  |
| - Présentation de l’Offre : Critère remplis au moins trois (03) sur quatre (4) des critères ci-dessous sont réunis : |  |  |  |
|  | - Séparation des pièces administratives par des intercalaires en couleur (Original + copies) ; |  |  |
|  | - Pièces présentées dans l’ordre du Dossier de Consultation |  |  |
|  | - Clarté des photocopies |  |  |
|  | - Reliure des documents par les spirales ou les serres-dos |  |  |
| - Chiffre d’affaire du Soumissionnaire : Condition remplie si le soumissionnaire justifie des prestations cumulées d’au moins huit millions (8 000 000) de Francs CFA. NB : Les justificatifs du chiffre d’affaires comprennent notamment : - Les contrats (première et dernière pages) ou bons de commandes ; - Les procès-verbaux de réceptions (provisoire ou définitive) pour chaque contrat ou bon de commande. |  |  |  |
| - Accès à une ligne de crédit : Condition remplie si le soumissionnaire dispose d’une attestation de solvabilité d’au moins soixante-dix pour cent (70%) du montant prévisionnel du lot sollicité, délivrée par une banque agréée. |  |  |  |
| - Conformité de la fourniture aux spécifications techniques minimales : Condition remplie si le soumissionnaire s’engage à exécuter la commande suivant les spécifications techniques |  |  |  |
| - Planning de livraison : Condition remplie si le soumissionnaire présente un planning de livraison des fournitures tenant, au plus, dans le délai indicatif contenu dans le dossier de demande de Cotation. |  |  |  |
| NB : Seules les propositions financières des soumissionnaires dont l’offre technique aura obtenu un pourcentage de « oui » supérieur ou égal à 70 %, (soit au moins 4 « oui » sur 5) seront examinées. |  |  |  |

Pièce n°6 :

Liste des établissements bancaires

et financiers agréés

      - BANQUES AGREES

- Afriland First Bank (First Bank)

- Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC)

- CITI BANK CAMEROUN (CITI-C)

- Commercial Bank of Cameroon (CBC)

- ECOBANK Cameroun (ECOBANK)

- National Financial Credit Bank (NFC-BANK)

- Société Commerciale de Banque Cameroun (CA SCB)

- Société Générale des Banques au Cameroun (SGBC)

- Standard Chartered Bank Cameroon (SCBC)

- Union Bank of Cameroon (UBC)

- United Bank for Africa (UBA)

- Banque Atlantique du Cameroun;

- Banque Gabonaise pour le Financement International ;

- Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME)

      - COMPAGNIES D’ASSURANCES

- ACTIVA ASSURANCES ;

- Chanas Assurances S.A.

- Zenithe Insurance

Pièce n°7 :

Preuves de la disponibilité des financements

Annexe 1 : Extraits du Journal des Projets BIP 2025

| Projet | Imputation | Montant TTC |
| --- | --- | --- |
| CENTRE DE SANTE INTEGRE (CSI) mbang : EQUIPEMENT EN MATERIEL D’ECHOGRAPHIE LOT 1 |  | 12 000 000 |
| CENTRE DE SANTE INTEGRE (CSI) mbang : EQUIPEMENT EN ENERGIE SOLAIRE LOT 2 |  | 12 000 000 |
| CENTRE DE SANTE INTEGRE (CSI) KAGNOL I : REHABILITATION DU RESEAU ELECTRIQUE LOT 3. |  | 6 000 000 |