COMMISSION SPECIALE DE PASSATION DES MARCHES

DOSSIER DE DEMANDE DE COTATION

DOSSIER DE DEMANDE DE COTATION N°01/DC/MINDEVEL/Maroua1/ DU                        POUR CONSTRUCTION D’UN CENTRE D’ALEVINAGE D’UNE CAPACITÉ DE 5 000 ALEVINS

MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE :

MAIRE DE MAROUA 1ER

FINANCEMENT :

BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLIC

SOMMAIRE

AVIS DE DEMANDE DE COTATION (ADC)	3

REGLEMENT GENERAL DE LA COTATION	7

REGLEMENT PARTICULIER DE LA COTATION (RPC)	27

CAHIER DES CLAUSES  ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)	33

SPECIFICATIONS TECHNIQUES	48

CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES	50

CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF	53

MODELES DES SOUMISSIONNAIRES	56

PROJET DE LETTRE COMMANDE	67

GRILLE D’ANALYSE	71

LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS AUTORISES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS	74

COMMISSION SPECIALE DE PASSATION DES MARCHES

DOSSIER DE DEMANDE DE COTATION

DOSSIER DE DEMANDE DE COTATION N°01/DC/MINDEVEL/Maroua1/ DU                        POUR CONSTRUCTION D’UN CENTRE D’ALEVINAGE D’UNE CAPACITÉ DE 5 000 ALEVINS

# AVIS DE DEMANDE DE COTATION (ADC)

AVIS DE DEMANDE DE COTATION

- Objet de la cotation :

La présente demande de cotation a pour objet la mise en place d’une unité de production intensive de poissons silures en bacs bâchés hors sol pour 5000 alevins dans la commune de Maroua 1er dans le cadre de l’appui au CTD pour la promotion des activités de production piscicole d’intérêt communal.

- Consistance des prestations :

Les prestations de la présente Demande de Cotation qui seront réalisées dans la circonscription de la commune de Maroua 1er portent sur les travaux de mise en place des infrastructures d’élevage piscicole (bacs hors sol en bâche …) et la fourniture des équipements et intrants pour pisciculture.

- Délai d’exécution :

Le délai d’exécution est de 02 mois, à compter de la date de notification de l’Ordre de Service de démarrage des prestations.

- Allotissement :

La présente demande de cotation est à lot unique.

- Coût prévisionnel :

Le coût prévisionnel des prestations objet de la présente Demande de cotation est de 20 000 000 Francs CFA Toutes Taxes Comprises.

- Participation et origine :

La participation est ouverte à toutes entreprises de Droit camerounais ayant une expertise avérée dans le domaine de la nutrition animale et/ou de la pisciculture.

- Financement :

Les prestations objet de la présente Demande de Cotation sont financées par le Budget d’Investissement Public (BIP) pour le compte de l’Exercice 2025.

- Consultation de la demande de Cotation :

Le Dossier de Cotation peut être consulté aux heures ouvrables au bureau de l’expert en passation des marchés de la Mairie de Maroua 1er à Maroua.

- Acquisition de la demande de cotation :

La demande de Consultation pourra être obtenue dans les services du Maître d'Ouvrage. Délégué, notamment au bureau de l’expert en passation des marchés, sur présentation d'une quittance de versement au compte CAS de l’ARMP à (Nom de la Banque) au n°(Numéro de Compte) d’une somme non remboursable au titre des frais d'achat du dossier de soixante mille (60 000) Francs CFA.

10-  Remise des offres

Chaque offre, rédigée en français ou en anglais et en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels devront être déposées au bureau de l’Expert en passation des marchés de la Mairie de Maroua 1er au plus tard le _______________ à ___ h ___ et devra porter la mention :

DOSSIER DE DEMANDE DE COTATION N°01 /DC/MINDEVEL/Maroua1/ DU                        POUR CONSTRUCTION D’UN CENTRE D’ALEVINAGE D’UNE CAPACITÉ DE 5 000 ALEVINS   FINANCEMENT : BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLIC

A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT ».

- Cautionnement :

La caution de soumission établie par une banque de premier ordre agréé conformément aux textes en vigueur et d'un délai de validité de 90 jours à compter de la date de remise des offres est fixée à neuf cent mille (900 000) francs CFA.

- Recevabilité des offres :

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou autorité administrative compétente, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de la Cotation. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’avis d’appel d’offres. Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier de Demande de Cotation sera déclarée irrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier de la Demande de Cotation, entraînera le rejet pur et simple de l'offre sans aucun recours.

#### 13- Ouverture des offres

L'ouverture des offres se fera en un temps et aura lieu le _____________ à ___ h ____   dans la salle de réunion de la Mairie de Maroua 1er par la Commission Spéciale de Passation des Marchés de la Commune de Maroua 1er à Maroua.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une seule personne dument mandatée et ayant une parfaite connaissance du dossier.

14- Critères d'évaluation

#### 14-1 Critères éliminatoires

- Dossier administratif, technique et financier incomplet ou pièces non conformes après le délai réglementaire de régularisation accordé ;

- Omission d'un prix unitaire quantifié dans l'offre financière ;

- Fausse déclaration ou pièces falsifiées ;

- N’avoir pas obtenu au moins un total de 05 critères sur l’ensemble des 06 critères essentiels ;

- Absence de la déclaration sur l’honneur de non abandon de marché au cours des 03 dernières années.

#### 14-2 : Critères essentiels

Les offres retenues à la fin de l'analyse des critères éliminatoires devront satisfaire aux critères essentiels suivants :

- Présentation de l'offre sur un (01) critère ;

- Expérience du soumissionnaire sur un (01) critère ;

- Respect des caractéristiques des alevins sur (02) critère ;

- Planning et délai sur un (01) critère ;

- Attestation de solvabilité ou de surface financière d’au moins 20 000 000 F  CFA sur un (01) critère.

#### 15- Attribution de la Lettre-Commande

Le Maître d'Ouvrage Délégué attribuera la Lettre-Commande au soumissionnaire présentant une offre reconnue conforme pour l'essentiel au Dossier de Demande de Cotation et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le marché de façon satisfaisante et dont l'offre sera évaluée la moins-disante.

#### 16- Durée de validité

Les soumissionnaires restent tenus par leur offre pendant soixante (60) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

17- Renseignements complémentaires :

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au bureau de l’expert en passation des marchés.

Maroua, le ……………………

Le Maire de Maroua 1er,

Maître d’Ouvrage délégué

AMPLIATIONS

- MINEPAT

- ARMP

- Président CSPM

- SOPECAM

- Affichage

- Archive

COMMISSION SPECIALE DE PASSATION DES MARCHES

DOSSIER DE DEMANDE DE COTATION

DOSSIER DE DEMANDE DE COTATION N°  01/DC/MINDEVEL/Maroua1/ DU                        POUR CONSTRUCTION D’UN CENTRE D’ALEVINAGE D’UNE CAPACITÉ DE 5 000 ALEVINS

FINANCEMENT : BIP 2025

# REGLEMENT GENERAL DE LA COTATION

REGLEMENT GENERAL DE LA COTATION

## SOMMAIRE

### A. Généralités

Article 1 : Portée de la soumission

Article 2 : Financement

Article 3 : Fraude et corruption

Article 4 : Candidats admis à concourir

Article 5 : Fournitures et Services connexes répondant aux critères d’origine

Article 6 : Qualification du Soumissionnaire

### B. Dossier de cotation

Article 7 : Contenu du Dossier de cotation

Article 8 : Eclaircissements apportés au Dossier de cotation

Article 9 : Modification du Dossier de cotation

### C. Préparation des offres

| Article 10 | : Frais de soumission |
| --- | --- |
| Article 11 | : Langue de l’offre |
| Article 12 | : Documents constituants l’offre |
| Article 13 | : Prix de l’offre |
| Article 14 | : Monnaies de l’offre |
| Article 15 | : Documents attestant l’admissibilité du Soumissionnaire |
| Article 16 | : Documents attestant l’admissibilité des fournitures |
| Article 17 | : Documents attestant de la conformité des fournitures |
| Article 18 | : Documents attestant la qualification du Soumissionnaire |
| Article 19 | : Caution de soumission |
| Article 20 | : Délai de validité des offres |
| Article 21 | : Forme et signature de l’offre |

D. Dépôt des offres.

Article 22 : Cachetage et marquage des offres

Article 23 : Date et heure limite de dépôt des offres

Article 24 : Offres hors délai

Article 25 : Modification, substitution et retrait des offres

. E. Ouverture des plis et évaluation des offres

| Article 26 | : Ouverture des plis et recours |
| --- | --- |
| Article 27 | : Caractère confidentiel de la procédure |
| Article 28 | : Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage |
| Article 29 | : Conformité des offres |
| Article 30 | : Evaluation de l’offre technique |
| Article 31 | : Qualification du soumissionnaire |
| Article 32 | : Correction des erreurs |
| Article 33 | : Evaluation des offres au plan financier |
| Article 34 | : Comparaison des offres |

### F. Attribution du Marché

| Article 35 | : Attribution |
| --- | --- |
| Article 36 | : Droit du Maître d’Ouvrage de déclarer un appel d’offres infructueux ou d’annuler une procédure |
| Article 37 | : Droit de modification des quantités lors de l’attribution du Marché |
| Article 38 | : Notification de l’attribution du marché |
| Article 39 | : Publication des résultats d’attribution du marché et recours |
| Article 40 | : Signature du marché |
| Article 41 | : Cautionnement définitif |

### A. GENERALITES

#### Article 1 : Portée de la soumission

1.1. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, tel qu’il est défini dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO), ci-après dénommé le “Maître d’Ouvrage”, lance un appel d’offres définis dans le RPAO et spécifié dans le (CCTP) ainsi que le Bordereau des Quantités.

Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’appel d’offres figurent dans le RPAO.

Il y est fait ci-après référence sous le terme “Prestation”.

1.2. Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit livrer l’application dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court, sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de la livraison de la prestation ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.

1.3. Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, les termes “Maître d’Ouvrage” et “Maître d’Ouvrage Délégué” sont interchangeables et le terme “jour” désigne un jour calendaire.

Article 2 : Financement

La source de financement des fournitures, objet du présent appel d’offres, est précisée dans le RPAO.

#### Article 3 : Fraude et corruption

3.1. Le Maître d’Ouvrage exige des soumissionnaires et de ses cocontractants, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces marchés. En vertu de ce principe, le Maître d’Ouvrage :

a) Définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante :

i. est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché ; ii. se livre à des “manœuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché. ; iii. “Pratiques collusoires” désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que le Maître d’Ouvrage en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ; iv. “Pratiques coercitives” désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

b) Rejettera une proposition d’attribution si elle détermine que l’attributaire proposé est, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.

3.2. Le Ministre Délégué à la Présidence chargé des Marchés Publics, peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

#### Article 4 : Candidats admis à concourir

4.1. Si l’appel d’offres est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de préqualification.

4.2. En règle générale, l’appel d’offres s’adresse à tous les prestataires, sous réserve des dispositions ci-après :

- Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement.

- Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt.

Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il :

- Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ;

- Présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon la clause 17, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous- traitants dans plus d’une offre ;

  - le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion ;

  - une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démontrer qu’elle est :

- juridiquement et financièrement autonome ;

- administrée selon les règles du droit commercial ;

- n’est pas sous la tutelle ou l’autorité directe voire indirecte du Maître d’Ouvrage.

#### Article 5 : Fournitures et Services connexes répondant aux critères d’origine

5.1. Toutes les fournitures et tous les services connexes faisant l’objet du présent marché devront provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO.

5.2. Aux fins de la présente clause, le terme « prestation » désigne l’application et le terme « services connexes » désigne notamment des services tels que, l’installation, la formation, les mises à jour de l’application, la remontée et mise en ligne des informations.

#### Article 6 : Qualification du Soumissionnaire

6.1. Les prestataires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

- Soumettre un pouvoir habilitant le signataire du contrat à engager le Soumissionnaire ;

- Fournir toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de pré-qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré- qualification) demandées aux prestataires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché. Fournir toutes les informations (ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de pré-qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré-qualification demandée aux prestataires afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché).

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

- La production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents ;

- Accès à une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financières ; iii. 	Les commandes acquises et les marchés attribués ;

- Les litiges en cours ;

- La disponibilité du matériel indispensable.

6.2. Les soumissions présentées par deux ou plusieurs prestataires groupés (cotraitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a) l’offre devra inclure tous les renseignements énumérés à l’Article 6.1 ci-dessus : Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement ;

b) l’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ;

c) la nature du groupement (conjoint ou solidaire comme cela est requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme ;

d) le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis à vis du Maître d’ouvrage pour l’exécution du marché ;

e) en cas de groupement solidaire, les cotraitants se répartissent les sommes qui sont réglées par le Maître d’Ouvrage dans un compte unique ; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître d’Ouvrage dans son propre compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.

6.3. Les prestataires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais de livraison visés dans le RPAO.

### B. DOSSIER DE COTATION

#### Article 7 : Contenu du Dossier de cotation

7.1. Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les prestations faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation des prestataires et précise les conditions du marché. Outre l’(les) additif(s) publié(s) conformément à l’article 9 du RGAO, il comprend les documents énumérés ci-après :

- la lettre d’invitation à soumissionner (pour les appels d’offres restreints) ;

- l’Avis d’Appel d’Offres (AAO) ;

- le Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

- le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) ;

- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- le Descriptif de la fourniture qui comprend : ➢ la liste des fournitures et services connexes ; ➢ les spécifications techniques.

- le Cadre du Bordereau des Prix Unitaires ;

- le Détail Estimatif ;

- le Sous-détail des prix unitaires ;

- les Modèles des soumissionnaires :

    - le Modèle de Lettre de Soumission ;

    - le Cadre de Bordereau des Prix et Quantités ;

    - le Modèle de Caution de Soumission ;

    - le Modèle de Cautionnement Définitif ;

    - le Modèle de Caution de Retenue de Garantie ;

- le Modèle de Marché ;

- la liste des banques et organismes financiers de premier ordre agréés par le Ministre en charge des Finances autorisés à émettre des cautions.

7.2. Le prestataire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier. Toute carence peut entraîner le rejet de son offre.

#### Article 8 : Eclaircissements apportés au Dossier de cotation

8.1. Tout prestataire désirant obtenir des éclaircissements sur le dossier d’appel d’offres peut en faire la demande au Maître d’Ouvrage par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à l’adresse du Maître d’Ouvrage indiquée dans le RPAO. Le Maître d’Ouvrage répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours pour les appels d’offres nationaux (AON) et vingt et un (21) jours pour les appels d’offres internationaux (AOI) avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse du Maître d’Ouvrage, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’offres.

8.2. Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres y compris la phase de préqualification des candidats et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s’estime lésé dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès du Maître d’Ouvrage.

8.3. Le recours doit être adressé au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Président de la Commission. Il doit parvenir au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué au plus tard quatorze (14) jours avant la date d’ouverture des offres ;

8.4. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

#### Article 9 : Modification du Dossier de cotation

9.1. Le Maître d'Ouvrage peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d’éclaircissements formulée par un soumissionnaire, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

9.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres, conformément à l’article 7.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié à tous les soumissionnaires qui ont acheté le Dossier d’Appel d’offres. Ces derniers accuseront réception de chacun des additifs au Maître d’Ouvrage par écrit.

9.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps, compte tenu de l’additif, pour la préparation de leurs offres, le Maître d’Ouvrage pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 23.2 du RGAO.

C. Préparation des offres

#### Article 10 : Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et le Maître d’Ouvrage n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quels que soient le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.

#### Article 11 : Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tous documents concernant la prestation, échangés entre le Prestataire et le Maître d’Ouvrage seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le Prestataire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

#### Article 12 : Documents constituants l’offre

12.1. L’offre présentée par le Prestataire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

a) Volume 1 : Dossier administratif qui comprend :

i. tous les documents attestant que le Prestataire a:

- souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;

- acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;

- n’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

- n’est pas frappé de l’une des interdictions ou déchéances prévues par la législation en vigueur. ii. La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 19 du RGAO ;

iii. la confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le Prestataire, conformément aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO ;

b) Volume 2 : Offre technique :

- Les renseignements sur les qualifications

Le RPAO précise la liste des documents à fournir attestant la qualification des Prestataires conformément aux articles 12 du RPAO et 18 du RGAO.

- Méthodologie et propositions techniques

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des prestataires, notamment :

- une description détaillée des caractéristiques de l’application à développer conformément l’article 17 du RGAO ;

- le calendrier, le planning et le délai de livraison des prestations ; iii. Les preuves d’acceptations des conditions du marché

Le prestataire remettra les copies dûment paraphées et signées des documents à caractères administratif et technique régissant le marché, à savoir :

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

c) Volume 3 : Offre financière

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des prestations, à savoir :

- La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ;

- le Bordereau des Prix Unitaires dûment rempli ;

- le Détail estimatif dûment rempli ;

- le Sous-Détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires.

Les prestataires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le dossier d’appel d’offres, sous réserve des dispositions de l’Article 19.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de Caution de Soumission.

#### Article 13 : Prix de l’offre

13.1. Les prix seront indiqués comme requis dans les modèles de bordereaux des prix et de sous- détail des prix fournis en annexe.

Les prix proposés dans les formulaires de sous-détail des prix pour les Prestations et Services connexes, seront présentés de la manière suivante : le prix des prestations (analyse et développement de l’application, les codes sources et la formation des utilisateurs).

13.2. Les prix offerts par le prestataire seront fermes pendant toute la durée d’exécution du Marché et ne pourront varier en aucune manière, sauf disposition contraire du RPAO. Sauf disposition contraire du CCAP, une offre assortie d’une clause de révision des prix sera considérée comme non conforme et sera écartée, en application de l’article 29.3 du RGAO.

13.3. Au cas où l’appel d’offres comprend plusieurs lots, les prix indiqués pour un lot donné devront correspondre à la totalité des articles de ce lot, et à la totalité de la quantité indiquée pour chaque article. Les

Soumissionnaires désirant offrir une réduction de prix en cas d’attribution de plus d’un marché spécifieront les réductions applicables à chaque groupe de lots ou à chaque marché du groupe de lots, à la condition que les offres pour tous les lots soient soumises et ouvertes en même temps.

Article 14 : Monnaie de l’offre

Les prix seront libellés en francs CFA

#### Article 15 : Documents attestant l’admissibilité du Soumissionnaire

Le Prestataire fournira, en tant que partie intégrante de son offre, des documents attestant qu’il satisfait aux dispositions de l’article 4 du RGAO.

#### Article 16 : Documents attestant l’admissibilité des fournitures

16.1. En application des dispositions de l'article 5 du RGAO, le Prestataire fournira, en tant que partie intégrante de son offre, les documents attestant que l’application qu’il se propose de réaliser en exécution du Marché satisfait aux critères exigés.

16.2. Ces documents consisteront en une déclaration sur le pays d’origine du Prestataire et services proposés dans le Bordereau des prix.

#### Article 17 : Documents attestant de la conformité des fournitures

17.1 Pour établir la conformité de la prestation et Services connexes au Dossier d’Appel d’Offre, le Prestataire fournira dans le cadre de son offre les preuves écrites que l’application est conforme aux spécifications techniques et normes spécifiées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières.

17.2. Ces preuves peuvent revêtir la forme de prospectus, dessins ou données et comprendront une description détaillée des principales caractéristiques et services connexes, démontrant qu’ils correspondent pour l’essentiel aux spécifications et, le cas échéant une liste des divergences et réserves par rapport aux dispositions du Cahier des Clauses Techniques Particulières.

17.3. Le Prestataire fournira également une liste donnant tous les détails, y compris les codes, sources et les prix courants des outils spéciaux, etc, nécessaires au fonctionnement correct et continu depuis le début de leur utilisation par le Maître d’Ouvrage et pendant la période précisée au RPAO.

17.4. Les normes qui s’appliquent aux modes d’exécution, de l’application, ainsi que les références ou à des spécificités prescrites par le Maître d’Ouvrage sur le Bordereau des quantités, calendrier de livraison, et spécifications techniques ne sont mentionnés qu’à titre indicatif et n’ont nullement un caractère restrictif.

#### Article 18 : Documents attestant la qualification du Soumissionnaire

Les documents attestant que le Prestataire est qualifié pour exécuter le Marché si son offre est acceptée et donne satisfaction du Maître d'Ouvrage :

- le Prestataire a la capacité financière, technique et de production nécessaire pour exécuter le

Marché ;

- dans le cas où le Prestataire correspondant n’exerce pas d’activité au Cameroun, il y est ou sera (si le Marché lui est attribué) représenté par un Agent doté des moyens et des capacités voulus pour assurer les mises à jour, aux obligations spécifiées dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières et/ou les Spécifications techniques ;

- le Prestataire jouit d’une expérience pertinente pour des prestations similaires à celles prévues au DAO.

#### Article 19 : Caution de soumission

19.1. En application de l'article 12 du RGAO, le Prestataire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

19.2. La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres ; d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable du Maître d’Ouvrage. La Caution de Soumission demeurera valide pendant cent vingt (120) jours au-delà de la date limite originelle de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par le Maître d’Ouvrage et acceptée par le Prestataire, conformément aux dispositions de l’Article 20.2 du RGAO.

19.3. Toute offre non accompagnée d’une Caution de Soumission acceptable sera rejetée par le Maître d’Ouvrage comme non conforme. La Caution de Soumission d’un groupement d’entreprises doit être établie au nom du mandataire soumettant l’offre et mentionner chacun des membres du groupement.

19.4. Les Cautions de Soumission des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours, après la publication du résultat de l’attribution.

19.5. La Caution de Soumission de l’attributaire du Marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le Cautionnement définitif requis.

19.6. La caution de soumission peut être saisie :

Si le Prestataire :

- retire son offre pendant le délai de validité qu’il aura spécifié dans son offre ;

- n’accepte pas la correction des erreurs en application de l'article 32 du RGAO ;

- si le Prestataire retenu :

- manque à son obligation de souscrire le marché en application de l'article 39 du RGAO ;

- manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l'article 40 du RGAO.

#### Article 20 : Délai de validité des offres

20.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres à compter de la date de remise des offres fixée par le Maître d'Ouvrage, en application de l'article 23 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée par le Maître d'Ouvrage ou le

Maître d’Ouvrage Délégué comme non conforme.

20.2. Dans des circonstances exceptionnelles, le Maître d'Ouvrage peut solliciter le consentement du Prestataire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l'article 19 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Prestataire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un Prestataire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.

20.3. Lorsque la demande de cotation ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que le Maître d’Ouvrage adressera au(x) soumissionnaire(s). La demande du Maître d’Ouvrage devra inclure une forme de révision des prix. La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation.

#### Article 21 : Forme et signature de l’offre

21.1. Le Prestataire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrits à l’Article 12 du RGAO, en un volume portant clairement l’indication “ORIGINAL”. De plus, le Soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans le RPAO, portant l’indication “COPIE”. En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

21.2. L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Prestataire, conformément à l’Article 6.1 (a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

21.3. L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de l’offre.

### D. DEPOT DES OFFRES

#### Article 22 : Cachetage et marquage des offres

22.1. Le Prestataire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’offre dans deux enveloppes séparées et scellées portant la mention «ORIGINAL» et «COPIE», selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du soumissionnaire.

22.2. Les enveloppes intérieures et extérieures :

i. seront adressées au Maître d'Ouvrage à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres ;

ii. porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RPAO, et la mention “A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement”.

22.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du prestataire de façon à permettre au Maître d'Ouvrage de renvoyer l’offre scellée si elle n’a pas été ouverte.

22.4. Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué à l'article 22.2 susvisé, le Maître d'Ouvrage ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

#### Article 23 : Date et heure limite de dépôt des offres

23.1. Les offres doivent être reçues par le Maître d'Ouvrage à l’adresse spécifiée à l'article 23.1 (a) du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

23.2. Le Maître d'Ouvrage peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 9 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations du Maître d'Ouvrage et des prestataires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

#### Article 24 : Offres hors délai

Toute offre parvenue au Maître d’Ouvrage après les dates et heures limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’Article 23 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée. Article 25 : Modification, substitution et retrait des offres

25.1. Un Prestataire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par le Maître d'Ouvrage avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 21.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et «

OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».

25.2. La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le Prestataire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l'article 22 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

25.3. Les offres dont les Prestataires demandent le retrait en application de l’article 25.1 leur seront envoyées sans avoir été ouvertes.

25.4. Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Le retrait de son offre par un Prestataire pendant cet intervalle peut entraîner la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l'article 19.6 du RGAO.

### E. OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

#### Article 26 : Ouverture des plis et recours

26.1. La Commission de Passation des Marchés compétente procédera à l’ouverture des plis en un ou deux temps et en présence des représentants des Prestataires qui souhaitent y assister, à la date, à l’heure et à l’adresse indiquée dans le RPAO. Les représentants des prestataires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

26.2. Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de Remplacement » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au Soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte.

Le remplacement d’offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante. La modification d’offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées.

26.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du prestataire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais [en cas d’ouverture des offres financières] et toute variante le cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que le Maître d’Ouvrage peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.

26.4. Les offres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l'article 24 du RGAO) qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.

26.5. Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la souscommission d’analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.

26.6 A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le Président de la commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

26.7. En cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit être adressé à l’autorité chargée des marchés publics avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’ouvrage Délégué.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le Président de la Commission de Passation des marchés.

L’Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

#### Article 27 : Caractère confidentiel de la procédure

27.1. Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, et à la vérification de la qualification des soumissionnaires, et à la recommandation d’attribution du Marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique.

27.2. Toute tentative faite par un Soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation des Marchés ou la Sous-commission d’analyse dans l’évaluation des offres ou le Maître d’Ouvrage dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

27.3. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 27.2, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si un Soumissionnaire souhaite entrer en contact avec le Maître d’Ouvrage pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

#### Article 28 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage

28.1. Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, la Commission de Passation des Marchés peut, si elle le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la sous-commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’Article 32 du RGAO.

28.2. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

#### Article 29 : Conformité des offres

29.1. La Sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

29.2. La sous-commission d’analyse déterminera, si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

29.3. Une offre conforme pour l’essentiel est une offre conforme à toutes les stipulations, spécifications et conditions du Dossier d’appel d’offres, sans divergence, réserve ou omission substantielle. Les divergences ou omission substantielles sont celles :

- qui limitent de manière substantielle la portée, la qualité ou les performances des Fournitures et Services connexes spécifiés dans le Marché ;

- qui limitent, d’une manière substantielle et non conforme au Dossier d’appel d’offres, les droits du Maître d’Ouvrage ou les obligations du Soumissionnaire au titre du Marché ;

- dont l’acceptation serait préjudiciable aux autres Soumissionnaires ayant présenté des offres conformes pour l’essentiel.

  - Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la Commission des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

  - Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du dossier d’appel d’offres ne doivent pas être pris en compte lors de l’évaluation des offres.

#### Article 30 : Evaluation de l’offre technique

30.1. La Sous-commission d’Analyse examinera l’offre pour confirmer que toutes les conditions spécifiées dans le RPAO et le CCAP ont été acceptées par le Soumissionnaire sans divergence ou réserve substantielle.

30.2. La Sous-commission d’Analyse évaluera les aspects techniques de l’offre présentée conformément à la clause 17 du RGAO afin de s’assurer que toutes les stipulations du Bordereau des prix, du calendrier de livraison et du Cahier des Clauses Techniques Particulières (Spécifications techniques, Plans, Inspections et Essais), sont respectées sans divergence ou réserve substantielle.

30.3. Si, après l’examen des termes et conditions de l’appel d’offres et l’évaluation technique, la souscommission d’analyse établit que l’offre n’est pas conforme pour l’essentiel en application de la clause 29 du RGAO, elle proposera à la commission de Passation des marchés d’écarter l’offre en question.

#### Article 31 : Qualification du soumissionnaire

La Sous-Commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.

#### Article 32 : Correction des erreurs

32.1. La Sous-commission d’Analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La Sous-commission d’Analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

- s’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

- Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront

foi et le total sera corrigé ;

- s’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

  - Le montant figurant dans la soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

  - Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

#### Article 33 : Evaluation des offres au plan financier

33.1. La Sous-commission d’Analyse procédera à l’évaluation et à la comparaison des offres dont il aura déterminé au préalable qu’elles répondent pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres, au sens des articles 29, 30 et 31 du RGAO, comme indiqué ci-après.

33.2. Pour cette évaluation, la Sous-commission d’Analyse prendra en compte les éléments ci-après :

- le prix de l’offre, indiqué suivant les dispositions de la clause 13 du RGAO ;

- les ajustements apportés au prix pour corriger les erreurs arithmétiques en application de l’article 32 du RGAO ;

- les ajustements du prix imputables aux rabais offerts en application de l’alinéa 13.4 du RGAO;

33.3. Pour évaluer le montant de l’offre, la Sous-commission d’Analyse peut devoir prendre également en considération des facteurs autres que le prix de l’offre : les caractéristiques, la performance des fournitures et services connexes et leurs conditions d’achat.

Les facteurs retenus et précisés dans le RPAO, le cas échéant, seront exprimés en termes monétaires de manière à faciliter la comparaison des offres.

#### Article 34 : Comparaison des offres

La Sous-commission d’Analyse comparera toutes les offres substantiellement conformes pour déterminer l’offre évaluée la moins-disante, en application de la clause 33 du RGAO.

### F. ATTRIBUTION DU MARCHE

#### Article 35 : Attribution

35.1. Le Maître d’Ouvrage attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

35.2. Si l’appel d’offres porte sur plusieurs lots, l’offre la moins-disante sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les rabais offerts par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot, ainsi que de leur plan de charges au moment de l’attribution.

#### Article 36 : Droit du Maître d’Ouvrage de déclarer un appel d’offres infructueux ou d’annuler une procédure

Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’annuler une procédure d’Appel d’Offres (après autorisation de l’Autorité en charge des Marchés Publics lorsque les offres ont été ouvertes) ou de déclarer un appel d’offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente, sans qu’il y’ait lieu à réclamation.

#### Article 37 : Droit de modification des quantités lors de l’attribution du Marché

Le Maître d'Ouvrage, lors de l’attribution du Marché, se réserve le droit d’augmenter ou de diminuer, d’un pourcentage ne dépassant pas 15%, la quantité des fournitures et des services initialement spécifiés dans le Bordereau des quantités, sans changement de prix unitaires ou d’autres termes et conditions.

#### Article 38 : Notification de l’attribution du marché

Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, le Maître d’Ouvrage notifiera à l’attributaire du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée, que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d’Ouvrage paiera au prestataire au titre de l’exécution du marché et le délai d’exécution.

#### Article 39 : Publication des résultats d’attribution du marché et recours

39.1. Le Maître d’Ouvrage communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours après la publication des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

39.2. Le Maître d’Ouvrage est tenu de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.

39.3. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

39.4. En cas de recours, il doit être adressé à l’autorité chargée des marchés publics, avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué et au Président de la Commission.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

#### Article 40 : Signature du marché

40.1. Après publication des résultats, le projet de marché souscrit par l’attributaire est soumis à la Commission Ministérielle de Passation des Marchés (et à la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés compétente, le cas échéant) pour adoption.

40.2. Le Maître d’Ouvrage dispose d’un délai de sept (07) jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché adopté par la commission des marchés compétente et souscrit par l’attributaire.

40.3. Le marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq (5) jours qui suivent la date de sa signature.

#### Article 41 : Cautionnement définitif

41.1. Dans les vingt-(20) jours suivant la notification du marché par le Maître d’Ouvrage, le Cocontractant fournira au Maître d’Ouvrage un Cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le Dossier d’Appel d’Offres.

41.2. Le cautionnement peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d’Ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire.

41.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur.

41.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation pure et simple du marché.

COMMISSION SPECIALE DE PASSATION DES MARCHES

DOSSIER DE DEMANDE DE COTATION

DOSSIER DE DEMANDE DE COTATION N°01/DC/MINDEVEL/Maroua1/ DU                        POUR CONSTRUCTION D’UN CENTRE D’ALEVINAGE D’UNE CAPACITÉ DE 5 000 ALEVINS

FINANCEMENT : BIP 2025

# REGLEMENT PARTICULIER DE LA COTATION (RPC)

REGLEMENT PARTICULIER DE LA COTATION

### A-OBJET DE LA COTATION

La présente consultation a pour objet la mise en place d’une unité de production intensive de poissons silures en bacs bâchés hors sol pour 5000 alevins dans la commune de Maroua 1er dans le cadre de l’appui au CTD pour la promotion des activités de production piscicole d’intérêt communal.

### B- LE DOSSIER DE COTATION

#### Article 1 : CONTENU DU DOSSIER DE COTATION

Le Dossier de la demande de Cotation comprend les documents ci-après :

| Pièce 1- | AVIS DE COTATION ; |
| --- | --- |
| Pièce 2- | REGLEMENT GENERAL DE LA COTATION ; |
| Pièce 3- | REGLEMENT PARTICULIER DE LA COTATION ; |
| Pièce 4- | CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES ; |
| Pièce 5- | SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES EQUIPEMENTS ; |
| Pièce 6- | BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES ; |
| Pièce 7- | CADRE DU DETAIL ESTIMATIF ET QUANTITATIF ; |
| Pièce 8- | MODELES ANNEXES : |
| o | MODELE DE SOUMISSION ; |
| o | MODELE DE CAUTION DE SOUMISSION ; |
| o | MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF ; |
| o | MODELE DE CAUTION DE RETENUE DE GARANTIE ; |
| o | TABLEAUX DE COMPARAISON DES OFFRES. |
| Pièce 9- | PROJET DE LETTRE COMMANDE ; |
| Pièce 10- | GRILLE D’EVALUATION DES OFFRES. |

Le Cocontractant devra examiner les instructions, modèles et spécifications contenus dans le Dossier de Consultation.

### C-PREPARATION DES OFFRES

Article 2 : Langue de l'Offre

L'offre ainsi que toutes les correspondances constituant l'offre seront rédigées en français ou en anglais.

#### Article 3 : Documents constitutifs de l'Offre

L'offre présentée par le Cocontractant comprendra les documents suivants :

3.1. Offre administrative :

- l'attestation de conformité fiscale ;

- L’original de l’acte de cautionnement provisoire de montant tel que précisé dans l’Avis de demande de cotation, et d'un délai de validité de 90 jours à compter de la date initiale de remise des offres (voir modèle pièce 8) ;

- L’original de l’attestation de non-faillite délivrée par le Greffe du Tribunal de Première Instance du domicile ;

- L’original de l’attestation de non-exclusion des marchés publics délivrée par l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

- L’original de l’attestation signée du Directeur de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, ou d’un de ses représentants dûment mandatés, certifiant qu’il a effectivement versé à la caisse les sommes dont il est redevable et précisant l’objet de la soumission et le numéro de la demande de cotation ;

- L’original de l’attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire à laquelle sera domicilié le marché en cas d’attribution. Elle devra être délivrée par une Banque de 1er ordre agréée par le Ministre en charge des Finances ;

- L’original de la quittance de versement à la Commune de Maroua 1er des frais d'acquisition du dossier de consultation ;

- L’expédition du registre de commerce ;

- L’attestation d’immatriculation fiscale.

Toutes les pièces requises doivent être datées de moins de trois (03) mois à partir de la date de remise des offres.

3.2. Offre technique :

Le document technique contiendra les pièces suivantes :

- Les références du prestataire : Le prestataire devra apporter la preuve de sa capacité à exécuter les prestations, objet de la demande de cotation, en produisant les contrats ou marchés publics au cours des cinq dernières années, assorties de justificatifs (première et dernière page des contrats et procès-verbaux de réception ou attestation de bonne fin) ;

- La description succincte des caractéristiques techniques des alevins de silure à fournir ;

- Le planning et le délai de livraison ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières paraphé à toutes ses pages et signé à la dernière.

3.3. Offre financière :

- La soumission timbrée, datée et signée (voir fiches modèles pièce 8) ; • Le bordereau des prix unitaires (voir fiches modèles pièce 8) ;

- Le détail quantitatif et estimatif (voir fiches modèles pièce 8).

Article 4 : Offre

Le Cocontractant précisera dans la soumission la nature des prix :

- A : Hors taxe (HTVA) ;

- B : Toutes taxes comprises (TTC).

Le Cocontractant complétera le Bordereau des Prix et le Cadre du Devis Estimatif et Quantitatif fournis dans le Dossier de Consultation, les prix unitaires, le prix total de la prestation et le délai d'exécution qu'il propose pour exécution dudit projet.

Le soumissionnaire remplira et signera le projet de Lettre-Commande.

Article 5 : Critères d'évaluation

#### 5.1. Critères éliminatoires

- Dossier administratif, technique et financier incomplet ou pièces non conformes après le délai réglementaire de régularisation accordé (48 h) ;

- Fausse déclaration ou pièces falsifiées ;

- N’avoir pas obtenu au moins un total de 05 critères sur l’ensemble des 06 critères essentiels ;

#### 5.2 : Critères essentiels

Les offres retenues à la fin de l'analyse des critères éliminatoires devront satisfaire aux critères essentiels suivants :

- Présentation de l'offre sur un (01) critère ;

- Expérience du soumissionnaire sur un (01) critère ;

- Respect des caractéristiques des fournitures sur (02) critères ;

- Planning et délai sur un (01) critère ;

- Attestation de conformité fiscale.

Les détails concernant la comparaison des offres sont consignés dans la partie intitulée comparaison des offres.

Article 6 : Monnaie de l'offre

Les prix seront libellés en francs CFA.

Article 7 : Délai de validité des offres

Les offres seront valables pour une période de 60 jours à compter de la date limite de dépôt.

### D-DEPÔT DES OFFRES

#### Article 8 : Cachetage et marquage des offres

Les Soumissionnaires placeront l'original et les copies de leurs offres dans une enveloppe cachetée :

- Destinée au Maître d'Ouvrage Délégué à l'adresse indiquée dans le dossier de consultation

- Portant le nom du projet, le titre et le numéro de la cotation tels qu'indiqués dans le dossier de demande de cotation.

#### Article 9 : Date et heure limite de dépôt des offres

Les offres doivent être déposées au plus tard le _______________ à ___ h ____ au bureau de l’expert en passation des marchés de la Commune de Maroua 1er.

### E-OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

#### Article 10 : Ouverture des plis par la CIPM

L'ouverture des offres se fera en un temps et aura lieu le _____________ à ___ h ____   dans la salle de réunion du de la Commune de Maroua 1er à Maroua.

Toute soumission non conforme en tout point aux prescriptions du dossier de demande de cotation ne sera pas prise en considération.

#### Article 11 : Vérification de la conformité et comparaison des offres

La Commission Spéciale de Passation des Marchés procédera à la Vérification de la conformité et la comparaison des offres dans l'ordre suivant :

- Examen de la conformité des offres du point de vue administratif ;

- Examen de la composition du dossier, la qualité des documents remis, leur facilité d'exploitation en vue de la comparaison des offres ;

- Examen des offres techniques ;

- Vérification des opérations arithmétiques et comparaison des offres financières ;

#### Article 12 : CRITERES D'ANALYSE

Les offres seront ouvertes en un temps et évaluées en trois étapes.

12.1 : 1ere étape : Examen de la conformité des pièces administratives.

- Les pièces du dossier administratif doivent être complètes, valides et authentiques ;

- Les offres dont le dossier administratif est conforme sont ensuite évaluées techniquement.

  - : 2ème Etape : Evaluation de l'offre technique.

Les pièces du dossier technique doivent être complètes, valides et authentiques. Et par la suite évaluées conformément aux critères mentionnés dans la grille d’évaluation.

  - 3e Etape : Evaluation de l'offre financière.

Seules les offres qualifiées techniquement seront évaluées financièrement.

### F- ATTRIBUTION DE LA LETTRE COMMANDE

#### Article 13 : Attribution de la Lettre-Commande

La Commission Spéciale de Passation des Marchés proposera l'attribution de la lettre commande, au cocontractant dont elle aura jugé l'offre conforme pour l'essentiel aux dispositions du dossier de demande de cotation, et la moins-disante.

#### Article 14 : Communiqué d'attribution de la Lettre-Commande

Le Maître d'Ouvrage décidera de l'attribution et publiera le résultat de la demande de cotation par voie de presse et/ou par voie d'affichage, en communiquant ;

- (a)     Le nom de l'attributaire ;

- (b)     L'objet de la consultation ;

- (c)     Le montant de la lettre commande ;

- (d)     Le délai de livraison des fournitures ;

- (e)     L’adresse de l’attributaire.

#### Artide 15 : Signature de la Lettre-Commande

Dans les trente (30) jours suivant l'attribution, la Lettre-Commande sera signée par le Maître d'Ouvrage et sera notifiée au cocontractant qui se chargera de l'enregistrer selon la procédure en vigueur.

#### Article 16: Corruption et manœuvres frauduleuses

Le président et les membres de la CSPM, les personnels de la Commune de Maroua 1er ainsi que les cocontractants doivent observer en tout temps, les règles d'éthique professionnelle les plus strictes. Ils doivent notamment s'interdire toute corruption ou toute autre forme de manœuvres frauduleuses. En vertu de ce principe, les expressions ci-dessous sont définies de la manière suivante :

(i) Est coupable de « corruption » quiconque

- Offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vu d'influencer l'action d'un agent public au cours de l'attribution ou de l'exécution d'une lettre commande, et

- Fournit, sollicite ou accepte plusieurs cotations émises par le même cocontractant sous des noms de société différentes et/ou sur des numéros d'enregistrements différents.

(ii) Se livre à des manœuvres frauduleuses quiconque déforme ou dénature des faits afin d'influencer l'attribution ou l'exécution d'une lettre commande de manière préjudiciable au maître d'Ouvrage. « Manœuvres frauduleuses » comprend notamment, toute entente ou connivence des soumissionnaires (avant ou après la remise de l'offre) visant à maintenir artificiellement les prix à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu d'une concurrence libre et ouverte, et à priver ainsi le Maître d'Ouvrage des avantages de cette dernière.

COMMISSION SPECIALE DE PASSATION DES MARCHES

DOSSIER DE DEMANDE DE COTATION

DOSSIER DE DEMANDE DE COTATION N°  01/DC/MINDEVEL/Maroua1/ DU                        POUR CONSTRUCTION D’UN CENTRE D’ALEVINAGE D’UNE CAPACITÉ DE 5 000 ALEVINS

FINANCEMENT : BIP 2025

# CAHIER DES CLAUSES  ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

## Table des matières

Chapitre I : Généralités

Article 1 : Objet de la lettre-commande

Article 2 	: Procédure de Passation de la lettre-commande

Article 3 	: Définitions, attributions et nantissement 	36

Article 4 	: Langue, loi et réglementation applicables	36

Article 5 	: Normes

Article 6 	: Pièces constitutives de la lettre-commande 36

Article 7 	: Textes généraux applicables

Article 8 	: Communication37

Article 9 	: Ordres de service

Article 10 	: Matériel et personnel du fournisseur

Chapitre II : Clauses Financières

Article 11 : Garanties et cautions

Article 12 : Montant de la lettre-commande.	39

Article 13 : Lieu et mode de paiement .	39

Article 14 : Variation des prix	39

Article 15 : Formules de révision des prix	39

Article 16 : Formules d’actualisation des prix	39

Article 17 : Avances	40

Article 18 : Paiement	40

Article 19 : Intérêts moratoires	40

Article 20 : Pénalités de retard	41

Article 21 : Régime fiscal et douanier	41

Article 22 : Timbres et enregistrement des lettre-commandes.	41

Chapitre III : Exécution des Prestations

42

| Article 23 | : Brevet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 42 |
| --- | --- | --- |
| Article 24 | : Lieu et délai de livraison. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 25 | : Rôles et responsabilités du fournisseur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 42 |
| Article 26 | : Transport et Assurances. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 42 |
| Article 27 | : Essais et services connexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 42 |
| Article 28 | : Services après-vente et consommables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 43 |

Chapitre IV : De la réception . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.44

| Article 29 Article 30 | : Document à fournir avant la réception technique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Réception provisoire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 44 44 |
| --- | --- | --- |
| Article 31 | : Documents à fournir après réception provisoire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 44 |
| Article 32 | : Délai de garantie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 44 |
| Article 33 | : Réception définitive. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 44 |

Chapitre V : Dispositions diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

45

| Article 34 | : Résiliation de la lettre-commande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 45 |
| --- | --- | --- |
| Article 35 | : Cas de force majeure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 45 |
| Article 36 | : Différends et litiges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 45 |
| Article 37 | : Edition et diffusion de la présente lettre-commande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 45 |

Article 38 et dernier : Entrée en vigueur de la lettre-commande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

### Chapitre I : Généralités

#### Article 1 : Objet de la lettre-commande

La présente lettre-commande a pour objet la mise en place d’une unité de production intensive de poissons silures en bacs bâchés hors sol pour 5000 alevins dans la commune de Maroua 1er dans le cadre de l’appui au CTD pour la promotion des activités de production piscicole d’intérêt communal.

#### Article 2 : Procédure de passation de la lettre-commande

La présente lettre-commande est passée après demande de cotation n°                   /DC/MINDEVEL/MAROUA1/ du                        pour Construction d’un centre d’alevinage d’une capacité de 5 000 alevins  .

Elle est passée suivant la procédure nationale de passation des marchés.

#### Article 3 : Définitions, attributions et nantissement

3.1. Définitions générales :

- Le Maître d’Ouvrage Délégué et Autorité Contractante de la lettre-commande est le Maire de la Commune de Maroua 1er ; il passe le marché, veille à la conservation des originaux des documents y relatifs et procède à la transmission des copies au Ministre en charge des Marchés publics et à l’organisme chargé de la régulation.

- Le Chef de Service du Marché est : le secrétaire Général de la Commune de Maroua 1er; Il veille au respect des clauses administratives, techniques et financières et des délais contractuels ; il arrête toutes les dispositions technico-financières et représente le MOD auprès des instances compétentes d’arbitrage des litiges.

- L’Ingénieur du marché est le Délégué Départemental du MINEPIA ; il assure le suivi et contrôle technique et financier de l’exécution de la lettre-commande ; il apprécie, décide et donne toutes les instructions n’entrainant aucune incidence financière. Il rend compte au Chef de service du marché.

- Le Fournisseur désigne la ou les personnes, firmes ou sociétés dont la soumission a été acceptée et qui a été retenu comme adjudicataire. 3.2. Nantissement :

- L’autorité chargée de l’ordonnancement des paiements est : Maire de la Commune de Maroua 1er ;

- L’autorité chargée de la liquidation des dépenses est : Le Maire de Maroua 1er  ;

- L’organisme ou le responsable chargé du paiement est : le receveur Munipal ;

- Le responsable compétent pour fournir les renseignements au titre de l’exécution du présent marché est : Le Chef service du marché.

#### Article 4 : Langue, lois et règlements applicables

4.1. La langue utilisée est le Français.

4.2. Le fournisseur s’engage à observer les lois, règlements en vigueur en République du Cameroun aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché.

Si ces lois et règlements en vigueur à la date de signature du présent marché venaient à être modifiés après la signature du marché, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

Article 5 : Normes (Non Applicable)

#### Article 6 : Pièces constitutives de la lettre-commande

Les pièces contractuelles constitutives de la présente lettre-commande sont par ordre de priorité :

- La lettre de soumission ;

- La soumission du fournisseur et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives Particulières et aux ST ci-dessous visés ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- Les Spécifications Techniques (ST) ;

- Les bordereaux des prix unitaires ; le devis quantitatif et estimatif ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux Marchés Publics des fournitures mis en vigueur par arrêté N° 033/CAB/PM du 13 février 2007.

#### Article 7 : Textes généraux applicables

La présente lettre-commande est soumise aux textes généraux ci-après :

- la loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail ;

- les  textes généraux sur la protection  de  l’environnement et notamment la loi-cadre n°96/12 du 05 août 1996 relative à la gestion de l’environnement au Cameroun et ses textes subséquents ;

- la loi n° 2000/09 du 13 juillet 2000 fixant l’organisation et les modalités de l’exercice de la profession d’Ingénieur du Génie civil ;

- le décret n° 2001/048 du 24 février 2001 portant organisation  et fonctionnement de l’Agence  de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

- la loi n°2002/003 du 19 avril 2002 portant Code Général des Impôts ;

- la Loi n°2019/024 du 24 Décembre 2019 portant Loi de Finances de la République du Cameroun pour l’Exercice 2020 ;

- le Décret n°2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal des marchés publics ;

- le Décret n° 2018/366 portant Code des Marchés Publics et ses textes d’application subséquents ;

- la Circulaire n°004/CAB/PM du 30 décembre 2005 relative à l’application du Code des Marchés Publics ;

- l’arrêté n° 033/CAB/PM du 13 Février 2007 mettant en vigueur le Cahier des Clauses Administratives Générales, applicable aux marchés de travaux publics ;

- la Circulaire n°003/CAB/PM du 18 avril 2008 relative au respect des règles régissant la passation, l’exécution et le contrôle des marchés publics ;

- les circulaires n°002 et n°003/CAB/PM du 31 janvier 2011 qui précisent les modalités de mutation économique des marchés publics ;

- le décret n°02012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de Passation des Marchés Publics ;

- le décret n°2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;

- le décret n°2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret n°2001/048 du 24 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;

- la Circulaire n°001/CAB/PR du 19 juin 2012 relative à la passation et au contrôle de l’exécution des Marchés Publics ;

- la lettre circulaire N°001/LC/PR/MINMAP du 24 août 2012, précisant les modalités de transfert des dossiers de la compétence des Commissions Centrales de Passation de Marchés du Ministère des Territoriales Marchés Publics ;

- les normes techniques en vigueur au Cameroun ou à défaut,  les normes  françaises ou européennes en la matière ;

- les textes régissant les corps de métiers des travaux objet du présent Marché ;

- La Circulaire N°00008349/C/MINFI du 30 Décembre 2019 ; Portant Instructions relatives à l’Exécution des Lois de Finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’État et des Autres Entités Publiques pour l’Exercice 2020

- Vu la Circulaire N° 00000026/C/MINFI du 29 Décembre 2024, Portant Instructions relatives à l’Exécution des Lois de Finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’État et des Autres Entités Publiques pour l’Exercice 2024 ;

- Les normes en vigueur au Cameroun.

#### Article 8 : Communication

8.1. Toutes les communications au titre du présent marché sont écrites et les notifications faites aux adresses ci-après :

Dans le cas où l’entrepreneur est le destinataire Madame/Monsieur :…………

Passé le délai de 15 jours pour faire connaître au Maître d’Ouvrage Délégué, au chef de service son domicile, les correspondances seront valablement adressées à la mairie de la commune dont relèvent les travaux.

- Dans le cas où le Maître d’Ouvrage Délégué en est le destinataire :

Monsieur le : Maire de la Commune de Maroua 1er  avec copie adressée dans les mêmes délais, au Chef de service, à l’ingénieur, au Maître d’Œuvre, le cas échéant.

8.2. L’entrepreneur adressera toutes notifications écrites ou correspondances au Chef de service.

#### Article 9 : Ordres de service

Les différents ordres de service seront établis et notifiés ainsi qu’il suit :

9.1  L’ordre de service de livrer les fournitures est signé par le Maître d’Ouvrage Délégué et notifié à l’Entrepreneur par le Chef de service du marché avec copie à l’Ingénieur du marché, à l’Organisme Payeur et au Maître d’œuvre le cas échéant.

9.2 Les ordres de service ayant une incidence sur l’objectif, le montant ou le délai d’exécution du marché seront signés par le Maître d’Ouvrage Délégué et notifiés par le Chef de service du marché à l’Entrepreneur avec copie à l’Ingénieur du marché et à l’Organisme Payeur. Le visa préalable de l’Organisme Payeur sera éventuellement requis avant la signature de ceux ayant une incidence sur le montant.

9.3 Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier seront directement signés par le Chef de service des Marchés et notifiés au Entrepreneur par l’ingénieur.

9.4 Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maître d’Ouvrage Délégué et notifiés à l’Entrepreneur par le Chef de service, avec copie à l’Ingénieur.

9.5 Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d’intempéries ou autre cas de force majeure, seront signés par le Maître d’Ouvrage Délégué et notifiés par les services de ce dernier à l’Entrepreneur avec copie au Chef de service, à l’Ingénieur.

9.6 Les ordres de service prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne relevant pas d’une utilisation normale qui apparaîtraient dans les ouvrages pendant la période de garantie, seront signés par le Chef de Service, sur proposition de l’Ingénieur et notifiés à l’Entrepreneur par l’Ingénieur.

9.7 L’Entrepreneur dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas l’Entrepreneur d’exécuter les ordres de service reçus.

#### Article 10 : Matériel et personnel du fournisseur

10.1. Toute modification, même partielle, apportée aux propositions de l’offre technique n’interviendra qu’après agrément écrit du Chef de service. En cas de modification, l’entrepreneur le fera remplacer par un matériel au moins égal ou par un matériel de performance similaire et en bon état de marche.

10.2. En tout état de cause, la liste du matériel à mettre en place seront soumises à l’agrément de l’ingénieur dans les dix (10) jours qui suivent la notification de l’ordre de service de livrer les fournitures. L’ingénieur du marché disposera de cinq (05) jours pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de service. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

10.3. Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d’encadrement de l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du marché tel que visé à l’article 20 ci-dessous ou d’application de pénalités correspondant à 5/1000ème du prix TTC du marché.

### CHAPITRE II : Clauses financières

#### Article 11 : Garanties et cautions

11.1. Cautionnement définitif

Le cautionnement définitif est fixé à trois pour cent (03%) du montant TTC du marché.

Il est constitué et transmis au Chef Service du marché dans un délai maximum de vingt (20) jours à compter de la date de notification du marché.

Le  cautionnement  sera  restitué,  ou  la  garantie libérée, dans un délai d’un mois suivant la date de réception provisoire des travaux, à la suite d’une mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage Délégué après demande de l’entrepreneur.

11.2. Cautionnement de garantie (Sans objet)

11.3. Cautionnement d’avance de démarrage (Sans objet)

#### Article 12 : Montant du marché

Le montant du présent marché, tel qu’il ressort du devis quantitatif et estimatif ci-joint, est de ______(en chiffres)  (en lettres) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC) ; soit :

- Montant HTVA : ________( ____) francs CFA

- Montant de la TVA :_Exonéré(___) francs CFA - Montant de la TSR et/ou l’AIR : ____(___) francs CFA

- Net à percevoir = HTVA-(TSR et/ou AIR) (_______) francs CFA.

#### Article 13 : Lieu et mode de paiement

Le Maître d’Ouvrage Délégué se libérera des sommes dues de la manière suivante : Pour les règlements en francs CFA, soit (montant en chiffres et en lettres HTVA), par crédit au compte n°_________ouvert au nom de l’entrepreneur à la banque______________

#### Article 14 : Variation des prix

14.1. Les prix sont fermes.

a.  Les acomptes payés au fournisseur au titre des avances ne sont pas révisables.

14.2. Modalités d’actualisation des prix (Non applicable).

#### Article 15 : Formules de révision des prix (Non applicable)

Article 16 : Formules d’actualisation des prix (Non applicable)

#### Article 17 : Avances

Le Maître d’Ouvrage Délégué n’accordera pas une avance de démarrage au titre de la présente lettrecommande.

#### Article 18 : Paiement

Le paiement sera effectué sur la base d’une facture établie par le fournisseur. Cette facture présentera tous les matériels réceptionnés par la commission compétente. Le délai d’approbation de la facture par l’ingénieur et le chef de service du marché est de dix (10) jours.

Après approbation par le chef service de la facture, le fournisseur produira toute la liasse documentaire (fiscale et administrative) nécessaire pour le paiement de sa facture. Le paiement de la facture se fera dans un délai de 30 jours après réception de la facture par l’entité habilité à faire le virement.

#### Article 19 : Intérêts moratoires

Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues conformément à l’article 166 du décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics.

#### Article 20 : Pénalités de retard

20.1. Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit :

- Un deux millième (1/2000ème) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard    du premier  au  trentième  jour  au-delà  du  délai contractuel fixé par le marché ;

- Un  millième  (1/1000ème)  du  montant  TTC  du marché de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

Les pénalités de retard spécifiques d’un montant de 1/5000ème du montant TTC sera déduit du coût du marché en cas de non-respect des délais réglementaires de transmission du cautionnement définitif. De même le taux prévu à l’article 10.3 ci-dessus sera appliqué.

20.2. Le montant cumulé des pénalités de retard est limité à dix pour cent (10%) du montant TTC du

marché de base et de ses avenants éventuels

#### Article 21 : Régime fiscal et douanier

Le décret N° 2003/651/PM du 16 avril 2003 définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Marchés Publics. La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment :

- des impôts et  taxes  relatifs  aux  bénéfices industriels et commerciaux, y compris l’IAR qui constitue un précompte sur l’impôt des sociétés ;

- des droits d’enregistrement calculés conformé- ment aux stipulations du code des impôts ;

- des droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par le marché :

  - des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe

informatique) ;

  - des droits et taxes communaux,

  - des droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et d’eau.

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l’entreprise impute sur ses coûts d’intervention et constituer l’un des éléments des sous-détails des prix hors taxes.

Le prix TTC s’entend TVA incluse.

#### Article 22 : Timbres et enregistrement des marchés

Sept (07) exemplaires originaux du marché seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais de l’entrepreneur, conformément à la règlementation.

Chapitre III : Exécution des prestations

#### Article 23 : Brevet (Non Applicable) Article 24 : Lieu et délai de livraison

24.1. Le lieu de livraison est : le site d’implantation d’une unite de production intensive de poissons silures en bacs baches hors sol pour 5000 alevins dans la commune de Maroua 1er est à Marouua.

24.2. Le délai d’exécution des prestations objet de la présente lettre-commande est de :

24.3. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les prestations.

#### Article 25 : Rôles et responsabilités du fournisseur

Le fournisseur a pour mission d’assurer la fourniture des alevins tels que décrits dans les ST, sous le contrôle de l’ingénieur du marché et ce conformément au présent marché et aux règles en vigueur.

#### Article 26 : Transport et assurances

##### 26.1. Emballage pour le transport

Le fournisseur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les alevins proposés soient protégés par un emballage soigné et approprié à tout type de transport. Le fournisseur doit faire toute diligence pour réparer tous les dégâts éventuellement occasionnés pendant le transport jusqu’au lieu de livraison.

##### 26.2. Assurance

Les risques de toute nature pendant le transport jusqu'au lieu de livraison doivent être couverts par une assurance prise par le Fournisseur.

Article 27 : Essais et services connexes (Non applicable)   Article 28 : Service après-vente et consommables (Non applicable)

### Chapitre IV : De la réception

#### Article 29 : Document à fournir avant la réception technique

Le fournisseur devra, dans un délai de dix (10) jours au moins avant la réception provisoire transmettre au Maître d’Ouvrage Délégué les documents suivants :

- Notification de la livraison (bordereau de livraison).

#### Article 30 : Réception provisoire

30.1. La Commission de réception provisoire sera composée ainsi qu’il suit :

- Président :

  - Le Maître d’Ouvrage Délégué ou son représentant ;

- Membres :

  - Le Chef de service du marché ;

  - Le comptable-Matières de la Commune de Maroua 1er ;

- Rapporteur :

  - L’Ingénieur du Marché ou son représentant.

- Observateur :

  - Le Délégué Départemental du MINMAP ou son représentant.

Le fournisseur saisit le Maître d’Ouvrage Délégué afin de solliciter une date de réception. Une fois la date fixée, celui-ci convoque les membres de la Commission de réception, aux fins de procéder à la réception.

Le fournisseur est convoqué à la réception par courrier au moins 10 jours avant la date de la réception. Il est tenu d’y assister (ou de s’y faire représenter).

Il assiste à la réception en qualité d’observateur. Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la commission de réception.

La Commission examine le procès-verbal des opérations préalables à la réception le cas échéant et procède à la réception provisoire des fournitures s'il y a lieu.

La visite de réception provisoire fera l’objet du procès-verbal de réception provisoire signé sur le champ par tous les membres de la commission.

30.2. Le procès-verbal de réception provisoire précise ou fixe la date d’achèvement des travaux.

30.3. Il n’est pas prévu de réception partielle dans le cadre du présent marché.

#### Article 31 : Documents à fournir après réception provisoire

31.1. L’entrepreneur doit fournir les plans de récolement dans un délai maximum de 10 jours après la réception provisoire.

31.2. Le non-respect de ce délai entrainera l’application des pénalités spécifiques prévues à l’article 20.

Article 32 : Délai de garantie

La durée de garantie est d’un (01) an à compter de la date de réception provisoire des travaux.

#### Article 33 : Réception définitive

33.1. La réception définitive s’effectuera dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter de l’expiration du délai de garantie.

33.2. La procédure de réception est la même que celle de la réception provisoire.

### Chapitre V : Dispositions diverses

#### Article 34 : Résiliation du marché

Le marché peut être résilié comme prévu à la sous-section I de la section II Titre V du décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 et également dans les conditions stipulées aux articles 74, 75 et 76 du CCAG du Droit en vigueur au Cameroun, notamment dans l’un des cas de :

- Retard de plus de quinze (15) jours calendaires dans l’exécution d’un ordre de service ;

- Retard dans les prestations entraînant des pénalités au-delà de 10 % du montant des travaux ;

- Refus de la reprise des prestations non conformes ;

- Défaillance du fournisseur ;

- Non-paiement persistant des prestations.

#### Article 35 : Cas de force majeure

Dans le cas où le fournisseur invoquerait le cas de force majeure, il faudrait que cet évènement ait été imprévisible, irrésistible et insurmontable.

#### Article 36 : Différends et litiges

Les différends ou litiges nés de l’exécution du présent marché peuvent faire l’objet d’un règlement à l’amiable.

Lorsqu’aucune solution amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction camerounaise compétente, sous réserve d’un choix de l’arbitrage.

#### Article 37 : Edition et diffusion du présent marché

Vingt (20) exemplaires du présent marché seront édités par les soins de l’entrepreneur et fournis au chef de service.

#### Article 38 et dernier : Entrée 	en vigueur 	de la lettre-commande

La présente lettre-commande ne deviendra définitive qu’après signature par l’autorité contractante. Elle entrera en vigueur dès sa notification à l’entrepreneur par ce dernier.

COMMISSION SPECIALE DE PASSATION DES MARCHES

DOSSIER DE DEMANDE DE COTATION

DOSSIER DE DEMANDE DE COTATION N° 01/DC/MINDEVEL/Maroua1/ DU                        POUR CONSTRUCTION D’UN CENTRE D’ALEVINAGE D’UNE CAPACITÉ DE 5 000 ALEVINS

FINANCEMENT : BIP 2025

# SPECIFICATIONS TECHNIQUES

SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES ALEVINS

INFRASTRUCTURES:

- Bacs en bâche de 1000 microns circulaire de 3m3 avec une armature en fer de 6 lices et ayant une hauteur 1m

ACCESSOIRES

- Epuisette alevinage

- Epuisette grossissement

- Alevinière

- Bottes

- Filets de protection

- Balance de précision

- Balance numérique

- Balance à Bascule

- Grille de calibrage

- Seaux

- Bassines

- Testeur de la qualité de l'eau

- Différents kits liquides pour analyse de l'eau

- Blouse hydrofuge

- Matériel de plomberie

INTRANTS

- ALEVINS DE 10g

- ALIMENT 1,8 mm (5KG)

- ALIMENT 2,0 mm (15KG)

- ALIMENT 3,0 mm (15KG)

- ALIMENT 4,0 mm (15KG)

- ALIMENT 6,0 mm (15KG)

- Bleue de méthylène

- Vitamines et antibiotiques

COMMISSION SPECIALE DE PASSATION DES MARCHES

DOSSIER DE DEMANDE DE COTATION

DOSSIER DE DEMANDE DE COTATION N°                   /DC/MINDEVEL/Maroua1/ DU                        POUR CONSTRUCTION D’UN CENTRE D’ALEVINAGE D’UNE CAPACITÉ DE 5 000 ALEVINS

FINANCEMENT : BIP 2025

# CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

| DESIGNATION | CARACTERISTIQUES | PRIX UNITAIRE |
| --- | --- | --- |
| Bacs en bâche | 3m3, circulaire, bâche de 1000 microns, armature en fer de 6 lice, hauteur 1m | 330000 |
| Alevins | Alevins de silure, taille de 8 à 10g | 350 |
| Aliment 1,8mm | 5kg skretting | 48000 |
| Aliment 2mm | 15 kg skretting ou bluecrown | 48000 |
| Aliment 3mm | 15kg bluecrown | 45000 |
| Aliment 4mm | 15kg bluecrown | 45000 |
| Aliment 6mm | 15kg bluecrown | 44000 |
| Epuisette alevinage | 14" | 15000 |
| Epuisette grossissement | 14" | 30000 |
| Alevinière | 80l avec couvercle | 25000 |
| Bottes | 21-45 | 12000 |
| Filet de protection | En m2 | 5000 |
| Balance de précision | Précision 0,01g | 35000 |
| Balance numérique | 40 kg, programmable avec plateau, précision 5-20g | 60000 |
| Balance à bascule | 200 kg, bascule, rechargeable et programmable | 250000 |
| Bleue de méthylène | Pureté 99%, unité en g | 1000 |
| Vitamine | Fish boost extra, fish gro ou fish vit plus | 8000 |
| Antibiotique | Aquaceryl, fish cure, oxytétracycline | 8000 |
| Grille de calibrage | 30*40cm en matériaux locaux | 120000 |
| Seaux | Plastique 15l | 2500 |
| Bassines | 20l | 5000 |
| Testeur de la qualité de l'eau | Multi paramètre 5 en 1: ph, température, salinité, turbidité, conductivité | 230000 |
| Différents kits liquides pour analyse de l'eau | Oxygène, nitrite, nitrate, ammoniac | 75000 |
| Blouse hydrofuge | Taille xl en plastique | 45000 |
| Matériel de plomberie | En pression ou normalisé | 510000 |
| Transport et logistique |  | 1200000 |
| Main d'œuvre et installation |  | 300 000 |

COMMISSION SPECIALE DE PASSATION DES MARCHES

DOSSIER DE DEMANDE DE COTATION

DOSSIER DE DEMANDE DE COTATION N°                   /DC/MINDEVEL/Maroua1/ DU                        POUR CONSTRUCTION D’UN CENTRE D’ALEVINAGE D’UNE CAPACITÉ DE 5 000 ALEVINS

FINANCEMENT : BIP 2025

# CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

| DESIGNATION | CARACTERISTIQUES | QUANTITE | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bacs en bâche | 3m3, circulaire, bâche de 1000 microns, armature en fer de 6 lice, hauteur 1m |  |  |  |
| Alevins | Alevins de silure, taille de 8 à 10g |  |  |  |
| ALIMENTATION DES POISSONS |  |  |  |  |
| Aliment 1,8mm | 5kg skretting |  |  |  |
| Aliment 2mm | 15 kg skretting ou bluecrown |  |  |  |
| Aliment 3mm | 15kg bluecrown |  |  |  |
| Aliment 4mm | 15kg bluecrown |  |  |  |
| Aliment 6mm | 15kg bluecrown |  |  |  |
| MATERIEL DE PRODUCTION |  |  |  |  |
| Epuisette alevinage | 14" |  |  |  |
| Epuisette grossissement | 14" |  |  |  |
| Alevinière | 80l avec couvercle |  |  |  |
| Bottes | 21-45 |  |  |  |
| Filet de protection | En m2 |  |  |  |
| Balance de précision | Précision 0,01g |  |  |  |
| Balance numérique | 40 kg, programmable avec plateau, précision 5-20g |  |  |  |
| Balance à bascule | 200 kg, bascule, rechargeable et programmable |  |  |  |
| PROPHYLAXIE |  |  |  |  |
| Bleue de méthylène | Pureté 99%, unité en g |  |  |  |
| Vitamine | Fish boost extra, fish gro ou fish vit plus |  |  |  |
| Antibiotique | Aquaceryl, fish cure, oxytétracycline |  |  |  |
| Grille de calibrage | 30*40cm en matériaux locaux |  |  |  |
| Seaux | Plastique 15l |  |  |  |
| Bassines | 20l |  |  |  |
| Testeur de la qualité de l'eau | Multi paramètre 5 en 1: ph, température, salinité, turbidité, conductivité |  |  |  |
| Différents kits liquides pour analyse de l'eau | Oxygène, nitrite, nitrate, ammoniac |  |  |  |
| Blouse hydrofuge | Taille xl en plastique |  |  |  |
| Matériel de plomberie | En pression ou normalisé |  |  |  |
| Transport et logistique |  |  |  |  |
| Main d'œuvre et installation |  |  |  |  |
|  |  | Montant HT |  |  |
|  |  | TVA (19,25%) |  |  |
|  |  | Ir (5,5%) |  |  |
|  |  | Nap |  |  |
|  |  | Montant total en Fcfa |  |  |

COMMISSION SPECIALE DE PASSATION DES MARCHES

DOSSIER DE DEMANDE DE COTATION

DOSSIER DE DEMANDE DE COTATION N°01/DC/MINDEVEL/Maroua1/ DU                        POUR CONSTRUCTION D’UN CENTRE D’ALEVINAGE D’UNE CAPACITÉ DE 5 000 ALEVINS

FINANCEMENT : BIP 2025

# MODELES DES SOUMISSIONNAIRES

### Annexe n° 1 : Modèle de soumission

Je, soussigné …......................................................…………………………………………….......................…………[indiquer le nom et la qualité du signataire] représentant  la  société,  l’entreprise  ou  le groupement ……………………..............…..…   dont  le  siège  social  est  à  ……….…..............................….   inscrite au registre du commerce de ………...............……………………...  sous le n° ..................................……

Après  avoir  pris  connaissance  de  toutes  les  pièces  figurant  ou  mentionnées  au  Dossier  de Demande de Cotation y compris les additifs

N°……..........................................……………………………………  [rappeler l’objet de l’appel d’offres]

- Me  soumets  et  m'engage  à  livrer  les  fournitures  conformément  au  Dossier  de Demande de Cotation, moyennant  les  prix  que  j'ai  établi  moi-même  sur  la  base  des  bordereaux  de  prix  et  quantités, lesquels prix font ressortir le montant de l'offre pour le lot n°.........…...........…..  à

- …………….............................................................................................................…………………   [en chiffres et en lettres]  francs CFA Hors TVA, et à ………………........................................................………………………..  francs CFA Toutes Taxes Comprises. [en chiffres et en lettres]

- M'engage à livrer les fournitures dans un délai de …...............………  mois

- M’engage  en  outre  à  maintenir  mon  offre  dans  le  délai  ……….............  jours  [indiquer  la  durée  de  validité, en principe 120 jours ] à compter de la date limite de remise des offres.

Les rabais offerts et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................

L'Administration se libérera des sommes dues par elle au titre du présent marché en faisant donner crédit au compte n° ………..............……….   ouvert au  nom  de  …………………....……….    auprès de  la  banque  ………...........................................……….  Agence de ..............................……….

Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous, vaudra engagement entre nous.

Fait à ………...........................................……….  le ………...........................................……….

Signature de ………...........................................…….  en qualité de ………...........................................………. dûment autorisé à signer les soumissions pour et au nom de  ………...........................................……….

### Annexe n° 2 : Modèle de caution de soumission

Adressée à [indiquer le Maître d’Ouvrage Délégué et son adresse], « le Maître d’Ouvrage Délégué »

Attendu que le Fournisseur ……………..........................……….., ci-dessous désignée « le soumissionnaire », a soumis son  offre  en  date  du  ……………..........................………..    pour  [rappeler  l’objet  de  l’appel  d’offres],  ci-dessous  désignée « l’offre », et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant à [indiquer le montant]francs CFA,

Nous...…..........................………..  [nom et adresse de la banque], représentée par ……………..........................………..  [noms des signataires], ci-dessous désignée « la banque », déclarons garantir le paiement au Maître d’Ouvrage Délégué de la somme maximale de [indiquer le montant] Francs CFA, que la banque s’engage à régler intégralement au Maître d’Ouvrage Délégué, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

Si  le  soumissionnaire  retire  l’offre  pendant  la  période  de  validité  spécifiée  par  lui  sur  l’acte  de soumission ;

ou

Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution du marché par le Maître d’Ouvrage Délégué pendant la période de validité :

- manque à signer ou refuse de signer le marché, alors qu’il est requis de le faire ;

- manque  à  fournir  ou  refuse  de  fournir  le  cautionnement  définitif  du  marché  (cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci.

nous  nous  engageons  à  payer  au  Maître  d’Ouvrage  un  montant  allant  jusqu’au  maximum  de  la somme  stipulée  ci-dessus,  dès  réception  de  sa  première  demande  écrite,  sans  que  le  Maître d’Ouvrage Délégué soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande le Maître d’Ouvrage Délégué notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) condition(s) a (ont) joué.

La  présente  caution  entre  en  vigueur  dès  sa  signature  et  dès  la  date  limite  fixée  par  le  Maître d’Ouvrage Délégué pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande du Maître d’Ouvrage Délégué tendant à la faire jouer devra parvenir à  la  banque,  par  lettre  recommandée  avec  accusé  de  réception,  avant  la  fin  de  cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à ……………..........................……….., le ……………..........................………..

[signature de la banque]

### Annexe n° 3 : Modèle de cautionnement définitif

Banque :

Référence de la Caution : N° ……………..................................………..

Adressée  à  [indiquer  le  Maître  d’Ouvrage Délégué  et  son  adresse  ]  Cameroun,  ci-dessous  désigné  «  le  Maître d’Ouvrage Délégué »

Attendu que ; …………….............................................................................………..   [nom et adresse du fournisseur], ci-dessous désigné « le

Fournisseur », s’est engagé, en exécution du marché désigné « le marché », à réaliser

[indiquer la nature des prestations ]

Attendu qu’il est ; stipulé dans le marché que le Fournisseur remettra au Maître d’Ouvrage Délégué un cautionnement  définitif,  d’un montant égal à  [indiquer le pourcentage compris entre (2 et 5 %)]  du montant de la tranche du marché correspondante, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marché,

Attendu que nous avons convenu de donner au Fournisseur ce cautionnement,

Nous, ……………....................................................................................................................................................................………..  [nom et adresse de banque],

représentée par ……………...................................................................................................................................................………..  [noms des signataires],

ci-dessous désignée « la banque », nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage Délégué, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le

Fournisseur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de la somme de …………….................................................................................………..  [en chiffres et en lettres].

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le  présent  cautionnement  définitif  entre  en  vigueur  dès  sa  signature  et  dès  notification  au Fournisseur, par le Maître d’Ouvrage Délégué, de l’approbation du marché. Elle sera libérée dans un délai de indiquer le délai] à compter de la date de réception provisoire des prestations.

Après  cette  date,  la  caution  deviendra  sans  objet  et  devra  nous  être  retournée  sans  demande expresse de notre part.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage Délégué au titre de la présente garantie devra être  faite  par  lettre  recommandée  avec  accusé  de  réception,  parvenue  à  la  banque  pendant  la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites. Signé et authentifié par la banque

à ……………..........................……….., le ……………..........................………..

[signature de la banque]

### Annexe n° 4 : Modèle de caution de retenue de garantie

Banque : …………...........................……………………

Référence de la Caution : N° …………...........................……………………

Adressée [indiquer le Maître d’Ouvrage Délégué]

[Adresse du Maître d’Ouvrage Délégué]

ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage Délégué »

Attendu  que   [nom  et  adresse  du  fournisseur], ci-dessous désigné « le Fournisseur », s’est engagé, en exécution du marché, à réaliser les prestations de [indiquer l’objet des prestations]

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée à [pourcentage inférieur à 10% à préciser]   du montant du marché peut être remplacée par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner au Fournisseur cette caution,

.................………………………………..........................  [nom et adresse de banque], représentée  par  …………...........................……………………[noms des signataires], et ci-dessous désignée « la banque »,

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard du Maître d’Ouvrage Délégué, au nom du Fournisseur, pour un montant maximum de …………..................... [en chiffres et en lettres], correspondant à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant du marché.

Et  nous  nous  engageons  à  payer  au  Maître  d’Ouvrage Délégué,  dans  un  délai  maximum  de  huit  (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le Fournisseur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maître d’Ouvrage au titre du marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque  motif  que  ce  soit,  toute  (s)  somme  (s)  dans  les  limites  du  montant  égal  à  [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant cumulé des prestations figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons  qu’aucun  changement  ou  additif  ou  aucune  autre  modification  au  marché  ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des prestations, et sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage.

Toute demande de paiement formulée par  le  Maître  d’Ouvrage  au  titre  de  la  présente  garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux  camerounais  seront  seuls  compétents  pour  statuer  sur  tout  ce  qui  concerne  le  présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque à ……………..……….., le

[signature de la banque]

### Annexe n° 5 : Tableaux de comparaison des offres

COMMISSION SPECIALE DE PASSATION DES MARCHES

DOSSIER DE DEMANDE DE COTATION

DOSSIER DE DEMANDE DE COTATION N°01/DC/MINDEVEL/Maroua1/ DU                        POUR CONSTRUCTION D’UN CENTRE D’ALEVINAGE D’UNE CAPACITÉ DE 5 000 ALEVINS

FINANCEMENT : BIP 2025

TABLEAU DE COMPARAISON DES OFFRES : CRITERES ELIMINATOIRES

| N° | Nom des soumissionnaires | Adresse | CE 1 |  | CE 2 |  | CE 3 |  | CE 4 |  | CE 5 |  | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  | OUI | NON | OUI | NON | OUI | NON | OUI | NON | OUI | NON |  |
| 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CE : Critère éliminatoire

#### TABLEAU DE COMPARAISON DES OFFRES : OFFRES ADMINISTRATIVES

| N° | DESCRIPTION DES CRITERES | EVALUATION |  | OBSERVATION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OUI | NON |  |
| 1 | L’original l'attestation de non redevance |  |  |  |
| 2 | L’original de l’acte de cautionnement provisoire de montant tel que précisé dans l’Avis de demande de cotation, et d'un délai de validité de 90 jours à compter de la date initiale de remise des offres (voir modèle pièce 8) ; |  |  |  |
| 3 | L’original de l’attestation de non-faillite délivrée par le Greffe du Tribunal de Première Instance du domicile |  |  |  |
| 4 | L’original de l’attestation de non-exclusion des marchés publics délivrée par l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) |  |  |  |
| 5 | L’original de l’attestation signée du Directeur de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, ou d’un de ses représentants dûment mandatés, certifiant qu’il a effectivement versé à la caisse les sommes dont il est redevable et précisant l’objet de la soumission et le numéro de la demande de cotation |  |  |  |
| 6 | L’original de l’attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire à laquelle sera domicilié le marché en cas d’attribution. Elle devra être délivrée par une Banque de 1er ordre agréée par le Ministre en charge des Finances |  |  |  |
| 7 | L’original de la quittance de versement à la « Nom de la Banque » des frais d'acquisition du dossier de consultation |  |  |  |
| 8 | L’expédition du registre de commerce |  |  |  |
| 9 | La déclaration sur l’honneur de non abandon de chantier au cours des 03 dernières années |  |  |  |

TABLEAU DE COMPARAISON DES OFFRES : OFFRES FINANCIERES

| N° | Nom des soumissionnaires | Adresse | Prix total TTC | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  |
| 05 |  |  |  |  |

MEMBRES DE LA COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES

| N° | Noms et prénoms | Qualité | N° Tél. | signature |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  |
| 05 |  |  |  |  |
| 06 |  |  |  |  |
| 07 |  |  |  |  |

COMMISSION SPECIALE DE PASSATION DES MARCHES

DOSSIER DE DEMANDE DE COTATION

DOSSIER DE DEMANDE DE COTATION N°01/DC/MINDEVEL/Maroua1/ DU                        POUR CONSTRUCTION D’UN CENTRE D’ALEVINAGE D’UNE CAPACITÉ DE 5 000 ALEVINS

FINANCEMENT : BIP 2025

# PROJET DE LETTRE COMMANDE

LETTRE-COMMANDE N°01 /DC/MINDEVEL/Maroua1/ DU                        POUR CONSTRUCTION D’UN CENTRE D’ALEVINAGE D’UNE CAPACITÉ DE 5 000 ALEVINS

TITULAIRE DE LA LETTRE-COMMANDE : ________________________________________

BP _______________Tél/Fax _________________

N° R.C : ___________________________________

N° CONTRIBUABLE : ______________________

N° COMPTE BANCAIRE : __________________

BANQUE : ________________________________

OBJET DE LA LETTRE-COMMANDE : MISE EN PLACE D’UNE UNITE DE PRODUCTION INTENSIVE DE POISSONS SILURES EN BACS BACHES HORS SOL POUR 5000 ALEVINS DANS LA COMMUNE DE MAROUA 1ER

LIEU DE LIVRAISON : Maroua, Département de Diamaré, Région de l’Extrême-Nord.

MONTANT DU MARCHE :

|  | MONTANT EN CHIFFRES (FCFA) | MONTANT EN LETTRES (FCFA) |
| --- | --- | --- |
| TTC |  |  |
| HTVA |  |  |
| TVA (19,25%) |  |  |
| AIR (2,2% ou 5,5%) |  |  |
| Net à Mandater |  |  |

DELAI DE LIVRAISON 	:  ………………….  MOIS

FINANCEMENT : BIP 2025

SOUSCRITE LE: ............................................................

SIGNEE LE :  ..................................................................

NOTIFIEE LE :  ..............................................................

ENREGISTREE LE :  .....................................................

ENTRE :

La Commune de Maroua 1er , représentée par Monsieur le Maire de Maroua 1er , dénommé ci-après

« L’AUTORITE CONTRACTANTE »

D’UNE PART,

ET :

L’ENTREPRISE : ………………BP …………………Tél/Fax ………………..

N° R.C :

N° CONTRIBUABLE :

N° COMPTE BANCAIRE :

Représentée par………………………………. ci-après désigné

« LE FOURNISSEUR »

D’AUTRE PART, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

#### SOMMAIRE DE LA LETTRE-COMMANDE

TITRE I : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

TITRE II : SPECIFICATIONS TECHNIQUES (ST)

TITRE III : BORDEREAU DES PRIX (BP)

TITRE IV : DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF (DQE)

PAGE_______ ET DERNIERE DE LA LETTRE-COMMANDE

N°  01/DC/MINDEVEL/Maroua1/ DU                        POUR CONSTRUCTION D’UN CENTRE D’ALEVINAGE D’UNE CAPACITÉ DE 5 000 ALEVINS

###### DELAI DE LIVRAISON : …………………….MOIS

MONTANT:

|  | MONTANT EN CHIFFRES (FCFA) | MONTANT EN LETTRES (FCFA) |
| --- | --- | --- |
| TTC |  |  |
| HTVA |  |  |
| TVA (19,25%) |  |  |
| AIR (2,2% ou 5,5%) |  |  |
| Net à Mandater |  |  |

Lue et acceptée par le Fournisseur ______________, le

Signée par le Maire de la Commune de Maroua 1er Maroua, le

Enregistrement

COMMISSION SPECIALE DE PASSATION DES MARCHES

DOSSIER DE DEMANDE DE COTATION

DOSSIER DE DEMANDE DE COTATION N°  01/DC/MINDEVEL/Maroua1/ DU                        POUR CONSTRUCTION D’UN CENTRE D’ALEVINAGE D’UNE CAPACITÉ DE 5 000 ALEVINS

FINANCEMENT : BIP 2025

# GRILLE D’ANALYSE

Grille d’analyse des offres techniques

##### A-Critères éliminatoires

- Dossier administratif, technique et financier incomplet ou pièces non conformes après le délai réglementaire de régularisation accordé ;

- Fausse déclaration ou pièces falsifiées ;

- N’avoir pas obtenu au moins un total de 04 critères sur l’ensemble des 05 critères essentiels ;

##### B-Critères essentiels

- Présentation de l'offre sur un (01) critère ;

- Expérience du soumissionnaire sur un (01) critère ;

- Respect des caractéristiques des fournitures sur (01) critère ;

- Planning et délai sur un (01) critère ;

- Attestation d’immatriculation.

| N° | DESCRIPTION DES CRITERES | EVALUATION |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OUI | NON |  |
|  | I- présentation de l'offre |  |  |  |
| 1 | Respect de l’ordre d’agencement des pièces et Séparation des différentes parties par des intercalaires de même couleur |  |  |  |
|  | II-Expérience du soumissionnaire |  |  |  |
| 2 | Avoir déjà eu à effectuer au cours des cinq dernières années au moins un projet de fourniture (joindre une copie de la première et dernière page du contrat, un bon de commande administratif, le PV de réception des travaux ou attestation de bonne fin) |  |  |  |
| 3 | III-Respect des caractéristiques des fournitures |  |  |  |
|  | - Extrudeuse : 05 sous-critères conformément aux ST - Accessoires de labo : 16 sous-critères conformément au ST - Intrants pour insémination des clarias : 07 sous-critères |  |  | Pour être validé, le soumissionnaire doit remplir tous les 28 sous-critères. |
| 4 | IV- Planning et délai |  |  |  |
|  | Avoir présenté un planning et délais de prestations de durée inférieure ou égale à 02 mois. |  |  |  |
| 5 | V- Attestation de solvabilité |  |  |  |
|  | - Avoir présenté une attestation d’immatriculation. |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |

COMMISSION SPECIALE DE PASSATION DES MARCHES

DOSSIER DE DEMANDE DE COTATION

DOSSIER DE DEMANDE DE COTATION N° 01/DC/MINDEVEL/Maroua1/ DU                        POUR CONSTRUCTION D’UN CENTRE D’ALEVINAGE D’UNE CAPACITÉ DE 5 000 ALEVINS

FINANCEMENT : BIP 2025

# LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS AUTORISES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS

LISTE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT AGREES ET HABILITES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS AU

CAMEROUN

| N° | ETABLISSEMENTS DE CREDIT | SIGLES |
| --- | --- | --- |
| 01 | Afriland First Bank (FIRST BANK) B.P. 11 834, Yaoundé | FIRST BANK |
| 02 | Banque Atlantique Cameroun (BACM) B.P. 2 933, Douala | BACM |
| 03 | Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BCPME) B.P. 12 962, Yaoundé | BC-PME |
| 04 | Banque Gabonaise pour le Financement International (BGFIBANK) B.P. 600, Douala | BGFIBANK |
| 05 | Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC) B.P. 1 925, Douala | BICEC |
| 06 | Bank Of Africa Cameroun (BOA Cameroun) B.P. 4 593, Douala | BOA Cameroun |
| 07 | Citibank Cameroun (CITIGROUP) B.P. 4 571, Douala | CITIGROUP |
| 08 | Commercial Bank-Cameroun (CBC) B.P. 4 004, Douala | CBC |
| 09 | Crédit Communautaire d'Afrique Bank (CCABank) B.P. 30388 Yaoundé | CCABank |
| 10 | Ecobank Cameroun (ECOBANK) B.P. 582, Douala | ECOBANK |
| 11 | National Financial Credit-Bank (NFC-Bank) B.P. 6 578, Yaoundé | NFC-Bank |
| 12 | Société Commerciale de Banques-Cameroun (SCB-Cameroun) B.P. 300, Douala | SCB-Cameroun |
| 13 | Société Générale Cameroun (SGC) B.P. 4 042, Douala | SGC |
| 14 | Standard Chatered Bank Cameroon (SCBC) B.P. 1 784, Douala | SCBC |
| 15 | Union Bank of Cameroon (UBC) B.P. 15 569, Douala | UBC |
| 16 | United Bank for Africa (UBA) B.P. 2 088, Douala | UBA |

LISTE DES COMPAGNIES D'ASSURANCE AGREEES ET HABILITEES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS AU CAMEROUN

| N° | COMPAGNIES D’ASSURANCE |
| --- | --- |
| 01 | Activa Assurances, B.P. 12 970, Douala |
| 02 | Area Assurances S.A, B.P. 1 531, Douala |
| 03 | Atlantique Assurances S.A, B.P. 2 933, Douala |
| 04 | Beneficial General Insurance S.A, B.P. 2 328, Douala |
| 05 | Chanas Assurances S.A, B.P. 109, Douala |
| 06 | CPA S.A, B.P. 54, Douala |
| 07 | Nsia Assurances S.A, B.P. 2 759, Douala |
| 08 | Pro Assur S.A, B.P. 5 963, Douala |
| 09 | SAAR S.A, B.P. 1 011, Douala |
| 10 | Saham Assurances S.A, B.P. 11 315, Douala |
| 11 | Zenithe Insurance S.A, B.P. 1 540, Douala |