	REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix-Travail-Patrie

*****

REGION DU NORD

*****

DEPARTEMENT DU MAYO-LOUTI

*****

COMMUNE DE MAYO-OULO

*****

SECRETARIAT GENERAL

*****

STRUCTURE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS
	[image: image1.jpg]



	REPUBLIC OFCAMEROON

Peace-Work-Fatherland

*****

NORTH REGION

*****

MAYO-LOUTI DIVISION

*****

MAYO-OULO COUNCIL

*****

GENERAL SECRETARY

*****

INTERNAL STRUCTURE OF ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF PUBLIC PROCUREMENT


MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE DE MAYO OULO
COMMISSION COMPETENTE : COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES DE LA COMMUNE DE MAYO OULO.

FINANCEMENT : MINTP

IMPUTATION : LIGNE FONDS ROUTIER

EXERCICE : 2026, 2027 et 2028
JANVIER 2026
SOMMAIRE

Pièce n°1 : Avis d’Appel d’Offres National Ouvert
Pièce n°2 : Règlement Général de l’Appel d’Offres
Pièce n°3 : Règlement Particulier de l’Appel d’Offres
Pièce n°4 : Cahier des Clauses Administratives Particulières 

Pièce n°5 : Termes de Référence 

Pièce n°6 : Proposition technique Tableaux types 

Pièce n°7 : Proposition financière Tableaux types 

Pièce n°8 : Modèle de lettre commande   

Pièce n°9 : Formulaires et Modèles

9.1  : Modèle de soumission
9.2  : Modèle de cautionnement provisoire (garantie bancaire pour soumission)
9.3  : Modèle de cautionnement définitif

9.4  : Modèle de Garantie Bancaire de restitution d’avance de démarrage

9.5  : Modèle de l’Attestation de disponibilité

9.6  : Modèle de marché de sous-traitance

9.7  : Modèle de certificat d’élection de domicile

9.8  : Modèle de l’Attestation de visite des lieux

9.9  : Modèle de pouvoir

9.10  : Modèle d’accord

Pièce n°10 : La liste des établissements bancaires et organismes 

                   financiers de premier rang, autorisés à émettre les 

                   cautions dans le cadre des marchés publics.

Pièce n°11 : Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) 

                   des travaux à réaliser par l’entreprise

Pièce n°12 : Grille de notation 

Pièce n°13 : La liste des Laboratoires Techniques agréés par le MINTP.
Pièce 1

AVIS D’APPEL D’OFFRES (AAO)

Pièce 1.1

AVIS D’APPEL D’OFFRES (AAO) EN FRANCAIS

	REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix-Travail-Patrie

*****

REGION DU NORD

*****

DEPARTEMENT DU MAYO-LOUTI

*****

COMMUNE DE MAYO-OULO

*****

SECRETARIAT GENERAL

*****

STRUCTURE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS
	[image: image2.jpg]



	REPUBLIC OFCAMEROON

Peace-Work-Fatherland

*****

NORTH REGION

*****

MAYO-LOUTI DIVISION

*****

MAYO-OULO COUNCIL

*****

GENERAL SECRETARY

*****

INTERNAL STRUCTURE OF ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF PUBLIC PROCUREMENT


AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE
N°01/AONOPU/ MAIRE COMMUNE MAYO-OUL/CIPM/2026 DU 28/01/2026
POUR LE CONTROLE TECHNIQUE ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX D’ENTRETIEN DE LA ROUTE RELIANT LES QUARTIERS DE DOUMO AVEC CONSTRUCTION DE 02 DALOTS (2X2X1,5 ET 2X2X1,5) SUR LE TRONÇON DE ROUTE MAISON LAWANE-WARGUIZA (12,00 km) (13,00 ml) DANS LA COMMUNE DE MAYO OULO, DEPARTEMENT DU MAYO LOUTI, REGION DU NORD.
Financement : MINTP - Ligne Fonds Routier - Exercices 2026, 2027 et 2028.

Le Maire de la commune de mayo Oulo, Maître d’Ouvrage, lance pour le compte du Ministère des Travaux Publics un Appel d’Offres National Ouvert pour la réalisation de l’opération sus-indiquée. 

1-
Objet de l’Appel d’Offres :

Le présent appel d’offres a pour objet le contrôle technique et la surveillance des travaux d’entretien de la route reliant les quartiers de DOUMO avec la construction de deux (02) dalots double en béton armé de section (2x2,5x1,5 et 2x2x1,5) sur le tronçon de route Maison LAWANE – WARGUIZA (12,00 km) (13,00 ml) dans le village DOUMO, Arrondissement de MAYO OULO, Département du Mayo-Louti, Région du Nord.
Les prestations comprennent le contrôle technique, géotechnique, topographique et environnemental des travaux d’entretien de la route reliant les quartiers de DOUMO avec la construction de deux (02) dalots double en béton armé de section (2x2,5x1,5 et 2x2x1,5) sur le tronçon de route Maison LAWANE - WARGUIZA(12,00 km) (13,00 ml) dans le village DOUMO, Arrondissement de MAYO OULO, Département du Mayo-Louti, Région du Nord.
2-
Allotissement :

L'Appel d'Offres porte sur un (01) lot de contrôle tel que présenté ci-après :

	Région
	Départements
	Bases de mission
	Tronçons à contrôler

 
	Longueur  à contrôler (km)
	Montants TTC prévisionnels
	Délai (mois)
	Type d’intervention

	Nord
	Mayo-Louti
	Mao-Oulo
	route reliant les quartiers de DOUMO avec la construction de deux (02) dalots double en béton armé de section (2x2,5x1,5 et 2x2x1,5) sur le tronçon de route Maison LAWANE - WARGUIZA(12,00 km) (13,00 ml) dans le village DOUMO
	(12,00 km) (13,00 ml)
	24 000 000
Reparti sur 03 ans

6 000 000 :2026

8 000 000 :2027

10 000 000 :2028
	04/Phase
	Contrôle technique et la surveillance des travaux d’entretien périodique


3- Consistance des prestations :

Dans le cadre du contrat, le Cocontractant devra :

· Surveiller l’exécution des travaux ;
· Assurer le contrôle technique et géotechnique de la mise en œuvre des travaux ;

· Proposer à la signature du Chef de Service du Marché des ordres de service nécessaires à la bonne exécution des travaux ;
· Veiller à l’assurance de la qualité et à l’application des mesures de protection de l’environnement ;
· Veiller à l’établissement des plans de récolement.

Les prestations du titulaire sont définies de manière plus détaillée dans les Termes de Références.

4- Participation et origine :
La participation à cet Appel d’Offres est ouverte à égalité de conditions à tous les Bureaux d’Etudes Techniques de droit camerounais, conformément à l’article 78 alinéas 3 du décret No 2018/366 du 20 juin 2018 portant code des marchés publics.

5- Financement :

Les prestations objet du présent Appel d’Offres sont financées par la Ligne Fonds Routier, Exercice 2026, 2027 et 2028.
6- Délai d’exécution des prestations :

La durée d’exécution des prestations est de quatre (04) mois par phase, la mobilisation étant fonction de la durée effective des travaux.

7-Acquisition du Dossier d’Appel d’Offres :
Le dossier peut être retiré à la Structure Interne de Gestion Administrative des Marchés Publics (SIGAMP) de la commune, tel. :, dès publication du présent avis, contre reçu de versement d’une somme non remboursable de quarante mille (40 000) francs CFA, payable à la recette municipale de la commune de Mayo-Oulo. Cette quittance devra identifier le payeur comme représentant du Bureau d’Etude Technique désireux de participer à l’Appel d’Offres.

8-Cautionnement provisoire (garantie de soumission) :
Les offres devront être accompagnées, pour chaque lot postulé, d’un cautionnement provisoire (garantie de soumission) établi selon le modèle indiqué dans le Dossier d’Appel d’Offres par une banque ou compagnie d’assurance agréé et habilitée par le Ministre en charge des Finances. Le montant en FCFA de ladite garantie est de quatre cents quatre vingt milles (480 000) FCFA. Il est au plus égal à 2% du cout prévisionnel toutes taxes comprises (TTC) du marché conformément à l’arrêté en vigueur, l’Autorité Contractante, les conditions d’Appel.) et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.
Le cautionnement provisoire sera libéré d’office au plus tard 30 jours après l’expiration de la validité des offres pour les soumissionnaires n’ayant pas été retenus. Dans le cas où le soumissionnaire est attributaire de la lettre commande, le cautionnement provisoire sera libéré après constitution du cautionnement définitif.

9 - Consultation du Dossier d’Appel d’Offres :
Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables à la Structure Interne de Gestion Administrative des Marchés Publics (SIGAMP), dès Publication de l’avis d’appel d’offres. Tel. : ..

10- Présentation des offres :
Les documents constituant l’offre seront répartis en trois volumes ci-après, placés sous triple enveloppe dont :

· L'enveloppe A contenant le dossier administratif (volume 1) et l'Offre technique (Volume 2), dont un (01) original et six (06) copies pour chaque dossier ; 

· L'enveloppe B contenant l'Offre financière (Volume 3), dont un (01) original et cinq (05) copies ;

· L’enveloppe C contenant une copie de l’offre financière (offre témoin scellée) qui sera transmise à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics pour conservation, conformément à l’article 92 alinéa 8, du décret 2018/366 du 20 juin 2018 portant code des marchés publics.

N.B.: Cette enveloppe C contenant une copie de l’offre financière, rédigée en français ou en anglais devra porter la mention :

« AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE
N°01/AONOPU/MAIRE COMMUNE MAYO-OULO/CIPM/ 2026 DU 28/012026
POUR LE CONTROLE TECHNIQUE ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX D’ENTRETIEN DE LA ROUTE RELIANT LES QUARTIERS DE DOUMO AVEC LA CONSTRUCTION DE DEUX (02) DALOTS DOUBLE EN BETON ARME DE SECTION (2X2,5X1,5 ET 2X2X1,5) SUR LE TRONÇON DE ROUTE MAISON LAWANE – WARGUIZA (12,00 KM) (13,00 ML) DANS LE VILLAGE DOUMO, ARRONDISSEMENT DE MAYO OULO, DEPARTEMENT DU MAYO-LOUTI, REGION DU Nord.
Financement : MINTP Fonds Routier - Exercices 2026, 2027 et 2028.

COPIE TEMOIN DE L’OFFRE FINANCIERE, A NE PAS OUVRIR ET A TRANSMETTRE A L’ARMP POUR CONSERVATION ».

Toutes les pièces constitutives des offres (Enveloppes A, B et C), seront placées dans une grande enveloppe extérieure scellée portant uniquement la mention de l’Appel d’Offres en cause.

Les différentes pièces de chaque offre seront numérotées dans l’ordre du DAO et séparées par des intercalaires de couleur identique autre que la blanche.

11- Remise des offres :
Chaque offre rédigée en français ou anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles et une version numérique sur CD, devront parvenir au SIGAMP de la commune de mayo-Oulo, au plus tard le 23/02/2026 à 10 Heures.

Les plis contenant les soumissions seront placés dans une grande enveloppe anonyme portant la mention :
« AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE
N°01/AONOPU/MAIRE COMMUNE MAYO-OULO/CIPM/2026 DU 28/01/2026
POUR LE CONTROLE TECHNIQUE ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX D’ENTRETIEN DE LA ROUTE RELIANT LES QUARTIERS DE DOUMO AVEC LA CONSTRUCTION DE DEUX (02) DALOTS DOUBLE EN BETON ARME DE SECTION (2X2,5X1,5 ET 2X2X1,5) SUR LE TRONÇON DE ROUTE MAISON LAWANE – WARGUIZA (12,00 KM) (13,00 ML) DANS LE VILLAGE DOUMO, ARRONDISSEMENT DE MAYO OULO, DEPARTEMENT DU MAYO-LOUTI, REGION DU NORD..

Financement : MINTP Fonds Routier - Exercices 2026, 2027 et 2028.

COPIE TEMOIN DE L’OFFRE FINANCIERE, A NE PAS OUVRIR ET A TRANSMETTRE A L’ARMP POUR CONSERVATION ».

 A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT ».

Les offres parvenues après la date et l’heure de dépôt seront irrecevables.

12- Ouverture des offres :
L’ouverture des offres se fera en deux temps. 

· Offres administrative et techniques
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une seule personne dûment mandatée de leur choix, ayant une parfaite connaissance du dossier. 

· A l’issue de l’examen des pièces administratives et de l’évaluation des offres techniques, l’ouverture des offres financières sera effectuée dans les mêmes conditions, à une date ultérieure qui sera communiquée aux soumissionnaires dont le dossier administratif est conforme et ayant obtenu une note technique égale ou supérieure à 70 points sur 100.

13-Recevabilité des offres :
Les offres ne respectant pas le mode de séparation des dossiers administratif, technique et financier ou ne contenant pas l’offre financière témoin scellée seront irrecevables.

· Toute offre non conforme aux prescriptions du présent Avis et du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission établie selon le modèle proposé dans le DAO et délivrée par une banque de premier rang agréée par le Ministère en charge des Finances, valable pendant trente (30) jours au-delà du délai de validité des offres.

· Sous peine de rejet, les pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

· Ces pièces administratives ont une durée de validité de trois (03) mois, cette date limite de validité des pièces administratives doit être postérieure à la date de lancement de l’Appel d’Offres.

14 – Critères d’évaluation des offres :  

14-1 : Critères éliminatoires :

1 Absence de l’original de la caution de soumission et du CDEC ;
2 Absence ou non-conformité d’une pièce administrative dans un délai de 48 heures après l’ouverture des offres;
3  Absence dans l’offre financière de :

6.1) une soumission timbrée, signée et datée ;

6.2) sous-détail des prix unitaires ;
4 Omission du BPU (Bordereau des Prix Unitaires) et/ou du DQE (Dévis Quantitatif et Estimatif), d'un prix unitaire quantifié;

5 N'avoir pas obtenu une note technique supérieure ou égale à 70/100.

14-2 : Critères essentiels :

Les offres techniques 

 Les offres techniques seront notées suivant les critères essentiels ci-après :
a) Qualification des experts et leur expérience dans le domaine du projet sur 40 points ;
b) Visite des lieux sur 04 points ;
c) Références du BET : sur 16 points ;

d) Moyens techniques et matériels à mettre en place par lot postulé sur 40 points.
e) une capacité de financement (Ligne de crédit disponible) d’au moins 5 000 000 (cinq millions) de FCFA, délivré par une banque ou une compagnie d’assurance agréé et habilitée par le Ministre en charge des Finances.
Les offres financières
Seules les offres financières des soumissionnaires dont l'offre aura été déclarée recevable à l'issue de l'examen de la conformité des pièces administratives (1ère étape) et de l'évaluation technique (2ème étape) et dont l’offre financière témoin scellée contenue dans l’enveloppe C aura été transmise tel qu’indiqué ci-dessus, seront évaluées et notées, en fonction des critères ci-après :

                                    NM= MMd x 100/ MS

        NM= Note relative au montant de l’offre financière du soumissionnaire ;

        MMd= Montant évalué de l’offre la moins-disante ;
        MS = Montant évalué du soumissionnaire.

Une pondération sera faite entre la note technique et la note financière pour obtenir la note finale N (note technico-financière) suivant la formule ci-après :

                       N = [(70 x Note Technique) + (30 x Note Financière)] / 100   

15- Durée de validité des offres :
Les soumissionnaires restent tenus par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.
16- Attribution de la lettre commande    :
Le Maître d’Ouvrage attribuera de la lettre commande   au Soumissionnaire dont l’offre aura été évaluée la mieux-disante, c’est-à-dire celle ayant obtenu la note finale la plus élevée, et jugée substantiellement conforme au Dossier d’Appel d’Offres.

17- Renseignements complémentaires :
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables auprès du Maître d’Ouvrage, du chef de service du marché et  auprès de l’ingénieur du marché.
18-Lutte contre la corruption

Pour tout acte de corruption, bien vouloir appeler la CONAC au numéro suivant : 1517

Mayo-Oulo, le 28/01/2026
Le Maire de la commune de Mayo-oulo

(Autorité contractante)
Ampliations :
· ARMP (pour publication au JDM)
· Président CIPM/MO
· DD MINMAP

· Receveur municipal

· Affichage (pour information)
· Archives/Chrono

Pièce 1.2

AVIS D’APPEL D’OFFRES (AAO) EN ANGLAIS

	REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix-Travail-Patrie

*****

REGION DU NORD

*****

DEPARTEMENT DU MAYO-LOUTI

*****

COMMUNE DE MAYO-OULO

*****

SECRETARIAT GENERAL

*****

STRUCTURE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS
	[image: image3.jpg]



	REPUBLIC OFCAMEROON

Peace-Work-Fatherland

*****

NORTH REGION

*****

MAYO-LOUTI DIVISION

*****

MAYO-OULO COUNCIL

*****

GENERAL SECRETARY

*****

INTERNAL STRUCTURE OF ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF PUBLIC PROCUREMENT


NOTICE OF OPEN NATIONAL TENDER UNDER EMERGENCY PROCEDURE

No.01/AONOPU/ MAYOR OF MAYO-OUL COMMUNE/CIPM/2026 OF 28/01/2026
FOR THE TECHNICAL INSPECTION AND SUPERVISION OF MAINTENANCE WORK ON THE ROAD CONNECTING THE DOUMO NEIGHBORHOODS WITH THE CONSTRUCTION OF 02 CULVERTS (2X2X1.5 AND 2X2X1.5) ON THE ROAD SECTION MAISON LAWANE-WARGUIZA (12.00 km) (13.00 m) IN THE COMMUNE OF MAYO OULO, MAYO LOUTI DEPARTMENT, NORTH REGION.
Funding: Ministry of Public Works (MINTP) - Road Fund Line - Fiscal Years 2026, 2027, and 2028.

The Mayor of the Mayo Oulo municipality, the Project Owner, is launching a National Open Tender on behalf of the Ministry of Public Works for the execution of the aforementioned project.

1- Purpose of the Tender:

This tender concerns the technical control and supervision of the road maintenance work connecting the Doumo neighborhoods, including the construction of two (2) reinforced concrete double culverts with cross-sections of (2x2.5x1.5 and 2x2x1.5) on the Maison Lawane – Warguiza road section (12.00 km) (13.00 m) in the village of Doumo, Mayo Oulo Subdivision, Mayo-Louti Department, North Region.

The services include the technical, geotechnical, topographic and environmental control of the road maintenance work linking the districts of DOUMO with the construction of two (02) double reinforced concrete culverts of section (2x2.5x1.5 and 2x2x1.5) on the Maison LAWANE - WARGUIZA road section (12.00 km) (13.00 ml) in the village of DOUMO, District of MAYO OULO, Department of Mayo-Louti, North Region.
2- Lotting:

The Invitation to Tender concerns one (01) inspection lot as presented below:

	Region
	Departements
	Mission Bases
	Sections to be inspected

 
	Length to be inspected (km)
	Estimated amounts (including VAT)
	Deadline (months)
	Type of intervention



	Nord
	Mayo-Louti
	Mayo-Oulo
	road linking the DOUMO districts with the construction of two (02) double reinforced concrete culverts with cross-sections of (2x2.5x1.5 and 2x2x1.5) on the Maison LAWANE - WARGUIZA road section (12.00 km) (13.00 m) in the village of DOUMO
	(12,00 km) (13,00 ml)
	24 000 000
Spread over 03 years 6 000 000 :2026

8 000 000 :2027

10 000 000 :2028
	04/Phase Technical
	Technical control and monitoring of periodic maintenance work



3- Scope of Services:

Under the terms of this contract, the Contractor shall:

• Monitor the execution of the works;

• Ensure technical and geotechnical control of the works implementation;

• Submit work orders to the Project Manager for signature, as necessary for the proper execution of the works;

• Ensure quality assurance and the application of environmental protection measures;

• Ensure the preparation of as-built drawings.

The Contractor's services are defined in more detail in the Terms of Reference.
4- Participation and Origin:

Participation in this Invitation to Tender is open on equal terms to all Cameroonian Engineering Consulting Firms, in accordance with Article 78, paragraph 3 of Decree No. 2018/366 of June 20, 2018, concerning the Public Procurement Code.

5- Financing:

The services covered by this Invitation to Tender are financed by the Road Fund Line, Fiscal Years 2026, 2027, and 2028.

6- Service Execution Timeframe:

The service execution timeframe is four (4) months per phase, with funding allocated based on the actual duration of the work.

7- Obtaining the Tender Documents:

The documents can be obtained from the Internal Administrative Management Structure for Public Procurement (SIGAMP) of the municipality, tel. Upon publication of this notice, payment of a non-refundable sum of forty thousand (40,000) CFA francs is due upon receipt of a receipt payable to the municipal treasury of the commune of Mayo-Oulo. This receipt must identify the payer as the representative of the Technical Consulting Firm wishing to participate in the Invitation to Tender.
8- Bid Security: For each lot bid, bids must be accompanied by a bid security established according to the model indicated in the Tender Documents by a bank or insurance company approved and authorized by the Minister of Finance. The amount of this security is four hundred and eighty thousand (480,000) FCFA. It is no more than 2% of the estimated total cost, including all taxes (TTC), of the contract, in accordance with the applicable decree, the Contracting Authority, and the terms of the Invitation to Tender. The bid security must be valid for thirty (30) days beyond the original bid validity date.

The bid security will be automatically released no later than 30 days after the bid validity date for unsuccessful bidders. In the event that the bidder is awarded the purchase order, the provisional guarantee will be released after the final guarantee has been established.
9 - Consultation of the Tender Documents:

The Tender Documents may be consulted during business hours at the Internal Structure for the Administrative Management of Public Procurement (SIGAMP), from the date of publication of the tender notice. Tel.: ...

10 - Submission of Bids:

The documents constituting the bid must be divided into three volumes as follows, placed in triple envelopes:

 Envelope A containing the administrative file (Volume 1) and the technical bid (Volume 2), including one (1) original and six (6) copies for each;

 Envelope B containing the financial bid (Volume 3), including one (1) original and five (5) copies;

• Envelope C containing a copy of the financial offer (sealed sample offer) will be forwarded to the public procurement regulatory body for safekeeping, in accordance with Article 92, paragraph 8 of Decree 2018/366 of June 20, 2018, concerning the Public Procurement Code.

Note: This envelope C, containing a copy of the financial offer, written in French or English, must bear the following inscription:
"NOTICE OF OPEN NATIONAL TENDER UNDER EMERGENCY PROCEDURE

No.01/AONOPU/MAYO-OULO MAYOR/CIPM/ 2026 OF 28/01/2026
FOR THE TECHNICAL INSPECTION AND SUPERVISION OF MAINTENANCE WORK ON THE ROAD CONNECTING THE DOUMO NEIGHBORHOODS, INCLUDING THE CONSTRUCTION OF TWO (02) DOUBLE REINFORCED CONCRETE CULVERTS WITH SECTIONS OF (2X2.5X1.5 AND 2X2X1.5) ON THE ROAD SECTION MAISON LAWANE – WARGUIZA (12.00 KM) (13.00 ML) IN THE VILLAGE OF DOUMO, MAYO OULO DISTRICT, MAYO-LOUTI DEPARTMENT, NORTH REGION.

" Funding: Ministry of Public Works Road Fund - Fiscal Years 2026, 2027, and 2028.

SAMPLE COPY OF THE FINANCIAL OFFER, DO NOT OPEN AND FORWARD TO THE ARMP FOR RECORDS.
All the documents comprising the bids (Envelopes A, B, and C) must be placed in a large, sealed outer envelope bearing only the inscription of the relevant Invitation to Tender.

The individual documents of each bid must be numbered according to the order of the tender documents and separated by dividers of the same color, other than white.
11- Submission of Bids:

Each bid, written in French or English, must be submitted in seven (7) copies, including one (1) original and six (6) copies marked as such, and one digital version on CD. These bids must be received by the SIGAMP office in the municipality of Mayo-Oulo no later than 23/02/2026 at 10:00 AM.

The envelopes containing the bids must be placed in a large, unmarked envelope bearing the following inscription:
"NOTICE OF OPEN NATIONAL TENDER UNDER EMERGENCY PROCEDURE

No.01/AONOPU/MAYO-OULO MAYOR/CIPM/ 2026 OF 28/01/2026
FOR THE TECHNICAL INSPECTION AND SUPERVISION OF MAINTENANCE WORK ON THE ROAD CONNECTING THE DOUMO NEIGHBORHOODS, INCLUDING THE CONSTRUCTION OF TWO (02) DOUBLE-SIDED REINFORCED CONCRETE CULVERTS WITH SECTIONS OF (2X2.5X1.5 AND 2X2X1.5) ON THE ROAD SECTION FROM LAWANE HOUSE TO WARGUIZA (12.00 KM) (13.00 ML) IN THE VILLAGE OF DOUMO, MAYO OULO DISTRICT, MAYO-LOUTI DEPARTMENT, NORTH REGION.

" Funding: Ministry of Public Works (MINTP) Road Fund - Fiscal Years 2026, 2027, and 2028.

"SAMPLE COPY OF THE FINANCIAL OFFER, DO NOT OPEN AND FORWARD TO THE ARMP FOR RECORDS."

12- Opening of Bids:

The opening of bids will take place in two stages.

 Administrative and Technical Bids

Only bidders may attend this opening session or be represented by a single duly authorized person of their choosing, who has a thorough understanding of the tender documents.

 Following the review of the administrative documents and the evaluation of the technical bids, the opening of the financial bids will take place under the same conditions, at a later date which will be communicated to the bidders whose administrative file is compliant and who have obtained a technical score of 70 out of 100 or higher.
13-Admissibility of Bids:

Bids that do not comply with the separation of administrative, technical, and financial documents, or that do not include the sealed sample financial bid, will be rejected.

Any bid that does not conform to the requirements of this Notice and the Tender Documents will be declared rejected. This includes, in particular, the absence of a bid security established according to the model provided in the Tender Documents and issued by a first-tier bank approved by the Ministry of Finance, valid for thirty (30) days beyond the bid validity period.

Under penalty of rejection, the required administrative documents must be submitted in original form or certified copies from the issuing department, in accordance with the provisions of the Specific Tender Regulations.

 These administrative documents have a validity period of three (03) months, this expiry date of the administrative documents must be after the date of launch of the Call for Tenders.
14 – Bid Evaluation Criteria:

14-1: Elimination Criteria:

1. Absence of the original bid security;

2. Absence or non-compliance of an administrative document within 48 hours of the bid opening;

3. A financing capacity (available line of credit) of at least 5,000,000 (five million) FCFA, issued by a bank or insurance company approved and authorized by the Minister of Finance.

4. Absence in the financial offer of:

6.1) a stamped, signed, and dated bid;

6.2) a detailed breakdown of unit prices;

5. Omission of a quantified unit price from the Unit Price Schedule (UPS) and/or the Bill of Quantities (BOQ). 6. Not having obtained a technical grade of 70/100 or higher.
14-2: Essential Criteria:

Technical Bids

Technical bids will be evaluated according to the following essential criteria:

a) Expert qualifications and experience in the project field (40 points);

b) Site visit (4 points);

c) References of the engineering firm (16 points);

d) Technical and material resources to be implemented per lot applied for (40 points).

Financial Bids

Only the financial bids of bidders whose bids have been declared admissible following the review of the conformity of administrative documents (1st stage) and the technical evaluation (2nd stage), and whose sealed sample financial bid contained in envelope C has been submitted as indicated above, will be evaluated and scored, according to the following criteria:

NM = MMd x 100 / MS

NM = Score relating to the amount of the bidder's financial bid;

MMd = Evaluated amount of the lowest bid;

MS = Evaluated amount of the bidder.
A weighting will be applied between the technical score and the financial score to obtain the final score N (technical-financial score) according to the following formula:

N = [(70 x Technical Score) + (30 x Financial Score)] / 100

15- Validity Period of Bids:

Bidders remain bound by their bids for ninety (90) days from the deadline set for bid submission.

16- Award of the Purchase Order:

The Contracting Authority will award the purchase order to the Bidder whose bid has been evaluated as the most advantageous, i.e., the one that obtained the highest final score and is deemed substantially compliant with the Tender Documents.

17- Additional Information:

Additional information can be obtained during business hours from the Project Owner, the Head of the Procurement Department, and the Procurement Engineer.

18- Combating Corruption:

For any act of corruption, please call CONAC at the following number: 1517
Mayo-Oulo, 28/01/2026
The Mayor of the Municipality of Mayo-Oulo

(Contracting Authority)

Copies to:

- ARMP (for publication in the JDM)

- President of the CIPM/MO

- DD of the MINMAP

- Municipal Treasurer

- Public Notice (for information)

- Archives/Chronology
Pièce 2

REGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D’OFFRES
(RGAO)

Table des matières

1. Introduction 

2. Eclaircissements, modifications apportés au DAO et recours 

3. Etablissement des propositions 

3.1 Proposition technique 

3.2 Proposition financière 

4. Soumission, réception et ouverture des propositions 

5. Evaluation des propositions 

1 Généralités.

1 Evaluation des Propositions techniques 

1 Ouverture et évaluation des Propositions financières et recours 

6. Négociations 

7. Attribution du Contrat 

8. Publication des résultats d’attribution et recours. 
9. Confidentialité 

10. Signature de la lettre commande   
11. Cautionnement définitif 

1. Introduction

1.1. L’Autorité Contractante sélectionne un Prestataire parmi les soumissionnaires du présent Appel d’Offres, conformément à la méthode de sélection spécifiée dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO).

1.2. Les Candidats sont invités à soumettre un dossier administratif, une proposition technique et une proposition financière pour la prestation des services nécessaires à la mission désignée dans les Termes de Référence. La proposition servira de base aux négociations du contrat et, à terme, au contrat signé avec le Candidat retenu.

1.3. La mission sera accomplie conformément au calendrier indiqué dans les Termes de Référence. Lorsque la mission comporte plusieurs phases, la performance du Prestataire durant une phase donnée devra donner satisfaction à L’Autorité Contractante avant que la phase suivante ne débute.

1.4. Les Candidats doivent s’informer des conditions locales et en tenir compte dans l’établissement de leur proposition. Pour obtenir des informations de première main sur la mission et les conditions locales, il est recommandé aux Candidats, avant de soumettre une proposition, d’assister à la conférence préparatoire aux propositions, si le RPAO en prévoit une. Mais participer à ce genre de réunion n’est pas obligatoire. Les représentants des Candidats doivent contacter les responsables mentionnés dans le RPAO pour organiser une visite ou obtenir des renseignements complémentaires sur la conférence préparatoire. Les Candidats doivent faire en sorte que ces responsables soient avisés de leur visite en temps voulu pour pouvoir prendre les dispositions appropriées.

1.5. Le L’Autorité Contractante fournit les intrants spécifiés dans les Termes de Référence, aide le Prestataire à obtenir les licences et permis nécessaires à la prestation des services, et fournit les données et rapports afférents aux projets pertinents.

1.6. Veuillez noter que :

i. Les coûts de l’établissement de la proposition et de la négociation du contrat, y compris de la visite à L’Autorité Contractante, ne sont pas considérés comme des coûts directs de la mission et ne sont donc pas remboursables et que :

ii. L’Autorité Contractante n’est nullement tenue d’accepter l’une quelconque des propositions qui auront été soumises.

1.7. Les Prestataires fournissent des conseils professionnels objectifs et impartiaux ; en toutes circonstances ils défendent avant tout les intérêts de L’Autorité Contractante, sans faire entrer en ligne de compte l’éventualité d’une mission ultérieure, et qu’ils évitent scrupuleusement toute possibilité de conflit avec d’autres activités ou avec les intérêts de leur société.

Les prestataires ne doivent pas être engagés pour des missions qui seraient incompatibles avec leurs obligations présentes ou passées envers d’autres Maîtres d’Ouvrages, ou qui risqueraient de les mettre dans l’impossibilité d’exécuter leur tâche au mieux des intérêts de L’Autorité Contractante.

1.7.1. Sans préjudice du caractère général de cette règle, les Prestataires ne sont pas engagés dans les circonstances stipulées ci-après :

a. Aucune entreprise engagée par L’Autorité Contractante pour fournir des biens ou réaliser des prestations pour un projet, ni aucune entreprise qui lui est affiliée, n’est admise à fournir des services de conseil pour le même projet. De la même manière, aucun bureau d’études engagé pour fournir des services de conseil en vue de la préparation ou de l’exécution d’un projet, ni aucune entreprise qui lui est affiliée, n’est admis ultérieurement à fournir des biens, réaliser des prestations, ou assurer des services liés à sa mission initiale pour le même projet (à moins qu’il ne s’agisse d’une continuation de cette mission) ;
b. Ni les prestataires ni aucune des entreprises qui leur sont affiliées ne peuvent être engagés pour une mission qui, par sa nature, risque de s’avérer incompatible avec une autre de leurs missions.

1.7.2. Comme indiqué à l’alinéa (a) de la clause 1.7.1 ci-dessus, des Prestataires peuvent être engagés pour assurer des activités en aval lorsqu’il est essentiel d’assurer une certaine continuité, auquel cas le RPAO doit faire état de cette possibilité et les critères utilisés dans la sélection du prestataire doivent prendre en compte la probabilité d’une reconduction. Il appartiendra exclusivement à L’Autorité Contractante de décider de faire exécuter ou non des activités en aval et, dans l’affirmative, de déterminer quel Prestataire sera engagé à cette fin.

1.8. L’Autorité Contractante exige des soumissionnaires et de ses cocontractants, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces lettres commandes. En vertu de ce principe, L’Autorité Contractante :

a. Définit aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante :
i. Est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’une lettre commande ;
ii. Se livre à des “manœuvres frauduleuses”

Quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’une lettre commande ;

iii. “Pratiques collusoires” désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que L’Autorité Contractante en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ;

iv. “Pratiques coercitives” désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’une lettre commande.
b. Rejettera une proposition d’attribution si elle détermine que l’attributaire proposé est, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de cette lettre commande.

1.9. Les candidats communiquent les renseignements sur les commissions et primes éventuellement réglées ou devant être réglées à des agents en rapport avec la présente proposition, et l’exécution du contrat s’il est attribué au candidat, comme demandé sur le formulaire de proposition financière (lettre de soumission).

1.10. Les candidats ne doivent pas avoir été déclarés exclus par L’Autorité Contractante de toutes attributions de contrats pour corruption ou manœuvres frauduleuses.

2. Eclaircissements, modifications apportés au DAO et recours

2.1. Les Candidats ont jusqu’à une date limite précisée dans le RPAO pour demander des éclaircissements sur l’un quelconque des documents du DAO. Toute demande d’éclaircissement doit être formulée par écrit, et expédiée par courrier, télécopie, ou courrier électronique à l’adresse de L’Autorité Contractante figurant sur le RPAO. L’Autorité Contractante donne sa réponse par courrier, télécopie ou courrier électronique à tous les candidats destinataires de la lettre d’invitation et envoie des copies de la réponse (en y joignant une explication de la demande d’éclaircissement, sans en identifier l’origine) à tous ceux d’entre eux qui entendent soumettre des propositions.

2.2. A tout moment avant la soumission des propositions, L’Autorité Contractante peut, pour n’importe quelle raison, soit de sa propre initiative, soit en réponse à une demande d’éclaircissement d’un candidat invité à soumissionner, modifier l’un des documents du DAO au moyen d’un additif. Tout additif est publié par écrit sous la forme d’un addendum. Les agendas sont communiqués par courrier, télécopie ou courrier électronique à tous les candidats sollicités, et ont force obligatoire pour eux. L’Autorité Contractante peut, à sa convenance, reporter la date limite de remise des propositions.

2.3. Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres y compris la phase de pré qualification des candidats, et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s’estime léser dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès de L’Autorité Contractante.

2.4. Le recours doit être adressé à L’Autorité Contractante ou à L’Autorité Contractante avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Président de la Commission.

Il doit parvenir à L’Autorité Contractante au plus tard quatorze (14) jours avant la date d’ouverture des offres.

2.5.  L’Autorité Contractante dispose de cinq (05) jours pour réagir.

La copie de la réaction est transmise à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

3. Etablissement des propositions

3.1. Les candidats sont tenus de soumettre une proposition rédigée dans la (les) langue(s) spécifiée (s) dans le RPAO.

Proposition technique

3.2. Lors de l’établissement de la Proposition technique, les Candidats sont censés examiner les documents constituant le présent Dossier de Consultation en détail. L’insuffisance patente des renseignements fournis peut entraîner le rejet d’une proposition.

En établissant la Proposition technique, les Candidats doivent prêter particulièrement attention aux considérations suivantes :

i. Le Candidat qui estime ne pas posséder toutes les compétences nécessaires à la mission peut se les procurer en s’associant avec un ou plusieurs Candidat(s) individuel (s) et/ou d’autres Candidats sous forme de co-entreprise ou de sous-traitance, en tant que de besoin. Les Candidats ne peuvent s’associer avec les autres Candidats sollicités en vue de cette mission qu’avec l’approbation de L’Autorité Contractante, comme indiqué dans le RPAO. 

ii. Pour les missions reposant sur le temps de travail, l’estimation du temps de travail du personnel est fournie dans le RPAO. Cependant, la proposition doit se fonder sur l’estimation du temps de travail du personnel qui est faite par le Candidat ;

iii. Il est souhaitable que le personnel spécialisé proposé soit composé en majorité de salariés permanents du Candidat ou entretienne avec lui, de longue date une relation de travail stable ;

iv. Le personnel spécialisé proposé doit posséder au minimum l’expérience indiquée dans le RPAO, qu’il aura de préférence acquise dans des conditions de travail analogues à celles du pays où doit se dérouler la mission ;

v. Il ne peut être proposé un choix de personnel spécialisé, et il n’est autorisé de soumettre qu’un curriculum vitae (CV) par poste.

3.3. Les rapports que doivent produire les Candidats dans le cadre de la présente mission doivent être rédigés dans la (les) langue(s) stipulée (s) dans le RPAO. Il est souhaitable que le personnel du Candidat ait une bonne connaissance pratique des langues française et/ou anglaise ;

3.4. La Proposition technique fournit les informations suivantes à l’aide des Tableaux joints (Pièce 4)
i. Une brève description du Candidat et un aperçu de son expérience récente dans le cadre de missions similaires (Tableau 4B). Pour chacune d’entre elles, ce résumé doit notamment indiquer les caractéristiques du personnel proposé, la durée de la mission, le montant du contrat et la part prise par le candidat ;

ii. Toutes les observations ou suggestions éventuelles sur les Termes de référence et les données, services et installations devant être fournis par L’Autorité Contractante (Tableau 4C) ;

iii. Un descriptif de la méthodologie et du plan de travail proposés pour accomplir la mission (Tableau 4D) ;

iv. La composition de l’équipe proposée, par spécialité, ainsi que les tâches qui sont confiées à chacun de ses membres et leur calendrier (Tableau 4E) 

v. Des curricula vitæ récemment signés par le personnel spécialisé proposé et le représentant du Candidat habilité à soumettre la proposition (Tableau 4F). Parmi les informations clés doivent figurer, pour chacun, le nombre d’années d’expérience du Candidat et l’étendue des responsabilités exercées dans le cadre de diverses missions au cours des dix (3) dernières années ;

vi. Les estimations des apports de personnel (cadres et personnel d’appui, temps) nécessaire à l’accomplissement de la mission, justifiées par des diagrammes à barres indiquant le temps de travail prévu pour chaque cadre de l’équipe (Tableaux 4E et 4G) ;

vii. Une description détaillée de la méthode, de la dotation en personnel et du suivi envisagée pour la formation, si le RPAO spécifie que celle-ci constitue un élément majeur de la mission ;

viii. Toute autre information demandée dans le RPAO.

3.5 La Proposition technique ne doit comporter aucune information financière.

Proposition financière

3.6. La Proposition financière doit être établie au moyen des Tableaux types (Pièce 5). Elle énumère tous les coûts afférents à la mission. Si besoin est, toutes les charges peuvent être ventilées par activité.

3.7. La Proposition financière doit présenter séparément les impôts, droits (y compris cotisations de sécurité sociale), taxes et autres charges fiscales applicables en vertu de la législation en vigueur sur les candidats, les sous-traitants et leur personnel (autre que les ressortissants ou résidents permanents du Cameroun), sauf indication contraire dans le RPAO.

3.8. Les candidats libelleront les prix de leurs services dans la (les) monnaie(s) spécifiée(s) dans le RPAO.

3.9. Les commissions et primes, éventuellement réglées ou devant être réglées par les Candidats en rapport avec la mission, sont précisées dans la lettre de soumission de la Proposition financière (Section 5.A).

3.10. Le RPAO indique combien de temps les propositions doivent demeurer valides à compter de la date de soumission. Pendant cette période, les candidats doivent garder à disposition le personnel spécialisé proposé pour la mission. L’Autorité Contractante fait tout son possible pour mener à bien les négociations dans ces délais. Si celui-ci souhaite prolonger la durée de validité des propositions, les Candidats qui n’y consentent pas sont en droit de refuser une telle prolongation.

4. Soumission, réception et ouverture des propositions

4.1. L’original de la proposition doit être rédigé à l’encre indélébile. Il ne doit comporter aucun ajout entre les lignes ou surcharge sur le texte même, si ce n’est pour corriger les éventuelles erreurs du candidat lui-même, toute correction de ce type devant alors être paraphée par le (les) signataire(s) des propositions.

4.2. Un représentant habilité du candidat doit parapher toutes les pages de la proposition.

Son habilitation est confirmée par une procuration écrite jointe aux propositions.

4.3. Pour chaque proposition, les candidats doivent préparer le nombre d’exemplaires indiqué dans le RPAO. Chaque Proposition technique et financière doit porter la mention “ ORIGINAL ”ou “ COPIE ”, selon le cas. En cas de différence entre les exemplaires des propositions, c’est l’original qui fait foi.

4.4. Les candidats doivent placer l’original et toutes les copies des pièces administratives énumérées dans le RPAO, dans une enveloppe portant la mention “DOSSIER ADMINISTRATIF”, l’original et toutes les copies de la proposition technique dans une enveloppe portant clairement la mention “ PROPOSITION TECHNIQUE ”, et l’original et toutes les copies de la Proposition financière, dans une enveloppe scellée portant clairement la mention “ PROPOSITION FINANCIERE ” et l’avertissement “ NE PAS OUVRIR EN MEME TEMPS QUE LA PROPOSITION TECHNIQUE”. Les Candidats placent ensuite ces trois enveloppes dans une même enveloppe cachetée, laquelle porte l’adresse du lieu de dépôt des soumissions et les renseignements indiqués dans le RPAO, ainsi que la mention

“ A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”.

4.5. La Caution de Soumission peut être saisie :

a. Si le Soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

b. Si, dans les vingt (20) jours suivant la notification de la lettre commande, l’attributaire de la lettre commande   ne parvient pas :

                         i. A signer la lettre commande, ou

ii. A fournir le cautionnement définitif requis.

4.6. Le dossier administratif, la proposition technique et la Proposition financière dûment établis doivent être remis à l’adresse indiquée au plus tard à la date et à l’heure figurant dans le RPAO. Toute proposition reçue après l’heure limite de soumission des propositions est retournée à l’expéditeur sans avoir été ouverte.

4.7. Dès que l’heure limite de remise des propositions est passée, les dossiers administratif et technique sont ouverts par la Commission de Passation des Marchés. La Proposition financière reste cachetée et est confiée au Président de la Commission de Passation des Marchés compétente qui la conserve jusqu’à la séance d’ouverture des propositions financières.

5. Evaluation des propositions

Généralités

5.1. Les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission des marchés et de la Sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution de la lettre commande.

5.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer les propositions de la Commission des Marchés, relatives à l’évaluation et la comparaison des offres ou les décisions du L’Autorité Contractante en vue de l’attribution d’une lettre commande, pourra entraîner le rejet de son offre.

Evaluation des Propositions techniques

5.3. La Sous-commission d’analyse mise en place par la Commission de Passation des Marchés évalue les propositions techniques sur la base de leur conformité aux termes de référence, à l’aide des critères d’évaluation, des sous critères (en règle générale, pas plus de trois par critère) et du système de points spécifiés dans le RPAO. Chaque proposition conforme se voit attribuer un score technique (St). Une proposition est rejetée à ce stade si elle ne satisfait pas à des aspects importants des termes de référence, ou n’atteint pas le score technique minimum spécifié dans le RPAO.

5.4. A l’issue de l’évaluation de la qualité technique, L’Autorité Contractante avise les candidats dont les propositions n’ont pas obtenu la note de qualité minimum, que leurs offres n’ont pas été retenues ; leurs propositions financières leur seront donc restituées sur demande, sans avoir été ouvertes à l’issue du processus de sélection. L’Autorité Contractante, dans le même temps, avise les Candidats qui ont obtenu la note de qualification minimum, et leur indique la date, l’heure et le lieu d’ouverture des propositions financières. Cette notification peut être adressée par courrier recommandé, télécopie ou courrier électronique.

Ouverture et évaluation des propositions financières et recours

5.6. Les propositions financières sont ouvertes par la Commission de Passation des Marchés, en présence des représentants des Candidats qui désirent y assister. Le nom du candidat et les prix proposés sont lus à haute voix et consignés par écrit lors de l’ouverture des Propositions financières. L’Autorité Contractante dresse un procès-verbal de la séance.

5.7. A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le Président de la Commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires

5.8. En cas de recours, il doit être adressé à l’autorité chargée des marchés publics avec copies à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics. Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le Président de la Commission de Passation des marchés.

L’Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

5.9. La Sous-commission d’analyse établit si les Propositions financières sont complètes (c’est-à-dire si tous les éléments de la Proposition technique correspondante ont été chiffrés ; corrige toute erreur de calcul, et convertit les prix exprimés en diverses monnaies en francs CFA. Les cours de vente officiels utilisés à cet effet, fournis par la BEAC, sont ceux en vigueur à la date limite de dépôt des propositions. L’évaluation est faite sans tenir compte des impôts, droits, taxes et autres charges fiscales tels que définis au paragraphe 3.7.

5.10. En cas de sélection qualité - coût, la proposition financière conforme la moins disante (Fm) reçoit un score financier (SF) de 100 points. Les scores financiers (SF) des autres Propositions financières sont calculés comme indiqué dans le RPAO. Les propositions sont classées en fonction de leurs Scores technique (St) et financier (SF) combinés après introduction de pondérations (T étant le poids attribué à la Proposition technique et P le poids accordé à la Proposition financière ; T + P étant égal à 100, comme indiqué dans le RPAO. Le Candidat ayant obtenu le score technique et financier combiné le plus élevé est invité à des négociations.

5.11. En cas de sélection dans le cadre d’un budget déterminé, la Sous-commission d’analyse retient le Consultant ayant remis la Proposition technique la mieux classée dans les limites du budget « prix évalué ». Les propositions dépassant ce budget sont rejetées. En cas de sélection au moindre coût, le client ou L’Autorité Contractante retient la proposition la moins disante « prix évalué» parmi celles qui ont obtenu le score technique minimum requis. Dans les deux cas, le Consultant sélectionné est invité à des négociations.

6. Négociations

6.1. Les négociations auront lieu à l’adresse indiquée dans le RPAO, entre L’Autorité Contractante et le candidat dont la proposition est retenue, l’objectif étant de parvenir à un accord sur tous les points et de signer un contrat.

En aucun cas des négociations ne peuvent être conduites avec plus d’un candidat à la fois. Ces négociations, qui ne doivent pas porter sur les prix unitaires, sont sanctionnées par un procès verbal signé par les deux parties.

6.2. Les négociations comportent une discussion de la Proposition technique, de la méthodologie proposée (plan de travail), de la dotation en personnel et de toute suggestion faite par le Candidat pour améliorer les Termes de référence. L’Autorité Contractante et le candidat mettent ensuite au point les termes de référence finaux, la dotation en personnel, et les diagrammes à barres indiquant les activités, le personnel utilisé, et le temps passé sur le terrain et au siège, le temps de travail en mois, les aspects logistiques et les conditions d’établissement des rapports. Le plan de travail et les termes de référence finaux qui ont été convenus sont ensuite intégrés à la « description des services », qui fait partie du contrat. Il faut veiller tout particulièrement à obtenir du candidat retenu le maximum qu’il puisse offrir dans les limites du budget disponible, et à définir clairement les intrants que L’Autorité Contractante doit fournir pour assurer la bonne exécution de la mission.

6.3. Les négociations financières visent notamment à préciser (le cas échéant) les obligations fiscales du Candidat en République du Cameroun, et la manière dont elles sont prises en compte dans le contrat ; elles intègrent aussi les modifications techniques convenues au coût des services. Sauf circonstances exceptionnelles, les négociations financières ne portent ni sur les taux de rémunération du personnel (pas de décomposition de ces taux), ni sur d’autres taux unitaires quel que soit le mode de sélection.

6.4. Ayant fondé son choix du Candidat, entre autres, sur une évaluation du personnel spécialisé proposé, L’Autorité Contractante entend négocier le contrat sur la base des experts dont le nom figure dans la proposition. Préalablement à la négociation du contrat, L’Autorité Contractante exige l’assurance que ces experts soient effectivement disponibles. Elle ne prend en considération aucun remplacement de ce personnel durant les négociations, à moins que les deux parties ne conviennent que ce remplacement a été rendu inévitable par un trop grand retard du processus de sélection, ou que ces remplacements sont indispensables à la réalisation des objectifs de la mission. Si tel n’est pas le cas, et s’il est établi que le Candidat a proposé une personne clé sans s’être assuré de sa disponibilité, la société peut être disqualifiée.

6.5. Les négociations s’achèvent par un examen du projet de contrat. En conclusion des négociations, L’Autorité Contractante et le candidat paraphent le contrat convenu. Si les négociations échouent, L’Autorité Contractante invite le Candidat dont la proposition a été classée en deuxième position à des négociations.

7. Attribution du contrat

7.1 Le contrat est signé une fois les négociations menées à bien. L’Autorité Contractante attribue et publie les résultats.

7.2 Le candidat est censé commencer sa mission à la date et au lieu spécifié dans le RPAO.

8. Publication des résultats d’attribution et recours

8.1. L’Autorité Contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours après la publication des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d’attribution de la lettre commande   y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

8.2. L’Autorité Contractante est tenue de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.

8.3. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics.

8.4. En cas de recours tel que prévu par le Code des marchés publics, il doit être adressé à l’autorité chargée des Marchés Publics avec copies à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics et au Président de la Commission.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

9. Confidentialité

Aucun renseignement concernant l’évaluation des propositions et les recommandations d’attribution ne doit être communiqué aux Candidats ayant soumis une proposition ou à toute autre personne n’ayant pas qualité pour participer à la procédure de sélection, tant que l’attribution du contrat n’a pas été notifiée au Candidat gagnant.

10. Signature du marché  
10.1. Après publication des résultats, le projet de marché souscrit par l’attributaire est soumis à la Commission de Passation des Marchés compétente pour adoption.

10.2. L’Autorité Contractante dispose d’un délai de sept (07) jours pour la signature de la lettre commande, à compter de la date de réception du projet de lettre commande   adopté par la Commission des Marchés compétente et souscrit par l’attributaire.

10.3. La lettre commande   doit être notifié à son titulaire dans les cinq (5) jours qui suivent la date de sa signature.

11. Cautionnement définitif

11.1. Le communiqué publiant les résultats fixera également le délai de souscription du projet de marché   par l’attributaire. Faute par lui de se conformer à ce délai, l’Autorité Contractante se réservera le droit d’annuler cette attribution.

11.2. Le cautionnement dont le taux est fixé à 3% du montant du marché, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d’Ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire.

11.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur.

11.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation de la lettre commande   dans les conditions prévues dans le CCAG.

Pièce 3

REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES
(RPAO)

	Clauses du RGAO
	Données particulières

	1.1
	Le Maître d’Ouvrage bénéficiaire des prestations :  

Les prestations seront exécutées pour le compte du Maire de la Commune de Mayo-Oulo, Maître d’Ouvrage et financées Ligne Fonds Routier, Exercices 2026, 2027 et 2028.

	
	Mode de sélection est qualité – coût.

	1.2
	Nom, objectifs et description de la mission :
Le présent appel d’offres a pour objet le contrôle technique et la surveillance des travaux d’entretien de la route reliant les quartiers de DOUMO Programme 2026, 2027 et 2028.

Les prestations comprennent le contrôle technique, géotechnique, topographique et environnemental des travaux sus évoqués.
L'Appel d'Offres porte sur un (01) lot de contrôle tel que présenté ci-après :
Région

Départements

Bases de mission

Tronçons à contrôler

Longueur  à contrôler (km)

Montants TTC prévisionnels

Délai (mois)

Type d’intervention

Nord
Mayo-Louti
Mao-Oulo
route reliant les quartiers de DOUMO avec la construction de deux (02) dalots double en béton armé de section (2x2,5x1,5 et 2x2x1,5) sur le tronçon de route Maison LAWANE - WARGUIZA(12,00 km) (13,00 ml) dans le village DOUMO
(12,00 km) (13,00 ml)
24 000 000
Reparti sur 03 ans

6 000 000 :2026

8 000 000 :2027

10 000 000 :2028
04/Phase
Contrôle technique et la surveillance des travaux d’entretien périodique
Les prestations du titulaire sont définies de manière plus détaillée dans les Termes de Références.

	1.3
	La mission comporte plusieurs phases : Oui


	1.4
	Conférence préalable à l’établissement des propositions : Non.



	
	 Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables auprès du Maître d’Ouvrage, du chef de service du marché et  auprès de l’ingénieur du marché.

	1.5
	Le Maître d’Ouvrage met à la disposition des soumissionnaires, toute la documentation nécessaire à l’élaboration de leur offre.



	1.7.2
	Le Maître d’Ouvrage envisage la nécessité d’assurer une certaine continuité pour les activités en aval : non ; 

	1.8
	Le Maître d’Ouvrage exige des soumissionnaires et de ses cocontractants, qu'ils respectent les règles d'éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l'exécution de ces lettres commandes. En vertu de ce principe, Le Maître d’Ouvrage :
a) définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante :

i) est coupable de "corruption" quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d'influencer l'action d'un agent public au cours de l'attribution ou de l'exécution d'une lettre commande ;
ii) se livre à des "manœuvres frauduleuses" quiconque déforme ou dénature des faits afin d'influencer l'attribution ou l'exécution du marché ;
iii) "pratiques collusoires" désignent toute forme d'entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que Le Maître d’Ouvrage en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ;

iv) "pratiques coercitives" désignent toute forme d'atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d'influencer leur action au cours de l'attribution ou de l'exécution du marché ;
b) rejettera une proposition d'attribution s'il en ressort que l'attributaire proposé est, directement ou par l'intermédiaire d'un agent, coupable de corruption ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l'attribution de ce marché.



	2.1
	Des éclaircissements peuvent être demandés quinze (15) jours avant la date de dépôt des offres. 

	
	Tout soumissionnaire désirant obtenir des renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables auprès du Maître d’Ouvrage, du chef de service du marché et auprès de l’ingénieur du marché.



	3.1


	3. Etablissement des propositions
Les propositions seront rédigées en français ou en anglais.



	3.2
	

	3.3
	i. La durée maximum des prestations est de cinq (05) mois, la mobilisation étant fonction de la durée effective des travaux.
ii. Le personnel clé doit posséder au minimum l’expérience suivante : 

N° ordre

Désignation ou poste postulé

Qualification

Nombre d’année d’expérience

Expérience spécifique

1

Chef de Mission

ITGC ou plus

≥4
02 projets

2

Technicien de Suivi

TSGC ou plus

≥3

01 projet

3

Responsable géotechnique

TGC au moins ; Niveau BAC au moins.

≥3

01 projet

Les langues de rédaction des rapports afférents à la mission sont le français ou l’anglais.


	3.4
	iii. La formation ne constitue pas un élément majeur de cette mission.


	
	iv. Les autres renseignements à fournir dans la proposition technique sont décrits au paragraphe 4.6.1 (b) ci-dessous du RPAO.



	3.7
	Impôts : le présent marché est soumis en matière de fiscalité à la réglementation camerounaise en vigueur notamment le décret n°2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des marchés publics ; 




	3.8
	L’élément dépenses locales doit être libellé dans la monnaie nationale : OUI.


	3.10
	Les propositions doivent demeurer valides quatre-vingt-dix jours 90 jours après la date de soumission.  

4. Soumission, réception et ouverture des propositions



	4.3
	Les offres seront présentées en sept (07) exemplaires soit un (01) original et six (06) copies marqués comme tels et une version numérique sur CD, selon le système de double enveloppe.



	4.4
	Les propositions des soumissionnaires seront déposées au service communal de passation des marchés de la commune de mayo-Oulo au plus tard le  23/02/2026  à 10 Heures. Les documents constituant l’offre seront répartis en trois volumes ci-après, placés sous triple enveloppe dont :

· L'enveloppe A contenant le dossier administratif (volume 1) et l'Offre technique (Volume 2), (01) original et six (06) copies pour chaque dossier ; 

· L'enveloppe B contenant l'Offre financière (Volume 3), dont un (01) original et cinq (05) copies ;
· L’enveloppe C contenant une copie de l’offre financière (offre témoin scellée) qui sera transmise à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics pour conservation, conformément à l’article 92 alinéa 8, du décret 2018/366 du 20 juin 2018 portant code des marchés publics.
N.B. : Cette enveloppe C contenant une copie de l’offre financière, rédigée en français ou en anglais devra porter la mention :
« APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE EN PROCEDURE D’URGENCE N°01/AONOPU/MAIRE COMMUNE MAYO-OULO/CIPM/2026 DU 28/01/2026 POUR LE CONTROLE TECHNIQUE ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX D’ENTRETIEN DE LA ROUTE RELIANT LES QUARTIERS DE DOUMO AVEC LA CONSTRUCTION DE DEUX (02) DALOTS DOUBLE EN BETON ARME DE SECTION (2X2,5X1,5 ET 2X2X1,5) SUR LE TRONÇON DE ROUTE MAISON LAWANE - WARGUIZA(12,00 KM) (13,00 ML) DANS LE VILLAGE DOUMO, ARRONDISSEMENT DE MAYO OULO, DEPARTEMENT DU MAYO-LOUTI, REGION DU NORD.

Financement : MINTP Fonds Routier - Exercices 2026, 2027 et 2028.

COPIE TEMOIN DE L’OFFRE FINANCIERE, A NE PAS OUVRIR ET A TRANSMETTRE A L’ARMP POUR CONSERVATION ».
Toutes les pièces constitutives des offres (Enveloppes A, B et C), seront placées dans une grande enveloppe extérieure scellée portant uniquement la mention suivante :

« APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE EN PROCEDURE D’URGENCE N°01AONOPU/MAIRE COMMUNE MAYO-OULO/CIPM/2026 DU 28/01/2026 POUR LE CONTROLE TECHNIQUE ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX D’ENTRETIEN DE LA ROUTE RELIANT LES QUARTIERS DE DOUMO AVEC LA CONSTRUCTION DE DEUX (02) DALOTS DOUBLE EN BETON ARME DE SECTION (2X2,5X1,5 ET 2X2X1,5) SUR LE TRONÇON DE ROUTE MAISON LAWANE - WARGUIZA(12,00 KM) (13,00 ML) DANS LE VILLAGE DOUMO, ARRONDISSEMENT DE MAYO OULO, DEPARTEMENT DU MAYO-LOUTI, REGION DU NORD.

Financement : MINTP Fonds Routier - Exercices 2026, 2027 et 2028.

 A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT ».
Les offres parvenues après la date et heure de dépôt seront irrecevables.
     Les différentes pièces de chaque offre seront numérotées dans l’ordre du DAO et séparées par des intercalaires de couleur identique autre que la blanche.



	4.6.1
	a). Volume 1 : Le dossier administratif contiendra les pièces suivantes : 

a1    L’original de l’acte de cautionnement provisoire, de montant tel que précisé dans l’Avis d’Appel d’Offres (Pièce 1 du DAO), conforme au modèle (Pièce 9-2 du DAO) et d'un délai de validité de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres ;

a2
L’original de l’attestation de non-redevance;

a3
L’original de l’attestation de non-faillite délivrée par le Greffe du Tribunal de Première Instance du domicile;

a4
L’original de l’attestation de non-exclusion des marchés publics délivrée par l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

a5
L’original de l’attestation signée du Directeur de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, ou d’un de ses représentants dûment mandatés, certifiant qu’il a effectivement versé à la caisse les sommes dont il est redevable et précisant l’objet de la soumission et le numéro de l’Appel d’offres;

a6
L’original de l’attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire à laquelle sera domicilié la lettre commande   en cas d’attribution. Elle devra être délivrée par une Banque agréée par le Ministre en charge des Finances ;
a7
L’original de la quittance de versement à la recette municipale des frais d’acquisition du Dossier d’Appel d’Offres;

a8
Les pouvoirs conformes (au modèle (Pièce 9-5) dans le cas où le soumissionnaire agit comme mandataire d’un groupement ;

a9
L’accord de groupement signé entre les membres du groupement, attestant que tous les membres de ce groupement sont responsables solidairement de la soumission et si celle-ci est retenue, de l’exécution de la lettre commande   (voir modèle (Pièce 9-6). Cet accord précisera en outre, la clé de répartition des paiements entre les membres le cas échéant.

a10
Le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) paraphé à chaque page ;

a11
Les modèles des garanties paraphées ;

a12
Le modèle de projet de marché paraphé à chaque page ;

a13
Le modèle de certificat d’élection de domicile paraphé à chaque page ;
a14
Les Termes de Référence paraphées à chaque page ;
a15
Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) des travaux paraphé à chaque page ;

a16
Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) paraphé à chaque page.
Ces pièces administratives ont une durée de validité de trois (03) mois.

La date limite de validité des pièces administratives ci-dessus doit être postérieure à celle de lancement de l’Appel d’Offres conformément à l'article 90.3 du Décret 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics. 

Pour les B.E.T en groupement, chaque membre du groupement produira chacune des pièces administratives énumérées ci-dessus à l’exception des pièces 1 et 6 à 16 qui seront produites uniquement par le mandataire du groupement.

	
	b). Volume 2 : L’offre technique contiendra les pièces ci-après visées dans le 3.4 du RGAO : 

Le Bureau de contrôle est tenu de présenter une offre technique comprenant :
b0. Visite des lieux ; le soumissionnaire produira les deux documents ci-après :
· L’attestation de visite des lieux datée, cachetée et signée sur l'honneur par le soumissionnaire (cette Attestation aussi bien que toute l’offre engage le soumissionnaire qui ne pourra se prévaloir de la non connaissance du site pour d’éventuelles réclamations) ;

· Le rapport de visite de lieux paraphé à chaque page, daté et signé à la dernière page par le soumissionnaire. Ce rapport se doit d’être documenté et illustratif.

b1. Une analyse des prestations à effectuer, l’approche technique et la méthodologie envisagée.

b2
La liste définissant le personnel de maîtrise, à savoir :

a) Un Chef de mission, Ingénieur de Travaux de génie civil ou plus (BAC+3 ou plus), ayant au moins six (06) ans d'expérience générale et ayant occupé ce poste dans au moins deux (02) projets de contrôle des travaux de construction, d’ouverture, de réhabilitation, d’aménagement ou d’entretien des routes.
b) Un Technicien de suivi, Techniciens Supérieurs de Génie Civil ou plus (BACC+2 ou plus) de formation ayant au moins trois (03) ans d’expérience générale et ayant réalisé au moins un (01) projet de contrôle des travaux de construction, d’ouverture, de réhabilitation, d’aménagement ou d’entretien des routes comme Technicien de suivi.
c) Un responsable géotechnique, Technicien de Génie Civil ou plus (niveau BAC au moins), ayant au moins 03 ans d’expérience générale et ayant réalisé au moins un (01) projet de contrôle des travaux de construction, de réhabilitation, d’ouverture, d’aménagement ou d’entretien des routes comme responsable géotechnique.

NB : Joindre le curriculum vitae de chaque personnel, tous les CV devront être signés et datés et accompagnés des copies certifiées conformes des diplômes signés par l’Autorité Administrative, des attestations de présentation des originaux de ces diplômes diplômes signées par un préfet ou un gouverneur ainsi que des attestations de disponibilité signées par chaque personnel. Les Ingénieurs de Génie Civil éligibles doivent être régulièrement inscrits au tableau de l’Ordre National des Ingénieurs de Génie Civil (une attestation d’inscription à l’ONIGC sera jointe).


Le personnel proposé ne sera considéré dans l’évaluation que si les pièces justificatives requises, datant de moins de trois (03) mois et se rapportant audit personnel sont fournies et dûment signées. 

b4.
Liste des références du B.E.T au cours des trois (03) dernières années (Avoir réalisé au moins deux (02) projets de contrôle des travaux de construction, d’ouverture, de réhabilitation ou d’entretien des routes d’un montant supérieur ou égale à 15 000 000 (quinze millions) de FCFA, exécutés au cours des 03 dernières années).

NB : Les références du BET ne seront prises en compte que si le candidat y joint les extraits des contrats enregistrés, sous peine de leur non prise en compte (1ère, 2ème et dernière pages), accompagnés de l’une des pièces suivantes : attestations de bonne fin délivrées par le Maître d'Ouvrage, mainlevées des cautions de bonne exécution, approbation des rapports finaux, procès-verbaux des étapes finales des commissions de suivi et de recette technique ainsi que les coordonnées des Maître d’ouvrage permettant de vérifier ces informations.

b5. Les moyens techniques et matériels à mettre en place et notamment :

· la liste du matériel informatique présent au siège du BET:

· (01) ordinateurs (laptop), 

·  (01) imprimante,  

· (01) photocopieuse,

· Bureaux, armoires, classeurs, ….

· La liste des moyens logistiques présents au siège du BET :
· (01) véhicule, 

· La liste des matériels géotechniques propres au candidat ou à son sous-traitant :

· Appareil de CASAGRANDE avec accessoires



· Moules CBR avec accessoires




· Dames PROCTOR




· Série de tamis complète




· Balance ROBERVAL de 15 Kg avec socle de poids complet

· Densitomètre à membrane avec accessoires


· Tamis de 20 mm







·     La liste du matériel topographique du :

· Théodolite ou Station totale, 

· Niveau de précision

· Jalons ….

NB : Les moyens techniques et matériels ne seront pris en compte que si le candidat a fourni :
Pour le matériel roulant

· Photocopies des cartes grises certifiées conformes par les services compétents du Ministère des Transports ou contrat de location.
· Photocopies des attestations de dédouanement certifiées conformes par les Autorités administratives ou policières.

Pour les autres Matériels

· Photocopies des factures certifiées conformes par les Autorités administratives ou policières.

En cas de location, joindre une copie du contrat de location et les justificatifs sus mentionnés au nom du loueur.

Pour ce qui est du matériel de laboratoire géotechnique, il peut être remplacé par un contrat de sous-traitance avec un laboratoire de géotechnique agrée.

NB : les photocopies certifiées conformes doivent dater de moins de trois (03) mois 
b6. Le contrat de sous – traitance avec un laboratoire géotechnique agréé dûment complété suivant le modèle (pour ceux qui n’en dispose pas en leur sein) ou une copie de l’agrément (pour ceux qui en dispose en leur sein). Voir modèle (pièce 9.8).
b7. Capacité de financement : Le soumissionnaire joindra une attestation de sa (ses) banque(s) donnant la preuve qu’il peut se procurer ou qu’il a à sa disposition des liquidités, des lignes de crédit et autres moyens financiers suffisants pour faire face aux besoins de financements nécessaires à l’exécution des prestations à hauteur d’au moins 5 000 000 (cinq millions) de FCFA ;
b8.
Tout autre document que le soumissionnaire jugera utile. 

c). Volume 3 : La proposition financière contiendra les pièces suivantes :
c1  La soumission conforme au modèle joint signée, datée et timbrée 

c2. Le bordereau des prix unitaires 

c3. Le détail estimatif avec indication des montants hors TVA et toutes taxes comprises

c4. Le sous détail des prix unitaires


	4.6.2
	Les propositions des soumissionnaires seront déposées au service communal de passation des marchés de la commune de mayo-Oulo au plus tard
 le  23/02/2026 à 10 Heures.
Les dossiers administratifs et les propositions techniques seront ouverts par la Commission Interne de Passation des Marchés 

	5.1
	Tout complément d’information au Maître d’ouvrage doit être envoyé à l’adresse suivante : 



	5.3
	5. Evaluation des propositions

Critères d’évaluation des offres :  

Critères éliminatoires :

1 Absence de l’original de la caution de soumission  et du CDEC;
2 Absence ou non-conformité d’une pièce administrative dans un délai de 48 heures après l’ouverture des offres,  
3 Absence dans l’offre financière de :

6.1) une soumission timbrée, signée et datée ;

6.2) sous-détail des prix unitaires ;
4 Omission du BPU (Bordereau des Prix Unitaires) et/ou du DQE (Devis Quantitatif et Estimatif), d'un prix unitaire quantifié ;
5 N'avoir pas obtenu une note technique supérieure ou égale à 70/100.

Critères essentiels :
Les offres techniques seront notées en fonction des critères essentiels ci-après :

a) Qualification des experts et leur expérience dans le domaine du projet sur 40 points ;
b) Visite des lieux sur 04 points ;
c) Références du BET : sur 16 points ;

d) Moyens techniques et matériels à mettre en place par lot postulé sur 40 points.
e) une capacité de financement (Ligne de crédit disponible) d’au moins 5 000 000 (cinq millions) de FCFA délivré par une banque agréé et habilitée par le Ministre en charge des Finances ;


	
	Total : 100 points.

	
	Le score technique minimum requis est de 70/100

	
	La formule utilisée pour établir les scores financiers est la suivante : 

NM = MMd x 100         avec NMd = 100/100

MS

NM
=

Note financière du soumissionnaire

MS
=

Montant évalué du soumissionnaire

MMd

=

Montant évalué du moins-disant 

NMd

=

Note financière du moins–disant (100/100)

NB : La sous-commission se doit d’examiner la pertinence des sous-détails des prix des soumissionnaires et de remonter les informations à la commission pour les cas qu’elle estime anormaux.

	5.10
	Les poids respectifs attribués aux propositions technique et financière sont : 

T = 0,7, et 

F = 0,3

La note finale (NF) de chaque soumissionnaire sera obtenue de la manière suivante :
N = [(70 x Note Technique) + (30 x Note Financière)] / 100

	
	

	7.2
	Le début de la mission est prévu pour : la date de Notification de l’Ordre de Service de démarrage des prestations.


Durée de validité des offres

Les soumissionnaires restent tenus par leur offre pendant 90 jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres. 

Attribution du marché
Le Maître d’Ouvrage attribuera le marché au Soumissionnaire dont l’offre aura été évaluée la mieux-disante, c’est-à-dire celle ayant obtenu la note finale la plus élevée, et jugée substantiellement conforme au Dossier d’Appel d’Offres. 
Additif à l’Appel d’Offres :

Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit, en cas de nécessité, d’apporter toute autre modification ultérieure utile au présent appel d’offres.
Pièce 4
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

SOMMAIRE

Chapitre I : Généralités

Article 1 : Objet du marché
Article 2 : Mode de Passation du marché   
Article 3 : loi et réglementation applicables

Article 4 : Langues Applicables

Article 5 : Textes généraux applicables 

Article 6 : Pièces constitutives du marché (CCAG Article 8)

Article 7 : Définitions et attributions (CCAG Article 2 complété)

Article 8 : Notifications et Correspondances 

Article 9
Domicile du Bureau de contrôle

Chapitre II : Exécution des prestations

Article 10 : Délais d’exécution du marché (CCAG Article 20)

Article 11 : Ordres de service (CCAG Article 7)

Article 12 : Description des prestations

Article 13 : Connaissances des Lieux et Conditions des Prestations

Article 14 : Désignation du représentant du BET

Article 15 : Matériel et personnel du prestataire 

Article 16 : Assurances 

Article 17 : Programme d’action 

Article 18 : Agrément du personnel et du Matériel 

Article 19 : Remplacement du personnel

Article 20: Sous-traitance (CCAG Article 27)

Article 21 : Obligations du Maître d’Ouvrage et du Prestataire

Article 22 : Constat de l’effectivité des prestations

Article 23 : Journal de chantier

Chapitre III : Clauses Financières

Article 24 : Garanties et cautions 

Article 25 : Montant du marché
Article 26 : Consistance des prix

Article 27 : Lieu et mode de paiement 

Article 28 : Variation des prix (CCAG Article 16)

Article 29 : Formules de révision des prix (CCAG Article 17)

Article 30 : Formules d’actualisation des prix (CCAG Article 17)

Article 31 : Avance de démarrage (CCAG Article 18)

Article 32 : Cautionnement définitif

Article 33 : Nantissement

Article 34 : Mode des Règlements des prestations (cf. art. 19 CCAG complété)

Article 35 : Intérêts moratoires (CCAG Article 28)

Article 36 : Pénalités (CCAG Article 29 complété)

Article 37 : Décompte final 

Article 38 : Décompte général et définitif 

Article 39 : Régime fiscal et douanier 

Article 40 : Timbres et enregistrement des lettres commandes (CCAG Article 20)

Chapitre IV : De la recette

Article 40 : Comité technique de suivi (CCAG Article 36)

Article 41 : Recette des prestations (CCAG Article

Chapitre V : Dispositions diverses

Article 43 : Cas de force majeure (CCAG Article 41)

Article 44 : Soumission aux lois et règlements

Article 45 : Législation concernant la main d’œuvre

Article 46 : Résiliation du marché (CCAG Article 42)

Article 47 : Différends et litiges (CCAG Article 48)

Article 48 : Edition et diffusion du présent marché   
Article 49 et dernier : Entrée en vigueur du marché

Chapitre I : Généralités

Article
 1
Objet du marché
Le présent appel d’offres a pour objet le contrôle technique et la surveillance des travaux d’entretien de la route reliant les quartiers de DOUMO avec la construction de deux (02) dalots double en béton armé de section (2x2,5x1,5 et 2x2x1,5) sur le tronçon de route Maison LAWANE - WARGUIZA(12,00 km) (13,00 ml) dans le village DOUMO, Arrondissement de MAYO OULO, Département du Mayo-Louti, Région du Nord.
Article
 2
Mode de passation du marché
Le présent marché est passé après Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence N°01/AONOPU/MAIRE COMMUNE MAYO-OULO/CIPM/2026 du 28/01/2026. 

Article 3
Loi et Réglementation applicables 


Le prestataire s’engage à observer les lois, règlements, ordonnances en vigueur en République du Cameroun, et ce aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation de la lettre commande.

Si au Cameroun, ces règlements, lois et dispositions administratives et fiscales en vigueur à la date de signature de la présente lettre commande   venaient à être modifiés après la signature de la lettre commande, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

Article 4
Langue Applicable
La langue utilisée est le Français ou l’Anglais. 

Article 5
Textes généraux applicables
En ce qui n’est pas contraire aux dispositions du présent contrat, le Cocontractant reste soumis aux textes généraux ci-après :

Article 1: Textes généraux applicables

Le présent marché est soumis aux textes généraux ci-après : 

1. la loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail ;

2. les  textes généraux sur la protection  de  l’environnement et notamment la loi-cadre n°96/12 du 05 août 1996 relative à la gestion de l’environnement au Cameroun et ses textes subséquents ;

3. la loi n° 2000/09 du 13 juillet 2000 fixant l’organisation et les modalités de l’exercice de la profession d’Ingénieur du Génie civil ;

4. la loi n°2002/003 du 19 avril 2002 portant Code Général des Impôts ;

5. La Loi N°2026/013 du 23 Décembre 2025 portant Loi des finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2026 ;
6. l’arrêté n° 033/CAB/PM du 13 Février 2007 mettant en vigueur le Cahier des Clauses Administratives Générales, applicable aux marchés de travaux publics ;

7. la Circulaire n°003/CAB/PM du 18 avril 2008 relative au respect des règles régissant la passation, l’exécution et le contrôle des marchés publics ;

8. les circulaires n°002 et n°003/CAB/PM du 31 janvier 2011 qui précisent les modalités de mutation économique des marchés publics ;

9. Les textes régissant les corps de métier ;

10. Le décret n°2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics (et ses différents textes d’application) modifié et complété par le décret N° 2012/076 du 08 mars 2012 ;

11. le décret n° 2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant  les modalités d’application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;

12. Le décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics et ses différents textes d’application ;

13. L’arrêtet N° 024/A/MINMAP du 3/07/2018 portant création des commissions internes auprès des communautés urbaines, communes, et des communes d’arrondissement ;

14. Loi des finances  pour l’exercice 2021

15. Circulaire finance 0001877/C/MINFI du 31/12/2025 portant instructions relatives à l’exécution des des lois des finances, au suivi et au contrôle de l’exécution du budget de l’Etat et des autres entités publiques pour l’exercice 2026 

16. La lettre circuculaire N°000001/LC/PR/MINMAP/CAB du 15/01/2021 relative à la délivrance des quittances d’achat des DAO et leur mise à disposition aux soumissionnaires potentiels.

17. D’autres
textes
spécifiques au domaine concerné par la Lettre Commande.

Article 6
Pièces constitutives du marché
Les pièces constitutives du présent marché sont par ordre de priorité :

· La lettre de soumission ou l’acte d’engagement ; 

· La soumission du prestataire et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives Particulières et aux termes de référence finalisés ou description des services ;

· Les Dossiers d’Appel d’Offres des travaux et du contrôle technique ;

· Les offres du BET ;

· Les offres des Entreprises à contrôler ;

· Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ; 

· Les termes de référence ou description des services ; 

· Les éléments propres à la détermination du montant de la lettre-commande, tels que, par ordre de priorité : les bordereaux des prix unitaires ; l’état des prix forfaitaires ; le détail ou le devis estimatif ; la décomposition des prix forfaitaires et/ou le sous-détail des prix unitaires ; 

· Le programme d’action validé ; 

· Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics de prestations mis en vigueur par arrêté N° 033 du 13 février 2007 ; 

· Le ou les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux prestations faisant l’objet de la lettre commande. 

· Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics mis en vigueur par Arrêté n° 033/PM du 13 Février 2007.

Article 7
Définitions et Attributions

Pour l'application des dispositions du présent marché, il est précisé que :  

· Le Maître d’Ouvrage (M.O) est le Maire de Mayo-Oulo ;

· L’Autorité en charge du contrôle externe de l'exécution des marchés publics est : Le Ministre en charge des Marchés publics et toutes autres structures compétentes de l’Etat ;

· Les attributions du Chef de service du Marché est le Secrétaire Général de la Commune de Mayo-Oulo, dénommé le « Chef de Service ». Il veille au respect des clauses administratives, techniques et financières et des délais contractuels ;
· Les attributions de l’Ingénieur du Marché sont exercées par le Délégué Départemental des travaux Publics du Mayo Louti, ci-après dénommé « l’Ingénieur » ;
· La Commission de Passation des Marchés Compétente est la Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune de Mayo-Oulo ;

· L’organisme chargé du paiement est le Fonds Routier.

Article 8
Notifications et correspondances
Le Bureau de Contrôle adressera toutes notifications écrites ou correspondances destinées au Maître d’Ouvrage à Monsieur le Maire de la Commune de Mayo-Oulo avec copie au Chef du Service du Marché. 

S’agissant des correspondances adressées aux autres intervenants par le cocontractant, une copie sera transmise dans les mêmes délais à l’Autorité Contractante.
Article 9
Domicile du Bureau de contrôle

Le domicile du Bureau de contrôle est réputé être celui de son siège social. Dans les 15 jours calendaires suivant la notification de l’ordre de service de commencer la mission, le Bureau de contrôle est tenu d’élire domicile non loin de chantiers à contrôler et de faire connaître son domicile au Maître d’Ouvrage à travers un certificat d’élection de domicile signé du Maire territorialement compétent et en tiendra copie à tous les acteurs. Faute par lui de se conformer à cette obligation, les notifications se rattachant à son entreprise seront valablement faites à la Mairie du lieu où sont exécutées les prestations.



CHAPITRE II : EXECUTION DES PRESTATIONS

Article
 10
Délai d’exécution

La durée théorique d’exécution des prestations est de quatre (04) mois par phase, la mobilisation étant fonction de la durée effective des travaux. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les prestations.
La durée du contrôle pourra être modifiée en plus ou en moins compte tenu de la durée réelle des travaux ou des interruptions ou suspensions des travaux sans que le Bureau de contrôle puisse prétendre à une quelconque modification de ses coûts unitaires.

En cas de mise en place progressive du personnel ou de remplacement éventuel des personnels d’encadrement, les dates de mobilisation de ces personnels seront signifiées au Bureau de contrôle par un ordre de service signé de l’Ingénieur.

Article 11
Ordres de services

Les différents ordres de services seront établis et notifiés ainsi qu’il suit :

· L’ordre de service de commencer les prestations est signé par Maître d’Ouvrage et notifiés au Cocontractant par le Chef Service, avec copie à l’Ingénieur, et à l’Organisme Payeur.

· Les ordres de service ayant une incidence sur l’objectif, le montant ou le délai d’exécution de la lettre commande   seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés au Cocontractant par le Chef de Service.

· Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier seront directement signés et notifiés au Cocontractant par l’ingénieur avec copie au Chef de service.

· Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés au Cocontractant par le Chef de service, avec copie à l’Ingénieur.

· Les ordres de service de suspension et de reprise des prestations, pour cause d’intempéries, seront signés par le Chef de Service sur proposition de l’Ingénieur.

Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d’exécuter les ordres de service reçus.

Article
 12
Description des prestations

La description détaillée du contrôle est donnée dans les Termes de Référence. Le Bureau de contrôle reste entièrement responsable vis-à-vis du Maître d'Ouvrage de l'organisation du contrôle géotechnique et prend toutes les décisions qui s'imposent du fait des résultats du contrôle et des essais réalisés prévus par le ou les CCTP Type travaux.

Le Bureau de contrôle aura la charge de :

· Respecter et faire respecter par les entreprises de son lot les clauses administratives et techniques de leur lettre commande ;
· Surveiller l’exécution des travaux ;

· Assurer le contrôle technique et géotechnique de la mise en œuvre des travaux ;

· D’assurer le suivi et le contrôle environnemental du chantier suivant les directives en vigueur au Ministère des Travaux Publics ;

· Proposer à la signature du Chef de Service de la lettre commande   des ordres de services nécessaires à la bonne exécution des travaux ;

· Veiller à l’établissement des plans de récolement ;

Sa responsabilité sera engagée s'il n'a pas apporté toute la diligence nécessaire pour l’application des procédures prévues dans les lettres commandes des travaux, en cas de manquement ou de défaillance des entreprises ou pour toutes les tâches administratives qui lui incombent, notamment pour ce qui concerne :
-
la rédaction des ordres de service à caractère technique,

-
la formulation des visas ou agréments.
Article
 13
Connaissance des lieux et conditions des travaux

Le Bureau de contrôle est réputé avoir, avant la remise de son offre, visité et examiné les lieux des travaux, avoir pris une parfaite connaissance du dossier d’appel d’offres des travaux à l'entreprise, de toutes les sujétions imposées par l'exécution des travaux et de leurs contrôles, des conditions locales susceptibles d'influencer cette exécution et d'une manière générale s'être procuré toutes informations concernant les risques, aléas et circonstances susceptibles d'influencer son offre et nécessaires à assurer le contrôle des travaux.

Article
 14
Désignation du Représentant du BET

Dans les quinze (15) jours qui suivent la date de notification de l’ordre de service de commencer les prestations, le BET devra obligatoirement désigner expressément le responsable de chantier, Chef de Mission, qui disposera de pouvoirs de représentation et de décision suffisants pour contrôler le chantier, et engager le Cocontractant. Cette désignation se fera par courrier à l’ingénieur avec copie au Chef de Service du Marché. La non-objection du Chef de service après huit (08) jours équivaut à l’agrément de cette désignation.

Article
 15
Matériel et Personnel du prestataire :

15.1. Toute modification même partielle apportée aux propositions de l’offre technique n’interviendra qu’après agrément écrit du Maître d’Ouvrage ou du Chef de service. En cas de modification, le prestataire fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale ou par un matériel de performance similaire et en bon état de marche. 

15.2. Toute modification unilatérale apportée aux propositions en matériel et en personnel d’encadrement de l’offre technique, avant et pendant les prestations constitue un motif de résiliation de la ma lettre commande. En cas de non résiliation, le cocontractant sera passible d’une pénalité telle que précisée à l’article 18 ci-dessous. 

Article
 16
Assurances

Le Bureau de contrôle devra justifier au plus tard vingt (20) jours après la notification de la lettre commande   qu'il est titulaire d'une police d'assurance en responsabilité professionnelle couvrant les dommages de toutes natures causés au tiers :

a) Par son personnel en activité de travail,

b) Par le matériel qu'il utilise,

c) Du fait du contrôle.

Cette police d'assurance sera soumise à l'approbation du Chef de Service et devra couvrir toute la durée de la lettre commande.
Aucun décompte, à l'exception de l'avance de démarrage, ne sera payé sans la présentation de l'attestation d’assurance.

Article
 17
Programme d'action

Dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la notification de l’ordre de service de commencer les prestations, le Bureau du contrôle soumettra à l’approbation de l’Ingénieur de la lettre commande, en cinq (05) exemplaires, le programme d’action comprenant :

· La description des installations envisagées et leur localisation ;

· La liste et les profils des personnels à mettre en place ;

· La liste du personnel d’appui ;

· La liste du matériel prévu y compris le matériel géotechnique et topographique ;

· La liste des véhicules et leur ventilation ;

· L’organisation à mettre en place ;

· La matrice des actions à effectuer ;

· Le chronogramme des tâches ;

· Les fiches modèles (constats, journal de chantier, essais géotechniques, etc.).

Le programme d’action constituera une pièce contractuelle après approbation par l’Ingénieur.

Après approbation du programme d’action par l’Ingénieur, celui-ci en transmettra, dans un délai de cinq (05) jours, une copie à l’Autorité Contractante, pour exploitation et avis, sans effet suspensif de son exécution. L’autorité Contractante notifiera les observations au Maître d’Ouvrage par courrier. Toutefois, s’il est constaté par le Maître d’Ouvrage, des modifications importantes dénaturant l’objectif de la lettre commande   ou la consistance des prestations, celui-ci retournera à l’Ingénieur, cette copie du programme d’action, accompagné des réserves à lever dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa réception.

Article
 18
Agrément du personnel et du matériel

L'agrément de l'offre en phase d'appel d'offres vaut approbation du personnel et du type de matériel présenté. 

Sauf cas de force majeure dûment reconnu par l'Administration, le Bureau de Contrôle sera par conséquent tenu de mettre en place le personnel figurant dans  son offre.

En cas de changement par rapport à l'offre, le Bureau de contrôle soumettra à l'approbation préalable du Chef de Service, la liste du matériel et / ou du personnel non prévu dans l'offre et appelé à effectuer le contrôle avec la justification de leur qualité (CV des experts proposés, fiches techniques, date de mise en service pour le matériel de contrôle…) et leur programme d'emploi. L’expert à pourvoir devra avoir au moins les qualifications de celui remplacé et le matériel à pourvoir devra avoir des performances similaires que celui remplacé et être en bon état de marche.

Le Maître d’Ouvrage se réservera alors le droit de résilier le marché sans que le Bureau de contrôle ne puisse opposer de réclamation. En cas de décision de non résiliation, le Chef de Service veillera à l’application automatique par l’Ingénieur, d’une réfaction de 10 % sur le prix unitaire de l'expert (des experts) et / ou du matériel concerné. 

Le Bureau de contrôle ne pourra être autorisé à procéder au remplacement de plus de 25 % du personnel sauf cas de force majeure.

Article
 19
Remplacement du personnel

19.1 En cas de remplacement, la qualification du personnel proposé doit être au moins équivalente à celle de l’agent remplacé. Au cas où la qualification du personnel proposé reste inférieure à celle de l’agent concerné, mais conforme aux dispositions du DAO, le Cocontractant sera passible d’une pénalité correspondant à cinq pour mille (5/1000ème) du montant du marché.

En tout état de cause et sauf en cas de force majeure, le Cocontractant ne pourra remplacer plus de vingt-cinq pour cent (25 %) de son personnel sans s’exposer à la procédure de résiliation, qui sera faite par le Maître d’Ouvrage, sur proposition du Chef de Service de la lettre commande.

Le remplacement de l'agent en cause ne devra en aucun cas interrompre la continuité des travaux. Tous les frais en découlant seront à la charge entière du Cocontractant. 

19.2 
En cas de maladie ou d’accident, le Cocontractant devra remplacer sans délai tout agent qui se trouverait empêché d’exécuter les tâches qui lui seront confiées normalement par l’application du présent marché.

19.3 
Si le Maître d’œuvre demande le remplacement d’un agent pour faute grave de ce dernier dûment constatée par les deux parties, le Cocontractant devra pourvoir à ses frais à son remplacement immédiat. 

19.4 Dans tous les cas de remplacement exposés ci-dessus, la procédure d’agrément reste valable pour le nouvel agent désigné par le Cocontractant pour succéder à l’agent remplacé. 

Article
 20
Sous-traitance

En dehors du contrôle géotechnique, le bureau de contrôle ne pourra sous-traiter une partie de la prestation qui lui est confiée sans accord préalable du Maître d’ouvrage. Cette sous-traitance devra faire l’objet de la part du maître d’ouvrage, d’un agrément préalable du sous-traitant proposé (insérer le nom du sous-traitant) et de la validation du contrat de sous-traitance qui lie le bureau de contrôle à son sous-traitant.

Au cas où le bureau de contrôle ne dispose pas en son sein, d’un laboratoire géotechnique agréé, il est obligé de sous-traiter :

· Le contrôle géotechnique au laboratoire géotechnique présenté dans son offre avec qui, il a signé un contrat de sous-traitance.

En tout état de cause, le Bureau de contrôle restera, vis-à-vis de l’administration, seul responsable de l’exécution du contrôle conformément à ses obligations contractuelles.
Article
 21
Obligations du Maître d’Ouvrage et du Prestataire

21.1
Obligations du Maître d’Ouvrage

Le Maître d’Ouvrage est tenu de fournir au prestataire les informations nécessaires à l’exécution de sa mission, et de lui garantir, aux frais de ce dernier, l’accès aux sites des projets. 

Le Maître d’Ouvrage assure au prestataire protection contre les menaces, outrages, violences, voies de fait, injures ou diffamations dont il peut être victime en raison ou à l’occasion de l’exercice de sa mission. 

21.2
Obligations du Prestataire
Le Bureau de contrôle, au titre de Maître d'Œuvre des travaux, assure le contrôle des travaux conformément aux obligations et aux prescriptions contenues dans les Termes de Référence et au (aux) CCTP Types travaux :

· Il a la charge de respecter et faire respecter par les entreprises de son lot les clauses administratives et techniques de leur marché,
· D’assurer le suivi et le contrôle environnemental du chantier suivant les directives en vigueur au Ministère des Travaux Publics,

· Sa responsabilité sera engagée s'il n'a pas apporté toute la diligence nécessaire pour l’application des procédures prévues dans les lettres commandes des travaux, en cas de manquement ou de défaillance des entreprises ou pour toutes les tâches administratives qui lui incombent, notamment pour ce qui concerne :
-
la rédaction des ordres de service à caractère technique,

-
la formulation des visas ou agréments.

Le non respect de ses obligations, après mise en demeure par le Chef de Service, peut entraîner le remplacement du personnel impliqué ou la résiliation de la lettre commande   .

Les missions et activités du personnel affecté à la mission de contrôle sont incompatibles avec toutes autres tâches ou activités au siège du Bureau de contrôle voire au sein des entreprises sous contrôle ou non.

Article
 22
Constat de l’effectivité des prestations

Le constat de l’effectivité par les services du MINTP, des prestations réalisées par le Maître d’œuvre ne diminue en rien ni  sa responsabilité ni celle de l’entreprise ayant exécutés les travaux quant aux problèmes de qualité et aux conséquences dommageables que la mise en œuvre de ses prestations ou des travaux par l’entreprise pourrait avoir tant sur la qualité desdits travaux, et aux conséquences dommageables que la mise en œuvre de ces travaux pourrait avoir tant à l’égard du respect des clauses de la lettre commande   , qu’à l’égard des tiers.

En cas de doute sur la qualité des travaux de l’entreprise, une expertise sera commise pour la vérification et la confirmation ou non aux frais des deux (02) parties suscitées.

Article
 23
journal de chantier

Un journal de chantier sera tenu par le Cocontractant et mis à la disposition de l’Ingénieur du marché et de ses représentants.

Y seront consignés entre autres :
- L’avancement des prestations ;

- les opérations administratives relatives à l’exécution ou au règlement de la lettre commande (notification, constat des prestations, etc.) ;

- les conditions atmosphériques.

Le Cocontractant pourra y consigner quotidiennement les incidents ou observations susceptibles de donner lieu à une réclamation de sa part.  

Le journal sera signé contradictoirement par l’Ingénieur de la lettre commande   et le Chef de Mission à chaque visite de chantier.

Pour toute réclamation éventuelle du Cocontractant, il ne pourra être fait état que des événements ou documents mentionnés en temps voulu au journal de chantier.




CHAPITRE III : CLAUSES FINANCIERES

Article 24 : 
Garanties et cautions (CCAG complété) 
23.1. 
Cautionnement définitif 

Le cautionnement définitif est fixé à cinq pour cent (5%) du montant TTC de la lettre commande. 

Le cautionnement sera restitué, ou la garantie libérée, dans un délai d’un mois suivant la date de recette des prestations, à la suite d’une mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande du cocontractant. 

23.2. 
Cautionnement d’avance de démarrage 

23.2-1
Conformément aux textes en vigueur et sur demande expresse du Cocontractant, il pourra être accordé une avance de démarrage d’un montant au plus égal à vingt pour cent (20%) du montant toutes taxes comprises de la lettre commande   sans justification. Cette avance devra être cautionnée à cent pour cent (100%) par un organisme financier installé sur le territoire camerounais, agréé et habilité par le Ministre en charge des Finances. 

23.2-2
Le remboursement de l'avance visée ci-dessus est effectué par précompte sur les acomptes ou, éventuellement, sur le solde dû au Bureau de contrôle. Le remboursement de cette avance commence dès le premier décompte. Il doit être terminé au plus tard lorsque le montant des prestations facturées atteint 80 %.

Le montant à rembourser à l'occasion de chaque décompte est de 25 % du montant du décompte.
22.3-3 Au fur et à mesure du remboursement des avances, le Chef de Service de la lettre commande   donnera la main - levée de la part de la caution correspondante si le Cocontractant en fait la demande.

Article
 25
Montant du marché
Le montant du marché, tel qu’il ressort du Détail Estimatif est de (Montant en chiffres) (Montant en lettre) Toutes Taxes Comprises (FCFA TTC) dont : 
HTVA : (Montant en chiffres) (Montant en lettre)

TVA : (Montant en chiffres) (Montant en lettre)

AIR : (Montant en chiffres) (Montant en lettre)

NET A MANDAER : (Montant en chiffres) (Montant en lettre)
Il résulte de l'application au montant hors TVA, du taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Le montant hors TVA s'obtient par l'application des prix du bordereau aux quantités du détail estimatif et du rabais éventuellement consenti par le Bureau de contrôle.

Le montant hors TVA tient compte de l’avance sur l’impôt sur le revenu prélevé lors du paiement et reversé à l’Administration des impôts.

Article
 26
Consistance des prix

La définition et la consistance des prix sont précisées dans le bordereau des prix.

Article 27
Lieu et mode de paiement

Les paiements seront effectués par virement en Francs CFA au n° _____________________, ouvert au nom de _________________, à la banque________, agence de __________________.

Article
 28
Variation des prix

28.1. 
Les prix sont fermes.
 

a. Les acomptes payés à l’entrepreneur au titre des avances ne sont pas révisables.

b. La révision est « gelée » à l’expiration du délai contractuel, sauf en cas de baisse des prix. 

28.2. 
Modalités d’actualisation des prix 
 

Sans Objet

Article 29 :

Formules de révision des prix (CCAG article 17) 
Sans Objet.

Article 30 : 
Formules d’actualisation des prix (CCAG article 17) 
Sans Objet.

Article 31
Avance de démarrage

Une avance pourra être consentie, au Bureau de contrôle sur sa demande. Son montant sera au plus égal à vingt pour cent (20%) du montant TTC du marché. Elle sera cautionnée à cent pour cent (100%) par un organisme financier installé au Cameroun et agréé par le Ministre en charge des finances ; la rédaction de la caution sera conforme au modèle joint au DAO.

Le remboursement de l'avance visée ci-dessus est effectué par précompte sur les acomptes ou, éventuellement, sur le solde dû au Bureau de contrôle. Le remboursement de cette avance commence dès le premier décompte. Il doit être terminé au plus tard lorsque le montant des prestations facturées atteint 80 %.

Le montant à rembourser à l'occasion de chaque décompte est de 25 % du montant du décompte.

Article 32
Cautionnement définitif

22.1. Le cautionnement définitif garantissant l’exécution intégrale des prestations sera constitué dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les prestations. Le cautionnement provisoire est restitué au Bureau de contrôle après constitution de ce cautionnement définitif.

22.2. Son montant est fixé à cinq pour cent (5%) du montant TTC du marché.

22.3. Le cautionnement définitif peut être remplacé par une caution personnelle et solidaire d’un établissement bancaire installé sur le territoire camerounais et agréé par le Ministre en charge des finances.

22.4. Le cautionnement sera restitué ou la caution bancaire le remplaçant, libérée, sur demande écrite du Bureau de contrôle, à la fin des prestations, après approbation du rapport final.

Article
 33
Nantissement

En vue de l'application du régime de nantissement prévu à l’article 150 du décret N° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics, sont désignés comme :
· Autorité chargée de l’ordonnancement : le Fonds Routier ; 

· Autorité chargée de la liquidation des dépenses : le Fonds Routier ;
· Organisme chargé des paiements : le Fonds Routier ;

· Responsables compétents pour fournir les renseignements :

· Le Chef de Service;

· L’Ingénieur.

Le nantissement est soumis aux règles applicables en cette matière aux marchés publics de l’Etat.

Article
 34
Mode de règlement des prestations
34.1. 
Constatation des prestations exécutées.

Avant le 30 de chaque mois, le prestataire et l’ingénieur établissent un constat des contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement. 

Une copie du constat correspondant devra lui être antérieurement transmise.

34.2. 
Décompte mensuel 

Au plus tard le cinq (5) du mois suivant le mois des prestations, le prestataire remettra en sept (07) exemplaires à l’ingénieur, deux projets de décompte provisoire mensuel (un décompte hors TVA et un décompte du montant des taxes), selon le modèle agréé et établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution de la lettre commande, depuis le début de celui-ci. 

Seul le décompte hors TVA sera réglé au prestataire. Le décompte du montant des taxes fera l’objet d’une écriture d’ordre entre les budgets du MINTP et du ministère en charge des finances. 

Le montant HTVA de l’acompte à payer au prestataire sera mandaté comme suit : 

· 97,8% si le prestataire est au régime réel et 94,5% si le prestataire est au régime simplifié, versé directement au compte du prestataire ; 

· 2,2% si le prestataire est au régime réel et 5,5% si le prestataire est au régime simplifié, versé au trésor public au titre de l’AIR dû par le prestataire ;
L’ingénieur disposera d’un délai de sept (07) jours pour transmettre au chef de service de la lettre commande, les décomptes qu’il a approuvés de façon à ce qu’ils soient en sa possession au plus tard le 12 du mois. Le chef de service dispose d’un délai de quinze (15) jours maxi pour procéder à la signature des décomptes, avant de le transmettre au Fonds Routier, qui procèdera aux paiements des décomptes par virement direct au compte bancaire indiqué dans la lettre commande   du Cocontractant.

Les versements d’acomptes interviennent dans les délais réglementaires à compter de la date de transmission au comptable compétent des constatations ouvrant droit à paiement. 

Décompte général - Etat du solde Après approbation du rapport final, le prestataire adresse au Maître d'Ouvrage une demande de solde sous forme de décompte général faisant apparaître la récapitulation des sommes déjà perçues ainsi que du solde à verser ; cette récapitulation constitue le décompte général. 

Le paiement du dernier décompte est conditionné par la remise du rapport final par le prestataire au Maître d’ouvrage, et l’acceptation par ce dernier, dudit rapport dans un délai de quinze (15) jours francs. 

Les paiements seront effectués par le Fonds Routier dans les délais réglementaires à compter de la remise du décompte approuvé.

Toutefois, les attachements et les décomptes doivent être contrôlés, validés et signés lors des réunions de chantier.

34.3. 
Décompte d’avance de démarrage (le cas échéant). 

Après l’accord éventuel du Maître d’Ouvrage à la demande de l’avance de démarrage visée à l’article 31 susvisé, le décompte y relatif et correspondant au pourcentage accordé sera établi par le Cocontractant et transmis au Maître d’œuvre, accompagné du cautionnement équivalent.

34.4.    Conformément à l’article 47, alinéa (f) du Décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés publics, seule la transmission du décompte définitif à l’organisme payeur en vue du paiement, sera subordonné au visa préalable du MINMAP, le délégué départemental du MNMAP du Mayo Louti
Article 35 : 
Intérêts moratoires (CCAG article 28) 
Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues conformément aux dispositions de l’article 167 du Décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés publics.
Article 36 :

Pénalités 
36.1.
 Pénalités pour absence aux réunions de coordination

En cas d’absence aux réunions de coordination, le Cocontractant encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité journalière fixée à 50 000 FCFA ;

36.2.
 Pénalités pour non-respect des délais de remise des documents

En cas de non-respect des délais de remise des différents rapports, du cautionnement définitif, des assurances, du certificat d’élection de domicile et de l’agrément du personnel et du matériel, le Cocontractant encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité journalière fixée à 50 000 FCFA.

36.3 
Pénalités pour défaut d’exécution

Sont entendus en particulier par défauts d’exécution :
· Tout manque de réaction supérieur à 8 jours par rapport à la date effective où le problème est apparu sur le chantier, les P.V. de réunion de chantier pouvant faire foi en cas de litige au même titre que le journal de chantier. Le Bureau de contrôle sera passible d'une pénalité de 1/2000 ème de sa lettre commande   par jour de retard constaté par l'administration dans l'application des obligations dues au titre de son marché.

Sont notamment concernées, toutes les prises de décisions et tâches administratives incombant au Bureau de contrôle :

· Notification d'O.S. à caractère technique aux entreprises par le Bureau de contrôle (Art. 10 et 13 du C.C.A.P.), préparation et envoi des O.S. à caractère financier à l'Administration,

· Agrément du personnel et du matériel (Art. 12 du C.C.A.P. et Art. 3 des TDR), visa de sous traitance (Art. 11 du C.C.A.P.),

· Suivi et contrôle environnemental du chantier suivant les directives en vigueur au Ministère des Travaux Publics,

· Et plus généralement toutes les obligations techniques et administratives prévues au titre des articles 2, 3 et 4 des TDR.

· Tout remplacement sans l’approbation préalable du Chef de Service. Le Bureau de contrôle sera alors passible des pénalités prévues à l’article 12 du CCAP.

· Les manquements au contrôle géotechnique, manquements qui seront jugés au regard de la présence des géotechniciens au sein de la mission, de l'effectivité des prestations géotechniques et du contenu des rapports relatifs à ce domaine. En cas d'insuffisance caractérisée, le poste contrôle géotechnique ne sera pas rémunéré.

· Tout retard et toute malfaçon de l’Entreprise qui seraient dus au manque ou retard de réaction ou mauvaise décision du Bureau de Contrôle. Dans ce cas, le Bureau de Contrôle sera réputé solidaire de l’Entreprise par rapport aux pénalités infligées et aux pertes subies, à raison de 50%.

· Tout retard de plus de cinq (05) jours dans l’examen et la transmission ou le rejet du projet d’exécution et du plan de récolement des travaux présenté par l’entreprise. Le Bureau de contrôle sera alors passible d’une pénalité de 1/2000 ème du montant de sa lettre commande, par jour de retard

· Le non remplissage du journal de chantier de la Mission de Contrôle par jour ;

·  L’indisponibilité du journal de chantier de la Mission de Contrôle par visite de chantier ;

· Le non remplissage du journal de chantier de l’entreprise par jour.

36.4. 
Le montant cumulé des pénalités est limité à dix pour cent (10%) du montant TTC de la lettre commande   de base et ses avenants éventuels.
Article 37: 
Décompte final (CCAG complété) 
Après achèvement des prestations et dans un délai maximum de Trente (30) jours après la date de réception provisoire, le prestataire établira à partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des prestations effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution de la lettre commande   dans son ensemble. 

37.1.
 L’Ingénieur et le Chef de service disposent d’un délai de 10 jours pour notifier le projet rectifié ou accepté au Bureau de Contrôle.

37.2.
 Le cocontractant dispose d’un délai de 10 jours pour renvoyer le décompte final revêtu de sa signature à l’Ingénieur qui lui dispose d’un délai de cinq (05) jours pour l’approuver et le transmettre au Chef de service.

37.3.
 Le chef de service dispose d’un délai de sept (07) jours maxi pour procéder à la signature du décompte et le soumettre au visa préalable du Ministre chargé des Marchés Publics avant sa transmission à l’Organisme payeur.

Article 38 :

Décompte général et définitif (CCAG complété) 
Dans le cadre du présent marché le Décompte final vaut décompte général et définitif.

Ce décompte définitif sera soumis au visa préalable du Ministre chargé des Marchés Publics avant sa transmission à l’Organisme payeur.

Article 39 :

Régime fiscal et douanier (CCAG complété) 
Le décret N° 2003/651/PM du 16 avril 2003 définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Marchés Publics. 

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l’entreprise impute sur ses coûts d’intervention et constituer l’un des éléments des sous-détails des prix hors taxes. 

Le prix TTC s’entend TVA incluse. 

Article 40 : 
Timbres et enregistrement des marchés (CCAG article 20) 
Sept (07) exemplaires originaux de la lettre commande   seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais du Maitre d’Ouvrage, conformément à la réglementation en vigueur.

Le non enregistrement dans les délais réglementaires entrainera des sanctions prévues par le code général des impôts.

Après enregistrement, cinq (05) exemplaires originaux enregistrés du marché devront être retournés à la Direction des Contrats pour ventilation

Chapitre IV : De la recette

Article 41 : Commission de suivi et recette 

Sans objet.
Article 42 : Recette des prestations (CCAG article 36) 

La recette des prestations est prononcée par le Chef de Service du Marche et l’Ingénieur du Marche. 




CHAPITRE V : PRESCRIPTIONS DIVERSES

Article 43 : 
Cas de force majeure (CCAG article 41) 
La force majeure s’entend par tout évènement imprévisible et insurmontable qui empêcherait au Cocontractant de remplir tout ou une partie de ses obligations contractuelles.

Le Cocontractant informera le Maître d’Ouvrage par écrit dans un délai de huit (08) jours de tout cas de force majeure. Dès qu’une telle information sera confirmée par le Maître d’Ouvrage, le Cocontractant pourra se voir dégagé de toutes responsabilités pour manquement au respect de ses engagements par l’autorité contractante.

Article 44
Soumission aux lois et règlements

Le Bureau de contrôle doit se soumettre aux lois et réglementations en vigueur au Cameroun 

Article 45
Législation concernant la main d'œuvre

Le Bureau de contrôle devra se conformer à la réglementation en vigueur concernant l’emploi de la main d’œuvre. Il ne pourra formuler aucune demande d’indemnités basée sur les sujétions ou difficultés qui résulteraient.

Article 46 :
Résiliation du marché (CCAG article 42) 
Le marché   peut être résilié comme prévu à la Section II, Sous-section I du chapitre I, du Titre V du décret N° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics et également dans les conditions stipulées aux articles 42, 43, 44, 45, 46 et 47 du CCAG (prestations intellectuelles), notamment dans l’un des cas suivants :

· Décès du titulaire du marché. Dans ce cas, le Maitre d'Ouvrage peut, s'il y a lieu, autoriser que soient acceptées les propositions présentées par les ayant­ droits pour la continuation des prestations ;

· Faillite du titulaire du marché. Dans ce cas, le Maitre d'Ouvrage peut accepter s'il y a lieu, des propositions qui peuvent être présentées par les créanciers pour la continuation des prestations ;

· liquidation judiciaire, si le co-contractant de l'Administration n'est pas autorisé par le tribunal à continuer l‘exploitation de son entreprise ;

· En cas de sous-traitance, de cotraitance ou de sous-commande   sans autorisation préalable du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d'Ouvrage Délégué ;
· Défaillance du co-contractant   de l'Administration   dûment constatée et notifiée à ce dernier par le Maitre d'Ouvrage au le Maitre d’Ouvrage Délégué ;

· Non-respect de la législation ou de la règlementation du travail ;
· Variation importante des prix dans les conditions définies par le cahier des clauses administratives générales, suite à la modification des conditions économiques ou des quantités initiales de la lettre commande ;
· Manœuvres frauduleuses et corruption dûment constatées.

Le marché   peut également être résilié dans les cas suivants :

· Retard de plus de trente (30) jours calendaires dans l’exécution d’un ordre de service ou arrêt injustifié des travaux de plus de sept (07) jours calendaires ;

· Pénalités cumulées dépassant 10 % du montant T.T.C. de la lettre commande   de base avec ses avenants ;

· Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;

· Défaillance du prestataire ;
Article 47
Différends et litiges (CCAG article 48) 
Lorsqu’aucune solution amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction camerounaise compétente, conformément aux dispositions de l’article 187 du décret N°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics.

Article 48
Edition et diffusion du présent marché (CCAG complété) 
Vingt (20) exemplaires du présent marché seront édités par les soins du Maitre d’Ouvrage et fournis au Chef de service. 

Article 49 et dernier Entrée en vigueur du marché (CCAG complété) 
le present marché   ne deviendra définitif qu’après sa signature par le Maitre d’Ouvrage. Il entrera en vigueur dès sa notification au prestataire.

Pièce 5
TERMES DE REFERENCE

(TDR)

TERMES DE REFERENCE (TDR)

Article1
Description des prestations
Les présents termes de référence concernent :

· Le contrôle technique et la surveillance des travaux d’entretien de la route reliant les quartiers de DOUMO avec la construction de deux (02) dalots double en béton armé de section (2x2,5x1,5 et 2x2x1,5) sur le tronçon de route Maison LAWANE - WARGUIZA(12,00 km) (13,00 ml) dans le village DOUMO, Arrondissement de MAYO OULO, Département du Mayo-Louti, Région du Nord
Les travaux concernés dont la liste n’est pas exhaustive comprennent essentiellement les tâches suivantes :

· Le déblais ordinaire mis en dépôt;

· Le remblai d’emprunt ;

· L’assainissement transversal et longitudinal;

· La réparation des ouvrages ;

· La cconstruction des ouvrages;

· La mise en forme de la chaussée

· La signalisation et la prise en compte de la protection de l’environnement.

· Etc.

Les principaux détails sont contenus dans les CCTP du contrat de l’entreprise chargée des travaux.

Article 2
Obligations générales du Bureau de Contrôle

Le Bureau de contrôle sera Maître d’Œuvre et assumera les charges suivantes ;

2.1. Le contrôle technique des travaux mécanisés d’entretien des routes et/ou ouvrages d’art exécutés par les entreprises qui comprennent les tâches ci-dessus listées.
2.2.
Le contrôle géotechnique :

Ce contrôle vise à s'assurer que l’entreprise fait son auto contrôle correctement et exécute les travaux conformément aux prescriptions géotechniques définies dans les CCTP travaux, ce qui garantit leur qualité.

Il se subdivise en contrôle amont, contrôle pendant et contrôle aval.

2.2.1.
Le contrôle amont comprend :

· L'agrément des emprunts et des carrières,

· L’exploitation des emprunts,

· La réalisation des planches d'essais,

· L'état et l'adéquation du matériel de mise en œuvre.

2.2.2. Le contrôle pendant concerne :

· La profondeur de scarification et sa régularité transversale,

· Le malaxage et le régalage des matériaux,

· L'épaisseur des couches avant compactage,

· L'homogénéité des matériaux,

· La teneur en eau de mise en œuvre,

· Le plan de compactage,

· La rotation de l'atelier de compactage.

2.2.3. Le contrôle aval comprend :

· La mesure des densités in-situ,

· La mesure des épaisseurs des remblais après compactage.

A cet effet, le Bureau de contrôle devra mobiliser en permanence sur le site, un géotechnicien responsable du laboratoire et au moins un laborantin confirmé, attaché à chaque ingénieur de suivi, ainsi que le matériel nécessaire pour réaliser, de manière inopinée ou ciblée chaque fois qu'il le juge nécessaire pour vérifier les résultats de l'entreprise, les contrôles amont, pendant et aval ainsi que tous les essais de routine définis dans les CCTP travaux. En particulier, chaque géotechnicien attaché aux ingénieurs de suivi devra disposer en permanence des matériels indispensables aux essais de contrôle de routine à l'exécution.

Il s'agit essentiellement :

· Des essais d'identification des sols (analyse granulométrique, limites d'Atterberg, teneur en eau naturelle),

· Des essais de compactage PROCTOR,

· Des mesures de densité in-situ au densitomètre à membrane. 

Les essais seront exécutés conformément à la cadence définie dans le CPT de l'entreprise.

Pour les vérifications et les essais spécifiques non réalisables sur le chantier (essais CBR, ….), le Bureau de contrôle fera appel à un laboratoire spécialisé extérieur. Il en est de même pour les essais spéciaux plus lourds qui pourraient être demandés (ou acceptés après proposition) par le Chef de Service. Ces vérifications ou essais spéciaux seront rémunérés en dépenses remboursables sur présentation de pièces justificatives.

Les résultats de contrôle géotechnique feront l'objet d'un rapport mensuel assorti des commentaires du bureau de contrôle sur la qualité des travaux réalisés.

Pour assurer correctement ce contrôle, l'équipe géotechnique bénéficiera de l'appui de la direction du Bureau de contrôle qui s'attachera les services, en cas de nécessité, d'un laboratoire agréé.

Le non-respect de ces obligations placera automatiquement le Bureau de Contrôle en défaut d’exécution et par conséquent passible des pénalités prévues à l’article 19 du présent CCAP.

La liste exhaustive du matériel de contrôle qui sera fournie à la soumission, devra comporter au minimum :
· Pour le laboratoire central de la mission de contrôle :
· Un appareil de Casagrande avec accessoires,

· Quatre moules CBR avec accessoires,

· Deux dames PROCTOR,

· Une étuve ou une plaque chauffante avec bouteille de gaz,

· Une colonne de tamis complet,

· Une balance électronique de précision,

· Une balance ROBERVAL de 15 Kg avec socle de poids complet.

· Pour chaque géotechnicien :
· Une dame proctor,

· Un densitomètre à membrane avec accessoires,

· Une balance ROBERVAL de 15 Kg avec socle de poids complet,

· Un tamis de 20 mm,

· Une gamelle à brûler.  

2.3 
Contrôle environnemental :

Ce contrôle consistera à vérifier que l'entreprise exécute tous les travaux spécifiés dans le ou les CCTP travaux et plus généralement dans le DAO conformément aux clauses de protection de l'environnement des directives ministérielles en vigueur. En cas de refus de l'entreprise de se conformer aux clauses et directives environnementales en vigueur, le bureau de contrôle sera tenu d'en informer l'Administration dans un délai de 8 jours sous peine d'être passible des pénalités prévues à l'article 19 du C.C.A.P.

2.4 Autres contrôles

Le Bureau de contrôle aura également en charge :

· Le suivi et la vérification des travaux de topographie réalisés par l’entreprise ;

· L’organisation des réceptions provisoires des travaux, en collaboration avec l’Ingénieur de la lettre commande ;
· Le Relevé des dégradations du réseau à charge pour préparation de la campagne suivante sur ordre de Service du MOE ;

· Le dimensionnement et l’implantation des ouvrages hydrauliques du réseau à charge ;

Article 3
Mise en place des moyens en personnel et en matériel
Pour assurer les missions de contrôle des travaux d'entretien des routes citées en annexe, le Bureau de contrôle mettra en place des équipes composées chacune comme suit à titre indicatif : (la composition de chaque mission est celle portée au détail estimatif) : 

· Un Chef de mission,  Ingénieur de Travaux de génie civil ou plus (BAC+3 ou plus), ayant au moins six (06) ans d'expérience générale et ayant occupé ce poste dans au moins deux (02) projets de contrôle des travaux de construction, d’ouverture, de réhabilitation, d’aménagement ou d’entretien des routes.
· Un Technicien de Suivi, Technicien Supérieur de Génie Civil ou plus (BACC+2 ou plus) de formation ayant au moins trois (03) ans d’expérience générale et ayant réalisé au moins deux (02) projets de contrôle des travaux de construction, d’ouverture, de réhabilitation, d’aménagement ou d’entretien des routes comme Technicien de suivi.

· Un responsable géotechnique, Technicien de Génie Civil ou plus (niveau BAC au moins), ayant au moins 03 ans d’expérience générale et ayant réalisé au moins deux (02) projets de contrôle des travaux de construction, d’ouverture, de réhabilitation, d’aménagement ou d’entretien des routes comme responsable géotechnique.

En outre, le Bureau de contrôle recrutera et prendra en charge :

· Le personnel d'appui nécessaire au fonctionnement correct de la mission de contrôle dont il sera tenu compte dans le sous détail du prix de fonctionnement de la mission. Il comprendra au minimum un chauffeur par ingénieur ou technicien, une secrétaire et un gardien par implantation.

· Le matériel indispensable pour la bonne exécution des prestations, y compris le matériel géotechnique et topographique d'appoint dont la liste figure dans l'offre du Bureau de contrôle ;
Le Cocontractant mettra à la disposition de la Mission de Contrôle dès son installation, 

* Un bureau sur la zone d'intervention (avec local de réunion de 10 places au moins, téléphone et fax) ;
Article 4
Obligations des agents du Bureau de contrôle

Les agents du Bureau de contrôle devront se conformer aux directives de la Campagne d'Entretien Routier en vigueur sur les Attributions de la Maîtrise d'Œuvre et de la Maîtrise d'Ouvrage du MINTP.

4.1. Le Chef de mission devra notamment :

· Établir et soumettre à l’approbation de l’Ingénieur, un programme d’action dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les prestations,

· Veiller à ce que l’entrepreneur remette dans les délais prescrits les pièces administratives et techniques prévues dans son contrat : attestation d’assurances, cautions diverses, projet d’exécution, plan de récolement,

· Vérifier l'activité de l'entreprise et donner les instructions en vue d'assurer l'avancement normal des travaux dans le cadre du planning arrêté,

                *  Veiller à l'application des textes régissant la lettre commande   des travaux,

*
Viser l’attachement récapitulatif mensuel de chaque entreprise,

· Veiller à ce que chaque entreprise établisse et transmette son décompte mensuel avant le cinq (05) du mois suivant,

· Rendre compte de l'évolution des travaux par des rapports mensuels, faisant le point par chantier et par Entreprise et remis avant le 15 du mois suivant en neuf (09) exemplaires.

· Rendre compte par des rapports spéciaux, des difficultés rencontrées sur les chantiers, des imprévus, des aléas et proposer des solutions adaptées,

· Suivre l'évolution des quantités de travaux et des coûts cumulés, et estimer les prévisions de dépenses jusqu'à la fin du chantier,

      *  Organiser avec le Chef de Service et l’Ingénieur compétent, les réceptions provisoires des travaux, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et la lettre commande   de l’entreprise des travaux,

· Établir à la fin des prestations, un rapport final conforme au modèle fourni et retraçant le déroulement des travaux, donnant des appréciations et faisant le bilan financier de l'opération.

· Mettre au point avec l’entreprise et ou viser les dossiers transmis à l’approbation de l’Ingénieur ou du Chef de Service.

· Établir et notifier les ordres de service à caractère technique

· Préparer les observations et les ordres de service à signer par le Chef de Service ou l’Ingénieur

· Convoquer des réunions de chantier

· Ventiler les PV contradictoires des réunions des chantiers et les constats hebdomadaires des travaux

· Produire les constats de travaux

Le Chef de mission et/ou les Techniciens Supérieurs de suivi devront assurer et suivre le respect par l'entreprise des prescriptions environnementales définies au DAO des travaux et notamment :
· L'affichage d'un règlement à l'entreprise prenant en compte les problèmes environnementaux (MST, braconnage,)

· Le contrôle de l'abattage des arbres et du débroussaillement suivant les clauses types environnementales et le respect des directives types concernant les installations de chantier, 

· La sensibilisation des chefs de chantiers aux problèmes environnementaux lors des réunions de chantier hebdomadaires et le respect des prescriptions environnementales lors de l'ouverture ou la fermeture des chambres d'emprunt (remise en état de site), l'exploitation des carrières,

Le Chef de mission veillera à apporter de manière continue toute l’information utile à la Délégation Départementale des Travaux Publics compétente.

4.2 Ingénieurs ou techniciens supérieurs de suivi

Ils travaillent sous la responsabilité du chef de mission et devront notamment :

· Préparer les ordres de service à caractère technique ou financier ;

· Mettre au point avec les entrepreneurs et ouvriers les dossiers techniques ;

· Vérifier la qualité et la quantité des travaux et notamment des prestations géotechniques des entreprises qu'il contrôle et de celles de sa propre équipe de contrôle géotechnique ; 

· Faire procéder aux planches d'essais nécessaires à la détermination des normes de compactage pour le reprofilage, les remblais et la couche de roulement ;

· Faire entretenir le piquetage du chantier ;

· Effectuer les prises en attachements contradictoires avec l'entreprise ; chaque attachement sera complété par les résultats des essais de contrôle interne (auto- contrôle) de l’entreprise, une feuille de détail sur laquelle seront précisées la localisation des travaux et les quantités mises en œuvre par zone ;

· Organiser les réunions de chantier ;
· Tenir les réunions de chantier hebdomadaires auxquelles sera invité l’Ingénieur de la lettre commande   compétent ;
· Veiller à la bonne tenue du journal de chantier et le signer quotidiennement.

4.3 Responsable géotechnique

Il travaille sous la responsabilité du chef de mission et devra notamment :

* Examiner et valider le cas échéant les résultats des travaux de laboratoire confiés à un laboratoire géotechnique agréé ;
* Vérifier la qualité et la quantité des prestations géotechniques des entreprises qu'il contrôle ; 

* Elaborer les rapports géotechniques.

Article 5
 Remise des rapports mensuels et finaux

Le Bureau de contrôle établira un rapport (par réseau ou par lot selon le cas) mensuel et en fin de chaque tranche le cas échéant, conforme au modèle fourni et faisant ressortir :

* Une synthèse dudit rapport ;
* Les travaux exécutés, reportés sur une copie du schéma itinéraire ;
* L’état d'avancement des travaux dans le cadre de chaque campagne ;
* Les résultats du contrôle géotechnique, assortis des commentaires relatifs à leur conformité aux prescriptions ou aux actions engagées en cas de résultats non-conformes ainsi que les matériaux utilisés ;
* L’état des paiements (BET et entreprises contrôlées), la comparaison aux prévisions de décaissements ;
* La description des conditions d'exécution des travaux ;
* Le relevé des communications importantes et des réceptions prononcées ;
* Les commentaires sur la qualité des travaux ;
* Les suggestions de la mission de contrôle et les notes de service ; 

* La situation des décomptes de la mission de contrôle ;
* Les PV des différentes sessions de la Commission de suivi et de recettes techniques ;
* Analyse comparative quantitative et qualitative des moyens en personnel et matériel par rapport à son offre.

Ce rapport fera apparaître clairement la situation par chantier et par entreprise ainsi que l’appréciation sur la qualité des travaux et du contrôle réalisé.

Le contrôle géotechnique devra faire l'objet d'un rapport séparé.

Le rapport mensuel sera remis dans un délai de 15 jours à compter de la fin du mois concerné. Et le rapport final, trente (30) jours après la fin de la tranche concernée.

Chaque rapport sera remis en huit (05) exemplaires ventilés comme suit :

* 1 exemplaire au Secrétaire d’Etat au Maire de la Commune de Mayo-Oulo ;

* 1 exemplaire au Secrétaire Général de la Mairie de Mayo-Oulo ;

* 1 exemplaire au Fonds Routier si c’est un financement Fonds Routier ;
* 1 exemplaire au Directeur de l’Entretien et de la Protection du Patrimoine Routier ;
* 1 exemplaire au Délégué Départemental des Travaux Publics concerné ;

Si dans un délai d'un mois après la remise du rapport final, l’Administration n'a pas notifié ses observations au Bureau de contrôle, le rapport est réputé définitivement approuvé.

Article 6
Qualifications requises

Les qualifications des personnels du bureau de contrôle requises pour que la mission puisse assurer le suivi et le contrôle des travaux d'entretien des routes doivent être conformes à l'article 3 des présents TDR.

Si au cours de l'exécution du contrat, le Chef de Service de la lettre commande   constate que les prestations de l'un des ingénieurs du Bureau de contrôle ne sont pas satisfaisantes, il peut demander son remplacement immédiat. Au cas où ce constat est fait par l’Ingénieur, il peut proposer le remplacement du cadre concerné au Chef de Service. Les frais relatifs à ce remplacement incombent au Bureau de contrôle.

Article 7
Liste du personnel d'encadrement

Le personnel d'encadrement du Bureau de contrôle à mobiliser dans le cadre de l'exécution du présent contrat devra être absolument celui de la liste proposée dans l’offre et présenté suivant le tableau ci-après :

	Désignation
	Noms et Prénoms

	 Ingénieur, Chef de mission
	

	 Technicien de suivi 
	

	Responsable géotechnique 
	

	…………………..
	


Toute modification de la liste proposée dans l’offre devra faire l’objet d’un accord explicite du Maître d’Ouvrage. Celui-ci se réserve le droit, pendant toute la durée du contrôle des travaux, de refuser ou de faire remplacer tout personnel dont les capacités techniques ou les comportements seraient jugés inadéquats.

En cas de remplacement, le Maître d’Ouvrage se réservera alors le droit de faire résilier le contrat sans que le Bureau de contrôle ne puisse opposer de réclamation. En cas de décision de non-résiliation, le Chef de Service veillera à l’application par l’Ingénieur, d’une réfaction de 10% sur le prix unitaire de l’expert concerné.

En tout état de cause, le Bureau de Contrôle ne pourra être autorisé à procéder au remplacement de plus de 25% du personnel et/ou du matériel de la soumission, sauf cas de force majeure.

Le personnel ci-dessus sera mobilisé et démobilisé par ordres de service signés de l’Ingénieur à la demande du Bureau de contrôle ; les ordres de services indiqueront les dates de prise de service de chaque personnel d’encadrement ainsi mis en service.

Article 8
Durée du contrat de contrôle

L'intervention du personnel du Bureau de contrôle commencera dès la notification par l’Autorité Contractante de l’ordre de service de commencer le contrôle. Elle est définie par le CCAP.

Article 9       Obligation de réserve et de discrétion

Le prestataire qui à l’occasion de l’exécution du contrat, à reçu communication a titre confidentiel de renseignement, documents ou objets quelconques, est tenu de maintenir cette communication confidentielle. Dans le cas contraire, l’Autorité Contractante se réserve le droit de résilier la lettre commande   aux tors du prestataire comme prévu à la section III, Chapitre I, Titre IV du Livre I du décret 2004/275 du 24 septembre 2004 portant code des marchés Publics.

Les documents, plans, rapports, etc., établis par le prestataire au titre de l’exécution du contrat sont propriété du Maitre d’Ouvrage. Ils ne peuvent être publiés ou communiqués à des tiers sans autorisation du Maitre d’Ouvrage.

Article 10
Indépendance à l’égard de l’entreprise (ou des entreprises) contrôlé (es)


Pendant l’exécution du présent contrat, le prestataire s’interdit d’effectuer pour le compte d’une entreprise dont il a à contrôler les travaux au titre de ce contrat, toute prestation en rapport avec les travaux contrôlés.

Le prestataire a la responsabilité décennale prévue par le code civil en ce qui concerne les ouvrages d’art.

Article 11
Documents

Le prestataire fera un inventaire de tous les documents mis à sa disposition et ceux produits au cours de sa mission pour les besoins de contrôle. Ces documents dont il aura la garde, devront être restitués à la fin de la lettre commande. Ils doivent être considérés comme confidentiels et utilisés comme tels.
Article 12
Election de domicile


Le prestataire fait élection du domicile dans un lieu proche de la zone de réalisation de ses prestations, les frais de fonctionnements y afférents étant à sa charge.

Il est, en outre tenu de se faire enregistrer dans la collectivité locale décentralisée territorialement compétente.

Article 13
Obligation de l’Administration


Elle facilitera l’obtention auprès des administrations et organismes compétents, des informations et renseignements dont le prestataire pourrait avoir besoin.
Pièce n° 6

PROPOSITION TECHNIQUE (TABLEAUX TYPES)

6A
Lettre de soumission de la Proposition Technique

6B. 
Références du Candidat 

6C. 

Observations et suggestions du Candidat sur les termes de référence et sur les données, services et installations devant être fournis par le Maître d’Ouvrage

6D. 
Descriptif de la méthodologie et du plan de travail proposés pour accomplir la mission 

6E. 
Composition de l’équipe et responsabilités de ses membres 

6F. 
Modèle de Curriculum Vitae (CV) pour le personnel spécialisé proposé 

6G. 
Calendrier du personnel spécialisé 

6H. 
Calendrier des activités (programme de travail) 

6A. Lettre de soumission de la proposition technique 

[Lieu, date] 

À : [Monsieur le Maire de le la Commune de Mayo-Oulo –May-Oulo] 

Madame/Monsieur, 

Nous, soussignés, avons l’honneur de vous proposer nos services, à titre de prestataire, pour [titre des services] conformément à votre Dossier d’Appel d’Offres en date du [date] et à notre proposition. Nous vous soumettons par les présentes notre Proposition Technique [préciser le (s) lot, le cas échéant]. 

Si les négociations ont lieu pendant la période de validité de la proposition, c’est-à-dire avant le [date], nous nous engageons à négocier sur la base du personnel proposé ici. Notre proposition a pour nous force obligatoire, sous réserve des modifications résultant de la négociation du contrat. 

Nous savons que vous n’êtes tenue/tenu d’accepter aucune des propositions reçues. 

Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de notre considération distinguée. 

Signature du représentant habilité :
Nom et titre du signataire :
Nom du Candidat :
Adresse :


6B. Références du Candidat 
Services rendus pendant les [indiquer le nombre de 1 à 3] dernières années qui illustrent le mieux vos qualifications.

À l’aide du formulaire ci-dessous, indiquez les renseignements demandés pour chaque mission pertinente que votre société/organisme a obtenue par contrat, soit en tant que seule société, soit comme l’un des principaux partenaires d’un groupement. 

	Nom de la Mission : 
	Pays : 

	Lieu : 
	Personnel spécialisé fourni par votre société/organisme (profils) : 

	Nom du Client: 
	Nombre d’employés ayant participé à la Mission : 

	Adresse : 
	Nombre de mois de travail ; durée de la Mission : 

	Délai : 
	

	Date de démarrage : Date d’achèvement : (mois/année) (mois/année) 
	Valeur approximative des services (en francs CFA HT) : 

	Nom des prestataires associés/partenaires éventuels : 
	Nombre de mois de travail de spécialistes fournis par les prestataires associés : 

	Nom et fonctions des responsables (Directeur/Coordinateur du projet, Responsable de l’équipe) : 

	Descriptif du projet : 

	Description des services effectivement rendus par votre personnel : 


Nom du candidat : ________________________________________ 

Produire justificatifs 

6C. Observations et suggestions du consultant sur les termes de référence et sur les données, services et installations devant être fournis par le Maître d’Ouvrage 

Sur les termes de référence : 

Sur les données, services et installations devant être fournis par le Maître d’Ouvrage : 

6D. Descriptif de la méthodologie 
et du plan de travail proposés pour accomplir la mission

6E. Composition de l’équipe et responsabilités de ses membres 

1  Personnel technique/de gestion 
2 Personnel d’appui (siège et local)

	Nom 
	Poste 
	Attributions 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	Nom 
	Poste 
	Attributions 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


6F. Modèle de Curriculum Vitae (CV) 
du personnel spécialisé proposé

Poste : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nom du Candidat : . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nom de l’employé : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Profession :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Diplômes : . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Date de naissance : . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nombre d’années d’emploi par le Candidat :....................... Nationalité : . . . . . . . . . . . . . . 

Affiliation à des associations/groupements professionnels : . . . . . . .

Attributions spécifiques :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Principales qualifications : 
[En une demi-page environ, donner un aperçu des aspects de la formation et de l’expérience de l’employé les plus utiles à ses attributions dans le cadre de la mission. Indiquer le niveau des responsabilités exercées par lui/elle lors de missions antérieures, en en précisant la date et le lieu.]. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Formation : 
[En un quart de page environ, résumer les études universitaires et autres études spécialisées de l’employé, en indiquant les noms et adresses des écoles ou universités fréquentées, avec les dates de fréquentation, ainsi que les diplômes obtenus.] 

Pièces Annexes : 
-
Copie certifiée conforme du diplôme le plus élevé et éventuellement une attestation de l’ordre du corps de métier 

- Attestation de disponibilité

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Expérience professionnelle : 
[En deux pages environ, dresser la liste des emplois exercés par l’employé depuis la fin de ses études par ordre chronologique inverse, en commençant par son poste actuel. Pour chacun, indiquer les dates, nom de l’employeur, titre du poste occupé et lieu de travail. Pour les dix dernières années, préciser en outre le type d’activité exercée et, le cas échéant, le nom de clients susceptibles de fournir des références.]

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Connaissances informatiques : 
[Indiquer, le niveau de connaissance]

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Langues : 
[Indiquer, pour chacune, le niveau de connaissance : médiocre/moyen/ bon/excellent, en ce qui concerne la langue lue/écrite/ parlée.]

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Attestation : 
Je, soussigné, certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent fidèlement compte de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

[Signature de l’employé et du représentant habilité du consultant] Jour/mois/année 

Nom de l’employé :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nom du représentant habilité :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6G. Calendrier du personnel spécialisé

	Nom 
	Poste 
	Rapports à fournir/activités 
	
	Mois (sous forme de diagramme à barres) 

	
	
	
	1 
	2 
	3 
	4
	5
	6
	7 
	8
	9 
	10 
	11 
	12 
	Nombre de mois 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sous-total (1)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sous-total (2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sous-total (3)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sous-total (4) 


Temps plein : _________________ Temps partiel : _________________ 

Rapports à fournir : _________________ 

Durée des activités : _________________ Signature : ___________________________ 

(Représentant habilité) 

Nom : _______________________________ Titre : _______________________________ Adresse : ____________________________ 

6H. Calendrier des activités (programme de travail) 

A. Préciser la nature de l’activité 

	

	[Mois à compter du début de la mission] 

	
	1er 
	2e 
	3e 
	4e 
	5e 
	6e 
	7e 
	8e 
	9e 
	10e 
	11e 
	12e 
	

	Activité (tâche) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: image4.jpg]



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: image5.jpg]



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: image6.jpg]



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: image7.jpg]



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


B. Achèvement et soumission des rapports 

	
apports 
	Date 

	1. Rapport initial 
	

	2. Rapports d’avancement a. Premier rapport d’avancement b. Deuxième rapport d’avancement 
	

	3. Projet de rapport final 
	

	4. Rapport final 
	


Pièce 7

PROPOSITION FINANCIERE (TABLEAUX TYPES)

Récapitulatif des tableaux types 
7. A.
Cadre du Bordereau des prix unitaires 

7. B.
Cadre du détail estimatif 

7. C.
Cadre du sous-détail des prix unitaires 

7. A.
CARDRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (PBU)
Article 1 : Dispositions générales

Le Bureau de contrôle est réputé avoir une parfaite connaissance de toutes les sujétions pour l'exécution des services ainsi que les conditions locales susceptibles d'influer sur cette exécution et sur son coût.

Il ne pourra donc présenter de réclamation, hormis dans les conditions prévues par le présent contrat.

Les prestations effectuées par le Bureau de contrôle lui seront rémunérées par application des prix du bordereau aux quantités réellement exécutées constatées et évaluées selon les clauses de la lettre commande.
Les prix du bordereau comprennent tous les frais de main d'œuvre, fourniture, logement, location, amortissement, fonctionnement et entretien du matériel, les frais de transport du personnel, les indemnités, les primes, les frais d'assurances et charges sociales des divers personnels, les frais d'acheminement du matériel et toutes sujétions.

Article 2 : Bordereau des prix unitaires
Définition et consistance des prix

Les prix du bordereau seront donnés Hors TVA, les coûts toutes taxes comprises devant être indiqués à la fin du détail estimatif.

	Prix 
	Désignation
 Prix Unitaires HT en lettres
	Unité 
	PU HT
en chiffres

	 
	SERIE 100 : PERSONNEL TECHNIQUE
	 
	 

	 
	Chaque prix de la Série 100 rémunère à l'HOMME-MOIS (H/Mois), les prestations fournies par l'Expert correspondant. 
Ces prix comprennent : les salaires, les charges sociales, les assurances, les frais médicaux, les transports et congés, les indemnités de logement au siège, les indemnités de déplacements, les frais généraux, les impôts et taxes et toutes sujétions relatives à la réglementation concernant la gestion du personnel.
Ces prix s’appliquent au temps de présence effective de l'Expert concerné; ils sont fractionnables en trentièmes.
	 
	 

	CO101
	Chef de mission
	
	 

	 
	L'Homme/Mois à:
	 
	 

	 
	#NOM?
	H/Mois
	0

	CO104
	Responsable géotechnicien
	
	 

	 
	L'Homme/Mois à:
	 
	 

	 
	#NOM?
	H/Mois
	0

	CO110
	Technicien de Suivi 
	
	 

	 
	L'Homme/Mois à:
	 
	 

	 
	#NOM?
	H/Mois
	0

	 
	SERIE 300 : FONCTIONNEMENT
	 
	 

	CO301
	Location et exploitation de véhicules
	
	 

	 
	Ce prix rémunère au VEHICULE / MOIS (V/Mois) la totalité des frais de location ou d'amortissement, d'exploitation, d'entretien,  de carburant, d’assurance, de vignette, etc., pour chaque véhicule  mobilisé et utilisé dans le cadre de la lettre commande   .
Ce prix s’applique au temps de mobilisation effective de l'Expert utilisateur ; il est fractionnable en trentièmes.
	 
	 

	 
	Le Véhicule/Mois à:
	 
	 

	 
	#NOM?
	V/Mois
	0

	CO302
	Logements
	
	 

	 
	Ce prix rémunère au LOGEMENT/MOIS (L/Mois) les frais de logement du personnel du Cocontractant et des bureaux affectés au projet. 
Ce prix intègre également, l’eau, l’électricité, le téléphone.
	 
	 

	 
	Le Logement/Mois à:
	 
	 

	 
	#NOM?
	L/Mois
	0

	CO304
	Contrôle géotechnique
	
	 

	 
	Ce prix rémunère  au  FORFAIT/MOIS (FT/Mois) les prestations de contrôle géotechnique effectuées dans le cadre de la lettre commande   . Ces prestations sont définies par les termes de référence.
Ce prix comprend :
• Le salaire et les charges du personnel affecté à cette tâche,
• Les frais relatifs aux moyens de locomotion et de communication de ce personnel,
• Les frais relatifs aux matériels de laboratoire indispensables à l’exécution de cette tâche,
• Les frais relatifs à la rédaction et à l’édition des rapports contractuels,
• Toutes sujétions relatives à l’exécution de cette tâche conformément aux prescriptions des termes de référence.
Ce prix s’applique au temps de mobilisation effective de la Mission de Contrôle ; il est fractionnable en trentièmes.
	 
	 

	CO307
	Autre fonctionnement
	
	 

	 
	Ce prix rémunère au FORFAIT/MOIS (FT/Mois) les autres frais relatifs au fonctionnement de la Mission de Contrôle. ce prix intégré notamment: les matériels et fournitures de bureau, la production des rapports, le fax, le téléphone, l'entretien des matériels du bureau.
Ce prix s’applique au temps de mobilisation effective de la Mission de Contrôle ; il est fractionnable en trentièmes.
	 
	 

	 
	Le Forfait/Mois à:
	 
	 

	 
	#NOM?
	FT/Mois
	0


7. B.
CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF (DQE)
	Contrôle technique et la surveillance des travaux d’entretien de certaines routes communales du Réseau Prioritaire dans le Réseau Nord (Région du Nord, Programme 2026, 2027 et 2028.
DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF 



	N° PRIX
	DESIGNATION DES TRAVAUX
	UNITE
	QUANTITES
	PU
	MONTANT

	SERIE 100 : PERSONNEL TECHNIQUE

	CO101
	Chef de mission
	H/Mois
	05
	
	

	CO104
	Responsable géotechnicien
	H/Mois
	05
	
	

	CO110
	Technicien de Suivi
	H/Mois
	05
	
	

	SERIE 300 : FONCTIONNEMENT

	CO301
	Location de Véhicule
	Véh/Mois
	05
	
	

	CO302
	Logement
	L/Mois
	05
	
	

	CO304
	Contrôle géotechnique
	Ft/Mois
	05
	
	

	CO307
	Autre fonctionnement
	Ft/Mois
	05
	
	

	TOTAL HTVA
	

	TVA (19,25%)
	

	AIR (2,2 % ou 5,5%)
	

	TOTAL TTC
	

	NET A MANDATER
	


Arrêté le présent devis à la somme de.
7.C. CADRE DU SOUS-DETAIL DES PRIX UNITAIRES
A – DECOMPOSITION DES PRIX DU PERSONNEL (Homme/mois)

	N° prix
	NOM
	Fonction
	Salaire mensuel de base

1
	Charges sociales

(% de 1)

2
	Taxes général
(% de 1)

3
	Sous total

4
	Marge bénéficiaires

(% de 4)
	Total

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


B – FONCTIONNEMENT GENERAL DE LA MISSION (Forfait/mois ou H/mois ou Véhicule/mois)

	Loyer bureaux
	Fourniture
	Tél. Fax

Eau et

électricité
	Charge équipe technique
	Transport fuel 
	Amortissement

Et entretien

Matériel et 

équipement
	Divers
	Total

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Pièce 8
MODELE DE MARCHE
	REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix-Travail-Patrie

*****

REGION DU NORD

*****

DEPARTEMENT DU MAYO-LOUTI

*****

COMMUNE DE MAYO-OULO

*****

SECRETARIAT GENERAL

*****

STRUCTURE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS
	[image: image8.jpg]



	REPUBLIC OF CAMEROON

Peace-Work-Fatherland

*****

NORTH REGION

*****

MAYO-LOUTI DIVISION

*****

MAYO-OULO COUNCIL

*****

GENERAL SECRETARY

*****

INTERNAL STRUCTURE OF ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF PUBLIC PROCUREMENT


LETTRE COMMAMDE N° __________ /LC/MAIRE COMMUNE MAYO-OULO/CIPM/SIGAMP/2026 Passé après Appel d’Offres National Ouvert En procédure d’urgence       n° 01/AONOPU/MAIRE COMMUNE MAYO-OULO/CIPM//2026 du 28/01/2026 pour le contrôle technique et la surveillance des travaux de la route reliant les quartiers de DOUMO avec la construction de deux (02) dalots double en béton armé de section (2x2,5x1,5 et 2x2x1,5) sur le tronçon de route Maison LAWANE - WARGUIZA(12,00 km) (13,00 ml) dans le village DOUMO, Arrondissement de MAYO OULO, Département du Mayo-Louti, Région du Nord

Maître d’Ouvrage : Maire de la Commune de Mayo-Oulo
TITULAIRE :
_______

B.P : _______________.TEL : ___________FAX : _________

N° R.C : ___________________

N° CONTRIBUABLE : _________________

N° CPTE : _____________________________Agence de ______

OBJET :
Contrôle technique et la surveillance des travaux de la route reliant les quartiers de DOUMO avec la construction de deux (02) dalots double en béton armé de section (2x2,5x1,5 et 2x2x1,5) sur le tronçon de route Maison LAWANE - WARGUIZA(12,00 km) (13,00 ml) dans le village DOUMO, Arrondissement de MAYO OULO, Département du Mayo-Louti, Région du Nord.
LIEU :
DOUMO
REGION : NORD
DELAI D’EXECUTION :
Quatre (04) mois par phase.

MONTANTS (FCFA)

	TTC
	

	HTVA
	

	T.V.A. (19,25%)
	

	AIR (2,2%  ou 5,5%)
	

	Net à mandater
	


FINANCEMENT : MINTP Exercices 2026, 2027 et 2028. 
IMPUTATION : Ligne Fonds Routier.
SOUSCRIT-le …………………………
SIGNE-le ………………………………
NOTIFIE-le ……………………………
ENREGISTRE-le ………………………
ENTRE : 

Le GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN, représenté par le Maire de la Commune de Mayo-Oulo ci-après ‹‹ Autorité Contractante › ›
D’UNE PART,

ET :

LE BUREAU D'ETUDES : _________
B.P ____________   TEL: ___________/________ FAX: ________

N° R.C ____________________

N° CONTRIBUABLE : __________________

N° CPTE _____________________________ - Agence de ___________

Représenté par son Directeur Général, Monsieur ______________________dénommé ci-après « LE BUREAU DE CONTROLE » 

D’AUTRE PART,

Il EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

A INSERER 

· CCAP
· TDR
· BPU
· DETAIL ESTIMATIF
Page __ et Dernière

LETTRE COMMANDE N°____________/LC/MAIRE COMMUNE MAYO-OULO/CIPM/SIGAMP /2026 Passé après Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence n°01/AONOPU/MAIRE COMMUNE MAYO-OULO/CIPM/2026 du 28/01/2026.
Avec :

Pour le contrôle technique et la surveillance des travaux de la route reliant les quartiers de DOUMO avec la construction de deux (02) dalots double en béton armé de section (2x2,5x1,5 et 2x2x1,5) sur le tronçon de route Maison LAWANE - WARGUIZA(12,00 km) (13,00 ml) dans le village DOUMO, Arrondissement de MAYO OULO, Département du Mayo-Louti, Région du Nord.

.
	MONTANTS (FCFA)
	Montant total

	TTC
	

	HTVA
	

	T.V.A. (19,25%)
	

	AIR (2,2% ou 5,5%)
	

	Net à mandater
	


VISAS ET SIGNATURES

	Lue et accepté par le Cocontractant

Garoua le ________________

	Administrateur du fond routier

Yaoundé le ________________

	Le Maire de la Commune de Mayo Oulo
Mayo-Oulo le ________________

	Enregistrement




Pièce 9

FORMULAIRES ET MODELES
Pièce 9.1

MODELE DE SOUMISSION
MODELE DE SOUMISSION 

Je (nous) soussigné (s) ________________________________________(1)

Agissant en qualité de :  ________________________________________(2)

au nom et pour le compte de ____________________________________(3)

N° RC ___________________ à ______________________________

N° de Contribuable ____________________________________

En vertu des pouvoirs à moi (nous) conféré (s), faisant élection de domicile à 

BP_____________ Ville _____________Tél _____________Fax ______________

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces du dossier d’appel d’offres n° ___________________du ___________________ et apprécié à mon (notre) point de vue et sous ma (notre) responsabilité, la nature des Prestations et les difficultés, me soumets (nous soumettons) et m’engage (nous engageons) à exécuter le contrôle technique des travaux (préciser la nature et lots soumissionnés).

· Lot n°___________ Réseau : ______________Région ___________

Conformément aux conditions de l’appel d’offres moyennant le prix Toutes Taxes Comprises de :

	DELAI
	Prix TTC en lettres
	Prix TTC 

en chiffres
	Prix HTVA

en chiffres

	
	
	
	


Ce montant est calculé sur la base des prix unitaires hors TVA du bordereau des prix et des quantités indiquées aux détails estimatifs qui sont joints à la présente soumission.

En cas d’agrément de la présente soumission, la constitution du cautionnement (éventuellement), ou l’engagement de la caution solidaire en tenant lieu sera effectué dans les conditions et délais prévus et les frais de timbre et d’enregistrement seront acquittés.
Je (nous) m’engage (nous engageons) à maintenir le montant de mon (notre) offre pendant un délai de trois (3) mois à compter de la date limite pour la remise des offres.

Je demande (nous demandons) que les sommes dues par l’Administration me (nous) soient payées en F.CFA, au compte ouvert à la Banque ________

Sous n° _________________________

Sont annexées à la présente soumission, datées et signées les pièces prévues à l’article 4 du règlement particulier de l’appel d’offres.

Fait à ______________, le _____________

Le (s) Soumissionnaire (s)

Signature (s)

(1) Noms (s) prénoms (s) et nationalité (s) du (des) soumissionnaire (s).

(2) Responsabilité exercée dans la société.

(3) Raison sociale de (des) Ingénieur (s) –conseil (s)

Pièce 9.2

MODELES DE CAUTIONNEMENT

DE SOUMISION

Pièce 9.2  

MODELE DE CAUTIONNEMENT PROVISOIRE

(GARANTIE BANCAIRE POUR SOUMISSION)
(Banque)

Référence de la Caution : N°......................................................

A Monsieur le Maire de la Commune de Mayo-Oulo,
Maître d’Ouvrage,

Appel d’Offres n°______________
CAUTION BANCAIRE POUR SOUMISSION POUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE ET LA SURVEILLANCE  DES TRAVAUX ____________________________________________________________.

Réseau ………….. REGION DE ____________

Le Bureau d’Etudes Techniques .............................................. (Soumissionnaire) remet en date du ........................ auprès de l’Administration Camerounaise une offre concernant le contrôle technique des travaux d’entretien de certaines routes communales du Réseau Prioritaire dans le Réseau Nord (Région Nord), Programme 2021. 

A cet effet, et en accord avec les conditions établies dans le Dossier d’Appel d’Offres le soumissionnaire doit présenter au Maire de la Commune de Mayo-Oulo une garantie de soumission s’élevant à un montant de (fixé dans le RPAO)..................................

Par la présente garantie, nous soussignées, ...............................(Banque) sommes vis-à-vis du Maire de la Commune de Mayo-Oulo engagés par le soumissionnaire pour la somme de ........................................... (Chiffres)................................................... (lettres).

Par la présente, nous nous engageons irrévocablement et en renonçant à toute discussion à verser, à la première demande écrite et sans délai, le montant total de la caution sur le compte indiqué par l’Autorité Contractante, dès que celui-ci, à travers les personnalités autorisées, nous informera par écrit que le soumissionnaire ne respecte pas l’engagement que constitue son offre.

La demande de paiement de la garantie devra être contresignée par l’Administrateur du Fonds Routier.

La présente caution sera libérée au plus tard trente (30) jours après l’expiration de la présente validité des offres ou dans le cas où le Bureau d’Etudes Techniques est attributaire du marché, après constitution de la garantie de l’exécution intégrale des prestations (Cautionnement définitif).

La loi ainsi que la juridiction applicable à la garantie sont celles du Cameroun.

Fait à ....................................  le............................

Signature(s)............................................

M(s).........................................................

Pièce 9.3

MODELES DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

 OU DE GARANTIE BANCAIRE D’EXECUTION INTEGRALE
Pièce 9.3

MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

(GARANTIE D’EXECUTION INTEGRALE DES PRESTATIONS)

Banque :
Référence de la Caution : N°......................................................  

A Monsieur le Maire de la Commune de Mayo-Oulo, Maître d’ouvrage,

Entreprise :
CAUTION POUR LA GARANTIE D’EXECUTION INTEGRALE DES PRESTATIONS DE__________________ RÉSEAU ………………, REGION DE _______________.

Nous, ................................................... (Banque) avons été informés qu’entre le Maire de la Commune de Mayo-Oulo agissant en tant que Maître d'Ouvrage, et ................................................agissant en tant que Cocontractant, un marché sera conclu pour l’exécution des prestations de contrôle technique des travaux  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. Réseau ………….. . .dans la Région de .................................... .

Conformément aux dispositions du marché N° ............., le Cocontractant est tenu de remettre au Maître d’ouvrage. Une caution bancaire de garantie de l’exécution intégrale des travaux, couvrant les garanties, engagements et autres obligations incombant au Cocontractant du fait du marché, d’un montant égal à ------------------ pour cent du montant TTC du marché, soit FCFA..............................................

Nous, ................................. (Banque) nous engageons irrévocablement et sans bénéfice de discussion, par la présente, à payer en faveur du Fonds Routier, à la première demande écrite de Monsieur le Maire de la Commune de Mayo-Oulo, Maître d’ouvrage et dans un délai de huit (8) semaines maximum, jusqu’à concurrence du montant de la présente caution, soit..................................... Toutes les sommes qui pourraient être dues par le Cocontractant au Maître d'Ouvrage du fait que le Cocontractant ne remplirait pas une ou plusieurs de ses obligations prévues dans le marché. 

La demande de mise en jeu partielle ou totale de la présente caution fera l’objet d’une lettre justificative recommandée avec accusé de réception et copie au Cocontractant formulant clairement et complètement les raisons de sa demande 

Cette lettre devra être contresignée par l’Administrateur du Fonds Routier.

La présente caution bancaire entrera en vigueur à la date de notification du marché au Cocontractant.

L’original de la présente caution sera conservé au Fonds Routier.
Cette caution sera libérée dans un délai de quatre-vingt-dix jours (90j) à compter de la date de réception provisoire.
Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.

La loi ainsi que la juridiction applicable à la garantie sont celles du Cameroun.

Fait à…............................... le …....................

Signature (s)

Pièce 9.4

MODELE DE GARANTIE BANCAIRE DE RESTITUTION 

DE L’AVANCE DE DEMARRAGE

Pièce 9.4

MODELE DE GARANTIE BANCAIRE DE 

RESTITUTION DE L’AVANCE DE DEMARRAGE

Banque :

Référence de la Caution : N°…...................................................

A Monsieur le Maire de la Commune de Mayo-Oulo, Maître d’ouvrage
Entreprise :

CAUTION DE RESTITUTION DE L’AVANCE DE DEMARRAGE POUR L’EXECUTION DES PRESTATIONS DE : ---------------------------------------------------------- Réseau …………

Dans la Région -------------------------

Nous, …................................................ (Banque) avons été informés qu’entre le Maire de la Commune de Mayo-Oulo, agissant en tant que Maître d’Ouvrage, et ….............................................agissant en tant que Cocontractant, un marché   sera conclu pour l’exécution des prestations de contrôle technique des travaux ………………………………………………………………………………………………………………………….. constituant ….............. Réseau ………….. . .dans la Région de …................................. .

Conformément aux dispositions de l’article ………. du marché N° ….........., le Cocontractant est tenu de remettre à Monsieur le Maire de la Commune de Mayo-Oulo, maître d’ouvrage une caution bancaire ayant pour objet de garantir la restitution de l’avance de démarrage consentie au Bureau d’Etudes Techniques pour un montant égal à…...........................................

Nous, …................................................ (Banque) nous engageons irrévocablement et sans bénéfice de discussion, par la présente, à payer en faveur du Fonds Routier, à la première demande écrite de Monsieur le Maire de la Commune de Mayo-Oulo, Maître d’ouvrage et dans un délai de huit (8) semaines maximum, jusqu’à concurrence du montant de la présente caution, soit….................................. Toutes les sommes qui pourraient être dues par le Cocontractant au Maître d’Ouvrage du fait que le Cocontractant ne remplirait pas une ou plusieurs de ses obligations prévues dans le marché. 

La demande de mobilisation partielle ou totale de la présente caution fera l’objet d’une lettre justificative recommandée avec accusé de réception avec copie au Cocontractant formulant clairement et complètement les raisons de sa demande. 

Cette lettre devra être contresignée par l’Administrateur du Fonds Routier.

La présente caution bancaire entrera en vigueur à la date du paiement de l’avance de démarrage.

L’original de la présente caution sera conservé au Fonds Routier.
Cette caution sera libérée lorsque le montant de l’avance aura été restitué en totalité.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.

La loi ainsi que la juridiction applicable à la garantie sont celles du Cameroun.  

Fait à.................................. le .......................

Signature (s)

9.5 Modèle d’attestation de disponibilité
Objet: Appel d’Offres ____________________ n°_______________ du _________ pour _______________________________________________________________  
Je soussigné, ________________________________, (préciser nom & prénom, ainsi que la qualification), 

atteste de ma disponibilité pour occuper le poste de _________________________________________________, 

au sein du Bureau d’Etudes Techniques (BET) __________________________________________________

pour travailler durant la ou les période(s) prévue(s) dans le

planning de mobilisation des experts indiqué dans l’offre, dans l’éventualité où la présente offre serait retenue.

Cette déclaration est valable durant la période de validité de l’offre, soit 120 jours.

date ________

                                                                   NOM ET SIGNATURE

9.6
	MODELE DE CERTIFICAT D’ELECTION DE DOMICILE




MODELE DE CERTIFICAT D’ELECTION DE DOMICILE SIGNE DU MAIRE TERRITORIALEMENT COMPETENT

	REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix  - Travail – Patrie

-----------
	
	REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

---------------


REGION…………………………………………..

DEPARTEMENT ……………………………….

COMMUNE ……………………………………..

CERTIFICAT D’ELECTION DE DOMICILE

N°__________________

Je soussigné, _________________________________________________________

Maire de la Commune de :_______________________________________________

Certifie que l’entreprise : ________________________________________________

BP : ___________________Tel : ___________________Fax :__________________

Représentée par :______________________________________________________

Agissant en qualité de : _________________________________________________

A fait élection de domicile dans le ressort de ma commune.

Quartier / village :____________________ lieu dit : __________________________

Depuis le :____________________________________________________________

Dans le cadre du marché N°: ____________________________________________

Pour l’exécution des travaux de : _________________________________________

____________________________________________________________________

Conformément aux dispositions du marché et du CCAG (Article 6.1), toutes les notifications se rapportant au marché seront valablement faites à l’entreprise, le cas échéant, par cette Mairie jusqu’à la réception provisoire des travaux.
En foi de quoi le présent certificat est établi et délivré pour servir et valoir ce que de droit./-

Fait à ____________________, le ______________

Pièce 10
LISTE DES BANQUES AGREES PAR LE MINFI
I – BANQUES AGREES DE PREMIER ORDRE
1. Afriland first bank (AFB), BP: 11834, Yaoundé

2. BANGE Bank Cameroun (BANGE CMR) BP: 34692 Yaoundé

3. Banque Atlantique Cameroun (BACM) BP:2933 Douala

4. Banque Camerounaise des petites et moyennes entreprises (BC-PME) BP : 12962 Yaoundé

5. BGFI Banque Cameroun (BGFIBANK Cameroun) BP 660 Douala

6. Banque international du Cameroun pour l’épargne et le crédit (BICEC) BP 1925 Douala

7. Citibank Cameroon (Citibank Cameroon BP: 4571 Douala

8. Commercial bank Cameroun(CBC) BP: 4004 Douala

9. Credit communautaire d’Afrique bank(CCA-bank) BP 6578 Yaoundé

10. Eco bank Cameroun(ECOBANK) BP 582 Douala

11. National financial credit bank(NFC-BANK) BP: 6578 Yaoundé

12. Société Commercial de banque-Cameroun (SCB-Cameroun) BP : 300 Douala

13. Société générale Cameroun(SGC) BP : 4042 Douala

14. Standard chartered bank Cameroon(SCBC) BP: 1784 Douala

15. Union bank of Cameroon(UBC) BP: 15569 Douala

16. United bank for Africa(UBA) BP: 2088 Douala

II-COMPAGNIES D’ASSURANCES
17. ACTIVA Assurances BP: 12970 Douala

18. AREA Assurances BP:1584 Douala

19. ATLANTIQUE Assurances Cameroun IARDT BP:3073 Douala

20. CHANAS Assurances BP:109 Douala

21. CPA SA BP:54 Douala

22. NSIA Assurances BP:2759 Douala

23. PRO ASSURE BP:5963 Douala

24. Prudential Beneficial general insurance BP: 2328 Douala

25. ROYAL ONYX Insurance Cie BP : 12230 Douala

26. SAAR BP : 1011 Douala

27. SANLAM Assurance Cameroun BP : 12125 Douala

28. ZENITHE Insurance BP : 1540 Douala 
Pièce 11
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES DES TRAVAUX A REALISER PAR L’ENTREPRISE
Pièce 12
GRILLE DE D’ANALYSE DES OFFRES TECHNIQUES
	Dossier d'Appels d'Offres en procédure d’urgence pour le contrôle technique et la surveillance des travaux d’entretien de certaines routes communales du Réseau Prioritaire dans le Réseau Nord (Région Nord), Programme 2021.  

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	GRILLE D'EVALUATION DES OFFRES

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Critères éliminatoires 
	OUI
	NON
	Observations

	1- Absence de l'original de la caution de soumission  et CDEC;
	 
	 
	 

	2- Absence ou non-conformité d’une pièce administrative dans un délai de 48 heures après l'ouverture des offres, 
	 
	 
	 

	3- Fausse déclaration ou pièce falsifiée 
	 
	 
	 

	4- Absence dans l'offre technique de : fausse déclaration ou pièce falsifiée
	 
	 
	 

	5- Absence dans l’offre financière de :
6.1)  une soumission timbrée, signée et datée ;
6.2)  sous-détail des prix unitaires ;
	 
	 
	 

	6- Omission du BPU (Bordereau des Prix Unitaires) et/ou du DQE (Devis Quantitatif et Estimatif), d'un prix unitaire quantifié
	 
	 
	 

	7- -N'avoir pas obtenu une note technique supérieure ou égale à 70/100 ;
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Critères   essentiels 
	
	
	

	Le dossier sera évalué sur 100 points suivant les critères ci-après:
	

	
	1)     Qualification des experts affectés à l’opération (sur 40 points) ;
	

	
	2)     Visite des lieux  (sur 04 points) ;
	

	
	3)     Expérience du BET (sur 16 points) ;
	

	
	4)     Moyens techniques et matériels (sur 40 points).
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I-EXPERTS PERMANENTS /
	40 points
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1- Technicien de suivi: (25 pts)
	Nom :
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1-1 Formation: Techniciens Supérieurs de Génie Civil ou plus  (6 pts)
	OBSERVATIONS 

	Niveau
	BAC+2
	> BAC+2
	Note attribuée
	Note sur
	 

	Points
	4
	6
	 
	6
	

	
	Sous-total 1-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1-2 Expérience générale (8 pts)
	OBSERVATIONS 

	Nbre d'années
	<3 ans
	>3 ans
	Note attribuée
	Note sur
	 

	Nbre des points
	0
	8
	 
	8
	

	
	Sous-total 1-2
	
	
	

	
	 
	 
	
	 

	1-3 Expérience spécifique à ce poste dans les projets de contrôle des travaux de construction, d’ouverture, de réhabilitation, d’aménagement ou d’entretien des routes  (11 pts)
	OBSERVATIONS 

	Nbre de projets
	<1
	 >1
	Note attribuée
	Note sur
	 

	Nbre des points
	0
	11
	 
	11
	

	
	Sous-total 1-3
	 
	 
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	

	Technicien de suivi 
	                                         /
	25
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 -Responsable Géotechnique: (15 pts)
	Nom :
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2-1 Formation: Technicien de Génie Civil ou plus (3 pts)
	OBSERVATIONS 

	Niveau
	 BAC
	> BAC
	Note attribuée
	Note sur
	 

	Points
	2
	3
	 
	3
	

	
	Sous-total 6-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2-2 Expérience générale (5 pts)
	OBSERVATIONS 

	Nbre d'années
	<3 ans
	>3 ans
	Note attribuée
	Note sur
	 

	Nbre des points
	0
	5
	 
	5
	

	
	Sous-total 6-2
	
	
	

	
	 
	 
	
	 

	2-3 Expérience spécifique à ce poste dans les projets de contrôle des travaux de construction, d’ouverture, de réhabilitation, d’aménagement ou d’entretien des routes (7 pts)
	OBSERVATIONS 

	Nbre de projets
	<1
	>1
	Note attribuée
	Note sur
	 

	Nbre des points
	0
	7
	 
	7
	

	
	Sous-total 6-3
	 
	 
	
	

	
	 
	 


	
	 

	Total Responsable Géotechnique
	                                         /
	15
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL I
	                                          /
	40
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II - VISITE DES LIEUX
	4 points
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	L’attestation de visite des lieux signée sur l’honneur par le soumissionnaire, datée et cachetée
	Note attribuée
	Observations
	
	

	2 point si oui
	0 point si non
	 
	 
	
	

	Le rapport de visite de lieux paraphé à chaque page, daté et signé à la dernière page par le soumissionnaire. Ce rapport se doit d’être documenté et illustratif,
	Note attribuée
	Observations
	
	

	2 point si oui
	0 point si non
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	TOTAL II
	             /
	4
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III - REFERENCES 
	16 points
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nombre de projets de contrôle des travaux de construction, d’ouverture, de réhabilitation, d’ouverture ou d’entretien des routes d’un montant supérieur ou égale à 15 000 000 (quinze millions) de FCFA, exécutés au cours des03 dernières années
	Note attribuée
	Observations
	
	

	(08 points par contrat mené à son terme)
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	TOTAL III
	                  /
	16
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV - MATERIEL DE CHANTIER 
	40 points
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	DESIGNATION MATERIEL 
	Nbre
	Points par unité
	Nbre de points max
	Décote de 10% si matériel de location ou à acquérir
	Note attribuée
	
	

	Pick up 4 x 4  
	1
	10
	10
	 
	 
	
	

	Théodolite ou Station totale pour topographie
	1
	4
	4
	 
	 
	
	

	Niveau de précision
	1
	4
	4
	 
	 
	
	

	Ordinateur portable
	1
	4
	8
	 
	 
	
	

	matériels géotechniques propres au candidat ou à son sous-traitant (le candidat devra présenté au moins les 70 % du matériel geotechnique listé dans le RPAO pour mériter les points).
	Ens
	6
	6
	 
	 
	
	

	 

TOTAL IV
	                     /
	40
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 

TOTAL GENERAL I + II + III + IV
	 
	                                         /
	100
	
	


Pièce 13
LISTE DES LABORATOIRES TECHNIQUES AGREES PAR LE MINTP
[image: image9.emf]

[image: image10.emf]
[image: image11.emf]
[image: image12.png]


[image: image13.png]



APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°01/AONOPU/ MAIRE COMMUNE MAYO-OULO/CIPM/2026 DU 28/01/2026 POUR LE CONTROLE TECHNIQUE ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX D’ENTRETIEN DE LA ROUTE RELIANT LES QUARTIERS DE DOUMO AVEC CONSTRUCTION DE 02 DALOTS (2X2X1,5 ET 2X2X1,5) SUR LE TRONÇON DE ROUTE MAISON LAWANE-WARGUIZA (12,00 km) (13,00 ml) DANS LA COMMUNE DE MAYO OULO, DEPARTEMENT DU MAYO LOUTI, REGION DU NORD.












Page 1

