REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

*************

REGION DE L’EST

*************

DEPARTEMENT DU HAUT NYONG

*************

COMMUNE DE DOUMAINTANG

*************

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

************

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

*************

EAST REGION

*************

UPPER NYONG DIVISION

*************

DOUMAINTANG COUNCIL

*************

INTERNAL TENDERS BOARD

************

Pour toute tentative de corruption ou cas de mauvaises pratiques, bien vouloir appeler le MINMAP ou envoyer un message aux numéros suivant : 673 205 725/ 699 370 748

MAITRE D’OUVRAGE : LE MAIRE DE LA COMMUNE DE DOUMAINTANG COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES DE LA COMMUNE DE DOUMAINTANG

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°…………………/AONO/C.DMTG/CIPM/2026 DU 16/01/2026 LANCE EN PROCEDURE D’URGENCE RELATIF AUX TRAVAUX DE REHABILITATION DES << ECOLE PUBLIQUE PRIMAIRE >> DE CERTAINES LOCALITES (BADITOUM, MENYANGOUA, OULDIK, MBAME) DANS LA COMMUNE DE DOUMAINTANG, DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG, REGION DE L’EST.

FINANCEMENT : BIP- Exercice 2026

REFERENCES BUDGETAIRES

Autorisation de dépense : XXXXXXXX

Imputation budgétaire : XXXXXXXXXXXXXXXXX

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

TABLE DES MATIERES

Le présent dossier d’Appel d’Offres comprend les pièces suivantes :

Pièce n°01 :	 Avis d'Appel d'Offres (AAO)	03

Pièce n°02 : 	Règlement Général de l'Appel d'Offres(RGAO)	12

Pièce n°03 :	 Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO)	31

Pièce n°04 :	 Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)	44

Pièce n°05 :	 Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)	59

Pièce n°06 :	 Cadre du bordereau des prix unitaires	70

Pièce n°07 :	 Cadre du détail quantitatif et estimatif	74

Pièce n°08 : 	Cadre du sous-détail des prix	79

Pièce n°09 :	 Modèle de la Lettre Commande	80

Pièce n°10 :	 Modèles de documents à utiliser par les Soumissionnaires	84

Pièce n°11 : 	Liste des établissements bancaires et organismes financiers autorisés à émettre des       cautions dans le cadre des marchés publics	101

Pièce n°12: Plans types	103

Pièce N° 01 : AVIS D’APPEL D’OFFRE (AAO)

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ************** MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL ************** REGION DE L’EST ************** DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG ************** COMMUNE DE DOUMAINTANG ************** SECRETARIAT GENERAL ************** SERVICE TECHNIQUE ************* |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland ************** MINISTRY OF DECENTRALIZATION AND LOCAL DEVELOPMENT ************** EAST REGION ************** UPPER-NYONG DIVISION ************************ DOUMAINTANG COUNCIL *************** GENERAL SECRETARY ************** TECHNICAL SERVICE ************** |
| --- | --- | --- |

AVIS D’APPEL D’OFFRES

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°…………………/AONO/C.DMTG/CIPM/2026 DU _________LANCE EN PROCEDURE D’URGENCE RELATIF AUX TRAVAUX DE REHABILITATION DES << ECOLE PUBLIQUE PRIMAIRE >> DE CERTAINES LOCALITES (BADITOUM, MENYANGOUA, OULDIK, MBAME) DANS LA COMMUNE DE DOUMAINTANG, DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG, REGION DE L’EST.

FINANCEMENT : BIP-Exercice 2026

Autorisation de dépense : XXXXXXX

Imputation budgétaire : XXXXXXXXXXXXXXXX

- Objet de l'Appel d'Offres

Dans le cadre de l’exercice Budgétaire 2026, le Maire de la Commune de DOUMAINTANG lance en procédure d’urgence, un Appel d’Offre National Ouvert RELATIF AUX TRAVAUX DE REHABILITATION DES << ECOLE PUBLIQUE PRIMAIRE >> DE CERTAINES LOCALITES (BADITOUM, MENYANGOUA, OULDIK, MBAME) dans la Commune de Doumaintang, département du Haut-Nyong, Région de l’Est.

- Consistance des travaux

Les travaux, objet du présent Appel d’Offres, comprennent tous les corps d’état prévus et détaillés dans le cadre du Devis Quantitatif et Estimatif, notamment :

- Travaux préparatoire-Etudes ;

- Maçonnerie – élévations ;

- Charpente-Couverture et plafond ;

- Electricité

- Menuiserie Bois, métallique et vitreries

- Peinture Et Vernissage

- Plomberie sanitaire

- VRD.

3. Délais d’exécution

Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux objet du présent Appel d’Offres est de trois (03) mois.

4.  Allotissement

Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont constitués en trois (03) lot unique.

Coût prévisionnel

Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est Trente-cinq Millions Neuf Cent Mille de Francs CFA (35 900 000) F CFA soit Dix Millions de Francs CFA (10 000 000) par site (BADITOUM, MENYANGOUA, OULDIK) et Cinq Millions Neuf Cent Mille CFA (5 900 000) pour MBAME.

- Participation et origine

Le présent appel d’offres est ouvert à toutes les entreprises de droit camerounais ayant une compétence dans le domaine des bâtiments et Travaux Publics.

- Financement

Les travaux du présent Appel d’Offres sont financés par le BIP-Exercice 2026

Autorisation de dépense : XXXXXXX

Imputation budgétaire : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- Cautionnement de soumission

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission d’un montant de 2% du montant prévisionnel établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date de validité des offres.

- Consultation du Dossier d'Appel d'Offres

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables au service de la Commune de DOUMAINTANG à partir du_xxxxxxx 2026 dès Publication de l’avis d’Appel d’Offre. Tel. xxxxxxx.

- Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres

Le dossier peut être obtenu à la Commune de DOUMAINTANG à DOUMAINTANG à partir du_................. 2026, contre versement d'une somme non remboursable de Cinquante mille francs (50 000) francs CFA, payable au Trésor Public représentant les frais d’achat du dossier.

- Présentation Des Offres

Les documents constituants l’offres sont repartis en trois volumes ci-après contenus dans une enveloppe fermée et scellée dont :

- L’enveloppe A contenant les pièces administratives (volume 1) dont un original et cinq (06) copies ;

- L’enveloppe B contenant l’offre technique (volume 2) dont un original et cinq (06) copies ;

- L’enveloppe C contenant l’offre financière (volume 3) dont un original et cinq (06) copies.

Toutes les pièces constitutives des offres (Enveloppes A, B et C), seront placées dans une grande enveloppe extérieure scellée portant uniquement la mention de l’Appel d’Offres en cause.

Les différentes pièces de chaque offre seront numérotées dans l’ordre du DAO et séparées par des intercalaires de couleur identique autre que la blanche.

- Taille et Format des Fichiers

Pour la soumission en ligne, les tailles maximales des documents qui vont transiter sur la plateforme et constituant l’offre du soumissionnaire sont les suivantes :

-	5 MO pour l’Offre Administrative ;

-	15 MO pour l’Offre Technique ;

-	5 MO pour l’Offre Financière.

Les formats acceptés sont les suivants :

-	Format PDF pour les documents textuels ;

-	JPEG pour les images.

Le candidat veillera à utiliser des logiciels de compression afin de réduire éventuellement la taille des fichiers à transmettre.]

- Remise des offres

Chaque Offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont l'original et six (06) copies et une (01) version numérique sur USB de l’Offre financière marquées comme telles, devra parvenir au Secrétariat de Monsieur le Maire de la Commune de DOUMAINTANG à DOUMAINTANG au plus tard le ……………2026 à 14 heures, heure locale.

Les plis contenant les soumissions seront placés dans une grande enveloppe anonyme portant la mention :

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°…………………/AONO/C.DMTG/CIPM/2026 DU _______ LANCE EN PROCEDURE D’URGENCE RELATIF AUX TRAVAUX DE REHABILITATION DES << ECOLE PUBLIQUE PRIMAIRE >> DE CERTAINES LOCALITES (BADITOUM, MENYANGOUA, OULDIK, MBAME) DANS LA COMMUNE DE DOUMAINTANG, DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG, REGION DE L’EST. "A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement"

NB : Un soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par l’Autorité contractante avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention :

« RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION »

- Recevabilité des offres

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, d'un montant de (Sept cent dix huit milles) 718 000 FCFA valable pendant une période de trente (30) jours au-delà de la date de validité des offres. Sous peine de rejet, les autres pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service   émetteur   ou   une   autorité   administrative compétente, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois précédant la date de dépôt des offres, ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.

Toute   offre   non   conforme   aux   prescriptions   du présent avis et du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable.  Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances.

- Ouverture des plis

L’ouverture des plis se fera en un temps à savoir l'ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières qui aura lieu le …………………2026 à 15 heures dans la salle de la Commission de la mairie de Doumaintang.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.

- Critères d’évaluation

  - Principaux critères éliminatoires :

    - Pièces administratives

- Dossier incomplet (absence d’une pièce)

- Fausse déclaration ou pièce falsifiée

- Non-conformité après 48 h d’une pièce du dossier administratif

- Caution de soumission ;

- Attestation de catégorisation ;

13.1.2 Offre technique

    - Fausse déclaration ou pièce falsifiée

    - Note technique inférieur au seuil minimal requis (70%)

    - Absence de l’attestation de solvabilité financière délivrée par une banque de 1er ordre agréée par le MINFI ;

    - Absence de la déclaration sur l’honneur de visite de site et du rapport de visite du site accompagné d’image ;

13.1.3   Offre financière

- Offre incomplète ou non conforme

- Non-conformité du modèle de soumission

- Absence d’un prix unitaire quantifié

- Absence d’un sous-détail des prix unitaire

  - Principaux critères essentiels

L’évaluation des Offres techniques se fera par la méthode binaire (oui/non) suivant la grille d’évaluation jointe au DAO et qui prend en compte les critères essentiels ci-dessous :

- Références de l’Entreprise dans les réalisations similaires ;

- La disponibilité du matériel et des équipements essentiels ;

- L’expérience du personnel de l’entreprise ;

- La surface financière

- Proposition technique et planning d’exécution des travaux ;

- Présentation générale de l’Offre

- Renseignements complémentaires ;

- Additif d’Appel d’Offres ;

- Attribution d’Appel d’Offres.

Seuls les Soumissionnaires ayant obtenu 70% de OUI seront qualifiés pour la suite de la procédure et verront leur Offre financière analysée.

- Références prix et attribution

Il sera considéré les montants toutes taxes comprises à l’issue de l’évaluation de l’offre financière, le marché sera attribué au soumissionnaire remplissant les capacités techniques et administratives requises et dont l’offre est évaluée la moins-disant après correction éventuelle.

- Durée de validité des offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant 90 jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

- Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Secrétariat Général de la commune de DOUMAINTANG. Tel. 673 68 35 04.

- Additif à l’Appel d’Offres

L’Autorité Contractante se réserve le droit d’annuler ou de modifier le présent Appel d’Offres avant la date limite de dépôt des offres suite à une demande d’éclaircissements d’un soumissionnaire relevant un manquement au DAO.

DOUMAINTANG, le___________________

Le Maire de la Commune de DOUMAINTANG.

(Autorité contractante)

Ampliations :

- S-PREFET/ Doumaintang

- DDMP/Haut-Nyong

- ARMP /L’EST (pour publication et archivage)

-  STP/Doumaintang

-  SOPECAM (Pour publication)

- Affichage (pour information)

- Archives/Chrono

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

*************

REGION DE L’EST

*************

DEPARTEMENT DU HAUT NYONG

*************

COMMUNE DE DOUMAINTANG

*************

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

************

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

*************

EAST REGION

*************

UPPER NYONG DIVISION

*************

DOUMAINTANG COUNCIL

*************

INTERNAL TENDERS BOARD

************

Object of the invitation to tender

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER

N°…………………/AONO/C.DMTG/CIPM/2026 DU 16/01/2026 EMERHRNCY PROCEDURES HAVE BEEN LAUNCHED REGARDING THE REHABILITATION WORK OF PUBLIC PRIMARY SCHOOLS IN CERTAIN LOCALITIES (BADITOUM, MENYANGOUA, OULDIK, MBAME) IN THE DOUMAINTANG COUNCIL, UPPER-NYONG DIVISION, EASTERN REGION.

FINANCING: PIB -Exercise 2026

Charge N° XXXXXXX

- Budget Head No: XXXXXXXXX

Within the framework of 2026 budgetary exercise, THE MAYOR OF DOUMAINTANG COUNCIL, Contracting Authority, hereby launches in emergency on behalf of Ministry of Public Health. an invitation to tender an Open National Invitation to tender for THE REHABILITATION WORK OF PUBLIC PRIMARY SCHOOLS IN CERTAIN LOCALITIES (BADITOUM, MENYANGOUA, OULDIK, MBAME) IN THE DOUMAINTANG COUNCIL, Upper-Nyong division, Eastern region.

- Consistency of works

These works take into account all aspects of construction according to current standards and the rules of the art, including the necessary Implementations and the completion of the building.

The works are defined within the general terms of order of works and bill of quantities, estimated in this contract.

The services of this contract include:

- Preparatory work;

- Masonry, Erection;

- Plastering- Screeds – Flooring;

- Roofing and ceiling framing

- Joinery (wood, metal and glazing)

- Wood, metal and glazing joinery

- Painting and Varnishing

- Electricity

- Plumbing

- Sanitation.

- Execution deadline

The maximum execution deadline provided for by the Project Owner for the execution of the works subject of this tender shall be three (03) months.

- Allotment

The works of this Open National Invitation to tender consist into Four (04) batch.

5. Estimated cost

The estimated cost of the operation following prior studies stands is Thirty-five million nine hundred thousand CFA francs (35 900 000)or Ten Millions  CFA francs (10 000 000) per site (Baditoum, Menyangoua, Ouldik) and Five million nine hundred thousand CFA francs (5 900 000)  for Mbame.

- Participation and origin

Participation in tendering is open on equal terms to legal Cameroonian companies with technical and financial capabilities to carry out works subject to this tender.

7. Financing

The Works subject of this invitation to tender is financed by PIB -Exercise 2026

Charge N°: XXXXXXX

Budget Head No: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

8. Provisional bid bond

Each bidder must include in his administrative documents, a bid bond issued by a first rate-bank approved by the Ministry in charge of Finance featuring on the list in document 12 of the tender file of an amount and valid for thirty (30) days beyond the date of the validity of the offers.

9. Consultation of Tender File

The Tender File may be consulted during working hours on the general secretariat of the DOUMAINTANG Division as soon as this notice is published. Tel. xxxxxxxxx.

- Acquisition of tender file

The file may be obtained at the service of general secretariat, Contracting   Authority situated at the DOUMAINTANG Divisional. As this notice is published against payment of a non-refundable sum of Fifty thousand (50 000) CFA francs payable at the Public Treasury.

- Submission of bids

Each bid in English or French, should be presented in seven (07) copies, with one (01) original and six (06) copies, marked as such, in accordance with the requirements of the tender documents, will be deposited against a duly signed receipt or acknowledgement letter at the service of general secretariat of THE MAYOR OF DOUMAINTANG COUNCIL, latest on the xxxxxxxx 2026 at 14:00 a.m.

Sealed envelopes or anonymous outer jacket containing bids must bear the following words…

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER N°…………………/AONO/C.DMTG/CIPM/2026 DU __________ FOR THE REHABILITATION WORK OF PUBLIC PRIMARY SCHOOLS IN CERTAIN LOCALITIES (BADITOUM, MENYANGOUA, OULDIK, MBAME) IN THE DOUMAINTANG COUNCIL, UPPER-NYONG DIVISION, EASTERN REGION.

Any offer which is not in conformity with the regulations of the tender documents will be declared inadmissible.

- Admissibility of bids

Each bidder must include in his/her administrative documents a bid bond issued by a first rank bank approved by the Ministry in charge of finance featuring on the list in document 12 of the tender file of an amount of (Seven hundred and eighteen thousand) 718 000 FCFA and valid for thirty days (30) beyond the initial date of validity of bids.

Any bid that shall not comply with the specifications of this tender file shall be rejected. In particular, the absence of the bid bond issued by a first-rate bank approved by the Ministry in charge of Finance or its non-compliance with the model documents of the tender file shall lead to outright rejection of the bid.

Under pain of being rejected without any recourse, the administrative parts and the bid bonds will have to be imperatively produced in originals or certified copies dating no more than three 03 months old.

- Opening of bids

Bid shall be opened in single phase on the…………………….2026 at 15 a.m. prompt by the Divisional Tender Board located at the Division Service of DOUMAINTANG, in the presence of the bidders or their duly authorized representatives

Evaluation criteria

14.1. Main elimination criteria:
14.1.1. Administrative documents
     • Incomplete record (absence of a part)
     • False declaration or falsified document
     • Non-compliance after 48 h of a document in the administrative file

14.1.2 Technical offer
     • False declaration or falsified document
     • Technical note below the minimum threshold (70%)
     • Non-execution of the required number of similar projects
     • No presentation of key material
     • Failure to respect the profile of the project manager
     • Financial situation less than one third of the estimated cost

14.1.3 Financial offer
     • Incomplete or non-compliant offer
     • Non-conformance of the submission template
     • Absence of a quantified unit price
     • Absence of a sub-detail of unit prices

14. 2- Essential criteria:

14.1. The evaluation of the technical offers will be done by the binary method (yes / no) according to the evaluation grid attached to the DAO and which takes into account the essential criteria below:
     • Company references in similar achievements;
     • availability of essential equipment and equipment;
     • The experience of the company's staff;
     • The financial surface
     • Technical proposal and work schedule;
     • General presentation of the Offer.
Only the Proponents who have obtained 70% of YES will be qualified for the rest of the procedure and will have their Financial Offer analyzed.

15. Contract award

The Contracting Authority shall award the contract to the least distant bidder ATI without proposal of abnormally low offer, in compliance with the tender file.

16. Validity of offers

Bidders will remain committed to their offers for ninety (90) days from the deadline set for the submission of tenders.

17. Complementary information

Technical   complementary information may be obtained during working hours at the general secretariat of the Mayor of DOUMAINTANG Council.

- Addition to the invitation to tender

The Contracting Authority can modify or delete this opened national consultation before the date of opening of bids.

DOUMAINTANG, the ……………………….

THE MAYOR OF DOUMAINTANG COUNCIL,

Contracting Authority

Copies :

- S-PFREFET/Doumaintang

- DDMAP/Upper-Nyong

- ARMP/L’EST (pour publication et archiving)

-  STP/ Doumaintang

-  SOPECAM (for publication)

- Display (for information)

- Archives/Chrono

Pièce N° 02 : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L’APPEL D’OFFRES (RGAO)

TABLE DES MATIERES

A. Généralités

| Article1 | : Portée de la soumission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| --- | --- |
| Article2 | : Financement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article3 | : Fraude et corruption. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . |
| Article4 | : Candidats admis à concourir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article5 | : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article6 | : Qualification du Soumissionnaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article7 | : Visite du site des travaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

B. Dossier d’Appel d’Offres

| Article8 | : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| --- | --- |
| Article9 | : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article10 | : Modification du Dossier d’Appel d’Offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

C. Préparation des offres.

| Article11 | : Frais de soumission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . |
| --- | --- |
| Article12 | : Langue de l’offre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article13 | : Documents constituants l’offre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article14 | : Montant de l’offre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article15 | : Monnaies de soumission et de règlement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article16 | : Validité des offres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . |
| Article17 | : Caution de Soumission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . |
| Article18 | : Propositions variantes des soumissionnaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . |
| Article19 | : Réunion préparatoire à l’établissement des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . |
| Article20 | : Forme et signature de l’offre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

D. Dépôt des offres.

| Article 21 | : Cachetage et marquage des offres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| --- | --- |
| Article 22 | : Date et heure limite de dépôt des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article 23 | : Offres hors délai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article 24 | : Modification, substitution et retrait des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . |

E. Ouverture des plis et évaluation des offres.

| Article 25 | : Ouverture des plis et recours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| --- | --- |
| Article 26 | : Caractère confidentiel de la procédure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article 27 | : Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article 28 | : Détermination de la conformité des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article 29 | : Qualification du soumissionnaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article 30 | : Correction des erreurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . |
| Article 31 | : Conversion en une seule monnaie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article 32 | : Evaluation des offres au plan financier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article 33 | : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

F. Attribution du Marché.

| Article 34 | : Attribution du marché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . |
| --- | --- |
| Article 35 | : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux |
|  | Ou d’annuler une procédure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article 36 | : Notification de l’attribution du marché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article 37 | : Publication des résultats d’attribution du marché et recours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article 38 | : Signature du marché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . |
| Article 39 | : Cautionnement définitif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . |

Règlement Général de l'Appel d'Offres

- Généralités

Article1 : Portée de la soumission

  - L’Autorité Contractante, définie dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO), lance un Appel d’Offres pour l’achèvement des travaux de construction des foyers culturels dans la commune de Doumaintang, département du Haut-Nyong, région de l’Est. Décrits dans le Dossier d’Appel d’Offres et brièvement définis dans le RPAO.

Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’appel d’offres figurent dans le RPAO.

  - Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les Travaux dans le délai de trois (03) mois indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.

  - Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, le terme “jour” désigne un jour calendaire.

Article 2: Financement

La source de financement des travaux objet du présent appel d’offres est précisé dans le RPAO.

Article 3: Fraude et corruption

3.1. Les soumissionnaires et les entrepreneurs, sont tenus au respect des règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution des marchés.

En vertu de ce principe :

a. Les définitions ci-après sont admises :

i. Est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché ;

ii. Se livre à des “manœuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché ;

iii. “pratiques collusoires” désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que l’Autorité Contractante en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ;

iv.  “pratiques coercitives” désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

b. Toute proposition d’attribution est rejetée, s’il est prouvé que l’attributaire proposé est directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.

3.2. Le Ministre Délégué à la Présidence chargé des Marchés Publics, peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

Article 4: Candidats admis à concourir

La participation au présent Appel d’Offres est réservée aux sociétés de droit camerounais n’étant pas en situation de conflits c’est-à-dire :

4.1. Si l’appel d’offres est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de préqualification.

4.2. En règle générale, l’appel d’offres s’adresse à tous les entrepreneurs, sous réserve des dispositions ci-après :

a. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement ;

b.  Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt sous peine de disqualification. Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt.

    - Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ; ou

ii.	Présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon la clause 17, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous- traitants dans plus d’une offre.

iii	l’autorité contractante ou le maître d’ouvrage possèdent des intérêts financiers dans sa géographie du capital de nature à compromettre la transparence des procédures de passation des marchés publics

c. Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

d. Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle démontre qu’elle est (i) juridiquement et financièrement autonome, (ii) administrée selon les règles du droit commerciale (iii) n’est pas sous l’autorité directe de l’Autorité Contractante ou du Maître d’Ouvrage.

Article 5: Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

5.1. Les matériaux, les matériels de l’Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du Marché sont limitées aux dits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

5.2. En vertu de l’article5.1 ci-dessus, le terme“ provenir” désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.

Article 6: Qualification du Soumissionnaire

6.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

a. Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire ;

b. Fournir toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de préqualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré- qualification) demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

i.	La production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents ;

ii. Accès à une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financières ;

iii. Les commandes acquises et les marchés attribués ;

iv. Les litiges en cours ;

v. La disponibilité du matériel indispensable.

6.2. Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (co-traitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a. L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’Article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement ;

b. L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ;

c. La nature du groupement (conjoint ou solidaire tel que requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme ;

d. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis-à-vis du Maître d’Ouvrage et de l’Autorité Contractante pour l’exécution du marché ;

e. En cas de groupement solidaire, les co-traitants se répartissent les payements qui sont effectués par le Maître d’Ouvrage dans un compte unique ; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître d’Ouvrage dans son propre compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.

6.3. Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

6.4. Les soumissionnaires qui sollicitent le bénéfice d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 33 du RGAO.

Article 7: Visite du site des travaux

7.1. Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

7.2. le Maître d’Ouvrage est tenu d’autoriser le Soumissionnaire qui en fait la demande et ses employés ou agents, à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maître d’Ouvrage, ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’il demeure responsable des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3. Le Maître d’Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l’établissement des offres mentionnées à l’article 19 du RGAO.

B. Dossier d’Appel d’Offres

Article 8: Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

8.1. Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation des entrepreneurs et précise les conditions du marché. Outre le (s)additif(s) publié(s) conformément à l’article 10 du RGAO, il comprend aussi les principaux documents énumérés ci-après :

Pièce n°1 L’Avis d’Appel d’Offres (AAO);

Pièce n°2 Le Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

Pièce n°3 Le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) ;

Pièce n°4 Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

Pièce n°5 Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

Pièce n°6 Le cadre du Bordereau des Prix unitaires ;

Pièce n°7 Le cadre du Détail quantitatif et estimatif ;

Pièce n°8 Le cadre du Sous-Détail des Prix unitaires ;

Pièce n°9 Le modèles de marché

- Le cadre du planning d’exécution ;

- Modèles de fiches de présentation du matériel, personnel et références ;

- Modèle de lettre de soumission ;

- Modèle de caution de soumission ;

- Modèle de cautionnement définitif ;

- Modèle de caution d’avance de démarrage ;

- Modèle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie ;

Pièce n° 10 Modèles à utiliser par les Soumissionnaires ;

a.	Modèle de marché ;

Pièce n° 11 Justificatifs des études préalables ; à remplir par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué

Pièce n° 12 La liste des établissements bancaires et organismes financiers de 1er rang agréés par le ministre en charge des finances autorisés à émettre des cautions, dans le cadre des marchés publics, à insérer par l’Autorité Contractante

8.2. Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier.

Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

9.1. Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande à l’Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à l’adresse de l’Autorité Contractante indiquée dans le RPAO avec copie au Maître d’Ouvrage. Cependant, l’Autorité Contractante répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours pour les(AON) Vingt et un (21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse de l’Autorité Contractante, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

9.2. Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres, y compris la phase de pré-qualification des candidats et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire potentiel qui s’estime lésé dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès du Ministre chargé des Marchés publics.

9.3. Le requérant adresse une copie de ladite requête à l’Autorité Contractante et à l’Organisme chargé de la Régulation et au Président de la Commission.

9.4. L’Autorité Contractante dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise au MINMAP et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ;

Article 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres

10.1. L’Autorité Contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou consécutivement à une saisine d’un soumissionnaire modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié par tout moyen laissant trace écrite à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans

La préparation de leurs offres, l’Autorité Contractante pourra reporter, autant que nécessaire, la date

C – Préparation des offres

Article 11 : Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre. L’Autorité Contractante et le Maître d’Ouvrage ne sont en aucun cas responsables de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.

Article 12 : Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et l’Autorité Contractante seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

Article 13 : Documents constituant l’offre

13.1. L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

a. Volume 1 : Dossier administratif

Il comprend :

i. Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

- A souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;

- A acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;

- N’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

- N’est pas frappé de l’une des interdictions ou d’échéances prévues par la législation en vigueur.

ii. La caution de soumission établie conformément auxdispositionsdel’article17du RGAO ;

iii. La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire, conformé- ment aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO ;

b. Volume 2 : Offre technique

b.1.Les renseignements sur les qualifications

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnés à l’article 6.1 du RPAO.

b.2.Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc.).

B .3. Les preuves d’acceptations des conditions du marché

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractères administratif et technique régissant le marché, à savoir :

1. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

2. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

b. 4. Commentaires (facultatifs)

Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

c. Volume 3 : Offre financière

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :

1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle joint, timbrée au tarif en vigueur, signée et datée ;

2. Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;

3. Le détail estimatif dûment rempli ;

4. Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

5. L’échéancier prévisionnel de paiements le cas échéant.

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le Dossier d’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’Article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de Caution de Soumission.

13.2. Si, conformément aux dispositions du RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots du même Appel d’offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attribution de plus d’un lot.

Article 14 : Montant de l’offre

14.1. Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres, le montant du marché couvrira l’ensemble des travaux décrits dans l’Article 1.1 du RGAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire.

14.2. Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif.

14.3. Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4. Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation des dits prix doivent être précisées. Etant entendu que tous marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.

14.5. Tous les prix unitaires assortis des quantités doivent être justifiés par dessous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N°8 du DAO.

Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement

15.1. En cas d’Appels d’Offres Internationaux, les monnaies de l’offre doivent suivre les dispositions soit de l’Option A ou de l’Option B ci-dessous ; l’option applicable étant celle retenue dans le RPAO.

15.2. Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante :

a. Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché.

b. Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission conformément aux précisions du RPAO. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu.

15.3. Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère aux taux fixés dans le RPAO.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la manière suivante :

a. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le Soumissionnaire compte se procurer dans le pays de l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays de l’Autorité Contractante spécifiée aux RPAO et dénommée “monnaie nationale”.

b. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays de l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

15.4. L’Autorité Contractante peut demander aux soumissionnaires d’exprimer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables ; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

15.5. Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du marché peut être révisée d’un commun accord par l’Autorité Contractante et l’entrepreneur de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.

Article 16 : Validité des offres

16.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres à compter de la date de remise des offres fixée par l’Autorité Contractante, en application de l'article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée par l’Autorité Contractante comme non conforme.

16.2. Dans des circonstances exceptionnelles, l’Autorité Contractante peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la cautiondesoumissionprévueàl'article17du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.

16.3. Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que l’Autorité Contractante adressera au(x)soumissionnaire(s).

La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation des offres.

Article 17 : Caution de soumission

17.1. En application de l'article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

17.2. La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres ; d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable de l’Autorité Contractante. La Caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite initiale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par l’Autorité Contractante et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’Article16.2 du RGAO.

17.3. Toute offre non accompagnée d’une Caution de Soumission acceptable sera rejetée par la Commission de Passation des Marchés comme non conforme. La Caution de soumission d’un groupement d’entreprises doit être établie au nom du mandataire soumettant l’offre et mentionner chacun des membres du groupement.

17.4. Les cautions de soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats.

17.5. La caution de soumission de l’attributaire du Marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le Cautionnement définitif requis.

17.6. La caution de soumission peut être saisie :

a. Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

b. Si, le soumissionnaire retenu :

i. Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 38 du RGAO, ou

ii. Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 39 du RGAO.

    - Refuse de recevoir notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des prestations.

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

18.1. Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais d’exécution variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non conformes.

18.2. Excepté dans le cas mentionné à l’Article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer  la  solution  de  base    de l’Autorité Contractante telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres,  et fournir  en  outre  tous les renseignements dont l’Autorité Contractante a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes  de  calcul,  spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. L’Autorité Contractante n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins disante.

18.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les Spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’Article 32.2(g) du RGAO.

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

19.1. A moins que le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra au lieu et date indiqués dans le RPAO.

19.2. La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et réponses à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

19.3. Il est demandé au Soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit de façon qu’elle parvienne à l’Autorité Contractante au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que le Maître d’Ouvrage ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l’Article 19.4 ci-dessous.

19.4. Le procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés à l’Article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par l’Autorité Contractante en publiant un additif conformément aux dispositions de l’Article 10 du RGAO, le procès-verbal de la réunion préparatoire ne pouvant en tenir lieu.

19.5. Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

Article 20 : Forme et signature de l’offre

20.1. Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrits à l’Article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l’indication “ORIGINAL”. De plus, le Soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans les RPAO, portant l’indication “COPIE”. En cas de divergence entre l’originale les copies, l’original fera foi.

20.2. L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’Article 6.1

(a)ou6.2(c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées parle ou les signataires de l’offre.

20.3. L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

D. Dépôt des offres

Article 21 : Cachetage et marquage des offres

21.1. Le Soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’offre dans deux enveloppes séparées et scellées portant la mention « ORIGINAL » et « COPIE », selon le cas.  Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du Soumissionnaire.

21.2. Les enveloppes intérieures et extérieures :

a. Seront adressées à l’Autorité Contractante à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres ;

b. Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RPAO, et la mention “A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”.

21.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon à permettre à l’Autorité Contractante de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions des articles 23 et 24 du RGAO.

21.4. Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles21.1et 21.2 Susvisés, l’Autorité Contractante ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres

22.1. Les offres doivent être reçues par l’Autorité Contractante à l’adresse spécifiée à l'article21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

22.2. L’Autorité Contractante peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositionsdel'article10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations de l’Autorité Contractante et des Soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

Article 23 : Offres hors délai

Toute offre parvenue à l’Autorité Contractante après les dates et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’Article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

24.1. Un Soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par l’Autorité Contractante avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».

24.2. La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le Soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l'article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3. Les offres dont les Soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article

24.1 leur seront retournées sans avoir été ouvertes.

24.4. Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Tout retrait par un Soumissionnaire de son offre pendant cet intervalle entraine la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l'article 17.6 du RGAO.

E. Ouverture des plis et évaluation des offres

Article 25 : Ouverture des plis et recours

25.1. L’ouverture de tous les plis se fait en un temps,

La Commission de Passation des Marchés compétente procédera à l’ouverture des plis en un ou deux temps et en présence des représentants des soumissionnaires concernés qui souhaitent y assister, aux date, heure et adresse indiquées dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

25.2. Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de Remplacement » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au Soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d’offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante. La modification d’offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées.

25.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais [en cas d’ouverture des offres financières] et toute variante le cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que l’Autorité Contractante peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.

25.4. Les offres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l'article 24 du RGAO) qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.

25.5. Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous- commission d’analyse. Une copie dudit procès-verbal à la quelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.

25.6. A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le président de la commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

25.7. En cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit être adressé au Ministre Délégué à la Présidence chargée des Marchés Publics avec copies à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics et au Chef de structure auprès de laquelle est placée la commission concernée.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le Président de la Commission de Passation des marchés.

L’Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

26.1. Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, à la vérification de la qualification des soumissionnaires et à la proposition d’attribution  du  Marché  ne  sera  donnée  aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique, sous peine de disqualification de l’offre du Soumissionnaire et de la suspension des auteurs de toutes activités dans le domaine des Marchés publics.

26.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation des Marchés ou la Sous-commission d’Analyse dans l’évaluation des offres ou l’Autorité Contractante dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

26.3. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec l’Autorité Contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante

27.1. Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, la Commission de Passation des Marchés peut, si elle le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la sous- commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’Article 30 du RGAO.

27.2. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 sus visé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

Article 28 : Détermination de la conformité des offres

28.1. La Sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

28.2. La Sous-commission ’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuves extrinsèques.

28.3. Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :

i. Affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux ;

ii. Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits de l’Autorité Contractante ou ses obligations au titre du Marché ;

iii. Est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.

28.4. Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la Commission des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5. L’Autorité Contractante se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être prises en compte lors de l’évaluation des offres.

Article 29 : Qualification du soumissionnaire

La Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.

Article 30 : Correction des erreurs

30.1. La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous- commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

a. S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous- commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

c. S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail du dit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

30.2. Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

30.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

Article 31 : Conversion en une seule monnaie

31.1. Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.

31.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous- commission d’analyse.

32.2. En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit :

a. En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO ;

b. En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;

c. En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO ;

d. En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;

e. En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

f.  Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les remises offertes par le Soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots.

g. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux Spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le Soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par l’Autorité Contractante dans le RPAO.

32.3. L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

32.4. Si l’offre évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation du Maître d’Ouvrage des travaux à exécuter dans le cadre du Marché, la commission peut à partir du sous-détail de prix fournis par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, l’Autorité Contractante peut rejeter ladite offre après l’avis technique de l’Agence de Régulation des Marchés Publics.

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

Les entrepreneurs nationaux   bénéficient d’une marge de préférence nationale telle que prévue par le Code des Marchés Publics aux fins d’évaluation des offres.

F – Attribution du marché

Article 34 : Attribution

34.1. L’Autorité Contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniquesetfinancièresrequisespourexécuterleMarchédefaçonsatisfaisanteetdont l’offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les remises proposées.

34.2. Si, selon l’Article 13.2 du RGAO, l’appel d’offres porte sur plusieurs lots, l’offre la moins-disante sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les remises offertes par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot.

34.3 Toute attribution des marchés de Travaux se fait au Soumissionnaire remplissant les capacités techniques et financières requises résultant des critères d’évaluation et présentant l’offre évaluée la moins-disante.

Article 35 : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure

L’Autorité Contractante se réserve le droit d’annuler une procédure d’Appel d’Offres après autorisation de Ministre Délégué à la Présidence chargé des Marchés Publics lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente, sans qu’il y ait lieu à réclamation.

Article 36 : Notification de l’attribution du marché

Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, l’Autorité Contractante notifiera à l’attributaire du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d’ouvrage paiera à l’Entrepreneur au titre de l’exécution des travaux t le délai d’exécution.

Article 37 : Publication des résultats d’attribution du marché et recours

37.1. L’Autorité Contractantecommuniqueàtoutsoumissionnaireouadministrationconcernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours après la publication des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

37.2. L’Autorité Contractante est tenue de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.

37.3. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

37.4. En cas de recours, il doit être adressé à l’Autorité chargée des Marchés publics, avec copies à l’Agence de Régulation des Marchés Publics, à l’Autorité Contractante et au Président de ladite Commission.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

Article 38 : Signature du marché

38.1. Après publication des résultats, le projet de marché souscrit par l’attributaire est soumis à la Commission de Passation des Marchés compétente pour examen et avis, et le cas échéant, au visa préalable du Ministre en charge des Marchés publics.

38.2. L’Autorité Contractante dispose d’un délai de sept (07) jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché examiné par la commission des marchés compétente et souscrit par l’attributaire et le cas échéant après le visa du Ministre en charge des Marchés publics.

38.3. Le marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq (5) jours qui suivent la date de sa signature.

Article 39 : Cautionnement définitif

39.1. Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par l’Autorité Contractante, l’entre- preneur fournira au Maître d’Ouvrage un cautionnement garantissant l’exécution intégrale des travaux.

39.2. Le cautionnement dont le taux varie entre 2 et 5% du montant TTC du marché, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d’ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur.

39.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.

Pièce N° 03 : RÈGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO)

Règlement Particulier de l’Appel d’Offres

| Références du RGAO | Généralités |
| --- | --- |
| 1.1 | Définition des Travaux : Les Travaux, objet de l’Appel d’Offres N°……./AONO/C.DMTG/CIPM/2026 DU ………….. 2026 RELATIF AUX TRAVAUX DE REHABILITATION DES << ECOLE PUBLIQUE PRIMAIRE >> DE CERTAINES LOCALITES (BADITOUM, MENYANGOUA, OULDIK, MBAME) en procédure d’urgence, lancé par le Maire de la Commune de DOUMAINTANG , Autorité contractante, sont définis dans le cadre des normes et références de construction des Bâtiments Publics, dans les conditions générales de Commande des travaux et du devis quantitatif estimatif du présent DAO. Autorité Contractante : Maire de la Commune de DOUMAINTANG , B.P …. DOUMAINTANG, tél. 6 72 69 94 28 |
| 1.2. | Délai d’exécution : Le délai maximum d’exécution prévu par le Maître d’Ouvrage Délégué pour la réalisation des travaux est de trois (03) mois à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux. |
| 2.1 | Source(s) de financement : Les travaux, objet du présent appel d’offres, sont financés par le Budget d’Investissement Public (BIP) du Cameroun, Ministère de la Santé Publique, Exercice 2026 sur la ligne budgétaire N°XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| 4.1 | Liste des candidats pré-qualifiés, le cas échéant. Sans objet |
| 5.1 | Provenance des matériaux, matériels et fournitures d’équipement et services. Les matériaux, les matériels du cocontractant, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du présent Marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre de ce Marché sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services |

  - Critères d’évaluation

6.1.1. Principaux critères éliminatoires :

Pièces administratives

- Dossier incomplet (absence d’une pièce)

- Fausse déclaration ou pièce falsifiée

- Non-conformité après 48 h d’une pièce du dossier administratif

Offre technique

    - Fausse déclaration ou pièce falsifiée

    - Note technique inférieur au seuil minimal requis (70%)

    - Non- exécution du nombre requis des projets similaires

    - Non présentation du matériel clé

    - Non- respect du profil du chef de projet

    - Situation financière inférieure au tiers du cout prévisionnel

Offre financière

- Offre incomplète ou non conforme

- Non-conformité du modèle de soumission

- Absence d’un prix unitaire quantifié

- Absence d’un sous-détail des prix unitaire

6.1.2. Principaux critères essentiels

L’évaluation des Offres techniques se fera par la méthode binaire (oui/non) suivant la grille d’évaluation jointe au DAO et qui prend en compte les critères essentiels ci-dessous :

- Références de l’Entreprise dans les réalisations similaires ;

- La disponibilité du matériel et des équipements essentiels ;

- L’expérience du personnel de l’entreprise ;

- La surface financière

- Proposition technique et planning d’exécution des travaux ;

- Présentation générale de l’Offre.

Seuls les Soumissionnaires ayant obtenu 70% de OUI seront qualifiés pour la suite de la procédure et verront leur Offre financière analysée.

- Situation financière

- Capacité financière délivrée par une banque agréée d’un montant supérieur ou égal à 30% du chiffre d’affaires annuel ;

- Bilans certifiés des trois dernières années ;

- Chiffre d’affaires annuel d’un montant supérieur ou égal …………………….

- Expérience ;

- Expérience générale en Travaux publics

Expérience dans les marchés de travaux similaires à titre d’entrepreneur au cours des trois (’03) dernières années qui précèdent la date limite de dépôt des soumissions.

- Expérience spécifique en Travaux similaires

Le soumissionnaire devra fournir :

- Les références (Originaux ou copies certifiées conformes) attestant qu’il a déjà réalisé des marchés similaires comprenant des tâches telles qu’elles sont décrites dans le DAO depuis au moins trois (03) ans (contrats, PV de réception des travaux, attestation de bonne fin délivrée par le maître d’ouvrage) ;

- Son chiffre d’affaire annuel moyen et en particulier dans le domaine des travaux publics & bâtiment ;

- Une attestation de surface financière délivrée par une banque de premier ordre.

Les Offres seront évaluées techniquement en prenant en considération : la compréhension par l’entreprise des opérations projetées et l’organisation du chantier qu’elle proposera pour mener à bien leur exécution.

- Approvisionnement ou matériaux de chantier

- Les travaux qu’il envisage de sous-traiter

- Les dispositions envisagées pour l’utilisation de la main d’œuvre locale

- Le CCTP paraphé à chaque page

- Personnels ;

Le soumissionnaire devra s’engager à mettre en place avant le début des travaux et pour la durée du chantier, le personnel technique compétent nécessaire à l’exécution des ouvrages.

Le soumissionnaire présentera pour la partie réalisation des ouvrages :

- Une note technique détaillée concernant la qualité du personnel, son niveau de formation organique et son expérience dans les travaux ;

- L’organisation de l’entreprise et l’organigramme du projet ;

- Les CV du personnel d’encadrement ci-après affecté au projet, accompagné de la copie certifiée conforme du diplôme :

- Un conducteur des travaux, Technicien Supérieur de Génie civil ou Génie Rural ;

- Un Chef Chantier, Technicien de Génie Civil, ou Génie Rural au moins ;

- La liste et la qualification du personnel de chantier ;

- La liste et la qualification du personnel qualifié régulièrement employé ;

- La liste et la qualification du personnel qu’il compte embaucher spécialement pour le chantier.

| N° | Position | Expérience globale en travaux (années) | Expérience dans des travaux similaires (années) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Conducteur des travaux (Technicien Supérieur de Génie civil) | De deux (02) à trois (03) ans | De un (01) à deux (02) ans |
| 2 | Chef de chantier (Technicien de Génie Civil, Agent Technique etc..), | De deux (02) à trois (03) ans | De deux (02) à trois (03) ans |
| 3 | Maçons (Titulaire d’un CAP maçonnerie) | De deux (02) à trois (03) ans | De deux (02) à trois (03) ans |

- Matériels

Le soumissionnaire devra justifier de la possession et de l’état de marche du matériel nécessaire à l’exécution des travaux (joindre copies certifiées conformes des cartes grises, certificats de vente, factures d’achat etc..).

Le soumissionnaire présentera :

- La liste complète du matériel roulant avec pièces justificatives ;

- La liste de matériels de chantier TP et Génie Civil du soumissionnaire avec pièces justificatives ;

- La liste des moyens logistiques présents au siège.

| N° | Type et caractéristiques du matériel | Nombre minimal requis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Camion benne |  |
| 2 | Pick Up |  |
| 3 | Brouette |  |
| 4 | Pelle |  |

N.B : En cas de mise à disposition des matériels ci-dessus par location, les pièces justificatives suivantes sont requises :

- Contrat de location certifié par une autorité compétente

- Carte grise certifiée par les services émetteurs

| N° | Critères éliminatoires | Critères essentiels |
| --- | --- | --- |
| 1 | Situation financière (par exemple la surface financière équivalente au moins au tiers du montant prévisionnel) | Situation financière (par ex. la présentation des bilans financiers certifiés, le chiffre d’affaires) |
| 2 | Expérience générale (par exemple, non-exécution du nombre requis de projets similaires pendant la période prescrite, en rapport avec la complexité du projet à exécuter) Expérience spécifique (par exemple, n’a jamais exécuté un projet similaire en qualité d’entreprise ou de sous-traitant) | Expérience générale (par exemple, exécution du nombre requis de projets similaires pendant la période prescrite, en rapport avec la complexité du projet à exécuter) Expérience spécifique (par exemple, exécution du nombre requis de projets similaires pendant la période prescrite) |
| 3 | Personnels (par exemple, non-respect du profil du Chef de projet) | Personnels (par exemple, qualification et expérience du personnels clé et d’exécution). |
| 4 | Matériel (par exemple, non présentation du matériel clé en fonction de la nature du projet à exécuter) | Matériel (par exemple, qualité et quantité minimales requise du matériel nécessaire à l’exécution du projet envisagé) |

| 7.3. | Visite du site des travaux et réunion préparatoire (lieu et date, le cas échéant) Le soumissionnaire devra obligatoirement effectuer, à ses frais, une visite des lieux et examiner l’emplacement des travaux et des environs et prendre connaissance, avant d’établir son offre, des caractéristiques, de l’emplacement et de la nature des travaux à exécuter, de l’importance des matériaux à fournir, des voies et moyens d’accès au chantier, des installations nécessaires. Toutefois, le Maître d’Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l’établissement des offres mentionnées à l’article19 du RGAO. |
| --- | --- |
| 12. | Langue(s) de l’offre : L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et l’Autorité contractante ou le Maître d’Ouvrage seront rédigés en français ou en anglais. |

  - La liste des documents visés à l’article13 du RGAO devra être complétée, regroupée en trois volumes insérés respectivement dans des enveloppes intérieures et détaillée comme suit :

Enveloppe A–Volume I : Pièces administratives

Pour les Appels d’Offres Internationaux, elles comprendront notamment :

- La déclaration d’intention de soumissionner timbrée (suivant modèle joint);

- L’accord de groupement, le cas échéant ;

- Le pouvoir de signature, le cas échéant ;

- Le Registre de Commerce (copie certifiée conforme signée par les services compétents)

- La Patente en cours de validité (copie certifiée conforme signée par les services compétents des impôts) ;

- La Carte de Contribuable en cours de validité (copie certifiée conforme signée par les services compétents des impôts).

- Une attestation de non-faillite établie par le Tribunal de Première Instance ou tout autre document établi par l’institution compétente du pays de résidence du soumissionnaire étranger datant de moins de trois (3) mois précédant la date de remise des offres ;

- Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des Finances du Cameroun. ;

- La quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres ;

- g. La caution de soumission (suivant modèle joint) d’un montant de xxxxxxxx francs CFA et d’une durée de validité de trois (03) mois, établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des Finances du Cameroun.

- Une attestation de non exclusion des marchés publics délivrée par l’autorité compétente de l’organisme chargée de la régulation ;

- Une attestation délivrée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale certifiant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations vis-à-vis de ladite caisse datant de moins de trois mois ;

- Une attestation de non délivrance délivrée par l’autorité compétente de l’administration fiscale datant de moins de trois mois, certifiant que le soumissionnaire a effectué les déclarations réglementaires en matière d'impôts pour l'exercice en cours.

- L’Attestation et le plan de localisation de l’entreprise visé par les services compétents ;

- La convention de groupement, en cas de groupement chaque membre du groupement doit présenter un dossier administratif complet, les pièces8, 9,11 étant uniquement présentées par le mandataire du groupement.

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), paraphé sur chaque page, et avec, à la fin du document, la date, la signature et le cachet du soumissionnaire

Enveloppe B–Volume II : Offre technique

Elle comprendra :

- Une note technique détaillée comprenant

- Le détail de l’organisation du chantier

- La proposition technique ;

- Le calendrier d’intervention et d’exécution (planning des travaux) ;

- Les remarques sur les prestations à effectuer ;

- L’approvisionnement en matériaux de chantier

- Un rapport de visite des lieux signé sur l’honneur par le soumissionnaire

- Le personnel

- Le Matériel

- Références et expérience de l’entreprise

- Le CCTP paraphé à chaque page, signé et daté à la dernière page

Enveloppe C – Volume III : Offre financière

|  | c.1. La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ; c.2. Le Bordereau des Prix Unitaires dûment rempli ; c.3.Le Détail quantitatif et estimatif dûment rempli ; c.4.Le Sous-Détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires. NB : Les différentes parties d’un même dossier doivent obligatoirement être séparées par les intercalaires de couleur aussi bien dans l’original que dans les copies, de manière à faciliter son examen. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Prix et monnaie de l’offre |  |
| 14.3. | [Indiquer ici, le cas échéant, l’exclusion spécifique de taxes, impôts ou droits qui doivent être reflétée dans le prix de l’offre. Cette Clause doit être conforme à l ’Article27 du CCAP.] |  |
| 14.4. | Les prix du marché Les prix du marché ne sont pas révisables |  |
| 15.1. | [Dans le cas des Appels d’Offres Internationaux, indiquer si la(les) monnaie(s) de l’offre est(sont) définie(s) en suivant l’option A ou l’option B de l’article15.1 du RGAO] |  |
| 15.2.et 15.3 | Monnaie(s) de l’offre et indication sur le taux de change |  |
|  | Préparation et dépôt des offres Chaque Offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont l'original et six (06) copies et une (01) version numérique sur CD de l’Offre financière marquées comme telles, devra par venir au service des affaires économique et financières au plus tard ……………………. 2026 à 14 heures, heure locale. |  |
| 16.1. | Période de validité des offres : La période de validité des offres est de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite de dépôt des offres. |  |
| 17.1. | Montant de la caution de soumission : Le montant de la Caution de soumission est de …………………… (……) F CFA |  |
| 18.1. | Les offres seront évaluées sur la base d’un délai d’exécution des travaux compris entre Quarante-cinq (45) jours au minimum et Quatre-vingt-dix (90) jours au maximum. La méthode d’évaluation figure à l’article 32.2(e) du RGAO. Le délai d’exécution proposé par le Soumissionnaire retenu deviendra le délai d’exécution contractuel. |  |
| 18.3. | Les variantes techniques sur la ou les parties des travaux spécifiés ci-dessous sont permises dans le cadre des Spécifications techniques : RAS [Cette disposition sera incluse lorsque des variantes sont envisageables avec des possibilités d’avantages nets de prix, de délai d’exécution plus courts et/ou de meilleures performances techniques. La référence aux Spécifications techniques sera mentionnée. Autrement, elle doit être supprimée.] |  |
| 19.1. | Lieu, date et heure de la réunion préparatoire à l’établissement des offres : Il n’y aura pas de réunion |
| 20.1. | Nombre de copies de l’offre qui doivent être remplies et envoyées : Sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies. Sept (07) exemplaires dontunoriginaletsixcopies. |
| 21.2. | Adresse de l’Autorité Contractante à utiliser pour le dépôt des offres : Le Maire de DOUMAINTANG au plus tard ……………………2026 à 10 heures, Numéro de l’Appel d’Offres : N°……./AONO/CIPM/2026 DU …………..2026 RELATIF AUX TRAVAUX DE REHABILITATION DES << ECOLE PUBLIQUE PRIMAIRE >> DE CERTAINES LOCALITES (BADITOUM, MENYANGOUA, OULDIK, MBAME) dans la commune de Doumaintang |
| 22.1. | Date et heure limites de dépôt des offres : au plus tard …………………….2026 à 14 heures, |
| 25.1 | Lieu, date et heure de l’ouverture des plis : L'ouverture des pièces administratives et des offres techniques et financières aura lieu le…..............…............2026 à 11 heures par la Commission de Passation des Marchés de la Mairie de DOUMAINTANG dans la salle de ladite Commission [L’ouverturedesplisdoits’effectuerdansundélaimaximumd’uneheureaprèsl’heurelimitededépôtdesoffres] |
|  | Evaluation et comparaison des offres |
| 31.2. | Monnaie retenue pour la conversion en une seule monnaie : Le franc CFA Source du taux de change : La Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC) Date du taux de change : |
| 32.2. (e) | Le délai d’exécution sera évalué comme suit : [Si le délai d’exécution est un facteur d’évaluation, la méthode d’évaluation doit être précisée ici, sous forme d’un montant spécifique, par semaine de retard à partir d’un délai d’exécution “standard” ou minimum, montant lié au préjudice estimé du Maître d’ouvrage. Le montant ne doit pas dépasser le montant correspondant des pénalités de retard figurant au CCAP.] |
| 32.2(g). | La méthode d’évaluation des variantes techniques est la suivante : Le marché sera attribué par principe de moins disant. |
| 33.1. | Les soumissionnaires nationaux bénéficient d’une marge de préférence nationale au cours de l’évaluation. |
|  | Attribution du marché |
| 34.1 et 34.2 | L’Autorité Contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire administrativement conforme dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et l’offre financière a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les remises proposées. Si, selon l’Article 13.2 du RGAO, l’appel d’offres porte sur plusieurs lots, l’offre la moins-disante sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les remises offertes par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot. |
|  | Cautionnement définitif |
| 39.1 39.2 | Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par l’Autorité Contractante, le cocontractant fournira au Maître d’Ouvrage Délégué un cautionnement garantissant l’exécution intégrale des travaux. Le présent cautionnement dont le taux est 4% du montant TTC du marché, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d’ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire. |

Pièce N° 04 : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (CCAP)

Table des matières

| CHAPITRE I | GENERALITES |
| --- | --- |
| Article 1er | Objet de la Lettre-Commande |
| Article 2 | Procédure de passation de la Lettre-Commande |
| Article 3 | Pièces contractuelles constitutives de la Lettre-Commande (CCAP Article 9) |
| Article 4 | Textes généraux applicables à la Lettre-Commande |
| Article 5 | Définitions et attributions (CCAP Article 2 complété) |
| CHAPITRE II | EXECUTION DES TRAVAUX |
| Article 6 | Délai d’exécution (CCAP Article 38) |
| Article 7 | Communication (CCAP Article 6 et 10 complétés) |
| Article 8 | Ordre de Service (CCAP Article 8) |
| Article 9 | Rôle et responsabilité du Cocontractant (CCAP Article 40) |
| Article 10 | Sous-traitance (CCAP Article 54) |
| Article 11 | Projet d’Exécution (CCAP Article 49) |
| Article 12 | Matériel et personnel à mettre en place (CCAP Article 15 complété) |
| Article 13 | Législation concernant la main d’œuvre (CCAP Article 14) |
| Article 14 | Remplacement du personnel d’encadrement |
| Article 15 | Modification des ouvrages |
| Article 16 | Matériaux (CCAP Article 53) |
| Article 17 | Démolition des ouvrages défectueux et enlèvement des matériaux refusés |
| Article 18 | Brevet d’invention |
| Article 19 | Phasage des travaux |
| Article 20 | Accès au chantier (CCAP Article 44 complété) |
| Article 21 | Attributions de l’Ingénieur |
| Article 22 | Réunions de chantier (CCAP Article 57) |
| Article 23 | Journal de chantier (CCAP Article 56 complété) |
| Article 24 | Mise à disposition des lieux (CCAP Article 42 complété) |
| Article 25 | Mesures de sécurité (CCAP Article 48) |
| Article 26 | Protection de l’environnement (CCAP Article 16) |
| Article 27 | Remise en état des lieux (CCAP Article 69) |
| CHAPITRE III | RECEPTION DES TRAVAUX |
| Article 28 | Réception provisoire (CCAP Article 67) |
| Article 29 | Délai de garantie (CCAP Article 70) |
| Article 30 | Entretien pendant la période de garantie (CCAP Article 71) |
| Article 31 | Réception définitive (CCAP Article 72) |
| Article 32 | Commission de réception |
| CHAPITRE IV | DISPOSITIONS FINANCIERES |
| Article 33 | Montant de la Lettre-Commande (CCAP Article 18 et 19 complété) |
| Article 34 | Consistance des travaux |
| Article 35 | Sous-détail des prix |
| Article 36 | Travaux supplémentaires – variation dans la masse des travaux et la nature des travaux |
| Article 37 | Préparation des Décomptes |
| Article 38 | Modalités et règlement des travaux exécutés |
| Article 39 | Avance de démarrage (CCAP Article 28) |
| Article 40 | Cautionnement définitif (CCAP Article 41) |
| Article 41 | Retenue de garantie (CCAP Article 29 |
| Article 42 | Assurance et protection des chantiers (CCAP Article 45) |
| Article 43 | Variation des prix (CCAP Article 20) |
| Article 44 | Régime fiscal et douanier (CCAP Article 36) |
| Article 45 | Nantissement de la Lette-Commande |
| Article 46 | Timbre et enregistrement (CCAP Article 37) |
| Article 47 | Pénalités de retard (CCAP Article 32) |
| CHAPITRE V | CLAUSES DIVERSES |
| Article 48 | Frais commerciaux extraordinaires |
| Article 49 | Transports internationaux |
| Article 50 | Informations de chantier à afficher |
| Article 51 | Résiliation de la Lettre-Commande (CCAP Article 74) |
| Article 52 | Différends et litiges (CCAP Article 79) |
| Article 53 | Cas de force majeure |
| Article 54 | Edition et diffusion de la présente Lettre-commande |
| Article 55 et dernier | Validité et entrée en vigueur de la Lettre-Commande |

CHAPITRE I : GENERALITES

Article 1er :	OBJET DE LA LETTRE-COMMANDE

La présente Lettre-Commande a  RELATIF AUX TRAVAUX DE REHABILITATION DES << ECOLE PUBLIQUE PRIMAIRE >> DE CERTAINES LOCALITES (BADITOUM, MENYANGOUA, OULDIK, MBAME)  DANS LA COMMUNE DE DOUMAINTANG, DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG, REGION DE L’EST.

- PROCEDURE DE PASSATION DE LA LETTRE-COMMANDE

La présente Lettre-Commande est passée après Appel d’Offres National Ouvert N°___________/AONO/C.DMTG/CIPM/2026 DU __________RELATIF AUX TRAVAUX DE REHABILITATION DES << ECOLE PUBLIQUE PRIMAIRE >> DE CERTAINES LOCALITES (BADITOUM, MENYANGOUA, OULDIK, MBAME)  DANS LA COMMUNE DE DOUMAINTANG, DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG, REGION DE L’EST.

- PIECES CONTRACTUELLES CONSTITUTIVES DE LA LETTRE-COMMANDE (CCAG Article 9)

Le Cocontractant est soumis aux pièces contractuelles énumérées ci-dessous :

- La lettre de soumission ;

- la soumission du Cocontractant et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives Particulières et au Cahier des Clauses Techniques Particulières ci-dessous visés ;

- le cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- le cahier des Clauses Techniques Particulières CCTP) ;

- les éléments propres à la détermination du montant de la Lettre-Commande, tels que, par ordre de priorité :

- les bordereaux des prix unitaires ;

- le détail ou le devis estimatif ;

- le sous-détail des prix unitaires ;

- les plans et dessins approuvés par l’Ingénieur du Marché ;

- le planning d’exécution approuvé ;

- le cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux mis en vigueur par arrêté n° 033 du 13 février 2007 ;

- le ou les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés des travaux.

- la décision portant attribution de la Lettre-Commande ;

- TEXTES GENERAUX APPLICABLES A LA PRESENTE LETTRE-COMMANDE

La présente Lettre-Commande est soumise aux textes généraux ci-après :

- La loi N° 2018/012 du 11 juillet  2018 portant régime financier de l’Etat ;

- La Loi N°2025/012 du 17 Décembre 2025 portant Loi de Finances de la République du Cameroun pour l’Exercice 2026 ;

- le décret N°2003/651/PM du 16 Avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;

- Le décret n°2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;

- le décret N° 2012/076 du 08 Mars 2012, modifiant et complétant certaines dispositions du décret N°2001/048 du 23 Février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;

- la circulaire N° 001/CAB/PR du 19 Juin 2012 relative à la passation et au contrôle de l’exécution des marchés publics ;

- la circulaire N°002/CAB/PM du 31 Janvier 2011 relative à l’amélioration de la performance du système des Marchés Publics ;

- la Circulaire n°00005/LC/MINMAP/CAB du 03 Juillet 2018  précisant les mesures transitoires à observer à la suite de la signature et  de la publication du décret n°2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics

- La Circulaire N°2021/026/MINFI du 16 décembre 2021 Portant Instructions relatives à l’Exécution des Lois de Finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’État, des Entreprises et Établissements Publics, des Collectivités Territoriales Décentralisées et des autres Organismes Subventionnés, pour l’Exercice 2025 ;

- d’autres textes spécifiques au domaine concerné par la présente Lettre-Commande.

- d’autres textes spécifiques au domaine concerné par la présente Lettre-Commande.

- DEFINITIONS ET ATTRIBUTIONS (CCAG Article 2 complété)

Pour l’application des dispositions de la présente Lettre-Commande, il est à préciser que :

- Le Maître d’Ouvrage est le Maire de la Commune de Doumaintang ;

- L’Autorité Contractante est le Maire de la Commune de Doumaintang ;

- La Commission de Passation des Marchés est la Commission Interne de Passation des Marchés de Doumaintang ;

- Le Chef de Service du Marché, ci-après désigné le Chef service technique de la Commune de Doumaintang.

- L’Ingénieur du Marché, ci-après désigné l’Ingénieur, est Le Chef de Subdivision des Travaux Publics de Nguelemendouka.

- Le mot « Entrepreneur » désigne la ou les personnes, firmes ou sociétés dont la soumission a été acceptée.

- Les « Travaux » désignent l’exécution des travaux d’entretien de la route à réaliser dans le cadre de la présente Lettre-Commande.

- Le « Chantier » désigne le terrain et les autres emplacements sur, sous, dans, ou à travers lesquels les travaux conçus par le Maître d’Ouvrage doivent être exécutés et tous les autres terrains et emplacements fournis par le Maître d’Ouvrage en tant que lieux de travail ou à toutes fins et spécifiquement désignés dans La Lettre-commande comme faisant partie intégrante du chantier.

CHAPITRE II : EXECUTION DES TRAVAUX

- DELAI D’EXECUTION (CCAG Article 38)

6.1. Le délai maximum d’exécution des travaux objet de la présente Lettre-Commande est de trois (03) mois, incluant toutes les contraintes liées à l’enclavement et aux contraintes particulières du site relatives aux conditions climatiques et aux moyens d’accès sur place.

6.2. Ce délai court à compter de la date de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

- COMMUNICATION (CCAG Article 6 et 10 complétés)

7.1. Toutes les notifications et communications écrites dans le cadre de la présente Lettre-commande devront être faites aux adresses suivantes :

- Dans le cas ou l’Entrepreneur est le destinataire :……………………………………………..

passé le délai de quinze (15) jours fixé à l’article 6.1 du CCAG pour faire connaître au Chef de Service son domicile, et dès achèvement des travaux, les correspondances seront valablement adressées à la Mairie de la Commune où s’exécutent les travaux.

- Dans le cas où le Chef de Service est le destinataire :

  - Monsieur le Cadre Communal de Développement de la Commune de Doumaintang, avec copies adressées dans les mêmes délais, à l’Ingénieur et à l’Autorité Contractante ;

- Dans le cas où l’Autorité Contractante est le destinataire :

  - Monsieur le Maire de la Commune de Doumaintang avec copies adressées dans les mêmes délais au Chef de Service et à l’Ingénieur.

7.2. L’Entrepreneur adressera toutes notifications écrites ou correspondances à l’Ingénieur du Marché, avec copie au Chef  Service du Marché et à l’Autorité Contractante.

- ORDRE DE SERVICE (CCAG Article 8)

8.1. L’Ordre de Service de commencer les travaux est signé par l’Autorité Contractante et notifié par le Chef de Service du Marchés.

8.2. Les Ordres de Services à incidence financière ou susceptibles de modifier les délais seront signés par l’Autorité Contractante et notifié par le Chef de Service du Marché.

8.3. Les Ordres de Service à caractères technique liés au déroulement normal du chantier et sans incidence ni sur le montant, ni sur le délai des travaux seront signés et notifiés par l’Ingénieur du Marché.

8.4. Les Ordres de Service valant mise en demeure seront signés par l’Autorité Contractante et notifié par le Chef de Service du Marché.

8.5. L’Entrepreneur dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout Ordre de Service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas l’entreprise d’exécuter les ordres de service reçus.

- ROLE ET RESPONSABILITE DU COCONTRACTANT (CCAG Article 40)

  - Le planning détaillé et général d’avancement des travaux sera communiqué à l’Ingénieur en cinq (5) exemplaires à chaque début de mois.

  - L’Entrepreneur est réputé avoir visité et examiné l’emplacement des travaux et ses environs, et pris connaissance, avant la remise de son offre des caractéristiques, de l’emplacement et de la nature des travaux à exécuter, de l’importance des matériaux à fournir, des voies et moyens d’accès au chantier, des installations nécessaires. D’une manière générale, il est réputé s’être procuré toutes les informations concernant les risques, aléas et circonstances susceptibles d’influencer son offre.

  - L’Entrepreneur est responsable vis-à-vis du Maître d’Ouvrage représenté par le Chef de Service du Marché, de l’organisation et de la conduite du chantier, de la qualité des matériaux et fournitures dont la charge lui incombe, employés par lui, de leur parfaite adaptation aux besoins du chantier et de la bonne exécution des travaux.

  - Les travaux seront exécutés conformément aux plans et spécifications techniques selon les règles de l’art conformément aux techniques et pratiques en République du Cameroun.

A cet effet, le cocontractant devra prendre toutes les mesures pour fournir tous les moyens nécessaires et engager tout le personnel spécialisé.

  - L’Entrepreneur reste responsable de la totalité du chantier, y compris des interventions des sous-traitants agréés. Il lui appartient en outre d’assurer la coordination des prestations des fournisseurs, des sous-traitants dont le concours lui est assuré pour les différents corps d’état, leur intervention en temps utile sous sa direction et la bonne exécution des ordres donnés par l’Ingénieur.

  - L’Entrepreneur devra assurer la protection et la sécurité des ouvrages existants pendant l’exécution des travaux.

  - L’Entrepreneur devra tenir constamment à jour un planning d’avancement des travaux et le communiquer régulièrement à l’Ingénieur.

- SOUS TRAITANCE (CCAG Article 54)

  - La présente Lettre-Commande prévoit la possibilité pour l’attributaire de faire exécuter une partie des travaux par un ou des sous-traitants.

  - L’attributaire ne pourra confier des travaux en sous-traitance sans l’accord préalable du Maître d’Ouvrage, représenté par le Chef de Service du Marché. Cette autorisation n’affranchit l’attributaire d’aucune de ses obligations contractuelles.

  - L’attributaire doit s’assurer que les sous-traitants sont en règle avec l’Administration Camerounaise.

  - Le non-respect des dispositions ci-dessus constitue un motif de résiliation du marché.

  - En cas d’autorisation, la part sous-traitée des travaux ne doit pas excéder trente pourcent (30%) du montant de la Lettre-commande.

  - Les sous-traitants devront satisfaire aux mêmes conditions techniques et financières que le titulaire du marché. Ils exécuteront les travaux sous la seule et pleine responsabilité de l’attributaire

  - En tout état de cause, l’attributaire restera vis à vis du Maître d’ouvrage représenté par le Chef de Service du Marché, seul responsable de l’exécution du contrôle conformément aux obligations contractuelles.

- PROJET D’EXECUTION (CCAG Article 49)

  - Le projet d’exécution, comprend les pièces graphiques détaillées, les notes de calcul et toutes les informations nécessaires, relatives aux technologies employées et aux équipements mis en œuvre. Il est établi par le Cocontractant conformément aux clauses contractuelles et dans le respect des directives contenues dans le Dossier d’Appel d’Offres.

  - Le projet d’exécution est soumis au visa préalable de l’Ingénieur du Marché. Il dispose d’un délai maximum de 72 heures pour viser ou rejeter en motivant son rejet, le projet d’exécution.

Après visa, le projet d’exécution est transmis au Chef de Service du Marché pour approbation. Le Chef de Service du Marché dispose d’un délai maximum de 72 heures pour approuver ou rejeter le projet d’exécution

Après approbation, le projet d’exécution est transmis à l’Autorité Contractante pour validation. L’Autorité Contractante dispose d’un délai maximum de 72 heures pour valider ou rejeter le projet d’exécution.

  - Le visa de l’Ingénieur du Marché, l’approbation du Chef de Service du Marché et la validation de l’Autorité Contractante n’atténuent en rien la responsabilité du Cocontractant pour la conception des ouvrages et l’exécution des travaux correspondants.

  - Avant la réception provisoire, le Cocontractant remet à l’Ingénieur quatre (04) exemplaires des plans de récolement des ouvrages réalisés, dont un original reproductible.

- MATERIEL ET PERSONNEL A METTRE EN PLACE (CCAG Article 15 complété)

  - Le Cocontractant s’engage à mobiliser toutes les ressources humaines et matérielles nécessaires à la bonne exécution des travaux suivant les règles de l’art et conformément aux stipulations du CCTP contenu dans le Dossier d’Appel d’Offres.

  - La Lettre-commande est exécutée dans le respect du contenu de l’offre technique, financière et en personnel qualifié, fournie par le Cocontractant et à l’origine de l’adjudication.

  - A cet effet, toute modification, même partielle, apportée à l’offre technique est soumise à l’approbation préalable de l’Ingénieur du Marché. En cas d’accord, le Cocontractant procède aux remplacements avec un personnel de compétence équivalente ou par un matériel de références et de qualité similaire.

  - Toute modification unilatérale apportée à l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du marché tel que visé à l’article 51 ci-dessous ou d’application de réfractions de 10% sur le prix unitaire du personnel d’encadrement et/ou du matériel.

- LEGISLATION CONCERNANT LA MAIN D’ŒUVRE (CCAG Article 14)

Le Cocontractant est tenu de se conformer à la législation en vigueur au Cameroun concernant l’emploi de la main d’œuvre.  Il recrute en priorité le personnel local à qualification équivalente.

- REMPLACEMENT DU PERSONNEL D’ENCADREMENT

  - En cas de remplacement du personnel d’encadrement, le Cocontractant procède aux remplacements avec un personnel de compétence équivalente. Au cas où la qualification du personnel proposé est inférieure à celle de l’agent considéré mais conforme aux dispositions du dossier de consultation, le Cocontractant est passible d’une pénalité correspondant au 5/1000èmedu montant de la Lettre-Commande.

  - En tout état de cause et sauf cas de force majeure, le Cocontractant ne peut remplacer plus de 50% de son personnel sans s’exposer à la résiliation de la Lettre-Commande.

  - Si l’Ingénieur exige le remplacement d’un personnel du Cocontractant, suite à une faute grave dûment constatée sur le chantier par les deux parties, le Cocontractant, doit pourvoir à son remplacement immédiat et à ses propres frais.

- MODIFICATION DES OUVRAGES

Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit lors de la phase d’exécution, d’introduire dans les ouvrages, toutes modifications, adjonctions, suppressions d’ouvrages ainsi que les éventuelles suppressions de catégorie de travaux qu’il estime nécessaire pour la bonne réussite et l’économie des travaux sans que pour cela le Cocontractant puisse prétendre à quelques compensations ou indemnités que ce soit en dehors de celles indiquées dans le CCTP.

- MATERIAUX (CCAG Article 53)

  - Le Cocontractant recherche à ses frais les lieux d’extraction des matériaux nécessaires à la réalisation des travaux.

  - Les matériaux doivent être conformes aux spécifications du CCTP. Ils sont soumis aux essais ou épreuves que l’Ingénieur juge utiles de prescrire suivant les spécifications de la Lettre-Commande.

  - Les moyens de contrôle mis en place par le Cocontractant et à ses propres frais, doivent lui permettre, d’assurer un contrôle permanent des ouvrages tant sur le chantier que sur les lieux d’extraction des agrégats, de préparation des matériaux ou de fabrication des parties d’ouvrages.

- DEMOLITION DES OUVRAGES DEFECTUEUX ET ENLEVEMENT DES MATERIAUX REFUSES

  - L’Ingénieur du Marché a le pouvoir d’ordonner par écrit :

- L’enlèvement du chantier dans un délai de quarante-huit (48) heures, de tous les matériaux réputés non conformes aux exigences du marché et leur remplacement par d’autres matériaux convenables et approuvés si nécessaires après essais de laboratoire ;

- La démolition et la reconstruction conformément aux stipulations du marché, de tout ouvrage ou partie d’ouvrage non conforme aux exigences du marché, tant en ce qui concerne le mode d’exécution que les matériaux utilisés ;

  - En cas de non-conformité, les dépenses sont entièrement à la charge du Cocontractant.

- BREVET D’INVENTION

Le Cocontractant doit s’entendre s’il y a lieu avec les propriétaires ou les possesseurs de licence dont il utilise les procédés. Il procède au règlement de tous les droits et redevances y relatifs et garantit le Maître d’ouvrage contre toute poursuite dans le cas d’une atteinte à la propriété intellectuelle.

- PHASAGE DES TRAVAUX

Le Cocontractant doit respecter le séquençage des différentes phases des travaux décrites dans sa soumission, de façon à faciliter le contrôle des ouvrages et le respect des délais impartis prévus dans le chronogramme des travaux.

- ACCES AU CHANTIER (CCAG Article 44 complété)

  - Le Maître d’Ouvrage, l’Autorité Contractante, l’Ingénieur du Marché et toute personne dûment autorisée par ces derniers, peuvent à tout moment accéder au chantier et aux lieux d’extraction des matériaux, de fabrication ou d’approvisionnement des produits manufacturés et outillages utilisés pour les travaux.

  - La Délégation Départementale des Marchés Publics du Haut-Nyong, procède à des contrôles inopinés du marché en cours d’exécution, en vue de s’assurer du respect des clauses de la Lettre-Commande et des règles de l’art. A ce titre, elle constate les infractions, établit des procès-verbaux de constats et communique les observations formulées au Maître d’Ouvrage avec copie au Chef de service du Marché, à l’Ingénieur du Marché et au cocontractant.

- ATTRIBUTIONS DE L’INGENIEUR

  - L’Ingénieur a pour mission principale de contrôler et de garantir la bonne exécution des travaux, conformément aux stipulations du marché et aux règles de l’Art. Il ne peut relever le Cocontractant d’aucune de ses obligations contractuelles, ni ordonner un travail quelconque susceptible de retarder l’exécution des travaux ou de provoquer un paiement supplémentaire par le Maître d’ouvrage, ni ordonner une modification importante quelconque à l’ouvrage à exécuter. Il est compétent pour préparer et signer les Ordres de Service à caractère technique.

  - L’Ingénieur exerce les fonctions suivantes :

- La vérification du projet d’exécution, notamment des pièces graphiques et des notes de calcul et la transmission motivée au Chef de Service du Marché;

- Le contrôle et l’approbation de l’implantation des ouvrages ;

- Le contrôle et l’approbation des matériaux, matériels et équipements du bâtiment utilisés dans la mise en œuvre des ouvrages ;

- Le contrôle de la qualité de la mise en œuvre des ouvrages effectuée par le Cocontractant ;

- La prise en attachement des travaux et des approvisionnements présentés par le Cocontractant ;

- La préparation des opérations de réception provisoire ou définitive à la demande du Cocontractant ;

- La préparation des décomptes et des situations mensuelles provisoires des travaux et leur transmission au Chef de Service du Marché ;

- l’identification et la formulation de solution techniques relatives à la résolution des problèmes techniques rencontrés par le Cocontractant dans la mise en œuvre des ouvrages ;

- Le contrôle des délais de réalisation conformément au chronogramme contractuel d’exécution des travaux.

  - Chaque opération relative au constat des prestations réalisées fait l’objet d’un procès-verbal signé contradictoirement par l’Ingénieur et le Cocontractant ou son représentant lors des réunions de chantier et transmis à l’Autorité Contractante à la diligence de l’Ingénieur.

  - A la demande de l’Autorité Contractante ou de l’Ingénieur, des constats contradictoires peuvent être effectués en présence du Cocontractant pour évaluer ou réévaluer les quantités réelles de certains ouvrages sur la base de la Lettre-Commande.

- REUNIONS DE CHANTIER (CCAG Article 57)

  - Les réunions de chantier sont programmées de façon hebdomadaire à l’initiative de l’Ingénieur.

  - La participation de l’Ingénieur et du Cocontractant aux réunions de chantier est obligatoire.

  - Chaque réunion de chantier fait l’objet d’un procès-verbal signé par les participants et transmis à l’Autorité Contractante à la diligence de l’Ingénieur du Marché.

- JOURNAL DE CHANTIER (CCAG Article 56 complété)

  - Le Cocontractant tient un journal de chantier mis à jour de façon quotidienne. Il est conservé en permanence sur les lieux du chantier et mise à disposition de l’Ingénieur, du Chef de Service du Marché et de l’Autorité Contractante ou de leurs représentants. Y sont consignés :

- Les conditions atmosphériques ;

- L’avancement des travaux ;

- Le personnel présent sur le chantier ;

- Les réceptions de matériaux et agréments de toutes sortes ;

- Les travaux exécutés dans la journée, les quantités mises en œuvre et le matériel employé ;

- Les prestations réalisées par les sous-traitants ;

- Les incidents dans la mise en œuvre des ouvrages et les solutions techniques mises en œuvre ;

- Les prescriptions, les non conformités et les incidents relevés par l’Ingénieur, ainsi que les observations susceptibles de donner lieu à réclamations de sa part ;

- Les observations de toute natures relevés par l’Ingénieur ou le Cocontractant, et relatives à la qualité de la mise en œuvre, aux matériaux fournis, au personnel employé ou au chronogramme des travaux ;

- Les opérations administratives relatives à l’exécution et au règlement du marché (notifications, résultats d’essais, attachements) ;

- Les visites officielles.

  - Le journal est signé contradictoirement par l’Ingénieur et le responsable des travaux représentant le Cocontractant, à chaque visite du chantier ; il est visé systématiquement lors des réunions de chantiers.

  - En cas de réclamation du Cocontractant, il ne peut être fait état que des évènements ou documents mentionnés en temps utiles dans le journal de chantier.

  - Tout refus de présentation du journal de chantier à l’Autorité Contractante ou à l’Ingénieur, et toute tentative de falsification, ou de destruction partielle ou totale de ce document peut aboutir à la suspension des paiements et à la résiliation du Marché. En tout état de cause le Cocontractant ne peut se prévaloir de l’impossibilité de fournir le journal de chantier.

- MISE A DISPOSITION DES LIEUX (CCAG Article 42 complété)

  - Les installations provisoires de chantier, les ateliers de préfabrication, les carrières d’emprunts, les voies d’accès, les garages, les bureaux et logements du personnel nécessaires à l’exécution des travaux, ne peuvent être édifiés que sur les emplacements agréés par l’Ingénieur en accord avec les autorités administratives et traditionnelles locales.

  - Dans la mesure de leurs possibilités, l’administration ou les autorités traditionnelles locales peuvent mettre à la disposition du Cocontractant et pour la durée des travaux, des espaces du domaine privé ou public de l’état nécessaires aux besoins du chantier. Ces terrains doivent être nettoyés et remis en bon état à la fin des travaux.

- MESURES DE SECURITE (CCAG Article 48)

  - Le Cocontractant prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection du personnel employé et des visiteurs sur le chantier, conformément à la réglementation en vigueur.

  - En outre, le Cocontractant a la charge d’assurer la sécurité du chantier contre les intrusions. A cet effet, il doit fournir et entretenir à ses frais tous dispositifs nécessaires d’éclairage, de clôture, de protection et de gardiennage nécessaires à la préservation des ouvrages, des matériaux ou du matériel entreposés sur le chantier. Il soumet ces dispositifs à l’approbation préalable de l’Ingénieur.

- PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (CCAG Article 16)

  - Le Cocontractant est tenu de se conformer aux textes régissant la protection de l’environnement en vigueur au Cameroun et notamment la loi cadre n°096/12 du 03 août 1996 sur la gestion de l’environnement.

  - Il doit se conformer aux prescriptions du CCTP en la matière.

- REMISE EN ETAT DES LIEUX (CCAG Article 69)

La remise en état des lieux, comprend l’enlèvement des installations provisoires, des matériels, matériaux et débris de chantier, dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception provisoire des ouvrages et au plus tard, avant l’approbation du décompte général et définitif des travaux.

CHAPITRE III : RECEPTION DES TRAVAUX

- RECEPTION PROVISOIRE (CCAG Article 67)

  - Avant la réception provisoire, l’entrepreneur demande par écrit au Chef de service avec copie à l’Autorité Contractante et l’Ingénieur, l’organisation d’une visite technique préalable à la réception.

  - Cette visite technique préalable à la réception effectuée contradictoirement par l’Ingénieur du Marché ou son représentant, le représentant de l’Autorité Contractante et le cocontractant porte sur :

- La reconnaissance qualitative et quantitative des ouvrages exécutés ;

- La constatation des quantités effectivement réalisés ;

- La constatation de l’achèvement des travaux conformément aux termes du marché, ou de la non-exécution ou du non-respect partiel ou total des prestations prévues dans la Lettre-Commande ;

- La notification des réserves éventuelles et des délais de mise en conformité ;

- La constatation du repli des installations de chantier et de la remise en état des lieux.

  - Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal dressé sur le champ et signé contradictoirement par L’Ingénieur du Marché, le Cocontractant, et le représentant de l’Autorité Contractante. Les délais de levée des réserves au plus tard avant la réception provisoire des travaux, sont fixés de commun accord avec le Cocontractant.

  - La réception provisoire est effectuée à la demande du Cocontractant en cas d’exécution satisfaisante des prestations prévues dans le marché, exécution constatée par un procès-verbal de levée des réserves contenues dans le procès-verbal de la Commission de pré réception technique.

  - Le Cocontractant est convoqué à la réception par courrier au moins cinq (5) jours avant la date de la réception. Il est tenu d’y assister (ou de s’y faire représenter).

  - Il prend part à la réception. Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la Commission de réception.

  - Après la visite du chantier, la Commission examine le procès-verbal de la Commission de pré réception technique et procède à la réception provisoire des travaux s’il y a lieu.

  - Le procès-verbal signé séance tenante par tous les membres de la commission, prononce soit :

- La réception provisoire des travaux sans réserve ;

- Le refus de réceptionner les travaux.

  - Le procès-verbal de réception provisoire précise ou fixe la date d’achèvement des travaux.

- DELAI DE GARANTIE (CCAG Article 70)

  - Le délai de garantie concerne les travaux relatifs aux ouvrages d’assainissement construits pendant l’exécution des travaux.

  - Ce délai est fixé à un (01) an et court à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Article 30 : COMPOSITION DE LA COMMISSION DE RECEPTION

  - La commission de réception est composée ainsi qu’il suit :

- Président :

- Le Maitre d’Ouvrage ou son Représentant ;

- Membre :

- Le Chef Service du Marché ou son Représentant ;

- Le comptable Matières

- Rapporteur :

- L’Ingénieur du Marché. ;

- Observateurs :

- Le Délégué Départemental des Marchés Publics du Haut-Nyong ou son représentant ;

- Le Cocontractant ou son représentant.

- ENTRETIEN PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE (CCAG Article 71)

  - Pendant la période de garantie, le Cocontractant exécute à ses frais et en temps utile, tous les travaux nécessaires pour remédier aux désordres qui peuvent apparaître sur les ouvrages et qui relèvent de malfaçons.

  - Le Cocontractant est responsable envers le Maître d’ouvrage de tous les désordres survenus sur les ouvrages, excepté ceux relevant d’une usure normale causée par l’usage, même si l’Ingénieur n’en a pas fait mention. Il dispose d’un délai de vingt (20) jours pour procéder aux réparations. Passé ce délai, le Maître d’Ouvrage a la possibilité de faire exécuter les travaux aux frais du Cocontractant.

- RECEPTION DEFINITIVE (CCAG Article 72)

  - Après la visite des ouvrages, la Commission de réception, examine le procès-verbal de réception provisoire et vérifie la levée effective d’éventuelles réserves. Elle procède à la réception définitive des travaux s’il y a lieu.

  - Le procès-verbal signé séance tenante par tous les membres de la commission, prononce soit :

- La réception définitive des travaux sans réserve ;

- La nécessité de lever les réserves dans un délai imparti, préalablement à la fixation d’une nouvelle date de réception définitive des travaux.

- Tous les frais inhérents aux réceptions partielle, provisoire ou définitive des ouvrages sont à la charge du Cocontractant, y compris les travaux relatifs à la levée des réserves.

- COMMISSION DE RECEPTION

  - La commission de réception est composée ainsi qu’il suit :

- Président :

- Le Maitre d’Ouvrage  ou son Représentant ;

- Membre :

- Le Chef Service du Marché ou son Représentant ;

- Rapporteur :

- L’Ingénieur du Marché. ;

- Observateurs :

- Le Délégué Départemental des Marchés Publics du Haut-Nyong ou son représentant ;

- Le Cocontractant ou son représentant.

  - Le Cocontractant saisit le Chef Service du Marché afin de lui proposer une date de réception. Une fois la date approuvée, celui-ci convoque les membres de la Commission de réception, aux fins de procéder à la réception.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINANCIERES

- MONTANT DE LA LETTRE-COMMANDE (CCAG Article 18 et 19 complétés)

  - Le montant de la présente Lettre-Commande, tel qu’il ressort du devis estimatif ci-joint, est de ________ (en chiffres) _______ (en lettres) francs CFA Toutes taxes comprises (TTC) ; soit :

- Montant HTVA : _______ (______) francs CFA

- Montant de la TVA : __________ (_______) francs CFA

  - Le montant de la Lettre-Commande calculé dans les conditions prévues à l’article 19 du CCAG, résulte de l’application au montant hors TVA, du taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et du rabais éventuellement consenti par l’Entrepreneur.

- CONSISTANCE DES TRAVAUX

  - Les prix figurant au bordereau des prix unitaires sont réputés établis sur la base des conditions économiques en vigueur en République du Cameroun au mois précédant celui de la soumission.

  - En outre, le Cocontractant est réputé avoir une parfaite connaissance des conditions locales susceptibles d’influer sur l’exécution des travaux pour s’en être personnellement rendu compte sur le terrain avant de soumissionner, mais également de toutes les sujétions nécessaires à la bonne exécution des travaux, notamment :

- les conditions de transport et d’accès au chantier à toute époque de l’année ;

- la présence éventuelle de risques naturels, notamment les risques d’inondation liés au régime des pluies et des eaux dans la région ;

- les sujétions liées à la situation géographique des travaux ;

- les contraintes liées à la nature et à la qualité des terrains et des sols ;

- les prises de contacts avec les principaux acteurs locaux (autorités administratives et traditionnelles, organisations professionnelles, etc.)

- SOUS-DETAIL DES PRIX

  - Le Cocontractant est censé avoir fourni dans sa soumission le sous détail des prix, qui fait ressortir dans le détail le montant des charges et des frais accessoires sur salaire et main d’œuvre, ainsi que les frais de montage, d’entretien et de démontage des installations provisoires de chantier, d’amortissement des installations, du matériel et de l’outillage, ainsi que toutes les sujétions, frais généraux, faux frais et bénéfices.

  - Les montants du Bordereau des Prix Unitaires comprennent tous les frais de la main d’œuvre participant directement ou indirectement à l’exécution des travaux, y compris les salaires et les primes, les assurances ; les charges salariales, les frais de déplacement. Ils comprennent également les postes suivants :

- Amenée, montage, entretien, démontage et repli de toutes les installations y compris bureaux, laboratoires, matériel de carrière éventuels, ateliers, habitation etc. ;

- Amenée, fourniture, stockage et transport de tous les matériaux, ingrédient, carburant, lubrifiant, etc. ;

- Entretien des ouvrages existants utilisés pour la réalisation du présent marché ;

- Prospection des gîtes d’emprunt, extraction, stockage et mise en œuvre des matériaux drainage des gisements ;

- Des mesures d’atténuation des impacts directs environnementaux ;

- Entretien des ouvrages pendant le délai de garantie ;

- Assurance y compris responsabilité civile ;

- Assurance de chantier ;

- Frais financier et frais généraux du chantier ;

- Rémunération pour bénéfice et aléas.

  - Les prix du bordereau des prix comprennent toutes les sujétions d’exécution qu’elles soient ou non explicitées dans le présent CCAP ou dans le CCTP. Une modification des quantités peut être apportée en plus ou en moins dans le volume des travaux, quelles que soit la quantité des travaux réellement exécutés, les prix unitaires du Bordereau des Prix Unitaires seront appliqués. Si la quantité des travaux diminue de plus de 50% du montant prévu dans le marché, l’Attributaire peut prétendre à une indemnisation.

- TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES - VARIATION DANS LA MASSE DES TRAVAUX ET LA NATURE DES TRAVAUX

  - Qu’il s’agisse d’augmentation dans la masse des travaux, ou d‘ouvrages non prévus au marché, aucun travail supplémentaire ne peut être exécuté par le Cocontractant, s’il n’a pas fait au préalable l’objet d’un Ordre de Service de l’Autorité Contractante le prescrivant explicitement.

  - Il est fait application des prix unitaires du Bordereau des Prix Unitaires si les travaux supplémentaires comportent de nouveaux prix, la validation de ceux-ci fait l’objet d’un avenant. Est considéré comme nouveau prix, tout prix ne figurant pas dans le Bordereau des Prix Unitaires ou dans le détail estimatif de la présente lettre commande si celui-ci a été présenté dans l’offre du Cocontractant.

- PREPARATION DES DECOMPTES

  - Le Cocontractant est rémunéré par décomptes établis en appliquant des prix du bordereau des prix unitaires aux prestations réellement exécutées.

  - A l’issue de chaque réception partielle des travaux, le Cocontractant et l’Ingénieur établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau des prix pouvant donner droit au paiement.

  - Les projets de décompte provisoire des travaux effectivement réalisés en sept (07) exemplaires, sont transmis à l’Ingénieur du Marché.

  - L’Ingénieur du Marché après vérifications sous 72 heures, rejette ou signe le projet de décompte et le transmet au Maître d’Ouvrage pour liquidation et transmission au Délégué Départemental des Marchés Publics, accompagné du dossier de paiement.

  - Le Délégué Départemental des Marchés Publics, dans un délai de trois (03) jours soit appose le visa de conformité et transmet le dossier de paiement au Contrôleur Financier Départemental, soit retourne le dossier au Maître d’Ouvrage en motivant les raisons du rejet.

  - Le projet de décompte final, une fois accepté ou rectifié par le Délégué Départemental des Marchés Publics, constitue le décompte final. Il sert à l’établissement de l’acompte pour solde du marché, établi dans les mêmes conditions que celles définies pour l’établissement des décomptes mensuels.

  - A la fin de la période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, l’Ingénieur dresse le décompte général et définitif du marché qu’il fait signer contradictoirement par le Cocontractant et le Maître d’Ouvrage qui le transmet au Délégué Départemental des Marchés Publics qui y appose le visa. Ce décompte comprend :

- le décompte final,

- l’acompte pour solde,

- la récapitulation des acomptes mensuels.

  - La signature du décompte général et définitif sans réserve par le Cocontractant, lie définitivement les parties et met fin au marché, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires.

- MODALITES ET REGLEMENT DES TRAVAUX EXECUTES

  - Le Maitre d’Ouvrage est chargé de la liquidation de la présente Lettre-Commande ;

  - Le Receveur Municipal de la Commune de DOUMAINTANG est chargé des paiements.

  - Le paiement est effectué par virement au compte bancaire du cocontractant.

  - Le règlement du marché est exécuté par le Maitre d’Ouvrage sur présentation du décompte établi en sept (07) exemplaires par l’Ingénieur et signés par :

- Le Cocontractant ;

- L’Ingénieur du Marché.

  - Chaque dossier de paiement doit obligatoirement revêtir le visa du Maitre d’Ouvrage, qui le transmet au Contrôle Financier. Il doit comporter les pièces suivantes :

- une (01) copie légalisée datant de moins de trois (03) mois signée des Administrations compétentes, de toutes les pièces composant le dossier fiscal ;

- 07 exemplaires du décompte et des Attachements signés par le Cocontractant, l’ingénieur du Marché et le Chef Service du Marché.

- le Procès-verbal de réception signé de tous les membres de la Commission de réception dans le cas de la réception provisoire des travaux;

- le Rapport d’Exécution des travaux préparé et signé par l’Ingénieur accompagné des photographies des ouvrages au moment de la réception ;

- la main levée de la retenue de garantie signée de l’Autorité Contractante, dans le cas de la réception définitive des travaux ;

  - Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues.

- AVANCE DE DEMARRAGE (CCAG Article 28)

  - Une avance de démarrage d’un montant au plus égal à 20% du montant TTC du marché peut être accordée à la demande du Cocontractant, dès notification du marché.

  - Cette avance est cautionnée à cent pour cent (100%) par un établissement bancaire de 1erordre agréé par le Ministère en charge des Finances.

  - L’avance de démarrage est remboursée par prélèvement de 30% du montant des travaux de chaque décompte à partir du premier décompte du marché. Il doit être terminé au plus tard lorsque le montant des travaux atteints les 80% de la valeur du marché. En tout état de cause, le remboursement doit être terminé un mois avant la date d’expiration du délai contractuel.

  - Au fur et à mesure du remboursement de l’avance de démarrage, l’Autorité Contractante donne la mainlevée de la part du cautionnement définitif correspondante si le Cocontractant en fait la demande.

- CAUTIONNEMENT DEFINITIF (CCAG Article 41)

  - Le cautionnement définitif qui garantit l’exécution intégrale des travaux est constitué dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de notification du marché. Il est conservé par l’Autorité Contractante. Le cautionnement provisoire de soumission est restitué au Cocontractant dès constitution de ce cautionnement définitif.

  - Le montant du cautionnement définitif est fixé à 5% du montant toutes taxes comprises du marché. Ce cautionnement définitif peut être remplacé par une caution bancaire d’un établissement financier de premier ordre agréé par le Ministère des Finances.

  - A la fin des travaux, le cautionnement définitif est restituée ou la caution bancaire le remplaçant libérée sur demande écrite du Cocontractant.

- RETENUE DE GARANTIE (CCAG Article 29)

A titre de garantie des travaux, il sera opéré sur le montant de chaque acompte mensuel une retenue de 10% du montant TTC de la partie d’ouvrage concernée de cet acompte. La retenue de garantie pourra être remplacée par une garantie bancaire à première demande de retenue de garantie personnelle et solidaire du même montant émanant d’un établissement bancaire installé sur le territoire camerounais et agrée par le Ministère des Finances. Cette retenue de garantie sera restituée, ou la caution levée, dès réception définitive des travaux.

- ASSURANCE ET PROTECTION DES CHANTIERS (CCAG Article 45)

  - Le Cocontractant doit justifier qu’il est titulaire d’une police d’assurance de responsabilité civile pour les dommages de toutes natures causés aux tiers :

- par son personnel, salarié en activité de travail ;

- par le matériel qu’il utilise ;

- du fait des travaux.

  - Par ailleurs le chantier doit être couvert pour l’ensemble des travaux par une assurance globale de chantier délivrée par une compagnie agréée par l’autorité compétente. Les frais inhérents à cette assurance sont à la charge du Cocontractant

  - Le Cocontractant dispose de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux pour présenter un certificat d’une compagnie d’assurance prouvant qu’elle a intégralement été réglée des primes ou cotisations relatives aux travaux pour le présent marché. Passé ce délai La Lettre-commande peut être résiliée.

  - Le Cocontractant est tenu d’assurer la protection et le gardiennage de son chantier jour et nuit. Il veille notamment à empêcher toute intrusion accidentelle ou malveillante par une clôture et des pancartes bien visibles, interdisant l’accès du chantier au public. Le Cocontractant est tenu responsable de tout accident qui surviendrait sur le chantier suite à l’absence des dispositifs requis.

  - La Garantie décennale est gérée conformément aux dispositions du Code Civil.

- VARIATION DES PRIX (CCAG Article 20)

La présente Lettre-Commande est à prix unitaires et forfaitaires. Ces prix sont définitifs, fermes et non révisables.

- REGIME FISCAL ET DOUANIER (CCAG Article 36)

La présente Lettre-Commande est soumise aux droits et taxes en vigueur au Cameroun.

- NANTISSEMENT DE LA LETTRE COMMANDE

  - La présente Lettre-Commande, conclue conformément aux dispositions du Décret N°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics, peut être donnée en nantissement.

  - Le créancier nanti devra notifier par tous moyens laissant trace écrite au Maitre d’Ouvrage une copie certifiée conforme de l’acte de nantissement.

  - Par application des dispositions ci-dessus :

- Le Maitre d’Ouvrage est chargé de la liquidation de la présente Lettre-Commande ;

- Le Receveur Municipal de la Commune de DOUMAINTANG est chargé des paiements.

- TIMBRE ET ENREGISTREMENT (CCAG Article 37)

Sept (07) exemplaires originaux de la Lettre-Commande seront enregistrés par le Cocontractant à ses frais dans un Centre Principal des Impôts, conformément à la réglementation en vigueur, puis déposés à la Commune de DOUMAINTANG pour ventilation.

- PENALITES DE RETARD (CCAG Article 32 complété)

  - A défaut pour le Cocontractant de terminer les livraisons dans le délai contractuel, il sera appliqué, par jour calendaire de retard, une pénalité forfaitaire fixée à :

- 1/2000ème du montant global de la Lettre-Commande du 1erau 30èmejour ;

- 1/1000ème au-delà du 30èmejour.

  - Les pénalités de retard s’appliquent sur le délai global de la Lettre-Commande et non sur les délais de livraison.

  - Le montant cumulé des pénalités prévues à l’alinéa 47.1 ne peut excéder 10% du montant Toutes Taxes Comprises de la Lettre-Commande sous peine de résiliation.

CHAPITRE V : CLAUSES DIVERSES.

- FRAIS COMMERCIAUX EXTRAORDINAIRES

  - Le Cocontractant déclare que le présent contrat de marché n’a donné, ne donne pas ou ne donnera pas lieu à perception de frais commerciaux extraordinaires.

  - Le Cocontractant s’engage, s’il est établi de financement de frais commerciaux extraordinaires au titre du présent contrat du marché, à réserver à l’Ingénieur pour le compte du Maître d’ouvrage, le montant de ses frais.

  - En outre, si le Cocontractant était convaincu de perception des frais commerciaux extraordinaires, il encourrait les sanctions prévues par la réglementation en vigueur.

- TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Au cas où l’exécution de la présente Lettre-Commande nécessiterait le transport des matériels et équipements dans le sens étranger vers le Cameroun et vice versa, ce transport sera assuré selon les dispositions résultant des conventions et accords internationaux et à la charge de l’attributaire.

- INFORMATIONS DE CHANTIER A AFFICHER

Dans un délai de 10 jours à partir de l’ordre de service de commencer les travaux, le Cocontractant s’engage à apposer à l’entrée du chantier et de façon visible, un panneau de chantier solidement ancré dans le sol et portant toutes les indications nécessaires à une hauteur minimum de 1,60 mètre à partir du sol, conformément aux indications suivantes :

- Matériau : bois

- Dimensions de chaque panonceau : 25 cm de hauteur par 180 cm de longueur, épaisseur de 3 cm ;

- Revêtement : une couche de peinture antirouille suivie d’une couche de peinture glycérophtalique de teinte blanche. Les inscriptions sont réalisées en noir sur fond blanc.

- Texte :

| LETTRE-COMMANDE N°______/LC/ C.DMTG/SG/SAG/BM/2026 |  |
| --- | --- |
| RELATIF AUX TRAVAUX DE REHABILITATION DES << ECOLE PUBLIQUE PRIMAIRE >> DE CERTAINES LOCALITES (BADITOUM, MENYANGOUA, OULDIK, MBAME)) DANS LA COMMUNE DE DOUMAINTANG, DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG, REGION DE L’EST. |  |
| Maître d’Ouvrage : LE MAIRE DE LA COMMUNE DE DOUMAINTANG |  |
| Autorité Contractante : LE MAIRE DE LA COMMUNE DE DOUMAINTANG |  |
| CHEF DE SERVICE DU MARCHE : LE CHEF SERVICE TECHNIQUE DE LA COMMUNE DE DOUMAINTANG |  |
| INGENIEUR DU MARCHE : LE CHEF DE SUDIVISION DES TRAVAUX PUBLICS DE NGUELEMENDOUKA |  |
| OBSERVATEUR : LE DELEGUE DEPARTEMENTAL DES MARCHES PUBLICS DU HAUT-NYONG |  |
| ENTREPRISE :…………………………………………….. |  |
| Financement : BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLIC - EXERCICE 2026 |  |
| Délai d’Exécution : 04 (QUATRE) MOIS | Début des Travaux : __________________ |
|  | Fin des Travaux : ____________________ |

- RESILIATION DE LA LETTRE-COMMANDE (CCAG Article 74)

La présente Lettre-Commande peut être résiliée dans les conditions et formes prévues par la réglementation en vigueur au Cameroun, notamment au Titre V, Chapitre I, Section II, Sous-section I du décret n° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics et également dans les conditions stipulées aux articles 74, 75 et 76 du CCAG, dans les cas de :

- Retard de plus de 15 (quinze) jours calendaires dans l’exécution d’un Ordre de Service, une mise en demeure ou arrêt injustifié des travaux de plus de sept (07) jours calendaires ;

- Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delà de 10% du montant du marché ;

- Absence de cautionnement définitif ;

- Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;

- Défaillance de l’Entrepreneur ;

- Non-paiement persistant des prestations.

- DIFFERENDS ET LITIGES (CCAG Article 79)

  - Les parties conviennent que les litiges pouvant naître de l’interprétation ou de l’exécution de la présente Lettre-Commande relèvent des juridictions compétentes.

  - Toutefois, il sera recherché au préalable un règlement amiable des différends éventuels.

- CAS DE FORCE MAJEURE (CCAG Article 75)

Dans le cas où l’Entrepreneur invoquerait le cas de force majeure, les seuils en-deçà desquels aucune réclamation ne sera admise sont :

- Pluie : 200 millimètres en 24 heures ;

- Vent : 40 mètres par seconde ;

- Crue : la crue de fréquence décennale.

- EDITION ET DIFFUSION DELA PRESENTE LETTRE-COMMANDE

Quinze (15) exemplaires de la présente Lettre-Commande seront édités par les soins du Cocontractant et fournis à l’Autorité Contractante pour diffusion.

Article 55 et dernier : VALIDITE ET ENTREE EN VIGUEUR DE LA LETTRE-COMMANDE

La présente Lettre-Commande ne deviendra valide qu’après sa signature par le Maire de la Commune de DOUMAINTANG, Autorité Contractante, et entrera en vigueur dès sa notification au Cocontractant par ce dernier.

Pièce N° 05 : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES (CCTP)

SOMMAIRE

A-INTRODUCTION

B-MODE D’EXECUTION

- Généralité ;

- Chapitre I : Travaux préparatoires ;

- Chapitre II : terrassement et implantation ;

- Chapitre III : Fondation ;

- Chapitre IV : Maçonnerie - élévations ;

- Chapitre V : enduits - chapes -revêtement ;

- Chapitre VI : Charpente – Couverture et plafond ;

- Chapitre VI : Menuiserie Bois - Métallique - Vitrerie;

- Chapitre VII : Peinture Et Vernissage ;

- Chapitre VIII : Electricité ;

- Chapitre IX : Assainissement(VRD).

DESCRIPTIF TECHNIQUE DES TRAVAUX

- INTRODUCTION

Le présent devis descriptif technique a pour but de définir la consistance et le mode d'exécution des travaux à réaliser suivant les règles de l'art et conformément aux documents constitutifs du marché

Il a été établi à titre indicatif pour préciser et compléter les indications du devis estimatif et des pièces graphiques nonobstant les clauses du contrat.

- MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

GENERALITES : Béton armé ou non - Mortiers

Pour tous les travaux de maçonnerie, les composantes du béton ou mortier doivent obéir à certaines caractéristiques élémentaires ainsi qu'il suit :

- Sable

Tous les sables seront exempts de matières organiques d'origine animale ou végétale.

La granulométrie sera comprise entre 0,08 mm et 2,5 mm pour les mortiers et chapes ; et entre 0,16 mm et 5 mm pour les ouvrages en béton.

- Gravillons

Les gravillons destinés à la confection des bétons seront des matériaux homogènes naturels ou concassés. Les graviers doivent avoir été débarrassés de leurs pellicules par soufflage ou par lavage. Ils seront de classe 5/15 et 15/25

- Eau de gâchage

Les eaux utilisées dans la confection des mortiers, bétons et au lavage des agrégats doivent être dépourvues d'impuretés et sels

- Liants hydrauliques

Les ciments utilisés pour les bétons et mortiers doivent satisfaire aux conditions générales imposées par la réglementation en vigueur. Ils sont de type, CPJ 35 de " CIMENCAM" et ne devront présenter aucune trace d'humidité. Le stockage sur le chantier sera à cet effet réalisé sur un plancher sec et ventilé. Tout stock qui ne présenterait pas un aspect de pulvérulence sera rebuté et évacué dans les quatre jours.

- Armatures

Les armatures pour béton armé seront des aciers doux et des aciers "TOR" conformes aux prescriptions des règles BA 91 Modifié 99 devront avoir un indice d’élasticité de 400MPa et l’acier doux de 235 MP. Elles doivent être parfaitement propres, sans aucune trace de rouille, non adhérence de peinture ou graisse. Elles seront façonnées et mises en œuvre conformément au plan de ferraillage soumis par l'entrepreneur à l'approbation du maître d'œuvre avant le début des travaux.

- Coffrage

Les coffrages seront simples et robustes. Ils devront supporter sans déformation appréciable le poids et la poussée du béton, les effets de la vibration et le poids des hommes employés lors de la mise en œuvre.

L'étanchéité des coffrages sera suffisante pour éviter les pertes de laitance.

- Béton

La résistance du béton pour les éléments porteurs ne saurait être inférieure à 14 MPA

8. Enrobage

L’enrobage sera pris égal à 3cm

CHAPITRE I : INSTALLATION DE CHANTIER

Les travaux d'installation de chantier seront à la charge de l'entreprise bénéficiaire du marché. Ils comprendront :

- La construction d'une clôture provisoire ;

- L’édification d'un magasin d'approvisionnement avec un bureau attenant où le cahier de chantier et les pièces graphiques seront disponibles en permanence ;

- Éventuellement les branchements provisoires en eau, en électricité et téléphone.

CHAPITRE II : TRAVAUX PREPARATOIRES

- Etudes

Les études comprennent :

- L’établissement des plans d'exécution et de détails aux échelles convenables

- L’établissement du planning des travaux.

Ces plans seront remis avant le début des travaux.

- Débroussaillage

Débroussaillage du terrain sur l'emplacement du bâtiment et sur une emprise de 10m tout autour de celui-ci. Ce travail comprend toutes sujétions d'abattage d'arbres et de dessouchage.

- Démolitions

Elles concernent tout ouvrage fondé ou non sur l'emplacement du Bâtiment. Les produits seront évacués à la décharge publique.

- Décapage

Consiste à enlever pour stockage, pour réemploi ou évacuation à la décharge publique la terre végétale sur l'emplacement du bâtiment et sur une emprise de 10 m tout autour de celui-ci.

CHAPITRE III : FONDATION

- Murs en élévation

Les murs porteurs seront montés en agglomérés de ciment bourre en béton de 20 x 20 x 40 suivant les indications des plans. Ces agglomérés devront offrir une résistance à l'écrasement non négligeable.

- Dallage du sol

Le sol recevra un dallage en béton armé de 8cm d'épaisseur sur. Finition talochée.

Béton armé

- Béton : dosé à 300kg/m3

- Aciers : Treillis T6 ; maille 150 x 300

- Aciers : Treillis T6 ; mailles 150 x 150

- Estrade

En béton armé de 6cm d'épaisseur. Finition talochée.

- Béton : dosé à 350kg/m3

- Aciers : Treillis T6 maille 150 x 150mm2

- Longrine

- Section chaînage : 20 x 20

- Acier : Longitudinaux 4HA 08 Transversaux (cadre) RL 06 e=20cm

- Béton : dosé à 350kg/m3

CHAPITRE IV : MACONNERIE – ELEVATION

- Murs en élévation

Les murs porteurs seront montés en agglomérés de ciment creux 15 x 20 x 40 suivant les indications des plans. Ces agglomérés devront offrir une résistance à l'écrasement non négligeable.

N.B. : Les murs de séparation de pièces contiguës seront identiques aux murs des pignons

- Linteaux

En béton armé de section 15 x 20 Béton : dosé à 350kg/m3

- Aciers : Longitudinaux 4HA08

- Transversaux (cadre) RL06 e=15cm

- Poutre de véranda

- Section poutre : 20 x 30 cm2

- Acier : Longitudinaux 4HA 08 ; Transversaux (cadre) RL 06 e=20cm

- Béton : dosé à 350kg/m3

- Chape

D'une épaisseur de 4cm, elle sera réalisée avec un mortier de gros sable dosé à 400 kg/m3. Finition lissage à la barbotine de ciment avec bouchardage.

- Enduit

Sur toutes les parties maçonnées ou bétonnées, il sera exécuté un enduit de ciment de 2cm épaisseur en mortier de ciment dosé à 400 kg/m3

- Accrochage : gobetis avec mortier de gros sable (rivière)

- Finition : avec mortier de sable fin taloche

CHAPITRE V : COUVERTURE - ETANCHEITE - PLAFOND

- Charpente

- Fermes

Les fermes au nombre de (07) seront exécutées avec du bois dur traité au xylamon ou au carbonyle de 3 x 15 ou 3 x 20 suivant indications des plans. L'entrait et l'arbalétrier seront doublés.

Ces fermes seront solidement ancrées dans la maçonnerie à l'aide des fers d'attente des poteaux.

- Pannes

Elles seront en bois dur traité xylamon ou au carbonyle, de section 8 x 8 ou 5 x 8 suivant indications des plans

Sur les pignons et les murs de séparation, elles seront fixées avec des pattes de scellement en fer plat de 3 x 30 x 200

- Couverture

La couverture sera réalisée en tôle bac aluminium 6/10e en une longueur fixée sur les pannes par des tire fonds de 8 x 80 avec accessoires.

- le faîtage sera relevé et couvert avec des tôles faîtières de 50 cm de large

- Les pignons recevront des rives en aluminium fixé sur planche de rive.

- Rives

- Façades avant et arrière

La planche de rive utilisée aura 40 cm de large et 3 cm d’épaisseur. Elle sera recouverte en tôle bac alu d’épaisseur 3.5/10e.ou en tôle lisse.

- Pignon : latte 4 x 8 reliant les pannes

- Plafond

- Solivage

En bois dur traité au fongicide et insecticide agréés par l’ingénieur de section 4 x 8 mini. Les champs seront rabotés.

- Habillage

En contre-plaqué de 4mm Ayous en plaques de 60 x 120.

NB :

- Couvre joint périphérique tant à l'intérieur qu'à l'extérieur

- Trappe de visite dans chaque pièce

- Trous de ventilation perforés sur des plaques extérieures au droit de chaque pièce

CHAPITRE VI : MENUISERIES METALLIQUES

- Portes

A un ou deux vantaux + imposte de 225 de haut

- Cadre : Cornière de 35

- Vantail : Tube carré de 30 + tôle noire de 10/10e sur une face + 3 paumelles grilles de 100 + serrure à canon de caractéristiques précisées par l’ingénieur + 2 targettes.

- Imposte : Barreaudage en tubes carrés de 20 espaces de 10 cm.

- Seuils

Pour l'arrêt de la chape au niveau de l'estrade, des portes et de la véranda. Ils seront en Cornière de 30 avec queue de carpe tous les 50cm

NB.: Toutes les menuiseries métalliques recevront  une peinture antirouille avant la livraison au chantier.

CHAPITRE VIII : PEINTURE

Les travaux de peinture comprendront toutes sujétions d'égrenage, de ponçage et de rebouchage à l'enduit de peintre.

- Impression

- Murs : Peinture agréés par l’ingénieur

- Plafonds : Peinture agréés par l’ingénieur

- Finition

- Murs et plafonds

- Plafonds peinture de type pantex 800 en 2 couches

- Murs extérieurs peinture de type pantex1300 en 2 couches

- Murs intérieurs peinture de type pantex 800 en 2 couches

- Soubassement 15cm en peinture glycérophtalique en 2 couches

- Menuiserie métallique : peinture à huile en 2 couches

CHAPITRE VII : ELECTRICITE

- Fourreautage

En tube flexible orange de diamètre adéquat encastré dans la maçonnerie

- Câblerie

Les câbles seront en VGV ou en TH.

En règle générale on prendra les sections suivantes :

- 1,5 mm2 pour les circuits d'éclairage

- 2,5 mm2 pour les circuits des prises

Chaque circuit comprendra un maximum de 8 appareils et sera protégé par des fusibles de 10A pour les circuits d'éclairage et 16A pour les circuits des prises.

- Appareillage

Les marques préconisées seront caractéristiques précisées par l’ingénieur. Les modèles seront approuvés par le maître d'ouvrage avant la pause.

CHAPITRE VIII : PEINTURE

Les travaux de peinture comprendront toutes sujétions d'égrenage, de ponçage et de rebouchage à l'enduit de peintre.

- Impression

- Murs : Peinture agréés par l’ingénieur

- Plafonds : Peinture agréés par l’ingénieur

- Finition

- Murs et plafonds

- Plafonds peinture de type pantex 800 en 2 couches

- Murs extérieurs peinture de type pantex1300 en 2 couches

- Murs intérieurs peinture de type pantex 800 en 2 couches

- Soubassement 15cm en peinture glycérophtalique en 2 couches

- Menuiserie métallique : peinture à huile en 2 couches

CHAPITRE VII : ASSAINISSEMENT

• 	Caniveaux en agglos bourrés de 15x20x40 de dimensions 30x40 avec 10cm de béton armé avec 02 HA 8mm tout autour du bâtiment.

Il sera exécuté autour de bâtiment des caniveaux en agglos bourrés dosé à 200 kg/m3, de 40 cm de large et 30 cm de profondeur, avec fond coulé lisse à l’aide d’un mortier de ciment ordinaire dosé à 400 kg/m3. Epaisseur

: 8cm

Une pente minimale de 2% sera exécutée au fond desdits caniveaux pour faciliter l’écoulement des eaux.

• 	Dalettes pour caniveau ép. 12cm

Des dalettes d’une épaisseur de 12 cm seront posés à certains endroits des caniveaux, ceci à chaque entrée du bâtiment pour faciliter l’accès au bâtiment.

• 	Rampe à l’entrée

Une rampe sera réalisée à l’entrée de chaque porte du bâtiment de part et d’autre de l’escalier si nécessaire.

Pièce N° 07 : CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

- SITE DE BADITOUM

| DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE L'ECOLE PUBLIQUE PRIMAIRE DE BADITOUM DANS LA COMMUNE DE DOUMAINTANG, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L'EST. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | DESIGNATION | U | QTE | PRIX UNITAIRE |  |
|  |  |  |  | CHIFFRE | LETTRE |
| LOT 100 : | TRAVAUX PREPARATOIRES - ETUDES |  |  |  |  |
| 101 | Etude et Installation du chantier | FF | 1 |  |  |
| 102 | Projet d'exécution des travaux et plans de récolement | FF | 1 |  |  |
| LOT 200 : | MACONNERIE - ELEVATIONS - ENDUITS |  |  |  |  |
| 201 | Reprise de maçonnerie sur les parties d'ouvrages endommagées y compris toutes sujétions | FF | 1 |  |  |
| 202 | Reprise d'Enduits défectueux sur murs intérieurs et extérieurs y compris toutes sujétions de correction des fissures superficielles | Ens | 1 |  |  |
| 203 | Reprise par endroit du dallage et de la Chape lisse du sol ep=5cm | M2 | 125 |  |  |
| 205 | Réfection sur Tableau mural | U | 7 |  |  |
| 206 | Construction des tableaux muraux supplementaire | U | 7 |  |  |
| 207 | Construction de L'Estrade avec corniére | U | 5 |  |  |
| LOT 300 : CHARPENTE - COUVERTURE - FAUX PLAFONDS |  |  |  |  |  |
| 301 | Dépose des éléments défectueux de la toiture et Remplacement des tôles bac alu épaisseur 6/10e de 6ml défectueuses | Ens | 1 |  |  |
| 302 | Réfection du Faux Plafond intérieur en contre plaqués en panneaux de 120cm x 60 cm de 4mm défectueuses | FF | 1 |  |  |
| 303 | Fourniture et pose des couvre joints | ML | 61 |  |  |
| 304 | Plafonds extérieur en tôles lisses | M2 | 30,4 |  |  |
| LOT 400 : | MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |
| 401 | Refection porte métallique y compris toutes sujétions de serrures à canon et de fixation | Ens | 1 |  |  |
| 401 | Serrures à canon complet et sujétion de fixation | Ens | 8 |  |  |
| LOT 500 : | MENUISERIE BOIS |  |  |  |  |
| 501 | Placards incorporés en bois | U | 7 |  |  |
| LOT 600 | : ELECTRICITE |  |  |  |  |
| 601 | Révision de l'ensemble du circuit électrique y compris toutes sujétions | Ens | 1 |  |  |
| 602 | Réglettes de 120 cm et accessoire | U | 24 |  |  |
| 604 | Interrupteurs et prises de courant encastrées | U | 15 |  |  |
| 606 | Fil TH 2,5 mm2 | RL | 2 |  |  |
| 607 | Attaches, dominos, boîtes de dérivations et toutes sujétions de sécurité et de raccordement avec le réseau existant dans l’établissement | Ens | 1 |  |  |
| LOT 700 : | PEINTURE |  |  |  |  |
| 701 | Reprise de la Peinture bicouche sur murs intérieurs et plafond des batiments de l'ecole PANTEX 800 | M2 | 543,48 |  |  |
| 702 | Reprise de la Peinture bicouche sur murs extérieurs des batiments de l'ecole en PANTEX 1300 | M2 | 487,48 |  |  |
| 703 | Reprise de la Peinture à huile " EMAIL" "A" sur plinthes et menuiseries métalliques | M2 | 174,1 |  |  |
| 704 | Sérigraphie sur plaque métallique de 30x60 ‘’BIP 20….. – Lettre de Commande N°……. /LC....../CIPMP/20…..’’ | Ens | 1 |  |  |
| LOT 800 : | VRD |  |  |  |  |
| 801 | Curage des caniveaux en de 40 x 30 cm en parpaing bourrés de 15 x 20 x 40 cm | ML | 69,6 |  |  |
| LOT 900 : | TRAVAUX CONNEXE |  |  |  |  |
| 901 | Construction d'un mât pour drapeau y compris tube metallique ,drapeau et Sujétion | FF | 1 |  |  |
| 902 | Réfection et mise en service du bloc de toilettes exterieur y compris toutes sujétions | Ens | 1 |  |  |

- SITE DE MENYANGOUA

| DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION D'UN BLOC DE DEUX SALLE DE CLASSE A L'ECOLE PUBLIQUE PRIMAIRE DE MENYANGOUA DANS LA COMMUNE DE DOUMAINTANG, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L'EST. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | DESIGNATION | U | QTE | PRIX UNITAIRE |  |
|  |  |  |  | CHIFFRE | LETTRE |
| LOT 100 : | TRAVAUX PREPARATOIRES - ETUDES |  |  |  |  |
| 101 | Etude et Installation du chantier | FF | 1 |  |  |
| 102 | Projet d'exécution des travaux et plans de récolement | FF | 1 |  |  |
| LOT 200 : | MACONNERIE - ELEVATIONS - ENDUITS |  |  |  |  |
| 201 | Reprise de maçonnerie sur les parties d'ouvrages endommagées y compris toutes sujétions | FF | 1 |  |  |
| 202 | Reprise d'Enduits défectueux sur murs intérieurs et extérieurs y compris toutes sujétions de correction des fissures superficielles | Ens | 1 |  |  |
| 203 | Reprise par endroit du dallage et de la Chape lisse du sol ep=5cm | M2 | 125 |  |  |
| 205 | Réfection sur Tableau mural | U | 2 |  |  |
| 207 | Construction de L'Estrade avec corniére | U | 2 |  |  |
| 208 | Claustras ou grillage antivol pour fenetre | m2 | 35,47 |  |  |
| LOT 300 : CHARPENTE - COUVERTURE - FAUX PLAFONDS |  |  |  |  |  |
| 301 | Dépose des éléments défectueux de la toiture | Ens | 1 |  |  |
| 302 | Remplacement des tôles bac alu épaisseur 6/10e de 6ml défectueuses | ff | 1 |  |  |
| 303 | Plafonds en contreplaqués de panneaux 120cm x 60 cm type AYOUS de 5 mm y compris couvres joints périphériques | m2 | 165 |  |  |
| 304 | Plafond extérieur en tôle lisse | m2 | 48,7 |  |  |
| 305 | Rive de pignon en alu | ml | 24 |  |  |
| 306 | Refection des élement deféctueux de la charpente | ff | 1 |  |  |
| LOT 400 : | MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |
| 401 | Portes métalliques de 0,95 x 2,50 cm isoplanes complètes à un battant y compris toutes sujétions de fournitures et pose | U | 2 |  |  |
| 402 | Cadres dormant en bois dur du pays pour fixation portes métalliques | U | 2 |  |  |
| 403 | Seuils en cornières de 30 sur nez de véranda | ml | 32 |  |  |
| LOT 500 : | MENUISERIE BOIS |  |  |  |  |
| 501 | Placards incorporés en bois | U | 2 |  |  |
| LOT 600 | : ELECTRICITE |  |  |  |  |
| 601 | Révision de l'ensemble du circuit électrique y compris toutes sujétions | Ens | 1 |  |  |
| 602 | Réglettes de 120 cm et accessoire | U | 12 |  |  |
| 604 | Interrupteurs et prises de courant | U | 5 |  |  |
| 606 | Fil TH 2,5 mm2 | Rouleau | 2 |  |  |
| 607 | Attaches, dominos, boîtes de dérivations et toutes sujétions de sécurité et de raccordement avec le réseau existant dans l’établissement | Ens | 1 |  |  |
| LOT 700 : | PEINTURE |  |  |  |  |
| 701 | Reprise de la Peinture bicouche sur murs intérieurs et plafond en PANTEX 800 | M2 | 554 |  |  |
| 702 | Reprise de la Peinture bicouche sur murs extérieurs en PANTEX 1300 | M2 | 270 |  |  |
| 703 | Reprise de la Peinture à huile " EMAIL" "A" sur plinthes et menuiseries métalliques | M2 | 320 |  |  |
| 704 | Sérigraphie sur plaque métallique de 30x60 ‘’BIP 20….. – Lettre de Commande N°……. /LC....../CIPMP/20…..’’ | Ens | 1 |  |  |
| LOT 800 : | VRD |  |  |  |  |
| 801 | Caniveaux en BA, ou en agglos bourrés avec ceinture en BA, de dimensions 40cm x 100cm, à 350 kg/m3, avec ferraillage en cadres HA8 | ml | 29,8 |  |  |
| 802 | Rampes en béton dosé à 350kg/m3 de 2m de large devant la portes du bâtiment | U | 1 |  |  |

- SITE DE OULDIK

| DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION D'UNE SALLE DE CLASSE A L'ECOLE PUBLIQUE PRIMAIRE DE OULDIK 2 DANS LA COMMUNE DE DOUMAINTANG, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L'EST. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | DESIGNATION | U | QTE | PRIX UNITAIRE |  |
|  |  |  |  | CHIFFRE | LETTRE |
| LOT 100 : | TRAVAUX PREPARATOIRES - ETUDES |  |  |  |  |
| 101 | Etude et Installation du chantier | FF |  |  |  |
| 102 | Projet d'exécution des travaux et plans de récolement | FF |  |  |  |
| LOT 200 : | MACONNERIE - ELEVATIONS - ENDUITS |  |  |  |  |
| 201 | Reprise de maçonnerie sur les parties d'ouvrages endommagées y compris toutes sujétions | FF | 1 |  |  |
| 202 | Reprise d'Enduits défectueux sur murs intérieurs et extérieurs y compris toutes sujétions de correction des fissures superficielles | Ens | 1 |  |  |
| 203 | Reprise du dallage et de la Chape lisse du sol ep=5cm | M2 | 95 |  |  |
| 205 | Réfection sur Tableau mural | U | 1 |  |  |
| 206 | Construction de L'Estrade avec corniére | U | 1 |  |  |
| LOT 300 : CHARPENTE - COUVERTURE - FAUX PLAFONDS |  |  |  |  |  |
| 301 | Dépose des éléments défectueux de la toiture | Ens | 1 |  |  |
| 302 | Réfection des Pannes en chevrons bois dur de 8 x 8 cm traités | M3 | 3,5 |  |  |
| 303 | Réfection des Bardages sur façades et pignons en tôles bac de 5/10e y/c toutes sujétions toutes sujétions de pose de la bande ourlet et de rive de faîtage | Ml | 53,7 |  |  |
| 304 | Couverture en tôles bac alu épaisseur 6/10e de 6ml | M2 | 95 |  |  |
| 305 | Remplacement des Tôles faitières crantées de 50 cm de large défectueuses | FF | 1 |  |  |
| 306 | Réfection du Faux Plafond intérieur en contre plaqués en panneaux de 120cm x 60 cm de 4mm y compris solivage de 4 x 8 cm | FF | 1 |  |  |
| 307 | Fourniture et pose des couvre joints | ML | 61 |  |  |
| 308 | Plafonds extérieur en tôles lisses | M2 | 30,4 |  |  |
| LOT 400 : | MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |
| 401 | Porte métallique y compris toutes sujétions de serrures à canon et de fixation | Ens | 1 |  |  |
| 402 | Seuils en cornières de 30mm sur nez de véranda | ML | 15,28 |  |  |
| 403 | Grille antivole de 2,00*1,00m y compris toile moustiquaire | ff | 2 |  |  |
| 404 | Grille antivole de 1,50*1,00m y compris toile moustiquaire | ff | 2 |  |  |
| LOT 500 : | MENUISERIE BOIS |  |  |  |  |
| 501 | Placards incorporés en bois | U | 1 |  |  |
| LOT 600 | : ELECTRICITE |  |  |  |  |
| 601 | Révision de l'ensemble du circuit électrique y compris toutes sujétions | Ens | 1 |  |  |
| 602 | Réglettes de 120 cm et accessoire | U | 5 |  |  |
| 603 | Hublots ronds | U | 1 |  |  |
| 604 | Interrupteurs et prises de courant encastrées | U | 4 |  |  |
| 605 | Tuyaux flexibles ou gaine pour canalisations verticales, horizontales | Rouleau | 1 |  |  |
| 606 | Fil TH 2,5 mm2 | Rouleau | 2 |  |  |
| 607 | Attaches, dominos, boîtes de dérivations et toutes sujétions de sécurité et de raccordement avec le réseau existant dans l’établissement | Ens | 1 |  |  |
| LOT 700 : | PEINTURE |  |  |  |  |
| 701 | Reprise de la Peinture bicouche sur murs intérieurs et plafond en de deux batiment de l'ecole PANTEX 800 | M2 | 376,2 |  |  |
| 702 | Reprise de la Peinture bicouche sur murs extérieurs de deux batiment de l'ecole en PANTEX 1300 | M2 | 321,55 |  |  |
| 703 | Reprise de la Peinture à huile " EMAIL" "A" sur plinthes et menuiseries métalliques | M2 | 45 |  |  |
| 704 | Sérigraphie sur plaque métallique de 30x60 ‘’BIP 20….. – Lettre de Commande N°……. /LC....../CIPMP/20…..’’ | Ens | 1 |  |  |
| LOT 800 : | VRD |  |  |  |  |
| 801 | Caniveaux en de 40 x 30 cm en parpaing bourrés de 15 x 20 x 40 cm avec ceinture en béton armé de 10cm | ML | 35 |  |  |
| 802 | Rampes en béton dosé à 350kg/m3 de 2m de large devant la portes du bâtiment | U | 1 |  |  |
| 803 | Dallage d'autour Ep 8cm en béton dosé à 300kg/m3 | M2 | 47,3 |  |  |
| LOT 900 : | TRAVAUX CONNEXE |  |  |  |  |
| 901 | Construction d'un mât pour drapeau y compris tube metallique ,drapeau et Sujétion | FF | 1 |  |  |

- SITE DE MBANE

| DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION D'UN BLOC DE DEUX SALLE DE CLASSE A L'ECOLE PUBLIQUE PRIMAIRE DE MBAME DANS LA COMMUNE DE DOUMAINTANG, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L’EST. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | DESIGNATION | U | QTE | PRIX UNITAIRE |  |
|  |  |  |  | CHIFFRE | LETTRE |
| LOT 100 : | TRAVAUX PREPARATOIRES - ETUDES |  |  |  |  |
| 101 | Etude et Installation du chantier | FF | 1 |  |  |
| 102 | Projet d'exécution des travaux et plans de récolement | FF | 1 |  |  |
| LOT 200 : | MACONNERIE - ELEVATIONS - ENDUITS |  |  |  |  |
| 201 | Reprise de maçonnerie sur les parties d'ouvrages endommagées y compris toutes sujétions | FF | 1 |  |  |
| 203 | Reprise par endroit du dallage et de la Chape lisse du sol ep=5cm | M2 | 125 |  |  |
| 205 | Réfection sur Tableau mural | U | 2 |  |  |
| LOT 300 : CHARPENTE - COUVERTURE - FAUX PLAFONDS |  |  |  |  |  |
| 301 | Dépose des éléments défectueux de la toiture | Ens | 1 |  |  |
| 304 | Réfection de la Couverture en tôles bac alu e≥5/10e de 6 ml et la charpente endommagée | m2 | 124 |  |  |
| 306 | Réfection du Faux Plafond intérieur en contre plaqués en panneaux de 120cm x 60 cm de 4mm défectueuses | FF | 1 |  |  |
| 307 | Fourniture et pose des couvre joints | ML | 61 |  |  |
| 308 | Plafond extérieur en tôles lisses | M2 | 30,4 |  |  |
| LOT 400 : | MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |
| 401 | serrures à canon complet et sujétion de fixation | Ens | 5 |  |  |
| LOT 500 : | MENUISERIE BOIS |  |  |  |  |
| 501 | Placards incorporés en bois | U | 2 |  |  |
| LOT 600 | : ELECTRICITE |  |  |  |  |
| 601 | Révision de l'ensemble du circuit électrique y compris toutes sujétions | Ens | 1 |  |  |
| 602 | Réglettes de 120 cm et accessoire | U | 12 |  |  |
| 604 | Interrupteurs et prises de courant encastrées | U | 8 |  |  |
| 606 | Fil TH 2,5 mm2 | Rouleau | 2 |  |  |
| 607 | Attaches, dominos, boîtes de dérivations et toutes sujétions de sécurité et de raccordement avec le réseau existant dans l’établissement | Ens | 1 |  |  |
| LOT 700 : | PEINTURE |  |  |  |  |
| 701 | Reprise de la Peinture bicouche sur murs intérieurs et plafond en PANTEX 800 | M2 | 554 |  |  |
| 702 | Reprise de la Peinture bicouche sur murs extérieurs en PANTEX 1300 | M2 | 270 |  |  |
| 703 | Reprise de la Peinture à huile " EMAIL" "A" sur plinthes et menuiseries métalliques | M2 | 320 |  |  |
| 704 | Sérigraphie sur plaque métallique de 30x60 ‘’BIP 20….. – Lettre de Commande N°……. /LC....../C.DMTG/SG/SAG/20…..’’ | Ens | 1 |  |  |

Pièce N° 08 : CADRE DE DÉTAIL QUANTITATIT ET ESTIMATIF (CDQE)

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

- SITE DE BADITOUM

| DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE L'ECOLE PUBLIQUE PRIMAIRE DE BADITOUM DANS LA COMMUNE DE DOUMAINTANG, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L'EST. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | DESIGNATION | UNITE | QTES | PU | PT |
| LOT 100 : | TRAVAUX PREPARATOIRES - ETUDES |  |  |  |  |
| 101 | Etude et Installation du chantier | FF | 1 |  |  |
| 102 | Projet d'exécution des travaux et plans de récolement | FF | 1 |  |  |
| SOUS-TOTAL LOT 100: |  |  |  |  |  |
| LOT 200 : | MACONNERIE - ELEVATIONS - ENDUITS |  |  |  |  |
| 201 | Reprise de maçonnerie sur les parties d'ouvrages endommagées y compris toutes sujétions | FF | 1 |  |  |
| 202 | Reprise d'Enduits défectueux sur murs intérieurs et extérieurs y compris toutes sujétions de correction des fissures superficielles | Ens | 1 |  |  |
| 203 | Reprise par endroit du dallage et de la Chape lisse du sol ep=5cm | M2 | 125 |  |  |
| 205 | Réfection sur Tableau mural | U | 7 |  |  |
| 206 | Construction des tableaux muraux supplementaire | U | 7 |  |  |
| 207 | Construction de L'Estrade avec corniére | U | 5 |  |  |
| SOUS-TOTAL LOT 200: |  |  |  |  |  |
| LOT 300 : CHARPENTE - COUVERTURE - FAUX PLAFONDS |  |  |  |  |  |
| 301 | Dépose des éléments défectueux de la toiture et Remplacement des tôles bac alu épaisseur 6/10e de 6ml défectueuses | Ens | 1 |  |  |
| 302 | Réfection du Faux Plafond intérieur en contre plaqués en panneaux de 120cm x 60 cm de 4mm défectueuses | FF | 1 |  |  |
| 303 | Fourniture et pose des couvre joints | ML | 61 |  |  |
| 304 | Plafonds extérieur en tôles lisses | M2 | 30,4 |  |  |
| SOUS-TOTAL LOT 300: |  |  |  |  |  |
| LOT 400 : | MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |
| 401 | Refection porte métallique y compris toutes sujétions de serrures à canon et de fixation | Ens | 1 |  |  |
| 401 | Serrures à canon complet et sujétion de fixation | Ens | 8 |  |  |
| SOUS-TOTAL LOT 400: |  |  |  |  |  |
| LOT 500 : | MENUISERIE BOIS |  |  |  |  |
| 501 | Placards incorporés en bois | U | 7 |  |  |
| SOUS-TOTAL LOT 500: |  |  |  |  |  |
| LOT 600 | : ELECTRICITE |  |  |  |  |
| 601 | Révision de l'ensemble du circuit électrique y compris toutes sujétions | Ens | 1 |  |  |
| 602 | Réglettes de 120 cm et accessoire | U | 24 |  |  |
| 604 | Interrupteurs et prises de courant encastrées | U | 15 |  |  |
| 606 | Fil TH 2,5 mm2 | RL | 2 |  |  |
| 607 | Attaches, dominos, boîtes de dérivations et toutes sujétions de sécurité et de raccordement avec le réseau existant dans l’établissement | Ens | 1 |  |  |
| SOUS-TOTAL LOT 600: |  |  |  |  |  |
| LOT 700 : | PEINTURE |  |  |  |  |
| 701 | Reprise de la Peinture bicouche sur murs intérieurs et plafond des batiments de l'ecole PANTEX 800 | M2 | 543,48 |  |  |
| 702 | Reprise de la Peinture bicouche sur murs extérieurs des batiments de l'ecole en PANTEX 1300 | M2 | 487,48 |  |  |
| 703 | Reprise de la Peinture à huile " EMAIL" "A" sur plinthes et menuiseries métalliques | M2 | 174,1 |  |  |
| 704 | Sérigraphie sur plaque métallique de 30x60 ‘’BIP 20….. – Lettre de Commande N°……. /LC....../CIPMP/20…..’’ | Ens | 1 |  |  |
| SOUS-TOTAL LOT 700: |  |  |  |  |  |
| LOT 800 : | VRD |  |  |  |  |
| 801 | Curage des caniveaux en de 40 x 30 cm en parpaing bourrés de 15 x 20 x 40 cm | ML | 69,6 |  |  |
| SOUS-TOTAL LOT 800: |  |  |  |  |  |
| LOT 900 : | TRAVAUX CONNEXE |  |  |  |  |
| 901 | Construction d'un mât pour drapeau y compris tube metallique ,drapeau et Sujétion | FF | 1 |  |  |
| 902 | Réfection et mise en service du bloc de toilettes exterieur y compris toutes sujétions | Ens | 1 |  |  |
| SOUS-TOTAL LOT 900: |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL H.T.V.A |  |  |  |  |
|  | TVA 19,25% |  |  |  |  |
|  | AIR 2,2% |  |  |  |  |
|  | TOTAL DES TAXES |  |  |  |  |
|  | TOTAL TTC |  |  |  |  |
|  | NET A MANDATER |  |  |  |  |

- SITE DE MENYANGOUA

| DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION D'UN BLOC DE DEUX SALLE DE CLASSE A L'ECOLE PUBLIQUE PRIMAIRE DE MENYANGOUA DANS LA COMMUNE DE DOUMAINTANG, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L’EST. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | DESIGNATION | UNITE | QTES | PU | PT |
| LOT 100 : | TRAVAUX PREPARATOIRES - ETUDES |  |  |  |  |
| 101 | Etude et Installation du chantier | FF | 1 |  |  |
| 102 | Projet d'exécution des travaux et plans de récolement | FF | 1 |  |  |
| SOUS-TOTAL LOT 100: |  |  |  |  |  |
| LOT 200 : | MACONNERIE - ELEVATIONS - ENDUITS |  |  |  |  |
| 201 | Reprise de maçonnerie sur les parties d'ouvrages endommagées y compris toutes sujétions | FF | 1 |  |  |
| 202 | Reprise d'Enduits défectueux sur murs intérieurs et extérieurs y compris toutes sujétions de correction des fissures superficielles | Ens | 1 |  |  |
| 203 | Reprise par endroit du dallage et de la Chape lisse du sol ep=5cm | M2 | 125 |  |  |
| 205 | Réfection sur Tableau mural | U | 2 |  |  |
| 207 | Construction de L'Estrade avec corniére | U | 2 |  |  |
| 208 | Claustras ou grillage antivol pour fenetre | m2 | 35,47 |  |  |
| SOUS-TOTAL LOT 200: |  |  |  |  |  |
| LOT 300 : CHARPENTE - COUVERTURE - FAUX PLAFONDS |  |  |  |  |  |
| 301 | Dépose des éléments défectueux de la toiture | Ens | 1 |  |  |
| 302 | Remplacement des tôles bac alu épaisseur 6/10e de 6ml défectueuses | ff | 1 |  |  |
| 303 | Plafonds en contreplaqués de panneaux 120cm x 60 cm type AYOUS de 5 mm y compris couvres joints périphériques | m2 | 165 |  |  |
| 304 | Plafond extérieur en tôle lisse | m2 | 48,7 |  |  |
| 305 | Rive de pignon en alu | ml | 24 |  |  |
| 306 | Refection des élement deféctueux de la charpente | ff | 1 |  |  |
| SOUS-TOTAL LOT 300: |  |  |  |  |  |
| LOT 400 : | MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |
| 401 | Portes métalliques de 0,95 x 2,50 cm isoplanes complètes à un battant y compris toutes sujétions de fournitures et pose | U | 2 |  |  |
| 402 | Cadres dormant en bois dur du pays pour fixation portes métalliques | U | 2 |  |  |
| 403 | Seuils en cornières de 30 sur nez de véranda | ml | 32 |  |  |
| SOUS-TOTAL LOT 400: |  |  |  |  |  |
| LOT 500 : | MENUISERIE BOIS |  |  |  |  |
| 501 | Placards incorporés en bois | U | 2 |  |  |
| SOUS-TOTAL LOT 500: |  |  |  |  |  |
| LOT 600 | : ELECTRICITE |  |  |  |  |
| 601 | Révision de l'ensemble du circuit électrique y compris toutes sujétions | Ens | 1 |  |  |
| 602 | Réglettes de 120 cm et accessoire | U | 12 |  |  |
| 604 | Interrupteurs et prises de courant | U | 5 |  |  |
| 606 | Fil TH 2,5 mm2 | Rouleau | 2 |  |  |
| 607 | Attaches, dominos, boîtes de dérivations et toutes sujétions de sécurité et de raccordement avec le réseau existant dans l’établissement | Ens | 1 |  |  |
| SOUS-TOTAL LOT 600: |  |  |  |  |  |
| LOT 700 : | PEINTURE |  |  |  |  |
| 701 | Reprise de la Peinture bicouche sur murs intérieurs et plafond en PANTEX 800 | M2 | 554 |  |  |
| 702 | Reprise de la Peinture bicouche sur murs extérieurs en PANTEX 1300 | M2 | 270 |  |  |
| 703 | Reprise de la Peinture à huile " EMAIL" "A" sur plinthes et menuiseries métalliques | M2 | 320 |  |  |
| 704 | Sérigraphie sur plaque métallique de 30x60 ‘’BIP 20….. – Lettre de Commande N°……. /LC....../C.DMTG/SG/SAG/20…..’’ | Ens | 1 |  |  |
| SOUS-TOTAL LOT 700: |  |  |  |  |  |
| LOT 800 : | VRD |  |  |  |  |
| 801 | Caniveaux en BA, ou en agglos bourrés avec ceinture en BA, de dimensions 40cm x 100cm, à 350 kg/m3, avec ferraillage en cadres HA8 | ml | 29,8 |  |  |
| 802 | Rampes en béton dosé à 350kg/m3 de 2m de large devant la portes du bâtiment | U | 1 |  |  |
| SOUS-TOTAL LOT 800: |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL H.T.V.A |  |  |  |  |
|  | TVA 19,25% |  |  |  |  |
|  | AIR 2,2% |  |  |  |  |
|  | TOTAL DES TAXES |  |  |  |  |
|  | TOTAL TTC |  |  |  |  |
|  | NET A MANDATER |  |  |  |  |

- SITE DE OULDIK

| DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION D'UNE SALLE DE CLASSE A L'ECOLE PUBLIQUE PRIMAIRE DE OULDIK 2 DANS LA COMMUNE DE DOUMAINTANG, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L’EST. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | DESIGNATION | UNITE | QTES | PU | PT |
| LOT 100 : | TRAVAUX PREPARATOIRES - ETUDES |  |  |  |  |
| 101 | Etude et Installation du chantier | FF | 1 |  |  |
| 102 | Projet d'exécution des travaux et plans de récolement | FF | 1 |  |  |
| SOUS-TOTAL LOT 100: |  |  |  |  |  |
| LOT 200 : | MACONNERIE - ELEVATIONS - ENDUITS |  |  |  |  |
| 201 | Reprise de maçonnerie sur les parties d'ouvrages endommagées y compris toutes sujétions | FF | 1 |  |  |
| 202 | Reprise d'Enduits défectueux sur murs intérieurs et extérieurs y compris toutes sujétions de correction des fissures superficielles | Ens | 1 |  |  |
| 203 | Reprise du dallage et de la Chape lisse du sol ep=5cm | M2 | 95 |  |  |
| 205 | Réfection sur Tableau mural | U | 1 |  |  |
| 206 | Construction de L'Estrade avec corniére | U | 1 |  |  |
| SOUS-TOTAL LOT 200: |  |  |  |  |  |
| LOT 300 : CHARPENTE - COUVERTURE - FAUX PLAFONDS |  |  |  |  |  |
| 301 | Dépose des éléments défectueux de la toiture | Ens | 1 |  |  |
| 302 | Réfection des Pannes en chevrons bois dur de 8 x 8 cm traités | M3 | 3,5 |  |  |
| 303 | Réfection des Bardages sur façades et pignons en tôles bac de 5/10e y/c toutes sujétions toutes sujétions de pose de la bande ourlet et de rive de faîtage | Ml | 53,7 |  |  |
| 304 | Couverture en tôles bac alu épaisseur 6/10e de 6ml | M2 | 95 |  |  |
| 305 | Remplacement des Tôles faitières crantées de 50 cm de large défectueuses | FF | 1 |  |  |
| 306 | Réfection du Faux Plafond intérieur en contre plaqués en panneaux de 120cm x 60 cm de 4mm y compris solivage de 4 x 8 cm | FF | 1 |  |  |
| 307 | Fourniture et pose des couvre joints | ML | 61 |  |  |
| 308 | Plafonds extérieur en tôles lisses | M2 | 30,4 |  |  |
| SOUS-TOTAL LOT 300: |  |  |  |  |  |
| LOT 400 : | MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |
| 401 | Porte métallique y compris toutes sujétions de serrures à canon et de fixation | Ens | 1 |  |  |
| 402 | Seuils en cornières de 30mm sur nez de véranda | ML | 15,28 |  |  |
| 403 | Grille antivole de 2,00*1,00m y compris toile moustiquaire | ff | 2 |  |  |
| 404 | Grille antivole de 1,50*1,00m y compris toile moustiquaire | ff | 2 |  |  |
| SOUS-TOTAL LOT 400: |  |  |  |  |  |
| LOT 500 : | MENUISERIE BOIS |  |  |  |  |
| 501 | Placards incorporés en bois | U | 1 |  |  |
| SOUS-TOTAL LOT 500: |  |  |  |  |  |
| LOT 600 | : ELECTRICITE |  |  |  |  |
| 601 | Révision de l'ensemble du circuit électrique y compris toutes sujétions | Ens | 1 |  |  |
| 602 | Réglettes de 120 cm et accessoire | U | 5 |  |  |
| 603 | Hublots ronds | U | 1 |  |  |
| 604 | Interrupteurs et prises de courant encastrées | U | 4 |  |  |
| 605 | Tuyaux flexibles ou gaine pour canalisations verticales, horizontales | Rouleau | 1 |  |  |
| 606 | Fil TH 2,5 mm2 | Rouleau | 2 |  |  |
| 607 | Attaches, dominos, boîtes de dérivations et toutes sujétions de sécurité et de raccordement avec le réseau existant dans l’établissement | Ens | 1 |  |  |
| SOUS-TOTAL LOT 600: |  |  |  |  |  |
| LOT 700 : | PEINTURE |  |  |  |  |
| 701 | Reprise de la Peinture bicouche sur murs intérieurs et plafond en de deux batiment de l'ecole PANTEX 800 | M2 | 376,2 |  |  |
| 702 | Reprise de la Peinture bicouche sur murs extérieurs de deux batiment de l'ecole en PANTEX 1300 | M2 | 321,55 |  |  |
| 703 | Reprise de la Peinture à huile " EMAIL" "A" sur plinthes et menuiseries métalliques | M2 | 45 |  |  |
| 704 | Sérigraphie sur plaque métallique de 30x60 ‘’BIP 20….. – Lettre de Commande N°……. /LC....../C.DMTG/SG/SAG/BM20…..’’ | Ens | 1 |  |  |
| SOUS-TOTAL LOT 700: |  |  |  |  |  |
| LOT 800 : | VRD |  |  |  |  |
| 801 | Caniveaux en de 40 x 30 cm en parpaing bourrés de 15 x 20 x 40 cm avec ceinture en béton armé de 10cm | ML | 35 |  |  |
| 802 | Rampes en béton dosé à 350kg/m3 de 2m de large devant la portes du bâtiment | U | 1 |  |  |
| 803 | Dallage d'autour Ep 8cm en béton dosé à 300kg/m3 | M2 | 47,3 |  |  |
| SOUS-TOTAL LOT 800: |  |  |  |  |  |
| LOT 900 : | TRAVAUX CONNEXE |  |  |  |  |
| 901 | Construction d'un mât pour drapeau y compris tube metallique ,drapeau et Sujétion | FF | 1 |  |  |
| SOUS-TOTAL LOT 900: |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL H.T.V.A |  |  |  |  |
|  | TVA 19,25% |  |  |  |  |
|  | AIR 2,2% |  |  |  |  |
|  | TOTAL DES TAXES |  |  |  |  |
|  | TOTAL TTC |  |  |  |  |
|  | NET A MANDATER |  |  |  |  |

- SITE DE MBAME

| DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION D'UN BLOC DE DEUX SALLE DE CLASSE A L'ECOLE PUBLIQUE PRIMAIRE DE MBAME DANS LA COMMUNE DE DOUMAINTANG, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L'EST. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | DESIGNATION | UNITE | QTES | PU | PT |
| LOT 100 : | TRAVAUX PREPARATOIRES - ETUDES |  |  |  |  |
| 101 | Etude et Installation du chantier | FF | 1 |  |  |
| 102 | Projet d'exécution des travaux et plans de récolement | FF | 1 |  |  |
| SOUS-TOTAL LOT 100: |  |  |  |  |  |
| LOT 200 : | MACONNERIE - ELEVATIONS - ENDUITS |  |  |  |  |
| 201 | Reprise de maçonnerie sur les parties d'ouvrages endommagées y compris toutes sujétions | FF | 1 |  |  |
| 203 | Reprise par endroit du dallage et de la Chape lisse du sol ep=5cm | M2 | 125 |  |  |
| 205 | Réfection sur Tableau mural | U | 2 |  |  |
| SOUS-TOTAL LOT 200: |  |  |  |  |  |
| LOT 300 : CHARPENTE - COUVERTURE - FAUX PLAFONDS |  |  |  |  |  |
| 301 | Dépose des éléments défectueux de la toiture | Ens | 1 |  |  |
| 304 | Réfection de la Couverture en tôles bac alu e≥5/10e de 6 ml et la chapernte endommagée | m2 | 124 |  |  |
| 306 | Réfection du Faux Plafond intérieur en contre plaqués en panneaux de 120cm x 60 cm de 4mm défectueuses | FF | 1 |  |  |
| 307 | Fourniture et pose des couvre joints | ML | 61 |  |  |
| 308 | Plafonds extérieur en tôles lisses | M2 | 30,4 |  |  |
| SOUS-TOTAL LOT 300: |  |  |  |  |  |
| LOT 400 : | MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |
| 401 | serrures à canon complet et sujétion de fixation | Ens | 5 |  |  |
| SOUS-TOTAL LOT 400: |  |  |  |  |  |
| LOT 500 : | MENUISERIE BOIS |  |  |  |  |
| 501 | Placards incorporés en bois | U | 2 |  |  |
| SOUS-TOTAL LOT 500: |  |  |  |  |  |
| LOT 600 | : ELECTRICITE |  |  |  |  |
| 601 | Révision de l'ensemble du circuit électrique y compris toutes sujétions | Ens | 1 |  |  |
| 602 | Réglettes de 120 cm et accessoire | U | 12 |  |  |
| 604 | Interrupteurs et prises de courant encastrées | U | 8 |  |  |
| 606 | Fil TH 2,5 mm2 | Rouleau | 2 |  |  |
| 607 | Attaches, dominos, boîtes de dérivations et toutes sujétions de sécurité et de raccordement avec le réseau existant dans l’établissement | Ens | 1 |  |  |
| SOUS-TOTAL LOT 600: |  |  |  |  |  |
| LOT 700 : | PEINTURE |  |  |  |  |
| 701 | Reprise de la Peinture bicouche sur murs intérieurs et plafond en PANTEX 800 | M2 | 554 |  |  |
| 702 | Reprise de la Peinture bicouche sur murs extérieurs en PANTEX 1300 | M2 | 270 |  |  |
| 703 | Reprise de la Peinture à huile " EMAIL" "A" sur plinthes et menuiseries métalliques | M2 | 320 |  |  |
| 704 | Sérigraphie sur plaque métallique de 30x60 ‘’BIP 20….. – Lettre de Commande N°……. /LC....../C.DMTG/SG/SAG/BM/20…..’’ | Ens | 1 |  |  |
| SOUS-TOTAL LOT 700: |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL H.T.V.A |  |  |  |  |
|  | TVA 19,25% |  |  |  |  |
|  | AIR 2,2% |  |  |  |  |
|  | TOTAL DES TAXES |  |  |  |  |
|  | TOTAL TTC |  |  |  |  |
|  | NET A MANDATER |  |  |  |  |

Pièce N° 09 : CADRE DU SOUS-DÉTAIL DES PRIX UNITAIRE (SDP)

CADRE DU SOUS DETAIL DES PRIX

| Désignation : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° Prix | Rendement journalier | Quantité totale | Unité | Durée activité(j) |
|  | CATEGORIE | Salaire journalier | jours facturés | Montant |
| Main d'œuvre |  |  |  |  |
|  | Total A |  |  |  |
| Matériel et engins | TYPE | Taux journalier | jours facturés | Montant |
|  | Total B |  |  |  |
| Matériaux et Divers | TYPE | Prix Unitaire | Consommation | Montant |
|  | Total C |  |  |  |
| D | TOTAL COUTS DIRECTS |  | A+B+C |  |
| E | Frais Généraux de Chantier |  | % D |  |
| F | Frais Généraux de Siège |  | % D |  |
| G | Frais Généraux de contrôle et suivi des travaux |  | % D |  |
| H | COUT DE REVIENT |  | D+E+F+G |  |
| I | Risques + Bénéfices |  | % H |  |
| P | PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXE |  | H+I |  |
| V | PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXE |  | P/Qté |  |

Pièce N° 10 : MODÈLE DE LETTRE COMMANDE

# LETTRE–COMMANDE

N° ____________ /LC/CDMTG/SG/SAG/BM/2026

PASSEE APRES APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°…………………/AONO/C.DMTG/CIPM/2026 DU__________ RELATIF AUX TRAVAUX DE REHABILITATION DES << ECOLE PUBLIQUE PRIMAIRE >> DE CERTAINES LOCALITES (BADITOUM, MENYANGOUA, OULDIK, MBAME) DANS LA COMMUNE DE DOUMAINTANG, DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG, REGION DE L’EST.

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

*************

REGION DE L’EST

*************

DEPARTEMENT DU HAUT NYONG

*************

COMMUNE DE DOUMAINTANG

*************

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

************

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

*************

EAST REGION

*************

UPPER NYONG DIVISION

*************

DOUMAINTANG COUNCIL

*************

INTERNAL TENDERS BOARD

************

FINANCEMENT :   Budget d’Investissements Publics, Exercice 2026

IMPUTATION :

TITULAIRE : ___________________

BP. ______à______ TEL. ________ Fax______

N° R.C : _______ à _______

N° Contribuable :

NUMERO DE COMPTE BANCAIRE : __________

BANQUE : ________________

OBJET :   TRAVAUX DE…………………………………….

LIEU : :______________________________________________(Préciser les localités)

DÉLAI D’EXÉCUTION : ________________________

MONTANT DE LA LETTRE COMMANDE EN FCFA :

| TOTAL HTVA |  |
| --- | --- |
| TVA (19,25%) |  |
| AIR (2,2 % ou 5,5%) |  |
| TOTAL TTC |  |
| NET A MANDATER |  |

SOUSCRITE, LE  ______________________

SIGNEE, LE  __________________________

NOTIFIEE, LE   ________________________

ENREGISTREE, LE ____________________

ENTRE :

L’ETAT DU CAMEROUN, représenté par le Maire de la Commune de DOUMAINTANG, ci-après dénommé « L’AUTORITE CONTRACTANTE »

D’une part

Et l’entreprise ___________________________________________. Représentée par son Directeur Général, Monsieur ____________________ ci-après dénommé Le Cocontractant de l’Administration,

D’autre part

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Insérer :

- le CCAP

- CCTP

- le BPU

- le DQE

PAGE N°____ET DERNIERE DE LA

LETTRE COMMANDE N° ____________ /LC/CDMTG/SG/SAG/BM/2026 PASSEE APRES APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE RELATIF AUX TRAVAUX DE REHABILITATION DES << ECOLE PUBLIQUE PRIMAIRE >> DE CERTAINES LOCALITES (BADITOUM, MENYANGOUA, OULDIK, MBAME) DANS LA COMMUNE DE DOUMAINTANG, DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG, REGION DE L’EST .

Délai d’exécution : Quatre (04) mois

Montant de la Lettre Commande en FCFA :

| MONTANT TOTAL HTVA |  |
| --- | --- |
| TVA : 19.25 % |  |
| AIR : 5,5% ou 2,2% |  |
| MONTANT TOTAL T.T.C. |  |
| NET A PERCEVOIR |  |

Lue et acceptée Le Cocontractant Doumaintang, le ………………………………

Signée par le Maire de la Commune de DOUMAINTANG Doumaintang, le …………………………

Enregistrement

Pièce N° 11 : FORMULAIRES ET MODELES

TABLES DES MATIERES

| Annexe n°1 | : | Modèle de soumission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Annexe n°2 | : | Modèle de caution de soumission. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Annexe n°3 | : | Modèle de cautionnement définitif. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . |  |
| Annexe n°4 | : | Modèle de caution d'avance de démarrage . . . . . . . . . . .. . . . . . . . |  |
| Annexe n°5 | : | Modèle de caution de retenue de garantie . . . . . . . . . . . . . . . .. |  |
| Annexe n°6 | : | Cadre du planning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |

Annexe n° 1: Modèle de soumission

Je, soussigné…...............................………… [indiquer le nom et la qualité du signataire] représentant la société, l’entreprise ou le groupement ……………………..............…..…dont le siège social est à ……….…..............................…. inscrit au registre du commerce de………...............……………………... sous le n°………………..................................……

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au dossier d'Appel d’Offres y compris l’(es) additif(s), de l’appel d’offres [rappeler le numéro et l’objet de l’Appel d’Offres]:

- Après m'être personnellement rendu sur le site des travaux et avoir souverainement apprécié la situation  et constaté la nature et les contraintes des travaux à réaliser

- Remets, revêtus de ma signature, le bordereau des prix unitaires ainsi que le devis estimatif établis conformément aux cadres figurant dans le dossier d'appel d'offres.

- Me soumets et m'engage à exécuter les travaux conformément au dossier d'Appel d'Offres, moyennant les prix que j'ai établis moi-même pour chaque nature d'ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l'offre pour le lot n°……….............  à

-	………........................................... [en chiffres et en lettres] francs CFA Hors TVA, et à

……….............................. francs CFA Toutes Taxes Comprises.[en chiffres et en lettres]

- M'engage à exécuter les travaux dans un délai de………............. mois

- M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai ………............. jours [indiquer la durée de validité, en principe 90 jours pour les AON et 120 jours pour les AOI] à compter de la date limite de remise des offres.

- Les rabais et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants (en cas de possibilité d’attribution de plusieurs lots):

Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues par lui au titre du présent marché en faisant donner crédit au compte n°………………................. ouvert au nom de…................................….auprès de la banque …................................…………… Agence de…..............................……………………..

Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait à………....................……. le………...............................…….

- Signature de………...........................................……….

- En qualité de………..................................…….dûment autorisé à signer les soumissions pour et au nom de………...........................................……….

Annexe n° 2: Modèle de caution de soumission

A [indiquer l’Autorité Contractante et son adresse], «l’Autorité Contractante»

Attendu que l’entreprise……………..........................……….. , ci-dessous désignée « le soumissionnaire», a soumis son offre en date du ……………..........................……….. pour [rappeler l’objet de l’Appel d’Offres], ci-dessous désignée «l’offre», et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant à[indiquer le montant] francs CFA,

Nous…………....................…..........................……….. [nom et adresse de la banque], représentée par……………..........................……….. [noms des signataires], ci-dessous désignée «la banque», déclarons garantir le paiement à l’Autorité Contractante de la somme maximale de[indiquer le montant] Francs CFA, que la banque s’engage à régler intégralement à l’Autorité Contractante, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes:

Si le soumissionnaire retire son offre pendant la période de validité prévue dans le Dossier d’Appel d’Offres;

ou

Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution du marché par l’Autorité Contractante pendant la période de validité:

-omet à signer ou refuse de signer le marché, alors qu’il est requis de le faire;

- omet  ou refuse de fournir le cautionnement définitif du marché (cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci.

Nous nous engageons à payer à [Autorité Contractante] un montant allant jusqu’au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que l’Autorité Contractante soit tenu de justifier sa demande , étant entendu toutefois que dans sa demande l’Autorité Contractante notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les              deux,                                                                                                              sont remplies, et qu’il spécifiera quelle (s)condition (s)a(ont)joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par l’Autorité Contractante pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande   de l’Autorité Contractante tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer surtout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à……………..........................……….., le……………..........................………..

[signature de la banque]

Annexe n° 3 : Modèle de cautionnement définitif

Banque:

Référence de la Caution: N°……………..................................………..

A [indiquer le Maître d’Ouvrage et son adresse] Cameroun, ci-dessous désigné le Maître d’Ouvrage»

Attendu que ; …...................................................……….. [nom et adresse de l’entreprise], ci-dessous désigné «l’entrepreneur», s’est engagé, en exécution du marché désigné «le marché», à réaliser [indiquer la nature des travaux]

Attendu qu’il ; est stipulé dans le marché que l’entrepreneur remettra au Maître d’Ouvrage un cautionnement définitif, d’un montant égal à[indiquer le pourcentage compris entre 2 et 5 %] du montant de la tranche du marché correspondante, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marché,

Attendu que ; nous avons convenu de donner à l’entrepreneur ce cautionnement.

Nous,..........................................................................……….. [nom et adresse de banque], représentée................................................................……….….. [noms des signataires], ci-dessous désignée «la banque», nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit(08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au  titre du marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de .................................................……….. [en chiffres et en lettres].

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif prend effet à compter de sa signature et dès notification du marché. La caution est libérée dans un délai de [indiquer le délai] à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Après le délai susvisé, la caution devient  sans objet et doit nous être automatiquement retournée sans aucune forme de procédure.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à……………..........................……….., le……………..........................………..

Annexe n° 4: Modèle de caution d'avance de démarrage

Banque: référence, adresse……………..............................................................................

Nous soussignés (banque, adresse), déclarons par la présente garantir, pour le compte de : ……………....................................................................................[le titulaire], au profit du Maître d’Ouvrage  [Adresse du Maître d’Ouvrage]

(«Le bénéficiaire»)

Le paiement, sans contestation et dès réception de la première demande écrite du bénéficiaire, déclarant que ………….................……..  [le titulaire] ne s’est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de l’avance de démarrage selon les conditions du marché ………….................……..   du..............................…….. relatif aux travaux[indiquer l’objet des travaux, les références de l’Appel d’Offres et le lot, éventuellement], de la somme totale maximum correspondant à l’avance de [vingt(20)%] du montant Toutes Taxes Comprises du marché n°…………...........................................,payable dès la notification de l’ordre de service correspondant, soit:…………..........................................…….. francs CFA

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès virement des parts respectives de cette avance sur les comptes de …………..............................................….. [le titulaire] ouverts auprès de la banque …….................……..………….................…….. sous le n°………….................……..………….................…….

Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance conformément à la procédure fixée par le CCAP. Toutefois, le montant de la caution sera réduit proportionnellement au remboursement de l’avance au fur et à mesure de son remboursement.

La loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signé et authentifié par la banque

à……………..........................……….., le……………..........................………..

[signature de la banque]

Annexe n°5 : Modèle de caution de retenue de garantie

Banque:…………...........................……………………

Référence de la Caution: N°…………...........................……………………

A[indiquer le Maître d’Ouvrage]

[Adresse du Autorité Contractante]

ci-dessous désigné «le Maître d’Ouvrage»

attendu que ;  …………...........……............………………[nom et adresse de l’entreprise], ci-dessous désigné «l’entrepreneur», s’est engagé, en exécution du marché, à réaliser les travaux de[indiquer l’objet des travaux]

Attendu qu’il ; est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant TTC du marché peut être remplacée par une caution solidaire,

Attendu que ; nous avons convenu de donner à l’entrepreneur cette caution, Nous,…………...........................…………...............………………… [nom et adresse de banque], représentée par ...........................………………………………................................………… [noms des signataires], et ci-dessous désignée «la banque»,

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard du Maître d’Ouvrage , au nom de l’entrepreneur, pour un montant maximum de......................…………………… [en chiffres et en lettres], correspondant à[pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant du marché,

Et nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maître d’Ouvrage au titre du marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute(s) somme(s) dans les limites du montant égal à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage ait à prouver ou à donner les raison ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur main levée délivrée par le Maître d’Ouvrage.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à……………..........................……….., le……………..........................………..

[signature de la banque]

GRILLE D’EVALUATION DES OFFRES TECHNIQUES DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT RELATIF AUX :

TRAVAUX DE REHABILITATION DES << ECOLE PUBLIQUE PRIMAIRE >> DE CERTAINES LOCALITES (BADITOUM, MENYANGOUA, OULDIK, MBAME) DANS LA COMMUNE DE DOUMAINTANG, DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG, REGION DE L’EST.

ENTREPRISE : ___________________________________________

CRITERES ELIMINATOIRES :

Pièces administratives

- Dossier incomplet (absence d’une pièce)

- Fausse déclaration ou pièce falsifiée

- Non-conformité après 48 h d’une pièce du dossier administratif

Offre technique

    - Fausse déclaration ou pièce falsifiée

    - Note technique inférieur au seuil minimal requis (70%)

    - Non- exécution du nombre requis des projets similaires (au moins deux)

    - Non- présentation du matériel clé (Camion benne, Pick-up, Bétonnière)

    - Non- respect du profil du conducteur des travaux

    - Situation financière inférieure au tiers du cout prévisionnel (7 500 000 F CFA)

Offre financière

- Offre incomplète ou non conforme

- Non-conformité du modèle de soumission

- Absence d’un prix unitaire quantifié

- Absence d’un sous-détail des prix unitaire

CRITERES ESSENTIELS

L’évaluation des Offres techniques se fera par la méthode binaire (oui/non) suivant la grille d’évaluation jointe au DAO et qui prend en compte les critères essentiels ci-dessous :

- Références de l’Entreprise dans les réalisations similaires;

- La disponibilité du matériel et des équipements essentiels ;

- L’expérience du personnel de l’entreprise ;

- La surface financière

- Proposition technique et planning d’exécution des travaux ;

- Présentation générale de l’Offre.

Seuls les Soumissionnaires ayant obtenu 70% de OUI seront qualifiés pour la suite de la procédure et verront leur Offre financière analysée.

I-PRESENTATION DE L’OFFRE

(03 critères)

| N° | DESIGNATION | PERTINENCE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NON | OUI |  |
| 1 | Nombre d’exemplaires des offres suffisant (07) |  |  |  |
| 2 | Respect de l’ordre d’assemblage, bonne reluire et lisibilité |  |  |  |
| 3 | Séparation des pièces par des intercalaires de couleurs autre que le blanc |  |  |  |
|  | TOTAL I (sur 03) |  |  |  |

II- PERSONNEL

(16 critères)

| N° | DESIGNATION | PERTINENCE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NON | OUI |  |
|  | Liste du personnel clé |  |  |  |
| A | Conducteur des travaux |  |  |  |
| 1 | Copie certifiée conforme du diplôme d’ingénieur des travaux de génie civil ou génie rural + son attestation de résentation de l’original |  |  |  |
| 2 | CV daté et signé |  |  |  |
| 3 | Expérience générale dans le bâtiment ≥ 02 ans |  |  |  |
| 4 | Expérience comme Conducteur des travaux de génie civil ≥ 02 ans |  |  |  |
| 5 | Présentation de l’attestation de disponibilité |  |  |  |
| B | Chef de chantier |  |  |  |
| 1 | Copie certifiée conforme du diplôme de technicien supérieur de génie civil ou génie rural + son attestation de présentation de l’original |  |  |  |
| 2 | CV daté et signé |  |  |  |
| 3 | Expérience générale dans le bâtiment ≥ 02 ans |  |  |  |
| 4 | Expérience comme chef de chantier de bâtiment ≥ 02 ans |  |  |  |
| 5 | Présentation de l’attestation de disponibilité |  |  |  |
| C | Personnel exécutant |  |  |  |
| 1 | Copie certifiée conforme du diplôme du maçon N°1 + son attestation de présentation de l’original |  |  |  |
| 2 | CV daté et signé |  |  |  |
| 3 | Copie certifiée conforme du diplôme du maçon N°2 + son attestation de présentation de l’original |  |  |  |
| 4 | CV daté et signé |  |  |  |
| 5 | Copie certifiée conforme du diplôme du menuisier + son attestation de présentation de l’original |  |  |  |
| 6 | CV daté et signé |  |  |  |
|  | TOTAL II (sur 16) |  |  |  |

III- MOYENS HUMAINS

(9 critères)

| N° | DESIGNATION | QTE | PERTINENCE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NON | OUI |  |
| A | Engins et véhicules de chantier | 1 |  |  |  |
| 1 | Camion benne | 1 |  |  |  |
| 2 | Camionnette pick-up | 1 |  |  |  |
| B | Matériel de chantier | 1 |  |  |  |
| 1 | Bétonnière de 250 l au moins | 1 |  |  |  |
| 2 | Compresseur | 1 |  |  |  |
| 3 | Aiguille vibrante | 1 |  |  |  |
| 4 | Motopompe | 1 |  |  |  |
| 5 | Compacteur manuel | 1 |  |  |  |
| 6 | Marteau piqueur | 1 |  |  |  |
| 7 | Petits matériels de chantier (brouettes, pelles, pioches ; etc…) | ens |  |  |  |
|  | TOTAL III (sur 9) |  |  |  |  |

IV- METHODOLOGIE

(12 critères)

| N° | DESIGNATION | PERTINENCE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NON | OUI |  |
| A | Visite du site |  |  |  |
| 1 | Présentation d’un rapport de visite du site |  |  |  |
| B | Organisation du chantier |  |  |  |
| 1 | Cohérence de l’installation générale du chantier |  |  |  |
| 2 | Existence de l’organigramme du chantier |  |  |  |
| 3 | Respect du délai d’exécution |  |  |  |
| 4 | Existence du planning |  |  |  |
| 5 | Cohérence du planning |  |  |  |
| 6 | Existence de la méthodologie d’exécution |  |  |  |
| 7 | Prise en compte des mesures de sécurité sur le chantier |  |  |  |
| 8 | Prise en compte de la protection de l’environnement |  |  |  |
| 9 | Emploi de la main d’œuvre locale |  |  |  |
| C | Approvisionnement |  |  |  |
| 1 | Origine des matériaux locaux |  |  |  |
| 2 | Fournisseurs éventuels |  |  |  |
|  | TOTAL IV (sur 16) |  |  |  |

V- REFERENCES ET CAPACITE DE PREFINANCEMENT DE L’ENTREPRISE

(6 critères)

| N° | DESIGNATION | PERTINENCE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NON | OUI |  |
| A | Chiffre d’affaires |  |  |  |
| 1 | Chiffre d’affaires annuel ≥ 25 000 000 F CFA |  |  |  |
| B | Projets de bâtiment |  |  |  |
| 1 | Projets de bâtiment (au moins 02 projets) |  |  |  |
| 2 | Projets de bâtiment (au moins 03 projets) |  |  |  |
| C | Projets autres infrastructures |  |  |  |
| 1 | Projets réalisés d’un montant supérieur à 10 000 000 F CFA au cours des trois (03) dernières années |  |  |  |
| 2 | Projets réalisés d’un montant supérieur à 20 000 000 F CFA au cours des trois (03) dernières années |  |  |  |
| D | Capacité de préfinancement |  |  |  |
| 1 | Attestation de solvabilité bancaire ou lignes de crédits d’un montant d’au moins 7 500 000 F CFA |  |  |  |
|  | TOTAL V (sur 6) |  |  |  |

TOTAL GENERAL (NOTE TECHNIQUE GLOBAL) :          /46 OUI

Pièce N° 12 : La liste des Etablissements bancaires et organismes financiers autorisés à émettre les cautions dans le cadre des Marchés Publics.

- BANQUES

- AFRILAND FIRST BANK (FIRST BANK), BP 11 834 Yaoundé ;

- BANQUE ATLANTIQUE CAMEROUN (BACM), BP 2 933 Douala ;

- BANQUE CAMEROUNAISE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (BC-PME), BP 12 962 Yaoundé ;

- BANQUE GABONAISE POUR LE FINANCEMENT INTERNATIONAL (BGFI-BANK), BP 600 Douala ;

- BANQUE INTERNATIONALE DU CAMEROUN POUR L’EPARGNE ET LE CREDIT (BICEC), BP 1 925 Douala ;

- BANK OF AFRICA CAMEROON (BOA CAMEROUN), BP 4 593 Douala;

- CITIBANK CAMEROON (CITIGROUP), BP 4 571 Douala;

- COMMERCIAL BANK OF CAMEROON (CBC), BP 4 004 Douala;

- ECOBANK CAMEROUN (ECOBANK), BP 582 Douala;

- NATIONAL FINANCIAL CREDIT BANK (NFCB), BP 6 578 Yaoundé;

- SOCIETE COMMERCIALE DE BANQUES-CAMEROUN (SCB CAMEROUN), BP 300 Douala;

- SOCIETE GENERALE CAMEROUN (SGC), BP 4 042

- STANDARD CHARTERED BANK CAMEROON (SCBC), BP 1 784 Douala;

- UNION BANK OF CAMEROON (UBC), BP 15 569 Douala;

- UNITED BANK FOR AFRICA (UBA), BP 2 088 Douala.

- COMPAGNIES D’ASSURANCES

- ACTIVA ASSURANCES, BP 12 970 Douala ;

- AREA ASSURANCES SA, BP 1 531 Douala ;

- ATLANTIQUE ASSURANCES, BP 2 933 Douala ;

- BENEFICIAL GENERAL INSURANCE SA, BP 2 328 Douala ;

- CHANAS ASSURANCES SA, BP 109 Douala;

- CPA SA, BP 2 759 Douala ;

- NSIA ASSURANCES SA, BP 2759 Douala ;

- PRO ASSUR SA, BP 5 963 Douala ;

- SAAR SA, BP 1 011 Douala ;

- SAHAM ASSURANCES SA, BP 11 315 Douala.

- ZENITHE INSURANCE SA, BP 1 540 Douala.

Pièce N° 13 : PLANS