REPUBLIQUE DU CAMEROUN

------------

Paix – Travail – Patrie

-----------

MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

-----------

REGION DU NORD

-------------

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

------------

COMMUNE DE BIBEMI

REPUBLIC OF CAMEROON

---------

Peace – Work – Fatherland

----------

MINISTRY OF DECENTRALISATION AND LOCAL DEVELOPMENT

------------

NORTH REGION

----------

BENUE DIVISION

----------

BIBEMI COUNCIL

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°001/BIS

/AONO/ C-BIBEMI/SIGAMP/CIPM-BIB/2026 DU__________

POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA PISTE AGRICOLE DE DJAOURO GOTEL- BIDE BAWOUNDI- MADJOLDE DANS LA COMMUNE DE BIBEMI

EN PROCEDURE D’URGENCE

LOT: UNIQUE

MAITRE D’OUVRAGE: MAIRE DE LA COMMUNE DE BIBEMI

AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRE DE LA COMMUNE DE BIBEMI

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES: COMMISSION INTERNE DE PASSATION  DES MARCHES PUBLICS AUPRES DE LA COMMUNE DE BIBEMI

FINANCEMENT : BIP DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL EXERCICE 2026

REFERENCES BUDGETAIRES :

Autorisation d’engagement :

Imputation :

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

**************

Pièce n° 1 - Avis d’Appel d’Offres (AAO)

Pièce n° 2 - Règlement Général d’Appel d’Offres (RGAO)

Pièce n° 3 - Règlement Particulier d’Appel d’Offres (RPAO)

Pièce n° 4 -Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Pièce n° 5 - Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Pièce n° 6 - Cadre du Bordereau des Prix Unitaires (BPU)

Pièce n° 7 - Cadre du détail estimatif et quantitatif

Pièce n° 8 - Sous détail des prix

Pièce n° 9 - Modèle de marché

Pièce n° 10 - Formulaires types (Soumissions et Cautions)

- Attestation de visite des lieux

- Modèle de soumission

- Modèle de caution de soumission

- Modèle de garantie de bonne exécution

- Tableau récapitulatif des informations concernant

le soumissionnaire

Pièce n° 11  - Liste des établissements bancaires agréés par le MINFI

Pièce n° 12 - Grille d’évaluation des offres

PIECE N° 1

AVIS D’APPEL D’OFFRES

(AAO)

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

------------

Paix – Travail – Patrie

-----------

MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

-----------

REGION DU NORD

-------------

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

------------

COMMUNE DE BIBEMI

REPUBLIC OF CAMEROON

---------

Peace – Work – Fatherland

----------

MINISTRY OF DECENTRALISATION AND LOCAL DEVELOPMENT

------------

NORTH REGION

----------

BENUE DIVISION

----------

BIBEMI COUNCIL

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°001/BIS

/AONO/ C-BIBEMI/SIGAMP/CIPM-BIB/2026 DU        /2026

POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA PISTE AGRICOLE DE DJAOURO GOTEL- BIDE BAWOUNDI- MADJOLDE DANS LA COMMUNE DE BIBEMI

EN PROCEDURE D’URGENCE

1- Objet de l’Appel d’Offre

Dans le cadre de l’exécution du Budget d’Investissement Public de la République du Cameroun, Le Maire de la Commune de Bibémi, l’Autorité Contractante (AC), lance pour le compte du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural un Avis d’Appel d’Offres National Ouvert pour les travaux de réhabilitation de la piste agricole à DJAOURO GOTEL- BIDE BAWOUNDI- MADJOLDE Commune de BIBEMI.

2- Consistance des travaux

Les prestations objet du présent Avis d’Appel d’Offres comprennent toutes les parties des corps d’état prévues au cadre du détail quantitatif. Ces prestations sont décrites au Cahier de Clauses Techniques Particulières (CCTP).

- Travaux préliminaires;

- Terrassement ;

- Assainissement.

3 3. Délai d’exécution

Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux objet du présent Appel d’Offres est de trois (03) mois.

4.  Allotissement

Les travaux objet du présent Appel d’Offres est constitué d’un seul (01) lot.

5.  Coût prévisionnel

Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de trente millions (30 000 000) FCFA pour lot.

- Participation et origine

Le présent appel d’offres est ouvert à toutes les entreprises de droit camerounais ayant une compétence dans le domaine des bâtiments et Travaux Publics.

- Financement

Les travaux du présent Appel d’Offres sont financés par le BIP du MINADER, Exercice 2026.

- Cautionnement de soumission

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission d’un montant de 2% du montant prévisionnel soit six-cent mille (600 000) Francs CFA  établie par un organisme financier agréé par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date de validité des offres.

- Consultation du Dossier d'Appel d'Offres

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables à la Commune de Bibémi dès Publication de l’Avis d’Appel d’Offres.

- Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres

Le dossier peut être obtenu auprès du Secrétariat du Maire de la Commune de Bibémi dès publication du présent Avis d’Appel d’Offres, contre versement d'une somme non remboursable de quarante mille francs (40 000) francs CFA, payable à la Recette Municipale de Bibémi.

- Remise des offres

Chaque Offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles, devra parvenir au Secrétariat du Maire de la Commune de Bibémi au plus tard le ________________à 11 heures.

Les plis contenant les soumissions seront placés dans une grande enveloppe anonyme portant la mention :

AVIS D’APPEL  D’OFFRES NATIONAL OUVERTN°001/BIS/AONO/ C-BIBEMI/SIGAMP/CIPM-BIB/2026 DU______________

POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION D’UNE PISTE AGRICOLE DE DJAOURO GOTEL-BIDE BAWONDI-MADJOLDE DANS LA COMMUNE DE BIBEMI

EN PROCEDURE D’URGENCE

« A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement

7. Recevabilité des offres

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission (conforme au modèle joint en annexe) établie par une banque ou un organisme financier de premier ordre agrée par le Ministre en charge des Finances et dont la liste figure dans la pièce n°10 du DAO d’un montant de 600 000Frs CFA francs CFA. Valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.

### Conformément à l’Article 90 (7) du Code des Marchés Publics, les petites et moyennes entreprises à capitaux et dirigeants nationaux, ainsi que les organismes de la société civile peuvent produire, à la place du cautionnement de soumission, soit un chèque certifié, soit un chèque de banque, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un Ets bancaire ou d’un organisme financier agrée conformément aux textes en vigueur.

Sous peine de rejet, les pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en photocopies certifiées conformes par le service   émetteur compétent. Elles devront obligatoirement être datées de moins de trois (03) mois et valides le jour de l’ouverture des plis, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

Elles devront obligatoirement être en cours de validité conformément à la réglementation en vigueur.

Toute   offre   non   conforme   aux   prescriptions   du présent avis  et  du  Dossier  d'Appel  d'Offres  ou encore ne respectant pas les modèles des pièces du Dossier d’Appel d’Offres sera déclaré purement et simplement irrecevable.

8. Ouverture des  offres

L’ouverture des plis se fera en une (01) phase le _________________   à 11 heures, heure précise dans la salle abritant la Commission Interne de Passation des Marchés de Bibemi, heure locale en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés.

10. Délai d’exécution

Le délai maximum d’exécution des travaux, prévu par l’Autorité Contractant (AC) est de trois (03)  mois à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, date de signature du marché.

  - Principaux critères éliminatoires :

    - Pièces administratives

- Absence de l’Attestation de la catégorisation

- Absence de la caution de soumission plus le récépissé de la CDEC

- Absence de la capacité financière conformément aux dispositions de la lettre circulaire   N°000003/LC/PRC/MINMAP/CAB/DU 17 Mars 2026 relative à la mobilisation par les entreprises de leur capacité financière dans le cadre de l’exécution des marchés publics,

- Fausse déclaration ou pièce falsifiée

- Non-conformité après 48 h d’une pièce du dossier administratif

11.1.2 Offre technique

    - Fausse déclaration ou pièce falsifiée

    - Note technique inférieure au seuil minimal requis 29 oui sur 41 possibles soit (70%),

    - Absence de la déclaration sur l’honneur par laquelle le soumissionnaire déclare n’avoir pas abandonné de marché au cours des trois (03) dernières années et qu’il ne figure pas sur la liste des entreprises suspendues

    - Non-respect du délai d’exécution ;

11.1.3   Offre financière

- Offre incomplète ou non conforme

- Non-conformité du modèle de soumission

- Absence d’un prix unitaire quantifié

- Absence d’un sous-détail des prix unitaires

- Sous détail des prix incohérents ou erroné.

- Omission d’un corps d’état

12. Principaux critères essentiels

L’évaluation des Offres techniques se fera par la méthode binaire (oui/non) suivant la grille d’évaluation établie sur 41 critères essentiels jointe au DC et qui prend en compte les critères essentiels ci-dessous :

- Présentation générale de l’Offre sur 3 critères ;

- L’expérience du personnel de l’entreprise sur 13 critères ;

- La disponibilité du matériel et des équipements essentiels sur 7 critères ;

- Proposition technique et planning d’exécution des travaux sur 13 critères ;

- Références de l’entreprise et capacité de préfinancement de l’Entreprise supérieure ou égale à dix millions (10 000 000) FCFA sur 5 critères

Seuls les Soumissionnaires ayant obtenu 29 oui sur 41 possibles soit (70%), seront qualifiés pour la suite de la procédure et verront leur Offre financière analysée (grille d’évaluation de chaque lot jointe en annexe).

Les erreurs de calcul seront corrigées. La comparaison des offres retenues s’effectuera sur la base du prix toutes taxes comprises (TTC) en prenant en compte toutes les rubriques du bordereau des prix et les corrections éventuelles.

13. Attribution du marché

Le Maire de la Commune de Bibemi, Autorité Contractant (AC) attribuera le marché au soumissionnaire dont l’offre aura été évaluée la moins disante et jugée conforme au Dossier d’Appel d’Offres, à moins que le soumissionnaire en question ait un contentieux en cours pour mauvaise exécution des travaux antérieurs.

14. Durée de validité des Offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour le dépôt des offres.

15. Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires relatifs au présent Appel d’Offres peuvent être obtenus à la Commune de Bibemi auprès du Secrétariat du Maire de la Commune dès publication du présent avis.

Bibemi, le_______________________

Le Maire de la Commune de Bibemi

Ampliations:

DDMINMAP BENOUE

ARMP/Nord (pour publication et archivage)

Président CIPM

Affichage (pour information)

Archives/Chrono

REPUBLIC OF CAMEROON

---------

Peace – Work – Fatherland

----------

MINISTRY OF DECENTRALISATION AND LOCAL DEVELOPMENT

------------

NORTH REGION

----------

BENUE DIVISION

----------

BIBEMI COUNCIL

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

------------

Paix – Travail – Patrie

-----------

MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

-----------

REGION DU NORD

-------------

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

------------

COMMUNE DE BIBEMI

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER N°001/BIS /AONO/ C-BIBEMI/SIGAMP/CIPM-BIB/2026 DU________________ FOR THE REHABILITATION OF THE AGRICOL ROAD DJAOURO GOTEL-BIDE BAWONDI-MADJOLDE IN BIBEMI COUNCIL. IN URGENCY PROCEDURE

1-Subject of the invitation to tender:

Within the framework of investment projects, the Bibemi Mayor Council, Contracting   Authority, hereby launches an invitation to tender an Open National Invitation to tender for the rehabilitation of the agricultural road Djaouro gotel-Bide Bawondi-Madjolde in Bibemi council,Benoue division.

2. Nature of services:

The services of this contract include:

- Preliminary Works ;

- Road Works ;

3.   Draining;

3. Participation and origin:

Participation in this invitation to tender is open to equality of conditions in all enterprises of Buildings and the Public Works, installed on the national territory.

4. Financing:

The works described in this invitation to tender are financed by the government budget 2026

5. Consultation of tender file:

The Tender File may be consulted during working hours from award at the Bibemi Council Office as soon as this notice is published.

6. Acquisition of tender file:

The file may be obtained   from award Bibemi Mayor Council Offices contract, Contracting   Authority. As this notice is published against payment of a non-refundable sum of forthy thousand (40 000) francs CFA payable at the Bibemi Municipality treasury.

7. Submission of offers:

Each offer drafted in English or French in seven (07) copies including the original and four (06) copies marked as such, should reach the Secretariat of the Bibemi Council, not later than __________ at 10 o’clock and should carry the following inscription:

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER N°001/BIS /AONO/ C-BIBEMI/ST/CIPM-BIB/2026 DU_________________ FOR THE REHABILITATION OF THE AGRICOL ROAD IN DJAOURO GOTEL-BIDE BAWONDI-MADJOLDE, IN BINEMI COUNCIL. “TO BE OPENED ONLY DURING THE BID-OPENING SESSION”

8. Admissibility of offers

Each bidder must include in his administrative documents, a bid bond issued by a  first  rate-bank approved  by  the  Ministry  in  charge  of  Finance featuring on the list in document 12 of the tender file of  an  amount  of 600 000 and valid for thirty (30) days beyond the validity of the offers.

Under pain of being rejected, only originals or true copies certified by the issuing services or administrative authorities of the administrative documents required, including the bid bond, must imperatively be produced in accordance with the Special Conditions of the invitation to tender.  They must obligatorily not be older than three (3) months or must not be produced after the signing of the tender file.

Any offer not in conformity with the prescriptions of this notice and tender file shall be declared inadmissible. Especially the absence of a bid bond issued by a first-rate bank approved by the Ministry in charge of Finance or the non-respect of the tender file documents models shall lead to a pure and simple rejection of the offer without any appeal being entertained.

9. Opening of bids:

The bids shall be opened in single phase. The opening of the administrative, technical and   financial documents shall take place on the ______________ at 11a.m. O’clock, local time by the Tenders Board of Bibemi Council.

10. Delivery deadline:

The maximum delivery deadline provided by the Contracting Authority is three (03) months.

11. Main eliminatory criteria:

The main relative criteria to the elimination of the offers of the candidates are defined as follow:

-absence of the bod and CDEC receipt

-absence of categorisation certificate

- The mentions or signs of identification on the offers;

- The not constitution of the offers in three (03) different volumes;

- The incomplete or not compliant offers in the DAO;

- The invalided administrative pieces;

- The technical offer not compliant to the technical specificities of the DAO (Methodology and execution of works: Note technique retailed concerning the organization of works, detailed Planning of execution of works);

- All technical offers having gotten a mark lower than 70/100 will be judged bad and excluded of the ordering;

- The offer of the unqualified tendered to the involvement to the call of offers will be rejected.

12 - Assessment of the offers:

12.1 - Technical offer assessment

Evaluation of technical bids shall be carried out according to the binary system (yes/no) on the basis of the following essential criteria: 41 points

- The presentation of the offer

- The turnover of company

- Delivery deadline and material of provision

- Financing capacity

The not respect of one criterion shall cause the elimination of the offer.

Only the offers that have gotten 29 marks over41 essential or equal to 70% will be judged capable.

12.2 - The financial offer assessment

She/it will consist, for the offers having received a technical mark at least equal to 70% to verify:

- The constituent pieces of the DAO;

- The financial propositions (only the price in full of the unit price slip made faith).

13. Validity of offers:

Bidders will remain committed to their offers for 90 days from the deadline set for the submission of tenders.

14. Complementary information:

Technical   complementary informations   may   be obtained during working hours at the Benoue Divisional Delegation of Public Works.

BIBEMI, the ………………………..

The Bibemi Mayor Council, ContractingAuthority

Ampliations:

DDMINMAP/BENOUE

ARMP/Nord (pour publication et archivage)

Président CPM (pour information))

Affichage (pour information)

Archives/Chrono

PIECE N° 2 :

Règlement Général de	l'Appel

D’Offres (RGAO)

Table des matières

A. Généralités . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	11

| Article 1 | : Portée de la soumission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11 |
| --- | --- | --- |
| Article 2 | : Financement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11 |
| Article 3 | : Fraude et corruption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11 |
| Article 4 | : Candidats admis à concourir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 12 |
| Article 5 | : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 12 |
| Article 6 | : Qualification du Soumissionnaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 12 |
| Article 7 | : Visite du site des travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 13 |

B. Dossier d’Appel d’Offres. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	14

| Article 8 | : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 14 |
| --- | --- | --- |
| Article 9 | : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 |
| Article 10 | : Modification du Dossier d’Appel d’Offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 |

C. Préparation des offres. …………. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	16

| Article 11 | : Frais de soumission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 16 |
| --- | --- | --- |
| Article 12 | : Langue de l’offre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 16 |
| Article 13 | : Documents constituants l’offre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 16 |
| Article 14 | : Montant de l’offre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 17 |
| Article 15 | : Monnaies de soumission et de règlement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 18 |
| Article 16 | : Validité des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 19 |
| Article 17 | : Caution de soumission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 19 |
| Article 18 | : Propositions variantes des soumissionnaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20 |
| Article 19 | : Réunion préparatoire à l’établissement des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20 |
| Article 20 | : Forme et signature de l’offre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 21 |

D. Dépôt des offres . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	21

| Article 21 | : Cachetage et marquage des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 21 |
| --- | --- | --- |
| Article 22 | : Date et heure limite de dépôt des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 21 |
| Article 23 | : Offres hors délai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 22 |
| Article 24 | : Modification, substitution et retrait des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 22 |

E. Ouverture des plis et évaluation des offres .. . . . . . . . . . . . . . . . .	22

| Article 25 | : Ouverture des plis et recours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 22 |
| --- | --- | --- |
| Article 26 | : Caractère confidentiel de la procédure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 24 |
| Article 27 | : Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 24 |
| Article 28 | : Détermination de la conformité des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 24 |
| Article 29 | : Qualification du soumissionnaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 25 |
| Article 30 | : Correction des erreurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 25 |
| Article 31 | : Conversion en une seule monnaie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 25 |
| Article 32 | : Evaluation des offres au plan financier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 26 |
| Article 33 | : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 26 |

F. Attribution du Marché. .. . . . . . . . . .. . . …. . . . . . . . . . . . . . . . . .	26

| Article 34 | : Attribution du marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 27 |
| --- | --- | --- |
| Article 35 | : Droit du Maître d’Ouvrage de déclarer un Appel d’Offres infructueux |  |
|  | ou d’annuler une procédure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 27 |
| Article 36 | : Notification de l’attribution du marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 27 |
| Article 37 | : Publication des résultats d’attribution du marché et recours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 27 |
| Article 38 | : Signature du marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 27 |
| Article 39 | : Cautionnement définitif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 28 |

Règlement Général de l'Appel d'Offres

A. Généralités

Article 1 : Portée de la soumission

.1. Le Maire de la Commune de Bibemi ci-après dénommé « l’Autorité Contractante», lance un Appel d’Offres pour l’exécution des travaux décrits dans le Dossier d’Appel d’Offres et brièvement définis dans le RPAO. Le nom et le numéro d’identification faisant l’objet de l’Appel d’Offres figurent dans le RPAO. Il y est fait ci-après référence sous le terme « les Travaux ».

1.2. Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’Ordre de Service de commencer les travaux ou de celle fixée dans ledit Ordre de Service.

1.3. Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, les termes « Maître d’Ouvrage » et Maître d’Ouvrage Délégué », sont interchangeables et le terme « jour » désigne un jour calendaire.

Article 2 :Financement

La  source  de  financement  des  travaux  objet  du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO.

Article 3 :Fraude et corruption

3.1.  Le  Maître  d’Ouvrage  exige  des  soumissionnaires  et  des  entrepreneurs,  qu’ils  respectent les  règles  d’éthique  professionnelle  les  plus strictes  durant  la  passation  et  l’exécution  de ces marchés. En vertu de ce principe, le Maître d’Ouvrage :

a.  Définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante :

i.	Est  coupable  de  “corruption”  quiconque  offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage  en  vue  d’influencer  l’action  d’un  agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché,

ii.	Se   livre   à   des   “manœuvres   frauduleuses” quiconque  déforme  ou  dénature  des  faits  afin d’influencer   l’attribution   ou   l’exécution   d’un marché ;

iii.   “Pratiques  collusoires”  désignent  toute  forme d’entente  entre  deux  ou  plusieurs  soumissionnaires (que le Maître d’Ouvrage Délégué en ai connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant  pas  à  ceux  qui  résulteraient  du  jeu  de  la concurrence ;

iv.   “Pratiques  coercitives”  désignent  toute  forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces  à  leur  encontre  afin  d’influencer  leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

b.   Rejettera   une   proposition   d’attribution   si   elle détermine  que  l’attributaire  proposé  est,  directement   ou   par   l’intermédiaire   d’un   agent, coupable  de  corruption  ou  s’est  livré  à  des manœuvres  frauduleuses,  des  pratiques  collusoires  ou  coercitives  pour  l’attribution  de  ce marché.

3.2.  Le   Ministre Délégué à la Présidence de la République,  chargé   des Marchés  Publics  peut  à  titre  conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner  pendant  une  période  n’excédant  pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits  d’intérêts,  de  délit  d’initiés,  de  fraude, de corruption ou de production de documents  non authentiques	dans	la soumission, sans   préjudice   des   poursuites   pénales   qui pourraient être engagées contre lui.

Article  4 : Candidats admis à concourir

4.1. L’Appel d’Offres s’adresse à tous   les   entrepreneurs,   sous   réserve   des dispositions ci-après :

a.   Un	soumissionnaire	(y	compris	tous	les membres d’un groupement d’entreprises et tous les  sous-traitants  du  soumissionnaire)  doit  être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement ;

b.   Un	soumissionnaire	(y	compris	tous	les membres d’un groupement d’entreprises et tous les  sous-traitants  du  soumissionnaire)  ne  doit pas se  trouver en situation de conflit d’intérêts.

Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêts s’il :

i.   Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a   fourni   des   services   de   consultant   pour   la conception,  la  préparation  des  spécifications  et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent Appel d’Offres ; ou

ii.  Présente plus d’une offre dans le cadre du présent   Appel   d’Offres,   à   l’exception   des   offres variantes  autorisées  selon  l’article  18,  le  cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre.

c.  Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

d.  Une entreprise publique camerounaise peut participer  à  la  consultation  si  elle  peut  démontrer qu’elle  est  (i)  juridiquement  et  financièrement autonome,  (ii)  administrée  selon  les  règles  du droit commercial et (iii) n’est pas sous la tutelle ou l’autorité   directe   voire   indirecte   du   Maître d’Ouvrage Délégué.

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

5.1.  Les matériaux, les matériels de l’Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être  fournis  dans  le  cadre  du  Marché  doivent provenir  de  pays  répondant  aux  critères  de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses  effectuées  au  titre  du  Marché  sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

5.2.  Aux fins de l’article 5.1 ci-dessus, le terme “provenir” désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.

Article 6 : Qualification du Soumissionnaire

6.1.  Les  soumissionnaires  doivent,  comme  partie intégrante de leur offre :

a.  Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le soumissionnaire;

b.  Fournir  toutes  les  informations  (compléter  ou mettre   à   jour   les   informations   jointes   à   leur demande de pré qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré- qualification)  demandées  aux  soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

i.   Accès   à   une   ligne   de   crédit   ou   disposition d’autres ressources financières ;

ii.  Les   commandes   acquises   et   les   marchés attribués ;

iii.  Les litiges en cours ;

iv.   La disponibilité du matériel indispensable.

6.2.  Les   soumissions   présentées   par   deux   ou plusieurs entrepreneurs groupés (co-traitantes) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a.  L’offre	devra	inclure	pour	chacune	des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’article  6.1  ci-dessus.  Le  RPAO  devra  préciser les  informations  à  fournir  par  le  groupement et   celles   à   fournir   par   chaque   membre   du groupement ;

b. L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ;

c.  La  nature  du  groupement  (conjoint  ou  solidaire comme cela est requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de  l’accord  de  groupement  en  bonne  et  due forme

d.  Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis - à - vis du Maître d’Ouvrage pour l’exécution du marché ;

e.  En cas de groupement solidaire, les cotraitants se répartissent les sommes qui sont réglées par le Maître d’Ouvrage dans un compte unique; en revanche,  chaque  entreprise  est  payée  par  le Maître   d’Ouvrage   dans   son   propre   compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.

6.3.  Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées	 pour	  démontrer	qu’elles	sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

6.4.  Les soumissionnaires demandant à bénéficier d’une  marge  de  préférence,  doivent  fournir tous   les   renseignements   nécessaires   pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 32 du RGAO.

Article  7 : Visite du site des travaux

7.1.  Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et  d’obtenir  par  lui-même,  et  sous  sa  propre responsabilité,  tous  les  renseignements  qui peuvent  être  nécessaires  pour  la  préparation de l’offre et l’exécution des travaux.  Les coûts liés  à  la  visite  du  site  sont  à  la  charge  du soumissionnaire.

7.2.  Le	Maître	d’Ouvrage	autorisera	le soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer  dans  ses  locaux  et  sur  ses  terrains aux  fins  de  ladite  visite,  mais  seulement  à  la condition  expresse  que  le  soumissionnaire, ses  employés  et  agents  dégagent  le  Maître d’Ouvrage,  ses  employés  et  agents,  de  toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent   si   nécessaire,   et   qu’ils   demeurent responsables des accidents mortels ou corporels , des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3.  Le Maître d’Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire   à   l’établissement   des   offres mentionnées à l’article 19 du RGAO.

B. Dossier d’Appel d’Offres

Article  8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

8.1.  Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant  l’objet  du  marché,  fixe  les  procédures de  consultation  des  entrepreneurs  et  précise les conditions du marché. Outre le(s) additif(s) publié(s)   conformément   à   l’article   10   du RGAO, il comprend les principaux documents énumérés ci-après :

a.   la  lettre  d’invitation  à  soumissionner  (pour  les Appels d’Offres Restreints) ;

b.   l’Avis d’Appel d’Offres (AAO) ;

c.   le Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

d. le Règlement	Particulier	de	l’Appel	d’Offres (RPAO) ;

e. le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

f. le Cahier  des  Clauses  Techniques  Particulières (CCTP) ;

g. le cadre du Bordereau des Prix Unitaires ;

h. le  cadre du détail quantitatif et estimatif ;

i. le cadre du planning d’exécution ;

j. le document graphique  et  autres  éléments  du dossier technique ;

k. le modèle de fiches de présentation du matériel, personnel et références ;

l. le modèle de lettre de soumission ;

m. le modèle de caution de soumission ;

n. le modèle de cautionnement définitif ;

o. le modèle de caution d’avance de démarrage ;

p. le modèle de marché ;

q. le formulaire relatif aux études préalables ;

r.   le modèle de sous détail des prix

8.2. Le  soumissionnaire  doit  examiner  l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient   de   fournir   tous   les   renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier. Toute carence peut entraîner le rejet de son offre.

Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

9.1.  Tout   soumissionnaire   désirant   obtenir   des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres  peut  en  faire  la  demande  au  Maître d’Ouvrage Délégué par écrit ou par courrier électronique (télécopie  ou  e-mail)  (Affaires Juridiques et Financières). Le Maître d’Ouvrage répondra par écrit à toute demande d’éclaircissements   reçue   au   moins   quatorze (14) jours pour les (AON) Vingt et un (21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des offres.

Une  copie  de  la  réponse  du  Maître  d’Ouvrage Délégué, indiquant  la  question  posée  mais  ne  mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

9.2.  Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres y compris   la   phase   de   pré qualification   des candidats et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s’estime lésé dans la   procédure de  passation  des  marchés  publics  peut  introduire une requête auprès du maître d’ouvrage.

9.3.  Le   recours   doit   être   adressé   au   Maître d’Ouvrage ou au  Maître d’Ouvrage	Délégué avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Président de la Commission.

Il  doit  parvenir  au  Maître  d’Ouvrage  ou  au  Maître d’Ouvrage Délégué au plus tard quatorze (14) jours avant la date d’ouverture des offres.

9.4.  Le  Maître  d’Ouvrage  ou  le  Maître  d’Ouvrage Délégué dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l’organisme  chargé  de  la  régulation  des  marchés publics ;

Article 10 : Modification   du   Dossier   d’Appel d’Offres

10.1.  Le  Maître  d'Ouvrage Délégué peut,  à  tout  moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout  motif,  que  ce  soit  à  son  initiative  ou  en réponse  à  une  demande  d’éclaircissements formulée  par  un  soumissionnaire,  modifier  le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2.  Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du  Dossier  d’Appel  d’Offres  conformément  à l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par  écrit  ou  signifié	à  tous  les  soumissionnaires   qui   ont   acheté   le   Dossier   d’Appel d’Offres. Ces derniers accuseront réception de chacun des additifs au Maître d’Ouvrage par écrit.

10.3.  Afin de	donner	aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, le Maître d’Ouvrage pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’article 22 du RGAO.

C. Préparation des offres

Article 11 : Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation  et  à  la  présentation  de  son  offre,  et  le Maître  d’Ouvrage  n’est  en  aucun  cas  responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement  ou  l’issue  de  la  procédure  d’appel d’offres.

Article 12 : Langue de l’offre

L’offre   ainsi   que   toute   correspondance   et   tout document,  échangé  entre  le  soumissionnaire  et  le Maître d’Ouvrage seront rédigés en français ou en anglais.  Les  documents  complémentaires  et  les imprimés  fournis  par  le  soumissionnaire  peuvent être  rédigés  dans  une  autre  langue  à  condition d’être  accompagnés  d’une  traduction  précise  en français  ou  en  anglais  ;  auquel  cas  et  aux  fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

Article 13 : Documents constituant l’offre

13.1. L’offre   présentée   par   le   soumissionnaire comprendra   les   documents   détaillés   au RPAO,  dûment  remplis  et  regroupés  en  trois volumes :

a. Volume 1 : Dossier administratif

Il comprend :

i. Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

-   a souscrit aux déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;

-   s’est  acquitté  des  droits,  taxes,  impôts,  cotisations, contributions,  redevances  ou  prélèvements  de quelque nature que ce soit ;

-   n’est  pas  en  état  de  liquidation  judiciaire  ou  en faillite ;

-   n’est  pas  frappé  de  l’une  des  interdictions  ou d’échéances prévues par la législation en vigueur.

ii.  La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du	RGAO ;

iii. La  confirmation  écrite  habilitant  le  signataire  de l’offre  à  engager  le  soumissionnaire,  conformément aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO ;

b. Volume 2 : Offre technique

b.1. Les renseignements sur les qualifications

Le  RPAO  précise  la  liste  des  documents  à  fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnés à l’article 6.1 du RPAO.

b.2. Méthodologie

Le  RPAO  précise  les  éléments  constitutifs  de  la proposition technique des soumissionnaires, notamment  :  une  note  méthodologique  portant  sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et  le  programme  que le  soumissionnaire  compte mettre  en  place  ou  en  œuvre  pour  les  réaliser (installations,  planning,  PAQ,  sous-traitance,  attestation de visite du site le cas échéant, etc.).

b.3.  Les preuves d’acceptation des conditions du marché

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à  caractère  administratif et technique régissant le marché, à savoir :

1.  le	Cahier	des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

2.  le  Cahier  des  Clauses  Techniques  Particulières (CCTP).

c. Volume 3 : Offre financière

Le   RPAO   précise   les   éléments   permettant   de justifier le coût des travaux, à savoir :

1.  la soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ;

2.  le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;

3.  le détail estimatif dûment rempli ;

4.  la  capacité de l’autofinancement ;

5.  l’échéancier  prévisionnel  de  paiements  le  cas échéant ;

6.  le sous détail des prix.

Les   soumissionnaires   utiliseront   à   cet   effet   les pièces  et  modèles  prévus  dans  le  Dossier  d’Appel d’Offres,  sous  réserve  des  dispositions  de  l’article 17.2   du   RGAO   concernant   les   autres   formes possibles de caution de soumission.

13.2. Si, conformément aux dispositions des RPAO, les  soumissionnaires  présentent  des  offres pour plusieurs lots du même appel d’offres, ils pourront  indiquer  les  rabais  offerts  en  cas d’attribution de plus d’un lot.

Article 14 : Montant de l’offre

14.1.  Sauf   indication   contraire   figurant   dans   le Dossier   d’Appel   d’Offres,   le   montant   du marché   couvrira   l’ensemble   des   travaux décrits  dans  l’article  1.1  du  RGAO,  sur  la base  du  bordereau  des  prix  et  du  détail quantitatif et estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire.

14.2.  Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du détail quantitatif et estimatif.

14.3.  Sous   réserve   de   dispositions   contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits,   impôts   et   taxes   payables   par   le soumissionnaire au titre du futur marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4.  Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des  prix  sont  prévues  au  marché,  la  date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités   de   révision   et/ou   d’actualisation desdits   prix   doivent   être   précisées ;étant entendu que tout marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.

Article 15 : Monnaies   de   soumission   et   de règlement

15.1.  En  cas  d’Appel  d’Offres  Internationaux,  les monnaies de l’offre devront suivre les dispositions  soit  de  l’option  A  ou  de  l’option  B ci-dessous;   l’option   applicable   étant   celle retenue dans le RPAO.

15.2.  Option  A : le  montant  de  la  soumission  est libellé entièrement en monnaie nationale

Le  montant  de  la  soumission,  les  prix  unitaires  du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante :

a.  Les   prix   seront   entièrement   libellés   dans   la monnaie   nationale.   Le   soumissionnaire   qui compte  engager  des  dépenses  dans  d’autres monnaies  pour  la  réalisation  des  travaux,  indiquera  en  annexe  à  la  soumission  le  ou  les pourcentages  du  montant  de  l’offre  nécessaires pour couvrir les besoins en monnaie étrangère, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché.

b.  Les taux de change utilisés par le soumissionnaire pour convertir   son   offre   en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission.   Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le soumissionnaire retenu.

15.3.  Option  B  :  Le  montant  de  la  soumission  est directement  libellé  en  monnaie  nationale  et étrangère aux taux fixés dans le RPAO.

Le  soumissionnaire  libellera  les  prix  unitaires  du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif de la manière suivante :

a.  Les prix des intrants nécessaires aux travaux que le  soumissionnaire  compte  se  procurer  dans  le pays du Maître d’Ouvrage Délégué seront libellés dans la monnaie du pays du Maître d’Ouvrage Délégué spécifiée aux RPAO et dénommée “monnaie nationale”.

b.  Les prix des intrants nécessaires aux travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays du Maître d’Ouvrage Délégué seront libellés  dans la  monnaie  du  pays  du  soumissionnaire  ou  de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

15.4.  Le   Maître   d’Ouvrage   Délégué peut   demander   aux soumissionnaires d’expliquer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et   totaux,   et   indiqués   en   annexe   à   la soumission, sont raisonnables; à cette fin, un état  détaillé  de  ses  besoins  en  monnaie étrangère sera fourni par le soumissionnaire.

15.5.  Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies  étrangères  restant  à  payer  sur  le montant  du  marché  peut  être  révisée  d’un commun  accord  par  le  Maître  d’Ouvrage  Délégué et l’entrepreneur  de  façon  à  tenir  compte  de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.

15.6.  Pour   les   Appels   d’Offres   Nationaux,   la monnaie utilisée est le franc CFA.

Article 16 : Validité des offres

16.1.  Les offres doivent demeurer valables pendant la   période   spécifiée   dans   le   Règlement Particulier de l'Appel d'Offres à compter de la date de remise des offres fixée par le Maître d'Ouvrage Délégué,  en  application  de  l'article  22  du RGAO.  Une  offre  valable  pour  une  période plus   courte   sera   rejetée   par   le  Maître  d’Ouvrage  Délégué comme non conforme.

16.2.  Dans   des   circonstances   exceptionnelles, le Maître d'Ouvrage Délégué peut solliciter le consentement   du   soumissionnaire   à   une   prolongation du délai de validité. La demande et les réponses  qui  lui  seront  faites  le  seront  par écrit  (ou  par  télécopie).  La  validité  de  la caution de soumission prévue à l'article 17 du RGAO  sera  de  même  prolongée  pour  une durée correspondante.  Un  soumissionnaire peut  refuser  de  prolonger  la  validité  de  son offre  sans  perdre  sa  caution  de  soumission. Un   soumissionnaire   qui   consent   à   une prolongation  ne  se  verra  pas  demander  de modifier  son  offre,  ni  ne  sera  autorisé  à  le faire.

16.3. Lorsque le marché ne comporte pas d’article de  révision  de  prix  et  que  la  période  de validité  des  offres  est  prorogée  de  plus  de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la  demande de prorogation  que  le  Maître d’Ouvrage Délégué adressera  au(x) soumissionnaire(s).La  période  d’actualisation  ira  de  la date de dépassement des soixante (60) jours à  la  date  de  notification  du  marché  ou  de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le  CCAP.  L’effet  de  l’actualisation  n’est  pas pris en considération aux fins de l’évaluation.

Article 17 : Caution de soumission

17.1.  En   application   de   l'article   13   du   RGAO, le  soumissionnaire  fournira  une  caution  de soumission   du   montant   spécifié   dans   le Règlement   Particulier   de   l'Appel   d'Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

17.2.  La  caution  de  soumission  sera  conforme  au modèle  présenté  dans  le  Dossier  d’Appel d’Offres; d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable du Maître d’Ouvrage Délégué. La caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite originale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite  de  validité  demandée par le Maître d’Ouvrage Délégué  et  acceptée  par  le  soumissionnaire,   conformément   aux   dispositions   de l’article 16.2 du RGAO.

17.3.  Toute offre non accompagnée d’une caution de soumission acceptable sera rejetée par la Commission de Passation des Marchés comme non conforme. La	caution de soumission   d’un   groupement   d’entreprises doit   être   établie   au   nom   du   mandataire soumettant  l’offre  et  mentionner  chacun  des membres du groupement.

17.4.  Les   cautions   de   soumission   et   les   offres des   soumissionnaires   non   retenus   seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à  compter  de  la  date  de  publication  des résultats.

17.5.  La caution de soumission de l’attributaire du marché sera libérée dès que ce dernier aura signé  le  marché  et  fourni  le  cautionnement définitif requis.

17.6.  La caution de soumission peut être saisie :

a.  si  le  soumissionnaire  retire  son  offre  durant  la période de validité ;

b.  si, le soumissionnaire retenu :

i. manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 37 du RGAO, ou

ii. manque  à  son  obligation  de  fournir  le  cautionnement  définitif  en  application  de  l’article  38  du RGAO.

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

18.1. Lorsque  les  travaux  peuvent  être  exécutés dans   des   délais   d’exécution   variables,   le RPAO  précisera  ces  délais,  et  indiquera  la méthode  retenue  pour  l’évaluation  du  délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à  l’intérieur  des  délais  spécifiés.   Les  offres proposant   des   délais   au-delà   de   ceux spécifiés   seront   considérées   comme   non conformes.

18.2. Excepté dans le cas mentionné à l’article 18.3 ci-dessous,  les  soumissionnaires  souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer   la   solution   de   base   du   Maître d’Ouvrage  telle  que  décrite  dans  le  Dossier d’Appel   d’Offres,   et   fournir   en   outre   tous les renseignements dont le Maître d’Ouvrage a	besoin pour	 procéder à	l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les   plans,   notes   de   calcul,   spécifications techniques, sous  détails de prix et méthodes de  construction  proposées,  et  tous  autres détails utiles.   Le Maître d’Ouvrage n’examinera  que  les  variantes  techniques,  le  cas échéant,   du   soumissionnaire   dont   l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins-disante.

18.3.  Quand  les  soumissionnaires  sont  autorisés, suivant  le  RPAO,  à  soumettre  directement des variantes techniques pour certaines parties  des  travaux,  ces  parties  de  travaux  doivent   être   décrites   dans   les   spécifications techniques.	De	telles	variantes	seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec  les  dispositions  de  l’article  31.2  (g)  du RGAO.

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

19.1.  A  moins  que  le  RPAO  n’en  dispose  autrement,  le  soumissionnaire  peut  être  invité  à assister  à  une  réunion  préparatoire  qui  se tiendra  aux  lieu  et  date  indiqués  dans  le RPAO.

19.2.  La  réunion  préparatoire  aura  pour  objet  de fournir des éclaircissements et de répondre à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

19.3.  Il  est  demandé  au  soumissionnaire,  autant que possible, de soumettre toute question par écrit  ou  télex,  de  façon  qu’elle  parvienne  au Maître   d’Ouvrage   au   moins   une   semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que le Maître   d’Ouvrage   ne   puisse   répondre   au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront   transmises   selon   les   modalités   de l’article 19.4 ci-dessous.

19.4. Le  procès-verbal  de  la  réunion,  incluant  le texte des questions posées et des réponses données,  y  compris  les  réponses  préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous  ceux  qui  ont  acheté  le  Dossier  d’Appel d’Offres.  Toute  modification  des  documents d’appel  d’offres  énumérés  à  l’article  8  du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par le Maître   d’Ouvrage   Délégué en   publiant   un   additif conformément aux dispositions de l’article 10 du RGAO, et non par le canal du procès-verbal de la réunion préparatoire.

19.5. Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

Article 20 : Forme et signature de l’offre

20.1.  Le soumissionnaire préparera un original des documents   constitutifs   de   l’offre   décrits   à l’article  13  du  RGAO,  en  un  volume  portant clairement  l’indication  “ORIGINAL”.  De  plus, le  soumissionnaire  soumettra  le  nombre  de copies requis dans les RPAO, portant l’indication “COPIE”. En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

20.2. L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre  indélébile  (dans  le  cas  des  copies,  des photocopies  sont  également  acceptables)  et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à	signer	au nom du soumissionnaire, conformément à l’article 6.1 (a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas.  Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges  ou  des  changements  seront  paraphées par le ou les signataires de l’offre.

20.3. L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni  surcharge,  à  moins  que  de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

D. Dépôt des offres

Article 21 : Cachetage et marquage des Offres

21.1.  Le  soumissionnaire  placera  l’original  et  les copies  des  documents  constitutifs  de  l’offre dans  deux  enveloppes  séparées  et  scellées portant la mention «ORIGINAL» et «COPIE», selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées  dans  une  enveloppe  extérieure  qui devra  également  être  scellée,  mais  qui  ne devra  donner  aucune  indication  sur  l’identité du soumissionnaire.

21.2.  Les enveloppes intérieures et extérieures :

a. Seront   adressées   au   Maître   d'Ouvrage  Délégué à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres ;

b. Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RPAO,  et  la  mention  “A  N'OUVRIR  QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”.

21.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du soumissionnaire  de  façon  à  permettre  au Maître d'Ouvrage Délégué de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux  dispositions  de  l'article  23  du  RGAO  ou pour satisfaire aux dispositions de l’article 24 du RGAO.

21.4.  Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2  susvisés,  le  Maître  d'Ouvrage  ne  sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

Article 22 : Date et heure limites de dépôt des Offres

22.1.  Les  offres  doivent  être  reçues  par  le  Maître d'Ouvrage Délégué à l’adresse spécifiée à l'article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées  dans  le  Règlement  Particulier  de l'Appel d'Offres.

22.2.  Le Maître d'Ouvrage Délégué peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant  un  additif  conformément  aux  dispositions de l'article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous   les   droits   et   obligations   du   Maître d'Ouvrage  et  des  soumissionnaires  précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

Article 23 : Offres hors délai

Toute offre parvenue au Maître d’Ouvrage après la date et l’heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

Article 24 : Modification,  substitution  et  retrait des offres.

24.1.  Un soumissionnaire peut modifier, remplacer ou  retirer  son  offre  après  l’avoir  déposée,  à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par le Maître d'Ouvrage  Délégué avant   l’achèvement   du   délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification  doit  être  signée  par  un  représentant habilité  en  application  de  l’article  20.2  du RGAO.  La  modification  ou  l’offre  de  remplacement  correspondante  doit  être  jointe  à  la notification   écrite.   Les   enveloppes   doivent porter  clairement  selon  le  cas,  la  mention «  RETRAIT  »  et  «  OFFRE  DE  REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».

24.2.  La  notification  de  modification,  de  remplacement   ou   de   retrait   de   l’offre   par   le soumissionnaire   sera   préparée,   cachetée, marquée   et   envoyée   conformément   aux dispositions de l'article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra  dans  ce  cas  être  confirmé  par  une notification  écrite  dûment  signée,  et  dont  la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3. Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 24.1 leur  seront  envoyées  sans  avoir  été ouvertes.

24.4.  Aucune   offre   ne   peut   être   retirée   dans l’intervalle  compris  entre  la  date  limite  de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission.  Le  retrait  de  son  offre  par  un soumissionnaire  pendant  cet  intervalle  peut entraîner  la  confiscation  de  la  caution  de soumission  conformément  aux  dispositions de l'article 17.6 du RGAO.

E. Ouverture des plis et évaluation des offres

Article 25 : Ouverture des plis et recours

25.1. La  Commission  de  Passation  des  Marchés compétente  procédera  à  l’ouverture  des  plis en  un  ou  deux  temps  et  en  présence  des représentants	des	soumissionnaires	qui souhaitent y assister, à la date, à l’heure et à l’adresse indiquée dans le RPAO. Les représentants   des   soumissionnaires   qui   sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

25.2. Dans   un   premier   temps,   les   enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu  annoncé  à  haute  voix,  tandis  que l’enveloppe  contenant  l’offre  correspondante sera renvoyée au soumissionnaire sans avoir été  ouverte.  Le  retrait  d’une  offre  ne  sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées  «  Offre  de  Remplacement  »  seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle  offre  correspondante  substituée  à  la précédente,	qui sera renvoyée au soumissionnaire   concerné   sans   avoir   été ouverte.

Le  remplacement  d’offre  ne  sera autorisé que si la notification correspondante contient  une  habilitation  valide  du  signataire à  demander   le   remplacement   et   est   lue   à  haute   voix.   Enfin,   les   enveloppes    marquées «modification   » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante. La  modification d’offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été   ouvertes   et   annoncées   à   haute   voix lors  de  l’ouverture  des  plis  seront  ensuite évaluées.

25.3.  Toutes  les  enveloppes  seront  ouvertes  l’une après  l’autre  et  le  nom  du  soumissionnaire annoncé  à  haute  voix  ainsi  que  la  mention éventuelle d’une modification , le prix de l’offre, y compris tout rabais [en cas d’ouverture des offres   financières]   et   toute   variante   le   cas échéant,  l’existence  d’une  garantie  d’offre  si elle  est  exigée,  et  tout  autre  détail  que  le Maître d’Ouvrage peut juger utile de mentionner.  Seuls  les  rabais  et  variantes  de  l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.

25.4.   Les offres (et les modifications reçues conformément  aux  dispositions  de  l'article  24  du RGAO)  qui  n’ont  pas  été  ouvertes  et  lues  à haute  voix  durant  la  séance  d’ouverture  des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.

25.5.  Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture  des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs  prix,  leurs  rabais,  et  leurs  délais  ainsi que  la  composition  de  la  sous-  commission d’analyse.  Une  copie  dudit  procès-verbal  à laquelle est annexée la feuille de présence est remise   à tous les participants à la fin de la séance.

25.6.  A la fin de   chaque   séance   d’ouverture des  plis,  le  président  de  la  commission  met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

25.7.  En cas de recours, tel que prévu par le Code des  Marchés  Publics,  il  doit  être  adressé  à l’autorité  chargée  des  marchés  publics  avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Maître d’Ouvrage ou au  Maître d’Ouvrage Délégué.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours  ouvrables  après  l’ouverture  des  plis,  sous  la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et,  éventuellement, par le Président de la Commission de Passation des marchés.

L’Observateur  Indépendant  annexe  à  son  rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

26.1.   Aucune  information  relative  à  l’examen,  à l’évaluation, à la comparaison des offres, et à la vérification de la qualification des soumissionnaires,  et  à  la  recommandation  d’attribution   du   Marché   ne   sera   donnée   aux soumissionnaires  ni  à  toute  autre  personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique.

26.2.  Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation des Marchés ou	la Sous-commission d’Analyse  dans  l’évaluation  des  offres  ou le Maître d’Ouvrage dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

26.3.   Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2, entre  l’ouverture  des  plis  et  l’attribution  du marché,   si   un   soumissionnaire   souhaite entrer  en  contact  avec  le  Maître  d’Ouvrage Délégué pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

Article 27 : Eclaircissements sur les offres  et contacts avec le Maître d’Ouvrage Délégué

27.1.  Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison   des   offres,   le   Président   de   la Commission de Passation des Marchés peut, si elle le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre.  La  demande  d’éclaircissements  et  la réponse  qui  lui  est  apportée  sont  formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou   du   contenu   de   la   soumission   n’est recherché,  offert  ou  autorisé,  sauf  si  c’est nécessaire  pour  confirmer  la  correction  d’erreurs   de   calcul   découvertes   par   la   sous- commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions  conformément  aux  dispositions de l’article 29 du RGAO.

27.2. Sous réserve des dispositions de  l’alinéa  1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas   les   membres   de   la   Commission   des marchés et de la sous-commission pour des questions  ayant  trait  à  leurs  offres,  entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

Article 28 : Détermination  de  la  conformité  des offres

28.1.  La  Sous-commission  d’analyse  procèdera  à un examen détaillé des offres pour déterminer si   elles   sont   complètes,   si   les   garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

28.2.  La Sous- commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions  du  Dossier  d’Appel  d’Offres  en  se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

28.3.  Une   offre   conforme   pour   l’essentiel   au Dossier  d’Appel  d’Offres  est  une  offre  qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications  du  Dossier  d’Appel  d’Offres,  sans divergence ni réserve importante.  Une divergence ou réserve importante est celle qui :

i.   Affecte  sensiblement  l’étendue,  la  qualité  ou  la réalisation des travaux ;

ii.  Limite  sensiblement,  en  contradiction  avec  le Dossier  d’Appel  d’Offres,  les  droits  du  Maître d’Ouvrage ou ses obligations au titre du marché ;

iii. Est telle que sa correction affecterait injustement la   compétitivité   des   autres   soumissionnaires qui   ont   présenté   des   offres   conformes   pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.

28.4. Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la Commission des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5.  Le   Maître   d’Ouvrage Délégué   se   réserve   le   droit d’accepter  ou  de  rejeter  toute  modification, divergence   ou   réserve.   Les   modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres  ne  doivent  pas  être  prises  en  compte lors de l’évaluation des offres.

Article 29 : Qualification du soumissionnaire

La Sous-commission	s’assurera que	le soumissionnaire  retenu  pour  avoir  soumis  l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter  tout  arbitraire  dans  la  détermination  de  la qualification.

Article 30 : Correction des erreurs

30.1. La Sous-commission d’analyse  vérifiera  les offres  reconnues  conformes  pour  l’essentiel au  Dossier  d’Appel  d’Offres  pour  en  rectifier les  erreurs  de  calcul  éventuelles.  La  sous- commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

a.   S’il  y  a  contradiction  entre  le  prix  unitaire  et  le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous- commission d’analyse, la virgule des décimales du  prix  unitaire  soit  manifestement  mal  placée, auquel  cas  le  prix  total  indiqué  prévaudra  et  le prix unitaire sera corrigé ;

b.   Si  le  total  obtenu  par  addition  ou  soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus ;

30.2.  Le montant figurant dans la soumission sera corrigé  par  la  Sous-commission  d’analyse, conformément  à  la  procédure  de  correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation  du  Soumissionnaire,  ledit  montant  sera réputé l’engager ;

30.3.  Si  le  soumissionnaire  ayant  présenté  l’offre évaluée  la  moins -disante,  n’accepte  pas  les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

Article 31 : Conversion en une seule monnaie

31.1.  Pour  faciliter  l’évaluation  et  la  comparaison des   offres,   la   sous-commission   d’analyse convertira  les  prix  des  offres  exprimés  dans les   diverses   monnaies   dans   lesquelles   le montant de l’offre est payable en francs CFA.

31.2.  La  conversion  se  fera  en  utilisant  le  cours vendeur  fixé  par  la  Banque  des  Etats  de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les  dispositions  de  l’article  28  du  RGAO, seront  évaluées  et  comparées  par  la  Sous- commission d’analyse.

32.2. En  évaluant  les  offres,  la  sous-commission déterminera  pour  chaque  offre  le  montant évalué  de  l’offre  en  rectifiant  son  montant comme suit :

a. En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO ;

b.  En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;

c. En convertissant en une seule monnaie le montant résultant  des  rectifications  (a)  et  (b)  ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO

d. En  ajustant  de  façon  appropriée,  sur  des  bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable;

e. En  prenant  en  considération  les  différents  délais d’exécution  proposés  par  les  soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

f. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les rabais offerts par le soumissionnaire pour l’attribution  de  plus  d’un  lot,  si  cet  appel  d’offres  est lancé simultanément pour plusieurs lots ;

g. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par le Maître d’Ouvrage Délégué dans le RPAO.

32.3.  L’effet   estimé   des   formules   de   révision des  prix  figurant  dans  les  CCAG  et  CCAP, appliquées  durant  la  période  d’exécution  du marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

32.4. Si l’offre évaluée la moins-disante est jugée  anormalement  basse  ou  est  fortement déséquilibrée  par  rapport  à  l’estimation  du Maître   d’Ouvrage Délégué des   travaux   à   exécuter dans le cadre du Marché, la sous-commission d’analyse peut à partir du sous-détail de prix fourni  par  le  soumissionnaire  pour  n’importe quel  élément,  ou  pour  tous  les  éléments  du détail  quantitatif  et  estimatif,  vérifier  si  ces prix  sont  compatibles  avec  les  méthodes  de construction et le calendrier proposé.  Au cas où  les  justificatifs  présentés  par  le  soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, le Maître d’Ouvrage Délégué peut rejeter ladite offre.

Article 33 : Préférence   accordée   aux   soumissionnaires nationaux

Si cette disposition est mentionnée dans le RPAO, les   entrepreneurs   nationaux   peuvent   bénéficier d’une   marge   de   préférence   nationale   telle   que prévue  par  le  Code  des  Marchés  Publics  aux  fins d’évaluation des offres.

F. Attribution du Marché

Article 34 : Attribution

34.1. Lemarché sera attribué au soumissionnaire  dont  l’offre  a  été  reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la   moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

34.2.  Si,   selon   l’article   13.2   du   RGAO,   l’appel d’offres   porte   sur   plusieurs   lots,   l’offre   la moins -disante  sera  déterminée  en  évaluant ce  marché  en  liaison  avec  les  autres  lots  à attribuer   concurremment,   en   prenant   en compte les rabais offerts par les soumissionnaires  en  cas  d’attribution  de  plus  d’un  lot, ainsi que de leur plan de charges au moment de l’attribution.

Article 35 : Droit de l’Autorité contractante de déclarer  un  Appel  d’Offres  infructueux ou d’annuler une procédure.

L’Autorité contractante se  réserve  le  droit  d’annuler une procédure d’Appel d’Offres après autorisation du Ministre chargé des Marchés Publics lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après avis  de  la  commission  des  marchés  compétente, sans qu’il y’ait lieu à réclamation.

Article 36 : Notification de l’attribution du marché

Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, L’Autorité contractante notifiera à l’attributaire du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyens que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le	Maître d’Ouvrage Délégué paiera à l’Entrepreneur au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

Article 37 : Publication   des   résultats   d’attribution du marché et recours

37.7. L’ Autorité contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de  cinq  (5)  jours  après  la  publication  des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur  indépendant  ainsi  que  le  procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel  est  annexé  le  rapport  d’analyse  des offres.

37.2. L’ Autorité contractante est  tenu  de  communiquer  les  motifs  de  rejet  des  offres  des  soumissionnaires    concernés   qui   en   font   la demande.

37.3.  Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de  quinze  (15)  jours  seront  détruites,  sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

37.4. En cas de recours, il doit être adressé à l’autorité   chargée   des   marchés publics, avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, au Maître d’Ouvrage ou au  Maître d’Ouvrage Délégué  et au président de la commission.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

Article 38 : Signature du marché

38.1. Après  publication  des  résultats,  le  projet  de marché souscrit par l’attributaire est soumis à la Commission de Passation des Marchés et le cas échéant à la Commission Spécialisée de  Contrôle  des  Marchés  compétente,  pour adoption.

38.2. L’Autorité contractante dispose d’un délai de sept (07) jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché adopté par  la  Commission  des  Marchés  compétente et souscrit par l’attributaire.

38.3.  Le marché doit être notifié à son titulaire dans les  cinq  (5)  jours  qui  suivent  la  date  de  sa signature.

Article 39 : Cautionnement définitif

39.1.  Dans les vingt (20) jours suivant la notification du  marché  par  le  Maître  d’Ouvrage ,  l’entrepreneur   fournira  à L’Autorité contractante un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans  le  RPAO,  conformément  au  modèle fourni dans le Dossier d’Appel d’Offres.

39.2.  Le cautionnement dont le taux varie   entre 2 et   5%   du   montant   du   marché, peut   être remplacé  par  la  garantie  d’une  caution  d’un établissement  bancaire  agréé  conformément aux  textes  en  vigueur,  et  émise  au  profit  du Maître d’Ouvrage Délégué ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3.  Les  petites  et  moyennes  entreprises  (PME) à  capitaux  et  dirigeants  nationaux  peuvent produire à la place du cautionnement, soit une hypothèque   légale,   soit   une   caution   d’un établissement  bancaire  ou  d’un  organisme financier   agréé   de   premier   rang   conformément aux textes en vigueur.

39.4.  L’absence  de  production  du  cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.

Pièce n°3

REGLEMENT PARTICULIER DE

L’APPEL D’OFFRES (RPAO)

SOMMAIRE DU RPAO

Article 1 : Définition et attribution pour l’Appel d’Offres

Article 2 : Objet de l’Appel d’Offres

Article 3 : Conditions de Participation

Article 4 : Financement des Travaux

Article 5 : Délai d’Exécution

Article 6 : Pièces constitutives du Dossier d’Appel d’Offres

Article 7 : Conditions Générales de l’Appel d’Offres

Article 8 : Consistance des Offres

Article 9: Présentation des Offres

Article 10 : Remise des Offres

Article 11 : Délai d’engagement

Article 12 : Conformité des Offres

Article 13 : Ouverture et Evaluation des Offres

Article 14 : Attribution du Marché

Article 15 : Renseignements complémentaires sur le Dossier d’Appel d’Offres

Article 16 : Modifications sur le Dossier d’Appel d’Offres

Article 17 : Notification du Marché

Informations utiles aux Entreprises

Le présent Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) fournit les instructions aux soumissionnaires et permet de définir, dans un cadre global, les conditions d’Attribution et d’exécution DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA PISTE AGRICOLE DJAOURO GOTEL-BIDE BAWONDI-MADJOLDE.

Les conditions générales de paiement des travaux exécutés sont définies dans le Cahier de Clauses Administratives Particulières (CCAP) du présent Dossier d’Appel d’Offres.

Remarque :

- Seules les prestations réellement exécutées et prévues dans le Marché seront payées à l’Attributaire sans toutefois excéder les quantités du contrat. Le paiement sera effectué par application des Prix Unitaires aux quantités et volumes des tâches réalisées.

- Les opérations de contrôle et de suivi des chantiers sont assurées par l’Ingénieur du Marché qui effectue également la prise en attachement contradictoire des travaux exécutés et la préparation des décomptes. Le constat des prestations réalisées devra se faire en présence de toutes les parties prenantes.  Le paiement est opéré à travers un virement au profit de l’Attributaire dans un compte ouvert à cet effet.

- Il est conseillé aux soumissionnaires de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et obtenir par eux-mêmes et sous leur propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’Offre et de l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du soumissionnaire.

- Les calages seront faits par l’Entreprise en présence de l’Ingénieur du Marché ou son représentant. L’Entreprise utilisera tous les moyens techniques d’implantation pour une réussite à 100%.

Article 1 : Définition et Attribution pour l’Appel d’Offres

- Le Maître d’Ouvrage  est le Maire de la Commune de Bibemi

- L’Ingénieur de contrôle est le Chef Section Départementale du Génie Rural et de l’Amélioration du Cadre de Vie en Milieu Rural de la Bénoué

- Le Chef de Service du Marché est le Chef de Service Technique de la Commune de Bibemi

Article 2 : Objet de l’Appel d’Offres

Le présent Appel d’Offres National Ouvert a pour objet l’exécution des travaux de réhabilitation de la piste agricole à DJAOURO GOTEL-BIDE BAWONDI-MADJOLDE.

Article 3 : Conditions de participation

La participation est ouverte à égalité de conditions à toutes les entreprises installées en République du Cameroun et remplissant les conditions reprises dans le présent Règlement Particulier d’Appel d’Offres (RPAO)

Les soumissionnaires sont soumis à la règlementation en vigueur en République du Cameroun pour les marchés passés au nom de l’Etat.

Article 4 : Financement des travaux

- Financement des travaux :

Les travaux seront financés par le Budget d’Investissement public du MINADER Exercice 2020

- Budget à imputer

Imputation Budgétaire :_______

Article  5 : Délai d’exécution

Les délais d’exécution du marché seront proposés par le soumissionnaire. Ces délais seront un critère d’évaluation mais ne devront en aucun cas dépasser trois (03) mois à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

Article 6 : Pièces constituant le Dossier d’Appel d’Offres

Le présent Dossier d’Appel d’Offres comprend les pièces suivantes :

- L’Avis d’Appel d’Offres National Ouvert (AAONO) ;

- Le Règlement Général d’Appel d’Offres (RGAO) ;

- Le Règlement Particulier d’Appel d’Offres (RPAO) ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulière (CCTP) ;

- Cadre du bordereau de prix (BP) ;

- Cadre du Détail Estimatif (DE) ;

- Modèle de garantie bancaire à première demande de bonne exécution ;

- Modèle de garantie bancaire à première demande de restitution de l’avance de démarrage ;

- Modèle d’engagement du soumissionnaire.

Article 7: conditions générales de l’Appel d’Offres

Les soumissionnaires doivent se conformer aux instructions données ci-après et fournir les renseignements demandés, faute de quoi ils pourraient être disqualifiés. Ils sont tenus de répondre de manière complète et exact aux renseignements exigés dans les documents y annexés.

Le Maître d’Ouvrage sur proposition de la Commission de passation des Marchés (CCPM) se réserve le droit de ne pas donner suite à l’Appel d’Offres infructueux et relancer celui-ci ou l’annuler.

Soumissionnaires groupés ou solidaires

Les Offres pourront être présentées par plusieurs soumissionnaires groupés ou solidaires. Une entreprise pourra être associée à une structure de type organisation Non Gouvernementale si celle-ci présente toutes garanties ex expérience requises et se trouve être en règle avec la législation en vigueur.

Dans le cas de soumissionnaires groupés conjoints ou solidaires, toute notification relative à l’Appel d’Offres, puis éventuellement au soumissionnaire sera valablement faite à l’un d’entre eux agissant en vertu d’une procuration qui lui aura été délivrée par le ou les autres soumissionnaires au(x) quel(s) il sera associé (s) comme mandataire. Le mandataire commun du groupement doit être clairement désigné dans la soumission et la procuration fournie.

Article 8 : Consistance des Offres

Chaque soumissionnaire devra présenter une offre comprenant les pièces suivantes :

- Pièces Administratives

Elles comprendront notamment :

- La déclaration d’intention de soumissionner timbrée (suivant modèle joint) ;

- La lettre d’engagement ou accord de regroupement, le cas échéant ;

- Le Registre de Commerce (copie certifiée conforme signée par les services compétents)

- L’attestation d’immatriculation en cours de validité

- Une attestation de non-faillite établie par le Tribunal de Première Instance ou tout autre document établi par l’institution compétente du pays de résidence du soumissionnaire étranger datant de moins de trois (3) mois précédant la date de remise des offres ;

- Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire,

- La quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres au montant de (40 000) quarante mille FCFA comme indiqué dans l’avis,

- g. La caution de soumission (suivant modèle joint) d’un montant de six cent mille 600 000 francs CFA d’une durée de validité de trois (03) mois, établie par un organisme financier de premier ordre agréé par le Ministère en charge des Finances du Cameroun plus le récépissé de la CDEC.

- Une attestation de non exclusion des marchés publics délivrée par l’autorité compétente de l’organisme chargée de la régulation ;

- Une attestation délivrée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale certifiant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations vis-à-vis de ladite caisse datant de moins de trois (03) mois ;

- Une attestation de conformité fiscale délivrée par l’autorité compétente de l’administration fiscale datant de moins de trois (03) mois, certifiant que le soumissionnaire a effectué les déclarations réglementaires en matière d'impôts pour l'exercice en cours.

- La convention de groupement, en cas de groupement chaque membre du groupement doit présenter un dossier administratif complet, les pièces 1, 2, 6, 7, 8, 13, 14 et 15 étant uniquement présentées par le mandataire du groupement.

- Le plan de localisation signé et daté sur l’honneur par le soumissionnaire,

- Un certificat attestant de la capacité d’autofinancement de l’entreprise d’au moins (10 000 000) dix millions Francs CFA ;

- Attestation de la catégorisation,

- . Le Cahier des Clauses Administratives Générales (Paraphé sur chaque page, signature et cachet du soumissionnaire sur la dernière page) ;

N.B : Toutes les pièces doivent être présentées en version originale ou en copies certifiées conformes par les autorités qui ont délivré les originaux.

- Offre Technique

Elle comprendra :

- Une note technique

- Le rendement attendu ;

- Le calendrier d’intervention et d’exécution (planning des travaux) ;

- Les remarques sur les prestations à effectuer ;

- Un rapport de visite des lieux signé sur l’honneur par le soumissionnaire et visé par le Maître d’Ouvrage

- Le détail de l’organisation du chantier

- Personnel

Le soumissionnaire devra s’engager à mettre en place avant le début des travaux et pour la durée du chantier, le personnel technique compétent nécessaire à l’exécution des ouvrages.

Le soumissionnaire présentera pour la partie réalisation des ouvrages :

- Une note technique détaillée concernant la qualité du personnel, son niveau de formation organique et son expérience dans les travaux ;

- L’organisation de l’entreprise et l’organigramme du projet ;

- Les CV du personnel d’encadrement ci-après affecté au projet, accompagné de la copie certifiée conforme du diplôme :

- Un conducteur des travaux, Ingénieur des travaux de Génie Rural ou Génie Civil au moins ;

- Un Chef Chantier, Technicien Supérieur de Génie Rural ou du Génie Civil au moins ;

- La liste et la qualification du personnel de chantier pour chaque lot ;

- La liste et la qualification du personnel qualifié régulièrement employé pour chaque lot ;

- Matériel de chantier

Le soumissionnaire devra justifier de la propriété et de l’état de marche du matériel nécessaire à l’exécution des travaux (joindre copies certifiées conformes des cartes grises, certificats de vente, factures d’achat etc. .).

Le soumissionnaire présentera :

- La liste complète du matériel roulant avec pièces justificatives ;

- La liste de matériels de chantier TP et Génie Civil propriété du soumissionnaire avec pièces justificatives ;

- La liste des moyens logistiques présents au siège.

- Références et expérience de l’entreprise

Le soumissionnaire devra fournir :

- Les références (Originaux ou copies certifiées conformes) attestant qu’il a déjà réalisé des marchés similaires comprenant des tâches telles qu’elles sont décrites dans le DAO depuis au moins trois (03) ans (contrats, PV de réception des travaux, attestation de bonne fin délivrée par le maître d’ouvrage) ;

- Son chiffre d’affaire annuel moyen et en particulier dans le domaine des travaux publics & bâtiment pendant les quatre (04) dernières années consécutives ;

- Une attestation de surface financière délivrée par une banque de premier ordre.

Les Offres seront évaluées techniquement en prenant en considération : la compréhension par l’entreprise des opérations projetées et l’organisation du chantier qu’elle proposera pour mener à bien leur exécution.

- Approvisionnement ou matériaux de chantier

- Les travaux qu’il envisage de sous-traiter

- Les dispositions envisagées pour l’utilisation de la main d’œuvre locale

- Le CCTP paraphé à chaque page

- Offre financière

- La soumission proprement dite, timbrée et datée ;

- Le sous détail des prix proposé dans le bordereau des prix ;

- Le bordereau des prix suivant le modèle avec indication des prix hors TVA en francs CFA ;

- Le détail estimatif des travaux.

Toute soumission non accompagnée des pièces ci-dessus ou accompagnée de pièces non conformes aux modèles sera rejetée.

Article 9: Présentation des Offres

Les soumissions ainsi que toutes les pièces qui les accompagnent seront rédigées en français ou en anglais et libellées en Francs CFA, en chiffres et en lettres et faisant ressortir les montants HT sur la TVA, les montants de la TVA et les montants TTC.

Chaque soumissionnaire devra fournir toutes les justifications réglementaires conformément au Décret 2004/275 du 24 Décembre 2004 réglementant les marchés publics.

La présentation des offres se fera en trois (03) enveloppes :

- L’enveloppe A : pour les Pièces Administratives ;

- L’enveloppe B : pour l’Offre Technique ;

- L’enveloppe C : pour l’Offre financière.

Les pièces constitutives des Offres (enveloppes A.B.C), seront placées dans une grande enveloppe extérieure anonyme scellée qui portera uniquement les mentions suivantes :

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°001/BIS/AONO/ C-BIBEMI/SIGAMP/CIPM-BIB/2026 DU____________

POUR TRAVAUX  DE REHABILITATION  DE LA PISTE  AGRICOLE A DAORO-GOTEL –BIDE BAWOUNDI- MADJOLDE, DANS LA COMMUNE DE BIBEMI, DEPARTEMENT DE LA BENOUE, REGION DU NORD.

« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

Les emballages portant toutes autres inscriptions seront purement et simplement rejetées.

L’enveloppe extérieure anonyme devra contenir trois (03) enveloppes cachetées :

1ère enveloppe : portera la mention suivante :

- Volume I : « Pièces administratives »

- Nom et adresse du soumissionnaire

- Appel d’Offres n°…………………..

2ème enveloppe : portera la mention suivante :

- Volume II : « Offre Technique »

- Nom et adresse du soumissionnaire

- Appel d’Offres n°…………………..

3ème enveloppe : portera la mention :

- Volume III : « Offres Financière »

- Nom et adresse du soumissionnaire

- Appel d’Offres n°…………………..

Toute soumission non accompagnée des pièces ci-dessus ou accompagnée de pièces non conformes aux modèles sera rejetée.

Article 10 : Remise des Offres

- Les soumissions

Chaque offre sera rédigée en français ou en anglais, présentée sous une forme reliée en plusieurs exemplaires :

- Sept (07) exemplaires pour le volume I (un (01) original et quatre (06) copies respectivement marqués comme tels.

- Date limite de remise

La date limite de remise des soumissions est arrêtée au ____________ 2026 à  10 heures, heure locale. Passé le délai indiqué, aucune soumission ne pourra être déposée et aucune soumission régulièrement déposée ou expédiée ne pourra être retirée, complétée ou modifiée.

Article 11 : Délai d’engagement

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres, délai au cours duquel le Maître d’Ouvrage avisera de ses choix les entreprises retenues.

Article 12 : Conformité des Offres au Dossier d’Appel d’Offres

Seuls seront pris considération les plis reçus dans les délais impartis par l’Avis d’Appel d’Offres et présentés conformément aux dispositions des articles 7,8 et 9 du présent RPAO.

La commission interne de Passation des Marchés Publics s’assurera que chaque offre répond à tous les termes, conditions et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres sans divergence.  L’attention des acquéreurs du DAO est attirée sur l’Application stricte de cette mesure, les négociations des clauses du Dossier d’Appel d’Offres n’étant pas acceptables.

Article 13 : Ouverture et Evaluation des Offres

L’ouverture des enveloppes aura lieu le                  à 11 heures précises Les Offres sont ouvertes et évaluées en une (01) seule étape :

Ouverture des Offres Administratives et techniques et Financières

En séance publique, il s’agit de procéder à :

L’ouverture de l’enveloppe volume I (Pièces Administratives) et vérification de la conformité des pièces fournies.

- Le dossier administratif doit être complet et toutes les pièces valides et authentiques

- Le cautionnement provisoire (Garantie de soumission) doit être conforme au modèle imposé.

Seuls les Offres techniques des soumissionnaires jugées administrativement conformes seront ensuite ouvertes et évaluées.

L’ouverture des enveloppes Volume II et III (Offres technique et Financière) et l’examen des offres pour déterminer si elles sont complètes et en exemplaires originaux et valides, si les documents ont été correctement signés, si les soumissions sont d’une façon générale en bon ordre.

Les copies des offres seront confiées à une sous – commission d’analyse pour la vérification des pièces administratives et l’évaluation des offres technique et financière.

Evaluation des offres techniques (Enveloppe B) se fera suivant le mode binaire d’évaluation.

13.1- Critères éliminatoires

- Dossier administratif non produit en originaux ou copies certifiées conformes datant de plus de trois (03) mois ;

- Dossier technique ou financier incomplet ;

- Fausse déclaration ou pièces falsifiées ;

- Absence de caution de soumission

- Absence de récépissé de la CDEC

- Absence de l’attestation de catégorisation

13.2- Critères de qualification

L’évaluation des Offres techniques se fera par la méthode binaire (oui/non) suivant la grille d’évaluation établie sur 44 critères essentiels jointe au DC et qui prend en compte les critères essentiels ci-dessous :

- Présentation générale de l’Offre sur 3 critères ;

- L’expérience du personnel de l’entreprise sur 13 critères ;

- La disponibilité du matériel et des équipements essentiels sur 7 critères ;

- Proposition technique et planning d’exécution des travaux sur 13 critères ;

- Références de l’entreprise et capacité de préfinancement de l’Entreprise supérieure ou égale à dix million (10 000 000) FCFA sur 5 critères

Seuls les Soumissionnaires ayant obtenu 29 oui sur 41 possibles soit (70%), seront qualifiés pour la suite de la procédure et verront leur Offre financière analysée

Seul les soumissionnaires ayant obtenu au moins 70% des OUI seront éligibles à l’analyse financière ;

Toutes les offres financières des soumissionnaires non accompagnées des pièces ci- dessus ou accompagnées de pièces non conformes aux modèles seront rejetées.

Evaluation de l’Offre financière (Enveloppe C)

Pendant l’évaluation, le montant final de l’offre proposée sera arrêté comme suit :

- Lorsqu’il y a une différence entre les montants en chiffre et en lettres, le montant en lettres fera foi ;

- Lorsqu’il y a une incohérence entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par la quantité, le prix unitaire cité fera foi, à moins qu’il soit estimé qu’il s’agit d’une erreur grossière de virgule dans le prix unitaire, auquel cas le prix total tel qu’il est présenté fera foi et le prix unitaire corrigé

- En ajustant de façon appropriée sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;

- En prenant en considération les différents délais d’exécution proposée par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés ;

- L’offre dans laquelle il existe des postes du détail estimatif pour lesquels le soumissionnaire n’a pas indiqué de prix unitaire est purement rejetée. Par ailleurs les prix proposés pour les postes où il n’est pas prévu des quantités ne feront pas partie du contrat.

A l’offre la moins disante sera celle ayant obtenu la meilleure note globale et satisfaisant au meilleur rapport qualité prix et aux règlements de la Commission de Passation des Marchés.

Article 14 : Attribution du marché

L’attribution du marché se fera au soumissionnaire ayant présenté l’offre évalué la moins disante et remplissant les capacités techniques et financières requises résultant des critères éliminatoires.

Article 15 : Renseignements complémentaires sur le Dossier d’Appels d’Offres

Tout soumissionnaire désirant obtenir des renseignements peut en faire la demande par écrit ou télécopie adressée au Maire de la Commune de Bibemi.

Article 16 : Modifications sur le dossier d’Appel d’Offres

Le Maire de la Commune de Bibemi pourra, à tout moment avant la date limite de remise des offres et pour quelques motifs que ce soit, à son initiative ou en réponse à une demande d’éclaircissement formulée par un soumissionnaire, modifier par voie de l’additif du Dossier d’Appel d’Offres.

L’additif sera fait par écrit et adressé à tous les soumissionnaires qui ont acquis le Dossier d’Appel d’Offres.

Article 17 : Notification du marché

- Notification

Avant l’expiration du délai de validité des offres, le Maire de la Commune de Bibemi notifiera à l’attributaire du marché par lettre, télex ou télécopie confirmé par lettre recommandée, l’acceptation de son offre. Cette lettre indiquera le montant du marché et le délai d’exécution retenus par la Commission interne de Passation des Marchés Publics de la commune de Bibémi.

- Libération de la caution de soumission

Les soumissionnaires non retenus pourront récupérer leur caution de soumission sur demande écrite adressé au Maître d’Ouvrage Délégué après publication des résultats de l’Appel d’Offres.

Toute offre non retenue et non réclamée par le soumissionnaire dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats de l’Appel d’Offres sera détruite.

PIECE N°4

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

SOMMAIRE

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 :	OBJET DU MARCHE

Article 2 : 	PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Article 3 : 	ATTRIBUTIONS DU CHEF DE SERVICE ET DE L’INGENIIEUR

Article 4 :	CONSISTANCE DES TRAVAUX

Article 5 :	ROLE ET OBLIGATION DE L’ENTREPRENEUR

Article 6 :	ASSURANCE OBLIGATOIRE

CHAPITRE II : MODALITES D’EXECUTION

Article 7 :	TERRAIN ET PLAN DE MASSE

Article 8 :	IMPLANTATION DES OUVRAGES

Article 9 :	RAPPORT ENTRE L’ENTREPRENEUR ET L’ADMINISTRATION

Article 10 :	DELAI D’EXECUTION

Article 11 :	ORGANISATION PROTECTION ET POLICE DE CHANTIER

Article 12 :	RECEPTION DES TRAVAUX

CHAPITRE III : MODALITES FINANCIERES

Article 13 :	MONTANT DU MARCHE

Article 14:	AVANCE DE DEMARRAGE

Article 15 :	REGLEMENT DES TRAVAUX

Article 16 :	MODALITES DE PAIEMENT

Article 17 :	CAUTIONNEMENT

Article 18 :	RETENUE DE GARANTIE

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 19 :	PENALITES POUR RETARD

Article 20:	NANTISSEMENT

Article 21 :	TIMBRES ET ENREGISTREMENT

Article 22 :	LITIGES

Article 23 :	DOMICILE DE L’ENTREPRENEUR

Article 24 :	RESILIATION DU MARCHE

Article 25 :	APPROBATION DU MARCHE

Article 26 :	EDITION ET DIFFUSION DU MARCHE

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : OBJET DU MARCHE

L’objet du présent Marché est les TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA PISTE AGRICOLE DJAOURO GOTEL-BIDE BAWONDI-MADJOLDE

Article 2 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

1) Le présent CPS (cahier de prescription spéciale)

2) La soumission de l’Entrepreneur

3) Le devis estimatif de l’Entrepreneur

- Les plans éventuellement

Article 3 : 	ATTRIBUTIONS DU CHEF DE SERVICE ET DE L’INGENIEUR

Pour l’application du présent Marché et des textes généraux auxquels elle se réfère. Il  est prévu que :

- Les attributions du chef de service sont dévolues au gestionnaire de crédit

- Les attributions de l’ingénieur du marché sont exercées par le Chef Section Départementale du Génie Rural et de l’Amélioration du Cadre de Vie en Milieu Rural de la Bénoué à Garoua.

Article 4 : CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les  travaux, objet du présent  Marché comprennent tous les ouvrages du devis descriptif en conformité avec le cahier des prescriptions  techniques du dossier de consultation.

Article  5 : ROLE ET RESPONSABILITE DE L’ENTREPRENEUR

L’Entrepreneur a pour mission d’assurer sous le contrôle de l’administration, l’exécution des travaux conformément aux règles  et normes en vigueur en République du Cameroun.

Il est responsable de la totalité du chantier.

Article 6 : ASSURANCE OBLIGATOIRE

Les polices d’assurances suivantes sont requises au titre du présent Marché :

-   Assurance responsabilité civile chef d’entreprise ;

-   Assurance globale du chantier pour les risques causés à des tiers par son personnel salarié  en  activité  au  travail,  par  le matériel qu’il utilise, du fait des travaux.

CHAPITRE II : MODALITES D’EXECUTION

Article 7 : TERRAIN ET PLAN DE MASSE

L’Entrepreneur reconnaît par la signature du Marché qu’il a une parfaite connaissance du terrain sur lequel les ouvrages en cause doivent être réalisés, de tous les éléments locaux en relation avec l’exécution des travaux et notamment les questions d’alimentation en eau et d’électricité du chantier, du plan de masse et de tous les plans et documents utiles à la réalisation de ces ouvrages.

Article 8 : IMPLANTATION DES OUVRAGES

Le   Maître   d’Œuvre   notifiera   dans   un   délai   de deux [02) jours  suivant  la  date  de  notification  de l’ordre  de  service  de  commencer  les  travaux,  les points et niveaux de base du projet.

L'implantation des bâtiments sera assurée par l'Entreprise, et approuvée par le Maître d'œuvre et l’Ingénieur avant tout commencement des travaux. Les erreurs de cotes d'altitude que les opérations d'implantation pourraient révéler doivent être immédiatement signalées au Maître de l'Ouvrage en vue d'apporter les modifications nécessaires au bon déroulement du chantier.

Article 9 : RAPPORT ENTRE L’ENTREPRENEUR ET L’ADMINISTRATION

L’Entrepreneur et l’Administration s’interdisent toutes communications verbales qui ne seraient pas confirmées par écrit.

Les rapports entre l’Administration et l’Entrepreneur sont établis par le biais des ordres de  services  dûment signés par le Chef de Service et l’Ingénieur.

Article 10 : DELAI D’EXECUTION

Les travaux faisant l’objet du présent Marché devront être terminés dans un délai de trois (03) mois à compter de la date de notification à l’Entrepreneur de l’ordre de service de commencer les travaux.

Le délai ci - dessus est impératif. Tout retard pour quelque cause que ce soit sauf cas de force majeure à constater par l’Administration conformément à la réglementation en vigueur sera pénalisé.

Dans  ce dernier cas, l’Entrepreneur saisira l’Administration dans les cinq jours qui suivent cette constatation.

Article 11 : ORGANISATION PROTECTION ET POLICE DU CHANTIER

L’entrepreneur assurera sous sa responsabilité, l’organisation, la protection et la  police du chantier. Il prendra les mesures nécessaires pour faire appliquer à tous les corps d’état les prescriptions inhérentes à cette responsabilité.

Article12 : RECEPTION DES TRAVAUX

La réception des travaux  sera prononcée sur la demande écrite de l’Entrepreneur à l’Administration.

La commission de réception provisoire et définitive des travaux sera composée :

Président : Le Maire de la Commune de BIBEMI, ou son représentant.

Rapporteur: le Chef Section Départementale du Génie Rural de la Bénoué

Membres :

- Le Chef de Service du Marché ;

- Le comptable matière ;

- Le DDMIMAP/ BENOUE ou son représentant

- L’Entrepreneur.

CHAPITRE III : MODALITES FINANCIERES

Article 13 : MONTANT DU MARCHE

Le montant des travaux, objet du présent Marché est fixé à : trente million (30 000 000) Francs CFA

Tout travail supplémentaire devra faire l’objet d’un ordre de service de l’Administration à l’Entrepreneur prescrivant explicitement sa nature et son importance.

Dans ce cas, il sera fait application des prix unitaires indiqués par le devis estimatif.

Article 14 : AVANCE DE DEMARRAGE

Conformément aux textes en vigueur et sur demande expresse de l’Entrepreneur, il pourra être  accordé une avance de démarrage pour un montant maximum ne pouvant dépasser 20%  du  montant du Marché

Cette avance devra obligatoirement être garantie par une caution personnelle et solidaire égale au montant de l’avance consentie

Le remboursement de cette avance sera effectué par décompte d’un tiers de chaque décompte jusqu'à concurrence du montant de  l’avance consentie.

Article 15 : REGLEMENT DES TRAVAUX

L’Entrepreneur sera payé par décompte mensuel par application  des pourcentages des travaux exécutés par type d’ouvrages. A la fin de mois, il sera établi une situation contradictoire des travaux.

Article 16 : MODALITES DE PAIEMENT

Les sommes dues seront versées au vu des pièces justificatives réglementaires exigées au profit du compte bancaire de l’Entreprise ouvert par  l’entrepreneur.

Article 17 : CAUTIONNEMENT

Dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de notification du marché, l’Entrepreneur  devra constituer un cautionnement de 2% du montant de la lettre commande, pour en garantir l’exécution intégrale. Le cautionnement peut être remplacé par  une caution personnelle et solidaire du même montant, d’un établissement bancaire ou financier agrée par le Ministère des Finances et du Budget. Le cautionnement sera restitué ou la caution libérée en même temps que chaque décompte mensuel, au prorata des travaux réalisés.

Article 18 : RETENUE DE GARANTIE

Il sera procédé à une retenue de garantie dont le montant sera égal à 2% du montant hors taxes de la présente lettre commande. Ce montant ne pourra être libéré qu’au terme du délai de garantie si aucune anomalie n’a été constatée sur l’ouvrage réceptionné.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 19 : PENALITES POUR RETARD

Si les travaux ne sont pas terminés dans les délais fixés par le présente lettre commande, l’entrepreneur subira à titre  de pénalité, une retenue égale à 1/1000ème du montant initial du marché par jour calendaire et 1/2000ème au - delà du 30ème jour. Cette pénalité sera appliquée d’office à la seule échéance du terme.

Article 20 : NANTISSEMENT

En vue de l’application du régime de nantissement institué par le décret n° 2004/275 du 24 Septembre 2004, sont définis comme :

- Autorité chargée de la liquidation des dépenses : Le Maire de la commune de BIBEMI;

- Le service compétent pour fournir les renseignements énumérés aux Articles 82 à 86 du décret sus visé est  le Maire de la Commune de BIBEMI ;

- Autorité chargée des paiements : Receveur Municipal de BIBEMI;

- Le nantissement est soumis aux règlements applicables en cette matière aux Marchés Publics de l’Etat ;

- Le mode de paiement est effectué par virement Bancaire.

Article 21 : TIMBRES ET ENREGISTREMENT

Sept (07) exemplaires du présent  Marché seront timbrés et enregistrés par les soins de l’Entrepreneur à la Cellule Spéciale du Centre Régional des  Impôts du Nord dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de notification du contrat à l’entrepreneur.

Article 22 : LITIGES

Tout litige survenu entre les parties contractantes dans le cadre du présent Marché devra faire l’objet d’une tentative de conciliation par entente directe.

Article 23 : RESILIATION DU MARCHE

Le présent Marché sera résiliée de plein droit dans le cadre prévu par la réglementation en vigueur.

Article24 : APPROBATION DU MARCHE

Le présent Marché ne sera définitif qu’après sa signature par Monsieur le Maire de la Commune de Bibemi et entrera en vigueur dès sa  notification à l’Entrepreneur.

Article 25 : EDITION ET DIFFUSION DU MARCHE

seize (16) Exemplaires du Marché seront édités par l’Entrepreneur et remis au chef sigamp dela Commune de bibémi.

PIECE N°5

CAHIER DES CLAUSES

TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

DESRIPTIF DES TRAVAUX ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

CHAPITRE I - GENERALITES

Article 1  -LOCALISATION ET CONSISTANCE DES TRAVAUX

La consistance des travaux à réaliser est détaillée dans le présent CCTP et au détail estimatif.

CHAPITRE II- PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

Article  2-   PROVENANCE DES MATERIAUX

La fourniture de tous les matériaux incombe au Cocontractant.

Le Cocontractant devra choisir des emplacements d’emprunts et les soumettre à l’agrément du Maître d'œuvre dont le refus vaudra obligation au Cocontractant de rechercher de nouveaux sites d’emprunts sans que celui-ci puisse prétendre à une quelconque indemnité.

Lorsqu’un emprunt choisi par le Cocontractant aura été agréé, il devra y faire les essais d’identification nécessaires qui lui seront prescrits par le Maître d'œuvre.

Le Cocontractant ne pourra commencer à exploiter la carrière identifiée qu’après le contrôle de qualité effectuée par le Maître d'œuvre et l’autorisation donnée par ce dernier.

En cas de contradiction de résultats d’essais, le Maître d'œuvre peut demander au Cocontractant d’effectuer des essais supplémentaires à ses frais.

Le Maître d'œuvre pourra retirer l’autorisation à tout moment dès que la chambre d’extraction ne donnera plus de matériaux de bonne qualité, le Cocontractant ne pouvant prétendre à aucune indemnité à cet effet.

Le débroussaillement, décapage des terres végétales et l'abattage d’arbres requis pour l’exploitation des emprunts sont à la charge du Cocontractant et ne donneront pas droit à une rémunération explicite.

Article 3  -  	QUALITE DES MATERIAUX

3.1	Remblais

Les matériaux pour remblais proviendront essentiellement des emprunts ou des déblais généraux lorsqu'ils existent, et lorsque ces matériaux présentent des qualités satisfaisantes.

Les matériaux de remblais devront être dépourvus de débris végétaux et avoir une granulométrie étendue au motif de faciliter le compactage.

Leur indice de plasticité devra être inférieur à 40.

Ces matériaux devront avoir un indice CBR à 4 jours d'imbibition supérieur ou égal à 15.

3.2	Grave latéritique

Le grave latéritique requis pour le remblai contigu aux ouvrages et éventuellement le rechargement de la chaussée sera un grave sélectionné. Elle devra être exempte des matériaux organiques et avoir une densité sèche Proctor modifié supérieure à 1,80 T/m3, un indice de plasticité (IP) inférieur à 30, un indice CBR à 4 jours d'imbibition au moins égal à 30 et des particules de dimensions inférieures à 25 mm.

Les qualités de la grave latéritique seront spécifiées sur le chantier par le Maître d'œuvre qui pourra immédiatement accepter ou refuser l’exploitation d’un dépôt, d’une zone de dépôt, ou d’un tas de latérite déjà foisonné. En cas de contestation du Cocontractant, le Maître d'œuvre peut exécuter des essais de contrôle et/ou demander à un Laboratoire agréé d’effectuer les essais de densité et d’indice de plasticité mentionnés plus haut. Et si les matériaux ne sont pas conformes aux spécifications, Le Cocontractant en assurera lui-même les frais. Dans le cas contraire, l’Administration les prendra à sa charge.

3.3	Matériaux pour mortier et béton

Sable :	La nature et la provenance des sables demeurent soumises à l'agrément du Maître d'Œuvre. Le sableproviendra soit des rivières soit du broyage. L’équivalent de sable sera supérieur à 80% et le pourcentage d’éléments très fins éliminés par décantation devra être inférieur à 2 %. Le Cocontractant ne pourra utiliser que des sables approvisionnés depuis au moins deux (2) jours.

Agrégats :	Ils proviendront des gîtes ou carrières retenus par Le Cocontractant et agréés par le Maître d'Œuvre. Les agrégats devront être propres (le pourcentage des éléments éliminés par décantation sera inférieur à 2 %) et de granulométrie adaptée à leur utilisation. Le Cocontractant ne pourra utiliser que des agrégats approvisionnés depuis au moins deux (2) jours.

Ciment :	Ils seront de la classe CPA 325 et proviendront d’une usine agréée. Ils seront livrés en sac de cinquante kilogrammes (50 kg). Les sacs de ciment altérés par l'humidité seront refusés et enlevés immédiatement du chantier.

Eau de gâchage: L'eau destinée au gâchage des mortiers et bétons devra être exempte de sulfates, de chlorure, de matières organiques et ne pas contenir plus de deux grammes (2 g) par litre de matières en suspension ou de sels dissous. La température de l'eau de gâchage devra être inférieure à 30°C.

3.9 Panneaux de signalisation

Tous les éléments constituant la signalisation verticale seront inoxydables de par leur nature.

Les supports seront en tube d'acier galvanisé TR 80 X 40 avec bride

3.10 Labellisation

A la fin des travaux et avant la réception provisoire des travaux, une plaque métallique portant le label du MINADER, sera fixée à l’entrée du tronçon plus précisément au PK début au frais de l’entrepreneur. Le montant y afférent est inclus dans le devis du microprojet.

Caractéristiques du label :

Dimension 100 x100 cm

Tôle 10/10ème

Couleur antirouille

Fond clair (blanc clair)

Ecriture lettre en vert

Hauteur des lettrages : entre 5 et 10 cm,

Tube galvanisé de 40.

1,00m

LABEL MINADER

COMMUNE DE BIBEMI

BIP 2026

MINADER

REHABILITATION DE LA  PISTE AGRICOLE DJAOURO GOTEL-BIDE BAWONDI-MADJOLDE

Distance :

Entreprise :

Date de réception : …

Tôle métallique 10/10e

1,00m

Tube galvanisé de 40

1,50

CHAPITRE III : MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

Article 4  -  	GENERALITES

A -	Sécurité

Le Cocontractant est tenu de placer aux entrées et aux sorties du chantier, à une distance de 5 kilomètres et au voisinage des travaux, des panneaux indicateurs de travaux et de limitations de vitesse. Il reste responsable de tous les accidents survenus sur le chantier et/ou occasionnés aux tiers, à son personnel et aux agents et fonctionnaires de l’Administration du fait de la présence de son chantier. L’organisation, le gardiennage et la police des chantiers sont à la charge et aux frais du Cocontractant.

B -	Maintien de la circulation

Le Cocontractant est responsable du maintien de la circulation, éventuellement au moyen d'une déviation qu'il établit et entretient durant toute la durée de son chantier. Il ne sera toléré aucune coupure de circulation. En cas de manquement au maintien de la circulation par le Cocontractant, le Maître d'œuvre pourra faire intervenir un tiers afin de corriger les manques. Tous les frais relatifs à ces interventions seront alors imputés au Cocontractant.

Lorsque cela s’avérera incontournable, l’avis des autorités administratives locales sera requis pour toute coupure de trafic pour une durée déterminée.

C -	Laboratoire

Le Cocontractant devra posséder un laboratoire de chantier. Ce laboratoire sera équipé de tous les instruments, outils et matériels et pourvu de personnel qualifié, nécessaires à la réalisation des essais et études prévus au présent CCTP. Le Maître d'œuvre ou son Représentant ont libre accès à ce laboratoire et à ses équipements.

Les matériaux seront sélectionnés et mis en œuvre selon les prescriptions du présent CCTP et du bordereau des prix. Si le Maître d'œuvre juge que ces prescriptions de mise en œuvre n’ont pas été bien respectées ou s’il doute de la qualité des résultats des différents matériaux, il peut procéder aux essais de contrôle nécessaires avec son propre matériel ou demander à un Laboratoire agréé d’effectuer ces essais dans un dépôt ou sur une partie de l'ouvrage déterminé. Si plus de 5 % des résultats de ces essais sont inférieurs aux stipulations, Le Cocontractant apportera les corrections nécessaires avant que d’autres essais soient effectués et les frais de Laboratoire pour ces travaux lui seront imputés. Dans le cas contraire, l’Administration règlera les frais de Laboratoire.

D -	Planning des travaux - programme d’exécution

Le Cocontractant devra fournir un programme d’exécution des travaux et un planning des travaux qui devra être tenu à jour et notamment réactualisé après la définition précise des travaux conformément à l’article 6 ci-après et les documents d’exécution définis à l’article 7 suivant

Article 5  -  	TRAVAUX PRELIMINAIRES

Les travaux préliminaires comprennent le constat contradictoire avec le Maître d'œuvre des arbres à abattre et des surfaces à débroussailler et de nettoyage de l'ouvrage à effectuer puis la réalisation de ces tâches.

Article 6  -  	DEFINITION DES TRAVAUX A REALISER

En raison de la complexité des travaux à réaliser, la commission ci-dessous constituée précisera au Cocontractant, lors d’une visite détaillée, les prestations à exécuter.

Cette commission sera composée des membres suivants :

1- L’Ingénieur du Marché, Président;

2- Le Maître d’Œuvre, Rapporteur;

3- Le Cocontractant, Membre.

Cette visite fera l’objet d’un procès-verbal signé par toutes les parties suscitées.

Cette définition des travaux se fera par parties d'ouvrage.

Article 7  -  	DOCUMENTS D’EXECUTION

Après définition des travaux décrite à l’article 6, Le Cocontractant établira en sept (07) exemplaires les documents d’exécution, conformément aux pièces constitutives du marché, et les soumettra au Maître d'œuvre dans un délai d’au moins dix (10) jours avant tout commencement et exécution des travaux correspondants.

Le dossier d'exécution devra comprendre :

1 -	La description des installations de chantier envisagées ;

2 -	La description des differentes tâches à exécuter ;

3 -	Le processus et les méthodes d'exécution envisagées avec les prévisions d'emploi du personnel, du matériel et des matériaux ;

4 -	Un planning graphique des travaux permettant au cours de ceux-ci de comparer l’avancement réel ou prévu ;

5 -	Les dessins et plans d’exécution éventuels de chaque partie d'ouvrage à l’échelle 1/20è ou 1/10è selon les cas ;

6 -	Les métrés correspondants aux travaux ;

7 -	Le sous détail des prix y compris celui de l’installation de chantier ;

8 -	Les travaux que Le Cocontractant fera exécuter par des sous-traitants (s'il y a lieu).

Deux (02) exemplaires des documents d’exécution seront retournés à Le Cocontractant revêtu du visa " BON POUR EXEXUTION " ou accompagné, s’il y a lieu, de ses observations dans un délai de huit (8) jours à partir de leur réception.

Ce dossier servira de base pour la détermination des quantités à prendre en attachements sauf modification sur le chantier dûment constatée et métrée contradictoirement par l'Entreprise et le Maître d'Œuvre, et approuvée par l’Ingénieur du Marché.

Article 8  -	TERRASSEMENTS GENERAUX

L’objet de ces travaux consistera à réaliser des fouilles en terrains meubles ou rocheux ainsi qu'une mise en forme éventuelle des accès. Toutefois, la plate-forme existante ne sera pas élargie si cela nécessite des terrassements importants. Les sections des accès ne présentant pas de dégradations ne seront pas remises en forme.

Autant que possible, les terrassements seront minimisés. Les matériaux refusés seront mis en dépôt selon les spécifications du Maître d'Œuvre.

Les matériaux pour remblai contigu aux ouvrages seront des graves latéritiques sélectionnées, dont les plus gros éléments ne dépasseront pas 25 millimètres. Ils ne devront comporter aucune matière organique. Ils présenteront un indice de plasticité inférieur ou égal à 30 et indice CBR à quatre (4) jours d'imbibition, et à 95% de l'OPM supérieur ou égal à 20.

La compacité exigée sur toute la hauteur du remblai est supérieure ou égal à 95 % de l'OPM. Pour arriver à ce résultat, Le Cocontractant effectuera au minimum deux passes d’un matériel de compactage accepté au préalable par le Maître d'Œuvre sur toute la surface du remblai et il arrosera cette dernière durant le compactage lorsque requis.

La réception provisoire du remblai contigu se fera avant la mise en place de la couche de roulement. Le Maître d'Œuvre, s’il juge que le travail n’a pas été bien fait ou s’il doute des résultats du compactage, pourra exécuter des essais de contrôle ou les demander à un laboratoire extérieur agréé. Si sur une section, plus de 5 % des essais de compacité sont inférieurs aux spécifications, Le Cocontractant reprendra le compactage avant que de nouveaux essais soient effectués et les frais y afférents lui seront imputables. Dans le cas contraire, l’Administration assurera les frais de Laboratoire.

Le Cocontractant devra enlever le béton ségrégé ou dégradé à l'aide du burin jusqu'au béton sain. Une attention particulière devra être portée sur le fait que le burin ne cogne sur les armatures, afin d'ébranler les parties saines du béton. Les bords des parties repiquées seront chanfreinés à 45° en moyenne.

La surface du béton sera nettoyée à l'aide d'un moyen approprié (jet d'eau à haute pression ou sablage exempt de quartz).

Les armatures mises à nu seront décapées de toutes particules de rouille à l'aide d'un matériel approprié (brosse métallique, etc.). Les armatures dénudées recevront une protection anticorrosive.

La surface décapée sera réceptionnée par le Maître d’œuvre.

Les parties à garnir recevront une couche d'accrochage mono-composante à base minérale juste avant la mise en œuvre du micro-béton afin que celui-ci soit mis en œuvre frais sur la couche d'accrochage humide.

Pour les épaisseurs supérieures à 25 mm, la mise en œuvre devra être faite en multicouche. Toute couche supplémentaire est à mettre en œuvre sur la précédente lorsque celle-ci est suffisamment porteuse. Si une couche est totalement sèche, avant d'avoir reçu la suivante, elle devra être pré mouillée et recevoir une couche d'accrochage comme décrit précédemment.

La composition du micro-béton sera soumise à l'approbation du Maître d'Œuvre.

Article 9  -	NIDS DE POULE ET RECHARGEMENT

Il faut utiliser des méthodes préventives et des palliatives :

- Prévention : il faut  utiliser un matériau de granulométrie convenable ; La granulométrie devra être régulière, sans paliers généralement caractéristiques de la latérite, et sans pentes fortes les éléments supérieurs à 3pm.

Un pourcentage élevé (jusqu’à 35%) de fines est recommandée,

Le maintien d’une teneur en eau convenable améliore la cohésion.

Article 10  -	SIGNALISATION

Les panneaux de danger seront placés à 150 m du point au début de la zone à signaler en rase campagne et à 50 m dans l'agglomération.

Les panneaux de prescription seront placés au voisinage immédiat de l'endroit où s'applique la prescription, sauf pour certains panneaux notamment d'obligation qui doivent être implantés comme panneaux de danger.

Les panneaux de direction seront placés à 100 m du point au début de la zone à signaler dans le cas de rase campagne et à 40 m dans l'agglomération

CHAPITRE  IV : MODE D’EVALUATION DES TRAVAUX

Article 11  -	CONSISTANCE DES PRIX

La consistance des prix unitaires fournis par Le Cocontractant est définie au CCAP.

Les prix unitaires sont définis au bordereau des prix.

Les ouvrages réalisés seront payés à Le Cocontractant par application des prix du bordereau aux quantités des travaux évalués selon les prescriptions de l’article 7 du présent CCTP.

En cas de constatation de travaux supplémentaires dont les prix unitaires ne sont pas définis dans le bordereau des prix, le Maître d'Œuvre se réserve le droit d’appliquer ses prix unitaires de références.

Le Cocontractant sera astreint au maintien de la circulation sur son chantier sans prétendre à une rémunération particulière et ce jusqu’à la réception provisoire de l'ouvrage.

Article 12  -	DEFINITION DES PRIX ET EVALUATION DES TRAVAUX

Les prix unitaires sont définis ci-après :

Série 000 – Installation de chantier

Installation de chantier (prix 001)

L’installation de chantier ne devra se faire à moins de 500 m des points d’eau ou cours d’eau existants et comprendra : l’installation du personnel et du matériel nécessaires à l’accomplissement des travaux à proximité du chantier, la fabrication des panneaux d’information à placer à l’extrémité de chaque ouvrage et les panneaux de signalisation des chantiers et postes de travail. Les panneaux d’information devront être conformes au modèle en annexe.

Ce prix comprend notamment :

La disponibilité pour l’entreprise de locaux à usage de bureaux, de locaux destinés à l’entretien du matériel de chantier, d’un lieu d’entreposage pour les matériaux et matériel, de logements pour les cadres de l’entreprise, ces locaux devant se situer dans une ville située au moins dans le département où auront lieu les travaux. L’installation de chantier comprend aussi l’amenée et le repli du matériel, le démarrage de la phase de débroussaillement initiale et enfin la mise au point des plans de récolement à remettre en fin de chantier en trois exemplaires au Maître d’Œuvre.

L’information et la signalisation du chantier comprennent le panneau présentant les parties contractantes et la définition des prestations et les panneaux indiquant la présence d’un poste de travail à un point donné de la piste.

Le forfait sera versé à quatre-vingts pour cent (80%) dès l’installation effective de l’Entreprise, les vingt pour cent (20%) restants seront versés après le repli du matériel de l’Entreprise et la remise des plans de récolement.

Article 13 -	CONTROLE DE LA VEGETATION SUR L'EMPRISE,

ELAGAGE ET ABATTAGE DES ARBRES

Tous les déchets végétaux seront soigneusement enlevés des accotements, fossés ou ouvrage évacués vers les zones désignées dans un endroit approprié loin de toute habitation. Il est strictement interdit de brûler les déchets coupés sur place.

Si le brûlis des déchets est autorisé en des lieux agréés par le Maître d'œuvre, le Cocontractant doit disposer d'une citerne de 10.000 litres et d'une pompe d'arrosage pour pallier les éventualités de propagation du feu aux villages, aux habitations, à la végétation ou zones de culture avoisinant le site.

Les opérations d’abattage et d’élagage d’arbres sont des opérations à caractère exceptionnel. Ces opérations seront réalisées après accord préalable du Maître d'œuvre dans les cas suivants :

- arbres situés dans l’emprise à débroussailler dont le diamètre mesuré à un mètre du sol est supérieur à 20 cm : au cas où le dessouchage des arbres ne peut être réalisé (reconstitution des trous de dessouchage avec la terre d’apport obligatoire), la coupe des arbres se fera au ras du sol (entre 5 et 10 cm).

- arbres surplombant les abords et menaçant de tomber sur la route et de barrer la circulation après une tornade. Toutes les branches surplombant la plate-forme seront coupées après accord du Maître d'œuvre suivant une verticale passant par la limite de débroussaillement.

Article 14 -CHARGEMENT ET TRANSPORT DES MATERIAUX  D'APPORT ET DE MATERIEL

Pour tout transport de matériaux et matériels, quels qu'ils soient, Le Cocontractant devra se conformer à la réglementation en vigueur, concernant les restrictions imposées aux poids et gabarits des engins et convois empruntant le réseau public et en particulier:

La charge maximale par essieu qu'il soit simple ou en tandem,

Les dimensions des véhicules,

Les convois exceptionnels de dimensions supérieures aux normes doivent faire l'objet d'une demande spéciale préalable,

Les mesures de protection de l'environnement (perte de matériaux en cours de transport, poussières),

Le Cocontractant doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour limiter la vitesse des véhicules sur le chantier: installation de panneaux de signalisation et porteurs de drapeaux, humidifier régulièrement les voies de circulation dans les zones habitées, prévoir des déviations par des pistes et routes existantes.

Le Cocontractant doit mettre en place une signalisation mobile adéquate.

Article 15	SANCTIONS ET PENALITES

Il est rappelé au Cocontractant que l'article 79 de la loi cadre NI 96/12 du 5 août 1996 prévoit une amende de deux millions (2.000.000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA et une peine d'emprisonnement de six (6) mois à un (1) an ou de l'une de ces deux peines seulement, pour toute personne ayant empêché l'accomplissement des contrôles et analyses prévus par la dite loi et/ou par ses textes d'application.

L'article 83 de la loi cadre NI 96/12 du 5 août 1996 prévoit une amende de cinq cent mille (500.000) à deux millions (2.000.000) de francs CFA et une peine d'emprisonnement de six (6) mois à un (1) an ou de l'une de ces deux peines seulement, pour toute personne qui fait fonctionner une installation ou utilise un objet mobilier en infraction aux dispositions de ladite loi. En cas de récidive, le montant maximal des peines est doublé.
      L’article 88 de la même loi cadre prévoit qu’une entreprise contrevenant ou ayant contrevenu à la loi lors des travaux ou travaux d'entretien routier sera exclue pour la période d'un an du droit de soumissionner. 
    Toute infraction aux prescriptions dûment notifiées par écrit (Ordre de Service) à l'entreprise par la mission de contrôle sera également consignée dans le cahier de chantier. Celui-ci pourra servir de pièce contractuelle en cas de litiges dans l’application des éventuelles sanctions.
      La reprise des travaux ou les travaux supplémentaires découlant du non-respect des clauses reste totalement à la charge du Cocontractant.

PIECE N°6

CADRE DE BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES DES TRAVAUX  DE REHABILITATION DE LA PISTE AGRICOLE LAMOUDAM SANGARI-DOMA

| N° Prix | Désignation des travaux | Unité | QTE | P, U en chiffre (F CFA) | P, U en lettre (F CFA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SERIE 000: TRAVAUX PREPARATOIRE |  |  |  |  |
| 1 | Etudes et installation de chantier | FF | 1 |  |  |
| 2 | Amené et replis des matériels | FF | 1 |  |  |
| 3 | Etude géotechnique | FF | 1 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 000 |  |  |  |  |
|  | Lot 100 : TERRASSEMENT |  |  |  |  |
| 101 | Mise en forme y compris fossé et exutoire au pk0+00-pk3+00 | km | 3,00 |  |  |
| 102 | Remblai provenant d’emprunt au pk 0+00-pk3+00 | M3 | 2700 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 100 |  |  |  |  |

PIECE N°7

CADRE DU DETAIL ESTIMATIF

ET QUANTITATIF

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA PISTE AGRICOLE A LOMBO.

| N° Prix | Désignation des travaux | Unité | QTE | P,U | P,T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SERIE 000: TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  |
| 1 | Etudes et installation de chantier | FF | 1 |  |  |
| 2 | Amené et repli du matériel | FF | 1 |  |  |
| 3 | Etude géotechnique | FF | 1 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 100: TERRASSEMENT |  |  |  |  |
| 101 | Mise en forme y compris fossé et exutoire au pk0+00-pk3+00 | km | 3,00 |  |  |
| 102 | Remblai provenant d’emprunt au pk 0+00-pk3+00 | M3 | 2700 |  |  |
| 103 | Fabrication et fixation plaque label MINADER | U | 1 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 200 |  |  |  |  |
|  | Total HTVA |  |  |  |  |
|  | TVA (19,25%) |  |  |  |  |
|  | I.R 2,2% ou 5,5% |  |  |  |  |
|  | Total Général TTC |  |  |  |  |
|  | NET A MANDATER |  |  |  |  |

Arrête le présent devis à la somme TTC de : ………de Francs CFA.

Le  soumissionnaire

PIECE N°8

SOUS DETAIL DES PRIX

CADRE DU SOUS DETAIL DES PRIX

| Désignation: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° Prix | Rendement journalier | Quantité totale | Unité | Durée activité(j) |
|  | CATEGORIE | Salaire journalier | jours facturés | Montant |
| Main d'œuvre |  |  |  |  |
|  | Total A |  |  |  |
| Matériel et engins | TYPE | Taux journalier | jours facturés | Montant |
|  | Total B |  |  |  |
| Matériaux et Divers | TYPE | Prix Unitaire | Consommation | Montant |
|  | Total C |  |  |  |
| D | TOTAL COUTS DIRECTS |  | A+B+C |  |
| E | Frais Généraux de Chantier |  | % D |  |
| F | Frais Généraux de Siège |  | % D |  |
| G | Frais Généraux de contrôle et suivi des travaux |  | % D |  |
| H | COUT DE REVIENT |  | D+E+F+G |  |
| I | Risques + Bénéfices |  | % H |  |
| P | PRIX DE VENTE TOTAL HOHORS TAXE |  | H+I |  |
| V | PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXE |  | P/Qté |  |

PIECE N°9

MODELE DE LA LETTRE COMMANDE

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

------------

Paix – Travail – Patrie

-----------

MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

-----------

REGION DU NORD

-------------

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

------------

COMMUNE DE BIBEMI

REPUBLIC OF CAMEROON

---------

Peace – Work – Fatherland

----------

MINISTRY OF DECENTRALISATION AND LOCAL DEVELOPMENT

------------

NORTH REGION

----------

BENUE DIVISION

----------

BIBEMI COUNCIL

LETTRE COMMANDE N°……/LC/C-BIB/SIGAMP/CIPM/2026 RELATIVE A L’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°___/AONO/ C-BIB/SIGAMP/CIPM/2026 DU________________

POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE PISTE AGRICOLE DJAOURO GOTEL-BIDE BAWONDI-MADJOLDE DANS LA COMMUNE DE BIBEMI

OBJET DE LA LETTRE COMMANDE : TRAVAUX DEREHABILITATION DE PISTE AGRICOLE A DJAOURO GOTEL-BIDE BAWONDI-MADJOLDE DANS LA COMMUNE DE BIBEMI

LIEU D’EXECUTION : DJAOURO GOTEL-BIDE BAWONDI-MADJOLDE

Montant du marché en FCFA

| MONTANT TOTAL HTVA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TVA : 19.25 % ou 16, 143% |  |  |  |  |
| AIR 2,2% ou 5,5% |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL T.T.C. |  |  |  |  |
| NET A PERCEVOIR |  |  |  |  |
| Délai d’exécution : 03 (Trois) mois |  |  |  |  |
| Financement : BIP MINADER, Exercice 2026 Imputation : Acte : | Souscrit,; le _______________. Signé,; le _______________. Notifié,; le _______________. Enregistré,; le _______________. |

ENTRE

L’ETAT DU CAMEROUN, représenté par le Maire de la Commune de Bibemi, dénommé ci-après

« AUTORITE CONTRACTANTE »

D’une part

Et l’entreprise ___________________________________________.Représentée par son Directeur Général, Monsieur ____________________ ci-après dénommé Le Cocontractant de l’Administration,

D’autre part

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Insérer :

- le CCAP

- CCTP

- le BPU

- le DQE

PAGE N°____ET DERNIERE DE LA LETTRE COMMANDE N°……/LC/C-BIB/SIGAMP/CIPM/2026 RELATIVE A L’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°___/AONO/C-BIB/SIGAMP/CIPM/BIB/2026 DU__________________

POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE PISTE AGRICOLE DJAOURO GOTEL-BIDE BAWONDI-MADJOLDE DANS LA COMMUNE DE BIBEMI

Avec : …………………….

Pour l’exécution des travaux de____________________________

Montant du marché en FCFA

| MONTANT TOTAL HTVA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TVA : 19.25 % ou 16,143% |  |  |  |
| AIR 2,2% ou 7% |  |  |  |
| MONTANT TOTAL T.T.C. |  |  |  |
| NET A PERCEVOIR |  |  |  |

| Délai d’exécution | Trois (03) mois |  |
| --- | --- | --- |
| Lue et acceptée par Le Cocontractant Bibemi, le ………………………… |  |
| Signée par le Maire de la commune de Bibemi, Bibemi, le ………………………… |  |
| Enregistrement Garoua le ___________________ |  |

PIECE N°10

FORMULAIRES TYPES

ATTESTATION DE VISITE DES LIEUX

Je soussigné Mme/Mlle/M. ___________________________________________

Directeur/responsable Technique de l’entreprise______________________________

Atteste sur l’honneur avoir visité le site ________________________________________

Objet de l’Appel d’Offres N°__________________du _____________________________

A l’issue de cette visite les observations suivantes ont été relevées :_________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Date ________________________________________

Signature

MODELE DE SOUMISSION

Je soussigné : __________________________________________________________

Agissant au nom de l’entreprise : ___________________________________________

Raison et Adresse social : ________________________________________________

N° Contribuable : _____________________ faisant élection de domicile à  ____________

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces contenues dans l’AVISD’APPEL D’OFFRES N°___/AONO/ C-BIBEMI/ST/CIPM-BIB/2026  DU                         /2026

POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION D’UNE PISTE AGRICOLE DJAOURO GOTEL-BIDE BAWONDI-MADJOLDE DANS LA COMMUNE DE BIBEMI

Remets ci-joint ma proposition technique basée sur le devis estimatif, et le devis descriptif, et m’engage à exécuter les travaux, conformément aux conditions exposées dans le dossier d’appel d’offres, moyennant les prix figurant au bordereau que j’ai dressé avoir apprécié la valeur et la difficulté des travaux ; compte tenu du devis estimatif, le montant  total de ces travaux s’élève  à la somme de (en lettres et en chiffres) :_____________________________________________

1-  je m’engage à terminer les  travaux dans le délai de____________ à compter de la date de notification du marché.

2-  Je déclare avoir pris connaissance du devis descriptif   de l’appel d’offres et je les accepte sans aucune réserve.

3- Je déclare avoir parfaite connaissance des lieux.

4- La présente soumission est valable pour une période de 90 jours à compter du jour de l’ouverture des soumissions.

5- Je m’engage à  exécuter les  travaux susmentionnés aux prix proposés, non révisables, dans le délai prévu dans  le contrat.

6- Je m’engage à commencer les travaux à la date de départ prévue dans le contrat et à les acheter conformément au dossier d’appel d’offres ;

7- Je demande que les sommes dues me soient payées en FCFA et par virement bancaire au compte N°_________________________.

Fait, le __________________

Le soumissionnaire

MODELE DE CAUTION DE SOUMISSION

Attendu que (nom du soumissionnaire)

(Ci – dessous désigné «  le soumissionnaire ») a soumis son offre en date du dépôt de l’offre pour la fourniture de nom et/ou description des fournitures (ci-dessous « l’offre »).

Nous (nom de la banque) de (nom du pays),

Ayant  notre siège à (adresse de la banque) (ci-dessous désigné comme la « banque », sommes à l’égard du Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation (ci-dessous désigné comme « l’Acheteur ») pour la somme de « inscrivez le montant » que la Banque s’engage à régler intégralement audit acheteur, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Signé et  authentifié par ladite Banque le _________ jour de_______20_____

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

- Si le Soumissionnaire, retire son offre pendant la période de validité stipulée par lui dans son offre ; ou

- Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’acceptation de son offre par l’Acheteur pendant la période de validité :

  - Manque à signer ou refuse de signer le marché, alors qu’il est requis de la faire ; ou

  - Manque à fournir la garantie bancaire de bonne exécution, comme prévu par le règlement particulier de l’appel d’offres.

Nous nous engageons à payer à l’acheteur un montant allant jusqu’au maximum de la somme ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que l’Acheteur soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois  que, sa demande, l’Acheteur notera que le montant qu’il déclare lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux sont remplies et qu’il spécifiera quelle ou quelles conditions (s) a joué ou ont joué.

La présente caution demeure valable jusqu’au trentième (30ème) jour inclus au – delà de la fin du délai de validité des offres ; toute demande de l’Acheteur tendant à la faire jouer devra parvenir à la Banque dans ce délai de trente (30) jours.

Signature de la Banque

MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Banque:

RéférencedelaCaution:N°……………..................................………..

A  Monsieur le Maire de la Commune de Bibemi, ci-dessous désigné le « Maître d’Ouvrage Délégué»

Attenduque ; …...................................................……….. [nometadressedel’entreprise],ci-dessousdésigné «le cocontractant»,s’estengagé,enexécutiondumarchédésigné«lemarché»,àréaliser [indiquerlanaturedestravaux]

Attenduqu’il ; eststipulédanslemarchéquel’entrepreneurremettra au Maître d’Ouvrage Délégué uncautionnement définitif, d’un montant égal à 2% du montant de la tranchedumarchécorrespondante,commegarantiedel’exécutiondesesobligationsdebonnefin conformémentauxconditionsdumarché,

Attenduque ; nousavonsconvenudedonnerau cocontractantcecautionnement.

Nous,..........................................................................……….. [nometadressedebanque], représentée................................................................……….….. [nomsdessignataires], ci-dessousdésignée«labanque»,nousengageonsàpayerau Maître d’Ouvrage,dansundélai maximumdehuit(08)semaines,sursimpledemandeécritedecelui-cidéclarantquel’entrepreneur n’apassatisfaitàsesengagementscontractuelsautitredumarché,sanspouvoirdifférerlepaiement nisouleverdecontestationpourquelquemotifquecesoit,toutesommejusqu’àconcurrencede .................................................……….. [enchiffresetenlettres].

Nousconvenonsqu’aucunchangementouadditifouaucuneautremodificationaumarchénenous libérerad’uneobligationquelconquenousincombantenvertuduprésentcautionnementdéfinitifet nousdérogeonsparlaprésenteàlanotificationdetoutemodification,additifouchangement.

Le présent cautionnement définitif prend effet à compter de sa signature et dès notification du marché. La caution est libérée dans un délai de [indiquerledélai]àcompterdeladatederéceptionprovisoiredestravaux.

Après le délai susvisé, la caution devient  sans objet et doit-nous être automatiquement retournée sans aucune forme de procédure.

Toutedemandedepaiementformuléeparle Maître d’Ouvrage Délégué autitredelaprésentegarantie doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la périodedevaliditéduprésentengagement.

Leprésentcautionnementdéfinitifestsoumispoursoninterprétationetsonexécutionaudroitcamerounais.Lestribunauxcamerounaisserontseulscompétentspourstatuersurtoutcequiconcernele présentengagementetsessuites.

Signéetauthentifiéparlabanque

à……………..........................………..,le……………..........................………..

MODELE DE CAUTION D'AVANCE DE DEMARRAGE

Banque:référence,adresse……………..............................................................................

Nous soussignés (banque, adresse), déclarons par la présente garantir, pour le compte de : ……………....................................................................................[letitulaire],auprofitdu Maire de la Commune de Bibemi, Maître d’Ouvrage Délégué («Lebénéficiaire»)

Le paiement, sans contestation et dès réception de la première demande écrite du bénéficiaire, déclarant que ………….................……..  [le titulaire] ne s’est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de l’avance de démarrage selon les conditions du marché ………….................……..   du..............................…….. relatifauxtravaux[indiquerl’objetdestravaux,lesréférencesdel’Appeld’Offresetlelot,éventuellement],delasommetotalemaximumcorrespondantàl’avancede[vingt(20)%]dumontantToutes TaxesComprisesdumarchén°…………...........................................,payabledèslanotificationdel’ordrede servicecorrespondant,soit:…………..........................................……. francsCFA

Laprésentegarantieentreraenvigueuretprendraeffetdès virement despartsrespectivesdecette avance sur les comptes de …………..............................................….. [le titulaire] ouverts auprès de la banque …….................……..………….................…….. souslen°………….................……..…………............

Elleresteraenvigueurjusqu’auremboursementdel’avanceconformémentàlaprocédurefixéepar leCCAP.Toutefois,lemontantdelacautionseraréduitproportionnellementauremboursementde l’avanceaufuretàmesuredesonremboursement.

LaloietlajuridictionapplicablesàlagarantiesontcellesdelaRépubliqueduCameroun.

Signéetauthentifiéparlabanque

à……………..........................………..,le……………..........................………..

[signature et cachetdelabanque]

MODELE DE CAUTION DE RETENUE DE GARANTIE

Banque:…………...........................……………………

RéférencedelaCaution:N°…………...........................……………………

AMonsieur le MAIRE DE LA COMMUNE DE BIBEMI;

ci-dessousdésigné«le Maître d’Ouvrage Délégué»

attendu que ;  …………...........……............………………[nom et adresse de l’entreprise], ci-dessousdésigné«l’entrepreneur»,s’estengagé,enexécutiondumarché,àréaliserlestravaux de[indiquerl’objetdestravaux]

attenduqu’il ; eststipulédanslemarchéquelaretenuedegarantiefixéeà[pourcentageinférieurà10%à préciser] dumontant TTC dumarchépeutêtreremplacéeparunecautionsolidaire,

attenduque ; nousavonsconvenudedonneràl’entrepreneurcettecaution, Nous,…………...........................…………...............………………… [nometadressedebanque], représentée par ...........................………………………………................................………… [nomsdessignataires],etci-dessousdésignée«labanque»,

Dèslors,nousaffirmonsparlesprésentesquenousnousportonsgarantsetresponsablesàl’égard du Maître d’Ouvrage Délégué, au nom de l’entrepreneur, pour un montant maximum de......................…………………… [enchiffresetenlettres],correspondantà[pourcentageinférieurà10%à préciser]dumontantdumarché,

Et nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines,sursimpledemandeécritedecelui-cidéclarantquel’entrepreneurn’apassatisfaitàses engagementscontractuelsouqu’ilsetrouvedébiteurdu Maître d’Ouvrageautitredumarchémodifiélecaséchéantparsesavenants,sanspouvoirdifférerlepaiementnisouleverdecontestationpour quelquemotifquecesoit,toute(s)somme(s)dansleslimitesdumontantégalà[pourcentage inférieur à 10% ]du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage aitàprouverouàdonnerlesraisonsnilemotifdesademandedumontantdelasomme indiquéeci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nouslibérerad’uneobligationquelconquenousincombantenvertudelaprésentegarantieetnous dérogeonsparlaprésenteàlanotificationdetoutemodification,additifouchangement.

Laprésentegarantieentreenvigueurdèssasignature.Elleseralibéréedansundélaidetrente(30) joursàcompterdeladatederéceptiondéfinitivedestravaux,etsurmainlevéedélivréeparle Maître d’Ouvrage.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrageau titre de la présente garantie devraêtrefaiteparlettrerecommandéeavecaccuséderéception,parvenueàlabanquependantla périodedevaliditéduprésentengagement.

Laprésentecautionestsoumisepoursoninterprétationetsonexécutionaudroitcamerounais.Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagementetsessuites.

Signéetauthentifiéparlabanque

à……………..........................………..,le……………..........................………..

[signature et cachetdelabanque]

CADRE DU PLANNING

Notesurlaprésentationdesplannings

Lesquantités,lesrendementsjournaliers,laduréed’exécutiondestravauxetlesralentissements voire,lesinterruptions, devrontressortirclairementdesplannings.

Le planningfinancier quidécoule du planningdestravauxdevraindiquermois par mois, les montants prévisionnels desdécomptes detravauxparposteetcumulés, entenant compte del’incidencedessaisonsde pluies,pour la solutionde base et éventuellementlasolutionvariante.

MODELE DES PIECES A JOINDRE AU DOSSIER

(FICHES)

LISTE DE MATERIEL SPECIFIQUES AFFECTES AU CHANTIER

| Petits matériels et outillage (préciser en cas de location) | Gros matériels et engins (préciser en cas de location) |
| --- | --- |

N.B : Les informations contenues dans ce formulaire doivent être appuyées par des documents probants.

Cachet et Signature de l’Entrepreneur

EXPERIENCE DANS  LES BTP ET DANS  LE DOMAINE CONCERNE

PAR L’APPEL D’OFFRES

| Client Adresse physique | Description des travaux effectués | Valeur | Observations |
| --- | --- | --- | --- |

N.B : Les informations contenues dans ce formulaire doivent être appuyées par des documents probants.

- photocopies des certificats ou P.V de réception

- photocopies des bons de commande

- photocopies  des contrats ou lettre de commande

Cachet et Signature de l’Entrepreneur

LISTE DU PERSONNEL  TECHNIQUE  AFFECTE AU CHANTIER

| NOMS ET PRENOMS | FONCTION | QUALIFICATION | EXPERIENCE PROFESSIONNELLE |
| --- | --- | --- | --- |

N.B : Les informations contenues dans ce formulaire doivent être appuyées par des documents probants.

- photocopies des certificats de travail

- photocopies des diplômes

Cachet et Signature de l’Entrepreneur

PIECE N°11

LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES

AGREES PAR LE MINFI OU ORGANISMES FINANCIERS

LA LISTE DES BANQUES AGREEES PAR LE MINFI

Les différentes banques agréées par le Ministère des Finances (MINFI) sont :

- AFRILAND FIRST   BANK (FIRST BANK), BP 11 834, Yaoundé

- BANQUE ATLANTIQUE CAMEROUN (BACM), BP 2 933, Douala

- BANQUE GABONAISE POUR LE FINANCEMENT INTERNATIONAL (BGFIBANK), BP 600, Douala

- BANQUE INTERNATIONAL DU CAMEROUN POUR L’EPARGNE ET LE CREDIT (BICEC), BP      1 925, Douala

- CITI BANK(CITIGROUP), BP 4 571, Douala

- COMMERCIAL BANK OF CAMEROON(CBC), BP 4 004, Douala

- ECOBANK CAMEROUN(ECOBANK), BP 582, Douala

- NATIONAL FINANCIAL CREDIT BANK(NFC-BANK), BP 6 578, Yaoundé

- SOCIETE COMMERCIALE DE BANQUES- CAMEROUN (SCB-CAMEROUN), BP 300, Douala

- SOCIETE GENERALE DE BANQUE AU CAMEROUN(SGBC), BP 4 042

- STANDARD CHARTERED BANK CAMEROON(SCBC), BP 1 784, Douala

- UNION BANK OF CAMEROON PLC(UBC), BP 15 569, Douala

- UNITED BANK FOR AFRICA(UBA), BP 2 088, Douala

- BANQUE CAMEROUNAISE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (BC-PME), 12 962, Yaoundé.

- BANK OF AFRICA Cameroun (BOA Cameroun), PB 4 593 , Douala

II- COMPAGNIES D’ASSURANCES

- ACTIVA ASSURANCES, BP 12 970, Douala

- ASSURANCE ET REASSURANCE AFRICAINE(AREA) S.A., BP 18 404, Douala

- CHANAS ASSURANCES, BP 109, Douala

- PRO ASSUR S.A., BP 6 650, Douala

- ZENITHE INSURANCE, BP 1 130, Yaoundé

- ATLANTIQUE ASSURANCES S.A. BP2933 Douala

- BENEFICIAL GENERAL INSURANCE S.A. BP 2328, Douala

- CPA  S.A. BP 54 Douala

- NSIA INSURANCES S.A. BP 2 759 Douala

- SAAR S.A., BP 1 011 Douala,

- SAHAM  INSURANCES S.A. BP¨11 315 Douala

PIECE N°12

GRILLE D’EVALUATION

- PRESENTATION E L’OFFRE

(03 critères)

| N° | DESIGNATION | PERTINENTE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NON | OUI |  |
| 1 | Nombre d’exemplaires des offres suffisant (07) |  |  |  |
| 2 | Respect de l’ordre d’assemblage, bonne reluire et lisibilité |  |  |  |
| 3 | Séparation des pièces par des intercalaires de couleur autre que le blanc |  |  |  |
|  | TOTAL (sur 03) |  |  |  |

II-	PERSONNELS

(13 critères)

| N° | DESIGNATION | EXISTENCE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Liste du Personnel |  |  |  |
| A | Conducteur de travaux |  |  |  |
| 1 | Copie certifié conforme du diplôme d’Ingénieur des Travaux du Génie Civil. |  |  |  |
| 2 | ONIG |  |  |  |
| 3 | C.V daté et signé |  |  |  |
| 4 | Expérience comme Conducteur de travaux de Route ≥ 02 ans |  |  |  |
| 5 | Présentation de l’Attestation de disponibilité |  |  |  |
| B | Chef de chantier 1 |  |  |  |
| 6 | Copie certifiée conforme du diplôme de Technicien Supérieur de Génie Civil au moins |  |  |  |
| 7 | C.V daté et signé |  |  |  |
| 8 | Expérience générale dans le BTP ≥ 2ans |  |  |  |
| 9 | Expérience comme Chef chantier de Route ≥ 02 ans |  |  |  |
| 11 | Présentation de l’Attestation de disponibilité |  |  |  |
| D | Responsable HSE |  |  |  |
| 11 | Copie certifiée conforme du diplôme d’environnementaliste |  |  |  |
| 12 | C.V daté et signé |  |  |  |
| 13 | Présentation de l’Attestation de disponibilité |  |  |  |
|  | TOTAL II (sur 13critères) |  |  |  |

III-	MOYENS MATERIELS

| N° | DESIGNATION | QTE | EXISTENCE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Matériel roulant |  | NON | OUI |  |
| 1 | Niveleuse | 01 |  |  |  |
| 2 | Camion benne | 01 |  |  |  |
| 3 | Pelle Chargeuse | 01 |  |  |  |
| 4 | Camion-Citerne | 01 |  |  |  |
| 5 | Pick Up | 01 |  |  |  |
| 6 | Compacteur | 01 |  |  |  |
| 7 | Bétonnière | 01 |  |  |  |
|  | TOTAL III – (Sur 7 critères) |  |  |  |  |

IV-	METHODOLOGIE ET ACCEPTATION DES CONDITIONS DES MARCHES

| N° | DESIGNATION | EXISTENCE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Visite de site et non abandon des chantier | NON | OUI |  |
| 1 | Présentation Attestation de visite de site |  |  |  |
| 2 | Attestation sur l’honneur de non abandon des Marchés |  |  |  |
| B | Organisation de chantier |  |  |  |
| 3 | Cohérence de l’installation générale du chantier |  |  |  |
| 4 | Existence de l’organigramme du chantier |  |  |  |
| 5 | Respect du délai d’exécution |  |  |  |
| 6 | Existence et cohérence du planning |  |  |  |
| 7 | Existence de méthodologie d’exécution |  |  |  |
| 8 | Prise en compte des mesures de sécurité de chantier |  |  |  |
| 9 | Prise en compte de la protection de l’environnement |  |  |  |
| 10 | Emploi de la main d’ouvre locale |  |  |  |
| C | Approvisionnement |  |  |  |
| 11 | Origine des matériaux locaux |  |  |  |
| 12 | Fournisseurs éventuels |  |  |  |
| D | Acceptation des Conditions du Marché |  |  |  |
| 13 | CCAP paraphé et Signé |  |  |  |
|  | TOTAL V- (Sur 13 Critères) |  |  |  |

V-	REFERENCES ET CAPACITE DE PRE-FINANCEMENT DE L’ENTREPRISE

| N° | DESIGNATION | EXISTENCE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Surface financière |  |  |  |
| 1 | Capacité Financière supérieur ou égale à (20 000 000FCFA) |  |  |  |
| B | Chiffre d’affaires |  |  |  |
| 2 | Chiffre d’affaires annuel 50 000 000 de francs CFA |  |  |  |
| 3 | Bilan |  |  |  |
| C | Expérience dans les travaux similaires |  |  |  |
| 4 | Projet de Route réalisé d’un montant supérieur ou égale à (30 000 000) de francs CFA |  |  |  |
| D | Expérience générale dans les BTP |  |  |  |
| 5 | Projet des travaux Publics au cours des 02 dernières années |  |  |  |
|  | TOTAL V-(Sur 5 critères) |  |  |  |

TOTAL GENERAL (NOTE TECHNIQUE GLOBALE) :         41 OUI